采购项目编号：510183202100108

2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目

竞争性磋商文件

中国·四川（成都）

邛崃市交通运输局/四川金贞楠项目管理有限公司

共同编制

2021年10月

目 录

第一章  磋商邀请	2

第二章  磋商须知	5

第三章  供应商资格条件要求	19

第四章  供应商资格证明材料	20

第五章  采购项目服务内容及商务和其他要求	21

第六章  采购项目实质性要求	45

第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容	46

第八章  响应文件格式	47

第九章  评审方法	73

第十章  政府采购合同	82

# 第一章  磋商邀请

四川金贞楠项目管理有限公司（采购代理机构）受邛崃市交通运输局（采购人）委托，拟对2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、采购项目基本情况

1.采购项目编号：510183202100108。

2.采购项目名称：2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目。

3.采购人：邛崃市交通运输局。

4.采购代理机构：四川金贞楠项目管理有限公司。

二、资金情况

资金来源及金额：财政性资金，340万元。

三、采购项目简介

本项目为2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目（详见磋商文件第五章）

四、供应商邀请方式

本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据本项目提出的特殊资格条件：

①具有交通行政主管部门颁发的公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程综合甲级试验检测资质；同时具备省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书；

②本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定专门面向中小企业采购，（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

③本项目不接受联合体磋商；

④参加本项目采购活动的供应商、法定代表人前三年内不得具有行贿犯罪记录。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购组织单位将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、磋商文件获取方式、时间、地点：

磋商文件获取时间：2021年 10 月 12 日至2021年 10 月 18 日每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）通过远程方式进行报名并获取磋商文件：

投标供应商先将本采购项目报名登记表（详见公告附件）、单位介绍信或授权委托书、经办人身份证正反面（以上资料均需加盖供应商公章）扫描成PDF格式发送至jznxm888@163.com邮箱，采购代理机构审查资料无误后将通过邮箱发送竞争性磋商文件，视为报名成功。如未收到磋商文件，请及时联系（028-87679619），报名资格不能转让。

八、递交响应文件截止时间：2021年10月22日09时30分（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

- 递交响应文件和磋商地点：邛崃市公共资源交易服务中心（邛崃市凤凰大道567号）。

十、公告期限为：5个工作日。

十一、政采信用担保融资

（1）根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采[2018]123号”）。

（2）为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见“成财采[2019]17号文”和“成财采发[2020]20号文”）。

十二、联系方式

采购人：邛崃市交通运输局

通讯地址：邛崃市凤凰大道168号

联 系 人：葛老师

联系电话：028-88743845

采购代理机构：四川金贞楠项目管理有限公司

地    址：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路48号B座1102-1

联 系 人：王欣

联系电话：028-87679619

2021年10月11日

# 第二章  磋商须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请磋商的供应商方式 | 本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：340万元。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：340万元，超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体 | 不允许联合体。 |
| 5 | 本项目所属行业 | 其他未列明服务业。 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，供应商最后报价明显低于其他有效供应商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（本项目不涉及）和失信企业报价加成或者扣分 （实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业） 1.本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定专门面向中小企业采购。 2.参加采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3.按照财库【2017】141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 二、失信企业报价加成 1.对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评审，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 8 | 国家规定的优先、强制认证、强制采购范围（实质性要求） （如涉及） | 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | 磋商情况公告 | 供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 10 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不缴纳履约保证金 |
| 12 | 磋商文件咨询 | 联系人：王欣 联系电话：028-87679619 |
| 13 | 磋商过程、结 果工作咨询 | 联系人：王欣 联系电话：028-87679619 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请成交供应商凭单位介绍信到采购代理机构领取成交通知书。 联系电话：028-87679619 |
| 15 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由代理机构负责答复。 联系人：王欣 联系电话：028-87679619 |
| 16 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商过程的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商结果的质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人：王欣 联系电话：028-87679619 联系地址：四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路48号B座1102-1 邮政编码：610000 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：邛崃市财政局。 监督部门：邛崃市财政局，联系电话：028-88760252。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉》办法的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即邛崃市财政局备案。 |
| 19 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按照成本加合理利润的原则收取,由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构交纳代理服务费：24600.00元（大写：贰万肆仟陆佰圆整）。 收款单位：四川金贞楠项目管理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第一支行 账 号：5105 0141 6108 0000 4466 |
| 20 | 政采信用 担保融资 | （1）根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采[2018]123号”）。 （2）为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见“成财采[2019]17号文”和“成财采发[2020]20号文”）。具体内容成交供应商也可在领取成交通知书时咨询采购代理机构。 |
| 21 | 其他要求 | 投标供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清、承诺函等）应真实可信，严禁存在虚假（包括隐瞒）。如提供不实或虚假资料，经查实的，在评标阶段，评标委员会将否决该响应文件；已经成交的取消成交资格，给采购人造成损失的赔偿损失。并报告财政监管部门依法严肃追究法律责任。 |
| 22 | 其他 | 供应商须知附表与竞争性磋商文件其他内容不一致时，以供应商须知附表为准。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的服务采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

### 2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是 邛崃市交通运输局。

2.2本次磋商的采购代理机构是 四川金贞楠项目管理有限公司。

### 3.合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4.磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。

- 5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同供应商参加同一合同项下采购项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。（本项目不适用）

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。（本项目不适用）

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 6.联合体竞争性磋商

本项目不接受联合体参与采购活动。

- 7.磋商保证金

7.1 本项目不收取磋商保证金。

- 8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。

- 9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

## 三、磋商文件

### 10．磋商文件的构成

10.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 11. 磋商文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行澄清或者修改。

11.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起5个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人/采购代理机构需要对磋商文件进行澄清或者修改的，可以在响应文件递交截止时间前以书面形式向采购人/采购代理机构提出申请，由采购人/采购代理机构决定是否采纳供应商的申请事项。

### 12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在磋商文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取磋商文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 13.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件两部分，分册装订密封。

### 14.响应文件的语言

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 15．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

- 16. 报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

- 17.响应文件格式

17.1 供应商应执行磋商文件第八章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的磋商文件由供应商自行编写。

- 18.响应文件的编制和签署

18.1 资格性响应文件正本1份、副本2份、电子文档1份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 其他响应文件正本1份、副本2份、电子文档1份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.3 响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。

18.4响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

18.5响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.6响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

18.7响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.8响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

18.9响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

- 19.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人、采购代理机构在接收响应文件时及时处理）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人、采购代理机构将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

- 20.响应文件的递交

20.1 资格性响应文件和其他响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，采购代理机构拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

20.2 采购代理机构将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

20.3 报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

20.4 本次采购不接收邮寄的响应文件

- 21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

21.4 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

## 五、评审

### 22.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第九章的规定进行。

## 六、成交事项

### 23.确定成交供应商

采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

23.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

23.2采购人收到磋商报告及有关资料后，将在5个工作日内按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

### 24.成交结果

24.1采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，发出成交通知书并发布成交结果公告。

24.2成交供应商应当及时领取成交通知书。

24.3成家供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

### 25.成交通知书

25.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

25.3成交供应商的响应文件作为无效响应文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书，依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

## 七、合同事项

### 26.签订合同

26.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

26.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

26.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

26.5竞争性磋商文件、成交供应商提交的响应文件、磋商中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

- 27.合同分包

27.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

27.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

- 28.合同转包

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 30.履约保证金

30.1 本项目不收取履约保证金

- 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 32.合同备案

- 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向采购项目同级财政部门备案，即邛崃市财政局备案。

- 33.履行合同

33.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

- 34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2 验收结果合格的，成交供应商凭有效资料到业主处办理履约保证金（如有）的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及相关管理办法等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 八、磋商纪律要求

- 36.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在磋商过程中与采购人、采购代理机构进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

九、询问、质疑和投诉

- 37.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

- 38.本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

- 39.在本次递交磋商文件之前一周年内，供应商本次磋商中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。（本项目不适用）

- 40.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商资格条件要求

## 一、供应商资格、资质性要求

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据本项目提出的特殊资格条件：

①具有交通行政主管部门颁发的公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程综合甲级试验检测资质；同时具备省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书；

②本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

③本项目不接受联合体磋商；

④参加本项目采购活动的供应商、法定代表人前三年内不得具有行贿犯罪记录。

## 二、其他类似效力要求

1、供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、授权参加本次磋商活动的供应商代表证明材料。

注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第四章  供应商资格证明材料

一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：提供在有效期内的具有统一社会信用代码的营业执照副本复印件；(注:事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力)。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料：

（1）具备良好的商业信誉（提供承诺函）；

（2）健全的财务会计制度提供以下任何一种证明材料即可：①供应商2019或者2020年度，经审计的财务报告复印件(包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照)或内部财务报表复印件（至少包含资产负债表）；②提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；③供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2020年以来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明（事业单位和新成立公司按实际应缴纳情况提供，不能提供的应提供相关主管部门出具的证明资料）；②也可提供承诺函。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(成立不足三年的从成立之日起计算)（提供承诺函）。

6.法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函）。

二、根据本项目提出的特殊资格条件：

①具有交通行政主管部门颁发的公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程综合甲级试验检测资质；同时具备省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书（提供证明材料复印件）。

②本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。

③项目不接受联合体参加磋商（提供承诺函）。

④参加本项目政府采购活动的供应商、法定代表人前三年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函）。

三、其他类似效力要求相关证明资料

1、供应商不是“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不是中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。（提供“信用中国”网站和中国政府采购网系统查询结果截图，或提供承诺函）；

2、供应商不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商。(提供承诺函)；

3、法定代表人授权书原件(①附法定代表人身份证明文件原件；②法定代表人参与磋商时不需要提供)；

- 4、授权代理人的身份证复印件。

- 第五章  采购项目服务内容及商务和其他要求

- 项目概述

按照《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发〔2013〕321号）、《公路桥涵养护规范》和《公路隧道养护技术规范》相关规定，拟对我市辖区内公路桥梁、隧道进行定期安全检查。

## 二、服务内容及要求

## （一）服务内容

对我市辖区内公路桥梁456座（其中大桥19座、中桥82座、小桥355座）进行1次定期安全检查，隧道2座（共长1860延米）进行3年3次定期安全检查（其中2021年1次，2022年1次，2023年1次）。

2021年公路桥梁定期检查明细表

| 序号 | 桥名 | 路线名称 | 路线编号 | 桥梁编号 | 中心桩号 | 桥宽（m） | 桥长 (m) | 跨径组合 | 上部结 构型式 | 桥梁 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛崃新南河 大桥 | 上海－聂 拉木 | G318510183 | L1580 | 2599.058 | 21 | 226.29 | 11*20 | 箱形梁 | 大桥 |
| 2 | 蔡渡大桥 | 高保路 | X071510183 | L0050 | K14+682 | 9.1 | 208 | 8×25m | 预应力简支空心板 | 大桥 |
| 3 | 固驿大桥 | 邛彭路 | X072510183 | L0020 | K1+819 | 9.2 | 232 | 11×20m | 预应力空心板简支梁 | 大桥 |
| 4 | 新回龙大桥 | 邛彭路 | X072510183 | L0060 | K17+243 | 9.6 | 120 | 20m+3×25m+20m | 预应力空心板简支梁 | 大桥 |
| 5 | 赵口大桥 | 邛彭路 | X072510184 | L0070 | K20+028 | 8.4 | 93 | 1×50m | 空腹式圬工拱桥 | 大桥 |
| 6 | 西河大桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0010 |  |  |  | 改建 |  | 大桥 |
| 7 | 水口大桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0120 | K19+500 | 9.5 | 120 | 4×25m | 简支空心板桥 | 大桥 |
| 8 | 桃花大桥(火井镇) | 邛芦路 绕场路 | X073510183 | L0010 | K30+353 | 9 | 148 | 7×20m | 预应力砼小箱梁 | 大桥 |
| 9 | 文井江大桥(火井镇) | 邛芦路 绕场路 | X073510183 | L0020 | K31+575 | 9 | 108 | 5×20m | 预应力砼 小箱梁 | 大桥 |
| 10 | 仁和大桥 | 羊仁公路 | Y293510183 | L0010 | K8+060 | 8.9 | 200 | 12×15m | 空心板 | 大桥 |
| 11 | 三河大桥 | 和民路 | Y063510183 | L0010 | K0+179 | 6.5 | 130 | 12×10m | 箱形梁 | 大桥 |
| 12 | 斜江河大桥 | 成新蒲 快速路 | Y303510183 | L0010 | K33+219 | 35 | 248 | 8×30m | 箱形梁 | 大桥 |
| 13 | 南河大桥 | 成新蒲 快速路 | Y303510183 | L0020 | K38+889 | 35 | 248 | 8×30m | 箱形梁 | 大桥 |
| 14 | 冉义大桥 | 园林路 | Y075510183 | L0030 | K4+293 | 8 | 240 | 11×20m | T梁 | 大桥 |
| 15 | 桑园大桥 | 桑茶石路 | Y008510183 | L0010 | K0+300 | 9.95 | 196 | 9×20m | 预应力 空心板 | 大桥 |
| 16 | 筒车街大桥 | 夹名路 | Y302510183 | L0010 | K1+172 | 19.9 | 86 | 4×20m | 预应力 简支箱梁 | 大桥 |
| 17 | 川西旧线 宝林大桥 | 川西旧线 | C471510183 | L0010 | K0+900 | 9 | 180 | 8×20m | 连续 T梁 | 大桥 |
| 18 | 两河大桥 | 两河村3组2 | CX86510183 | L0010 | K0+766 | 7 | 190 | 12×15m | 箱形梁 | 大桥 |
| 19 | 羊纵四线大桥 | 羊纵四线 | CF02510183 | L0010 | K3+450 | 18 | 260 | 11×20m | T梁 | 大桥 |
| 20 | G318无名桥2 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L0020 | 2587.15 | 30 | 40 | 1*40 | 箱形梁 | 中桥 |
| 21 | 无名桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L0010 | 2588.228 | 30 | 20 | 1*20 | 箱形梁 | 中桥 |
| 22 | 青石桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0020 | K1+200 | 17.5 | 33 | 1×20m | 实腹式圬工拱桥+混凝土拱桥 | 中桥 |
| 23 | 皂角庙桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0060 | K5+900 | 8.2 | 29 | 1×20m | 实腹式混凝土拱桥 | 中桥 |
| 24 | 松安桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0070 | K7+000 | 8.2 | 33 | 1×20m | 实腹式圬工拱桥 | 中桥 |
| 25 | 沙坪子桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0080 | K8+300 | 8.4 | 32 | 1×20m | 实腹式圬工拱桥 | 中桥 |
| 26 | 马湖大桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0100 | K10+900 | 12.5 | 96.5 | 4×20+13m | 预应力砼箱梁及空心板桥 | 中桥 |
| 27 | 火井桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0170 | K29+700 | 7.8 | 58 | 2×20m | 空腹式 圬工拱桥 | 中桥 |
| 28 | 状元桥（团结桥） | 邛芦路 | X073510183 | L0190 | K37+131 | 6.6 | 69 | 3×15m | 实腹式 圬工拱桥 | 中桥 |
| 29 | 高何桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0220 | K41+500 | 8.5 | 65 | 3×15m | 实腹式 圬工拱桥 | 中桥 |
| 30 | 苗溪桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0260 | K48+600 | 9.2 | 32 | 1×20m | 预应力 小箱梁 | 中桥 |
| 31 | 付溪沟中桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0270 | K50+927 | 9.6 | 59 | 3×16m | 预应力 小箱梁 | 中桥 |
| 32 | 镇西山中桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0280 | K51+956 | 9 | 66 | 3×20m | 预应力 小箱梁 | 中桥 |
| 33 | 倒中河坝中桥(火井镇) | 邛芦路绕场路 | X073510183 | L0030 | K33+060 | 9 | 110 | 5×20m | 预应力砼 小箱梁 | 中桥 |
| 34 | 岩板滩中桥 (高何镇) | 邛芦路 绕场路 | X073510183 | L0040 | K43+330 | 8.7 | 90 | 4×20m | 预应力砼 小箱梁 | 中桥 |
| 35 | 文井江中桥(高何镇) | 邛芦路 绕场路 | X073510183 | L0050 | K45+998 | 10 | 92 | 4×20m | 预应力砼 小箱梁 | 中桥 |
| 36 | 楠木溪中桥(高何镇) | 邛芦路 绕场路 | X073510183 | L0060 | K46+240 | 9.5 | 32 | 1×20m | 预应力砼 | 中桥 |
| 37 | 油玉路2号桥(洪福桥) | 油玉路 | X074510183 | L0020 | K0+900 | 7.5 | 32.74 | 2×16m | 现浇预应力砼空心板 | 中桥 |
| 38 | 王店桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0070 | K48+804 | 7.8 | 88 | 2×35m | 空腹式圬工拱桥 | 中桥 |
| 39 | 三乐桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0090 | K56+394 | 9.1 | 45 | 2×20m | 预应力简支空心板 | 中桥 |
| 40 | 天玉桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0100 | K58+310 | 9.1 | 37 | 2×16m | 预应力空心板简支梁板 | 中桥 |
| 41 | 狮子口桥 | 新蒲路 | XA06510183 | L0020 | K16+050 | 15 | 31.5 | 1×20+2×10m | 实腹式圬工拱桥>钢筋砼梁板 | 中桥 |
| 42 | 水口老桥 | 邛水路 | XN21510183 | L0050 | K19+200 | 6.8 | 77 | 3×15m | 实腹式圬工拱桥 | 中桥 |
| 43 | 飞仙桥 | 邛水路 | XN21510183 | L0060 | K20+100 | 9 | 48 | 3×13m | 实腹式圬工拱桥 | 中桥 |
| 44 | 道佐大桥 | 道火路 | XN23510183 | L0010 | K0+295 | 7.1 | 82 | 11X7,5m | 整体现浇简支梁板 | 中桥 |
| 45 | 三河大桥 | 道火路 | XN23510183 | L0020 | K13+481 | 8 | 100 | 4X20m | 腹式圬实工拱桥 | 中桥 |
| 46 | 老南桥 | 土平路 | XN25510183 | L0010 | K1+439 | 9.5 | 231.75 | 33×6.95m | 实心板简支梁桥 | 中桥 |
| 47 | 继承桥 | 土平路 | XN25510183 | L0040 |  | 7.2 | 81 | 3×20m | 实腹式圬工拱桥 | 中桥 |
| 48 | 下坝大桥 | 土平路 | XN25510183 | L0050 | K13+317 | 7.6 | 100 | 11×7.15m | 整体现浇板简支梁桥 | 中桥 |
| 49 | 陈船桥 | 邛宝路 | Y020510183 | L0010 | K0+200 | 7 | 65 | 3×20m | 箱梁 | 中桥 |
| 50 | 小南河桥 | （高上路） 泉牟路 | Y003510183 | L0010 | K0+023 | 17 | 46 | 3×13m | T梁 | 中桥 |
| 51 | 马河坝桥 | 泉牟路 | Y002510183 | L0020 | K4+927 | 8 | 50 | 5×10m | T梁 | 中桥 |
| 52 | 羊付公路中桥 | 羊仁公路 | Y293510183 | L0020 | K8+240 | 8 | 25 | 1×20m | 箱形梁 | 中桥 |
| 53 | 踏水桥 | 金马路（高埂七里村） | Y061510183 | L0010 | K0+107.5 | 8.5 | 47 | 2×20m | 预应力混凝土小箱梁 | 中桥 |
| 54 | 恺木河大桥 | 成新蒲快速路 | Y303510183 | L0030 | K30+260 | 46 | 30.5 | 2×20m | 箱形梁 | 中桥 |
| 55 | 灯塔路中桥 | 灯塔路 | Y249510183 | L0010 | K1+138 | 6 | 30 | 1×25m | 箱形梁 | 中桥 |
| 56 | 白沫江1号桥 | 平乐绕场 西线 | Y291510183 | L0010 | K0+450 | 16 | 132 | 6×20m | 空心板 | 中桥 |
| 57 | 石大路中桥 | 石大路 | Y015510183 | L0020 | K0+361 | 4.5 | 25 | 1×20m | 空心板 | 中桥 |
| 58 | 临济镇 道临路 | 消水沟大桥 | Y107510183 | L0020 | K1+135 | 10 | 87 | 3×25m | 小箱梁 | 中桥 |
| 59 | 鱼坝桥 | 任中路 | Y196510183 | L0020 | K2+421 | 4 | 38 | 4×8m | 整体现浇板 | 中桥 |
| 60 | 鼓儿山中桥 | 夹关绕场路 | Y302510183 | L0010 | K2+340 | 10 | 50 | 2×20m | 简支空心板 | 中桥 |
| 61 | 千子坎 中桥1号 | 夹关绕场路 | Y302510183 | L0020 | K3+440 | 10 | 70 | 3×20m | 简支空心板 | 中桥 |
| 62 | 千子坎 中桥2号 | 夹关绕场路 | Y302510183 | L0040 | K4+596 | 10 | 70 | 3×20m | 简支空心板 | 中桥 |
| 63 | 大同镇(原水口镇绕场路) | 1号桥 |  | L0010 | K0+300 | 11 | 52 | 2×20m | 空心板 | 中桥 |
| 64 | 大同镇(原水口镇水金路) | 合江中桥 | Y147510183 | L0010 | K2+920 | 7.5 | 67 | 3×20m | 空心板 | 中桥 |
| 65 | 大同镇(原水口镇水金路) | 金山村中桥 | Y147510183 | L0020 | K6+346 | 7.5 | 48 | 2×20m | 空心板 | 中桥 |
| 66 | 大同镇(原水口镇水金路) | 苏家河桥 | Y147510183 | L0030 | K9+694 | 7.5 | 32 | 1×20m | 空心板 | 中桥 |
| 67 | 玉皇桥 | 玉雷路 | Y182510183 | L0010 | K0+039 | 6 | 42 | 2×15m | 板拱 | 中桥 |
| 68 | 万民桥 | 马岩路 | Y157510183 | L0010 | K0+052 | 4 | 50 | 7×8m | 空心板 | 中桥 |
| 69 | 大治桥 | 邓庙路 | Y154510183 | L0010 | K0+142 | 6.5 | 84 | 3×20m | 板拱 | 中桥 |
| 70 | 战斗桥 | 火南路 | Y017510183 | L0020 | K4+984 | 6.5 | 45 | 1×25m | 板拱 | 中桥 |
| 71 | 火南路胜利桥（龙虎桥） | 火南路 | Y017510183 | L0010 | K1+44 | 6.5 | 35 | 1×25m | 板拱 | 中桥 |
| 72 | 文笔山村十组路元兴桥 | 文笔山村十组路 | C852510183 | L0010 | K0+048 | 5 | 60 | 12×4.5m | 整体现浇板 | 中桥 |
| 73 | 汪坝桥 | 唐沟-汪坝 | CA77510183 | L0010 | K1+189 | 3.5 | 40 | 8×4m | 空心板梁 | 中桥 |
| 74 | 平远桥 | 梁山村5组路 | C02T510183 | L0011 | K0+064 | 3 | 55 | 10×5m | 空心板梁 | 中桥 |
| 75 | 白象村10组路河嘴桥 | 白象村10组路 | C21T510183 | L0010 | K0+056 | 3 | 44 | 10×4m | 空心板梁 | 中桥 |
| 76 | 红颜坝桥 | 龙门口电站路 | Ck03510183 | L0010 | K0+102 | 3 | 70 | 13×5m | 空心板梁 | 中桥 |
| 77 | 老前高路 谢水碾桥 | 老前高路 | CC07510183 | L0010 | K1+282 | 10 | 28 | 1×20m | T梁 | 中桥 |
| 78 | 迎祥5组中桥 | 迎祥5组 | CX35510183 | L0010 | K0+380 | 5 | 25 | 1×20m | 空心板梁 | 中桥 |
| 79 | 高埂镇七里村 | 熊河坝踏水桥 | C924510183 | L0010 | K1+100 | 5.5 | 45.9 | 2×20m | 小箱梁 | 中桥 |
| 80 | 医光路高桥社区新桥 | 医光路 | Cf48510183 | L0010 | K0+238 | 12 | 25 | 1×20m | 整体现浇 板 | 中桥 |
| 81 | 中安村六组东河路平桥 | 东河路平桥 | CK15510183 | L0010 | K0+020 | 8.5 | 30.86 | 1×30m | 小箱梁 | 中桥 |
| 82 | 联合村10组东河路平桥 | 东河路平桥 | C19A510183 | L0010 | K0+23.55 | 8.5 | 33.96 | 1×30m | 小箱梁 | 中桥 |
| 83 | 联合村12组东河路平桥 | 东河路平桥 | C21A510183 | L0010 | K0+22.00 | 8.5 | 37.06 | 1×30m | 小箱梁 | 中桥 |
| 84 | 中安村5组东河路平桥 | 东河路平桥 | C11A510183 | L0010 | K0+24.00 | 8.5 | 37.06 | 1×30m | 小箱梁 | 中桥 |
| 85 | 中安村2组东河路平桥 | 东河路平桥 | CK14510183 | L0010 | K0+19.72 | 8.5 | 30.6 | 1×30m | 小箱梁 | 中桥 |
| 86 | 彩虹桥 | 高埂镇光明路 | C039510183 | L0010 | K0+039.7 | 8 | 37.06 | 2×15m | 现浇钢筋砼空心板 | 中桥 |
| 87 | 大佛桥 | 金华路 | CF15510183 | L0010 | K0+040 | 4.5 | 80 | 9×8m | 空心板梁 | 中桥 |
| 88 | 五岗路吴岗桥 | 五岗路 | C462510183 | L0010 | K0+717 | 4 | 56 | 5×9m | 整体现浇板 | 中桥 |
| 89 | 群力桥 | 王店社区4组 | C03G510183 | L0010 | K0+035 | 7.5 | 85.98 | 4×20m | 小箱梁 | 中桥 |
| 90 | 踏水桥 | 王家村12组 | C412510183 | L0010 | K0+037 | 5.5 | 63,95 | 3×20m | 空心板 | 中桥 |
| 91 | 新安路万善桥 | 新安路 | C381510183 | L0010 | K0+997 | 4 | 42 | 6×7m | 整体现浇板 | 中桥 |
| 92 | 夜合村桥 | 夜合村路 | C382510183 | L0010 | K0+037 | 7.5 | 69.02 | 1×8m+3X16+1X10m | 空心板 | 中桥 |
| 93 | 堰滩村3组道路万福桥 | 堰滩村3组道路 | C35W510183 | L0010 | K0+025 | 3.5 | 34 | 8×4m | 空心板梁 | 中桥 |
| 94 | 堰滩村2组路黄鹤桥 | 堰滩村2组道路 | C36W510183 | L0010 | K0+077 | 4 | 40 | 12×3m | 空心板梁 | 中桥 |
| 95 | 对基沱桥 | 马岩村9组道路 | CU65510183 | L0010 | K0+062 | 3.55 | 45.6 | 12×3.8m | 砼梁板 | 中桥 |
| 96 | 渡心桥 | 堰坪六组路 | CA93510183 | L0010 | K0+042 | 4 | 30 | 1×20m | 其他拱桥 | 中桥 |
| 97 | 闵石桥 | 马岩村6组路 | C13W510183 | L0010 | K0+039.00 | 5.5 | 68 | 3×20m | 预应力砼简支空心板 | 中桥 |
| 98 | 洪福桥 | 天池村路 | CU66510183 | L0010 | K0+500 | 5.5 | 25 | 2×10m | 空心板 | 中桥 |
| 99 | 民主桥 | 南宝山镇 | CU65510183 | L0010 | K0+069 | 5 | 53 | 6×8m | 整体现浇板 | 中桥 |
| 100 | 授生桥 | 马岩村3组 | C14W510183 | L0010 | K0+042 | 7.5 | 88.5 | 4×20m | 预应力砼简支空心板 | 中桥 |
| 101 | 五通桥 | 孔明乡茶兰套种示范基地3号路 | CE37510183 | L0010 | K0+093 | 4 | 48 | 7×6m | 空心板梁 | 中桥 |
| 102 | 天官桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L1550 | 2592.866 | 20 | 17.3 | 1*10 | 整体现浇板 | 小桥 |
| 103 | 八米桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L1560 | 2593.619 | 20 | 8 | 1*8 | 整体现浇板 | 小桥 |
| 104 | 五板桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L1570 | 2594.206 | 20 | 26.4 | 1*16 | 整体现浇板 | 小桥 |
| 105 | 土地坡桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L1590 | 2600.691 | 17 | 41.5 | 2*13 | 整体现浇板 | 小桥 |
| 106 | 中桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 | L1600 | 2604.762 | 17 | 41.5 | 2*13 | 整体现浇板 | 小桥 |
| 107 | 卧龙桥 | 上海－聂拉木 | G318510183 |  |  |  |  |  |  | 小桥 |
| 108 | 正墩子 大桥 | 高保路 | X071510183 | L0010 | K1+203 | 9.9 | 13.6 | 2×6.8m | 钢筋混凝土梁板 | 小桥 |
| 109 | 高埂新桥 | 高保路 | X071510183 | L0020 | K2+281 | 8.6 | 22 | 2×8m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 110 | 拱拱桥 | 高保路 | X071510183 | L0030 | K2+855 | 8.2 | 7.2 | 1X5.3m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 111 | 牟礼一号桥 | 高保路 | X071510183 | L0040 | K4+701 | 9.9 | 13.6 | 2×6.8m | 钢筋混凝土梁板 | 小桥 |
| 112 | 春泉桥 | 邛彭路 | X072510183 | L0010 | K1+150 | 9.5 | 17.1 | 2×8m | 整体现浇简支梁板 | 小桥 |
| 113 | 马水碾桥 | 邛彭路 | X072510183 | L0030 | K5+356 | 8.5 | 14 | 2×5m | 整体现浇板简支梁板 | 小桥 |
| 114 | 牟礼桥 | 邛彭路 | X072510183 | L0040 | K11+579 | 8.45 | 22 | 1X20m | 整体现浇板简支梁板 | 小桥 |
| 115 | 汪水碾桥 | 邛彭路 | X072510183 | L0050 | K11+579 | 8.45 | 22 | 1×20m | 板拱 | 小桥 |
| 116 | 白鹤桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0030 | K2+800 |  |  | 改建 |  | 小桥 |
| 117 | 彭沟口桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0040 | K5+500 | 8 | 12 | 1×8m | 钢筋混凝土 梁板 | 小桥 |
| 118 | 螺丝洞桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0050 | K5+800 | 7.5 | 15 | 1×8m | 整体现浇板梁 | 小桥 |
| 119 | 钓鱼台桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0090 | K9+800 | 7.5 | 12 | 1×6m | 钢筋砼箱涵 | 小桥 |
| 120 | 电厂沟桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0110 | K21+100 | 9.4 | 16 | 2×6m | 钢筋混凝土整体现浇板 | 小桥 |
| 121 | 金凤桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0130 | K21+100 | 9 | 7 | 1×5m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 122 | 乱石村桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0140 | K23+410 | 9 | 9 | 1×5m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 123 | 观音阁桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0180 | K32+100 | 8 | 9 | 1×5.8m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 124 | 沙嘴桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0210 | K39+300 | 8 | 18.5 | 1×9m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 125 | 高兴粗桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0230 | K44+850 | 8 | 25 | 1×20m | 空心板梁 | 小桥 |
| 126 | 横溪沟桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0250 | K47+100 | 7 | 17 | 2×4.15m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 127 | 镇西山小桥 | 邛芦路 | X073510183 | L0290 | K52+058 | 9 | 66 | 1×20m | 预应力小箱梁 | 小桥 |
| 128 | 油玉路1号桥(桃花桥) | 油玉路 | X074510183 | L0010 | K0+500 | 9.55 | 35 | 4×8+3m | 整体现浇板简支梁板 | 小桥 |
| 129 | 油玉路3号桥 | 油玉路 | X074510183 | L0030 | K+ | 5.3 | 6.7 | 1×2m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 130 | 油玉路4号桥 | 油玉路 | X074510183 | L0040 | K+ | 5.5 | 6.3 | 1×2m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 131 | 群力桥 | 雅太线 | X173510183 | L0010 | K1+938 | 8 | 16 | 2×5m | 板拱 | 小桥 |
| 132 | 雅夹路红 军桥 | 雅太线 | X173510183 | L0020 | K6+823 | 7 | 22 | 2×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 133 | 雅夹路三号桥 | 雅太线 | X173510183 | L0030 | K7+397 | 5.8 | 11 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 134 | 雅夹路一号桥（雅 夹路四号 桥） | 雅太线 | X173510183 | L0040 | K11+446 | 6.1 | 20 | 1×11m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 135 | 雅夹路二号桥 | 雅太线 | X173510183 | L0050 | K11+947 | 5.9 | 12 | 1×6m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 136 | 胜利桥 | 雅太线 | X173510183 | L0060 | K+ | 6 | 11 | 1×4m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 137 | 卧龙拱桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0010 | K29+257 | 8.4 | 16 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 138 | 石头桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0020 | K34+676 | 19.42 | 34 | 2×14m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 139 | 倒石桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0030 | K39+549 | 8.4 | 12 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 140 | 高石桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0040 | K42+545 | 9 | 12 | 1×6m | 实心板简支梁桥 | 小桥 |
| 141 | 汪沟桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0050 | K44+732 | 8.4 | 12 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 142 | 汪沟2#桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0060 | K+ | 8.4 | 12 | 1×5m | 实腹式圬工 拱桥 | 小桥 |
| 143 | 桥炉子桥 | 寿高路 | XA05510183 | L0080 | K49+500 | 9.7 | 13 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 144 | 梁沟桥 | 新蒲路 | XA06510183 | L0010 | K14+474 | 18 | 11.4 | 1×6.8m | 实腹式圬工拱桥>实心板梁 | 小桥 |
| 145 | 刘码头桥 | 新蒲路 | XA06510183 | L0030 | K18+500 | 18 | 22 | 1×13m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 146 | 老回龙大桥 | 蒲回路 | XA25510183 | L0010 | K0+114 |  |  | 改建 |  | 小桥 |
| 147 | 朱大石桥 | 蒲回路 | XA25510183 | L0020 | K1+800 | 8.2 | 12.3 | 1×6m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 148 | 反修桥 | 邛水路 | XN21510183 | L0010 | K2+00 | 10.1 | 19 | 1×12m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 149 | 韩石桥 | 邛水路 | XN21510183 | L0020 | K2+244 | 6.8 | 13 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 150 | 周沟桥 | 邛水路 | XN21510183 | L0030 | K14+316 | 6.6 | 14 | 1×5m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 151 | 同济桥 | 邛水路 | XN21510183 | L0040 | K15+783 | 9 | 30 | 4×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 152 | 刘纸厂桥 | 羊付路 | XN22510183 | L0010 |  | 7.5 | 8 | 老桥1X3.8加宽段1X4.9 | 实腹式圬工拱桥+整体现浇板 | 小桥 |
| 153 | 十米板桥 | 羊付路 | XN22510183 | L0020 | K11+873 | 8 | 10 | 1X6 | 实腹式圬工拱桥+空心板 | 小桥 |
| 154 | 羊付路小桥 | 羊付路 | XN22510183 | L0030 | K13+873 | 7.3 | 11 | 1X6 | 腹式圬实工拱桥 | 小桥 |
| 155 | 道火路1#桥 | 道火路 | XN23510183 | L0020 | K+ | 5.2 | 9 | 1X5m | 实腹式圬实工拱桥 | 小桥 |
| 156 | 道火路2#桥 | 道火路 | XN23510183 | L0020 | K+ | 5 | 8 | 1X2.1m | 实腹式圬实工拱桥 | 小桥 |
| 157 | 道火路3#桥 | 道火路 | XN23510183 | L0010 | K+ | 4.8 | 10.3 | 2X2.2m | 整体现浇连续梁 | 小桥 |
| 158 | 道火路4#桥 | 道火路 | XN23510183 | L0020 | K+ | 7.6 | 25 | 1X16m | 实腹式圬实工拱桥 | 小桥 |
| 159 | 道火路5#桥 | 道火路 | XN23510183 | L0010 | K+ | 5.6 | 20 | 3X6m | 整体现浇简支梁板 | 小桥 |
| 160 | 道火路6#桥 | 道火路 | XN23510183 | L0020 | K+ | 6.4 | 12.5 | 1X9m | 实腹式圬实工拱桥 | 小桥 |
| 161 | 银杏小桥(二十米桥) | 道火路 | XN23510183 | L0020 | K+ | 7.6 | 20 | 2X8m | 整体现浇简支梁板 | 小桥 |
| 162 | 黄碾桥 | 马下路 | XN24510183 | L0010 | K1+484 | 5 | 22 | 3×7m | 整体现浇梁板 | 小桥 |
| 163 | 石河子桥 | 土平路 | XN25510183 | L0020 |  | 7.2 | 18 | 1×8m | 实腹式圬实工拱桥 | 小桥 |
| 164 | 单孔石拱桥 | 土平路 | XN25510183 | L0030 | K12+069 | 6.6 | 10 | 1×7.2m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 165 | 张碾桥 | 土平路 | XN25510183 | L0060 |  | 6.5 | 40 | 2×13m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 166 | 桥楼子桥 | 土平路 | XN25510183 | L0070 |  | 6 | 7 | 1×3.1m | 实腹式圬工拱桥 | 小桥 |
| 167 | 天台山1#桥 (镜湖桥) | 天台山路 | XN26510183 | L0010 |  | 6 | 56 | 5×4m | 钢筋混凝土梁板 | 小桥 |
| 168 | 天台山 2#桥(雷音桥) | 天台山路 | XN26510183 | L0020 | K18+308 | 6 | 40 | 4×4m | 钢筋混凝土梁板 | 小桥 |
| 169 | 天台山3#桥（金龙桥） | 天台山路 | XN26510183 | L0030 |  | 6.3 | 47 | 6×4m | 钢筋混凝土梁板 | 小桥 |
| 170 | 喻文路 无名桥 | 喻文路 | Y025510183 | L0010 | K2+100 | 3.5 | 15 | 2×5m | 空心板 | 小桥 |
| 171 | 西江路 无名桥 | 西江路 | Y026510183 | L0010 | K4+483 | 8 | 7 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 172 | 赵福路桥 | 班华路 | Y027510183 | L0010 | K2+541 | 3.5 | 8 | 1×6m | 空心板 | 小桥 |
| 173 | 保胜桥 | 柏保路 | Y031510183 | L0010 | K0+021 | 3 | 20 | 3×5m | 板拱 | 小桥 |
| 174 | 柏保路 无名桥 | 柏保路 | Y031510183 | L0020 | K1+818 | 3 | 17 | 3×5m | 空心板 | 小桥 |
| 175 | 邛君路2#桥 | 邛君路 | Y007510183 | L0010 | K1+887 | 7.5 | 10.82 | 1×10m | 砼实心板 | 小桥 |
| 176 | 邛君路桥 | 邛君路 | Y007510183 | L0020 | K3+400 | 3 | 7 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 177 | 石燕二桥 | 白水路 | Y010510183 | L0010 | K2+132 | 6 | 10 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 178 | 流水碾桥 | 瓦山路 | Y271510183 | L0010 | K1+063 | 5.5 | 10.82 | 1×10m | 砼实心板 | 小桥 |
| 179 | 黄水桥 | 拱高路 | Y006510183 | L0020 | K1+684 | 7 | 10 | 1×8m | 空心板 | 小桥 |
| 180 | 阴石桥 | 拱高路 | Y006510183 | L0030 | K2+391 | 5 | 7 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 181 | 关山边桥 | 拱高路 | Y006510183 | L0040 | K3+300 | 7.5 | 14 | 1×8m | 空心板 | 小桥 |
| 182 | 泉水河桥 | 拱高路 | Y006510183 | L0050 | K7+656 | 5.5 | 7 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 183 | 李水碾桥 | 东方路青华村14组 | Y227510183 | L0010 | K0+105.5 | 8 | 12 | 2×6m | 钢筋砼板 | 小桥 |
| 184 | 金凤路临江桥 | 金凤路 | Y261510183 | L0010 | K0+015 | 3 | 12 | 3×5m | 空心板 | 小桥 |
| 185 | 蒲江桥 | 南西路 | Y012510183 | L0010 | K1+100 | 4 | 28 | 6×4m | 空心板 | 小桥 |
| 186 | 南新路无名桥 | 南新路 | Y035510183 | L0010 | K1+400 | 4 | 11 | 3×3m | 空心板 | 小桥 |
| 187 | 南顺路无名桥 | 南顺路 | Y036510183 | L0010 | K0+011 | 5 | 15 | 2×5m | 板拱 | 小桥 |
| 188 | 连山路小桥 | 连山路 | Y278510183 | L0010 | K0+351 | 3.5 | 6 | 1×4m | 空心板 | 小桥 |
| 189 | 小桥（马河坎小桥） | 泉牟路 | Y002510183 | L0010 | K2+251 | 6 | 7 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 190 | 永高路小桥 | 永高路 | Y066510183 | L0010 | K0+610 | 3.5 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 191 | 陈河一号桥 | 和中路(和平村) | Y055510183 | L0010 | K0+238 | 5 | 32 | 3×8m | 现浇板 | 小桥 |
| 192 | 高尹路小桥 | 高尹路 | Y056510183 | L0010 | K1+515 | 3 | 8 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 193 | 新场路小桥K10+540 | 新场路 | Y062510183 | L0010 | K10+540 | 3.5 | 7 | 1×4m | 板拱 | 小桥 |
| 194 | 新场路小桥K11+906 | 新场路 | Y062510183 | L0020 | K11+906 | 4 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 195 | 新场路小桥K11+969 | 新场路 | Y062510183 | L0030 | K11+969 | 3 | 7 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 196 | 凤迎路小桥K1+222 | 凤迎路（龙凤村7组） | Y064510183 | L0010 | K1+222 | 3 | 9 | 1×7.5m | 空心板 | 小桥 |
| 197 | 凤迎路小桥K2+116 | 凤迎路 | Y064510183 | L0020 | K2+116 | 3 | 10 | 1×6m | 板拱 | 小桥 |
| 198 | 凤迎路小桥K4+376 | 凤迎路 | Y064510183 | L0030 | K4+376 | 3 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 199 | 凤迎路小桥K4+524 | 凤迎路（龙凤村13组） | Y064510183 | L0040 | K4+524 | 3 | 6 | 1×4m | 空心板 | 小桥 |
| 200 | 曹店村小桥 | 曹店村 | Y099510183 | L0010 | K0+012 | 4 | 7 | 1×4m | 板拱 | 小桥 |
| 201 | 永丰路小桥 | 永丰路 | Y091510183 | L0010 | K1+285 | 4 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 202 | 玻璃厂桥 | 固新友路 | Y004510183 | L0010 | K0+192 | 6 | 11 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 203 | 黑色溪桥 | 固新友路 | Y004510183 | L0020 | K3+205 | 6 | 10 | 1×10m | 板拱 | 小桥 |
| 204 | 双孔十米桥 | 固新友路 | Y004510183 | L0030 | K6+512 | 6.5 | 16 | 2×5m | 板拱 | 小桥 |
| 205 | 红溪桥 | 固新友路 | Y004510183 | L0040 | K1+100 | 5 | 10.3 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 206 | 仁寿路小桥(贾水碾小桥) | 仁寿路 | Y038510183 | L0010 | K2+380 | 3 | 12 | 3×3m | 空心板 | 小桥 |
| 207 | 小桥 | 百花路六组 | Y039510183 | L0010 | K2+357 | 3 | 8 | 2×3m | 板梁 | 小桥 |
| 208 | 小桥 | 百花路十组 | Y039510183 | L0020 | K2+759 | 3 | 14 | 2×5m | 空心板 | 小桥 |
| 209 | 杨坝路小桥 | 杨坝路 | Y050510183 | L0010 | K1+270 | 5 | 8 | 1×6m | 空心板 | 小桥 |
| 210 | 仁寿药材基地2号路小桥 | 仁寿药材基地2号路 | Y289510183 | L0010 | K1+432 | 3 | 12 | 2×5m | 空心板 | 小桥 |
| 211 | 共团路小桥 | 共团路 | Y041510183 | L0010 | K3+213 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 212 | 虎墩路小桥 | 虎墩路 | Y263510183 | L0010 | K1+442 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 213 | 虎墩路机耕桥 | 虎墩路 | Y263510183 | L0020 | K2+418 | 3.5 | 10 | 2×5m | 空心板 | 小桥 |
| 214 | 彭石桥 | 前进粮油基地2号路 | Y290510183 | L0010 | K1+211 | 4 | 6 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 215 | 白玉路小桥 | 白玉路 （园林村） | Y078510183 | L0010 | K4+746 | 5 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 216 | 泥河路小桥 | 泥河路 （园林村） | Y080510183 | L0010 | K0+965 | 4 | 8 | 1×4m | 板拱 | 小桥 |
| 217 | 共富村小桥 | 金马路 （共富村） | Y081510183 | L0010 | K3+188 | 4 | 15 | 2×5m | 板拱 | 小桥 |
| 218 | 胜福路10米桥 | 胜福路 （火星村） | Y083510183 | L0010 | K1+116 | 4 | 18 | 1×10m | 板拱 | 小桥 |
| 219 | 白蜡路小桥 | 白蜡路 | Y084510183 | L0010 | K1+973 | 3 | 20 | 4×4m | 空心板 | 小桥 |
| 220 | 新民桥 | 新民路 | Y087510183 | L0010 | K2+807 | 4 | 16 | 2×5m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 221 | 十八米板桥 | 清明路 （石子村） | Y089510183 | L0010 | K1+956 | 4 | 10 | 1×5m | 板梁 | 小桥 |
| 222 | 园林路小桥K1+318 | 园林路 | Y075510183 | L0010 | K1+318 | 5 | 6 | 1×4m | 空心板 | 小桥 |
| 223 | 园林路小桥K3+918 | 园林路 | Y075510183 | L0020 | K3+918 | 7 | 28 | 4×6m | 空心板 | 小桥 |
| 224 | 朱大石桥 | 回五路 | Y102510183 | L0010 | K0+836 | 4 | 24 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 225 | 新河桥 | 泰中路 | Y112510183 | L0010 | K0+100 | 4 | 12 | 1×8m | 空心板 | 小桥 |
| 226 | 桑石路小桥 | 桑石路 | Y115510183 | L0010 | K2+100 | 7 | 11 | 1×9m | 空心板 | 小桥 |
| 227 | 友谊桥 | 拱高路 | Y006510183 | L0010 | K0+014 | 8 | 12 | 1×10m | 空心板 | 小桥 |
| 228 | 同心桥 | 西花路 | Y121510183 | L0010 | K2+041 | 5.5 | 22.04 | 1×16m | 钢筋混凝土空心板 | 小桥 |
| 229 | 茶新桥 | 桑茶石路 | Y008510183 | L0010 |  |  |  |  |  | 小桥 |
| 230 | 友谊桥 | 桑茶石路 | Y008510183 | L0020 |  |  |  |  |  | 小桥 |
| 231 | 龙王沟桥 | 桑茶石路 | Y008510183 | L0030 |  | 8.25 | 8.4 | 1×4.6m | 实腹式圬工拱桥+钢筋混凝土梁板 | 小桥 |
| 232 | 石里桥 | 土卧路 | Y011510183 | L0010 | K2+788 | 4.5 | 8 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 233 | 关保一路小桥 | 关保一路 | Y296510183 | L0010 | K1+638 | 3 | 12 | 3×3m | 空心板 | 小桥 |
| 234 | 白沫江2号桥 | 平乐绕场 过境线 | Y291510183 | L0020 | K1+452 | 16 | 132 | 6×20m | 空心板 | 小桥 |
| 235 | 五绵山支渠(杨本铭桥) | 临甘路 | Y216510183 | L0010 | K2+040 | 5.5 | 13 | 1×8m | 空心板 | 小桥 |
| 236 | 杨庙路小桥 | 杨庙路 | Y220510183 | L0010 | K0+670 | 3 | 10 | 1×7m | 空心板 | 小桥 |
| 237 | 丹凤路临济段小桥 | 丹凤路临济段 | Y222510183 | L0010 | K3+224 | 3 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 238 | 郑范路小桥 | 郑范路 | Y223510183 | L0010 | K5+864 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 239 | 石大路小桥 | 石大路 | Y015510183 | L0010 | K0+238 | 4.5 | 14 | 2×5m | 空心板 | 小桥 |
| 240 | 临济镇 郑航村 | 提灌桥 | Y015510183 | L0010 | K3+500 | 7.5 | 22 | 1×16m | 空心板 | 小桥 |
| 241 | 临济镇 牛临路 | 牛临夹桥 | Y045510183 | L0010 | K6+700 | 8.5 | 13 | 1×6m | 空心板 | 小桥 |
| 242 | 临济镇 道临路 | 1号小桥 | Y107510183 | L0010 | K0+400 | 10 | 18 | 1×13m | 小箱梁 | 小桥 |
| 243 | 夹关大桥 | 夹名路 | Y016510183 | L0010 | K0+031 | 7 | 36 | 1×16m | 板拱 | 小桥 |
| 244 | 任中路小桥 | 任中路 | Y196510183 | L0010 | K0+724 | 3 | 10 | 1×8m | 板拱 | 小桥 |
| 245 | 湾滩小桥 | 夹关绕场路 | Y302510183 | L0030 | K3+715 | 10 | 18 | 1×13m | 简支空心板 | 小桥 |
| 246 | 白红路小桥K1+379 | 白红路 | Y256510183 | L0010 | K1+379 | 3.5 | 13 | 1×10m | 板拱 | 小桥 |
| 247 | 白红路小桥K3+991 | 白红路 | Y256510183 | L0020 | K3+991 | 3 | 10 | 1×8m | 空心板 | 小桥 |
| 248 | 金邵路小桥 | 金邵路 | Y258510183 | L0010 | K1+717 | 4 | 14 | 2×5m | 空心板 | 小桥 |
| 249 | 龙对嘴桥 | 河沟路 | Y277510183 | L0010 | K2+420 | 4 | 10 | 1×8m | 板拱 | 小桥 |
| 250 | 陈塘路小桥 | 陈塘路 | Y127510183 | L0010 | K0+003 | 3 | 6 | 1×4m | 空心板 | 小桥 |
| 251 | 羊古路小桥 | 羊古路 | Y128510183 | L0010 | K5+232 | 3.5 | 7 | 1×5m | 空心板 | 小桥 |
| 252 | 建干路1#小桥 | 建-干路 | Y131510183 | L0010 | K0+020 | 4 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 253 | 建干路2#小桥 | 建-干路 | Y131510183 | L0020 | K0+605 | 3.5 | 8 | 2×3m | 空心板 | 小桥 |
| 254 | 盐水路小桥K0+531 | 盐水路 | Y133510183 | L0010 | K0+531 | 3.5 | 8 | 2×3m | 板拱 | 小桥 |
| 255 | 盐水路小桥K3+674 | 盐水路 （古景路） | Y133510183 | L0020 | K3+674 | 3.5 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 256 | 靖口路小桥 | 靖口路 | Y173510183 | L0010 | K0+041 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板 | 小桥 |
| 257 | 王家路小桥 | 王家路 | Y180510183 | L0010 | K0+109 | 4 | 24 | 4×5m | 空心板 | 小桥 |
| 258 | 小学桥 | 三凤路 | Y186510183 | L0020 | K0+006.500 | 8 | 12 | 2×6m | 现浇钢筋砼板 | 小桥 |
| 259 | 小桥（红军桥） | 太龙路 | Y187510183 | L0010 | K0+058 | 3.5 | 25 | 2×11m | 空心板 | 小桥 |
| 260 | 小桥（龙脑河桥） | 太龙路 | Y187510183 | L0020 | K5+004 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板 | 小桥 |
| 261 | 无名桥 （川王桥） | 川王路 | Y153510183 | L0010 | K1+197 | 4 | 12 | —— | 板拱 | 小桥 |
| 262 | 九龙桥 | 火南路 | Y017510183 | L0040 | K6+281 | 7 | 18 | 1×10m | 空心板 | 小桥 |
| 263 | 团结桥 | 火南路 | Y017510183 | L0030 | K6+121 | 7 | 18 | 1×15m | 空心板 | 小桥 |
| 264 | 喻坎村1组道路无名桥 | 喻坎村1组道路 | C19X510183 | L0010 | K0+425 | 3 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 265 | 红旗村2-5组道路无名桥 | 红旗村2-5组道路 | C24X510183 | L0010 | K0+219 | 3 | 17 | 3×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 266 | 柏保四叉无名桥 | 柏保四叉 | C837510183 | L0010 | K0+013 | 3 | 17 | 3×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 267 | 葫芦路二叉1号桥(元兴大桥) | 葫芦路二叉 | C852510183 | L0020 | K0+225 | 5.5 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 268 | 葫芦路二叉2号桥 | 葫芦路二叉 | C852510183 | L0030 | K0+491 | 5.5 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 269 | 临邛镇旅游环线1号路无名桥 | 临邛镇旅游环线1号路 | CE48510183 | L0010 | K0+108 | 4 | 10 | 1×7m | 板拱 | 小桥 |
| 270 | 八堰陀桥 | 临邛粮油基地2号路 | CE54510183 | L0010 | K0+649 | 4 | 22 | 2×8m | T梁 | 小桥 |
| 271 | 乐善桥 | 临邛粮油基地7号路 | CE59510183 | L0010 | K0+269 | 4 | 24 | 3×6m | T梁 | 小桥 |
| 272 | 红龙路无名桥 | 红旗村1组组道 （红龙路） | CP34510183 | L0010 | K1+146 | 2.5 | 12 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 273 | 喻文路1叉无名桥 | 喻文路1叉 | C844510183 | L0010 | K0+338 | 6.5 | 7 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 274 | 原前进镇马桥 村14组马燕路 | 拱拱桥(原 四眼桥) | CF29510183 | L0010 | K3+231 | 5.5 | 15 | 1×10m | 空心板梁 | 小桥 |
| 275 | 三一村三路石桥 | 三一村三路 | C257510183 | L0010 | K0+549 | 3.5 | 8 | 2×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 276 | 棠子沟村11组道路无名桥 （8组川村桥） | 棠子沟村11组道路（8组） | C49Y510183 | L0010 | K2+300 | 4 | 14 | 2×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 277 | 棠子沟村11组道路棠子沟桥 （8组弯滩桥） | 棠子沟村11组道路（8组） | C49Y510183 | L0010 | K2+100 | 4 | 20 | 3×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 278 | 棠子沟村11组无名2号桥 (原翻水桥) | 文君街道办棠子沟村11组道路 | C49Y510183 | L0010 | K3+205 | 8.5 | 16.84 | 1×16m | 空心板梁 | 小桥 |
| 279 | 棠子沟村6组道路无名桥1号桥 （原反水桥） | 文君街道办棠子沟村4-8组道路 | C58Y510183 | L0010 | K0+416 | 5.5 | 25.98 | 1×20m | 预应力空心梁 | 小桥 |
| 280 | 黄土路小桥 | 黄土路 | C614510183 | L0010 | K1+100 | 3.5 | 15 | 2×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 281 | 南顺路-原新汪村1号桥 | 南顺路-原新汪村 | C737510183 | L0010 | K0+500 | 3 | 11 | 3×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 282 | 南靠一叉彭石桥 | 南靠一叉 | C743510183 | L0010 | K0+191 | 3 | 28 | 5×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 283 | 红岩路徐水碾桥 | 红岩路 | Cf36510183 | L0010 | K0+200 | 4 | 10 | 1×5m | 整体现浇 板 | 小桥 |
| 284 | 宝林中学桥 |  |  | L0010 | K0+120 | 8.5 | 19 | 1×13m | 空心板梁 | 小桥 |
| 285 | 天生桥 | 永兴社区天生桥路 | C01v510183 | L0010 | K0+436 | 3 | 8 | 2×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 286 | 中华村1-7组路正龙桥 | 中华村1-7组路 | C39V510183 | L0010 | K0+007 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 287 | 陶坝村小桥 | 陶坝村11组路 | C12V510183 | L0010 | K0+332 | 3 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 288 | 陈院村6组路小桥 | 陈院村6组路 | C75V510183 | L0010 | K0+017 | 3 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 289 | 古坪村10组路小桥 | 古坪村10组路 | C90V510183 | L0010 | K0+140 | 3.5 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 290 | 美乐路小桥 | 美乐路 | C91V510183 | L0010 | K0+004 | 3.5 | 9 | 1×7m | 板拱 | 小桥 |
| 291 | 徐山路小桥 | 徐山路 | C95V510183 | L0010 | K0+041 | 3 | 7 | —— | 空心板梁 | 小桥 |
| 292 | 合江村14组2号桥K0+305 | 合江14组路 | C30T510183 | L0020 | K0+305 | 4 | 7 | 1×4m | 板拱 | 小桥 |
| 293 | 合江村16组路小桥 | 合江村16组路 | C30T510183 | L0010 | K0+044 | 4 | 25 | 2×5m | 板拱 | 小桥 |
| 294 | 合江村14组路1号桥K1+038 | 合江14组路 | C29T510183 | L0010 | K1+038 | 4 | 5 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 295 | 安子路黄泥村桥 | 安子路 | C317510183 | L0010 | K0+028 | 4 | 10 | 1×7m | 板拱 | 小桥 |
| 296 | 陈沟路镇江桥 | 陈沟路 | C318510183 | L0010 | K1+251 | 3.5 | 35 | 6×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 297 | 殷石桥 | 陈沟村路 | C318510183 | L0020 | K2+500 | 7.5 | 32 | 1×25m | 预应力砼简支空心板 | 小桥 |
| 298 | 李桅路小桥 | 李桅路 | C31T510183 | L0010 | K0+030 | 3.5 | 10 | 2×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 299 | 集三路小桥 | 集三路 | C324510183 | L0010 | K0+262 | 5 | 20 | 2×4m | 板拱 | 小桥 |
| 300 | 三溪口大桥 | 白象路 | C334510183 | L0010 | K0+084 |  |  |  |  | 小桥 |
| 301 | 李桅一路小桥（金银桥） | 李桅一路 | C346510183 | L0010 | K0+124 | 5 | 21 | 4×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 302 | 李桅村5组路小桥 | 李桅村5组 | C40T510183 | L0010 | K0+031 | 4 | 10 | 2×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 303 | 石尊村7组路小桥 | 石尊村7组路 | C48T510183 | L0010 | K0+005 | 4 | 6 | 1×4m | 板拱 | 小桥 |
| 304 | 金山村村道二道河桥 | 金山村村道 | Cf56510183 | L0010 | K1+332 | 6 | 8 | 2×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 305 | 湾场上路小桥（李桅村4组小桥） | 湾场上路（李桅村4组） | CT42510183 | L0010 | K0+084 | 4 | 10 | 2×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 306 | 张坝9组小桥 | 张坝9组 | C04Z510183 | L0010 | K0+134 | 3 | 5 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 307 | 成山路小桥 | 成山路 | C195510183 | L0010 | K0+824 | 3 | 6 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 308 | 陈银一叉小桥 | 陈银一叉 | CA80510183 | L0010 | K0+012 | 4.5 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 309 | 向阳16组万浮桥（万寿桥） | 向阳村16组桥 （桑茶路） | C40Z510183 | L0010 | K0+654 | 3.5 | 18 | 2×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 310 | 天兴大道1号桥 | 天兴大道 | C170510183 | L0010 | K1+964 | 14 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 311 | 天兴大道2号桥 | 天兴大道 | C170510183 | L0020 | K2+004 | 14 | 10 | 1×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 312 | 新河桥 | 桑园镇美丽新村通泉村产业路 | CU23510183 | L0010 | K3+337 | 5 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 313 | 报恩寺桥 | 桑园镇童桥村3组 | C04Y510183 | L0010 | K0+400 | 5.5 | 7.5 | 1×6m | 实心 | 小桥 |
| 314 | 广邵路小桥 | 广邵路 | C227510183 | L0011 | K0+125 | 3 | 7 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 315 | 广岩三路福堰桥 | 广岩三路 | C251510183 | L0010 | K1+761 | 4.5 | 12 | 1×6m | T 梁 | 小桥 |
| 316 | 民新路民乐桥 | 民新路 | C269510183 | L0010 | K0+016 | 4 | 20 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 317 | 风山五路小桥 | 凤山五路 | C307510183 | L0010 | K0+235 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 318 | 金鸡村12组小桥 | 金鸡村12组 | C36C510183 | L0010 | K0+687 | 4 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 319 | 凤山村5-15组凤山桥 | 凤山村5-15组 | C48C510183 | L0010 | K0+457 | 3 | 9 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 320 | 李水碾路小桥 | 李水碾路 | CC82510183 | L0010 | K0+059 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 321 | 红色桥 | 宝林镇粮油蔬菜 菜基地7号路 | CD32510183 | L0010 | K0+534 | 4.5 | 12 | 1×5m | T梁 | 小桥 |
| 322 | 曾石桥 | 宝林镇茶叶基地1号路 | CD35510183 | L0010 | K1+630 | 4.5 | 12 | 1×6m | T梁 | 小桥 |
| 323 | 闫墩墩桥 | 宝林镇茶叶基地2号路 | CD38510183 | L0010 | K0+167 | 4.5 | 12 | 1×6m | T梁 | 小桥 |
| 324 | 凤凰桥 | 宝林镇红院八路 | CC95510183 | L0010 | K0+013.5 | 7.5 | 15.93 | 1×14m | 空心板 | 小桥 |
| 325 | 双江村小桥（杨石桥） | 双江村5组 | C15C510183 | L0010 | K0+007 | 5 | 12 | 1×10m | 空心板梁 | 小桥 |
| 326 | 虎墩三叉小桥 | 虎墩三叉路 | C650510183 | L0010 | K0+783 | 3 | 14 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 327 | 周石桥 | 周石桥-杨石桥 | CB98510183 | L0010 | K0+010 | 3 | 18 | 2×7.5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 328 | 金河湾大桥 | 野猪山路 | CU69510183 | L0010 | K0+010.52 | 5.5 | 21.04 | 1×16m | 现浇钢筋 砼空心板 | 小桥 |
| 329 | 黑石村7组黑石村小桥 | 黑石村7组 | C36B510183 | L0010 | K0+681 | 3 | 12 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 330 | 南京村14-12组南京村小桥 | 南京村14-12组 | C45B510183 | L0010 | K0+886 | 3.5 | 10 | 1×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 331 | 春台社区2组小桥 | 春台社区2组 | C57A510183 | L0010 | K1+383 | 3 | 13 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 332 | 南京村6组小桥 | 南京村6组 | C57B510183 | L0010 | K0+061 | 3 | 17 | 3×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 333 | 仁寿社区11组小桥 | 仁寿社区11组 | C65A510183 | L0010 | K0+523 | 3 | 14 | 2×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 334 | 南刘一叉小桥 | 南刘一叉 | C749510183 | L0010 | K0+900 | 3 | 11 | 1×8m | 板拱 | 小桥 |
| 335 | 邛彭路-南京村1组小桥 | 邛彭路-南京村1组 | C759510183 | L0010 | K0+356 | 3.5 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 336 | 龙庵村八组-龙奄一组小桥 | 龙庵村八组-龙奄一组 | C771510183 | L0010 | K1+535 | 3 | 12 | 1×9m | 空心板梁 | 小桥 |
| 337 | 花园村17-5组小桥 | 花园村17-5组 | C78B510183 | L0010 | K1+282 | 5 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 338 | 七家桥-宋河心 小桥 | 七家桥-宋河心 | C851510183 | L0010 | K0+005.37 | 5.5 | 10.47 | 1×10m | 空心板梁 | 小桥 |
| 339 | 柏林村12组小桥 | 柏林村12组 | C87A510183 | L0010 | K0+520 | 3 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 340 | 金竹二路小桥 | 金竹二路 | CC15510183 | L0010 | K0+344 | 3 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 341 | 邛彭路-原种场 小桥 | 邛彭路原种场 | CC20510183 | L0010 | K0+191 | 4.5 | 9 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 342 | 邛彭路-南京六组小桥 | 邛彭路-南京六组 | CC43510183 | L0010 | K0+403 | 3.5 | 15 | 1×10m | 空心板梁 | 小桥 |
| 343 | 花园村粮油蔬菜3号路小桥 | 花园村粮油蔬菜3号路 | CE18510183 | L0010 | K0+024 | 3 | 14 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 344 | 黑石村路小桥 | 黑石村路 | CF10510183 | L0010 | K2+150 | 3 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 345 | 临山村路小桥 | 临山村路 | CF12510183 | L0010 | K0+621 | 5.5 | 22 | 1×16m | 空心板 | 小桥 |
| 346 | 刘水碾桥 | 临山村路 | CC43510183 | L0010 | K0+520 | 4.1 | 4 | 1×2m | 板拱 | 小桥 |
| 347 | 花园村7组周湖桥 | 百花路二叉 | C731510183 | L0010 | K0+385 | 5.5 | 25 | 2×10m | 空心板梁 | 小桥 |
| 348 | 七家桥-宋河心 七家桥 | 七家桥-宋河心 | C851510183 | L0020 | K0+150 | 3 | 18 | 3×15m | 整体现浇 板 | 小桥 |
| 349 | 孙石桥 | 临山村路 | C814510183 | L0010 | K0+172 | 7.5 | 18 | 1×13m | 空心板 | 小桥 |
| 350 | 头道涧桥 | 公义村9组 | CC19510183 | L0010 | K0+172 | 7.5 | 13.86 | 1×13m | 空心板 | 小桥 |
| 351 | 王石桥 | 临山村路 | CC23510183 | L0010 | K0+005. | 5.5 | 8.86 | 1×8m | 空心板 | 小桥 |
| 352 | K0+016小桥 | 郭营路（龙风村9组） | C094510183 | L0010 | K0+016 | 4.5 | 5 | 1×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 353 | K1+991小桥 | 郭营路 | C094510183 | L0020 | K1+991 | 3 | 5 | 1×2m | 板拱 | 小桥 |
| 354 | 复兴二路小桥 | 复兴二路 （曹店村20组） | C101510183 | L0010 | K0+01 | 3 | 6 | 2×2m | 空心板梁 | 小桥 |
| 355 | 复兴二路双孔十米砼拱桥 | 复兴二路 （曹店村25组） | C101510183 | L0020 | K1+190 | 4 | 10 | 2×5m | 板拱 | 小桥 |
| 356 | 清河桥 | 牟礼镇粮油蔬菜基地12号路清河村 | CD98510183 | L0010 | K0+790 | 4.5 | 6 | 1×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 357 | 固回路支线3小桥 | 固回路支线3 | Ck40510183 | L0010 | K0+715 | 3 | 19 | 5×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 358 | 固回路支线4小桥 | 固回路支线4 | Ck41510183 | L0010 | K0+941 | 4 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 359 | 乌木村1组小桥 | 乌木村1组 | CW56510183 | L0010 | K0+008 | 3 | 7 | 2×2m | 板拱 | 小桥 |
| 360 | 乌木村2组小桥 | 乌木村2组 | CW57510183 | L0010 | K0+012 | 2.5 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 361 | 乌木村5组小桥 | 乌木村5组 | CW63510183 | L0010 | K0+007 | 3.5 | 6 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 362 | 杨柳村12组小桥 | 杨柳村12组 | CW92510183 | L0010 | K0+465 | 3.5 | 9 | 2×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 363 | 杨柳村15-18组2小桥 | 杨柳村15-18组2 | CW96510183 | L0010 | K0+053 | 3.5 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 364 | 三河村13组小桥 | 三河村13组 | CW99510183 | L0010 | K0+016 | 3 | 6 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 365 | 迎祥6组中桥 | 迎祥6组 | CX37510183 | L0010 | K0+022 | 4.5 | 20 | 2×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 366 | 两河村8-12组中桥 | 两河村8-12组 | CX80510183 | L0010 | K1+547 | 3.5 | 6 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 367 | 联合村小桥 | 联合村3组 | C18A510183 | L0010 | K0+290 | 4 | 12 | 1×10m | 空心板梁 | 小桥 |
| 368 | 联合村11组小桥 | 联合村11组 | C23A510183 | L0010 | K0+698 | 3 | 10 | 2×3.5m | 板拱 | 小桥 |
| 369 | 长风中路小桥 | 长风中路 | C035510183 | L0010 | K0+972 | 3 | 11 | 1×9m | 板拱 | 小桥 |
| 370 | 长风路小桥 | 长风路 | C037510183 | L0010 | K0+755 | 3 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 371 | 高埂村7-8组高埂村小桥 | 高埂村小桥 | C53A510183 | L0010 | K0+390 | 3 | 15 | 1×12m | 空心板梁 | 小桥 |
| 372 | 和平村路余湾桥 | 和平村路 | CC29510183 | L0010 | K0+149 | 3.2 | 25 | 3×6m | 整体现浇 板 | 小桥 |
| 373 | 黄塔路小桥（仁和17组小桥） | 黄塔路（仁和17组） | C053510183 | L0010 | K0+331 | 3 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 374 | 曾堰沟1#桥 | 界牌路11组 | C054510183 | L0010 | K0+612 | 5 | 6 | 1×2m | 板拱 | 小桥 |
| 375 | 曾堰沟1#桥 | 界牌路6组 | C054510183 | L0020 | K1+020 | 5.5 | 13 | 1×8m | 钢筋混凝 土空心板 | 小桥 |
| 376 | 中心村2-3-4-5组小桥 | 中心村2-3-4-5组 | CV52510183 | L0010 | K0+292 | 3.5 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 377 | 界牌村5组小桥 | 界牌村5组 | CV80510183 | L0010 | K0+109 | 6.24 | 13 | 1×8m | 钢筋混凝 土空心板 | 小桥 |
| 378 | 泉水村10-9组小桥 | 泉水村10-9组 | CV96510183 | L0010 | K0+951 | 4 | 11 | 1×9m | 空心板梁 | 小桥 |
| 379 | 仁和小桥（仁和28组小桥） | 仁和大同路（仁和28组） | CW01510183 | L0010 | K0+210 | 5 | 6 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 380 | 仁和7-8组小桥 | 仁和7-8组 | CW03510183 | L0010 | K0+388 | 5 | 6 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 381 | 檀同支路小桥（仁和22组小桥） | 檀同支路（仁和22组） | C943510183 | L0010 | K0+303 | 4 | 6 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 382 | 羊仁路-铁溪小桥 | 羊仁路-铁溪 | C939510183 | L0010 | K0+321 | 5 | 6 | 1×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 383 | 新民一叉-新民七组植板桥 | 新民一叉-新民村七组 | C897510183 | L0010 | K0+204 | 3 | 18 | 3×5m | 整体现浇 板 | 小桥 |
| 384 | 金马路-共富五组小桥 | 金马路-共富五组 | C900510183 | L0010 | K0+321 | 4 | 14 | 2×4m | 板拱 | 小桥 |
| 385 | 延贡村9组中桥 | 延贡村9组 | CW31510183 | L0010 | K2+793 | 4 | 25 | 1×20m | 肋拱 | 小桥 |
| 386 | 民锦路小桥 | 民锦路 | C145510183 | L0010 | K1+215 | 4 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 387 | 民乐村11组桥 | 民乐村11组 | CY09510183 | L0010 | K0+526 | 4 | 7 | 2×3.5m | 肋拱 | 小桥 |
| 388 | 安水碾桥 | 临江村粮油蔬菜基地2号路一叉 | CD83510183 | L0010 | K0+704 | 4 | 12 | 1×6m | T 梁 | 小桥 |
| 389 | 临江村粮油蔬菜基地4号路小桥 | 临江村粮油蔬菜基地4号路 | CD85510183 | L0010 | K0+044 | 3 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 390 | 凤民路机耕桥 | 凤民路 | CD02510183 | L0010 | K0+864 | 5.6 | 7 | 2×3.5m | 肋拱 | 小桥 |
| 391 | 回龙万年台桥 | 平桥社区2组路 | CU63510183 | L0010 | K0+132 | 2.5 | 15 | 2×6m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 392 | 范店十一组新河大桥 | 范店十一组路 | C552510183 | L0010 | K0+781 | 5.5 | 22 | 1×16m | 预应力砼简支 空心板 | 小桥 |
| 393 | 鹤林村1组2鹤林村小桥 | 鹤林村1组2 | C45D510183 | L0010 | K0+222 | 3 | 14 | 1×12m | 空心板梁 | 小桥 |
| 394 | 范店村6-12组包沟河桥 | 范店村6-12组 | C50D510183 | L0010 | K0+607 | 3 | 22 | 4×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 395 | 洗马社区17组小桥 | 洗马社区17组 | C61C510183 | L0010 | K1+068 | 3 | 28 | 5×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 396 | 鹤林村1组新桥 | 鹤林村1组路 | C45D510183 | L0020 | K1+015.3 | 6.5 | 25.95 | 1×25m | 空心板梁 | 小桥 |
| 397 | 金河村桥 | 金河路 | C79E510183 | L0010 | K1+014.3 | 5.5 | 24.4 | 1×16m | 空心板梁 | 小桥 |
| 398 | 周水河坝桥 | 包塘九、十组路 | C544510183 | L0010 | K1+725 | 7.5 | 38.04 | 2×16m | 空心板 | 小桥 |
| 399 | 包塘三组路小桥 | 包塘三组路 | C543510183 | L0010 | K0+782 | 5 | 6 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 400 | 喻岗1、2组路小桥 | 喻岗1、2组路 | C533510183 | L0010 | K1+172 | 4 | 25 | 3×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 401 | 瑞林村10组小桥 | 瑞林村10组 | C58E510183 | L0010 | K0+160 | 3 | 10 | 1×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 402 | 黄庙二组合心桥 | 黄庙二组路 | C523510183 | L0010 | K0+954 | 5 | 10 | 2×5m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 403 | 黄庙二组富民桥 | 黄庙二组路 | C523510183 | L0020 | K1+260 | 5 | 10 | 2×5m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 404 | 黄庙八组便民桥1 | 黄庙八组路 | C524510183 | L0010 | K0+010 | 2 | 6.3 | 2×2.3m | 简支梁板 | 小桥 |
| 405 | 黄庙八组便民2桥 | 黄庙八组路 | C524510183 | L0020 | K1+040 | 5.5 | 21 | 1×13m | 简支空心板 | 小桥 |
| 406 | 幸福桥 | 凉水村12组路 | C513510183 | L0010 | K1+120 | 7-9 | 7.5 | 2×4.5m | 板拱+梁板 | 小桥 |
| 407 | 五绵山支渠（杨科的桥） | 俞岗村 | C10X510183 | L0010 | K2+040.0 | 3 | 7 | 1×5.4m | 现浇钢筋砼空心板 | 小桥 |
| 408 | 五绵山支渠（丛树包桥） | 俞岗村9-3组 | C72E510183 | L0010 | K2+026.44 | 7.5 | 10.52 | 1×8m | 现浇钢筋砼空心板 | 小桥 |
| 409 | 石头河桥 | 俞岗村5组 | C70E510183 | L0010 | K0+160 | 5.8 | 12 | 1×9m | 板拱 | 小桥 |
| 410 | 植河坝桥 | 青华社区9组 | C18E510183 | L0010 | K0+260 | 1.5 | 23 | 4×4.1m | 实心板 | 小桥 |
| 411 | 东方1#桥 | 包塘村十组 | C544510183 | L0010 | K0+080 | 3.57 | 12 | 1×7.5m | 板拱 | 小桥 |
| 412 | 东方2#桥 | 包塘村十组 | C544510183 | L0020 | K0+120 | 3 | 5.5 | 1×1m | 板拱 | 小桥 |
| 413 | 包塘村7组路1#桥 | 包塘村7组路 | C543510183 | L0010 | K0+100 | 6 | 6 | 1×5m | 简支梁板 | 小桥 |
| 414 | 包塘村7组路2#桥 | 包塘村7组路 | C543510183 | L0010 | K0+008 | 5.5 | 10.82 | 1×10m | 现浇钢筋砼实心板 | 小桥 |
| 415 | 包塘村9组路桥 | 包塘村9组路 | C42E510183 | L0010 | K0+125 | 2.93 | 8 | 1×6.5m | 简支梁板 | 小桥 |
| 416 | 陈沟桥 | 包塘村五组 | C534510183 | L0010 | K0+011.0 | 5.5 | 22 | 1×16m | 现浇钢筋砼空心板 | 小桥 |
| 417 | 半截碾桥 | 郑航村 | C06E510183 | L0010 | K0+018 | 6.1 | 25 | 1×20m | 板拱 | 小桥 |
| 418 | 瑞林村11-12组小桥 | 瑞林村路 | C61E510183 | L0010 | K0+0800 | 1.48 | 15.2 | 1×10.2m | 简支梁板 | 小桥 |
| 419 | 双吴路天生桥 | 双吴路 | C485510183 | L0020 | K3+966 | 5 | 9 | 1×7m | 板拱 | 小桥 |
| 420 | 双吴路小桥 | 双吴路 | C485510183 | L0010 | K3+719 | 4 | 16 | 2×7m | 板拱 | 小桥 |
| 421 | 曾岗路小桥 | 曾岗路 | C489510183 | L0010 | K0+528 | 5.5 | 22 | 1×16m | 空心板 | 小桥 |
| 422 | 万福村14组小桥 | 万福村14组 | C91E510183 | L0010 | K0+009 | 3 | 9 | 3×2.5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 423 | 二龙村14-8组小桥 | 二龙村14-8组 | C22F510183 | L0010 | K0+666 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 424 | 熊营路惠民桥 | 熊营路 | C450510183 | L0010 | K1+147 | 3.5 | 8 | 1×6m | 整体现浇板 | 小桥 |
| 425 | 天井村小桥 | 天井村4-6组 | C06D510183 | L0010 | K0+783 | 3 | 9 | 1×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 426 | 天井村小桥2 | 天井村2-7组 | C08D510183 | L0010 | K0+032 | 3 | 17 | 3×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 427 | 三角社区7组小桥 | 三角社区7组 | C74C510183 | L0010 | K0+126 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 428 | 冯清路小桥 | 冯清路 | C84C510183 | L0010 | K0+158 | 3 | 8 | 1×6m | 板拱 | 小桥 |
| 429 | 冯坝村3-7组小桥 | 冯坝村 3-7组 | C88C510183 | L0010 | K0+088 | 3 | 19 | 5×3m | 空心板梁 | 小桥 |
| 430 | 冯坝村5组 小桥 | 冯坝村5组 | C89C510183 | L0010 | K0+034 | 3 | 17 | 2×7m | 空心板梁 | 小桥 |
| 431 | 冯坝村1组 小桥 | 冯坝村1组 | C93C510183 | L0010 | K0+009 | 3 | 15 | 2×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 432 | 杨田村5组 小桥 | 杨田村5组 | C94C510183 | L0010 | K0+484 | 3 | 14 | 2×5.5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 433 | 象林路商贸桥 | 象林路 | C409510183 | L0010 | K2+715 | 3.5 | 8 | 1×5m | 板拱 | 小桥 |
| 434 | 靖口村小桥 | 靖口村6组 | C18F510183 | L0010 | K0+469 | 3 | 10 | 2×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 435 | 靖口村4组小桥 | 靖口村4组 | C19F510183 | L0010 | K0+372 | 4.5 | 17 | 3×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 436 | 状元路勤富桥 | 状元路 | C393510183 | L0010 | K0+014 | 4 | 12 | 1×6m | 板拱 | 小桥 |
| 437 | 踏水桥 | 马岩村2组道路 （6组） | C15W510183 | L0010 | K0+004 | 4 | 27 | 6×4m | 空心板梁 | 小桥 |
| 438 | 无名桥（茶板桥） | 茶板村3-9组道路 | C25W510183 | L0010 | K0+027 | 5 | 15 | 1×10m | 板拱 | 小桥 |
| 439 | 无名桥（盐井桥） | 金甲村5-2组道路 | C28W510183 | L0010 | K1+027 | 4 | 25 | 1×15m | 板拱 | 小桥 |
| 440 | 秋园路拱桥 | 秋园路一路 | C368510183 | L0010 | K1+044 | 4 | 12 | 1×6m | 板拱 | 小桥 |
| 441 | 川王村12-10组道路无名桥 （邓庙桥） | 川王村12-10组道路 | C38W510183 | L0010 | K0+827 | 4 | 16 | 2×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 442 | 堰坪四组路无名桥（青石桥） | 堰坪四组路 | CA91510183 | L0010 | K0+045 | 3 | 15 | 1×10m | 板拱 | 小桥 |
| 443 | 功德桥 | 天池村路 | C95X510183 | L0010 | K0+020.00 | 3.4 | 19 | 5×2m | 板拱 | 小桥 |
| 444 | 姜卧路小桥 | 姜卧路 | C625510183 | L0010 | K1+750 | 3 | 10 | 1×8m | 空心板梁 | 小桥 |
| 445 | 宋店子路战斗1组小桥 | 宋店子路 | C641510183 | L0010 | K2+295 | 3 | 12 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 446 | 寿杯路1#桥 | 寿杯路 | CB62510183 | L0010 | K0+206 | 3 | 6 | 1×3m | 板拱 | 小桥 |
| 447 | 寿杯路2#桥 | 寿杯路 | CB62510183 | L0020 | K0+545 | 4 | 10 | 1×8m | 板拱 | 小桥 |
| 448 | 寿杯路3#桥 | 寿杯路 | CB62510183 | L0030 | K1+702 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 449 | 寿杯路4#桥 | 寿杯路 | CB62510183 | L0040 | K2+727 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 450 | 杯土村5组1号桥（小桥） | 杯土村5组 | Cv32510183 | L0010 | K0+016 | 3 | 7 | 1×5m | 空心板梁 | 小桥 |
| 451 | 杯土村5组2号桥（小桥） | 杯土村5组2 | Cv33510183 | L0010 | K0+063 | 5.5 | 10.82 | 1×10m | 砼实心板 | 小桥 |
| 452 | 杯土村6组1号桥（K0+056） | 杯土村6组 | Cv34510183 | L0010 | K0+056 | 3 | 6 | 1×4m | 板拱 | 小桥 |
| 453 | 杯土村6组2号桥（K0+183） | 杯土村6组 | Cv34510183 | L0020 | K0+183 | 3 | 8 | 1×6m | 空心板梁 | 小桥 |
| 454 | 青石桥 | 孔明乡茶兰套种示范基地3号路 | CE37510183 | L0010 | K0+259 | 4 | 12 | 1×6m | T梁 | 小桥 |
| 455 | 药材桥 | 孔明乡中药材示范基地1号路 | CE43510183 | L0010 | K0+896 | 4 | 12 | 1×6m | T梁 | 小桥 |
| 456 | 乐善桥 | 孔明乡茶叶基地8号路 | CE45510183 | L0010 | K1+764 | 3.5 | 12 | 2×5m | 空心板梁 | 小桥 |

2021年隧道定期检查明细表

| 序号 | 隧道名称 | 长（延米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛芦路镇西山隧道（邛崃段） | 1300 |  |
| 2 | 寿高路观音崖棚洞 | 560 |  |

（二）桥梁检测要求

1、桥梁检测工作内容

（1）校核桥梁基本数据，更新并完善桥梁基本状况卡片；

（2）完成桥梁结构及构件的外观缺损状况检查，形成规范要求的数据记录；

（3）必要时对桥梁结构材质检测状况的抽样检测，包含混凝土强度、锈蚀电位、钢筋数量及保护层厚度、混凝土碳化深度等；

（4）对特殊结构桥梁、大跨度桥梁及其他有变形观测要求的桥梁设置永久性观测点并定期进行观测，形成桥梁永久性观测动态数据档案；

（5）依据检测、检查结果对桥梁技术状况进行评定，形成桥梁定期检测报告；

（6）判明桥梁缺损原因、影响程度，提出维修范围及方式的建议；

（7）对难以判明损坏原因、程度的桥梁，以及技术状况等级达到四类、五类的桥梁，提出特殊检查要求；

（8）对损坏严重、危及安全运行的危桥，提出限制交通或改建的建议；

（9）根据技术状况评定结果，确定下一次定期检测时间。

2、桥梁检测技术要求

(1)桥梁基本数据校核要求

桥梁基本数据校核内容为《桥梁基本状况卡片》中的结构技术数据，包括：桥长、桥面总宽、车行道宽、桥面标高、桥下净高、桥上净高、引道总宽、引道路面宽、引道线形、上部结构形式、跨径、材料、墩台形式、材料、基础形式、伸缩缝类型、支座形式、地震动峰值加速度系数、桥台护坡、护墩体、调治构造物、常水位、设计水位、历史洪水位等数据。

校核应通过查阅设计文件、竣工资料，或现场实测的方式进行，对于不准确的数据进行更正，对缺乏基本数据资料的桥梁，进行数据补充采集。

（2)桥梁外观缺损状况检测要求

依据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011），对桥梁上部结构、下部结构和桥梁系的各组成部件缺损情况进行近距离详细检查。现场填写桥梁定期检测记录表，记录各部件的各类缺损状况，并做出技术状况评分，判断损坏原因和程度。对难以判明原因和程度的部件，提出特殊检查的要求。

在定期检测中，发现桥梁墩台顶部、梁端伸缩缝处、支座周边等部位存在建筑垃圾时，应进行记录和统计，并留存图像资料，及时出具书面报告告知桥梁管理养护部门，以便安排及时清理，待清理完成，再对此前被遮挡的结构部位进行复检。

（3）结构材质状况检测要求

在缺损状况检测的基础上，当桥梁主要构件在出现材质状况退化的情况时，对混凝土强度、锈蚀电位、碳化深度、钢筋分布及保护层厚度等进行抽样检测，作为定期检测工作的补充，以此评判结构材质状况，以便更加准确的评定桥梁结构的技术状况。

方法要求采用无损检测，避免对结构造成破坏。

（4）桥梁永久性观测点设置及观测要求

本次桥梁定期检测控制检测对象为特殊结构桥梁、大跨度桥梁的。

工作内容包含永久性观测点设置和观测。

测量内容包括：控制点测量（初测时）、结构变形（变位）观测、裂缝宽度监测等。

（5）桥梁技术状况评定要求

依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）中的相关要求，采用分层综合评定法与5类桥梁单项控制指标相结合的方法，先对桥梁各构件进行评定，然后对桥梁各部件进行评定，再对桥面系、上部结构和下部结构分别进行评定，最后进行桥梁总体技术状况的评定。

（6）定期检测成果报告要求

桥梁定期检测报告要求包含全线所有桥梁的缺损状况、结构材质状况、永久性观测点测量等检测内容的详细检查结果、结论以及养护建议，并且包含按桥梁技术状况等级进行分类统计的检测结果汇总表。

（三）隧道检测要求

1、隧道检测工作内容

本次隧道定期检测的工作内容主要包含以下几点：

（1）根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）的要求，对本线路全部隧道的土建结构部分进行定期检测。

（2）完成隧道土建结构各分项的病害状况详细调查和技术状况评定。

（3）根据隧道土建结构各分项检查评定结果，对土建结构部分的技术状况进行评定。

（4）根据检查、评定结果出具隧道定期检测报告，内容包含：

①检查记录表、隧道展示图及相关调查资料等；

②对土建结构的技术状况评定结果；

③对土建结构的养护维修状况的评价及建议；

④需要实施专项检查的建议；

⑤需要采取处治措施的建议。

2、隧道检测技术要求

（1）隧道外观检查要求

隧道土建结构外观检查要求检查人员对隧道结构各组成部分的表观质量状况进行近距离详细检查，并对重要的缺陷、损伤或病害进行必要的仪器检测。以达到查清隧道实际表观质量状况、存在的缺损和病害问题的目的。隧道土建结构检查主要包含以下部位：（1）洞口；（2）洞门；（3）衬砌；（4）路面；（5）检修道；（6）排水设施；（7）吊顶及各种预埋件；（8）内装饰；（9）标志、标线轮廓标。

现场填写“定期检测记录表”，并将检查数据及病害绘入“隧道展示图”，发现评定状况值为2以上的情况，应做影像记录，并详细、准确地记录缺损或病害状况，分析成因，对结构物的技术状况进行评定。

当定期检测中出现状况值3或4的项目，且其产生原因及详细情况不明时，提出对其进行专项检查的建议。

（2）隧道技术状况评定要求

依据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）规定的方法，根据隧道缺损状况检查结果对隧道土建结构技术状况进行评定。

要求对各分项技术状况的评定要客观、合理，对土建结构的技术状况分值JGGI的计算要真实、准确，技术状况等级的判定要明确、合理。并填写隧道“土建结构技术状况评定表”。

（3）定期检测成果报告要求

隧道定期检测报告要求包含全线所有隧道的缺损状况详细检查结果、结论以及养护建议，并且包含按技术状况等级进行分类统计的检测结果汇总表。

隧道外观缺损状况检查结果应按照其所属结构、部位进行详细描述，包含缺损类型、所在位置、尺寸、严重程度等完整的信息，对重要的、典型的缺损，还应附缺损照片进行说明。为便于对隧道病害进行定位，应绘制隧道病害展示图。

应根据隧道的技术状况等级以及所存在的具体问题提出养护对策以及具有针对性的、合理的处理建议。对需要进行专项检查的隧道，以及需要持续监测的隧道，在报告中应明确提出。

（四）供应商针对本项目制定技术服务方案和后续服务方案，并配备履行合同的专职技术人员和专业设备。

三、商务及其他要求

★1、服务期限：合同签订后2个月（含桥梁定期检查1次，隧道1次定期检查），隧道第2次、第3次定期检查（2022年1次，2023年1次）服务期限分别为1个月（从收到采购人通知至提交检查成果报告）。

2、服务地点：邛崃市。

3、付款方式：乙方完成全部桥梁和隧道第1次定期检查工作，并出具检测报告后30日内支付至合同总价的95%；完成隧道第2次定期检查工作，并出具检测报告后30日内支付至合同总价的97.5%；完成隧道第3次定期检查工作，并出具检测报告后30日内支付至合同总价的100%。

4、所有定期检测成果报告需提供纸质版3份，电子文档1份。

★5、验收标准：成交供应商与采购人应严格按照相关法律法规的要求和相关技术要求，按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

注：“★”号标注为实质性内容，不允许有负偏离。

- 第六章  采购项目实质性要求

一、体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目实质性要求

1. 供应商资格必须符合国家有关规定和采购文件资格性要求。

2. 供应商应满足采购项目的一般技术和商务要求。

3. 响应文件中不能附有采购人不能接受的条件。

- 第七章  磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及

时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

注意：采购人不同意磋商文件在磋商过程中有任何变动的，可以不规定此章内容。

- 第八章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

正本或副本

- 2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目

响应文件

- 第一部分：资格性响应文件

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：       （签字）

磋商时间：   年   月   日

目录（自拟）

- 一、关于资格的声明函

致：      （采购代理机构名称）：

关于贵方    （项目名称）（项目编号：  ）响应，本   （供应商名称 ）    愿意参加本次磋商，提供磋商文件“采购项目服务内容及商务和其他要求”中规定的 （项目名称）服务，本（供应商名称 ）确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

- 二、供应商承诺函

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位参加本项目磋商时不是联合体参加磋商。

三、我单位在参加本项目政府采购活动中：本单位、法定代表人前三年内无行贿犯罪记录。

四、我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、我单位不是“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不是中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)。

六、我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

七、我单位完全接受和满足本项目磋商文件中规定的所有实质性要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在磋商截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准：若采购项目所属

行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

- 供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的

失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

四、残疾人福利性单位声明函

我方郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，我方为符合条件的残疾人福利性单位，且我方参加______单位的______项目采购活动提供我方制造的货物（由我方承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

注：非残疾人福利性单位可不提供此声明函。

五、监狱企业的证明文件

注：1.根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2. 非监狱企业可不提供此证明文件。

- 六、法定代表人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：   （供应商名称）    （法定代表人姓名、职务）授权       （被授权人姓名、职务）为我方“         ”项目（项目编号：           ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：     年   月   日

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人身份证件复印件和授权代表身份证件复印件。

3、身份证件应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

- 六、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                                
    经营期限：

（法定代表人姓名/性别/职务）系        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证件复印件（加盖公章）。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：

注：该项仅为法定代表人本人参与磋商时提供。

七、符合磋商文件第四章规定的其他资格证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

正本或副本

2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目

响应文件

- 第二部分：其它响应文件

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权委托人：       （签字）

磋商时间：   年   月   日

目录（自拟）

- 一、初次报价函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“        ”项目（采购项目编号：     ）磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权     （姓名、职务）代表我方       （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价为：       。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的响应文件正本1份、副本2份、电子文档1份。

五、我方同意本次采购的响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起60天。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

- 二、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单项价格（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中桥 |  |  |  |  |  |
| 3 | 小桥 |  |  |  |  |  |
| 4 | 隧道 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元)： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“初步报价函”报价合计相等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

- 三、商务应答表

| 序号 | 采购要求 | 响应应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“磋商文件”中的要求。

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年    月    日

- 四、服务应答表

| 序号 | 采购要求 | 响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应“磋商文件”中的要求。

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年    月   日

- 五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 社会统一信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

- 六、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

- 八、服务方案

（格式自拟）

包含以下内容：

1.检测方案；

2.服务质量保障措施；

3.安全保障方案；

4.后续服务方案。

- 九、供应商诚信情况的承诺函

（采购代理机构名称）：

我方        （供应商名称）参加        （项目名称）采购编号：        的采购活动，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）的规定，现对我方的诚信情况进行承诺：

我方在参加本次采购活动前被认定失信行为的有      次，认定时间及事项分别是：

（一）、

…

如违反以上承诺，我方愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年  月  日

- 十、知识产权承诺函

（采购代理机构名称）：

1、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

2、我方承诺采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、在项目实施过程中采用自有知识成果，我方将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、我方若采用我方所不拥有的知识产权，则在磋商报价中明确包括合法获取该知识产权的相关费用。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日   期：

十一、磋商文件要求的或供应商认为应该提供的其他资料

（格式自拟）

## 第三部分

## 最后报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 最后报价 | 小写： （大写： ）。 |
| 备注 | 此报价为本项目最后报价。 |

注：1、此表由供应商自行单独准备，在磋商结束后磋商小组要求供应商进行最后报价时现场填写并密封递交。

2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目所涉及的一切费用。

3、“最后报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字或加盖供应商印章。

4、以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

- 最后分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单项价格（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大桥 |  |  |  |  |  |
| 2 | 中桥 |  |  |  |  |  |
| 3 | 小桥 |  |  |  |  |  |
| 4 | 隧道 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元)： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商须按“分项报价明细表”的格式详细报出总价的各个组成部分的报价。

2、“最后分项报价明细表”各分项报价合计应当与“最后报价一览表”报价合计相等。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：     年   月   日

# 第九章  评审方法

## 1.总则

## 1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

## 1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。

## 1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

## 1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

## （1）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

## （2）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

## （3）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

## （4）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

## （5）起草评审报告并进行签署；

## （6）向采购人/采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

## （7）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 1.5 磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

## 2.磋商程序

## 2.1审查磋商文件和停止评审。

## 2.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

## （1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

## （7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

## 2.2资格性审查。

## 2.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。

## 磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

## 2.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因；

## 2.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

## 2.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

2.3 通过资格性审查的供应商不足3家的（符合本章 2.4 的规定情况的可以为 2

家），终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

2.4根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库[2015]124 号的规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## 2.5磋商。

## 2.5.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

## 2.5.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

## 2.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

## 2.5.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

## 2.5.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

## 2.5.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 2.5.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

## 2.5.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

2.6最后报价。

2.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（符合本章 2.4 的规定情况的可以为 2 家）。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家（符合本章 2.4 的规定情况的可以为 2 家）以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

2.6.3供应商最后报价应当由法定代表人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.6.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

2.8推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

2.9磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

2.10采购组织单位现场复核评审结果。

2.10.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购人/采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购人/采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购人/采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购人/采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购人/采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购人/采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购人/采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

2.10.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购人/采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人/采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人/采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人/采购代理机构未提供书面建议的。

2.11编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人/采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

2.12磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

2.13供应商澄清、说明

2.13.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.13.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.14终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（符合本章 2.4 的规定情况的可以为 2 家）。

3.综合评分

3.1本次综合评审的因素是：详见综合评分明细表。

3.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

3.3综合评分明细表

3.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

## 3.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、满足磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算：报价得分=(磋商基准价／最后磋商价)*30*100%。 2、对有失信行为且在有效期内的供应商的价格给予10%的加成，用加成后的价格参与评审。 | 共同评分 因素 |
| 2 | 技术服务方案39% | 检测方案18分 | 根据供应商针对本项目提供的检测方案进行综合评审，方案包含：①检测工作程序；②检测的内容、方法、检测频率；③检测手段、检测资料及分析报告的形成；④最终报告格式及内容；⑤项目的重点、难点分析及对策；⑥项目合理化建议书。 以上方案内容齐全、符合实际情况、完全响应采购项目要求的得18分。每缺漏一项扣3分，每有一项内容体现不齐全或阐述存在逻辑错误或表述存在歧义或与本项目实际服务内容不相符或项目名称、实施地点错误的扣1.5分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
|  |  | 服务质量保障措施12分 | 根据供应商针对本项目提供的服务质量保障措施进行综合评审，措施包含：①保证检测质量的技术措施；②检测进度计划及保证检测进度的措施；③检测工作质量与服务保证措施；④检测工作进出场计划；⑤人员配置计划安排；⑥)配合、协调工作计划。 以上措施内容齐全、符合实际情况、完全响应采购要求的得12分。每缺漏一项扣2分，每有一项内容体现不齐全或阐述存在逻辑错误或表述存在歧义或与本项目实际服务内容不相符或项目名称、实施地点错误的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
|  |  | 安全保障方案9分 | 根据供应商针对本项目提供的安全保障方案进行综合评审，方案包含：①安全管理制度；②项目安全生产实施细则；③应急预案。 以上内容齐全、符合实际情况、完全响应采购要求的得9分。每缺漏一项扣3分，每有一项内容体现不齐全或阐述存在逻辑错误或表述存在歧义或与本项目实际服务内容不相符或项目名称、实施地点错误的扣1.5分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 3 | 后续服务方案6% | 6分 | 根据供应商针对本项目提供的后续服务方案进行综合评审，方案包含：①后续服务安排方案；②后续服务人员配备；③后续服务响应时间及措施。 以上内容完善、完全响应采购要求的得6分。每缺漏一项扣2分，每有一项内容体现不齐全或表述存在歧义或与本项目实际服务内容不相符或项目名称、实施地点错误的扣1分，扣完为止。 | 技术类评审因素 |
| 4 | 拟投入本项目的人员配置 16% | 16分 | 1、项目负责人（满分5分） ①具有交通行政主管部门颁发的试验检测工程师（桥梁隧道）资格证书的得2分，同时具有公路工程相关专业中级职称的加1分，具有公路工程相关专业高级及以上技术职称的加2分。本项最多得4分。（提供人员相关证书复印件）。 ②项目负责人业绩：2018年1月1日以来每负责完成1个公路（含桥梁或隧道检测）定期检测或交工验收检测或竣工验收检测类似业绩的得0.5分，本项最多得1分。(提供合同（协议）复印件或其他有效业绩证明材料)。 2、项目技术负责人（满分5分） ①具有交通行政主管部门颁发的试验检测工程师（桥梁隧道）资格证书的得2分，同时具有公路工程相关专业中级职称加1分，具有公路工程相关专业高级及以上技术职称的加2分。本项最多得4分。（提供人员相关证书复印件）。 ②项目技术负责人业绩：2018年1月1日以来每负责完成1个公路（含桥梁或隧道检测）定期检测或交工验收检测或竣工验收检测类似业绩的得0.5分，本项最多得1分。 (提供合同（协议）复印件或其他有效业绩证明材料)。 - 桥隧试验检测工程师（满分6分） 具有交通行政主管部门颁发的试验检测工程师（桥梁隧道）资格证书，每配备1人得1分，本项最高得6分。（提供人员相关证书复印件）。 | 共同评分 因素 注：人员不重复计分。所有人员均需提供为本单位人员的在职证明。 |
| 5 | 履约 能力 9% | 9分 | 供应商自2018年1月1日以来完成1个公路（含桥梁或隧道）定期检测或交工验收检测或竣工验收检测类似业绩的得9分；本项最高得9分。 注：业绩证明材料需提供合同（或协议）复印件或其他有效证明材料。 | 共同评分 因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5.磋商小组在政府采购活动中承担以下义务：

（1）遵守评审工作纪律；

（2）按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（4）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（5）发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（6）及时向财政、监察等部门举报在评审过程中受到非法干预的情况；

（7）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（8）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（1）不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

（2）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

（3）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

（4）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

（5）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

（6）评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

（7）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第十章  政府采购合同

（参考格式）

（以下仅为范本格式，具体内容由成交供应商与采购人按竞争性磋商文件、响应文件等有关内容要求拟定）

合同编号：

签订地点：

签订时间：   年  月  日。

采购人（甲方）：邛崃市交通运输局

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等与项目行业有关的法律法规，以及2021年邛崃市公路桥梁隧道定期检查项目的《竞争性磋商文件》，乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况

二、服务内容、质量标准和履约时间

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：

2.服务费支付方式: 乙方完成全部桥梁和隧道第1次定期检查工作，并出具检测报告后30日内支付至合同总价的95%；完成隧道第2次定期检查工作，并出具检测报告后30日内支付至合同总价的97.5%；完成隧道第3次定期检查工作，并出具检测报告后30日内支付至合同总价的100%。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方负责处理并承担所有相关责任，包括赔偿甲方由此遭受的损失（包括但不限于支付给第三方的侵权赔偿金、律师费、诉讼费、公证费等费用及损失）。

五、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额给予相关处罚。

3、甲方对乙方服务成果验收不合格或乙方服务不符合合同约定时，应书面向乙方提出，若乙方未在三日之内整改服务或经乙方整改三次仍达不到约定的质量要求，在经过双协商后仍不能解决的，甲方可单方解除本合同。

4、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

5、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

六、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、乙方必须严格执行合同约定标准，因提供的服务成果存在质量问题或因质量原因造成甲方损失的，由乙方承担全部经济和法律责任。

5、乙方在履行合同过程中出现的一切安全事故，乙方及乙方人员造成任何他方的人身损害、财产损失或者乙方工作人员因履行本合同造成的人身损害和乙方财产损失概与甲方无关，由乙方自行承担。

6、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方或第三人造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担违约责任和全部的赔偿责任。

7、若因乙方原因造成不能按时交付服务成果，不得因此推迟交付期限，因此对甲方造成的损失由乙方承担全部赔偿责任并承担违约责任。

8、乙方保证具有完成本合同的相关资质，不得将本合同约定的项目转包或分包给其他任何第三人完成。

9、乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

10、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

11、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、乙方交付的服务成果等不符合合同约定的，乙方须在合同约定的交付时间内整改并交付服务成果给甲方，否则，视作乙方不能交付而违约，应向甲方支付合同总价款百分之二十的违约金，甲方并有权解除合同并要求乙方赔偿因此所受到的损失。

3、乙方不能交付服务成果或逾期交付而违约的，除应尽快交付外，应向甲方偿付元/天的违约金；逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，乙方应按合同总价的百分之二十的款额向甲方支付违约金。给甲方造成损失的，另由乙方负责赔偿。

4、乙方保证所提供的服务成果的权利无瑕疵，包括知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述服务成果主张权利，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之二十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方及第三方造成的一切损失。

5、乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方或第三方造成损失或侵害，乙方应赔偿甲方或第三方因此遭受到的一切损失。

6、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交项目所在地仲裁委员会仲裁。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

十、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方叁份，乙方贰份，政府采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

十一、附件

1、成交通知书

2、其他

甲方：   （盖章）   			                  乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                      法定代表人（授权代表）：

地    址：                                    地    址：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                        账号：

电    话：                                    电    话：

传    真：                                    传    真：

签约日期：  年  月  日 		                  签约日期：  年  月  日