招标编号：以四川政府采购网发布为准

城市绿化管理日常维护费

（绿化养护劳务派遣班组）项目

招

标

文

件

中国·四川（成都）

四川科薪工程管理有限公司·成都市林草种苗站

共同编制

二〇二一年七

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	22

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	42

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	44

第六章  招标项目技术、服务及其他商务要求	46

第七章  评标办法	80

第八章  政府采购合同（样例）…………………………………………………. 82

# 第一章  投标邀请

四川科薪工程管理有限公司（采购代理机构）受成都市林草种苗站 （采购人）委托，拟对城市绿化管理日常维护费（绿化养护劳务派遣班组）项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：以四川政府采购网发布为准

二、招标项目：成都市林草种苗站城市绿化管理日常维护项目。

三、资金来源：财政资金、采购预算：5100000.00元；计划备案号：（2021）2108 号。

四、招标项目简介：本项目采购内容为成都市林草种苗站城市绿化管理日常维护本项目共分为  7个包件，分别为：

第 1 包内容：市内绿化日常维护、面积：105744.7m2、最高限价：1003517元；

第 2包内容：三环路一标段日常维护、面积：154863m2、最高限价：696883元 。

第 3 包内容：三环路二标段日常维护、面积：148333m2、最高限价：667498.5元。

第 4 包内容：三环路三标段日常维护、面积：131282m2、最高限价：590769元。

第 5 包内容：三环路四标段日常维护、面积: 137633m2、最高限价：619348.5元。

第 6 包内容：光华大道一标段日常维护、面积：159159.5m2、最高限价：798981元。

第 7 包内容：光华大道二标段日常维护、面积：144024.6m2、最高限价：723003元。

（每个投标人仅可选择一个包件进行投标，须按包件制作投标文件和开标一览表，并响应招标文件的要求。）（具体详见招标文件第六章）。

五、定向采购情况

本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，非中小企业参与的将视为无效投标。（提供中小企业声明函）

六、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、投标人及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

资格条件要求详见本文件第四章，资格条件证明材料详见本文件第五章。

说明：本次政府采购活动不接受联合体。

七、拒绝参加本次采购活动的投标人

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

八、招标文件获取

招标文件获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件一-政府采购云平台使用介绍）

九、投标截止时间：2021年08月31日10:30（北京时间）。投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目和包件。

十、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十一、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十二、联系方式

采购人：成都市林草种苗站

地    址：四川省成都市金牛区金琴路28号

联 系 人：帅女士

联系电话：028-87770582

采购代理机构：四川科薪工程管理有限公司

地    址：成都市新都区三河街道蓉香路148号附201号

联 系 人：钟女士

联系电话：028-64327676

2021年8月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 本项目采购预算品目为C2102 林业服务 ； 采购预算：5100000.00元。 投标人的投标报价不得超过采购预算，否则为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： 第1包最高限价为人民币1003517元； 第2包最高限价为人民币696883元； 第3包最高限价为人民币667498.5元； 第4包最高限价为人民币590769元； 第5包最高限价为人民币619348.5元； 第6包最高限价为人民币798981元； 第7包最高限价为人民币723003元； 每包不得超过最高限价，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 投标保证金 | 本项目不收取。 |
| 4 | 履约保证金 | 合同总金额的10% 交款方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保 函等非现金形式 收款单位：成都市林草种苗站 交款时间：成交通知书发出后，合同签订前。 退还时间：项目履约验收完成后，7个工作日内予以退还。 |
| 5 | 投标截止时间和开标时间 | 2021年08月31日10时30分 |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止时间届满后90天 |
| 7 | 采购文件咨询 | 联系人：钟女士 联系电话：028-64327676 |
| 8 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：钟女士 联系电话：028-64327676 |
| 9 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用最低评标价法评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 10 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。 |
| 11 | 投标人询问 | 根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》、委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。询问必须以书面形式（原件）提出，以其他形式提出的询问均不接受和回复。 联系人：钟女士 联系电话：028-64327676 |
| 12 | 投标人质疑 | 根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》、委托代理协议约定，投标人质疑由采购代理机构负责答复。质疑必须以书面形式（原件）提出，以其他形式提出的质疑均不接受和回复。 联系人：钟女士 联系电话：028-64327676 注：（1）根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 （2）投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 13 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：成都市高新区锦城大道366号。 邮编：610041。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定， 投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围 |
| 14 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 15 | 招标服务费 | 按照成本加合理利润的原则定额收取代理服务费 |
| 16 | 扶持少数民族地区或不发达地区政策性鼓励 | 同等条件下，优先选择少数民族地区或不发达地区（提供营业执照等相关证明材料）。 |
| 17 | 信用融资政策 | 根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》(川财采(2018)123号)等有关规定。本项目可开展中小企业政府采购信用融资政策。参加本次招标活动中标的中小企业无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同可向融资机构申请融资。具体内容详见《成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部关于印发〈成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法〉和〈成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案〉的通知》（成财采[2019]17号）和《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采发〔2020〕20号）。 |
| 18 | 定向采购 | 本项目专门面向中小企业（含中型企业、小型企业和微型企业）采购，不再对价格进行加成。 |
| 19 | 行业类别 | 其他未列明行业 |
| 20 | 温馨提示 | 1.供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 2.政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指成都市林草种苗站 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川科薪工程管理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按流程获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4 政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

5.4.1 参加采购活动前三年内与投标人存在劳动关系；

5.4.2 参加采购活动前三年内担任投标人的董事、监事；

5.4.3 参加采购活动前三年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

5.4.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近嫡亲关系；

5.4.5 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

在政府采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。采购人员自知道或者应当知道其与参加政府采购活动的投标人存在利害关系后主动回避。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（样例）。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

### 13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

一、投标函；

二、投标报价表；

三、分项报价明细表；

四、法定代表人身份证明书；

五、中小企业声明函；

六、残疾人福利性单位声明函；

七、投标人基本情况表；

八、服务方案及服务承诺；

九、承诺函。

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包含但不限于：①人员工资（不得低于成都市最低标准每月1780元(每日81.84元、每小时18.7元的标准），如成都市有最新最低标准，人员工资则按最新标准执行；②其他费用（含社保、维护管理的车辆（巡查和接送工人）、一般性机具、交通费、餐费、住宿、税金、高温补贴、法定假日补贴、人身意外保险、日常加班费、倾倒垃圾、安全文明施工，以及日常维护工作中因养护不当造成的补植补栽工作、管理、维护、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应按照招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

16.1 投标人必须以人民币为计量单位提交投标文件规定数额的投标保证金。

16.2 未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标文件无效。

16.3 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

16.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。投标人的投标保证金，在合同签订生效后五个工作日内全额退还。（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

### 18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1 投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2 投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

- 21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24.  评标情况公告

### 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“四川政府采购网”上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26. 签订合同

中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

## 27. 合同分包

## 本项目不允许分包。

## 28.合同转包

本项目不允许转包

## 29. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 30. 履约保证金（实质性要求）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32. 合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 33.验收

（1）验收办法：中标人与采购人应参照四川省财政厅《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

（2）验收标准：招标文件的服务要求、投标人的投标文件及合同约定标准进行验收。

### 34.资金支付

详见招标文件第六章。

## 七、投标纪律要求

### 34. 投标人不得具有的情形

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

- 35．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 36.采购项目需求中如涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管招标文件是否要求，投标人应提供相关证明材料。优先采购范围内的产品按招标文件约定执行。

- 37.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

# 第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

1、资格性投标文件密封包装最外层格式

项目名称及包号： 项目编号： 资格性投标文件 投标人名称： （加盖公章）

2、资格性投标文件封面格式

项目名称及包号： 项目编号： 资格性投标文件（正本或副本） 投标人名称： （加盖公章） 日期： 年 月 日

温馨提示：1）资格性投标文件正本一份、副本一份；2）投标人提供的资格证明材料为复印件的均须加盖投标人公章；3）投标人提供的资格证明材料如发证机关有年检要求的则应通过年检且年检章要清楚，如有有效期的则应提供在有效期内的证明材料。

格式1-2

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：            （投标人名称）             （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方 “               ” 项目名称及包号（招标编号：                ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：          。

授权代表（被授权人）签字：            。

投标人名称：                     （单位公章）。

投标日期：     年    月     日。

注：

1、授权代表参加投标时提供。投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

一、法定代表人/单位负责人身份证明

（采购代理机构名称）：

（法定代表人/单位负责人姓名）在           （投标人名称）处任           （职务名称）职务，是           （投标人名称）的法定代表人/单位负责人。

法定代表人/单位负责人联系方式：           。

特此证明。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人（签字）：

投标日期：     年    月     日。

注：1、法定代表人/单位负责人亲自参加投标时提供此证明，授权代表参加投标时无须提供；

2、投标人为法人单位时提供“法定代表人身份证明”，投标人为其他组织时提供“单位负责人身份证明”，投标人为自然人时无须提供。

3、上述证明文件在投标文件中附有法定代表人/单位负责人身份证复印件（身份证两面均应复印）时才能生效,不允许粘贴。

身份证复印件正面

身份证复印件背面

法定代表人/单位负责人身份证样式(仅供参考)：

格式1-3

## 二、承诺函

（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件：投标人单位及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：无

2、完全接受和满足本项目招标文件中规定所有实质性要求（包括计量单位、语言、报价货币、投标有效期等），如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

3、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

4、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

5、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

6、如我单位中标，承诺不将任何政府采购合同义务转包。

7、我单位不属于国家相关法律法规及制度规定的禁止参加本次政府采购活动的投标人。

8、我单位完全履行招标文件里第六章技术、服务，商务等实际性要求的所有内容，按招标要求保证人员具备，低质易耗品，机具油料，绿化垃圾的处置等问题。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：            （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

投标日期：     年     月     日。

格式1-4

## 三、中小企业声明函（服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章 ）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式1-5

### 四、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_________________________（加盖公章）

法定代表人或代理人：                 （签字）

日期：    年    月    日

说明：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.本项内容仅限残疾人福利性单位提供，供应商须如实提供并填写本声明函，如供应商提供本声明函但未填写本声明函内容，则按未提供处理。

### 格式1-6

### 五、监狱企业证明文件（如涉及）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖单位公章）。

说明：1.监狱企业视同小型、微型企业。

2.本项内容仅限监狱企业提供，供应商须如实提供监狱企业证明文件。

## 六、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式的格式自拟。

# 第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

1、其他响应性投标文件密封包装最外层格式

项目名称及包号： 项目编号： 其他响应性投标文件 投标人名称： （加盖公章）

2、其他响应性投标文件封面格式

项目名称及包号： 项目编号： 其他响应性投标文件（正本或副本） 投标人名称： （加盖公章） 日期： 年 月 日

温馨提示： 1）其他响应性投标文件正本一份、副本一份；2）签字、盖章应符合招标文件要求。

格式2-2

## 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“             ”项目名称及包号（招标编号：              ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定所有实质性要求（包括计量单位、语言、报价货币、投标有效期等），如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

四、我方为本项目提交的投标文件（资格性文件、其它响应文件）正本壹份，副本贰份，用于开标唱标的“开标一览表”一式壹份，电子文档壹份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后90天。

六、由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：            （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：            。

通讯地址：           。

邮政编码：           。

联系电话：           。

传    真：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-3

## 二、开标一览表

- 项目清单

第     包

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ㎡ |  |
| 投标总价： （元/年） |  |  |  |  |

注：（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，由投标人根据公司经营情况，自行报价。

（2）所有投标人必须明确包件号，投标总价不得超过每个包件的最高限价金额。

投标人名称：             （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：          。

投标日期：     年    月     日。

格式2-4

三、分项报价明细表

第     包

| 序号 | 服务内容 | 单项价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |
| 3 | ……. |  |  |
| 分项报价合计： 元（大写： ） |  |  |  |

注：1、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价相等。

2、（1）人员工资（不得低于成都市最低标准每月1780元(每日81.84元、每小时18.7元的标准），如成都市有最新最低标准，人员工资则按最新标准执行；（2）其他费用（含社保、维护管理的车辆（巡查和接送工人）、一般性机具、交通费、餐费、住宿、税金、高温补贴、法定假日补贴、人身意外保险、日常加班费、倾倒垃圾、安全文明施工，以及日常维护工作中因养护不当造成的补植补栽工作、管理、维护、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用）。

3、及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等所产生的劳务费。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-5

## 四、技术、服务条款偏离表

第     包

| 序号 | 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术、服务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，投标人不得借未作答而拒不接受。

2、投标人不得虚假响应，否则一切责任由投标人承担。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-6

- 五、商务应答表

第     包

| 招 标 要 求 | 投 标 应 答 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务条款响应与招标文件要求完全一致的，可以不用在此表中列出。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答，未明确偏离的条款，均视为默认接受，投标人不得借未作答而拒不接受。

2、投标人不得虚假响应，否则一切责任由投标人承担。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-7

- 六、投标人基本情况表

第     包

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-8

- 七、投标人类似项目业绩一览表

第     包

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人以上业绩需提供有关书面证明材料，如合同或中标（成交）通知书复印件加盖鲜章。

2、如未提供业绩的相关证明材料并不影响投标文件的有效性。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-9

- 八、投标人本项目管理、服务人员情况表

第     包

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 工作年限 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人在此表中填报拟用于本项目管理及服务的人员情况,并提供在有效期内的身份证复印件；

2、如未提供人员的相关证明材料不影响投标文件的有效性。

投标人名称：           （单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：           。

投标日期：     年    月     日。

格式2-10

## 九、服务方案

服务方案内容包含但不限于：日常维护管理的整体技术方案、日常维护质量目标、安全措施方案等。

注：本项格式自拟。

格式2-11

# 十、投标人认为应当提供的其他材料（如有）

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1项至6项规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、投标人及现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（二）法律、行政法规规定的其他条件：本项目无要求。

说明：本次政府采购活动不接受联合体投标。

（三）其他类似效力要求：

1、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目采购活动（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）：

投标人须根据自身情况，提供《中小企业声明函》（格式详见“资格性投标文件格式”中相关内容）或《监狱企业相关证明材料》或《残疾人福利性单位声明函》

2、授权参加本项目投标活动的投标人代表。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求：无

注：1.本项目确定投标人经营活动中重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2.投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。｝

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（①提供投标人缴纳2020年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。②投标人缴纳2020年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件。）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

8.投标单位及其法定代表人/主要负责人在参加本项目政府采购活动前三年无行贿犯罪记录（提供承诺函，格式详见第三章）；

注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

（二）法律、行政法规规定的其他条件：本项目无要求。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、本项目为针对中小微企业的采购项目，非中小微企业不得参加本项目采购活动（注：根据财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库〔2014〕68 号的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额；根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业，享受预留份额）：

投标人须根据自身情况，提供《中小企业声明函》（格式详见“资格性投标文件格式”中相关内容）或《监狱企业相关证明材料》或《残疾人福利性单位声明函》

2、法定代表人/单位负责人身份证明原件及附件。（法定代表人/单位负责人亲自投标适用）

3、法定代表人/单位负责人授权书原件及附件（授权代表投标适用）。

注：以上要求的资料复印件（身份证明材料除外）均须加盖投标人的公章（鲜章）。

# 第六章 招标项目技术、服务及其他商务要求

### 一、项目概况

成都市林草种苗站城市绿化管理日常维护服务，本项目共分为7个包。

二、技术要求 （★实质性要求）

第1包-第7包技术要求

1技术要求：

1.1行道树养护

行道树养护质量应符合表1的规定

表1 行道树养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 同一道路分枝点、树高、冠幅、林冠线基本一致，最底层分枝下沿基本在同一平面，相邻植株胸径相差不超过平均胸径的10％。无缺株 少苗、死株、严重枯枝，无树体附着物（夹板、空输液袋、绳子、钉子等）。 |
| 叶片 | 健壮，在正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶。 |
| 树干 | 树干基部无蘖芽滋生，枝干粗壮，无枯枝、死桩，无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主、侧枝上无活虫，树干无钉子、铁丝、晾晒衣物等破坏树木生长的现象。 |
|  | 对影响安全、采光的树干，可采取短截方式进行处理。 |
| 树冠 | 完整美观，分枝点适中。无杂乱内膛，通风透光。 |
|  | 基本无影响交通、架空线等公共设施的树枝。 |
| 病虫害防治 | 病虫危害每株不超过2%、1次/年，无蛀干性害虫的活 虫、活卵，病虫害大面积防治不少于4次/年。已经发生 的病虫害要及时治理、防止蔓延成灾。 |
| 树穴 | 1、树穴无杂草、垃圾和其它杂物，树干无钉子、铁丝等 破坏树木生长的附着物。 2、栽培基质应具有一定的透水、透气、保肥能力。 3、树穴有侧石，有平整盖板或种植地被植物，土壤不裸露。 |
| 松土 | 生长季节进行松土。对人行践踏部分，及时松土更新，采取必要的隔离措施。 |
| 施肥 | 对于长势明显偏弱的植物进行每年至少一次追肥。 |
| 保存率 | 100% |
| 成活率 | 100% |
| 补栽 | 按同品种、同规格补栽，补栽行道树与原有行道树胸径相差不超过10％。 |
| 支撑 | 如需要支撑，应统一粗细、高度、材质、附着方式、色彩，无缺失、损坏，无安全隐患。 |
| 扶正 | 及时扶正，扶正率100%。 |
| 冲洗 | 每年10月1日至次年4月1日，结合气候特点，按要求冲洗。 |
| 浇水 | 宜按附录A（资料性附录）表A.1的规定浇水。 |
| 设施维护 | 保持安全、完整、美观，发现缺损根据损毁情况应在3-5天内修补、更换。铁制、 木制（包括仿木制）设施油漆1次/年。 |
| 卫生 | 养护施工现场无草屑、树枝、死树等施工残留物。 |
| 应急处置 | 有应急救援措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。应急作业时应确保交通顺畅。 |
| 注：树阵广场、容器、树穴、树池等栽植形式按行道树养护标准执行。 |  |

1.2其他区域乔木养护

其他区域乔木养护质量应符合表2的规定

表2 其他区域乔木养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，特殊造型应保持良好景观效果。 |
|  | 无缺株少苗、死株、严重枯枝，无树体附着物（夹板、空输液袋、绳子、钉子等）。 |
| 生长势 | 健壮、茂盛。 |
| 叶片 | 健壮，在正常条件下不黄叶、不焦叶、不卷叶。 |
| 树干 | 树木主干无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、无蛀干害虫的活卵、活虫，在主，侧枝上无活虫。 |
| 树冠 | 完整美观，侧枝分布均匀，枝条疏密适当。无杂乱内膛枝条，通风透光。 |
| 病虫害防治 | 病虫危害每株不超过 3%、1 次/ 年，无蛀干性害虫的活虫、活卵。 做好病虫害预防和治理工作，防止蔓延。 |
| 树穴 | 有平整盖板或种植地被植物，土壤不裸露。培养基质具有一定的透水、 透气、保肥能力。 |
| 杂草控制 | 基本无杂草，杂草比率≤5%。 |
| 松土 | 生长季节进行松土。对人行践踏部分，及时松土更新，采取必要的隔离措施。 |
| 保存率 | 100%。 |
| 成活率 | 100%。 |
| 补栽 | 乔木按同品种、同规格补栽，补栽乔木与原有乔木胸径相差不超 过 10％，达不到的应整体更换。 |
| 支撑 | 如需支撑，应统一粗细、高度、材质、附着方式、色彩，无缺失、损坏，无安全隐患。 |
| 扶正 | 及时扶正，扶正率 100%。 |
| 冲洗 | 每年 10 月 1 日至次年 4 月 1 日，结合气候特点，按要求冲洗。 |
| 浇水 | 宜按附录 A（资料性附录）表 A.1 的规定浇水。 |
| 卫生 | 绿地平整无杂物及浮土，土壤低于边石及路沿石 3-5cm，养护施工现场无草屑、树枝、死树等施工残留物。 |
|  | 垃圾日产日清达到 100% |

1.3灌木养护

①整形式灌木养护质量应符合表3的规定

表3 整形式灌木养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 密度合理，植株搭配得当，形状轮 廓清晰，直线正直、曲线圆润，造型雅观；不露枝干捆扎物。 |
| 生长势 | 植株生长健壮，无缺株断行，不露土。植物叶色正常。 |
| 杂草控制 | 无大型、恶性、缠绕性杂草；无影 响景观面貌的杂草。杂草比率≤5%。 |
| 排水 | 排水通畅，无积水，无萎蔫现象。 |
| 病虫害防治 | 病虫害防治措施效果显著，无明显有害生物危害，植物受害率控制在3%以下。 |
| 卫生 | 无明显灰尘，无垃圾。 |
| 松土 | 生长季节进行松土。对人行践踏部分，及时松土更新，采取必要的隔离措施。 |
| 补栽 | 确定死亡植物在1天内回收，空缺植物在5天内补栽。补栽灌木应与 原灌木高度一致，达不到的，应整体更换。 |
| 设施维护 | 保持安全、完整、美观，发现缺损根据损毁情况应 3-5 天内修补、更换；铁制、木制（包括仿木制）设 施油漆 1 次/年。 |

②自然式灌木养护质量应符合表4的规定

表4 自然式灌木养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 密度合理，植株搭配得当，形状轮 廓清晰；不露枝干捆扎物。 |
| 生长势 | 植株生长健壮，植物叶色正常。花灌木开花及时。株形丰满，花后修 剪及时合理。 |
| 杂草控制 | 无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草。杂草比率≤5%。 |
| 排水 | 排水通畅，无积水，无萎蔫现象。 |
| 病虫害防治 | 病虫害防治措施效果显著，无明显 有害生物危害，植物受害率控制在3%以下。 |
| 卫生 | 无明显灰尘，无垃圾。 |
| 松土 | 生长季节进行松土。 |
| 补栽 | 确定死亡植物在1天内回收，空缺植物在5天内补栽。补栽灌木应与 原灌木高度一致，达不到的，应整 体更换。 |

1.4草坪及草本地被养护

草坪及草本地被养护质量应符合表5的规定

表5 草坪及草本地被养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 草坪生长茂盛、叶色正常，无秃斑、枯草层。 |
|  | 草本地被密度合理，景观效果 好，叶色、叶形协调。 |
| 生长势 | 草种纯正，生长茂盛，草根不裸 露，草高不应超过 8cm，边缘线 清晰。 |
|  | 草本地被生长茂盛，无枯叶、死株、缺株，覆盖率应大于95%，基本无秃和其他植物交界处切边 清晰整齐，宽度应小于 15cm。 |
| 绿量 | 常绿草生长季节不枯黄。 |
| 杂草控制 | 基本无杂草，纯净度应达到 95% 以上。杂草比率≤5%。 |
| 病虫害防治 | 病虫害防治措施效果显著，及时 预防和治理病虫害，常见病虫害 危害率控制在 2%以下。 |
| 卫生 | 整洁，无垃圾和明显灰尘。 |
| 补栽 | 按同品种补栽，补栽后高度与原 草坪一致，修剪平整，确定死亡 植物在 1 天内回收，空缺植物 5 天内补栽。 |
| 复壮更新 | 成坪 3 年以上的草坪，每年可更新 20%。 |
|  | 建成 3 年以上的草本，每年可更新 15%～20%。 |

1.5地栽时令花卉养护

地栽时令花卉养护质量应符合表6的规定

表6 地栽时令花卉养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 有精美的图案和色彩配置，搭配 合理，错落有序，季相变化明显， 有层次感，株行距适宜，无缺株、 倒伏现象，无枯枝残花，无落花 落蕾现象，不露底土。 |
| 花期及有花率 | 花期搭配合理，全年有花，有花率≥80%。 |
| 生长势 | 植株生长健壮，花繁叶茂，花色 艳丽。 |
| 杂草控制 | 基本无杂草，杂草比率≤5%。 |
| 排水 | 排水通畅，无积水，无萎蔫现象。 |
| 病虫害防治 | 病虫害防治措施效果显著，常见 病虫害危害率控制在 3%以下。 |
|  | 无明显灰尘，无垃圾。 |

1.6立体绿化养护

立体绿化养护质量应符合表7的规定

表7 立体绿化养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 景观优美，枝叶分布均匀，疏密 合理。 |
| 生长势 | 植株生长健壮，无缺株现象，不露土。植物叶色正常，无枯枝残 花。 |
| 杂草控制 | 无影响景观面貌的杂草。 |
| 排水 | 排水通畅，无积水，无萎蔫现象。 |
| 病虫害防治 | 病虫害防治措施效果显著，无明 显有害生物，植物受害率控制在 3%以下。 |
| 卫生 | 无明显灰尘，无垃圾。 |

1.7容器绿化养护

容器绿化养护质量应符合表8的规定

表8 容器绿化养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 布置有艺术感，容器完整、清洁、 美观，容器外形、规格、色彩与植株协调，叶片清洁。 |
| 杂草控制 | 无杂草。 |
| 生长势 | 植株生长健壮，枝叶繁茂，无枯枝、枯叶、残花。 |
| 排水 | 排水通畅，无积水，无萎蔫现象。 |
| 病虫害防治 | 基本无有害生物危害状，植株、 枝叶受害率应小于 2%。 |
| 卫生 | 无明显灰尘，无垃圾。 |

1.8竹类养护

竹类养护质量应符合表9的规定

表9 竹类养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 有完整的林相，疏密合理，景观优美，自然整齐、枝叶青翠。 |
| 生长 | 竹丛应通风透光，植株生长健壮，无枯死竹，无花絮。竹鞭不 裸露。 |
| 杂草控制 | 无影响景观面貌的杂草。 |
| 排水 | 排水通畅，无积水。 |
| 病虫害防治 | 防治措施切实有效，植株受害率应小于2%、枝叶受害率应小于4%。 |
| 卫生 | 与景观相协调，无积存落叶、垃圾。 |
| 其他要求 | 1、竹丛比例协调。 2、适时、适地选择适宜品种栽植。 |

1.9水湿生植物养护

水湿生植物养护质量应符合表10的规定

表10 水湿生植物养护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 配置合理，景观优美，花、叶色 纯，观花、观叶期长。 |
| 生长势 | 植株生长健康，保持形态特征， 无枯株残花；观花观果植株正常 开花结果，花繁叶茂。 |
| 病虫害防治 | 基本无有害生物危害状。 |
| 卫生 | 与景观相协调，水面整洁，无漂 浮垃圾，水底无明显垃圾。定期 清理水面不少于 2 次/天。 |
| 水质 | 应达到 GB 3838-2002 中 V 类及以上标准，对水质有特殊要求的应执行相应类别的标准。 |

1.10设施维护

设施维护质量应符合表11的规定

表11 设施维护质量等级

| 项目 | 第1、2、3、4、5、6、7包 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 完整美观，功能正常发挥，无安全隐患。 |
| 园林建筑及构筑物 | (1)外貌整洁,构件和各项设施 完整无损； (2)室内陈设合理、清洁、完好； (3)无结构、装修和设备隐患,无 渗漏； (4)定期进行翻新和维护。 |
| 道路地坪 | (1)平整,完好率 100%，无积水； (2)材质外观应统一协调； (3)道路地坪清洁率 100%； (4)无障碍设施应完好、通畅,应 急通道应畅通无阻；(5) 道 路 侧 石 应 高 出 土 层 3 cm～5cm。 |
| 花架、塑料网格 | (1)完整,无缺损,满足植物攀爬 需要； (2)坚固安全，美观，色彩与周 围环境统一协调； (3)材质环保； (4)定期刷漆，翻新维护。 |
| 围栏、支撑 | 完整无损，无安全隐患 |
| 树池盖板 | （1）应防潮、防滑、防虫害； （2）定期清除缝隙中的沙石等杂物； （3）完好无损，有影响功能的损坏应及时更换。 |
| 椅凳 | (1)凳椅牢固无松动,无缺损； (2)整洁美观,凳面清洁,同一区 域内材质、形式相对统一； (3)维修应设置明显标志； (4)定期更新维护，连续出现多 起材质老化的，应重新布置。 |
| 垃圾箱、花箱 | (1)外观清洁、完整,内壁无污垢 陈渍,箱内无陈积垃圾； (2)垃圾分类； (3)箱体周围 1.2m—1.5m 范围内 地面整洁,无垃圾。 |
| 标志牌 | (1)形式美观,构件完整； (2)书写端正,字迹清晰,图形符 号符合规范； (3) 材质环保,色彩与周围环境 协调。 |
| 维护 | 保持安全、完整、美观，发现缺 损根据损毁情况应 3～5 天内修 补、更换；铁制、木制（包括仿 木制）设施油漆 1 次/年。 |

（备注：支撑由管护单位自行进行维修、更换、油漆等，花箱、井盖、坐凳、标示牌、栏杆垃圾箱、树池盖板等设施由管护单位巡查，发现问题及时上报。）

x后续可能养护面积会因移交出去或者接受进来发生改变，均按发生时间重新核算：中标单价x实际面积，及时生效

1.11附录A

附录A.1绿化养护频次表

| 类别 |  | 浇水 | 施肥 | 修剪 | 除草 | 病虫害防治 | 垃圾处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 行道树 | 不少于 8次/ 年 | 施基肥 1次/ 年 | 不少于 1 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于 4 次/年 | 随产随清 |
|  | 一般乔木 | 不少于 8 次/ 年 | 施基肥 1 次/ 年 | 不少于 1 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于4次/年 |  |
| 灌木 | 整形式灌木 | 不少于 15 次/年 | 不少于 6 次/ 年 | 不少于 12 次/年 | 不少于 4 次/年 | 不少于 4次/年 |  |
|  | 自然式灌木 | 不少于 10 次/年 | 不少于 1 次/ 年 | 不少于 3 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于 5 次/年 |  |
| 草坪及草本地被 | 草坪 | 不少于 24 次/年 | 结合打孔施 基肥 1 次/ 年，追肥冷季 型草坪不少 于 7 次/年、暖季型草坪 4 次/年、马蹄 金 4 次/年 | 冷季型草坪 不少于 24 次/年，暖季型 草坪不少于 3 次/年，马 蹄金不少于 1 次/年 | 不少于 5 次/年 | 不少于4次/年 |  |
|  | 草本地被 | 不少于 10 次/年 | 不少于 1 次/ 年 | —— | 不少于 3 次/年 | 不少于 5 次/年 |  |
| 地栽时令花卉 |  | 不少于 20 次/年 | 不少于 4 次/ 年 | 不少于 4 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于 5 次/年 |  |
| 立体绿化 |  | 不少于 15 次/年 | 不少于 4 次/ 年 | 不少于 6 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于 4 次/年 |  |
| 容器栽培 |  | 不少于 15 次/年 | 不少于 4 次/ 年 | 不少于 4 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于 4次/年 |  |
| 竹类 |  | 不少于 8 次/ 年 | 不少于 2 次/ 年 | 不少于 1 次/ 年 | 不少于 3 次/年 | 不少于 4次/年 |  |
| 水湿生植物 |  | —— | 不少于 2 次/ 年 | 不少于 1 次/ 年 | —— | 不少于 4次/年 |  |

### 三、服务内容及范围 （★实质性要求）

第1包

- 项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 最高单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市内绿化管理日常维护 | 105744.7 | ㎡ | 9.49 |
| 总价限价：1003517（元/年） |  |  |  |  |

（二）服务内容及要求

1.养护范围：（1）滨江路沿线:南河左侧：顺江路—滨江东路—滨江中路—滨江西路；南河右侧：望江路—丝管路—江天路—临江东路—临江中路—临江西路，行道树及两侧绿地，合计64362.1㎡；

（2）锦里路沿线：锦里东路—锦里西路—娃娃坟—锦里中路—锦里西路—琴台路口，两侧绿化带及现代城门前绿地，合计9000㎡；

（3）青羊正街—青羊上街—青华路—光华村街—瑞联路（三环路路口），行道树及两侧绿地，合计28913.1㎡。

（4）全段行道树1542株x1.5x1.5=3469.5㎡

分车带绿地、人行道绿地，游园绿地，花台等。

2.人员要求：人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责6000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，17名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发。

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

第2包

- 项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三环路一标段绿化管理日常维护 | 154863 | ㎡ | 4.5 |
| 总价限价：696883（元/年） |  |  |  |  |

（二）服务内容及要求

1.养护范围：（苏坡立交桥下区域（面积100775㎡）—苏坡立交护坡区域（7785㎡）—苏坡至羊犀立交8m中央带，两侧侧分带（不包含路边行道树及两侧坡地）（面积46303㎡）。分车带绿地、人行道绿地，立交桥、跨线桥绿地、桥体桥柱立体绿化、立交桥围栏栽植槽等。

2.人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责12000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，13名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

第3包

（一）项目清单

（二）服务内容及要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三环路二标段绿化管理日常维护 | 148333 | ㎡ | 4.5 |
| 总价限价：667498.5（元/年） |  |  |  |  |

1.养护范围：羊犀立交桥桥下区域（面积132439㎡）—三环路西五环羊犀立交至金牛立交8m中央带、两侧侧分带（不包含路边行道树及两侧坡地）（面积15894㎡）分车带绿地、人行道绿地，立交桥、跨线桥绿地、桥体桥柱立体绿化等。

2. 人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责12000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，12名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发。

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

第4包

- 项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三环路三标段绿化管理日常维护 | 131282 | ㎡ | 4.5 |
| 总价限价：590769（元/年） |  |  |  |  |

（二）服务内容及要求

1.养护范围：金牛立交桥桥下区域（面积37176㎡）；三环路北一环金牛至交大立交（面积14373㎡）—交大立交桥下区域（面积42837㎡）—交大至成彭立交中央带、两侧侧分带（不包含路边行道树及两侧坡地）（面积36896㎡）分车带绿地、人行道绿地，立交桥、跨线桥绿地、桥体桥柱立体绿化等。

2. 人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责12000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，11名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

第5包

（一）项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三环路四标段绿化管理日常维护 | 137633 | ㎡ | 4.5 |
| 总价限价：619348.5（元/年） |  |  |  |  |

1.养护范围：（1）三环路成彭立交桥桥下区域（面积56650㎡）—成彭立交至凤凰立交交8m中央带、两侧侧分带（不包含路边行道树及两侧坡地）（面积22991㎡）——宝成立交桥桥下区域（面积57992㎡）分车带绿地、人行道绿地，立交桥、跨线桥绿地、桥体桥柱立体绿化等。

2. 人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责12000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，11名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发。

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

第6包

（一）项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光华大道一标段绿化管理日常维护 | 159159.5 | ㎡ | 5.02 |
| 总价限价：798981（元/年） |  |  |  |  |

1. 养护范围：三环路路口—光华大道一段—蔡桥地铁口站—光华路北十路路口，中央带绿地、两侧侧分带、两侧绿地（不含中坝站附近游园），占地约159159.5㎡。（绿道设施不涵盖，只包括绿化,含行道树）。

2. 人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责12000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，13名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发。

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

第7包

（一）项目清单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光华大道二标段绿化管理日常维护 | 144024.6 | ㎡ | 5.02 |
| 总价限价：723003（元/年） |  |  |  |  |

1.养护范围：光华大道北十路路口—非遗—光华大道三段—江安河（不含绕城两侧），中央带绿地、两侧侧分带、两侧绿地，占地约144024.6㎡。（绿道设施不涵盖，只包括绿地，含行道树，后期面积变更以实际增减面积为准）

2. 人员要求：在养护范围内有固定的劳务人员与维护管理的车辆，绿化中央带施工作业的人员必须由维护管理的车辆接送，保证所有人员的人身安全。（按照一人至少负责12000㎡绿化养护面积）劳务人员每天不低于1名现场技术负责人（负责现场管理和安全），1名驾驶员（需要B照驾驶证），1名资料员，12名施工人员。所有人员需提供身份证复印件、劳动关系等证明材料。施工人员能熟练完成：平整场地、浇水、施肥、植物栽植、植物修剪除杂草、病虫害防治、设施设备的维护管理等日常绿化维护工作，熟练操作园林机械。

因特殊原因导致某一天或某一时间段(如遇灾害天气或不可抗力因素)人员无法达到规定数量，中标人需提前书面告知采购人，经采购人同意；否则，采购人视其为人员不足，按考核办法中相关要求进行扣分。

3.时间要求：日常维护要求在服务期限内中标人要保持24小时通讯畅通，在服务期限内遇到应急情况或临时通知（除遇到灾害天气的情况下），保证提供的劳务人员在接到采购人电话通知半小时内到达指定现场作业。工作时间外要进行值班及巡视巡查工作，遇灾害天气保证劳务人员进行管理道路绿地的巡查工作。中标人自己发现问题或接到采购人及群众反映的问题要及时处理，及时回复。中标人任何时间段无条件服从采购人不超出要求人员的工作任务安排(如防汛抢险工作任务等)。

4.服务内容：根据采购人要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险、冲尘、井盖巡查等日常养护工作。清理的垃圾由中标人进行运输倾倒处理，垃圾日产日清。

5.作业要求：采购人向中标人根据各段面实际管护面积配备一定的日常维护工作期间所涉及的相关机械工具（包含：剪草机、割灌机、油锯、平剪、枝剪、花撬等）；农药、肥料、正常补植所需要的乔木、灌木及地被植物由采购人提供，中标人提供人工按实核算，保证日常维护工作的正常开展。

6.应急处置：按照《成都市中心城区园林绿化防汛抢险预案》和《关于修订大气污染防治工作制度性文件的通知》文件要求，及时巡查和处理安全隐患，防霾除尘，遇灾害天气等原因需及时组织完成排危抢险，保障交通等。

7.圆满完成园林精细化管理平台操作、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

8.由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价，即时生效。

9.其他要求：

（1）补植补栽、日常突击、防汛抢险、日常抢险所需机具、材料、人工费用由采购人按时支付。

（2）段面巡查、极端天气巡查、井盖巡查、夜间浇水所需人工费用纳入投标金额费用内，不另行支付。

（3）接上级指派临时性应急任务对段面景观改造、景观提升等临时任务所需材料、人工费用由采购人支付。

（4）日常养护所需低质易耗品（扫把、铁丝、钉子、垃圾袋、手套、工作服等）费用纳入招标金额费用由中标人承担。

（5）采购人提供生产用车（水车、药车、货车、高空作业车），除高空作业车外其他车辆驾驶员由中标人自行配置，费用纳入投标金额费用内，不另行支付，车辆所需油料由采购人配发。

（6）园林机械用油费用由中标人自行支付，油料的管理严格按照采购人相关安全管理规范制度执行，连续3次违反制度的采购方有权终止合同，劝退离场。

（7）绿化垃圾的处置由中标人负责，采购人不另行支付费用。

（8）大气防治冲洗降尘所需人工费用纳入投标费用内不另行支付。

（9）园林机具维修由采购人负责。

（10）严格每月考核制度：上级部门考核成绩占比30%，采购方每月实时考核占比70%。每月评分95分以下按比例扣减当月养护费用；园林绿化精细化管理平台派发问题清单必须在规定的最终完成时限当天16时前在平台完成整改情况上报工作，对了连续3个月生产检查低于90分的单位，采购方有权终止合同，劝退离场。

三、商务要求 （★实质性要求）

第1包-第7包商务要求

（一）服务期限：自签订合同之日起计算，一年。

（二）服务地点:第一次进城由甲方现场指定交代。

（三）付款方式：

1.按月支付，每月按中标金额的1/12支付；

2.在服务费支付前，乙方须向甲方出具相应类别的正规普通增值税发票。

3.甲方管理人员根据绿化事业发展中心每月考核纪要里《道路绿化养护分级管理考核成绩汇总》，的考核打分确认工作内容完成情况，并根据合同价格结合《成都市绿化种苗站日常维护管理月考核表》打分。

4. 扣款情况：第一个月根据《成都市林草种苗站日常维护管理月考核表》核算的罚款金额在下一次支付月劳务费时扣除，后面依次类推。

（四）报价要求：报价为综合单价，包含但不限于：（1）人员工资（不得低于成都市最低标准每月1780元(每日81.84元、每小时18.7元的标准）。如成都市有最新最低标准，人员工资则按最新标准执行；（2）其他费用（含社保、维护管理的车辆（巡查和接送工人）、一般性机具、交通费、餐费、住宿、税金、高温补贴、法定假日补贴、人身意外保险、日常加班费、倾倒垃圾、安全文明施工，以及日常维护工作中因养护不当造成的补植补栽工作、管理、维护、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用）。

（五）中标人应严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》《成都市劳动用工和社会保险管理暂行规定》、《成都市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》等相关法律法规。

（六）由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价进行实时结算。中标人不得以面积发生变化而放弃中标或以此调整综合单价。

（七）所有包件的施工人员根据调整后的实际养护范围进行增减，具体增减人数根据采购人要求实施。拟派本项目劳务人员男工占比不低于60%；保证基本的劳务输出和自带简易机具，要求男工60岁（不含）以下，女工50岁（不含）以下,日常维护作业人员须统一着装（由采购人提供）。

（八）在政府采购合同履行过程中，中标人月考核连续2月低于80分的，采购人有权单方面解除合同关系。

（九）服务期内，在日常维护服务中因操作不规范等因素等原因造成的所有安全责任事故（包括其聘用的所有工作人员劳动用工安全事故），中标人承担全部事故责任、法律责任和赔偿责任。采购人均不承担其安全事故责任、法律责任和赔偿责任。

（十）中标人须与劳务人员签订劳动合同，建立劳动关系并负责建立、接转、管理劳务人员档案。负责所有劳务人员的人事、劳资、社会保险、工伤社保保险等，并提供为劳务人员办理劳动用工手续，结算发放工资、缴纳社会保险、处理保险理赔、发放经济补偿金、管理人事档案等方面的管理服务。为全体劳务人员办理社会保险并负责办理社会保险和工伤保险理赔手续和保险金的发放。

（十一）中标人负责劳务人员的业务培训和安全生产知识教育，履行和完成采购人指定的工作目标和要求，并负责处理劳务人员在工作期间所发生的安全风险事务相关等；在工作期间发生的劳务争议均由投标人负责处理。

（十二）后续临时、突击任务产生的劳务用工

1.后续临时、突击任务、抢险任务以及由采购人安排布置的改造提升工作和因车辆、行人踩踏绿地造成的植物、草坪损毁，需补栽补种所产生的劳务用工费用参照川建价发（2021）4号文中成都市地区的园林绿化技工成本价160元/工日；

2.劳务人员须自备安全文明着装、锄头、枝剪、手锯、油锯等相关简易劳动工具。

3.劳务人员人工（包括管理人员）的调度均严格按照采购人的要求指令执行。

（十三）验收标准：①严格按照四川省财政厅《《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。②严格按照招标文件要求及投标人投标文件承诺进行验收。

（四）考核办法

第1包-第7包考核办法

| 成都市林草种苗站日常维护管理月考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道名称：养护级别： 年月 |  |  |  |  |  |
| 考核内容 |  |  | 扣分 | 扣分原因 | 备注 |
| 1.补植 | 乔木 （6分） | ⑴发现乔木缺株，扣2分；⑵发现死株,确定死亡植物，未在1天内回收，扣2分；⑶乔木未按同品种、同规格补栽，补栽乔木与原有乔木胸径相差超过10％，扣1分；⑷当年新、补栽植物成活率未达95%以上，扣1分 |  |  |  |
|  | 绿篱、灌木 （4分） | ⑴有缺株断行、明显裸露，超过标准,扣1分； ⑵有死株未回收的，扣1分；⑶灌木未按同品种、同规格补栽，高度低于原灌木5cm，扣1分 |  |  |  |
|  | 地被、草坪 （5分） | ⑴地被、草坪内有裸露累计超过1㎡,扣1分； ⑵地被、草坪未按同品种补栽，补栽后高度与原草坪差异较大，扣1分; ⑶地被、草坪有秃斑、黄斑、枯草层，扣1分 ⑷地被、草坪补栽播种覆膜后，未根据植物生长情况及时回收薄膜，扣1分 |  |  |  |
|  | 树穴 （1分） | ⑴树穴有裸露，扣1分 |  |  |  |
| 2.修剪 | 乔木 （10分） | ⑴树枝影响车辆、行人通行，扣1分；⑵遮挡交通标牌、天网等公共设施正常使用，扣1分； ⑶树冠不完整美观，扣1分；⑷分枝点不适中，扣1分；⑸有杂乱内膛枝，扣1分； ⑹发现严重枯枝，扣1分；⑺树木有黄叶、焦叶、卷叶、残花，扣1分； ⑻树干分枝点以下孽芽超过20cm，扣1分；⑼棕榈科植物未及时将枯黄的叶边清修,扣1分 （10）每年进行专项修剪，否则，扣1分 |  |  |  |
|  | 灌木 （9分） | ⑴花灌木着花率不高、花不繁艳、叶不茂，扣1分；⑵每年进行专项修剪，否则，扣1分； ⑶色块不分明，线条不清晰流畅，扣1分；⑷观花灌木花期过后未进行较重的修剪，扣1分； ⑸绿篱、造型灌木未及时修剪，扣1分；⑹修剪不规范，如表面不平整、花乔木不留分枝，修剪质量差，扣1分；⑺有空缺、露枝干、露捆扎物，扣1分；⑻相邻枝条高差超过5cm，扣1分；⑼爬山虎牵引网脱落或不及时维修的，扣1分；⑽未及时清理因折断等而枯黄的枝叶,扣1分 |  |  |  |
|  | 草坪 （5分） | ⑴管护段面内草坪留茬高度超过8cm，扣1分； ⑵高度超过10cm，扣2分。 ⑶管护段面内草坪冬季未打孔疏草，扣1分；⑷草坪边缘切割不整齐，扣1分 |  |  |  |
| 3.防风排涝 | 乔木 （7分） | ⑴树木支撑缺失、损坏，扣1分；⑵树木受损或倒伏扶正处理不规范，扣1分；⑶支撑不规范、统一，扣1分；⑷有存在安全隐患的吊装夹板、空输液袋、捆扎材料等（如铁钉裸露、草绳、缠干薄膜和螺钉、抱箍等松动、脱落）和栓绳挂物等杂物，扣1分；⑸管护段面内发现树干倾斜超过30°，扣1分；⑹树木倒伏，扣2分 |  |  |  |
|  | 草坪 （2分） | ⑴有明显积水，扣1分；⑵未及时处理造成草坪死亡，扣1分 |  |  |  |
| 4.绿地设施（含辅助设施）管理 | （5分） | ⑴设施缺损未回收，未在2天内向采购人汇报的，扣1分； |  |  | 根据甲方要求实施，并提供相应资料 |
|  |  | ⑵检查时发现完好率低于98％，有明显安全隐患，维护不及时，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑶按采购人指令要求管护单位修补、更换，但在指令后5天内未修补、更换，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑷铁制、木制（包括仿木制）设施未油漆1次/年，扣1分 |  |  |  |
|  |  | ⑸辅助设施不规范，扣1分 |  |  |  |
| 5.卫生、保洁 | （4分） | ⑴绿地不平整、有杂物及浮土，土壤未低于边石及路沿石3-5 cm，扣1分；⑵保洁垃圾日产日清未达到100%，扣1分；⑶绿地有落叶、草屑、树枝、死树等残留物，扣1分；（4）喷泉、水池未换水、未随时打捞水面漂浮物，扣0.5分；（5）未清除绿地设施上的牛皮藓及乱涂乱画痕迹，扣0.5分 |  |  |  |
| 6.施肥 | 乔灌木 (1分） | ⑴未按照乔木施基肥1次/年；花乔木施肥2次/年，灌木、色块灌木和绿篱施肥5次/年实施，扣1分 |  |  | 根据甲方要求实施，并提供相应资料 |
|  | 草坪 （2分） | ⑴未按照施基肥1次/年实施，扣1分； ⑵追肥冷季型草坪少于7次/年、暖季型草坪4次/年、马蹄金4次/年实施，扣1分 |  |  | 根据甲方要求实施，并提供相应资料 |
| 7.病虫害防治 | 乔灌木 （4分） | ⑴发生严重单株病虫害，扣1分；⑵病虫危害株树超过3株，扣2分； ⑶灌木绿篱叶片危害面积累计超过1㎡,扣1分 |  |  |  |
|  | 草坪 （2分） | ⑴病虫危害危害率累计超过1㎡,扣2分 |  |  |  |
| 8.杂草防除 | 灌木草坪 (5分） | ⑴管护段面内有杂草,野生藤蔓等植物，1处扣1分 |  |  |  |
| 9.浇水 | 草坪、地被 （3分） | ⑴浇水不到位致草坪死亡累计超过1㎡，扣2分； ⑵喷头调整不好，造成水喷到道路上，扣1分 |  |  |  |
|  | 乔灌木 （3分） | ⑴浇水不到位致植株死亡，扣3分 |  |  |  |
| 10.冲洗 除尘 | 乔灌木 （3分） | ⑴未按要求冲洗，扣2分；⑵冲洗不彻底，扣1分 |  |  | 每年10月1日至次年4月1日，按计划表冲洗3次/周(二级2次/周；三级1次/周) |
| 11.安全 文明施工 | （8分） | ⑴施工现场未设置警示标志及施工告示牌，扣1分； ⑵未统一着安全装或未按安全操作规程施工，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑶施工现场未打扫干净，垃圾、杂物未日产日清，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑷施工作业车辆停放不安全、妨碍交通，车辆不干净妨碍市容，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑸未做好施工现场地下管线、路沿石、路面（包括沥青等）、铺装地面等设施成品保护的，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑹危化品使用未专人专职管理，扣1分； |  |  |  |
|  |  | ⑺施工中发生重大安全事故，扣2分 |  |  |  |
| 12.内控管理 | （5分） | (1)精细化管理平台及成都市林草种苗站巡检问题及时整改，效果明显，资料完备。否则，扣2分 ⑵对巡视中发现树木砍伐、死亡、绿地践踏、车祸、毁绿、伤绿、占绿等情况及时上报。否则，3分 |  |  | 次月考核时对上月发现的问题整改情况进行检查，依然未整改的1处扣1分，之后每月依然未整改均累计1处扣1分，直至扣满5分 |
| 13.任务考核 | （3分） | 接受临时任务后，组织有力，执行高效，效果好，领导认可。否则，扣1-3分 |  |  |  |
| 14.举报、曝光 | （3分） | 正确回应市民和媒体，及时组织整改，结果得到认可。否则，扣3分 |  |  |  |
| 考核得分 |  |  | 100 |  |  |
| 注：1、同一条道路以上项目超过标准累计发生的按每小项分值累计扣分，发现1处扣1次，发现2处累计扣2次……，直至扣完该分项全部分值。下次检查时同样问题未整改的加倍扣分。 2、每月进行一次月度考核，考核结果＜90分的，每低1分扣月度养护费的1%。 3、采购人不定时对中标人提供的人员检查考核，如果中标人提供的人员不足招标文件的要求，采购人对中标人作扣分处理，不足在0.1--30%,扣1分，大于30%，扣3分。此条在考核中可重复扣除。 |  |  |  |  |  |

注：本章打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，投标人须在技术、服务条款偏离表和商务应答表中响应或提供承诺函（不得虚假响应）。

第七章  评标办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

- 资格性审查

资格性审查由采购人组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格性审查报告。

资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，采购代理机构或采购人将以电话或电子邮件形式通知各投标人。

资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  |  | 通过条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | ①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件 |  |
| 2 | 书面声明材料 | 具备良好商业信誉的证明材料 | 投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。【说明：①按招标文件第3章的格式及要求提供书面声明材料；②供应商具有良好的商业信誉。】 |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 1.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料。【说明：①按第3章的格式及要求提供书面声明材料；②供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】 2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。【说明：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。】 |  |
|  |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②按第3章的格式及要求提供书面声明材料。】 2. 资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |  |
|  |  | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。【说明：①按招标文件第3章的格式及要求提供书面声明材料；②供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |  |
|  |  | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。【说明：①按招标文件第3章的格式及要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |  |
| 3 | 其他 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 采购人对投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人具有有效的营业执照或法人证书即可，可不提供其他证明材料。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 联合体投标 | 非联合体投标。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 资质要求 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 投标保证金 | 无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 投标文件解密情况 | 除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标文件已成功解密。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 投标文件资格性审查部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 投标文件资格性审查部分组成 | 符合招标文件14.投标文件的组成和第三章 投标文件格式规定要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
|  |  | 投标文件资格性审查部分的语言 | 语言符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |  |
| 4 | 具备健全的财务会计制度的证明材料 |  | ①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019年度或2020年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 |  |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 投标人缴纳2020年任意时段的税收的银行电子回单或者行政部门出具的纳税证明或完税证明的复印件。 |  |
| 6 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  | 投标人缴纳2020年任意时段的社保的银行电子回单或行政部门出具的社保缴纳证明材料复印件。 |  |
| 7 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业 |  | 中小企业申明函或残疾人福利性单位申明函或投标人属于监狱企业的证明文件复印件【说明：（1）投标人属于中小企业的应提供中小企业申明函，投标人属于残疾人福利性单位的应提供残疾人福利性单位声明函，投标人属于监狱企业的应提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；（2）投标人提供的服务全部由其所属行业的中型企业、小型企业或微型企业承接；（3）残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型微型企业。】。 |  |

注：（1）以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

（2）“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

（3）投标人的投标文件资格性审查时被判定为无效的，采购代理机构或采购人将通知投标人（以短信、现场公示、电话、“政府采购云平台”等任一方式）。投标人如对资格审查结论有异议的，应及时向采购代理机构或采购人反馈意见。采购代理机构或采购人将及时告知资格审查小组。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响资格审查和评标工作，且采购代理机构或采购人对此将不承担任何的责任。投标人对资格审查结论有异议的，其反馈意见仅限于资格审查小组对资格审查结论的正确性进行复核，避免出现审查错误。）

（4）通过资格性审查的供应商＜3名，采购失败。

### （2）符合性审查

符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分组成 | 符合招标文件14.投标文件的组成和第三章 投标文件格式规定要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 2 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 3 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 4 | 投标报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；（4）在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。（说明：①书面说明、相关证明材料（如涉及）加盖投标人（法定名称）章（电子签章），在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交；②投标人提供了书面说明、相关证明材料（如涉及），且能证明其投标报价合理性）。（5）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。（6）无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。】 |
| 5 | 第六章打★号的服务、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的服务、商务和其他要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 6 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 7 | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 8 | 法定代表人身份证复印件或护照复印件 | 身份证复印件或护照复印件【注：法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）。】。 |

注：（1）以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

（2）投标人的投标文件符合性审查时被判定为无效投标文件的，市公资交易中心将通知投标人（以短信、现场公示、电话、“政府采购云平台”等任一方式）。投标人如对评审结论有异议的，应及时向市公资交易中心反馈意见。市公资交易中心在评审结束前将收到的反馈意见及时告知评标委员会。（说明：无论投标人是否收到通知或提供反馈意见，均不影响评标委员会的评标工作，且市公资交易中心对此将不承担任何的责任。投标人对评审结论有异议的，其反馈意见仅限于评标委员会对评审结论的正确性进行复核，避免出现评审错误。）

（3）通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

# 2、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法。

# 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点投标人采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。评审小组在评审中，应综合考虑节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策因素。

3.4复核。评审结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标投标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选投标人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.8.2投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标办法。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选投标人名单，按顺序确定中标投标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标投标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标投标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标投标人，采购代理机构发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标投标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评标，不得违反规定的评标格式评标和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

（在不违背招标文件的基础上，对本合同进行适当增补）

甲方（采购人）： 成都市林草种苗站

乙方（投标人）：

签订地点：成都市金牛区金琴路28号

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及采购项目（采购编号：）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。

一、项目基本情况

1.服务范围：按中标包件里的范围确认。

2.服务内容：根据采购方要求完成乔木、灌木、地被、花卉等植物的浇水、施肥、修枝修剪、枯枝枯叶死树回收、遮挡标识指示牌的树枝修剪、病虫害防治、补栽补种、垃圾清理、防汛抢险等日常养护工作，树木支撑、树池盖板、花箱、花架、坐凳、栏杆、井盖、喷灌等设施保洁和管护工作。

完成精细化管理巡查系统、96110系统、数字化城管系统、市长公开信箱、周报、月工作动态，每日工作动态、临时报表、报告含照片等形势及时报送等各级部门发出整改内容，并配备相应工作需要的设备，能熟练运用该系统操作、WORD、EXCEL等文档，表格。

由于市政建设，根据移交面积有变化，养护面积按进场实际产生的面积x中标单价结算；管护期1年内，面积发生变化均按实际产生的面积x中标单价。

二、合同期限

签订合同之日起计算：一年。

三、服务内容的相关质量标准

1. 乙方与劳务人员签订劳动合同，建立劳动关系并负责建立、接转、管理劳务人员档案。负责所有劳务人员的人事、劳资、社会保险、工伤社保保险等，并提供为劳务人员办理劳动用工手续，结算发放工资、缴纳社会保险、处理保险理赔、发放经济补偿金、管理人事档案等方面的管理服务。为全体劳务人员办理社会保险并负责办理社会保险和工伤保险理赔手续和保险金的发放。

2. 乙方应在劳务用工中配备管理人员，由乙方自行协调。

3. 乙方负责教育劳务人员，安排业务培训和安全生产知识教育、履行和完成采购人指定的工作目标和要求，并负责处理劳务人员在工作期间所发生的安全风险事务相关等。

4. 在工作期间发生的劳务争议均由乙方负责处理，甲方协助处理。

5. 劳务人员人工（包括管理人员）和机械的调度均严格按照甲方的要求指令执行。

6.后续临时、突击任务、抢险任务以及由采购人安排布置的改造提升工作和因车辆、行人踩踏绿地造成的植物、草坪损毁，需补栽补种所产生的劳务用工费用参照川建价发（2019）16号文中成都市地区的园林绿化技工成本价160元/工日；

7.服务内容质量标准参照招标文件具体要求执行。

四、服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：（中标的价格构成表）

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价报价[元/（年.㎡）] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ㎡ |  |
| 总价限价：（元/年） |  |  |  |  |

- 说明：

1. 乙方与劳务人员签订劳动合同，建立劳动关系并负责建立、接转、管理劳务人员档案。负责所有劳务人员的人事、劳资、社会保险、工伤社保保险等，并提供为劳务人员办理劳动用工手续，结算发放工资、缴纳社会保险、处理保险理赔、发放经济补偿金、管理人事档案等方面的管理服务。为全体劳务人员办理社会保险并负责办理社会保险和工伤保险理赔手续和保险金的发放。

2. 乙方应在劳务用工中配备管理人员，由乙方自行协调。

3. 乙方负责教育劳务人员，安排业务培训和安全生产知识教育、履行和完成采购人指定的工作目标和要求，并负责处理劳务人员在工作期间所发生的安全风险事务相关等。

4. 在工作期间发生的劳务争议均由乙方负责处理，甲方协助处理。

5. 劳务人员人工（包括管理人员）和机械的调度均严格按照甲方的要求指令执行。

6、服务内容质量标准参照招标文件具体要求执行。

(三)服务费支付方式：

1.按月支付，每月按中标金额的1/12支付；

2.在服务费支付前，乙方须向甲方出具相应类别的正规普通增值税发票。

3.甲方管理人员根据绿化事业发展中心每月考核纪要里《道路绿化养护分级管理考核成绩汇总》，的考核打分确认工作内容完成情况，并根据合同价格结合《成都市绿化种苗站日常维护管理月考核表》打分。

4. 扣款情况：第一个月根据《成都市林草种苗站日常维护管理月考核表》核算的罚款金额在下一次支付月劳务费时扣除，后面依次类推。

五、履约保证金

1. 乙方在本合同签订后5日内向甲方交纳人民币元（合同金额的5%）作为本合同的履约保证金。

2. 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

六、甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员机具情况。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。若乙方仍未整改，甲方有权自行安排完成相应整改工作，产生费用全部由乙方承担。乙方月考核连续2月低于80分的，甲方有权单方面解除合同关系。

2. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3.甲方负责提供所需的机械、车辆、农药、肥料及补栽苗木（包括提供适量油费和机械维护费用）。

4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

九、乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十、违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续  10 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2. 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3. 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十三、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同一式5份，自双方签章之日起起效。甲方1份，乙方1份，政府采购代理机构1份，同级财政部门备案2份，具有同等法律效力。

十四、附件

1.《中标通知书》

2.《成都市绿化种苗站日常维护管理月考核表》

3.施工安全生产协议书

4.廉洁合同

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期： 年月日 		签约日期： 年月日

施工安全生产协议书

甲方：成都市林草种苗站

乙方：

鉴于：乙方已取得甲方经营管理所需的全部证照，系（采购编号：  ）的投标人，故双方根据国家安全生产和劳动保护的法律法规，一致同意签订本安全生产协议。

1．管理目标

遵守行业安全生产管理条例的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。

2．甲方权利和义务

2．1权利

（1）监督检查乙方各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。

（2）检查乙方作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。

（3）根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。

（4）工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷后，方可进行财务结算。

2．2义务

（1）协助乙方做好施工前的安全教育和考核。

（2）配备安全巡检人员，协助乙方监督检查作业和施工现场安全技术措施的落实。

（3）介绍施工作业环境，提供必要的安全作业条件，按照规定的程序及时办理施工有关安全手续。

（4）定期召开安全工作会议。

3．乙方义务

（1）乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场的工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。

（2）根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方安全部门同意。

（3）严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各个施工阶段，将对断路、动土、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并指派专人负责现场监护。

（4）对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严留防范措施，配备抢险救援的有关器材。

（5）现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

（6）进入施工现场的车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。

（7）要坚持文明施工，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。

（8）遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。

（9）施工作业中发生人身伤亡及时报告甲方，并按要求负责保护好现场。

（10）乙方对施工工地的安全负有全面的责任，其工作人员在施工场地发生伤亡事故，除依法由本人承担责任的外，其余的责任均由乙方承担。甲方不承担相关的责任。

（11）若乙方的工作人员在施工的过程中给第三人造成损害的，由该工作人员及乙方承担相应的赔偿责任，甲方不承担相应的赔偿责任。

4．安全措施

4．1施工环境

按照施工总平面布置的要求，严格管理各项施工设施。在施工阶段，应按要求将施工场地周边围蔽，设立防护栏，并装设安全警示灯，以及各类警示牌。若因乙方未按照相关要求设立防护栏，并装设安全警示灯，以及各类警示牌而发生安全事故的，由乙方承担赔偿责任。

4．2　设备安全

设备机具的安全性和维修管理上严格设备进场的性能检查，严抓安装就位后的安全调试，并建立设备卡及时记录使用过程的故障、维修、保养情况，以保障施工设备的正常运转。对于特殊设备必须取得劳动监督部门的检验合格证方准使用；对有强制要求使用的安全装置，经检验合格并配备劳动监督部门认可的安全员方可投入使用。

4．3　消防管理

按照有关消防管理条例配备消防器材和设施，设置了消防水管，合理设置消防设施，如灭火器、消防箱、消防水池、消防沙堆等。整个消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施应得力有效。

4．4　安全用电

始终严格执行建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JCJ48-88）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动力分别设置，采用TN-S接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。

5．事故处理

发生伤亡事故，无论何种情况，乙方均应及时通知甲方，并由甲方统一向上级主管和劳动部门报告。事故处理根据约定，由乙方自行承担，自行解决一切经济、法律等方面的问题，与甲方无关。

6．协议文本

本协议作为双方签订的劳务服务采购合同的组成部分，与劳务服务采购合同具有同等法律效力，合同份数、有效期与该合同一致。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人或                        法定代表人或

委托代理人：                        委托代理人：

经办人：                            经办人

签订时间：年月日

廉洁合同

项目名称：

发包单位（甲方）：成都市林草种苗站

承包单位（乙方）：

为加强工程建设领域的廉政建设工作，防止腐败行为的发生，确保工程廉洁、干部安全，按照国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展发对腐败和反对不正当竞争的通知》精神和廉政建设相关规定，经甲乙双方协商，签订如下廉洁合同：

- 甲乙双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规及上级相关各项规定。

- 严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务合同坚持公正、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理的各种规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，建立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查出违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时提醒对方纠正的义务，有举报并要求告之处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的包括但不限于红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商城、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数，供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券和贵重物品等经济利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的外出旅游和超标准的宴请、健身及娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶及子女的工作安排以及出国出境等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程项目有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得弄虚作假为乙方谋取利益。

（六）甲方及其工作人员难以拒收的钱、卡、物等，必须按有关规定登记上交成都市林业园林管理局纪检监察相关部门。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠红包礼金、折扣返点、清退范围内的会员卡（包括娱乐、健身、美容、旅游、餐饮等行业机构以及商城、会所、宾馆、俱乐部等发行的，具有一定价值、金额或消费次数,供持卡人在消费活动中进行会员身份认证识别，并凭此消费、免于付费或享受折扣的凭证）、有价证券和贵重物品等经济利益，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员外出旅游和参加超标准的宴请、健身及娱乐活动。

（三）乙方不得为甲方个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（四）乙方于甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

第四条 本合同作为双方签订的经济合同的组成部分，与经济合同具有同等法律效力，由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督和检查。

第五条 本合同份数、有效期与经济主体合同一致。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人：                          委托代理人：

经办人：                              经办人：

签订时间：年月日

- 附件一：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

- 入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》