招标编号：510186202100348

四川天府新区2022-2024年度县级及以上公路日常养护项目

招

标

文

件

四川·天府新区

四川天府新区公路桥梁养护处

四川中泽盛世招标代理有限公司

二〇二二年一月

## 目     录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  投标文件格式	28

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	46

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	47

第六章  招标项目服务内容及要求、商务要求	49

第七章  评标办法	70

第八章  政府采购合同（范本）	87

注：前往我单位投标及办理其他事宜的人员需出示四川天府健康通绿码。

# 第一章  投标邀请

四川中泽盛世招标代理有限公司受四川天府新区公路桥梁养护处委托，拟对四川天府新区2022-2024年度县级及以上公路日常养护项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

一、招标编号：510186202100348。

二、招标项目：四川天府新区2022-2024年度县级及以上公路日常养护项目。

三、资金来源：财政资金；

政府采购实施计划备案表号：SCZC510109371309_20210002。

四、招标项目简介：

本项目共1个包，（详细的服务要求、商务、及其他要求详见招标文件第六章）。

五、投标人参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资格条件：

1、投标人应具备公路工程施工总承包一级资质或具备公路路面工程专业承包一级资质；且具备有效的安全生产许可证；

2、投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

3、本项目不接受联合体投标；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、禁止参加本次采购活动的投标人：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，截至投标文件提交截止日，列入政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参与本项目政府采购活动。（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

七、招标文件获取时间、地点：

（一）获取时间：自2022年1月5日至2022年1月11日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取方式：投标人从“政府采购云平台”获取采购文件（网址：https://www.zcygov.cn）。登录政府采购云平台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。

提示：

（1）本项目招标文件免费获取。

（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（3）本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准）

（4）政府采购云平台投标人注册地址：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97.

八、投标文件的递交：

投标文件递交起止时间：2022年1月25日10:00--2022年1月25日10:30。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

九、投标截止时间和开标时间：2022年1月25日10:30（北京时间）。

十、开标地点：

（1）本项目为不见面开标项目。

（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)。

（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十一、本投标邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布。

十二、联系方式

采 购 人：四川天府新区公路桥梁养护处

地    址：成都市天府新区华阳大道三段58号

联 系 人：祝老师

联系电话：028-85642690

采购代理机构：四川中泽盛世招标代理有限公司

地    址：成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼

联系人：张老师

咨询电话：028-87789977

传    真：028-87789977

电子邮件：2844136766@qq.com

采购监督管理机构：四川天府新区财政金融局

地址：四川天府新区宁波路377号中铁卓越中心17楼

联系方式：028-61889702

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 采购预算：11210078.51元/年（服务期限两年） 投标人的投标报价超过采购预算的，其投标按无效投标处理。 |
| 2 | 最高限价 | 最高限价：11210078.51元/年 投标人的投标报价超过最高限价的，其投标按无效投标处理。 |
| 3 | 本项目采购品目 | 公路管理与养护 |
| 4 | 本项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 5 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1、在评审过程中，评标委会成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2、投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予投标人澄清、说明的时间不得少于30分钟，投标人已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 3、投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委会应当将其投标文件作为无效处理。 4、以联合体参加本项目的投标人，书面说明材料由联合体牵头人单位出具即可。 |
| 6 | 是否属于专门面向中小企业或者专门面向小微企业的采购项目 | 是否属于专门面向中小企业采购，是¨，否☑； 是否属于专门面向小微企业采购，是¨，否☑； |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小、微企业）价格扣除： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业产品价格扣除优惠政策。 5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 6、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 8 | 国家节能、环保产品政府采购政策 (如涉及) | 节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，投标人应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，将按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 9 | 国家无线局域网产品政府采购政策(如涉及) | 投标人所投产品属于财政部、国家发改委或信息产业部公布的（截止本项目采购公告发布当天）最新一期的无线局域网产品政府优先采购清单范围的，将按照第七章《综合评分明细表》的要求进行加分； 注：财政部、国家发改委或信息产业部公布的无线局域网产品清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）、信息产业部网（http://www.mii.gov.cn）上自行查阅、下载。 |
| 10 | 商品包装和快递包装 | 投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。 |
| 11 | 政府采购贫困地区农副产品（若涉及） | 为贯彻《国务院办公厅关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》（国办发〔2018〕129 号）要求,根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）有关规定，进一步运用好政府采购政策，鼓励动员各级预算单位等购买贫困地区农副产品，实施精准消费扶贫，带动建档立卡贫困户增收，助力打赢脱贫攻坚战。 具体详情详见财政部、国务院扶贫办、供销合作总社共同发表的关于印发《政府采购贫困地区农副产品实施方案》的通知。 |
| 12 | 支持不发达地区和少数民族地区政府采购政策 | 详见第七章 6、定标 |
| 13 | 政采贷 | 1、政府采购投标人信用融资，是指银行以政府采购投标人信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的投标人发放无财产抵押贷款的一种融资模式。 2、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购投标人信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123 号）《成都市财政局关于增补“蓉采贷”政策合作银行及做好相关工作的通知》（成财采〔2020〕20号）等有关文件规定，有融资需求的中小企业可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。 |
| 14 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 15 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 16 | 履约保证金 | 金 额：政府采购合同金额的10%； 交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）； 收款单位：四川天府新区公路桥梁养护处； 收款账号：采购人指定账号 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 17 | 采购文件咨询 | 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 |
| 18 | 开标、评标工作 咨询 | 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 |
| 19 | 中标通知书领取 | 中标公告在四川政府采购网上公告后，请中标人前往四川中泽盛世招标代理有限公司领取中标通知书。（可通过邮寄方式领取） 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 地址：成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼。 需要准备资料如下： 1、单位介绍信及经办人身份证复印件并加盖单位鲜章（须说明项目名称、编号、介绍人及联系方式、办理的事务等）。 2、已交纳服务费的凭证。 3、开票信息。 |
| 20 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。 联系人：张老师 联系电话：028-87789977。 地址：成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼。 |
| 21 | 投标人质疑 | 根据委托代理协议约定，投标人质疑由采购人或招标代理机构在委托范围内负责答复。 1、对招标文件技术指标、参数、资质要求、评分办法的质疑： 质疑时间：购买招标文件之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购人联系方式。 2、对采购过程和采购结果的质疑： （1）向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。 （2）对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 联系人、联系电话、联系地址：详见第1章投标邀请中的采购代理机构联系方式。 3、项目质疑的接收方式必须以书面形式(原件)提出，并附质疑书WORD电子文档U盘一份，以当面提交或者快递邮寄形式且收到为准。 注：投标人质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 23 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 24 | 代理服务费 | 本次代理服务费按照成本加合理利润原则定额收取90495元，由采购人支付。 注：服务费收款单位、开户行、银行账号如下： 收款单位：四川中泽盛世招标代理有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司成都金牛支行 账 号：51050144643700000950 |
| 25 | 温馨提示 | 投标人需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，且解密CA和加密CA须为同一把。 |

### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川天府新区公路桥梁养护处。

2.2“采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川中泽盛世招标代理有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1本招标文件规定的投标人资格条件；

3.2遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

3.3向采购代理机构购买了招标文件。

### 4.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一 的，应当回避：

- 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询 问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 6.招标文件的构成

招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

6.1投标邀请；

6.2投标人须知；

6.3投标文件格式；

6.4投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

6.5投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

6.6招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

6.7评标办法；

6.8政府采购合同。

注：投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。投标人未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由投标人自行负责。

7.4投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，应以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项，不回复视为不予采纳。

### 8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

### 9.投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的护照除外。）

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12.联合体投标（本项目不接受联合体投标）

### 13.知识产权（实质性要求）

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3投标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.5构成本招标文件的各组成部分，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印或用于非本招标项目所需的其他目的。

### 14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

“其它响应性投标文件”包括但不限于以下几方面内容：

（一）投标函；

（二）开标一览表；

（三）分项报价明细表：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（三）商务应答表；

（四）服务应答表；

（五）投标人基本情况表；

（六）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

（七）投标人类似项目业绩一览表；

（八）中小企业声明函；

（九）残疾人福利性单位声明函；

（十）监狱企业；

（十一）技术方案、项目实施方案；

（十二）招标文件要求的相关承诺函；

（十三）其他投标人认为需要提供的文件和资料（包括评分标准里面的各类要求及证明材料）。

（以上资料若涉及，按招标文件相关要求提供）

### 15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16.投标保证金（本项目无）

16.1本项目虽不收取投标保证金，但投标人发生下列情形之一的，采购代理机构将上报同级财政部门，投标人承担相应的法律责任：

16.1.1在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

16.1.2在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

16.1.3中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

16.1.4由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

16.1.5由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

16.1.6投标人提供虚假资料的；

16.1.7投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 17.投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天，投标有效期从提交投标文件的截至之日起算。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18.投标文件的制作和签章、加密

18.1本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、确认、加密并提交投标文件。

18.2 资格性投标文件、其他响应性投标文件封面均应加盖投标人（法定名称）电子印章确认，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。（实质性要求）

18.3 投标人应使用CA数字证书对投标文件进行加密。

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子印章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。

18.6本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

18.7 招标文件中要求加盖公章（鲜章）或盖章的可加盖电子印章或实体公章。

18.8若投标人参加同一项目下多包投标的，投标文件应分包制作（如有分包）。

### 19.投标文件的递交

19.1投标人应当在投标文件递交截止时间前，将编制完成并且已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20.投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

- 21.投标文件的解密

投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因系统发生故障（包括组织场所停电、断网等）导致投标文件无法按时解密外，投标文件未按时解密的作为无效投标处理。

## 五、开标和中标

### 22.开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认可开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因组织场所断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

- 23.开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

- 24.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25.中标通知书

25.1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，中标人自行领取中标通知书的，请中标人前往四川中泽盛世招标代理有限公司领取中标通知书，具体细节详见第二章“投标人须知附表”。

## 六、签订及履行合同和验收

### 26.签订合同

26.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

26.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.4招标文件、投标文件、中标通知书等一切与本项目评标结果有关且经责任主体确认的资料均为合同的有效组成部分。

26.5询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 合同分包(实质性要求)

27.1经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。

27.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

27.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

### 28.合同转包(实质性要求)

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 31.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 32.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 33.履行合同

33.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 34.验收

34.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

34.2验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 35.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

### 36.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

36.1提供虚假材料谋取中标；

36.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

36.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

36.4向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

36.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

36.6中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

36.7未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

36.8将政府采购合同转包或者违规分包；

36.9提供假冒伪劣设备；

36.10擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

36.11拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

36.12处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内；

36.13法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备以上条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

38.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

39.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

40.本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

41.本招标文件各部分规定的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

42.重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原意、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## 一、“资格性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标日期：2021年     月     日

四川中泽盛世招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、我单位 （说明：填写“没有”或“有”）  为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、参加本次招标采购活动， （说明：填写“存在”或“不存在”）  与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

五、我单位（说明：填写“未列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

投标人名称：                                         （单位公章）

日    期：______________________________________________________

二、法定代表人/负责人证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：            性别：     年龄：   职务：

系                           （申请人名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

投 标 人：                                       （单位公章）

日    期：__________________________________________________

注：

1、应附法定代表人/负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

2、投标人为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

致：四川中泽盛世招标代理有限公司

本单位                        （投标人名称）参加                （项目名称及招标编号）的政府采购活动，针对本单位在参加本次政府采购活动前三年内行贿犯罪情况作出如下承诺：

我单位及单位法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

特此承诺。

我公司对于以上填写的信息真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

投标日期：2021年   月   日

- 一、投 标 函

四川中泽盛世招标代理有限公司：

我方全面研究了“          ”项目（招标编号：         ）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方    （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，并按照我单位针对本项目提供的“开标一览表”中所报的价格执行。

二、我方完全接受和满足本项目招标文件中规定的要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

四、我方如果有记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映，并且同意对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后 XXXX 天。

六、如果我方中标，我方同意按照招标文件“投标人须知附表”要求向本项目招标代理机构交纳招标代理服务费。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料、资料和技术、服务、商务等响应承诺情况以及贵单位可能另外要求的与投标有关的文件资料都是真实的、准确的、有效的、合法的。如经查实存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

八、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。我单位如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，我单位提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如采用我单位所不拥有的知识产权，我单位在投标报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。构成本采购文件的各组成部分，未经采购人书面同意，我方不得擅自复印或用于非本采购项目所需的其他目的。

九、我单位承诺在本项目后期实施过程中不进行合同分包、转包。

十、我单位承诺提供产品及相关快递服务的具体包装要求按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：____________________________________________________

项目编号：

| 项目名称 | 投标报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(大写)： |  |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括招标文件规定的完成本项目工作所需的一切相关费用。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________

三、分项报价明细表

项目编号：

| - 序号 | - 服务内容 | - 数量 | - 单价 | - 金额（元/年） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

- “分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________

- 四、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 响应/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

- 五、服务应答表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 响应/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

- 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

- 七、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

- 八、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

- 九、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人未同一人的情形。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：___________________________________________________

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

十一、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、供应商符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号） 规定的划分标准为监狱企业的适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（仅用于中标结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）投标人的相关内容，请投标人根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标投标人的相关信息。

| 中标（成交）投标人的相关信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *注册地址 |  |  |  | *行政区域 |  |  |  |  |
| *投标人规模 |  | □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |  |  |  |  |  |  |
| *单位联系方式 |  | *单位联系人 |  |  | *单位电话 |  |  |  |
|  |  | *单位邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上*号项信息投标人须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因投标人提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人应答“采购文件”的主要内容 | 主要中标或者成交标的的名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要中标或者成交标的的服务要求（如：交货期、质保期、售后服务等等） |  |  |  |  | .... .... .... |  |  |

注：投标人需如实完善表格内容。

- 投标人应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 投标人应答的主要内容仅用于结果公告，投标人自行完善的内容视为不涉及投标人商业秘密。若投标人没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将投标人投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：                                        （单位公章）

日    期：________________________________________________ ___

第四章  一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他条件：

1、投标人应具备公路工程施工总承包一级资质或具备公路路面工程专业承包一级资质；且具备有效的安全生产许可证；

2、投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录；

3、本项目不接受联合体投标；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

| 资格性审查项 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料 | ①若投标人为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若投标人为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若投标人为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若投标人为自然人的，提供相关“身份证明材料”。 |
| 2 | 具备良好商业信誉的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 3 | 具备健全财务会计制度的证明材料 | 注：①可提供投标截止时间前三年内任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供投标截止时间前三年内任意一年投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供投标截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④投标人注册时间距投标截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 8 | 投标人、投标人的法定代表人、主要负责人在参加本次政府采购活动前三年内无行贿犯罪记录 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 | / |
| 10 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供承诺函原件，具体格式详见第三章格式 |
| 11 | 投标人应具备公路工程施工总承包一级资质或具备公路路面工程专业承包一级资质；且具备有效的安全生产许可证 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章 |

注：

1、承诺函格式如有重复，可只提供一次承诺函，不用重复提供。

2、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

# 第六章  招标项目服务内容及要求、商务要求

一、服务范围

所在地为四川天府新区，全长为123.253公里，养护内容包括沥青路面病害整治，沥青路面预防性养护，地面标线等，养护期限两年（实际开工日期以签订合同次日或监理下达开工令之日起）。

| 天府新区成都直管区县级及以上公路明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路线编码 | 路线名称 | 起点桩号 | 起点名称 | 止点桩号 | 止点名称 | 长度 （公里） | 路面宽度（米） | 等级 |
| 一 | G108 | 北京－昆明 | K2233+410 | 新兴工业园城管路段交界 | K2245+751 | 成自泸高速 | 12.341 | 24-30 | 一级 |
| 二 | G213 | 策克－磨憨 | / | / | / | / | / | / | 一级 |
| l | G213 | 策克－磨愍 | K2295+777 | 天府大道 | K2296+957 | 东山大道路口 | 1.18 | 20 |  |
| 2 | G213 | 策克－磨愍 | K2303+690 | 益州大道未占用起点 | K2325+110 | 仁寿界 | 21.42 | 15 |  |
| 三 | G321 | 广州－成都 | / | / | / | / | / | / | 一级 |
| l | G321 | 广州－成都 | K2153+958 | 简阳界 | K2166+990 | 成环路口 | 13.032 | 23～29.5 |  |
| 2 | G321 | 广州－成都 | K2171+458 | 天工大道肾口 | K2175+263 | 向新界 | 3.805 | 30 |  |
| 四 | S211 | 绵阳－视高 | / | / | / | / | / | / | 一级 |
| l | S211 | 绵阳－视高 | K178+556 | 龙泉界 | K183+038 | 白沙双简路口 | 4.482 | 21 |  |
| 2 | S211 | 绵阳－视高 | K189+640 | 太平双简路口 | K213+652 | 仁寿界 | 24.012 | 15-29.5 |  |
| 五 | S424 | 鸡冠山－高家 | / | / | / | / | / | / | 二级 |
| l | S424 | 鸡冠山－高家 | K112+715 | 双流界 | K113+443 | 藉田滨河路 | 0.728 | 14 |  |
| 2 | S424 | 鸡冠山－高家 | K114+973 | 籍田成仁路口 | K123+215 | 东山大道大林路口 | 8.212 | 18 |  |
| 六 | X022 | 大件路外绕线 | K10+514 | 人防路口 | K14+872 | 双流界 | 4.358 | 29.5 | 一级 |
| 七 | X106 | 华大籍路 | K0+000 | 梓州大道 | K7+650 | 货运大道合江路口 | 7.65 | 18 | 二级 |
| 八 | X107 | 新籍黄路 | K0+000 | 成仁路口 | K2+263 | 双流界 | 2.263 | 18 | 一级 |
| 九 | C896 | 华大籍路 | K0+000 | 成仁路口 | K2+260 | 梓州大逍 | 2.26 | 18 | 二级 |
| 十 | X108 | / | K0+000 | 叶家松林 | K7+660 | 简华侨 | 7.05 | 18 | 一级 |
| 十一 | X004 | / | K20+178 | 陶家林 | K30+178 | 叶家沟 | 10.46 | 18 | 一级 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 123.253 |  |  |

二、工作量清单

| 序号 | 养护内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安保保通 | 项 | 1 |
| 路基 |  |  |  |
| 零星土石方 |  |  |  |
| 2 | 清除塌方 | m3 | 746.5 |
| 3 | 土石方挖运 | m3 | 2239.5 |
| 4 | 砂砾石填方 | m3 | 2239.5 |
| 5 | 拆除浆砌块石 | m3 | 18.55 |
| 6 | 拆除实体 | m3 | 65.4 |
| 清理边沟、截水沟、排水沟 |  |  |  |
| 7 | 小段边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽开挖 | m3 | 37.1 |
| 8 | 边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽修复（C20） | m3 | 37.75 |
| 9 | C30混凝土盖板 | m3 | 14.4 |
| 10 | 重建路肩现浇C30混凝土 | m3 | 92.55 |
| 11 | C20混凝土防护工程 | m3 | 55.45 |
| 12 | C20片石混凝土加固 | m3 | 123.4 |
| 13 | 水泥砂浆勾凸缝 | m2 | 185.15 |
| 14 | 清理挡土墙泄水孔 | 个 | 92 |
| 15 | 挡土墙沉降缝灌缝 | m | 160.45 |
| 16 | 主动防护网 | m2 | 1234 |
| 17 | 被动防护网 | m2 | 494 |
| 18 | 坡面操作脚手架 | m2 | 462.9 |
| 19 | 人工排除裸露危岩 | m3 | 148.1 |
| 20 | 危岩刷坡 | m3 | 373.95 |
| 其他 |  |  |  |
| 21 | 路平石、立缘石、嵌边石更换（C30混凝土预制） | m3 | 3 |
| 22 | 水篦子更换（钢筋混凝土预制） | 块 | 9 |
| 23 | 水篦子更换（铸铁） | 块 | 19 |
| 24 | 水篦子更换（复合材料） | 块 | 19 |
| 25 | 更换井盖（铸铁） | 套 | 24 |
| 26 | 更换井盖（复合材料） | 套 | 24 |
| 27 | 边沟清淤 | m3 | 462.9 |
| 路面 |  |  |  |
| 28 | 路面除雪除冰 | m2 | 10582.025 |
| 29 | 铣刨原沥青混凝土面层4cm | m2 | 50741.25 |
| 30 | 铣刨原沥青混凝土面层5cm | m2 | 13307.75 |
| 31 | 铣刨原沥青混凝土面层6cm | m2 | 11569.65 |
| 32 | 拆除水泥稳定碎石基层20cm | m2 | 411 |
| 33 | 拆除水泥稳定碎石基层25cm | m2 | 1560.25 |
| 34 | 微表处（1cm） | m2 | 18121.5 |
| 35 | SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C（4cm） | m2 | 38993 |
| 36 | SMA-13沥青玛蹄脂碎石（玄武岩）（4cm） | m2 | 11748.25 |
| 37 | 中粒式沥青混凝土AC-20（5cm） | m2 | 13149.75 |
| 38 | 中粒式沥青混凝土AC-20（6cm） | m2 | 7248.75 |
| 39 | 5%水泥稳定碎石基层（25cm） | m2 | 119.25 |
| 40 | C15贫砼回填（20cm） | m2 | 225.5 |
| 41 | C15贫砼回填（25cm） | m2 | 1430 |
| 42 | 透层 | m2 | 16075.455 |
| 43 | 黏层 | m2 | 50741.25 |
| 44 | 封层 | m2 | 16075.15 |
| 45 | 防裂卷材 | m2 | 1526.15 |
| 46 | 沥青路面裂缝填缝胶灌缝 | m2 | 11230 |
| 人行道修复 |  |  |  |
| 47 | 4cm厚0.6cm粒径彩色强固透水砼 | m2 | 46.5 |
| 48 | 12cm厚1.0cm粒径透水砼 | m2 | 46.5 |
| 49 | 3cm砂滤层 | m2 | 46.5 |
| 50 | 15cm厚级配碎石层 | m2 | 46.5 |
| 51 | 人行道彩砖修复（6cm） | m2 | 185.15 |
| 52 | M7.5水泥砂浆找平层（3cm） | m2 | 185.15 |
| 53 | 人行道基础C15砼（13cm） | m2 | 185.15 |
| 桥涵程 |  |  |  |
| 涵管疏通、维修 |  |  |  |
| 54 | 桥梁桥涵清淤 | m3 | 648.205 |
| 55 | 桥面泄水孔疏通 | 个 | 61 |
| 铺设混凝土管 |  |  |  |
| 56 | 铺设DN300混凝土管（含基础） | m | 56 |
| 57 | 铺设DN600混凝土管（含基础） | m | 62 |
| 58 | 铺设DN800混凝土管（含基础） | m | 68 |
| 59 | 铺设DN1000混凝土管（含基础） | m | 56 |
| 桥梁下部结构的维修、保养 |  |  |  |
| 60 | 清除塌方（锥形清除） | m3 | 273.25 |
| 61 | 砂砾石填方 | m3 | 168.25 |
| 62 | C15片石混凝土防护工程（锥坡）（30cm） | m2 | 450 |
| 63 | 拆除浆砌块石 | m3 | 68.25 |
| 64 | 拆除水泥混凝土 | m3 | 30 |
| 65 | GJZ200*42板式橡胶支座更换 | 个 | 17 |
| 66 | 空心板梁板顶升 | 处 | 5 |
| 桥面系的维修、保养 |  |  |  |
| 67 | 伸缩缝清理 | m | 965.48 |
| 68 | 清洗护栏 | m | 70 |
| 69 | 伸缩缝两侧混凝土修补 | m3 | 19.215 |
| 70 | 桥面铺装层沥青混凝土修补 | m3 | 28.16 |
| 71 | 处理混凝土裂缝封涂密封胶 | m | 469.37 |
| 72 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 182.5 |
| 73 | 混凝土表面环氧砂浆修复 | m2 | 183.38 |
| 74 | 水泥砂浆勾凸缝（料石） | m2 | 232.37 |
| 75 | 灌缝机灌缝 | m | 294.08 |
| 76 | 裂缝快速处理压缝带 | m | 282.245 |
| 77 | 桥面铺装层水泥混凝土修补 | m3 | 15.85 |
| 78 | 修理、更换钢筋混凝土立柱式桥栏杆 | m3 | 19.87 |
| 79 | 粘碳纤维布(300g双层) | m2 | 305.65 |
| 80 | 防水粘结层 | m2 | 26.725 |
| 河床铺砌及桥梁防护维修 |  |  |  |
| 81 | 维修墙式护栏 | m3 | 1.575 |
| 82 | 钢结构油漆 | m2 | 25.05 |
| 83 | 桥梁脚手架搭设 | m2 | 942.21 |
| 公路沿线设施及预埋管线 |  |  |  |
| 交通安全设施定期清洗 |  |  |  |
| 84 | 清洗悬臂式公路标志牌 | 个 | 124 |
| 85 | 清洗门架式公路标志牌 | 个 | 72 |
| 交通安全设施的更换、维修 |  |  |  |
| 86 | 更换柱式轮廓标、警示桩（含拆除） | 根 | 135 |
| 87 | 更换附着式轮廓标（含拆除） | 个 | 285 |
| 88 | 新增里程碑 | 块 | 35 |
| 89 | 新增百米桩 | 块 | 350 |
| 90 | 更换里程碑（含拆除） | 块 | 4 |
| 91 | 更换百米桩（含拆除） | 块 | 94 |
| 92 | 热熔标线沥青路面 | m2 | 16000 |
| 93 | 热熔震荡标线 | m2 | 2250 |
| 94 | 更换、安装橡胶减速带 | m | 179 |
| 95 | 波形钢板护栏砼基础 | m3 | 8.69 |
| 96 | 波形钢板护栏钢管柱拆除 | 根 | 190 |
| 97 | 波型钢板护栏钢管柱埋设(A级) | 根 | 190 |
| 98 | 波形钢板拆除 | m | 271.5 |
| 99 | 波形钢板安装（A级） | m | 271.5 |
| 100 | 波型钢板护栏钢管柱打入(B级) | 根 | 63.5 |
| 101 | 波型钢板安装（B级) | m | 95.5 |
| 102 | 缆索护栏基础 | m3 | 2.78 |
| 103 | 缆索护栏钢管立柱拆除 | 根 | 59 |
| 104 | 缆索护栏钢管端头拆除 | 根 | 13 |
| 105 | 缆索护栏钢管立柱埋设(A级) | 根 | 59 |
| 106 | 缆索护栏钢管端头柱埋设(A级) | 根 | 13 |
| 107 | 缆索护栏缆索拆除 | m | 590 |
| 108 | 缆索护栏缆索安装 | m | 652.5 |
| 109 | 单柱式标志牌(S<1m2,Ф89mm)安装 | 套 | 25 |
| 110 | 小型标志(圆牌、三角牌、八角牌) | 块 | 51 |
| 111 | 油漆百米桩 | 块 | 84 |
| 112 | 油漆里程碑 | 块 | 4 |
| 113 | 油漆墙式护栏 | m | 255.5 |
| 114 | 防护设施表面反光膜 | m2 | 38.325 |
| 115 | 中央分隔带防眩板 | 片 | 40 |
| 116 | 机非隔离矮护栏 | m | 67.875 |
| 117 | 桥梁信息牌 | 套 | 5 |
| 118 | 桥梁限载标志牌 | 套 | 5 |
| 应急抢险 |  |  |  |
| 119 | 抽水机（5.5kw） | 台班 | 55 |
| 120 | 发电机（75kw） | 台班 | 55 |
| 121 | 2.0m3挖掘机 | 台班 | 55 |
| 122 | 0.6m3挖掘机 | 台班 | 55 |
| 123 | 50型装载机 | 台班 | 55 |
| 124 | 20t自卸汽车 | 台班 | 55 |
| 125 | 背车 | 台班 | 55 |
| 126 | 12t吊车 | 台班 | 55 |
| 127 | 25t吊车 | 台班 | 39 |
| 128 | 人工 | 工日 | 555 |
| 泵房 |  |  |  |
| 129 | 值班看守费 | 年 | 1 |
| 130 | 电费 | 千瓦时 | 32850 |
| 日常巡查 |  |  |  |
| 131 | 日常巡查 | 公路公里 | 740.4 |
| 132 | 桥涵检查 | 座 | 29 |

三、其他需说明的问题

1、完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关工艺、技术规范标准、质量验收标准、规范等要求实施完成该项服务并达到设计和验收规范要求的所有内容；

2、本清单工作量为暂估工作量，结算工作量经采购人、监理人和供应商双方核定确认，最终以审计结果为准；

3、供应商报价中综合考虑弃渣堆场费、外弃运距，成交后不得因此对报价进行调整或另行签证，如因供应商运输建筑垃圾时不符合相关规定受到有关行政主管部门处罚而影响工期，一切责任由供应商承担，采购人将按合同约定进行处罚；

4、临时用电：由供应商自行解决（包含电源接入费），产生的用电配电材料、设备设施的所有费用由供应商考虑到报价中，用电及维护在实施期间供应商应定期到有关部门足额缴纳费用，因供应商原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由供应商负担；

5、用水及生活用水：由供应商自行解决，所有费用由供应商考虑到报价中，用水及维护在实施期间供应商应定期到有关部门足额缴纳费用，因供应商原因未按时缴纳相关费用而导致的滞纳金、罚款等均由供应商负担；

6、供应商应综合考虑实施中临时停电问题，若遇临时停电，供应商必须及时提供备用电源，不得因停电而延误服务完成期限；

7、供应商应综合考虑在实施中的日常巡查检查及桥梁每月一次的检查，日常巡查结果需每周一次书面上报采购人，桥梁检查每月一次书面上报采购人，该巡查及定期检查费综合考虑在报价中。

四、商务要求

★1、服务时间：两年（以签订合同次日或监理下达开工令之日起），合同一年一签，第一年考核合格后续签下一年合同。

2、工程地点：四川天府新区。

3、验收方法及标准：严格按照《财政部关于进-步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)以及主管部门的相关要求进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，对供应商履约情况进行验收，出具验收报告。

4、付款方式说明：

4.1期中支付

养护过程中按照每月监理工程师和现场业主代表认可的实际收方工作量的70%计量；

4.2交工结算

交工验收合格，30日内提交合格的竣工资料后，支付至合同金额的70%款项（结算金额小于合同价，则支付至结算价的70%）；

4.3审计结清

结算审计后支付至结算审定金额的97%款项；

4.4最终结清

质量缺陷责任期满后付清尾款。

4.5报价、合同金额和结算审定金额均为含税价，不另计税。

★5、售后服务要求：质量缺陷责任期：半年，从通过交工验收之日起计。

★6、提交竣工资料要求：竣工资料、竣工图纸、结算送审资料等全套资料纸质版。

7、供应商须承诺在签订合同前按照行业相关要求完善相应备案手续。

8、违约责任：

8.1甲、乙任何一方不履行本合同义务或者履行本合同义务不符合本合同规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

8.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

以上★项，为实质性要求，不允许有负偏离。

考核办法

四川天府新区2022-2024年度县级及以上公路日常养护项目管理

考核办法

一、总则

为了规范县级及以上公路日常养护管理，促进县级及以上公路日常养护管理持续、稳定发展，切实提高养护质量，确保县级及以上公路的完好和安全运行，提升县级及以上公路综合服务能力，根据国家、省、市等相关法律法规及标准，结合县级及以上公路实际情况，制定四川天府新区2022-2024年度县级及以上公路日常养护项目管理考核办法。

二、适用范围

本办法适用于四川天府新区公路桥梁养护处管养范围内的县级及以上公路日常养护管理、检查考核。

三、考核依据

1、交通运输部《公路养护技术规范》（中华人民共和国行业标准JTG H10—2009）

2、交通运输部《公路桥涵养养护规范》（中华人民共和国行业标准JTG H11—2004）

3、交通运输部《公路养护安全作业规程》（中华人民共和国行业标准JTG H30—2004）

4、交通运输部《公路技术状况评定标准》(中华人民共和国行业标准JTG H20—2007)

5、交通运输部《公路沥青路面养护技术规范》（中华人民共和国行业标准JTJ 073.2—2001）

6、成都市交通运输委员会《成都市普通公路小修保养施工技术规程》（试行）

7、交通运输部《公路工程质量检验评定标准》（中华人民共和国行业标准JTG F80/1—2017）

8、交通运输部《公路工程施工监理规范》（中华人民共和国行业标准JTG G10—2016）

9、交通运输部《公路桥梁技术状况评定标准》（中华人民共和国行业标准JTG/T H21-2011）

10、四川天府新区公路桥梁养护处公路养护的相关文件；

11、以上考核依据如果与现行行业要求有差别，均以最新行业相关要求为准。

四、工作内容

（一）基础资料调查

要求公路养护单位在管养实施期间，对四川天府新区公路桥梁养护处所管的道路、桥梁、涵洞、排水设施进行调查，配合协助业主建立、完善、更新基础资料，建立健全一路一档（图纸及数据）相关基础档案。

（二）日常巡查

要求养护单位按巡查要求配备专业养护应急巡查车辆，负责合同段管理范围内公路（含桥梁、涵洞、排水设施、交安设施等）进行日常巡查，根据巡查情况填写巡查日志，巡查中发现有可能危及车辆和行人安全等安全隐患的情况，必须立即做好防护措施，并及时进行修复处理；不能及时处理的，采取应急措施，制定维护方案报业主确认后实施。

1、巡查人员、车辆的配置：公路养护实施单位应根据合同管理道路范围合理安排巡查车辆和人员，将巡查人员名单、巡查线路和时间报业主备案，做到时空上不断档，巡查责任落实到人，采取步行与车行相结合的原则。

2、日常巡查、检查频率要求

道路巡查应按以下要求进行，如遇汛期等特殊情况对重点路段和桥梁应增加相应频率。巡查费用由养护单位在投标报价时综合进入报价中，不单独支付。

| 序号 | 项目 | 巡查频率要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 道路及排水设施 | 每日巡查覆盖两次 |
| 2 | 桥梁、涵洞 | 经常检查每月全覆盖一次，汛期每日巡查，恶劣天气时必须增加人员不间断对桥梁进行巡查。 |
| 3 | 交安设施 | 每天巡查覆盖一次 |

3、巡查记录

道路养护实施单位应以当日巡查的每条道路，每座桥为单位作好记录，巡查记录要真实无误，内容填写完整，包括巡查内容（必要时附影像资料）、时间、周期、发现问题报告及处理结果，并由监理和业主现场代表负责监督检查。

（三）日常维护

1、道路养护工作内容

道路日常养护应切实贯彻“预防为主，防治结合”的方针，加强预防性养护。通过日常巡查及时发现病害，及时处治，修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准，人行道及车行道路面平整，无明显沉陷、破碎、错台、拥包、松动、积水，构件无缺损。

2、桥梁养护工作内容

1）桥梁检查

A、经常检查。主要对桥面设施和桥梁附属构造物的技术状况进行日常检查，及时对缺损进行小修保养工作。根据各桥梁的技术状况的不同，每月检查一次，汛期时加强检查次数，填写“桥梁经常检查记录表”，估计缺损范围及养护工作量，提出相应的小修保养措施，为编制桥梁养护计划提供依据。一旦发现桥梁重要部件存在明显缺损达到三、四、五类技术状况的病害，及时上报，并根据病害的不同情况确定整治方案，每月25日前将经常检查记录表报业主并附影像资料。

B、定期检查。由业主另外委托有资质的检测单位检查。

C、特殊检查。分应急检查和专门检查。

（1）应急检查：当桥梁遭受洪水、滑坡和超载车辆通过等自然灾害或事故后，配合区公路桥梁养护处桥梁养护工程师及上级部门桥梁养护工程师立即对结构作详细检查，并对桥梁进行24小时监测和守护，必要时配合相关单位封锁桥梁。同时再查明破损状况，采取应急措施，尽快恢复交通。

（2）专门检查：对进一步需要判明损坏原因、缺损程度或使用能力的桥梁及时上报桥梁养护工程师，配合业主针对病害进行专门的现场试验检测、验算与分析等鉴定工作，以便采取有效的养护措施或整治措施。

1）桥梁养护

桥梁按规范和桥梁定期检查报告（若桥梁定期检查报告有更新以更新的为准）的要求制定相应养护对策，以桥面养护为中心，以承重部件为重点，加强全面养护，做到桥涵外观整洁，桥面铺装坚实平整、横坡适度，桥头顺适，排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志、标线等设施齐全良好，结构无损坏，基础无冲刺、淘空。若有应急事件发生，接通知后2小时内应到现场查看，提出处理意见，落实处置措施，并向业主报告。

3、排水设施养护工作内容

在对道路排水系统进行调查摸底基础上，对排水网严格按照相关作业安全管理操作规程进行集中疏掏和治理，每年2次（春夏、秋冬交际各一次），平时如出现问题应及时处理。对因建设原因造成的排水不畅，应研究根治办法报业主制定相应整治方案。

1)对雨、污水管网排水情况保持经常性的查看，确保排水状况良好、畅通、无堵塞现象。

2）对发现有堵塞现象的排水管网及时进行疏通，并将有关情况告知业主。

3)对破损井座、井盖、进水篦及时进行更换，特别是对影响车辆、行人安全的，应采取应急措施，确保车辆、行人安全。

4）对进水篦、沉淀池等做到经常检查和疏掏，避免淤泥及杂物将泄水孔和沉淀池堵塞，造成排水不畅。

（四）防灾与突发事件处置

道路养护单位须协助业主做好防汛、水毁、地震等应急突发事件处置，制定应急预案，配备相应实施抢险机械、人员、材料，设置专项应急值班记录，值班制度落实，记录齐全真实，积极妥善处置突发应急事件。

（五）扬尘治理

养护单位与业主需签订扬尘防治责任书，养护作业应符合技术操作规程，认真落实扬尘污染防治各项措施。

（六）安全及文明管理

养护单位须严格执行国家有关安全生产的法律法规和相关养护安全技术规程的规定执行，养护实行规范化作业。

养护作业过程中因养护单位管理不善，不按规范作业，或因巡查不力及未及时维护而造成的安全事故或人员伤亡事故、财产损失，一切经济损失和法律责任由养护单位自行负责，并依据有关规定接受处罚（如因巡查不力未发现检查井盖和进水篦子遗失、损坏及道路坑槽、阻碍等造成安全事故或人员伤亡的损失由承包人自负）。

在养护中，如果因未文明实施问题受上级部门处罚一次则罚款5万元；如果因未文明实施问题，上级部门要求停工整顿一次则罚款10万元。

在养护中，如果因未安全实施造成重特大事故的则罚款10万元；如果因未安全实施造成一般事故则罚款5万元。

五、管理方式

1、养护单位项目经理部必须设置在天府新区成都直管区内，项目经理部在防汛期内必须有2人或以上人员每天24小时值班并保证通讯畅通，平时必须有1人或以上人员每天24小时值班并保证通讯畅通。养护单位必须组建应急抢险突击队伍，配备足够的人员、材料、机械，一旦有灾情发生，必须按业主指令在规定的时间内到达现场开展抢险。

2、涉及道路安全隐患的路面坑槽及构筑物等随坏随修，并及时报告业主确认，道路养护其余养护由实施单位按月提出养护计划和实施方案，经区公路桥梁养护处批准后执行。

3、在养护管理中实行计量支付，全面实行监理制。实施过程中，由区审计局确定审计单位同步组织过程审计，经业主审核的计量支付表报审计局审定后支付。工作量由监理、过程审计单位、业主，实施单位共同确认，结算以审定结果为准。质量的检查评定按设计、图纸和现行公路、桥梁、排水养护规范标准执行，若未按设计要求和规范的点位，视为不合格，不予计量，由业主组织验收工作。

4、对于应急性维护工作和日常维护工作，在接到业主通知后养护单位须在规定时限内按要求完成工作。养护单位根据巡查情况提交维护计划及实施方案，由业主组织实施方、监理确定工作方案，以派工单形式安排。养护单位在实施维护单项工作项目后两周内将相关资料报监理及业主审核后，组织验收。道路养护须提供竣工图、实施前、实施中及实施后的图片、工作量清单、质检资料等相关资料。

5、区防汛工作:当出现汛情时，养护单位应配合业主及各防汛部门，做好防汛工作，需要断路时，派遣工作人员进行24小时的值守。

6、合同外工作计划及实施方案须经业主审核后，由业主下达书面工作通知，养护单位必须按照实施方案组织实施，实施质量及进度按照管理办法执行，发生合同预算外工程子项时，子项单价以审计为准，合同外工程费计入季度计量申报。

六、考核方式

本考核内容及评分办法的最终解释权归四川天府新区公路桥梁养护处。

1、考核内容：

响应业主指令时间；处理任务时间；维护工作的质量或成效；现场作业人员的到岗情况；实施及巡查资料是否完备、真实、清晰；现场的文明、环保、安全生产措施和其他履约情况。

对养护实施单位的考核主要包括单位道路养护质量考核（45分）、道路养护管理考核（15分）和道路养护及时率考核（40分）三个方面。同时供应商必须接受上级部门的半年及年终考核，并按考核细则做好相应的内业及图纸资料，考核结果作为采购人考核供应商的依据之一。

2、考核组织：

每月1—5日由养护实施单位、监理单位提交上月自查报告；每月5—10日区公路桥梁养护处组织监理、相关人员组成考核小组按要求对上月完成情况进行考核；每月10—15日由考核小组通报考核结果，以此作为维护费用的支付依据。

（1）考核采用计分法，满分为100分。每1个月为一个考评周期，考评周期内总分85分及以上为合格，拨付全额养护费，考核总分85分以下（不含85分）为不合格，每少一分，扣除合同价5%的养护费。

（2）凡合同期内，经抽查提出书面整改一年3次及以上或一处提出2次以上仍未整改好的，扣除当年的1%的养护费。

（3）养护实施单位应配合业主迎接相关部门的检查和考核，考核结果低于75分的，扣除当年的1%的养护费。

3、其它：

（1）媒体曝光：受市级媒体曝光造成负面影响每次扣除费10000元，受区级媒体曝光造成负面影响每次扣除费用5000元。反之受表扬金额同前。

（2）领导点评：受市级领导批评每次扣除费用10000元，受区级领导批评每次扣除费用5000元。反之受表扬金额同前。

（3）关于投诉件回复及处理，必须在规定时间内完成，未按规定完成按照2000元/次处罚，处罚满三次以上的，涉及该投诉件部位的工作量不予以计量支付。

（4）区防汛工作:养护单位不配合业主及各防汛部门防讯抢险每次扣除费用5000元。

（5）因小修保养组织及实施不到位，造成重大交通影响及上级部门通报，每次扣除5000元（该考核在每季度计量支付中体现）。

（6）由业主安排的小修保养工程，若未在规定的时限内完成，业主可安排其他类式相关单位实施，费用按实际发生额在合同价中扣除。

考核细则详见：

附件一：公路日常养护单位质量考核细则

附件二：公路日常养护单位管理考核细则

附件三：公路日常养护单位及时率考核细则

附件一：公路日常养护单位质量考核细则（总分：45分）

| 内容 | 项目 | 分项项目 | 考核细目 | 满分 | 得分 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护 质量 | 路面 | 路面 | 1、沥青路面无坑槽（20×20cm以下且深度小于2cm） 2、路面无拥包（高1.5cm以下） 3、路面局部无沉陷（深3cm以下） 4、路面局部无泛油（5m²以下） 5、桥头无跳车（错台2cm以下） 6、板块无无严重破损、错台（板块分割3块以下） 7、板块无坑洞（0.01m²以下） 8、接缝好（填料无脱离，凹凸在1cm以下） 9、修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实。 | 20 |  | 有一处不合格扣除0.2分 | 接缝料 病害≤10m 作为一处病 害，路面有 一处病害即 作为一处扣 分处理。 |
|  |  | 人行道 | 1、沥青砼人行道道面平整无积水、坑槽、深陷、松散、龟裂、翻浆；水泥砼类人行道无沉陷、积水、错台、拱胀；砌块类人行道应保持砌块牢固、灌缝饱满、无残缺或松动、沉陷、拱起、错台； 2、彩砖无破损、无沉陷、补换砖尺寸、色调应一致 3、无障碍通道、盲道设施完善，安装正确，无破损、无沉陷。 4、砼残桩、钢筋等施工残留物应及时清除，废弃树池应及时处理。 |  |  |  |  |
|  |  | 路沿石、嵌边石、平石 | 表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、安砌稳固。无缺损、倾斜、移位、松动。 |  |  |  |  |
|  |  | 窨井圈、盖及水篦子 | 井框高差不明显，无缺失破损，发现安全隐患，限时修复。 |  |  |  |  |
|  |  | 路面标线 | 边缘整齐、线形流畅，无大面积脱落。颜色、线形等应符合相关标准要求。应保持良好的夜间视认性。重新画设的标线应与旧标线基本重合。 |  |  |  |  |
|  | 路基、防护设施 | 路基 | - 路肩表面清洁无杂物，无坍塌； - 路缘石无缺损； - 平整无积水，无杂物。 | 2 |  | 有一处不合格扣0.2分 | 50M以下 为一处 |
|  |  | 边坡 | - 边坡无冲沟（道）、坡面平整坚实； - 边坡稳定无坍塌。 | 2 |  | 有一处不合格扣0.2分 | 50M以下 为一处 |
|  |  | 护坡、挡土墙 | 挡土墙面、护坡面无杂草 | 1 |  | 有一处不合格扣0.1分 | 50M以下 为一处 |
|  | 桥梁结构 | 桥面系 | 1、桥面铺装、排水设施、伸缩缝应完好。桥面无坑槽、泛油松散。砼构件完好，无破损。桥面排水管、孔畅通、无淤塞 2、人行道、路沿石应完好，道路无杂草，步砖无松动，缺失，人行道板无损坏、倾斜。 3、栏杆应完好，整洁、无破损露筋、牛皮癣。 | 3 |  | 有一项不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 桥梁上部 | 梁体应完好，无明显开裂、露筋。 | 3 |  | 有一项不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 桥梁下部 | 桥墩、桥台、应完好，无明显砼破损、露筋，支座无损坏，脱空。 | 3 |  | 有一项不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 附属设施 | 1、挡墙、翼墙、锥坡、护坡、护岸应完好，无断裂，损坏、垮塌。 2、桥名牌等标志、标牌应完好，无变形，移位，缺损。 | 3 |  | 有一项不合格扣0.2分 |  |
|  | 排水设施 | 构造物、明沟 | 1、明沟（边沟、排灌沟）整洁、无杂物 2、明沟无淤塞，沉积淤泥厚度不超过15CM。 | 3 |  | 有一项不合格扣0.2分 | 50M为一处 |
|  |  | 涵雨管 | 涵洞、污、雨水管无堵塞，沉积淤泥厚度不超过涵管高度的1/4。 | 5 |  | 每处不合格扣0.2分 |  |
|  |  | 总得分 |  | 45 |  |  |  |

附件二：公路日常养护单位管理考核细则（总分：15分）

| 内容 | 项目 | 分项项目 | 考核细目 | 满分 | 得分 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护管理 | 基础管理 | 内业管理 | - 有年度大纲和季度、月度计划相对应的工作量完成表 - 有路况和桥梁巡视记录 - 各项基础资料和设备量资料齐全。 - 无业主的整改通知。 - 按合同要求配备相应的道路养护车辆、人员 | 3 |  | 有一处不合格扣0.2分 |  |
|  | 安全生产管理 | 安全文明实施 | - 有安全实施方案，安全生产记录齐全。 - 作业现场应按照规范设置警示标志标牌。 - 按要求设置围栏。 - 作业人员应着标志服。 - 无工伤安全事故。 - 有专人负责现场安全管理。 | 5 |  | 有一处不合格扣1分，其中有一小的工伤安全事故扣3分，出现重大工伤安全事故扣5分并按相关规定处理 |  |
|  | 扬尘治理 | 扬尘防治 | 有扬尘防治方案，实施现场防尘措施落实，无业主发出的整改通知。 | 2 |  | 有一处不合格扣0.5分 |  |
|  | 社会责任 | 社会责任 | 按规定限时完成道路、桥梁应急事件处置，重大活动响应，媒体舆论、各类投诉问题的处理，及时调查、及时处理、及时回复，办结率100% | 5 |  | 有一处不合格扣0.5分 |  |
|  |  | 总得分 |  | 15 |  |  |  |

附件三：公路日常养护单位及时率考核细则（总分：40分）

| 序号 | 项目 | 分项项目 | 考核细目 | 满分 | 得分 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路及交安设施 |  | 1、涉及安全隐患的路面坑槽应及时修复。 2、工作量小的自接到通知后到现场勘查，及时在24小时内处理完毕。 3、对于需要采取工程性措施，工程大量的按派工单要求限时内处理完毕。 | 10 |  | 未按要求完成，每处每次扣2分 |  |
| 2 | 排水设施 |  | - 污雨水井盖缺失应及时修复。 - 对于排水管道堵塞等需要采取工程性措施，工作量大的在3天内处理完毕。 - 如遇洪涝水灾等重大事件按重大突发事件处置预案处理。 | 5 |  | 未按要求完成，每次每处扣0.5分 |  |
| 3 | 桥梁设施 |  | - 涉及安全隐患的构件应及时修复。 - 工作量小的自接到通知后到现场勘查，及时在24小时内处理完毕。 - 对于需要采取工程性措施，工作量大的按派工单要求限时内处理完毕。 | 20 |  | 未按要求完成，每处每次扣5分 |  |
| 4 | 突发应急 |  | 如遇洪涝灾害等重大事件按重大突发事件处理。 | 5 |  | 未按要求完成，每处每次扣1分 |  |
|  |  | 总得分 |  | 40 |  |  |  |

## 1、总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

1.4.1熟悉和理解招标文件；

1.4.2审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

1.4.3根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4.4推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标人；

1.4.5起草评标报告并进行签署；

1.4.6向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

1.4.7法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法

## 3、评标程序

3.1资格性检查

3.1.1公开招标采购项目开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查。

3.1.2合格投标人不足3家的，不得评标。

3.1.3资格评审内容及标准详见“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”。

3.2 符合性检查、及技术、商务评估

3.2.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.2.2评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.2.3评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件存在重大缺陷导致评标工作无法进行；

（2）招标文件的规定存在歧义，采购人或者采购代理机构未进行书面澄清导致评标工作无法进行；

（3）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（4）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（5）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（6）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（7）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（8）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.2.4出现本条3.2.3规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2.5符合性检查。

（1）评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

（2）投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（二）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

(3)除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件载明的投标有效期少于招标文件要求的或未载明的；

（二）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.2.6比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.3复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选投标人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.4推荐中标候选投标人。中标候选投标人应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同，投标人均属于不发达地区和少数民族地区的（或投标人均不属于不发达地区和少数民族地区），由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选投标人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选投标人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选投标人，否则，采购人可以不予认可。

3.5出具评标报告。评标委员会推荐中标候选投标人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

3.5.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

3.5.2获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3.5.3评标方法和标准；

3.5.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

3.5.5评标结果和中标候选投标人排序表；

3.5.6评标委员会授标建议；

3.5.7报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.6评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.7投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.7.1在评标过程中，投标人投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.7.2投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.7.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.7.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（四）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.8低于成本价投标处理。

3.8.1在评审过程中，评标委会成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8.2投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

3.8.3投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组织场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

3.8.4投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委会应当将其投标文件作为无效处理。

3.9招标采购单位现场复核评标结果。

3.9.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的。

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

3.9.3出现下列情形之一的，应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：

（一）系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；

（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；

（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定的情形，不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。

## 4、评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价10% | 10分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*10*100% 注：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函）原件。 3、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 共同评审因素 |
| 2 | 实施方案28% | 28 | 1、投标人可自行前往实施地踏勘并提供相关资料，包括：①详细的图片资料、②现状分析。内容完善且符合本项目实际的得8分，每缺少一项内容的扣4分，每有一项有缺陷扣2分，本项得分扣完为止。 2、投标人总体实施方案，包括：①项目整体实施流程、②团队人员安排及职责分工、③设备配备、④组织机构管理方案、⑤技术保证措施，内容完善且能够完全匹配本项目要求，最大程度保障项目实施的得20分，每有一项方案内容缺失的扣4分；每有一项方案有缺陷扣2分；本项得分扣完为止。 （缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况、内容不够详细等） | 技术评审因素 |
| 3 | 质量管理体系与措施4% | 4分 | 投标人提供的质量管理：有针对道路维修整治的质量管理方案，对实现质量目标有针对性，能够切合实际保障道路维修整治的质量，避免重复返工的得4分，方案不够完善、或不具针对性或有其他缺陷不能完全满足项目实施的扣2分，未提供方案或方案与本项目不相关的不得分。 | 技术评审因素 |
| 4 | 安全管理体系与保障措施12% | 12分 | 投标人①安全管理体系完善、②安全教育及培训计划健全、③安全防护措施详细且符合国家及地方安全管理规定，能够保障本项目安全措施到位，切合实际的避免安全事故的得12分，每有一项方案内容缺失扣4分，每有一项方案有缺陷扣2分，直至本项分值扣完为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况、内容不够详细等） | 技术评审因素 |
| 5 | 进度计划与措施9% | 9分 | 投标人对项目的①进度计划及工序衔接、②进度控制点设置、③进度保证措施方案内容完善且能保障按时完成得9分，每缺一项内容扣3分，每有一项方案有缺陷扣1.5分，直至本项分值扣完为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况、内容不够详细等） | 技术评审因素 |
| 6 | 应急预案8% | 8分 | 投标人的应急预案，包括：①应急预案的任务和目标严谨周密，②应急机构组织体系组成完善且体系分工明确，③有详细的事故报告指定机构人员以及联系电话，④应急救援预案的启动、终止和终止后工作恢复安排方案完善，能最大程度保障项目实施的得8分，每有一项方案内容缺失扣2分，每有一项方案有缺陷扣1分，直至本项分值扣完为止。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况、内容不够详细等） | 技术评审因素 |
| 7 | 项目管理人员配置24% | 24分 | 1、项目经理（1人）： 具有公路专业二级建造师资格证书得1分，具有公路专业一级建造师资格证书得2分，最多得2分；具有（公路相关专业）中级职称得1分，具有（公路相关专业）高级及以上职称得2分，最多得2分。具有交通主管部门颁发的安全生产考核合格证B证得2分，此项最多得6分（提供有效证书复印件）。 2、技术负责人（1人）： 具有（公路相关专业）中级职称得1分，具有高级及以上职称（公路相关专业）得2分；具有交通部颁发的检测工程师资格证书，且专业包括公路、桥梁的得1分；有交通主管部门颁发的安全生产考核合格证B证得2分,此项最多得5分。（提供有效证书复印件）。 3、试验检测人员（1名）： 拟投入本项目服务团队中公路专业检测人员具有交通运输主管部门颁发的公路试验检测师得1分，本项最多得1分。（提供有效证书复印件） 4、安全负责人（1名）：同时具有交通主管部门颁发的安全生产考核合格证C证和注册安全工程师（建筑施工安全）证书得3分。此项最多得3分。（提供有效证书复印件） 5、造价负责人（1名）：具有（公路相关专业）中级职称得1分，具有（公路相关专业）高级及以上职称得2分，具有公路工程造价人员资格证书（甲级）或一级造价师（公路专业）得1分；此项最多得3分。（提供有效证书复印件） 6、配套其他主要人员： 配备施工员、质量员、安全员（不低于2名，具备交通主管部门颁发的安全生产考核合格证C证）、材料员、劳务员、造价员、资料员得6分。少一个不得分。（提供有效证书复印件） 注：以上人员不重复得分。 | 共同评审因素 |
| 8 | 履约能力5% | 5分 | 投标人提供2016年1月1日以来的类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得5分。 注：提供中标/成交 通知书和完整的合同复印件并加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |

注：评分的取值按照四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5、废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选投标人名单，按顺序确定中标人。

6.2定标程序

6.2.1评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选投标人。

- 6.2.1.1编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 投标人名单和评标委员会成员名单；

- 评标方法和标准；

- 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

- 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

- 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

- 报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

6.2.1.2评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.2.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选投标人顺序确定中标人。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，优先选择不发达地区和少数民族地区的投标人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同，投标人均属于不发达地区和少数民族地区的（或投标人均不属于不发达地区和少数民族地区），由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，不能认为采购人只能确定第一中标候选投标人为中标人，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选投标人为中标人，依次类推。

6.2.4根据采购人确定的中标人，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6.2.5招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8、评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条    合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）采购文件

2.投标/响应文件

3.乙方在投标/响应时的书面承诺

4.（××号）中标/成交通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件

第二条    合同期限

本合同服务期间自______年______月至服务完成验收合格之日止。

合同一年一签，本合同期限届满后，双方根据乙方服务考核情况和财政预算情况进行续签。

- 服务内容与服务标准

详见工作量清单

第四条    合同金额及支付方式

4.1合同含税金额为：人民币 （大写）_________________元（￥_______________元）。本合同执行期间合同金额不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.2支付方式

1.期中支付

养护过程中按照每月监理工程师和现场业主代表认可的实际收方工作量的70%计量；

2.交工结算

交工验收合格，30日内提交合格的竣工资料后，支付至合同金额的70%款项（结算金额小于合同价，则支付至结算价的70%）；

3.审计结清

结算审计后支付至结算审定金额的97%款项；

4.最终结清

质量缺陷责任期满后付清尾款。

5.报价总价、合同金额和结算审定金额均为含税价，不另计税。

乙方服务项目经甲方验收合格（要么有验收标准，要么有考核标准，根据不同项目情况确定）后，由甲方签署验收合格书面文件。甲方凭验收合格书面文件和乙方向甲方提供的真实有效、合法、等额的发票及其他相关支付凭证材料后         日内通过银行转账向乙方按进度支付合同价款。如乙方未按甲方要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则甲方有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。

第五条   知识产权及承诺

5.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。

5.2经甲乙双方协商一致，本项目实施过程中产生的知识产权归甲方拥有。

第六条   甲方的权利与义务

6.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务进行监督和检查，对乙方提供的服务拥有监管权。对其认为不符合服务质量标准的部分，甲方有权下达整改通知书并要求乙方限期进行符合服务质量标准的整改。

6.2 负责监督乙方服务的实施及执行情况。

6.3 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.4 甲方有权依据双方确定的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评，并以此作为尾款支付的依据之一。

6.5 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第七条   乙方的权利与义务

7.1 对委托服务范围内的项目有管理权及服务义务。按照服务内容和质量标准按时保质完成服务。

7.2 根据本合同规定向甲方收取服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

7.3 及时向甲方通告项目服务范围内有关服务的重大事项。

7.4 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

7.5 根据甲方要求，限时对未达到合同约定标准的服务进行整改。

7.6 如果服务期间涉及到机密文书、文件或其他材料的，乙方负有保密义务。

7.7 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第八条   违约责任

8.1甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。

8.2如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

8.3乙方提供的服务不符合本合同规定的，每出现一次违约（合同涉及“日期”和“天数”的，每逾期一天或少一天，视为一次违约），乙方须向甲方支付本合同总价1%的违约金并且按甲方要求进行整改，出现违约3次以上或未按甲方要求整改的，甲方有权无条件解除本合同并要求乙方退还已收取的费用。

8.4甲方无正当理由逾期未按照合同约定付款的，则每日按未付款金额的       ‰向乙方偿付违约金，但累计违约金总额不超过未付款总的       ％。

8.5乙方保证本合同产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由乙方承担经济责任的，乙方除应向甲方返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的     % 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括甲方因诉讼产生的律师费、诉讼费等费用。

8.6如果乙方违反保密条款，给甲方造成严重经济损失或负面影响，或者乙方因此受到行政或刑事处罚的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿合同总金额15%的违约金，乙方还应退还甲方已支付的全部款项。乙方及涉事人员还需承担相关的法律责任。

8.7乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第九条   项目验收

验收事宜所涉其他内容详见附件一。

第十条   不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后   日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，延期履行合同的，其延长期与不可抗力影响期相同。

第十一条  争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决， 经协商在    天内不能达成一致时，应选择向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生的一切费用应由败诉方负担。

在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十二条  其他约定

第十三条   合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。合同一经生效，双方应诚信履行合同，除双方协商一致解除合同外，一方不得无理由解除合同。

12.2合同执行中需要对合同相关事宜进行修改或补充的，在符合《政府采购法》第49条，双方可签订书面补充协议报同级政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

12.3本合同一式   份，自双方签章之日起生效。甲方   份，乙方   份，政府采购代理机构   份，同级政府采购监督管理部门壹份，具有同等法律效力。

甲  方：                                 乙  方：

法定代表人（授权代表）：                  法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：     年  月   日               签约日期：    年  月   日

签订地点：