项目编号：510124202100050

安德街道全域土地综合整治试点实施方案及相关规划编制服务项目

公开招标文件

中国•四川

采购人：成都市郫都区人民政府安德街道办事处

采购代理机构：四川信联政通招标代理有限公司

采购人和采购代理机构共同编制

2021年5月

目录

第一章  投标邀请	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

第三章  投标文件格式	- 22 -

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	- 47 -

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	- 49 -

第六章  招标项目技术服务、商务及其他要求	- 51 -

第七章  评标办法	- 62 -

第八章  政府采购合同	- 75 -

# 第一章  投标邀请

四川信联政通招标代理有限公司（采购代理机构）受 成都市郫都区人民政府安德街道办事处（采购人）委托，拟对 安德街道全域土地综合整治试点实施方案及相关规划编制服务项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510124202100050

二、采购项目名称：安德街道全域土地综合整治试点实施方案及相关规划编制服务项目

三、资金来源：财政资金；预算金额837.86万元；

四、采购项目简介：

（一）采购人：成都市郫都区人民政府安德街道办事处；

（二）包段划分：本次项目共分1个包段；

（三）采购内容为：详见招标文件第六章。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目特定的资格要求：

投标人具有国家行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书（专业范围须包含：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量，其中测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量专业子项不限，地理信息系统工程专业子项必须包含：地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发）和国家行政主管部门颁发的乙级及以上城乡规划编制资质证书（由于机构改革现证书均以2019年过期，鉴于情况特殊，因此本次采购中对已到期的城乡规划编制证书视同继续有效）。

(四)本项目接受联合体投标（联合体成员不超过两家）。

六、采购文件获取的时间、地点、方式：

（一）采购文件获取时间期限：自 2021 年  6月 1 日至 2021 年 6 月 7 日，每日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）采购文件售价：人民币0元/份/包（采购文件售后不退，投标资格不能转让）。

（三）获取方式及地址：现场获取或通过邮件方式获取。

1、供应商在现场购买采购文件时须携带下列有效证明文件：供应商为法人或者其他组织的，提供单位介绍信原件、经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证复印件以及证明是法人的资料。

2、通过邮件方式报名时，请将扫描件（①供应商购买采购文件的单位介绍信；②经办人身份证双面；③填写完整的报名表。）发送至采购代理机构邮箱：1191745350@qq.com,收到报名成功及采购文件的回复后视为已按规定报名。

注：供应商通过邮件方式获取采购文件时，请先自行下载公告附件中的报名登记表；报名登记表原件、介绍信原件、经办人身份证双面复印件加盖单位公章请于开标当日交至四川信联政通招标代理有限公司采购文件发售办理处。

七、投标截止时间和开标时间： 2021 年 6 月 23 日 11 ： 00 （北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：成都市高新区天府三街19号1栋1单元2003号本项目开标室。

九、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十一、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见“川财采〔2018〕123号”，上述文件请在四川政府采购网查询）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见“成财采〔2019〕17号”、“成财采发〔2020〕20号”，上述文件请在四川政府采购网查询）。

十二、联系方式

采 购 人：成都市郫都区人民政府安德街道办事处

地    址：四川省成都市郫都区政府路2号

联 系 人：陈老师

联系电话：028-62553425

采购代理机构：四川信联政通招标代理有限公司

地   址：成都市高新区天府三街19号1栋1单元2003号

邮    编：610041

联 系 人：王女士

联系电话：028-85975505

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目采购预算：837.86万元； 本项目报价不能超过采购预算，否则按无效投标处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 本项目最高限价：837.86万元； 本项目报价不能超过采购人设定的最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 5 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 6 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本次采购项目中所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1、适用范围： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员；（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2、执行方式： （1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%（服务项目）的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 （2）参加政府采购活动的中小企业应当根据（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》原件。 （3）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 3、监狱企业价格扣除： 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。符合要求的投标人提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人公章。 4、符合促进残疾人就业条件投标人的价格扣除： 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 |
| 8 | 扶持不发达地区和少数民族地区政策 | 符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件下享有优先采购的机会。 |
| 9 | 投标保证金（实质性要求） | 本项目不收取投标保证金 |
| 10 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止时间起90日历天。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不要求提交履约保证金。 |
| 12 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 13 | 中标通知书领取 | 中标结果公告在四川政府采购网上公告后，请中标人凭有效身份证明证件到采购代理机构领取中标通知书。 联系人：王女士 联系电话：028-85975505 |
| 14 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：王女士。 联系电话：028-85975505 |
| 15 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：王女士。 联系电话：028-85975505 |
| 16 | 投标人询问 | 根据委托代理协议约定，投标人询问由采购代理机构负责答复。 联系人：王女士 联系电话：028-85975505 |
| 17 | 投标人质疑 | 1.根据委托代理协议约定，对于采购文件(采购文件技术条款和除政府采购法第二十二条之外的其他资格条件、专业商务要求)的质疑由采购人负责答复；对于采购过程由采购代理机构负责答复；对于采购结果由采购代理机构负责答复。 2.接收质疑函的方式：投标人在法定时间内以书面形式现场、邮寄或快递提交质疑函(邮寄以寄出的邮戳日期为准，快递以受送达人在签收单上签收之日为准)，逾期提交不予受理。 受理单位：四川信联政通招标代理有限公司 联系人：王女士 联系电话：028-85975505 通讯地址：成都市高新区天府三街19号1栋1单元2003号 邮编：610000 注：①根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，须符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令规定。 ②投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。 ③投标人质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。 |
| 18 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即郫都区财政局。 联系电话：028-87882979。 地址：四川省郫县望丛中路998号。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 19 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，政府采购合同将在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 20 | 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号 1.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，在投标截止后，四川信联政通招标代理有限公司将信用信息查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。 2.信用记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 1、收取标准：参照国家计委《计价格[2002]1980号》收费标准及国家发展改革委《发改办价格[2003]857号》的规定标准计算招标代理服务费。 2、收取方式：中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 3、服务费收款单位账户信息： 收款单位：四川信联政通招标代理有限公司 账号：630288483 开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行。 |
| 22 | 应知事项 | 1、除明确要求须声明或承诺的事项外，投标人可不对未要求声明或承诺的实质性要求进行承诺，只要投标人未明确表示不响应采购文件的要求，即视为投标人完全响应。 2、如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性和符合性。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 成都市郫都区人民政府安德街道办事处  。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 四川信联政通招标代理有限公司 。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了采购文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本采购文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了采购文件并登记备案。

### 4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、采购文件

### 6．采购文件的构成

6.1 采购文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对采购文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 7. 采购文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.3 投标人要求对采购文件进行澄清的，均应在投标截止日15天前按采购文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布变更公告。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人。

8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3如因未翻译而造成的评审困难的，评标委员会有权要求投标人予以澄清。

### 10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标（实质性要求）

12.1本项目接受联合体投标。以联合体参加投标的，需提供联合体协议。（联合体成员不超过2家）

12.2如接受联合体参与采购活动，则按以下内容执行（如涉及）：

（1）两个供应商可以组成一个联合体投标，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合第一章“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的条件和采购项目提出的特殊条件。

（2）联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参与投标的，应在投标文件中提供联合体协议原件。

（3）联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

14.1投标人应按照采购文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件由“资格性投标文件”和“其它投标文件”两部分组成。（实质性要求）

投标人应按采购文件中提供的文件格式完整地填报相关资料，投标文件应当按采购文件要求编制。投标文件应包括但不限于下列内容：

14.1.1分册一：资格性投标文件

包括本文件第五章所列内容要求具备的资格证明文件等（部分资料格式详见第三章）。

14.1.2分册二：其它投标文件

视采购项目具体情况可以包括以下内容（部分资料格式详见第三章）：

1）报价部分。投标人按照采购文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

2）技术部分。投标人按照采购文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术服务要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）综合评分明细表要求提供的相关材料；

（2）技术、服务应答表；

（3）投标人认为需要提供的文件和资料。

3）商务部分。投标人按照采购文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避采购文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（3）证明投标人业绩或荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答材料；

（5）采购文件要求的其他文件和资料；

（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

4）其他部分。投标人按照采购文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应按照采购文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是投标人投标文件相关资料和所制格式不一致的，将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金

### 详见投标人须知附表。

### 17．投标有效期

17.1本项目投标有效期为投标截止时间起90日历天,投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

18.1投标人应按准备投标文件正本一份、副本贰份和相应的电子文档一份，以及用于开标唱标单独封装提交的“开标一览表”一份（“开标一览表”在投标文件中也应当封装）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2投标文件分为“资格性投标文件”和“其它投标文件”两部分（册）。“资格性投标文件”用于采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查；“其它投标文件”用于评审委员会评审。

18.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定责任人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者其它方式装订。

18.5投标文件应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。（实质性要求）

18.6投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明资格性投标文件或其它投标文件、项目编号、项目名称、分包号（如有分包）等信息。

19.2投标文件包括“资格性投标文件”（正副本）、“其它投标文件”（正副本），以及相应的电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，电子文档、用于开标唱标的“开标一览表”分别单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）并加盖公章。

如果未按上述规定制作、密封、标记投标文件的，其投标将被拒绝。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在采购文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知规定密封后送达开标地点。未按要求提供资料的投标文件将被拒绝接收。

20.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

22.3 开标时，采购代理机构应让投标人对其投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照采购文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 23. 开标程序

开标会主持人按照采购文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

### 24．开标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标投标人确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标投标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件及单位介绍信到采购代理机构领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

## 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。联系人：聂女士。联系电话：028-85975505。

## 28. 合同分包（实质性要求）

## 本项目不允许分包。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

## 中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。采购人增加合同标的权利。

- 30.补充合同

- 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 履约保证金

## 31.1中标人应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金（如涉及）。

## 31.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还；出具投标保函的，则向投标人及担保单位追究相应责任。

32.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 34．履行合同

34.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 35．验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定执行。

35.2 验收结果合格的，中标人凭项目验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标投标人支付采购资金。本项目采购

资金采取授权支付，支付程序为：见第六章商务要求条款。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）～（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购投标人投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

39.投标人认为采购文件、采购过程、中标（成交）结果使自己合法权益受到损害的，可以在法定质疑期内提出，但针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

九、其他

40.本项目采购文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标（采购）文件不再做调整。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

（封面格式）

资格性投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                     （公章）

日    期：       年    月    日

### 目录

- 注：为方便评审，请投标人根据投标文件资格性部分内容编制目录。

- 一、承诺函

- （采购代理机构名称）：

- 我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件；

- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

- 二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。

- 四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

- 五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称： （单位公章）。

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日    期：    年   月   日

## 二、参加本项目政府采购活动的投标人、法定代表人或主要负责人在前三年内不具有行贿犯罪记录承诺函

（采购代理机构名称）：

本公司    （投标供应商名称）    参加         （采购项目名称）         （采购项目编号：                  ）的投标活动，现承诺我公司在参加本次政府采购活动前三年内，投标供应商、法定代表人或主要负责人不具有行贿犯罪记录。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿承担一切法律责任。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：   年   月   日

## 三、无失信被执行行为承诺函

（采购代理机构名称）：

本公司        （投标供应商名称）             郑重承诺：本公司遵守法律法规规定，不在财政部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人或失信行为名单中，在参加本次采购项目前三年内，政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理），愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受在参加政府采购活动中实行的报价加成或直接从总分中扣分、取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

注：供应商可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关信用记录。

投标人名称 （盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：   年   月   日

四、法定代表人（主要负责人）身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：XX年XX月XX日

经营期限：

姓   名：   性别：  年龄：

职    务：系（投标人名称）的法定代表人（主要负责人）。

特此证明。

附：身份证明材料（法定代表人/主要负责人居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章）

注：法定代表人（主要负责人）本人参与投标时适用。

投标人名称（盖单位公章）：

日  期：   年   月   日

五、法定代表人（主要负责人）授权书

（采购代理机构名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人（主要负责人） 姓名、职务授权（被授权人姓名、职务）为我方参与（项目名称）（项目编号：    ）投标活动的合法代表，有权以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附1：身份证明材料：被授权人的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章。

附2：法定代表人（主要负责人）身份证明材料：法定代表人（主要负责人）的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件盖单位公章。

法定代表人（主要负责人）（签字或加盖个人印章）：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：   年   月   日

注：

（1）授权代表必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名代替。

## （2）法定代表人（主要负责人）本人不参与投标而授权委托代理人参与投标的适用。

## 六、联合体协议书（以联合体形式参加的供应商须提供）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(所有成员单位名称)自愿组成联合体，以联合体的形式共同参加XXXXXXXXXX项目(项目编号：XXXXXXX；包号（如有）：XXX)的采购活动。现就联合体参加投标事宜订立如下协议。

1.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判等政府采购活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

5.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 XX 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：XXXXXXX(盖单位章)

法定代表人/单位负责人：XXXXXXX(签章)

成员名称：XXXXXXX(盖单位章)

法定代表人/单位负责人：XXXXXXX(签章)

……

XXXX年XX月XX日

## 注：本联合体协议格式仅作为供应商以联合体形式参加投标时参考使用，不具有强制性，供应商可以根据实际情况调整内容，但应载明联合体各方承担的工作和义务。

七、其他资格证明资料及相关说明等

对照“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”具体要求提供。

（封面格式）

其它投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                     （公章）

日    期：       年    月    日

### 目录

## 注：为方便评审，请投标人根据投标文件其它部分内容编制目录。

## 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “       ”项目（项目编号：       ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权        （姓名、职务）代表我方       （投标单位的名称）全权处理本次采购项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标报价为人民币  （大写：        ）。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3.我方为本次采购项目提交的投标文件：资格性投标文件正本1份、副本2份；其它投标文件正本1份，副本2份；电子文档（U盘或光盘存储）1份；用于唱标的“开标一览表”1份。

4.我方同意本次招标的投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：              （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年   月   日

二、开标一览表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 报价合计（元）： 大写： |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人员的保险、工资、福利、社保、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、因知识产权产生的相关费用和采购文件规定的其它费用。

- “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- “开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：   年   月   日

## 三、分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 服务内容 | 单项价格（单位：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| 总 价(元) |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：   年   月   日

## 四、服务应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据采购文件第六章中工作内容及技术要求逐项列出，必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:   年   月   日

五、商务应答表

项目名称：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据采购文件第六章中商务要求逐项列出，必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章)：

## 日  期：   年   月   日

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:   年   月   日

## 七、投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:   年   月   日

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期:   年   月   日

九、其他承诺函（实质性要求）

- （采购代理机构名称）：

- 一、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

- 二、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 三、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

- 四、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

- 五、参加本次采购活动，我方完全同意采购文件第二章有关的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

- 六、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有成果的，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

- 投标人名称：    （单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

- 日    期：    年  月  日

## 十、中小企业声明函

本公司          （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司     （联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        (标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为          （企业名称），从业人员	人，营业收入为       万元，资产总额为	  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小微型企业。

3.供应商参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

4.供应商为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商(市场监管)登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函，提供此声明的，声明无效。

- 十一、残疾人福利性单位声明函(如涉及)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：

1.投标人属于残疾人福利性单位则提供，不属于残疾人福利性单位不需要提供。

2.投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

十二、监狱企业相关证明材料(如涉及)

说明：

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.投标人属于监狱企业则提供，非监狱企业不需要提供。

十三、其他资料及相关说明等

对照采购文件关于采购需求与评分规则等具体要求应当提供的其他资料、相关说明等，以及投标人认为可以提供的其他证明资料、相关说明等，格式自拟。

# 第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目特定的资格要求：

投标人具有国家行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书（专业范围须包含：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量，其中测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量专业子项不限，地理信息系统工程专业子项必须包含：地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发）和国家行政主管部门颁发的乙级及以上城乡规划编制资质证书（由于机构改革现证书均以2019年过期，鉴于情况特殊，因此本次采购中对已到期的城乡规划编制证书视同继续有效）。

(三)本项目接受联合体投标。以联合体参加投标的，需提供联合体协议。（联合体成员不超过两家）。

注：

1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以《四川省行政处罚听证程序规定》（四川省人民政府令第317号）规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

4、投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、应当提供的投标人资格、资质性要求的相关证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；⑤分公司投标须获得具有法人资格的总公司承担本项目投标产生的一切法律责任及风险的声明。）（①-④提供复印件；⑤应提供原件）

（2）具备健全的财务会计制度。（注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供近半年内投标人内部的任1个月财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日三个月内银行出具的资信证明（复印件）；④投标人注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件））。

（3）具备良好商业信誉的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（详见第三章《承诺函》，原件）。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（7）提供国家行政主管部门颁发的甲级测绘资质证书复印件（专业范围须包含：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量，其中测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量专业子项不限，地理信息系统工程专业子项必须包含：地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发）

（8）提供国家行政主管部门颁发的乙级及以上城乡规划编制资质证书复印件（由于机构改革现证书均以2019年过期，鉴于情况特殊，因此本次采购中对已到期的城乡规划编制证书视同继续有效）。

（9）本项目接受联合体投标。以联合体参加投标的，需提供联合体协议原件。（联合体成员不超过两家）

二、其他类似效力要求：

（1）法定代表人（主要负责人）身份证明书及其要求的附件；

注：法定代表人（主要负责人）本人参与投标时适用。

- （2）法定代表人（主要负责人）授权书及其要求的附件；

- 注：法定代表人（主要负责人）本人不参与投标而授权委托代理人参与投标的适用。

注：1.供应商若以联合体形式参与本项目的，则联合体各成员单位均需按照本章第一（1-6）的要求提供相应的证明材料并加盖其单位公章，否则资格审查视为不通过；本章要求的其余证明材料由联合体牵头单位提供并加盖牵头单位公章即可，联合体各成员单位未提供的不影响资格审查。

2.本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

3.本章为资格审查的主要依据。以上要求资料均需加盖投标人公章。

4.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。

# 第六章  招标项目技术服务、商务及其他要求

## 一、项目概述

2018年1月2日，中共中央国务院印发了《关于实施乡村振兴战略的意见》，要求坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。2019年12月10日，自然资源部印发了《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》，要求以科学合理规划为前提，以乡镇为基本实施单元（整治区域可以是乡镇全部或部分村庄），整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村生态保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村人居环境，助推乡村全面振兴。四川省全面贯彻党中央、国务院和自然资源部关于全域土地综合整治的要求，大力推进全域土地综合整治试点工作。2020年3月7日，四川省人民政府办公厅印发《关于推进全域土地综合整治试点工作的通知》（川办发〔2020〕55号，要求以国土空间规划为引领,坚持机制创新、分类推进、重点突破,通过实施全域土地综合整治试点,加大土地制度供给,激活配优各类自然资源要素,探索乡村振兴和城乡融合发展新样本,助力“美丽四川·宜居乡村”建设。2020年3月12日成都市规划和自然资源局印发了《关于切实做好全域土地综合整治试点工作的函》（成自然资函〔2021〕60号，要求将全域土地综合整治试点工作纳入区（市）乡村振兴战略实施总体安排，与乡村产业发展、农村生态文明建设、城乡融合发展等工作紧密结合，做好全域规划、整体设计、综合治理，整体推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和历史文化保护，优化生活、生产、生态空间格局，坚持规划先行、生态优先、耕地和永久基本农田保护，切实尊总农民意愿，维护农民及集体经济组织的合法权益。

郫都区安德街道属于首批国家全域靠土地综合试点工作乡镇，基于国家有要求，现实有需要，地方有探索，规划有传导，安德街道围绕乡村振兴战略，开展全域土地综合整治及同步构建国土空间规划体系工作，同时，为加强安德街道自然资源统一调查评价监测工作，健全自然资源监管体制，《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）和《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发〔2019〕170号）要求，做好自然资源三维立体时空数据库系统建设。以“安德街道全域土地综合整治”为契机，以构建“生态监测三维立体时空管理系统”，运用地理信息三维建模先进技术，建设区域内以自然资源三维立体时空数据库和管理信息平台，在此基础上结合人工智能图像分析技术、物联网技术，建设生态监测系统，实现从过去到现在、从地上到地下、从平面到立体、从二维到三维、从静态到动态的精细化管理，形成基于信息化、智慧化新型管理形态。在开展全域土地综合整治，助力乡村振兴的同时，围绕水源保护地，探索全域土地综合整治生态修复新机制。

## 二、工作内容及技术要求

1.范围和期限

（1）实施范围：安德街道全域57.11平方公里。

（2）实施期限：实施方案期限原则上为三年。

2.技术依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》;

（2）《中华人民共和国环境保护法》:

（3）《基本农田保护条例》;

（4）《土地利用总体规划编制审查办法》国土资令第43号;

（5）《县级土地利用总体规划编制规程》(TD/T1024-2010);

（6）《乡(镇)土地利用总体规划编制规程》(TD/T10252010):

（7）《县级土地利用总体规划数据库标准》(TD/T10272010):

（8）《乡(镇)土地利用总体规划数据库标准》(TD/T1028-2010):

（9）《县级土地利用总体规划制图规范》(TD/T1021-2010):

（10）《乡(镇)土地利用总体规划制图规范》(TD/T10222010):

（11）《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》建设部

（12）《国土资源部办公厅关于开展新一轮土地利用总体规划编制试点工作的通知》(国土资厅函[2018]37号):

（13）《基础地理信息数据库基本规定》(CH/T90052009):

（14）《中华人民共和国城乡规划法》;

（15）《森林资源规划调查主要技术规程》(GB/T26424-2010);

（16）《四川省森林资源规划调查细则》;

（17）《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》(中发(2018)44号);

（18）《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》;

（19）《自然资源部关于国土空间规划编制技术相关规定》(以最终发布的文件为准):

（20）自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发(2019)87号);

（21）自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(自然资办发(2019)38号);

（22）四川省自然资源厅《关于印发<四川省市县国土空间总体规划编制办法>的通知》(川自然资 (2019) 56号);

（23）自然资源部《关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》（自然资发（194）号）

（24）《四川省全域土地综合整治试点实施方案编制指南（试行）》

（25）四川省人民政府办公厅《关于推进全域土总综合整治试点工作的通知（川办发（2020）55号）》

（26）成都市规划和自然资源局《关于切实做好全域土地综合整治试点工作的函（成自然资函（2021）60号）》

（27）自然资源部、省、市关于国土空间规划编制技术相关规定及相关编制办法；

（28）《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T 73-2010；

（29）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（30）《城市三维建模技术规范》CJJ/T 157-2010；

（31）《低空数字航空摄影测量内业规范》CH/Z 3003-2010；

（32）《低空数字航空摄影测量外业规范》CH/Z 3004-2010；

（33）《低空数字航空摄影规范》CH/Z 3005-2010；

（34）《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》CH/T 2009-2010；

（35）《IMU/GPS 辅助航空摄影技术规范》GB/T27919-2011；

（36）《数字航空摄影测量空中三角测量规范》GB/T23236-2009；

（37）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)

（38）《软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）SQuaRE指南》（GB/T 25000.1-2010）；

（39）《软件过程及制品可信度评估》（GB/T 37970-2019）；

（40）《软件工程软件开发成本度量规范》（GB/T 36964-2018）；

（41）《智能终端软件平台测试规范第1部分：操作系统》（GB/T 34979.1-2017）；

（42）《智能终端软件平台测试规范第2部分：应用与服务》（GB/T 34979.2-2017）；

（43）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

（44）其它相关的相关现行法律，法规、技术标准、规范和文件等。

3.工作内容及要求

3.1构建国土空间规划体系

3.1.1乡镇级国土空间规划

①分析评估：分析乡镇所处区位关系、资源环境、空间利用、镇村建设发展情况。在成都市与郫都区“双评价”成果基础上，结合乡镇级数据精度，进行国土空间适宜性分析。开展现行乡镇总体规划、土地利用总体规划等空间类规划的实施评估和灾害风险评估。梳理经济社会、产业发展、空间利用和资源环境等特征及问题。

②目标定位：根据区域发展重大战略，结合上位规划要求，分析乡镇的地位作用，研究面临的发展机遇和挑战，结合基本特征研究与主要问题判识，确定发展定位、发展目标和发展思路，并结合国家相关政策要求，综合提出国土空间开发保护策略，落实上位规划明确的约束性指标，建立规划指标体系。

③发展思路：对标乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，结合发展现状，确定乡镇发展思路和总体战略，明确产业发展的方向和重点，提出促进片区特色化发展、高质量发展的路径和策略。

④空间格局：根据上位规划要求，结合自然地理格局、片区发展和国土空间适宜性分析，明确重点开发建设的区域、轴带及节点，构建结构明晰、目标明确、重点突出的国土空间总体格局。细化落实生态保护红线，划定永久基本农田保护线和城镇开发边界，确定“三区三线”结构关系。

⑤布局优化：根据存在的主要问题和国土空间总体格局，明确优化调整国土空间布局的重点、方向，确定各类空间的规模、位置、范围和增减情况，制定国土空间布局优化调整的具体方案，提出建设用地指标来源。涉及调整永久基本农田的，应按照面积不减少、质量有提高、生态有改善的原则提出补划方案。

⑥规划分区：在优化空间布局的基础上，全域覆盖划定村级经济区，明确各分区的范围边界和面积。根据现行法律法规和相关政策规定，制定刚性与弹性相结合的分区管制规则，明确各分区的发展方向、主导功能、空间结构、管控方式和禁止性规定，建立正负面管控清单。

⑦资源保护：通过对生态资源保护、耕地与永久基本农田保护、历史文化保护、矿产资源保护和其他资源方面分别分析，明确保护任务，制定保护措施和管控要求。

⑧开发利用：通过对产业布局、镇村建设、基础设施建设、公服设施建设、防灾减灾设施建设各方面研究提出规划目标，合理安排布局各类用地。

⑨整治修复：开展农用地综合整治，推进闲置低效建设用地整治利用，乡村国土绿化美化、生态保护修复、水土流失综合治理、矿山生态修复，综合制定国土空间整治修复项目规划表

⑩规划传导：明确村级经济区的边界、功能定位、建设用地总规模、设施配建标准和空间布局要求；明确村级规划应当落实的生态红线、永久基本农田、历史文化保护等约束性指标和要求；明确农村居民点选址、用地和风貌管控等其他需要传导的内容要求。

3.1.2村规划

①收集准确数据：以第三次全国国土资源调查、年度变更调查成果为基础，在村域人口、经济发展、社会事业、土地利用等方面深入开展调查研究工作，全面收集基础数据，准确判识村规划需要解决的主要问题。

②确定规划目标：根据上位规划和村民意愿，结合当地自然生态、资源禀赋、环境承载能力和用地适宜性的实际，研究制定村发展定位和国土空间开发保护目标，落实耕地、永久基本农田、建设用地、林地、湿地等控制性目标，合理选择发展方向和主导产业，突出村域农贸、旅游或各类种养殖业的不同特色。

③优化空间格局：按照规划目标，合理进行空间布局，统筹安排村域生态保护、耕地保护、产业发展、文化传承、基础设施、公服设施和农村居民点等各类空间，明确农村居民点（聚集、保持、缩减、拆并）类型、确定建设用地规模。

④保护和修复自然生态：精准落地生态红线，明确生态保护范围和保护要求，慎砍树、禁挖山、不填湖，构建以水系、林地、湿地等生态空间为主体的自然生态网络。针对村域自然生态存在的主要问题，明确生态修复的重点任务、具体措施和时限要求。

⑤严格保护耕地和永久基本农田：坚持最严格的耕地保护制度，将永久基本农田精准落地。加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护的监管。划定永久基本农田储备区。加强农田水利设施建设规划，合理安排设施农业建设空间。适应规模经营和现代农业需要，科学合理规划农用地流转规模和范围。

⑥合理安排其他项目用地：合理确定农村建设用地规模和结构，统筹安排历史文化传承、农村一二三产业融合发展，以及其他新产业新业态用地，引导产业空间复合高效利用。摸清地灾、洪涝等灾害隐患状况，划定地质灾害危险区范围和安全防护用地，提出防灾减灾目标以及防治灾害的应对措施。

⑦探索规划留白机制：允许在村规划中预留一定比例建设用地机动指标，并在符合相关规定的前提下明确机动指标使用规则。村民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施，以及农村新产业新业态等用地可申请使用机动指标，在项目审批时落地，项目批准后更新数据库。对一时难以明确具体用途的少量用地，可暂不明确用地性质，在规划中作为弹性用地暂予“留白”。

3.2全域土地综合整治

3.2.1全域土地综合整治分区规划

①现状及主要问题：通过对项目生态本底、土地开发强度、耕地保护情况、产业发展、历史资源等方面进行分析，总结现状情况及主要问题。

②定位、目标和途径：根据上位规划和村民意愿，结合当地自然生态、资源禀赋、环境承载能力和用地适宜性的实际研究确定功能定位及规划目标，通过对农用地整治、建设用地整治、生态修复整治潜力的分析，明确实施途径，项目实施完后达到预期的规划愿景。

③规划分区：明确农用地整治区、生态修复整治区、建设用地整治区任务及管控要求。

④农用地整理：推进耕地“三位一体”保护，建设高标准农田，划定永久基本农田储备区，优化永久基本农田，打造大美田园，塑造大地景观，建设内容明确到地块。

⑤生态修复整治：改善水质环境打造特色景观，修复生态系统提升服务功能，塑造特色景观丰富生态体验，打造生态游径串联核心景观，修缮原有水系完善耕作条件。

⑥建设用地整治：优化建设用地布局，提升区域综合功能，明确任务到地块，通过增减挂钩、集建入市等方式，对建设用地进行整理，高效利用。

⑦产业规划:发展农业产业项目，促进都市农业发展，完善商业服务业，依托资源本底打造文创产业。

⑧实施效益分析：项目实施后，在生态、社会、经济、人文、生产、生活等方面产生的价值效益分析。

3.2.2全域土地综合整治实施方案

①基本情况：概述试点地区所在乡（镇）现状情况，包括地理位置、土地利用现状、气候、地貌、人文风情、产业发展等情况。

②基础分析：通过对乡镇现状、问题、潜力、需求等几方面全面分析，明确项目实施的必要性和可行性。

③目标定位：乡镇国土空间规划和实用性村庄规划是试点实施方案编制的前提和依据，全域土地综合整治是规划实施的平台和抓手，加强规划衔接。以问题为导向，重点围绕农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复及乡村历史文化保护等方面，制定具体目标。

④合理分区：根据功能分区和“三区三线”，按照既定目标，结合整治潜力、需求分析和适宜性评价，合理划分整治分区，明确分区整治方向，制定分区整治目标任务，形成全域土地综合整治分区图。

⑤主要任务：全域土地综合整治包括农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村历史文化保护等主要任务。各项整治任务应明确空间布局和时序安排，方案编制时将目标指标、整治任务和空间布局落地上图、具体到地块。依照国土空间规划，根据需要对试点地区内已有项目进行优化整合。任务设定应因地制宜、实事求是、客观准确，可量化、可统计、可考核。

⑥优化策略：通过对项目区永久基本农田、建设用地整、其他地类优化调整，统计调入调出范围、数量及布局情况。

⑦投资测算：明确试点区各项目投资测算的依据及方法。基于整治任务，结合各类项目的目标和标准，按不同项目类型测算资金需求。说明项目资金来源及筹措方式，根据项目资金投入产出，提出平衡方案。

⑧效益分析：分别通过生态效益、经济效益、社会效益等方面分析项目实施后的效益情况。

⑨实施计划：按照整治任务，统筹考虑相关部门项目计划，制定全域土地综合整治试点实施计划表，列举项目名称、建设主体、建设性质、建设规模和具体内容、投资测算、实施期限以及分年度进度安排等。阐述为有效推进全域土地综合整治试点工作，按期高质量完成目标任务，所采用的组织构架、制度建设、监督管理、资料档案管理、信息化备案等方面的具体管理措施。项目资金实行严格管理，制定资金管理办法，明确资金管理要求

⑩风险评估：对可能出现的各类风险，如生态安全风险、用地风险、社会风险、资金风险、政策实施导致的风险等进行评估，明确风险因素，按照风险评估的结果，制定切实可行的预案，形成风险评估报告。

3.2.3永久基本农田调整方案

①布局有优化：调出、调入仅限于项目区范围内。调入的永久基本农田均与现有永久基本农田相邻。调入后永久基本农田图斑平均规模高于调整前永久基本农田图斑平均规模。

②数量有增加：项目实施后耕地面积有增加，其中全域土地综合整治试点项目新增耕地面积原则上不少于整治区域内原有耕地面积的5%。调整量与新增量挂钩。调入的永久基本农田面积（含水田面积）大于调出永久基本农田面积（含水田面积）。其中全域土地综合整治试点项目新增永久基本农田面积原则上不少于调整面积的5%。

③质量有提高：项目实施后耕地质量等别有提高，调入的永久基本农田平均质量等别高于调出的永久基本农田平均质量等别。

④生态有改善：土地平整、灌溉与排水、田间道路等各项工程优先选择适宜本地的生态措施、技术，原则上使用本地物种。结合坡面防护、田间道路、沟渠合理布局生态隔离带。

3.3实景三维模型

利用倾斜摄影测量构建项目区域实景三维模型。

（1）数学基础

坐标系统采用CGCS2000坐标系；

地图投影采用高斯-克吕格投影。

（2）分辨率

优于0.03米。

3.4生态监测三维立体时空管理系统建设

①三维可视化平台

三维可视化包括对地表、空中在内的全空间三维可视化能力，以数字化方式对区域内的自然地物，房屋、设施、道路进行一体化显示。

②自然资源调查监测历史数据及相关数据集成衔接

采用“专业化处理、专题化汇集、集成式共享”的模式，将土地、森林、湿地、水等各类自然资源调查监测历史数据成果，以及野生动物等专题调查成果进行标准化整合，纳入自然资源三维立体时空数据库集成管理。

③自然资源三维立体时空数据库管理系统建设

围绕自然资源调查监测数据管理与应用需求，研发数据浏览、数据查询、数据分发、数据统计、数据分析、数据服务等功能，实现基于三维立体时空数据库的各类自然资源调查数据的可视化浏览、查询、统计、分析等实时应用，支撑国土空间规划和自然资源管理业务系统的运行。

④自然资源生态监测系统建设

围绕自然资源实时监测需求进行科学的调研，针对重点水源保护地区域的土壤、河流、水渠、湿地进行实时监测，监测数据异常及时预警、报警，避免污染面扩大。

⑤生物多样性监测

利用专业的观测相机结合人工智能技术实现生物多样性的监测、统计、分析以及人员非法入侵的报警。

## 三、成果要求

1、规划成果：

正式成果提供6套纸质成果，电子光盘提供2张（包含国土空间总体规划和全域土地综合整治实施方案等所有成果资料的电子数据），矢量数据符合最新入库矢量数据要求。文本和说明书采用WORD格式（*.doc）或pdf格式；图纸采用CAD格式（*.dwg）和jpg格式。

2、生态监测三维立体时空管理系统成果：

（1）实景三维模型数据一套格式：OSGB通用格式。

（2）生态监测三维立体时空管理系统平台一套。

## 四、商务要求（实质性要求）：

1、服务期限：

根据采购人及上级主管部门要求时间完成本项目所有工作内容，待上级主管部门审批与批复。

2、服务地点：

安德街道全域采购人指定地点。

3、服务质量要求：

规划深度按照四川省自然资源厅关于印发《四川省镇乡级国土空间总体规划编制指南（试行）》的通知<川自然资发（2021）14号>、四川省自然资源厅《关于做好村规划编制工作》的通知<川自然资发（2019）38号>、四川省自然资源厅办公室关于印发《四川省全域土地综合整治试点实施方案编制指南（试行）》的通知<川自然资办函（2021）11号>提出的编制内容深度和技术规范要求完善，同时符合国家、省、市关于国土空间总体规划、全域土地综合整治的的相关管理法律、法规、技术规范。

安德街道国土空间总体规划(2021-2035年)（镇区达到控制性详细规划深度）(规划文本、规划图件、规划说明)，安德街道各村国土空间总体规划(2021-2035年)(规划文本、规划图件、规划说明)，安德街道全域土地综合整治实施方案（实施方案文本、实施方案图件、实施方案表格）。

生态监测三维立体时空管理系统成果达到三维模型展示功能、自然资源调查历史数据及相关数据集成衔接功能、自然资源生态监测预警功能、自然资源调查数据管理与应用功能、生物多样性监测功能，到达采购人要求。

4、付款方式：

（1）同签订后10个工作日内甲方支付合同总金额的30%，中标人开展相关工作；

（2）乙方完成规划编制工作提交甲方并通过成都市规划和自然资源局组织的专家委员会审核后，10个工作日内甲方支付合同总金额的30％；

（3）乙方完成规划编制工作通过四川省自然资源厅组织的专家委员会审核后，10个工作日内甲方支付合同总金额的30％；

（4）乙方完成合同规定的所有工作且拿到规划批复后，10个工作日内甲方支付合同总金额的10％；

（5）以上所有款项支付，在甲方付款前，乙方应当开具合法有效的足额发票，否则甲方有权拒绝付款。

5、其他要求：

待项目验收后，乙方提供生态监测三维立体时空管理系统12个月的免费维保，在维保期内接收到采购人通知后4小时内赶到现场。

# 第七章  评标办法

1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《四川省政府采购评审工作规程》（川财采[2016]53号文）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本采购文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照采购文件规定交纳投标保证金、是否按照招标公告要求获取了采购文件、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（第四章、第五章）。合格投标人不足三家的，不得评标。

1.3 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.4 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.5 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解采购文件；

（2）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否符合采购文件符合性要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对采购文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（5）	起草评标报告并进行签署；

（6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.6 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1 熟悉和理解采购文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解采购文件以及评标过程中，发现本采购文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）采购文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）采购文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）采购文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3  出现3.1.3规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本采购文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本采购文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本采购文件的明确规定。投标文件是否满足采购文件的实质性要求，必须以本采购文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照采购文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合采购文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合采购文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术、服务应答内容没有完全响应采购文件实质性要求的；

（六）采购文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选人。中标候选人应当排序，本项目推荐三名中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足采购文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足采购文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在采购文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，投标人投标文件实质性符合采购文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.8.2 投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出采购文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中相关内容与开标时公布的“开标一览表”不一致的，以开标时公布的“开标一览表”为准。若投标文件正本中的“分项报价表”与开标时公布的“开标一览表”总价不一致，以开标时公布的“开标一览表”总价为准，“分项报价表”的分项价格按相应比例进行调整。

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（四）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（三）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

四、评审细则及标准：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 评分因素类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为10分；其它投标人报价得分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业（残疾人福利性单位及监狱型企业视同小微企业）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》原件或相关主管部门出具的相关证明材料，参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 共同评分因素 |
| 2 | 技术方案 | 30 | 1、背景现状研究：10分 结合安德街道实际情况，投标人可自行踏勘现场进行现状分析包括①项目背景分析、②区位条件、③自然条件、④自然地理格局、⑤土地利用现状、⑥生态本底、⑦人口规模、⑧经济产业发展、⑨基础设施建设、⑩历史文保等，分析全面合理、规范详尽的得10分；每缺少一项扣1分，每有一处有阐述不明或不足的或前后不一致或与项目不匹配或描述不清晰或逻辑冲突扣0.5分，直至本项分值扣完为止，未提供的不得分。 2、技术方案：12分 结合安德街道实际情况，投标人根据现状分析情况编制技术方案包括①镇国土空间规划方案、②村规划方案、③全域土地综合整治分区规划方案、④全域土地综合整治实施方案、⑤实景三维模型技术方案、⑥生态监测三维立体时空管理系统建设方案，方案全面合理、规范详尽的得12分；每缺少一项扣2分，每有一处有阐述不明或不足的或前后不一致或与项目不匹配或描述不清晰或逻辑冲突扣1分，直至本项分值扣完为止，未提供的不得分。 3、进度安排方案：3分 投标人应针对本项目进度安排方案需包括：①项目保障措施；②工期组织安排；③进度控制措施等内容。以上内容提供全面合理、清晰透彻、详细完整得3分；每缺少一项扣1分，每有一处有阐述不明或不足或前后不一致或与项目不匹配或描述不清晰或逻辑冲突的扣0.5分，直至本项分值扣完为止，未提供的不得分。 4、质量保障及保密方案：3分 投标人应针对本项目质量保障及保密方案需包括：①质量保障方案、②保密措施方案；方案全面合理、规范详尽的得3分；每缺少一项扣1.5分，每有一处有阐述不明或不足的或前后不一致或与项目不匹配或描述不清晰或逻辑冲突扣0.75分，直至本项分值扣完为止，未提供的不得分。 5、后续服务方案：2分 投标人应针对本项目后续服务方案需包括：①后续服务人员配置、②响应时间、③培训措施、④应急预案保障措施；全面合理、规范详尽的得2分；每缺少一项扣0.5分，每有一处有阐述不明或不足的或前后不一致或与项目不匹配或描述不清晰或逻辑冲突扣0.25分，直至本项分值扣完为止，未提供的不得分。 |  | 技术类评分因素 |
| 3 | 履约能力 | 10 | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全体系认证证书、五星级及以上售后服务体系认证证书的每个得0.5分,本项满分2.5分。（提供证书复印件加盖投标人公章） 2、投标人具有数据基础地理信息平台类软件或空间规划系统类软件著作权证书的每个得0.5分,本项满分1.5分（提供软件著作权证书复印件加盖投标人公章） 3、投标人具有保密主管部门颁发的二级及以上保密资格单位证书的得2分。（提供相关证明材料加盖投标人公章） 4、投标人每获得一个国家级奖项的规划类业绩得2分，每获得一个省级奖项的规划类业绩得1分，该项最多得4分。（提供相关证明材料加盖投标人公章）。 |  | 共同评分因素 |
| 4 | 拟投入本项目人员 | 25 | 1、项目负责人具备高级职称的得1分，具备正高级职称的得3分；具备注册规划师资格的得1分，本项最多得4分。 2、技术负责人具备城乡规划类专业高级及以上职称的得1分；具备注册规划师资格的得1分，本项最多得2分。 3、测绘负责人具备测绘类高级及以上职称的得1分；具备高级项目管理师证书的得1分；具备安全生产相关部门颁发的安全生产培训合格证书的得1分；具备保密局颁发的涉密人员资格证书或国家测绘主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得0.5分；具有省级及以上测绘主管部门颁发的质检培训合格(或结业)证书的得0.5分；本项最多得4分。 4、平台建设负责人具备计算机软件专业高级及以上职称的得1分；具备人民政府颁发的科技进步奖证书的得2分。本项最多得3分。 5、数据库负责人具备地理信息系统工程专业中级及以上职称的得1分；具备保密局颁发的涉密人员资格证书或国家测绘主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得0.5分；具有省级及以上测绘主管部门颁发的质检培训合格(或结业)证书的得0.5分；本项最多得2分。 6、项目组成员（项目负责人、技术负责人、测绘负责人、平台建设负责人、数据库负责人除外）每有一名成员具备注册规划师资格得1分，最多得4分。 7、项目组成员（项目负责人、技术负责人、测绘负责人、平台建设负责人、数据库负责人除外）每有一名成员具备规划类或测绘类或国土类中级及以上技术职称得0.5分，最多得6分。 注：以上人员不重复计分，配置人员均须为本单位人员，提供身份证、相关执业或职称证书及人员为本单位人员的证明材料复印件加盖公章，注册人员必须注册在本单位。 |  | 共同评分因素 |
| 5 | 类似业绩 | 20 | 1、投标人每具有一个国土空间规划业绩类或国土空间专题研究业绩，得1分，该项最多得14分； 2、投标人具有村规划编制项目履约经验的每个得0.5分，最多得3分。 3、投标人具有系统平台建设类项目履约经验的每个得1分，最多得3分。 注：提供中标（成交）通知书或合同（分包、转包不予认可）复印件并加盖投标人公章。 |  | 共同评分因素 |
| 6 | 拟投入本项目设备 | 4 | 1、投标人拟投入本项目绘图仪3台及以上的得1分； 2、投标人拟投入本项目扫描仪3台及以上的得1分； 3、投标人拟投入本项目无人机2台及以上的得1分； 4、投标人拟投入本项目GPS/RTK/GNSS接收机10台（套）及以上的得1分。 注：以上设备第1-3项需提供购买发票复印件加盖公章，未提供不得分。 以上设备第4项需提供购买发票复印件及有效期内的仪器检定证书复印件加盖公章，未提供不得分。 |  | 技术类评分因素 |
| 7 | 投标文件的规范性 | 1 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  | 共同评分因素 |

注：

- 有效最低投标报价指通过资格、符合性审查且不超过采购预算（及最高限价）的投标报价。

- 2、作为评审资料的，在投标文件中应提供复印件加盖公司公章，复印件应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由投标人自行承担。

- 3、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 4、最后评分相同的，投标人注册经营地在不发达地区或少数民族地区，或其投标产品为不发达地区或少数民族地区生产的优先。符合要求的投标人提供不发达地区或少数民族地区的证明，以国家相关部门官方文件为准。

- 5、最后评分相同的，应优先采购贫困地区农副产品。（贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。）符合要求的投标人提供贫困地区农副产品的证明，以国家相关部门官方文件为准。

6、最后评分相同的，应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。（对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司）符合要求的投标人提供国家级贫困县域及人员配备建档立卡的证明，以国家相关部门官方文件为准。

5、废标

5.1、本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

5.2、对于废标的采购项目，评标委员会应当对采购文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，确定中标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构自中标人确定之日起二个工作日内在四川政府采购网上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵守评审工作纪律；

7.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.4 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

7.5 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

7.6 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

7.7 法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

8.2 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

8.3 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

8.6 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

8.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同

- （服务采购合同版本，供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 第一条	项目基本情况

- 第二条	合同期限

- 第三条	服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 第四条	服务费用及支付方式

(一)本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

(二)支付方式：

- 第五条	知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 第六条	无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 第七条	履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 第八条	甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 第九条	乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 第十条	违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 第十一条	不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十二条	解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 第十三条	合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 第十四条	附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：（盖章）			               乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：             法定代表人（授权代表）：

地址：                              地址：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

签约日期：XX年XX月XX日		   	签约日期：XX年XX月XX日

注：本章的合同主要条款仅供参考之用，不排除在实际签约时使用更为专业化和细致的商业合同，所签合同条款应包括但不仅限于本章提供的参考条款。