浙江省黄龙体育中心南北塔楼

维修改造工程

招 标 文 件

招标编号：ZJZBC-18-434

招 标 人：浙江省黄龙体育中心

招标代理：浙江省建设工程设备招标有限公司

二○一八年六月

目     录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章  评标办法	19

第四章 合同条款及格式	23

第五章  工程量清单	48

第六章  图  纸（另附）	52

第七章  技术资信标准和要求	53

第八章 投标文件格式	55

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省建设工程设备招标有限公司受浙江省黄龙体育中心委托，就浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号:ZJZBC-18-434

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程 | 1.0 | 项 | 158.1081 | 详见招标文件 |  |

四、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

3、特定资格条件：

（1）具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立法人；

（2）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书；

（3）投标人须具有有效期内的《安全生产许可证》、企业主要负责人【企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理（须提供任命文件）、企业技术负责人】具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书，拟驻现场的安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书（不少于1人）；

（4）本项目不接受联合体；

五、招标文件的发售时间及地点等：

时间：2018年6月22日至2018年6月29日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:30-11:00      下午：13:30-16:30

地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1 号楼6楼

标书售价(元)：每本500（售后不退）

六、投标截止时间：2018年7月12日09:00（北京时间）

七、投标地点：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室

八、开标时间：2018年7月12日09:00（北京时间）

九、开标地点：杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室

十、投标保证金：

投标保证金：20000.00（大写：贰万元整）

交付方式:汇票/支票/银行转帐

接收单位：浙江省建设工程设备招标有限公司

开 户 行：中信银行西湖支行

帐    号：7331610182600010016

十一、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（招标公告为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、投标人购买标书时应提交的资料：

a)企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

b)法定代表人授权委托书（原件）；

3.  1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2日24时止）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。书面质疑受理地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1 号楼6楼，联系人：郭先生，传真：0571-87631300。2、欢迎投标商在购买招标文件截止时间后继续购买招标文件。3、网上注册：投标供应商购买招标文件后，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定，在“浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册登记。中标供应商在签订合同前，如不注册，视为放弃。

十二、联系方式

采购代理机构名称：浙江省建设工程设备招标有限公司

联系人：郭鹏飞、钱丹

联系电话：0571-87630285、87630281

传真：0571-87631300

地点：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1 号楼6楼

浙江省黄龙体育中心

浙江省建设工程设备招标有限公司

2018年6月21日

- 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：浙江省黄龙体育中心 地址：杭州市黄龙体育中心 联系人：邓工 电话：0571-87630511 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江省建设工程设备招标有限公司 地址：杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1 号楼6楼 联系人：郭鹏飞、钱丹 电话：0571-87630285、87630281 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 杭州市黄龙体育中心 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程，具体内容详见招标文件。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：60 日历天（含法定节假日及公休日）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 采购人不组织集中现场踏勘，供应商须自行前往踏勘现场，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 有关招标文件及图纸疑问投标人请于2018年 6 月 29 日下午17时前，将疑问书面传真至招标代理机构（Fax：0571-87631300收），并请同时发送E-MAIL至285866184@qq.com，招标人在澄清截止时间后将统一以传真答复。 |
| 1.10.3 | 招标人提出澄清的时间 | 开标三天前以书面形式传真给各投标人。 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其它材料 | 工程量清单及补充文件 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年7月12日09:00（北京时间） |
| 3.2.1 | 最高限价 | 本工程最高限价为 158.1081 万元,超过该最高限价的报价文件将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币贰万元整 投标保证金的形式：汇票/支票/银行转帐 接收单位：浙江省建设工程设备招标有限公司 开 户 行：中信银行西湖支行 帐 号：7331610182600010016 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 清晰。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本四份。电子文档（光盘或U盘）一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 详见第一章投标人须知“4.1 投标文件的密封和标记” |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2018年7月12日09:00（北京时间） 开标地点: 杭州市西湖区黄龙路1号浙江省黄龙体育中心办公区2楼219会议室 投标法定代表人（或其授权代表）须随带法人代表授权书和本人身份证（复印件无效）准时到场参加开标会议。投标文件须密封后于开标当日投标截止时间前送到开标地点。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）密封情况检查：投标文件是否密封良好，在封口处是否加盖投标人单位公章； （2）开标顺序：先送达后开 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:5人及以上单数 评标专家确定方式：由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：2 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行汇票、支票； 履约担保的金额：合同价的5% 。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11 | 招标代理费 | 本项目采购代理费用由中标人支付，收费标准或金额为：以标项中标金额为计算基数，招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件的收费标准的65%进行计算；若下浮后招标代理服务费低于叁仟元的，则每个标段按叁仟元计取。清单、预算及招标控制价编制费参照浙价服【2009】84号文件的收费标准的65%进行计算。供应商在报价时考虑上述费用。招标代理费在领取中标通知书的同时缴纳。 |
| 12 | 证明材料要求 | 强制性资格条件表中写明的“原件备查”项目，投标人应准备好备查的原件。评标委员会根据评标的情况，将有可能要求进入符合性审查的投标人提供相应的原件，如届时未能及时提供，则视相应的证明材料无效。 |
| 13 | 其他 | (1)招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。如第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。 (2)投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日三天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 （3）招标文件与前附表不一致之处，以前附表为准。 |
| 14 | 特别提醒 | 企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》（浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。供应商可登陆浙江政府采购（http：//www.zjzfcg.gov.cn/）中小企业信用融资栏目了解相关信息。 |
| 15 |  | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业）给予6%价格优惠扶持，供应商应为浙江政府采购网的正式入库供应商。 |
| 16 |  | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本工程的实际，组织和实施。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围： 具体内容详见工程量清单。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资格条件。

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方应按照责任分工分别符合投标相应资质等级，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表有关分包内容、接受分包的第三人资质要求等相关规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸（另附）；

（7）技术资信标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人若对招标文件及图纸有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面传真形式向招标代理机构提出澄清要求或派人将书面材料送至杭州市江干区环站东路97号云峰大厦1 号楼601室。招标人将以招标补充文件形式进行统一解答和澄清。

2.2.2无论是招标人根据需要，主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，均以书面补充文件为准。投标人应在收到该补充文件后24小时内，以书面形式给予确认，补充文件作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的约束作用。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间3天前，招标人可主动对招标文件进行必要的澄清或修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可能会酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务部分、技术资信部分和资格后审需提供的资料三部分组成。

3.1.2 商务部分主要包括下列内容：

3.1.2.1 投标函；

3.1.2.2 投标函附录；

3.1.2.3 已标价工程量清单；

3.1.2.4 中小企业声明函或监狱企业声明函及其相关的证明材料（如有）；

3.1.2.5 其他文件。

3.1.3 技术资信部分主要包括下列内容（技术资信部分不得出现投标报价，由此产生的风险由投标人自行承担）：

3.1.3.1施工组织设计主要内容：

  - 各分部分项工程的主要施工方法；

  - 主要材料、设备的详细说明；

  - 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

  - 劳动力安排计划；

  - 确保工程质量的技术组织措施；

  - 确保安全生产的技术组织措施；

  - 确保文明施工、环境保护的技术组织措施；

  - 确保工期的技术组织措施，施工进度计划网络图；

  - 投标人认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容。

3.1.3.2项目管理机构：包括项目经理、现场技术负责人、安全员等

3.1.3.3与资信评分有关的类似业绩证明材料

3.1.3.4招标文件要求的其他技术资信资料

注；以上内容为投标文件施工组织设计所应包括的主要内容，投标人可根据需要增加其他内容。

3.1.4资格后审需提供的资料（格式详见第八章）

3.2 投标报价

3.2.1 本工程设有最高限价，具体详见前附表。

3.2.2合同价格采用固定综合单价，除合同另有约定外，不作调整。

3.2.3投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，及时与招标人基建相关人员了解工程情况，结合工程实际情况，确定工作内容及实际工程量，注意报价风险。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人应对施工现场进行踏勘，充分了解建筑物结构、现场情况等。

3.2.4投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.5投标人的投标报价应是完成总则1.3和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。所有报价均以人民币表示，以元为单位。

3.2.6有关取费符合国家或本市相关规定。

3.2.7设备及材料

（1）本次招标范围内的材料等均由承包人根据设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有材料等须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术资信标准，并且须经业主检测合格后才能使用。采购中，投标人均应选择具有一定生产规模和市场信誉良好的生产厂的产品，并需经现场业主工程师认定。若使用劣质建材施工，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

（2）本工程部分材料和设备招标人推荐生产厂家或品牌，有推荐品牌的，投标人可在推荐品牌中选择，并在主要材料设备表中备注栏中标明品牌；投标人投标文件中使用推荐品牌外的产品需提供相当于招标人推荐品牌产品的证明材料。无推荐品牌、型号的，投标人在备注栏中明确品牌、型号。若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），费用差价风险由投标人自行承担。

（3）招标人有权根据设计变更要求变更材料，对于同一品牌同一系列不同外观的材料和设备，价格不予调整。

（4）投标人中标后，如招标人发现投标人在施工期间提供的实物样品明显达不到招标人提供的推荐品牌（系列）的要求，招标人有权要求投标人在招标文件推荐的品牌中作调整（价格不予调整），重新提供样品，直至招标人认可。

3.2.8工程实施中不论何种原因发生调整，按投标时投标报价同口径计算。

3.2.9公共费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

3.2.10投标人技术投标文件中所列的施工组织技术措施，其费用均应包含在投标报价中，还应包括投标人认为完成该工程所需交纳的地方或行业的其它有关费用。

3.2.11投标人为便利于施工而更改施工方案所增加的工程费用一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由投标人承担。

3.2.12投标人应按招标文件规定的质量标准和投标文件中的承诺编制施工组织设计并将有关费用计入投标总价中，招标人将不另行支付。

3.2.13施工过程中可能出现因政策处理或图纸修改等原因造成工期延长或推迟，给投标人带来各种的影响或风险，要求投标人报价时充分考虑。

3.2.14投标人在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术资信标准、规范和施工图纸要求。

3.2.15其他注意事项：

中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物的企业。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物及进口货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术资信标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件分正本和副本。商务部分、技术资信部分、资格后审需提供的资料须分别装订，其中商务部分须单独密封包装，技术资信部分和资格后审需提供的资料可分别或合并密封包装。电子文档（光盘或U盘）一份与商务部分密封包装。没有密封包装的投标文件，将被当场拒绝。包装封口处加盖投标人公章、法定代表人或授权委托人章或签字，并在密封袋上标明“项目名称：                   ”和“开标前不得开封”字样。

投标人提交的商务部分文件未单独密封的，如开标时发生报价泄露，由投标人自行承担相关责任。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，应停止开标，招标人将重新组织招标。

5.2 开标由招标人主持，应在投标截止时间的当日，并按照招标文件规定的时间在规定地点公开进行。

5.3 投标人的法定代表人或其授权代表（以下统称投标人代表）必须按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件（或说明投标授权书原件装订在投标文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。

5.4 投标文件启封前，投标人代表在招标人代表协助下应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则由招标人代表提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中单独密封的商务部分文件现场集中封存保管等候拆封。对不符合装订要求的投标文件，退还投标人代表。技术资信文件和资格后审需提供的资料评审结束后，公布得分情况并由招标代理机构工作人员拆封投标人商务部分文件，宣读商务部分文件（投标函等）有关内容，同时当场制作并打印开标记录表。未宣读的投标价格和投标文件其他实质内容等，投标人应当及时声明或提请招标代理机构宣读，否则可能在评标时不予承认，由此带来的责任由投标人自己承担。

5.5 唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标最终报价、工期（服务期）及其它主要内容，开标记录将在开标现场公示。

投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

5.6 投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

5.7 开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的强制性资格条件的；

（2）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（3）不响应招标文件规定的实质性要求的（用“★”标识的条文）；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（5）改变招标人提供的工程量清单中的内容（但按照国家规范所作的修改除外）；

（6）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

（7）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

（8）投标人的投标报价超过公布的最高限价的；

（9）投标人存在串通投标行为或弄虚作假行为的；

（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.8 唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。

开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付方式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 废标、重新招标和不再招标

8.1  废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）投标不足三家或有效投标不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当重新组织采购；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门的批准。

8.2 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.3 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11、招标服务费

本项目采购代理费用由中标人支付，收费标准或金额为：以标项中标金额为计算基数，招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件的收费标准的65%进行计算；若下浮后招标代理服务费低于叁仟元的，则每个标段按叁仟元计取。清单、预算及招标控制价编制费参照浙价服【2009】84号文件的收费标准的65%进行计算。

供应商在报价时考虑上述费用。

- 第三章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本工程的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定工程承包单位，确保工程质量、工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。

- 三、评标办法

本次评标采取百分制综合评分的方法。其中：技术资信部分70分，商务报价部分30分。

- 四、开、评标程序

1．评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的技术审查；

（4）投标文件的资信、业绩评审

（5）投标文件的商务审查；

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

2．投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务审查：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的强制性资格条件的；

（2）未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（3）不响应招标文件规定的实质性要求的（用“★”标识的条文）；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（5）改变招标人提供的工程量清单中的内容（但按照国家规范所作的修改除外）；

（6）采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

（7）采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

（8）投标人的投标报价超过公布的最高限价的；

（9）投标人存在串通投标行为或弄虚作假行为的；

（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3. 投标文件的技术资信标评审                                 0～70分

3.1资信评分                                                 0～8分

1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分。（提供证书复印件）

2）投标人自2015年1月1日（时间以合同签订日期为准）起至投标截止日完成过单个合同金额在200万元及以上的装修装饰工程，有1个得2分，最高得6分。（提供合同复印件）

资信由评标委员会全体成员根据各投标人提供相关的业绩证明材料进行统一评分。有异议时按少数服从多数原则确定评分结果。

3.2技术评分                                                0～62分

由评标委员会全体成员在认真审阅、分析主要内容的基础上，采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：评标专家的有效评分中的算术平均值。

- 施工技术方案的科学、先进、可靠、针对性（0-10分）；

- 施工组织设计内容编制的完整性（0-10分）；

- 派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理（0-6分）；

- 施工进度网络计划、关键节点和线路是否具有针对性、可行性（0-6分）；

- 施工质量的控制及检验是否科学、可靠（0-5分）；

- 原材料、半成品、外购件的选材档次，质量保证措施是否可靠（0-8分）；

- 工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理（0-5分）；

- 施工机具及检验仪器的投入是否能够满足工程质量及进度要求（0-5分）；

- 安全、文明施工的保证措施是否科学、合理、到位（0-5分）；

- 投标人在质保期内售后服务响应时间及质保期外的售后服务承诺评价（0-2分）。

以上内容评分时保留一位小数，计算评分值时保留二位小数。

4. 投标文件的商务标评审

4.1商务标评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据，投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

4.2投标文件的商务评分为报价计算得分（满分30分），由评标委员会指定专人计算并复核。

4.2.1全部有效投标人报价中的最低价为最佳报价值；

4.2.2当经评审后的有效投标人少于3家时且经专家论证本项目招标文件符合相关规定的仍然具有竞争性的，可以继续进行评标；

4.2.3投标评标价与最佳报价值对比，计算出投标评标价的得分值，即：

（1）投标评标价等于最佳报价值，得满分30分；

（2）投标评标价得分=最佳报价值/ 投标评标价*30。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），本项目对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】；

3）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的明材料】；

4）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除；

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

5. 投标文件的综合得分：

投标文件的综合评分为投标文件的技术资信标评分、商务标评分的总和。

评分时保留小数l位，计算评分值时保留小数2位。

6. 推荐中标候选人

6.1 评标委员会根据综合评分对投标人进行排序，按评分高低依次推荐前二名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

7. 评标报告。

7.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

7.2 评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

8. 其他

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第四章 合同条款及格式

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：浙江省黄龙体育中心南北塔楼维修改造工程。

2.工程地点：               。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：               。

5.工程内容：                       。

6.工程承包范围：                      。

#### 二、合同工期

计划开工日期：   年  月  日。

计划竣工日期：   年  月  日。

工期总日历天数：总工期    日历天。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

2.合同价格形式：固定综合单价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                 。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、询标纪要

5、招标文件及附件

6、投标文件及其附件

7、本合同通用条款

8、工程量清单

9、图纸

10、标准、规范及有关技术文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 杭州市 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 9 份，均具有同等法律效力，发包人执 4  份，承包人执 4 份，鉴证方执1份。

发包人：  （公章）                          承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：

地  址：                                    地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电  话：

传  真：                                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

# 鉴证方：

# 授权代表签字：

# 第二部分 通用合同条款（略）

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                  ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：              。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

1.3.1适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家、浙江省、杭州市有关工程建设质量、安全、文明施工、环境保护、劳动保护与职业健康等方面的法规规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：包括国家现行的设计规范、施工规范、验收规范、质量验评标准、国家及地方施工验收和施工安全技术规范、规程等。国家和地方政府若颁布新标准规范时，按新规定执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供；

国内没有相应标准、规范时的约定：参照惯例、行业协会及企业标准，经设计人、发包人、承包人等相关方确认后执行。

发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。

1.4.3发包人对工程的技术资信标准和功能要求的特殊要求：   无   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、询标纪要

5、招标文件及附件

6、投标文件及其附件

7、本合同通用条款

8、工程量清单

9、图纸

10、标准、规范及有关技术文件

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：         ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                             。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：            。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：         。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                           。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

#### 2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

职    务：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：①对施工方案、施工组织、进度的确认权 ②与施工有关的协作单位的组织协调权 ③对工程开工、停工、复工的签发权 ④对工程使用的材料的检验权 ⑤施工质量、施工安全和秩序等的监督权⑥对工程进度的检查监督权，在工程承包合同约定的工程价格范围内对工程款的支付的审核和签证权 ⑦工程变更的审核权 ⑧对工程违约事件的确认权 ⑨对施工方不称职人员调换的建议权 ⑩在保修期内对施工单位的维修具有督促权。

其中③⑥⑦⑧⑨需得到发包人盖章确认后为有效。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：电已接通（需发包人协调电的接入位置），场内接电由承包人自行负责。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包人应遵守杭州市交通管理部门限制通行以及黄龙体育中心内部的有关规定，并自行办理有关通行手续。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：     /。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前完成。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工3天前现场交验并有书面记录。

（7）图纸会审和设计交底时间：  开工7天前。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  /。

（9）双方约定发包工应做的其他工作： 根据实际情况，双方另定。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无  。

发包人是否提供支付担保：    否     。

发包人提供支付担保的形式：    无    。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

①合同签订后7天内，承包人须向发包人提供施工总进度计划一式四份。

②每月25日向发包人报送当月完成工作量月报表、施工月报，并提供下月施工进度计划表发包人要求承包人提供的其他资料各一式四份。

③每周五上午9：00时前向发包人报送本周施工周报及下周施工计划一式四份。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在工程实施过程中，承包人应对其承包范围内及的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理。应保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身安全事故。为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在发包人工程师和/或有关主管单位提出合理要求时，承包人应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音、排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。承包人在收到发包人发出的中标通知书后，必须与发包人进行联系，熟悉并接受发包人在安全、文明施工方面的管理规定，在签订承包合同时，必须同时签订安全文明生产责任书、安全文明施工承诺书。按国家、省、市有关政策文件执行，需满足照明的需要，发生费用由承包人自负。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：     /。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理有关手续，费用由承包人负责，发包人予以配合。如承包人未及时办理有关手续而造成的罚款由承包人承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收未交给发包人之前各类已完工程和运至施工现场的设备、材料等，由承包人负责保护，如发生丢失、损坏等情况，承包人负责修复并承担相应费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如工程有以上保护工作，由承包人负责实施，相关费用已包含在合同价内，如因承包人保护不力或未采取措施而导致损坏，费用及赔偿由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责做好施工场地的双标化管理，文明施工、场地清洁不仅需符合国家和地方的有关规定（含城市管理规定），还需符合杭州市的有关要求。在工程施工期间，承包人应保持施工现场整洁、材料堆放整齐、施工道路畅通。承包人应办理相关手续。承包人应负责现场所有废料、垃圾的清运工作，相关费用已包含在合同价内。

（9）承包人应履行的其他义务：

①、在施工、完成工程及保修过程中，承包人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占有产生不必要或不适当的干扰。

②、承包人应全权负责其所属劳务人员及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其所属人员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人人身安全或财产免遭上述行为的破坏。

a、承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责对现场工作人员和劳务人员的管理。

b、承包人应以有序的方式将所采购的材料和设备等运至工地现场，并应承担提供全部试验、试样、及检测的费用；当承包人必须开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，发包人有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

c、承包人应负责本工程的档案管理，竣工资料的检查、汇总。

d、其他另行约定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：   ；

安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理在施工现场的时间要求：若项目经理或项目技术负责人在合同工期内，到位率达不80%，承包人支付发包人违约金人民币500元/人·天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付发包人违约金人民币500元/人·天。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：工程施工的项目经理和项目管理班子其他人员必须是本工程投标时所承诺的项目管理班子成员，项目管理班子成员不得擅自变更。如特殊情况需要变更的，须征得发包人同意，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于被更换人的条件。

（2）承包人更换项目经理的违约责任：项目经理或项目技术负责人中途更换，承包人应向发包人支付违约金人民币3000元/人·次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子人员在执行合同中不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为，发包人有权要求承包人进行更换，并按照擅自更换的标准对承包人进行处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后7天内 。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：工程施工的项目经理和项目管理班子其他人员必须是本工程投标时所承诺的项目管理班子成员，项目管理班子成员不得擅自变更。如特殊情况需要变更的，须征得发包人同意，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于被更换人的条件。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 当发包人有合理理由认为承包人的项目管理班子人员在执行合同中不能胜任或做出了一些严重违反现场管理规定的行为，发包人有权要求承包人进行更换，并按照擅自更换的标准对承包人进行处罚，管理班子人员中途更换，承包人应向发包人支付违约金人民币2000元/人·次 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：             。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 向发包人支付违约金人民币1000元/人次。

3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  发包人有权要求更换管理人员              。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程禁止分包  。

主体结构、关键性工作的范围：   全部   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                   。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 按照招标文件约定  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按照招标文件约定。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：              /             。

关于监理人的监理权限：             /              。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：        /       。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：       /      ；

职    务：       /       ；

监理工程师执业资格证书号：      /      ；

联系电话：       /       ；

电子信箱：       /       ；

通信地址：    /    ；

关于监理人的其他约定：     /    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                  ；

（2）                /                  ；

（3）                /                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     无     。

关于工程奖项的约定：       无

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前  /  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格执行JGJ59-2011标准并参照本合同通用条款第20、21、22条及国家建设工程安全管理条例。（1）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。（2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。（3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。（4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：                                         。

（4）上述手续办理费用由承包人承担                     。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（2）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（   ）种方式约定 ：

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付             。

②  其他：                                           。

（2）其他：本工程不单独支付安全文明施工费      。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（7）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：            。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起  7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如遇下列情况之一者，承包人应就延误工期的内容和因此发生的经济损失在14天内向发包人代表提出报告，发包人代表在收到报告后28天内予以确认、签字，经发包人盖章后工期予以顺延。（1）必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；（2）若只是局部工程（工程量较小且不连续发生）受到影响，承包人应采取有效措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；（3）延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

杭州市季节性雨水、台风、用电高峰期拉闸限电等因素对工期的影响，承包人应考虑在合同工期内，不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天应向发包人支付违约金500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过履约保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            ；

（2）地下障碍物和污染物                              ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；

（4）其他                                            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   按通用条款执行   ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    无    。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费已包含在承包人投标单价中            。

8.4.2承包人采购材料设备的约定：

（1）材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有主要材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术资信标准，并且须经相对应的检测机构检测合格并经发包人认可后才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，发包人有权制止承包人使用，甚至停工、返工或中止合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

（2）凡招标文件和设计图规定了材料设备的产地、品牌、规格要求的，应按规定要求采购，对招标文件给出多个品质要求的材料或设备以及其他材料，均按投标时选择的产地、厂商、品牌、规格，若在投标文件中未予明确注明，发包人保留指定品牌的权利，且价差不予调整。

承包人如原投标文件中未注明产品品牌、型号和厂家，则由发包人在招标文件推荐的品牌范围内选定，价格不予调整。

本款所提及的承包人需要使用代用材料，仅限于出现以下情况时：

（1）市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺；

（2）政府或有关管理机构的后继规章、规定禁止使用；

（3）发包人或工程师要求使用其他替代品；

（4）任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。

如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划将被用于工程前14天以书面形式通知工程师并随通知提交下列文件，工程师在收到上述资料后7天内给予确认。

（1）拟被替代的合同中约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因申述；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何方面的影响；

（6）价格上差异；

（7）工程师为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

任何情况下，使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人要求提供 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：       无

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                          。

施工现场需要配备的试验设备：                          。

施工现场需要具备的其他试验条件：                      。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：                          ；

试验、检测单位选择约定：                              ；

试验、检测费用约定：                                  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：   见合同专用条款12.1

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否   。

#### 12. 合同价格、计量与支付

#### 12.1 合同价格形式

1、本合同价款采用　固定综合单价合同 方式确定，措施费用、其他费用（不含其他项目清单计价表中的费用）一次性包死。

采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均包括在风险因素之内。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用由投标人自行考虑计列，一旦中标，不再在合同价外另行计列及调整。

风险范围以外合同价款调整方法：施工过程中若有设计或发包人要求的变更，由承包人根据施工图纸（或招标要求）及有效变更联系单计算，经发包人审核后在结算中按中标价的计算口径调整结算价。但在报价中由于承包人自身原因而缺项、漏项、计算差错、投标决策等引起的造价问题，发包人均不予调整。任何工程量的调整不涉及材料变更的，结算依据中标价的计算口径结算。

综合单价确定方式：

（1）当工程量清单内项目工程量发生变化，直接套用相应项目的综合单价变更合同款。

（2）合同中有类似的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

a）若工程量清单中相同工作内容及项目特征的子目出现多个不同报价的，变更时综合单价参照相同或相似项目中的最低报价。

b）当项目材料（包括材质、品牌）改变时，只换算相应项目的主材费用，在其计费原则不变的情况下调整计费作为结算单价，若同一人工、材料、机械在投标时有多个不同报价的，变更时参照最低报价确定相应价格。

（3）若合同中没有适用或类似的价格，由承包人按招标文件要求的综合单价计算表进行计价，报发包人，并经审计单位审核确定。

a）人工、机械、材料消耗量按照《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

b）管理费、利润按照投标费率计取

c）人工、机械、材料价格按下述方式确定。

人工费、机械费按《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）执行、浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

材料费按以下规则作调整：

1>工程量清单中有材料价格的，按已有的材料价格调整。

2>工程量清单中有类似材料价格的，可以参照类似材料价格。

3>若工程量清单中即无材料又无类似材料价格的，按照变更发生的上一期（月）《杭州市造价信息》中的信息价下浮20%作为结算价。（材料价格调整的取价顺序依次为《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》。若《杭州市造价信息》、《浙江省造价信息》中没有材料价格，则发包人和承包人根据当时市场价协商确定，由审计单位审定。

（4）物价波动引起的价格调整：因物价波动引起的价格调整不作调整，由承包人自行承担其中的风险。

双方约定合同价款的其他调整因素：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/ 。

预付款支付期限：/   。

预付款扣回的方式：

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /       。

预付款担保的形式为：    /           。

12.3 计量

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：             /                      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：        /                       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              无                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程中不支付进度款。待竣工验收合格并提供完整的竣工资料后支付至已完工程合同价的80%；结算发包人经审计后，以审计价作为结算价，并经发包人审批后支付至结算价的100%。同时，承包人缴纳结算价2.5%作工程质量保修金（到账后退还履约保证金），缺陷责任期满后30天内承包人无违约行为发包人无息返还。

若承包人未能按期完成预定的进度计划及质量要求的，发包人有权暂停支付工程进度款。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /       小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 承包人自检合格后在隐蔽工程和中间验收48小时前通知业主工程师参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人工程师在记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新报请验收。

工程完工且符合下列条件时，承包人应向发包人提供竣工报告，并要求验收。

（1）工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收；

（2）竣工现场清理已符合规定要求；

（3）法律、法规或地方规章规定的其他条件。

发包人应在收到承包人竣工报告后15个工作日内组织相关单位进行验收，验收合格通过的，发包人应在验收后第10个工作日内签署工程验收合格有关证明，并确定提交竣工报告的时间为实际竣工日期。验收不合格，应由承包人进行整改并在整改后提交整改报告；竣工日期以验收合格日起为准。

专用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。承包人若不能按照本合同专用条款规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付人民币 1000元的违约金，该违约金发包人有权在竣工结算时直接扣减。

本工程竣工验收合格后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付每日人民币2000.00 元的违约金。同时发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

本工程竣工后严禁“三拖”（拖竣工验收、拖竣工资料、拖工程移交）。否则发包人有权依据出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须严格按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请第三人进行整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果由承包人自行承担。

承包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：当工程具备竣工验收条件时，承包人按照国家有关工程质量验收、工程资料归档的规定56天内向发包人提交竣工图、竣工报告及竣工资料（含完整的工程技术资料）一式肆份。当出现因承包人资源投入不足或借故拖延或不办理竣工图、竣工资料时，承包人应按合同价格的0.5%向发包人支付违约金，该违约金发包人有权从未付工程款中扣除，且发包人有权安排人员整理竣工图、竣工资料，为完成该竣工图、竣工资料所增加的一切费用由承包人承担。

工程竣工验收时，承包人有义务汇总发包人所有直接发包项目的竣工资料的汇总、整理工作。同时承包人应积极完成各类奖项的申报工作。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：          /               。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /       。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：（1）按每拖延一天处罚2000元；总工期拖延30天以上时，按每拖延一天处罚4000元，总工期拖延60天时将没收全部工期履约保证金，且发包人有权解除本合同，并由承包人承担由此造成的损失。

（2）工程质量未达到合格标准时，承包人负责整改或返工重做直至达到合格标准，由此所延误的工期不得顺延；同时发包人视严重程度没收履约保证金的10％～30％，并由承包人承担由此造成的其他损失和责任；导致发包人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起的发包人损失由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程价款结算最终以发包人财政部门或发包人指定的有审价资质的中介机构审定结果为结算依据 。

竣工付款申请单应包括的内容：   （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金等；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5) 本工程结算以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其他结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束，结算审核（发包人初审及审计部门终审）时审查费用由发包人、承包人按浙价服【2009】84号文计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人支付，结算价款最终经审计部门审定后一个月内支付，发包人有权在工程款中扣留承包人承担的审计费用。                    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式三份           。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：           。

（2）发包人完成支付的期限：              。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自竣工验收合格之日起二年 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：结算审定金额的2.5%作为质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式：   另行缴纳结算审定金额的2.5%作为质量保证金      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：       另行缴纳        。

关于质量保证金的补充约定：                 。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 自竣工验收合格后二年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     按通用条款执行     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按通用条款执行   。

（7）其他：      按通用条款执行      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    按通用条款执行   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   按通用条款执行   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   按通用条款执行  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    按通用条款执行        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行         。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意按下列解决方式中第 2 种方式解决争议：

（1）提交                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向     工程所在地    人民法院起诉。

21.其他补充事项的约定：在合同签订前，承包人向发包人支付合同价5%的履约保证金。履约保证金在支付100%结算款且承包人交纳的2.5%质保金到账后，如承包人无违约行为，无息退还。

附件：

    - 工程质量保修书

    - 廉政建设合同

    - 安全文明生产责任书

1、工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　  本工程承包范围内的全部工程           。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5.其他项目保修期限约定如下： 本项目为2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后30天内，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

地  址：                                   地  址：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

- 廉政建设合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               工程的项目法人              （以下简称发包人）与施工单位（以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条   双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行                  工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为                       工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同发包人与承包人双方各执二份。

发包人：          （公章）              承包人：          （公章）

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

地    址：                              地    址：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

年   月   日                                年    月    日

3、安全文明生产责任书

为在                    工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主          （以下简称“发包人”）与承包人          特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人和生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物以任何方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完善状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式八份，双方各执四份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖单位法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人(单位法人章)：               承包人(单位法人章)：

地  址：                   地  址： 

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

电  话：                 电  话：

传  真：                 传  真：  

开户银行：                 开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

安全文明施工违规罚款参考条例

| 序号 | 内 容 | 个人违 章罚款 | 单位罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护 |  |  |
| 1.1 | 未戴安全帽 | 50 | 200 |
| 1.2 | 未扣帽带、佩带卡上班 | 50 | 100 |
| 1.3 | 高空或临边作业未系安全带 | 50 | 500 |
| 1.4 | 电焊作业未戴防护手套或面罩 | 50 | 500 |
| 1.5 | 操作切割机未戴防护眼罩 | 50 | 500 |
| 2 | 施工用电 |  |  |
| 2.1 | 未按“三相五线制”规定配电 | - | 1000 |
| 2.2 | 不符合“三级配电、三级保护”规定 | - | 1000 |
| 2.3 | 电气设备不符合规范要求 | - | 1000 |
| 2.4 | 电线未按规定作架空或埋地处理 | - | 1000 |
| 2.5 | 电箱中保护系统配置不全 | - | 1000 |
| 3 | 设备 |  |  |
| 3.1 | 设备保护系统不全或已损坏 | - | 1000 |
| 3.2 | 未做到一机一闸 | - | 1000 |
| 3.3 | 使用未通过验收的电机设备 | - | 1000 |
| 3.4 | 特殊作业未持劳动部门颁发的上岗证 | 50 | 1000 |
| 4 | 危险处理 |  |  |
| 4.1 | “四口”、“临边”未按规定保护 | - | 1000 |
| 4.2 | 移动工作平台无斜撑等保护措施 | 50 | 500 |
| 4.3 | 未经批准拆除安全防护设施 | - | 500 |
| 4.4 | 易燃、易爆、易腐蚀及有毒化学物品未隔离存放 | - | 1000 |
| 4.5 | 危险物品存放区无警告标志 | - | 1000 |
| 4.6 | 危险作业区域未有效防护 | - | 1000 |
| 5 | 防火、照明 |  |  |
| 5.1 | 仓库、生活区及施工区未配灭火器材 | - | 1000 |
| 5.2 | 失效的灭火器材未及时更新 | - | 1000 |
| 5.3 | 动火作业未办理动用明火手续 | 50 | 500 |
| 5.4 | 动火作业防火措施未跟上 | 50 | 1000 |
| 5.5 | 在禁烟区吸烟 | 50 | 500 |
| 5.6 | 擅自挪用、损坏消防器材 | 100 | 2000 |
| 5.7 | 主要通道及施工区照明不足 | - | 1000 |
| 5.8 | 在易燃物品区用强热灯照明（如碘钨灯） | 50 | 500 |
| 6 | 安全管理及其它 |  |  |
| 6.1 | 集中安全活动（例会、检查）缺席（除非事先批准） | 100 | 2000 |
| 6.2 | 重大安全、文明活动配合不力 | - | 1000 |
| 6.3 | 未按规定要求和指定时间整改隐患 | 200 | 2000 |
| 6.4 | 不服从指挥、态度粗鲁，缺乏礼貌 | 500 | 2000 |
| 6.5 | 打架斗殴 | 200 | 2000以上 |
| 6.6 | 偷窃 | 100 | 2000以上 |
| 6.7 | 工地内发现外来闲杂人员 |  | 500 |
| 6.8 | 乘坐吊蓝上下（经批准检修除外）包括开机人员 | 50 | 1000 |
| 6.9 | 无故损坏公物、攀折花草树木 | 100 | 1000以上 |
| 6.10 | 损坏成品未主动承担责任 | 100 | 1000 |
| 6.11 | 酒后上工地 | 100 | 1000 |
| 6.12 | 在工地及生活区赌博等不健康活动 | 100/位 | 2000元以上 |
| 6.13 | 在工地现场及生活区随地大小便 | 100 | 1000 |
| 6.14 | 高空抛掷物料 | 100 | 1000 |
| 6.15 | 进场材料随意堆放，堵塞通道 | 100 | 1000 |
| 6.16 | 当日落手清未清除的 | 100 | 1000 |
| 6.17 | 建筑、生活垃圾未倒在指定区域 |  | 1000 |
| 6.18 | 宿舍区卫生、防火不符合要求 | - | 1000 |
| 6.19 | 工地及生活区无故浪费开水及用水桶打开水 | 50 | 500 |
| 6.20 | 其他安全违章及不文明行为 | 100/位 | 1000以上 |

## 第五章  工程量清单

## 第六章  图  纸

## 第七章  技术资信标准和要求

一、工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

1、本工程采用的技术规范

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

2、规范的获得由承包人自行解决。

3、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。

4、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

二、主要材料（设备）推荐品牌表

主要材料（设备）推荐品牌表

| 序号 | 材料 | 推荐品牌（同等档次或以上） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙砖、地砖 | 马可波罗、诺贝尔、斯米克 |  |
| 2 | 花岗岩、大理石 | 康利、环球、华隆、新三星 |  |
| 3 | 油漆、涂料、乳胶漆 | 多乐士、立邦、SKK |  |
| 4 | 玻璃 | 浙玻、南玻、耀皮 |  |
| 5 | 木工板、饰面板 | 兔宝宝、千年舟、莫干山 |  |
| 6 | 仿实木强化地板 | 升佳、圣象、安信 |  |
| 7 | 金属小配件(铝合金门窗和玻璃幕墙及玻璃雨棚) | 凤铝、格屋、诺托、合和、必凯威 |  |
| 8 | 石膏板、轻钢龙骨 | 龙牌、拉法基、可耐福 |  |
| 9 | 门锁（执手锁） | 百乐门、固力、顶固 |  |
| 10 | 电线、电缆 | 万马、中策、江苏上上 |  |
| 11 | 配电箱 | 杭州远大、浙宝电气、上海德立西 |  |
| 12 | 元器件 | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 13 | 开关和插座 | 正泰、鸿雁、TCL |  |
| 14 | 电缆桥架 | 华鹏、镇江英雄、杭州远大 |  |
| 15 | 普通灯具 | 雷士、三雄极光、浙江阳光 |  |
| 16 | 光源 | 欧司朗、GE、飞利浦 |  |
| 17 | 门锁（执手锁） | 百乐门、固力、顶固 |  |
| 18 | 热镀锌衬塑钢管 | 精工管业、东冠、上海昊力 |  |
| 19 | PPR管 | 金德、伟星、中财 |  |
| 20 | 换气扇 | 松下、三菱、科禄格 |  |

注：1、各投标人必须按招标人推荐的主要设备材料品牌推荐表中的品牌或同等档次及以上品牌进行报价。

2、所有材料必须符合设计及招标人要求，未作特别要求的材料都需符合环保E0级要求和国家其它相关规范要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价。有推荐品牌的，投标人须在推荐品牌中选择，并在主要材料设备表中备注栏中标明品牌；无推荐品牌、型号的，投标人必须在备注栏中明确品牌、型号。若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），费用差价风险由投标人自行承担。未作特别要求的材料都必须采用中档以上品牌或国内外知名厂家生产，在采购前报监理和发包人确认。

3、设备材料选择

（1） 所用各类设备材料须经发包人及监理方认可后方可使用。发包人保留在备选品牌之外选择设备材料的权力。

（2） 所用各类设备材料都应符合设计和国家规定的相关技术规范标准要求。

（3） 所用各类设备材料均有质量合格证书。

4、设备材料的质量保证

（1）在施工期间内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修正，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人应对所选用的设备材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为发包人推荐减轻或更改。当承包人选定的产品质量达不到设计要求和招标文件要求的技术指标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

## 第八章 投标文件格式

一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）    ：

1、我方已仔细研究了                （项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元 （￥：          ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                  。

2、我方同意自规定的开标日起      天的投标有效期内严格遵守本投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥       ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同的组成部分。

（3）我方承诺的按照招标文件规定向你递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料的内容完整、真实和准确。且不存在法律法规限制投标的任何情形。

6、               （其它补充说明）。

投标人：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

传真：

年     月    日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 依据保修书约定的期限 |  |
| 4 | 履约担保金额 | 合同价款的（5）% |  |
| 5 | 施工准备时间 | 按合同要求 | 具体时间以招标人驻现场工程师发出开工令后第三天起计算 |
| 6 | 误期违约金额 | 按合同要求 |  |
| 7 | 误期赔偿费限额 | 按合同要求 |  |
| 8 | 提前工期奖 | 按合同要求 |  |
| 9 | 进度款付款时间 | 按合同要求 |  |
| 10 | 竣工结算款付款时间 | 按合同要求 |  |

投标单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

年     月     日

### 二、已标价工程量清单

须包含以下格式：

      - 投标总价

      - 总说明

      - 工程项目投标报价汇总表

      - 单位（专业）工程投标报价计算表

      - 分部分项工程量清单及计价表

      - 工程量清单综合单价计算表

      - 工程量清单综合单价工料机分析表（只须提交EXCEL格式电子文档光盘,和商务标一起封装，中标后另行提供四份）

      - 施工技术措施项目清单与计价表

      - 措施项目清单综合单价计算表

      - 措施项目清单综合单价工料机分析表（只须提交EXCEL格式电子文档光盘,和商务标一起封装，中标后另行提供四份）

      - 施工组织措施项目清单与计价表

      - 其他项目清单与计价汇总表

      - 暂列金额明细表（本工程不适用）

      - 材料暂估单价表（本工程不适用）

      - 专业工程暂估价表（本工程不适用）

      - 计日工报价表

      - 总承包服务费报价表

      - 主要工日价格表

      - 主要材料价格表

      - 主要机械台班价格表

三、（一）中小企业声明函及其相关的证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）______（标项名称）采购活动提供本企业提供的服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业提供的服务。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）填写本表的投标人应为浙江政府采购网正式入库供应商，需提供浙江政府采购网正式入库供应商的证明材料；

6）证明材料为企业在职员工人数（提供社保缴纳凭证）、营业收入及资产总额（提供上一年度资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表）。也可提供浙江政府采购网中显示信息截图代替相关证明材料。

7) 投标人已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】

（二）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

### 四、施工组织设计

  - 各分部分项工程的主要施工方法；

  - 主要材料、设备的详细说明；

  - 拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

  - 劳动力安排计划；

  - 确保工程质量的技术组织措施；

  - 确保安全生产的技术组织措施；

  - 确保文明施工、环境保护的技术组织措施；

  - 确保工期的技术组织措施，施工进度计划网络图；

  - 投标人认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容。

### 五、项目现场管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

附：拟派驻现场主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同 任职 |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年 月 毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业注册证书号或岗位证书号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开、竣工日期 |  | 参加过的工程项目和名称 |  | 担任何职 |  |  | 最大单体 面积（M2） | 备注 |  |

注：1、《项目现场管理机构组成表》中人员均应填本表；

2、本表后须附此表中人员的身份证、职称证书、岗位证书施工资格证书等证书的清晰复印件。

投标单位（盖章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年   月   日

### 六、2015年1月1日以来已完成类似工程业绩汇总表

投标人：

| 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 结构类型及规模 | 合 同 价 格 | 合同履约情况（质量、工期等） | 项目经理及等级 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附：合同复印件

…………………………………………………………………………………………………………………

在建项目一览表

投标人：

| 项 目 名 称 | 建 设 单 位 | 监 理 单 位 | 结构类型及规模 | 合 同 价 格 | 形象进度 | 项目经理及等级 | 完工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 七、资格审查资料

工程

资格后审须提供的资料（封面）

申  请  人：           （盖  章）

法定代表人:           (签字或盖章)

年   月    日

（一）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

（三）投标保证金

（详见投标人须知前附表）

（四）资格后审申请表声明书

申请人名称

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人： 法定代表人 （盖章） 或其授权的代理人：（签字） 日期： 年 月 日

注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书。

表1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2  强制性资格条件—企业资质要求表

| 序号 | 施工企业资质等级 | 投标人达到的程度 （投标人填写） | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有企业营业执照或营业执照副本 |  |  |
| 2 | 投标人为具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的独立法人 |  |  |
| 3 | 拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书 |  |  |
| 4 | 投标人须具有有效期内的《安全生产许可证》、企业主要负责人【企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理（须提供任命文件）、企业技术负责人】具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书，拟驻现场的安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书（不少于1人） |  |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标 |  |  |

注：如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门。（相应资料均需提供复印件加盖公章附后，复印件须齐全，不得缺漏，原件备查）

投标人：               （盖  章）

法定代表人或其授权的代理人：     （签  字）

日期：   年   月    日