青海省政府采购

公开招标文件

采购项目编号：青海洲锦公招（服务）2023-001号

采购项目名称：格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评估项目

采   购   人：格尔木市生态环境局

采购代理机构：青海洲锦工程项目管理有限公司

2023年3月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	3

一、说明	3

1.适用范围	3

2.采购方式、合格的投标人	3

3.投标费用	3

二、招标文件说明	3

4.招标文件的构成	3

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	3

6.招标文件的澄清或修改	4

三、投标文件的编制	4

7.投标文件的语言及度量衡单位	4

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	5

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	6

12.投标文件的编制要求	6

四、投标文件的提交	7

13.投标文件的密封和标记	7

13.1 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。	7

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传（如果有）。	7

14.提交投标文件的时间、地点、方式	7

15.投标文件的补充、修改或者撤回	7

五、开标	7

16.开标	7

六、资格审查程序	8

17.资格审查	8

七、评审程序及方法	8

18.评标委员会	8

19.评审工作程序	10

20.评审方法和标准	12

八、中标	15

21.推荐并确定中标人	15

22.中标通知	15

九、授予合同	15

23.签订合同	15

十、其他	16

24. 串通投标的情形	16

25. 废标	17

26. 中标服务费	17

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	18

第四部分  投标文件格式	22

封面（上册）	22

目录（上册）	23

（1）投标函	24

（2）法定代表人证明书	25

（3）法定代表人授权书	26

（4）投标人承诺函	27

（5）投标人诚信承诺书	28

（6）资格证明材料	29

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	30

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	31

（9）无重大违法记录声明	32

（10） 联合体协议书	33

目录（下册）	35

（10）开标一览表（报价表）	36

（11）服务方案	37

（13）中小企业声明函	39

（14）从业人员声明函	40

（15）残疾人福利性单位声明函	41

（16）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	42

第五部分  采购项目要求及技术参数	43

（一）投标要求	43

1.投标说明	43

2.报价说明	43

3.商务要求	43

（二） 项目概况及技术参数	44

第一部分  投标邀请

青海洲锦工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受格尔木市生态环境局（以下均简称“采购人”）委托,拟对格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评估项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海洲锦公招（服务）2023-001号 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评估项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 3267万元 |
| 最高限价 | 3267万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 |
| 各包要求 | 具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、工作方案规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目接受投标人以联合体方式进行投标，且牵头单位为评估和成果集成单位，联合体成员不得超过3家。 6、其他资格条件： 具备开展此项工作所具备的能力和水平，并能出具《检验检测机构资质认定证书》（CMA）； |
| 公告发布时间 | 2023年3月9日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2023年3月10日至3月16日，每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（公休日、节假日除外）。 |
| 获取招标文件方式 | 线上报名，具体方式请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云400-811-7190.《青海省政府采购网》下载招标文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 招标文件售价 | 0元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 政采云线上平台 采购代理机构：青海洲锦工程项目管理有限公司 联系人：马先生 电话：15597027909 电子邮箱：3407271800@qq.com 联系地址：青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼 |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权书（参考招标文件格式3）（以上资料报名时上传至附件） |
| 投标截止及开标时间 | 2023年3月30日10时00分（北京时间） 注：投标供应商务必在开标当天10时00分之前进入电子开标系统完成电子签到。 |
| 投标及开标地点 | 开标地址： 投标地址：（政采云投标客户端投标） （如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密文件无法解密、加密文件无法上传的视为无效投标）。 |
| 采购人联系人 | 联系人：陈女士 联系电话：0979-8431665 联系地址：格尔木市生态环境局 |
| 代理机构联系人 | 联系人:马先生、联系电话：15597027909 电子邮箱：3407271800@qq.com 联系地址：青海洲锦工程项目管理有限公司（青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼） |
| 代理机构开户行 | 中国工商银行股份有限公司西宁文景路支行 |
| 收款人 | 青海洲锦工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 2806002319000035457 |
| 其他事项 | 公示网址：青海政府采购网http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） 1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统。 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。 3、线上CA：PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：格尔木市财政局 电 话：0979-8418264 |
| 其他 | 加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。（说明：具体内容应根据项目特点实事求是的填写）

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金：500000.00（伍拾万元整）

收款单位：青海洲锦工程项目管理有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司西宁文景路支行

银行账号：2806002319000035457

交纳时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 联合体协议书

11.2 投标文件（下册）

（10）开标一览表（报价表）

（11）服务方案

（12）投标人的类似业绩证明材料

（13）中小企业声明函

（14）从业人员声明函

（15）残疾人福利性单位声明函

（16）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人将加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。加密电子投标文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：400-881-7190.

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标人将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定上传（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统，在截止时间后上传的，采购人、采购机构或者评标委员会应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（10）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物或服务的质量相关，具体详见如下评审标准。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 名称 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 投标报价（10分） | 10分 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×10 注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。 残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 商务评价（15分） | 类似业绩（15分） | 15分 | 供应商2020年1月1日至今承担过类似的省级地下水环境状况调查评估项目：每项得3分，满分15分；未承担同类项目不得分。 注：投标文件中附项目合同复印件并加盖公章为准，否则业绩无效，业绩时间节点以合同签订时间为准。 |
| 技术部分（75分） | 服务方案（25分） | 25分 | 根据工作范围和工作重点，为满足项目目标制定的服务方案是否满足技术导则、规范等相关要求： 方案完全满足技术导则、规范、工作指南、技术要点等要求，内容完整、详细、具体、可实施性强，对本项目重点与难点分析准确，技术路线科学合理可行，完全满足采购文件的得25分；方案满足技术导则、规范、工作指南、技术要点等要求，内容较完整、详细、具体、可实施性较强，对本项目重点与难点分析较准确，技术路线基本科学合理可行，较满足采购文件的得19分；方案基本满足技术导则、规范、工作指南、技术要点等要求，内容一般完整、详细、具体、可实施性一般，对本项目重点与难点分析一般准确，技术路线可行，基本满足采购文件的得13分；方案内容不完整，可操作性差的得7分；不满足招标文件的不得分。 |
|  | 进度计划（5分） |  | 能够按时完成项目各项任务，且项目进度计划符合实际、科学完整，得5分；能够按时完成各项任务，且项目进度计划安排合理，得3分；能够按时完成各项任务，但进度计划安排存在局部不足，得2分；能够按时完成各项任务，但进度计划安排不符合实际要求，存在严重不足，得1分；不能明确承诺按时完成各项任务，或不能按时完成各项任务，不得分。 |
|  | 团队技术水平（20分） | 20分 | 项目团队专业和职称配置合理，具备生态环境类、水文地质、地下水科学与工程专业正高职称人员10个及以上得10分，6个及以上得5分，3个及以上得2分；具备生态环境类、水文地质、地下水科学与工程专业副高职称人员30个及以上得10分，20个及以上得7分，10个及以上得4分，5个及以上得2分；其余不得分。 注：投入本项目人员情况（需提供社保、职称证书、合同等证明材料并加盖公章）未提供不得分。 |
|  | 仪器设备（15分） | 15分 | 用于支持本项目工作开展所必须的仪器设备 生态调查类设备：每提供1个得1分，总分5分，不提供不得分； 水文地质勘探类：每提供1个得1分，总分5分，不提供不得分； 环境监测类：每提供1个得1分，总分5分，不提供不得分； （投标人需提供仪器购买发票复印件并加盖公章，发票抬头需与投标人单位名称一致） |
|  | 组织能力（10分） | 10分 | 联合体牵头单位组织过全国范围地下水调查工作或质量控制与质量保证工作的（需提供证明材料并加盖公章），得10分；组织或服务过省级范围地下水调查工作或质量控制与质量保证工作的（需提供证明材料并加盖公章），得5分；未提供不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.3 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.4 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.6 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.7 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.8 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.9 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：在领取中标通知书前向采购代理缴纳。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

（服务类）

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海洲锦公招（服务）2023-001号

采购项目名称：格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评估项目

采购合同编号：QHZJ-2023-001号

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2023年 月 日 采购项目名称（采购项目编号）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

二、合同标的及金额

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本政府采购合同的总金额为人民币           （大写）              元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：完成本合同服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于人员工资、交通费、材料费、利润、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用，且均为包干价，不随工作量的调整而变化、不随材料人工等价格波动而变化。因乙方自身原因造成漏报、少报皆由乙方自行承担责任，甲方不再补偿。

三、交付时间、地点和要求

交付时间：以合同签订为准  ；

交付地点： 格尔木              ；

四、付款方式

1.乙方于本合同签订前向甲方缴纳合同总价款   10%     的履约保证金，乙方完成本合同约定义务并经甲方组织专家审查通过后，履约保证金由甲方不计息全部返还给乙方。

2.支付方式以合同签订为准。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：本合同的所有成果知识产权归甲方所有。

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济民法典有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

第四部分  投标文件格式

- 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

（资格审查文件）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

（10）联合体协议书……………………………………………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：            职务：

授权人（法定代表人）签字或盖章：            职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

关于贵方2023年   月    日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

- 1、投标人是法人的，提供2021或2022年度经审计的完整的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或近三个月基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

- 2、2022年10月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；成立不足三个月的新公司无需提供依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料（提供情况说明即可，格式自拟）。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成         (联合体名称)联合体，共同参加                       (项目名称) 采购项目活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                (某成员单位名称)为               （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加采购项目活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目活动有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本次采购活动中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式         份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

联合体成员名称：                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：              （签字）

联合体成员名称：                      （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

年   月   日

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

采购项目包号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

（10）开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 服务方案…………………………………………………………所在页码

（12）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（13）中小企业声明函…………………………………………………所在页码

（14）从业人员声明函…………………………………………………所在页码

（15）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（16）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （10）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交付时间 |  |
| 交付地点 |  |
| 其他承诺及需要说明的事项： |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“服务时间”是指产品能够交付使用的具体时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （11）服务方案

服务方案

根据采购项目内容，投标时提供相关方案等资料。

（12）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供类似业绩证明材料。需提供合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描（或复印）件。

- （13）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- （14）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

- （15）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海洲锦工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数

人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

- （16）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

- （一）投标要求

- 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定选择投标，但必须对所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

- 2.报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3.商务要求

3.1.交付时间：以合同签订为准；

3.2.交付地点：格尔木；

3.3.付款方式：详见“第三部分  青海省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定

- 项目概况及技术参数

| 采购内容 | 主要内容和规格参数 |
| --- | --- |
| 格尔木河流域GDEs生态系统调查及格尔木河水土环境问题调查 | - 格尔木河流域GDEs生态系统调查。包括流域土地利用方式转变调查、流域生态系统质量状况及动态变化调查、流域GDES生物群落特征调查。调查采用遥感解译和样方调查相结合的方式，其中地表调查样方数不少于150个，微生物群落调查点位不少于3个；遥感解译精度大于1:10万，时间跨度为1990-2020年，至少解译6期。 - 格尔木河水土环境问题调查。包括土壤盐渍化调查、区域污染排放与影响调查。其中土壤盐渍化调查以现状资料收集分析为主；区域污染物排放与影响调查获取重点工业、农业污染源和生活污染源空间分布，得到近20年排放情况变化；设置地表水、底泥调查点位不少于100组，土壤、地下水质量协同调查点位不少于200组，新增地下水钻孔200个，开展地表水、地下水质量常规项和特征项测定，监测因子不少于40项；土壤样品采集与地下水钻孔工作同步开展，底泥采样点位与地表水点位协同，监测因子与地下水、地表水协同，不少于40项，监测样品数不少于400件。 |
| 格尔木河流域补充生态水文地质环境调查 | ①完成划定的3万km2调查范围内1980-2020年中3个时期1:10万遥感解译工作，重点开展水文、地质环境背景要素遥感解译和信息提取。 ②完成划定的3万km2调查范围内1：25万区域生态水文地质调查。 ③完成划定的3万km2调查范围内1:5万生态环境地质剖面测量1560km。 ④补充部署水文地质钻探46孔，孔深30-200 m，总进尺3600m，部署钻孔工程点测量46点。 ⑤部署200个水位统测点，丰枯季节各一次，累计部署400点次；部署地下水位动态测量点100个，累计完成3600监测点次。 ⑥分类对流域内地下水开采量进行核算，内容包括梳理不同土地类型、校核不同灌溉方式区农业开采量、工业用水及人口生活用水地下水开采量。 ⑦布设60组简易抽水试验，累计完成60台班，获取不同含水层组渗透系数、给水度等参数。 ⑧开展水文地球化学调查，在整个流域内布设700组水化学样品，开展水样全分析测试。 ⑨利用同位素调查方式进一步建立地下水补径排关系，部署氘氧同位素测试1100组；氚同位素测试200组；δ14C同位素测试50组；δ32S同位素测试200组。 |
| 格尔木河流域GDEs生态风险评估、生态修复区划及成果集成 | 包括格尔木河流域生态系统地下水依赖程度评价、格尔木河流域GDEs生态用水供需满足程度评价、格尔木河流域GDEs生态退化评价、格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建、格尔木河流域GDES土地盐渍化风险评估、格尔木河流域盐湖退化分析、格尔木河流域地下水埋深与植被群落特征耦合机制分析、构建格尔木河流域生态-水文耦合数值模型（准确度高于85%）、格尔木河流域GDES生态修复区划9项评估内容。形成《项目组织方案》，《格尔木流域生态系统依赖地下水程度评估报告》、《格尔木河流域生态系统生态退化评价报告》、《格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建报告》、《格尔木河流域GDES生态保护修复策略（含重点任务）》4项成果报告；建立格尔木河流域GDES调查评价数据库，绘制格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评价图集 |

格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评估

- 1. 总体任务及周期

- 1.1、总体工作任务

⑴、GDEs现状调查与监测（包括GDEs时空分布特征、水文气象与水文地质、水环境及污染、生态系统群落特征、人类活动调查与监测等）；

⑵、GDEs对地下水依赖性评估（包括地下水水量、水质、水温等，评估指定对象对地下水的依赖性）；

⑶、GDEs对环境变化敏感性评估（包括GDEs对地下水水位变化、地下水水质变化、环境污染、水资源开发利用、昼夜、季节及年度等气象条件变化、气候变化以及土地利用变化的敏感性评估等）；

⑷、GDEs生态需水量评估（确定生态需水量可量化指标后，需要建立GDEs生态需水量计算模型及风险评估模型，并通过模型计算对生态系统危害与健康风险给以定性与定量评价）；

⑸、制定保证GDEs生态需水及GDEs生态修复的社会管理措施（根据敏感性和风险评估结果，分区、分类设置GDEs保护要求，如生态功能保障基线、环境质量底线、水资源利用上线、生态保护与修复措施等，为GDEs保护的管理决策提供依据）。

- 1.2 编制依据

DD 2004-01 1:25万区域水文地质调查技术要求

DD 2019-09 生态地质调查技术要求（1∶50000）（试行）

DZ/T 0296 地质环境遥感监测技术要求（1:250000）

DZ/T 0190 区域环境地质调查遥感技术规定（1:50000）

DZ/T 0282-2015 水文地质调查规范(1:50 000 )

DD2019-03 水文地质调查技术要求（1：50000）

DD2004-02区域环境地质调查总则（试行）

DD2019-07 环境地质调查技术要求（1：50000）

DZ/T0148-2014 水文水井地质钻探规程

DZ/T0133-94 地下水动态监测规程

GB/T 14848-2017 地下水质量标准

DZ/0017-91 工程地质钻探规程

DD2004-03  地质调查GPS测量规程

HJ 493-2009 水质采样、样品的保存和管理技术规范

GB/T50123-1999 土工试验方法标准

HJ 164—2020 地下水环境监测技术规范

DZ/T 0270—2014 地下水监测井建设规范

环办土壤函〔2019〕770号 地下水环境状况调查评价工作指南（试行）

GB/T 13923-92	 国地基础信息数据分类代码

GB/T 13989-92	 国家基本比例尺地形图分幅编号

GB 15968-95  遥感影像平面图制作规范

GB/T 17797-99	 地形数据库与地名数据库接口技术规程等规范、技术要求实施项目。

2. 工作部署

- 2.1 工作部署原则

整体展开，分段重点解剖，递进评估的原则。遵循区域调查与综合研究同步推进的总体工作思路，流域上整体部署区域性调查评估工作，在总结区域规律性认识解剖区域重大问题；就流域显著不同生态地质环境条件、地下水循环与地表地下水相互转化特征段、植被群落与生态系统演化特征段，分区段抓住GDEs不同状态及其主要生态问题，分别部署专门性针对性方法手段，逐一解剖；采用信息综合集成等先进的技术方法，从源头至终端递进评估地下水与生态系统的关系，最后形成流域性综合评估成果，提出风险管控和生态保护修复对策。

就古论今，将今论古，关注趋势的原则。调查评估工作中，尽可能采用历史资料研究地下水和生态系统演化过程特点；考虑流域水文地质工作周期较长，资料积累丰富，也可以根据现状结果，反演演化过程，总结规律；拟合不同状态，根据模型预测发展趋势，提出状态评估和保护对策。

充分运用创新理论技术方法的原则。GDEs调查、监测与评估，是值得行业不断探索的新的技术领域，需要水文与水资源、地下水、生态环境等不同多专业的交叉融合，创新理论技术方法。

- 2.2 主要工作思路

以地球系统科学理论和现代生态环境系统保护理念为指导，紧紧围绕地下水循环与地表水-地下水相互转化规律、生态地质环境条件演化规律、植被群落与生态系统演化规律三大主线，揭示流域地下水与生态系统的自身演变特征及其自然响应关系规律、主要影响因素、人类活动扰动特征，评价格尔木河流域GDEs状态及其地下水依赖性和生态需水量、环境变化敏感性、生态系统健康风险，制定保证GDEs生态需水的社会管理措施，为流域GDEs保护与管理、盐渍化土壤生态修复与盐湖资源保障提供技术依据。

- 2.3 工作内容及工作方法

- 2.3.1 格尔木河GDEs现状调查

在划定的3万km2调查区范围内，协同开展格尔木河流域地下水依赖生态系统调查，格尔木河流域水土环境问题调查，格尔木河流域补充生态水文地质条件调查。

（1）格尔木河流域生态系统现状调查

①、格尔木河流域土地利用方式转变调查

对格尔木1990年至今土地利用/植被覆盖方式进行调查，分析土地利用转移情况。完成1990-2020年土地利用/植被覆盖数据库建设。空间分辨率为500米，土地利用植被覆盖度分类要求为二级分类，时间跨度最多为10年。

调查手段：土地利用/植被覆盖用遥感解译及现场调查校验的方式开展，土地利用转移分析采用转移矩阵模型开展。

②格尔木河流域生态系统质量状况及动态变化调查

对1990年至今格尔木河流域NDVI、NPP、植被覆盖度数据进行调查，完成1990-2020年NDVI、NPP、植被覆盖度数据库建设，重点解析绿洲湿地区植被覆盖度时空演变。空间分辨率为500米，年数据采用生长季月份的平均值进行表征。

调查手段：调查手段以遥感解译为主，室内统计分析为辅。

③格尔木河流域GDES生物群落特征调查

对格尔木河流域GDES进行生物群落特征调查，对盐沼、湿地、城市绿地等非常高、高度依赖地下水生态系统进行重点加密调查，调查不同地下水分布状况下植物群落的空间分异状况，调查指标包括物种数、优势种、覆盖度、叶面积指数、株高、生物量、多样性指数、多度、根系深度、地下部生物量等指标，通过调查构建格尔木河流域植被群落分布图及生物群落数据库。选择流域上游、中游和下游典型河段各一个开展地表水、底泥中微生物群落调查。

调查手段：调查手段主要为样方调查和室内分析，其中样方调查点位设置覆盖所有的土地利用类型及不同的地下水埋深分级，并与地下水调查点位同步以便后期分析，样方调查点位设置不少于150个，微生物群落调查点位不少于3个。

（2）格尔木河流域水土环境问题调查

①以现有资料收集整理分析为主要手段开展流域土壤盐渍化调查，其中以绿洲农业区为重点调查对象。②开展地表水（点污染源、面污染源）、土壤、地下水污染源排放特征调查。污染源调查包括工业污染源、农业污染源和生活污染源调查，工业污染源需至少覆盖格尔木昆仑经济技术开发区、藏青工业园区，固废填埋场、生活垃圾填埋场、污水处理厂及各类水、土壤重点监管企业；获取重点工业、农业污染源和生活污染源空间分布，得到近20年排放情况变化。③充分利用现有工作成果，按照查漏补缺的思路以生态敏感区、重点工业园区（聚集区）及周边5km范围、重点企业及周边2km范围、输油管线两侧500m范围为重点，开展土壤、地表水、底泥、地下水质量重点调查区域筛选，完成土壤、地表水、底泥、地下水协同质量状况调查，为分析人类活动排放污染物引起水质和土壤异常对区域生态系统影响提供基础数据。设置地表水、底泥调查点位不少于100组，土壤、地下水质量协同调查点位不少于200组，新增地下水钻孔200个，开展地表水、地下水质量常规项和特征项测定，监测因子不少于40项；土壤样品采集与地下水钻孔工作同步开展，底泥采样点位与地表水点位协同，监测因子与地下水、地表水协同，不少于40项，监测样品数不少于400件。

调查手段：土壤盐渍化调查以现状资料收集分析为主，污染源排放特征调查以资料收集分析和现场调查核实为主，土壤、地表水、底泥、地下水协同质量状况调查以现场钻探取样与实验室测试分析为主。

（3）格尔木河流域GDEs区域补充生态水文地质调查

1）调查内容

在划定的3万km2调查区范围内，充分利用前人已有调查成果，以生态水文地质调查工作为主，环境地质调查调查工作协同开展。研究生态水文地质单元的结构、功能及生态系统的恢复方法措施。为格尔木河流域GDEs调查评估提供基础数据。

①、区域生态水文地质调查

主要任务是查明区域水文地质条件、水文气象条件和生态系统的组成与状态。包括含水系统的空间结构及边界条件，气象水文条件、地下水补给、径流和排泄条件及变化，地下水的水位、水质、水量、水温、毛细带水分布、土壤水分布、土壤含水率、地下水化学特征等。

②、水文地球化学调查

在整个流域内布设700组水化学样品，开展水样现场测试及水样全分析测试，为后期水化学类型分布、地下水环境质量评价提供支撑。

③、同位素调查

针对区域水循环演化特征，综合考虑地表水-地下水转化关系，以流域为单元，沿地下水流向，在不同含水层组内采集丰、枯两期同位素样品，同时沿河流长、短轴布设3条同位素剖面，在7、8、9月分别取三期同位素样品，合计1550组样品，测试其碳14、氘、氧、氚、硫同位素，开展地下水循环演化研究。

2）技术手段

调查工作内容主要为资料收集、遥感解译、区域生态水文地质调查、区域环境水文地质调查、纵向生态环境地质剖面测量、物探、水文地质钻探、水文地质试验、样品采集及现场试验、地下水开采量核算、地下水动态监测。

①资料收集

系统收集工作区1:20万水文地质普查、1:10万水文地质调查、1:5万水工环综合勘查等水文地质工程地质环境地质资料，为后期的综合分析提供基础。主要收集以下成果：

气象资料：收集流域有气象记录以来月平均降水量、蒸发量等资料。

遥感资料：收集不同时期的航片及卫片及其解译成果，不同时期不同波段的遥感数据。

水文资料：收集流域有水文记录至今的月平均地表水径流、地下水动态监测、水库（面积、库容、水质）等资料。

区域地质资料：收集区域地层、岩相古地理、地质构造等方面的成果，收集地质钻孔、岩土化学分析、古生物鉴定、地层测年等方面的资料。

水文地质资料：各种比例尺的水文地质调查成果、水源地勘查成果，注重收集水文地质钻孔、地下水动态监测和地下水开发利用等方面的资料。

环境地质资料：地下水降落漏斗、含水层疏干、地面沉降、地下水污染及地质灾害等方面的资料，注重收集区域地下水降落漏斗等长期监测资料。

地下水开发利用资料：格尔木市有记录以来历年至今的地下水开发历史，现状开采井的数量、布局、取水层位、取水方式、开采量及动态变化等方面的资料。

用地类型及蒸发蒸腾、入渗补给参数资料。

收集当地历史上用地类型变化的第一手资料，并与后续遥感调查数据相校核，以获得准确的用地历史变迁数据。

收集农业部门和科研院所开展的植被分布调查、水面蒸发、不同地表植被条件下的蒸发、蒸腾量观测资料，以及降雨入渗系数、灌溉入渗系数观测资料，为校核不同用地类型耗水量提供第一手资料。

②遥感解译

在划定的3万km2调查区范围内，采用1:10万比例尺开展遥感解译工作。利用遥感卫星数据，通过识别、提取及综合分析遥感图像信息，反映地貌基本轮廓、成因类型和主要微地貌形态组合及水系分布发育特征，判定地形地貌、水系特征与地质构造、地层岩性及水文地质条件的关系；判定地质、水文地质条件与地质构造的关系；划分各种水文地质现象，圈定泉、地下水溢出带位置，河流、湖泊、沼泽、沙漠及绿洲等地表水体及其渗失带的分布，确定古河道变迁，地表水体变化等。在1980-2020年时间段中分三期对调查区遥感解译成果进行对比，分析调查区水文地质条件变化规律。

③区域生态水文地质调查

开展1:25万比例尺生态水文地质调查工作。因调查区属于山地-戈壁沙漠地区，地形地貌复杂多变，为简化下一步工作，根据已有成果，将调查区划分为山地冰川区、山前戈壁平原区、山前细土平原区及沙漠盐漠盐湖分别进行调查。

山地冰川区：

查明构造对冰川（多年冻土）和地下水形成与分布的制约关系；冻土层厚度及其上下界限，地下水对冻土层的作用及其相互关系；冻土层的结构类型、形成条件及冻结层的形成历史与发展趋势；查明冰川的基本特征、分布及其与地下水的关系。实际工作量酌情布置。

山前戈壁平原区：

应查明近山基岩与山前戈壁带的交接关系，构造断裂带的性质、位置、分布范围、充水条件，近山带对戈壁平原地下水的补给作用，特别是通过交接带的各种侧向隐蔽的补给条件；近山带基岩岩性、构造特征、裂隙发育程度、富水性和泉出露的形式与特征；第四系岩组的分布规律与潜部地下水的埋藏条件；被埋没的洪积扇、古河道带等水文地质特征；降水或地表水在各种不同条件下的渗入量对平原地下水的补给作用；植物的种类、覆盖度和分布规律；查明区域地下水水质（主要为浅层地下水）和污染情况；查明土地利用现状。根据《1:25万区域水文地质调查技术要求（DD2004-01）》规定，观测路线按照10km/km2布置，观测点数按照10个/km2布置。

山前细土平原区：

查明戈壁带的前缘至细土平原之间的溢出带、绿洲带、盐沼带的地层、岩性、结构、岩相等的变化规律及不同地带的水文地质特征；承压水、自流水的形成条件，分布、埋藏规律及相邻含水层的水力联系；盐碱化土壤的分布、成因；植物的种类、覆盖度和分布规律；水资源开发利用情况、地表水、土壤、地下水污染源情况以及土壤盐渍化问题。根据《1:25万区域水文地质调查技术要求（DD2004-01）》规定，观测路线按照20km/km2布置，观测点数按照20个/km2布置。

沙漠盐漠盐湖区：

研究沙漠、盐漠、盐湖形成的气象、水文、地貌、地质与古地理环境；盐漠区淡水体的分布与成因，及其与微地貌和周围咸水体的关系；沙漠区地下水的分布及其埋藏条件；第三系、白垩系地下水类型、分布、埋藏条件，水质、水量及补径排条件；绿洲分布范围及其与地下水的关系；植物的种类、覆盖度和分布规律。根据《1:25万区域水文地质调查技术要求（DD2004-01）》规定，观测路线按照20km/km2布置，观测点数按照20个/km2布置。

④ 区域环境水文地质调查

与生态水文地质调查工作同步进行，除调查与环境有关的水文地质情况外，重点调查土地利用情况，包括城市、农用地、林地、工矿用地等现状及变化情况。以及污染源类型、规模、数量、污染物成分、空间分布特征以及污染途径等。

⑤纵向生态环境地质剖面测量

按1:5万生态环境调查的精度，开展分区段、针对重点问题的解剖式调查研究，重点调查研究以下几个方面。

在海拔4200米以上至冰川前缘的河源区，调查了解冰川冻土退化，生态系统结构、生态质量特征。要着重调查固体水向液态水转化过程中新的生物物种释放、溶于水体，进而改变河源生态系统本底的实际情况，分析研究其发展趋势。拟选择开展代表性沟谷，设置顺沟道穿越的1:5万纵向生态环境地质剖面测量5条共100千米，解剖沿程水与生态变化特征分析，以此为重点开展气候变化与流域性水生态质量风险评估。

在峡谷型非冻土区，拟设置沿河谷和两侧斜坡中后缘的1:5万纵向生态环境地质剖面测量3条共60千米。调查岸坡、河道和库区生态系统组成和质量，分析研究在水电工程规划建设和运行过程中，如何更好地保护生态系统稳定，提供基础依据。

河流出山口至泄出带之间，拟设置主扇区大致呈放射束网状（六纵四横）1:5万纵向生态环境地质剖面测量10条共500千米。详细调查植被群落演化特征，精细解剖地下水与生态系统依赖与不依赖的边界及其影响因素，调查分析扇区集中大规模开采地下水可能引起溢出带变化及其可能引起的生态系统退化的范围、程度；开展地表水开发利用调查评价，调查地表水灌区分布状况及引地表水状况；此外，还应进一步查明扇区地下水咸化、地下水周期性异常上升以及人类活动排放污染物引起水质异常等对区域生态系统的影响。

在细土平原至盐湖南缘绿洲区，拟设置主扇区大致呈放射束网状（六纵三横）1:5万纵向生态环境地质剖面测量9条共600千米。调查盐渍化土的分布和结构特征、易溶盐垂向分布特征，解剖绿洲农业区生态与地下水的关系，调查湿地盐沼区及泉集河生态系统特征，调查终端盐湖南缘淡水补给形成绿洲、水生生物特征。开展泉集河流量统测和监测工作。

终端盐湖区，拟设置大致环湖周+湖区纵横十字穿越的1:5万生态环境地质剖面测量剖面共300千米。查明环湖周边和湖区沉积物物质组成、结构特征、生态系统特征、历史性洪水影响特征以及受卤水开采盐湖动态的变化特征。调查锂盐、镁盐的开采过程中及其以后的盐湖生态系统组成特征，分析研究环湖地区生态环境管护边界红线。

⑥ 物探

在格尔木河干流周边沿河长、短轴方向部署2组物探剖面：在洪积扇中前缘的钻孔较少，水文地质结构复杂区布设2条剖面，剖面长15-20km，共800物理点；在河源山区，地质研究程度较低，布设5条电阻率测深剖面，剖面长20-30 km，共300物理点。总体部署高密度电法测量点800个、视电阻率测深300个。结合水文地质钻探，查明区域含水层结构，尤其是第四系松散层厚度。

⑦ 水文地质钻探

分析已有钻孔和水文地质参数在空间分布状况，基于查明流域内含水层结构、入渗条件、侧向径流量变化及水文地质试验的需求，本次在格尔木河补充部署水文地质钻探46孔，孔深约30m，预计总进尺3600m，部署钻孔工程点测量50点。揭露第四系松散层结构、物质组成，开展抽水试验、水土样品采集等工作，结合已有钻孔，进一步查明流域内水文地质参数、含水层结构、富水性分布特征。

⑧ 水文地质试验

为确定工作区内各含水层水文地质参数，随着调查工作不断深入，需在已有水井（民井）及施工的水文地质孔中进行抽水试验。在本次调查中共布设60组简易抽水试验，预计完成抽水试验120台班。

⑨ 样品采集及现场试验

水质全分析水样：700组。

同位素调查水样采集： 1550组。

水样现场试验：700组。

⑩ 地下水开采量核算

分类对流域内地下水开采量进行核算，内容包括梳理不同土地类型、校核不同灌溉方式区农业开采量、工业用水及人口生活用水地下水开采量。

对城镇集中供水与工业自备井开采，基本都有比较完备的开采量监测数据，本次工作以乡镇为单位系统收集长系列的监测资料，进行整编分析。

对农业地下水开采，在重点收集农业种植结构、面积、水利部门井数和以乡镇为主的地下水开采量长系列资料基础上，按照市级行政单元在枸杞、青稞、经济作物等不同种植结构区，漫灌、畦灌、喷灌等不同灌溉方式区分别选择典型乡镇、典型村和典型井，逐级核查开采量，采用以电折水法、定额法及典型开采井的动态监测数据互相印证，查明不同种植结构、不同灌溉方式条件下典型区农业开采量和农业用水定额，进而对收集到的全区开采量数据进行校核。

对于农村生活用水，在以县为单位系统收集各乡镇人口、牲畜数量长系列资料的基础上，选择2-4个典型乡镇（区），每个典型乡镇选择1-2个典型村，采用典型村饮用水定额核查等方法进行调查，查明不同典型乡镇典型村的分散生活供水量及农村人口用水定额，进而计算全区的农村生活用水量。

⑪地下水动态监测

在充分收集利用已有国家、省市级地下水监测站地下水动态监测数据的基础上，在不同地下水埋深、降雨、含水层组、植被类型分区内，适度补充地下水动态监测孔，沿水文地质条件变化最大的方向同时开展水位与水质监测，重点查明地下水动态变化特征，为流域内降雨入渗系数优化提供支撑。流域内总体部署地下水位动态测量点100个，监测时间为每月10、20、30（2月为28）号，监测1个水文年时间，预计共完成3600监测点次，完成100个点的高程测量。

按不同地区不同密度部署200个水位统测点，丰枯季节各一次，累计部署400点次，以进一步查明流域内地下水动力场特征。选取50个重要统测点进行高程测量。

- 2.3.2 格尔木河流域生态系统地下水依赖程度评估及区划

（1）评估手段。借助ARCGIS软件，基于地下水位埋深、土壤类型、蒸散发、植被覆盖度等指标确定格尔木河流域生态系统对地下水的依赖程度，并根据依赖程度划分为非常高、高、中等、低、非常低五级。为地下水依赖型生态系统对保护修复以及水资源合理开发利用提供理论依据。绘制1:50000GDEs地下水依赖程度评价图。

（2）评价因子。地下水位埋深、土壤类型、蒸散发、植被覆盖度等，最后确定依赖程度综合评价指数。

（3）结论要求。绘制1:50000GDEs地下水依赖程度评价图，完成《格尔木流域生态系统依赖地下水程度评估报告》，评估方法的科学性需得到资深科学家的认可，在科学全面的指标体系基础上进行评估和区划；地形图、土壤类型图等数据采用1:50000比例尺数据。

- 2.3.3 格尔木河流域GDEs生态用水供需满足程度评估

精度要求：空间分辨率为500m。

（1）评估手段：综合运用历史流量法、水力定额法、栖息地定额法、整体分析法等开展格尔木河流域生态需水量计算，明确GDES生态需水量，分析生态需水量满足程度的空间分布，绘制1:50000GDEs生态用水供需评价图。

（2）评价因子：生态地下水位、实际地下水位、生态需水量、供需比。

（3）结论要求：绘制1:50000GDEs生态地下水位图、供需平衡图。

- 2.3.4 格尔木河流域GDEs对环境变化敏感性评估

（1）格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建

1）评估手段：对流域不同依赖程度的GDES生态系统服务（涵盖防风固沙、水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等）进行评估，对敏感性进行评估，在此基础上确定生态保护重要性指数。确定流域生态源、生态廊道、阻力面，识别生态保护等重点区域，构建生态安全格局。

2）评价因子：生态重要性指数、生态敏感性指数、生态分险综合指数等

3）结论要求：完成《格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建报告》。

（2）格尔木河流域GDEs生态退化风险分析

1）评估手段：①通过对格尔木河流域土地利用/植被覆盖状况的调查，了解格尔木河流域生态系统NDVI、植被覆盖度的时空变化情况，分析各地类的相互转移情况，为流域生态风险评价、生态安全评价和生态修复区划的开展提供基础支持。基于区域生态地质调查，结合遥感影像资料，精确刻画目前流域内植被类型与生长特征，查明土壤类型与墒情分布特征，探究土壤墒情与地下水位对地表植被生长特征的影响，划定地下水生态重点关注区，提出地下生态水位区间；结合地下水位、土壤墒情、植被生长特征，确定格尔木河流域生态退化区域和趋势。

2）评价因子：分阶段生态系统服务变化斜率。

3）结论要求：时间变化尺度为1990至今，空间分辨率为500米，土地利用植被覆盖度分类要求为二级分类，时间跨度最多为5年。评价指标、模型、标准的选取需要通过专家咨询等方式确定其科学性。完成《格尔木河流域生态系统生态退化评价报告》。

（3）格尔木河流域GDES土地盐渍化风险评估

1）评估手段：采用格尔木河流域历史土壤性状调查数据和遥感解译数据，综合土壤盐分指标因子（如土壤表层含盐量，0~100cm含盐量、土壤电导率等指标）、水分指标因子（年均降水量、地表灌水量、地下水埋深及地下水矿化度等）、气候地形因子（蒸发量、海拔、坡度）以及人类干扰指标（土地利用方式等），开展土壤盐渍化程度空间分布研究，以及土壤盐渍化风险评价，为开展土壤盐渍化修复管理提供依据。

2）评价因子：土地利用评价因子、水分指标因子（年均降水量、地表灌水量、地下水埋深及地下水矿化度等）、气候地形因子（蒸发量、海拔、坡度），盐渍化分险总值

3）结论要求。绘制《格尔木河流域GDES土地盐渍化风险评估图》，完成《格尔木河流域GDES土地盐渍化风险评估报告》，采用的数据和成果图比例尺为1:50000。

（4）格尔木河流域地下水埋深与植被群落特征耦合机制分析

1）评估手段。结合地下水调查研究成果设置科学合理的样方布局，开展植被群落调查，关注指标包括物种数、优势种、覆盖度、叶面积指数、株高、生物量等指标，研究地下水埋深和植被群落数量特征之间的关系，为科学开展依赖地下水生态系统的保护提供依据。

2）评价因子：地下水埋深、地下水矿化度、物种数、优势种、覆盖度、叶面积指数、株高、生物量等。

3）结论要求。建立地下水埋深和植被群落数量特征之间的关系。具体要求：采样样方需要涵盖不同生态系统类型、不同地下水埋深梯度，调查方案需进行专家咨询评审，确保采样、调查方法的科学性和结果的科学可靠性。

（5）格尔木河流域对盐湖影响的初步分析

结合格尔木河流域生态水文地质条件及其动态变化规律，初步分析格尔木河流域地表水、地下水及土壤动态变化情况对盐湖资源开发的影响。

（6）格尔木河流域生态-水文耦合数值模型构建

将地表水数值模拟工具与地下水数值模拟工具相衔接，与上述调查评估工作获得的生态环境相关条件参数相结合。选择适合的数值模型，构建数值模拟并开展试算、参数调整和现场验证等工作，提交格尔木河流域生态-水文耦合数值模型，模型准确度需高于85%。

- 2.3.5 格尔木河流域GDES生态修复措施及建议

（1）格尔木河流域GDES修复及保护策略

基于格尔木河流域GDES生态系统服务功能评估、生态退化评估及驱动因素分析、生态风险评估及生态安全格局等研究成果，以及重点关注生态问题盐碱化风险评估等研究成果，以修复目标导向为原则，制定生态修复区划，并分区提出保护修复策略。

（2）格尔木河流域GDES区域生态系统健康可持续发展建议

以地球系统科学理论和现代生态环境系统保护理念为指导，紧紧围绕地下水循环与地表水-地下水相互转化规律、生态地质环境条件演化规律、植被群落与生态系统演化规律三大主线，揭示流域地下水与生态系统的自身演变特征及其自然响应关系规律、主要影响因素、人类活动扰动特征，评价格尔木河流域GDEs状态及其地下水依赖性和生态需水量、环境变化敏感性、生态系统健康风险，制定保证GDEs生态需水的社会管理措施，为各阶段格尔木河流域GDEs健康可持续发展提出可行的措施建议。

- 2.4 预期成果

1、文字报告：

①、《格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评估报告》。

②、《格尔木河流域生态系统生态退化评价报告》。

③、《格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建报告》。

④、格尔木河流域GDES生态保护修复策略（含重点任务）》。

2、附件及附图：

⑴、格尔木河流域GDES调查评估数据库、数据：

①、1990年-2020年土地利用/植被覆盖数据（shp格式数据、EXCEL格式数据）。

②、1990-2020年NDVI、NPP、植被覆盖度数据（shp格式数据、EXCEL格式数据）。

③、格尔木流域植物群落数量特征数据（EXCEL格式数据）。

⑵、格尔木河流域GDES调查工作图件：

①、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态水文地质综合图。

②、格尔木河流域依赖地下水生态系统环境水文地质综合图。

③、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态地下水等值线图。

④、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态水文地质剖面图。

⑤、格尔木河流域依赖地下水生态系统环境地质剖面图。

⑶、格尔木河流域GDES评估工作图件：

①、格尔木河流域依赖地下水生态系统地下水依赖程度分区图。

②、格尔木河流域依赖地下水生态系统土地盐渍化风险评估图。

③、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态需水供需平衡图。

④、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态退化风险评估图。

⑤、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态安全格局图。

⑥、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态修复区划图。

⑷、格尔木河流域GDES调查评估数据库

①、格尔木河流域依赖地下水生态系统生态-水文耦合可视化数据库

项目工作量汇总表

| 序号 | 工作内容 | 工作条件 | 计量单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 格尔木河GDEs现状调查 |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木河流域生态系统 现状调查 |  |  |  |  |
| 1.1 | 格尔木河流域土地利用方式 转变调查 |  | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 格尔木河流域生态系统质量状况及动态变化调查 |  | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 格尔木河流域GDES生物群落特征调查 |  | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 1:100000遥感解译 | 荒漠化地区、分辨率 30m，Ⅰ类 | km2 | 90000 | 生态遥感解译 |
| 2 | 格尔木河流域 水土环境问题调查 |  |  |  |  |
| 2.1 | 土壤盐渍化调查 |  |  |  | 历史资料收集分析 |
| 2.2 | 区域污染排放与影响调查 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 区域土壤、地表水、地下水、地下水污染源排放调查 |  | 项 | 1 |  |
| 2.2.2 | 重点区地下水质量现状调查 |  | 组 | 200 |  |
| 2.2.3 | 重点区土壤质量现状调查 |  | 组 | 400 |  |
| 2.2.4 | 重点区地表水质量现状调查 |  | 组 | 100 |  |
| 2.2.5 | 重点区底泥质量现状调查 |  | 组 | 100 |  |
| 3 | 格尔木河流域GDEs区域生态水文地质调查 |  |  |  |  |
| 3.1 | 1:25万生态水文地质调查 | Ⅱ类地区，修测 | km2 | 30000 |  |
| 3.2 | 1:25万环境水文地质调查 | Ⅱ类地区，修测 | km2 | 30000 |  |
| 3.3 | 1:5 万纵向生态环境地质剖面测量 | Ⅱ类地区，修测 | km | 160 |  |
| 3.4 | 1:5 万纵向生态环境地质剖面测量 | Ⅱ类地区，修测 | km2 | 1400 |  |
| 3.5 | 1:100000遥感解译 | 荒漠化地区、分辨率 30m，Ⅰ类 | km2 | 90000 |  |
| 3.6 | 地下水水位统测 | 统测点调查、高程测量、水位测量 | 点 | 400 |  |
| 3.7 | 水文地质钻探 | φ251~300mm,Ⅳ级，深 0-100m | m | 1380 |  |
| 3.8 | 水样采集和分析测试 | 现场测试气温、水温、pH、Ec、DO、ORP 等六项，实验室全指标 | 组 | 700 |  |
| 3.9 | 同位素测试 | 氘氧、氚、δ14C、δ32S | 组 | 1550 | 其中氘氧同位素1100组、氚同位素200组、δ14C同位素50组、δ32S 同位素200组 |
| 3.10 | 其它地质工作 |  | 项 | 1 | 包括成果报告编制、地质编录、岩心保管、建模等 |
| 二 | 格尔木河GDEs生态风险评估及生态修复区划 |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木河流域生态系统地下水依赖程度评估及区划 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 格尔木河流域GDEs生态用水供需满足程度评估 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 格尔木河流域GDEs对环境变化敏感性评估 |  | 项 | 1 |  |
| 3.1 | 格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建 |  | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 格尔木河流域GDEs生态退化评价 |  | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 格尔木河流域GDES土地盐渍化风险评估 |  | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 格尔木河流域地下水埋深与植被群落特征耦合机制分析 |  | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 格尔木河流域对盐湖影响的初步分析 |  | 项 | 1 |  |
| 3.6 | 格尔木河流域生态-水文耦合数值模型构建 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 格尔木河流域GDES生态修复区划 |  | 项 | 1 |  |
| 三 | 格尔木河流域GDES生态修复措施及建议 |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木河流域GDES修复及保护策略 |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 格尔木河流域GDES区域生态系统健康可持续发展建议 |  | 项 | 1 |  |

项目工作量汇总表

| 序号 | 工作内容 | 工作条件 | 计量单位 | 工作量 | 单价（元） | 总价（万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费用 |  |  |  |  |  |  |
| ㈠ | 格尔木河GDEs现状调查 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木河流域生态系统现状调查 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 格尔木河流域土地利用方式转变调查 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 格尔木河流域生态系统质量状况及动态变化调查 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 格尔木河流域GDES生物群落特征调查 |  | 项 | 1 |  |  | 150个地表样方，3个微生物群落调查点位 |
| 1.4 | 1:100000遥感解译 | 荒漠化地区、分辨率30m，Ⅰ类 | 期 | 6 |  |  | 1990-2020年，至少解译6期 |
| 2 | 格尔木河流域水土环境问题调查 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 土壤盐渍化调查 |  |  |  |  |  | 以现有资料调查为主 |
| 2.2 | 区域污染排放与影响调查 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 区域土壤、地下水污染源排放调查 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.2.2 | 地下水钻孔与取样 |  | 组 | 200 |  |  |  |
| 2.2.3 | 重点区地下水质量现状调查 |  | 组 | 200 |  |  |  |
| 2.2.4 | 重点区土壤质量现状调查 |  | 组 | 400 |  |  | 含取样 |
| 2.2.5 | 重点区地表水质量现状调查 |  | 组 | 100 |  |  | 含取样 |
| 2.2.6 | 重点区底泥质量现状调查 |  | 组 | 100 |  |  | 含取样 |
| 3 | 补充生态水文地质调查 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1:25万生态水文地质调查 | Ⅱ类地区，修测 | km2 | 30000 |  |  |  |
| 3.2 | 1:25万环境水文地质调查 | Ⅱ类地区，修测 | km2 | 30000 |  |  |  |
| 3.3 | 1:5 万纵向生态环境地质剖面测量 | Ⅱ类地区，修测 | km | 160 |  |  |  |
| 3.4 | 1:5 万纵向生态环境地质剖面测量 | Ⅱ类地区，修测 | km2 | 1400 |  |  |  |
| 3.5 | 1:100000遥感解译 | 荒漠化地区、分辨率 30m，Ⅰ类 | km2 |  |  |  |  |
| 3.6 | 水文地质钻探 | φ251~300mm,Ⅳ级，深 0-100m | m | 1380 |  |  |  |
| 3.7 | 水样采集和分析测试 | 现场测试气温、水温、pH、Ec、DO、ORP 等六项，实验室全指标 | 组 | 700 |  |  |  |
| 3.8 | 同位素测试 | 氘氧、氚、δ14C、δ32S | 组 | 1550 |  |  | 其中氘氧同位素1100组、氚同位素200组、δ14C同位素50组、δ32S 同位素200组 |
| 3.9 | 其它地质工作 |  | 项 | 1 |  |  | 包括成果报告编制、地质编录、岩心保管、建模等 |
| ㈡ | 格尔木河GDEs生态风险评估及生态修复区划 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 格尔木河流域生态系统地下水依赖程度评估及区划 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 格尔木河流域GDEs生态用水供需满足程度评估 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 格尔木河流域GDEs生态退化评价 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 格尔木河流域GDES土地盐渍化风险评估 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 格尔木河流域地下水埋深与植被群落特征耦合机制分析 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 格尔木河流域对盐湖影响的初步分析 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 格尔木河流域生态-水文耦合数值模型构建 |  | 项 | 1 |  |  | 准确度大于85% |
| 9 | 格尔木河流域GDES生态修复区划 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| ㈢ | 成果集成 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组织方案编制 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 格尔木流域生态系统依赖地下水程度评估报告 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 格尔木河流域生态系统生态退化评价报告 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 格尔木河流域GDES生态风险评估及生态安全格局构建报告 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 《格尔木河流域GDES生态保护修复策略（含重点任务）》 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 格尔木河流域GDES调查评价数据库建设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 格尔木河流域依赖地下水生态系统调查评价图集绘制 |  | 项 | 1 |  |  |  |

- 3.保障措施

- 3.1质量保障措施

承接本项目单位应依据中国地质调查局发布的《地质调查项目管理办法(2003)》及国家有关的法律和技术规范要求，制定相应的项目质量管理办法。

1、项目质量目标

项目全面推行ISO9001：2008质量管理体系，项目质量目标为“各项原始资料质量优良率100%，最终成果合格率达到100%”。

2、岗位职责要求

（1）项目负责人及技术负责人组织编写项目总体设计与最终成果，负责总项目与成果的审核工作；负责组织项目设计与工作过程。

（2）专题项目负责人组织编写各专题项目、子课题设计方案、成果报告；并按时组织对原始资料质量进行抽检。

（3）各工种作业人员负责根据有关技术规范、项目设计书要求，取得准确的原始地质资料，及时进行自检和互检工作。

（4）技术主管部门定期组织对本项目阶段进展情况、原始资料、阶段成果的质量检查，同时进行项目野外验收、专题设计及有关阶段成果的评审工作。

3、质量管理的实施

（1）项目设计质量管理，根据中国地质调查局“地质调查项目设计书编写要求”的规定，由项目负责人组织编写项目设计，并按院质量管理体系要求进行设计策划。

（2）要充分收集必要的资料，作为编写设计的依据和输入，包括项目任务书、有关技术规范、已有的地质调查资料等。

（3）完成项目设计初稿后，承接单位总工程师进行项目校审，修改后根据策划的安排组织设计初审。根据专家初审意见进行修改后，向项目领导小组(或项目管理办公室)提出设计方案审核的申请。

（4）根据设计评审意见进一步修改，并报项目领导小组确认。以上各项设计策划、输入、评审、验证和确认活动，均应保留记录。

（5）在设计实施过程中，如因主客观条件变化需要对设计内容作出变更时，应书面向项目联合办公室提出申请，待批准后方可实施，并形成设计更改记录和补充设计书。

（6）对项目质量可能产生一定影响的仪器设备必须按仪器操作规程，进行检定，同时须按设备管理规定，到指定单位进行校验，并保留所有校验记录。

4、项目质量检查

（1）项目各项原始资料的质量管理按照中国地质调查局《地质调查项目质量检查要求》。同时满足相关专业规范要求的规定。

（2）项目原始资料质量的检查工作，依据国家有关技术规范标准、技术要求、项目设计及中国地质调查局有关要求进行。

（3）原始资料检查的内容包括工作部署、工作量的使用是否合理得当，收集、记录到的原始资料是否真实、齐全、清晰、符合野外地质实际情况，原始资料的管理是否规范，日常整理、登记是否规定及时，阶段性的综合整理是否及时、完整等。

- 3.2 技术保障措施

1、项目组指定项目负责人，项目成员由专业技术人员组成。项目组人员在工作过程中各尽其职，严格按照项目技术要求进行工作，不得中途抽调更换。

2、各小组在项目负责人的统一领导下，分工协作，项目内、外业工作将严格按照相关规范开展工作，根据实施方案统一安排工作进度，做到保质保量按进度完成各自工作。

3、为保证成果质量，野外资料与室内整理同步进行，专人负责资料审核，发现问题及时纠正。搜集的各种资料、数据必须进行全面认真的复核，对有疑议处应及时查清不留隐患。

- 3.3 安全及劳动保障措施

安全生产与劳动保护措施对保证本项目的顺利开展十分重要。项目野外作业中，在认真执行国家有关法律、规定的基础上，根据中国地质调查局有关作业规范要求，制定以下安全生产、劳动保护措施。

1、地质勘探施工过程中，施工人员、地质技术人员应严格遵守地质钻探、地球物理勘查、测量等有关的操作规程，穿戴好安全防护用品。

2、与各地质勘探施工班组建立安全生产责任制，明确奖惩措施。

3、各地质勘探组建立安全员制度，负责日常的安全检查工作，安全措施具备后才能进行施工。

4、安全工作小组定期到施工现场进行安全检查，发现安全隐患，发出限期整改通知，并及时检查整改措施是否到位。