公开招标文件

采购项目编号：青海诚鑫公招（服务）2025-071

采购项目名称：西宁市公共就业服务能力提升示范项目-信息化服务

采购人：西宁市人力资源和社会保障局

采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司

2025年7月8日

目  录

第一部分  投标邀请	5

第二部分  投标人须知	9

一、说明	9

1.适用范围	9

2.采购方式、合格的投标人	9

3.投标费用	9

二、招标文件说明	9

4.招标文件的构成	9

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	9

6.招标文件的澄清或修改	10

三、投标文件的编制	10

7.投标文件的语言及计量单位	10

8.投标报价及币种	11

9.投标保证金	11

10.投标有效期	12

11.投标文件构成	12

12.投标文件的编制要求	13

四、投标文件的提交	13

13. 电子投标文件上传	13

14. 上传加密电子投标文件的时间、地点、方式	13

五、开标	14

16.开标	14

六、资格审查程序	14

17.资格审查	14

七、评审程序及方法	15

18.评标委员会	15

19.评审工作程序	17

20.评审方法和标准	19

八、中标	25

21.推荐并确定中标人	25

22.中标通知	26

九、授予合同	26

23.签订合同	26

十、其他	27

24. 串通投标的情形	27

25. 废标	28

26. 中标服务费	28

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	30

第四部分  投标文件格式	33

目录	36

（1）投标函	37

（2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书	38

（4）投标人承诺函	40

（5）投标人诚信承诺书	41

（6）资格证明材料	42

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	43

（8）具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的证明材料	44

（9）无重大违法记录声明	45

（10）投标保证金证明	46

（11）评分对照表	47

（12）开标一览表（报价表）	48

（13）供应商基本情况一览表	49

（14）拟委任的主要人员汇总表	50

（15）主要人员简历表	51

（16）投标人的类似业绩证明材料	52

（17）方案编制	53

（18）享受政府采购政策优惠的证明资料	53

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求	58

第一部分  投标邀请

青海诚鑫招标有限公司受西宁市人力资源和社会保障局委托，拟对西宁市公共就业服务能力提升示范项目-信息化服务项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青海诚鑫公招（服务）2025-071 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 西宁市公共就业服务能力提升示范项目-信息化服务 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | (大写）33100000.00元（小写）叁仟叁佰壹拾万元整 |
| 最高限价 | (大写）33100000.00元（小写）叁仟叁佰壹拾万元整 投标人其投标报价应当明确完整，投标报价不完整存在缺漏项或投标报价超过该包最高限价的，其投标无效。 |
| 项目分包个数 | 本项目共1个包 |
| 各包要求 | 详见《招标文件》 |
| 服务期、服务地点 | 三年、西宁 |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 投标有效期 | 60天 |
| 分包 | 本项目不允许分包 |
| 投标人资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17条的规定； 2.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5.本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； 6.落实政府采购政策需满足的资格要求： □ 专门面向中小企业采购 □ 专门面向小微企业采购： □ 部分面向中小企业采购： ☑ 非专门面向中小企业采购： 给 予 小 型 和 微 型 企 业 产 品 的 价 格 给 予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。 7.本项目的特定资格要求：/ 8.其他资质条件：/ |
| 公告发布时间 | 2025年7月8日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年7月9日至2025年7月16日24时（节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 《青海政府采购网》免费下载招标文件。具体流程请咨询线上电子化交易系统：咨询电话：政采云95763。（提示：请潜在供应商获取文件前务必在青海政采云平台完成注册等手续；具体操作详见附件操作指南） |
| 提交投标文件截止时间 | 2025年7月31日上午10时00分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 政采云平台（www.zcygov.cn）加密上传投标文件 如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。 开标地点：西宁市公共资源交易中心1号开标室 |
| 采购人联系人 | 采购人：西宁市人力资源和社会保障局 联系人：辛老师 联系电话：0971-5130711 联系地址： 西宁市城北区柴达木路4号 |
| 代理机构联系人 | 代理机构：青海诚鑫招标有限公司 联系人：李媖、韩振宁 联系电话：0971-6118368 联系地址：青海省西宁市城西区文景街14号 |
| 代理机构开户行、 收款人、银行账号 | 青海银行海湖新区支行（中标服务费开户行）/中国民生银行西宁分行营业部（保证金开户行） 青海诚鑫招标有限公司 634774450（保证金账号） 400069945805017（中标服务费专用账号） |
| 其他事项 | 本项目招标公告将在《青海政府采购网》《青海项目信息网》《青海诚鑫招标有限公司》（www.qhcxzb.com）同时发布。 公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日 - 本次项目招标采用线上进行，投标人无需到现场开标；如非系统原因造成无法上传、无法解密或解密不成功的视为放弃投标。线上电子投标文件必须在投标文件提交截止时间前上传至电子开评标系统； 2、线上电子化开评标系统操作及办理CA数字证书等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763； 3、线上CA： PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：400-0878-198； - 注：投标人务必在2025年7月31日上午10时00分之前进入电子开标系统完成电子签到，如投标文件无法解密或解密不成功的视为放弃投标。 - 本次采购为全流程电子化，解密时长为60分钟，未在招标文件规定的时间内解密的，视为撤回投标文件。 - 本项目有演示环节，供应商演示人员需于2025年7月31日10：00到西宁市公共资源交易中心等候，带齐演示所需的设备和其他物品，等待采购代理机构工作人员安排演示，各供应商的演示时间控制在15分钟之内，时间包含供应商演示及专家问询，请各供应商合理控制时间。 - 演示时间：2025年7月31日上午10:00 - 演示地点：西宁市公共资源交易中心（西宁市城中区南川西路154号市民中心四楼）（请各供应商正确填写“法定代表人授权书”中被授权人联系电话，工作人员将通过电话通知演示具体时间及地点，如因供应商原因无法通知，视为供应商放弃该项评分） - 演示方式：由供应商自行准备演示系统及相关设备，进行现场演示。演示功能需满足系统演示评分所列内容。因设备问题导致演示失败的，后果自行承担。 |
| 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。 本采购项目接收质疑函方式、联系部门及联系电话、通讯地址： 接收质疑函的方式：投标人应当按国家相关规定向采购代理机构提交书面质疑函及相关证明材料。（邮箱发送邮件或在政采云平台系统中向采购代理机构提出质疑） 采购代理机构：青海诚鑫招标有限公司 地址：青海省西宁市城西区文景街14号 电话：0971-6118368 邮箱：qhcxyw3@sina.com |
| 签订合同及合同备案 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。中标人在合同签订后2个工作日内移交招标代理机构进行合同备案。招标人在合同签订后2个工作日内完成合同公告工作。 |
| 履约担保 | - 履约担保的金额： / - 2、履约担保的形式： （1）银行转账 （2）保险保单 （3）银行保函 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：西宁市财政局 联系电话： 0971-6304026 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内在政采云平台系统中向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在系统中收到质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3 在评审过程中评审专家就有关问题需要向供应商进行澄清时，将通过电子评标系统进行线上询问，供应商接到澄清通知登录评标系统在规定的时间内完成线上答复，超时视为认可评审专家所提出的所有问题。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：完成本合同服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于人员工资、交通费、材料费、利润、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1  投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金（说明：收取的投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%）：

投标保证金:本项目不收取保证金

收款单位：青海诚鑫招标有限公司

开 户 行：中国民生银行西宁分行营业部

银行账号：634774450

提交时间：供应商在提交响应文件截止日期前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购人或采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购人或采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

详见第一部分投标邀请。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

- 无重大违法记录声明

- 投标保证金证明

- 评分对照表

- 开标一览表（报价表）

- 供应商基本情况一览表

- 供拟委任的主要人员汇总表

- 主要人员简历表

- 投标人的类似业绩证明材料

- 方案编制

- 享受政府采购政策优惠的证明资料

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供的名称及参数和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2投标人应在投标截止时间之前将加密电子投标文件上传至评标系统；加密电子投标文件的制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763。

12.3 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13. 电子投标文件上传

13.1电子投标文件，应分别按照招标文件的及电子评标系统要求上传。

14. 上传加密电子投标文件的时间、地点、方式

14.1投标人在招标文件要求开标截止时间前，按要求上传加密电子投标文件至评标系统。

15.电子投标文件的补充、修改或者撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所上传的电子投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或采购代理机构应当按本文件中确定的时间在政采系统中组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

16.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1的（1）-（10）要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在政采云系统中要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.1（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务期不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 所提供服务的技术规格、技术标准不符合采购项目要求的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：依据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。）

19.3价格评审优惠：

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（5）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

19.4供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

19.5响应文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。

19.6 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.7 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

| 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（10分） | 报价分 （10分） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（10%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策（小型和微型企业、监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审）。 |
| 商务部分（20分） | 服务内容响应（20分） | 招标文件服务要求中，投标人所提供服务完全满足或高于招标文件要求的，得20分；若所提供服务不满足的，每一条不满足扣2分，扣完为止。 |
| 技术评价 （70分） | 产品基础能力演示（8分） | 投标人需展示并讲解企业就业服务平台、就业培训管理平台、零工市场就业管理平台相关的技术能力，由评委按以下展示要求打分。 一、企业就业服务平台能力展示。（满分3分） （一）政策申领能力展示（3 分） 1.逐次展示用工企业申请企业吸纳社保补贴流程, 演示流程完整得1分，演示有缺项得0.5分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 2.公共就业服务部门对申报的企业吸纳社保补贴的受理、审核、反馈的流程操作的流程跟踪，演示流程完整得2分，演示有缺项得1分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 二、就业培训管理平台（满分 3分） （一）订单式培训模块能力展示（2分） 1.展示企业发布培训订单、线上招募培训机构完整流程。演示流程完整得1分，演示有缺项得0.5分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 2.展示培训机构认领培训订单，并提交制定的培训计划、师资、培训能力等信息流程。演示流程完整得1分，演示有缺项得0.5分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 （二）培训报名能力展示（ 1分） 1.展示个人用户查看培训需求、培训计划、培训报名操作流程。演示流程完整得1分，演示有缺项得0.5分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 三、零工市场就业管理平台（满分 2 分） （一）零工匹配能力展示（1分） 1、用工者发布招聘信息后，展示用工信息匹配流程。演示流程完整得1分，演示有缺项得0.5分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 （二）零工市场管理能力展示（1分） 1、展示零工市场基础信息维护、用工信息维护流程。演示流程完整得1分，演示有缺项得0.5分，流程错误、缺项较多和不演示得0分。 演示要求说明：由投标人结合公共就业服务相关业务场景进行流程演示，演示需满足以上所列内容，如果不参加现场演示，该项为0分。使用demo、静态页面、PPT、录像或截图的最高得3分。满分8分，各投标人的演示时间控制在15分钟之内。 |
|  | 项目总体方案（14分） | 总体技术、建设内容要求：项目建设必须满足招标文件技术路线、建设内容要求，否则不得分。 一、需求方案（4分） 项目需求方案包含：①项目概述；②项目现状分析；③项目需求理解；④项目必要性。 项目需求方案内容满足采购需求且理解准确，针对上述四项内容每提供一项内容得1分，最多得4分，针对一项内容提出多条的按1分计算；需求方案每有一项有缺陷的，扣0.5分；项目需求方案不满足采购需求或未提出合理化建议，此项不得分。 二、总体设计（5分） 项目系统总体设计方案包含：①总体架构；②技术路线；③系统功能； ④接口方案； ⑤数据安全方案。 项目系统总体设计方案内容满足采购需求且理解准确，针对上述五项内容每提供一项内容得1分，最多得5分，针对一项内容提出多条的按1分计算；项目系统总体设计方案每有一项有缺陷的，扣0.5分；项目系统总体设计方案内容不满足采购需求或未提出合理化建议，此项不得分。 三、实施方案（5分） 项目实施方案包含：①项目实施目标；②项目实施内容；③组织管理措施；④项目各阶段管理；⑤项目实施的资源保障措施； 项目实施方案内容满足采购需求且理解准确，能提出合理化建议，针对上述五项内容每提供一项内容得1分，最多得5分，针对一项内容提出多条的按1分计算；项目实施方案每有一项有缺陷的，扣0.5分；项目实施方案内容不满足采购需求或未提出合理化建议，此项不得分。 |
|  | 履约能力（27分） | 一、业绩案例(10分)：投标人提供2022年至今的类似业绩证明案例，业绩需提供中标通知书复印件或签订合同首页、合同金额页、合同签字页；每提供1项案例得2分；不提供材料不得分。 二、服务能力（2分）： 供应商具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级证书 (CS)二级及以上、数据管理能力成熟度等级证书 (DCMM)5级，需提供证书复印件，每提供1个证书得 1 分，最高得2分。（提供证书原件备查） 三、人员配备（15分）： 1、供应商为本项目拟派的项目经理具备相关证书：全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）网络工程师证书、人社部门颁发的互联网技术专业高级工程师证书、信产部或工信部颁发的计算机网络专业通信工程师、工信部相关机构颁发的云计算高级工程师职业能力证书、公安部信息安全等保测评师（DJCP）证书、人社部和工信部颁发的网络通信安全管理员证书、工信部相关机构颁发的信息通信建设工程管理人员能力证书。具备全部证书得8分，具备3项以上证书不足7项证书得4分，具备1项以上证书不足3项证书者得1分，否则不得分。（8分） 2、供应商为本项目拟派的技术负责人2人，具备相关证书：其中一人具备PMP、人社部和工信部颁发的中级及以上通信资格证书、中国标准化协会颁发的（中级项目管理专业人员）CSPM-3 证书，全部具备得2分，否则不得分。（2分）；另一人具备PMP、人社部和工信部颁发的中级及以上通信资格证书、工信部颁发的人工智能工程师证书、全部具备得2分，否则不得分。（4分） 3、项目组成员（3分） 供应商为本项目拟派的项目组成员配备具有专业技术资格人员不少于6人，每少一人扣0.5分，扣完为止，其中： （1）高级通信工程师不少于1名，具备高级通信工程师资格证书；中级及以上数据库系统工程师不少于1名，具备中级及以上数据库系统工程师资格证书； （2）软件设计师不少于2名，具备软件设计师（中级及以上）资格证书； （3）信息安全工程师不少于2名，具备注册信息安全工程师（CISP）资格证书； 备注：项目组成员、项目经理、技术负责人不得重复，需提供上述所有人员证书复印件、投标截止日期前6个月连续的单位社保缴纳证明材料，未提供的不得分。 |
|  | 项目质量及保障措施（11分） | - 一、质量保障措施（5分） 质量保障措施包含：①技术服务质量承诺；②过程控制；③人力资源保证；④测试、检验和验收计划；⑤验收办法。 质量保障措施内容满足采购需求且理解准确，针对上述五项内容每提供一项内容得1分，最多得5分，针对一项内容提出多条的按1分计算；质量保障措施每有一项有缺陷的，扣0.5分，质量保障措施内容不满足采购需求，此项不得分。 二、进度保障计划（5分） 工作进度计划包含： ①里程碑(项目实施过程中关键时间节点)；②项目工作分解结构；③任务描述、持续时间及责任人；④任务预算和成本； ⑤任务优先级及任务资源分配。 工作进度计划内容满足采购需求且理解准确，能提出合理化计划，针对上述五项内容每提供一项内容得1分，最多得5分，针对一项内容提出多条计划的按1分计算；工作进度计划每有一项有缺陷的，扣0.5分，工作进度计划内容不满足采购需求，此项不得分。 三、应急保障方案（1分） 应急保障方案包含：①重大事故处理方案；②安全保障服务方案。 应急保障方案内容满足采购需求且理解准确，针对上述两项内容每提供一项内容得0.5分，最多得1分，针对一项内容提出多条的按0.5分计算；应急保障方案每有一项有缺陷的，扣0.5分，应急保障方案内容不满足采购需求，此项不得分。 |
|  | 售后服务方案（10分） | - 一、售后服务方案包含（8分）： ①运行维护方案； ②售后机构及人员配 置； ③服务标准； ④售后响应时间承诺； ⑤售后服务质量保证； ⑥售后风险防范。 1. 以上6项每项内容描述完整，提供全面详细的运行维护方案，贴合项目要求的售后机构及人员配置，且承诺提供 7 ×24 小时支持维护服务，保证在0.5小时 内响应，2小时之内派工程师到达现场、24小时之内解决问题的，得8分； 2. 以上6项每项内容描述完整，提供较为详细的运行维护方案，符合项目要求的售后机构及人员配置，且承诺提供 7 ×24 小时支持维护服务，保证在0.5小时 内响应，2小时之内派工程师到达现场、24小时之内解决问题的，得6分； 3. 以上6项每项内容描述完整，运行维护方案简单，基本响应项目要求的售后机构及人员配置，且承诺提供 7 ×24 小时支持维护服务，保证在0.5小时 内响应，2小时之内派工程师到达现场、24小时之内解决问题的，得4分； 4. 以上6项每项内容描述完整，运行维护方案简单，售后机构及人员配置未符合项目要求，售后服务流程不够清晰，且承诺提供 7 ×24 小时支持维护服务，保证在0.5小时 内响应，2小时之内派工程师到达现场、24小时之内解决问题的，得2分； 5. 以上6项每项内容描述简单，运行维护方案较差，售后机构及人员配置未符合项目要求，售后服务流程不够清晰，且承诺提供 7 ×24 小时支持维护服务，保证在0.5小时 内响应，2小时之内派工程师到达现场、24小时之内解决问题的，得 1分； 二、培训方案（2分） 培训方案包含： ①培训计划； ②培训内容。 培训方案内容满足采购需求且理解准确，针对上述两项内容每提供一项内容得1分，最多得2分，针对一项内容提出多条的按1分计算，培训方案每有一项有缺陷的，扣0.5分，培训方案不满足采购需求，此项不得分。 |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要服务范围、服务时间、服务标准、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人 。

26.2 收费金额：（小写）152700.00元，（大写）壹拾伍万贰仟柒佰元整；

26.3账号：400069945805017

开户行：青海银行海湖新区支行

收款人：青海诚鑫招标有限公司

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《民法典》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海诚鑫公招（服务）2025-071

采购项目名称：西宁市公共就业服务能力提升示范项目-信息化服务

采购合同编号：QHCX-2025-071

合同金额（人民币）：                 （¥ )

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

政府采购格式合同范本（服务类样例）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关的法律法规，以及        项目（项目编号：       ）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目基本情况项目…。

二、合同期限服务完成期限为 XX个月。自合同签订生效之日起XX内完成。

三、服务内容与质量标准

1. XXXX；

2. XXXX；

3. XXXX。

四、服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1. XX万元；

2. XX万元；

3. XX万元。

五、服务费支付方式：

1. 本合同签订生效后，乙方在规定时间内按要求完成项目所有内容。

2. 工作完成后XX日内，甲方支付乙方合同金额的百分之XX ,￥XX元，人民币大写 XX元整；XX后XX日内，甲方支付乙方合同金额的百分之XX，￥ XX元，人民币大写XX元整,  ....。

3. 合同履约保证金：在项目验收合格后，乙方凭相关资料到履约保证金收取单位办理退付手续。

4. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

七、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

八、履约保证金

1. 乙方交纳人民币XX万元作为本合同的履约保证金。

2. 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

九、甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量等。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

十、乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

十一、违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交遂宁仲裁委员会仲裁。

2. 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

十四、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式四份，自双方签章并经代理机构审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、代理机构各一份。

十五、附件

1. 项目招标文件

2. 项目修改澄清文件

3. 项目投标文件

4. 中标通知书

5. 其他

附件：中标通知书

甲方：   （盖章）                        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：          法定代表人（授权代表）：

地    址：                                 地    址：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                     账号：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

签约日期：   年   月   日                签约日期：  年  月  日

（具体内容以实际签订合同为准）

采购代理机构：

负责人：

经办人：

合同备案日期：    年    月    日

第四部分  投标文件格式

注：资格审查文件（符合性审查文件）未按招标文件要求上传至电子评标系统的视为无效投标。

青海省政府采购项目

投 标 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

- 目录

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）证明书……………………所在页码

- 法定代表人（非法人组织负责人）授权书……………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 供应商基本情况一览表…………………………………………所在页码

- 拟委任的主要人员汇总表………………………………………所在页码

- 主要人员简历表…………………………………………………所在页码

- 投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

- 方案编制…………………………………………………………所在页码

- 享受政府采购政策优惠的证明资料……………………………所在页码

- 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

- （1）投标函

投标函

致：青海诚鑫招标有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起     日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将不予退还。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （2）法定代表人（非法人组织负责人）证明书

法定代表人（非法人组织负责人）证明书

致：青海诚鑫招标有限公司

法定代表人（非法人组织负责人）姓名现任我单位职务，为法定代表人（非法人组织的负责人），特此证明。

法定代表人（非法人组织的负责人）基本情况：

性别：年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）

法定代表人（非法人组织的负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（3）法定代表人（非法人组织负责人）授权书

法定代表人（非法人组织负责人）授权书

致：青海诚鑫招标有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

法定代表人（非法人组织负责人）姓名   特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字或盖章：

职务：

授权人（法定代表人或非法人组织的负责人）签字或盖章：

职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

供应商：（公章）                                         年   月   日

- （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海诚鑫招标有限公司

关于贵方   年  月  日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海诚鑫招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的其他有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

- （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明或2023年度或2024年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。

2、近半年内任意3个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，供应商需具备履行合同的设备和专业技术能力，并提供承诺函（格式自拟）。

- （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海诚鑫招标有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海诚鑫招标有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户    名：

开户银行：

开户帐号：

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

- （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 备注 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

- “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成本合同服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于人员工资、交通费、材料费、利润、税金、招标代理费以及所有有关的管理成本和其他不可预见费等全部费用。

3.“服务期”是指完成该项目时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- （13）投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （14）拟委任的主要人员汇总表

拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （15）主要人员简历表

主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

- （16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

- （17）方案编制

- 方案编制

- 投标人根据采购要求编写方案，格式自拟。

- （18）享受政府采购政策优惠的证明资料

1.中小企业声明函（服务）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的服务的（全部）供应商符合政策要求的中小企业，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- （标的名称），属于 （软件和信息技术服务业）行业，承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （软件和信息技术服务业）行业，承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的名称是指项目名称或所投包的包名称。

2.残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加单位的项目采购活动提供的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

3.监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

- （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自拟

第五部分  采购项目要求

- 西宁市公共就业服务能力提升示范项目-信息化服务招标需求

# 项目背景

为完整准确全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记就强化就业优先、健全就业促进机制、促进高质量充分就业作出的一系列重要论述和指示批示精神，根据2024年中央经济工作会议强调的“更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定”和人社部以高质量就业助力中国式现代化的目标要求，以及《中共中央国务院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》要求，结合西宁市公共就业服务能力提升示范项目实际需求，提出本项目招标需求。

# 建设目标

“安居乐业 西宁市久安”公共就业服务能力提升示范项目旨在促进高质量充分就业，健全就业公共服务体系，推动服务质量和水平全面提升。该项目主要围绕稳就业、强技能、提服务三大目标进行。具体包括实施“就业提质增效、技能西宁市建设、公共服务数智”三大工程，以发挥引领示范作用。通过开展就业帮扶兜底、创业促就业扶持、产业技能人才培训、公益性零工市场县县全覆盖、公共就业服务数智化、就业服务提效等14项专项行动，全方位提升公共就业服务能力。

其中，公共服务数智工程是公共就业服务能力提升示范项目中关键的一环，加强信息化建设在公共就业示范项目中能够提高公共就业服务的精准度，加强信息化建设在公共就业示范项目中的作用价值主要体现在以下几个方面：首先，信息化建设能够提高公共就业服务的精准度和效率，通过大数据、云计算等技术手段，实现对求职者和用人单位需求的精准匹配，大大提高了公共就业服务的效率；其次，信息化建设能够提升公共就业服务的透明度，通过公开透明的信息发布平台，让求职者和用人单位都能够及时获取到准确的就业信息，增强了公众对公共就业服务的信任度；最后，信息化建设还能够推动公共就业服务的创新发展，通过引入新的技术和模式，如在线面试、远程培训等，为公共就业服务提供了更多的可能性。因此，加强信息化建设对于提升公共就业示范项目的效果具有重要的价值。

同时，通过系统设计规范和优化业务流程，大多数关联业务之间的信息传递通过计算机网络系统来实现，大幅度减少了就业服务过程中手工的业务环节，建立业务部门之间的信息共享，加强业务部门之间的配合和支持，最大程度地实现了信息资源共享。建立一个统一的集成门户和受理中心，使得用户可以在一个平台上实现求职招聘、就业服务、档案管理、创业服务等相关业务的办理。全流程进系统、全业务实名制、全服务用数据的实现，可以将数字技术与就业业务深度融合，以数字治理驱动就业工作理念创新、模式创新、手段创新。

西宁市公共就业数智化服务体系平台的建设，是为了提升公共就业服务的效率和质量，满足广大求职者和企业的需求。该平台将打通现有的“青海e就业”平台端口，实现就业用工数据的归集，为政府决策提供数据支持。

首先，该平台将整合优化高校毕业生求职的业务功能。通过数据共享，高校毕业生可以更准确地了解就业服务的情况，从而做出更好的就业选择。同时，该平台还可以为高校毕业生提供数据分析，帮助他们更好地了解自己的优势和劣势，提升就业成功率。

其次，该平台将登记重点企业用工的业务功能。通过数据共享，重点企业可以更准确地了解人才市场的情况，从而做出更好的招聘决策。同时，该平台还可以为重点企业提供数据分析，帮助他们更好地了解人才需求，提升招聘效率。总的来说，西宁市公共就业服务项目的建设，将实现数据“全网归集”，研判“一体掌握”，为西宁市的公共就业服务提供强大的数据支持，提升服务质量和效率。

# 建设思路

- 省市共建原则

西宁市公共就业服务能力提升项目依托青海省人力资源和社会保障厅统一的“一库一平台”“青海e就业平台”省级统筹数据平台与公共应用，西宁叠加特色服务（如民族产业就业、零工市场），避免重复建设。即:省市共享服务渠道（实体大厅、网厅、掌厅、自助终端），各应用渠道开设西宁业务专区，实现公共+特色业务共存。省级赋能西宁精准服务，西宁反哺省级完善生态，协同提升就业服务效能。

- 政务云集约化部署原则

本项目基础设施部署利用现有国产政务云资源，降低成本并保障系统弹性。

- 信息安全原则

本项目建设应用系统需通过等保三级、密码评测三级要求，确保数据安全与自主可控，采用国产化数据库、中间件产品，加强个人隐私防护。

# 技术路线

依据技术发展特征，本项目技术路线在保持一定前瞻性的基础上，同时考虑先进技术的成熟性和易用性，从而保证项目建成后的先进性、稳定性。

## 总体技术路线

（一）Java技术构架

本系统采用业界流行的Java技术构架，采用多层分离模式设计，可以很好地保证系统的灵活性和可扩展性，确保系统界面最大可能地方便用户使用。

（二）采用分布式技术

本项目设计中采用分布式技术，主要包括：分布式服务、分布式缓存、分布式消息队列和并行计算等方面。

（三）采用组件化技术

系统设计采用组件化应用开发技术，使系统实现软件组件化和功能服务重用，能够适应系统灵活扩展的业务和应用需求。

（四）采用大数据技术

本项目采用大数据技术，支持对地灾数据进行存储、计算、统计、分析处理，同步采用微服务架构，包括几个方面的技术：

大数据采集：支持对各种来源的结构化和非结构化海量数据进行采集。

大数据预处理：在进行数据分析之前，先对采集到的原始数据进行“清洗、填补、平滑、合并、规格化、一致性检验”等一系列操作，旨在提高数据质量，为后期分析工作奠定基础。

大数据存储：用存储器以分布式数据库集群的方式，存储采集到的数据。

大数据分析挖掘：从可视化分析、数据挖掘、预测性分析、语义引擎、数据质量管理等方面，对杂乱无章的数据，进行萃取、提炼和分析。

（五）采用互联网（移动互联网）技术

在项目建设中，充分利用互联网（移动互联网）技术以及移动通信技术，使得群众可通过电脑端和智能移动终端获取业务和服务。

（六）采用html5、css3等主流技术

本项目采用html5、css3等主流技术，全面提升用户体验。

（七）基于Web服务的接口实现应用服务接口

本项目将采用标准的Web Services技术实现对外的信息服务接口，为业务与相关各业务系统提供统一、标准、开放的服务，便于实现横向纵向的互联互通。

（八）基于政务云部署

新建平台部署在青海省政务云信创平台，硬件资源、基础软件全部为国产化资源。

国产化开发平台内置符合等保要求的加密算法、访问权限体系，助力软件天然契合安全审查，降低合规风险。

## 政务云平台分区架构

本次项目建设部署在省政务云信创资源池，政务外网区（也称公共网络区）主要是政务部门系统内和系统间的互访，互联网用户不能直接访问这个区域的数据和信息系统；互联网区部署政务部门的WEB服务等直接面向公众服务的系统。

## 基于J2EE的三层应用架构

本项目应用系统应采用J2EE平台进行设计、开发、装配及部署企业应用程序。各厂商的J2EE平台必须符合J2EE规范，基于组件的J2EE解决方案不会被束缚在任何一个厂商的产品和API上，并完全可以做到跨系统平台（硬件平台、操作系统）、跨数据库服务器。

## 遵循人社部颁平台软件的IT架构规范

本项目应用系统应采用人社部颁LEAF平台IT架构规范，人社部颁软件技术总体结构分为四层：LEAF（LBS Enterprise Application Framework）平台、J2EE平台、操作系统、基础设施。核心部分是LEAF平台的架构。

LEAF（LBS Enterprise Application Framework）平台架构规范如下图：

一、客户端

客户端分为三种类型：浏览器、Json客户端、移动端。客户端与服务器之间的通讯协议为HTTP协议，交互的数据格式为JSON格式。

2.视图层

视图层泛指一切在客户端直接与用户打交道的客户界面（UI），本层次是MVC架构中的V层。LEAF服务器端能响应符合HTTP/JSON的业务请求，所以只要移动端、Json客户端能发出符合业务要求的HTTP/JSON请求，服务器就能处理。

LEAF架构在浏览器上的视图层实现是参考实现。本次LEAF架构并没有开发基于Json客户端的视图层实现及基于移动端的视图层实现，此部分实现需要开发商自行实现。

二．服务器端

1．过滤器层

本层次主要处理全局性问题，一切访问都会经过过滤器层处理，不会绕过过滤器直接访问控制层。本层次处理：

（1）编码问题：解决中文乱码等与编码相关的问题。

（2）会话管理：解决session跨子域问题并将Session统一缓存进缓存中

（3）安全管理：通过一个过滤器链拦截进入的请求，并将这些请求转给认证和访问决策管理器处理，从而增强安全性。

（4）数据库连接池web监控：为数据库连接池druid添加监控功能。

2．控制层

负责请求的全生命周期处理。包含接收－分发－调用业务－视图展现的全过程。

3.服务层

本层次使用服务技术，对业务层进行切分。通过对业务进行按模块的服务化，实现业务可以按请求压力进行调整的架构。

4.数据库层

数据库层分为两层：数据访问代理层、数据库层。

数据库访问代理层：统一接收服务层的数据库访问请求并对请求进行解析、优化、路由、分发给数据库，提供对分库分表的透明支持，并且对跨库信息进行合并等操作，将数据库结果返回给服务层。

数据库层：数据库是关系型数据库，负责对本库的数据请求进行处理。数据库能够分开，靠数据库访问代理层来统一协调，使多个关系型数据库工作如同一个关系型数据库一样。

三、公共基础技术服务

1．安全服务

安全服务用于控制web应用使用人员的身份认证和权限控制，作为开发基础平台，Leaf框架抽象了身份认证和权限控制的框架，并给出了标准实现和扩展机制。Leaf使用了Spring Security框架作为安全服务的基础框架。

2．Session服务

Session服务用于存储与用户相关的数据。Session通常由符合Session规范的容器来负责存储管理，将session管理从容器中独立出来成为统一的脱离容器的Session存储机制,实现用户的会话信息在不同的服务器间共享，如果一台服务器宕机，这个用户会话不能丢失，要能被其他服务器使用。

3．ID序列号生成（idgenerator）服务

人社业务需要全局唯一、单调递增的ID序列号。传统的ID序列号生成由数据库的Sequence来完成。但是在数据库环境中有多个数据库，要产生全局序列号是唯一的是有困难的。同时用一台数据库专门产生序列号的方法来做ID序列号生成服务效率较低，不能满足并发较大的场景中对ID序列号生成的效率要求。由于Redis的高性能，高并发和数据一致性的保证，以及断电数据不丢失，扩展能力等优势，我们采用Redis来生成、管理整个序列号的产生。原理就是利用redis的 incr命令实现ID的原子性自增，Redis是内存数据库，需要考虑持久化的问题。

有两种持久化方式RDB和AOF，RDB：会定时打一个快照进行持久化，假如连续自增但redis没及时持久化，而这会Redis挂掉了，重启Redis后会出现ID重复的情况。AOF：对每条写命令进行持久化，即使redis挂掉了也不会出现ID重复的情况，但由于incr命令的特殊性，会导致Redis重启恢复的数据时间过长。考虑维护时间较简单，本项目采取AOF模式。

4．事务管理

LEAF使用了Spring框架的事务管理机制。Spring的事务管理分为声明式和编程式。声明式就是在Spring的配置文件中进行相关配置，编程式就是用注解的方式写到代码里。LEAF主要使用了声明式事务管理，在有特殊情况下可以使用编程式事务。

5．异常管理

LEAF系统架构统一异常处理，实现对控制层、各业务处理层及数据访问层的异常捕获和异常信息封装，业务开发人员只需要在各个层次中，排除对此的业务异常和数据访问异常，架构层面会进行统一拦截，不需要开发人员手动进行异常处理，可减少代码量，提高开发效率。

6．定时任务

LEAF框架基于Quartz扩展定时任务组件来提供定时任务支持。

7．持久化服务

LEAF框架使用了Hibernate和Mybatis来做持久化服务，开发商可以根据自己的情况进行选择。

8.数据库连接池服务

LEAF使用Druid作为数据库连接池服务。Druid是高效可管理的数据库连接池，它有完善的功能、良好的性能及扩展性。

9.报表服务

集成第三方报表组件支撑业务报表设计、展示、报表数据加载等服务。

## 采用云计算技术

采用“云计算”构建基础平台：

1、支持数据的自动弹性扩展。数据将采用分布式存储模式并支持透明访问，能够有效解决由于海量数据集中存储所带来的IO性能瓶颈、数据库服务器单点性能瓶颈、数据更新及查询效率低下等问题。

2、支持应用的自动弹性扩展。应用解耦，并根据业务的繁忙程度动态增加或减少应用服务的数量，可以通过增加服务器数量来增加资源计算能力。

3、支持资源的“虚拟化”管理。实现全部计算设备（包括服务器、存储及网络设备等）的虚拟化管理及真正意义上的资源按需分配。

4、支持分布式并行计算，提升系统运行效率。通过分布式并行计算框架，将传统方案中由某台设备承担的计算任务分配给多台设备并行完成，能够显著提升系统的计算速度。

# 建设内容

## 项目采购服务内容

应用系统技术路线需遵循前述技术路线要求。

### 数据底座

数据底座负责数据采集与整合。一方面，对接市场监管、公安、教育、统计等多部门，收集就业登记、学历信息、社保缴纳等数据，同时整合企业招聘、培训机构的丰富数据资源，为后续分析与应用提供数据支撑。另一方面，运用先进的数据治理技术，清洗、脱敏各类数据，确保数据的准确性与安全性，通过深度挖掘与分析，洞察就业趋势、岗位需求及技能缺口，为精准施策提供有力支撑。

主要包括数据共享交换、数据开发、元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、数据安全管理、数据资产、数据服务、数据推送、主题库等功能。

### 基础支撑

基础支撑像一个数据桥梁，连接起各个环节，让各方能够更全面地了解就业信息的供需情况。基础支撑提供一系列标准化的接口和工具，简化不同系统之间的交互和协同工作，使应用系统能便捷地进行数据传输和业务对接，从而提高整个新建平台的灵活性和响应速度，推动创就业服务的智能化、高效化发展。

主要包括业务中台、AI中台、安全平台、AI数字人平台等功能。

### 就业培训管理平台

通过建设就业培训管理平台，构建劳动者培训档案，实现终身培训服务，打造“培训网约直通车”，为培训对象、培训机构提供线上直通服务，实现培训机构、师资、培训课程集中管理，对接企业，为企业提供定向培训。对接培训评价机构，实现培训和技能评价一体化服务。

主要包括互联网培训系统-培训服务平台、互联网培训系统-培训管理平台、就业实训系统、培训监测监管系统等功能。

### 企业就业服务平台

通过建设企业就业服务平台，打通企业人力资源系统，实现人社部门与企业人力资源数据数据共享，汇聚人社社会保险、就业创业、劳动维权、人才服务，面向企业提供直通服务。围绕企业就业、社保、劳动维权、人才需求、提供招聘信息发布，社保、就业补贴、技能提升培训、就业稳岗补贴申请、大学生见习招聘，电子劳动合同签约，创业援助申请、困难就业人群招聘等服务，实现人社服务“入企业”。

主要包括智能求职招聘系统、重点企业岗位上报系统、人事管理系统、企业人才引进系统、企业政策补贴系统等功能。

### 零工市场就业管理平台

通过建设数字化零工服务平台。面向“零工驿站”，为“零工”和“雇主”提供线上、线下双通道服务，聚合人社各类服务，为零工提供社会保险、就业创业、劳动维权、人才服务。

主要包括零工市场服务平台、零工驿站管理系统、零工市场管理系统、零工任务分类规范、零工市场资源库、西宁创业创新联动孵化信息服务系统等功能。

### 重点人群就业服务平台

通过建设重点人群就业服务平台，为建立重点人群（未就业大学生、农民工、就业困难残疾人等）建立就业一对一档案，其提供基层就失业人员登记、农村富余劳动力、高校毕业生、就业困难人员、贫困家庭人员、军转复员人员、农民工等特殊人员信息申报、以及公益性岗位申请、岗位培训、社保补贴，就业援助、创业补贴申报，欠薪线索收集等实现对重点人群就业网格化管理，落实政府“保就业”相关政策。

主要包括重点群体就业跟踪帮扶服务系统、就业一人一档系统、农村劳动力就业服务系统、重点人群标签管理系统、重点人群失业识别及主动服务系统、公益性岗位开发安置、欠薪线索收集系统等功能。

### 职业等级认定管理平台

通过建设职业等级认定管理平台，实现对职业技能等级认定的全过程管理，技能人才的培养、开发和利用，实现个人、评价机构的认定、考试报名、考务安排等业务日常办理及监管类业务。

主要包括考务管理系统、网上报名系统、专家队伍系统、题库管理系统、考试管理系统、机构管理系统、数据统计系统、成绩管理系统、日志管理系统等内容。

### 集享人力资源市场数字服务平台

通过建设集享人力资源市场数字服务平台，打造集“公共就业+企业引才+技能培训+企业孵化+高校对接+大数据分析”等多功能为一体的数字服务平台，为企业（单位）及个体提供一站式人力资源服务。

主要包括公共就业招聘区、人力资源机构联盟区-人力资源机构服务平台、人力资源机构联盟区-人力资源机构服务运营管理、孵化企业发展区、技能提升培训区、高校招聘对接区、档案服务区等功能。

### 就业智能信息监测平台

通过建设就业智能信息监测平台，运用数字大屏可视化，展示人社就业、社保等信息，统筹管理、动态分析，为强化科学决策提供数字支撑，对重点人群就业情况进行动态监测，跟踪管理，实现劳动者职业技能水平、就业状态、全过程监测，动态感知区域培训需求、培训能力、培训缺口等。

主要包括大数据就业监测系统、精细化人员画像（电子档案袋）、劳动力供给与需求大数据分析系统等功能。

### 接口开发

1、横向接口开发：横向上通过市政务数据交换共享平台，提供与市场监管、公安、教育、统计等部门的数据共享接口。

2、与金保系统接口开发：提供与金保系统的数据共享接口。

3、纵向接口开发：纵向上提供与青海公共就业招聘服务平台、省社保系统等互联互通接口。

## 配套服务采购内容

### 国产化系统支撑软件采购服务

| 序号 | 类别 | 类型 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产化软件 | 数据库软件 | 1、能够提供32VCPU软件授权。 2、产品通过中国信息安全测评中心的安全可靠产品测评，获得安全可靠Ⅰ级认证。 3、符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》对于SQL功能与安全能力的要求，兼容MySQL语法下的布尔数据类型和加解密函数。 4、具备安全认证、访问控制、动态脱敏、透明加密、数据库审计等安全能力，支持商用密码二级，在全周期数据密态、密态数据处理、加密算法与密钥管理、数据库基本能力等方面，满足全密态数据库基础能力测试要求。应通过信通院等工信部下属权威机构全密态基础能力测评，并提供证书。 5、产品核心代码完全自主研发，整体代码行数自研比例达99%。需通过第三方行业权威机构出具检测报告或测试报告。 6、支持在线扩容，保证业务在扩容重分布过程中无需中断和平滑过渡，支持节点在线替换，节点替换过程中支持在线DML操作，避免中断业务。 7、HyBench是衡量一款数据库HTAP能力的基准，所投数据库需具备较强得HTAP混合负载处理能力，需提供权威第三方的测试报告。 8、所投数据库具备向量数据库的功能，通过信通院的向量数据库基础能力测评并取得证书。 | 套 | 12 |
|  |  | 应用中间件 | 1. 支持Spring Boot多个版本，支持Spring Boot1.x、Spring Boot2.x、Spring Boot3.x。 2.支持对接微服务网关组件，能够对接Spring Cloud体系，为微服务集群提供稳定可靠的流量入口。 3.提供云原生支持能力，支持对接Zipkin、SkyWalking、Prometheus等第三方系统。 4.提供安全能力，包括CorsFilter安全配置项、黑白名单、熔断功能，支持国密SSL。 5.提供自动转换工具，可以将内嵌tomcat的Spring Boot工程自动转换为内嵌投标产品的Spring Boot工程；也可以将Netty工程自动转换为内嵌投标产品的Netty工程。 6.支持适配对接WebFlux，从而为应用更好地支撑大并发场景。 7.支持JSP预编译，可缩短应用首次访问的响应时间。 8. 为便于大量内嵌中间件授权管理，提供统一授权服务，能够远程对中间件各实例进行认证授权。 9、遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证，并且逐个提供Java EE对上述标准兼容认证的查询网址及网页截图。 | 套 | 20 |
|  |  | 缓存中间件 | 1. 产品须支持基于分布式内存网格的数据管理技术，具备高效的分布式数据缓存能力，为保障产品的技术先进性；名称及描述应体现“分布式内存”、“内存网格”产品主要功能特性。提供软著或检测报告、技术白皮书等证明文件。 2. 产品应具有良好的高可用性，当集群中所有主节点因故障宕机时，系统仍然具备数据服务能力。 3. 为了满足数据缓存容灾及分布式业务应用灰度迁移的要求，投标产品应能够支持跨集群实时数据同步，支持异构数据同步。 4. 为降低系统运维复杂度,节约基础设施资源，要求产品在一主一从（无哨兵等辅助模块支持）极简模式下，支持自动进行主备切换。 5. 考虑业务运行环境的多样性特点，产品应具备异构操作系统环境的兼容能力，采用Java语言开发，无需针对不同设备及操作系统分别进行编译。投标方提供采用Java语言开发的证明，证明产品的兼容能力。 6．产品应具备支持高并发访问请求的能力，性能测试结果应不低于30万QPS。并可提供第三方出具的产品性能测试报告证明材料。材料至少包含报告首页、签字页、测试环境、测试结果等信息。 7. 产品支持针对客户端的安全控制管理。支持客户端认证失败次数限制，达到失败次数后，可切断客户端访问连接，避免客户端通过高频认证请求方式进行系统暴力攻击；认证失败次数可支持参数配置。 | 套 | 1 |
|  |  | 负载均衡 | 1. 支持TCP、HTTP、HTTPS协议，完整支持业务系统访问协议需求。 2. 支持图形页面方式快速设置正向代理外部服务的IP段及端口段，简化外部代理服务配置。 3. 提供轮询、随机、sticky、IP哈希、哈希、最小连接数多种负载均衡算法，用户根据自己的业选择对应的负载算法，以达到最优的效果。 4. 支持监测当前处理的活跃连接数、请求数、响应数据、流量数据等。 5. 提供日志记录功能，支持访问日志及日志格式自定义，依据业务及运维需求进行日志格式设置；支持设置错误日志级别，并根据需求对错误日志存储路径参数配置。 6. 支持可视化国密签名证书生成、请求文件导出，支持可视化国密数据信封导入，支持主流证书导入。 7. 支持主动健康检查，主动探测后端工作节点是否正常，支持HTTP、TCP、SSL Hello、GMSSL hello协议检查方式。 | 套 | 1 |
|  |  | 消息中间件 | 1.为保证消息传输处理的高效性，产品内核必须基于高效的C/C++语言实现。 2. 至少三项关键技术。提相关关键技术检测报告。 3. 全面支持JMS1.1标准，可以使用JMS接口传输文件。 4. 支持消息的点对点传输，以及消息的订阅发布。 5. 必须支持服务节点的集群，保证业务量增加时，通过集群共同承担服务处理工作。集群应支持多种模式，包括线路备份、静态负载均衡、动态负载均衡、路由分发。 6. 提供本地队列、发送队列、远程队列、集群队列，物理队列、逻辑队列等多种队列和队列的分组管理机制，有利于队列和消息的管理维护。 7. 逻辑队列中包含支持虚拟队列，并且支持多个虚拟队列对应相同的物理本地队列，在不增加物理资源消耗的基础上适应更多的业务逻辑。 8. 支持动态IP功能，点对点传输数据时，其中一个节点IP动态修改，数据仍可传输。 9. 支持IPV4和IPV6。 10. 支持传输流量控制，可以控制传输速率，防止过度占用网络。 11. 支持SSL通道加密，实现数据在传输过程中的私密性，提供多种加密算法供选择，支持国密算法（SM2/SM3/SM4）。 12. 支持黑名单或白名单控制。对于JMS客户端连接，可以限制哪些IP地址不可以或可以访问服务器，对于可访问本节点的IP，能够限制并发访问的连接数。 以上要求需提供软著或检测报告、技术白皮书等证明文件 | 套 | 1 |
| 2 | 国密应用服务 | 身份认证服务 | 用国产密码算法对登录用户进行身份鉴别，保证应用系统用户身份的真实性 | 套 | 1 |
|  |  | 签名验证服务 | 1．具备API管理能力：支持API分组管理：添加API分组、修改API分组、查询API分组、添加分组的管理员和API负责人。支持API版本管理：在分组中添加不同版本的API、修改API、删除API、查询API列表、通过API ID查询一个API。 2．签名验签服务：提供PKCS1、PKCS7 attach、PKCS7 detach、XML Sign等多种格式的数字签名和数字签名验证功能。 3．API接入安全防护支持Appkey认证、HMAC认证、数字签名认证，支持请求防重放。 4．协同签名服务：基于SM2算法的密钥拆分技术，来实现移动端用户私钥的生成和使用，保证移动端认证与签名并保证用户密钥的安全。 5．完整性保护服务：支持国密SM3杂凑算法采用HMAC方式进行数据存储完整性保护，支持符合PKI标准的PKCS1签名进行数据传输完整性保护。 6．支持CA数字证书有效性验证，支持同时配置多条证书链，验证不同CA系统签发的数字证书，兼容第三方CA和自建CA签发的数字证书，包括不限于SSL证书、SM2签名证书、RSA签名证书。 7.证书管理服务：支持进行个人证书、单位证书、应用证书、设备证书和服务器证书的申请、签发、下载、冻结、解冻、更新、注销等全生命周期管理 8.隐私服务：支持基于FPE(保留格式)算法的加密解密功能，包括但不限于姓名、手机号、身份证号以及中英文数字组合类型的文本格式。 9．产品具备统一密码接入网关管理功能、物理密码设备管理功能、密码设备资源池管理功能、应用管理功能、日志管理功能，提供第三方机构出具的功能检验检测报告 10.产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，且满足密码模块安全技术要求第二级相关要求（提供证书证明材料） | 套 | 1 |
|  |  | 数据加解密服务 | 单台宿主机可创建多个虚拟密码机，每个VSM可对应用独立提供密码服务，并且采用安全隔离技术，支持对每个虚拟密码机使用的密钥在存储和使用上进行安全隔离，支持虚拟密码机的创建/启动/停止/删除。 1.支持虚拟密码机的迁移，支持将正在运行中的或停止运行的虚拟密码机机从当前宿主机迁移至另一台宿主机上。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖投标人鲜章） 2.支持资源动态分配，利用负载均衡技术实现虚拟密码机对密码资源占用的动态分配，管理系统可以根据实际情况动态增加或释放密码运算资源。 3.支持虚拟密码机集群功能，多个虚拟密码机可以组成集群，通过集群为业务系统提供性能更高、可横向伸缩的密码服务；集群内部可实现密钥和配置数据的同步，有效提高集群管理效率。 4.支持镜像加密保护，对虚拟密码机内操作系统、与用户相关的配置、密钥及敏感信息等整个镜像进行加密和完整性保护。 7.支持租户权限管理，支持云服务器密码机宿主机和虚拟密码机设备管理配置，支持用户对多台虚拟密码机的集群管理。 5.采用由商用密码检测认证中心审批的双WNG-9随机数发生器产生的真随机数，单个虚拟密码机支持生成≥1024位ECC密钥对。支持私钥权限码功能，保证不同应用系统的密钥使用安全。 6.支持系统管理员、审计管理员、安全管理员三权分立。分别赋予不同的操作权限。支持采用数字签名技术，实现对登录用户的强身份认证。 7.支持JCE、PKCS#11、SDF等多种标准密码应用接口，满足传统应用迁入虚拟化及云环境后对密码服务的需求。 8.具备日志审计功能，日志信息包含系统日志、错误日志和操作日志等，对日志信息进行签名及完整性校验，确保关键日志信息防篡改，日志信息可查看及导出，日志保存6个月以上。 9.支持采用B/S管理方式对设备进行管理，提供设备管理统计数据及监控管理功能 10.支持虚拟密码机之间网络双活，支持白名单功能。 11.支持基于SM2算法的协同签名验签和加解密功能，支持基于SM4算法的保留格式加解密功能。 12.产品须采用相同厂商密码卡提供密码运算服务。 13.产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》且满足密码模块安全等级第二级相关要求（提供证书证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
|  |  | 通道加解密服务 | 1.支持多种认证方法，包括UKEY证书、协同签名、动态口令等； 2.支持基于数字证书的服务器端与客户端的双向认证，多种形式的证书透传功能可以非常方便地在应用层实现基于数字证书的安全认证。 3.支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向； 4.支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3密钥套件； 5.支持IPsec协议，需支持国密AH和ESP模式下IKE协议; 6.支持虚拟站点功能，单台设备要求支持不少于128个虚拟站点； 7.支持证书作废状态的CRL验证；支持OCSP在线验证证书作废状态。 8.支持Windows、Linux、IOS和Android等安全终端接入； 9.不依赖客户端，支持HTML、JavaScript和插件参数； 10.支持视图查看SSL加速状态、CPU使用率、内存使用率、并发连接数、新建连接数等 11.具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，且满足密码模块安全等级第二级相关要求（提供证书证明材料，并加盖投标人公章） 12.产品支持IPV6，具备全球IPV6测试中心的《IPV6 Ready Logo认证》证书（提供证书证明材料，并加盖投标人公章） | 套 | 1 |
|  |  | 终端安全中间件 | 1.与上层应用集成 证书应用环境以客户端应用组件的方式为上层的证书应用系统提供简洁、易用的调用接口，提供的主要接口功能有： 1) 对称算法加解密数据和文件 2) RSA 加解密数据 3) 对数据和文件签名认证 4) 数字信封 5) 验证解析证书 6) 产生密钥对 7) 产生证书请求 8) 证书安装 应用系统可通过调用客户端组件实现数字证书身份认证、业务数据签名验证、敏感信息加解密等业务操作，从而保证业务系统的安全性，并为上层应用屏蔽了各 USB-Key 设备的差异性，屏蔽了各型号 USB-Key 设备的密码应用接口之间的差异性，实现应用与密码设备无关性，可简化应用开发的复杂性。 2.供证书用户使用 证书应用环境提供证书助手，为用户提供证书环境、数字证书及USB-Key的检测修复、配置管理、消息提醒、证书在线服务功能。 3.为终端软件升级 提供终端软件在线升级工具，支持自动检测客户端软件的最新版本，并下载安装，支持在线升级工具自身的安装、更新和卸载、开机自启动、配置服务端地址、为低级别的操作用户提权等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 个人数字证书 | 1.标示个人用户网络身份； 2.证书颁发机构需具备有效的电子认证服务许可证（提供证书证明材料） 3.电子认证服务使用密码许可证（提供证书证明材料） 4.证书格式标准遵循x．509v3标准； 5.支持自定义证书扩展域管理； | 套 | 50 |
|  |  | OV 单域名 SSL证书 | 1.遵循国家标准GM/T 0024-2014技术规范的服务器SSL证书，支持SM2/SM3/SM4/RSA国产密码算法和国密安全协议，通过自主可控的密码技术，保护数据传输安全和服务器身份可信。 2.预置360、奇安信、统信UOS信任的根证书库。 3.兼容所有浏览器，国密浏览器地址栏显示安全锁。 4.可支持≥100个域名。 5.支持公网IP申请证书，支持证书吊销列表。 | 套 | 1 |
|  |  | 智能密码钥匙 | 1.支持多种类型的密钥、支持多个密钥的安全存储，支持证书的导入、导出、安全存储。 2.支持通过密码算法实现文件和数据的电子签名及签名验证。 3.支持高速对称算法，满足大数据实时高速加解密功能需求。 4.支持国密SKF、PKCS11和CSP接口之间的数据互通，即通过国密SKF接口生成的密钥和签发的证书，可以通过PKCS11、CSP接口进行读取和使用。 5.支持国产密码算法、支持第三方算法下载。 6.USBKey容量≥64K字节。 7.USB Key自身的安全要求：具备完善的PIN校验保护功能。 8.公钥私钥对生成时间≤30秒。 9.数字签名和验证时间<1秒/次。 10.支持硬件真随机数发生器。 11.SM2签名运算速率≥100次/秒。 12.产品具备商用密码检测认证中心颁发的《商用密码产品认证证书》，且满足密码模块安全等级第二级相关要求（提供证书证明材料，并加盖投标人公章）。 | 套 | 50 |
|  |  | 国密浏览器 | 1．支持页面解析、页面标签栏、页面地址栏、前进后退、页面刷新、网址收藏、证书集成、插件集成等浏览器功能。 2．支持安全沙箱、完整性校验、隐私设置、无痕浏览、反调试及证书管控、插件管控等安全性功能。 3．内核支持Chrome 75及以上版本，并在该版本上支持NPAPI插件、PPAPI插件下载管理：内置多线程下载模块，支持多任务并行下载，提供下载管理界面。数据清理：提供清理网页缓存，浏览记录，cookie，下载记录，表单数据功能。 4．支持提供开发者工具，支持网页调试能力 5．支持SM2/SM3/SM4国密算法以及国密的SSL双向协议 6.支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识。 | 套 | 50 |

### 数据迁移服务

| 序号 | 工作类型 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据迁移 | 主要包括结构化数据清洗治理、备份、迁移、校验和文件数据备份、迁移、测试等工作 |

### 成品软件服务

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字人服务 | 通过购买服务的方式，搭建数字人分身平台，基于虚拟人体形象技术生成对应的虚拟数字人，支持以模拟真人2D与数字3D的形象与现场用户进行交互，实现动作、口型、声音等信息的同步展示输出。 | 项 | 1 |
| 2 | 数字人知识库3年更新维护 | 数字人知识库3年更新维护，包括语言模型和数字人驱动服务，交互页面替换更新，数字人知识库跟新等 | 年 | 3 |
| 3 | 统一门户 | 为所有的业务系统提供统一的门户入口，用户可以在单一页面便捷访问所有的被授权业务系统。功能包括用户管理、应用统一门户、身份统一认证、应用单点登录、应用安全访问控制、应用安全防护、安全审计等模块，本地化部署实施服务。 | 套 | 1 |

### 现场招聘服务能力支撑

| 序号 | 服务场所 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零工市场 | 城东区室内招聘信息展示服务 | 大屏配置要求：需配备符合国家消防安全规定的LED信息发布大屏，尺寸不小于40平方米，像素间距不大于2.5mm，支持实时动态展示招聘信息，支持与线上平台数据同步； 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/㎡/月 | 40㎡*5年*12月 |
| 2 |  | 城东区室外招聘信息展示服务 | 大屏配置要求：需配备符合国家消防安全规定的LED信息发布大屏，尺寸不小于90平方米，点间距不大于5mm，支持实时动态展示招聘信息，支持与线上平台数据同步； 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/㎡/月 | 90㎡*5年*12月 |
| 3 |  | 湟中区室内招聘信息展示服务 | 大屏配置要求：需配备符合国家消防安全规定的LED信息发布大屏，尺寸不小于3.75平方米，像素间距不大于1.25mm，支持实时动态展示招聘信息，支持与线上平台数据同步； 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/㎡/月 | 3.75㎡*5年*12月 |
| 4 |  | 大通县室内招聘信息展示服务 | 大屏配置要求：需配备符合国家消防安全规定的LED信息发布大屏，尺寸不小于12平方米，像素间距不大于1.25mm，支持实时动态展示招聘信息，支持与线上平台数据同步； 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/㎡/月 | 12㎡*5年*12月 |
| 5 |  | 自助终端就业服务 | 主要作用：提供服务对象就业信息查询，在线自助办理相关业务。 设备性能要求： 一体化设计，美观大方， 32 寸全高清液晶显示，触摸屏响应，支持身份证、社保卡识别，支持金属小键盘，凭条打印，二维码扫描，人脸识别。 配套功能模块：提供求职招聘、找灵活、找零工、就业地图、驿站地图等。 数据管理与安全：采用加密存储与传输技术，禁止泄露零工人员身份、联系方式等敏感信息。 系统兼容性：需支持接入市级零工信息管理系统，支持与金保网数据互通。 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/台/月 | 15台*5年*12月 |
| 6 | 零工驿站 | 自助终端就业服务 | 主要作用：提供服务对象就业信息查询，在线自助办理相关业务。 设备性能要求： 一体化设计，美观大方， 32 寸全高清液晶显示，触摸屏响应，支持身份证、社保卡识别，支持金属小键盘，凭条打印，二维码扫描，人脸识别。 配套功能模块：提供求职招聘、找灵活、找零工、就业地图、驿站地图等。 数据管理与安全：采用加密存储与传输技术，禁止泄露零工人员身份、联系方式等敏感信息。 系统兼容性：需支持接入市级零工信息管理系统，支持与金保网数据互通。 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/台/月 | 14台*5年*12月 |
| 7 | 家门口服务小站 | 自助终端就业服务 | 主要作用：提供服务对象就业信息查询，在线自助办理相关业务。 设备性能要求： 一体化设计，美观大方， 32 寸全高清液晶显示，触摸屏响应，支持身份证、社保卡识别，支持金属小键盘，凭条打印，二维码扫描，人脸识别。 配套功能模块：提供求职招聘、找灵活、找零工、就业地图、驿站地图等。 数据管理与安全：采用加密存储与传输技术，禁止泄露零工人员身份、联系方式等敏感信息。 系统兼容性：需支持接入市级零工信息管理系统，支持与金保网数据互通。 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 万元/台/月 | 24台*5年*12月 |
| 8 | 招聘会 | 移动自助终端就业服务 | 主要作用：提供服务对象就业信息查询，在线自助办理相关业务。 设备性能要求： 一体化设计，美观大方， 32 寸全高清液晶显示，触摸屏响应，支持身份证、社保卡识别，支持金属小键盘，凭条打印，二维码扫描，人脸识别。支持滑轮移动。 配套功能模块：提供求职招聘、找灵活、找零工、就业地图、驿站地图等。 数据管理与安全：采用加密存储与传输技术，禁止泄露零工人员身份、联系方式等敏感信息。 系统兼容性：需支持接入市级零工信息管理系统，支持与金保网数据互通。 运维支持：提供3年免费运维技术支持。 | 场 | 90场*5年 |

### 数据治理服务

| 序号 | 工作类型 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 数据采集：首先梳理本项目所需数据源，数据获取或数据收集包括结构化数据采集、半结构化数据采集和非结构化文本数据中信息的抽取。 资产梳理：对现有的业务系统数据库进行全面梳理，识别和登记现有的各类数据资产，明确数据来源、格式和用途。 网站梳理：组织人员对全国各省、地级市的公共招聘网站、市场招聘网站进行收集，对收集到的网站核查所属单位，主要是明确招聘信息的来源，完成西宁市周边及主要就业城市招聘网站列表的梳理工作，确定30个采集网站。 |
| 2 | 数据分析 | 招聘网站设计架构分析:深入分析30个网站的网页设计架构及代码，了解网站的注册规则、翻页规则等。细致研究招聘职位列表页、职位详情页、企业信息详情页等关键页面的源码及特点，确定目标采集元素的页面位置及定位方式。分析行业分类、地区分类、薪资分类、学历分类等的URL设计规则，制定详细的采集方案。 |
| 3 | 岗位分类规范构建 | 手工对30个岗位进行标注，每个岗位不少于1000条。 |
| 4 | 数据质量评价规范 | 制定数据质量评价规范，包括规范性评价、完整性评价、一致性评价、时效性评价，确定数据治理后的数据质量。 |
| 5 | 数据清洗及质量检查 | 将数据导入数据处理工具，分析元数据，包括字段解释、数据来源、代码表等描述数据的信息，并需要通过抽取部分数据，初步发现问题，制定后续数据清洗和质量提升计划。确定缺失值范围，对每个字段都计算其缺失值比例，然后按照缺失比例和字段重要性，分别制定策略。格式内容清洗，包含:时间、日期、数值、全半角等显示格式不一致;内容中有不该存在的字符;内容与该字段应有内容不符。 对数据的结构及完整性进行检查，包括数据来源是否合法、数据编码格式是否合规、必填项是否完整、名称是否合规等。 对数据的取值范围进行合理性检查，超过值域范围的数据为错误数据。 数据清洗及质量检查工作包括但不限于以上内容，直至数据质量符合项目后续分析展示内容要求。 |
| 6 | 数据质量报告及整改 | 对数据库中的数据进行质量检查，生成问题数据及质量报告，按问题的严重级别进行分类，从业务、技术等多个工作层面形成数据整改工作计划，协助相关部门根据校验结果进行数据整改。 |
| 7 | 数据脱敏与字段级权限控制 | 对已经标注的敏感数据进行脱敏处理，并实现字段级的访问权限控制。 |
| 8 | 其他数据治理服务 | 个人画像建模服务：在项目建设期内，以业务需求为导向，按需开展个人画像建模及模型优化服务，包括梳理个人电子档案采集信息及采集路径、个人特征提取信息及提取路径、个人标签设计及生成路径等，需要利用数据底座能力及AI中台服务，实现个人画像场景落地。 |
| 9 |  | 单位画像建模服务：在项目建设期内，以业务需求为导向，按需开展单位画像建模及模型优化服务，包括梳理单位电子档案采集信息及采集路径、单位特征提取信息及提取路径、单位标签设计及生成路径等，能充分利用数据底座能力及AI中台服务，实现单位画像场景落地。 |
| 10 |  | AI中台能力持续优化服务：在项目建设期内，根据业务需求，按需开展AI中台服务能力提升工作，包括但不限于智能推荐算法模型预处理相关数据准备及清洗服务、自然语言处理相关词库(敏感词、同义词、机构名等)完善及识别准确率提升服务等，以更好推进人工智能在提升效率、减少人力等方面的作用。 |

### 运维服务

中标供应商提供不少于5人现场驻场运维服务，免费运维期届满后，再提供为期两年的运维服务。

## 供货地点

招标人指定地点。

# 验收要求

1.中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用，负责办理所有产品的一切手续。

2.实行分阶段验收与总体验收相结合验收方式。项目过程阶段包含但不仅限于需求分析、总体设计、数据迁移、开发测试、试运行、系统上线、培训阶段进行验收。

3.试运行：系统验收前，中标供应商应独立对系统进行为期1个月的试运行，未出现较大问题（影响系统正常使用），试运行应在所有系统功能正常使用的情况下进行。

在试运行期间，中标供应商应对运行期间所出现的问题及时进行解决、调整，并做好记录，此记录将作为验收的依据之一。

4.系统测试：中标人应制定一套完整的测试计划，提供测试环境。整体系统必须经过如下测试：

（1）单元模块测试；

（2）内部联调集成测试；

（3）由业务人员参与的功能性测试；

（4）与其它有关系统进行信息互通和资源共享方面的测试；

（5）系统整体性能和压力测试；

（6）应急处理测试。

测试步骤：（1）成立软件验收测试小组。（2）在全部软件验收测试、系统联试、试运行基础上，软件验收测试小组对被验收的软件进行综合评审。（3）在评审的基础上给出对软件的综合评价，其内容包括软件设计与需求的一致性；程序代码与软件设计的一致性；以及文档的完整性、准确性和标准化程度。最后由软件验收测试小组进行表决，决定软件是否通过验收。

5.业务验证，业务须通过采购人、采购人委托的专业检测机构、监理公司、中标供应商共同完成。

项目交付项应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，并协助采购人制定相应管理规范，并在通过双方认可的验收后，交付给采购人，其中包括但不仅限于：

（1）符合项目目标和相应的技术要求、业务要求的完整性，可最终良好运行的应用软件管理系统；

（2）足以确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套技术文件。技术文件至少应包括：

| 序号 | 进度各阶段文件名称 | 文件属性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸质 | 光盘 |
| 1 | 准备阶段：《项目计划》《配置管理计划》《质量保证计划》 | √ |  |
| 2 | 需求分析阶段：《软件需求说明书》、《系统总体设计》 | √ | √ |
| 3 | 设计阶段：《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《接口标准及开发指南》 | √ | √ |
| 4 | 编码阶段：《开发规范手册》 | √ | √ |
| 5 | 测试阶段：《测试计划》、《测试用例记录》、《测试分析报告》 | √ | √ |
| 6 | 上线阶段：《试运行/上线计划》、《试运行/上线报告》 | √ |  |
| 7 | 过程文档：《例会记录》 | √ |  |
| 8 | 交付使用：《用户手册》、《操作手册》 | √ | √ |
| 9 | 提供整个系统的安装光盘、文档、源代码、二次开发规范和标准接口说明等 | √ | √ |
| 10 | 其他文档：《售后服务规范》以及采购人认为必要的其他文档 | √ |  |

项目管理人员应提交软件开发和实施计划、进度报告、培训计划、培训记录、例会记录以及采购人认为必要的其他文档。

最终提供的软件产品应包括各种相关的软件系统、各阶段开发文档、运行稳定可靠的本系统安装程序、注释清晰明了的能够编译生成目前正在运行的应用程序的源代码等，以及有关产品和系统说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试验收报告等文档汇集成册交付项目单位，并作为验收依据。

- 组织验收：试运行结束后15日内，由采购人、采购人委托的专业检测机构或监理公司、中标供应商共同对系统组织验收。

如果验收发现与详细业务需求不符或达不到规定的性能指标和技术路线，采购人有权提出索赔。

# 培训要求

在进行项目建设的同时，必须保证甲方人才的培养。需要组织开展数据库管理工具、软件开发等各方面专业知识的培训。对系统中使用到的相关技术和软硬件的使用进行培训，使用户方技术人员能够掌握系统的基本原理、安装配置及运行维护等方面的技术。培训完成后，用户方技术人员要能够维护系统，保障系统安全、高效的运行。

培训项目结束之时，安排学员进行培训测试，以检验学员对系统的基本操作能力和掌握水平；同时学员也可对于整个培训项目作出评价，当学员普遍反映对培训课程不满意时，业主可要求投标人重新安排培训，并承担全费用。

中标人必须为所有被培训人员提供文字资料和讲义等培训教材，培训教材必须以印刷品形式提供。

对采购人的人员培训方式分两类，一类为业务人员培训，培训采用集中授课、现场演示和辅助操作三种培训方式；另一类为技术人员培训，培训采用理论培训和实际操作相结合的方式。

培训方式：集中授课、现场演示和辅助操作。

培训场次：按招标人要求。

培训费必须包括交通费、食宿费、教材费、教师费、场地费等相关费用。投标人应将培训费用计入总价。

# 安全服务要求

软件服务提供商在服务期间需协助完成应用系统第三方软件测试、网络安全等级保护三级测评、商用密码三级测评。

# 项目实施需求

1.本次项目建设实施内容除项目建设要求的软件开发之外，包含但不仅限于软件安装、部署、用户、权限等相关基础数据的初始化，实施过程中对于各级经办人员的操作用户培训和系统管理人员的技术培训。

2.项目工期要求

在合同生效之日起至2025年12月31日完成本次项目建设内容，包含但不仅限于系统的设计、开发、系统迁移、测试联调、安装部署及上线试运行等工作。

3.项目组织及人员要求

3.1为使工程按质、按量、按时及有序实施，中标人对本项目必须有一个完善和稳定的管理组织架构。

3.2项目负责人员方面，应包括至少1名项目负责人，未征得采购人同意，中标人不得中途更换项目负责人、项目组核心成员。

3.3项目组人员构成方面，必须配备如下几类人员：

a项目经理；

b系统分析人员；

c数据分析人员；

d开发人员；

e测试人员；

f系统实施人员；

g文档管理和维护人员。

3.项目承建商应派驻不少于10名一线工程师提供驻场服务，不少于20名二线工程师远程服务，并提供开发者获取的证书。

4.为了验证项目中的质量保证活动是否符合计划要求，同时检查质量保证体系的有效性，以不断完善质量保证体系，中标人内部建立全面的审核制度，配备专门的质量保证人员开展质量保证活动。

5.项目建设期间，投标人必须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交业主。

6．本项目建设系统应满足信息系统安全等级评测和密码评测要求。

7. 本项目建设系统应满足国产化要求，需适配国产CPU、操作系统等硬件环境和国产中间件、操作系统等系统环境，确保软件不侵犯第三方知识产权。

# 售后服务要求

1.中标人在应用软件平台终验后需提供不少于两年的软件免费维护期，硬件自安装调试验收后提供三年的免费维护期，并提供承诺函。

2.系统上线期间，中标人必须委派工程师到采购人现场进行系统的安装和培训，提供不少于10人驻场服务。

3.设立免费维护热线，提供全天候24小时的技术咨询服务，在非办公时间，维护工程师应在接到报障后2个小时内到现场处理系统出现的故障。

4.中标人必须提出维护期内的维护内容和范围（产品、技术、模块）。包括对软件的相应调整（操作平台的改变、数据库改变等），功能模块修改、增加、删除（注明功能模块免费调整、修改、增加的期限，属于程序BUG的问题免费升级），软件的定期升级等的服务方式。

5.中标人应提供即时的咨询服务，若业主行政组织调整或业务流程变更，则中标人应提供及时的变更服务。

6.中标单位需提供第三方软件测评、代码测评合格证明。