招标编号：*************************

成都市公园城市园林绿化事业发展中心城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目

招

标

文

件

成都市公园城市园林绿化事业发展中心

四川良友建设咨询有限公司

共同编制

二〇二一年五月

目    录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  投标文件格式	26

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	50

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	52

第六章  招标项目技术、服务、商务及其他要求	55

第七章  评标办法	66

第八章  政府采购合同(草案)	79

# 第一章  投标邀请

四川良友建设咨询有限公司受成都市公园城市园林绿化事业发展中心委托，拟对成都市公园城市园林绿化事业发展中心城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：*************************

二、招标项目：成都市公园城市园林绿化事业发展中心城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目

三、资金来源：财政性资金。

四、招标项目简介：

本项目共1个包，拟确定成都市公园城市园林绿化事业发展中心城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目供应商一名。本项目为设计-采购-施工一体化服务项目，采购预算为1000万元，最高限价为1000万元。采购人有权根据最终审定方案调整实施内容。（具体详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有建设行政主管部门颁发的风景园林工程设计专项乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

3.2具备有效的《安全生产许可证》（联合体参与投标的，牵头人应具备）；

3.3本项目允许联合体参加：

（1）联合体须以市政公用工程施工总承包三级及以上资质单位为牵头人，组成联合体的单位不得超过2家；

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和相应的责任。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或与其他联合体参与本项目投标。

3.4供应商截至投标截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.5供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系；

3.6供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.7参加本次采购活动前三年内，本单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

3.8按照规定购买了招标文件。

（详见招标文件第四章）。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

（一）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件自2021年5月31日至2021年6月4日9:00-12:00,14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼6楼（四川良友建设咨询有限公司）现场或网上报名获取。招标文件售后不退,投标资格不能转让。

供应商采取现场报名时，应当按照规定提供报名资料：供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信原件（需注明项目名称、项目编号）、经办人身份证明(加盖鲜章)；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。

供应商采取网上报名时，应将以上报名资料连同填写好并加盖公章的《招标文件购买登记表》（公告网页附件中自行下载）彩色扫描件发送至指定邮箱（916765301@qq.com），并电话确认（联系电话：028-85283755）。报名资料确认无误即为报名成功。供应商报名后邮寄报名资料原件至代理机构，邮寄地址：四川省成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼6楼招标部。

注：投标供应商报名时应保证投标供应商名称、通信地址、联系方式等基本信息准确无误，采购过程中因联系方式有误导致的一切后果由投标供应商自行承担。

八、投标截止时间和开标时间：2021年6月21日10:00 （北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：四川良友建设咨询有限公司（成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼六楼会议室）

十、本投标邀请在四川政府采购网上以公告形式发布。

十一、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

十二、供应商信用融资：

1、根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采[2018]123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采[2019]17号”）。

十一、联系方式

采 购 人：成都市公园城市园林绿化事业发展中心

地    址：成都市九里堤南路95号

联 系 人：黄老师

联系电话：028-87659469

采购代理机构：四川良友建设咨询有限公司

地    址：成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼六楼

邮    编：610000

联 系 人：李女士

联系电话：028-85283755

传    真：/

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：1000万元 超过采购预算的投标为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：1000万元 设计费最高限价以1000万元为计算基数，参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号文）的收费标准得出36.28万元。工程设计服务费按《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定，结合企业自身情况及管理经验在设计费最高限价的基础上下浮比例进行报价，下浮比例为0至100%（应按百分比取整）； 工程建设费最高限价为963.72万元（1000万元-36.28万元=963.72万元），工程建设费按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）文件要求参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定，供应商应根据项目概况、自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险，经过经济技术比较分析后，供应商在工程建设费最高限价的基础上下浮比例进行报价，下浮比例为0至100%（应按百分比取整）； 超过最高限价的报价为无效投标。 注：1.供应商在下浮比例报价时应综合考虑，具体详见招标文件第六章 “三、技术、服务要求”-“（九）结算方式”。政府采购活动中的无偿或赠予是法律所禁止的，故下浮比例不能为100%。 2.设计费36.28万元中应包含原地形资料的测绘或向规划等相关部门购买的费用。 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品（实质性要求） | 本项目不适用。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5. 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、失信企业报价加成（实质性要求） 1、对按照四川省政府采购当事人诚信管理办法等有关规定记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 (本项目不适用) | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：质量达到国家现行合格标准； 验收标准：成交人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收并出具验收合格证明。 |
| 7 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不适用。 |
| 9 | 履约保证金 | 金额：合同暂定金额的5% 交款方式：以支票、汇票、本票或金融机构出具的保函等非现金方式向采购人指定账户缴纳。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 |
| 10 | 合同分包 （实质性要求） | □本项目不接受合同分包。 ☑本项目接受合同分包，具体要求如下： 1.投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。 2.分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。 |
| 11 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：李女士 联系电话：028-85283755 |
| 12 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：李女士 联系电话：028-85283755 |
| 13 | 中标通知书领取 | 采购结果公告在四川政府采购网上发布后，请中标供应商凭有效身份证明证件到四川良友建设咨询有限公司招标部领取中标通知书。 联系电话：028-85283755 地址：成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼六楼。 |
| 14 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系电话：028-85283755 |
| 15 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联 系 人：李女士 联系电话：028-85283755 联系地址：成都市高新区天泰路111号特拉克斯国际广场北楼六楼。 注：参照《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 16 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即成都市财政局。 联系电话：028-61882648。 地址：成都市锦城大道366号。 |
| 17 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 18 | 招标服务费 | 依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按下列收费标准进行收取： 服务类型 费率 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 收款单位：四川良友建设咨询有限公司 开 户 行:中国工商银行股份有限公司成都跳伞塔支行 银行账号: 4402248009006663213 |
| 19 | 承诺提醒 | 关于供应商依法缴纳税收和社会保障资金的相关承诺，项目采购活动结束后，采购人或采购代理机构如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将报告监管部门严肃追究法律责任。 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都市公园城市园林绿化事业发展中心 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川良友建设咨询有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3．合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

### 4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.2 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《四川政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12．联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 13．知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

- 报价部分。

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。（实质性要求）。

（二）服务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）服务方案、项目实施方案；

（2）验收标准和验收方法；

（3）服务应答表；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（本项目不适用）

16.1投标人必须以人民币按招标文件要求足额缴纳投标保证金。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的印制和签署

#### 18.1投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

#### 18.2资格性投标文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

#### 18.3其他响应性投标文件正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

#### 18.4“开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。

注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。

#### 18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

#### 18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替（实质性要求）。

#### 18.7投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

#### 18.8投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

#### 18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19．投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件二“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的补充、修改或撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人补充、修改的内容，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位公章，并进行密封和标注。密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包），并在密封袋上标注“补充”、“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23．开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在四川政府采购网上查询。

### 24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25．评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 26．采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

### 27．中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 28．签订合同

28.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 29. 合同分包（实质性要求）

29.1本项目合同接受分包与否，以“投标人须知附表”勾选项为准。

29.2 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 30.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32. 履约保证金（实质性要求）

32.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

32.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34、合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过四川政府采购网报同级财政部门备案。

### 35. 履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

### 36. 验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及四川省政府采购当事人诚信管理办法等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 37.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第六章商务要求中付款方式。

采购人逾期支付的，除应当支付的金额外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费（不可抗力因素除外）。

## 七、投标纪律要求

### 38. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

38.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

38.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

## 八、询问、质疑和投诉

### 39．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

### 40.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

### 41.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式1-2

## 一、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方“XXXXXXXX名称项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

5、法定代表人/单位负责人不亲自参加投标，而被授权人参加投标的适用。

6、若为联合体投标的，则联合体牵头人授权即可。

格式1-3

#### 法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：          性别：     年龄：     职务：

本人系                           (供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“              ” 项目(项目编号         )的有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此证明。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件正反面

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日    期：      年    月    日

注：1、联合体参加投标的，联合体各成员单位均需提供法定代表人/单位负责人身份证明。

格式1-4

## 二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式1-5

投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

注：联合体参加投标的，联合体各成员均需提供证明材料。

格式1-6

## 承诺函（如涉及）

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第  项，我单位应具备        （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求：       （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

格式1-7

## 联合体协议（样本）

## （适用于联合体参与的供应商）

XX、XX （所有成员单位名称）自愿组成         （牵头人名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标（响应）。现就联合体投标（响应）事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标（响应）文件编制和谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，及后期服务质量的牵头工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标（响应）文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：       （牵头人名称）负责：        。       （成员一名称）负责：       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间： 年 月 日

格式2-2

## 一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件按照四川省政府采购当事人诚信管理办法等有关规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并同意招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

六、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-3

## 二、承诺函（实质性要求）

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果按照四川省政府采购当事人诚信管理办法等有关规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

八、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

九、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

十、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我方承诺符合该要求。

十一、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

十二、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-4

三、开标一览表

第XX包

| 序号 | 服务内容 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 在最高限价的基础上下浮 % |
| 2 | 工程建设 | 在最高限价的基础上下浮 % |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括人工、保险、代理、培训、税费、材料费、机械费、管理费、风险费、利润等实施本次采购项目的所有费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、供应商在下浮比例报价时应综合考虑，具体详见招标文件第六章 “三、技术、服务要求”-“（九）结算方式”。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

格式2-5

## 四、商务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-6

五、商务、技术、服务应答附表

（仅用于中标、成交结果公告，此表不作为评审内容）

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条第三款要求，中标、成交结果公告应当公告中标（成交）供应商的相关内容，请供应商根据响应情况如实完善以下内容，结果公告时公布中标（成交）供应商的相关信息。

| 中标（成交）供应商的相关信息 |
| --- |
| *项目名称 |  |
| *投标人名称 |  |
| *注册地址 |  | *行政区域 |  |
| *供应商规模 | □大型企业 □中型企业 □小微型企业（对应处打“√”） |
| *单位联系方式 | *单位联系人 |  | *单位电话 |  |
|  | *单位邮箱 |  |
| 注：以上*号项信息供应商须如实填写，信息将录入四川省政府采购计划执行系统，若因供应商提供错误信息造成的问题，由其自身承担。 |
| 供应商应答“招标文件第六章服务要求”的主要内容 | 1、...... |
|  | 2、...... |
|  | 3、...... |

注：

- 供应商需如实完善表格内容。

- 供应商应答的主要内容应与投标文件一致，可以进行简要概括性表述。

- 供应商应答的主要内容仅用于结果公告，供应商自行完善的内容视为不涉及供应商商业秘密。若供应商没有填写或没有递交此表，视为允许采购代理机构将供应商投标文件中所有相关的应答内容进行公告。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-7

## 六、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：联合体参加投标的，联合体各成员均应填写此表。

格式2-8

## 七、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-9

## 八、服务应答表

招标编号：

| 序号 | 包号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

## 九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

备注：此表填写的管理人员将作为判定87号令第37条依据。

格式2-11

## 十、供应商诚信情况承诺函

致四川良友建设咨询有限公司：

本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据四川省政府采购当事人诚信管理办法等相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有四川省政府采购当事人诚信管理办法等相关规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

格式2-12

## 十一、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-13

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有建设行政主管部门颁发的风景园林工程设计专项乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

7.2具备有效的《安全生产许可证》（联合体参与投标的，牵头人应具备）；

7.3本项目允许联合体参加：

（1）联合体须以市政公用工程施工总承包三级及以上资质单位为牵头人，组成联合体的单位不得超过2家；

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和相应的责任。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或与其他联合体参与本项目投标。

7.4供应商截至投标截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.5供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系；

7.6供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7.7参加本次采购活动前三年内，本单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

7.8按照规定购买了招标文件。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、资格要求中“5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

- 供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2017年或2018年或2019年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2017年或2018年或2019年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、根据采购项目提出的特殊条件：

8.1具有建设行政主管部门颁发的风景园林工程设计专项乙级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

8.2具备有效的《安全生产许可证》（联合体参与投标的，牵头人应具备）；

8.3本项目允许联合体参加：

（1）联合体须以市政公用工程施工总承包三级及以上资质单位为牵头人，组成联合体的单位不得超过2家；

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和相应的责任。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或与其他联合体参与本项目投标。

8.4供应商截至投标截止日未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

8.5供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人且不存在直接控股、管理关系；

8.6供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.7参加本次采购活动前三年内，本单位及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

8.8按照规定购买了招标文件。

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求的资料复印件（身份证明材料、采购文件购买情况证明材料除外）均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

- 根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。

# 第六章  招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。投标人编制文件涉及到相关编制依据均按照国家现行最新规定执行。

## 一、项目概述及背景

为贯彻市委、市政府关于“成都加快塑造人城境业和谐统一大美公园城市形态”工作部署要求，树立生态环境保护底线思维,强化自然生态环境，锚固全域发展的绿色空间底线。秉承“天府中轴”既是景观轴,也是经济轴、文化轴和生态轴理念，寻求进一步提升城市形象、更好展示成都自然文化特色，凸显成都历史文化底蕴的理念。呈现“岷江水润、茂林修竹、美田弥望、蜀风雅韵”的锦绣画卷。拟实施成都市公园城市园林绿化事业发展中心城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目。

拟通过公开招标采购成都市公园城市园林绿化事业发展中心城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目服务供应商一名。采购预算1000万，最高限价1000万。采购人有权根据最终审定方案调整实施内容。

| 包号 | 标的名称 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线） | 建筑业 |

## *二、商务要求

1、服务地点：成都市。

2、服务期限：总工期120日历天（其中包括设计工期30日历天，施工工期90日历天）。养护期：一年（从初验完成后）。

3、付款方式：

（1）第一次付款：签订合同后于7个工作日内支付合同暂定总价的30%；

（2）第二次付款：施工图设计完成并经采购人审核合格且成交供应商完成工程量的70%，采购人对工程量核实属实后，7个工作日内向供应商支付至合同暂定总价的70%；

（3）第三次付款：成交供应商完成工程量的100%，采购人对工程量核实属实后，7个工作日内向供应商支付至合同暂定总价的90%；

（4）第四次付款：工程竣工验收合格（包含绿化部分)后，支付至合同暂定总价的95%；

（5）第五次付款：采购人按经审核的结算价向供应商支付全部尾款（工程竣工审核结算价以审核结果为准）；

（6）工程竣工验收合格后 45 天内，供应商向采购人提供竣工结算报告及完整的结算资料，供应商必须配合采购人完成工程结算审核。供应商须对工程总造价进行控制，供应商上报采购人的竣工结算价格不得高于合同总价，否则采购人有权拒绝接收竣工结算资料；

注：付款方式具体以实际合同约定为准。

4、售后服务要求：

4.1施工部分：

（1）属于保修范围、内容的项目，供应商应当在接到保修通知之日起2小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，所发生的费用直接从工程质保金中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，供应商实施保修。

4.2绿化要求：

（1）因栽植或养护原因造成死亡的植物，应及时组织补植补栽或更换，补栽或更换应按设计方案使用同品种、同规格的植物。补栽或更换须及时，不得拖延，不得超过三日。

（2）养护期间存活率不低于98%，如遇植物死亡由供应商负责补充，费用包含在投标总价内，不另行计取。(供应商须在投标文件中提供承诺函)

（3）供应商承诺项目全部涉及植物及配套设施、材料均保证齐备、充足供应，若因供应商的原因不能保障充足供应造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。

5、验收标准

中标人与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收并出具验收合格证明。

6、其他需要说明的事项：

（1）本工程砼全部采用商品砼。

（2）本工程中的水泥砂浆及混合砂浆全部使用预拌砂浆（干拌及湿拌综合）。

（3）所有钢筋的搭结量（如有）不计算在工程量中，供应商报价时自行将钢筋搭接量与费用考虑在综合单价中，结算时不另计算搭接工程量；钢筋工程中钢筋的连接方式必须满足规范及设计要求，不论采用绑扎、焊接、机械连接等方式，其发生的费用计入综合单价中，工程量清单经采购人审核后不作调整。

（4）工程正式施工前应按照采购人要求完成长度为10米的示范段，经采购人认可后方可进行正式施工，供应商应将可能发生的费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

（5）供应商应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。

（6）防撞墙上部设置的立体绿化设备等图案及颜色以最终设计及采购人认可的为准，承包人参加投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。工程量清单经采购人审核后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。

（7）供应商在编制清单过程中应充分考虑完成本工程所需的地面破除及恢复、墙面开槽及恢复、封堵孔洞的费用并计入相关工作项目的综合单价中，工程量清单经采购人审核后不做调整，也不另行签证。

（8）本工程所采用的各种材料质量等均应达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，同时还应符合国家环保要求，供应商应综合考虑进行报价，工程量清单经采购人审核后不做调整，也不另行签证。

（9）本工程所涉及的所有预留孔洞及封堵孔洞,承包人应在在编制清单过程中考虑,工程量清单经采购人审核后不做调整，也不另行签证。

（10）供应商在编制清单过程中应充分考虑给排水管道等安装工程的留洞、打洞、开槽、打槽、留槽等工作以及洞口、管槽的封堵、抹灰、补槽、补洞、恢复等措施费用并包含在报价中，工程量清单经采购人审核后不做调整，也不另行签证。

（11）按照规范、要求必须进行防火涂层保护的设备、材料，供应商必须按照标准和规范施工，相关费用包含在报价中，采购人不再额外支付。

（12）供应商在报价中应充分考虑材料运输方式及费用以及各种材料检验试验费等费用，采购人不再额外支付。

（13）供应商须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人等干扰因素均已包含在承包人的中标价措施费中,不予调整，也不另行签证。

（14）政府采购合同签订时间:供应商中标后，自中标公示期满之日起，须按政府采购相关法律法规要求，在30日内与采购单位签定政府采购合同。

## 三、技术、服务要求

（一）项目范围

重点对人民北路、人民南路、天府大道等（南北轴线）城市干道及周边开展园林景观及环境艺术提升设计，并按照采购人要求进行示范点选取，实施示范点建设。包括但不限于植物下层灌木的提升、主要节点景观艺术装置提升、垂直绿化墙、架空桥下空间提升、标识牌、花箱、坐凳等城市家具的提升。

（二）项目现状

人民北路、人民南路、天府大道均已建成，人行道空间被自行车等设施占道，植物下层空间形式太简化，没有文化及环境的融入，中心隔离带扁平化，缺少城市形象的彰显。架空空间及垂直绿化墙植物长势不好，土皮外露，设计将考虑对该类空间进行充分合理的利用，为市民提供美观、舒适的活动空间。

（三）目标及策略

1、设计目标

人民北路、人民南路、天府大道等城市干道道路空间品质，增加道路的文化性，标识感及艺术性，引入城市家具等及共享设施，为市民提供可阅读、可休息的活动空间。同时提升桥下绿地景观效果，营造有活力，可参与，景观美，能与周边环境完美契合的桥下环境空间。

2、设计原则

（1）突出公共性，为市民提供高质量的公共空间；

（2）提升利用率，改变桥下杂乱的业态，适当开辟可供利用的桥下空间；

（3）景观提升，提升公共市政绿化观赏品质，增加城市绿量，提高绿视率和绿化感受度，减尘降噪，丰富和提升城市绿化景观。

（4）注重文化、艺术等品质，通过对道路景观环境的提升，为市民提供高品质、具有标识感的道路空间。

（5）保证安全性，在提升过程中及后期运营中，要保证交通的安全性和通畅性。

3、设计策略

（1）作为城市中轴线，人民北路-天府广场-人民南路-天府大道是成都市南北走向的交通大动脉.是成都市中轴线，跨越了成都市金牛区，成都市武侯区，成都高新区和天府新区。定位为景观轴、经济轴、文化轴和生态轴理念，是城市成果城市形象、城市变迁的重要窗口。

（2）引入既能满足百姓需求又与周边城市相协调的空间不就。突出通透化、亲民化、共享化的特征。

（3）引入活动空间及设施，增加市民活动的空间。吸引年轻人，激活年轻人对于场地的认知性及参与度，引领户外运动的新潮流。

（4）在主要公共服务建筑门口及重要交叉口形成绿地开敞空间，便于市民通行等候及休闲游憩。

（5）部分区域毗邻高档住宅区，可作为社区绿道的一部分。满足市民健身、休闲游憩等需求。含健身跑步道、林荫休闲广场、休憩亭架等。

（6）提升绿化景观品质，在保留上层乔木基础上，补充及提升下层灌木的品质、增加彩叶地被及花灌木，重要节点体现文化及艺术品质。达到景观与功能双提升及和谐共融。

（7）提升围墙及临时施工立面的绿化品质，体现成都的文化内涵。

（四）景观提升

1、景观提升要结合周边已形成业态打造，体现运动与活力的主题。

2、景观营造要体现运动、活力、生态、休闲的特征，与业态打造有良好的结合，提升空间环境艺术品质。打造高品味、有艺术鉴赏性的城市空间。

3、在活动场地周边适当增加灯光亮化，满足市民活动照明的需求，同时能够满足引入业态的氛围营造。

4、在景观提升的植物选择上，尽可能选用乡土树种，根据植物的生长习性，因地制宜，创造舒适宜人的四季景观。

5、结合场地设计形式，采用不同的种植手法来表达设计意图，形成针对性的景观效果。

6、植物配置突出园林小品主题，协调小品以周边的环境的关系。

7、桥下绿地绿化：

（1）总体风格应简洁疏朗，不宜采用过多植物品种和层次， 以方便后期管护为宜；

（2）光照条件好的区域可栽植花镜、花灌木，光照条件 差的区域宜以栽植耐阴植物为主；

（3）商业区附近宜结合周边氛围设置花箱及艺术装置；

（4）绿化带宽度小于3m，宜选用简单型配置模式，绿化带宽度大于3m，宜选用复合型配置模式。

（五）环境艺术提升

1、融合园林景观、文化 、体育、商业等多种元素，对干道园路空间景观进行一体化设计，提升成都城市形象和品质。

2、在重要门户节点及开敞广场中通过运用自然光、人工照明、装饰饰物、城市家具造型构件等多种设计语言，以及植物花卉、小品、雕塑、绿雕等的合理配置，提高环境品质，满足人们的使用功能及审美需要。

3、对于大面积的临时围墙及生硬的建筑立面能进行包括涂鸦或立体绿化等表现手法，将围墙及立面与周边景观、业态融合在一起，形成符合人们审美的一道立面景观。

4、道路沿线各节点有系统性的文化标识，丰富道路沿线文化元素，提升成都整个城市整体形象与文化氛围。

（六）建设要求：

相关设计规范——《城市综合交通体系规划标准》GB/T51328-2018；城市绿地设计规范GB-504202007(2016年版-局部修订稿)；《城市道路绿化规划与设计规范》 (CJJ75-97)；《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2016）等。

道路空间及实施的兼顾空间的开敞性与同周边环境的协调性，在保证道路行车安全和交通顺畅的前提下引入共享家具设施，同时要保证在景观上与周边环境协调。

绿化提升改造空间的选择——光照充足，处于重要地段，有足够的空间，布置后不影响车行安全通行。

植物要求——需选用观赏性强、耐旱、抗风、低维护的优质乡土树种；要考虑色叶树种、花灌木和观赏草等植物的引入，丰富植物品种。

（七）夜间施工要求

1、夜间施工范围

本标段涉及夜间施工需要进行安全与质量专项控制，为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人人身安全与结构物质量，结合本工程实际情况，特制定本夜间施工方案。

2、夜间施工方案编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001

《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001

《建筑施工安全检查标准》JGJ59

《安全标志及其使用导则》JG2894

《公路工程施工安全技术规程》JTJ076

3、夜间施工部署

（1）施工场地：

（2）施工用水、电：施工用电需配置发电机。

（3）施工道路：满足交管部门要求施工。

4、夜间施工方案

（1）夜间施工基本要求

①夜间施工时间12：00至5：00。各班组考虑工期、工程质量等因素，经项目部同意后方可进行夜间施工，夜间施工前及时办理夜间作业施工许可证。

②夜间严禁盲目施工，不准安排年老体弱、带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。作业人员适当的休息时间，并适当缩短夜间施工作业时间，并提供夜餐，减轻夜间作业人员的劳动强度。晚上所有施工人员当中不得有带病作业的，更不能出现连续熬夜作业者。

③严格执行安全操作规程进行施工，施工前要预先进行交底，每区域施工前应对操作人员进行安全教育。施工操作人员必须配备安全防护用品，进入施工现场，必须戴安全帽，高空作业时操作人员必须系安全带，并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上，不准系在活动物件上。

④夜间施工时，保证有足够的照明设施，能满足夜间施工需要，并准备备用照明设施（如手电筒等）。

⑤电器设备由专人管理，电闸箱应符合技术要求，电源线在使用前应进行测试，不得违章作业，作业完毕后必须将总电源切断，所有电器设备应遮盖。严格遵守施工现场的用电制度，用电作业人员必须持证上岗。

⑥夜间施工前应认真调查周围施工情况，合理安排夜间施工的时间。

⑦施工现场道路必须设置进出的照明，基坑周围设置警示灯，施工作业范围设置反光标志。

（2）夜间照明

照明灯具和器材必须绝缘良好，并符合现行国家有关标准、规定，不得使用变形、受潮、绝缘老化或破损的器具和器材，并准确选择照明灯具的类型。

（3）夜间施工安全用电

用电必须建立用电安全岗位责任制，明确用电安全负责人。用电作业人员必须持证上岗。施工现场电源线路，必须按“三相五线”制，TV-S系统要求布置，并按“三级配电”、“二级漏电分级”分段保护；用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用，必须一机一闸一漏一箱进行敷设。

电箱采用铁质电箱，电箱应有严密的防雨措施，安装位置合适，安装牢固，进出线整齐，拉线牢固，熔丝不得用金属代替，箱内不得放其它物品，施工现场所有设备和机具必须做好保护接零。所有机械设备的传动部位，必须装设防护罩。

照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合现行国家有关标准的规定。照明线路应布线整齐，相对固定。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。照明电源线路不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上安装临时照明时，在竹木脚手架上应加绝缘子，在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。

（4）夜间施工

工作前应先检查使用的工具是否牢固，扳手等工具必须用绳链系挂在身上，钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止工具等空中滑落。严禁人员高于防撞墙施工。

（5）防噪措施

夜间施工应尽量采取降噪措施，为了降低夜间施工中噪声对环境的影响；施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声的自觉意识。

5、组织架构

（1）成立夜间施工领导小组：

组长：

副组长：

成员：

夜间施工时，制定详细的人员安排工作，分工落实到人，各负其责。

（2）综合考虑工期、工程质量等因素，施工准备、施工工序、人员安排、现场布置、机械安排及安全保障措施落实到位，并向施工班组进行技术交底。

6、应急预案

严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，坚持安全第一，预防为主，自救为主，分工负责的原则；事故发生后，应防止施工扩大，减少人员伤亡和财产损失，优先保护人和优先保护大多数人，优先保护贵重财产，事故发生后，应科学救援，应反应迅速，措施得当等原则和方针。

（八）执行标准及要求

中标供应商合同签订后，按照采购人确定的方案和施工要求进行设计，以满足本次施工后的结构安全。供应商设计深度应当充分满足采购人针对本项目业态打造和景观提升施工的总体要求，在充分考虑结构安全、承重要求、经济、美观的基础上选择适当材料、工艺等做出平面规划图、效果图、汇报稿以及施工图纸，结合施工现场实际情况确定施工工程量及造价预算，其中结构和安装施工造价预算均不得超过对应的最高限价。

中标供应商应当及时与采购人联系沟通，充分交流，对本项目进行初步设计，得到采购人认可后，供应商应根据采购人确定的方案进行施工图设计，供应商设计工作成果应满足采购人要求及国家相关规范。承包人在施工图设计完成后发现的设计图中的漏项、漏算，均应自行补充完善设计并组织完成，发包人不另行支付费用。经采购人确认后，承包人应按照“中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）及其配套文件；2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；川建价发（2019）6号文；安全文明费按四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发(2017)5号）计取；销项税按川建造价发〔2019〕181 号四川省住建厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知计取；材料价格采用《工程造价信息》施工当期成都市信息价及市场价计算，信息价中没有的材料，由采购人认质核价确定相应的材料价格。”的办法编制完整的一套工程量清单和造价文件。

中标供应商应根据施工图按以上办法编制完整的一套工程量清单和造价文件，采购人委托造价咨询机构根据施工图审核清单工程量、综合单价及总价。根据审核确定的清单工程量和综合单价、供应商所报下浮比例，确定为经审核的施工造价。如施工造价超过本项目约定的最高限价，应与采购人商议，进行项目内容的删减；如施工造价未达到本项目约定的最高限价，以工程实际情况为准，供应商不得以此为理由向采购人进行索赔。经采购人审核过后，供应商可按照审核后的施工图进行施工，施工过程中的变更、签证等其他费用由承包人自行承担，除在施工过程中采购人新增的要求外，造价不再调整。

注：经审核的施工造价须包含分部分项工程、措施项目、其他项目、安全文明施工费、规费、税金等完成本项目施工及保修期责任所需的一切费用及风险金。

（九）结算方式：

根据采购人审核通过的建安工程费，按照“中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件；2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；人工费调差按照四川省建设工程造价总站发布的最新《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复调整；税金按川建造价发〔2019〕181号四川省住建厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知及最新文件规定计取；材料价格采用《工程造价信息》施工当期成都市信息价及市场价计算，信息价中没有的材料，由发包人按照相关程序认质核价确定相应的材料价格。结算总价不超过供应商的合同总价，同时审计的结算价审减率小于等于5%的，审计费由采购人支付；审减率大于5%，超出部分的审计费由供应商支付，并承担相关责任。

1.设计签约价：设计费36.28万元（以本项目最高限价1000万元计算得出）×（1-投标下浮比例）

2.设计结算价：36.28万元×（1-投标下浮比例）×（经审核的建安费竣工结算价/1000万元）

3.建安工程费送审价：中标供应商按实际发生的工作内容依据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工图、竣工图、签证单、及其甲方委托的工程造价咨询单位出具的材料价格询价报告等竣工资料进行计量组价作为建安工程费，按照A公式计算后，作为中标供应商的送审金额，进行竣工结算审计。送审金额总价不超过上限价963.72万元（1000万元-36.28万元=963.72万元）。

4.A公式如下：建安工程费送审价=【建安工程费-不可竞争费用（即安全文明施工费、规费、税金等）】×（1-投标下浮比例）+不可竞争费用（即安全文明施工费、规费、税金等）。

建安工程竣工结算审定价：经甲方或上级主管部门委托的第三方独立机构，对上述建安工程费送审价进行竣工结算审计，审定结果作为最终的竣工结算审定价。结算总价不超过供应商的合同总价，同时审计的结算价审减率小于等于5%的，审计费由采购人支付；审减率大于5%，超出部分的审计费由供应商支付，并承担相关责任。

# 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的；

（七）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）；

（八）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.3.3综合评分明细表

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 20% | 20分 | 1、以满足招标文件要求且设计部分投标报价最低(下浮最多)的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 设计投标报价得分=(1-最低下浮率）／（1-有效投标下浮率)×5×100% 2、以满足招标文件要求且工程建设部分投标报价最低(下浮最多)的供应商价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 工程建设投标报价得分=(1-最低下浮率）／（1-有效投标下浮率)×15×100% 3、对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的响应报价给予10%的扣除【即:（1-有效投标下浮率）×（1-10%）】，用扣除后的价格参与评审。（计算结果小数点后保留两位。） | 共同评分因素 |
| 2 | 设计方案35% | 方案设计（35分） | 供应商需结合本项目园林景观、环境艺术景观提升的需求、特点，进行方案设计，根据招标文件要求以图文形式提供完整的方案。 评审委员会根据以下评分标准进行评审，方案设计要求包括但不限于以下要素： 1、项目总体设计：总体定位准确、空间布局合理，设计契合文化环境建设大纲，做到内容与形式的高度统一、协调； 2、园林绿化景观提升：绿化主题表达突出，种植品种适应成都气候土壤及道路空间环境，画面视觉中心明确，设计理念契合设计主题； 3、艺术品质提升：突显特色景观及环境艺术提升建设，构图适度饱满、适中、完整，色彩搭配合理，点位表达充分完整； 4、节点设计：结构布局合理、转折关系明确，有具体的平面布局或示范点，按照总体道路分区/分段呈现不同景观效果，针对性的布置景观要素； 5、小品及城市家具设计：包含但不限有详细的垂直围墙、城市家具及绿雕等艺术装置设计，绿化景观装饰的造型、轮廓、体量关系符合实际现场及周围环境建设氛围及其美感。 完全满足上述方案设计提升要求且合理的得基本分35分，有一项不合理或缺乏合理性或不符合本项目实际情况的扣7分，任一项不够合理或不够符合本项目实际情况扣3.5分，扣完为止；未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 施工实施主要环节的组织方案及措施34% | 施工方案与技术措施（16分） | 基本要求：施工方案满足本工程进度及管理需要，技术措施满足本项目的实际特点，满足现行国家施工质量验收规范。 评审委员会根据以下评分标准进行评审： 施工方案与技术措施要求包括但不限于以下要素： 1、供应商制定有各个分部分项工程完整的施工方法； 2、供应商制定有针对本项目的施工安排（有针对性的对施工用电、用水、交通进行部署）； 3、供应商制定有针对本项目施工前的准备工作计划； 4、供应商制定有施工平面布置。 完全满足上述要求且方案与措施切实可行的得基本分16分，有一项不合理或缺乏可操作性或不符合本项目实际情况的扣4分，任一项不够合理或操作性不够强扣2分，扣完为止；未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
|  |  | 质量保障措施（6分） | 质量保障措施要求包括但不限于以下要素： 1、工程质量技术组织措施； 2、质量保证体系； 3、质量目标和质量控制； 完全满足上述要求质量保障措施切实可行的得基本分6分，有一项不合理或缺乏可操作性或不符合本项目实际情况的扣2分，任一项不够合理或操作性不够强扣1分，扣完为止；未提供不得分。 |  |
|  |  | 安全保证措施（6分） | 安全保证措施要求包括但不限于以下要素： 1、安全管理体系、安全教育及培训计划健全， 2、安全防护符合国家及地方安全管理规定， 3、安全管理工作制度，各道工序安全技术措施。 完全满足上述要求安全保证措施切实可行的得基本分6分，有一项不合理或缺乏可操作性或不符合本项目实际情况的扣2分，任一项不够合理或操作性不够强扣1分，扣完为止；未提供不得分。 |  |
|  |  | 环保和文明施工措施（6分） | 环保和文明施工措施要求包括但不限于以下要素： 1、噪音控制 2、扬尘控制、施工现场污染物排放及处理措施 3、施工人员现场管理 完全满足上述要求环保和文明施工措施切实可行的得基本分6分，有一项不合理或缺乏可操作性或不符合本项目实际情况的扣2分，任一项不够合理或操作性不够强扣1分，扣完为止；未提供不得分。 |  |
| 4 | 售后服务3% | 售后服务（3分） | 1、供应商提供完善售后服务机制承诺，提供售后服务保障措施以及服务承诺; 2、提供完善售后服务支持方案，能充分保障项目需求; 3、质量保证期限及质量保证的范围承诺。 售后服务方案完整且合理可行的得3分，有一项不完整或不合理的扣1分，任一项不够完整或不够合理的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 人员配置5% | 5分 | 1、项目经理：具有市政公用工程二级注册建造师得1分，具有中级及以上职称得1分，本项最高得2分。其余或未提供不得分。 2、设计负责人：具有风景园林相关专业中级职称得0.5分，具有风景园林相关专业高级职称得1分，本项最高得1分。其余或未提供不得分。 3、其他人员：施工员、质量员、安全员、材料员、资料员配备齐全的得2分，每缺一员扣0.4分。其余或未提供不得分。 注：①提供以上人员证书复印件，未提供的不得分；② 提供人员为本单位在职人员的相关证明材料，成交后采购人有权核实人员情况，如与投标时不一致，视为虚假响应。③项目经理须具有有效的安全生产考核合格证，否则不得分。④安全员须具有有效的安全生产考核合格证，否则不得分。 | 共同评分因素 |
| 6 | 政府采购扶持政策1% | 1分 | 投标人为少数民族地区或偏远不发达地区企业，加1分。 | 共同评审因素 |
| 7 | 文件规范性2% | 2分 | 文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 共同评分因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

4.3.4 本次综合评分法由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/NA＋（B1＋B2＋……＋Bn）/ NB＋（C1＋C2＋……＋Cn）/ NC＋（D1＋D2＋……＋Dn）/ ND

A1、A2……An分别为每个经济类评委（经济类专家）的打分，NA为经济类评委（经济类专家）人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（技术类专家和采购人代表）的打分，NB为技术类评委（技术类专家和采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为每个政策合同类评委（法律类专家）的打分，NC为政策合同类评委（法律类专家）人数；D1、D2……Dn 分别为评审委员会每个成员的打分（共同评分类），ND为评标委员会人数。

## 5、 废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在四川政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（草案）

# （一）施工合同

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都市公园城市园林绿化事业发展中心

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目工程设计、施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：城市干道园林景观、环境艺术提升设计及示范段建设（南北轴线）项目。

2.工程地点：成都市       。

3.资金来源：财政性资金     。

4.工程内容：       。

5.工程承包范围：。

### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。（其中包含设计工期    日历天）

### 三、质量标准

工程质量符合达到国家现行验收合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

本合同建安工程费暂定总价             元，其中，建安工程费暂定含税价        元（即在最高限价基础上下浮     %）；

建安工程费送审价：中标供应商按实际发生的工作内容依据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件、施工图、竣工图、签证单、及其甲方委托的工程造价咨询单位出具的材料价格询价报告等竣工资料进行计量组价作为建安工程费，按照A公式计算后，作为中标供应商的送审金额，进行竣工结算审计。送审金额总价不超过上限价963.72万元（1000万元-36.28万元=963.72万元）。

A公式如下：建安工程费送审价=【建安工程费-不可竞争费用（即安全文明施工费、规费、税金等）】×（1-投标下浮比例）+不可竞争费用（即安全文明施工费、规费、税金等）。

建安工程竣工结算审定价：经甲方或上级主管部门委托的第三方独立机构，对上述建安工程费送审价进行竣工结算审计，审定结果作为最终的竣工结算审定价。结算总价不超过供应商的合同总价，同时审计的结算价审减率小于等于5%的，审计费由采购人支付；审减率大于5%，超出部分的审计费由供应商支付，并承担相关责任。

### 五、设计负责人及施工项目经理

承包人设计负责人：                     。

承包人项目经理：                     。

### 六、合同文件构成

组成合同的文件及解释顺序：

1、协议书(包括补充协议)；

2、招标文件

3、中标通知书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条件；

6、技术条款；

7、图纸、相关技术规范、图集等；

8、经双方确认进入合同的其它文件；

9、承包人承诺函的相关内容；

10、其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自经发包人、承包人签字、盖章且发包人在规定的时间内收到承包方提交的履约保证金后生效。

### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

## 第二部分 通用合同条款

通用条款使用国家工商行政管理局、中华人民共和国建设部 2017 年 8 月印发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2017-0201）。

（此处略）

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     



。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

#### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家或行业主管部门的技术标准、质量标准。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款，国家及本工程所在地、行业的有关标准执行和成都市公园城市建设管理局相关文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、协议书(包括补充协议)；2、招标文件；3、中标通知书；4、专用合同条款；5、通用合同条件；6、技术条款；7、图纸、相关技术规范、图集等；8、经双方确认进入合同的其它文件；9、承包人承诺函的相关内容；10、其他合同文件。

#### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工图设计审查合格后5日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：   6套    ；

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：设计方案的深化设计方案、设计施工图、管理人员名单及资质，施工组织设计、方案。

承包人提供的文件的期限为：合同签订后的3天；

承包人提供的文件的数量为：设计方案的深化设计方案、设计施工图8份，管理人员名单及资质，施工组织设计、方案3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加盖公章和电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包方文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款要求执行。

#### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：成都市公园城市园林绿化事业发展中心；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

#### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：        

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：           

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：成都市公园城市园林绿化事业发展中心。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款要求执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：成都市公园城市园林绿化事业发展中心。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：              。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

#### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     是     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：

### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用条款要求执行。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款要求执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包商自行解决。

### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程资料、工程检验评定资料、竣工图、竣工结算书（含电子版文件）等规定的其他应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：         6套          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人自行承担        。

承包人提交的竣工资料移交时间：审核完毕后7天。

承包人提交的竣工资料形式要求：符合城建档案的要求。

（10）承包人应履行的其他义务：将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：承包人自行负责协调解决（费用、接入点等），发包人予以配合。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：        。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                   。

其他关于分包的约定：                                    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                                  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款要求执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            是                  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在合同签订前向发包人缴纳合同暂定总价5%的履约保证金。发包人在项目履约验收合格满5日后，发包人接到供应商申请和支付凭证资料文件后的10日内，向供应商退付履约保证金（不计息）；供应商履约不合格的，履约保证金暂扣，待供应商按照合同要求整改合格后，予以退还。

### 4．建安工程费的支付方式

（1）第一次付款：签订合同后于7个工作日内支付合同暂定总价的30%；

（2）第二次付款：施工图设计完成并经采购人审核合格且成交供应商完成工程量的70%，采购人对工程量核实属实后，7个工作日内向供应商支付至合同暂定总价的70%；

（3）第三次付款：成交供应商完成工程量的100%，采购人对工程量核实属实后，7个工作日内向供应商支付至合同暂定总价的90%；

（4）第四次付款：工程竣工验收合格（包含绿化部分)后，支付至合同暂定总价的95%；

（5）第五次付款：采购人按经审核的结算价向供应商支付全部尾款（工程竣工审核结算价以审核结果为准）；

（6）工程竣工验收合格后 45 天内，供应商向采购人提供竣工结算报告及完整的结算资料，供应商必须配合采购人完成工程结算审核。供应商须对工程总造价进行控制，供应商上报采购人的竣工结算价格不得高于合同总价，否则采购人有权拒绝接收竣工结算资料；

### 5. 工程质量

#### 5.1、工程验收：发包人与承包人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收并出具验收合格证明。

#### 5.2、承包人采购的货物到达施工现场时，承包人应向发包人提供该批货物的质量检测报告，只有检测合格的货物才允许进行现场安装，每一批进场材料必须经发包人签字确认。

#### 5.3、工程所用材料品牌，材料的物理性能必须符合设计图纸的要求。

#### 5.4、材料进场后，发包人若抽样发现承包人所用材料以次充好的情形，每发现一次，按单项材料价格的双倍作为违约金，并责任其作出书面检讨和整改承诺。

### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，《市政工程施工安全检查标准》（CJJ-2017）和成都市安全文明施工相关规定要求标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按通用条款执行

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）标准和成都市安全文明施工相关规定要求标准

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款要求执行

### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：施工前7天

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款要求执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款要求执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款要求执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用条款要求执行    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延误工期一天，违约金为人民币 1000 元。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款要求执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）    按通用条款要求执行       ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：             按管理部门要求和发包人需求确定                  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担

### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：      按有关规定执行

施工现场需要具备的其他试验条件：  按有关规定执行

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     另行协商

### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程确因方案变更、致使工程量发生变化，增减项目按实结算。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

（一）变更程序

工程变更及现场签证资料包括影像资料、原始记录。签证资料必须有发包人现场代表签字并加盖单位公章方有效。

（二）变更的估价原则

因承包人的工程设计错误、遗漏、重复、缺失及设计优化、实施计划等发生的设计和施工改变，不计入变更范围，由承包人自费修正。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款要求执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款要求执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           /

### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：按照“中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套文件；2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；人工费调差按照四川省建设工程造价总站发布的最新《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复调整；税金按川建造价发〔2019〕181 号四川省住建厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知及最新文件规定计取；材料价格采用《工程造价信息》施工当期成都市信息价及市场价计算，信息价中没有的材料，由发包人按照相关程序认质核价确定相应的材料价格。

### 12. 合同价格、计量与支付

（一）工程款支付

（1）第一次付款：签订合同后于7个工作日内支付合同暂定总价的30%；

（2）第二次付款：施工图设计完成并经采购人审核合格且成交供应商完成工程量的70%，采购人对工程量核实属实后，7个工作日内向供应商支付至合同暂定总价的70%；

（3）第三次付款：成交供应商完成工程量的100%，采购人对工程量核实属实后，7个工作日内向供应商支付至合同暂定总价的90%；

（4）第四次付款：工程竣工验收合格（包含绿化部分)后，支付至合同暂定总价的95%；

（5）第五次付款：采购人按经审核的结算价向供应商支付全部尾款（工程竣工审核结算价以审核结果为准）；

（6）工程竣工验收合格后 45 天内，供应商向采购人提供竣工结算报告及完整的结算资料，供应商必须配合采购人完成工程结算审核。供应商须对工程总造价进行控制，供应商上报采购人的竣工结算价格不得高于合同总价，否则采购人有权拒绝接收竣工结算资料；

（二）工程尾款

经审核工程结算价的 3%，在竣工验收合格 2 年缺陷责任期满后无息退还。

（三）竣工结算

工程竣工验收合格后45天内，承包人向发包人提供竣工结算报告及完整的结算资料。承包人必须配合发包人完成工程结算审核。承包人须对工程总造价进行控制，承包人上报发包人的竣工结算价格不得高于合同总价，否则发包人有权拒绝接收竣工结算资料。

### 14.竣工验收

1、承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收合格后，承包人应向发包人提供竣工图及竣工资料一式肆套。

2、中间交工工程的范围和竣工时间：根据发包人要求，如有时另行约定。

### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期为2年。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。

15.2保修责任

保修范围：施工合同包括的范围。

保修期限：按照工程质量保修书约定执行。

保修责任：按合同通用条款执行。

### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按招标文件约定和承诺办理。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

除按通用条款执行外，承包人违约的具体责任如下：

1、承包人违约逾期竣工应承担的违约责任：每延误工期一天，违约金为人民币1000元。

2、承包人承担的工程质量未达到合同约定的标准应承担的违约责任：未达质量标准的，承包人进行返工、整改，至直达到标准，造成的经济损失承包人自行承担。两次返工、整改仍不能达到质量验收规范要求标准的，采购人有权拒绝支付该清单项目费用，且在结算中不予计取。

3、承包人不能变更或以“执行经理”等名义变相变更项目经理, 否则，视为违约。

对于工程现场重要事项的商谈和文件签署，由发包人认定的项目经理参与实施才被认为有效。

4、如在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的14 天内不遵守该通知或指令，无视发包人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，发包人在向承包人发出书面通知的 14 天内仍未见纠正后，承包人向发包人支付违约金￥3000 元/次，直至解除承包合同。其整改或停工期间，以及导致工期延误所发生的一切损失由承包人自行承担。

5、承包人施工过程中所用材料应与发包人和承包人共同确认的材料一致，如经发现由于承包人原因自行更换了材料，承包人应向发包人支付合同价款的 1%～5%的违约金（违约金在履约保证金中扣除），并由承包人承担由此产生的一切损失；如非承包人原因需更换响应性文件中所报材料，承包人应在 5 日前向发包人申报，由发包人批准更换。

6、承包人未按设计及相关规范施工造成的质量、安全、进度、投资等方面的问题，均由承包人负责并承担其相应损失，如给发包人或第三方造成损失的也均由承包人承担，建设单位有权进一步追究其责任并按违约进行处罚。

7、施工过程中原则上均按原设计施工，涉及变更的项目均须先报方案及造价，经设计、发包人评审确认后方可实施，擅自变动原设计以及无相关认可资料的将在结算中均不予认可，造价减少的予以扣除，造价增加不予认可，同时造成使用损失或引起缺陷的，将追究其赔偿责任并按违约进行处罚。

8、施工过程中任何变更均应有发包人、设计单位的参与，现场签认的项目均应有发包人参与，但不论是变更还是现场签认最终的指令和签认均应自发包人发出，其它各单位及人员无权随意进行变更或发出变更指令或最终签认，非发包人发出的变更或变更指令或最终签认均属无效且不予以认可。

9、承包人在施工过程中须及时完成、完善相关资料，为保证工程资料的同步性和准确性，相关资料均在过程中同步完成，超期即均不予办理或补签，造成的损失均由承包人承担并按违约进行处罚。

10、在施工过程中均严格按照相关规范、规定进行施工及组织验收，上一道工序验收合格后方可进行下道工序，同时材料必须先报审合格后方可进场，到场材料须通过发包人查验合格后方可使用，饰面装修等均应先作样本，经发包人认可后方可大面积实施。任何节点和隐蔽工程验收均需发包人到场并签字认可。过程中若未按以上规定程序进行的，其后果均由承包人负责，如给发包人或第三方造成损失的，均由承包人承担损失，发包人有权进一步追究其责任并按违约进行处罚。

11、工程交付使用后，若出现质量问题，承包人应接通知后2小时内进行维修，并在发包人规定时间内维修完毕。如发包人通知承包人维修事项后 2 小时内未到现场，发包人将自行委托第三方维修，维修费由承包人承担。

12、承包人应严格按照有关部门关于安全文明施工、治理扬尘、环境保护等有关规定等组织施工，在施工过程中确保安全生产，施工现场废弃物应随时清理，严禁乱倾乱倒；严格按照《食品卫生法》的规定进行食堂作业和管理；严禁高空抛撒建筑垃圾，以防止尘土飞扬；所有清运建筑物垃圾的车辆必须采取集装密封方式进行，对污染的道路要及时清扫并采取必要的除尘、降尘措施；撤离现场时要及时拆除临设，并对场地进行彻底清理；严格按照《成都市建筑施工现场监督管理规定》要求，落实其它相关管理责任。若有关部门每检查一次不合格导致罚款，发包人追加收取 1 万元以内违约金且发包人可直接从工程进度款中扣除。

13、双方约定的承包人的其他违约责任：承包人必须按本合同通用条款和专用条款约定的事项认真履行，如违约必须承担因此而造成的所有损失和政治、经济、法律责任。

### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：除购买通用条款所规定的保险外，根据该工程施工地点的特殊性，承包方还应该购买第三人人员伤害和财产意外保险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

### 20. 争议解决

（1）向    成都市     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          /           人民法院起诉。

### 21、补充条款

（1）承包人在施工中必须服从工程总体安排，积极配合发包人工作，对另外标段工程项目施工给予方便、支持和配合，使本工程形成有机统一。

（2）所有技术文件、通知、协议、会议纪要、收方记量均形成文字，双方签收执行。

（3）承包人除发包人提供的临时施工和材料堆放场地外，若需临时租用土地由承包人和发包人共同商定解决。

（4）本专用条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款约定的为准。

（5）所有试验、检验费用（包括承包人自检、监理及发包人按规范要求需要抽检发生的试验、检验、及空气检测费）由承包人负责承担。

（6）放线工作由承包人负责，任何由于放线测量误差造成的返工费用均由承包人承担。

（7）本工程的招标方案与施工合同具有同等的法律效力。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：履约担保

附件3：廉政合同

附件4：安全施工合同

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：       

附件2：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件 3：

廉政合同

为了贯彻落实党中央、国务院《关于党风廉政建设责任》，加强我街道投资项目建设中的党风廉政建设，预防和减少投资建设中的经济违规违法行为，保证工程建设优质、高效、有序地进行，依据《中华人民共和国招标招标法》《中华人民共和国政府采购法》，(以下简称甲方)和(以下简称乙方)自愿签订（工程全称）廉政合同。

一、甲、乙双方约定：

1、甲、乙双方应共同遵守国家和省、市、区以及行业主管部门关于加强建筑工程设施建设管理和党风廉政建设的各项规定。

2、甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同办事。

3、除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动均应支持

公开、公平、诚实信用的原则，严禁从事损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4、甲、乙双方有对本方人员开展廉政教育和职业道德教育的义务。

5、甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督、建立和健全廉政制度，杜绝本方人员违纪违法行为的发生。

6、甲、乙双方如发现对方人员业务活动中有不廉行为，有权提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检部门如实反映情况和认真查处本方人员违纪违法行为。

二、甲方在廉政建设方面的责任：

1、甲方不得以任何形式向乙方索要或收受回扣。

2、甲方不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3、甲方工作人员及其亲友不能参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游活动。

4、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的

工作安排以及出省、出国等提供方便。

5、甲方及其工作人员不得向乙方介绍其家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程转包、劳务等经济活动。

6、甲方不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位；不得强行要求乙方购买合同规定外的任何材料和设备。

7、工作人员不得在家里接待乙方有关工程事项的询访。

8、甲方不得滥用职权影响和干扰工程质量、工程进度和工程安全。

三、乙方在廉政建设方面的责任：

1、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿和馈赠礼品。

2、乙方不得以任何理由或名义向甲方工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员或其亲友吃、喝、玩、娱乐等活动。

4、乙方不得为甲方单位或个人购置、提供通讯工具、交通工具、家电和办公用品等。

5、不得以任何理由（诸如：工程事项等）到甲方工作人员家里询访。

四、违约责任：

1、甲方违反本合同第一条第 1—5 款和第二条的，除按甲方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定和有关建筑工程设施规定处分外，对当事人给予经济处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

2、乙方违反本合同第一条第 1—5 款第三条的，除按乙方单位及其上级党政部门党风廉政建设和工程建筑基础设施建设有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予其所承担工程款总额的 3%至 5%的违约罚款，并上报省、市、区有关（建筑）部门，建议给予一年至三年不得进行工程建设市场的处罚，对构成犯罪的移送司法机关处理。

五、对督查单位的约定：

双方约定：本“廉政合同”的督查单位为采购人纪检监察室和行业主管部门。

六、本“合同”有效期自甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。

七、本“合同”作为本项目工程合同附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方

签署后立即生效。

八、本“合同”一式陆份，甲方肆份乙方贰份。

六、本“合同”有效期自甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后为止。

七、本“合同”作为本项目工程合同附件，与工程合同具有同等的法律效力，经协议双方

签署后立即生效。

八、本“合同”一式陆份，甲方肆份乙方贰份。

发包人：（公章）        承包人：（公章）

法定代表人：           法定代表人：

委托代理人：           委托代理人：

经办人：

年 月 日                年 月 日

附件4：

安全施工合同

为在      施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （以下简称甲方）与承包人     （以下简称承包人）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家、四川省、成都市有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％－3％配备的安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时发包人将根据造成事故的严重程度，有权要求承包人支付违约金，具体标准为：每重伤1人，处以200000.00元的违约金；每死亡1人支付400000.00元的违约金。以上违约处罚发包人有权从承包人履约担保或任何发包人应付承包人的款项中扣除。

本合同正本一式二份，副本十份，合同双方各执行正本一份，副本五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：（公章）                    承包人：（公章）________________  __

法定代表人：  ___                 法定代表人：   ____________________

授权代理人：  ______              授权代理人：   ____________________

## （二）设计合同

合同编号：

XXX工程设计合同

发包人（全称）：成都市公园城市园林绿化事业发展中心

设计人（全称）：XXXXX

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都市公园城市园林绿化事业发展中心

设计人（全称）：XXXX

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

xxxxxxx工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                   。

2.工程批准、核准或备案文号：                       。

3.工程内容及规模：                           。

4.工程所在地详细地址：     。

5.工程投资估算：                 。

6.工程进度安排：                 /                  。

7.工程主要技术标准：达到国家现行质量规范验收合格标准。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：        。

2.工程设计阶段：初步设计阶段、二次深化、施工图设计阶段。

3.工程设计服务内容：方案设计、初步设计、施工图设计，现场技术指导、后续服务工作。最终范围以业主委托为准。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年 月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：其它价格形式                 ；

2.合同签约价（暂定）为：

人民币（大写）         （¥元）。

计算方式如下：1000万元作为计费基础计算的设计费36.28万元×（1-投标下浮费率）

本合同结算价以合同范围内设计工作涉及的经竣工结算审计的工程建安费用为基数，结合合同第三部分“专用合同条款”约定的方式进行结算。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                      。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在 成都市 签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自 合同各方签字盖章后  生效。

#### 十二、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，设计人执  叁  份。

发包人：  （盖章）               设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

纳税人识别码：                   纳税人识别码：

地  址：              地    址：

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：             

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：            电  话：            

传  真：            传  真：          

电子信箱：                         电子信箱：       

开户银行：           开户银行：       

账  号：                账  号：       

时  间：      年   月   日   时  间：      年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

##### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

##### 5.1.1 对发包人的要求

##### 发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。

##### 5.1.2 对设计人的要求

##### 5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2  除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

##### 5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

##### 6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

#### 7. 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）工程设计基本服务费用；

##### （2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

##### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.1 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件（含设计方案和设计概算） | 按甲方要求 |  |  |
| 2 | 施工图设计文件 | 8 |  |  |
| 3 | 电子文件 | 1 1 |  | 提供各阶段设计成果的电子文件 |
| 注：本表中设计人应向发包人提交的资料及文件，应根据合同工程的性质，按发包人要求提供。 |

1.1.1.2 设计合同暂定价详见合同协议书。

| 付费次序 | 设计费% | 付费额( 万元) | 付费时间 ( 由交付设计文件所决定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 设计费合同签约价的（预付款） |  | 合同签订后 20 个工作日内 |
| 第二次付费 | 支付至设计费合同签约价的 X% |  | 初步设计文件通过行政审查后20 个工作日内 |
| 第三次付费 | 支付至设计费合同签约价的 x% |  | 竣工验收后 20 个工作日内 |
| 第四次付费 | 支付至设计费合同结算价的 X% |  | 工程结算审计完成后 20 个工作 日内 |

说明：

1、最终设计费以工程结算审计的建筑安装工程费计算。

2、设计结算价根据设计工作范围内对应的工程施工建安费的结算价，按以下公式计算：（经审核的建安费竣工结算价/本项目总投资1000万元）×36.28万元×（1-投标下浮费率）

1.1.1.3 其他合同文件包括：招投标文件、履行合同过程中发包人、设计人双方书面共同确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、变更等资料。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：成都市公园城市建设管理局相关文件。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：执行通用条款，国家及本工程所在地、行业的有关标准执行和成都市公园城市建设管理局相关文件。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无       。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款要求执行。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：成都市公园城市园林绿化事业发展中心；

发包人指定的接收人为：               ；

发包人指定的联系电话及传真号码：028-87659469     ；

发包人指定的电子邮箱：                       。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：              ；

设计人指定的联系电话及传真号码：   ；

设计人指定的电子邮箱：           。

1.8 保密

保密期限：按通用条款。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务：

2.1.3 发包人其它义务：

2.1.3.1发包人按本合同1.1.1.1规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天（含）以内，设计人按合同1.1.1.2规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

2.1.3.2除发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）外，其余设计修改费用均包含在本次合同计价中。

2.1.3.3发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意或法律规定的情形，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：按通用条款执行

                          。

发包人更换发包人代表的，应当提前   7   天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

3.1.3.1 设计人必须按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按本合同1.1.1.2规定的内容、时间及份数向发包人交付质量合格的设计文件，并对其负责。同时，设计人在依约向发包人提供其图纸成果（含各阶段）时，均需自行安排车辆和人员送交发包人。

3.1.3.2 设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国相关技术标准及设计规范。

3.1.3.3 设计合理使用年限：严格按照国家、省、市现行相关规范要求执行。

3.1.3.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，协助发包人完成各阶段审查工作，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整或补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、建设全过程现场服务，及时处理有关设计问题和参加竣工验收，并协助发包人完成取得工程竣工验收合格证和不动产权证书。

3.1.3.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

3.1.3.6 设计人须配合发包人完成项目各阶段的规划、消防、环保等工作，提供满足相关规范和要求的图纸（包括电子文档）及说明，设计人应对项目的建筑面积按成都市有关规定准确计算。

3.1.3.7 设计人应与市政、燃气、自来水、人防、电力等发包人委托的专项设计单位紧密合作，关于国内建筑、消防、园林等规范予以指导。对于上述设计单位的各阶段设计成果和所有设计变更文件，设计人应对方案提出意见并对可实施性进行复核和相应的结构、水、电等专业进行配合。

3.1.3.8 设计人应提供设计范围内的方案、二次深化方案、施工图纸、说明和材料说明、样板的咨询服务工作。乙方应负责可能产生的相关质量、安全责任。

3.1.3.9 设计人应根据地勘资料认真选择基础形式，并向发包人书面说明其依据和理由，要求做到安全合理、经济高效。

3.1.3.10 本项目的所有设计文件必须进行合理优化并经发包人确认后方可实施。其中，方案深化阶段应在不影响规划技术条件的前提下提出优化意见，待发包人同意后在设计中实施。在施工图设计阶段，就建筑物结构形式的选择布置，设计人应对各种结构形式的方案进行比较，选择经济适用的结构形式，并经发包人认可。

3.1.3.11 设计人还应合理安排各种管线的走向，避免对建筑立面效果造成破坏。

3.1.3.12 设计人将各单体建筑结构简图提交发包人，并向发包人说明其经济性、合理性，电专业的电器开关、插座平面布置图，给、排水专业平面布置图（含水头、立管布置）提交发包人认可。

3.1.3.13 发包人有权在施工图设计过程中查阅设计人全部设计过程资料，以便及时发现和解决问题，设计人应积极配合，不得拒绝。同时发包人有权组织专业人员对设计人的设计方案进行优化，在依据充分的前提下，设计人应接受优化建议，调整施工图。

3.1.3.14 设计人应根据设计计划安排施工图审查，在图纸报审过程中，应积极主动配合各审查部门。

3.1.3.15 工程建设过程中设计人应配合发包人完成各阶段的验收工作，并完成签字盖章手续。

3.1.3.16 设计人应保证提交的施工图满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008版）并配合造价咨询公司进行工程量清单编制工作。

3.1.3.17设计人应结合城市管网资料、总平设计（污、雨水、给、排水、强、弱电等）、建筑施工图等，完善和调整景观设计与之相关的园林绿化、结构、水、电、设备方面的设计。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：      ；

联系电话：          ；

电子信箱：      ；

通信地址：         ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 按照项目分工内容 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订后的7天。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：   无   。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 按通用条款执行。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 按通用条款执行。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：按通用条款执行。

#### 6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按通用条款执行。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：按通用条款执行。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：按通用条款执行。

设计人应在发生进度延误的情形后  7  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  7  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  7  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无    。

7． 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：       按通用条款执行。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  7  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  7  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：根据发包人具体通知执行。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：     按通用条款执行    。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  24小时 时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（3）其他价格形式：项目总投资为1000万元，依据《标准》，本次设计的专业调整系数取1.1，工程复杂程度调整系数取1.0，根据内插值法，则该项取费≈36.28万元（大写：XXXXX）。根据招投标文件，设计人应下浮X%，取费为：36.28×(1-X%)=XXXX万元（大写：XXXXX ）。即为本项目的合同签约价（暂定）。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例       。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：合同签订后的7个工作日以内  ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   \   天前支付。

10.4设计人应在支付前向发包人提交支付所需的符合发包人财务制度要求的付款申请等相关资料和票据。设计人在收到相应款项后，五个工作日内，应向发包人开具增值税发票。发包人只有在收到所有合格的支付凭证后，方可向设计人支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  7  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  7  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  14  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：按通用条款执行。

#### 14. 违约责任

14.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按比例支付设计费。

14.2 发包人付款时间原则应按本部分合同第1.1.1.3条规定的金额和时间向设计人支付，因本项目资金是财政资金，若因财政资金未能及时将款项拨付发包人，导致发包人不能按上述拨付时间向设计人拨付的，不作为发包人违约。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 14.1 条规定支付设计费。

14.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费外，还应按照直接受损失部分的设计费金额向发包人支付赔偿金，赔偿金最多不超过该工程实际收取的设计费。

14.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第1.1.1.2条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。若逾期超过 15 日仍不能交付的，发包人有权单方解除本合同，合同因此被解除的，设计人除应退还已收全部设计费外，还应按设计合同签约价的20%向发包人支付违约金。

14.5 因设计人自身原因，并未经发包人同意，未按照合同中拟派本工程项目设计总负责人、各专业负责人进行设计工作，或更改参与本项目设计的设计总负责人、各专业负责人的则视为设计人严重违约，设计人需向发包人支付设计签约合同价 3%的违约金，违约金由发包人支付设计费时直接扣除。。

14.6 尽管设计人已按合同文件中的承诺及发包人的要求派遣了设计总负责人、各专业负责人，但若发包人认为所派人员仍不能满足设计的需要时，发包人有权要求设计人另外增派设计人员，设计人应立即予以安排，其费用被认为已包含在设计人的投标报价之中，发包人将不再另行支付。

14.7 合同生效后，因设计人原因设计人单方要求终止或解除设计合同，已经收取的设计费应全额返还发包人，且设计人应向发包人支付设计合同签约价10%的违约金。

14.8 设设计人各专业设计人员应在设计总负责人的领导监督下，加强各专业工程的配合、协调，加强各工程的校对，避免减少施工图的“错、漏、碰、缺”等通病。若因设计人原因造成各专业之间未会签（或交叉审核），各专业之间图纸相互矛盾或者相同使用功能结构之间的施工做法未统一，则视为设计人违约，设计人需按 1000 元/项向发包人支付违约金，由此导致发包人工程延误工期或无法施工，则视设计人严重违约，设计人需按 3000 元/ 项向发包人支付违约金，此部分违约金的限额为 30000 元，违约金由发包人支付设计费时直接扣除，且设计人须对该部分设计予以修改、补充或重新设计。

14.9 设计人在施工配合阶段应及时、主动提供后期服务，接发包人通知后 24 小时内到现场进行技术咨询，并严格按发包人的有关设计变更审批程序进行变更和技术核定，若发现设计人工作人员未按时到场或未经发包人认可而擅自进行设计变更和技术核定的，则视为设计人严重违约，设计人需按 3000 元/ 次向发包人支付违约金，此部分违约金的限额为30000 元，违约金由发包人支付设计费时直接扣除。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：       无                                   。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过   \   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 \ 天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  \   。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         \                 。

选定争议评审员的期限：           \                 。

评审所发生的费用承担方式：        \                。

其他事项的约定：              \                    。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：         \            。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向    成都                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    成都市                 人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

18.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。发包人要求设计人提交的设计资料及文件份数，超过本合同第五条规定设计人交付的设计资料及文件份数时，设计人按成本另收工本费。

18.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其通用的规格、型号、性能等技术指标，但设计人不得指定生产厂、供应商。

18.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

18.5 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

18.6 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

18.7 由于不可抗力因素（如行政命令、政策法规、罢工、故意破坏、资方停工、禁运、战争、自然灾害或其他超出协议双方控制的事件）致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。因文物勘察发现建设用地存在文物或遗址而终止合同，发包人不承担任何违约责任并不支付任何违约金。

18.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一：递交投标文件签收表

| 递交投标文件签收表 |
| --- |
| 项目名称： |  | 招标编号： |  |
| 开标时间： |  |  |  | 开标地点： |  |
| 包号 | 供应商 | 制造商 | 递交时间 | 密封合格与否 （签收人确认） | 联系人 | 联系方式 |
|  |  |  | 年月日 时分 | □是 □否 |  | 电话： |
|  |  |  |  |  |  | 传真： |
|  |  |  |  |  |  | 手机： |
| 签收人： |  |
| 备注：本递交表一式两份，接收人签字后生效，由递交人和接收人各执一份。请以正楷字填写，各项目内容，“递交时间”、“联系人”、请在现场签收时填写。 |