项目编号：HDTCZC2023-028

新疆维吾尔自治区2023年度

山洪灾害防治项目

招 标 文 件

| 代 理 人： | 新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 联 系 人： | 艾明洋 |
| 联系方式： | 13565898870 |
| 地 址： | 乌市人民路38号新宏信大厦12楼1203室 |

目   录

第一部分  投标人须知前附表	3

第二部分  投标人须知	9

第三部分  投标说明	12

第一章 投标人资格要求	12

第二章 投标文件的编写及编制顺序	12

第三章 投标文件的递交	15

第四章 开标	17

第五章 定标	18

第六章 授予合同	20

第四部分 采购内容及技术要求	21

第五部分 合同条款	46

第六部分 附 表	28

第七部分 评标办法和细则	61

- 招标公告

新疆维吾尔自治区2023年度山洪灾害防治项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台 https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年05月26日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目名称：新疆维吾尔自治区2023年度山洪灾害防治项目

二、项目编号:HDTCZC2023-028

三、采购方式：公开招标

四、采购内容：一是山洪灾害补充调查评价。包含对43个重点集镇开展山洪灾害调查评价、在24个山洪灾害防治县建立危险区动态管理清单；二是山洪灾害预警服务能力提升。包含自治区水旱灾害监测预警平台巩固提升、平台信息安全建设与防护能力提升。

五、资金预算： 782.00万元

六、投标人的资格条件

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

2、凡拟参加本次项目的投标人，如在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动。

3、本项目不接受联合体投标。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人。专门面向中小企业采购的项目或者采购标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；

七、报名获取招标文件及开标时间及地点：

获取时间：请于2023年05月05日至2023年05月11日

获取地点：政采云平台线上获取

获取方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

八、投标文件的递交时间及地点

1、投标文件递交截止时间：2023年05月26日11：00时（北京时间），并在同一时间开标。

2、开标地点：本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标文件递交截止时间前通过CA在政采云平台https://www.zcygov.cn/上传。

3、逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

九、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

十、联系方式

1、招标人: 新疆维吾尔自治区防汛抗旱服务中心

联系人:陈超            联系电话：13565331076

2、采购代理机构：新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司

联系人：艾明洋          联系电话: 13565898870

地  址：乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦12楼1203室

新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司

2023年05月04日

第一部分  投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区2023年度山洪灾害防治项目 项目编号：HDTCZC2023-028 |
| 2 | 采购人 联系方式 | 新疆维吾尔自治区防汛抗旱服务中心 |
| 3 | 采购代理机构 联系人 联系方式 | 代理机构：新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司 联 系 人：艾明洋 联系电话：13565898870 |
| 4 | 采购内容 | 一是山洪灾害补充调查评价。包含对43个重点集镇开展山洪灾害调查评价、在24个山洪灾害防治县建立危险区动态管理清单；二是山洪灾害预警服务能力提升。包含自治区水旱灾害监测预警平台巩固提升、平台信息安全建设与防护能力提升。 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购方式 | 公开招标 |
| 7 | 报价方式 | 7.1一次报价。报价应包含招标文件中所述服务的所有工作内容所需的一切费用 7.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。大中型企业向一家或者多家小微企业分包的给予4%的扣除用扣除后的价格参与评标。 7.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 7.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 7.5投标人的报价明显低于其他投标人报价，或者明显低于市场价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。 |
| 8 | 投标人资格 | 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，且营业执照具备与采购内容相符的经营范围。 2、凡拟参加本次项目的投标人，如在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参与本次政府采购活动。 3、本项目不接受联合体投标。 4、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定， |
| 9 | 资格审查 | 营业执照、法人身份证或法人授权委托书、被委托人身份证、投标保证金交纳凭证；投标人须在资格审查时上传相应加盖公章的扫描件用于核对，不上传视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。 |
| 10 | 采用电子招标投标 | 具体要求： 1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。） 2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注: （1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号. （2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。 （3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。 （4）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日08:00~20：00） |
| 11 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 投标有效期 | 90天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 付款方式 | （具体付款方式以签订合同为准） |
| 14 | 成果交付期 | 2023年11月30日前 |
| 15 | 投标保证金 | 壹拾伍万元整（¥150000.00） |
|  |  | 投标保证金须从投标人基本账户中转出，投标保证金提交至以下账户： 单位名称：新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司 账 号：65050186618600000667 开户行名称：建行乌鲁木齐新华南路支行 行 号：105881000868 财务电话：0991-2316138 保证金缴纳形式：网银、转账、电汇、保函等非现金形式 注：1、汇款单上需注明投标人单位名称、项目名称、金额。 2、保证金于2023年05月26日11:00时（北京时间）之前确认到账；保函于2023年05月26日11:00时前发送至代理机构邮箱598475349@qq.com；若投标人未按照上述规定及时间缴纳投标保证金,将视为自动放弃投标，投标文件将被拒绝。 |
| 16 | 踏勘 | 本项目不组织统一踏勘。 |
| 17 | 投标文件的澄清 | 投标人如有质疑请于2023年05月16日19：00时（北京时间）前以书面形式向采购代理机构提出，代理机构做统一澄清。 联系邮箱：598475349@qq.com（注：接受扫描件。） |
| 18 | 纸质版投标文件 | 本项目采用线上评标，评标结束后所有投标人须提供纸质投标文件一式两份。 |
| 19 | 投标文件递交地点 | 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 |
| 20 | 投标截止时间 | 2023年05月26日11:00时（北京时间） |
| 21 | 控制价 | 782.00万元 |
| 22 | 质保期 | 2年（自项目通过验收之日起2年） |
| 23 | 分包 | 根据新财购〔2022〕22号文，本项目允许分包；投标人如不是中小微企业，一旦中标 ，投标人必须承诺本项目预算总额的40%以上分包给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%。 （注：投标单位如果不是中小微企业，必须提供分包承诺，否则视为无效投标。） |
| 备注 | 投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。 文件内容若有与本表不符部分，以本表为准。 |  |

- 第二部分  投标人须知

1、适用范围

招标文件是采购人在本项目投标过程中的规范性文件，仅适用于本次招标中所叙述项目的服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是采购人与中标人签订合同的依据，并作为项目合同的附件之一，与本合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指对本招标文件中所列服务有需求的新疆维吾尔自治区防汛抗旱服务中心；“投标人”系指符合招标文件要求并且通过资格审查进入招标程序的投标人；“采购代理机构”系指新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司；“投标文件”系指投标人为响应招标文件而编制、递交的投标文件。

2.2“买方”系新疆维吾尔自治区水利厅，“卖方”系指中标投标人。

2.3“合同”系指买卖双方签署规定的，买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和投标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.4“服务”系指根据本合同规定卖方必须承担相关服务工作以及其他类似的附随义务。

2.5“附随服务”系指根据本合同规定卖方必须承担与服务有关的辅助服务，以及合同中规定卖方应承担的义务，以及合同中未规定，但有利于合同履行原则，应当由卖方承担的其它义务。

3、投标费用

3.1  无论投标结果如何，与参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2  投标人被视为熟悉本采购项目的各种情况以及履行合同有关的一切情况。

3.3  投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人对上述费用不做任何补偿。

3.4  与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标价格内。

4、招标文件的构成

4.1招标文件由下述部分组成

第一部分  招标公告

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第四部分  采购服务技术要求

第五部分  合同条款

第六部分  附 表

第七部分  评定办法和细则

4.2 一切有效的招标文件的澄清和修改的书面文件均是招标文件不可分割的部分。

5、招标文件的澄清

5.1招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

5.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3招标文件的解释权归招标人和招标代理机构。

5.4任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应将需澄清的内容以书面形式或扫描件送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将发送投标人联系邮箱，不再另行通知，请各投标人务必关注联系邮箱，否则，所造成的一切风险由投标人自行承担。

5.5为了使投标人有足够的时间准备投标文件，各投标人须在2023年05月16日19:00时（北京时间）前(超过该时间收到的需澄清的内容，采购代理机构有权不予答复），准备需澄清的内容，以书面形式送达采购代理机构。

6、招标文件的修改或补充

6.1特殊情形的，在递交投标文件截止期15日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清和修改。

6.2招标文件的澄清和修改将以书面公布的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

6.3为使投标人在准备投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清和修改部分进行研究，采购代理机构可在递交投标文件截止期15日前通知投标人，适当延长递交投标文件截止期。

6.4招标文件的澄清和修改文件是招标文件的组成部分，投标人需按照招标文件的澄清和修改文件的要求参与招标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

7、索赔

投标人提供的服务未能达到标书规定的要求，或者有明显缺陷，采购人将保留索赔的权利。

8、验收

8.1验收标准，按国家，行业技术标准和规范验收。

9、代理服务费

服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付。

招标代理收费标准

| 招标类别 中标价（万） | 货物招标取费标准 | 服务招标取费标准 | 工程招标取费标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

10、保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

# 第三部分  投标说明

## 第一章  投标人资格要求

1、投标资格

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

    - 有效法人营业执照；

1.1.2  法人授权委托书；

1.1.3  被授权人身份证或法人身份证；

1.1.4  投标保证金交纳凭证；

注: 以上1.1.1-1.1.4资格证明文件，在投标文件中须放入加盖公章的复印件，投标人须在资格审查时上传相应加盖公章的扫描件用于核对，不上传视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标无效，文件将被拒绝。

## 第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2  开标、评标、授标均以项目为单位，投标人根据公司的自身实力进行投标。

3、投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购方就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的编制

4.1 投标文件的构成

4.1.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2 投标文件以加密形式上传投标文件，按照以下三部分内容编制投标文件：

4.2.1 投标报价书

4.2.1.1 投标人的承诺函。

4.2.1.2 报价一览表。

4.2.1.3 报价分类明细表。

4.2.2  商务投标文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

4.2.2.1投标人有效法人营业执照

4.2.2.2法人代表或法人授权代表身份证

4.2.2.3法人代表授权书

4.2.2.4近五年（2018年4月至今）类似业绩表（提供证明材料：合同复印件和中标通知书复印件）

4.2.2.5 相关技术人员的配备情况（提供相关证件）

4.2.2.6商务条款偏离表；乙方如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款.包括付款方式等。

4.2.2.7服务承诺内容

4.2.2.8其它需说明的事项

4.2.2.9 近三年财务报表

4.2.3  技术投标文件

4.2.3.1 技术参数、功能偏离表。

4.2.3.2 服务方案详细说明。

4.2.3.3 相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场技术工程师，提供相关证件。（要求详细说明项目实施方案）

4.2.3.4 投标人认为需要说明的其他部分。

4.3  投标文件格式

4.3.1 本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写

4.3.2 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

4.3.3投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码。

5、投标报价

5.1 投标人应在投标明细报价表上标明本次采购拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标人应在明细报价表标明应所述服务的所有工作内容，包括相关的设备、配件、材料采购及售后服务和培训等直至交付业主正常使用前的一切费用。

5.2 投标人如果免费提供某项服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送

5.3 投标报价时应注意下列几点：

（1）本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担。

（2）招标文件中特别要求的其它附带服务的全部费用；

5.4 投标人应对投标服务提供完整的详细的书面说明。

5.5 报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

5.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。

6、招标文件规定的技术文件

6.1 投标人须提交证明拟供服务符合招标文件规定的文件资料，作为投标文件的一部分。

6.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供规格、技术参数偏离表。

6.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7、投标有效期

7.1 投标文件从投标之日起，投标有效期90天。

7.2 在特殊情况下，采购方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

8、投标文件的签署规定

8.1投标文件应清楚工整，一般不准修改。

8.2投标文件应由法人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

8.3电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

9、投标文件的修改和撤销

9.1投标人可在递交投标文件截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

9.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

9.3投标人可在递交投标文件截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

9.4在递交招标文件截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

9.5在递交招标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 第三章  投标文件的递交

10、投标文件递交

10.1电子投标文件的递交

10.1.1投标人应当按照《操作手册》规定，在递交招标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

10.2递交投标文件截止时间

10.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的递交投标文件截止时间。

10.2.2投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

10.3迟交的投标文件

10.3.1拒绝在规定的投标文件接收截止时间后接收投标文件。：

10.4 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1） 与招标文件有重大偏离的投标文件；

（2） 投标文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（3） 无“报价一览表”的投标文件；

（4） “报价一览表”没有加盖公章的；

（5） 未按规定交纳投标保证金的投标文件；

（6） 出现影响采购公正的违法违规行为的投标性文件；

11、投标文件递交截止时间及开标时间和地点

11.1 投标文件递交截止时间：2023年05月26日11:00时（北京时间）。投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

11.2 开标时间：同投标文件递交截止时间。

11.3 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

11.4 所有投标文件上传，都必须在采购方规定的投标截止时间之前上传至招标文件指定的地址，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

11.5 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

12、投标保证金

12.1 投标保证金是为了保护采购方免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收投标人的投标保证金。

12.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票、保函等非现金形式交纳，如电汇产生的一切费用由投标人自行承担。

12.3 投标保证金金额：壹拾伍万元整（¥150000.00）。

12.4 递交投标保证金截止时间：见投标人须知前附表。

12.5 资格审查时没有上传投标保证金递交证明的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

12.6  未中标投标人的保证金, 代理机构将在中标通知书发出后5个工作日内，原额退还投标人（无息）。我公司每周一至周五上午10:30-13:30，下午16:00-17:30（北京时间）退还投标保证金，退还时，请携带投标单位收到退还投标保证金收据一份，同时请提供单位名称、帐号、行号、联系人及联系方式等相关资料，感谢您的配合。

退还投标保证金信息表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 标段号 |  |
| 退还保证金金额 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 帐号 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行行号 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

单位盖章：

12.7 中标人的投标保证金在合同签订后7个工作日内退还。

12.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还。

(1)  投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

(2)  投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3)  除因不可抗力或招标文件认可的情形外中标投标人不与采购人签订合同的；

(4)  投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## 第四章  开标

13、开标

13.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

- 招标会议程序

14.1 开标一般按照以下程序进行：

1.在招标文件确定的投标截止时间停止接受投标文件；开始解密。

2.由招标人委托监督人或公证机构依次查验所需资质，宣布查验结果：

3.宣读评审纪律，组建评审小组，推选评审小组组长。进行评标。

4.招标人或者招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。

14.2 有下列情形之一的，监督人应当场宣布投标无效：

1.投标人资质审查未通过的；

2.投标保证金提交不符合规定的；

3.投标总报价高于招标控制价（即最高投标限价）的。

4.投标人未成功解密电子投标文件的。

5.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.投标人在报价时采用选择性报价的。

7.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

14.3 在评审过程中，评审小组可以根据招标文件和招标情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的实质性内容。对招标文件作出的变动是招标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的投标人。投标人应当按照招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

## 第五章  定标

15、定标标准

15.1 由评审小组采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

评审小组根据依据此原则按由高到低排序向采购人推荐3家投标中标候选人,或拒绝所有投标人，采购人根据专家推荐意见与建议，确定和公布最终中标投标人。

15.2 原则上应将排名第一的投标人确定为中标投标人，若有以下情形之一者也可确定推荐排名第二的投标人为中标人：

15.2.1 排名第一的中标候选人放弃中标；

15.2.2 排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同。

15.2.3 在接到中标通知30日内第一中标排序人未能如期签订合同。如果第二中标排序人不能满足此条要求（满足其他中标条件），采购人选择与中标排名第三的中标候选人进行技术、商务评审。

15.3 评审组无义务向投标人进行任何有关招标、评审的解释工作。

15.4 在确定和公布最终中标人前，采购人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。

15.5 如果确定该投标人无条件圆满履行合同，评审小组将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

16、结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人在《新疆政府采购网》公示中标候选人。公示内容包括：中标候选人及其投标报价、评标委员会成员。公示期一个工作日。

17、中标通知书

公示期若无异议，新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

18、质疑

招标程序受《中华人民共和国政府法》、《政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平、公正。

18.1 投标人已经参与了投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

18.2 投标人对开标过程（接受投标文件、查验投标人资格、开标唱标）有异议的，应当在开标现场提出，由监标人及采购人、招标代理机构作出答复或更正，对开标过程未提出质疑的，在开标程序结束后或招标工作结束后，其对开标过程的质疑视为无效。

18.3 投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。

18.4 质疑应严格按照招标程序以质疑函书面格式向代理机构提出，质疑函须经法定代表人签字并加盖公章。

18.5 按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑时应当提供相关证明材料。质疑材料按照一式二份提供。

18.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

A 未在有效期限内提出质疑的；

B 质疑未以书面形式提出的；

C 质疑函没有法定代表人签署并加盖单位公章的；

D 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

E 其它不符合受理条件的情形。

18.7 代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标企业和其他有关部门。

18.8 投标人进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请行业行政监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加本地区招投标活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

18.9 投标人对代理机构的答复不满意以及代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向行业行政监管部门进行投诉。

## 第六章  授予合同

19、签订合同

19.1中标方收到采购方的《中标通知书》后30日内，按照招标文件的约定和中标人投标文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

19.2采购方在授予合同时，有权对招标文件中规定的服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。但不得对单价更改。

19.3如中标方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其投标保证金。

19.4招标文件、中标人投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

19.5不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标人必须对合同标的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

# 第四部分  技术要求及采购内容

- 项目背景

按照国务院2006年批复的《全国山洪灾害防治规划》，水利部、财政部自2010年组织全国29个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团实施了全国山洪灾害防治项目建设。

新疆维吾尔自治区山洪灾害防治项目，自2010年启动以来，经历2010-2012、2013-2015、2016-2017、2018-2019（地方开展，无自治区级）、2020、2021-2023年，累计已开展近13年，创造性地建设了适合新疆本土、专群结合的山洪灾害监测预警体系和群测群防体系，实现了山洪灾害防治体系从“无”到“有”的历史性突破。目前阶段，已处于从“有”到“好”的阶段，新疆山洪灾害防治事业在新时期也面临着新的巨大挑战。

《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》、《“十四五”水安全保障规划》、《关于大力推进智慧水利建设的指导意见》、《水利部部署数字孪生流域建设工作》（2021-12-23）、《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023）方案的通知》（水防〔2020〕295号）等相关政策指导文件，对山洪灾害防治项目建设、水旱灾害防御能力的提升等均提出了新的迫切要求。

进一步加强山洪灾害防治是推进山洪灾害防御能力大幅增强的重要内容，对于完善山洪灾害防御体系，继续实施山洪灾害防治项目建设十分必要和紧迫。

根据《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023）方案的通知》（水防〔2020〕295号）及水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知-办防[2022]313号文的要求，结合新疆自治区山洪灾害防御实际需求，2023年需继续开展自治区山洪灾害防治项目建设工作，开展山洪灾害补充调查评价及自治区水旱灾害监测预警平台巩固提升，进一步补充完善山洪灾害监测预警体系，提升水旱灾害防御能力。

- 建设目标和任务

  - 建设目标

按照《全国山洪灾害防治项目实施方案(2021—2023年)》(水防〔2020〕295号)确定的三年建设任务，在前期山洪灾害防治项目建设基础上，确定2023年度项目建设任务，确保保质保量完成全国山洪灾害防治实施方案(2021—2023年)所有任务。

2023年，建设目标为完成山洪灾害补充调查评价、实现自治区山洪灾害监测预警平台巩固提升（包括自治区平台信息安全建设与防护能力提升），成果集成应用至自治区水旱灾害监测预警平台，通过本年度项目实施，使得平台具有质的飞跃，实现真正可用。同时县级继续组织开展重点山洪沟治理，进一步完善新疆维吾尔自治区水旱灾害防御系统体系。

  - 建设依据

（1）政策文件

- 《中央财政山洪灾害防治经费使用管理办法》2014.1；

- 《全国山洪灾害防治项目建设管理办法》2014.3；

- 《水利部关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2021-2023）方案的通知》（水防〔2020〕295号）；

- 水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知-办防〔2022〕313号；

- 《新疆维吾尔自治区水利发展资金管理办法》（新财规〔2021〕16号）；

- 《财政部关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知》（财农〔2022〕85号）；

- 《关于加强山洪灾害防御工作的指导意见》（水防〔2022〕97号）；

（2）规范标准

- 《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）；

- 《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》（2021）；

- 《山洪灾害防御预案编制导则》（SL666-2014）；

- 《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行）》2021.4；

- 《山洪灾害防治非工程措施补充完善技术要求》2013.10；

- 《省级山洪灾害监测预报预警平台技术要求（试行）》2020.9；

- 《数字孪生流域建设技术大纲（试行）》（水信息〔2022〕147号）；

- 《水利业务“四预”基本技术要求（试行）》（水信息〔2022〕149号）；

- 《2022年度山洪灾害防御能力提升项目建设工作要求》(办防〔2022〕137号；

- 《省级监测预警平台补充技术要求（“四预”功能提升）（试行）》2022.5；

- 《省级山洪灾害监测预报预警平台技术要求（试行）》2020.9；

- 《山洪灾害补充调查评价技术要求(风险隐患调查与影响分析)（试行）》2022.5。

  - 总体任务

（1）山洪灾害补充调查评价

1）山洪灾害补充调查评价

本年度对43个重点集镇开展山洪灾害补充调查评价。立足小流域单元，考虑经济社会活动影响等因素，聚焦跨沟路基或桥涵阻水、主支流洪水汇集和外洪顶托、沟道内堰塘坝和工程建设等风险隐患，对影响重点集镇、沿河村落安全的河道开展控制断面测量，综合分析评价重点城镇、集镇现状防洪能力，确定山洪灾害危险等级，并汇集至各级山洪灾害调查评价成果数据库。

2）补充完善危险区清单

本年度对24个县补充完善并建立危险区动态管理清单。以已有调查评价成果为基础，补充调查近年发生的山洪灾害事件，系统开展危险性分析，实现危险区动态管理，进一步明确监测站点、预警指标、责任人等内容，并纳入山洪灾害监测预警平台和山洪灾害防御预案。探索开展危险区分级管理。

（2）自治区水旱灾害监测预警平台巩固提升

- 升级完善山洪灾害监测预警数据库，以危险区(村庄)、小流域两条主线为中心关联各类山洪灾害防御要素，完善监测站点—小流域—危险区一预警指标一责任人之间关联关系，实现上下游联动预警。

- 推进小流域暴雨洪水分析软件模块功能提升，进一步完善山洪灾害预警模式。

- 优化升级部署在线监视和信息报送模块，进一步完善自动监测站点运行、预警信息发布等情况线上监管功能。

- 开发完善预警“叫应一反馈”机制模块，规范预警信息用语，明确预警范围、行动指令，实现“预警一响应”行动闭环管理功能。

- 采购杀毒软件、开展二级等保测评等网络安全建设，提升信息安全防护能力，确保系统和数据安全。

  - 服务要求

    - 山洪灾害补充调查评价

      - 重点城集镇调查评价

以山洪高中度易发区、重要经济社会区、山洪灾害频发区或灾害损失严重的区域作为重点城集镇的选取标准。调查基本原则：真实可靠性、规范统一性、充分利用现有成果、有效检核、内外业相结合。

开展重点城集镇山洪灾害调查评价。立足小流域单元，考虑经济社会活动影响等因素，聚焦跨沟路基或桥涵阻水、主支流洪水汇集和外洪顶托、沟道内堰塘坝和工程建设等风险隐患，对影响重点城镇、集镇、沿河村落安全的河道开展控制断面测量，综合分析评价重点城镇、集镇现状防洪能力，确定山洪灾害危险等级，并汇集至各级山洪灾害调查评价成果数据库。

山洪灾害补充调查评价工作的开展，可参考《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）、《山洪灾害补充调查评价技术要求(风险隐患调查与影响分析)（试行）》2022.5，保质保量完成任务。

重点要求：作为山洪灾害防治最重要的核心基底数据，需严格按照技术规范及先行政策要求，高标准开展调查评价，摸清家底。同时需结合最新的（风险隐患调查与影响分析）技术要求，严格执行，认真研究提高调查成果的可靠性，进一步提高防御对象精准度。

        - 调查评价范围

根据水利部下达的2021-2023年实施方案，全疆确定100个重点城集镇，其中2021年已完成塔城地区、阿克苏地区、昌吉州中涉及的29个重点城集镇的补充调查评价。2022年度已完成伊犁州、哈密市中涉及的28个重点城集镇的补充调查评价。

2023年度计划实施剩余的43个重点城集镇，包括：

博州（温泉县：塔秀乡）。

克州（阿合奇县：库兰萨日克乡、哈拉奇乡、哈拉布拉克乡、苏木塔什乡、色帕巴依乡；乌恰县：铁列克乡、巴音库鲁提乡）。

阿勒泰地区（阿勒泰市：阿拉哈克镇）。

和田地区（洛浦县：阿其克乡、山普鲁镇、拜什托格拉克乡、多鲁乡）。

喀什地区（喀什市：荒地乡、佰什克然木乡；英吉沙县：龙甫乡、艾古斯乡、乌恰乡、苏盖提乡、克孜勒乡、依格孜牙乡；

叶城县：柯克亚乡、西合休乡、棋盘乡、宗朗乡、依力克其乡、乌夏巴什镇；

莎车县：亚克艾日克乡、恰热克镇、英阿瓦提管委会、喀群乡、达木斯乡、霍斯拉甫乡；

塔县：科克亚乡、塔合曼乡、提孜那甫乡、塔干乡、班地尔乡、达布达尔乡、库克西力克乡、大同乡、瓦恰乡、马尔洋乡）。

        - 成果要求

（1）调查评价成果

1）调查应真实反映居民区的自然条件、社会经济、水利工程以及水文气象等情况，调查信息应真实可靠。

现场调查需对调查对象留有标记，在所测各集镇显著位置标注洪痕及其发生时间，测量洪痕高程，并调查各场次山洪灾害受灾情况。

- 所有调查信息及时上传至平台，调查的内容、数量和精度执行《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018），满足山洪灾害预警阈值评价要求。

（2）调查评价成果报告撰写

报告具体章节目录可参照《山洪灾害调查与评价技术规范》附录D编写。

（3）数据入库

本次成果数据最终应汇入调查评价成果数据库、及自治区水旱灾害监测预警平台库，数据在入库前应由项目承担单位委托独立第三方单位进行审核汇集。

（4）提交成果

提交成果，并保证成果由项目承担单位整编汇入调查评价成果数据库及自治区水旱灾害监测预警平台库内，满足调用、查看要求。

将调查评价成果集成至自治区平台，运用于日常山洪灾害风险研判和监测预警、值守巡查、预警信息发布、各地山洪预案编审和执行、山洪防御避险安置等工作。

      - 建立危险区动态管理清单

根据年度任务工作要求、参考《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》。以已有调查评价成果为基础，补充调查近年发生的山洪灾害事件，系统开展危险性分析，实现危险区动态管理，进一步明确监测站点、预警指标、责任人等内容，并纳入山洪灾害监测预警平台和山洪灾害防御预案。探索开展危险区分级管理。

        - 开展范围

危险区动态管理清单：根据全国山洪灾害防治项目实施县名录，新疆自治区山洪灾害防治项目实施县名录共73个，根据水利厅任务指标，三年度任务分解按整地州推进原则实施。2021年度实施县25个，完成25个，完成率100%。2022年度实施县24个，完成24个，完成率100%。结合实际情况，综合考虑，2023年度计划实施县24个，具体名录见下表。

- 新疆自治区山洪灾害防治县危险区动态管理清单名录（2023）

| 年份 | 县数 | 新疆自治区山洪灾害防治实施县 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 计划实施24 | 克拉玛依市（1）：克拉玛依市； 哈密市（3）：巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县； 巴音郭楞州（9）：和静县、若羌县、且末县、库尔勒市、轮台县、和硕县、博湖县、 焉耆回族自治县、尉犁县； 克孜勒苏柯尔克孜州（4）：阿图什市、乌恰县、阿合奇县、阿克陶县； 阿勒泰地区（7）：阿勒泰市、布尔津县、吉木乃县、富蕴县、青河县、哈巴河县、福海县。 |

        - 主要工作内容

根据5个地区现有调查评价成果中的数据资料，梳理提取各县、市危险区名录（2013-2015年数据），作为本次危险区动态管理清单建立的基础。技术支撑单位主要工作任务包括但不限于如下内容：

①统一制定全疆山洪灾害危险区风险等级划分标准，进一步梳理明确前期调查评价成果危险区风险等级划分标准；

②收集整理全疆2013〜2015年度山洪灾害调查评价成果、2021、2022年度、2023年度补充调查评价成果、前期开展的全疆调查评价预警指标检验复核成果、2021年动态预警指标检验复核成果；

③以危险区为单元，依据山洪灾害危险区调查、沿河村落分析评价等成果，填报危险区防御对象清单和监测预警体系清单表格中相关内容，形成县、乡、行政村3级危险区清单初步成果表，并下发至各县；

④以县为单位，开展各县危险区动态管理清单编制技术培训工作；

⑤组织各县水利部门安排乡镇、村对各自成果表进行校核及填报，乡、村级需对防御对象中特殊人群、责任人以及临时避险场所等内容进行填报，并结合近些年各危险区人口搬迁、环境变化、实际工作中发现划分不合理等情况调整相关信息；

⑥根据各县、乡、村反映的近些年山洪灾害事件，涉及到新的山洪灾害危险区增加或者原有危险区山洪灾害加剧等情况，开展现场调研及相关调查工作；

⑦风险区的新增、升级、降等、范围调整和销号等，要由所在乡镇填写《山洪灾害风险区调整备案表》，报县水利局审核。新划定或复核更新的风险区清单信息应同步录入山洪灾害预警平台及数据库，其中居民户信息要关联到具体房屋。

⑧动态调整原则：

危险区动态调整包括调入、调出等2种情况，参考《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行）》，结合自治区山洪灾害危险区特点，调入原则包括人员迁入、环境变化、补充调查评价确定及其他情况等，调出原则包括人员迁出、环境变化、前期划分不合理及其他情况等。

        - 建立要求

- 实行危险区清单常态更新、应急更新和联动更新。县级水行政主管部门每年汛前应根据环境变化、村镇搬迁、责任人调整等情况组织更新危险区清单，并按程序审核备案。遇有山洪灾害事件，应及时组织灾害调查评估，根据调查评估情况更新危险区清单，并及时审核备案。各级山洪灾害监测预警平台和防御预案相关内容应同步更新。

- 危险区风险等级划分标准应综合考虑当地暴雨洪水特征、房屋结构类型和人口分布、山洪灾害现状防御防洪能力、历史灾害等因素。如存在河道淤积、雍水等不利影响而加重山洪灾害情况，应提高危险区风险等级，进一步提升山洪灾害危险区划分的精度。

- 危险区清单应作为山洪灾害监测预报预警和群测群防的依据。探索开展危险区分级管理，对不同风险等级危险区采取差异化防御措施和管理行为。进一步提升山洪灾害危险区防御措施执行的精度。

- 危险区分级及差异化管理措施

综合考虑多种因素，进行危险区分级管理。针对不同风险等级，针对性落实差异化防御措施。

危险区分级和根据预警信息分区分类行动，宜根据新疆自治区实际情况而定。

具体技术路线，见下图。

- 危险区动态管理清单总体技术路线

重点要求：需充分摸清山洪灾害防御对象，真正实现危险区（防御对象）清晰，使得山洪灾害防治的目标对象全覆盖，同时应充分采用多种方法调查并系统性分析危险区的可靠性，建立危险区分级及差异化防御措施，建立动态更新机制，实现数据的持续新鲜度。

        - 预期成果及要求

1）技术服务单位组织各县完成2023年度24个县危险区动态管理清单编制工作，主要完成各县危险区防御对象清单表、危险区监测预警体系清单表的填报，并编写初步成果报告；

2）根据全疆各地山洪灾害发生情况以及山洪灾害防治项目建设等情况，指导各县进行危险区动态管理清单更新工作，包括增减危险区名录、修订相关危险区内容信息等；编制《XX县危险区动态管理清单报告》；

3）编制2023年度的危险区动态管理清单，以及最终成果报告等；

4）汇交相关调查原始资料，包括现场照片、影像资料、原始记录表等。每个点位成果应有足够的佐证材料。

5）文本文件采用Microsoft Word的格式文件，收集的基础数据和汇总结果釆用Excel的格式文件，提供以上计算机文件光盘一套，纸质版存档各单位2套。

6）危险区清单编制以县为单位，各县危险区清单编制成果需要集成至自治区水旱灾害监测预警平台，实现自治区、地州、市县数据的展示及综合应用，县级用户可通过平台完成危险区动态管理清单的更新，自治区、地州级用户可通过平台对县级用户提交的更新数据进行人工审核。

危险区动态管理清单数据需同步至山洪灾害防御数据库，并满足调用查看要求。

- 山洪灾害补充调查评价工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位（县） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点集镇山洪灾害调查评价 | 个 | 43 |  |
| 1.1 | 山洪灾害调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.1 | 社会经济调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.2 | 危险区调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.3 | 监测预警设施设备调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.4 | 涉水工程调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.5 | 小流域核查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.6 | 居民户详查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.7 | 河道断面测量 | 个 | 43 |  |
| 1.1.8 | 历史洪水调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.9 | 重点城集镇地形图测量 | 个 | 43 |  |
| 1.1.10 | 山洪灾害风险隐患保护对象调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.11 | 跨沟道路、桥涵调查 | 个 | 43 |  |
| 1.1.12 | 沟滩占地情况调查 | 个 | 43 |  |
| 1.2 | 山洪灾害分析评价 | 个 | 43 |  |
| 1.2.1 | 设计暴雨计算 | 个 | 43 |  |
| 1.2.2 | 设计洪水计算 | 个 | 43 |  |
| 1.2.3 | 现状防洪能力评价 | 个 | 43 |  |
| 1.2.4 | 临界雨量计算 | 个 | 43 |  |
| 1.2.5 | 预警指标确定 | 个 | 43 |  |
| 1.2.6 | 危险区图绘制 | 个 | 43 |  |
| 1.2.7 | 成果合理性分析 | 个 | 43 |  |
| 1.2.8 | 外洪顶托城集镇及村落调查分析 | 个 | 43 |  |
| 1.3 | 山洪灾害调查、评价成果报告 | 份 | 1 |  |
| 1.4 | 成果审核汇集平台集成 | 个 | 43 |  |
| 2 | 危险区动态管理清单 | 县 | 24 |  |
| 2.1 | 资料收集成果整理 | 县 | 24 | 历史数据 |
| 2.2 | 现场调查 | 县 | 24 | 更新调整 |
| 2.3 | 危险区风险等级划分 | 县 | 24 |  |
| 2.4 | 差异化管理措施 | 县 | 24 |  |
| 2.5 | 危险区防御对象清单编制 | 县 | 24 |  |
| 2.6 | 危险区监测预警体系清单编制 | 县 | 24 |  |
| 2.7 | 危险区动态管理与分级管理报告 | 份 | 1 |  |
| 2.8 | 成果审核入库集成 | 县 | 24 |  |

    - 新疆维吾尔自治区水旱灾害监测预警平台巩固提升（2023年）

      - 建设目标

深入贯彻落实习近平总书记防灾减灾重要论述精神以及水利部智慧水利和“四预”相关技术要求，按照水利部“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”原则，对标新时期我国山洪灾害防治目标任务，根据“一级部署、多级应用”的建设理念，在自治区水旱灾害监测预警平台基础上，结合新疆山洪灾害防御特点与实际，升级完善山洪灾害监测预警数据库，优化完善平台功能及应用，巩固提升自治区山洪灾害防御能力，最大程度地发挥防灾减灾效益。

      - 建设任务

（1）升级完善山洪灾害监测预警数据库

在自治区水旱灾害监测预警平台基础上，更新升级地图数据，更新完善河流、水库、水闸、堤防的基础数据和空间数据，补充完善山洪灾害风险动态管理清单数据、水旱灾害风险普查成果数据，补充共享水文气象数据，完善监测站点-小流域-危险区-预警指标-责任人之间的关联关系，实现上下游联动预警。

（2）平台功能巩固提升

在自治区水旱灾害监测预警平台基础上，结合数据资源补充完善成果，对平台监视预警功能进行优化升级，新增在线监视、群测群防工作管理等功能，为自治区山洪灾害防御提供全面、科学、及时的信息支撑服务。

1）平台功能升级完善

根据水工程数据、山洪灾害风险动态管理清单数据、水旱灾害风险普查成果数据、气象短临预报降水数据、水文站洪水传播时间与距离数据、山洪灾害气象风险成果数据、动态预警分析成果数据等信息，对平台监测预警、县级用户山洪预警、完善预警响应反馈、数据挖掘分析应用、移动端应用等功能进行完善升级，为水旱灾害防御提供信息服务支撑。

2）新增功能开发

结合《水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知办防[2022]313号文件》要求，新增山洪灾害危险区动态管理清单管理、水旱灾害风险普查成果管理及应用、在线监视、群测群防工作管理等功能，为山洪灾害防御提供信息服务支撑。

（3）自治区平台信息安全建设与防护能力提升

结合国家要求及自治区水旱灾害监测预警平台实际，本次信息安全建设与防护能力提升主要是采购杀毒软件、开展二级等保测评等网络安全建设，提升信息安全防护能力，确保系统和数据安全。

      - 工作要求

        - 升级完善山洪灾害监测预警数据库

结合国家最新技术要求和前期成果，升级完善山洪灾害监测预警数据库，完善监测站点-小流域-危险区-预警指标-责任人之间的关联关系，实现上下游联动预警。

升级完善内容主要包括监测站点-小流域等山洪灾害防御要素关联关系完善、补充调查评价成果数据、水旱灾害风险普查成果数据、水利工程矢量图层完善、视频监控数据、气象网格降雨预报数据补充共享、山洪灾害气象（风险）预警成果数据、动态预警指标分析成果及预警数据等内容。

          - 监测站点-小流域等山洪灾害防御要素关联关系完善

基于前期建设成果，结合《山洪灾害调查评价数据库表结构及标识符标准》（2015）和《全国山洪灾害监测预警信息共享模块软件开发共享方案（2014）》等技术要求，以最新行政区划（以2022年为基准）为准，对2013-2015年山洪灾害调查成果数据进行复核更新。并按照监测站点-小流域-危险区-预警指标-责任人之间的关联关系，补充完善山洪灾害防御数据库，实现上下游联动预警。

          - 补充调查评价成果数据

补充调查评价成果数据主要包括补充共享2021年度和2022年度重点城集镇调查评价成果数据及动态管理清单数据，以及2023年度开展的补充调查评价成果数据，并按照相应规则，建立监测站点-小流域等山洪灾害防御要素关联关系。

          - 水旱灾害风险普查成果数据

结合水旱灾害风险普查成果数据，将洪水灾害隐患调查（3张表格）、干旱灾害致灾调查（4张表格）、风险评估与区划（7项内容）等内容进行建表入库，形成水旱灾害风险普查成果数据库。

          - 水利工程矢量图层完善

水利工程矢量图层完善包括三项任务，分别为基础底图矢量数据申请、水利工程基础数据复核、水利工程矢量图层完善。

建设范围：

- 河流，以《中国河流代码SL 249-2012》中流域面积大于500km2或长度大于30km的河流318条为准。

- 水库，477座，数量以水旱灾害风险普查成果数据为准。

- 水闸，579座，数量以水旱灾害风险普查成果数据为准。

- 堤防，1728段，数量以水旱灾害风险普查成果数据为准。

          - 水文气象数据补充共享

（1）水文站洪水传播时间数据收集入库

收集整理水文站的上下游距离及洪水传播时间信息，主要包括水文站、上下游站之间或交汇处的距离、洪水传播时间等信息，并按照数据库表结构存储入库，为下游洪水分析预警提供数据支撑。

（2）气象网格降雨预报数据补充共享

目前，已实现未来24小时逐小时降雨格点预报数据接入（5*5km，3*3km），接入方式通过水利专网，采用FTP方式，数据共享频率为每日一次，定时传输。

2023年度，自治区水利厅将接入自治区气象局共享的3*3km网格未来1小时、3小时、6小时、12小时滚动预报降雨网格数据，用于水旱灾害预报预警服务。

          - 山洪灾害气象（风险）预警成果数据

补充山洪灾害气象（风险）预警方面的分析成果，主要包括利用未来1小时、3小时、6小时等多时段的3*3km网格短临预报降雨数据分析的成果融合。

          - 动态预警指标分析成果及预警数据方面

补充山洪灾害动态预警指标分析方面复核后的动态预警指标及系统分析产生的动态预警成果信息。

以最新共享接入的气象网格数据为基础，结合小流域-危险区的关联性拓扑关系，降雨数据的覆盖面与小流域相叠图分析，可进一步提高动态预警分析的小流域面雨量。

        - 平台功能巩固提升-Web端应用

          - 完善山洪灾害预警模式

以2021年和2022年的山洪灾害动态预警指标分析建设成果及模型算法为基础，继续推进新疆自治区小流域暴雨洪水分析软件模块功能完善，实现模型配置、参数率定、计算服务配置等功能的可视化展示。同时，将补充共享接入的自治区气象局3*3km网格未来1小时、3小时、6小时、12小时滚动预报降雨网格数据，应用于模型计算中，完善山洪灾害风险预警分析和实时/预报动态预警分析应用，进一步完善多阶段递进预警和乡村现地预警相结合的山洪灾害预警模式。

（1）小流域暴雨洪水分析软件模块开发完善

以2021年和2022年的山洪灾害气象（风险）预警、动态预警指标分析建设成果及模型算法为基础，实现模型算法配置、参数率定、计算服务配置、计算结果查看、计算结果对比等功能的可视化展示，方便具有一定专业性的用户操作使用。

（2）动态预警指标集成

动态预警指标包括实时动态雨量预警指标和实时动态水位（流量）预警指标。在已有未来24小时预报降雨分析计算基础上，利用补充共享的3*3km网格未来1小时、3小时、6小时等预报降雨数据，在原有模型算法的基础上，实现实时动态雨量预警和实时动态水位（流量）预警分析计算，为山洪灾害动态预警分析应用提供详细的、临近的数据服务，为山洪灾害避险转移准备提供技术支撑。

（3）动态预警指标检验机制

基于动态预警指标分析成果，为进一步保障实用性、精准度，每次发生山洪灾害事件及预警后，都需及时总结山洪灾害事件及预警效果，开展预警指标检验复核工作，验证分析预警指标的合理性，调整预警指标值，提高预警指标精准度。

同时，此模块中需具备数据修改调整功能，需将相关检验复核核心调整内容进行记录，平台中可查阅、审核，为后续持续优化调整奠定基础。

动态预警指标检验的范围和对象以前期山洪灾害动态预警指标分析成果为基础，进行动态预警指标检验工作。本次动态预警指标检验工作范围，由于受项目资金限制，优先选择南疆、北疆、东疆、伊犁河谷等区域有代表性的小流域作为动态预警指标分析检验对象，基于已有的动态预警分析模型及方法、动态预警指标成果，进行动态预警指标检验。

动态预警指标检验小流域清单

| 序号 | 地州 | 区县 | 小流域名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南疆—克州 | 阿克陶县 | 阿克陶县克孜勒陶镇小流域 |
| 2 | 伊犁河谷 | 新源县 | 新源县那拉提镇小流域 |
| 3 | 东疆—昌吉 | 木垒县 | 木垒县东城镇小流域 |
| 4 | 北疆—塔城 | 沙湾市 | 沙湾市西戈壁镇小流域 |

（4）动态预警指标检验工作内容

动态预警指标检验工作内容包括典型山洪灾害事件资料收集、现场调研与资料收集、动态预警指标分析、动态预警指标分析结果对比、动态预警指标审核确认、修改/调整平台中的动态预警指标。

          - 监视预警模块完善

自治区水旱灾害监测预警平台中监测预警功能是气象预报预警、山洪灾害气象风险预警、动态预警、水文部门的河流预警、实时监测预警、突发预警、地震预警等信息的综合呈现，是山洪灾害防御支撑服务的重要功能。

本次建设，将在已有功能基础上，对预报预警、实时监测预警、突发预警、地震预警等功能进行优化完善，方便各级用户操作使用，真正发挥信息平台的技术服务支撑作用。

（1）预报预警

预报预警包括气象预警信号、山洪灾害气象风险预警、动态预警、水文部门共享的洪水预警等预警信息，平台将根据不同预警等级、预警范围、预警对象进行预警提醒。

（2）实时监测预警

在当前的实时雨量、河道水情、水库水情（山洪、水文、气象）监测功能中，增加水旱灾害风险普查成果和汛前检查成果数据的集成应用，例如，上下游有工程风险或者是汛前检查的风险点时，应在超警信息中关联相关数据，为山洪灾害防御提供风险隐患提醒。

（3）地震预警

基于平台接入的地震预警信息及更新完善后的水工程数据，进行地震预警模块的升级完善。

（4）突发预警

为了防范和应对水旱灾害防御突发事件，系统提供突发预警创建功能。在县级用户的PC端和移动端应用中提供突发预警创建功能，由县级防汛责任人进行审核后发布。

按照实时监测预警完善升级内容，在突发预警功能基础上，增加水旱灾害风险普查成果数据应用和汛前检查风险隐患情况应用，实现相关信息的关联及深度应用。

（5）县级用户监视预警功能优化

针对县级用户使用的山洪监视预警功能进行优化升级，提供县级山洪预警处理流程可视化和操作指引功能，用于规范县级操作，提升基层用户的操作使用能力，以便更好地开展山洪灾害防御工作。

          - 预警响应反馈模块完善

《水利部办公厅关于印发2023年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知办防[2022]313号》文件中关于实战应用，明确提出探索建立“叫应-反馈”机制，同时规范预警信息用语，实现预警响应行动闭环管理的要求，结合新疆山洪防御管理工作特点，完善预警响应反馈模块，实现预警响应反馈闭环管理。

（1）预警响应反馈规则制定

针对自治区水旱灾害防御工作需要，制定预警响应反馈规则。基于平台产生或接入的气象预报预警、山洪灾害气象风险预警、动态预警、洪水预警、实时监测预警、突发预警、地震预警等，按照不同的预警等级及水旱灾害防御工作需要，制定预警响应反馈规则，实现自治区-地州-区县-乡镇级水旱灾害防御部门的预警响应反馈。

平台还应具备督办功能，对于在规定时间内未响应的相关责任人，系统自动启用督办机制，督促相关责任人对预警信息进行反馈；同时，对于整个预警处置情况，系统自动记录应对处置情况，方便于事后预警处置过程追溯及复盘。

（2）规范预警信息用语

结合平台接入或产生的预警信息（气象预报预警、山洪灾害气象风险预警、动态预警、洪水预警、实时监测预警、突发预警、地震预警）等，按照新疆自治区水旱灾害防御要求及预警等级，对每类预警规范预警信息用语，明确预警内容、预警对象及预警应用措施等信息，方便基层干部理解与执行。

（3）预警响应闭环管理

将气象预报预警、山洪灾害气象风险预警、动态预警、洪水预警、实时监测预警、突发预警、地震预警等7类预警以及备汛准备和预警后的巡检/检查等9项工作作为任务，当预警/预警提醒产生后，系统自动生成预警处置工作任务，各级水旱灾害防御部门按照叫应工作机制，实现预警响应反馈全过程管理。

（4）智能外呼系统及集成应用

目前，新疆水旱灾害监测预警平台中，已实现短信预警、平台预警等预警发布方式及信息提醒手段。本次升级将集成自动外呼电话系统，实现山洪平台产生的预警信息时，系统自动对相关责任人信息拨打电话，实现预警应对处置点对点提醒。

          - 山洪灾害危险区动态清单管理及应用

危险区清单包括危险区防御对象清单和危险区监测预警体系清单。危险区清单作为山洪灾害监测预报预警和群测群防的依据。危险区清单实行常态更新、应急更新和联动更新。利用山洪灾害补充调查评价成果中的危险区动态管理清单成果数据，建设山洪灾害危险区动态管理清单子系统，实现危险区台账的动态管理更新。

须具备功能：

（1）危险区清单统计

系统提供危险区清单统计功能，按照危险区清单更新时间、政区进行统计，以列表进行展示。

（2）危险区清单维护

对山洪灾害补充调查评价成果中的危险区防御对象清单和危险区监测预警体系进行动态管理，提供危险区防御对象和危险区监测预警体系信息的查询、新增、修改、删除、导出等功能。能够按照行政区域、更新时间等进行查询。

（3）危险区关联应用

在监视预警功能中，结合危险区防御对象清单成果信息，针对预警对象关联危险区防御对象等信息，实现在山洪灾害防御过程中的重点防御对象信息关联，为自治区水旱灾害防御提供信息支撑。

（4）行政区划编码管理

本次建设专门增加行政区划编码管理功能，实现原行政区划编码、行政区划名称、新的行政区划编码和新的行政区划名称对应关系表，为平台的行政区划更新与调整提供方便快捷的管理平台。

（5）行政区划与调查评价数据关联管理

基于新老行政区划编码对应关系表，结合山洪灾害调查评价成果数据，实现新老行政区划编码与调查评价成果数据的关联管理，包括2020年以前的调查评价成果数据以及2021年和2022年新开展的补充调查评价成果数据的关联管理，更好地发挥调查评价成果数据价值。

（6）危险区更新提醒

系统提供危险区清单更新提醒功能，有权限的用户可以对危险区清单更新时间进行设置，系统将自动在该时间范围内，对县级山洪灾害防御相关人员进行短信提醒。县级用户可以在移动端和PC端进行危险区信息更新。

同时，系统记录危险区防御对象清单和危险区监测预警体系清单更新情况，包括更新或未更新的数量统计。

          - 水旱灾害风险普查成果数据展示应用

（1）工程信息统计数据展示

结合水旱灾害风险普查数据成果，以图表等方式，展示水旱灾害风险普查涉及的工程统计信息，并按照区县、工程类型等进行汇总统计。

（2）工程风险隐患信息展示

结合水旱灾害风险普查数据成果，展示水库、堤防、水闸等水利工程对象的现状防洪能力、防洪工程达标情况或安全运行状态等信息。主要包括3张表，分别是水库隐患调查表、堤防隐患调查表、水闸隐患调查表。

（3）干旱灾害致灾调查信息展示

结合水旱灾害风险普查成果数据，以数据表方式对干旱致灾调查信息进行分类分级展示。主要包括4张表，分别是2017-2020供水工程调查表、现状（2020 年）抗旱工程及非工程能力调查表、现状（2020 年）城镇水源情况调查表以及 2008-2020 年旱情及旱灾损失调查表。

（4）干旱风险防治区信息展示

结合水旱灾害风险普查成果数据，展示自治区干旱风险防治区信息，主要包括农业干旱灾害风险区划、因旱人饮困难风险区划和城镇干旱灾害风险区划以及干旱灾害综合风险区划以及干旱灾害防治措施建议信息。

（5）洪水风险防治区信息展示

结合水旱灾害风险普查成果数据，展示421条山丘区中小河流洪水风险防治区信息。主要包括山丘区中小河流淹没范围图（包括 100 年、50 年、20 年、10 年、5 年一遇）、洪水风险区划及防治区划图（洪水灾害综合风险度 R 值分布图）等信息。

（6）控制断面防洪特征值展示

结合水旱灾害风险普查成果数据，展示河道防洪特征值信息，主要包括河流、警戒水位、保证水位、历史最高洪水位、发生时间及高程基准信息等。

（7）控制断面涉及洪水特征值展示

结合水旱灾害风险普查成果数据，分类分级展示控制断面设计洪水特征值信息，主要包括河流、断面、不同设计频率下的设计洪水位、设计洪峰流量及高程基准信息等。

（8）风险普查成果分析应用

根据水旱灾害风险普查成果，结合山洪灾害监测及预报数据，对风险普查成果进行分析和融合应用，包括结合实测及预报信息关联、山丘区中小河流洪水淹没图、地方洪水风险区划及防治区划图、水库、提防、水闸的风险隐患信息、以及重点断面的洪水特征信息，并结合风险隐患分析模型，进行风险隐患提醒等，为水旱灾害防御提供信息服务参考。

          - 在线监视

结合自治区山洪灾害防御管理工作需要，对预警信息处置、防汛责任人更新、预案更新、值班日志填写、短信发送记录、水库报汛、文件收发等日常工作开展情况进行在线监视与数据统计，辅助提高日常办公效率。

          - 群测群防工作管理

针对防汛检查、巡查等相关工作进行精细化管理，通过本系统将各类防汛业务工作进行数字化、结构化方式记录做到可追溯细节，以此来强化日常防汛工作保障措施的落实，提高防汛突发性事件的处理能力，从而辅助日常防汛工作开展。

（1）计划管理

以年度为单位制定防汛检查工作计划，主要包括汛前、汛中、汛后的检查工作计划、培训、宣传、演练计划等。

（2）防汛检查

结合移动端上报的防汛检查数据，在平台展示全区防汛检查工作情况及单次检查过程等信息，包括汛前检查、汛中检查、汛后检查情况。

（3）培训、宣传、演练

系统通过平台或移动端上传水旱灾害防御培训、宣传、演练相关信息，包括培训、宣传、演练资料、培训过程信息等，将培训、宣传、演练相关成果进行数字化管理。系统提供培训、宣传、演练统计、过程信息、资料管理等功能。

        - 平台功能巩固提升-移动端应用完善

基于自治区水旱灾害监测预警平台Web端应用的巩固提升及信息完善，对新疆水旱灾害防御移动应用APP（新汛通）进行升级完善，实现数据信息及应用同步（可在外网访问的数据），方便用户随时随地应用。

经过对自治区级用户、地州级用户和县级用户功能梳理，本次移动端升级完善主要针对监视预警、值班值守、信息查询进行升级完善，并对移动端应用扩展使用范围，以便更好地发挥基层人员群测群防能力。

          - 监视预警

在移动端应用现有的功能基础上，对预报预警、实时监测预警、地震预警、突发预警、测站故障的处置情况进行完善升级，使得各级用户能够随时随地接收和掌握各类预警信息，并对预警信息进行响应反馈。

结合完善的监测预警功能，尤其是县级用户，在收到山洪预警后，在移动端进行信息响应及反馈，方便基层用户处置，提升工作效率。

          - 值班值守

在移动端应用现有的功能基础上，对值班值守功能进行完善升级，实现文件收发、防汛责任人更新提醒、发送短信、值班安排、值班日志、预案更新的完善升级，方便日常办公。

          - 信息查询

在现有功能基础上，增加气象预报预警、山洪灾害气象风险预警、动态预警、洪水预警、实时监测预警、地震预警、突发预警等信息的查询功能，方便移动端用户进行信息查询。

          - 扩展移动端用户使用范围

为重点防治区域或者山洪高发区域的乡镇、村级防汛责任人开通移动端应用功能，实现山洪灾害预警（提醒）信息接收、通知组织村组责任人、山洪灾害巡查、信息上报功能，充分发挥基层人员的群测群防能力。本次建设拟按照73县，每县按10人的规模进行扩展，共计扩展人数为730人。

并对扩展使用的用户进行系统操作使用培训，以加强基层山洪防御服务能力。

        - 平台信息安全建设与防护能力提升

结合国家要求及自治区水旱灾害监测预警平台实际，本次信息安全建设与防护能力提升主要是采购杀毒软件、开展二级等保测评等网络安全建设，提升信息安全防护能力，确保系统和数据安全。

          - 采购杀毒软件

网络版杀毒软件详细参数见下表所述。

网络版杀毒软件参数表

| 序号 | 主要性能要求及技术指标 |
| --- | --- |
| 1 | 管理中心支持Windows系统、Linux系统以及国产化系统； |
| 2 | Windows客户端支持版本：Windows XP SP3(32位)、Windows 7(32/64位)、Windows 10(32/64位)、Windows Server 2003(32位)、Windows Server 2008(32/64位)、Windows Server 2012(64位)、Windows Server 2016(64位)、Windows Server 2019(64位)； |
| 3 | 提供客户端(至少100个许可)、服务端(至少1个许可)授权及三年病毒库升级服务；请提供制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺； |
| 4 | Linux客户端支持版本：CentOS 6.0 x86_64(及以上)、Redhat 6.7 x86_64(及以上)、SUSE 13.2 x86_64(及以上)、Ubuntu 14.04.4 x86_64(及以上)、Fedora release 23 x86_64(及以上)； |
| 5 | 虚拟化平台支持版本：VMware workstation，版本建议：9.0以上； |
| 6 | VMware ESXi，版本建议：6.0以上，Oracle VirtualBox，版本建议：4.3.10以上，华为FusionSphere平台，华三云资源管理平台； |
| 7 | 有良好的可扩展性和易用性，支持大型网络跨地域、跨网段的部署和管理，支持多级级联架构，支持C/S及B/S两种模式对客户端进行管理； |
| 8 | 管理端、客户端安装时无需依赖任何第三方组件，如IIS、SQL数据库等； |
| 9 | 安全管理，支持三权分立及设置不同权限层级用户的访问和编辑权限集合，控制用户可以操作和查看的功能信息，避免非授权人员使用引发的安全风险； |
| 10 | 全面直观地展现整个系统的安全情况，包括：全网安全概况、威胁趋势、实时动态、常用功能、部署信息、终端版本比例等，让管理员能够轻松地掌握系统的总体安全情况； |
| 11 | 支持IP自动分组，设置IP自动分组规则后，IP段内的未分组终端将自动分组； |
| 12 | 支持批量导入导出：组织架构、自动分组； |
| 13 | 支持越级管控终端，可在上级中控直接管理下级中控终端； |
| 14 | 具备病毒文件审计追踪能力，可智能定位病毒，及早处理感染源，减少病毒爆发造成的损失； |
| 15 | 具备自定义病毒处理方式的能力，如通过服务器设置和下发查杀指令或定时扫描等方式发现了病毒，可设置是否直接自动清除； |
| 16 | 详细日志：可展示所有终端的操作日志，通过触发原因，操作类型，操作状态，时间戳，操作员账户，终端名等搜索条件来筛选用户需要的信息，筛选完成后，可导出数据报表； |
| 17 | 服务IP设置：具备手动修改升级服务器、补丁服务器、云查服务器地址的能力。通过中控设置后，可同步到客户端； |
| 18 | 可以设定日志储存时间。防止过多数据长期占用服务器储存空间； |
| 19 | 可配置邮件服务器，告警条件设定。当触发告警条件时，自动发邮件提醒管理员处理，包括，离线告警、威胁事件告警、授权到期提醒； |
| 20 | 具备多个自主研发的本地引擎，如人工智能启发式引擎Matrix、狩猎者引擎V-Hunter、特征云引擎MDC、多步主防技术MAD等； |
| 21 | 杀毒软件具备机器学习能力，要求在断网状态下具备不依赖病毒库特征，而采用人工智能识别方式对未知病毒进行查杀； |
| 22 | 产品具备多引擎查杀能力，且引擎可配置； |
| 23 | 高级忽略规则：即进程白名单。从驱动层放过进程。支持多种方式加白：路径、扩展名、文件名； |
| 24 | 针对防御勒索软件攻击，提供全方位一体化解决方案。 |
| 25 | 可以实现开启与关闭：文件保险、数据备份、文件诱捕能力； |

拟采用安全管理系统，含1套管理中心系统软件，104个点服务器杀毒功能+补丁功能授权。技术要求见下表所示：

| 设备名称 |  | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理系统 | 管理中心系统软件 | 管理中心系统软件，支持主流Windows Server及Linux操作系统，Windows版支持单机模式部署，Linux版支持集群模式部署，中英双语界面。可实现对天擎客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能。 | 套 | 1 |
|  | Windows Server防病毒功能授权 | 支持多引擎协同，可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀，提供主动防御功能。支持主流Windows Server操作系统，包含三年更新服务。 | 点 | 104 |
|  | Windows Server补丁管理功能授权 | 支系统漏洞发现、补丁智能修复等功能。支持主流Windows Server操作系统，包含三年更新服务。 | 点 | 104 |

          - 二级等保测评

开展二级等保测评等网络安全建设，提升信息安全防护能力，确保系统和数据安全。

（1）信息安全防护持续保障。依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护基本要求》等相关安全要求并结合实际安全需求，在现有的安全管理体系基础上对安全管理体系进行完善，形成信息安全防护策略，并根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T22239—2019）》开展网络安全建设工作，提升山洪灾害信息安全防护能力，打造成一个高效的安全管理机构。

（2）安全漏洞扫描评估服务：依据信息安全等级保护相关标准及规范，采用多种安全专用评估工具对信息系统进行全面深度漏洞探测，并提供详细的安全评估报告，报告内容包括扫描的漏洞详细信息、安全加固建议等，对所有漏洞弱点的相关背景提供详细描述、引用，以及相应的修复和改进建议；并提出具体的安全解决方案，以及配合及时对发现的问题进行整改。

（3）具体内容要求如下

- 参与系统定级的研讨，评定系统定级的合理性，撰写系统定级报告为系统备案和测评做准备。

- 提供第三方具有国家测评中心和公安部相关测评资质单位出具的等级保护测评报告。

- 测评通过后，完成网监备案。

- 其他等级保护咨询服务。

- 实现等级保护二级达标。

（4）主要工作成果

- 完成网络安全等级保护测评服务，提供《网络安全等级保护测评报告》、《整改建议方案》；

提供有针对性的网络安全整改建议。

      - 总体要求

        - 保密要求

相关单位应严格执行数据保密的相关规定，非经水利厅书面同意，不得将因参加本次项目和完成项目工作任务而获取的以任何纸质或电子文档等方式体现的信息、资料或向任何第三人披露、泄露、提供第三人使用。对于涉及国家秘密的数据应采取相应保密措施，确保数据安全，避免有意和无意造成国家秘密泄露给任何不应该获得的人或组织，因此违犯国家法律的将追究其法律责任。

        - 提交成果

本项目所有文档最终必须向建设单位提供，包括但不限于纸质文档成果（加盖单位印签）、电子文档成果和软件系统及源代码等。

结合具体项目任务，实施方一般应提交但不限于以下成果：

| 1 | 细节专项实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书等各阶段过程性文档； |
| --- | --- |
| 2 | 项目总结报告等相关总结文档； |
| 3 | 配合建设单位开展相关培训工作，提交用户手册； |
| 4 | 硬件设备安装及软件系统部署并提交软件源代码； |
| 5 | 根据项目具体工作内容应提交的其他相关成果。 |

        - 项目实施进度要求

本项目总进度安排是截止至2023年10月底，完成项目建设实施；11月底，完成项目验收。项目验收后进入为期一年的维护期。

实施方必须按照总体进度要求细化工作任务，制定项目实施计划表，并提出合理有效的保障措施。

      - 工作量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 升级完善山洪灾害监测预警数据库 |  |  |
| 1 | 监测站点-小流域等山洪灾害防御要素关联关系完善 | 项 | 1 |
| 2 | 补充调查评价成果数据 | 项 | 1 |
| 3 | 新增水旱灾害风险普查成果数据 | 项 | 1 |
| 4 | 水利工程矢量图层数据完善 | 项 | 1 |
| 5 | 水文气象数据补充共享 | 项 | 1 |
| 6 | 补充山洪灾害气象（风险）预警成果数据 | 项 | 1 |
| 7 | 动态预警指标分析成果及预警数据补充完善 | 项 | 1 |
| 二 | 平台巩固提升 |  |  |
| 1 | web端应用 |  |  |
| 1.1 | 完善山洪灾害预警模式 | 项 | 1 |
| 1.2 | 监视预警功能完善 | 项 | 1 |
| 1.3 | 预警响应反馈模块完善 | 项 | 1 |
| 1.4 | 山洪灾害危险区动态清单管理及应用 | 项 | 1 |
| 1.5 | 水旱灾害风险普查成果数据管理及应用 | 项 | 1 |
| 1.6 | 在线监视 | 项 | 1 |
| 1.7 | 群测群防工作管理 | 项 | 1 |
| 2 | 移动端应用升级 |  |  |
| 2.1 | 监视预警 | 项 | 1 |
| 2.2 | 值班值守 | 项 | 1 |
| 2.3 | 信息查询 | 项 | 1 |
| 2.4 | 扩展移动端用户使用范围 | 项 | 1 |
| 三 | 自治区平台信息安全建设与防护能力提升 |  |  |
| 1 | 采购杀毒软件 | 项 | 1 |
| 2 | 二级等保测评 | 项 | 1 |

  - 其他要求

2.5.1驻场人员要求：参与本项目投标单位需提供 2 名驻场专业技术人员，驻场专业技术人员负责项目实施组织协调，与业主和监理进行技术对接，完成业主交办的工作任务。

2.5.2驻场时间：一年。

注：投标单位在投标文件中需放入驻场人员承诺书。

# 第五部分  合同条款

1、定义

1.1  “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2  “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3  “服务”系指合同规定卖方必须承担的本项目服务工作以及其他附随服务。

1.4  “甲方”、“买方”、“采购方”均系指通过招标采购，接受合同服务的自治区各行政事业单位、社会团体（采购单位）及社会代理机构。

1.5  “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同服务的经济实体。

1.6  “现场”系指将要进行服务的地点。

1.7  “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同服务所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1本合同条款仅适用于本次采购活动。

3、原产地

3.1原产地系指服务的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供服务的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1卖方须保障买方在使用其提供的服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、保险

6.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

7、合同价款的支付方式

7.1合同价款的支付方式以双方协商为准。（另有规定者外）。

8、价格

8.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

9、履约保证金

无。

10、索赔

10.1卖方对所供服务与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

10.2投标人提供的服务未能达到标书规定的要求，或者有明显缺陷及损坏设备或软件，采购人将保留索赔的权利。

10.3若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的10%的违约金。

11、服务响应及恢复时间要求

11.1服务商提供7天x24小时技术服务与支持电话，驻场专业技术人员需遵守业主单位办公时间，除节假日外，提供5天x8小时现场服务。如遇重要时间节点，协助业主单位完成全天24小时值班工作及技术支持工作。

11.2业主单位安排的其它工作。

12、不可抗力

12.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

12.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13、仲裁

13.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

13.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

13.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

13.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

13.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

14、违约终止合同

14.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部服务。

（2）卖方未能履行合同项下的其它义务。

14.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的服务。卖方应承担买方购买类似服务的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

15、变更指示

15.1买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容

15.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

16、合同修改

16.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

17、适用法律

17.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

18、通知

18.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

19、合同文件及资料的使用

19.1除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

19.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

20、合同生效及其他

20.1本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

20.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下服务有关的现场、技术服务、培训等其他相关服务。

20.3商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

20.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录；

21、质量保证

21.1因乙方原因造成甲方不能按时使用（根据合同有关条款）所购设备或服务时，乙方应根据合同规定向甲方做出赔偿。

22、投标报价

22.1投标报价：交钥匙服务价，内容见须知前附表。

22.2投标货币：人民币

23、特殊要求

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

第六部分  附 表

附表一

承 诺 函

：

（投标人全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（采购编号、釆购项目 名称、包号）招标的有关活动。为此：我方同意在投标人须知前列表规定的投标日期起遵守本承诺函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

2、提供投标须知规定的全部投标文件，投标人须知前列表要求的投标人提交的全部文件；投标保证金已交纳；按招标文件要求提供和交付的服务的报价详见商务报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守招标文件中的其他有关条款。

5、如果在招标后规定的投标有效期内撤回投标文件或者有其他违约行为， 我们的投标保证金可不予退还。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何投标。

7、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标的修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记 录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购单位、其它投标人或者釆购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方的投标文件在中标后90天内有效。

注：未按照本承诺函要求填报的承诺函将被视为非实质性响应，从而导致其被拒绝。

投标人(盖章):

法定代表人或授权委托人(签字):

年   月   日

附表二：

法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法人代表盖章

被授权人签字或盖章

公      章：

法人和被授权人身份证复印件

授权日期：20   年   月   日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表三：

投标报价一览表

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写: |
|  | 小写￥： |
| 成果交付期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否为小微企业或残疾人福利性单位 |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 投标人可根据服务情况自行编制报价表。（工程量清单中未列明的，但在技术要求中

提及的，应列入本项目总报价中。）

3、以上所有报价不得高于招标文件规定的最高限价。

4、成果交付期必须响应招标文件。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：        年  月  日

附件四：

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 服务项目 |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、投标总报价（元） | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表投标总报价应与《投标报价一览表》中投标总报价相符。

2、如上表中有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、工程量清单中未列明的，但在技术要求中提及的，应列入本表中

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：

投标人盖章：

年   月   日

附表五：

关于资格的声明函

致新疆恒达天诚项目管理咨询有限公司：

关于贵方20   年   月   日招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目中的相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：               签字人姓名、职务：

地址：                 授权签署本资格文件人：

传真：

邮编：                      电话：

投标人法人盖章：

投标人盖章：                                     20    年   月    日

附表六：

（投标人）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

法定代表人：

法人授权代表：                            日期：

附表七：

近五年（2018年4月至今）类似项目业绩表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 年份 | 中标价 | 项目实施单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：项目业绩需附中标通知书和合同等证明文件，不附证明文件不算业绩。

投标人盖章：

投标人法人或代理人（盖章或签字）：

年    月     日

附表八：

投标保证金缴纳凭证：

附表九：

商务条款偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、如没有偏离，请写“无”。

2、与招标文件要求逐条对应填写。

3、表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

投标人名称（公章）：

投标人法人或代理人（盖章或签字）：

年   月    日

附表十：

技术功能偏离表

项目名称：

| 序号 | 投标文件规 格条目号 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或 缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2.投标人真实填写本表，并对其真实性负责。评审小组将根据评标办法和细则进 行打分。）如某项非实质性报价规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离” 或不注明的，评审小组可对此项偏离按评标办法加倍减分。

3.投标注明的偏离情况只作为评审小组评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审小组决定。

4.不允许存在实质性负偏离。

5.规格的实际偏离情况以评审小组综合评价为准，解释权属评审小组。

投标人名称（公章）：

投标人法人或代理人（盖章或签字）：

附件十一：

项目负责人简历表

| 单位名称 |  |  |  | 职 务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| 文化程度 |  | 毕业院校 |  |  |  |
| 从事相关工作年限 |  | 专业 |  |  |  |
| 现任职务 |  | 技术职称 |  | 聘任时间 |  |
| 资格证书编号 |  |  | 发证单位 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人必须填报本表；

2、须附上身份证、学历证书、职称证书复印件（加盖公章）

投标人：               （公章）

日  期：

投入本项目人员表

| 资历 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人：           （公章）

日  期：

附表十二：

工期和质保期保证承诺

承诺内容：

1、工期进度计划及保证措施：编制合理的进度计划

2、质保期保证措施

投标人名称（公章）：

投标人法人或代理人（盖章或签字）：

年   月    日

附表十三：

项目实施方案详细说明

含相关技术人员的配备情况；项目实施方案；工作进度与工程质量保证措施等。

附表十四：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业） ；承建   （承接）企业为     （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业） ；承建   （承接）企业为     （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

日期：      年      月      日

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表十五：

残疾人福利性单位声明函

致：（业主单位）                         ：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本公司同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本公司参加        单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （残疾人福利性单位）企业制造的货物。

6、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：残疾人福利性单位划分标准按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定执行。

附：相关部门确认的证明材料。

附表十六：

分包承诺

致：

我单位一旦中标，我单位承诺本项目预算总额的40%以上分包给中小企业，其中分包给小微企业的比例不低于60%。

特此承诺

投标人名称（公章）：

投标人法人或代理人（盖章或签字）：

年   月    日

附表十七：

驻场人员承诺书

附表十八

近三年财务报表

附表十九：

其他证明材料

（投标人认为有必要提供的其他资料）

- 第七部分  评标办法和细则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购招标采购方式管理暂行办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》、《政府采购评审专家管理办法》以及国家和地方颁布的有关法令、法规，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一、评定总则和规定

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审小组应严格按照招标文件的要求进行评定，编制评标报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2 评审时，评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评定人员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情况进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对实质性偏离条款进行补充、修正或撤回。

1.3 评定原则

1.3.1采取综合评分法。由评审小组采用综合评分法对提交有效报价的投标人的投标文件进行综合评分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

1.3.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 名以上中标候选投标人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由评审小组确定以按照技术指标优劣顺序或抽签确定排名先后推荐。

1.4 本评标办法仅适用于本次招标。

二、机构组成和职能

2.1 本次招标将设监督小组、组织机构和评审小组。

2.2 监督小组机构组成和职能

2.2.1机构成员：由相关部门负责。

2.2.2职能：独立行使监督工作，对所有招标工作做出复审意见。

2.3 组织机构的组成和职能

2.3.1机构成员：由本项目采购代理机构相关人员组成。

2.3.2职能：按规定的程序和要求依法严密组织招标、评定等各项活动，且客观如实予以记录和反映，对评审小组的评分记录，评定过程中不干扰和影响评审小组正常的评定工作。

2.4 评审小组组成和职能

2.4.1机构成员：由采购人和专家共5人组成，其中相关行业专家4人，占评审小组人数的三分之二，业主代表1人。

2.4.2职能：根据招标文件的要求，对投标文件进行初步检查、汇总、分析和比较，并做好记录；对合格的投标人提出投标文件中需要澄清的问题。对不合格的投标人说明原因；对合格的投标文件认真、客观、公正地评审；对合格的投标人进行评定；完成所评审项目的评定报告，评审小组按评定原则推荐中标候选人。

2.5 评审小组的专家由采购人和采购代理机构在相关专家库随机抽取。

2.6 各评审小组成员的评分情况和评审意见由采购代理机构审查，如发现评审小组的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，必须要求评审小组进行书面澄清和说明。

2.7 评标原则

2.7.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.7.2对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2.7.3评标将严格按照招标文件的要求和评标标准及办法进行。

2.7.4根据招标文件规定的各项评价标准通过评审打分排序推荐出1-3名中标候选人。

2.7.5评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.7.6评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.8 评标纪律

2.8.1评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

2.8.2评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况；

2.8.3封闭评标期间，评委不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应交由招标监督人员集中保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。

2.8.4评标期间，投标人应服从工作人员的指挥，不得出现干扰评标工作的正常进行或影响评标公正性的现象，否则，将视为废标。

三、评定程序

3.1 初步评审及报价复核

3.1.1初步评审将对开标时有效的投标文件进行，根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标重大偏差。

3.1.2下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金，或者提供的投标保证金有瑕疵；

（2）投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字加盖投标单位公章的；

（3）无法定代表人出具的授权委托书的；

（4）不满足第四章“服务技术要求”中主要参数的；

（5）投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

（6）未按招标文件的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（7）投标有效期不满足招标文件要求的；

（8）投标文件附有招标人不能接受的条件。

（9）存在招标文件规定的其它废标情况。

3.1.3投标文件有上述重大偏差之一的，为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。

3.1.4细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

3.1.5评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结果前予以补正。

3.1.6计算错误将按以下方法更正：若按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

3.1.7评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标，作废标处理。

3.1.8评标委员会判断投标文件的响应程度仅基于投标文件本身，而不靠外部证据。

3.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的,该投标将作废标处理。

3.1.10评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或所有投标报价均过高时，可以否决所有投标。评标委员会经评审，认定投标人以低于成本报价竟标的，其投标将作废标处理。

3.1.11经过初步评审，如果由于有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.2 详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会成员将对投标文件进行进一步评审、比较。

3.3 评分办法

3.3.1经济标（10分）

3.3.2商务及技术标（90分）

3.4价格调整原则

1）投标人的报价必须包含所有服务内容。

2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加计入该投标人的投标总价。

3）调整后的价格作为投标人的评标价。根据评标价测算各投标人的经济标分值。

3.5经济标不设标底，依照如下标准计算商务标得分：

1）基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分值×100%

结果保留两位小数。

2）如果得分为负分时，按零分计。

附表1：符合性审查表

| 序号 | 检查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 是否按招标文件要求（金额、形式）提交投标保证金。 |
| 2 | 是否有法定代表人出具的授权委托书，并要有单位盖章、法定代表人签字或盖章。 |
| 3 | 投标文件是否按招标文件要求有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章。 |
| 4 | 报价是否超过本项目采购预算。 |
| 5 | 是否满足招标文件载明的项目完成期限。 |
| 6 | 是否符合招标文件中规定的其他实质性要求。如：投标有效期不足的；投标人在同一份投标文件中，有两个或多个报价并未明确效力的；技术、服务标准不满足招标文件要求的。 |
| 7 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件。 |

特别说明：如投标人的投标文件中没有按此表的内容提供相关证明文件（如无特别要求，均提供复印件）或不符合上述审查内容的任意一条，其投标文件将视为无效投标文件。

附表2：经济标得分（10分）

| 评比 因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标 价格 | 10分 | 投标报价得分=(评标基准价/修正后投标报价)×100%×10 1、投标价格评分采用低价优先法计算； 2、评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3、修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。 |

附表3、商务及技术部分评审表（90分）

| 评比因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标人 业绩 | 20分 | 投标人近五年（2018年4月1日至今）承担过同类项目得5分，每增加一个得3分，最高得20分。 （备注：投标文件附加盖公章的项目中标通知书和合同复印件，未提供不得分） |
| 项目负责人业绩 | 8 | 1、项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）的得4分； 2、项目负责人近五年承担过省级同类项目，且提供用户评价满意证明得4分，否则不得分。 注：提供业绩证明中标通知书、合同或业主开具相关证明或相关验收证明，合同或证明须体现项目工作内容，否则不得分。 |
| 项目组人员配置 | 10分 | 1、专业人员配备齐全（不少于10人），项目团队里专业人员拥有高级工程师占全部专业人员1/2得5分，高级工程师占全部专业人员1/3及以下得1分。 2、项目团队专业设置合理，具备计算机相关以及水利、水资源相关专业人员10人，上述专业齐备得5分，专业不齐备不得分； 其他要求：投标人拟投入本项目的主要管理人员（包括项目经理、技术负责人及主要技术人员）应当是本单位人员。 |
| 投标人综合实力 | 14分 | 1、投标人具有CMMI5证书的得3分，CMMI4级证书得1分，没有不得分。 2、投标人具有部级山洪灾害相关示范项目证书得3分，没有不得分。 3、投标人具有水文水资源调查评价资质甲级资质得5分；投标人具有水水资源调查评价资质乙级资质得2分，没有不得分。 5、投标人具有ISO9001质量体系认证证书（有效期内）且证书认证范围包含水文水资源、防汛抗旱、山洪灾害监测预警预报的得3分，没有不得分。 |
| 实施方案 | 8分 | 实施方案编制完整，方案思路有逻辑性、方案内容合理且可操作性强，工作成果明确，有利于项目的实施的得8分； 实施方案编制较完整，方案思路、方案内容及成果介绍基本符合项目实施需求的得5分； 实施方案编制完整性，方案思路、方案内容或成果介绍存在明显缺陷或有明显错误或前后矛盾或无法实施（2分）； 未提供项目实施方案不得分。 |
| 进度计划及保障措施 | 8分 | 项目进度计划设置合理、可行，完全满足项目总体安排，保障措施编制全面、科学的得8分； 进度计划大体可行，基本满足进度要求的，保障措施基本科学的得5分； 进度安排考虑不周，实施较困难的，保障措施不全面、不科学的得2分。未提供不得分。 |
| 质量保证 | 6分 | 质量保证措施可靠、可操作性强，能够保证高质量完成项目预期成果的，得6分； 质量保证措施基本合理、质量控制手段基本可行，得5分； 较差的，得2分；不提供不得分。 |
| 项目管理组织 | 8分 | 1、有完善的项目管理体系，实施计划及人员安排、人员分工合理，项目计划科学合理性优秀得8分，一般得5分，较差的，得2分；不提供不得分。 |
| 售后服务 | 8分 | 1、投标人提供本地化服务，在乌鲁木齐设有分公司得3分，没有不得分； 2、投标人应针对本项目提供相应的售后服务方案，根据服务程序、内容、措施合理的赋分，优秀的，得3分；一般的，得1分；差的或不提供的，不得分。 3、投标人针对本项目提供详细的培训方案，方案中需包含培训对象、培训资源配备、培训计划、培训资料及培训方式等内容。优秀得2分，一般得1分,差的或不提供的，不得分。 |

四、招标注意事项

4.1评审时如发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，或者明显低于市场价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良投标人名单。

五、评定纪律

5.1评审小组必须公平、公正评定；遵纪守法，客观、廉洁地履行职责；

5.2评审小组在评定开始前，应关闭随身携带的各种通信工具；

5.3评审小组在评定过程中，未经许可不得中途离开评定现场，不得迟到早退；

5.4评审小组和工作人员不得透露评定过程中的讨论情况和评定结果。

5.5评审小组应当对照招标文件规定的条件和标准，对各投标人投标文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在评审报告中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款时行补充、修正或搞撤回。

5.6评审小组在评定过程中不得将自己的观点，强加给其他评审小组，评审小组应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

5.7评审小组应根据评定办法确定项目得分，并参与评标报告的起草，按评定原则推荐1-3名中标候选人。

5.8各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评标报告上签字；如对评标报告有异议的，可以在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

5.9配合财政部门的投诉处理工作。

5.10配合采购代理机构单位答复投标人提出的质疑。

5.11评定委员会成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

5.11.1明知应当回避而未主动回避的；

5.11.2在知道自己为评审小组身份后至评定结束前的时段内私下接触投标人的；

5.11.3在评定过程中擅离职守，影响评定程序正常进行的；

5.11.4在评定过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

5.11.5未按招标文件规定的评定方法和标准进行评定的。