第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项目

单一来源采购文件

项目编号：ZCD-ZC2022091

| 采购人： 采购代理： | 新疆国际博览事务局 智诚达项目管理咨询有限公司 |
| --- | --- |

二○二二年八月

目    录

第一部分  单一来源采购邀请

第二部分  投标供应商须知

第三部分  采购内容及服务要求

第四部分  合同主要条款（参考）

第五部分  附件

第一部分

第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项目单一来源采购邀请函

新疆国际会展中心：

经政府采购监督管理部门批准，智诚达项目管理咨询有限公司受的委托，对第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项目进行单一来源采购，资金来源为财政资金。拟邀请贵公司作为单一来源供应商。

一、项目名称：第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项目

二、项目编号：ZCD-ZC2022091

三、该项目属于下列第_3.1_种情形：

3.1只能从唯一供应商处采购的；

3.2发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

3.3必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

3.4法律法规规定的其他情形。

四、采购内容及预算：

4.1采购内容：在2021商博会数字平台的基础上进行优化升级改造，打造亚欧博览会线上平台。主要建设内容为原有功能升级扩展、全新功能开发、资源流量扩展及安全重保、后期运营维护等，具体采购内容及要求详见采购文件。

4.2采购预算：1087.8万元。

五、供应商资格要求：

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照等证明文件，有能力提供本项目合同项下全部服务内容的供应商。

5.2 在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

5.3 不接受联合体投标。

六、采购文件获取时间：2022年8月13日至2022年8月17日，获取地址：智诚达项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号全季酒店6层）。

七、获取采购文件时携带以下证件：

（1）营业执照等证明文件的复印件并加盖单位公章；（2）投标供应商出具的法定代表人证明原件或法人授权委托书原件；（3）经办人身份证及加盖公章的复印件。

注：上述（1）-（3）资料报名时须留存，请各单位准备好各项资料。

八、采购文件售价：0元。

九、谈判时间：2022年8月18日11时00分。

十、谈判地点：智诚达项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号全季酒店6层）。

十一、响应文件递交的截止时间及地点：2022年8月18日11时00分，投标人应于响应文件递交截止时间之前将响应文件递交至智诚达项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号全季酒店6层）。

十二、联系方式：

采 购 人：新疆国际博览事务局

地    址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路街道新华南路1292号

联 系 人：毛聪慧     联系电话：17609943070

采购代理：智诚达项目管理咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号全季酒店6层

采购代理联系人：张颜随

联系电话：18899052551

2022年8月12日

第二部分  投标供应商须知

投标供应商须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一章1.1款 |  | 项目名称 | 第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项目单一来源采购 |
| 第一章1.2款 |  | 采购方式 | 单一来源采购。 待谈判小组与供应商对采购标的技术、服务等谈判结束后，评审小组要求供应商在规定的时间内提交最后报价，但最后报价不得高于上一次报价，否则其投标将被否决。 |
| 第一章1.3款 |  | 采购内容 | 在2021商博会数字平台的基础上进行优化升级改造，打造亚欧博览会线上平台。主要建设内容为原有功能升级扩展、全新功能开发、资源流量扩展及安全重保三个部分，具体采购内容及要求详见采购文件。 |
| 第一章1.4款 |  | 资金来源 | 财政资金 |
| 第一章1.5款 |  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 第一章1.6款 |  | 服务期 | 合同签订后30日历日。 |
| 第一章1.7款 |  | 质保期 | / |
| 第一章2.1款 |  | 采购人 | 详见谈判邀请 |
| 第一章2.2款 |  | 代理机构 | 采购代理：智诚达项目管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号全季酒店6层 采购代理联系人：张颜随、韩伟 联系电话：18899052551、17726717275 |
| 第一章2.8款 |  | 偏离 | 不接受实质性负偏离 |
| 第一章3.1款 |  | 供应商资格 | 详见单一来源采购邀请函 |
| 第一章5.1款 |  | 踏勘现场 | √不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 第一章6.1款 |  | 进口产品 | 不接受 |
| 第三章11.7款 |  | 业绩 | 近三年（2017年6月至今）已完成类似项目业绩，业绩内容须与本次招标的内容相关。 业绩证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材料；合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页并加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。 |
| 第三章12.3款 |  | 最高投标限价（采购预算） | 本项目的最高投标限价(即采购预算)如下：1087.8万元， 投标报价超过最高投标限价的，其响应文件将被否决。 |
| 第三章12.1款 |  | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 第三章13.1款 |  | 投标保证金 | 谈判保证金的金额总计：50000元（伍万元整） 保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。 账户名称：智诚达项目管理咨询有限公司 开户银行：交通银行乌鲁木齐人民路支行 账 号：86516510110130001001967 行 号：301881000091 附注：XXX项目保证金 咨询电话：0991-5855226（财务办公室） 保证金必须在响应文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按谈判文件要求提交保证金的，响应文件无效。 |
| 第三章13.2款 |  | 投标保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的谈判保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 第三章13.3款 |  | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形。 |
| 第三章14.1款 |  | 响应文件份数 | 纸质版文件：一份正本，二份副本。 特别提示：为了便于存档，响应文件请用A4纸张制作，且装订厚度不得超过3cm；如响应文件超过3cm，请在装订时分册装订。必须采用胶装，不得采用活页装订。 |
| 第四章15.1款 |  | 响应文件密封 | 1.投标人须按采购文件的规定制作响应文件，正、副本可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。 2. 投标人须制作“报价一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“报价一览表”的字样。 3.响应文件袋和《报价一览表》袋上可写明： 项目名称： 项目编号： 招标单位： 投标单位名称： （公章） 投标单位地址： 联系人：联系电话： 年月日时（即开标时间）前不得开封。 （“正本”或“副本”） |
| 第四章16.1款 |  | 响应文件递交截止时间及地点 | 时间：2022年8月18日11时00分。 地点：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号全季酒店6层。 |
| 第五章18.1款 |  | 谈判时间及地点 | 时间：同响应文件递交截止时间 地点：同响应文件递交地点 |
| 第六章21.1款 |  | 评审依据 | 本项目单一来源采购文件 |
| 第七章30.1款 |  | 需要补充的其他内容。 |  |
| 30.1.1 | 自购买采购文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(采购文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |  |  |
| 30.1.2 | 履约担保：无。 |  |  |
| 37.1.3 | 付款方式：具体付款方式由双方根据实际情况协商确定。 |  |  |
| 30.1.4 | 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”及“中国裁判文书网”。 查询结果：附网页截图。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。 |  |  |
| 30.1.6 | 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与采购文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |
| 30.1.7 | 采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作。采购代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定：根据上述文件的规定，本次采购代理服务费由中标单位支付。 采购代理费按国家现行收费标准计取，详见本采购文件附件资料一。 |  |  |

第一章   投标供应商须知

1. 项目概况

1.1项目名称：详见投标供应商须知前附表；

1.2 采购方式：详见投标供应商须知前附表；

1.3 采购内容：详见投标供应商须知前附表；

1.4资金来源：详见投标供应商须知前附表；

1.5 项目地点：详见投标供应商须知前附表；

1.6服务期：详见投标人须知前附表；

1.7质保期：详见投标人须知前附表。

2. 定义

下述术语和缩写的定义为：

2.1“招标人”“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”“招标代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、联系人、电话详见投标供应商须知前附表。

2.3“投标供应商”、“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品等。

2.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建，装修、拆除，修缮等。

2.6 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “进口产品”系指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库［2007］119号）。

2.8 偏离

2.8.1 本条所称偏离为响应文件对采购文件的偏离，即不满足、或不响应采购文件的要求。偏离分为对采购文件的实质性要求条款偏离和对采购文件的一般商务和技术条款偏离。

2.8.2除法律、法规和规章规定外。采购文件中加下划线、“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“投标被否决”等文字规定或标注“★”“▲”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

2.9 特别说明

2.9.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商所拥有。

2.9.2 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件的要求编制、提交响应文件，并对其所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.9.3 采购文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负任何责任。

3. 供应商资格

3.1供应商资格：详见投标供应商须知前附表。

3.2 投标供应商应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。

3.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、代理机构存在利害关系。

4. 投标费用

4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标供应商将自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

5．现场勘察

5.1 供应商应按投标供应商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境进行考察。

5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

5.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

6.采购进口产品

6.1除投标供应商须知前附表另有规定外，本项目不接受进口产品参加采购活动。

- 第二章 采购文件的编写

7. 采购文件的构成

7.1 采购文件由下述部分组成：

第一部分 单一来源采购邀请

第二部分 投标供应商须知

第三部分 采购内容及服务要求

第四部分 合同条款

第五部分 附  件

7.2 采购文件以中文书写。

7.3 投标供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.4投标供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺应在领到采购文件后1日内向采购人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商编制的响应文件，没有按照采购文件的要求提交全部资料或者没有对采购文件做出实质性响应的，其风险应由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

- 第三章 响应文件的编写

8.要求

8.1供应商应详细阅读采购文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按采购文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

9.响应文件语言和度量单位

9.1响应文件及投标供应商和采购人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。供应商可提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时，以中文为主。

9.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10.响应文件的组成

10.1　投标供应商可按下列顺序排列和装订响应文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）报价一览表；

（4）谈判保证金；

（5）投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③ 信用查询记录

④ 近三年内已完成的类似项目业绩

（6）项目实施方案；

（7）偏离表；

（8）其它有利于投标的资料；

(9) 投标单位反商业贿赂承诺书。

响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标供应商公章的复印件或扫描件，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本为正本的复印件。

10.3响应性文件应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性的应答。

10.4投标供应商可按采购文件的范本格式中提供的响应文件格式填写响应文件；如提供的范本格式有不完善之处，请自行补充完善。

11. 符合采购文件规定的证明文件

11.1 供应商提供的资格证明材料，须满足投标供应商须知前附表的要求。

11.2 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方的资格文件，否则将视为未实质性响应条款而被拒绝。

11.3投标供应商确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准，使用的原辅材料要符合质量要求，拟投入的设备完好率足以胜任本项目的工作。

11.4 投标供应商须提交证明拟供货物（或服务）符合采购文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

11.5 提供的货物（或服务）符合规定的相应技术标准、环保及节能标准等。

11.6 对照采购人的招标内容及技术要求，逐条确定，指出所提供的货物（或服务）是否实质性响应采购文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。

11.7 投标供应商应当提交符合采购文件规定的业绩证明文件，该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件的要求详见投标供应商须知前附表

没有按要求提供资料或提供资料不完全，其风险由投标供应商自行承担。

12. 投标报价

12.1投标供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，采购人不接受有任何选择性报价。供应商漏报的单价或单价中漏报、少报的费用，均视为此项费用已隐含在其他报价中，中标后不予调整。

12.2其报价须保证在投标有效期及服务期内固定不变。采购人不接受有任何选择性报价。

12.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出采购人为本次采购项目的资金支付能力，采购人依据主管部门的批复为本次招标项目的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标供应商的投标报价高于本项目的最高投标限价，其响应文件将被拒绝；如果所有投标供应商的投标报价均超出最高投标限价，采购人有权重新组织招标。

12.4 投标报价货币单位：人民币。

12. 投标有效期

12.1投标有效期详见投标供应商须知前附表，如不满足其投标将被否决。

12.2特殊情况下，采购人可于投标有效期期满之前，要求投标供应商同意延长投标有效期。投标供应商可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标供应商，采购人既不要求也不允许其修改响应文件。

13．谈判保证金

13.1 谈判保证金的缴纳详见投标供应商须知前附表。未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为投标无效。

13.2 谈判保证金的退还详见投标供应商须知前附表。

特别提示：退还谈判保证金的投标供应商办理退款业务时需提供以下资料:

① 采购代理机构财务部门开具的保证金《财务收据》原件（以便核查）。

② 退还中标方保证金时，中标方须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

13.3 不予退还保证金的情形，详见投标供应商须知前附表。

14. 响应文件的签署及规定

14.1响应文件正本须打印或用不褪色的墨水书写，副本可为正本的复印件。

14.2 响应文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。

14.3投标供应商的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。

14.4响应文件的份数详见投标供应商须知前附表。正本和副本应分别胶装成册，并在封面上标记“正本”和“副本”的字样，不得采用活页装订；响应文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。

14.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

14.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.7 所有已进入评审程序的响应文件，采购人及采购代理机构有权不予退还投标单位递交的响应文件。

- 第四章 响应文件的递交

15. 响应性文件的密封与标记

15.1 响应文件的密封：详见投标供应商须知前附表。

15.2如果投标供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标供应商。

15.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的响应文件，采购人将不负责任。

16. 响应文件递交截止时间

16.1 响应文件的递交截止时间为竞争性谈判公告所规定的时间。响应文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启响应文件。

逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

16.2 出现因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.2对响应文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改响应文件。

17.3 投标供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回响应文件。

- 第五章  谈  判

18．谈判

18.1 本次谈判将按单一来源采购邀请中规定的时间地点进行。

18.2 谈判过程做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

19.谈判小组

19.1 采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规等，依法组建本次招标的谈判小组，负责本次招标的评审、评标等活动。谈判小组负责向采购人推荐中标候选人或者根据采购人的授权直接确定中标人。

19.2 谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.3 谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

19.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足谈判小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

20.评审过程的保密性

20.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

20.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；谈判小组成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格。

20.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的、不符合《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律、法规的、以及不符合本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

21. 评审依据及评审程序

- 21.1 评审的依据：本项目单一来源采购文件。

- 21.2 评审程序：

成立谈判小组→符合性审查→商务、技术符合性审查→最终报价→推荐成交候选人→完成评审报告。

22.符合性审查

22.1 谈判小组依据采购文件的规定，从供应商递交响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

如供应商未作出实质性响应的，应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

22.2投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照采购文件的规定提交谈判保证金的；

(2)响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(3)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

符合性审查的标准详见附表1。

23.商务、技术部分等的审查

谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

23.1 商务部分。主要包括营业执照等资格证明文件（复印件）、法人代表委托书（原件）、业绩证明材料（应附合同复印件）、其它资格证明（如企业资信证明、质量体系认证等）以及服务承诺等的审查。

23.2 技术部分 主要包括拟提供服务的主要技术指标的详细说明、详细的服务方案、验收标准、技术资料等。如果提供的服务与采购文件要求有偏差，必须详细说明。

23.3  报价部分。要求供应商在本项目的限价内进行报价。供应商应按照采购文件要求报出拟提供服务的单价、总价以及分项报价，各项报价应包括提供资料收集费、实地调查费、方案编制、项目汇报、培训、税费及人员差旅费等与本项目采购相关的全部费用。

商务、技术的符合性审查详见附表2。

23.4 谈判小组按照递交的响应性文件，就采购项目的技术要求、市场价格、服务期等与供应商进行谈判。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，谈判小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多轮谈判。

24. 谈判文件的修正

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知响应供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

25. 最终报价

谈判结束后，响应供应商应在规定的时间内密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。

26.在谈判(商定)过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

26.确定中标（成交）供应商的原则

26.1 谈判小组进行综合评议。由采购人、采购代理机构组织的具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

- 第六章  授予合同

27.接受和拒绝任何投标的权力

27.1　为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

28.中标通知书

28.1成交结果公示结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

28. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

29．签订合同

29.1成交人在收到招标方的《成交通知书》后，须及时按照采购文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和中标方的响应文件作实质性修改。

29.2不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。

- 第七章  其 他

30.需要补充的其他内容

30.1需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

附表1：符合性审查表

| 序号 | 响应文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 凡采购文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |
| 2 | 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的。 |  |  |
| 3 | 响应文件提交的份数及装订，是否响应采购文件的要求。 |  |  |
| 4 | 投标供应商按照采购文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 |  |  |
| 5 | 响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |  |  |
| 6 | 一份响应文件应只有一个投标报价，在采购文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价。 |  |  |
| 7 | 投标供应商的投标报价未超出最高投标限价。 |  |  |
| 8 | 投标供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |  |  |
| 9 | 提供了信用记录查询资料，且信用记录满足本文件投标供应商须知前附表的规定； |  |  |
| 10 | 响应文件未附有采购人不能接受的附加条件的。 |  |  |
| 11 | 项目实施方案满足项目实施需求。 |  |  |
| 12 | 投标人拟委派的本项目的项目负责人和项目负责人以外的本项目团队人员是否能够满足项目需求。 |  |  |
| 13 | 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |
| 说明： （1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； （2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。 （3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 （4）投标供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。 |  |  |  |

第三部分  采购内容及服务要求

一、工作内容

（一）平台升级改造

按照本届亚欧博览会实际需求，最终确定亚欧博览会线上平台基于2021商博会数字平台进行优化升级改造，主要建设内容为原有功能升级扩展、全新功能开发、资源流量扩展及安全重保三个部分，其中：

1、原有功能升级扩展

APP/H5/小程序等依据全新开发的官网做匹配，优化移动端架构，重新封装各后端接口，适配苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等主流机型，优化管理功能等；2D展台优化修改内容突出显示功能、优化展品审核上下架流程、升级多维度筛选条件等；VR展厅主要替换三大展厅文字、图片、视频等内容，并对素材进行视觉编辑；优化云会议功能，增加一键入会、浏览器入会等功能，对移动端（安卓、iOS）、PC端（Windows、MacOS）、浏览器端等5端进行适配优化，增加客户端内置登录功能、参展商申报内容优化、会议管理系统功能优化等；

优化供需对接智能推荐模型算法，千人千面，实现个性化推荐，变被动推荐为主动推荐；对接运营商接口，增加群发邮件、短信、彩信等分享功能，增加主办方后台生成邀约海报或二维码功能，增加邀约监测统计功能；新增涉疆内容安全自动审核功能，智能识别文本、图片、音视频等多媒体内容的涉疆、涉黄、涉政、涉恐、辱骂、违法等违规内容；优化大数据统计分析功能模块，对全新网站、APP、小程序等渠道进行数据埋点，数据统计类目更丰富，对大数据领导驾驶舱UI进行优化等。

2、新功能开发

按照亚欧博览会UI、功能、业务逻辑等要求，对中英俄三语版本官网进行全新UI设计、定制开发，并对中英俄页面进行专业级翻译（功能及初始页面）；APP、H5、小程序页面重新开发，与官网保持一致，并针对H5功能增加全局检索等功能；按照亚欧博览会业务逻辑重新开发用户系统，新增组展机构设置、线上线下报名流程、线上线下审核流程、工商信息自助填充、企业经营情况信息增加、专业观众报名（预登记）和审核功能、重新报名强提示与打标、权限控制、支持微信/APPID等第三方登录多个功能；2D展台首页新增展馆展区布局样式及“参展报名”悬浮快捷入口、新增复审用户角色及流程、运营后台新增信息统计功能、增加筛选条件等；云直播新增支持俄文推流，合计支持中文、英文、俄文3路推流功能；增加供需对接搜索功能，支持项目模糊搜索，并根据关键词相关度展示搜索结果，重新开发项目发布、审核流程，审核项目信息新增突出修改内容，实现项目发布、洽谈、发起意向、电子签约全流程闭环；新增开发大数据自定义报表功能模块，支持报表自定义配置，实现指标拖拽可视化呈现；针对不同环节不同的证件类型、不同信息、不同模板新增证件系统开发，并对接公安、卫健、实名认证、电子税票等接口。

3、资源流量扩展及安全重保

基础云资源及安全扩容、会期安全重保、内容审核定制专属流量包、自定义大数据报表license、接口及系统集成、并对平台进行三级等保测评及密评。

（二）开展对亚欧博览会线上平台相关资料审核、组织人员培训及相关管理服务工作

1、做好线上博览会志愿者培训、服务、管理工作。本届亚欧博览会线上平台资料上传工作量大、内容繁多、并需多级审核，由专项工作组完成对志愿者（约150人）的培训和管理工作；配合平台承建单位共同完成亚欧博览会11个工作部人员及志愿者的线下培训，同时线上引导参展商和专业观众观看培训视频和负责问题解答工作。

2、做好线上亚欧博览会2D/3D展台资料审核工作，即配合线上亚欧博览会联合审查专项小组开展平台内容审核工作；配合亚欧博览会展览及投资贸易促进部完成参展商企业介绍、展台、展品上线工作及专业观众的企业介绍、供求信息上线工作。

（二）建设实景VR展厅（200个点位）

线下展厅搭建完成后，甄选商品贸易展区的部分重点企业、亚欧博览会合作品牌运营企业及投资合作展区、国际及港澳台展区，运用360度相机拍摄实景，应用专业软件技术处理后还原真实场景，建设实景VR展厅。

二、项目预期目标

亚欧博览会线上平台，利用AI、5G、3D、VR/AR、大数据等前沿技术成果对展会盛况、参展企业形象、参展商品等展会内容进行呈现，实现“云展示、云对接、云体验、云签约”等功能。线上平台是应对疫情冲击的务实举措，不仅是线下实体展会的有效补充，也可以有效保证因疫情原因导致线下展会无法举办时，展会仍不受影响的在“云端”召开，是展会拥抱数字化的全新尝试，是有效推进新疆会展行业线上线下融合创新发展的新动能，将有力开辟区域贸易合作的新空间，为新疆经济建设发展作出积极贡献。

（一）以会展聚生态，助推自治区数字经济发展“新引擎”

亚欧博览会线上平台以2021商博会数字平台为基础，持续迭代优化升级，实现多语种服务、多展示方式、多平台打通、多创新服务、多功能升级的整体会展体验提升；实现平台线上线下整合、产业链上下游企业整合，形成规模效应；构建以平台为基座的数字经济生态圈，实现在政府引导下，以平台为基础，赋能全疆的产业经济发展。

（二）以展销助招商，共铸丝绸之路经济带全产业链

依托亚欧博览会线上平台，助力自治区招引一批省内外、国内外相关产业、供应链上下游企业上平台，形成丝绸之路经济带全产业供应链生态圈。同时聚合商品流通行业资源，构建物流供应链履约生态。通过供应链节点数字化，帮助企业通过量化决策和精细化运营，实现降本增效。

（三）以运营强增效，推动行业降本增效，提升观展体验

以亚欧博览会线上平台运营为抓手，逐步建设线上线下相结合、全方位观展体验、会展服务新业态、全流程数字化服务体系，实现办会降本增效落到实处，提升科学防疫手段、增强线上观众的参展体验、推进会展服务新业态、围绕展会前、展会中、展会后，提供观展、会议、洽谈等全流程的数字化服务体系，让参展商线上线下轻松参会，线上线下展位联动带来更多商机。

（四）	以技术牵引创新，激活“亚欧博览会”品牌价值新动能

依托5G、云计算、人工智能、区块链、AR/VR等技术资源，全力推进亚欧博览会的永不落幕建设。打造线上线下全渠道会展服务体系、拓展平台辐射范围和企业的商务空间、激活历届亚欧博览会价值资源，基于数字展会数据，实现会展产业大数据分析、招商项目热点趋势、会员群体画像等数据资产化创新。

| 附件： 第七届中国—亚欧博览会线上平台功能需求明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 描述 | 功能细分 | 工作内容描述 |
| 一.原有功能升级扩展 |  |  |  |  |
| 1 | APP/H5/小程序 | APP、H5、小程序页面开发，与官网保持一致，并针对H5功能进行新增（如搜索等），改进版本更新机制 | 根据亚欧博览会新版官网，进行h5页面开发、调试，适配主流手机型号：Apple iOS各尺寸屏幕、华为手机、vivo、oppo、小米等机型适配 | H5页面和样式设计开发，采用响应式布局，灵活适配多种类型硬件终端 web前端架构设计和开发工作，插件开发 适配主流机型，保证显示效果 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
|  |  |  | 根据亚欧博览会官网改版后，各个模块栏目升级，进行APP页面开发，支持iOS与安卓双端系统；CMS后台管理模块实现动态新闻多端数据同源；APP容量指标、系统CDN加速方案、系统监控指标方案设计等 | 负责移动端（Android / IOS）架构设计及优化工作，发现并改进项目中的设计问题，提高开发效率和输出质量 负责移动端项目技术方案的评估、优化及实现，难点的攻关，改进服务端业务相关算法，提高系统性能，并输出高质量文档 负责移动端跨平台框架选型落地、新技术引入、模块化框架设计 对现有系统的不足进行分析，找到目前系统架构的瓶颈,改进业务相关算法，提高系统性能 |
|  |  |  |  | 负责iOS端APP新版的页面模块架构设计和开发 优化产品功能性能，包含移动端提供SDK 与服务端后端共同进行接口调用和联调 与主APP共同进行接口调用和联调 产品的系统分析、架构设计，编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 负责安卓端APP新版的页面模块架构设计和开发 优化产品功能性能，包含移动端提供SDK 与服务端后端共同进行接口调用和联调 与主APP共同进行接口调用和联调 产品的系统分析、架构设计，编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 搭建后端相关服务、CMS数据存储调用，接口开发 输出接口文档，并编写相关数据库技术文档 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 测试iOS、安卓两端功能； 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
|  |  |  | APP、小程序根据亚欧博览会新版官网框架模块--进行新版UI风格设计及交互设计，保证中英俄三种语言的展示效果 | 根据web官网主KV及icon风格，进行移动端主页面样式设计（首页、观展、我的） 其他页面（下载引导页面、tab切图、合作伙伴、新闻详情等）风格页面设计 |
|  |  |  |  | 针对不同用户受众群体的操作习惯和偏好及上届网站页面进行分析,从用户体验的角度出发,根据需求分析师提供的线框图设计进行页面整体信息结构设计 |
|  |  |  |  | 根据新官网功能模块进行移动端页面原型设计，输出两版移动端原型 在现场和客户对接、沟通、汇报相关模块功能点，及确认工作 |
|  |  |  | APP、小程序 iocn全新系列设计，在用户使用过程中从体验、美感等方面提升用户的好感度 | iocn全新改版设计，与官网保持风格一致，进行移动端定制化设计 不同机型进行适配设计 下载页、启动页iocn全新设计 |
|  |  |  | 优化APP后台管理功能，新增版本可选择强制更新功能，新版本上架后在客户端进行新版上架可进行升级提示 | 负责iOS端APP新版的页面模块架构设计和开发 优化产品功能性能，包含移动端提供SDK 与服务端后端共同进行接口调用和联调 与主APP共同进行接口调用和联调 产品的系统分析、架构设计，编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 负责安卓端APP新版的页面模块架构设计和开发 优化产品功能性能，包含移动端提供SDK 与服务端后端共同进行接口调用和联调 与主APP共同进行接口调用和联调 产品的系统分析、架构设计，编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 搭建后端相关服务、CMS数据存储调用，接口开发 输出接口文档，并编写相关数据库技术文档 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 测试iOS、安卓两端功能； 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
|  |  |  | 小程序页面开发，与APP端主色调样式设计保持一致，移动两端（APP、小程序）统一界面UI设计风格；升级所有icon图标；接口文档、校验文件，与系统前后端研发进行接口对接；实现动态新闻与PC端CMS后台数据同源 | 前端样式设计开发 web前端架构设计和开发工作，插件开发 适配机型显示的开发性 |
|  |  |  |  | 搭建后端相关服务、CMS数据存储调用，接口开发 输出接口文档，并编写相关数据库技术文档 |
|  |  |  |  | 测试验收小程序端功能性能 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
| 2 | 云会议 | 对云会议系统按需进行改版设计，增加浏览器入会、URL邀请入会、客户端内置登录、QA文档等功能，并对会议管理功能进行优化，如英文会议名称/主题、领导名单选填，增加PDF格式文件上传/下载功能等 | 新增一键入会功能，通过URL邀请参会方式，对移动端（安卓、iOS），PC端（Windows、macOS）4个终端进行开发，与新增的浏览器端进行打通，实现5端入会 1.开发独立站点，该站点具备定制URLSchema能力，拉起PC客户端入会； 2.URLSchema同时支持与亚欧博览会APP接入、定制，可以拉起亚欧博览会APP客户端（安卓、iOS），亚欧博览会APP（windows、macOS），点击按钮实现跳转SDK内部实现入会能力。 3.四个端入口的重新制作，包含移动端提供SDK，支持与主APP拉起跳转入会 4.预约会议成功后，同时给会议管理系统下发参会链接，通过接口与会议管理系统交互 | 负责独立站点的美术设计、创意工作和制作工作 对页面进行优化，使用户操作更趋于人性化 收集和分析用户的需求 输出UI效果图与切图 |
|  |  |  |  | 根据用户需求进行系统开发独立站点，该站点具备定制URLSchema能力，拉起PC客户端（windows、MacOS）、移动客户端（安卓、IOS）入会; 配合后端开发工程师完成系统整体开发、调试等工作; 与移动端（安卓、iOS），PC端（Windows、macOS）4个终端开发进行联调对接工作 负责上线后的优化与迭代开发维护工作; |
|  |  |  |  | 负责云会议项目Android端应用的架构设计和开发;与新增浏览器端打通，实现拉起入会； 优化产品功能，入口重新制作，包含移动端提供SDK，支持与主APP拉起跳转入会 与服务端共同进行接口调用和联调 与主APP共同进行接口调用和联调 输出产品研发过程中的关键文档 |
|  |  |  |  | 负责云会议项目iOS端应用的架构设计和开发;与新增浏览器端打通，实现拉起入会 优化产品功能，入口重新制作，包含移动端提供SDK，支持与主APP拉起跳转入会 与服务端后端共同进行接口调用和联调 与主APP共同进行接口调用和联调 产品的系统分析，架构设计，编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 负责云会议项目Windows端应用的架构设计和开发 对接网页端，开发基于Schema协议的拉起客户端功能，解析参数，实现一键入会 |
|  |  |  |  | 负责云会议项目mac端应用的架构设计和开发; 对接网页端，开发基于Schema协议的拉起客户端功能，解析参数，实现一键入会； 编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 搭建5端的后端相关服务 设计一键入会相关接口，且通过接口下发参会链接，实现与会议管理系统的交互； 完成一键入会等业务逻辑实现，配合各端研发共同进行接口调用和联调； 输出接口文档 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 测试4个端拉起入会能力 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
|  |  |  | 云会议客户端内置登录功能，对PC端（Windows、macOS）进行开发 1.PC客户端实现登录，对接服务端接口，用户可直接登录亚欧博览会账号，取消网页拉起登录页面的方式 2.服务端实现与登录系统的打通并与客户端加密传输实现双向鉴权 3.实现云会议软件自动更新 | 根据用户需求进行亚欧博览会-云会议系统登录功能的开发 配合服务端开发工程师完成系统整体开发、调试等工作，实现与登录系统的打通并与客户端加密传输实现双向鉴权 |
|  |  |  |  | 负责云会议项目Windows端应用的架构设计和开发 优化登录功能，实现客户端直接登录 优化网站更新渠道，提供自动更新能力 开发记住账号密码功能，本地缓存用户信息 登录时，客户端使用RSA加密，保障安全性 与服务端共同进行接口调用和联调 |
|  |  |  |  | 负责云会议项目Mac端应用的架构设计和开发 优化登录功能，实现客户端直接登录 优化网站更新渠道，提供自动更新能力 开发记住账号密码功能，本地缓存用户信息 登录时，客户端使用RSA加密，保障安全性 与服务端共同进行接口调用和联调 |
|  |  |  |  | 搭建后端相关服务 设计登录相关接口，实现与登录系统的打通并与客户端加密传输实现双向鉴权，保障登录安全 完成登录功能业务逻辑实现，配合各端研发共同进行接口调用和联调 输出接口文档 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性 测试4个端登录功能的实现 模拟所有场景验证测试4个端功能的稳定性 测试验证各个场景错误提示是否友好 编写测试用例、输出测试报告 |
|  |  |  | 会议管理系统中名称、主题、活动申报等内容进行优化； 1.会议名称和主题英文改为选填 2.活动申报中填写领导嘉宾名单改为选填 | 需求范围确认，原型设计，组织评审 |
|  |  |  |  | 将活动申报中，不校验会议名称、主题必填项 前后端联调 |
|  |  |  |  | 修改活动申报接口字段内容 前后端联调 |
|  |  |  |  | 测试验收页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
|  |  |  | 参展商申报内容优化，在参展商在申报活动时，增加会议方案上传功能； 参展商在填写活动申报材料时，支持上传pdf格式的会议方案，上传完成后，主办方在活动审核页面支持下载参展商的活动方案，并对参展商的活动进行审核操作 | 需求范围确认，原型设计，组织评审 |
|  |  |  |  | 新增会议方案上传组件 新增上传和下载按钮 前后端联调 |
|  |  |  |  | 新增会议方案上传功能接口，与京东云oss对接，将文件上传到oss上 增加用户在审核时会议方案下载接口 前后端联调 |
|  |  |  |  | 测试验收页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
| 3 | 2D/3D展台 | 2D展台首页新增展馆展区布局样式及“参展报名”悬浮快捷入口、运营后台新增信息统计功能、热门展品页面优化、增加筛选条件等 | 审核展品新增突出修改内容的功能，提升主办方审核展品内容的效率；优化展品审核上下架流程，更加符合用户心智模型，贴近用户使用习惯。增加更多维度的筛选条件，为用户提供多种分类显示模式，增加展品的曝光率 | 根据去年客户使用反馈及其它展会经验，并与需求分析师沟通讨论，针对使用场景对展品常用流程进行交互优化，与研发侧沟通讲解调整交互原型，最终输出高保真原型设计稿 |
|  |  |  |  | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式；根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试，部署上线 |
|  |  |  |  | 根据新的优化需求调整数据类型及字段、提供对应接口，优化后段服务性能，与前端联调并部署、上线 |
|  |  |  |  | 根据交互设计师原型设计稿，输出UI视觉设计图并进行组内讨论和评审，修改后定稿做好切图与标注并上传至relay |
|  |  | VR展厅内容更换 | 替换三大VR展厅文字、图片、视频，对素材进行视觉编辑 | 上传替换素材，展厅整体渲染 |
|  |  |  |  | 对原始素材进行统一处理，调整图片尺寸、大小、清晰度；编辑视频 |
| 4 | 内容审核 | 审核系统优化及接口对接，对暴恐、民族等图片和文字等内容进行审核 | 针对新疆特殊敏感性，定制开发内容安全审核功能；用于检测网站和APP内不良信息的安全检测服务。基于深度学习技术，支持文本、图片、音视频等多媒体内容的安全检测，可以智能识别涉疆、涉黄、涉政、涉恐、辱骂、违法等违规内容，大幅提升审核效率，规避违规内容带来的风险，保护业务健康发展 | 各服务模块添加对应服务接口并联调 |
|  |  |  |  | 对接功能，根据新的优化需求调整数据类型及字段、提供对应接口，优化后段服务性能，与前端联调并部署、上线 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  |  | 优化涉疆等场景中的内容安全算法模型，通过一段时间的数据机器学习，完善安全审核效率 |
| 5 | 供需对接 | 增加供需对接搜索功能，实现项目发布、洽谈、发起意向、电子签约全流程闭环; 增加展商、展品、展台、项目等个性推荐功能，结合展商所在的行业类型、发布的展品类型等基本属性信息与浏览量、收藏量等用户行为属性，个性化推荐意向展台和展品；并对洽谈间进行扩容升级，增加同时并发用户数量、增加发送文本框换行、增加发送按钮、增加已读未读的状态功能等 | 智能推荐 商博会平台的供采对接机制是给客商推荐热门内容，每个客商看到的内容是一样的。本次对推荐逻辑进行重构，通过参展商和采购商发布的项目类型，结合企业线上的用户行为，系统自动判断出其意向项目类型， 根据推荐的权重降序进行个性化供需匹配对接，千人千面，实现精准推荐，提高匹配对接效率，变被动推荐为主动推荐。 1.对于已登陆用户，冷启动时根据用户属性，匹配其可能感兴趣的项目 2.当用户线上逛展一段时间后，在系统有行为的留痕，将根据其浏览、收藏、洽谈、意向订单等行为判断其内容偏好，推荐对应的内容 3.当数据积累到一定量，将根据用户之间的相似度、内容之间的相似度，关联推荐相似标签的内容 4.对于游客用户，根据浏览量和收藏量推荐分数降序排列，输出N条数据 5.潜客推荐：向参展商推荐潜在意向的采购商/参展商，参展商可通过运营平台潜客推荐模块向平台智能推荐的采购商/参展商发起洽谈、交换名片 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式；根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 供需对接功能，根据新的优化需求调整数据类型及字段、提供对应接口，优化后段服务性能，与前端联调并部署、上线 洽谈间内容的扩容，升级底层架构支持多房间和多并发 智能推荐功能，封装数据科学家的接口，根据内容id查询出所有属性供前端调用 |
|  |  |  |  | 做相关数据治理，根据业务规则，开发适配的推荐引擎和底层算法，输出推荐内容的接口，供前端调用 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
| 6 | 大数据统计分析 | 匹配亚欧博览会需求，对网站、APP、小程序等渠道进行相关数据统计，定制相应数据报表，定制开发亚欧博览会大数据领导驾驶舱 | 网站访问数据监测，由于前端官网等重新设计，需重新埋点开发 覆盖网站、APP、小程序 功能包括PV统计，UV统计，来源统计，用户操作系统、IP地区统计， 点击率统计，可视化的报表，包括柱状图、折线图、饼图、词云、指标面板等 实时数据的采集，利用埋点工具收集各业务系统的数据。实时性延迟在1分钟内的数据采集系统，包含：支持多数据源的数据接入系统、部署在数据中台的分布式消息接受系统、流式大数据处理入库系统。涉及各子系统的流量数据、用户行为数据等 | 根据业务方需求，做网站和app的数据埋点。开发可视化报表的样式并与后端数据联调保证数据接口正常 |
|  |  |  |  | 封装数据科学家的数仓数据，输出数据接口供前端调用 |
|  |  |  |  | 底层数据治理，将各个数据源的实时数据汇聚成hive大宽表，建立数仓模型 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 大数据驾驶舱 大数据驾驶舱数据采集分为离线数据采集和实时数据采集两部分。离线数据包括业务系统数据库、埋点数据、线下上报数据。数据存储于云数据库RDS、ES、Postgresql等，实时数据指埋点实时数据可直接存入hadoop集群HDFS。 本次要采集的数据类型分为离线数据和实时数据，分为业务系统数据库、埋点数据、线下上报数据。数据存储于云数据库RDS、ES、Postgresql等，另外埋点实时数据可直接存入hadoop集群HDFS。 定制化的UI展示界面设计，根据用户线上行为数据和后台业务数据等开发定制化的驾驶仓。以方便形象直观的展示展会的成果统计和方便领导层更直观的查看数据。支持一张大屏数据的定制 | 根据业务方需求，开发可视化大屏的样式和的组件，并与后端数据联调保证数据接口正常 |
|  |  |  |  | 封装数据科学家的数仓数据，输出数据接口供前端调用 |
|  |  |  |  | 底层数据治理，将各个数据源的离线数据汇聚成hive大宽表，建立数仓模型 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  |  | 设计可视化大屏的整体布局、色彩色调、组件样式，并输入demo给到前端 |
| 7 | 分享邀约 | 对接运营商接口，增加群发邮件、短信、彩信等分享功能，增加主办方后台生成邀约海报或二维码功能，增加邀约监测统计功能 | 提供符合亚欧博览会风格的线上海报供主办方使用，管理、查看、编辑一页搞定，提供更多的在线可编辑选项；用户编辑时所见即所得，创建自己的风格海报不在是难事，大大提升后台海报管理易用性 | 根据新版设计，调整页面样式，开发页面交互效果，前后端联调；运营后台相关数据统计页面开发 |
|  |  |  |  | 针对展品、展商、直播开发不同的调用接口字段，供前端业务调用 |
|  |  |  |  | 需求范围确认，原型设计，组织评审 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪bug修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  |  | 根据原型设计稿，输出UI视觉设计图并进行组内讨论和评审，修改后定稿做好切图与标注并上传至relay |
|  |  |  | 更多的邀约相关监测统计数据，按用户角色提供不同纬度的统计数据 | 根据业务方需求，开发不同角色用户展示的统计数据，并与后端数据联调保证数据接口正常 |
|  |  |  |  | 封装数据科学家的数仓数据，输出数据接口供前端调用 |
|  |  |  |  | 底层数据治理，将各个数据源的离线数据汇聚成hive大宽表，建立数仓模型 |
| 二、新功能开发 |  |  |  |  |
| 1 | 官网 | 中英俄三语版本官网改版，融合新疆、商贸、亚欧等相关特色元素，结合亚欧博览会需求进行功能优化完善、各层级功能模块增加、UI整体设计等 | 根据客户定制化需求，进行网站首页功能策划，设计输出3版官网首页高保真原型供客户挑选、讨论；以确定好的原型为基础，设计4套不同风格的官网首页高清样图，同时确定整体项目风格主KV，适配中英俄多语言页面效果 | 反复与客户沟通确认新官网需求，进行官网原型设计，持续与客户进行沟通、对接、汇报、确认等工作，输出官网首页线框图 |
|  |  |  |  | 针对不同用户受众群体的操作习惯和偏好及上届网站页面进行分析,从用户体验的角度出发,进行最佳的交互设计方案策划 完善和优化界面设计流程,维护和更新界面设计相关的设计标准和规范 |
|  |  |  |  | 负责官网界面的UI主视觉设计、创意定制化设计 根据不同的用户受众群体,提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计方案 设计首页4版高保真视觉效果图供客户选择，根据客户意见进行多次修改讨论最终输出1版作为定稿方案，对定稿方案进行页面元素切图并添加标注信息 |
|  |  |  | 重新设计官网模块整体信息目录架构、各专题页及其他页面原型与信息结构全新设计；网站各级栏目资料进行信息提炼、整合，突出重点，提升宣传效果及用户阅读体验 | 官网所有页面信息结构原型设计，网站各级栏目设计，对于已有资料信息进行整理和提炼，持续与客户进行沟通、对接、汇报、确认等工作 |
|  |  |  |  | 针对不同用户受众群体的操作习惯和偏好及上届网站页面进行分析,从用户体验的角度出发,根据需求分析师提供的线框图设计进行页面整体信息结构设计 |
|  |  |  | 全新设计官网二级、三级页面、通用页面、专题页面，重新定义设计模块图标集、banner，保持风格新颖贴合主题，注重色彩与总体风格的统一搭配 | 根据官网首页的UI主视觉进行二三级页面、专题页、通用页的全新设计，保持风格统一、设计新颖，经过多次与客户的评审及修改沟通，最终确定设计稿65页 对所有设计稿进行页面元素切图并添加标注信息 |
|  |  |  | 按照新版官网设计稿开发搭建官网全部栏目及相关页面，包括二、三级页面、通用页、专题页，不少于40个页面 | 根据设计图开发二三级组件样式，页面开发不少于50个 前后端联调，配合后端开发工程师完成系统整体开发、调试等工作 |
|  |  |  |  | CMS后端接口开发 前后端联调，配合前端开发工程师完成系统整体开发、调试等工作 |
|  |  |  |  | 测试环境验证功能，提供测试用例及修改建议，跟踪修改完善情况，上线部署并进行验证 |
|  |  |  | 备份2021商博会官网数据；对原数据进行整理升级同时增加时间标签，整理后迁移至新版官网使用 | 原站点数据备份，并按新版官网存储逻辑进行存储，新版官网上可以使用历史数据进行页面搭建，检察备份的文件是否正确 |
|  |  |  |  | 对原官网数据进行数据治理，补齐缺失字段，清理垃圾数据，优化数据结构，设计数据存储逻辑，制定备份策略 |
|  |  |  | 官网通用组件库新增模块开发，【官网首页快捷入口】组件模块开发及样式设计优化；【新闻中心】模块组件开发及样式优化；【展区展馆】组件模块，定制化样式开发，交互体验感提升 | 负责用户需求收集、业务需求分析,市场需求定义、界面原型编写及软件需求规格说明书编写。 负责收集及分析客户提出的变更需求,并与客户确认需求的解决方案 |
|  |  |  |  | 负责系统组件模块的代码编写 定制化样式开发，前后端接口联调 产品的系统分析、架构设计、编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 搭建后端相关服务、CMS数据存储调用，接口开发 输出接口文档，并编写相关数据库技术文档 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
|  |  |  | PC官网新增21年商品贸易博览会专题栏目，为（中、英、俄）页面样式设计及后端接口开发，前端交互联调：从21年商品贸易博览会，保存“新闻中心“、”展会巡礼“、”论坛活动“”VR展区“四个栏目，在新官网【商品贸易博览会】模块中，与亚欧博览会新官网主KV色调结合呼应，前端页面样式升级设计，后端迁移四个栏目数据到新官网对应栏目及频道下 | 负责官网界面的UI主视觉设计、创意定制化设计 根据不同的用户受众群体,提出构思新颖、有高度吸引力的创意设计方案 进行页面元素切图并添加标注信息 |
|  |  |  |  | 针对不同用户受众群体的操作习惯和偏好及上届网站页面进行分析,从用户体验的角度出发,根据需求分析师提供的线框图设计进行页面整体信息结构设计 |
|  |  |  |  | 负责系统组件模块的代码编写 定制化样式开发，前后端接口联调 产品的系统分析、架构设计、编写相关的技术文档 |
|  |  |  |  | 搭建后端相关服务、CMS数据存储调用，接口开发 输出接口文档，并编写相关数据库技术文档 |
|  |  |  |  | 测试验收UI页面合理性、美观性； 测试该站点具备定制URLSchema能力 编写测试用例，提出并跟进修改情况 |
| 2 | APP/H5/小程序 | APP、H5、小程序页面开发，与官网保持一致，并针对H5功能进行新增（如搜索等），改进版本更新机制 | H5登录顶部新增全局检索功能；条件输入、内容判定、搜索触发、结果展示等模块，搜索页面移动端样式开发以及官网全站搜索引擎接口开发 | 开发搜索相关交互效果及搜索结果页的具体呈现，符合人固定使用习惯 |
|  |  |  |  | 针对搜索的固定场景设计独立接口，统一数据库各表搜索字段，调优数据表访问响应速度 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
| 4 | 云直播 | 新增支持俄文推流，合计支持中文、英文、俄文3路推流功能 | 新增支持俄文推流 | 运营后台增加三路推流选项 前台增加中英俄文切换功能 前后端联调 |
|  |  |  |  | 新增三路推流接口 与视频推流SDK联调 生成直播三路推流SDK 前后端联调 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
| 5 | 用户系统 | 在商博会用户系统功能基础上重新设计亚欧博览会用户系统，对业务逻辑进行重新梳理，增加组展机构设置、线上线下报名流程/模板开发、线上线下审核流程开发、工商信息自助填充、企业经营情况信息增加、专业观众报名（预登记）和审核功能开发、权限控制、支持微信/支付宝等第三方登录、接口对接等 | 线下参展商报名内容涉及展区、机构、以及表单内容上的联动关系内容开发，如统一信用代码根据注册地判断是否必填、展位与展区联动内容、展位与相关提示语内容开发、展区与楣版名称对应关系等 | 原型设计，需求详细内容编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | 依照原型开发参展商报名页面并编写样式，根据需求对于页面信息中涉及关联关系内容开发，实现交互及业务逻辑，如展位、展区、注册地、是否大陆地区等关联性的页面逻辑开发 与后端联调保证数据接口正常；修改测试提的bug；部署上线 |
|  |  |  |  | 根据需求与原型，设计数据库表存储结构，字段创建及初始化 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 实现业务逻辑的开发处理 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 新增专业观众报名（预登记）内容开发，涉及报名表单内容需求确认、内容开发与后台对于专业观众报名信息的存储、审核相关流程的打通，如对应专业观众需要报名到组团机构下、由组团机构审核专业观众等报名流程开发 | 专业观众原型设计，需求详细内容确认及编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | 依照原型图开发专业观众报名页面并编写样式 根据需求实现交互及业务逻辑，如专业观众报名机构时选择非定向 与后端联调保证数据接口正常，部署上线 |
|  |  |  |  | 根据需求与原型，设计数据库表存储结构，字段创建及初始化 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 与前端进行联调支持页面处理，业务实现 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 优化报名页中、英、俄版本部分内容，涉及多语言切换与报名页之间开发。如切换不同语言时，对应表单填写的内容做对应判断关系。如俄文时对应俄文企业名称、俄文地址、俄文企业简介信息等需必填，其他非必填等 | 原型设计，需求详细内容编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | 根据需求实现报名页中企业信息在中、英、俄三个页面不同的交互及业务逻辑 与后端联调保证数据接口正常，部署上线 |
|  |  |  |  | 根据需求与原型，设计数据库表存储结构，字段创建及初始化 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 与前端联调支持前端页面处理实现 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 新增企业经营异常对接，协助主办审核企业经营情况时辅以判断 | 开发企业经营页面，展示查看企业征信情况 与后端联调接口保证数据接口正常；部署上线 |
|  |  |  |  | 对蓝鲸团队对接开发，实现蓝鲸对接，查看企业工商信息、征信信息 设计数据库表存储结构，字段创建及初始化。根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 与前端联调确保数据正常展示 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 承办机构增加类型区分：“组展机构、组团机构”；同时机构层级需由此前无层级调整为有层级可选。部分机构只有一级组展机构，部分机构需要有2级机构，对应审核流程组展机构审核参展企业，组团机构审核专业观众，主办方审核时需支持分配展位信息审核等 | 原型设计，需求详细内容编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | 开发机构管理页面及企业审核页面，增加组团机构页面、企业审核页面调整开发等 与后端联调保证数据接口正常，部署上线 |
|  |  |  |  | 根据需求与原型，设计数据库表存储结构，字段创建及初始化。 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 多层级机构开发、审核流程支持，与前端联调对接 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 用户系统扩展增加扩展专业观众字段类型，涉及相关页面功能对应关系开发如机构侧对应组团机构、企业审核页中增加专业观众类型筛选、列表信息页增加相关信息、用户（子用户、用户列表）中增加对应账户信息，专业用户类型扩展，专业观众权限预置 | 原型设计，需求详细内容编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | 根据原型交互页面对机构管理列表页、机构审核、用户列表页面开发调整；企业审核页信息个性化导出支持 与后端联调保证数据接口正常；修改测试提的bug；部署上线 |
|  |  |  |  | 根据需求与原型，调整设计数据库表存储结构，字段创建及初始化。 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现，支持不同条件信息筛选查看导出 与前端联调开发，上线部署 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 微信、APPId联登 支持用户系统第三方登录：支持申请第三方登录的开发者账号；支持微信联登包括移动端，web端 | 原型设计，需求详细内容编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | web端&h5登陆页面增加微信登陆入口，前端需判断IOS设备登陆时增加AppleId入口 web端&h5端第三方登陆时，账号绑定页面开发及逻辑处理 微信绑定成功后，解绑页面编写及逻辑处理 前后端联调 微信联登和AppleId联登时，与原生的交互联调 |
|  |  |  |  | 微信联登账号绑定业务逻辑处理 AppleId联登账号绑定业务逻辑处理 三方登陆账号解绑业务逻辑处理 微信联登和AppleId联登时，与原生的交互联调 前后端联调 |
|  |  |  |  | Android微信联登时，配合h5唤起原生的微信授权处理 和后端及h5的前端联调 |
|  |  |  |  | iOS微信联登时，配合h5唤起原生的微信授权处理 iOS AppleId联登时，配合h5唤起原生的AppleID授权处理 和后端及h5的前端联调 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 用户点击官网参展商报名&专业观众报名入口跳转逻辑调整 不同场景下，点击官网参展商报名&专业观众报名入口，跳转地址不同 | 用户在不同状态下点击官网的专业观众报名入口&参展商入口，进入的页面不同，凸显用户身份，提高用户体验 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 不同用户不同状态时，进入个人中心页面展示优化 不同类型的用户，不同状态时，进入个人中心后，进入运营后台按钮展示不同，是否可编辑报名信息状态不同 | 不同的用户在不同的状态下登陆，进入的页面不同，拥有不同的权限，提升系统的访问权限，也凸显用户的身份权限，提升用户体验 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 重新报名强提示与打标 21年参展企业，22年重新登录平台参展时，强提示重新报名，并且在提交报名信息后打上2022的标，便于大数据统计 | 原型设计，需求详细内容编写，组织开发测试需求评审 |
|  |  |  |  | 针对历史用户平台，强弹窗提示其重新报名；历史用户身份不同，前端需要做逻辑判断处理，给用户正确的引导，提升用户重新报名的体验感 前后端联调 |
|  |  |  |  | 针对历史数据做逻辑处理，保证历史用户都能发起重新报名的流程 前后端联调 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 消息管理系统权限下放 消息管理系统权限下放到组展机构和组会机构，组展机构和组会机构按分组发送消息时，仅支持给下属的展商或专业观众发送 | 权限下放范围确认，原型设计，需求文档编写，组织评审 |
|  |  |  |  | 针对权限下放，调整页面展示及逻辑 前后端联调 |
|  |  |  |  | 针对权限下放，调整数据输出范围及逻辑 前后端联调 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  | 消息管理系统按分组发送时，支持级联选择 消息管理系统按分组发送时，列出分组明细供选择。如执委会给组展机构发送消息，选择组展机构后，列出所有的组展机构及其下属机构和参展商供选择 | 需求对接确认，原型设计、需求文档编写，组织评审 |
|  |  |  |  | 支持级联选择的前端组件选用与开发 级联选项中大批量数据的展示与选择逻辑处理 前后端联调 |
|  |  |  |  | 级联数据提供 级联选择数据时，不同场景下消息发送范围的逻辑处理 前后端联调 |
|  |  |  |  | 参与产品需求评审 测试计划制定、测试用例编写并评审 根据测试计划严格执行测试用例，bugfix验证、在线验证等，保障产品高质量交付 |
|  |  | 企业审核信息导出 | 支持根据筛选条件以表格形式导出全部信息；支持勾选企业信息列表字段以表格形式导出信息，支持全选、多选导出信息 | 根据需求分析师输出原型开发吊证界面，与后端开发进行联调 |
|  |  |  |  | 根据需求分析是需求原型，设计数据库开发，与前端联调 |
| 6 | 2D/3D展台 | 2D展台首页新增展馆展区布局样式及“参展报名”悬浮快捷入口、运营后台新增信息统计功能、热门展品页面优化、增加筛选条件等 | 重新梳理展台展品审核流程，满足组展机构初审-审核组多单位并线复审-组委会终审流程 | 收集客户侧需求，设计交互原型，组织各角色进行需求评审，多轮讨论最终确认执行方案 |
|  |  |  |  | 根据现有功能页面，合理增加功能入口，补充缺失页面视觉设计稿，输出UI视觉设计图并进行组内讨论和评审，修改后定稿做好切图与标注并上传至relay |
|  |  |  | 新增复审用户角色，支持审批人员对初审已通过展台展品进行复审并可查看历史审核记录，支持批量审核操作，增加内容修改提醒 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  | 新增复审结果短信提醒功能，支持审核组多家单位复并行审流程全部结束后发送短信通知相关企业审核结果 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  | 针对终审通过的展台展品信息，企业不可再次编辑 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  | 支持设置展台展品信息上传通道开放时间，同时允许添加企业白名单满足通道关闭下信息上传需求 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  |  | 根据原型验证当前实现是否满足需求；依据需求编写测试用例；根据测试用例对当前需求进行全局验证；对验证中出现的问题提出bug；对已经修复的bug进行二次验证 |
| 7 | 供需对接 | 增加供需对接搜索功能，实现项目发布、洽谈、发起意向、电子签约全流程闭环; 增加展商、展品、展台、项目等个性推荐功能，结合展商所在的行业类型、发布的展品类型等基本属性信息与浏览量、收藏量等用户行为属性，个性化推荐意向展台和展品；并对洽谈间进行扩容升级，增加同时并发用户数量、增加发送文本框换行、增加发送按钮、增加已读未读的状态功能等 | 增加供需对接搜索功能，支持项目模糊搜索，根据关键词相关度展示搜索结果 | 开发前端页面搜索框，与后端对接联调 |
|  |  |  |  | 后端提供接口支持联调，提供返回值 |
|  |  |  | 在项目详情页新增提交意向入口，实现项目发布、洽谈、发起意向、电子签约全流程闭环 | 开发对应入口按钮，链接到对应跳转地址路径 |
|  |  |  | 重新梳理项目发布审核流程，满足组展机构初审-审核组多单位并线复审-组委会终审流程 | 收集客户侧需求，设计交互原型，组织各角色进行需求评审 |
|  |  |  |  | 根据现有功能页面，合理增加功能入口，补充缺失页面视觉设计稿，输出UI视觉设计图并进行组内讨论和评审，修改后定稿做好切图与标注并上传至relay |
|  |  |  | 新增复审用户角色，支持审批人员对初审已通过项目信息进行复审并可查看历史审核记录，支持批量审核操作 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 修改提交的项目审核详情页中有修改提醒 |
|  |  |  |  | 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 数据库设计开发 与前端联调并部署、上线 |
|  |  |  | 新增复审结果短信提醒功能，支持审核组多家单位并行复审流程全部结束后发送短信通知相关企业审核结果 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 修改提交的项目审核详情页中有修改提醒 |
|  |  |  |  | 根据页面数据展现形式，开发后端接口，及服务层的逻辑处理，数据汇总等业务实现 数据库设计开发 与前端联调并部署、上线 |
|  |  |  | 针对终审通过的项目信息，企业不可再次编辑 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  | 支持设置项目信息发布通道开放时间，同时允许添加企业白名单满足通道关闭下信息上传需求 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  | 审核项目信息新增突出修改内容的功能，提升主办方审核项目内容的效率 | 依照设计稿开发搭建静态页面并编写对应样式 根据交互原型，开发页面交互效果与业务逻辑；与后端联调保证数据接口正常；修改测试bug，部署上线 |
|  |  |  |  | 开发新的接口字段，调整现有功能逻辑，适配新业务逻辑需求 |
|  |  |  |  | 根据原型验证当前实现是否满足需求；依据需求编写测试用例；根据测试用例对当前需求进行全局验证；对验证中出现的问题提出bug；对已经修复的bug进行二次验证 |
| 8 | 大数据报表 | 匹配亚欧博览会需求，对网站、APP、小程序等渠道进行相关数据统计，定制相应数据报表，定制开发亚欧博览会大数据领导驾驶舱 | 自定义报表 基于大数据工具，统计企业的招商招展数据、个人和企业的注册信息、参展信息、直播洽谈数据（前提是有该业务）等，满足运营和业务人员的数据分析需求，提高决策效率。支持报表自定义配置，实现指标拖拽可视化呈现。 | 根据业务方需求，开发报表的样式和的组件，并与后端数据联调保证数据接口正常 |
|  |  |  |  | 封装数据科学家的数仓数据，输出数据接口供前端调用 |
|  |  |  |  | 底层数据治理，将各个数据源的离线数据汇聚成hive大宽表，建立数仓模型 |
|  |  |  |  | 编写测试用例，评审测试用例，执行测试，跟踪修复情况，上线后回归测试 |
|  |  |  |  | 调研报表的字段、样式，统计维度和指标，以及指标的统计口径 |
| 9 | 证件系统 | 针对不同环节不同的证件类型、不同信息、不同模板新增证件系统开发，并对接公安、卫健、实名认证、电子税票等接口 | 授权使用（一次授权，终身有效） 1.支持展会及其环节的设置，并支持同一展会下不同环节不同的证件类型、不同信息、不同模板的可设置要求 2.支持自助申请和证件专员二种证件申领模式，自助申请适用于专业观众、采购商等，证件专员适用于主办方统一证件申领 3.支持证件专员线上进行资格申请、审批、上岗登入系统进行辅助证件申报工作 4.支持证件专员全工作流程，从证件信息模板下载、证件信息汇总上报、系统数据正确性检查、后台审核(支持多级）、数据导出、统计及报表等 5.前端支持证件专员进行证件申领 |  |
|  |  |  | 1.支持亚欧博览会12大类人证、9大类车证模板的定义、设置 2.亚欧博览会专属UI定制开发 3.优化证件系统底层以应对峰值期用户注册、导入文档上传、文档导入的系统响应性能 4.增加导入数据可视化展现及自动化数据检查处理 |  |
|  |  |  | 1.直接与新疆卫健委员-新疆政务网的防疫系统对接，实时检查证件人员的防疫信息，并返回到证件系统，作为是否发证的条件 2.为了稳定地获取防疫信息，系统支持按计划错峰自动检查并返回防疫信息 |  |
|  |  |  | 授权使用以下功能： 1.支持在线证件申领时对姓名与身份证号的实名检查，避免录入错误信息 2.支持批量证件数据导入时对姓名与身份证号的实名检查，避免录入错误信息 3.仅支持对中国居民的实名验证 |  |
|  |  |  | 授权使用以下功能： 1.支持在线证件申领时对组织机构名称与统一社会信用证号的实名检查，避免录入错误信息 2.支持批量证件数据导入时对组织机构名称与统一社会信用证号的实名检查，避免录入错误信息 3.仅支持对注册在中国境内的企事业等组织的实名验证 |  |
|  |  |  | 新增以下功能： 1.支持在线申领并签发电子发票 2.支持发票方的信息提交及维护 |  |
| 三、资源流量扩展及安全重保 |  |  |  |  |
| 1 | 人工翻译 | 人工翻译 | 网站/APP/H5/小程序等整体功能模块及平台初始页面内容中英俄人工翻译 |  |
| 2 | 云会议室 | 云会议室资源 | 100/500人云会议室各一场 |  |
| 3 | 内容审核 | 内容审核定制专属流量包 | 定制专属的涉疆、涉黄、涉政、涉恐、辱骂、违法等流量包1亿次，保障大会期间安全使用 |  |
| 4 | 大数据报表 | license账号使用费 | 5个license账号用一年，1个管理员账号，1个配置报表账号，3个查看报表的账号 |  |
| 5 | 基础资源 | 云服务器、云存储、云网络、云安全、云商城等资源扩容，特别是重保期间的资源扩容 | 云主机、云硬盘、对象存储、文件存储、云数据库、云缓存、CDN等资源由于商家、观众数量增加及新增功能等扩容，初步估算预计平均新增40%容量扩展1年使用费 |  |
|  |  |  | WAF、IP高防、数据库审计、SSL、IDS、漏扫、主机安全、态势感知等安全产品进行加固后1年使用费 |  |
| 6 | 安全及重保服务 | 针对平台新增功能对安全服务进行升级优化，CDN、直播等重保服务，应急预案及演练 | 安全咨询服务（监管对接服务) |  |
|  |  |  | 安全托管服务 |  |
|  |  |  | Web漏洞扫描服务 |  |
|  |  |  | 域名渗透测试服务 |  |
|  |  |  | 应急响应服务 |  |
|  |  |  | 网络安全重保服务 |  |
|  |  |  | 容量评估与规划服务 |  |
|  |  |  | 容灾保障服务 |  |
|  |  |  | 安全攻防演练服务 |  |
|  |  |  | 直播专业重保服务 |  |
|  |  |  | CDN专业重保服务 |  |
|  |  | 三级等保及密评 | 测评咨询建议及第三方专业测评机构测评、整改 |  |
| 7 | 接口费用 | 接口开发费用 | 平台各可被调用的功能接口开发费用及与其他系统对接接口费用 |  |
| 8 | 系统集成费 | 系统集成费用 | 整体平台系统集成费用 |  |

第四部分  合同条款

（以实际签订的合同为准）

第五部分  附 件

（响应性文件参考格式）

第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项目

响应文件

项目编号：

投标单位：   （全称）               （盖章）

投标单位法人代表或授权代表签字：

单位地址：

联系人及联系电话：

年  月   日

- 响应文件编制顺序

投标人可按下列顺序排列和装订响应文件并连续标注页码：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）报价一览表；

（4）谈判保证金；

（5）投标人资格证明文件，包括：

① 关于资格的声明函

② 投标人基本情况表（附资格审查资料）

③ 信用查询记录

④ 近三年内已完成的类似项目业绩

⑤ 软件开发著作权证书或所有权证明材料（如合同等）

（6）项目实施方案；

（7）偏离表；

（8）其它有利于投标的资料；

(9) 投标单位反商业贿赂承诺书。

注：响应文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

- 二、其他有关附件格式范本

（一）投标函

致：新疆国际博览事务局

根据贵方为第七届中国—亚欧博览会线上平台建设项招标的单一来源谈判邀请函，签字代表U  （姓名、职务）  U经正式授权并代表投标人U  （投标人名称、地址）  U对此项目进行投标。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的工程服务响应总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。

2、我方将按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起90个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　 址：

电　　　　 话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

（二）法定人代表身份证明或法定代表人授权委托书

1、 法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

投标单位：   （全称）（盖章）

日期：     年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在响应文件正本中，一份现场查验）。

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

| （身份证正面） | （身份证背面） |
| --- | --- |

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字：

身份证号码：

授权日期：20　　年　月　日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在响应文件正本中，一份现场查验。

3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。

- （三）报价一览表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 小写： ； 大写： 。 |  |
| 服务期：合同签订后30日历日。 |  |  |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在响应文件正本中，两个表须内容必须一致。

3.“投标报价”为投标总价，为单一来源供应商完成本项目的所有费用总和。

4.本表中“投标总价”必须与《投标函》中的“投标总价”均保持一致。如不一致，以《报价一览表》为准。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

（四）谈判保证金

（投标人须将汇款凭证或采购代理机构开具的财务收款收据复印件附在此处，

未提供后果自负。）

（五）投标供应商资格证明文件

1、关于资格的声明函

致：（采购人名称）

关于贵方20　年　月　日（项目编号）关于“　　　　　　”的采购项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目的全部服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标单位名称（盖章）：

被授权签署本资格文件的人：被授权人姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20　　年　月　日

2、投标人基本情况表（附资格审查资料）

（本表格式仅供参考，可根据企业情况自行补充修改）

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职 称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  | 经营方式 |  |  |  |
| 组织机构代码证 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书（如有）、许可证书（如有）及本采购文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：审计报告、办公用房产权或者使用权证明等）（如有需要）。以上复印件在响应文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

3、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”及“中国裁判文书网”。查询时间为：近一个月内。

附查询后的网页截图。

- 4、近三年内已完成的类似项目业绩

投标人名称（公章）：         　　　　  项目编号/包号：

| 地 区 | 项目名称 | 金 额 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.按采购人要求的内容及范围提供相关类型的业绩

2. 本表后须附清晰可辨的、真实的合同协议书或中标通知书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- 5、软件开发著作权证书或所有权证明材料（如合同等）

（六）项目实施方案

针对本项目的实施方案应包括本项目工作计划及安排，包括人员、设备等投入情况；

（七）偏 离 表

投标人名称：

| 序号 | 采购文件 | 响应文件的条款 | 是否有偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须将投标响应文件与采购文件在商务技术部分的差异之处汇集成此表。投标人必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同采购文件标准。

投标单位： 全称  （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

- （八） 其它有利于投标的资料

附：投标人认为对其中标有利的其它书面证明材料

（九）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

承诺书（1）

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日

承诺书（2）

投标单位（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：20　　年　月  日