项目编号：XJSSZD-20250601

准东经济技术开发区财政局2025年政府投资类项目（第二批）全过程跟踪审计

竞争性磋商文件

采 购 人：新疆准东经济技术开发区财政局

联 系 人：孙先生

电    话：13999990581

联系地址：新疆准东经济技术开发区

采购代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：夏女士

电    话：13029666981

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室

2025年6月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	7

第三部分  竞争性磋商说明	15

第四部分  响应文件说明	17

第五部分  采购需求及服务内容	42

第六部分  拟签订合同范本	44

第七部分  响应文件格式	66

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：准东经济技术开发区财政局2025年政府投资类项目（第二批）全过程跟踪审计的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)获取采购文件，并于2025年07月28日11点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：XJSSZD-20250601

项目名称：准东经济技术开发区财政局2025年政府投资类项目（第二批）全过程跟踪审计

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：520000.00

最高限价（元）：320000.00；200000.00；

采购需求：

标项一：

标项名称：准东中水池及配套项目、准东火烧山铝下游供热及生产供气管线项目及准东能源馆装饰装修及改造项目全过程跟踪审计

预算金额(元)：320000.00；

数量：不限

单位：批

简要规格描述：

本标项对准东中水池及配套项目、芨芨湖中水池配套项目、准东火烧山铝下游供热及生产供气管线项目、准东能源管装饰装修及改造项目在建设项目前期阶段：对控制价进行编制、对招标文件、工程施工合同、项目法人内控制度建立情况进行审查;项目实施阶段：项目管理部门内控制度设置和落实情况、隐蔽工程核查、设计变更审查、合同履行审查、工程索赔、设备、材料价格、工程价款结算进行审查；工程竣工阶段：资料的真实性、完整性，建设程序、成本控制、成本结算及有关的财务收支、全过程的经济技术活动开展全过程跟踪审计。（具体详见竞争性磋商文件）。

备注：无

标项二：

标项名称：准东铝下游连接路及铝下游连接路二期项目全过程跟踪审计

预算金额(元)：200000.00；

数量：不限

单位：批

简要规格描述：

本标项对准东铝下游连接路、铝下游连接路二期项目在建设项目前期阶段：对控制价进行编制、对招标文件、工程施工合同、项目法人内控制度建立情况进行审查;项目实施阶段：项目管理部门内控制度设置和落实情况、隐蔽工程核查、设计变更审查、合同履行审查、工程索赔、设备、材料价格、工程价款结算进行审查;工程竣工阶段:资料的真实性、完整性，建设程序、成本控制、成本结算及有关的财务收支、全过程的经济技术活动开展全过程跟踪审计。（具体详见竞争性磋商文件）。

备注：无

合同履约期限：标项1、2自项目立项之日起至项目竣工验收合格，竣工结（决）算审计等全部工作完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至采购人为止；

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2，供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号

4.本项目的特定资格要求：

标项1：本标项最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（土木建筑工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（市政工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验；注：现阶段为新疆准东经济技术开发区财政局提供全过程造价服务项目未进行竣工验收的机构人员不得担任本项目负责人。4.此项目分为两个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

标项2：本标项最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（交通运输工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（公路工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验；注：现阶段为新疆准东经济技术开发区财政局提供全过程造价服务项目未进行竣工验收的机构人员不得担任本项目负责人。4.此项目分为两个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.本项目（否）接受联合体投标。

三、获取采购文件：

时间：2025年07月15日至2025年07月22日（每天00:00至12：00，12:00至23:59，节假日除外）。

地点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

方式：线上获取，供应商登录政采云账户,在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话95763）。

售价：0元

四、响应文件提交：

截止时间：2025年07月28日11点00分(北京时间)

地    点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

五、开启：

时    间：2025年07月28日11点00分(北京时间)

地    点：新疆政府采购网政采云平台 (www.zcygov.cn)

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件:

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政采云平台供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆政府采购网—办事指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA。（CA证书办理操作指南链接：http://u3v.cn/5F3afc）

4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7 (64位)及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃。

5、如遇“政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）”电子交易规则调整，以最新要求为准。

6、公告发布媒介：新疆政府采购网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：新疆准东经济技术开发区财政局

地 址：新疆准东经济技术开发区

联系人：孙先生

联系方式：13999990581

2.采购代理机构信息

名 称：新疆尚速工程项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心智海大厦1606室

联系方式：0991-6617036

3.项目联系方式

项目联系人：夏女士(采购代理机构)

电 话：13029666981

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 准东经济技术开发区财政局2025年政府投资类项目（第二批）全过程跟踪审计 |
| 2 | 项目编号 | 项目编号：XJSSZD-20250601 标项1：XJSSZD-20250601-1 标项2：XJSSZD-20250601-2 |
| 3 | 采购人 | 新疆准东经济技术开发区财政局 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购范围 | 标项1： 本标项对准东中水池及配套项目、芨芨湖中水池配套项目、准东火烧山铝下游供热及生产供气管线项目、准东能源管装饰装修及改造项目在建设项目前期阶段：对控制价进行编制、对招标文件、工程施工合同、项目法人内控制度建立情况进行审查;项目实施阶段：项目管理部门内控制度设置和落实情况、隐蔽工程核查、设计变更审查、合同履行审查、工程索赔、设备、材料价格、工程价款结算进行审查；工程竣工阶段：资料的真实性、完整性，建设程序、成本控制、成本结算及有关的财务收支、全过程的经济技术活动开展全过程跟踪审计。（具体详见竞争性磋商文件）。 标项2： 本标项对准东铝下游连接路、铝下游连接路二期项目在建设项目前期阶段：对控制价进行编制、对招标文件、工程施工合同、项目法人内控制度建立情况进行审查;项目实施阶段：项目管理部门内控制度设置和落实情况、隐蔽工程核查、设计变更审查、合同履行审查、工程索赔、设备、材料价格、工程价款结算进行审查；工程竣工阶段：资料的真实性、完整性，建设程序、成本控制、成本结算及有关的财务收支、全过程的经济技术活动开展全过程跟踪审计。 |
| 6 | 合同履约期限 | 自项目立项之日起至项目竣工验收合格，竣工结（决）算审计等全部工作完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止； |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 服务地点 | 新疆准东经济技术开发区 |
| 9 | 预算资金 | 标项1：320000.00元； 标项2：200000.00元； |
| 10 | 付款方式 | 审计单位进场后支付合同金额的30% 工程进度达50%时支付合同金额的30% 工程竣工验收合格后支付合同金额的40% （最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为准） |
| 11 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1、2，供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号 4.本项目的特定资格要求： - 标项1：本项目最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（土木建筑工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（市政工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验；4.此项目分为两个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 - 注：现阶段为新疆准东经济技术开发区财政局提供全过程造价服务项目未进行竣工验收的机构人员不得担任本项目负责人。 - 标项2：本项目最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（交通运输工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（公路工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验；4.此项目分为两个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 - 注：现阶段为新疆准东经济技术开发区财政局提供全过程造价服务项目未进行竣工验收的机构人员不得担任本项目负责人。 - 5.本项目（否）接受联合体投标。 |
| 12 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 90天 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体 |
| 16 | 磋商文件发售时间 | 2025年07月15日至2025年07月22日（每天00:00至12：00， 12:00至23:59，节假日除外） |
| 17 | 开标时间及响应文件递交截止时间 | 2025年07月28日11点00分(北京时间) |
| 18 | 答疑 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 19 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘现场 |
| 20 | 响应文件递交 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn），供应商应于投标截止时间之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。 1.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与投标，应自行承担投标一切费用。 2.供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版响应文件或递交电子响应文件失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商应当在递交电子响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子响应文件截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。 |
| 21 | 开标地点 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启响应文件（供应商无需到场） |
| 22 | 投标保证金 | 保证金金额： 标项1：人民币3000.00元；（大写：叁仟圆整） 标项2：人民币2000.00元；（大写：贰仟圆整） 投标保证金缴纳方式：转账、电汇、投标保函等非现金形式。 注：1、网银转账的形式需由供应商的基本账户汇出（转账备注：项目名称+标段+保证金，超出备注字数的，供应商可自行缩写），须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以到账时间为准）。 银行账户：新疆尚速工程项目管理有限公司 银行账号：107683062233 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 - 2、如采用保函形式缴纳，需将保函制作到电子投标文件中即可。3、不予退还保证金的情形有下列情形之一的，保证金不予退还：（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（5）招标文件规定的其他情形。 |
| 23 | 响应文件形式 | 电子响应文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 2、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 24 | 响应文件份数要求 | 1、一份电子加密标书，一份备份标书文件。 2、每份电子响应文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 25 | 响应文件的签署 规定 | 1.响应文件应清楚工整，响应文件须逐页加盖公章，响应文件方为有效。 2.响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，响应文件方为有效。 3.响应文件正本需逐页加盖公章，在磋商文件格式规定处签署，并编好始末页码,如不按要求签署编制造成的后果由供应商自行负责。 |
| 26 | 是否退还响应文件 | □是 ■否 |
| 27 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 28 | 代理机构信息 | 公司名称：新疆尚速工程项目管理有限公司 单位地址：乌鲁木齐市红光山路绿地中心智海大厦1606室。 联 系 人：夏女士 电 话：13029666981 0991-6617036 银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行 银行行号：104881004161 银行账号：107683062233 |
| 29 | 最高限价 | 本次服务设置最高限价：520000.00.00元 标项一：300000.00元 标项二：200000.00元 各供应商的磋商报价超出此范围将作废标处理。 |
| 30 | 政府采购政策支持 | 本项目标项1、2，为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，依据：（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |
| 31 | 填写中小企业声明函所属行业 | 其他未列明行业 |
| 32 | 招标代理服务费 | 服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件），由成交单位在领取《成交通知书》时向招标代理机构一次性支付代理服务费。 |
| 33 | 不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算70%或者低于其他有效投标供应商报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，竞争性磋商小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标供应商为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标供应商财务状况报告、与其他投标供应商比较情况等就投标供应商书面说明进行审查评价。投标供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 34 | 备注 | 1、供应商应认真阅读采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人及采购代理机构概不负责。 2、文件中若有与本表不符内容，以本表为准。 3、此项目分为两个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定。 |

# 第三部分  竞争性磋商说明

1、适用范围

本磋商文件是采购人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本磋商中所叙述项目的采购内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各供应商（以下简称供应商）编制响应文件的依据，也是采购人与成交供应商签订合同的依据，并作为采购合同的附件之一，与采购合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1.1采购要求：详见磋商文件第五部分 采购需求及服务内容

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指新疆准东经济技术开发区财政局。

2.2“招标代理机构”系指新疆尚速工程项目管理有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“供应商”系指有资格的供应商及投标表现人。

2.5“成交供应商”系指经磋商小组评定后得分最高并由磋商小组推荐的供应商。

2.6“服务”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提供的服务内容。

2.7“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在磋商报价内。

4、支付费用

4.1成交供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2本项目的招标代理服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件），由成交单位在领取《成交通知书》时向采购代理机构一次性支付代理服务费。

5、磋商文件由下述部分组成：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  竞争性磋商说明

第四部分  响应文件说明

第五部分  采购需求及服务内容

第六部分  拟签订合同条款

第七部分  响应文件格式

6、磋商文件的澄清

供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。如对磋商文件有疑问，可在招标截止日前5日前按磋商文件中载明的地址以书面形式通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟供应商。

7、磋商文件的修改或补充

7.1在投标截止期的5日内的任何时间，采购人可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。

7.2 为使供应商在准备开标时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有供应商。

7.3 磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

8、磋商文件的约束力

8.l 供应商一旦参加开标会议，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

8.2 供应商如认为本磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本磋商文件要求无任何异议，并不得因此在开标会议开始后提出任何异议。

8.3本磋商文件由新疆尚速工程项目管理有限公司负责解释。

# 第四部分  响应文件说明

第一章  对供应商的资质要求

1、投标资质

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

资格审查内容

标项1：

| 评审内容 |  |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： | 1.具有有效的营业执照； |  |  |  |
|  |  | 2.近一年度财务审计报告或财务报表或银行提供的资信证明，成立不满一年无需提供； |  |  |  |
|  |  | 3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录； 3.1供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料： 3.1.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年1月-3月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 3.1.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据； 3.1.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税； 以上提供任意一项内容即可。 3.2供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料： 3.2.1供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年1月-3月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 3.2.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据； 3.2.3依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 以上提供任意一项内容即可。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。） |  |  |  |
|  |  | 5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 |  |  |  |
| 2 |  | 供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |  |  |  |
| 3 |  | 本项目最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（土木建筑工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（市政工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验； |  |  |  |
| 4 |  | 此项目分为二个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定。 |  |  |  |
| 5 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |
| 6 |  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 7 |  | 投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |

标项2

| 评审内容 |  |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： | 1.具有有效的营业执照； |  |  |  |  |
|  |  | 2.近一年度财务审计报告或财务报表或银行提供的资信证明，成立不满一年无需提供； |  |  |  |  |
|  |  | 3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录； 3.1供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料： 3.1.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年1月-3月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 3.1.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据； 3.1.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税； 以上提供任意一项内容即可。 3.2供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料： 3.2.1供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年1月-3月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 3.2.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据； 3.2.3依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 以上提供任意一项内容即可。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。） |  |  |  |  |
|  |  | 5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。 |  |  |  |  |
| 2 |  | 供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业）；（1）执行财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的通知中的相关规定。（2）（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号 |  |  |  |  |
| 3 |  | 本项目最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（交通运输工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（公路工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验； |  |  |  |  |
| 4 |  | 此项目分为二个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定。 |  |  |  |  |
| 5 |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |  |
| 6 |  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 7 |  | 投标保证金缴纳凭证。 |  |  |  |  |

说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对响应文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为供应商不响应本次招标，资格审查将不予通过。

标项1、标项2

符合性审查

| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否在采购预算或最高限价以内； |  |
| 2 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 3 | 投标文件是否按照要求签署、盖章； |  |
| 4 | 供应商所报项目合同履约期限是否超过招标文件规定期限的； |  |
| 5 | 是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形； |  |
| 6 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |  |
| 审查结果 |  |  |

第二章  响应文件的编写及递交

2、要求

2.1供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2开标、评标、授标均以标项为单位，供应商根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若供应商参与多个标项时，应分别编写响应文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3.响应文件语言和度量单位

3.1磋商文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。

3.4本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

4.响应文件的制作要求

4.1供应商应按照响应文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作响应文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作响应文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。本文件第六部分 响应文件格式中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章响应文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子响应文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件所产生的备份文件。

4.2供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子响应文件中所需加盖公章部分均采用CA签章。

4.3响应文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签章、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

4.4若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

4.5与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了。

5.响应文件的上传

5.1电子加密响应文件（“.jmbs”格式）：

5.1.1供应商应在投标截止时间前将电子加密响应文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

5.1.2供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

5.2通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.响应文件的递交要求

6.1供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密响应文件。在响应文件递交截止时间以前完成响应文件的传输递交，截止时间后递交的响应文件，将被拒收。

6.2备份电子响应文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

6.3如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

7.响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。投标截止时间后传输递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其响应文件。

8、响应文件格式：

8.1供应商应按磋商文件的内容与要求和提供的格式编写其响应文件，供应商不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。如磋商文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

8.2供应商应将响应文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码。

9、磋商报价

9.1供应商应在磋商文件报价一览表标明：所有报价均已到达现场（磋商文件规定的地点）。

9.2磋商报价时应注意下列几点：

9.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用将由供应商自行承担；

9.2.2磋商报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

10、磋商报价的货币单位

10.1磋商报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

11、磋商文件规定的技术部分响应文件

11.1供应商须提交证明拟其投标的货物或服务符合磋商文件规定，该证明文件作为响应文件的一部分。

11.2证明货物或服务与磋商文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

12、投标有效期

12.1响应文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

12.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

13、响应文件的签署规定

13.1响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法定代表人代表电子签章。

13.2响应文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位电子签章。所有供应商签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其他签字处必须加盖具有法律效力的供应商的电子签章后，响应文件方为有效。

13.3所有响应文件必须提交一份电子加密标书，一份备份标书文件。

13.4每份电子响应文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。

13.5电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

14、投标保证金：详见供货商须知前附表第22条

第三章 开标与评标

15、开标

15.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

15.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）响应文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）响应文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布响应文件解密情况（响应文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）标书信息开启后，首先由主持人开启有效投标供应商的报价，并【开启签章时段】，供应商对开标纪录进行在线签章确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。评审时，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（6）开启标书后信息由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章第一章对供应商的资质要求），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）主持人依据采购人要求，收集供应商进行二次或多次磋商报价，供应商在此期间需保持在线状态，不得离开。评审时，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（9）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签章或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签章或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签章或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签章或盖章确认的，视为无异议。

15.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

16、评标

16.1磋商小组

16.1.1采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 磋商小组人选开标前确定。磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

16.1.3 磋商小组由有关经济、技术等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为3人以上的单数，其中经济、技术等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，磋商小组的成员，由新疆尚速工程项目管理有限公司在相关部门的监督下从新疆政府采购网政采云平台专家库中采取随机抽取的方式确定。

16.1.5磋商小组在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

16.1.6磋商小组成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1评标的依据为磋商文件（包括采购人的磋商文件和供应商的响应文件）。

磋商文件的因素主要包括下列内容：

（1）对供应商的响应文件的审查和响应性的确定；

（2）对供应商的响应文件中财务、技术和服务能力的确定；

（3）对供应商报价的评估确定；

（4）对服务质量的评估确定；

（5）对供应商社保缴纳情况的评估确定；

（6）对供应商服务及项目实施方案的评估确定；

（7）对供应商服务人员情况的评估确定；

（8）对供应商管理能力的确定；

（9）对供应商响应文件技术规格偏差的确定；

（10）对供应商递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对供应商的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素。

18、评标过程的保密性

18.1开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，磋商小组成员或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2供应商在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

19、投标书的评审

19.1评审准备

19.1.1磋商小组应认真研究磋商文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2采购人或者其委托的代理机构应当向磋商小组提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3磋商小组应当根据磋商文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统的评标和比较。

19.1.4磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5磋商小组应当按照磋商文件规定的评标方法对响应文件打分排序。

19.1.6磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.1.7磋商小组应以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）响应文件中的报价一览表（报价表)、二次或多次报价表内容与响应文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表、二次或多次报价表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果供应商不接受上述纠正规则，其响应文件将被拒绝。

19.1.8在评标过程中，磋商小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.1.9在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该供应商在现场合理的时间内提供书面说明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，磋商小组将其投标应作无效标处理。

19.1.10供应商资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其投标。

19.1.11磋商小组应当审查每一响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12供应商不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2符合性审查

19.2.1下列情况之一不符合的响应文件被视为无效：

(1)投标报价是否在采购预算或最高限价以内

(2)投标有效期是否满足招标文件要求的；

(3)响应文件是否按照要求签署、盖章；

(4)投标人所报项目服务期限是否超过招标文件规定期限的；

(5)是否按采购文件规定的格式填写，是否有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

19.2.2提交响应文件的供应商不足三家时，按照相关法规处理。

响应文件有上述情形之一的，视为未能对磋商文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

19.2.3细微偏差是指投标实质上满足磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

19.2.4磋商小组应当要求存在细小偏差的供应商在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做不利于该供应商的量化。

19.2.5磋商小组根据磋商文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.6对响应文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，磋商小组将组织对响应文件进行审查，检查响应文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足磋商文件的格式要求。

（2）在对响应文件进行详细评审之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务和技术能力。如果确定供应商无能力履行合同，与磋商文件要求不符，其投标将被拒绝。

（3）磋商小组将确定每一供应商是否对响应文件的要求做出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的供应商的公平竞争地位。

（4）磋商小组判断响应文件的满足性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（5）磋商小组将拒绝被确定为非实质性满足的投标，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.7响应文件的澄清

（1）为了有助于对响应文件进行审查、评审和比较，磋商小组有权向供应商质疑，要求供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）供应商的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法，对其经济、商务和技术部分做进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量响应文件是否最大限度地满足磋商文件中规定的各项综合评分标准。

19.3.2.2 磋商小组将对通过资格及实质响应性审查的各合格供应商，根据磋商文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格供应商的总得分。

19.3.2.3 评分标准：

标项1：

| 分值构成 (总分100分) |  |  | 投标报价：15.0分 商务部分：17.0分 技术部分：68.0分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 |  | 分值 (权重） | 内容 |
| 投标报价 |  | 15.0 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供货商报价为评标基准价，其价格分为满分15.0分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100，计算结果保留2位小数。 备注：1.投标价格评分采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足磋商文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； 3.修正后磋商报价：磋商小组以最终磋商报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为磋商报价计算的依据。 4.竞争性磋商小组认为投标人的报价低于其他所有通过资格性和符合性审查投标供应商平均报价一定比例40%以上或者供应商报价低于采购预算70%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标处理。对不存在低价恶意竞争的，按照评审标准计算价格分。 |
| 商务部分 | 企业基本情况 | 3.0 | 1、根据企业近三年财务审计报告，判断企业运行状况，财务状况良好得2分，财务状况一般得1分，未提供不得分。 2、投标企业具有固定的营业场所和硬件设施，场所满足需要，硬件投入齐全的得1分；场所，硬件投入不齐全不满足项目需求或未提供不得分。 （需提供房产证明或租赁合同，并附相关办公场所图片） |
|  | 类似 业绩 | 6.0 | 投标供应商近三年（2022年1月1日至今）每提供一项土木建筑类全过程跟踪审计服务业绩得2分，满分为6分。 （业绩证明材料需提供工程造价或全过程跟踪审计服务合同或中标（或成交）通知书，以上材料均须复印件加盖供应商公章，业绩证明材料提供齐全视为有效业绩，未提供或提供不齐全视为无效业绩不得分，合同需至少上传合同关键页，应包括：项目名称、合同金额、建设规模、服务内容、甲乙双方盖章页等内容）。 |
| 商务部分 | 项目负责人 | 4.0 | - 1、拟投入本项目负责人应具有相应管理能力，担任项目负责人岗位经历5年以上且具有（工程类或工程经济类）高级技术职称得2分； - （需提供在本单位注册的上述证书、身份证、相关专业毕业证书、劳动合同或投标截止日前连续3个月社保缴纳凭证复印件加盖公章）。 - 2、项目负责人近3年（2022年1月1日至今）土木建筑工程专业全过程跟踪审计服务业绩，每提供1项得1分，最多得2分。 （业绩证明材料需提供全过程跟踪审计服务合同或中标（或成交）通知书，业绩证明材料须反映造价负责人，否则不得分；提供合同需至少包括合同关键页：项目名称、合同金额、建设规模、服务内容、甲乙双方盖章页等内容）。 |
|  | 团队 实力 | 4.0 | 1、除项目负责人及2名配合人员外每增加一名二级及以上注册造价师或二级及以上建造师加1分，最高得2分； 2、除项目负责人及2名配合人员外每增加一名中级及以上职称证书的人员得1分，最高得2分 （需提供在本单位注册的上述证书、身份证、劳动合同或投标截止日前连续3个月社保缴纳凭证复印件加盖公章，未提供上述资料或提供不全不得分，退休人员须有退休证明或返聘合同，新公司按实际情况提供社保等） |
| 技术部分 | 审计实施方案 | 45.0 | 针对本项目的总体认知及理解提供项目服务实施方案，包括但不限于以下内容：①项目整体实施方案②审计内容及审计方法；③审计工作步骤；④针对本项目重点及难点分析；⑤风险控制措施；⑥审计质量控制措施；⑦审计计划安排及进度控制措施；⑧特殊情况及争议问题处理⑨审计廉政管理措施。 服务实施方案都包含以上内容且满足项目需求的得45分；每缺少一项内容的扣5分；每有一处缺陷的扣2分；扣完为止，未提供不得分。 （注：缺陷是指内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；项目涉及的名称、地点不一致；不符合采购项目相关的功能、数据、指标、规范及标准等任一情形。） |
| 技术部分 | 合理化建议 | 12.0 | 投标供应商针对本项目特点，结合以往工程造价审计的经验，从节约投资、优化建设管理、造价控制，对审计工作的程序、审计方法、审计重点、审计的原则和相关的依据认识等方面，提出合理的建议和改进措施。 合理化建议或改进措施科学严谨性、针对性及可操作性强12分； 合理化建议或改进措施科学严谨性、针对性及可操作性较强6分； 合理化建议或改进措施科学严谨性、针对性及可操作性基本可行得3分； 未提供或无法满足项目需求不得分。 |
|  | - 应急管理措施方案 | - 5.0 | - 紧急情况时的应急解决措施：投标人对本项目作出紧急情况时的应急解决措施方案进行打分。 - 方案内容完整清晰明确，且科学合理、可行性高、具有针对性的，得5分； - 方案内容较完整清晰明确，且科学合理、可行性高、具有针对性的，得3分； - 未提供不得分。 |
|  | - 档案管理方案 | - 6.0 | - 档案管理制度及方案内容完整、科学合理、可行性高，针对性强，专业服务经验丰富，有针对本项目的具体描述，规范及制度非常细致、全面、完善能够保证本项目采购后的所有技术服务要求进行打分。 - 档案管理制度及方案内容完整、科学合理、可行性高，针对性强得6分； - 档案管理制度及方案内容较完整、较科学合理、较可行性高，较针对性强得3分； - 档案管理制度及方案内容不合理，无针对性，得1分； - 未提供不得分 |

- 标项2：

| - 分值构成 - (总分100分) |  |  | - 投标报价：15.0分 - 商务部分：17.0分 - 技术部分：68.0分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 评审项目 |  | - 分值 - (权重） | - 内容 |
| - 投标报价 |  | - 15.0 | - 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供货商报价为评标基准价，其价格分为满分15.0分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100，计算结果保留2位小数。 - 备注：1.投标价格评分采用低价优先法计算； - 2.评标基准价：满足磋商文件要求且经修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价； - 3.修正后磋商报价：磋商小组以最终磋商报价为基础，对其进行修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为磋商报价计算的依据。 - 4.竞争性磋商小组认为投标人的报价低于其他所有通过资格性和符合性审查投标供应商平均报价一定比例40%以上或者供应商报价低于采购预算70%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商小组应当将其作为无效投标处理。对不存在低价恶意竞争的，按照评审标准计算价格分。 |
| - 商务部分 | - 企业基本情况 | - 3.0 | - 1、根据企业近三年财务审计报告，判断企业运行状况，财务状况良好得2分，财务状况一般得1分，未提供不得分。 - 2、投标企业具有固定的营业场所和硬件设施，场所满足需要，硬件投入齐全的得1分；场所，硬件投入不齐全不满足项目需求或未提供不得分。 - （需提供房产证明或租赁合同，并附相关办公场所图片） |
|  | - 类似 - 业绩 | - 6.0 | - 投标供应商近三年（2022年1月1日至今）每提供一项交通运输类全过程跟踪审计服务业绩得2分，满分为6分。 - （业绩证明材料需提供工程造价或全过程跟踪审计服务合同或中标（或成交）通知书，以上材料均须复印件加盖供应商公章，业绩证明材料提供齐全视为有效业绩，未提供或提供不齐全视为无效业绩不得分，合同需至少上传合同关键页，应包括：项目名称、合同金额、建设规模、服务内容、甲乙双方盖章页等内容）。 |
| - 商务部分 | - 项目 - 负责人 | - 4.0 | - 1、拟投入本项目负责人应具有相应管理能力，担任项目负责人岗位经历5年以上且具有（工程类或工程经济类）高级技术职称得2分； - （需提供在本单位注册的上述证书、身份证、相关专业毕业证书、劳动合同或投标截止日前连续3个月社保缴纳凭证复印件加盖公章）。 - 2、项目负责人近3年（2022年1月1日至今）交通运输工程全过程跟踪审计服务业绩，每提供1项得1分，最多得2分。 - （业绩证明材料需提供全过程跟踪审计服务合同或中标（或成交）通知书，业绩证明材料须反映造价负责人，否则不得分；提供合同需至少包括合同关键页：项目名称、合同金额、建设规模、服务内容、甲乙双方盖章页等内容）。 |
|  | - 团队 - 实力 | - 4.0 | 1、除项目负责人及2名配合人员外每增加一名二级及以上注册造价师或二级及以上建造师加1分，最高得2分； 2、除项目负责人及2名配合人员外每增加一名中级及以上职称证书的人员得1分，最高得2分 - （需提供在本单位注册的上述证书、身份证、劳动合同及投标截止日前连续3个月社保缴纳凭证复印件加盖公章，未提供上述资料或提供不全不得分，退休人员须有退休证明及返聘合同，新公司按实际情况提供社保等） |
| - 技术部分 | 审计实施方案 | 45.0 | 针对本项目的总体认知及理解提供项目服务实施方案，包括但不限于以下内容：①项目整体实施方案②审计内容及审计方法；③审计工作步骤；④针对本项目重点及难点分析；⑤风险控制措施；⑥审计质量控制措施；⑦审计计划安排及进度控制措施；⑧特殊情况及争议问题处理⑨审计廉政管理措施。 服务实施方案都包含以上内容且满足项目需求的得45分；每缺少一项内容的扣5分；每有一处缺陷的扣2分；扣完为止，未提供不得分。 （注：缺陷是指内容生搬硬造，阐述存在逻辑错误，前后矛盾；涉及内容无重点，未能体现出本项目的特点或与实际需求不完全相符；仅有标题或框架缺乏具体阐述；项目涉及的名称、地点不一致；不符合采购项目相关的功能、数据、指标、规范及标准等任一情形。） |
|  | - 合理化建议 | - 12.0 | 投标供应商针对本项目特点，结合以往工程造价审计的经验，从节约投资、优化建设管理、造价控制，对审计工作的程序、审计方法、审计重点、审计的原则和相关的依据认识等方面，提出合理的建议和改进措施。 合理化建议或改进措施科学严谨性、针对性及可操作性强12分； 合理化建议或改进措施科学严谨性、针对性及可操作性较强6分； 合理化建议或改进措施科学严谨性、针对性及可操作性基本可行得3分； - 未提供或无法满足项目需求不得分。 |
| - 技术部分 | - 应急管理措施方案 | - 5.0 | - 紧急情况时的应急解决措施：投标人对本项目作出紧急情况时的应急解决措施方案进行打分。 - 方案内容完整清晰明确，且科学合理、可行性高、具有针对性的，得5分； - 方案内容较完整清晰明确，且科学合理、可行性高、具有针对性的，得3分； - 未提供不得分。 |
|  | - 档案管理方案 | - 6.0 | - 档案管理制度及方案内容完整、科学合理、可行性高，针对性强，专业服务经验丰富，有针对本项目的具体描述，规范及制度非常细致、全面、完善能够保证本项目采购后的所有技术服务要求进行打分。 - 档案管理制度及方案内容完整、科学合理、可行性高，针对性强得6分； - 档案管理制度及方案内容较完整、较科学合理、较可行性高，较针对性强得3分； - 档案管理制度及方案内容不合理，无针对性，得1分； - 未提供不得分 |

将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

（5）本项目标项1、2、3为专门面向中型、小型和微型企业项目，供应商必须提供《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），无相应的价格扣除政策。

19.3.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

19.3.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第四章  确定评审结果

20、定标原则

20.1综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

20.2磋商小组经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足磋商文件要求的供应商的投标情况以评审报告形式提交磋商小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和磋商报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21、成交通知书

21.1采购人或者采购代理机构应当在成交结果公示发出的同时由新疆尚速工程项目管理有限公司将以书面形式发出《成交通知书》。

21.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。

21.3成交供应商在领取《成交通知书》时，须按磋商文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第五章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1合同将授予被确定为实质上满足磋商文件要求且综合评分得分最高的供应商。

22.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该供应商无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的供应商资格做出类似的审查。

23.接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24、签订合同

24.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.2如成交供应商拒签合同，则按违约处理。

24.3磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许成交供应商将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，成交供应商必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交供应商必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第六章   质  疑

25、质疑的提出

供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑递交方式：将上述纸质版材料以邮寄方式送达招标代理公司并电话告知代理机构：

招标代理：新疆尚速工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山绿地中心智海大厦1606室。

联系人：夏女士

电话：13029666981

26.投诉的提出

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向准东经济技术开发区本级财政部门提起投诉。

投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第七章 付款币种及方式

26、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

26.1付款方式

审计单位进场后支付合同金额的30%；

工程进度达50%时支付合同金额的30%；

工程竣工验收合格后支付合同金额的40%；

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为准。

# 第五部分  采购需求及服务内容

一、项目概况：

（一）项目基本情况

标项一：准东中水池及配套项目及准东火烧山铝下游供热及生产供气管线项目全过程跟踪审计（32万元）

准东中水池及配套项目包含两个单项工程：（1.准东中水池及配套：概算投资额约3329.98万元，建设规模70万立方；2.芨芨湖中水池及配套：概算投资额2196.4万元；）

准东火烧山铝下游供热及生产供气管线：合同价1502万，新建DN400--DN150蒸汽管道5282米，其中DN400管道3450米，DN350管道1733米，配套建设9.62兆瓦换热站1座及其他附属设施。

准东能源馆装饰装修及改造项目：概算投资额2600万，原馆内部装修拆除，依设计图纸重新装修。

标项二：准东铝下游连接路及铝下游连接路二期项目全过程跟踪审计服务（20万元）

准东铝下游连接路，概算投资额4398.3万，工程概况：新建连接路总长5.03公里，道路等级为二级公路，实施断面为9米行车道+2x0.5米土路肩，路基宽度10米，双向两车道，配套道路设施、交通设施、桥涵等附属设施。

准东铝下游连接路二期,概算投资额800万。

二、服务内容：在建设项目前期阶段：对控制价进行编制、对招标文件、工程施工合同、项目法人内控制度建立情况进行审查;项目实施阶段：项目管理部门内控制度设置和落实情况、隐蔽工程核查、设计变更审查、合同履行审查、工程索赔、设备、材料价格、工程价款结算进行审查;工程竣工阶段:资料的真实、完整性，建设程序、成本控制、成本结算及有关的财务收支、全过程的经济技术活动开展全过程跟踪审计。

三、服务要求：对委托内容全面履行，接受委托人监督管理。依全过程审计工作计划定期汇报备阶段工作内容。及时上报工程量、投资、施工合同履行期限等有关合同实质性内容的重大变化。充分发挥审计监督作用，全面监督施工过程及结算阶段各参建单位履行相关合同及签审流程的合规性。

四、质量标准：符合现行国家相关法律法规、标准和规范等，成果资料完整、真实准确、依据清晰。审计成果资料，达到招标人使用要求，服务工作优质高效。

五、项目地点：新疆准东经济技术开发区

六、服务期限：自项目立项之日起至项目竣工验收合格，竣工结（决）算审计等全部工作完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至招标人为止。

七、付款方式：审计单位进场后支付合同金额的30%，工程进度达50%时支付合同金额的30%，工程竣工验收合格后支付合同金额的40%（最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为准）

八、采购单位咨询电话

联系人：孙先生

联系方式：13999990581

地址：新疆准东经济技术开发区

第六部分  拟签订合同条款

GF—2015—0212

合同编号：

建设工程造价咨询合同

- 第一部分　协议书

委托人（全称）：新疆准东经济技术开发区财政局

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：准东经济技术开发区

3.工程规模：

4.投资金额：

5.资金来源：

6.建设工期或周期：

7.其他：

- 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：                    。

服务范围及工作内容详见附录A及“委托人的委托函”。

- 三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自     年     月      日开始实施，至      年      月     日终结。

- 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

- 五、酬金或计取方式：

1.酬金：     （大写（       ）。

2.计取方式：

酬金或计取方式详见附录A。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.委托书；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

- 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 八、合同订立

1.订立时间：      年      月      日。

2.订立地点：                        。

- 九、合同生效

本合同自                  生效。

- 十、合同份数

本合同一式    份，具有同等法律效力，其中委托人执   份，咨询人执___份。

委托人：         （盖章）             咨询人：         （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：          法定代表人或其授权的代理人：

_____（签字）                              （签字）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

住    所：                           住    所：

账    号：                           账    号：

开户银行：                           开户银行：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

电子信箱：                           电子信箱：

- 第二部分　通用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

- 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

- 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

- 1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.成交通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

- 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

- 2.委托人的义务

- 2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

- 2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

- 2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

- 2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

- 2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

- 2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

- 3.咨询人的义务

- 3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

- 3.2 咨询人的工作要求

3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、公诚

实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

- 3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

- 3.4使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

- 4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

- 4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

- 5.1支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

- 5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 5.3支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

- 5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

- 8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

- 8.2奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.3保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施过程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4联络

8.4.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

- 8.5知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

第三部分　专用条件

- 1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1语言

本合同文件除使用中文外，还可用      /            。

1.2合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：__执行通用条款1.3款_____。

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括:   /            _。

- 2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：签订合同后    个工作日。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：      。

2.3委托人代表

委托人代表为：    ，其权限范围：项目实施过程中为咨询人提供协调工作。

- 2.4答复

委托人同意在   日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.咨询人的义务

- 3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有   资格条件，团队人员的数量为  人。

3.1.2项目负责人为：      ，项目负责人为履行本合同的权限为：配合委托人按国家计价标准完成咨询合同内容。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：       /     。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：      /            。

- 3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：  年   月   日_。咨询人向委托人提供的资料还包括：     /     。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见附录B。

3.2.3咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议     日内给予书面答复。

- 3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：（1）相应的法律、行政法规、部门规章、委托咨询工程所在地的地方性法规和政府规章和标准规范；（2）委托咨询工程的可行性研究报告、建设方案、初步设计、施工图设计图纸、设计变更、招投标文件等技术性文件；（3）本合同及后续签订的补充或变更协议；（4）委托人与第三方签订的与全过程跟踪审计服务相关的其它合同；（5）委托全过程跟踪审计项目实施过程中有关的来往函件、会议纪要等。

- 3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后   /   日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为   /   。

- 4.违约责任

- 4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：     /     。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：     /     。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：     /     。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人出现以下行为，视为违约行为，并支付一定比例违约金。

1）咨询人不按合同约定履行义务，委托人有权要求解除合同，咨询人应退还委托人已支付款项，并向委托人支付合同总金额的30%作为违约金。

2）咨询人未在委托人要求的成果（包括但不限于项目估算、设计概算、施工图预算、招标控制价、工程进度款等相关阶段性审核报告等）提交期限内向委托人提交成果的，每超期1天，须向委托人支付合同总金额的0.5%违约金。

3）咨询人未按合同质量要求或委托方要求完成咨询服务工作，提交审核成果经审计部门或财政部门审核后，若审核结果偏大，委托人有权依据实际情况扣减咨询服务费。（偏差=（|核对后的审定价-报送甲方备案的内控价|）/核对后的审定价），若偏差小于等于3%，咨询费不扣减；若偏差为3%-4%（含），扣减该基本咨询费的20%，偏差为4%-5%（含），扣减该基本咨询费的40%；偏差为5%-6%（含），扣减该基本咨询费的60%，以此类推（扣减不超过咨询费总额）；

4）本项目严格按照项目批复投资金额进行跟踪审计服务，若项目结算价超批复建安费，委托人有权不再支付剩余服务费，同时咨询人另须向委托人支付合同金额的20%违约金。

5）本合同生效后，因咨询人原因终止或解除合同的，咨询人应返还委托人已支付的款项，并承担合同总金额30%的违约金。

- 5.支付

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 审计单位进场后 | 30% | ***元 | 支付合同金额的30% |
| 第二次 | 工程进度达50%时 | 30% | ***元 | 支付合同金额的30% |
| 第三次 | 工程竣工验收合格后 | 40% | **元 | 支付合同金额的40% |

备注：实际上根据以往支付时间节点据实支付。

5.1支付货币

币种为：____人民币   ，汇率为：     /     ，其他约定     /     。

5.2支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期      日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金付款前，咨询人需提供合法有效的增值税发票。

- 6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

6.1.1除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同；如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议，变更协议为本合同不可分割的一部分__计取。

6.2合同解除

6.2.1双方约定解除合同的条件还包括：__一方或双方违约____。

6.2.2因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：因不可抗力因素造成合同解除的，双方各自承担自己的损失 。

- 7. 争议解决

7.1调解

如果双方不能在   30   日内解决本合同争议，可以将其提交当地主管部门进行调解。

- 7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  2  种方式：

（1）提请      /            仲裁委员会进行仲裁。

（2）向    项目所在地有管辖权   人民法院提起诉讼。

8.其他

- 8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由   咨询人   支付。

差旅费及相关费用的支付：        咨询人      。

- 8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：      /          。

- 8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：       长期      。

咨询人申明的保密事项和期限：       长期      。

第三人申明的保密事项和期限：       长期      。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在   7   日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：____，送达地点：新疆准东经济技术开发区财政局  ，电子邮箱：     /     。

咨询人指定的送达接收人：      ，送达地点：      ，电子邮箱：

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于  委托人   。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于_咨询人    。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：咨询人应积极配合委托人提交相应成果文件，双方不得对合同另一方造成利益损害及名誉损坏

9.补充条款

跟踪审计单位进场前已经完成的工作量在签约酬金中扣除相应费用。

委托人对咨询人在服务过程中的质量、成果、人员配备情况等内容建立考核机制，对完成质量不高、不符合委托人要求的按照考核细则扣减其相应服务费用。

咨询人若出现以下行为之一，委托人有权视情况要求咨询人承担相应相应责任，赔偿实际损失的100%并承担相应的法律责任、咨询人向委托人支付合同金额30%的违约金，同时可向行业主管部门报告，将咨询人列为失信“黑名单”。

1.在造价咨询活动中未按合同约定时间保质保量提交成果文件，给委托人造成重大业务事故或重大经济损失的；

2.在造价咨询活动中提交的成果文件经复审后查出在工程量计算、材料价格计取上存在严重错误，造成重大经济损失的；

3.在造价咨询活动中不按合同约定配备相应技术人员，经委托方催告后，拒不整改的；

4.在咨询活动中以给回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争，采用其他方式谋取合同约定费用外的其他利益的；

5.同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务的；

6.转包或承接他人转包的工程造价咨询业务，允许其他企业或者个人以本企业的名义承揽工程造价咨询业务的；

7.咨询单位从事咨询业务相关人员与施工单位或材料供应商等单位相互串通、利益输送，签认虚假工程量或材料价格；

8.泄露委托人及相关当事人，技术和商务秘密的；

9.被行业主管部门通报3次及以上或行政处罚或纳入黑名单的；

10.造价咨询过程中与施工单位合伙出具虚假审核报告，篡改或伪造现场勘察记录及涉及造价的相关文件、资料的；

11.因提交成果造成甲方损失的；

12.无正当理由，拒绝配合甲方的；

13.咨询人驻场人员安全由咨询单位负全责。

- 附录A 服务范围及工作内容、酬金一览表

| 服务阶段 | 服务范围及工作内容 |  | 酬金 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务范围 | 工作内容 | 收费基数 | 收费标准（比例） | 酬金数额（单位：万元） |  |
| 决策阶段 | 投资估算 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 经济评价 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 其他： |  | / | / | / | / |
| 设计阶段 | 设计概算 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 施工图预算 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 其他： |  | / | / | / | / |
| 发承包阶段 | 工程量清单 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 最高投标限价 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 投标报价分析 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 清标报告 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 其他： |  | / | / | / | / |
| 实施阶段 | 资金使用计划 | □编制 | / | / | / | / |
|  | 工程计量与工程款审核 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 合同价款调整 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 工程变更、索赔、签证 | □审核 | / | / | / | / |
|  | 工程实施阶段造价控制 |  | / | / | / | / |
|  | 其他： |  | / | / | / | / |
| 竣工阶段 | 竣工结算 | □编制☑审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 竣工决算 | □编制□审核□调整 | / | / | / | / |
|  | 其他： |  | / | / | / | / |
| 其他服务 | 工程造价鉴定 |  |  |  |  |  |

注： 1.附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他”项中列明。

2.实行全过程造价咨询的工程，服务范围及工作内容按上表，酬金及计取方式为：                          。

- 附录B 咨询人提交成果文件一览表

| 服务阶段 | 成果文件名称 | 成果文件组成 | 提交时间 | 份数 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策阶段 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
| 设计阶段 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
| 发承包阶段 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
| 实施阶段 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
| 竣工阶段 | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / |
| 其他服务 |  |  |  |  |  |

- 附录C　委托人提供资料一览表

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录D 委托人提供房屋及设备一览表

| 名称 | 数量 |  |  | 面积、型号及规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / |  |  | / | / |

# 第七部分  响应文件格式

响应文件封面

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

采购人：

供应商：                      （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

委托代理人：                  （签字）

联系方式：

联系地址：

日期：   年    月    日

目  录

- 一、承诺函

- 二、法定代表人身份证明书

- 三、法定代表人代表授权书格式

- 四、报价一览表

- 五、二次报价单

- 六、资格证明文件

- 七、供应商基本概况

- 八、近三年（2022年1月1日-至今）同类项目业绩

- 九、项目负责人简历表

- 十、拟参加组织审计人员表

- 十一、拟投入本项目设备一览表

- 十二、商务条款偏离表

- 十三、审计实施方案

- 十四、合理化建议

- 十五、应急管理措施方案

- 十六、档案管理方案

- 十七、技术参数、功能偏离表

- 十八、中小企业声明函(服务)

- 十九、残疾人福利性单位声明函

- 二十、投标人认为需提供的其他材料

- 一、承诺函

新疆尚速工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供磋商文件要求和规定的供货内容，总价格及明细见《报价表》。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、履行服务义务。

3、供应商已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本响应文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在磋商文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标供应商，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商中标。

7、我方愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在响应文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受磋商文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及服务内容等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：

电      话：                       传      真：

供应商全权代表签字：

供应商名称盖章：

20    年   月    日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

(身份证正反面)

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：20    年   月    日

三、法定代表人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：

公      章：

法定代表人身份证正、反面

被授权人身份证正、反面

授权日期：20   年   月   日

注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

四、报价一览表

投标供应商名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 工程项目名称 | 总价（元） | 服务期限 | 项目负责人 | 项目负责人证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 元人民币 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |

报价说明：1、依据第五部分采购需求及服务的项目概况表内容按标项填写；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年    月    日

五、二次报价单

投标供应商名称：

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 工程项目名称 | 总价（元） | 服务期限 | 项目负责人 | 项目负责人证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 元人民币 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |

报价说明：1、依据第五部分采购需求及服务的项目概况表内容按标项填写；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3、本页《二次报价单》由供应商在磋商现场依情况填写。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

20    年    月    日

六、资格证明文件

（供应商企业实力）

标项一供应商应提供：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（供应商应提供：1.具有有效的营业执照；

- 2.近一年度财务审计报告或财务报表或银行提供的资信证明，成立不满一年无需提供；

3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录；

3.1供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料：

3.1.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年1月-3月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

3.1.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据；

3.1.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

以上提供任意一项内容即可。

3.2供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料：

3.2.1供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年1月-3月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

3.2.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据；

3.2.3依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

以上提供任意一项内容即可。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。）

5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.本项目最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（土木建筑工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（市政工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验；

注：现阶段为新疆准东经济技术开发区财政局提供全过程造价服务项目未进行竣工验收的机构人员不得担任本项目负责人。

7.供应商认为有必要提供的其他证明材料。

8.此项目分为二个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定。

9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.保证金缴纳凭证。

注：以上资格证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。

资格证明文件

（供应商企业实力）

标项二 供应商应提供：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（供应商应提供：1.具有有效的营业执照；

- 2.近一年度财务审计报告或财务报表或银行提供的资信证明，成立不满一年无需提供；

- 3.近三个月完税证明及公司社保缴纳记录；

- 3.1供应商具有依法缴纳税收的良好记录提供相应证明材料：

- 3.1.1供应商依法缴纳税收的证明材料：需提供本单位缴纳近三个月（2025年1月-3月）缴纳增值税、企业所得税的凭据（完税证明、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

- 3.1.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据；

- 3.1.3依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税；

- 以上提供任意一项内容即可。

- 3.2供应商具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供相应证明材料：

- 3.2.1供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本单位近三个月（2025年1月-3月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；

- 3.2.2供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳社会保险的凭据；

- 3.2.3依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

- 以上提供任意一项内容即可。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（需提供本项目主要服务人员名单及近三个月社保缴纳记录。）

5.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.本项目最少配备3名驻场人员(注：驻场人员需提供驻场人员承诺书)，其中：1.项目负责人应具备注册在本单位的一级注册造价工程师（交通运输工程专业）且具有（工程类或工程经济类）中级及以上技术职称；2.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册造价工程师，且具备从事本行业5年以上造价工作经验；3.配合人员1人应具备注册在本单位的二级及以上注册建造师（公路工程专业）且具备从事本行业5年以上造价工作经验；

注：现阶段为新疆准东经济技术开发区财政局提供全过程造价服务项目未进行竣工验收的机构人员不得担任本项目负责人。

7.供应商认为有必要提供的其他证明材料。

8.此项目分为二个标段，每个潜在供应商可同时参与多个标段投标，但不可兼中兼得，同一企业最多只允许中标一个项目。如同一企业同时中两个标段，中标顺序按照标项先后顺序确定。

9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10.保证金缴纳凭证

注：以上资格证明材料均需提供扫描件加盖电子签章。

七、供应商基本概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 | 固定资产原值万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 | 固定资产净值万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：后可附财务审计报告、认证证书、履约能力、获奖情况、固定的营业场所和硬件设施等相关证明文件。

八、近三年（2022年1月1日-至今）同类项目业绩

类 似 项 目 业 绩

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 （万元） | 服务时间 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章。

九、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 拟在本合同担任职务 |  |  |  |  |
| 岗位证书或行业 资格证 |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书 编号 |  |  |  |
| 毕业院校 |  |  | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过的同类 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 担任何职 |  |  |  | 备注 |  |

注：1.拟选派项目负责人，须具备注册一级造价师及中级以上（含中级）工程师。

2.附相关证明材料复印件，作为本表的附件；

3.后附《不得擅自更换项目负责人承诺书》

供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

20    年   月    日

附件：

不得擅自更换项目负责人

承诺书

采购人：

若我公司中标后，全过程跟踪审计负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册造价师证书 编号 |  | 专业 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 注册造价师（盖专用章） |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因需更换项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉等不低于此注册造价师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方不得擅自更换项目负责人。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

20    年    月    日

十、拟参加组织审计人员表

采购人：

若我公司中标后，全过程审计项目人员配备情况表：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 工作年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：中标后，若由于特殊原因需更换项目项目组人员时，我方将以资质、业绩以及信誉等不低于此注册造价师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方不得擅自更换项目负责人。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：20    年   月    日

十一、拟投入本项目设备一览表

| 备注：行数不够可自行添加，后附相应设备照片 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

十二、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：                     项目编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 同意接受本项目的验收要求及验收标准 |  |  |
| 8 | 同意接受本项目服务期的各项要求 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方的投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 10 | 同意接受本项目付款的各项要求 |  |  |
| 11 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.供应商应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本磋商文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商（盖章）:

十三、项目实施方案

（投标供应商根据所投标项目编制工程造价编制方案、全过程跟踪审计实施方案、合理化建议、应急措施等内容，格式自拟）

十四、合理化建议

（投标供应商根据所投标项目编制方案）

（格式自拟）

- 十五、应急管理措施方案

（投标供应商根据所投标项目编制方案）

（格式自拟）

- 十六、档案管理方案

（投标供应商根据所投标项目编制方案）

- （格式自拟）

十七、技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：               项目编号：

| 序号 | 磋商文件 规格条目号 | 技术要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应对磋商文件第五部分采购需求及服务内容要求的内容给予逐条响应。

- 表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

供应商法定代表人或代理人（盖章或签字）：

供应商盖章：

20    年   月    日

十八、中小企业声明函(服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- 1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承接企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；承接企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

附表1

大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

十九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

二十、投标人认为需提供的其他材料

（格式自拟）