招标编号：ZFCG-XJJY-GK-20220043

伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局2022年度中幼林抚育项目

招

标

文

件

招标人：伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局

招标代理机构：新疆玖一建设项目管理咨询有限公司

共同编制

2022年9月

目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	6

第三章投标文件格式	29

第四章投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料	53

第五章招标项目技术、服务及其他要求	56

第六章评审办法	62

第七章合同文本	73

# 第一章投标邀请

# 伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局2022年度中幼林抚育项目招标公告

项目概况

(伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局2022年度中幼林抚育项目)招标项目的潜在投标人应在（新源县肖尔布拉克街海悦酒店斜对面007巷10号（二楼））获取招标文件，并于2022年10月09日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号:ZFCG-XJJY-GK-20220040

项目名称：伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局2022年度中幼林抚育项目

预算金额：530.512万元

最高限价：530.512万元

采购需求：在充分考虑森林培育目标的基础上，确定作业区抚育方式为修枝、剩余物处理、林地清理和抚育采伐。（具体内容详见清单及招标文件）

合同履行期限：2023年7月30日（具体以合同约定为准）

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号），符合规定企业标准的，需提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：（一）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的法人营业执照）；（二）法定代表人资格证明（非法人参加的供应商必须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证）；（三）投标人应具备《施工劳务资质证书》和《安全生产许可证》；（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；

（五）.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目投标。（六）法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、获取招标文件

时间：2022年09月16日至2022年09月23日，每天上午10：00　至14：00　，下午:16:00至20:00　（北京时间，法定节假日除外）

地点：新源县肖尔布拉克街海悦酒店斜对面007巷10号（二楼）

- 方式：现场获取或电子邮箱获取（采用电子邮箱获取，所需提供证件及资料的扫描件发至邮箱2034956326@qq.com①资料为加盖公章的PDF格式，邮件标题格式为“xx公司xx项目”；②联系代理机构确认资料是否合格；③代理机构对供应商信息进行登记后，以电子邮件的形式向供应商发送招标文件）。

- 售价：300元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年10月09日10点30分（北京时间）

地点：新疆伊宁市海棠路3号州财政局办公楼附楼1层开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

- 获取招标文件所提供的资料（一）符合本次采购相关经营范围的工商营业执照，（二）《施工劳务资质证书》和《安全生产许可证》，（三）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度的财务审计报告或2021年度有效的企业年度财务报表，本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。）；（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）；（六）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年至今任意3个月依法缴纳税收凭证（若新成立公司未满六个月的，要求供应商提供公司成立至今的以上材料），如依法不需要缴纳税收的，应提供有效证明文件；（七）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）；（八）参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），提供网站网页查询结果并加盖单位公章（网页打印件须自招标公告发布之日起）；新注册单位、个体工商户按实际情况提供。提供政采云注册截图。

- 注：所有报名的供应商需提供上述资料加盖企业公章的复印件三套交由招标代理公司存档。并提供原件现场核验。

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局

地址：新源县

联系方式：13909995282

## 2.采购代理机构信息

名称：新疆玖一建设项目管理咨询有限公司

地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区上海路2699号万容广场商业综合体B单元16层1601-3室

联系方式：0999-5028756

## 3.项目联系方式

项目联系人：郭亚

电　　话：18040891008

## 3.项目联系方式

项目联系人：郭亚

电　　话：18040891008

第二章投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 采购预算：530.512万元； 最高限价应在采购预算额度内，超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 1.在评审过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响服务/产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3.供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告以及与其他供应商比较情况等，对供应商书面说明进行审查评价。 供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作无效投标处理。 |
| 3 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 一、非专门面向中小微企业项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）的价格扣除。 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，小微企业报价给予10%，用扣除后的价格参与评审。 2.参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件，残疾人福利性单位应当提供残疾人福利性单位声明函原件并附在响应文件中。 3.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 4 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 应满足下列要求：/ |
| 5 | 合同分包 | ☑不允许 □允许 应满足要求：/ |
| 6 | 现场演示 | ☑无 □有 请投标人自行准备现场演示所需设施。 |
| 7 | 投标保证金缴纳 | 保证金的形式：①于2022年10月09日10时30分前从响应人基本账户以转账、电汇或银行汇票形式缴至以下账户，不得采用现金；②保函，供应商须在投标截止时间前，将本采购项目对应的“保函”原件随响应文件一起递交，并将其扫描件作为投标保证金凭证放入资格响应文件中。供应商自主选择以上任一种形式递交保证金。 开户名称：新疆玖一建设项目管理咨询有限公司伊犁分公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司香水湾支行 银行账号：812020112010109561533 行号：402898000197 投标保证金的金额：¥70000.00，大写：柒万元整。 |
| 8 | 履约保证金 | 以合同约定为准 |
| 9 | 采购文件咨询 | 联系人：郭女士 联系电话：18040891008 |
| 10 | 投标文件的 编制和签署 | 详见：第二章投标人须知第18条“投标文件的编制和签署” |
| 11 | 投标文件递 交 | 详见：第二章投标人须知第19条“投标文件的递交” |
| 12 | 开标、开标程序 | 详见：第二章投标人须知第21、22条“开标”、“开标程序” |
| 13 | 资格性审查 | ☑本项目由采购人进行资格性审查 □本项目由采购代理机构进行资格性审查 |
| 14 | 供应商应当在线澄清、 说明或者更正 | 详见：第六章评审办法第3.10项 |
| 15 | 定标原则 | ☑采购人代表按照评审报告中推荐的中标候选供应商顺序现场确定中标供应商 □授权评审委员会按中标候选供应商顺序直接确定中标供应商 |
| 20 | 评审情况公告 | 所有供应商的投标文件资格性和符合性审查情况、总得分和分项汇总得分情况、评审结果等，将在新疆政府采购网站和伊犁州公共资源交易服务网采购结果公告栏中予以公告。 |
| 21 | 中标通知书领取 | 中标公告在新疆政府采购网站和伊犁州公共资源交易服务网站发布后，请中标供应商凭有效身份证明证件到新疆玖一建设项目管理咨询有限公司领取中标通知书。 |
| 22 | 政府采购合同 公告及备案 | 合同签订后，采购人应严格按照《新疆省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》等相关规定，进行合同公告及备案。 |
| 23 | 供应商询问或质疑 | 1.供应商对参加本次政府采购活动供应商应当具备的条件，招标项目技术、商务及其他要求和评审细则、标准以及对招标项目资格审查事项提出询问或质疑的，应向采购人提出； 2.供应商对采购过程（本条中第一款情形除外）及中标结果提出询问或质疑的，应向采购代理机构提出； 3.采购人或采购代理机构应在规定时间内进行答复。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商提出的询问和质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 4、供应商以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 5、联系人：郭女士。联系电话：18040891008。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出招标文件、招标过程、招标结果的范围，供应商针对同一项目程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 24 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：伊犁哈萨克自治州财政局。 联系地址：伊宁市。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关等规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 25 | 采购文件的解释 | 本招标文件的最终解释权归招标采购代理单位。招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件和招标项目技术、商务及其他要求以及评审细则、标准，由新疆玖一建设项目管理咨询有限公司负责解释。 |
| 26 | 投标时供应商需提供下列证件（复印件加盖公章；特殊说明的携带原件） | 1、有效相关经营范围的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一营业执照）副本； 2、法人身份证明文件、法人身份证原件或法人授权委托书、法人身份证明文件及被委托人身份证原件； 3.《施工劳务资质证书》和《安全生产许可证》； 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，原件加盖公章）； 5、投标保证金收据原件或保函，供应商须在投标截止时间前，将本采购项目对应的“保函”原件随响应文件一起递交。 6、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） 现场证件审查不通过按废标处理。 |

## 二、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的集中采购机构是新疆玖一建设项目管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指在报名并获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务/产品的供应商。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3　利害关系代理人处理。不同供应商在同一合同项下的采购项目中，不得同时委托同一个自然人、同一家庭成员或同一单位人员为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.7回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评审小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

6.招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求和招标投标程序、有关规定、注意事项、合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）投标文件格式

（4）投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料

（5）招标项目技术、服务及其他要求

（6）评审办法

（7）合同文本

6.2投标人应认真阅读并充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件做出全面、实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将视为无效投标。

7.招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在新疆政府采购网站和伊犁州公共资源交易服务网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前做出澄清或者修改，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

9.投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文（签字和护照除外。通用、习惯、日常外文等是否翻译成中文由评审委员会确定。）并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，该外文资料将可能被视为无效材料。

9.2外文资料与相对应的的中文译本意思表达不一致时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10.计量单位（实质性要求）

除技术规格及要求中另有规定外,本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标（实质性要求）

12.1两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

12.2联合体各方之间应当签订联合体投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合体投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

12.3联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

12.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照供应商具备的最低资质等级确定供应商资质等级。

12.6参加政府采购活动的联合体各方，不得再单独或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12.7本项目是否接受联合体投标的相关要求（详见“投标人须知附表”第7项规定）。

13.知识产权（实质性要求）

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术服务，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方进行该项目后续开发的使用权）。

13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种服务/产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

14.2技术、服务部分。投标人按照招标文件要求做出的技术、服务应答，主要是针对招标项目的技术、服务指标、要求做出的实质性响应和满足（实质性要求）。

14.3商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺（实质性要求）。

如投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格（实质性要求）。

14.4售后服务。投标人按照第五章招标项目技术、服务及其他要求自拟售后服务承诺（实质性要求）。

14.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.投标文件格式

15.1投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金（实质性要求）

16.1投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为；

17.投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限，否则投标无效。

17.2因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18.投标文件的编制和签署

18.1投标人应按准备投标文件正本1份、副本4份、“开标一览表”1份、“电子版文档”’1份（U盘2个U盘中内容为不加密的Word或Pdf文档）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

18.5投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

18.6投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

19.投标文件的递交

### 19.投标文件的密封和标注

19.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20．投标文件的递交

20.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21．投标文件的修改和撤回

21.1投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

21.开标

22.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

22.开标程序

23.1开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评审结果投标人在新疆政府采购网站、伊犁州公共资源交易服务网站上查询。

23.投标文件不予受理情形

有以下情形之一的，投标文件不予以受理：

（1）未按招标文件要求递交投标文件；

（2）不在规定时间内递交投标文件；

（3）其它违反法律、法规的情形。

24.开标过程存档

24.1开标、评标现场活动进行全程录音录像，并将音像资料作为采购文件一并存档。

25.中标结果公告

25.1自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网站和伊犁州公共资源交易服务网公告中标结果。

25.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务内容/规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

25.3中标结果公告期限为1个工作日。

26.中标通知书

26.1中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2中标通知书领取（详见“投标人须知附表”第21项规定）。

26.3中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.4经有权主体认定，中标人的投标文件应作为无效投标处理或按政府采购法律法规规章制度规定应当中标无效的，招标采购单位负责公告已发出的中标通知书无效并予收回（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，采购人将取消其中标资格并按相关规定进行处理。

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

27.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

27.4中标人在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同（一式三份）送新疆玖一建设项目管理咨询有限公司进行合同备案。联系人：郭亚，联系电话：18040891008。

28.合同分包（实质性要求）

28.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

28.3中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.4本项目是否允许合同分包（详见“投标人须知附表”第7项规定）。

29.合同转包（实质性要求）

29.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

30.1采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同服务/产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购服务/产品的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

31.履约保证金(若收取)

31.1中标人应在合同签订之前交纳履约保证金。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照前款（31.1）的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.3履约保证金的退还。采购人在项目验收合格后5个工作日内将供应商的履约保证金退回。

31.4履约保证金不予退还的情形。

31.4.1供应商未按按招标文件、投标文件（响应文件）和政府采购合同要求履约的；

31.4.2项目验收结果不合格的；

31.4.3供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为的；

31.4.4其他法律法规规定的情形。

31.5逾期退还履约保证金的。应当退还的履约保证金，采购人未在规定时间内退还应承担相应的法律责任。（因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）。

32.合同公告及备案

32.1合同签订后，采购人应严格按照《新疆省财政厅关于做好政府采购合同公告及备案工作有关事项的通知》等相关规定，进行合同公告及备案；对公告及备案的合同内容的真实性和完整性负责。

33.履行合同

33.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

33.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定进行处理。

34.验收

34.1政府采购项目履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。采购人委托采购代理机构组织验收的，验收服务费及验收过程中发生的有关费用不得由供应商支付。

34.2验收结果合格的，成交人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付项目资金，还可能会报本项目同级财政部门按照有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

35.资金支付

合同签订后支付30%,中标方完成采购方指定区域内所有造林地任务后支付35%，经采购方通过验收组验收施工质量合格后，出具验收单，达到甲方要求结算35%施工作业款。

## 七、投标纪律要求

36.投标人不得具有的情形

36.1投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣服务/产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规和采购合同禁止的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格、认定中标无效或终止合同并追究违约责任。

## 八、询问、质疑和投诉

37.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》以及《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定》的规定办理（详细规定请在新疆政府采购网站政策法规模块查询）。

供应商询问或质疑（详见“投标人须知附表”第19项规定）。供应商提出询问或质疑的，应当有明确的询问或质疑事项，应以书面形式提出，内容格式应符合相关规定（详见附件：质疑函格式及内容）。

## 九、其他

38.1投标人在参加政府采购活动中的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规、规章及政策规定处理。

38.2本招标文件中所适用的相关法律政策规定，在政府采购过程中有修订、废止等变化的，按照产生法律效力的相关法律政策规定执行。

附件：质疑函格式及内容

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。”

7.供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

# 第三章投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除要求中明确作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评审委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、目录（根据项目情况自行编写）。

投标文件封面

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分包号：（如有）

投标人名称：

投标日期：年月日

## 一、投标文件－－报价部分

### （一）开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 投标总价（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价合计小写： |  |  |
| 报价合计大写： |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括服务费、管理费、培训费、税费和招标文件规定的其它费用等一切费用。

2、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）

投标日期：年月日

### 分项报价明细表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 服务标准/技术参数 | - 产品制造商家、品牌及 - 规格型号（如涉及） | - 产品数量（如涉及） | 是否属于进口产品（如涉及） | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计 | （万元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价并具体填写服务内容、服务标准等，否则作无效投标处理。纵向横向比较价格异常的，请在备注栏说明原因。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### （四）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

### （五）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 二、投标文件——技术、服务部分

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 服务内容/产品名称（如涉及） | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 相应证明材料 | 正/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （一）技术、服务响应表

注：1、供应商必须把招标文件的全部服务内容、标准/产品（如涉及）技术参数要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中可注明正、负或无偏离，如涉及产品为国家节能、环保标志清单产品也请在备注栏注明。

2、供应商应根据招标文件中的服务内容、标准/产品（如涉及）技术参数要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

3、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （二）服务实施方案、措施

包括但不限于：

1、详细的服务方案和保障措施；

2、项目实施方案（时间进度安排等）；

3、服务验收标准和验收方法；

4、其他有利于用户的服务承诺；

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （三）投标人认为需要提供的其他文件和资料

## 三、投标文件——商务部分

### （一）投标函

（采购人名称）：

我方全面研究了“”项目（采购项目编号：）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务/产品名称（如涉及），总投标价为人民币元（大写：）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《新疆省政府采购当事人诚信管理办法》对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：年月日

### （二）承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《新疆省政府采购当事人诚信管理办法》规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标服务/产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺内容、事项的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）。

日期：年月日

### （三）投标人廉政承诺书

本公司参与“”采购项目编号：项目的投标，现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标采购人员、审批人员、监管及行业主管人员以及评审专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，请严肃处理，欢迎监督举报！

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

### （四）资格证明文件

投标人必须按本招标文件“第四章投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求与应提供的相关证明材料”要求提供相关资料。否则，视为无效投标。

一、投标人的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

二、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力要求对应提供的相关证明材料

1、

2、

3、

......

### （五）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人） | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （六）法定代表人（负责人）授权书（格式）

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人（负责人）姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目（采购项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）：（盖章）

授权代表：（盖章）

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

注：必须附法定代表人（负责人）和授权代表的身份证（正反两面扫描件）。

### （七）投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同扫描件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （八）商务应答表

第包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （九）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

## 四、投标文件——（一）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附扫描件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （三）售后服务承诺

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）

投标日期：年月日

### （四）投标人认为需要提供的其他文件和资料

# 第四章投标人、投标服务/产品的资格资质性及其他类似效力求与应提供的相关证明材料

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

1、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

2、法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与招标的，则可不提供。

3、具有独立承担民事责任的能力（相关经营范围的营业执照）（复印件并加盖公章）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度的财务审计报告或2021年度有效的企业年度财务报表，本年度新成立或成立不满一年的组织无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。）；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函）；

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年至今任意3个月依法缴纳税收凭证（若新成立公司未满六个月的，要求供应商提供公司成立至今的以上材料），如依法不需要缴纳税收的，应提供有效证明文件；

7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位公章）。

8、未被 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商、未被新疆政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），提供网站网页查询结果并加盖单位公章（网页打印件须自招标公告发布之日起）；新注册单位、个体工商户按实际情况提供。

（二）法律、行政法规规定的其他条件（招标文件文件没有明确要求的，提供承诺函，格式详见第三章；有明确要求的，按照要求提供）：

（三）根据采购项目提出的特殊条件：

（1）《施工劳务资质证书》和《安全生产许可证》，

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

无

注：以上要求的资料复印件（身份证明材料、项目文件购买情况证明材料除外）均须加盖供应商单位的公章（鲜章），证明材料是双面的，在单面加盖公章，不影响响应文件的实质有效性。

# 第五章招标项目技术、服务及其他要求

- 一、造林项目清单

| 伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局2022年度中幼林抚育项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设内容 | 规格、型号、结构 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 投资金额(万元) | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工林透光伐及抚育 |  | 亩 | 2000 |  |  |  |
| 1.1 | 采伐及采伐剩余物清运归楞 |  | 亩 | 2000 |  |  |  |
| 1.2 | 修枝 |  | 亩 | 2000 |  |  |  |
| 1.3 | 抚育剩余物处理 |  | 亩 | 2000 |  |  |  |
| 1.4 | 林地清理 |  | 亩 | 2000 |  |  |  |
| 2 | 人工林中幼林抚育 |  | 亩 | 4093 |  |  |  |
| 2.1 | 修枝 |  | 亩 | 4093 |  |  |  |
| 2.2 | 抚育剩余物处理 |  | 亩 | 4093 |  |  |  |
| 2.3 | 林地清理 |  | 亩 | 4093 |  |  |  |
| 3 | 天然林中幼林抚育1 |  | 亩 | 10961 |  |  |  |
| 3.1 | 修枝 |  | 亩 | 10961 |  |  |  |
| 3.2 | 抚育剩余物处理 |  | 亩 | 10961 |  |  |  |
| 3.3 | 林地清理 |  | 亩 | 10961 |  |  |  |
| 4 | 天然林中幼林抚育2 |  | 亩 | 1848 |  |  | 22林班54小班 |
| 4.1 | 修枝 |  | 亩 | 1848 |  |  |  |
| 4.2 | 抚育剩余物处理 |  | 亩 | 1848 |  |  |  |
| 4.3 | 林地清理 |  | 亩 | 1848 |  |  |  |
| 5 | 天然林中幼林抚育3 |  | 亩 | 1098 |  |  | 那书院、森林公园和资源圃 |
| 5.1 | 修枝 |  | 亩 | 1098 |  |  |  |
| 5.2 | 抚育剩余物处理 |  | 亩 | 1098 |  |  |  |
| 5.3 | 林地清理 |  | 亩 | 1098 |  |  |  |

## 5.1.1、抚育范围及对象

新源国有林管理局2022年度中幼林抚育任务20000亩，其中人工林抚育间伐2000亩，人工林中幼林抚育4093亩，天然林中幼林抚育13907亩，作业区涉及南山营林区12个林班96个小班，乌拉斯台营林区2个林班3个小班。

详见下表：

| 伊犁州新源国有林管理局2022年度中幼林抚育作业设计一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：亩 |  |  |
| 营林区 | 林班 | 小班 | 作业面积 | 抚育方式 | 林种 | 树种 | 郁闭度 |
| 南山 | 20 | 41 | 53 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 20 | 56 | 31 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 21 | 15 | 64 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 21 | 26 | 762 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 21 | 28 | 95 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 21 | 33 | 146 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 21 | 36 | 277 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 23 | 21 | 109 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 23 | 23 | 39 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 23 | 36 | 106 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 24 | 23 | 127 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 24 | 50 | 93 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 28 | 8 | 98 | 生态疏伐、修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.8 |
| 南山 | 18 | 17 | 27 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 21 | 19 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 22 | 10 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 26 | 17 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 27 | 39 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 28 | 54 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 29 | 16 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 30 | 366 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 32 | 61 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 18 | 36 | 27 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 19 | 33 | 21 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 19 | 36 | 98 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 19 | 37 | 46 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 19 | 38 | 69 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 19 | 44 | 27 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 19 | 55 | 12 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 20 | 23 | 68 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 20 | 31 | 56 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 20 | 48 | 97 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 21 | 14 | 551 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 23 | 18 | 8 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 23 | 25 | 527 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 23 | 42 | 91 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 21 | 208 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 22 | 240 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 25 | 154 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 26 | 168 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 28 | 68 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 34 | 102 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 35 | 26 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 24 | 41 | 65 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 25 | 37 | 298 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 27 | 15 | 83 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 27 | 16 | 311 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 27 | 17 | 63 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 20 | 24 | 194 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 27 | 70 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 33 | 33 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 34 | 316 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 37 | 59 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 38 | 379 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 42 | 258 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 43 | 63 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 46 | 741 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 50 | 311 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 51 | 371 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 55 | 263 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 57 | 211 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 58 | 516 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 59 | 279 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 61 | 92 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 63 | 111 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 64 | 193 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 66 | 136 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 67 | 55 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 20 | 68 | 140 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 19 | 64 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 21 | 64 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 22 | 184 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 23 | 221 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 南山 | 21 | 24 | 45 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 27 | 43 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 30 | 362 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 32 | 206 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 39 | 226 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 43 | 88 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 50 | 296 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 21 | 55 | 402 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 43 | 256 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 44 | 182 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 46 | 120 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 48 | 152 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 52 | 263 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 56 | 328 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 60 | 434 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 62 | 271 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 23 | 35 | 280 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 23 | 38 | 650 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 23 | 39 | 303 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 23 | 43 | 145 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 24 | 31 | 488 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 24 | 37 | 97 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.6 |
| 南山 | 22 | 54 | 1848 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水源涵养林 | 10云杉 | 0.7 |
| 乌拉斯台 | 48 | 1 | 45 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 乌拉斯台 | 48 | 3 | 113 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 10云杉 | 0.6 |
| 乌拉斯台 | 99 | 2 | 940 | 修枝、剩余物处理、林地清理 | 水土保持林 | 11苹果 | 0.6 |
| 合计 |  |  | 20000 |  |  |  |  |

## 5.1.2抚育方式确定

新源国有林管理局2022年度20000亩中幼林抚育在充分考虑森林培育目标的基础上，确定作业区抚育方式为18000亩（人工林4093亩、天然林13907亩）为修枝、剩余物处理、林地清理，2000亩人工林为抚育间伐（生态疏伐）、修枝、剩余物处理、林地清理。

## 5.1.3抚育量及用工量

新源国有林管理局2022年度中幼林抚育总面积20000亩，全部是以云杉、苹果为主的水源涵养林和水土保持林。此次抚育方式为抚育间伐、修枝、剩余物处理和林地清理，抚育工作量包括：修枝面积20000亩，总清理抚育及采伐剩余物约为3227立方米，林地清理20000亩，抚育间伐2000亩，总用工量为26242个工日。

# 5.2抚育方式技术措施设计

## 5.2.1修枝

主要针对树种密度过大，树冠相互交错重叠、树干纤细、生长落后、干形不良的植株进行人工修枝，修枝作业在林木休眠期内进行，于6月至9月底期间完成修枝作业。修枝作业时，作业人员应按照顺序由下林缘开始，作业人员相互间拉出合适的间距，间距控制在10～20米之间，修枝作业行走路线呈“Z”字形，先沿等高线方向进行树木修枝，再逐步向上林缘方向前行。作业人员间的边界要相互重叠，防止树木漏修。

修枝作业主要是除去树冠下部已枯死或濒临枯死的枝条及部分活枝的过程，修枝的对象主要为病虫害浸染的病弱枝、干枝、枯梢等，对影响干形的侧枝和重叠枝也一并剪除。修枝高度最高不超过被修枝树高的1/2。采取平切法，为达到修枝的良好效果，对修枝切口要求平滑、不偏不裂、不削皮和不带皮。对于较粗的枝条，应先锯下方，后锯上方，对于轮生枝，宜稍留枝桩，以免切口相连造成环状剥皮。

新源国有林管理局2022年度中幼林抚育面积为20000亩，修枝总用工量为10164个工日。

## 5.2.2剩余物处理

剩余物处理应按照森林病虫害防治、森林防火、生态景观和生态保护等要求进行，以减少森林火灾和病虫害传播的隐患，尽量减少对森林生态环境的影响，保持其生态环境良好，发挥应有的生态效益。

修枝作业后，将剪除的枝、干、枯梢等作业剩余物及时平铺或归带。平均坡度大于25度的作业小班，为防止因抚育剩余物清理而拖拽枝丫破坏地表植被，造成土壤裸露形成水土流失的后果，可将抚育剩余物截断后均匀平铺于小班内。平均坡度小于等于25度的作业小班，小班中如有林中空地，可将作业剩余物运至林中空地进行归带，没有林中空地的小班，将抚育剩余物在作业小班内的相对稀疏区域进行归带，枝桠带走向沿等高线归置，减少地表径流形成，降低流速，增加下渗，防止水土流失。

新源国有林管理局2022年度中幼林抚育面积为20000亩，剩余物需清理量为为32277立方米，总用工量为5869个工日。

## 5.2.3林地清理

主要清理林分中枯死的幼苗和倒在林中的腐木，并清理林分中林木自然整枝散落在地面的枯枝。将拔除自然枯死的幼苗和枯枝归堆并运至林缘下方，将倒在林中的腐木进行破损并均匀铺撒在林地土壤表层。以改进林分卫生状况，促进林木生长，增强林木的抗逆性，维持森林生态系统平衡。

新源国有林管理局2022年度中幼林抚育林地清理总面积20000亩。中幼林抚育林地清理总用工量为4209个工日。

## 5.2.4抚育间伐

5.2.4.1抚育间伐概况

（1）采伐任务及概况：新源国有林管理局2022年度中幼林抚育计划抚育间伐（生态疏伐）面积总计2000亩，林地和林木权属均为国有。采伐时间宜安排在2022年6月－9月中旬进行。采伐树种全部为云杉，起源为人工，龄组为幼龄林，采伐株树34843株，采伐蓄积1011m3，采伐及采伐剩余物清运归愣总用工量为6000个工日。

具体采伐情况详见附表。

（2）作业区范围：本次采伐作业共涉及作业区涉及南山营林区5个林班13个小班，分别为20林班41、56小班，21林班15、26、28、33、36小班，23林班21、23、36小班，24林班23、50小班，28林班8小班。

（3）抚育间伐方式和采伐强度：根据作业区现地实际情况，本次抚育间伐的方式为生态疏伐，采伐强度在16%-18%之间。

（4）作业区概况：作业区位于新源国有林管理局南山营林区内，地处伊犁河谷东端，地势东高西低，北部是西天山的阿吾拉勒山脉，中部巩乃斯河谷底属于陷落盆地，地质构造属伊犁山间凹陷东延的南支，南部为自东向西延伸的那拉提山，构成三面环山，西部敞开的地形。

作业区位于山区，作业难度较大，作业过程中存在不安全因素，因此，抚育作业实施单位一定要加强施工人员的安全教育工作。同时，对于灌木稀疏，对目的树种生长没有影响的灌木应尽量予以保留，以防止水土流失的发生。

5.2.4.2生态疏伐作业设计

（1）调查方法：按照作业区确定的位置、面积和范围，进行现地调查区划、核实，利用GPS定位技术和GIS求算面积。现地调查主要采用森林资源采伐更新作业调查设计规程的有关技术标准和调查内容，林木株数、蓄积调查在占地范围内采用标准地调查和全林每木调查相结合的方法。其他因子调查按照《森林采伐作业规程》等相关规程，对作业区已确定的小班进行全面调查。

对作业区域采伐小班分树种、径级进行每木检尺，按树种统计分径级的株数。实测分径级的树高，绘制树高曲线图，优化回归后求算出各径级平均树高。

（2）本项目采伐人工云杉采用计算公式：V=fЭ·G·（+3）（V=某树种蓄积量，fЭ=某树种平均实验形数，G=某树种胸高断面积， =某树种平均树高）求算蓄积。

（3）作业区标界测量：用罗盘仪实测伐区界线，并在周界外1米宽的林带内作标志，标桩上注明小班号。对采伐小班进行边界测量后，用红油漆将周界木和保留木做标记。

（4）木材集采运条件：采伐小班位于南山营林区内，作业区具备一定条件的机械集采运。

（5）采伐时间：必须在办理完采伐许可手续后，方可进行采伐作业，采伐作业时间计划于9月中旬前完成。

（6）作业面积、林地现状、采伐株数、采伐蓄积及出材量：

作业区涉及5个林班13个小班，抚育间伐面积2000亩。作业区优势树种为云杉，平均林龄为37年，现平均郁闭度为0.8，伐后郁闭度为0.6。目的树种密度为1074-1645株/公顷之间。平均冠幅3米，林下灌木杂草等总盖度为20%。影响目的树生长的主要因素为郁闭度较高，每亩株数量较大。目的树生长环境受到限制。作业区计划采伐云杉总株数34843株，采伐总蓄积1011m3。

工序安排：劳动组织由新源国有林管理局组织实施作业，以招标形式选择具有合法资质的专业森林采伐作业队伍完成。具体工序为：准备作业→采伐→打枝→造材→集材→归楞→装车运输→采伐剩余物清理。

5.2.4.3采伐作业施工管理

伐前公示：采伐前由工程建设单位和采伐组织实施单位在作业区及其附近的交通要道设立公示牌，对森林资源管理部门核发的林木采伐许可证进行公示。

边界与采伐木标志：找到设计标桩，确认采伐边界，核对保留木标志。

施工管理：森林采伐作业严格按《森林采伐作业规程》各工序要求进行。在林业部门现场监督下，对作业区内标记木进行采伐。对作业区使范围内的标记林木全部采伐。采伐5厘米以上的林木时要严格控制伐桩高度，伐桩高度不能超过15厘米，采伐后，如需要则应利用挖掘机等机械把伐根清除干净。

伐区清理：按照对伐区采伐剩余物特殊要求，伐区剩余物清理作业方式采用人力堆积，机械拉运方式，将伐木作业中的剩余物，如枝丫、梢木、截头及灌木、藤条砍除后集中于安全地带堆积成一定规格小堆，火烧后深埋。

安全生产：参照《森林采伐作业规程》，由森林资源管理部门组织制定并不断完善伐木、打枝、集材、清林、运材、机械设备操作等相关各工序的安全技术操作规程和要求。经常组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。

森林防火：作业区严禁用火。如遇特殊情况应用火时，应清理出场地，火源半径3米内不应有任何可燃物质，作业人员离开火源时，应彻底将火熄灭。对于所有参与采伐作业的工作人员进行防火、灭火的教育与培训。

5.2.4.4检查验收

新源国有林管理局应对森林采伐调查作业设计质量进行自查，检查内容包括：审核全部内外业资料，现场核对作业区、小班区划是否合理，标志界限是否清楚、齐全、准确、符合规定，林分因子调查方法和精度是否符合规定，工艺流程是否符合清理要求。

（1）林木采伐作业单位应在完成伐区采伐作业后3天内向林业资源主管部门提出验收申请，资源主管部门接到申请后，在采伐结束时到现地进行检查验收；

（2）检查验收按作业设计小班进行实地核实；

（3）检查验收小组在伐区检查时应由采伐单位代表陪同。

（4）检查验收发现的所有没有按照本规程进行作业的伐区都应向采伐单位代表说明；

（5）检查结束后，应由采伐单位代表签署检查单。

# 5.3辅助工程及生产设备的购置

## 5.3.1设置宣传标志牌

由于部分原有宣传标志牌年久失修，标志牌上的内容已无法看清，新源国有林管理局2022年度中幼林抚育计划在原有作业区2块宣传标志牌进行刷漆和翻新，宣传牌规格1.25m×2.5m，两侧牌面蓝底白字，标明工程名称、作业区四至范围、面积、抚育措施、责任人等内容。

## 5.3.2设置小班标志牌

新源国有林管理局2022年度中幼林抚育小班共计99个，根据抚育小班数量制作安装中幼林抚育小班标志牌99块，规格为0.3m×0.4m，安装在小班下沿明显处。注明作业年度、抚育方式、林班、小班、面积等内容。

## 5.3.3监测样地对照样地

标准地按照抚育面积及起源布设，每个样地1.12亩，根据抚育地块设置监测样地和对照样地共计15组30个，样地四周角点及中心用PPR管埋设，固定样地共需PPR水管150根，每根样桩的规格为φ57×60ppr管。

## 5.3.4抚育工具及油料需要量

伊犁州新源国有林管理局在以往年度已购置中幼林抚育工具完好，本次项目可继续使用，2022年度中幼林抚育无需购买抚育工具，中幼林抚育直接费用内包含油料费用，无需单独列出油料费用。

## 5.3.5林道维修

本次抚育项目的实施计划对部分巡护林道进行维修，内容为推塌方2处长度100米，道路推平，清理道路碎石13公里。

二、造林技术要求：严格执行《新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源国有林管理局2022年度第一批森林抚育作业设计》要求的时间、地点、技术要求施工内规定的相关技术标准执行。

三、工作成果检验的标准、方法和期限：中标方施工结束后，采购方组织相关部门成立验收小组，按照实施方案要求验收，验收合格后出具验收单。中标方凭验收单结算工程款。

四、造林费用及付款方式

合同签订后支付30%,中标方完成采购方指定区域内所有造林地任务后支付35%，经采购方通过验收组验收施工质量合格后，出具验收单，达到甲方要求结算35%施工作业款。

五：双方职责：

- 采购方责任

- 在实施本项目造林过程中，有义务对从事造林施工人员进行造林技术培训和指导。

- 及时安排现场技术人员到造林现场进行技术指导、抽查造林质量。

- 中标方按时、按量完成造林项目，并达到采购方的要求，采购方要及时支付乙方施工作业款。

（二）中标方责任

1、	制定施工方案和资金使用计划，落实施工所需人员、组织实施造林。采购方发包造林工程后,最迟不超过3天即要进场施工。

2、	保证按照合同规定的技术标准施工，按时完成合同造林任务，并通过采购方验收。有特殊情况的及时电话汇报或以书面形式通知采购方，以使采购方制定新的实施方案。

3、	有权支配使用采购方已核定范围的费用，实行费用包干，超支不补。

4、	中标方必须与所聘用的承包者和雇请的民工签订劳动合同，明确双方的责任和权利，负责支付他们的一切费用。

5、	施工过程中自觉接受采购方的施工监督。

6、	中标方在施工过程中和在工地里面必须做到安全施工，做好安全防范工作，必须给从业人员购买人身安全保险，如发生安全事故的由中标方负责，采购方不承担任何费用和责任。

六、如中标方中途违约或不能按时按量完成施工任务，采购方有权拒付任何款项给中标方，本合同自然终止。

七、	违约责任

1、	中标方所负责的造林达不到采购方规定的成活率、土地利用率，首先按相应比例在作业费中扣减作业款，其次再计算相应的损失，由中标方赔偿相应的损失支付给采购方。

2、	抚育过程中因中标方不能严格执行抚育技术要求，或有意将某些问题隐瞒采购方，造成抚育合同不能按条款执行或造成损失的，中标方要负全部经济责任。

- 二、★商务要求：

1.服务费用：530.512万元，费用包括但不限于中标单位人员工资、乙方管理费、有关税金、各类社会保险。

2.服务期限：2023年7月30日，从签订合同起算。

3.服务地点：采购人指定地点。

4.支付方式:合同签订后支付30%,中标方完成采购方指定区域内所有造林地任务后支付35%，经采购方通过验收组验收施工质量合格后，出具验收单，达到甲方要求结算35%施工作业款。

- 5.其它要求

5.1公司负责员工的工资和保险等费用，若发生劳动争议均由中标单位自己解决，与采购方无任何连带关系和责任。

5.2公司不得将采购的服务项目转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜。

注：1、本项目中采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围的，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2、本项目中如有强制采购的节能产品，用“#”号标示。

3、本项目中如有核心产品，用“△”号标示

4、打“★”号的为本次采购项目的“实质性指标”，不允许有负偏离，否则，作无效处理；其他的为“一般指标”。

5、本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定招标文件编制存在重大缺陷，评审委员会应当停止评审。

# 第六章评审办法

1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、等法律制度，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的投标人。

1.4采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形的。

要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.5评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解招标文件；

（2）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对投标文件进行比较和评价；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（7）法律法规和规章规定的其他职责。

1.6评审过程独立、保密。投标人非法干预评审过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7评审委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评审方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3.评审程序

采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图。确定参加评审的供应商名单。

3.1熟悉和理解招标文件和停止评审。

3.1.1评审委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评审委员会熟悉和理解招标文件以及评审过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评审委员会应当停止评审：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评审方法是综合评分法之外的评审方法；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评审情形的，评审委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评审委员会无法依法组建的情形外，评审委员会成员不得以任何方式和理由停止评审。

3.2资格性审查。

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。（资格审查详见“投标人需知附表”第17项规定）

3.3符合性审查。

3.3.1评审委员会依据招标文件的实质性要求，对符合资格的供应商的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查事项仅限于招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以招标文件的明确规定作为依据。

3.3.2投标文件（含开标一览表）有下列情形的，可以不作为符合性审查事项：

（1）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人（负责人）盖章，但有有效授权代表盖章的；

（2）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（1）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（2）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审委员会评判的；

（3）投标报价不符合招标文件规定，报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（5）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（6）现场演示（如有）：现场演示没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（7）串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥《政府采购法实施条例》第74条规定情形。

（8）低于成本价不正当竞争，书面说明不能证明其报价合理性的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.4比较与评价。评审委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对有效投标供应商的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

实物样品（如有）。评审委员会对资格性审查通过的投标人的实物样品进行评定。

现场演示（如有）。现场演示的顺序以现场抽签的方式确定。演示应对照采购要求进行。评审委员会对资格性审查通过的投标人的现场演示进行评定。

3.5复核。评分汇总结束后，评审委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商数量为3名中标候选供应商应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3.7出具评标报告。评审委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取招标文件的投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评审结果和中标候选供应商排序表；

（6）评审委员会授标建议；

（7）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（8）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（9）报价最高的投标人为中标候选人的，评审委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评审过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

3.8废标项目论证。采购项目在评审过程中废标的，评审委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

3.9评审争议处理规则。评审委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评审委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.10.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.10.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.10.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.10.4本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.11低于成本价不正当竞争预防措施。（详见“投标人须知附表”第2项规定）。

3.12采购代理机构现场复核评审结果。

3.12.1评审结果汇总完成后，评审委员会拟出具评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上本单位的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议评审委员会现场修改评审结果或者重新评审：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评审委员会自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。评审委员会采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被评审委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为评审委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.12.2有下列情形之一的，不得修改评审结果或者重新评审：

（1）评审委员会已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

4.评审细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评分因素的分类由采购人确定；评审专家具有本项目双重类别的，由评审委员会组长确定。评审委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评审委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评审委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评审委员会成员共同评分。

4.3综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.4综合评分明细表中的报价应先按投标人须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。

4.5综合评分明细表：

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10 分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*10分*100%中、小微企业，价格扣除按照本招标文件投标人须知附表规定执行。 |
| 2 | 商务标响应情况 | 5 分 | 不能实质性满足招标文件重要商务条款要求的为无效标书。满足招标文件重要商务条款的得 3 分，以此为基础，投标人重要商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加 1 分，投标人一般商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加 1 分，两项加分至标准分时为止；投标人一般商务条款低于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项减 0.5 分，减完为止。 |
|  | 类似业绩 | 12 分 | 自2019年1月1日至今承接过抚育项目相关业绩的每提供一个得3分，最高得12分。 注：投标文件内提供中标通知书或合同原件扫描件并加盖鲜章，合同签订时间要求为2019年1月1日及以后，未提供材料或不符合上述要求的不予计分。 |
|  | 投标文件的规范性 | 3 分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止 |
| 3 | 项目需求的理解情况 | 7分 | ①对本项目的需求理解深刻，分析准确、透彻、针对性强，满足项目要求的得5-7分； ②能够基本理解本项目的需求，分析较为客观、清晰、具有针对性的得3-5分； ③对本项目的需求缺乏理解和阐述，分析不到位，认识不足的得0-3分。 |
|  | 森林抚育实施方案 | 20分 | ①方案详实、设计合理，符合项目实际，可行性程度高的得16-20分； ②方案内容充分，设计符合项目要求，基本符合项目实际，可行性程度较高的得11-15分； ③方案内容简单，偏离项目实际，设计不合理的得0-10分。 |
|  | 项目重点和难点情况的分析及其解决方案 | 10分 | ①重点明晰，分析透彻，方案内容详实，措施有力的得7-10分； ②重点明晰，分析较透彻，方案内容比较详细，措施适当的得4-7分； ③重点和难点认识不够充分，方案笼统，措施不足的得0-4分。 |
|  | 项目进度计划（进度计划安排、进度控制、时间节点的把握） | 8分 | ①安排合理，措施清楚、详细，考虑周全完整，切实可行的，得6-8分； ②安排妥当，措施较清晰、详细，考虑比较全面，合理可行的，得4-6分； ③安排不妥，措施不清晰，考虑不充分，可行性低的，得0-4分。 |
|  | 投标人应对突发性事件时（如暴雨、火灾等情况）应急方案及措施 | 6分 | ①方案详实、措施得力，可行性程度高的得4-6分； ②方案内容充分，措施得当，合理可行的得2-4分； ③方案内容简单，措施不力的得0-2分。 |
|  | 技术培训方案 | 4分 | 拟投入本项目的人员技术培训。 ①培训方案内容可行、合理的得3-4分； ②培训方案内容基本可行、基本合理的得2-3分； ③培训方案内容一般的得0-2分。 |
|  | 项目质量保证保障措施 | 6分 | ①方案详实、措施得力，可行性程度高的得5-6分； ②方案内容充分，措施妥当，合理可行的得3-5分； ③方案内容简单，措施不力的得0-3分。 |
|  | 施工安全措施（包括安全保障、文明施工、环保措施） | 6分 | ①方案详实、措施得力，可行性程度高的得5-6分； ②方案内容充分，措施妥当，可行性程度较高的得3-5分； ③方案内容简单，措施不力的得0-3分。 |
|  | 拟投入本项目人员配备 | 3分 | ①拟派项目服务人员数量充分，与供应商的项目实施方案匹配，能够充分满足项目实施的得2-3分； ②拟派项目服务人员数量基本满足项目实施需要，与供应商的项目实施方案相匹配得1-2分； ③拟派项目服务人员数量较少，与供应商的项目实施方案不匹配，无法良好保障项目实施的得0-1分。 |

5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

6.定标

6.1.定标原则（详见“投标人须知附表”第19项规定）。

采购人不确定排序前一位中标候选供应商为中标供应商的，应当将不确定的理由书面告知该中标候选供应商，并在新疆政府采购网站公告。

7.中标通知书领取

7.1中标通知书领取（详见“投标人须知附表”第21项规定）。

7.2招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

8.评审委员会成员在政府采购活动中承担以下义务：

8.1遵守评审工作纪律；

8.2按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

8.3不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8.4及时向监督部门报告评审过程中招标采购单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

8.5发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向招标采购单位书面说明情况；

8.6配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

8.7法律、法规和规章规定的其他义务。

9.评审委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

9.1遵行《政府采购法》第十二条、《政府采购法实施条例》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条及财政部关于回避的规定。

9.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

9.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

9.4评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

9.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

9.6服从评审现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

9.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受招标采购单位的请托。

# 第七章合同文本

非格式合同合同编号：（采购项目编号）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（采购项目编号：）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1．XXXX；

2．XXXX；

…

- 服务费用及支付方式

本项目服务费用由以下组成：

1．XX万元；

2．XX万元；

……

（二）项目验收办法

乙方与甲方应严格按照招标文件中的服务满足国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求。如对服务以及质量有争议，招标人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成中标人承担全部责任。

（三）服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。否则，乙方应负担由此而造成的一切责任和损失。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1．乙方交纳XX元作为本合同的履约保证金。

2．履约保证金可作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1．甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2．甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3．负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4．根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5．国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1．对本合同规定的委托服务范围内的未移交甲方项目享有管理权及服务义务。

2．根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权按本合同约定在本项目管理范围内管理及合理使用。

3．及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4．接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5．国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交合同履行地人民法院诉讼解决。

2．仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3．除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4．在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1．合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可具备法律效力。

3．本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1．项目招标文件

2．项目修改澄清文件

3．项目投标文件

4．中标通知书

5、其他

注：本合同非格式合同

甲方：（盖章）			乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：

地址：地址：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

电话：电话：

传真：传真：

签约日期：XX年XX月XX日		签约日期：XX年XX月XX日