伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程

项目编号：YFLZ-GC-2020-34

竞争性磋商文件

采购单位： 伊犁哈萨克自治州州妇幼保健院

联 系 人：      霍玉华

联系电话：   13031364836

采购代理：新疆一方立泽项目管理有限公司

联 系 人：      姚继宗

联系电话：    18999385728

二零二零年九月

# 目    录

目    录	2

第一部分  竞争性磋商公告	3

第二部分  供应商须知前附表	7

供应商须知	11

A  说  明	11

一、本采购文件使用的词语有如下定义：	11

二、委托	12

三、费用	12

四、竞争性磋商文件的解释	12

五、工程计价标准	12

六、开标会的资质要求、开标时间及地点	13

B  响应文件	13

七、响应文件计量单位	13

八、响应文件的组成	13

九、响应文件附件的编制及编目	14

十、报价	14

十一、响应文件的签属及规定	14

十二、响应文件的密封及标记	15

十三、竞争性磋商文件质疑提起与受理	15

十四、响应文件无效的情形	16

十五、磋商保证金	16

C  磋商及评审方法	17

十六、磋商	17

十七、评审方法	19

十八、确定成交供应商的原则	20

十九、合同的签订	21

二十、履约金	21

二十一、付款方式	21

D  合同条款	22

第三部分  工程范围及技术要求	44

一、工程概况	44

二、具体工程范围及技术要求	44

三、编制响应文件的依据及要求	45

四、验收标准	45

附件1伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程量说明	45

附件2 招标工程量清单（另附）	46

第四部分  响应文件格式及附件	47

一、响应文件封面格式	47

二、响应文件目录	48

1、投标承诺书	49

2、法定代表人身份证明	50

法定代表人授权委托书	51

3、竞争性磋商初始报价表	52

4、保证金汇入情况说明	53

5、投标人概况及企业综合实力	54

6、联合体报价协议（联合体报价时须提供）	55

7、小微企业声明函	56

8、供应商认为需要提供的其他材料说明	57

三、响应文件附件	57

1、投标工程量清单；	57

2、施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；	57

3、工程的质量标准；	57

4、竞争性磋商最终报价表（附表3）	57

附表1 初步评审标准表	58

附表2 评审标准一览表	60

附表3 竞争性磋商最终报价表	61

# 第一部分  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定，新疆一方立泽项目管理有限公司受 伊犁州妇幼保健院 的委托，对伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程 进行招标，招标方式为：竞争性磋商。本项目资金性质：自筹资金 ，资金已到位。欢迎符合条件的供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、采购项目编号：YFLZ-GC-2020-34 。

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介 。

三、采购项目概况：

伊犁州妇幼保健院高低压配电室气体灭火工程，主要工作内容：配电室安装气体灭火装置，报警装置，排烟装置。

1、工期：    25    天。

2、建设地点：伊犁州妇幼保健院。

| 标项序号 | 标项名称 | 资金性质 | 预算金额(元) | 单位 | 工程范围及 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程 | 自筹 | 243569.63 | 元 | 详见采购文件《第三部分》工程范围及技术要求 |  |

四、供应商资格要求（本项目现场开标需提供以下证件原件）：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；须有符合本项目所需相应的经营范围和供货能力。

1、 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）；

2、三证合一的营业执照；

3、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；

4、项目经理要求：拟委派项目经理具有贰级及以上机电工程专业注册建造师证书及安全考核合格证，并且目前无在建工程，必须为本单位注册。（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）；

5、具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）；

6、外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务审计报告（新成立公司除外）或银行出具的资信证明；

8、社保机构出具的供应商缴纳项目组成员参加本次采购活动2020年上半年的社会保障资金的证明；

9、税务机关出具的2020上半年投标人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明；

10、不接受联合体投标；

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

五、竞争性磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2020年 9 月 27 日至2020年 10 月 9 日（上午：10:00-14:00 下午：16:00-20:00）；

2、获取竞争性磋商文件地址：新疆一方立泽项目管理有限公司 (新疆伊宁市安徽路与重庆路交汇处城西文化创意产业园五楼)；

3、获取竞争性磋商文件方式：现场购买，不接受邮寄；

4、竞争性磋商文件售价(元)：200元/本。

六、响应文件提交截止时间：2020年 10 月 15 日（10:30:00）。

七、响应文件提交地址：新疆伊宁市安徽路与重庆路交汇处城西文化创意产业园五楼。

八、响应文件开启时间：2020年 10 月 15 日（10:30:00）。

九、开标地址：同响应文件提交地址。

十、磋商保证金及交付方式：

| 序号 | 标项名称 | 磋商保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程 | 4000.00 | 新疆伊犁农村商业银行股份有限公司迎宾路支行 | 812030112010105721307 | 网银或电汇 | 开户名称：新疆一方立泽项目管理有限公司伊犁分公司 |

十一、发布公告的媒介：

本次招标公告在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html） 上发布。

十二、评标办法：综合评分法。

十三、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性磋商文件之日（发售截止日之后收到竞争性磋商文件的，以发售截止日为准）或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、获取竞争性磋商文件时须按本公告第四条《供应商资格要求》内容第（1-6条）提交资料

注：以上证件及资料在获取竞争性磋商文件时需提供加盖供应商单位公章的复印件二套，按先后顺序装订，缺一不可，且均在有效期内，证件及资料不全者不予领取。

3、采购项目需要落实的政府采购政策

符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

十四、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆一方立泽项目管理有限公司

联系人：姚继宗   联系电话：18999385728

地  址：新疆伊宁市安徽路与重庆路交汇处城西文化创意产业园五楼

2、采购人名称：伊犁州妇幼保健院

联系人：霍玉华    联系电话：13031364836

地  址：伊犁州妇幼保健院

3、同级政府采购监督管理部门名称：伊犁州财政局国库处

联系人：陈浩     监督投诉电话：0999—8075070

地  址：伊宁市海棠路3号

伊犁哈萨克自治州妇幼保健院

2020年 9 月 25 日

# 第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 名称 | 伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程 |
|  |  | 编号 | YFLZ-GC-2020-34 |
| 2 | 招标人 | 名称 | 伊犁州妇幼保健院 |
|  |  | 联系人 | 霍玉华 | 联系电话 | 13031364836 |
|  |  | 地址 | 伊犁州妇幼保健院 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称 | 新疆一方立泽项目管理有限公司 |
|  |  | 联系人 | 姚继宗 | 联系电话 | 18999385728 |
|  |  | 地址 | 新疆伊宁市安徽路与重庆路交汇处城西文化创意产业园五楼 |
| 4 | 招标范围及规模 | 详见竞争性磋商文件《第三部分工程范围及技术要求》 |
| 5 | 采购预算金额 | 本次项目采购预算为：243569.63元（大写：贰拾肆万叁仟伍佰陆拾玖元陆角叁分），各供应商的投标总报价不得高于采购预算，否则将否决其投标 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金（已到位） |
| 7 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 工 期 | 25天 |
| 9 | 建设地点 | 伊犁州妇幼保健院 |
| 10 | 付款方式 | 合同签订后，支付30%的工程开工预付款，工程竣工验收合格，施工方出具结算报告，经州财政局评估中心评估审核确认后，支付65%的合同款；剩余5%作为工程质量保证金，质保期满后，无质量争议一次性付清。 |
| 11 | 质保及 售后 | 1、所有施工材料及维护自竣工验收之日起，质保2年； 2、质保期内因施工质量问题产生的所有修缮及材料费用由乙方自行承担。 3、质保期内存在的质量问题，应及时进行维修，接到报修通知，突发紧急情况1小时内赶到现场处理，一般情况，8小时内赶到现场处理。 |
| 12 | 质量要求 | 符合国家现行标准的要求和规定 |
| 13 | 供应商 资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；须有符合本项目所需相应的经营范围和供货能力。 1、 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； 2、三证合一的营业执照； 3、具备消防设施工程专业承包二级及以上资质（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）； 4、项目经理要求：拟委派项目经理具有贰级及以上机电工程专业注册建造师证书及安全考核合格证，并且目前无在建工程，必须为本单位注册。（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）； 5、具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）； 6、外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册； 7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务审计报告（新成立公司除外）或银行出具的资信证明； 8、社保机构出具的供应商缴纳项目组成员参加本次采购活动2020年上半年的社会保障资金的证明； 9、税务机关出具的2020上半年投标人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明； 10、保证金收据； 11、不接受联合体投标。 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 14 | 磋商 保证金 | 磋商保证金的缴纳形式：供应商必须以网银或电汇形式从其基本账户转至采购人指定账户（不得为个人账户）。磋商保证金必须以供应商名义缴纳。 磋商保证金的金额：4000.00元人民币（肆仟元整） 递交方式：供应商将磋商保证金从企业基本帐户汇至以下账户 账户名称：新疆一方立泽项目管理有限公司伊犁分公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司迎宾路支行 开户行行号：4028 9800 0121 账号：8120 3011 2010 1057 21307 联系人：赵雪莲联系电话：15559258188 递交时间：投标截止时间之前（提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，各供应商缴纳磋商保证金时需在附加信息及用途栏内注明“磋商保证金、项目名称”，以磋商保证金接收方银行到账信息为准） |
| 15 | 投标有 效期 | 90日历日（自投标截止时间起开始计算） |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 响应文件份数 | 纸质版响应文件肆份（壹正叁副）副本可采用正本复印件；投标函一份；并提交电子版响应文件叁份（U盘贰个、光盘壹个，电子版响应文件内容与纸质版一致） |
| 18 | 响应性文件密封 | 1、供应商必须按采购文件规定制作响应性文件，正副本密封在同一响应性文件袋中，密封袋封口处加盖单位公章和法定代表人印章。 响应文件袋上应写明： 项目名称： 响应文件 采购单位： 投标单位名称： 联系人及联系方式： 2、竞争性磋商初始报价表和电子版响应文件用小信封密封在一起单独提交，以便唱标时使用，密封袋封口处加盖单位公章和法定代表人印章，并写明“竞争性磋商初始报价表”、“投标单位名称”、“项目名称”字样。 备注：注明“开标时才能启封”字样。 |
| 19 | 评标小组组成 | 小组成员由 3 人组成，其中采购方代表 1 人，从伊犁州政府采购专家库中随机抽取的方式确定 2 人 |
| 20 | 投标截止（开标）时间及地点 | 投标截止（开标）时间：2020年 10 月 15 日10：30 |
|  |  | 地点: 新疆伊宁市安徽路与重庆路交汇处城西文化创意产业园五楼 |
| 21 | 公告及成交公示发布媒介 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html） |
|  |  | 公示期不少于1工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出成交通知书。 |
| 22 | 中标 通知书 | 中标公示1工作日无异议后发放 |
| 23 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 24 | 代理 服务费 | 由中标方支付。 |
| 25 | 文件 解释权 | 本采购文件的解释权归伊犁州妇幼保健院 |
| 26 | 其他要求 | 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |

# 供应商须知

# A  说  明

## 一、本采购文件使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。系指： 伊犁哈萨克自治州妇幼保健院 。

- “采购代理机构”系指： 新疆一方立泽项目管理有限公司 。

- “磋商供应商”系指响应采购、参加投标竞争的当事人。

- “成交人”系指由磋商小组评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的磋商供应商。

- “磋商小组” 系指依法组建，负责本次采购的评标工作机构。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供服务的公司或实体。

- “采购文件”系指由采购代理机构发出的本采购文件，包括全部章节和附件。

- “磋商响应文件”系指磋商供应商根据本采购文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件” 系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同” 系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”系指公历日。

- “时间”系指北京时间。

- “货物”系指磋商供应商须向采购人提供的符合采购文件要求的货。

- “服务”系指磋商供应商须向采购人提供的符合采购文件要求的服务。

- “实质性响应”系指符合采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和磋商供应商义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它磋商供应商的公平竞争地位。

- 盖章：一般情况指盖磋商供应商的法定公章，除采购文件特别说明外，   使用财务专用章、合同章、投标专用章等非公章的盖章，均作无效盖章处理。

- 签署：一般情况指亲笔签字或使用盖私章方式，除采购文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。

## 二、委托

授权代表如果不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式）。

## 三、费用

无论磋商过程中的作法和结果如何，参加磋商的供应商须自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

## 四、竞争性磋商文件的解释

本采购文件的解释权归 伊犁州妇幼保健院 。

## 五、工程计价标准

供应商在提交响应文件工程量清单报价时，应按照国家及地方住房和城乡建设厅最新标准执行

## 六、开标会的资质要求、开标时间及地点

1、本项目开标的时间、地点已在供应商须知前附表列清。

2、采购方将邀请所有供应商派代表参加开标会，供应商必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件原件备查，具体要求详见本采购文件：《第二部分 》供应商须知前附表（序号13）要求。

说明：必须携带原件为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对采购文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

1.3　所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时供评标小组核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.4　所有资格证明文件必须满足采购文件的要求，否则将拒绝其投标。

# B  响应文件

## 七、响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，应采用国家法定计量单位，报价最小单位为元。

## 八、响应文件的组成

（一）响应文件

统一格式包括：

1、投标承诺书

2、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

3、竞争性磋商初始报价表

4、保证金汇入情况说明（后附招标代理开具的保证金收据复印件）

5、投标人概况及企业综合实力（后应附资格证明文件）

6、供应商认为需要提供的其他材料说明

（二）资格证明文件包括:

第二部分《供应商须知前附表》序号13（供应商资格）所要求的内容

注：小微企业声明函：响应供应商为小微企业且提供声明函的享受政府采购优惠政策。（注：响应供应商是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）响应文件附件包括：

1、投标工程量清单；

2、施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

3、工程的质量标准；

4、竞争性磋商最终报价表（附表3）

## 九、响应文件附件的编制及编目

响应文件附件由供应商自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

## 十、报价

（一）所有价格均以人民币报价。

（二）报价分两次，即供应商提交响应文件时的初始报价和磋商结束后的最终报价。

1、响应文件的初始报价在整体报价的同时，还必须提供工程量清单报价；

2、最终报价在整体报价的同时，还必须提供工程量清单最终报价明细和最终报价调整说明。

3、最低报价不能作为成交的唯一保证。

4、超出采购预算的最终报价将被拒绝。

## 十一、响应文件的签属及规定

（一）组成响应文件的各项资料均遵守本条规定；

（二）响应文件应按规范格式编制、填写，并按要求签字、加盖公章；

（三）响应文件应装订成册，统一编制页码且页码连续；

（四）响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件；正本1份、副本3份

（五）响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须同一签署人签字并加盖公章；

（六）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责；

（七）法人代表授权书应由法定代表人签字并加盖公章。

## 十二、响应文件的密封及标记

（一）供应商应按照《供应商须知前附表》序号18要求密封及标记响应文件，未按要求密封和标记的响应文件，采购人不予受理。

## 十三、竞争性磋商文件质疑提起与受理

供应商在参加本项目的政府采购活动中，认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可依法提出质疑；

（一）潜在供应商已依法获取竞争性磋商文件，且满足参加采购活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（二）提出质疑的供应商应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/招标代理公司递交质疑函和必要的证明材料。

（三）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、质疑供应商未能提供质疑事项的相关证据、依据和其他有关材料的；

2、未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的；

3、未在质疑有效期限内提出的；

4、同一质疑供应商一次性提出质疑后又提出新质疑的；

（四）有下列情形之一的，质疑不成立：

1、质疑事项缺乏事实依据的；

2、质疑供应商捏造事实或者提供虚假材料的；

3、质疑供应商以非法手段取得证明材料的。

（五）对虚假和恶意质疑的处理

采购人将对虚假和恶意质疑的供应商进行网上公示，推送至信用平台；报采购监督管理部门依法处理，记入政府采购不良记录；限制参与政府采购活动；有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

有下列情形之一的，属于虚假和恶意质疑：

1、主观臆造、无事实依据进行质疑的；

2、捏造事实或提供虚假材料进行质疑的；

3、恶意攻击、歪曲事实进行质疑的；

4、以非法手段取得证明材料的。

## 十四、响应文件无效的情形

（一）在资格审查中出现下列情形之一的，响应文件无效：

1、未按竞争性磋商文件要求提供资格证明文件复印件的；

2、现场未提供资格证明文件原件、身份原件的；

3、资格证明文件原件与响应文件中提供的复印件不一致的；

4、资质证书、安全生产许可证与供应商名称不一致的。

5、报价供应商有不良信用记录的。

（三）未按竞争性磋商文件规定签字、盖章的；

（四）响应文件中提供虚假材料的；

（五）法定代表人授权书无法定代表人签字或未加盖公章的；

（六）参加本项目采购活动前三年内，即提交竞争性磋商首次响应文件截止时间前三年内有重大违法失信记录的；

（七）按有关法律、法规、规章规定属于响应无效的。

## 十五、磋商保证金

（一）为保证本采购工作的顺利进行，各供应商应向采购人缴纳不少于投标须知前附表规定数额的磋商保证金，磋商保证金金额及缴纳方式详见《投标须知前附表》序号14（磋商保证金）。

（二）供应商有下列情况之一者，磋商保证金将被没收。

1、供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

2、成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向采购人提出附加条件或未按采购文件规定提交履约担保。

（三）成交结果确认后5个工作日内，向未中标的供应商退还磋商保证金；成交人的磋商保证金在与采购人签订合同后5个工作日内退还。

# C  磋商及评审方法

## 十六、磋商

（一）磋商组织：

1、招标代理机构会同采购人在开标会议之前组建评标小组，评标小组负责评标工作。本次采购的评标小组由   3  人组成，其中：从 伊犁州政府采购专家库 中随机抽取的方式确定  2   人，采购人代表   1 人。

2、评标小组独立自主评标，根据评标结果向采购人推荐中标候选人。

3、采购人可以组建采购领导小组，采购领导小组负责审核评标小组的评标报告，按照采购文件规定的评标办法确定成交人。

（二）磋商的依据：

1、评标工作依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国财政部第74号令》等法律法规及采购文件。采用相同的程序、标准和方法，对供应商的投标进行评审、比较。

2、评标应当根据采购文件规定的评标标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较,采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（三）磋商原则

1、竞争优选；

2、公平公正科学合理；

3、规范性与灵活性相结合。

（四）磋商过程的纪律和保密性

1、 从投标截止时间开始，直至采购人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向供应商和无关人员透露。

2、招标代理机构和采购人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

3、 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督。

4、 供应商提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

5、 供应商不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

6、 供应商不得采用不正当手段妨碍、排挤其它供应商，扰乱采购活动，破坏公平竞争。

7、 供应商不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

8、 供应商若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收。

9、 供应商在评标过程中，如试图向采购人或评委施加任何影响，都将会导致拒绝其投标。

10、 招标代理机构对供应商未中标的原因不做任何书面解释。

（五）初步评审：

1、资格审查（审查内容详见附表1初步评审标准表)

（1）、采购人依据法律法规和竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备入围资格，如供应商不具备入围资格，应书面告知未入围的供应原因。

（2）、控股情况查询：国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/。

2、符合性检查：审查内容详见(附表1初步评审标准表)

依据竞争性磋商文件的规定，磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行检查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应，如未作出实质性响应，应书面告知未实质性响应的具体条款。

3、初步审查完毕后，磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并有权要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清。重要的解释或者澄清须以书面形式回复，并将构成响应文件的重要组成部分。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

（六）供应商若有影响磋商结果的任何举动，将导致其最终报价被拒绝；

（七）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表签字确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（八）响应文件工程量清单初始报价中材料的品牌、规格和质量等级，在编制最终报价时不得改变；

（九）磋商结束后，由磋商小组负责确定最终入围供应商。即资格性和符合性检查合格的供应商，做为入围供应商，有资格进行最终报价。该报价将做为磋商小组确定最终成交供应商的价格，提交最终报价的供应商不得少于3家

（十）入围供应商应按“竞争性磋商最终报价表”（附表3）填写最终报价。

（十一）最终报价以密封的方式提交至评标室；

（十二）出现下列情形之一的，将以该供应商提交的初始报价作为其最终报价：

（1）最终报价未按规定密封的；

（2）最终报价未提供“工程量清单最终报价明细”的；

（3）最终报价未提供“最终报价调整说明”的；

（4）最终报价未按要求签字的；

（5）最终报价与“工程量清单最终报价明细”汇总价不一致的；

（6）最终报价改变了初始报价中材料的品牌、规格和质量等级的。

## 十七、评审方法

（一）本项目采用综合评分法，满分100分。其中：技术商务评审70分，最终报价30分；

（二）详细评审：各项评审依据和分值详见《附表2评审标准一览表》；

1、评标小组只对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行详细评审。详细评审即以采购文件为依据，对所有实质上响应的文件分别从报价及技术商务二个方面进行评审。

2、 评标小组按照本办法，对进入详细评标的响应文件进行独立评审。

（三）最终报价的分值计算采用低价优先法，即满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他入围供应商的最终报价分值统一按下列公式计算：

最终报价得分=(评标基准价／最终报价)×30

对小型、微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与磋商。

即：评审价=最终报价-最终报价×10%

对监狱企业视同小型、微型企业，参与政府采购活动时投标报价享受评审价格扣除，即给予投标报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

即：评审价=最终报价-最终报价×10%

大学生创办的小型、微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与磋商。

即：评审价=最终报价-最终报价×10%

（四）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；

（五）磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商最终报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选供应商资格。

## 十八、确定成交供应商的原则

1、磋商小组根据评标情况写出评标报告，并按照由高到低的原则推荐出中标候选人。

2、排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

3、供应商正确按照本采购文件的各项要求进行投标，资格审查合格，投标有效。

4、按照本采购文件要求交纳投标保证金。

5、响应文件实质上响应了采购文件，无重大偏离。投标物资满足采购文件中的各项技术和质量要求，能够保证质量和工期。

6、 投标报价合理，报价低廉的投标更具有竞争力，但最低报价并非中标的唯一标准。

7、成交公告和成交通知书

招标代理负责发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》是《合同》的一个组成部分。

## 十九、合同的签订

（一）成交供应商应按《成交通知书》规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改；

（二）采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立违背合同实质性内容的协议；

（三）竞争性磋商文件、成交供应商响应文件及评审过程中有关澄清文件均为合同的必要组成部分，与合同具有同等法律效力；

（四）采购人负责合同的审核、签订、履约及验收工作。

## 二十、履约金

成交供应商签订合同前，应按合同金额的（     %）向采购人提交履约保证金；合同履约验收合格后，采购人应退回履约保证金。

## 二十一、付款方式

合同签订后，支付30%的工程开工预付款，工程竣工验收合格，施工方出具结算报告，经州财政局评估中心评估审核确认后，支付65%的合同款；剩余5%作为工程质量保证金，质保期满后，无质量争议一次性付清。

# D  合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：       /       ；

资质类别和等级：      /           ；

联系电话：           /   ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：   /      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：        /         ；

资质类别和等级：    /           ；

联系电话：          /          ；

电子信箱：        /          ；

通信地址：        /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：   执行通用条款       。

1.1.3.10 临时占地包括：   生活、办公等临时设施及设备、材料加工，堆放场地       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等.

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书、(2）中标通知书、(3）投标函及投标函附录、(4）专用合同条款、(5）通用合同条款、(6）技术标准和要求、(7）图纸、(8）中标价工程量清单、(9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前三日；

发包人向承包人提供图纸的数量：

发包人向承包人提供图纸的内容：

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及施工方案；

承包人提供的文件的期限为：进场三日内；

承包人提供的文件的数量为：           ；

承包人提供的文件的形式为：

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件三日内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     /     ；

发包人指定的接收人为：       /      。

承包人接收文件的地点：      /    ；

承包人指定的接收人为：      /     。

监理人接收文件的地点：       /       ；

监理人指定的接收人为：       /       。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。其费用由承包人自行考虑并计入投标报价。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据实际情况约定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：方式一：开工前三日完成，负责通道及场地内通道开通协调工作。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款               。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中                。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价款：是。

合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度在   %（含   %）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在   %以外，其综合单价进行调整。调整方法为：当增加部分的工程量增加   %以上时，增加部分的工程量的综合单价应下浮   %；当工程量减少   %以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应上浮   %；当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       /     ；

身份证号：    /          ；

职    务：   /     ；

联系电话：     /          ；

电子信箱：     /       ；

通信地址：      /    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：      。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前三日内将施工所需的水、电接至施工场地；（2）开工前三日内在施工现场交验水准点与座标控制点；（3）开工前三日内完成施工所需证件、批件；（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：委托承包方实施保护 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保： 无        。

发包人提供支付担保的形式：   无            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供全套竣工资料及竣工图纸电子文档；

承包人提交的竣工资料的套数：肆套   ；

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担    ；

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后，承包方应   天内将合格的竣工资料交当地城建档案。否则因此而延长竣工验收，按工程延期违约处理。由于发包人的原因除外；

承包人提交的竣工资料形式：书面和电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：按时提交工程竣工结算资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：      /    ；

身份证号：     /     ；

建造师执业资格等级：     /     ；

建造师注册证书号：      /     ；

建造师执业印章号：       /     ；

安全生产考核合格证书号：        /     ；

联系电话：     /          ；

电子信箱：      /       ；

通信地址：         /           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同的约定组织工程施工  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、项目副经理（如有）及项目技术负责人每月到位必须不少于   天，每天不少于   小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担责任，责令限期提交劳动合同并补交社会保险证明，并向发包人支付   万元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人项目经理进行考勤，项目经理缺勤按照   元/天的标准进行违约处理，项目副经理及项目技术负责人缺勤按照   元/天的标准进行违约处理。承包人同意当发生上述违约事项时按照上述标准向发包人支付违约金，发包人可以单方面决定从应付的进度款中扣除违约金，发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付    元违约金，发包人可从应支付的进度款或履约保证金中直接扣除违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权书面要求限期更换，拒不更换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员，如不在限期撤换扣除履约保证金的10%的费用，停工损失由承包方承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知   日内     。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人向发包人支付    元违约金，发包人可从应支付的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包方有权立即终止合同，承包人应无条件的退场，并承担由此所引起的一切后果和损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人主要施工管理人员进行考勤，主要施工管理人员缺勤按照    元/天的标准向发包人支付违约金，发包人有权从进度款中单方面扣除承包人发生的违约金。发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包       。

主体结构、关键性工作的范围：     /    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包    。

其他关于分包的约定：     无     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    无       。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是                 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为签约合同价款的    %。履约保证金形式：现金。履约担保是本合同的附件。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签字确认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行通用条款及监理合同          。

关于监理人的监理权限：执行通用条款及监理合同          。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，费用包含在监理报酬中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   /      ；

职    务：    /    ；

监理工程师执业资格证书号：      /     ；

联系电话：    /      ；

电子信箱：       /      ；

通信地址：          /          ；

关于监理人的其他约定：       /      。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照监理总工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理，争议解决前，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

2、             /

3、              /

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定：         无                       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前    日提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工   日内承包人将施工组织设计（方案）和进度计划提交发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期      天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期      天  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）重大设计变更、工程量增加；（2）政策问题。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的逾期竣工违约金的计算方法为：签约合同价款的    ‰/天。工程延误   天以上发包人有权单方解除合同并扣除逾期竣工违约金（签约合同价款的   %）。因工期延误及解除合同造成的损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价款的    %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

以当地政府或建设管理部门发布的要求停工通知为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，费用含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：均由承包方自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向项目管理单位提供有资质的检测机构出具的检验报告，上述设备材料在进场时，需由建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款，超出发包人征地范围以外的部分由承包人自行承担    。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行解决。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行解决。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发牛变化，且工程量偏差超过   %时，该项目单价应按照GB50500-2013清单计价规范第9.6.2条的规定调整。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似项目综合单价里的管理费，利润的费率及人工的价格等。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、GB50500-2013清单计价规范计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的综合单价，并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率L＝（1－中标价／招标控制价）×100%   （9.3.1－1）

非招标工程：承包人报价浮动率L＝（1－报价／施工图预算）×100%   （9.3.2－2）

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据GB50500-2013清单计价规范和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，并应报发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

１、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据GB50500-2013清单计价规范第3.1.5条的规定计算。

2 、采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按GB50500-2013清单计价规范第9.3.1条的规定确定单价。

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以GB50500-2013清单计价规范第9.3. I条规定的承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见清单。

10.7.1对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款10.7.1中的第2种方式。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：执行通用条款10.7.2中的第1种方式。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价项目及暂定价材料以施工时发、承包双方认定的价格为准，双方认定价格与工程量清单中所列的暂估价的价差并计取相应税金后列入结算造价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第     种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

专用合同条款：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、对于设计变更、经济签证按照10.1-3,10.1-4条执行。2、工程措施项目费按照招标文件及经济标总价包干，结算时，文明施工费按实际评定等级予以调整。3、当工程量清单项目工程量的变化幅度在   %（含   %）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当增加部分的工程量增加   %以上时，增加部分的工程量的综合单价应下浮    %；当工程量减少   %以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应上浮   %；当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工。4、措施项目清单的报价为包干费用，该费用结算时，文明施工费按实际评定等级予以调整。。合同价中暂列金额是发包人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：            /         。

风险费用的计算方法：           /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：              /

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：

预付款支付期限：

预付款扣回的方式：

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订    日内。

预付款担保的形式为：

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    /    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：      /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /              。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

12.4.2 进度付款申请单的编制       /  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：/        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /              。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         无        。

（1）单机无负荷试车费用由   无      承担；

（2）无负荷联动试车费用由   无        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行     。

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：

竣工付款申请单应包括的内容：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

发包人完成竣工付款的期限：

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款         。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   无    ；

（2）    %的工程款；

（3）其他方式:    无          。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       无        。

关于质量保证金的补充约定：      无        。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：两年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  执行通用条      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   执行通用条款      。

（7）其他：  执行通用条款       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   未按时提交工程竣工结算资料的   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定；（3）发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款             。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责向有关部门交纳工程施工人员的人身意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行考虑 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       无      。

选定争议评审员的期限：    无              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无        。

其他事项的约定：    无       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     无      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

# 第三部分  工程范围及技术要求

## 一、工程概况

伊犁州妇幼保健院高低压配电室气体灭火工程，主要工作内容：配电室安装气体灭火装置，报警装置，排烟装置。

1、工期：     25   天。

2、建设地点：伊犁州妇幼保健院。

## 二、具体工程范围及技术要求

（一）所有施工项目应符合国家标准

（二）施工中所用的施工材料，设备应符合政府强制采购和优先采购政策

（四）具体工程范围及技术要求：详见附件1《伊犁州妇幼保健院综合楼地下室高低压配电室消防气体灭火工程量说明》

- 招标工程量清单另附（附件2）

## 三、编制响应文件的依据及要求

执行最新建设行政主管部门颁布的相关文件及本竞争性磋商文件。

## 四、验收标准

项目实施过程中严格执行现行国家、项目所在地质量验收规范。

## 附件1伊犁州妇幼保健院（高低压配电室气体灭火）工程量说明

一、高低压配电室：

- 七氟丙烷气瓶4组（GQQ150/2.5）。

- 七氟丙烷药剂534公斤。

- 机械自动泄压装置1套。（尺寸500x300x250mm）

- 压力开关4套。

- 七氟丙烷箱体（500x700x1900mm）4套。

二、自动报警联动设备：

- 自动报警设备主机1套。（规格尺寸gst-qkp01）

- 感烟探测器10套。（g3t）

- 感温探测器10套。（g3N）

- 启动按钮2套。（gst-8318）

- 排气指示灯2套。（gst-8317）

- 声光报警器4套。（gst-200b）

- 控制模块4套。（gst-8305）

- KBG管（20）100米。

- 9、1.5平方铜芯线1000米。

- 100x50金属桥架80米。

- （4x3+1）电缆80米。

三、事故排风：

- 事故排风机0.75kw 2台。

- 风机控制箱2台。（500x400）

- 防火阀（500x250）2套。

- 回止阀（500x250）2台。

- 百叶风口（500x250）3个。

- 风管120平方。（500x250）

做法：

1、事故排送风机安装于配电室后墙，洞口尺寸（600x600mm）

2、风机安装在室内顶部，风口延伸于室外.

3、送风管安装于室内距地面20公分，风管延伸于室外.

4、泄压阀安装于后墙，洞口位于墙面的三分之二处（尺寸500x300x250mm）2.5kg自动开启.

5、排送风机手动启动.

6、配电室使用防火材料全封闭.

## 附件2 招标工程量清单（另附）

# 第四部分  响应文件格式及附件

## 一、响应文件封面格式

正本/副本

（项目名称）

响应文件

投标单位名称（盖章）：

法人或委托代理人（签章）：

单 位 地  址：

联   系   人：

联 系 电  话：

邮  政 编 码：

年        月        日

## 二、响应文件目录

（一）响应文件

统一格式包括：

1、投标承诺书

2、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

3、竞争性磋商初始报价表

4、保证金汇入情况说明（后附招标代理开具的保证金收据复印件）

5、投标人概况及企业综合实力（后应附资格证明文件）

6、供应商认为需要提供的其他材料说明

（二）资格证明文件包括:

第二部分《供应商须知前附表》序号13（供应商资格）所要求的内容

注：小微企业声明函：响应供应商为小微企业且提供声明函的享受政府采购优惠政策。（注：响应供应商是小微企业的提供，否则无需提供）

（三）响应文件附件包括：

1、投标工程量清单；（附件2《招标工程量清单》）

2、施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

3、工程的质量标准；

4、竞争性磋商最终报价表（附表3）

注:（此表后附工程量清单最终报价明细和最终报价调整说明）

## 1、投标承诺书

致（采购人）：

根据已收到的                   （项目名称）竞争性磋商文件，我单位经研究贵方的竞争性磋商文件后：

1、我方愿以投标报价           元（大写：                     ）             及投标承诺书的承诺承包本竞争性磋商文件中所述招标范围内的全部内容。

2、供货期：                                         。

3、如果我方中标，非采购人原因，我方保证将按下列质量等级完成本项目质量，质量等级：合格 。

4、如果我方中标，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以磋商保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

5、如果我方中标，完成项目的质量与竞争性磋商文件要求不一致的，质量达不到一次性合格，我方将进行整改直至贵方验收合格为止。

6、贵方的竞争性磋商文件、答疑文件、竞争性磋商文件补充、成交通知书和本响应文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

## 2、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

成立时间：        年         月        日

经营期限：

姓名：          性别：           年龄：          职务：

系                                          的法定代表人。

特此证明。

单位：                    （盖单位章）

年     月       日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我              系                             的法定代表人，现授权委托                            的            为我的代理人，以本单位的名义参加                               竞争性磋商的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：                     性别：              年龄：

部  门：                                         职务：

投  标  人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

## 3、竞争性磋商初始报价表

项目名称:

招标编号：

投标单位名称：

| 序号 | 条款名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 完全响应采购文件要求 |  |
| 2 | 质量要求 | 合格 |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 投标报价（元） | 投标总价： 小写： 大写： |  |

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：                                                                         年  月  日

1、上述报价含完成本项目所需的人工费、材料费、规费、税金、运费、验收费、拆除费等全部费用（成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算）；

2、本初始报价表和电子版响应文件用小信封单独密封，随响应文件共同递交，以便唱标时使用。复印件附到响应文件正副本中。本次报价为初始报价。

## 4、保证金汇入情况说明

（后附招标代理开具的保证金收据复印件）

新疆一方立泽项目管理有限公司：

本单位已按	（项目名称）	（采购编号：	）的采购文件要求，于年月日前以  （付款形式 ）方式汇入指定账户（账户名称：,账号,开户银行：。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间：年月日：

汇款金额：（大写）人民币	元整

（小写：¥元）

汇款账户名称：	（必须是投标时使用的单位名称）

帐号：	（必须是投标时使用的账号）

开户银行：（银行省市分行/支行）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年月日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

## 5、投标人概况及企业综合实力

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附资格证明文件（《第二部分 》供应商须知前附表（序号13）要求提供材料的复印件）。

## 6、联合体报价协议（联合体报价时须提供）

致敬采购人：

_________与_________及_________就项目编号为       的招标项目报价有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_________牵头，_________参加，组成联合体共同进行本招标项目的报价工作。

二、为本次报价的主体单位，联合体以主体方的名义参加报价，联合体成交后，联合体各方共同与招标方签订合同，就本成交项目对招标方承担连带责任。

三、主体方_________负责_________等工作；参加方_________负责_________工作。

四、_________负责_________工作，具体工作范围、内容以合同为准。

五、_________负责_________等工作，具体工作范围、内容以合同为准。

六、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：_________。

七、各方的责任、权利、义务，在成交后经各方协商后报招标方同意另行签订协议或合同。

八、各方不得再以自己名义在本项目中单独报价。联合报价的项目责任人不能作为其它联合体或单独报价单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体报价成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。

主体方（公章）：_____________             参加方（公章）：_______________

法定代表人（签字）：_________          法定代表人（签字）：______________

_________年____月____日                        _______年____月____日

## 7、小微企业声明函

注：响应供应商是小微企业的提供，否则无需提供

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业服务，由本企业提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

## 8、供应商认为需要提供的其他材料说明

## 三、响应文件附件

## 1、投标工程量清单；

## 2、施工过程的管理措施及竣工后的维修承诺；

## 3、工程的质量标准；

## 4、竞争性磋商最终报价表（附表3）

注:（此表后附工程量清单最终报价明细和最终报价调整说明）

## 附表1 初步评审标准表

| 项目 | 序号 | 评审内容 | 评审方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格审查 | 1 | 法定代表人授权委托书及被委托人身份证（法定代表人参加投标时提供本人身份证）； |  |  |
|  | 2 | 三证合一的营业执照； |  |  |
|  | 3 | 具备消防设施工程专业承包二级及以上资质（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）； |  |  |
|  | 4 | 项目经理要求：拟委派项目经理具有贰级及以上机电工程专业注册建造师证书及安全考核合格证，并且目前无在建工程，必须为本单位注册（实行电子化证书的省份提供电子版证书复印件加盖公章）； |  |  |
|  | 5 | 具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（凡拟参加本次采购项目的供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件，查询结果加盖单位公章。如列入将拒绝其参加本次政府采购活动）； |  |  |
|  | 6 | 外省投标企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》或新疆工程建设云下载审核通过的信息报送册； |  |  |
|  | 7 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务审计报告（新成立公司除外）或银行出具的资信证明； |  |  |
|  | 8 | 社保机构出具的供应商缴纳项目组成员参加本次采购活动2020年上半年的社会保障资金的证明； |  |  |
|  | 9 | 税务机关出具的2020上半年投标人依法纳税凭证或有电子专用章的完税证明； |  |  |
|  | 10 | 保证金收据. |  |  |
| 响应 评审 | 1 | 响应文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章，响应文件的装订是否符合竞争性竞争性磋商采购文件要求。 |  |  |
|  | 2 | 供应商是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力 |  |  |
|  | 3 | 改变采购文件工程量清单的。 |  |  |
|  | 4 | 工期是否符合竞争性竞争性磋商采购文件要求 |  |  |
|  | 5 | 供应商投标总价是否超出招标控制价 |  |  |
|  | 6 | 响应文件是否附有采购人不能接受的条件 |  |  |
| 以上有一项未通过的供应商不得进入下阶段评审 |

## 附表2 评审标准一览表

| 评审指标 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 （30分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100*30% | 0-30分 |
| 技 术 和 商 务 评 审 （70） 分 | 标函质量 | 编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象。对磋商文件总体响应程度； | 10分 |
|  | 工程概况及特点 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际 | 5分 |
|  | 施工准备 计划 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 | 10分 |
|  | 施工方案 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗 | 10分 |
|  | 施工进度 计划 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 | 10分 |
|  | 质量保证措施和体系 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 | 10分 |
|  | 进度保证措施和体系 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 | 5分 |
|  | 安全保证措施和体系 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。 | 5分 |
|  | 现场文明施工措施 | 措施应符合工程实际情况，切实可行。 | 5分 |

备注：

1、专家根据响应文件中提供的生产厂家资料及投标供应商资料在分值范围内进行评议；

2、得分保留两位小数

## 附表3 竞争性磋商最终报价表

项目名称:

招标编号：

投标单位名称：

| 序号 | 条款名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 |  |  |
| 2 | 质量要求 | 合格 |  |
| 3 | 工期 |  |  |
| 4 | 投标报价（元） | 投标总价： 小写： 大写： |  |

投标单位盖章：

投标单位法人或授权代表签字或盖章：

年  月  日

1、上述报价含税价格（含增值税发票，含运费、货物费、配合验收和后续服务费的全部费用等项目包含所有内容）；

2、请将本磋商最终报价表单独打印2份盖章后随身携带，最终报价在现场填写，并采取密封的形式提交。

注:（此表后附工程量清单最终报价明细和最终报价调整说明）

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（正反面）

代理人身份证复印件

（正反面）