招  标  文  件

项目编号： ZHTC-ZC2022-015号

项目名称： 新疆维吾尔自治区药品监督管理局建设自治区药品监督管理局中药材标本馆（药监史馆）项目，购置设备、场馆布置等工作项目

新疆维吾尔自治区药品监督管理局

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司

共同编制

2022年7月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标文件格式	20

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	21

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	48

第六章  招标项目技术、商务及其他要求	48

第七章  评标办法	51

第八章  政府采购合同（样例）	60

# 第一章  投标邀请

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司受 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 委托，拟对 新疆维吾尔自治区药品监督管理局建设自治区药品监督管理局中药材标本馆（药监史馆）项目，购置设备、场馆布置等工作项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：ZHTC-ZC2022-015号

二、招标项目：新疆维吾尔自治区药品监督管理局建设自治区药品监督管理局中药材标本馆（药监史馆）项目，购置设备、场馆布置等工作项目

三、资金来源：财政资金

四、招标项目简介：（详见第六章）

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标；

8、根据采购项目提出的特殊条件。

（详见招标文件第四章）

六、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2022年7月8日至2022年7月19日10:30-19:00（北京时间，法定节假日除外）在新疆众汇通成工程咨询有限责任公司新疆分公司（乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号申新数字经济产业加速器9楼）获取。

招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

获取招标文件时，经办人员当场提交以下资料：投标人为法人或者其他组织的，只需提供营业执照复印件、法人授权书及法人身份证明、经办人身份证明、中小企业证明（加盖公章）；投标人为自然人的，只需提供本人身份证明；投标人还需提供信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）信用记录并保存信用记录结果网页截图并加盖公章。七、投标截止时间和开标时间：2022年7月28日11时00分（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

八、开标地点：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司新疆分公司（乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号申新数字经济产业加速器9楼）。

九、本投标邀请在新疆政府采购网上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人： 新疆维吾尔自治区药品监督管理局

地    址：乌鲁木齐市西八家户路518号

联 系 人：王春雷

联系电话：13999830418

采购代理机构：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号申新数字经济产业加速器9楼

联 系 人：刘旭鹏

联系电话：18690634034

2022年7月

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：人民币196万元 注：超过采购预算的报价无效(最高限价低于采购预算，本注解删除) |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：人民币190万元, 其中分项报价中，维修维护费分项报价不得超过279659.94元 注：超过最高限价的报价无效 采购项目分包采购的，在采购金额未超过采购项目总预算金额前提下，采购人可以在评标过程中临时调剂各包采购限价（预算金额不得调整；财政预算明确到各包的不得调整），临时调剂的内容，在评标报告中记录。（无分包项目本段删除） |
|  | 是否接受 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 是否允许进口产品投标 | 本项目不允许进口产品投标。 |
|  | 考察现场、 标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
|  | 构成招标文件的 其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标有效期 | 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 投标保证金 | 金 额： 15000.00元（人民币壹万伍仟元整） 交款方式：以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至采购代理机构登记备案)。 收款单位：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司新疆分公司 开 户 行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 银行账号：9919 0611 9010 201 交款截止时间：2022年7月28日11:00时 备注：须注明项目编号，以便登记、查询。 |
|  | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的 5 % 交款方式：非现金方式 收款单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局 开 户 行：采购人指定银行 银行账号：采购人指定账号 备 注：新疆维吾尔自治区药品监督管理局建设自治区药品监督管理局中药材标本馆（药监史馆）项目，购置设备、场馆布置等工作项目项目履约保证金 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前 |
|  | 对招标文件除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果的询问和质疑 | 受理单位：新疆众汇通成工程咨询有限责任公司 联 系 人：刘旭鹏 联系电话：18690634034 质疑函接受方式：现场接受或邮寄接受 地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号申新数字经济产业加速器9楼 对采购过程提出质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。 对采购结果提出质疑时间：为中标结果公告发布次日后七个工作日内。 备注：1、采购单位无正当理由不按照依法推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，或者在评标委员会依法推荐的中标候选供应商以外确定中标供应商的质疑由采购单位受理。 2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对统一采购程序环节的质疑。 |
|  | 投诉 | 投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即 新疆维吾尔自治区财政局。 |
|  | 评审情况的公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性审查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评审结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
|  | 中标通知书 领取方式 | 中标公告在新疆政府采购网上公告后，请中标供应商凭有效身份证明证件到乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路95号申新数字经济产业加速器9楼受理处领取中标通知书。 联系电话：18690634034 |
|  | 政府采购合同 备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将政府采购合同向采购代理机构审核备案。 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
|  | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除和失信企业报价扣分(实质性要求) | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的原件，视同为小型和微型企业。 4、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的原件，视同为小型和微型企业。 注：供应商根据自身实际情况据实提供上述材料原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 二、失信企业报价加成 1、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺，对未进行承诺的失信供应商实行10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
|  | 项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （根据具体项目情况填写） |
|  | 节能、环保、无线局域网产品政策体现 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第七章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
|  | 招标代理费 | 代理费收取方式：现金或银行转账 代理费收取标准：按照国家计委【2002】1980号文件中关于货物招标收费标准收取，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清。 |
|  | 样品管理 （如涉及） | 如需提供样品的，未中标供应商在结果公告发布后五个工作日内到代理机构处取回样品，未领取样品的，由代理机构自行处理；中标供应商样品保管与采购人协商处理。 |
|  | 信用查询记录 | 资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 |
|  | 开标现场须递交材料 | 1、投标人须递交的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。 2、由授权代表参与投标的，开标现场须提供法定代表人/单位负责人授权书原件及授权代表身份证原件；由法定代表人/单位负责人参加投标的，提供法定代表人/单位负责人身份证明材料及身份证原件。 |
|  | 疫情防控提醒 | 根据疫情防控需要，投标单位参与投标过程需全程佩戴口罩，出示健康码，往返交通，自行做好防护措施，严格遵守政府疫情防控相关要求和政策。 |

二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

### 2.有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本次招标的采购人是 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是 新疆众汇通成工程咨询有限责任公司 （简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3.合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

⑴ 本招标文件规定的供应商资格条件；

⑵ 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

⑶ 向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

### 4.合格的投标产品

4.1 参加政府采购所投标的产品，必须是合法生产厂家生产的合格产品，产品涉及到第三方知识产权的，必须是已依法获得了该知识产权，不得存在侵犯知识产权的问题。

4.2 若投标产品为需要安装软件才能正常工作的，投标人必须提供正版软件安装使用，不得安装使用盗版软件。

4.3 除非招标文件要求采购进口设备，否则只能用国内产品投标报价；招标文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因， 国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与采购竞争。

### 5.投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

6.充分、公平竞争保障措施

6.1提供相同品牌产品处理。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目核心产品为：详见第六章。

6.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

6.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

6.4利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 7.招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；

（三）投标人应当提交的资格、资信证明文件；

（四）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；

（五）投标文件编制要求、投标报价要求；

（六）采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（七）采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；

（八）拟签订的合同文本；

（九）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（十）采购资金的支付方式、时间、条件；

（十一）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（十二）投标有效期；

（十三）投标截止时间、开标时间及地点；

（十四）投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（十五）省级以上财政部门规定的其他事项。

### 8.招标文件的澄清和修改

8.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

8.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种方式将澄清或者修改的内容通知所有报名成功的供应商，同时在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

8.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 9.答疑会和现场勘查

9.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

9.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 10.投标文件的语言

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译。

### 11.计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 13.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 14.知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

14.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 15.投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明（采购单位另有要求的除外）。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

15.1 资格响应文件。内容见第五章 “投标人应当提供的资格证明材料”，供应商按照招标文件要求应该作出的其他应答和承诺。

15.2 技术商务响应文件。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。严格按照文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用；

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理；

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。

（二）技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括（但不限于）以下内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括（但不限于）以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15.3 开标一览表。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。

15.4 电子文档。投标人针对本项目作出的投标文件相应的电子文档。

### 16.投标文件的印制和签署

16.1 投标人应当准备的投标文件包括资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），“开标一览表”1式2份，电子文档1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。（实质性要求）

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件，电子文档采用Ｕ盘制作。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订（实质性要求）。

16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

16.7本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 17.投标文件的密封和标注

17.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2投标文件应当密封，资格性响应文件、技术商务响应文件、电子文档和“开标一览表”分别单独密封，密封袋上应注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。（实质性要求）

### 18.投标文件格式

18.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

18.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 19.投标保证金（实质性要求）

19.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

19.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

19.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。

19.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并递交至采购代理机构进行合同编号后5个工作日内全额退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）

19.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 20.投标有效期（实质性要求）

20.1投标有效期见投标人须知前附表（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

20.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

20.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 21.投标文件的递交

21.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

21.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

21.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

22.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按招标文件第17条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 23.开标

23.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

23.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

23.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

### 24.开标程序

24.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督代表等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。同时，做好开标记录。投标人不足3家的，不得开标。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在新疆政府采购网上查看。

### 25.开评标过程存档

开标、评标现场活动进行全程录音录像，其音像资料作为采购文件一并存档。

### 26. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在新疆政府采购网上采购结果公告栏中予以公告

### 27.中标通知书

27.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

27.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

27．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

27.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到代理机构领取中标通知书。

## 六、签订及履行合同和验收

### 28.签订合同

28.1中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.3　政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在新疆政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，将政府采购合同向本采购项目同级财政部门备案。

28.4　采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

28.5采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.6采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 29.合同分包（实质性要求）

29.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

29.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 30. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 31. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 32.履约保证金

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 33.合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（新疆政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 34.合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内通过新疆政府采购网报同级财政部门备案。

中标供应商应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起两个工作日内送到新疆众汇通成工程咨询有限责任公司（详细地址见须知表）备案。

### 35.履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 36.验收

36.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

36.2 验收结果合格的，中标人凭验收合格报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

## 七、投标纪律要求

### 37.投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

### 38. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）规定办理。

### 39. 根据《政府采购法》相关规定及代理机构与采购人签订的委托代理协议，供应商认为招标文件中有关资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容使自己的权益受到损害的，可以书面形式向采购人提出询问或质疑，由采购人按规定作出答复；供应商认为招标文件中除资质要求、技术参数、商务要求、评分办法等采购需求内容以外事项、采购过程和采购结果使自己权益受到损害的，可以书面形式向代理机构提出询问或质疑询问和质疑，由代理机构负责按规定作出答复。

## 九、其他

### 40. 本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

# 第三章  投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

- “资格性响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XXX项目

资格性响应投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：   年  月  日

## 1、承诺函（实质性要求）

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%，我单位承诺符合该要求。

七、我单位有（ ）没有（ ）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（如投标人在参加政府采购活动前被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动），有（ ）没有（ ）未依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有（ ）没有（ ）重大违法记录（如投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 2、法定代表人/单位负责人授权书

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

说明：

1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人提供“自然人身份证明材料”。

2、如法定代表人/单位负责人参加投标的，投标文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明材料。

3、如委托代理人参加投标的，投标文件中必须提供授权委托书、法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料。

4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等，且应在有效期内。

5、法定代表人和授权代表均须签字或加盖个人名章，并加盖单位公章，否则无效标处理。

提示：委托代理人或法定代表人参加投标时应带上身份证原件，以备评审时复核审查。

## 3、具备良好商业信誉的证明材料

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 4、具备健全的财务会计制度的证明材料

（以下4项任选其一提供）

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；

②提供2020年或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

## 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

## 6、具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 7、参加本次政府采购活动的投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录承诺函

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位作为本次政府采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

本单位及其现任法定代表人/主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 8、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

说明:其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准:采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以新疆维吾尔自治区省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

## 9、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

- “技术商务响应文件”格式

封面：

（正本/副本）

XX项目

技术商务响应投标文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

包        号：

投标时间：X年X月X日

## 1、投标函（实质性要求）

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相关服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的资格性响应文件（正本1份，副本4份），技术商务响应文件（正本1份，副本4份），开标一览表1式2份，电子文档U盘1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为120日历天。

五、我方愿意按照招标文件要求的代理费收取方式及收取标准一次性足额支付招标代理费。

六、我方愿意按照招标文件要求的投标保证金收取方式及金额缴纳投标保证金。

七、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

## 2、开标一览表

项目编号：

项目名称：                                                     第X包

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价（万元） | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计： 万元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⒈报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

⒉“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

⒊ “开标一览表”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 3、分项报价明细表

项目编号：

项目名称：                                              第X包

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计： 万元 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：⒈ 投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

⒉“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 4、投标产品技术参数表

项目编号：

项目名称：                                               第X包

| 序号 | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：⒈供应商必须把招标文件第六章技术服务要求事项全部列入此表。

⒉按照招标项目服务要求的顺序对应填写。

⒊供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称： XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 5、商务应答表

项目编号：

项目名称：                                        第X包

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件第六章全部商务要求事项全部列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称 人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称 人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 7、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 8、本项目人员情况表

项目编号：

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期: XXXX

## 9、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日期：

注：

- 此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

- 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

3、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为中小型企业适用。

## 10、监狱企业声明函

（格式自拟）

说明：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定的划分标准为监狱企业适用。此项内容根据供应商自身情况自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 11、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日    期：

注：

1、此声明函根据供应商自身情况填写，自行选择是否提供，未提供则不享受价格优惠。

2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 12、供应商诚信情况承诺函

致新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX （项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《新疆维吾尔自治区政府采购信用管理暂行办法》新财购〔2015〕30号所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在新疆政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算。

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

## 13、知识产权承诺函

新疆众汇通成工程咨询有限责任公司：

本单位               （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺声明：

1.本单位保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由本单位承担所有相关责任。

2.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.本单位声明如果在项目实施过程中涉及采用自有知识成果，本单位提供使用自有知识成果的相关资料并为其真实性单独负责，在使用该知识成果后，本单位提供开发接口和开发手册等技术文档给采购人，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

4.如采用本单位所不拥有的知识产权，本单位承诺在本项目投标报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX  （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

## 14、实施方案

供应商根据项目采购需求，提供具体的实施方案，格式自拟。

## 15、售后服务方案

供应商根据项目售后服务要求，提供具体的售后服务方案，格式自拟。

# 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体投标。

8、根据采购项目提出的特殊条件：无

9、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

注：采购人或采购代理机构将在资格审查时在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、 《中国政府采购网》网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标无效。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：

（1）满足招标文件中关于资质、资格的其他要求；

（2）投标人自行提供认为有利于本次投标的相关真实有效的证明文件及材料。

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以新疆维吾尔自治区人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

（一） 资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供统一社会信用代码的“事业单位法人证书”复印件，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料：（以下4项任选其一提供）

①提供2020年或2021年度经审计的财务报告；

②提供2020年或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；

③提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；

④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人自行提供或提供承诺函（承诺函格式详见第三章）。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（以下2项任选其一提供）

①提供 2020 年以来任意一月的缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明和社保缴纳的证明材料或相关同等效力的证明材料；

②提供承诺函（格式详见第三章）。

6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，格式详见第三章）。

7、投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录（提供投标人单位及其现任法定代表人/主要负责人无行贿犯罪记录书面承诺函,如果发现虚假承诺，作无效投标处理。）

8、根据采购项目提出的特殊条件：无

（二）资质性要求相关证明材料： 无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、有效投标保证金缴纳凭证复印件；

2、有效的法定代表人授权书原件（分公司提供负责人授权书原件，经营部提供投资人授权书原件，其他组织提供单位负责人授权书，法定代表人/负责人/投资人亲自参加则不提供）；

3、有效的法定代表人和授权代表的身份证复印件（法定代表人/负责人/投资人亲自参加则只提供本人身份证复印件）；

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

（一）资格要求相关证明材料：无

（二）资质性要求相关证明材料：无

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无

注：1、以上要求提供的证明材料均须加盖投标单位的公章（鲜章）。

# 第六章  招标项目技术、商务及其他要求

## 一、项目概况：

- 项目名称

- 新疆维吾尔自治区药品监督管理局建设自治区药品监督管理局中药材标本馆（药监史馆）项目，购置设备、场馆布置等工作项目

- 建设内容

- 项目位于新疆维吾尔自治区药品监督管理局三楼，占地约330平方米

- 新疆维吾尔自治区药品监督管理局中药材标本馆建设项目旨在利用疆维吾尔自治区药品监督管理局现有场地，在该区域内建设一所应用先进信息化技术手段进行中药标本多样化展示、中医药文化特色化表达的，可应用于参观、展示、科研、交流于一体的数字化中药材标本馆。

- 根据拟建设场所的空间情况，规划将标本馆通过软、硬件结合的方式，建设成运用硬件设备将软件内容充分展现表达的充满中式气息的标本馆。具体将根据场地情况，建设分为序厅、药监史馆展示区、中医药文化展示区、全国药材展示区、新疆药材展示区及全场中央控制系统、恒温恒湿等，全场网络、监控无死角覆盖。
1.序厅

- 该区域充分展示疆维吾尔自治区的人文历史及相关介绍配合数字融合方式进行展示。
2.药监史馆展示区

- 利用数字硬件设备，对药监局历史发展、功能、职能、重大活动、监督管理等11个方面内容进行展示，达到充分的展示效果。
3.中医药文化展示区

- 通过图文与数字化相结合的形式，配套相关信息，介绍中医药文化的发展史包含了历史相关文化介绍。
4. 全国药材展示区

- 该区域展示全国药材的各种形式，包含包埋标本、饮片标本、浸制标本、蜡叶标本、贵细标本、有毒标本等，同时配合数字化交互装置提升该区域的数字化信息，提升展示内容及可交互性。
5. 新疆药材展示区

- 该区域展示新疆药材的各种形式，包含包埋标本、饮片标本、浸制标本、蜡叶标本、贵细标本、有毒标本等，再配合全馆查询系统、道地药材分布展示、数字线上标本馆、镇馆之宝等多种形式同时配合数字化交互装置提升该区域的数字化信息，提升展示内容及可交互性。
6、场馆中控及环境温湿度、消防安全等功能满足场馆的日常使用要求。

- 二、项目技术服务要求：

| - 第一部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 软件内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 名称 |  |  | - 软件名称 |  | - 规格参数 |  |  |  | - 数量 - （套） |  |  |  |
| - 1 | - 职能介绍 |  |  | - 职能介绍交互系统 |  | - 1.视频总量不低于150秒，单个视频不低于30秒，共5个点位视频 - 2.5套定制的与场馆风格匹配的展示画面 - 3.视频内容包含药品监督管理、医疗器械监督管理、广告监督管理、保健品、化妆品监督管理、食品安全监督五大职能，根据需求方提供的相关图片、视频、文字等来进行视频、图文、特效，配音等剪辑合成制作。 - 4.根据功能介绍进行视频自动播放其相应内容 - 5.视频尺寸9:16 - 6.视频格式为MP4格式帧率（Frame rate）不低于25帧/秒 - 7.视频完整输出四周无黑边 - 8.视频编码方式为MPEG - 9.视频位深，位深单位为bits per pixel，像素比特数需24位1677万多真彩色 - 10.视频分辨率不低于1920*1080 1080P 2K - 11.视频帧类型为逐行扫描 - 12.通过3DMAX、zbursh、引擎、VRAY-渲染器、photoshop、after effects、premiere、auditionau软件进行视频的渲染合成制作。 |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 标本展示 |  |  | - 中药材数字交互展示系统 |  | - 1.C++、JS、C#语言 - 2.后台系统通过vue开发，使用HTML，JS语言，后端服务器使用MySQL数据库，Java开发。 - 4.依据中药鉴定学 、最新版药典，设计制作 - 5.根据采购人提供的样品进行定制扫描制作，保证所扫样品的科学性及严谨性。 - 6.根据使用环境特点，定制化设计UI交互界面。 - 7.可展示通过三维扫描技术建立的超高精度3D展示模型； - 1)建模软件采用3ds Max、Substance Painter、Adobe Photoshop、BodyPaint_3D、ZBrush、RizomUV； - 2)比例按照真实1:1比例； - 3)面数不少于3万三角面； - 4)材质需有Color,Normal,Normal map,等贴图特殊材质效果需要特殊表现； - 5)模型必须在世界坐标中心，模型的RotateXYZ值必须为0，Scale值必须为1。模型中心点必须在模型的中心位置。模型面数分配合理。 - 6)药材模型纹理细节实现全方位特写展示，达到极高的现实还原度，利用双向反射分布函数原理，药材扫描精度要求≤0.5mm。 - 8.可对3D模型多角度展示：平视角、上视角、下视角，可进行相应旋转、放大、缩小等操作； - 9.超高精度模型拥有光影设计，旋转会呈现逼真的立体效果； - 10.与数字模型相结合，配套图文讲解药材信息； - 11.可文字展示药材基原或来源、采收加工、地理分布、入药部位、药材性状、鉴别、检查、含量测定、炮制、性味与归经、功能与主治 - 12.超高精细数字模型，需使用先进的三维扫描技术获取，具体技术参数如下： - 1）使用引擎及渲染设备进行生成贴图，生成的贴图包含BaseColor,Normal map两张贴图。所有贴图大小不低于4K。alpha通道表示颜色的四维向量。 - 2）材质有BaseColor,Normal map两个材质球，特殊材质效果特殊表现，例如透明材质，半透明材质， - 3）Mesh在世界坐标中心，Mesh信息无多余残留信息存在，无多余材质球存在，mesh的旋转值三轴向为0，缩放值为1，中心点在Mesh的中心位置，MESH面数以四边面为主，无多边面。 - 4）创建物体几何表面的高密度点云数据的模型，模型比例与现实世界比例一致，高模阶段通过点云数据与纹理凹凸数据的结合，将测得点云数据进行预处理，然后提取地物特征线，反复编辑特征线生成最贴近实际的曲面，最后构建成三维模型，模型无断点破面及多余边的现象。 - 5）材质需结合：利用微平面理论、能量守恒定律、菲涅尔反射原理、反射与漫反射及散射原理，运用扫描技术扫描材质细节纹理，纹理还原物体纹路，无UV接缝等材质问题。 - 6）定制UI操作界面、可双向索引药材位置信息、与实体固化标本交互展示软件进行交互展示相应数字化信息。 - 7）可实现360度及特写展示，利用双向反射分布函数原理，使药材扫描精度≤0.5mm。毛发材质等有次表面反射贴图。 |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 3 | - 标本展示 |  |  | - 数字沙盘交互系统 |  | - 1.视频总量不低于520秒，单个视频不低于20秒； - 2.26味大宗药材展示，需展现其药材分布情况及相关的数字内容； - 3.视频内容包含药材相关图片，3D模型动画，文字，特效，配音； - 4.视频尺寸16:9； - 5.视频格式为MP4格式帧率（Frame rate）不低于25帧/秒； - 6.视频完整输出四周无黑边； - 7.视频编码方式为MPEG； - 8.视频位深，位深单位为bits per pixel，像素比特数需24位1677万多真彩色； - 9.视频分辨率不低于1920*1080、1080P、2K - 10.视频帧类型为逐行扫描； - 11.通过3DMAX、zbursh、引擎、VRAY-渲染器、photoshop、after effects、premiere、auditionau软件进行视频的渲染合成制作。 |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 4 | - 序厅展示 |  |  | - 新疆资源展示系统 |  | - 展示内容时长不少于3分钟的地域人文专题片 - 展示形式包含高清素材摄制、后期影视包装、专题解说词音频等，内容围绕建设方需求进行拍摄制作。 |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 5 | - 中控系统 |  |  | - 新疆药材分布展示 |  | - 1、控制界面可实现根据用户定制。提供简单、便捷的可视化编辑界面及强大的逻辑设计组件，可根据项目需求，快速任意创建或修改触摸界面与按钮图标（含增加或删减页面与按钮），内置多种精美3D按钮与背景图片供选用，也可导入使用方标准化的图标与LOGO，支持JPG\PNG\ICO\BMP\GIF等常用图像格式； - 2、按钮功能属性、IP地址、端口可根据需要自行修改； - 3、一键启动/关闭所有声光电设备； - 4、可任意控制每一展区多媒体设备与灯光开启关闭，控制每一区域图片、音视频等文件的播放、暂停、静音、音量调大调小，支持任意多种设备编辑组合场景模式； - 5、可兼容于 Ios、Android、Windows系统三个版本三大系统的手机及平板电脑； - 6、指令传输采用高速路由器WIFI通讯，与PC端通讯通过交换机以菊花形式进行组网；提供软件截图证明加盖公章； - 7、TCP/ IP 网络通讯，支持通过局域网或国际互联网控制，可向指定IP指定端口设备发送字符串或16进制码；提供软件截图证明加盖公章； - 8、IOS系统免越狱安装。 |  |  |  | - 1 |  |  |  |
| - 设备内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  | - 名称 |  |  |  |  | - 规格参数 |  |  |  | - 数量 - （台/套） |  |  |
| - 1 |  | - 工程投影装置 |  |  |  |  | - 1.采用新型MCL激光光源，色域更广，画质细腻，光源寿命≥20000小时；支持7*24小时不间断运行； - 2.光源显示技术采用蓝色激光+荧光轮显示技术； - 3.DMD芯片尺寸≥0.67”，分辨率≥1920*1200； - 4.远心光学架构，JBMA亮度均匀度≥90%，色彩表现更均匀； - 5.投射比：1.22~1.53，镜头位移电动V:±50%，H:±15%； - 6.支持全电动聚焦，变焦，位移，支持镜头记忆及锁定功能； - 7.亮度≥7600流明，对比度3,000,000：1（极致黑）； - 8.内置CURVE变形模块，支持2*2、3*3、5*5、9*9、17*17、33*33几何校正，几何校正的格点中心点可选择是否开启，通过调节可实现单台曲面画面，具备几何校正后的曲率调整功能，降低几何校正对画面扭曲的影响；提供软件截图并加盖公章； - 9.支持边缘融合功能，且投影机菜单中内置拼接融合模式，更利于多台投影的画面融合；提供软件截图并加盖公章； - 10.支持4K，HDR输入； - 11.支持画面切割功能，无需借助额外的软硬件设备即可完成大屏融合。提供软件截图并加盖公章； - 12.节能降噪设计：激光光源让投影机耗能更小，高效能冷却系统，噪音小，散热快。 - 13.720度灵活投影：可以在各种角度灵活摆放、安装，支持侧立投影。吊装画面自动翻转 - 14.支持画面开窗，并排功能； - 15.侦测信号开机功能，侦测电源开机功能； - 16.支持低衰减恒亮模式； - 17.支持单机遮罩功能； - 18.遥控一键锁定功能，单个遥控可独立切换控制多台投影； - 19.支持智能定时管理投影开关机； - 20.可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持TCP，AMX、PJlink、Telnet、Http网络控制； - 21.支持3DDLPLink主动3D；支持DLP-Link以及3DSYNC两种3D同步方式，支持异形3D功能。提供软件截图并加盖公章； - 22.支持红外控制、支持RS232串口控制； - 23.输入接口具备：VGAInX1、AudioInJackX1、HDMI1.4x1,HDMI2.0x1、HDBaseTx1、3DSYNCIN*1； - 24.输出接口具备：HDMIOutX1、AudioOutJackX1,3DSYNCOUT*1，12VOUT*1，5V/1,5aUSB*1； - 25.控制接口具备：LAN*1,WIREDIR*1，RS-232X1； - 26.机身尺寸的宽深高均≤480x139x376mm(不包含脚垫)； - 27.机身重量≤14KG； - 28.专业级工程吊架、网线，高清线，高清网络传输器；含安装及调试。 |  |  |  | - 3 |  |  |
| - 2 |  | - 图形处理终端 |  |  |  |  | - 1.处理器: i7-12700F/i7-12700混发处理器； - 2.本机独显RTX2060 - 3.显存：≥6G - 4.内存容量: 16 GB+ - 5.硬盘容量：≥512G固态 - 6.电源：500W |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 3 |  | - 投影融合装置 |  |  |  |  | - 1.芯片架构:纯硬件FPGA+DSP芯片架构 - 2.输入接口:HDMI 1.4*1 - 3.输入分辨率:最高支持4096*2160@30HZ,或7680*1080@30HZ，可自定义 - 级联接口:HDMI 1.4*1 - 级联接口输出分辨率:最高支持3840*2160@30HZ,或7680*1080@30HZ，环出与输入接口等同的分辨率信号 - 输出接口:HDMI 1.4*3，3.5mm音频接口输出 - 输出分辨率:最高支持1920*1200@60HZ - 调试方式:PC软件调试 - 支持通道数:支持任意M*N平面以及曲面融合(通过级联组合实现) - 几何校正坐标类型：平面坐标 - 几何校正点数：2*2-17*40(行*列) - 网格透视蒙版：支持 - 融合区调整范围：0-50% - 融合带处理技术：内置多条线性Gamma曲线，也可以自定义任意线性Gamma曲线 - 暗场补偿：支持 - 色差校正：支持 - 遮罩功能：支持 - 被动3D融合：支持 - 底板交换技术：每一个输出通道使用独立的数据通道，每时刻可以并行传输所有的视频数据，保证系统视频数据交换的实时性。 - EDID自定义：支持，可根据投影显示大小比例 - 电源输入：AC 100V~240V 50/60HZ - 功耗：50W - 工作环境：-10℃-45℃, 10-90 % 相对湿度 - 控制方式：RJ45 - 机箱尺寸（单位mm）：440x310x45(不包含挂耳架) |  |  |  | - 3 |  |  |
| - 4 |  | - 移动弧形滑轨装置 |  |  |  |  | - 1.电动静音滑轨弧形：钢制金属，外表面喷漆，带滑轮滚动功能，移动轻巧方便，可任意延长 - 2.互动滑轨一体机 - 55寸红外触控一体机 - 触摸嵌入方式：内置一体式，非外挂式 - 触摸感应技术：红外感应识别触摸技术（40点） - 书写方式：手指、触摸笔 - 光标速度：120点/s - 显示亮度：500cd/m2 - 触摸次数：>6000万次 - 响应时间：﹥10ms - 透光率：≥95% - 定位精度：98%以上触摸区域为±2mm - 通讯接口：USB口 - 触摸分辨率：32767*32767 - 计算机响应：系统自动识别；≤15m - 主机配置：I5六代独立CPU+8G内存+256G固态硬盘 - 3、滑轨控制系统 - 紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控。提供软件截图加盖公章 - 位置线性测试系统：通过高精度传感器，实时测量滑轨屏的当前实时位置，响应速度快，数据更新速度小于200ms，位置测量精度±1mm，定位精准。提供软件截图加盖公章 - 缓停缓启动系统：设备启动和停止均有缓冲程序，保证设备运行平稳，噪音小。同时减少设备的晃动。 - 开放的点位设置系统：客户可以根据需要,自己添加或者删减感应位置数. - 开放的用户接口协议：数据通信协议RS232;，中控协议：TCP/IP，客户可以很方便的把滑轨屏接入客户的中控系统提供软件截图加盖公章 - 自动轮巡系统：自动往复运动，不停止 - 触屏互动系统：访客按屏上的左移或者右移按钮，屏幕即向相应的方向移动一个展示位。 - 控制方法多样：可以自主在后台设置 |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 5 |  | - 触控一体装置 |  |  |  |  | - 基本配置 - 1.屏体尺寸：≥65英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9),物理分辨率：≥3840×2160，屏幕刷新率≥60Hz，亮度：≥500cd/cm2 ；对比度：≥5000:1；可视角度：≥178°。 - 2.整机具备防眩光功能：采用≤ 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%，透光率≥95%，表面硬度≥莫氏9级。 - 3.整机具备安卓、windows 系统双系统，红外感应技术，支持20点触控和同时书写，触摸书写延迟≤30ms。 - 4.为方便使用，整机可通过三指或五指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，实现节能操作。 - 5.声音输出功率要求：为避免中高音损失喇叭口朝正面，前朝向中高音15W扬声器≥2，后朝向20W低音扬声器≥1，额定总功率≥50W；可在通电不开机的状态下进行独立扩音供使用者设备连接使用； - 6.整机前置3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。（不接受使用转接头、USB扩展坞等转接方式） - 后置接口：MIC In*1；COAXIAL Out*1；Earphone Out*1；PC Audio In*1；VGA*1；RS232*1；TV In*1；AV In*1；AV Out*1；LAN In*1；USB*2；Touch USB*1；TF Card*1，HDMI 等信号接口，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 整机具备至少7个到中文丝印标识的前置按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一。支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与人声同步录制，便捷操作，方便制作视频。 - 8.安卓系统版本9.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥2GB ；内部存储容量（ROM）：≥16GB ，同时整机支持蓝牙4.0或以上，可根据蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频，方便使用。 - 内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。 - 无信号待机/自动节能：在无操作或无信号输入时，整机自动进入待机节能的功能，待机的时间间隔可自定义，既节能环保又能延长机器使用寿命 - 整机内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 - 硬件自检功能：整机扫描速度：首点≤8ms，连续点≤4ms；无需借助PC主机整机可一键硬件自检，包括对RTC,PC模块,网络状况，WIFI模组等模块进行检测，并针对不同模块组给出问题原因提示且支持扫描系统提供的二维码进行在线问题保修。 - 悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，为方便使用，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，快速切换到OPS系统等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过两指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。 - 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限制范围＜0.3（蓝光危害最大状况下）。支持护眼功能，具有一键启用护眼模式，减滤蓝光，对色彩进行调节。 - 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）不低于12万小时， - 二、内置OPS电脑 - 1.插拔式OPS微型PC设计，采用Intel酷睿I5 第八代或以上 处理器、8GB或以上内存、256G或以上固态硬盘，2G及以上独立显卡；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 - 2.支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 - 3.具备电源（POWER）开关按键、RESET（重置）孔。 - 4.接口：LINE OUT*1，MIC IN*1，HDMI*1，RJ45*1，WIFI*2，USB*4。 - 5.支持电源：AC input:100-240V/50-60HZ ；DC output:19V/5A。 |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 6 |  | - 物理沙盘 |  |  |  |  | - 模型均采用CAD制图、Rhinoceros建模专业雕刻软件绘图。制作工艺采用最新电脑雕刻机精雕细刻，无缝氧化拼接成形及3D打印一次成型。 - （1）道路桥梁材料：道路将采用目前最先进的进口材料制作此项模型。主材料采用ABS，进行雕刻及UV打印。 - （2）地形材料：使用高密度防火泡沫板三维雕刻、打磨、刷防火涂料，喷涂真石漆，上色做仿真处理、种植绿化。 - （3）河流材料、使用有机玻璃进行雕刻、上色做仿真处理，底部按照LED灯光。 - （4）沙盘整体颜色：采用香港ICI硬质哑光塑胶喷漆，地形采用丙烯调色做仿真处理，配色按甲方要求，着色均匀，色彩亮丽、自然、真实，使模型更加完美。 |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 7 |  | - 投影及融合装置 |  |  |  |  | - 1.采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）； - 2.DLP投影技术，0.47吋DMD芯片面板，单机原始分辨率1920*1080；长宽比16:9（4:3；16:10；16:6兼容）; - 3.投射比0.5:1，短焦直投，投影100吋16:9标准画⾯距离⼩于110 cm； - 4.对比度≥5000000:1； - 5.色域覆盖面积大于REC.709标准； - 6.亮度≥5300ANSI流明，整机能效比≥18流明/瓦； - 7.整机功耗≤290W，待机功耗＜0.5W； - 8.整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，整机无滤网，彻底解决因灰尘带来的亮度衰减； - 9.散热系统：采用铜管液冷散热技术； - 10.同规格下业界领先的小体积超薄外形尺寸，厚度≤99mm； - 11.光源寿命≥25000小时（标准模式） - 12.照度均匀性≥90%； - 13.标准模式下整机噪音≤36db；可自适应环境温度的低噪音和显示模式； - 14.支持垂直及水平方向梯形校正、四点矫正； - ID设置：可通过设置遥控ID代码，实现多台投影机场景下控制对应ID的投影机。 - 信号自动检测：外接电脑显示信号通过传输线连接至投影机时，投影机可识别外接电脑设备信号输入并自动切换显示。 - 具备长时间无操作机器自动休眠功能，当设备在设置时间内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自休眠，支持自行设置机器休眠时间。 - 15.控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制； - 16.接口丰富： - 输入： HDMI*2; VGA In*2; Audio in（mini jack,3.5mm）*1; 3D SYNC IN*1; - 输出：VGA Out*1（Share with VGA In 1）; Audio out（mini jack,3.5mm）*1; 3D SYNC OUT*1; IR 3D OUT *1 - 控制：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1; - 多种功能：，内置测试图片模板，单机3D显示，自动信号搜索，360°投影。 - 融合 - （1）采用HDMI输入输出数字通道，单路HDMI输入可支持分辨率1920*1080，1920*1200，3840*1080，3840*1200，3840*2160，4096*2160，5760*1080，5760*1200，7680*1080，7680*1200；HDMI输出分辨率1024*768，1280*800，1920*1080，1920*1200。 - （2）支持输入输出信号实现点对点画面融合。支持2K/4K/8K大分辨率信号。 - （3）采用融合带羽化智能算法，融合带重叠区最大可支持50%投射面积，支持一键完成重叠区消亮渐变智能处理。 - （4）支持任意几何弧面和直角矫正技术，内置17*17条线性Gamma曲线289个调整节点；或33*9条线性Gamma曲线297个调整节点。自动生成网格线，调试简捷。 - （5）支持投影暗场补偿技术，可实现Gamma值灵活调整，消除漏光带，使整个画面亮度一致。提供软件截图证明加盖公章 - （6）输出支持融合拼接模式：3*3、2*4、2*3、2*2、1*N（N≥1）提供软件截图证明加盖公章。 - （7）支持色域校正和颜色辅助调整技术，消除色差，实现输出画面色彩一致。 - （8）采用单主时钟控制全同步数据处理技术，达到高速图像整齐流畅，不存在撕裂现象。 - （9）支持RJ45（RS485串口协议或TCP IP协议），搭配Windows版本调试软件。 |  |  |  | - 2 |  |  |
| - 8 |  | - 图形工作站 |  |  |  |  | - 处理器: i7-12700F/i7-12700混发处理器； - 本机独显 RTX2060 - 显存：≥6G - 内存容量: 16 GB+ - 硬盘容量：≥512G固态 - 电源：500W |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 9 |  | - 全馆监控网络摄像机 |  |  |  |  | - 200万像素1/2.8"筒型网络摄像机； - 2.7-13.5mm电动变焦； - 音频1入1出；告警2入1出；1路RS485串口；Micro SD；10M/100M自适应网口；BNC接口； - 0.0005lux (F1.2，AGC ON，黑白)，0lux(开启红外)； - 宽动态范围：120dB； - 红外补光； - 60FPS（1920*1080）； - 支持人脸抓拍、定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍、徘徊检测、快速移动、人员聚集、停车检测、物品遗留、物品搬移、场景变更、虚焦检测、人数统计； - 供电方式：DC12V±25%，PoE； - 工作温湿度：-40℃~60℃，≤95%RH； - 功耗：15W MAX； - 防护等级：IP67。 - 网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备; - 智能分析功能：支持智能视频分析功能，当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 |  |  |  | - 7 |  |  |
| - 11 |  | - 全馆监控网络录像机 |  |  |  |  | - 接入带宽90/160Mbps，最大支持满接800万摄像机； - 解码能力： - 未开周界功能：1 x 4K@30, 2 x 5MP@30, 3 x 4MP@30, 6 x 1080p@30 - 开启周界功能：1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30； - 最大支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； - 2个RJ45千兆以太网口，1个USB2.0接口，1个USB3.0接口； - 支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； - 支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)协议； - 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率； - 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置和升级等功能； - 支持4路视频流深度智能周界分析（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域），周界图片抓拍记录200万张； - 支持区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能侦测接入和联动，支持客流统计。 |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 12 |  | - 空调外机 |  |  |  |  | - 制冷量（KW）：78.5 - 制热量（KW）：87.5 - 电源：380V3N~50HZ - 最大输入电流（A）：48.0 - 制冷额定功率（KW）：20.56 - 制热额定功率（KW）：21.10 - 外形尺寸（宽高深mm）：1730*1830*850 - 标准风量（m3/h）：25000 - IPLV（C）：8.50 - 噪音值（dB（A））：63 - 气管连接管口规格（mm）：φ31.8 - 液管连接管口规格（mm）：φ19.1 - 可连接室内机最大数量：46 |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 13 |  | - 空调内机 |  |  |  |  | - 制冷量（KW）：4.0 - 制热量（KW）：4.5 - 电源：220V~50HZ - 额定电流（A）：0.33 - 额定功率（KW）：0.072 - 外形尺寸（宽高深mm）：700*450*210 - 标准风量（m3/h）：540 - 最大静压（Pa）：30 - 噪音值（dB（A））：33/30/27 - 气管连接管口规格（mm）：φ12.7 - 液管连接管口规格（mm）：φ6.4 - 排水管连接管口规格（mm）：PVC32（IDφ25/ODφ32） - 线控器 |  |  |  | - 8 |  |  |
| - 14 |  | - 安装人工及辅材、ABS风口、风管、内机强电、外机强电、吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |
| - 装修装饰内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  |  | - 项目名称 |  | - 数量 |  |  | - 单位 | - 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 序厅弧形背景墙 |  | 30.3 |  |  | M2 | 9厘阻燃板基层，布纹木饰面板，本色清水哑光漆 阻燃板：一线品牌 木饰面板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 历史改革展示墙 |  | 27.62 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面返光灯带 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 职能介绍墙 |  | 29.75 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面返光灯带 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 领导重大活动展示墙 |  | 26.7 |  |  | M2 | 波浪板奥松板，白色哑光漆，顶部及底部留返光灯带，木饰面展示框 波浪板奥松板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 精神文明企业管理 |  | 15.75 |  |  | M2 | 木工板基层，5厘奥松板贴面，白色哑光漆，内嵌展示柜及返光灯带 木工板奥松板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 监督管理市场整治墙 |  | 27.51 |  |  | M2 | 木工板基层，5厘奥松板贴面，白色哑光漆，透明亚克力展示台 木工板奥松板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 中药历史介绍墙 |  | 29.66 |  |  | M2 | 木工板基层，5厘奥松板贴面，白色哑光漆，内嵌线型灯 木工板奥松板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 透光展台 |  | 16 |  |  | 组 | 乳白色透光板，内嵌灯光 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 饮片标本柜 |  | 17.29 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，隔板内嵌线型灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 中药文化介绍墙 |  | 28.09 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，隔板射灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 植物包埋标本柜 |  | 10.13 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，背厚嵌发光灯膜 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 浸制标本柜及大宗药材柜 |  | 26.3 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，12MM钢化玻璃层板，亚克力背光灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 贵细及有毒药材标本柜 |  | 9.72 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，亚克力背光灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 电子查询系统墙 |  | 5.6 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 蜡叶标本展示架 |  | 32 |  |  | 组 | 木工板基层，5厘奥松板贴面，白色哑光漆及可移动滑轨 木工板奥松板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 智慧沙盘 |  | 7.46 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，5厘奥松板，白色哑光漆 木工板奥松板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 道地药材墙面 |  | 13.05 |  |  | M2 | 石膏板基层，腻子粉找平，造型壁画 石膏板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 有毒药材柜 |  | 7.5 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，灯膜背光灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 馆藏标本柜 |  | 5.25 |  |  | M2 | 木工板基层，石膏板，腻子粉找平，灰色质感漆 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 贵细药材 |  | 10.03 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，灯膜背光灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 植物包埋标本 |  | 10.03 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 饮片标本柜 |  | 32.03 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，背光灯膜，5mm透明亚克力，雕刻圆孔，正面灰色质感漆 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 馆藏弧形标本柜 |  | 4.2 |  |  | M2 | 木工板基层，石膏板，腻子粉找平，灰色质感漆 木工板：一线品牌 石膏板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 浸制标本柜 |  | 12.87 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，灯膜背光灯 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 科普互动木制台面 |  | 3.86 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 科普互动造型墙 |  | 3.75 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 新疆民族药材 |  | 14.05 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，灯膜背光灯，奥松板雕刻造型，白色哑光漆 木工板木饰面：一线品牌 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 新疆中药民族药成果展示柜 |  | 15.28 |  |  | M2 | 木工板基层，木饰面面板，石膏板，白色乳胶漆 木工板木饰面：一线品牌 石膏板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 镇馆之宝造型柱 |  | 1 |  |  | 项 | 木工板基层，木饰面板圆形柱体，2米高直径60公分12毫米热弯透明钢化玻璃 木工板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 出入口双开门 |  | 4 |  |  | 樘 | 木饰面门套，金属黑钛对开门及12mm透明钢化玻璃门 木工板：一线品牌 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 强电路布排 |  | 328 |  |  | M2 | 4平方2.5平方单芯线，PVC线管，人工及辅材 穿线管：一线品牌 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 控制箱 |  | 2 |  |  | 套 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 弱电路布排 |  | 328 |  |  | M2 | 超六类网络线：一线品牌 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 监控音响布线 |  | 328 |  |  | M2 | 超六类网络线2.5平方音响线 超六类网络线：一线品牌 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 中控系统布线 |  | 328 |  |  | M2 | 2.5平方单芯线，超六类网络线，中财PVC线管，人工及辅材 超六类网络线：一线品牌 穿线管：一线品牌 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 安装 |  | 328 |  |  | M2 | 人工及辅材 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 射灯 |  | 75 |  |  | 套 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 筒灯（应急） |  | 14 |  |  | 套 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 线型灯 |  | 270 |  |  | M | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 异形线型灯 |  | 80 |  |  | M | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 贴片灯 |  | 360 |  |  | M | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 软管灯 |  | 60 |  |  | M | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 模组灯 |  | 110 |  |  | 套 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 开关面板 |  | 17 |  |  | 只 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 五孔普插 |  | 21 |  |  | 只 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 网络普插 |  | 7 |  |  | 只 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 多媒体控制箱 |  | 6 |  |  | 套 | 一线品牌 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 材料运输 |  | 328 |  |  | M2 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 垃圾清理 |  | 328 |  |  | M2 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 垃圾外运 |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 材料上楼及搬运 |  | 328 |  |  | M2 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 成品保护 |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |

| - 第二部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 维修维护 最高现价为：279659.94元 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| 1 | 地面拆除 | 328 | M2 | 原地面地砖拆除 |
| 2 | 顶面拆除 | 328 | M2 | 人工 |
| 3 | 墙体拆除 | 321.4 | M2 | 人工 |
| 4 | 地面找平 | 328 | M2 | 水泥砂石及人工 |
| 5 | 地面自流平 | 328 | M2 | 专用找平自流平主材及人工 自流平：一线品牌 |
| 6 | 地面地坪漆 | 328 | M2 | 专用环保地坪漆主材及人工 地坪漆：一线品牌 |
| 7 | 新建墙体 | 223.2 | M2 | 轻钢龙骨，9厘阻燃板 轻钢龙骨：一线品牌 阻燃板：一线品牌 |
| 8 | 新建异形墙体 | 44 | M2 | 轻钢龙骨，9厘阻燃板 轻钢龙骨：一线品牌 阻燃板：一线品牌 |
| 9 | 平顶 | 90.08 | M2 | 60国标主龙骨，50国标付龙骨，0.95厚纸面石膏板 轻钢龙骨：一线品牌 石膏板：一线品牌 |
| 10 | 序厅工艺吊顶 | 29.53 | M2 | 轻钢龙骨石膏板，亚克力发光片内藏馆内标本，印花壁布贴面，辅材及人工 轻钢龙骨：一线品牌 石膏板：一线品牌 |
| 11 | 职能产品介绍工艺吊顶 | 19.55 | M2 | 轻钢龙骨石膏板，弧型铝槽灯，返光灯膜，辅材及人工 轻钢龙骨：一线品牌 石膏板：一线品牌 |
| 12 | 全国药材展区工艺吊顶 | 124 | M2 | 轻钢龙骨石膏板平顶，木工板基层，石膏板，白色乳胶漆，实木线条收边造型内嵌返光灯带 轻钢龙骨：一线品牌 石膏板：一线品牌 |
| 13 | 镇馆之宝区工艺吊顶 | 65.28 | M2 | 轻钢龙骨石膏板，木饰面格栅造型，亚克力发光灯罩 轻钢龙骨：一线品牌 石膏板：一线品牌 |
| 14 | 顶面白色乳胶漆 | 343 | M2 | 腻子粉找平三遍，乳胶漆喷涂两遍 油漆：一线品牌 |
| 15 | 墙面白色乳胶漆 | 140 | M2 | 腻子粉找平三遍，乳胶漆喷涂两遍 油漆：一线品牌 |
| - 16 | - 材料运输 | - 328 | - M2 |  |
| - 17 | - 材料上楼及搬运 | - 328 | - M2 |  |
| - 18 | - 消防改造、烟感报警器及安全驱散指示 | - 328 | - M2 | - 材料及人工、仅限喷淋头移位烟感报警安全驱散布线 |

- 三、商务要求

（一）进场时间：收到中标通知书后两个自然日内入场，如不能执行，按签订合同价的1%扣款。

（二）交货时间：合同签订后 50个自然日内完成供货、安装、调试等所有工作内容。

（三）交货地点：采购人指定地点。

（四）付款方式：以签订合同为准。

（五）票据要求：乙方须提供满足甲方要求的正规发票，其中维修维护分项，须提供对应内容正规发票。

（六）售后服务要求：1、验收合格后，质量保证期一年，终身维修，主要零部件免费保修一年，终身维修。

2、故障服务：接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3、验收：设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派技术人员前往验收。

4、安装验收期间，免费对用户进行设备的基本操作和日常维护的现场培训（为期至少两天），内容包括设备原理，使用方法和维护方法等。

5、本项目工程的质量保修期为自通过完工验收并交付之日起一年，保修期内应履行保修义务，承担相关物料及费用。

6、工程实施过程中的质量、技术标准按国家有关法规约定执行并满足设备设施最低功能标准，施工过程中出现的安全问题由成交供应商自行负责并承担全部责任和由此产生的一切费用。

7、质量要求：材料、辅料提供国家质量技术监督局等相关部门颁布标准及环保标准。所用材料必须是全新、未使用过的，有质量检验合格证明的产品。

（七）验收：

1、严格按照招标文件要求和中标供应商投标文件内容进行验收。

2、严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

3、采购人可根据项目情况邀请专家进行验收。

4、达到效果图的标准后，启动验收流程。

# 第七章  评标办法

## 1.总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 2.评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3.评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/授权代表签字或加盖个人名章的，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（明确规定为无效投标的情形）；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

（八）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

3.3.4投标人有下列情形之一的,评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人报价低成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

## 4.评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。

4.3综合评分明细表

4.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

4.3.3 综合评分明细表：

| 序 号 | 评分 因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 1、当有效投标报价个数N≥32家时, 首先在N个有效投标报价中去掉Int〔（N-30）/2〕个最低和Int〔（N-30）/2〕个最高有效报价，剩余N1个有效投标报价（注：上述情况中去掉的投标报价仍是有效报价，只是不计入评标基准价的计算）。评标基准价等于在N1个有效投标报价中再去掉M个最高报价和M个最低报价后的算术平均值)，其中M＝Int（N1/4）。 2、当有效投标报价个数5≤N＜32家时, 评标基准价等于所有有效投标报价中去掉M个最高报价和M个最低报价后的算术平均值，其中M＝Int（N/4），（注：上述情况中去掉的投标报价仍是有效报价，只是不计入评标基准价的计算）。 3、当有效投标报价个数N＜5时，评标基准价等于所有有效投标报价的算术平均值。 上述公式中Int是指将数值向下取整为最接近的整数。 4.偏差率=（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价×100% 5.投标报价得分计算方法 有效投标报价＞评标基准价，有效投标报价得分＝100-︱偏差率︱×100×1.5； 有效投标报价≤评标基准价，有效投标报价得分＝100-︱偏差率︱×100×1。 6.经济标得分=经评审后的投标报价得分。 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 | 政府采购相关政策要求按照招标文件须知附表规定执行。 |
| 2 | 投标产品实力45% | 45分 | - 工程投影装置： - 内置CURVE变形模块，支持2*2、3*3、5*5、9*9、17*17、33*33几何校正，几何校正的格点中心点可选择是否开启，通过调节可实现单台曲面画面，具备几何校正后的曲率调整功能，降低几何校正对画面扭曲的影响；提供软件截图及相关证明并加盖公章，提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 支持边缘融合功能，且投影机菜单中内置拼接融合模式，更利于多台投影的画面融合；提供软件截图及相关证明并加盖公章，提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 支持画面切割功能，无需借助额外的软硬件设备即可完成大屏融合。提供软件截图及相关证明并加盖公章，提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 支持3DDLPLink主动3D；支持DLP-Link以及3DSYNC两种3D同步方式，支持异形3D功能。提供软件截图及相关证明并加盖公章，提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 投影融合装置： - 提供检测报告（含CNAS,MA，ilac-MRA权威章），FCC认证，RoHS认证,CE认证。全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 移动弧形滑轨装置： - 提供3C、ISO9001、14000、18000、CE、ROHS、FCC、软件著作权、国家高新技术企业认证证书。全部证书复印件加盖公章提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 触控一体装置： - 整机前置3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。（不接受使用转接头、USB扩展坞等转接方式）。提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 整机具备至少7个中文丝印标识的前置按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一。支持一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与人声同步录制，便捷操作，方便制作视频。提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 投影及融合装置： - 采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）； - DLP投影技术，0.47吋DMD芯片面板，单机原始分辨率1920*1080；长宽比16:9（4:3；16:10；16:6兼容）;提供相关的证明材料加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 2.激光光机必须是自主研发和生产的国内品牌。提供相关证明材料并加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 3.提供投标型号激光投影机的“色域面积比值”证书，测试的色域面积比值G符合或超过REC.709标准，需提供国家级别检验中心测试证书并加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 六、全馆监控网络摄像机 1.提供国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心及公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检测报告，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 2.网关ARP绑定功能：设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备;需提供公安部出具的检测报告并加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 3.智能分析功能：支持智能视频分析功能，当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。需提供公安部出具的检测报告并加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 - 七、中控系统 - 可任意控制每一展区多媒体设备与灯光开启关闭，控制每一区域图片、音视频等文件的播放、暂停、静音、音量调大调小，支持任意多种设备编辑组合场景模式，提供全部软件功能截图并加盖公章，全部提供得3分，不提供或提供不全或不满足要求不得分。 | 根据评分要求提供相关证明资料。 技术类评分因素 |
| 3 | 投标人企业资质及人员资质9% | 9分 | 企业具备： 1.具备 “安全生产许可证”，得1分； 2. ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001质量管理体系，三者同时提供得6分(缺少不得分)； 3. 项目经理同时具备安全员B证与建筑工程二级建造师，得2分； | 提供相关材料复印件加盖公章，原件备查 资质类评分因素 |
| 4 | 技术能力 10% | 10分 | 1. 供应商提供具有与项目相关功能的计算机软件著作权证书，每提供1个得2分，最多得4分（投标文件中提供证书复印件并加盖公章）。 2. 供应商具有“云控系统”并提供完整的产品界面截图、系统电气图、用户使用手册、产品配置手册及完整的产品说明书，并具备对应的软件著作权，得6分 | 提供相关材料复印件加盖公章，原件备查 资质类评分因素 |
| 5 | 业绩3% | 3分 | 近三年，承接展示设计施工： 与本项目相类似的展陈设计施工项目，每提供一个得1分，最高3分。 | 提供合同及中标通知书复印件，原件备查 履约能力评分因素 |
| 6 | 项目实施方案2% | 2分 | 供应商提供了项目实施方案（包括供货进度安排、项目管理方案、项目具体实施说明、质量保障措施），以上4项内容无缺陷，能满足项目实际需求得2分。 | 提供项目实施方案 共同评分因素 |
| 7 | 售后服务1% | 1分 | 供应商提供了售后服务方案及措施（包括响应时间、故障排除时间、保修计划、服务措施、售后服务网点、培训计划等），以上6项内容无缺陷、科学、合理，能满足项目实际需求的得1分. | 提供项目的售后服务方案。共同评分因素 |

4.3.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 5.废标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

⑴ 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑵ 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑶ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑷ 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在新疆政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6.定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7.评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督，在评标过程中不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日