招 标 文 件

项目编号：JTZB-2025-ZC022(2025546)-1

- 工程名称：道路交通标识标线施划（二次）

- 招 标 人：（公章）乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

联 系 人：郭婧

联系电话：13999951350

------------------------------------------------------

招标代理机构：（公章）新疆建投项目管理咨询有限公司

联 系 人：员雪蓉

联系电话：0991-3776667

联系地址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街566号建投大厦

二〇二五年六月

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 招标说明	- 12 -

第四部分 投标说明	- 14 -

第五部分 采购内容及清单	- 26 -

第六部分 采购合同	- 30 -

第七部分 投标文件格式	- 80 -

- 第一部分  招标公告

（以网页版内容为准）

项目概况 道路交通标识标线施划供应商的潜在投标人应登陆政采云https://www.zcygov.cn/平台后进入“项目采购“应用，在获取文件菜单中选择项目，申请获取招标文件。并于2025年7 月 10 日16:00（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JTZB-2025-ZC022(2025546)-1

项目名称：道路交通标识标线施划（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4029833.48

最高限价（元）：4029833.48（含暂列金320000.00元）

采购需求：道路交通标识标线模糊不清、破损的路段进行摸排，约28条道路标识标线需重新施划，计划在庐山街、黄山街、泰山街、喀纳斯湖路（126中学）、头屯河公路、沙坪西街、中科路等路段施划标识标线47727.83平方米，包括纵向标线（分界线、边线）36510.5㎡，零星标线（箭头、导向线、斑马线等）11217.33㎡，具体详情请见工程量清单、招标文件及招标补充文件所包含的所有内容。

标项名称:道路交通标识标线施划（二次）

数量:1

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：道路交通标识标线模糊不清、破损的路段进行摸排，约28条道路标识标线需重新施划，计划在庐山街、黄山街、泰山街、喀纳斯湖路（126中学）、头屯河公路、沙坪西街、中科路等路段施划标识标线47727.83平方米，包括纵向标线（分界线、边线）36510.5㎡，零星标线（箭头、导向线、斑马线等）11217.33㎡，具体详情请见工程量清单、招标文件及招标补充文件所包含的所有内容。

备注：/

合同履约期限：2025年7月12日至2025年7月25日完成所有工作内容。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%。分包企业提供分包意向协议书及协议双方或多方中小企业声明函，未分包企业符合支持中小企业发展政府采购政策的提供中小企业声明函。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质；

（2）供应商须具备有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格（须在本单位注册，不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书；

（4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函）。

三、获取采购文件

时间：2025年 6 月 19 日至2025年 6 月 26 日，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间、节假日除外）

地点（网址）：新疆政府采购网政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、投标文件提交

截止时间：2025年 7 月 10 日 16:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

五、投标文件开启

开启时间：2025年 7 月 10 日 16:00（北京时间）

地    点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

3、加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：①开标前一小时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局

地 址：维泰南路1号维泰大厦3楼

联系方式：13999951350

2.采购代理机构信息

名 称：新疆建投项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街566号808室

联系方式：0991-3776667

3.项目联系方式

项目联系人：员雪蓉

电 话：0991-3776667

4.监督人及监督电话

乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）政府采购中心、采购办监督电话：0991-3763363、0991-3775868

财政监督电话：0991-2822689

- 第二部分  投标人须知

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 道路交通标识标线施划（二次） |
|  | 采购预算 | 4029833.48（含暂列金320000.00元） |
|  | 采购内容 | 道路交通标识标线模糊不清、破损的路段进行摸排，约28条道路标识标线需重新施划，计划在庐山街、黄山街、泰山街、喀纳斯湖路（126中学）、头屯河公路、沙坪西街、中科路等路段施划标识标线47727.83平方米，包括纵向标线（分界线、边线）36510.5㎡，零星标线（箭头、导向线、斑马线等）11217.33㎡，具体详情请见工程量清单、招标文件及招标补充文件所包含的所有内容。 |
|  | 项目编号 | JTZB-2025-ZC022(2025546)-1 |
|  | 服务期限 | 2025年7月12日至2025年7月25日完成所有工作内容。 |
|  | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
|  | 本项目 最高限价 | ☑有： 最高投标限价：4029833.48（含暂列金320000.00元） （费用包含14件12345平台投诉案件费用、施划工作所需的所有直接费用、间接费用、管理费、利润、规费、税金及其他风险费用等一切费用）；最高投标限价不允许超出，若超出限价其投标文件将被否决。 |
|  | 公告媒体 | 新疆政府采购网 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 评标方法 | ☑综合评分法 最低评标价法 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局 地 址：乌鲁木齐经开区（头屯河区）维泰大厦 联 系 人：郭婧 联系电话：0991-3775961 |
| 3 | 采购代理机构 | 代理机构：新疆建投项目管理咨询有限公司 地 址：乌鲁木齐经济技术开发区阿里山街建投大厦808室 联系人：员雪蓉 联系电话：0991-3776670 |
| 4 | 供应商 产生方法 | ☑公告 □供应商库抽取 □专家和采购人推荐 |
| 5 | 申请人 资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023 年度或2024年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及近半年内任意一个月社保机构出具的完成社保缴纳证明）； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%。分包企业提供分包意向协议书及协议双方或多方中小企业声明函，未分包企业符合支持中小企业发展政府采购政策的提供中小企业声明函。 3.本项目的特定资格要求： （1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质； （2）供应商须具备有效的安全生产许可证； （3）拟派项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格（须在本单位注册，不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书； （4）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函）。 |
| 6 | 联合体 | ☑不接受 □接受 |
| 7 | 政府采购强制采购节能产品 | ☑否 □是，获得国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品（强制类）认证证书的产品。 |
|  | 政府采购强制采购信息安全认证 | ☑否 □是 |
| 8 | 政府采购优先采购： 节能产品（非强制类） | 产品： □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。 □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/ ％ ☑本项目不适用。 |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 | 产品： □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以加分，每项加/分，最高加/分。 □依据国家确定的认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：/％ ☑本项目不适用。 |
|  | 支持中小企业发展 | 采购项目需要落实的政府采购政策 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）适用政府采购法的政府采购项目 ①对小微企业报价给予10%的扣除； ②大中型企业向小微企业分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 分包企业提供分包意向协议书及协议双方或多方中小企业声明函，未分包企业符合支持中小企业发展政府采购政策的提供中小企业声明函。 监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业大类为其他未列明行业。 |
| 9 | 其他法律法规强制性规定的 | 根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)相关规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》的企业视为小微企业。 |
| 10 | 招标文件 的澄清 | 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 11 | 分包 | □不接受 R接受 |
| 12 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1）递交时间：2025年 7 月 10 日 16:00（北京时间） 2）递交地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅 3）对迟于该时间递交的投标文件将不予接收。 |
| 13 | 投标文件开启时间和地点 | 1）开标时间：2025年 7 月 10 日 16:00（北京时间） 2）开标地点：政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）不见面开标大厅 |
| 14 | 投标保证金 | □不要求提供 ☑要求提供 投标保证金：20000.00（贰万元整） 账号：3113730011140000949 （保证金专用账户，不作它用） 投标保证金缴纳方式：从投标人基本账户以支票、转账、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金提交，供应商必须于投标截止时间前将投标保证金从供应商账户汇至以下银行账户： 公司名称：新疆建投项目管理咨询有限公司 开户银行及机构：中信银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区科技支行 行号：302881000123 特别提示：投标人在递交保证金时应充分考虑转账在途时间，建议在投标截止时间前48小时到达我公司账户。 备注： 1.须将保证金电汇凭证或保证金收据或保函放入投标文件中。 - 2.汇款单上需注明单位名称、项目名称（写不下时项目名称可简写）、金额。投标保证金于开标截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 开标结果公示后，供应商须提交保证金反开收据到代理机构，用于保证金退还流程（反开收据格式如下）。 |
| 15 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 16 | 投标文件份数 | 加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。 |
| 17 | 投标文件编制须知 | 1、在招标文件领取截止时间前，使用办理的CA数字证书，通过政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）窗口下载所投项目的招标文件。 2、供应商需在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区自行下载政采云电子投标客户端。在电子投标客户端内制作对应的投标文件。投标文件制作完成后在投标响应截止时间前上传至政采云平台对应项目即可。 3、招标文件规定：不接受投标文件中出现的可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为不响应招标文件，其投标将被拒绝。 特别声明：供应商在制作投标文件时，不得弄虚作假，不得使用各种手段伪造、变造本不属于供应商本身的投标材料。（如假证书、假业绩、假合同、假授权、故意隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非供应商在职员工的相关证件及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》等规定的条款）；如在采购过程中发现有供应商出现此类问题，将按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定进行处理，并将其列入政府采购黑名单库。 |
| 18 | 质量标准 | 质量合格，符合国家相关标准要求。 |
| 19 | 付款方式 | 工程进度款按照进度审定额支付，累计支付至进度款的80%，待竣工验收合格并由建设单位委托的第三方结算审核完成后支付至结算定案值的97%，剩余3%作为工程质量保修金，待一年缺陷责任期届满，经使用单位验收确认后，一次性无息付清。发包人支付款项时，承包人应开具合法合规的增值税发票。 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 招标代理费 | 招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定收取。 |
| 22 | 响应文件的现场解密 | 响应文件解密时长：30分钟（过时未进行解密的响应文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密响应文件的“CA锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 （友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成响应文件的那把锁解密） |
| 23 | 其他说明 | 1、各供应商必须针对项目制作投标文件并报价，投标文件均必须满足招标文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）供应商在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）供应商使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）供应商解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致投标文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 5、本次采购，供应商须按招标文件第四部分“投标说明”中规定的内容提交投标文件。并根据第七部分“附件”中的全部内容进行投标文件的编制，在评标过程中若发现供应商的投标文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正。 |
| 24 | 注意事项 | 注：1、无论何种原因，在响应文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。） 5、中标的供应商在领取中标通知书时须向招标代理机构递交纸质投标文件正本一份、副本二份，格式为PDF的电子投标文件正本1份（U盘存储，与提交政采云平台的投标文件内容一致） |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务。 |  |  |

- 第三部分  招标说明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合投标人须知前附表中申请人资格条件的服务机构均为合格的投标人。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局。

3.2  “招标代理机构”系指新疆建投项目管理咨询有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的服务商及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后综合得分第一的服务商及投标表现人。

3.6  “响应”系指投标人、根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的合同期限内的相关工作任务、服务项目及其他类似的责任。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件的构成

5.1  招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 招标说明

第四部分 投标说明

第五部分 采购内容及清单

第六部分 采购合同

第七部分 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1　投标人对招标文件如有异议，可在投标截止期的五日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 招标文件的修改或补充

7.1　在投标截止期五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

- 第四部分  投标说明

第一章 对投标人的资质要求

1.投标资质

1.1　投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

1.2　投标文件中的资格证明文件须加盖公章。

1.3　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将视为无效标。

1.4  投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按无效标处理。

第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标将视为无效。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）招标文件服务要求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按《第七部分 投标文件编制要求》顺序排列和装订投标文件，本文件后附附件范本作参考：

关于其他服务及培训等内容，请各投标人根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。上述内容如有不足之处,请自行补充。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标文件、开标一览表。如投标文件中提供的各类表格样式不适，投标人可另行设计表格形式，力求清楚、准确。

6. 投标报价的货币单位

6.1　投标人应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。

6.2. 投标报价应包括以下内容：

6.2.1所有的单价、合价及总价均按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价·。

6.2.2报价按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。

6.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及服务期限内固定不变。

6.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。

6.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。

6.2.6 招标代理费：

招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定收取。

6.3为了防止本次招标的投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次采购的设定了最高投标限价（即采购预算），如果投标人的投标报价高于本公开招标文件规定的“最高投标限价”，其投标文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于“最高投标限价”，招标人有权重新组织采购。

7. 服务计划

投标人可以针对本次招标项目的实际需求拟定完善的服务计划。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为 90日历日（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，不允许修改。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

10. 投标保证金

10.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

10.2  投标人应提交投标保证金（汇款时应写明项目名称及项目编号）

第三章  投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标记

12.1  加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

12.2  响应文件开启当日，投标人无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。大厅操作提示：

①开标前一小时在系统进行在线签到；

②30分钟内完成在线解密；

③开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

12.3  当出现下列情形之一，投标文件将予以退回：

（1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件；

（2）投标人使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致；

（3）投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密；

（5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的；

（6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。

12.4  投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。

13. 投标截止时间

13.1  投标文件的递交截止日期为公开招标公告所规定的时间。

13.2  出现因公开招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按招标人的变更公告通知重新规定的投标时间递交。

14．投标文件的修改和撤销

14.1  投标文件上传成功后，在投标截止时间前，投标人可撤回投标文件，修改内容。

操作路径：登录政采云平台-【项目采购】-【投标文件上传】

具体操作：在进行中标签页下，选择状态为已上传，在操作栏点击[撤回]按钮进行撤回；也可点击[查看]按钮，点击页面右上角的[撤回]按钮进行撤回。

14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标人将没收其投标保证金。

第四章  开 标

15.开标

15.1　本次招标按公开招标文件中约定的时间和地点进行招标，并邀请所有投标

投标人的法定代表人或其授权人参加。

15.2　开标时将通过政采云平台“不见面”开标大厅对投标文件完成远程解密，

并在解密后进行唱标。唱标以投标人提交的投标文件中“投标报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

若采购人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，

经监督人员当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认采购人宣读的结果。

开标由采购人主持，邀请监督部门人员现场全过程监督。

15.3　开标和唱标的顺序，按照政采云平台推送的先后顺序依次进行。

15.4  无效的投标文件：

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评审：

15.4.1  未在政采云系统进行在线签到的；

15.4.2  未在30分钟内完成在线解密的；

15.4.3  唱标结束后30分钟内未完成“开标一览表”在线签章的；

15.4.4  投标人未按照公开招标文件要求提供投标保证金的；

15.4.5  按照本文件第5.1款规定有效证件不齐全的投标人的投标文件

第五章  评 审

16.评审过程的保密性

16.1开标后，直到授予投标人合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等内容，评审小组成员或参与评审的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评审小组成员的资格。

16.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

17.评审小组

17.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评审小组，负责本次采购项目的评审活动。评审小组负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

17.2 评审小组成员名单于开标前确定。评审小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.3 评审小组由招标人或熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的人员组成，成员为三人及以上的单数，其中技术、经济等方面的成员不少于成员总数的三分之二。

17.4 按前款规定，评审小组的成员，由招标人或代理机构在政采云平台采取随机抽取的方式确定。

17.5.评审专家应符合下列条件：

17.5.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法,无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；

17.5.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；

17.5.3 熟悉政府采购相关政策法规；

17.5.4承诺以独立身份参加评审工作,依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；

17.5.5 身体健康，能够承担评审工作；

17.5.6 申请成为评审专家前三年内,无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录；

有下列情形之一的，不得担任评审小组成员：

(1)参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

17.6 评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评审小组成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他有利害关系人的财物或者其他好处。

17.7 评审小组成员和与本次评审活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。与评审活动有关的工作人员，是指评审小组成员以外的、因参与评审监督工作或者事务性工作而知悉有关评审情况的所有人员。

17.8 应为新疆政府采购网专家库在册专家。

18．评审的准备

18.1  评审小组的成员应当熟悉并认真研究公开招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

18.1.1 招标目的。

18.1.2 招标项目的范围、性质。

18.1.3 公开招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。

18.1.4 公开招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中应考虑的相关因素。

18.2  招标人应当向评审小组提供评审所需的重要信息和数据。

18.3  评审小组应当根据公开招标文件规定的评审标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。公开招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

19.评审依据及评审办法

19.1 评审依据为公开招标文件。

19.2 本次采购项目采用综合评分法。

19.3 招标人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20. 评审程序及评审因素

20.1 评审程序

成立评标委员会→初步评审（符合性审查表）→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐成交候选人→完成评审报告。

通过初步评审的投标单位可进行下一环节的评审；

20.2对投标文件的评估和比较

20.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

20.3 初步评审

20.3.1  采购人应当对投标人提交的响应文件进行资格审查。资格审查未通过的，其响应文件无效，采购人应当告知有关投标人。评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准。

20.3.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

20.3.3　在评审过程中，评审小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)同一项目中不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如不同单位的投标文件出自同一台电脑即相同的硬盘码、网卡码；

(二)同一项目中不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如不同单位的投标文件出自同一把投标锁或计价锁；

(三)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，例如委托同一人办理同一项目投标的不同环节的；

(四)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(五)不同投标人的投标报价呈规律性差异或者投标文件异常一致；

(六)不同投标人的投标文件互相混装；

(七)伪造、变造资格、资质证书或者其他许可证件骗取中标；

(八)3年内2次以上使用他人名义投标；

(九)弄虚作假骗取中标给招标人造成直接经济损失30万元以上；

(十)其他弄虚作假骗取中标情况严重的行为:提交虚假的资质证书等许可证件、提供虚假的财务状况或者业绩、提供虚假的信用状况、提供虚假的项目主要人员及证明材料等；

(十一)其他违法违规行为。

20.3.4 　投标人的资格条件不符合国家有关规定和公开招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评审小组可以否决其投标。

20.3.5  评审小组应当审查每一投标文件是否对公开招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

20.3.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

20.3.7  评审小组根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评标办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关，将作流标处理。

20.3.8  投标文件的澄清

20.3.8.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购方组建的评审小组将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标方澄清其投标内容，投标方有责任按照采购方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标方代表应作书面记录，所有澄清的答复必须是书面形式。

20.3.8.2　重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标方法定代表人或法人授权代表签字和（或）加盖投标方公章并作为投标文件的组成部分。

20.3.8.3  投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

- 初步评审－资格审查表

| 序号 | 评审项目 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及近半年内任意一个月社保机构出具的完成社保缴纳证明）； （5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 2 | - 本项目预留预算总额的30%专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例为60%。 - 分包企业提供分包意向协议书及协议双方或多方中小企业声明函，未分包企业符合支持中小企业发展政府采购政策的提供中小企业声明函。 |  |  |  |
| 3 | 供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质； |  |  |  |
| 4 | 供应商须具备有效的安全生产许可证； |  |  |  |
| 5 | - 拟派项目负责人具备市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格（须在本单位注册，不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书； |  |  |  |
| 6 | 供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。；（查询时间须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间期间上述网站打印并加盖投标人公章）； |  |  |  |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（需提供承诺函。） |  |  |  |
| 采购人按上述内容对投标文件做出须自己负责的评审。表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“ X ”表示，采购人对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。有一项不合格的，则结论为不通过。 |  |  |  |  |

- 初步评审—符合性审查表

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 投 标 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | b | c |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； |  |  |  |
| 2 | 投标文件内容必须按照招标文件规定的内容及格式完整提供，字迹清晰可辨，并要盖投标人公章、法定代表人或委托代理签字或盖章； |  |  |  |
| 3 | 投标人所报投标报价未超出最高投标限价； |  |  |  |
| 4 | 同一投标人没有提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投外； |  |  |  |
| 5 | 投标文件载明的服务期限不能超过招标文件要求的服务期限。 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期是否满足招标文件要求。 |  |  |  |
| 7 | 投标人按要求缴纳投标保证金的。 |  |  |  |
| 8 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须按招标工程量清单分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的相应内容填写，暂列金、专业工程暂估价不允许变动； |  |  |  |
| 9 | 以规费、税金项目计价表中的规费（社会保险费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工商保险费、住房公积金）、税金，总价措施项目表中的安全文明施工费等不可竞争费用列入投标竞争性费用的； |  |  |  |
| 10 | 是否存在改变招标文件提供的工程量清单，投标总价加盖工程造价专业人员专用章。 |  |  |  |
| 11 | 投标人不存在串通投标、弄虚作假等违法行为的。 |  |  |  |
| 12 | 无不符合招标文件要求、法律法规规定的其他情形。 |  |  |  |
| 结 论（“√”表示通过，“×”表示不通过） |  |  |  |  |
| 说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。 |  |  |  |  |

20.4 详细评审

20.4.1  经初步评审合格的投标文件，评审小组应当根据公开招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

20.4.2根据综合评分法完成评审工作后，评审小组应当拟定一份书面评审报告提交采购人。评审报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

20.4.3评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，采购人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长招标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

20.4.4评审因素及标准(详见评分细则)

- 商务、技术部分评审（90分）；投标报价部分：（10分）

| 序号 | 评审指标 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人近三年（2022年1月至今，以中标通知书发放时间或合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，提供1个业绩得5分。 评审依据：须提供中标通知书或合同书复印件加盖公章。 | 0-5 |
| 2 | 拟投入本项目 的人员 | 拟投入人员设置合理，关键人员配备齐全，做到持证上岗，岗位职责明确。 1、项目经理具有项目专业高级职称的加 3 分，中级职称得2分，初级得1分；2、其他岗位人员（安全员，具备安考证且在有效期内）含相关专业职称的每个加1分，最多得7分。（提供人员身份证、职称证、执业资格证书、劳动合同或近三个月社保），未提供或资料不全不得分。 | 0-10 |
| 3 | 拟投入本项目 设备 | 提供预警车、工程车、热熔划线机、除线机，提供交通标线厚度检测设备（或仪器）和逆反射系数检测设备，每提供一项设备得2分，在此基础上每增加一项得3分，满分15分。注：车辆须提供车辆登记证、购买或租赁合同、设备清晰 彩色照片图片，设备须提供租赁或购买合同、清晰的照片，均提供复印件并加盖单位公章，不符合要求的相应项不得分。 | 0-15 |
| 4 | 项目总体概述及理解 | 对本项目的总体认识、表述很清晰完整、严谨合理，措施很具体、有效、成熟，完全符合规范要求得15分；对本项目的总体认识，表述较清晰完整、严谨合理，措施较具体、有效、成熟，基本符合规范要求得10分；对本项目的总体认识，表述相对清晰、完整、严谨、合理，措施相对具体、有效、成熟，相对符合规范要求得5分；对本项目的总体认识，表述不清晰、不完整、不严谨、不合理，措施不具体、不成熟，划分不清晰、不合理、不符合规范要求不得分。 | 0-15 |
| 5 | 施工组织计划、 施工技术、施工工艺及相关的合理化建议 | 施工总体部署、施工进度表、劳动力需求计划表、安全文明施工措施。以上四项内容完整、针对性强、建议科学合理得 15 分；内容较完整、针对性较强、建议较科学合理得 10 分；内容不完整、针对性不强、建议缺乏科学合理性得 5 分；以上四项未提出建议的不得分。 | 0-15 |
| 6 | 项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案 | 对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点的分析及提出合理的建议，解决方案具有针对性，切合采购方实际情况，完整、经济、安全、切实可行，措施得力得 15 分；对项目关键技术、工艺有较深入的表述，对重点难点进行分析并提出较为合理的建议，解决方案具有一定针对性，比较切合采购方实际情况，经济、安全、切实可行，措施比较得力得 10 分； 对项目关键技术、工艺有表述，对重点难点进行分析并提出 相对合理的建议，解决方案针对性不强，基本符合采购方实际情况，措施一般得 5 分； 没有分析或解决方案的不得分。 | 0-15 |
| 7 | 施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺 | 投标方在投标文件中对施工质量（安全、环保、工期、售后服务）、保障措施及相关的违约进行承诺，保障措施科学合理、对质量承诺到位，对违约条款有明确承诺的得 15 分；保障措施较合理、对质量承诺比较到位，对违约条款有承诺的得 7分；投标方在投标文件中对施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及相关的违约承诺明显缺失的不得分。 | 0-15 |
| 合计 |  |  | 90 |

备注1：本次招标方式为公开招标，投标人只有一次报价的机会，资质审查合格的投标人报价位有效报价。招标人在开标现场计算出评标的基准报价。

评标基准价（D）：所有投标人有效报价的最低值即为评标基准值；

评审小组将按下述原则计算各投标文件的投标价得分：当投标人的投标价等于评标基准价D时得满分（10分），其他投标人招标报价得分用公式表示如下：

招标报价得分=(评标基准值/投标报价）*10%*100

落实政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）适用政府采购法的政府采购项目对小微企业报价给予10%的扣除；大中型企业与小微企业组成联合体或大中型企业向小微企业分包的，评审给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。

21．定标原则

21.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评审方法。

21.2评审小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.3采购人根据评审小组的评审报告，应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照公开招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

*注：若投标人报价中出现赠送、免费等字样需在备注中进行说明。若其单项或总体报价严重低于其他投标人报价，需向本项目评标委员会做出陈述和答疑，评标委员会依据其陈述和答疑内容评定其是否满足招标文件要求。（若其陈述和答疑内容不满足招标要求，则视为无效标处理）。

第六章  授予合同

22．合同授予标准

22.1合同将授予被确定为实质上响应公开招标文件要求且综合评分得分最高的供应商。

22.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23．接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

24．中标通知书

24.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

24.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25．签订合同

25.1 中标方按照公开招标和中标方所投标文件中的约定与买方签订书面合同，所签订的合同不得对公开招标和中标方的投标文件作实质性修改。

25.2  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标人没收其投标保证金。

25.3  公开招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.4  允许中标人将中标项目部分工作分包他人承担，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标人负责，并保证第三方提供的服务符合公开招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 第五部分  采购内容及清单

一、招标内容

- 道路交通标识标线模糊不清、破损的路段进行摸排，约28条道路标识标线需重新施划，计划在庐山街、黄山街、泰山街、喀纳斯湖路（126中学）、头屯河公路、沙坪西街、中科路等路段施划标识标线47727.83平方米，包括纵向标线（分界线、边线）36510.5㎡，零星标线（箭头、导向线、斑马线等）11217.33㎡，具体详情请见工程量清单、招标文件及招标补充文件所包含的所有内容。

二、标识标线施划计划表

| 序号 | 区属 | 道路名称 | 道路等级 | 道路长度（m） | 车行道面积（㎡） | 零星标线（箭头、导向线、斑马线）㎡ | 纵向标线面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经头区 | 头屯河公路 | 主干道 | 5700 | 96900 | 1900 | 3990 |
| 2 | 经头区 | 沙坪西街 | 支路 | 1170 | 13806 | 390 | 526.50 |
| 3 | 经头区 | 中科路 | 次干道 | 1280 | 15360 | 426.67 | 896 |
| 4 | 经头区 | 紫阳湖北路 | 主干道 | 770 | 19250 | 256.67 | 616 |
| 5 | 经头区 | 紫阳湖中路 | 主干道 | 1690 | 42250 | 563.33 | 1352 |
| 6 | 经头区 | 紫阳湖南路 | 主干道 | 2380 | 59500 | 793.33 | 1904 |
| 7 | 经头区 | 融合南路 | 主干道 | 2720 | 65280 | 906.67 | 2176 |
| 8 | 经头区 | 喀什西路 | 主干道 | 1500 | 43500 | 500 | 1200 |
| 9 | 经头区 | 苏州路（金阳路-头屯河公路） | 主干道 | 6800 | 165920 | 2266.67 | 5440 |
| 10 | 经头区 | 一期卫星路 | 主干道 | 940 | 32910 | 313.33 | 752 |
| 11 | 经头区 | 二期卫星路 | 主干道 | 2380 | 54320 | 793.33 | 1904 |
| 12 | 经头区 | 万寿山街 | 主干道 | 2210 | 39820 | 736.67 | 1547 |
| 13 | 经头区 | 丹霞山街 | 次干道 | 1660 | 29880 | 553.33 | 1162 |
| 14 | 经头区 | 峨眉山街（维泰大桥） | 次干道 | 200 | 4500 | 66.67 | 160 |
| 15 | 经头区 | 西坪街 | 次干道 | 980 | 14700 | 326.67 | 686 |

三、道路标识标线及配套设施诉求工单

| 序号 | 工单编号 | 诉求标题 | 市民诉求 | 施工内容 | 数量（标线㎡、护栏m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0824071710050773201 | 【zxcb3】关于人行横道及配套设施的问题 | 市民来电反映乌鲁木齐市头屯河区庐山街502号庐山街公交站路口没有班马线，人流量较大，存在安全隐患，市民不满，望相关部门核实。 | 庐山街502号庐山街公交站路口斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共24个。 | 48 |
| 2 | 0824082010282207101 | 【zxdb2】关于道路标线不清 | 市民来电反映黄山街，泰山 街，月湖路等同边的道路边线不清晰，影响车辆通行，市民希望相关部门予以核实。 | 黄山街，泰山街，月湖路施划热熔标线厚2mm，每条边线7480米，2条边线，边线宽0.15米。 | 2244 |
| 3 | 0824092813062426301 | 【zxdb3】关于人行横道及配套设施的问题 | 市民来电反映班公湖路米兰印象人行横道标识线已模不清，影响学生安全，请贵单位核实处理。 | 班公湖路米兰印象人行横道斑马线施划热熔标线厚2m，每条宽0.4米，长5米，共8个 | 16 |
| 4 | 0324092909595751001 | 【zxdb3】路面标线 | 乌鲁木齐市头屯河区万盛大街东西双向从园际医院路口至金桥路路口之同路段，路面标线不清楚已经一年多了，晚上开车看不清楚，上下班车流量非常大，有极大的安全隐患，希望有关部门尽快解决，给予答复，谢谢。 | 万盛大街东西双向从园际医院路口至金桥路路口之同路段施划热熔标线厚2mm，黄实线长度6885米，2条，宽0.15米白实线长度6885米，2条，宽0.15米。白虚线长度2295米，4条，宽0.15米。 | 5508 |
| 5 | 0824092114524774101 | 【zxdb3】关于道路标线的问题 | 市民来电反映玄武湖路宝能城十字路口的斑马线和路标有些模糊看不清楚了，导致有些市民会走错道路，影响交通出行，望相关部门核实。 | 玄武湖路宝能城十字路口斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共84个。 | 168 |
| 6 | 0824092011324309101 | 【zxdb3】市民情绪激动，表示该丁字路口路段仍然没有斑马线 | 市民来电反映，乌鲁木齐市头屯河区青海湖路桃园九点阳光一期到136学校农大附中的青海湖路丁字路口无斑马线(市民表示归十二师管辖)，孩子上学具有安全隐患。诉求:希望相关职能单位解决道路规划斑马线事宜。备注:市民情绪激动，表示该丁字路口路段仍然没有斑马线，市民有升级投诉意向。旧系统:BTXT24040365000000001) | 青海湖路丁字路口斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共24个。 | 48 |
| 7 | 0824082714175246301 | 【2xdb3】关于道路标线的问题 | 市民来电反映香山街道路标示线已完全看不清，交通出行存在安全隐息，建议再涂深一点，请相关部门核实处理。 | 香山街道路施划热熔标线厚2mm，黄实线长度2450米，2条，宽0.15米白实线长度2450米，2条，宽0.15米。白虚线长度816.67米，2条，宽0.15米。 | 1715 |
| 8 | 0824082612341783301 | 【2xdb2】-关于道路标线的问题 | 市民来电反映样云西街往火车西站方向的北五路，车流量大，碾压路上的实线标线都已看不清，存在安全隐患，希望相关部门核实处理。 | 北五路施划热熔标线厚2mm，白实线长度1000米，3条，宽0.15米。 | 450 |
| 9 | 0824082210104675601 | 【2xdb2】-关于道路标线的问题 | 群众来电反映，贺兰山街与博湖路路面为下坡，车辆速度较快，现建议在该处设置减速线和人行道标识线，以便提醒司机减速希望指关单位核实处理。 | 贺兰山街与博湖路斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共16个。 | 32 |
| 10 | 0824080110493754401 | 【zxdb3】关于人行横道及配套设施的问题 | 市民为该处附近居民，来电反映在万达华府1期和晨光雅庭之间的道路上画上斑马线，减速标因为该地业主多，孩子们也希望相关部门能够采纳意见 | 万达华府1期和晨光雅庭之间澎湖路斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共20个 | 40 |
| 11 | 0324071918095070701 | 【zxdb3】机动车道路面无标线 | 经开区喀纳斯湖路和香山街，动车道路面标线已经磨损的看不见了，有交通安全隐患，望处理 | 香山街标线已包含至13项里面，喀纳斯湖路施划热熔标线厚2mm，黄实0.15米。白实线长度3260米，2条，宽0.15米白虚线长度1086.67米，2条，宽0.15米。 | 2282 |
| 12 | 0824070110030610801 | 【zxdb3】关于人行横道及配套设施的问题 | 市民来电反应在喀纳斯湖北路西一巷交叉口的斑马线掉了，市民表示小孩走不安全，建议在交叉路口画上斑马线。 | 喀纳斯湖北路西一巷交叉口斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共18个。 | 36 |
| 13 | 0324103110173973001 | 斑马线颜色加深 | 喀纳斯湖南路126中学，靠近加油站这一侧，斑马找已经不清，有些车速过快，看不到斑马线，又安全隐患，希望给于加深，安全第一，感谢感谢 | 喀纳斯湖南路126中学，靠近加油站这一侧斑马线施划热熔标线厚2mm，每条宽0.4米，长5米，共18个。 | 36 |

- 第六部分  采购合同

(此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- A、说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

- （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

### 第一部分合同协议书

发包人（全称）：         

承包人（全称）：     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                               。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格/优良标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥元)。

2.合同价格形式：固定单价       。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于年月日签订。

#### 十、签订地点

本合同在签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）

组织机构代码：      组织机构代码： 

地址：     地址：

邮政编码：   邮政编码：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话：电话：

传真： 传真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：   开户银行：

账号：       账号：

### 第二部分通用合同条款

### 执行（GF—2017—0201）合同范本通用条款

### 第三部分专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：执行通用条款。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.2.5 设计人：

名称：    ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线。。

1.1.3.10 临时占地包括：/ 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律法规、部门规章及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、部、省现行的设计、施工、计价、检验等标准规范及工程所在地的地方性标准、相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书；(2）中标通知书；(3）投标文件及其附件；(4）专用合同条款；(5）通用合同条款；(6）技术标准和要求；(7）图纸；(8）已标价工程量清单；(9）其他合同文件。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量：/；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计(施工方案)和进度计划、人材机进场计划；

承包人提供的文件的期限为：在施工单位进场前三日内；

承包人提供的文件的数量为：一式七份；

承包人提供的文件的形式为：书面加盖公章及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：自收到报送文件七日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点或施工现场；

发包人指定的接收人为：本工程发包人代表。

承包人接收文件的地点：施工现场或发包人办公地点；

承包人指定的接收人为：项目经理或其指定人员。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表。

发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整

对存在缺项、漏项(因承包人在投标报价遗漏等原因导致的不予调整)工程量清单调整，按项目完成的合格（含变更新增分部分项工程清单项目、签证）工程量清单，存在缺项、漏项、工程量偏差清单执行本合同10.4.1 变更估价原则作为合同价款的调整依据。

2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：   ；

身份证号：    ；

职务：        ；

联系电话：    ；

电子信箱：                 ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使合同约定的发包人的权利，负责履行合同约定的发包人的义务。发包人文件、须经发包人认可的监理文件，须经发包人代表签署并加盖发包人印章后方生效，涉及工程量增加、工程款增加及合同条款实质补充的，应当取得发包方书面同意。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知书中载明的开工日期前2天具备施工条件并移交给承包人。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料原件的真实、准确、完整。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：执行通用条款。

承包人需要提交的竣工资料套数：原件七套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子档案两种均提供。

（10）承包人应履行的其他义务：

A、应提供计划、报表的名称及完成时间：（1）根据合同约定的工期要求向监理方、发包方上报其切实可行的年、季、月、旬、周进度计划。（2）招标中的主要材料，承包方须在需要使用的一个月以前向发包方提出材料计划（包括时间、数量、规格、品牌尺寸型号等），否则，由于计划不准确、时间延误等原因造成的损失由承包方负责。
　　B、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承担施工现场内人身、财产等全部安全责任和任何时间施工照明的责任，相关费用已经包含在合同投标报价中,今后不再以任何理由和方式计取。
　　C、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人应负责已完工程的成品保护工作，承担已竣工工程未交付使用前损毁、火灾、丢失等风险；保护期间发生损坏、失窃，其责任由承包人自行承担。
　　D、施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门和相关部门以及市、区、街道等相关规定执行。所需费用已包含在此次投标报价中，以后不得再以任何理由计取。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理要求在施工现场的时间不小于总日历工期的90％。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天支付违约金1000元，二次以上不参加工程列会的每次支付违约金1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人若需要更换本工程投标文件中项目经理时须经发包人同意。经发包人同意，承包人更换项目经理或技术负责人，承包人需承担10万元违约金；未经发包人同意，承包人更换项目经理或技术负责人，承包人应承担违约责任，并且按照中标价5%给发包人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：向业主缴纳合同总金额的1.5%违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前5天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向业主缴纳合同总金额的0.5%违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须征得发包人同意且有临时替换具有履行相应职责能力的施工管理人员，未经发包人同意的视为擅自离场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人若需要更换本工程投标文件中主要施工管理人员时须经发包人同意。经发包人同意，承包人更换项目主要施工管理人员，承包人需承担5万元违约金。未经发包人同意，承包人更换项目主要施工管理人员，承包人应承担违约责任，并且按照中标价5%给发包人支付违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每少一天支付违约金500元，二次以上不参加工程例会的每次支付违约金500元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

签约合同价的 10% ，时间为承包人接到中标通知书后28日内，向发包人缴纳；履约担保的形式可以是履约保函、现金或支票。采用银行保函形式的，银行保函期限为至工程竣工验收合格后 28 日。采用现金或支票形式的，在工程竣工验收合格后一次性无息退还。承包方信誉良好的前提下，甲乙双方可根据项目情况协商缴纳履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对工程质量、进度、投资进行全面的控制、对施工安全、合同、信息进行管理，协调业主与承包人在施工过程中的工作关系，详见本工程《建设工程委托监理合同》。

关于监理人的监理权限：根据监理规范及《建设工程委托监理合同》授权处理以下审批事项： 1、开工、停工、复工报告；2、设计变更；3、经济签证。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：   ；

职务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）无；

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定：无。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人承担治安保卫工作，如施工现场出现治安事件、聚众闹事、群体事件、围攻发包人、人员伤亡、财产损失均由承包人承担责任，每发生一起上述事件承包人需向发包人支付违约金10万元，发包人有权在支付文明施工费中直接予以扣除。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人承担治安保卫工作，自合同签订后至工程竣工验收合格交付发包人前的责任均由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在施工单位进场前三日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到报送文件7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后7天内。

承包人应根据项目总进度计划按月编制进度报告，具体要求如下：

承包人必须配备专职预结算人员以满足发包人、监理的要求,在每月20日前提供当月已完成的工程月进度报表和下月工程月进度计划。以上报表和计划均一式七份，具体按下执行：

A、下月资金使用计划（时间从本月20日至下月19日），提供时间为本月20日前；

B、下月进度计划（时间从本月20日至下月19日），提供时间为本月20日前；

C、本月实际完成进度报表（注明提前或拖延原因，时间从上月20日至本月19日），提供时间为本月20日；

D、本月质量、安全情况通报（时间从上月20日至本月19日），提供时间为本月20日；

E、各付款节点资金使用计划，提供时间为各付款节点前1个月。

承包人必须按照发包人、监理要求每周上报周进度完成情况及下周进度计划并由项目经理参加周例会。逾期未报将不予支付当月进度款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后三日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后三日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后三日内。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

- 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人未按施工节点进行施工，每逾期一天，承包人需向发包人按日支付合同总金额0.3%的违约金。逾期超过30天未予整改的，发包人有权停止向承包人支付工程款，逾期超过60天仍未整改的，或整改后无法达到约定的质量标准的，发包人有权解除合同，双方按照承包人实际工作量的80%予以结算，同时承包人应向发包人支付合同总价10%的违约金。

- 按照合同工期，由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并自行承担加快进度所增加的费用和工期延误期间人、材、机市场价格波动导致费用的增加。承包人如未按合同约定总工期完成工程，按上述约定支付违约金，并承担发包方为实现债权的全部费用及给发包人带来的一切经济损失（包括但不限于因承包人原因工期延误由此给发包人造成的资金成本、未能按时交付工程实体造成发包人收益损失等）。约定的违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还需承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于发包人的直接和间接损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）连续七天的暴雨（降雨量为50-99.9毫米）；

（2）连续三天的沙尘暴及连续24小时八级以上大风；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

#### 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）该项目验收须按照通用条款第8.3条严格执行，验收由发包人、项目监理及承包人三方组成；如未经发包人同意擅自更改或换用材料品牌厂家、规格型号时，发包人、项目监理不予验收，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（2）承包人所采购材料设备必须满足设计及使用要求，进场设备如发包人、项目监理对产品品质存在疑问，须送相关专业检测部门进行破坏性试验，检验合格检测费用由发包人承担；不合格检测费用由承包人承担，且设备及材料全部不予进场。需强制性检测的材料、设备，检测费用由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。

10. 变更

10.1变更的范围

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

一.变更工程量按照《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）计算规则计算。

二.变更签证项目综合单价：

1、已标价工程量清单中有相同项目的且变更工程量在原相同清单项工程量±15%（含15%）以内的，按相同项目综合单价执行。（合同范围内承包人投标的相同工程量清单项目的综合单价有不同报价时按投标报价最低的执行）

2、有类似项目的且变更量在原类似清单项工程量±15%（含15%）以内的，按类似项目综合单价执行。（合同范围内承包人投标的类似工程量清单项目的综合单价有不同报价时按投标报价最低的执行）

3、有相同或类似项目工程变更等原因导致工程量偏差超过±15%时，且承包人投标的已标价工程量清单综合单价与招标控制价的综合单价偏差在±15%范围之外。

- 1）有相同或类似项目工程变更等原因导致工程量偏差超过+15%时，承包人投标的已标价工程量清单综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）高于招标控制价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）15%时，超过部分按照招标控制价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）*1.15*超过原清单工程量（+15%）的实际工程量执行；承包人投标的已标价工程量清单综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）低于招标控制价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）15%时，超过部分按照承包人投标的已标价工程量清单综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）执行。承包人投标的已标价的同一工程量清单项目的综合单价有不同报价时，按已标价工程量清单综合单价最低的原则执行。

- 2）有相同或类似项目工程变更等原因导致工程量偏差超过-15%时，承包人投标的已标价工程量清单综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）高于招标控制价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）15%时，按照承包人投标的已标价工程量清单综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）执行；承包人投标的已标价工程量清单综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）低于招标控制价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）15%时，按照招标控制价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）*（1-15%）*剩余实际工程量执行。承包人投标的已标价的同一工程量清单项目的综合单价有不同报价时，按已标价工程量清单综合单价最高的原则执行。

4、原清单工程量复核为0的清单项目或某条清单项中主要材料及设备变更时，承包人已标价工程量清单综合单价低于招标控制价综合单价偏差超过15%，核减按招标控制价综合单价*（1-15%）*未实施的原清单工程量予以调减。承包人已标价工程量清单综合单价高于招标控制价综合单价偏差超过15%，核减按承包人投标综合单价*未实施的原清单工程量予以调减，承包人已标价的同一工程量清单项目的综合单价有不同报价时，核减按已标价工程量清单综合单价最高的原则调减。

5、没有相同或类似项目的，按第三条新增变更、签证项目计价办法执行。

6、偏差=（1-投标报价的综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备）/招标控制价综合单价（分部分项工程清单项中主要材料及设备））×100%

三．新增变更、签证项目综合单价计价办法：

1、变更、签证、单价措施项目按照投标截止期国家、地区现行颁布的工程预算定额、单位工程估价表及配套费用文按照下浮比例L=（1-中标价/招标控制价）×100%予以调减计算。

2、取费标准：新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额（2020年）等规定取费。管理费、利润计取按费用文件中限费率确定。

3、人工费：人工工日单价按照变更签发同期工程造价主管部门发布的乌鲁木齐地区建筑工程价格信息中的人工费执行。

4、材料费、机械费：

1）某项材料、机械价格存在于承包人的投标经济标中时，该项材料报价低于乌鲁木齐地区建筑工程综合价格信息文件时则采用承包人投标的价格，该项材料报价高于乌鲁木齐地区建筑工程综合价格信息文件时则采用乌鲁木齐地区建筑工程综合价格信息文件的价格；当同一材料投标价格有不同的报价时，取材料、机械报价最低的原则计入。

2）某项材料、机械价格不存在承包人的投标经济标中时，依据变更签证实施期同期发布的乌鲁木齐地区建筑工程综合价格信息中的价格计算；工程造价主管部门发布的乌鲁木齐地区建筑工程综合价格信息表中没有的材料、机械。由承包人将材料、机械详细的技术参数及采购数量、单价在采购前上报发包人，经发包人审核后，由发包人、监理单位、承包人共同进行市场询价，最终按有效询价结果与同期类似项目相同材料、机械价格（若有）进行综合对比后确定材料、机械单价，作为工程结算时调整合同价格的依据。若承包人在施工期时未将采购的材料、机械的数量和价格报经发包人进行市场询价定价履行价格的确认程序即自行采购的材料、机械，工程结算时材料、机械单价调增时未经发包人确认材料、机械的价格发包人有权不予调整，视认为承包人放弃调整合同价款的权利，再不得以任何原因为由要求发包人调整价格。材料、机械数量和价格调减时未报发包人确认的，减少费用部分以发包人确认的价格予以调减，并据此将调减费用计入工程结算金额。

10.4.2关于变更的估价程序：

1.执行通用条款

2.在合同履行期间承包人不得以任何理由拒绝完成与本工程有关的新增、变更增加、工程量偏差增加的分部分项工程清单项目的工作内容。

3.承包人在收到发包人的变更指示或变更意向书后，须在14天内向发包人提交变更报价书及相关的资料，因承包人原因逾期未能在规定的时间上报，视为工程变更不引起工程造价的调整或承包人放弃调整工程造价的权利,增加费用部分发包人有权不予调增合同价格，减少费用部分则以发包人确认的价格予以调减。

4.设计变更、经济签证按乌经开政办发﹝2017﹞32号关于印发《经开区（头屯河区）管委会（区政府）投资建设项目管理办法的通知》、乌经开党办财发﹝2019﹞1号关于印发《区委财经委员会工作规则》《区委财经委员会办公室工作细则》《区委财经委员会工作流程》规定的变更流程办理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式（由承包人招标）确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第2种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人决定该项费用的使用。

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

调整范围：人工、材料、机械均不调整。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。2、因承包人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、对于主要材料由市场价格波动导致价格风险、机械费用上涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险，10%施工机械使用费的风险，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的乌鲁木齐地区建设工程综合价格信息调整。没有信息价的主要材料承包人应在实施前先将主要材料明细提交发包人确认，并附调询价记录，最终按施工期市场询价（不少于三家）有效报价的平均价进行调整，除上述调整材料之外的其他所有材料、机械价格风险由承包人承担。

2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。

3、采用总价计算的措施费用的安全文明施工费该费用中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、建设工程智慧工地基础配置费作为不可竞争费用，必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。现场未搭建临时设施的项目工程结算时不予计算此项费用。合同内建设工程智慧工地基础配置费按照暂定价计入，结算时以总承包单位出具的全额采购发票为基础，经市场有效询价后，在该设备发票金额未偏离市场价的前提下进行结算（摊销按2次计算）。

4、因分部分项工程量清单漏项、合同承包范围内工程清单项目的调整、非承包人原因的工程变更引起总价措施项目发生变化的，造成施工组织设计或施工方案变更，承包人应在实施前先将拟实施的方案提交发包人确认，并附调整措施项目费用明细，发包人按以下几种方式进行审核调整，除此之外，均不对措施费进行调整（包括物价因素引起的价格调整等其他原因）。措施项目费调整方式：

（1）采用单价计算的措施项目，①已标价工程量清单原措施费中已有的措施项目，按相同项目综合单价执行，②已标价工程量清单原措施费中已有类似的措施项目，按类似项目执行；③原措施费中没有的相同和类似的措施项目，由承包人根据现场实际情况上报实际应实施的措施项目并附相关费用明细，经发包人确认后按本合同中10.4.1条变更估价原则执行。

（2）、按总价（或系数）计算的措施项目费，结算时按（投标报价中的总价措施费用/投标报价的分部分项金额）系数比例进行调增、调减。

5、增加费用若承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为承包人放弃调整措施项目费的权利或工程变更不引起措施项目费的调整,发包人有权不予调增合同价格，减少费用部分则以发包人确认的价格予以调减。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无

风险费用的计算方法：无

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：(1)本合同的计量周期为月，每月 20 日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。当月未在规定时间报送，与次月进度合并报送。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：工程进度款按照进度审定额支付，累计支付至进度款的80%，待竣工验收合格并由建设单位委托的第三方结算审核完成后支付至结算定案值的97%，剩余3%作为工程质量保修金，待一年缺陷责任期届满，经使用单位验收确认后，一次性无息付清。发包人支付款项时，承包人应开具合法合规的增值税发票。

对于承包人应该支付的本合同范围的所有违约金和发包人预先支付的各种费用，由发包人、监理共同确认后直接从工程进度款中扣除，且在拨付下次工程进度款之前核准；如未核准，发包人不拨付进度款，由此造成的相应责任和损失均由承包人承担。

根据《保障农民工工资支付条例》、《新疆维吾尔自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（新人社规〔2022〕2号）等相关要求，承包人在工程施工合同签订之日起30日内开设该项目农民工工资专用账户，并与发包人、开户银行签订《工程建设领域农民工工资专用账户资金管理三方协议》并按要求将三方协议开立证明报项目所在地的人力资源社会保障行政部门、工程建设主管部门备案。发包人按进度审定值或结算定案值向承包人支付工程款时的支付原则为：一部分做为农民工工资拨付至该项目农民工工资专用账户（占工程款比例：房建、装修项目25%-30%，市政、园林绿化项目20%-25%），剩余部分拨付至承包人一般账户。

累计已支付的工程款超过最终确定的建筑安装工程费时，超付的工程款承包人须于10个工作日内一次性无息退还发包人，如承包人未按实退还按照专用条款第20条执行解决。承包人在施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人有权自主将工程进度款用于支付被拖欠的工人工资。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：7份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7日历日。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7日历日。

（2）发包人支付进度款的期限：14日历日。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，按合同总价的3‰支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由发包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：/。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格(五方竣工验收)后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，由于承包人原因逾期上报、拖延不配合工程结算导致发包人无法完成项目工程结算、竣工财务决算、固定资产移交等相关工作，发包人有权从五方竣工单签订时间的60个日历日之后从从承包人的工程款中扣除10000元用于支付违约金，每逾期一天再增加500元，对逾期时间长，给工程结算造成严重影响的上报建设行政主管部门列入当年不良履约记录名单内。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外还需提供以下资料：

（1）工程结算书纸质版四份，完整电子版一份；（2）本项目完整的竣工图、工程变更、签证四套；（3）招标文件及投标时的施工组织设计（原件）；（4）经济标（纸质版及软件版，纸质版加盖公章和造价人员印章）；中标后审批通过的施工组织设计（原件）；（5）中标通知书（入围会议纪要（可以是复印件））；（6）开工报告（原件）、建设承包合同（施工合同）（原件）；（7）竣工报告（原件）、竣工验收报告（原件）；（8）与工程价款确定相关的会议纪要、联系函、变更签证部分主材询价定价确认单等其它证据资料。

承包人报送的竣工结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。承包人报送的竣工结算金额超过最终结算金额，若审减额（承包人结算送审金额与监理单位结算审定金额之差）超过10%（含10%）时，发包人有权在工程结算定案金额的基础上扣减3%的金额作为对承包人的处罚。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：8份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格后7日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日期起，期限24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算价款3%的质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：/。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：出现工期延误、质量不合格、安全事故、聚众闹事、上访政府、围攻发包人等承包人违约情形，发包方有权暂停支付工程款。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：除上述约定外，承包人违约的，除承担因其违约行为而增加的费用外，同时应向发包人支付合同总价10%的违约金，并承担发包方为实现债权的全部费用及给发包人带来的一切经济损失（包括但不限于因承包人原因工期延误由此给发包人造成的资金成本、未能按时交付工程造成发包人收益损失、律师费、诉讼费、交通费、差旅费、保全费、保全担保费、鉴定费、拍卖费、评估费、邮寄送达费、公告费、公证费等）。约定的违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还需承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于发包人的直接和间接损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人应当严格按照合同约定的工期执行，如需延期，须经双方协商并以书面方式确认。施工进度或竣工日期延期超过30日的，发包人有权另行委托第三方进场施工，停止向承包人支付工程款，委托第三方施工的费用从应付承包人工程款中予以扣除，逾期超过60天仍未整改的，或整改后无法达到约定的质量标准的，发包人有权解除合同。拖延工程人员劳动报酬超过5人或超过30天或超过10万元的。拒绝提供施工资料超过10日的或提供的施工、竣工资料不符合法律规定，出现工程量缺陷。以及其他承包人违约解除合同的情形，出现上述任一情形，发包人均有权解除，解除后执行通用条款16.2.4。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人在施工现场的材料、设备、临时工程无偿使用；发包人不承担承包人文件或由承包人或以其名义编制的其他文件的费用，但有权无偿使用和取得该等文件。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：职工意外保险。承包人在施工期间发生的自身财产损失及施工现场内自身员工的人身伤害、财产损失，从事高空危险作业员工的意外伤害，由承包人承担全部责任。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应当对进入现场的施工设备和工程设备办理保险，保险费已含在投标报价。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人住所地有管辖权人民法院起诉。

21. 通知与送达

1.参照《民法典》关于要约与承诺以及《民事诉讼法》关于送达的法律规定，各方关于本合同（协议）签订及履行相关商业文件信函、各类法律文书、诉讼（仲裁）文件的通知，应当按照本合同（协议）载明的地址（含电子邮件、短信、微信等电子文件）发出。现场送达通知的，以对方法定代表人或授权代表签名或者盖章确认为准；以特快专递或者挂号信形式寄送的，自发出之日起第五日视为送达之日；以电子邮件方式送达的，以发出方将通知的信息发送至对方指定的电子邮箱、发送成功，即视为送达完成。

各方共同确认以下为各自送达地址：

承包人联系地址：

联系人：电话：电子邮箱：

发包人联系地址：

联系人：电话：电子邮箱：

2.送达地址和联系方式适用期间：上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过仲裁，或经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

解除合同（协议）的通知经上述方式送达一方后五日内未向送达方提出书面异议的，合同（协议）解除通知生效。

3.在合同（协议）有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当提前五个工作日以书面形式通知对方。合同（协议）各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方或者拒绝签收等原因，导致未能被当事人实际接受、邮寄送达的，以退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场记明情况之日视为送达之日。

4.合同（协议）各方承诺：上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

合同补充条款

1.承包方未经发包人同意不得将工程转让给其他单位，一经发现，发包方有权单方终止合同，所造成的一切损失均由承包方承担。

2.本工程未经发包方同意不得分包，否则发包方有权扣除承包方分包工程相应金额。

3.承包方应对承包范围内全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。

4.承包方在施工过程中应当配合发包方、其他施工方做好项目管理，认真接受监理单位检查监督。

5.发包方根据《项目管理专用章管理办法》中规定适用的文件，经发包方代表签署并加盖发包方项目管理专用章后方生效，承包方对此予以认可。

6.发包方的指令、通知由发包方代表签字后，以书面形式交给监理公司，由监理公司发出并监督执行，承包方代表（项目经理或承包方授权的收件人）应当在回执中签署姓名和收到时间。确有必要时，发包方代表或其授权人可发出口头指令并在24小时内书面告知，承包方对指令应及时有效执行。承包方未按指令执行，责任由承包方承担。

7.承包方认为发包方的指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面报告，逾期视作认可；发包方代表可作出修改指令或继续执行原指令的决定。

8.发包方代表易人，发包方应提前以书面形式通知承包方，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。

9.承包方委派为承包方代表，行使合同约定的承包方权利，履行合同约定的承包方职责，承包方在任命承包方代表前，应将拟任命的承包方代表的资历报发包方存档备案。

10.承包方代表应当依据合同、按发包方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和发包方发出的指令、要求组织施工。在发生紧急情况且无法与发包方代表或监理联系的情况下，承包方可采取保证现场人员生命、工程和财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包方代表送交报告。发包方和承包方各自承担相应责任。

11.发包方代表履行本合同中约定的发包方权利和义务，签署发包方指令。其中对本合同的任何修订、设计变更及增加工程、工程进度款的支付、工程结算款的审定等，需要另行获得发包方的特别授权。

12. 承包人在施工期间的垃圾、废物不得随意丢弃，若违反本约定，则由承包人负责清理并支付违约金人民币1000～20000元。若承包人不及时按发包人要求清理，发包人有权安排其他施工单位实施完成，该部分费用由发包人按实际发生费用（即支付予承担此部分工作的施工单位之费用）的1.5倍从承包人的结算款中扣除，由此产生的政府监管机构的处罚费用由承包方承担。

13.本工程施工过程中和工程竣工后，承包人配合总包单位相关提供出具相关资料、文件以及盖章。

14.承包人在发包人提出的有关质量和安全问题整改通知后，必须在24小时内给予回复并提出整改完成时间，不回复或不及时整改，则承包人需支付违约金人民币5000元/次。但同时承包人仍应及时整改完善应承担的工作。

15. 对放线验线、隐蔽工程等关键工序，发包方可请权威机构或部门进行复核或检验。如复核或检验合格，则发包方承担相应费用；如不合格且非发包方和监理方原因时，则承包方应承担相应费用及造成的一切损失。

16. 如承包方违背合同要求进行施工，发包方有权责令承包方暂停施工，待整改完毕报发包方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由承包方负责，并且不能影响工程进度。

17. 工地实行周报制度，周报在每周例会前一天报送发包方和监理，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

18. 施工中承包方不得对原工程设计私自进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的损失，由承包方承担，延误的工期不予顺延。若确有设计变更需要，承包方提出的设计变更需设计院、监理、施工单位和发包方四方签字后方可执行，否则责任自负。

19. 在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每发生一次承包方需向发包方支付5万元违约金，发包方可从承包方工程进度款或保修款中直接扣除，承包方对此无异议。

20. 承包方应当按照发包方书面指定的开工日期开工。承包方不能按时开工，应当不迟于发包方通知的开工日期3天以前，以书面形式向发包方代表提出延期开工的理由和要求。发包方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包方。发包方代表在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包方要求，工期相应顺延。发包方代表不同意延期要求或承包方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

21. 工程质量达不到约定标准的部分，发包方或监理一经发现，应要求承包方拆除和重新施工，承包方应按发包方或监理的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准，所产生的损失均由承包方承担，发生一次罚款5000元直至整改合格。

22.发包人按照合同约定的金额和时间支付承包人工程款后，有权监督、协调承包人按照材料供应合同约定的金额和时间支付相关款项。如承包人未按合同约定的金额和时间支付，发包人有权督促承包人按照材料供应合同约定的金额和时间支付，承包人应予以配合。如承包人无故不予支付，发包人可按照材料设备供应合同约定，以专款支付方式向对方支付，并从工程款中扣除。

23.本合同履行期间，承包方施工过程中无论任何原因（除发包方原因）发生的二次倒运、夜间施工费均包含在合同总价中，不再另行计取。

24.因不可抗力发生的误工，承包方工期顺延，不再计取任何费用。

25.承包方应当办理施工现场人员意外伤害险等相关保险，并承担保险费用，发包方有权予以监督。

26.由承包方原因造成的财产损失，由承包方承担一切经济及法律责任。

27.施工现场因承包人原因发生的任何事故(包括第三方人员在内)，其经济损失和法律责任均应由承包方负责。

28.投标报价中含与总承包单位和各专业分包单位的配合费用。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：安全生产管理协议书

附件12：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；

3．装修工程为年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；

5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：        承包人(公章)：

地址：     地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电话：   电话：

传真：   传真：

开户银行：   开户银行：

账号：       账号：

邮政编码：     邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

附件9：

预付款担保

（发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

传真：

年月日

附件11：

安全生产管理协议书

编号：

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建设工程质量安全管理手册》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规、标准的要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“三个必须”，即管行业必须管安全、管生产经营必须管安全、管业务必须管安全，构建“责任全覆盖、监管无盲区”的网格化安全生产监管责任体系，按照“谁主管，谁负责”原则，进一步明确甲乙双方的安全生产职责，履行各自安全生产主体责任，有效遏制生产安全事故的发生，经甲方、乙方协商一致签订安全生产管理协议书如下：

施工项目名称：

施工具体地点：

一、甲方的安全职责和权限：

（一）甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（二）甲方不得对施工单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

（三）甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，按照进度及时支付。

（四）甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

（五）甲方在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

（六）甲方应当将工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

（七）甲方有权利对乙方未全面、认真落实安全生产责任制，未按规定提取和使用安全文明施工费，对安全生产隐患排查不到位，未按照“五落实、五到位”开展隐患排查整改的行为进行管理，对生产中发现乙方有违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，不具备安全生产条件的，存在安全生产隐患的施工作业环境有权进行批评、限期整改、停工或经济处罚。

二、乙方的安全职责和权限：

（一）乙方严格执行国家、自治区劳动保护、安全生产的各项政策、法律、法规、标准、规范及各项规章制度，建立健全安全生产体系、各项规章制度、责任制等，切实履行企业安全主体责任，做到“五落实五到位”，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

（二）乙方应当建立健全安全生产教育培训制度，新入厂工人应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业，主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证率达到100%。

（三）乙方的项目负责人应当履行《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度》的要求，做好各项安全生产工作。

（四）乙方对列入建设工程概算的安全文明施工费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用，并建立使用台账。

（五）乙方应当按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》建质[2008]91号，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

（六）建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

（七）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、电工、电焊工等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得行业主管部门颁发特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（八）乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施，严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求。

（九）乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

（十）乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护和安全管理工作。

（十一）乙方应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离;职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。乙方不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场使用的临时设施应当具有产品合格证，材质应使用不燃材料，间距及疏散符合规范GB50720《施工现场消防安全技术规范》要求，合理配置灭火设施。

（十二）乙方对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

（十三）在城市市区内的建设工程，乙方应当对施工现场实行封闭围挡。

（十四）乙方应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项操作规程、施工作业审批制度和消防安全管理制度，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（十五）乙方应当向作业人员提供符合国家标准的安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

（十六）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

（十七）乙方采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。

（十八）乙方在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，委托具有相应资质的检验检测机构进行验收检验合格后，方可使用，定期做好保养工作。

（十九）乙方严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》等标准，乙方配备符合作业需求数量的专业电工，负责乙方施工用电的安全用电管理工作。

（二十）乙方应当为施工现场作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。结合本单位实际情况购买安全生产责任险和火灾公共责任保险。

（二十一）乙方应当制定本项目生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并每年定期组织一次演练。

（二十二）乙方应当建立健全事故管理相关制度，明确事故上报、事故调查和处理相关程序，严禁迟报、漏报、瞒报、谎报各类生产安全事故。及时、如实地向负责甲方、建设行政主管部门、安全生产监督管理的部门或者其他有关部门报告。

（二十三）乙方未严格执行安全生产的各项要求，施工现场不具备安全生产条件，未认真履行施工单位安全生产管理主体责任、职责，安全防护不到位，管理人员违章指挥、强令作业人员冒险作业、作业人员违章操作等因素，造成人员伤亡事故、经济赔偿损失、行政主管部门追究安全责任等其它严重后果的，乙方依法依规必须承担全部的安全主体责任、经济赔偿、行政处罚。

（二十四）乙方应当建立完善安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制，重大安全风险分析制度，实行风险预警控制。

（二十五）乙方应当全面排查重大安全风险并建立台账，制定落实防控措施。开展安全风险辨识评估和分级，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险分布图。认真开展重大危险源监控工作。

（二十六）乙方应当认真贯彻落实《自治区生产安全事故隐患排查治理条例》，对所承担的建设工程进行定期和专项、节假日安全检查，并做好安全检查记录。建立落实隐患排查治理制度，实行隐患辨识、公告、治理、销号全过程闭环管理，积极开展隐患排查治理工作，对一时不能整改的重大隐患要做到治理措施、资金、人员、时限、预案“五落实”。

（二十七）乙方应当严格执行乌鲁木齐市安全标准化工地的各项要求，做好文明施工及扬尘治理的要求，做好建筑工地“七个百分之百”的强制性扬尘防治措施，实施扬尘监测和视频监控100%。

（二十八）乙方疫情常态防控工作

1）出入口管理。乙方应当对确需进入现场的外来人员，应做好信息登记、手部清洁、体温测量和口罩佩戴等工作。

2）乙方应当储备满足施工需要的口罩、体温检测设备、消毒用品、应急药品等防疫物资。

3）施工工地应设置体温测试点，乙方应当每天指定专人对所有人员进行早晚两次体温测量，体温测试情况应建档记录。

4）乙方应当对办公区和施工作业区、宿舍、食堂、卫生间、工程机械操作室、施工电梯等公共区域及相关物品，要定期消毒。

（二十九）乙方严格执行职业健康的各项要求。

三、附则

（一）在本协议书内，签订人如有变动，新任者承继本责任书，继续履行本责任书所属职责。

（二）本安全生产管理协议书期限自      年    月    日起至竣工验收移交后为止。

四、其它

（一）本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

（二）本协议为甲乙双方所签订的施工合同的组成部分，与施工合同具同等法律效力。

（三）本协议自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

（四）本协议未涉及的其它关于国家、省市区级等安全生产工作的法律、法规、条例、标准、规范、制度等要求，乙方须同时严格执行，举一反三。

（五）本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具同等法律效力。

甲方：              （盖章）            乙方：           （盖章）

法定代表人	                           法定代表人

或授权代表：                            或授权代表：

本协议书签订时间：    年    月     日

附件12：

- 12-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第七部分  投标文件格式

投标文件封面示例

正本

投标文件

招标工程名称：×××××

招标人名称：×××××

投标人名称：×××××（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

投标文件目录

1、投 标 函

2、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、关于资格的声明函

5、投标保证金

6、投标人基本情况表（附资格审查资料）

7、拟投入项目人员

8、投标人近三年类似业绩表

9、服务方案

10、优惠承诺

11、投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

12、中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

13、分包意向协议

14、提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）

15、中小企业划型标准

注：为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

未提供格式的，由投标人自行编制。

（附件一）

- 投 标 函

致：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请    （项目编号）   ，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交投标文件。

- 开标一览表

- 按招标文件投标人须知、服务要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式    （电汇、转账等），金额为         （￥：     ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括答疑补充文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起   90   个日历日。

4、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、如果我方中标，我方同意招标代理服务费的计算参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）和“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知”（发改价格[2011]534号）文件规定收取。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

年　 月   日

（附件二）

- 1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字或盖章）性别          年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

日期：       年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件：

- 2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

投  标  人：                   (盖单位章)

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：

身份证号码：

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件和被授权人《居民身份证》正反面复印件：

授权日期：　      年　　月　　日

（附件三）

- 开标一览表

| 建设单位名称 |  |
| --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |
| 工程投标报价（元） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 服务期限 |  |
| 自报质量等级 | 合格 |

备注：1、此费用包含费用包含14件12345平台投诉案件费用、施划工作所需的所有直接费用、间接费用、管理费、利润、规费、税金及其他风险费用等相关一切费用；

2、清单单价报价要求为全费用综合单价，包含养护工作所需的所有直接费用、间接费用、管理费、利润、规费、税金及其他风险费用等一切费用；

3、报价明细表中的“投标报价”应等于“开标一览表”中的“投标报价”，分项报价根据清单内容进行填报，须逐条填写，表内报价内容必须以元为单位，未按照清单报价的为无效报价。

投标人：          （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：       年      月     日

工程造价文件（以提供的工程量清单为准）

投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员盖专用章）

编 制 时 间:         年       月       日

备注：报价明细须按照清单格式填报。

（附件四）

- 关于资格的声明函

致：

关于贵方20　年　　月　　日第  （招标编号） 招标公告关于“　　　　　　　 　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（招标包号及内容）招标服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　　受权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

年　  月　  日

（附件五）

- 投标保证金

投标人应在此页提供保证金汇款凭证或保证金收据复印件或保函

（附件六）

- 投标人基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度财务审计报告或半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止近半年内任意一个月税收缴纳完成的证明资料及近半年内任意一个月社保机构出具的完成社保缴纳证明）；

（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（网站查询的截图，加盖供应商公章）；

以上复印件在投标文件正本中均为复印件或扫描件，必须完整、清晰可辨、有效。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

我单位参与                          （项目名称、项目编号）投标，本单位郑重声明，本单位具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

无重大违法记录的承诺书

我公司承诺在参加本次（项目编号、项目名称）投标前三年内，无以下行为：

重大违法行为；

商业贿赂行为；

列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年    月   日

（附件七）

- 拟投入项目人员

1、项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学 位 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

注：需提供项目负责人市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格（须在本单位注册，不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书，职称证

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：需提供人员身份证、相关证件、劳动合同或近三个月社保。

（附件八）

- 投标人近三年类似业绩表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 采购内容 | 合同金额 | 合同年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
|  | … | … | … |  | … |

注：附投标人近三年（2022年1月至今）类似项目业绩，提供中标通知书或合同协议书，业绩证明材料模糊不清、关键信息无法辨认的，视为无效业绩不予评审。

（附件九）

- 服务方案

包括但不限于拟投入设备，项目总体概述及理解、施工组织设计、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议、项目实施关键施工技术、施工质量等，投标人根据评分要素自行编制。

（附件十）

- 优惠承诺

（投标人自拟）

（附件十一）

- 投标单位（服务商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日  期：　   　年　月  日

（附件十二）

- 中小微企业及残疾人福利性单位等证明文件（如有）

中小企业声明函(（工程、服务)）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：   （全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：　   　年　月  日

- 监狱企业证声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加_____         _单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：　   　年　月  日

监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；证明材料加盖投标人公章。

- （附件十三）

分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称） 自愿达成分包意向，参加 （采购 项目名称）  （采购项目编号） 的响应活动。 经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲  公司全称） 以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标， （甲公司全称） 与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。  （甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1   （公司全称）   为        （请填写：大型、中型、小型、微型） 企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）合同总金额      %的工作内容。

3.分包意向供应商 2   （公司全称）   为        （请填写：大型、中型、小型、微型） 企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）合同总金额      %的工作内容。

4.分包意向供应商 3  （公司全称）   为        （请填写：大型、中型、小型、微型） 企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）合同总金额      %的工作内容。

…

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：（分包中有小微企业适用）

1.分包意向供应商 1   （公司全称）与分包企业之间       （请填写： 是否存在） 直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2   （公司全称）与分包企业之间       （请填写： 是否存在） 直接控股、管理关系的情形。

…

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、 本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效， 如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份， 随投标文件装订   份， （甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

注： 1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

2．本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

（附件十四）

- 提供其它有利于投标的资料（如有，自行补充）

（附件十五）

- 中小企业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

注：

1、工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；

2、交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；

3、仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;

4、信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；

5、其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

- 招标代理服务收费标准

招标代理服务费的计算参照“新疆维吾尔自治区建设工程招标投标协会文件关于印发《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》的通知”（新建招协[2024]4号）文件规定(代理服务费不足5000元的按5000元收取)。