# 新疆维吾尔自治区社会科学院图书馆楼消防设施维修改造项目竞争性磋商文件

| 工 程 名 称： | 新疆维吾尔自治区社会科学院图书馆楼消防设施维修改造项目 |
| --- | --- |
| 招 标 人 （盖章）： | 乌鲁木齐市区北京南路246号 |
| 联 系 人： | 阿迪拉 |
| 电 话： | 13009668782 |
| 招标代理机构 （盖章）： | 新疆润标工程勘察设计研究院有限公司 |
| 法 人 代 表（盖章）： |  |
| 联 系 人： | 张刚 |
| 电 话： | 17767402939 |
| 详 细 地 址： | 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室 |

2022年8月

目 录

第一章 投标须知  …………………………………………………………第 2页

第二章 合    同  …………………………………………………………第18页

第三章 招标需求……………………………………………………………第93页

第四章 图纸和技术资料  …………………………………………………第94页

第五章  投标文件格式 …………………………………………………… 第95页

第六章 补充条款……………………………………………………………第116页

# 新疆维吾尔自治区社会科学院图书馆楼消防设施维修改造项目竞争性磋商公告

一、采购项目编号：XJRBZB-CG01-2022049

二、 采购组织类型：分散采购

三、 采购项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 总投资金额(万元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)室外消防栓管网完善，接入主楼消防水池、水箱及泵房;(2)室内管网增设水泵接合器(3)室内外消火栓及自救式卷盘设置，增设消防控制柜，设置气体灭火系统、消防救援窗，防火门更换，通风、排烟及火灾报警系统重新设计:(4)消防改造后的设施恢复等 | 347.04万元 | 详见竞争性磋商文件 |

四、 投标单位资格要求：

1.投标单位须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.有效的独立法人工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

3.投标人需具备消防设施工程专业承包二级资质及以上资质；

4.项目负责人为机电工程专业二级注册建造师、本单位注册（不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书，并且在近3年至少担任过3个及以上类似施工项目的负责人；

5.投标人须具备有效的安全生产许可证；

6.针对该项目的所有管理人员须提供在本单位的缴纳社保证明；

7.本项目落实政府采购政策；本项目为专门面向中小企业采购；

8.凡拟参加本次招标项目的投标

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。

（4）投标申请人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标申请人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大质量事故。

五、 竞争性磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、 发售时间：2022年8月29日 至 2022年 9月 5日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00。（北京时间，法定节假日除外）

2、获取竞争性磋商文件地址：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室）

3、获取竞争性磋商文件方式：现场购买

4、文件售价(元)：300

六、 投标文件提交截止时间：2022年9月8 日 11点00分（北京时间）

七、 投标文件提交地址：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室）

八、 投标文件开启时间：2022年9月8 日 11点00分（北京时间）

九、 地址：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室）

十、 保证金及交付方式：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 开户行号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆维吾尔自治区社会科学院图书馆楼消防设施维修改造项目 | 69408.00 | 中国建设银行乌鲁木齐鲤鱼山北路支行 | 65050110601500000137 | 105881000253 |  |

- 其他事项：

- 本项目公告期限为3个工作日，投标单位认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售 截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起5工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑投标单位对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

- 法定代表人身份证明或授权委托书及委托代理人身份证原件 ；

- 营业执照，资质证书，安全生产许可证、项目负责人证书；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 （查询时间不得早于本招标公告发布日期）；

以上证件须提供复印件1套，复印件需加盖单位公章。 同时须携带原件备查。以上申请人报名时携带的资料不齐全，不予接受。

十二、 联系方式

1、招标代理机构名称：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司

地 址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室

联系人：张刚

联系电话：17767402939

地址：乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室

2、招标人名称：名 称：新疆维吾尔自治区社会科学院

联系人： 阿迪拉

地 址：乌鲁木齐市区北京南路246号

第一章 投标须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 工程名称：新疆维吾尔自治区社会科学院图书馆楼消防设施维修改造项目 |  |
|  |  | 建设地点：乌鲁木齐市区北京南路246号 |  |
|  |  | 工程概况： 新疆维吾尔自治区社会科学院图书馆楼消防改造 |  |
|  |  | 施工图设计单位：/ |  |
|  |  | 施工图工号：/ |  |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：全套施工图纸、工程量清单、竞争性磋商文件、补疑文件所示范围全部内容。 |  |
| 3 | 1.2.2 | 工期要 求 | 自合同签订之日起45个日历日内， 因承包人原因造成不能按期完工，每延误一天工期承包人向发包人支付逾期违约金（合同价的0.5%），逾期违约金金额的最高限额为合同价的5%，达到逾期违约金的最高限额后，发包人有权单方面解除合同，承包人承担全部经济责任，同时向发包人赔偿因工期延误造成的经济损失。 |
|  |  | 质量要求：合格 各专业严格执行国家相关质量验收标准以及有关操作规程；按照国家最新的相关施工规范施工。 |  |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：财政资金 |  |
| 5 | 1.3.2 | 资金到位情况：已到位 |  |
| 6 | 1.4.1 | 招标方式：竞争性磋商 |  |
|  | 1.5.2 | 资格审查方式：资格后审 |  |
| 8 | 1.5.1 | 投标单位资格要求： 1.投标单位须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求； 2.有效的独立法人工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件； 3.投标人需具备消防设施工程专业承包二级资质及以上资质；； 4.项目负责人为机电工程专业二级注册建造师、本单位注册（不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书，并且在近3年至少担任过3个及以上类似施工项目的负责人； 5.投标人须具备有效的安全生产许可证； 6.针对该项目的所有管理人员须提供在本单位的缴纳社保证明； 7.本项目落实政府采购政策；本项目为专门面向中小企业采购； 8.凡拟参加本次招标项目的投标单位，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，提供相关网站查询结果（查询时间不得早于本招标公告）； 9.本项目不接受联合体投标。 10.投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在监管部门认定的其他重大违法记录，不得参加投标。（4）投标申请人须处于正常经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；投标申请人近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约及重大质量事故。 |  |
| 9 | 1.5.3 | 联合体协议书 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 3.1 | 投标计价方式：1、投标报价方式：清单报价 报价说明：本项目为基本建设工程，投标人只允许一次性报价，一次报价即为最终报价。 2、投标最高限价：347.04万元；投标单位报价均不得超过此限价，超过此限价做废标处理。 |  |
| 11 | 4.1 | 投标保证金：69408.00元 投标保证金形式：电汇或转账等（投标人基本账户转出，须注明所投项目） 公司名称：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司乌鲁木齐分公司 账 号：65050110601500000137 开户银行：中国建设银行乌鲁木齐鲤鱼山北路支行 开户行号：105881000253 注：投标人递交投标保证金时，须注明“项目名称、项目编号”（如有字符限制可自行简写）投标保证金的缴纳形式：投标保证金于开标截止时间前，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以账户实际到账时间为准，如未在竞争性磋商文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。 投标保证金的退还：除竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。 投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原价及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、企业基本开户许可证复印件到招标代理办理投标保证金退还手续。 |  |
| 12 | 5.1 | 招标答疑 | 投标人开标时间截止15日前将疑问书面提交招标代理机构，招标代理机构将做书面答复。 |
| 13 | 6.3 | 踏勘现场 | 招标人不组织，投标人自行踏勘。要求投标人，尤其是编制投标报价的人员，要到现场勘察详细情况，核实工程内容及工程量；如有异议可于2022年9 月 5日前以加盖单位公章后的扫描件发送邮件，未提出异议的投标单位就认为对竞争性磋商文件、工程量清单内容全部认可。投标人不得擅自修改竞争性磋商文件中工程量清单。 |
| 14 | 3.7 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认； 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 15 | 7.1 | 投标文件份数 | 经济标：正本： 1 份 副本： 4 份 商务标：正本： 1 份 副本： 4 份 技术标：正本： 1 份 副本： 4 份 电子版（经济标需提供EXCEL及GBQ格式的工程量清单的光盘一份，技术、商务为WORD版U盘一份） |
| 16 | 8.13.1 | 投标文件递交 | 截止时间：2022年9月8 日 11点00分（北京时间） 递交地点：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室） |
| 17 | 9.1 | 招标工程开标 | 时间：2022年9月8 日 11点00分（北京时间） 地点：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室） |
| 18 | 10 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 19 | 4.5 | 最高限价回函 | 截止时间：2022年9月11 日11 时00 分（北京时间） 地点：新疆润标工程勘察设计研究院有限公司（乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港B座902室） |
| 20 | 13.1 | 投标有效期：投标截止时间后90天 |  |
| 21 |  | 不良行为记录 | 企业不良行为记录情况主要是近年投标人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。 |
| 22 |  | 合同 | 投标人必须承诺响应竞争性磋商文件合同全部条款。 |
| 23 |  | 项目款支付方式 | 开工进场10日并合同签订完成后支付合同价（扣除暂列金）30%，完成总工程量的50%后支付合同价（扣除暂列金）20%，工程竣工验收合格后支付合同价（扣除暂列金）的30%；工程经结算审计后，以审计结果为准，付款至审计价的97%，留3%质保金，质保期满后经甲方再次验收无任何质量问题后无息给予付清。 |
| 24 | 原件 | 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： （1）法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件。 （2）营业执照原件、资质证书（加盖公章） 、安全生产许可证（加盖公章） 、 ；拟派项目负责人（建造师）的注册证书、安全生产考核证（加盖公章）。项目负责人与投标报名时一致。 （3）以上均满足要求的投标人为有效投标人。以上不满足要求,证件原件不全或无相关主管部门证明者，其投标文件不予接受。上述证件的公证件，本次招标不予认可。 关于资格审查：投标人在报名获取竞争性磋商文件时的资格审查，仅代表其在获取竞争性磋商文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |  |
| 25 | 备注 | 1招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的根据计价格[2002]1980号文和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，由中标单位支付。 2、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的； （三）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的； （四）报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。 3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 4、有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与招标人签订合同的； （四）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； （五）竞争性磋商文件规定的其他情形。 5、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件的规定，评标时将不再执行价格评审优惠的扶持政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。评审 2、落实其他政府采购政策条款：详见中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）文件。 |  |
| 26 | 所属行业 | 建筑业 |  |

1、总 则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中列清，投标人除非接到招标人发布的《竞争性磋商文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表第3项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.3.2、资金已到位

1.4、招标方式

1.4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表第6项列清。

1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表第8项列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

1.5.3、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便资格审查。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1、竞争性磋商文件由本文件及由招标人按法律法规的有关规定发出竞争性磋商文件补充构成。

2.1.2、竞争性磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称竞争性磋商文件补充。

2.1.3、竞争性磋商文件补充作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果竞争性磋商文件补充内容与在此竞争性磋商文件补充发出之前的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行竞争性磋商文件补充的相关内容，先前发出的竞争性磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解竞争性磋商文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、竞争性磋商文件澄清

2.2.1、投标人收到竞争性磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到竞争性磋商文件之日起3日内以书面形式向招标人提出，招标人将以竞争性磋商文件补充形式予以解答并及时送至所有投标人，否则招标人不作任何解释。

2.3、竞争性磋商文件修改

2.3.1、投标截止日期二十四小时前，招标人都可能会以竞争性磋商文件补充形式修改竞争性磋商文件。

2.3.3、为使投标人在编制投标文件时把竞争性磋商文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在竞争性磋商文件补充中写明。

2.4、所有竞争性磋商文件补充都将及时报建设单位相关部门备案。

3、投标报价

3.1、本项目投标计价方式已在投标人须知前附表第10项列清。

3.1.1  投标报价方式：本工程采用下列第   1   种方式。

1 价格固定：中标价是指中标人的最终报价（固定单价合同，不调整）。

3.1.2.工程量计算依据：要求投标人，尤其是编制投标报价的人员，要到现场勘察详细情况，核实工程内容及工程量；如有异议可向甲方申请答疑，未提出异议的投标单位就认为对竞争性磋商文件、工程量清单内容全部认可。根据清单的标准和要求，认真核实工程内容。报价中要考虑清单中未提供工程量的项目，包括：破损处修补、拆除恢复、材料运输、垃圾清运和垃圾的二次倒运、施工现场保洁、安全防护措施等；投标人不得擅自修改竞争性磋商文件中工程量清单内容。

3.1.3.工程竣工验收合格后，承包方需在竣工验收合格之日起10日历日内报送工程结算及全部工程资料，最终以甲方审计处结算价为准；

3.2、供选用的工程预算定额、费用定额和政策性文件

3.2.1、GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》、中华人民共和国国家标准GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；中华人民共和国国家标准GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；中华人民共和国国家标准GB50857-2013 《市政工程工程量计算规范》及相关解释；

3.3、本工程土石方运距详见工程量清单描述。

3.4、招标人认为投标人的投标报价已包括本工程招标范围内的全部内容。如果工程预算中错漏项则被认为分摊到其他子目中了；如果工程量等计算错误在工程结算时，都将不予调整。

3.5、投标人投标报价应准确详细，投标方应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。投标人不得擅自修改竞争性磋商文件中工程量清单。备注：投标人投标报价应按照工程量清单进行报价，不得漏报或不报，如有漏报或不报或者擅自修改工程量清单，投标文件将拒绝评审。

3.6、凡投标方在报价中发现未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，投标方须在答疑截止时间前向招标人提出。

3.7在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认；

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

4、投标最高限价

4.1、本工程是否采用投标最高限价已在投标人须知前附表列清。

4.2、招标人将委托造价咨询机构依据本竞争性磋商文件及竞争性磋商文件补充等资料编制工程预算，并且将依据该工程预算确定出合理的投标最高限价。

4.3、投标人接到投标最高限价通知后，应认真研究，并将其是否接受最高限价的意见以回函形式递交于招标人，回函必须在投标人须知前附表第20项中规定的时间之前递交于招标人。如果所有投标人认为最高限价不能接受的，招标人应及时组织造价机构复核工程预算，并重新调整和确认投标最高限价。

4.4重新调整和确认的投标最高限价在投标截止日期3日前也将以竞争性磋商文件补充形式通知所有投标人。如果投标人认为响应该竞争性磋商文件补充时间不充分，应通知招标人，招标人应延长投标截止日期。否则，由此造成的后果投标人自负。

4.5、投标人的投标报价如超出本工程规定投标最高限价，其投标文件拒绝评审。

5、投标保证金

5.1、投标人在领取竞争性磋商文件时，应提供不少于投标人须知前附表第10项规定数额的投标保证金。

5.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

5.2.1、投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

5.2.2、投标人不接受按竞争性磋商文件规定对其投标报价进行修正的；

5.2.3、中标人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

5.2.4、中标人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的；

5.3、未中标人在接到通知后7日内，招标人将无息退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

5.4、中标人的投标保证金将在合同签订后30日内返还。

6、招标答疑会及现场踏勘

6.1、招标人将按投标人须知前附表第15项规定的时间、地点组织招标答疑会，目的是澄清、解答投标人提出的问题。

6.2、招标答疑会上所产生的问题和答复，招标人将在投标截止时间二十四小时前以竞争性磋商文件补充形式送至所有投标人。

6.3、招标人不组织，投标人自行踏勘。要求投标人，尤其是编制投标报价的人员，要到现场勘察详细情况，核实工程内容及工程量；如有异议可向甲方申请答疑，未提出异议的投标单位就认为对竞争性磋商文件、工程量清单内容全部认可。根据清单的标准和要求，认真核实工程内容。报价中要考虑清单中未提供工程量的项目，包括：破损处修补、拆除恢复、材料运输、垃圾清运和垃圾的二次倒运、施工现场保洁、安全防护措施等。

7、投标文件

7.1、投标文件由商务标、技术标和经济标构成。

7.2、商务标内容

7.2.1、投标承诺书（一）、（二）

7.2.2、法定代表人身份证明书

7.2.3、法定代表人授权委托书

7.2.4、投标保证金汇款凭证复印件

7.2.5、投标人概况（企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、安全生产许可证复印件、注册建造师证书复印件、疆外企业还应提供进疆信息登记册复印件）；

7.2.6、投标人近三年（2019年-至今）类似工程业绩证明材料（附：中标通知书、施工合同、竣工质量验收表复印件，以合同签订时间为准）

7.2.7、项目负责人简历（项目负责人近三年（2019年-至今）类似工程业绩如有要求需附证明材料）（附：中标通知书、施工合同、竣工质量验收表复印件，证明材料须体现项目负责人（以合同签订时间为准））

7.2.8、项目管理人员须提供在本单位的缴纳社保证明

7.2.9、近三年（2019年-至今）的奖惩情况

7.2.10、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关证明材料。

7.2.11、不良行为记录

7.2.12、现场施工机械设备、检测设备的的配备：

现场施工机械设备、检测设备的配备要求和条件

工程名称：

项目编号：

| 序号 | 现场施工机械设备、检测设备名称 | 主要性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

本表由投标人根据项目情况自行填写

7.2.13、其他投标资料（竞争性磋商文件要求投标人提交的其他投标资料或者投标人认为有必要提供的资料）

7.3、技术标内容（技术标为明标）

7.3.1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

7.3.2、施工准备工作计划

7.3.3、施工方案

7.3.4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

7.3.5、施工平面图

7.3.6、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

7.3.7、质量保证技术组织措施和保证体系

7.3.8、工期保证措施和体系、

7.3.9、安全保证技术组织措施和保证体系

7.3.10、现场文明施工措施

7.3.11、投标人主要材料清单项目费报价

7.3.12、劳动力的配备：劳动力的配备要求和条件

工程名称：

项目编号：

| 序号 | 月份 | 工种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表由投标人根据项目情况自行填写

7.4、经济标内容

7.4.1、投标报价单（必须采用竞争性磋商文件提供的工程量清单格式编制）

7.4.2、编制说明

7.4.3、工程预算书，

★投标经济标内容中必须提供主要材料及设备的名称、品牌、产地、规格、单价，如不提供将按照无效响应的方式进行处理。

★列举的材料品牌投标人可以选定其一填报或采用相当于或高于所列品牌技术标准的材料。

★在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

8、投标文件制作

8.1商务标、经济标应采用A4打印纸。

8.2、技术标必须采用A4打印纸。但技术标中施工平面布置图以及施工横道图或进度计划网络图必须采用A3打印纸。

8.3、投标文件书写要求

8.3.1、商务标、经济标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议投标人最好采用打印方式书写。

8.3.2、投标文件技术标必须采用打印方式书写。

8.4、投标文件装订要求

8.4.1、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册（胶装，不得采用活页装订或订书机装订）。技术标必须采用竞争性磋商文件规定的统一装订方式装订。否则整个投标文件将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。

8.4.2、商务标、经济标应按封面、目录、正文顺序装订。

8.5、投标文件字体要求

8.5.1、商务标、技术标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

8.6、投标文件封面要求

8.6.1、商务标、技术标、经济标封面宜按竞争性磋商文件规定格式编制。

8.6.2、技术标编制时Word软件设置要求

（1）页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；

（2）段落－缩进和间距－行距(单倍行距)；

（3）段落－特殊格式(首行缩进)；

（4）段落－度量值(2个字符)；

（5）段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；

（6）段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。

8.7、投标文件目录要求

8.7.1、为便于评审，商务标、技术标、经济标目录宜按本竞争性磋商文件相关内容先后顺序编排。

8.8、投标文件的份数和签署

8.8.1、投标人应按投标人须知前附表第12项规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

8.8.2、商务标、技术标、经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

8.8.3、商务标和技术标、经济标凡是要求盖章或签字处，投标人必须盖章或签字。

8.8.4、投标总价单凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章、造价人员章处，投标人必须加盖。

8.9、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

8.10、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或授权代理人章。但技术标严禁涂改和行间插字。

8.11、投标文件的密封与标志

8.11.1、投标人必须将商务标、技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即 “商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。否则整个投标文将被视为不响应竞争性磋商文件，而予以拒绝评审。（电子U盘、光盘 密封于商务标封袋中)

8.11.2、商务标、经济标和技术标封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章。

8.11.3、商务标、经济标和技术标封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。

8.12、投标文件递交

8.12.1、投标人必须按投标人须知前附表第13项规定，将投标文件送指定地点，递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应竞争性磋商文件，予以拒绝评审。

8.12.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

8.13、投标文件修改与撤回

8.13.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

8.13.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本竞争性磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

8.13.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

8.14、投标文件澄清

8.14.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

8.15、投标文件格式

8.15.1、投标文件格式见第五章。

8.15.2、投标人应使用本竞争性磋商文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本竞争性磋商文件未提供格式的，投标人可自行编制。

9、开标时间及地点

9.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第18项列清。

9.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法人代表授权委托书及有效身份证明，以证明其身份。

10、评标方法

10.1、本招标工程评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

10.2、本次招标工程采用竞争性磋商进行评标。招标人以合格方式按磋商文件要求的资格审查对投标人进行审查、评标委员会对投标人的响应文件进行初步评审，初步评审接受评标委员会对评审合格的投标人再进行响应文件详细评审，以投标人最终投标报价得分加技术商务得分最高的推荐为第一中标候选人。

10.2.1、招标人将对投标人进行《资格审查》、评标委员会对通过《资格审查》合格投标人的投标文件进行《投标文件初步评审》，如果审查造成合格的投标人不足三个的，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

10.3、资格评审

评标委员会对资格审查资料按《资格审查标准》进行评审。

资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的、且经年审合格，具有独立法人资格的企业； |
| 2 | 投标人须具备消防设施工程专业承包二级资质及以上资质； |
| 3 | 投标人须具备有效的安全生产许可证； |
| 4 | 投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证、信息登记册中的企业名称保持一致； |
| 5 | 项目负责人为机电工程专业二级注册建造师、本单位注册（不接受临时建造师），且具有有效的安全生产考核合格证书，并且在近3年（2019年-至今）至少担任过3个及以上类似施工项目的负责人；（与报名时提供的项目负责人一致） |
| 6 | 针对该项目的所有管理人员须提供在本单位的缴纳社保证明。 |
| 7 | 凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关证明材料。 |
| 8 | 投标企业近三年（2019年-至今）没有被建设管理部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录； |
| 9 | 投标文件实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |
| 注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

10.4、技术标评审

评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行评审

技术标评审标准（6０分）

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点；施工准备计划；施工平面图 | 10 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际； 优计2分；良计1分； 差得0分； 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要. 优计4分；良计3分； 一般2分；差得1分； 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求。 优计4分；良计3分； 一般2分；差得1分； 未提供不得分 |
| 2 | 施工方案及施工进度计划 | 10 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗。 优计5分；良计3分； 一般2分；差得1分； 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律 优计4分；良计3分； 一般2分；差得1分； 未提供不得分 |
| 3 | 劳动力、材料、机械设备需用量计划 | 15 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致 劳动力需用量计划优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分 材料需用量计划优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分 机械设备需用量计划优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分 |
| 4 | 质量保证措施和体系；工期保证措施和体系；安全保证措施和体系 | 15 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行 质量保证措施和体系优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分； 工期保证措施和体系优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分； 安全保证措施和体系优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分； |
| 5 | 现场文明施工措施；扬尘防治措施 | 10 | 措施应符合工程实际情况及具有相应的防治措施，切实可行 现场文明施工措施优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分； 扬尘防治措施优计5分；良计3分； 一般1分；差得0分； |
| 合计 |  | 60 |  |
| 注：1、评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。2、技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。3、技术标评审标准满分为60分。4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |  |  |  |

10.4、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.4.1 | 投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足竞争性磋商文件规定。 |
| 2 | 8.4.2 | 投标承诺书（一）、（二）必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或授权代理人章。 |
| 3 | 8.4.3 | 法定代表人身份证明书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
| 4 | 8.5.4 | 法定代表人授权委托书必须按竞争性磋商文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
| 5 | 8.5.5 | 投标人概况必须提供。 |
| 6 | 8.5.6 | 项目负责人简历及类似业绩证明材料必须提供。 |
| 7 | 8.5.7 | 项目管理人员必须提供。 |
| 8 | 8.5.8 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应竞争性磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

10.5、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

商务标评审标准（1０分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩情况 | 5 | 投标人近三年（2019年1月1日-至今，以中标通知书时间为准）类似业绩（单项合同金额100万元及以上的装饰装修工程），须提供中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表）。每项业绩得1分，满分5分。 |
| 2 | 项目管理人员组成 | 3 | 项目工程师、质量管理员、安全管理员、材料管理员等配备齐全，项目工程师须附职称证书，其他人员附上岗证书。齐全得3分，否则酌情扣分。 |
| 3 | 项目负责人类似业绩 | 2 | 项目负责人要有类似业绩1项（2019年1月1日—至今），且证明材料齐全（包括：中标通知书及施工合同及竣工验收报告（或竣工验收表），且须反映出项目负责人） |
| 合计 |  | 10 |  |
| 注：1、评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。2、商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。3、企业综合实力评审标准满分为10分。 |  |  |  |

10.6、经济标初步评审

8.7、经济标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.5 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 2 | 6.4.1 | 投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或委托代理人签字或盖章，编制人要求造价人员签字并盖专用章。 |
| 3 | 6.4.2 | 投标人必须采用招标文件提供的“经济标”格式编制。 |
| 4 | 6.5.2 | 经济标必须采用A4打印纸。 |
| 5 | 6.7.1 | 经济标必须采用招标文件要求的统一装订方式装订 |
| 6 | 3.8 | 分部分项工程量清单与计价表中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须按分部分项工程量清单中的相应内容填写。（漏项及评委会认为有特别明显的笔误除外） |
| 7 |  | 投标人投标报价未超过招标文件给定的招标控制价。 |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

8.8、经济标详细评审

属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度的规定：

属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。； ③监狱和戒毒企业视同小型、微型企业（按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）） （二）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①《中小企业声明函》；

10.7、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

10.8、经济标详细评审（评审标准满分为100分，占总分30%）。

★在评标过程中，投标人投标单价及总价低于市场价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、成本分析必须包含材料费用、货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目工程及服务的所有费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当详细、分析全面并签字确认和加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合本项目需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。证明文件不详细，分析不全面或投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

投标报价的确定：

（1）投标报价＝经评审后的投标报价

①投标报价平均值的计算

指经过上述评审的所有有效投标报价等于所有小于招标控制价的投标报价，去掉最高报价及最低报价后（如果有效投标人少于5家时，则不去掉最高报价及最低报价）的算术平均值的上浮5%（含）下浮7%（含）范围内的投标报价的算术平均值；若无投标报价在此范围内，则采用所有小于招标控制价的投标报价，去掉最高报价及最低报价后（如果有效投标人少于5家时，则不去掉最高报价及最低报价）的算术平均值为投标报价平均值。

②评标基准价的确定：

评标基准价=投标报价平均值

③投标报价偏差率的计算：

偏差率=100%×(投标人投标报价－评标基准价)/评标基准价

④投标报价得分计算

(1)如果投标人的投标报价>评标基准价，则投标报价得分＝30-︱偏差率︱×100×1；

(2)如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分＝30-︱偏差率︱×100×0.5。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按工程项目投标报价单合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）工程项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为投标人的最终投标报价。投标人应当澄清和签字确认，否则招标人对投标人的投标文件将予以拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

评标委员会认定其报价的合理性，如果出现分歧，则按照少数服从多数的原则确定。

11、定标原则

11.1、本次招标工程招标人授权评标委员会直接确定中标人。

11.2、中标人是指评标委员会对通过资格审查的投标单位按综合评估法确定出的投标文件技术标得分、商务标得分与经济标得分之和最高的投标人。

11.3、招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

12、开标会程序

12.1、标前会

12.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

12.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本竞争性磋商文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。

12.2.、密封性及送达时间查验

12.2.1、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人法人代表授权委托书及有效身份证明。

12.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

12.2.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

12.2.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合竞争性磋商文件要求。监督人对投标文件是否按竞争性磋商文件规定密封与标志进行核查。

12.2.5、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。

12.2.6、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标，宣布投标承诺书中的工期、质量。

12.2.7、商务标、经济标开标完毕，投标人退场。

12.3、评标准备会

12.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份竞争性磋商文件和一套施工图纸。

12.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

12.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、竞争性磋商文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、竞争性磋商文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

12.4、资格审查

评标委员会按照竞争性磋商文件规定的资格审查标准对投标人递交的资格审查资料进行审查。通过资格审查的投标人进入技术标评审。

12.4.1、技术标评审

评标委员会对技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。通过审查的投标人进入技术标评细评审。同时按照技术标详细评审标准进行评分并统计技术标得分。

12.4.2、商务标评审

评标委员会对商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。通过审查的投标人进入商务标评细评审。同时按照商务标详细评审标准进行评分并统计商务标得分。

12.5、经济标评标

评标委员会按照竞争性磋商文件规定的审查标准对投标人递交的投标文件进行完备性符合审查。评标委员会按照竞争性磋商文件规定的评标方法对经济标进行评审。

12.6、综合评价

评标委员会将分别就技术评标、商务评标的量化结果和经济标计分进行加权，得出各投标人的综合排序，向招标领导小组推荐。

13、投标有效期

13.1、评标和定标将在投标人须知前附表第15项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

14.1、授予合同

14.1.1、招标人自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

14.2、合同签订

14.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及竞争性磋商文件和投标文件签订施工合同。

14.2.1、招标人与中标人签订合同后7日内应将合同报建设单位有关部门备案。

15、质疑与投诉

15.1、质疑的提出

15.1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

15.1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或磋商小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

15.1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人提出质疑。

15.1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

15.1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

15.1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

15.1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

15.1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

15.1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购人。

15.2、受理和处理

15.2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

15.2.2 对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

15.2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

15.2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

15.2.5 采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

15.2.6 对竞争性磋商（采购）文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

15.2.7.质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.3、质疑无效的处理

15.3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

15.3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

15.3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

15.3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

15.3.5质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

附表一

- 质疑函

- ：

- 依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

- 我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

- 法定代表人（签字并盖名章）：

- 身份证号码：

- 固话：      传真：     手机：

- 本项目授权代理人（签字）：

- 身份证号码：

- 固话：        传真：    手机：

- 公司地址：              邮编：

- （如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

- 注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章；

- 质疑人（公章）：

- 年   月   日

附表二

- 质疑内容

| - 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目编号 |  |  |
| - 具体的质疑事项及事实依据 | - 一、质疑事项1： - 主要内容： - 事实依据： - 适应法规条款： - 佐证材料： - 二、质疑事项2： - 主要内容： - 事实依据： - 适应法规条款： - 佐证材料： - 三、同上 |  |

- 质疑人（盖公章）：

- 法定发表人（签字、盖章）：

- 授权代理人（签字）：

- 日期：年  月 日

- 备注：

- 1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

- 2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

- 3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

- 4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

第二章

- 合同条款

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称） 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

#### 二、合同工期

计划开工日期：       年    月     日。

计划竣工日期：       年    月     日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥         元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）              (¥            元)。

2.合同价格形式：            。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：      。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在               签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自              生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                   电  话：

传  真：                   传  真：  

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：     

## 第二部分 通用条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知” 执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款。

- 第三部分  专用合同条款

- 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）招标文件、招标文件补充及招标答疑文件（8）图纸（9）工程量清单（10）工程报价单或预算书。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：            ；

资质类别和等级：；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  。

1.1.2.5 设计人：

名称：      ；

资质类别和等级：；

联系电话：  ；

电子信箱：      ；

通信地址：  。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无。

1.1.3.9 永久占地包括：无。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》等国家法规及自治区和地方的有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、专业验收规范等现行与本合同文件有关的所有法律、法规、规章,且符合工程所在地的各行政主管部门相关的管理要求。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）招标文件、招标文件补充及招标答疑文件（8）图纸（9）工程量清单（10）工程报价单或预算书。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

发包人向承包人提供图纸的数量：进场三日内提供图纸二套，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人及有关人员进行工程检查时使用；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸  。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）、施工进度计划、安全生产保证措施、文明施工保证措施、质量生产保证措施、治安保卫措施、事故应急处理预案及事故处理办法等。

承包人提供的文件的期限为：在施工单位进场前三日内，向发包人报送 ；

承包人提供的文件的数量为：一式三份；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场全套施工图纸一套。。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：现场发包人代表    。

承包人接收文件的地点：现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为： 项目经理  。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为： / 。

1.10 交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：未经发包人代表的同意，无关人员一律不得随意出入施工现场 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场内需要增加的临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。场外交通以建筑用地范围为边界，场外交通由发包人协调解决 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决场内施工道路和交通，并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行协调解决，并承担相关费用。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归建设方所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不丢失、保存完好、存档、未经发包人同意不得外借。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人负责，并承担相关费用。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：    ；

身份证号：  ；

职务：    ；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调相关部门工作，对工程进度、质量、安全进行全面的监督管理，并执行集团公司相关管理规定。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期前3日协调承包人进入施工现场。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：不提供 。

发包人提供支付担保的形式：  / 。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后 14 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面、电子文档计发包人的其他要求。

3.1.2承包人完成工作的约定：

3.1.3承包人应履行的其他义务：

3.2 项目负责人

3.2.1项目负责人：

姓名：             ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：        ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                           。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目负责人要求在施工现场的时间不小于总日历工期的100%，而且必须参加各种工程例会。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以壹仟元以内的罚款，从支付款中扣罚违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人在施工现场的时间少于总日历日工期的90%时，每少一天罚款2000元，二次以上无故不参加工程例会的每次罚款5000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人的姓名、等级在专用条款内写明，但专用条款中约定的项目负责人必须要与投标文件中所填报的一致, 且不得随意更换项目负责人及项目管理人员，若更换项目负责人，将以资质业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查，经审查通过，向业主交贰仟元（人民币）违约金后，方可更换；未经工程师及发包人批准，擅自更换项目负责人，发包人可处以承包人伍仟元以内的违约金，从支付款扣除违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可处以承包人伍仟元以内的违约金，从支付款扣除违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可处以承包人 元以内的违约金，从支付款中扣除违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派驻现场项目主要管理人员在整个工程实施过程中不得更换，离开现场。如果由于非承包人能正常控制的原因而必须替换项目部的主要人员，则承包人应以资质、业绩以及信誉不低于此管理人员的人员替换，并报业主审查，经审查通过，向发包人交壹仟元（人民币）违约金后，方可更换。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经工程师及发包人批准，擅自更换项目主要施工管理人员，发包人有权解除合同，发包人可处以承包人伍拾万元以内的违约金，从支付款或履约保证金中扣罚违约金。。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场都违约责任：由于特殊原因，暂时离开现场的主要人员，必须按请假制度，同时承包人应安排同等资历人员进行临时履行职责，经工程师批准，否则按擅自离场处理，发包人将按照2000元/人日，从支付或履约保证金中扣罚违约金，直到重新入场为止；投标书中所列其人员未按时进场，将按照1000元/人日，从支付中扣除违约金，直到缺员到场为止。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包方不得将工程转包给其他单位，一经发现，发包人有权终止合同，所造成的一切损失由承包人负责。。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不得分包，确定因专业或特殊情况要分包时，必须征得发包人的同意批准后才能分包。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约及诚信担保

承包人是否提供履约担保：否  。

承包人提供履约担保及诚信担保的形式、金额及期限的：无

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/。

关于监理人的监理权限：/

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：     ；

职务：      ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：  ；

电子信箱：；

关于监理人的其                    ；

通信地址：  他约定：  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：/。

监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按项目所在地有关规定制定切实可行的质量、安全、文明施工措施，确保安全文明施工，达到合格标准.

6.1.4关于治安保卫的特别约定：制定相关应急预案和措施，并符合当地公安部门的要求。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三日内提供。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：工程实施“工完、料净、场清”，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，达到自治区文明现场标准。。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在合同价中，随工程进度款同期支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工方案、施工进度计划、施工现场平面布置图、劳动力需用量计划、材料需用量计划、机械设备需用量计划、资金需用量计划、承包人自有周转资金计划、质量保证体系、工期保证体系、安全保证体系、现场安全施工措施等。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天.

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 日内提出修改意见或确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 日内确认 。

7.3 开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 7 日内提供。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前三日内在施工现场进行交验。

7.5 工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：政策处理问题影响施工进度；不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为: 承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并向发包人支付违约金。违约金支付按照合同工期，每延迟一天，赔偿1000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的      %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）无；

（2）无；

（3）无。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

- 8. 材料与设备

8.2 承包人负责采购材料、设备等的，应按照设计和有关标准要求采购，提供产品合格证明、出厂明、相关的检验、运输等，并对材料、设备等质量负责。

8.4材料与工程设备的保管与使用

- 8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按发包人要求，费用包含在合同价中 。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/ 。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:执行通用条款。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 执行通用合同条款10.4.1（1）、（2、） 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第发包人市场询价方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

关于基准价格的约定：/

第3种方式：其他价格调整方式：  无   。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:由于该工程工期较短，人工、材料、机械由投标人根据市场自行考虑计入，合同范围内综合单价不做调整。

风险费用的计算方法：投标文件工程量清单中的综合单价在约定风险范围内不因劳动力、材料、机械设备等市场因素价格变化而作任何变动。

风险范围以外合同价格的调整方法：(1)若施工中出现施工图纸（与工程量清单项目特征描述不符的，执行工程量清单。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：无。

风险费用的计算方法：无。

风险范围以外合同价格的调整方法：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式 /。

12.2.2预付款担保:/

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：无。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：工程完工后支付合同价款的80%，工程验收合格决算后，付至决算价的97%，3%作为质保金1年质保期期满后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7天

（2）发包人支付进度款的期限：14天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行本合同通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担违约责任，并向发包人支付违约金。如因承包人原因导致工期延误，每拖延一天处以500元/天的违约金。

13.3 工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收完成后7天内 。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 14 天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结算申请单的期限：质保期满 7 日  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请 14 天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后 14 日内。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：至项目竣工验收合格。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2） 3% 的结算价；

（3）其他方式:/

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：          /           。

关于质量保证金的补充约定：工程竣工验收合格后，按专业工程所规定的保修期限和保修范围及保修金额，待保修期满，保修期限期满后，由发包人确认后无息支付。发包人有权按照通用条款及质量保修书等相关规定从保修金中按本合同约定扣除有关保修费用及其他相关违约金等费用。质量保证金不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：至项目整体竣工验收合格。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

属于保修范围和内容的项目，发生质量问题时，承包人应在接到维修通知（书面通知以发出时间起，电话通知以承包人接到电话之时起）24小时之内派人到达现场进行修理；发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应在2小时内立即到达事故现场抢修。发包人将对发出维修通知的时间进行记录，承包人不在约定期限内派人维修，发包人将不再通知承包人，自行委托进行维修，维修费用从承包人质量保修金内扣除。

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                     。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：1、如在约定的责任期内未达到整改要求，延长责任期并扣除质保金。质量保修则任包括：

2、属于保修范围和内容的项目，发生质量问题时，承包人应在接到维修通知（书面通知以发出时间起，电话通知以承包人接到电话之时起）24小时之内派人到达现场进行修理；发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应在2小时内立即到达事故现场抢修。发包人将对发出维修通知的时间进行记录，承包人不在约定期限内派人维修，发包人将不再通知承包人，自行委托进行维修，维修费用从承包人质量保修金内扣除。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人需确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人将承担损害赔偿经济责任，并承担相应法律责任。

4、因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于    （发包人名称，以下简称“发包人”）与    （承包人名称）（以下称“承包人”）于  年  月  日就     （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）          元（¥        ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据       （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的     （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）          元（¥        ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：		  		      邮政编码：

电    话：		  		      传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

- 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

- 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

- 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

- 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

- 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

- 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

- 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

- 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年     月     日

附件11：

- 11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

第三章  招标需求

详见工程量清单

第四章  技术资料

1、工程量清单另附。

2、图纸另附。

第五章  投标文件格式

商 务 标 格 式

商务标封面示例

正本

投标文件商务标

招标工程名称：×××工程

投标人名称（加盖公章）：×××公司

地址：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

商务标目录

1、投标承诺书（一）、（二）

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、投标保证金汇款凭证复印件

5、投标人概况（企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、电子与智能化工程专业承包企业资质一级、安全生产许可证复印件、注册建造师证书复印件、疆外企业还应提供进疆信息登记册复印件）；

6、投标人近三年（2019年-至今）类似工程业绩证明材料（附：中标通知书、施工合同、竣工质量验收表复印件）

7、项目负责人简历（项目负责人近三年（2019年-至今）类似工程业绩如有要求需附证明材料）（附：中标通知书、施工合同、竣工质量验收表复印件，证明材料须体现项目负责人）

8、项目管理人员须提供在本单位的缴纳社保证明

9、近三年（2019年-至今）的奖惩情况

10、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关证明材料。

11、不良行为记录

12、其他投标资料（竞争性磋商文件要求投标人提交的其他投标资料或者投标人认为有必要提供的资料）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的           工程的竞争性磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的竞争性磋商文件后，将接受该工程竞争性磋商文件中各条款内容，并且我们承认投标书、投标报价表及根据竞争性磋商文件所提供的其他所有文件为我们投标文件的组成部分，并愿意根据竞争性磋商文件修改其中的任何缺陷。

2、在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按竞争性磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

3、如果我们中标，我们保证按竞争性磋商文件的要求和招标人签订合同，并选派合格人员实施该合同。并且严格履行合同义务，按时为工程提供优质的施工和服务。如果在合同执行过程中，发现合同工程质量问题，我方一定尽快修理或更换、整改，并承担相应的经济责任同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

4、我们投标报价总额为【小写：       】（大写：    ），我们声明本投标报价己考虑了所有因素，在投标有效期内投标价格保持不变。如果我们中标，在合同执行阶段不以任何理由提出涨价、降低标准等影响招标人利益和项目进展的要求。

5、贵方的竞争性磋商文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、我们理解你方不一定必须接受最低报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束，同时也理解，如果本次招标所有投标商的报价均高于招标人的预期价格，招标人将废弃本次招标结果。不论何种原因，如果我们未中标你方将不负担我们的任何投标费用。

7、我们承诺，投标文件对竞争性磋商文件条款未提出异议的，视为对投标文件条款无条件接受和同意。投标文件中所提供的全部资料是真实的。我方完全响应合同条款。

8、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工，我们承诺除满足合同工期要求以外，还满足招标人根据工程进度而调整工期的要求并不因此而增加费用。

工期：

9、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：       。

10、我们认为你们在授予合同前，有选择或拒绝部分甚至全部投标人的权利，并同意你们对所采取的行为不做任何解释。我们认为你们在授予合同时，有权对招标范围及要求中规定的内容和服务予以增加或减少，而不必征得中标人同意。同意你们不对此承担投标人的任何损失，如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后我方不将工程转包或分包，否则招标人有权终止施工合同，我方向招标人支付违约金，违约金金额为合同额的20%。

中标后我方承诺不受任何外力影响，所报项目管理人员及施工人员准时到场，准时开工，并在我方所报工期内完工。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （投标人名称）的           （姓名，身份证编号：          ）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

| 法人身份证复印件正面 | 代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 法人身份证复印件反面 | 代理人身份证复印件反面 |

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

投标人概况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证、信息登记备案册（外省投标人须提供）等材料的复印件。

投标人近三年类似业绩表

投标单位近三年（2019年～至今）内至少独立承担过的类似工程项目施工业绩，且工程质量达到合格

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：１、本表后附中标通知书、施工合同、竣工质量验收表复印件，以合同签订时间为准，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容（与报名时提供的项目负责人一致）。

2、项目负责人近3年内（2019年-至今）类似工程经历应按下表提供。

项目负责人近3年内（2019年-至今）类似工程经历一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目负责人简历中应附注册建造师证书、职称证书、学历证书复印件等相关证件复印件。

- 在近3年至少担任过3个及以上类似施工项目的负责人

- 须提供在本单位的缴纳社保证明

备注：项目负责人近三年（2019年-至今）类似业绩证明材料（附：中标通知书、施工合同、竣工质量验收表复印件，以合同签订时间为准）。

项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件

4、针对该项目的所有管理人员须提供在本单位的缴纳社保证明

属于中小企业的相关证明资料

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的报价一栏表保持一致。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

信用记录

（复印件并加盖投标人单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年（本项目至递交投标文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含 1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的投标人

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标人名称，截图查询结果。

不良行为记录

应提供县以上（含县）建设行政主管部门出具的近一年度的证明材料。

投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函

致：（招标人）

（招标代理机构）

我公司（投标人名称）作为（项目名称）项目（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺：我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形、没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形。否则如中标也将被取消中标资格。

特此承诺！

投标人名称：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：  年   月   日

不参与围标串标承诺书

本人作为经授权投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标单位：(盖章)

法定代表人：(盖章)

日期：

项目人员承诺书

我公司（投标人名称）作为（项目名称）项目（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺：

如我单位有幸中标承担本项目施工工作，我公司承诺

1.到场人员与投标文件中项目组人员一致。

2.本项目经济标编制人员为投标文件中项目组成员，本承诺书由经济标编制人员本人签字并加盖其有效执业印章。

3.参与本项目项目负责人在同一时期只承担一个工程项目的管理工作，项目负责人，施工员，质量员，安全员，材料员，劳务员，资料员，造价人员等项目管理人员每月带班生产时间不少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，向工程项目的建设单位请假，经批准后离开。离开期间将委托项目其他相关负责人负责其外出时的日常工作。

以上承诺如有违背，我公司自愿承担由此造成的相应责任，接受相应处罚和失信惩戒。

投标单位(盖章)

法定代表人(盖章)

经济标编制人员（签字）：

编制人员执业印章（盖章）：

日期:

竞争性磋商文件要求投标人提交的其他投标资料或者投标人认为有必要提供的资料

技术封面示例

正本

投标文件技术标

招标工程名称：×××工程

投标人名称（加盖公章）：×××公司

地址：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

技 术 标 内 容

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、施工平面图

6、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、工期保证措施和体系

9、安全保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

11、主材设备报价表

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

经 济 标 格 式

- 经济标封面示例

正本

投标文件经济标

招标工程名称：×××工程

投标人名称（加盖公章）：×××公司

地址：

联系人：

联系电话：

编制时间：×年×月×日

经济标目录

1、投标报价单

2、总说明

3、工程预算书

注：1、为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2、投标人投标报价应准确详细，投标方应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标方在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。备注：投标人投标报价应按照工程量清单进行报价，不得漏报或不报。

3、投标经济标内容中必须提供主要材料及设备的名称、品牌、产地、规格、单价。提供的主要材料数量必须与竞争性磋商文件提供的一致。

4、经济标须每页加盖公章。

5、经济标未按上述要制作的，经济标按零分处理。

6、投标人不得擅自修改工程量清单中的给定数值；

建筑工程施工投标报价单

工程名称：

| 投 标 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 定 代 表 人 |  |  | 法人委托代理人 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |
| 投 标 报 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 小写： 大写： |  |  |  | 说明： |  |  |  |
| 预 算 造 价 明 细（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：                                                 法定代表人（签章）：

造价员（签字并盖章）：                                           年  月  日

- 补充条款

附件1：采购代理服务费承诺书

致：       采购代理人名称

我方郑重承诺：在贵公司组织的               项目名称、项目编号                   中参加的投标，如我方有幸中标，我方保证在获取中标通知书时，按国家有关招标代理服务收费标准（原国家计划委员会计价格【2002】1980号）计取的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司交纳招标代理服务费（金额以到帐为准）。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，直至取消我方的中标资格，我方对此无任何异议，并承担由此引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

邮 编：                 电 话：

传 真：                 日 期：

注：各投标人将此表内容填写，加盖单位公章后，一份带到开标地点，交予招标代理机构。（日期为开标当天）