附件3

（适用于不进行资格预审的公开招标项目）

奎屯市政府采购项目

服务类公开招标

招标文件

项目名称：2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目（六标段铁路区）

项目编号：KTCG-GK2022-008-006-4

编制单位：奎屯市公共资源交易中心

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	6

第二章 投标文件内容及格式	21

第三章 服务需求及采购清单	44

第四章 评标方法	50

第五章 政府采购合同条款及格式	59

# 2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目（六标段铁路区）的招标公告

项目概况

(2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目（六标段铁路区）) 招标项目的潜在供应商应在（http://124.119.80.62/）获取招标文件，并于2022年12月13日 16点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：KTCG-GK2022-008-006-4

（二）项目名称：2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目（六标段铁路区）

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：人民币10572191.56元

最高限价：10572191.56元

（五）采购项目付款方式:资金拨付按每月考核扣款后实际费用结算，两个季度支付一次工程款。

（六）采购需求：

1、对新房悦府东侧游园、铁一路、铁二路、恒泰园南一路、奎屯217国道(北京路至S115线)两侧等共计432359.28㎡的绿地进行养护管理工作。

2、具体工作内容为：灌溉、排涝、修剪、施肥（中标管护单位每年提供不少于中标价百分之一经费的复合肥、叶面肥等肥料，甲方现场验收同等价格肥料数量，如采购肥料经费不足中标价的百分之一，且未按甲方要求进行施肥、管理的，甲方有权扣除其不足肥料经费）、人工病虫害防治及人工投放鼠药（管护单位提供病虫、鼠害生物防治药剂、防治车辆及人工等）、中耕、除草、涂白、防寒、苗木补植、冬灌、保洁、乔木支撑维护、草坪打孔、整形等；绿地附属设施管护包括：绿化用水设施及灌溉管线维修、更换，亭子、长廊、木栈道、桌凳等设施清洁、破损部位维修、粉刷等；井房看护及设施维修；道路管护包括：夏季清扫保洁、冬季扫雪保洁、垃圾集中堆运、检查道路破损情况及修复等；水域管护包括：清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体，湖泊巡视、湖底清淤、垃圾运至指定地点，保持水面清洁、补水、消杀等；摆花包括：人工装卸、放样、摆花、撤花、清理、养护等。

详见《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》及招标合同。

3、养护工作过程中所产生的自来水费、地表水费、电费等费用由中标单位自行承担。

4、人员要求：

（1）该标段核定人数45人，现场工作人员必须是中标人公司合法员工。（企业必须自行购买意外伤害保险，发生的安全责任及损失都由企业负责）。

（2）项目经理或项目负责人1人（必须具有园林绿化工程师及以上证书，或者园林绿化高级工及以上证书，在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的项目负责人，以社保缴纳单为凭证，经甲方同意后方可更换）。

（3）绿化管护带班人员不得少于3人，专业技术人员不得少于3人（必须具有园林绿化工程师及以上证书，或者园林绿化高级工及以上证书，在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的项目负责人，以社保缴纳单为凭证），专业植物保护人员不得少于2人（必须具有相关学历证明），专业修剪人员不得少于8人，需配备水、电、焊工1人。所有工作人员工作期间必须穿戴统一制式反光背心。

以上证书聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供对应的证书复印件，复印件投标时原件核查后方为有效。

5、机械要求：配备水车、打药车（10吨）1辆，绿篱修剪机10台，草坪修剪机5台，割灌机10台，疏草机1台，运输车1辆（4-5吨轻型），气泵1台，油锯1台，对讲机6台，水泵2台，维修车1辆（需配备水、电、焊等相关维修设备）。

机械机具设备必须为中标人所有，并提供购买设备的发票原件。

6、中标单位需提供24小时应急服务，附近有固定办公地点、值班人员及联系电话。

7、履约保证金

乙方应在中标后签订合同之前向甲方交纳合同总价的3%作为履约保证金。（其中投标保证金在中标后自动转为履约保证金1%）。合同履行期间如乙方未按甲方要求进行整改的，甲方有权扣除其相应履约保证金，用于整改工作。甲方有权随时检查乙方承诺的养护管理设备配置情况，若发现并查实乙方未足额配置承诺的养护管理设备，甲方有权直接使用乙方交纳的履约保证金购买相应的养护管理设备交于乙方用于日常养护管理；此后，若再次发现并查实乙方未足额配置承诺的养护管理设备，甲方有权要求乙方无偿延长养护期或终止合同。甲方有权随时检查乙方承诺的苗木补植情况，若发现并查实乙方未足额补植承诺的苗木，甲方有权直接使用乙方交纳的履约保证金购买相应的苗木交于乙方用于苗木补植工作；此后，若再次发现并查实乙方未足额补种苗木，甲方有权要求乙方无偿延长养护期或终止合同。履约保证金一旦被扣完，甲方有权终止合同。合同履行期满后，乙方在合同履行期内无违约行为的，履约保证金全额退还。履约保证金存放期间不计利息。

- 8、合同履行期限：从签订合同之日起，管护期三年。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），按照中小企业十六个行业划型标准，本项目中小企业须属于建筑业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应具备与园林绿化工程项目相匹配的履约能力,须出具营业执照副本复印件加盖投标单位公章；

（2）法定代表人身份证（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）复印件加盖公章；法定代表人的授权委托人身份证（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）复印件加盖公章；法定代表人授权委托书原件应与所提供的身份证复印件一致；投标单位对提供有效证件的承诺（如提供的资格文件全部为原件则不需提供此承诺书）（原件）。

(3)投标人须提供投标人所在地社会保险经办机构出具的“提交首次响应文件时间”前3个月内单位实缴社会保险费用证明原件，若供应商成立不满3个月，则提供自成立以来的单位实缴社会保险费用证明原件；

(4)投标人须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交首次响应文件时间”前3个月的税收证明原件；若供应商成立不满3个月，则提供自成立以来的税收证明原件；

(5)投标人需提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖投标人公章；

(6)拒绝被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业和个人参与项目投标；

(7)本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。

三、政府采购供应商入库须知

参加奎屯市政府采购活动的供应商未进入政府采购供应商库的，请详阅奎屯市公共资源交易网 “首页—用户手册”中公布的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。本项目实行网上缴纳投标保证金，凡符合资质要求的投标人须先办理网上登记、交易手续http://124.119.80.62/news!listOutNews.action?newsVO.sparetype=jysctype&gotopage=/jy/web/include_jiuquan/jysc.jsp（点击下载操作手册），方可进行缴费确认以及下载招标文件。

四、获取招标文件

时间：2022年11月22日至 2022年12月13日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10:00至14：00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://124.119.80.62/

方式：网上下载

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年12月13日16点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：奎屯公共资源交易中心四楼开标四室：

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见奎屯市公共资源交易中心网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小

企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分

- 采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企

业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：奎屯市城市园林服务中心

地    址：奎屯市同济里小区沙湾街159号

联系方式：13565578647

2.采购代理机构信息

名    称：奎屯市公共资源交易中心

地    址：奎屯市北京西路20号

联系方式：0992-3279228

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目-六标段铁路区 地 址：奎屯市同济里小区沙湾街159号 联系人：刘康 电 话：13565578647 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：奎屯市公共资源交易中心 地 址：奎屯市北京西路20号 电 话：0992-3279228 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目的特定资格要求： （1）投标人应具备与园林绿化工程项目相匹配的履约能力,须出具营业执照副本复印件加盖投标单位公章； （2）法定代表人身份证（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）复印件加盖公章；法定代表人的授权委托人身份证（或社会保障卡、护照或公安部门的相关证明）复印件加盖公章；法定代表人授权委托书原件应与所提供的身份证复印件一致；投标单位对提供有效证件的承诺（如提供的资格文件全部为原件则不需提供此承诺书）（原件）。 (3)投标人须提供投标人所在地社会保险经办机构出具的“提交首次响应文件时间”前3个月内单位实缴社会保险费用证明原件，若供应商成立不满3个月，则提供自成立以来的单位实缴社会保险费用证明原件； (4)投标人须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交首次响应文件时间”前3个月的税收证明原件；若供应商成立不满3个月，则提供自成立以来的税收证明原件； (5)投标人需提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖投标人公章； (6)拒绝被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业和个人参与项目投标； (7)本项目不接受联合体投标，不允许分包或转包。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否有政府强制采购的节能产品 | £有，具体产品为 R没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 R否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：10572191.56元 最高限价：10572191.56元 |
| 4 | 计量单位 | R中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | R不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 11.3 | 样品或演示 | R不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） - 样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 R不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | R所有投标均按 人民币 货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：119000 元（壹拾壹万玖仟元整） 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：R保函 R支票 R电汇 R其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 奎屯市政务服务中心 开 户 行： 新疆汇和银行北京路支行 账 号： 2011011100002928 开户行号： 313898100073 |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | 正本壹份,副本肆份 电子文档壹份（根据实际情况自行决定是否需要电子文档） |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人，评审专家4人组成，共5人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3 名 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1名 R采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金 R本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 中标金额的3% 履约保证金递交时间：合同签订之前 履约保证金递交方式：R保函 R支票 R电汇 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 开户行号： |
| 36 | 采购代理服务费 | R本项目不收取采购代理服务费 £本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 向采购代理机构予以支付。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位：奎屯市公共资源交易中心 联系电话：0992-3279228 通讯地址：奎屯市北京西路20号 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

注：表格中“R”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1供应商应将响应文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。（如项目不属于电子标可不提供电子文档）

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称。

（2）加盖供应商单位公章。

17.3如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

17.4资格审查相关资料须单独封装（可以不按17.2要求密封，但封皮须注明投标企业全称）。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件（资格审查相关资料须单独封装）递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）其最后报价扣除 10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在奎屯市公共资源交易中心网或其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的格式要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 开标时间前三个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 7 | 开标时间前三个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 8 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 9 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体各方均需提供上述证明（如适用） | 8 |
| 10 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用） |  |
| 11 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用） |  |
|  | …… |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 服务价格明细表 | 12 |
| 5 | 服务需求响应表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 8 | 其他符合性证明材料 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 中小企业声明函 | 16 |
| 3 | 制造商企业（单位）类型声明函 | 17 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 5 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 | 19 |
| 6 | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

正本/副本

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

招标控制价总说明

1、工程概况：奎屯市2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目-第六标段，地点位于奎屯市铁路区，管护面432359.28m2。第一年管护期为十个月，第二年和第三年管护期为全年。包括各类植物绿地养护管理及各类附属设施的日常维护、维修保洁所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等。

2、招标控制价编制依据：

（1）甲方委托及提供的奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理标准、管护范围、管护等级、管护面积及上一轮次管护单价等资料。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《园林绿化工程工程量清单计价规范》(GB50858-2013)及园林绿化养护相关概算定额。

（3）现行的规则、规范及当地造价管理部门发布的有关文件。

（4）人材机价差调整按奎屯地区2022年2月份建设工程综合信息价，部分材料价格按市场价计价。

3、有关说明

（1）本工程按园林绿化三类工程相应费率计取，未计取工程排污费、工程定位复测点交清理费、检验试验费、施工因素增加费。

（2）绿地管护包括：灌溉、排涝、修剪、施肥（管护单位提供肥料、运费、人工、车辆等）、人工病虫害防治及人工投放鼠药（管护单位提供病虫、鼠害生物防治药剂、防治车辆及人工等）、中耕、除草、涂白、防寒、苗木补植、冬灌、保洁、乔木支撑维护、草坪打孔、整形等；绿地附属设施管护包括：亭子、长廊、木栈道、桌凳等设施清洁、破损部位维修、粉刷等；井房看护及维修；道路管护包括：夏季清扫保洁、冬季扫雪保洁、垃圾集中堆运、检查道路破损情况及修复等；水域管护包括：清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体，湖泊巡视、湖底清淤、垃圾运至指定地点，保持水面清洁、补水、消杀等；摆花包括：人工装卸、放样、摆花、撤花、清理、养护等。

（3）管护中发生的水、电、肥料、药剂、人工、其他材料、机械及水资源等费用均已包含在总造价内。

（4）除以上说明包括的范围外，未说明的与绿化养护管理相关的内容均已包含在总造价内。

（5）具体养护管理工作详见招标文件及奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理标准、奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则。

（6）服务类税金按财税2019第39号文件执行。

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：

| 工程名称：奎屯市2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目-第六标段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
|  |  |  | 单方造价 （元/m2） | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 奎屯市2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目-第六标段（铁路区总面积432359.28m2）（第一年十个月） |  |  |  |  |
| 2 | 奎屯市2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目-第六标段（铁路区总面积432359.28m2）（第二年） |  |  |  |  |
| 3 | 奎屯市2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目-第六标段（铁路区总面积432359.28m2）（第三年） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和服务价格明细表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

服务价格明细表

包号：                                                    报价单位：

| 工程名称：铁路区（总面积432359.28m2）（2022年10月20日至2025年8月19日） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
|  |  |  | 单方造价 （元/㎡） | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 奎屯217国道(北京路至S115线)两侧（总面积392801.38m2）一级管护 |  |  |  |  |
| 2 | 铁一路（总面积2280m2）二级管护 |  |  |  |  |
| 3 | 铁二路（总面积10386m2）二级管护 |  |  |  |  |
| 4 | 恒泰园南路（总面积2895m2）二级管护 |  |  |  |  |
| 5 | 新房悦府东侧游园（总面积23996.9m2）一级管护 |  |  |  |  |
| 6 | 暂列金 | 450500 |  |  |  |
| 7 | 暂估价（井房看护） | 135150 |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

服务需求响应表

| 包号/序号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按服务需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 履约期限： |  |  |  |
|  | 履约地点： |  |  |  |
|  | 付款方式及条件： |  |  |  |
|  | 验收标准： 验收程序： 验收报告： 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
|  | 质量保证期：（ ）年 |  |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ ）年 |  |  |  |
|  | 热线支持： 现场支持：（ ）小时内响应；（ ）小时内到达 |  |  |  |
|  | 售后服务网络： |  |  |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求： |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（建筑行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式17

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为       单位的         项目的伴随货物制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的有关规定，作出如下声明：

本企业（单位）为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次投标提供的伴随货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式19

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

采购人应对服务提出详细的内容、标准及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

（一）项目内容：灌溉、排涝、修剪、施肥（中标管护单位每年提供不少于中标价百分之一经费的复合肥、叶面肥等肥料，甲方现场验收同等价格肥料数量，如采购肥料经费不足中标价的百分之一，且未按甲方要求进行施肥、管理的，甲方有权扣除其不足肥料经费）、人工病虫害防治及人工投放鼠药（管护单位提供病虫、鼠害生物防治药剂、防治车辆及人工等）、中耕、除草、涂白、防寒、苗木补植、冬灌、保洁、乔木支撑维护、草坪打孔、整形等；绿地附属设施管护包括：绿化用水设施及灌溉管线维修、更换，亭子、长廊、木栈道、桌凳等设施清洁、破损部位维修、粉刷等；道路管护包括：夏季清扫保洁、冬季扫雪保洁、垃圾集中堆运、检查道路破损情况及修复等；水域管护包括：清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体，湖泊巡视、湖底清淤、垃圾运至指定地点，保持水面清洁、补水、消杀等；摆花包括：人工装卸、放样、摆花、撤花、清理、养护等。

详见《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》及招标合同。

（二）工程量说明

管护面积：432359.28㎡

养护清单：具体养护清单附后。

1、严格按照《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》《奎屯市绿地养护管理标准》和《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》实施管理。

2、付款按每月考核扣款后实际费用结算，两个季度支付一次工程款。

3、中标人在履约期限内如无法按照上述要求完成采购人采购需求，由此造成的损失由中标人自行承担，采购人有权追究其法律责任。

铁路区绿植清单

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业的相关规定

5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10 （10-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除    /  （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 /  %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的 / %。

★6、投标无效情况详见投标人须知。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 市外企业中标后须在奎屯市设有本公司的项目工作站（须在承诺书中体现） | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人须提供投标人所在地社会保险经办机构出具的“提交首次响应文件时间”前3个月内单位实缴社会保险费用证明原件或复印件加盖公章，若供应商成立不满3个月，则提供自成立以来的单位实缴社会保险费用证明原件或复印件加盖公章 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 投标人须提供本单位营业执照所在地税务机关出具“提交首次响应文件时间”前3个月的税收证明原件或复印件加盖公章；若供应商成立不满3个月，则提供自成立以来的税收证明原件或复印件加盖公章； | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函，供应商应具备与园林绿化工程项目相匹配的履约能力（须在承诺书中体现） | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 联合体协议书（如适用） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 12 | 其它资格证明文件（本项目供应商可兼投不可兼中；每个投标人可参与所有标段的投标，但只能中一个标段，如前一个标段中标后，只参与其它标段的投标及评标，不再中标。） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 13 | 联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 14 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 服务价格明细表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 服务需求响应表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 其他符合性证明材料 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 9 | 投标报价 | ## 1.响应招标文件实质性要求 ## 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
| 10 | 样品或演示（如适用） | ## 符合投标须知表11.3及25.1所述全部要求 |  |  |  |

## 附件3

评分细则

| 项目 | 分项及分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格（30分） | 公开报价得分=（公开基准价/投标报价）×30%×100 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分 |  |
| 组织实施方案（60分） | 组织机构设置（5分） | (1)组织机构健全、合理的，得4-5分； (2)组织机构较健全、较合理的，得2-3分； (3)组织机构基本健全、基本合理的，得1分； (4)无具体内容的，得0分。 |
|  | 工作人员配备（12分） | (1)现场工作人员工种配置全面、比例合理人员总数达到招标要求的95%以上，（其中园林园艺修剪专职人员不少于15名），且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》及《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》，完全满足养护管理需要的，得10-12分； (2) 现场工作人员总数达到招标要求的85%，（其中园林园艺修剪专职人员不少于12名），且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》要求及《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》，满足养护管理需要的，得7-9分； (3) 现场工作人员总数达到招标要求的80%，（其中园林园艺修剪专职人员不少于12名），且能根据季节性和阶段性养护工作对现场工作人员进行量化配置，按照国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》要求及《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》，满足养护管理需要的，得4-6分； (4)无具体内容或园林园艺修剪专职人员少于10名的，得0分。 |
|  | 养护管理机械机具设备配置（12分） | (1)根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，按招标要求机械设备配备齐全，完全满足养护管理需要的，得10-12分； (2)根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，按招标要求机械设备配备各种类数量达到90%，满足养护管理需要的，得7-9分； (3)根据季节性、阶段性及养护现场实际情况进行量化配置，按招标要求机械设备配备各种类数量达到85%，基本满足养护管理需要的，得4-6分；； (4)无具体内容的，得0分。 以上（1）、（2）和（3）项，积极使用新型园林机械机具设备，能显著提高工作效率、减少环境污染的，可增加1-2分（含1分和2分）。 以上机械机具设备投标文件中须提供采购发票。 |
|  | 组织实施（10分） | (1)养护管理工作按照技术规范操作，有具体的植物养护、病虫害防治、保洁、绿化附属设施维修、道路管护修复等措施，定期自查体系完善，整改保障措施到位，得8-10分； (2)养护管理工作按照技术规范操作，有较为具体的植物养护、病虫害防治、保洁、绿化附属设施维修、道路管护修复等措施，定期自查体系较为具体，整改保障措施到位，得6-7分； (3)养护管理工作程序一般，养护措施简单，缺乏针对性的，得4-5分； (4)无具体内容的，得0分。 以上采用新工艺、新方法，能显著提高工作效率、质量、减少环境污染的，可增加1-2分（含1分和2分）。 |
|  | 质量管理措施及承诺（10分） | (1)目标明确，严格按照《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》制定合理可行措施，承诺完成植物修剪、补植、施肥、病虫害防治等招标文件中的具体工作内容，景观效果佳，始终保持植物存活率、设施完好率98-100%的，得8-10分； (2)目标较明确，严格按照《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》制定合理可行措施，承诺完成植物修剪、补植、施肥、病虫害防治等招标文件中的具体工作内容，景观效果佳，始终保持植物存活率、设施完好率95-97%的，得6-7分； (3)目标一般，措施一般，质量承诺泛泛，得4-5分； (4)无具体内容的，得0分。 以上采用新工艺、新方法、新措施，能显著提高工作质量、减少环境污染的，可增加1-2分（含1分和2分）。 |
|  | 安全、文明施工及疫情防控（6分） | (1)有安全生产、疫情防控方案、文明环保施工制度，内容全面，措施到位，针对性强的，得6分； (2)有安全、文明及环保施工制度及措施，内容较全面，措施基本到位，针对性较强，得4-5分； (3)有安全、文明及环保施工制度及措施，内容一般，措施一般，有一定的针对性，得2-3分； (4)无具体内容的，得0分。 以上采用新工艺、新方法、新措施，能显著提高工作质量和效率、减少环境污染的，可增加0.5-1分（含0.5分和1分）。 |
|  | 服从采购人管理（5分） | (1)服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、整改、考核及各类突击任务等95%-100%按时完成的，得4-5分； (2)服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等积极响应的，得3分； (3)服从采购人日常管理，承诺对采购人安排的例会、资料、试验、整改、考核等部分响应的，得2分； (4)无具体内容的，得0分。 |
| 投标人业绩（10分） | 投标人业绩（10分） | 投标人的合同履行期在招标公告发布之日近3年的公园（广场）或道路绿地养护管理项目： - （1）单笔合同金额≥500万元的，每个加1.5分，最高3分；300万元≤单笔合同金额＜500万元的（或3年内累计工程量达到1000万元的），每个（或每1000万元）加1分，最高2分；100万元≤单笔合同金额＜300万元的（或3年内累计工程量达到600万元）的，每个加0.5分，最高1分。 - （2）园林绿化养护管理项目获得城市园林绿化行政主管部门或行业协会评定的优质质量奖的，地市级的每个加0.5分、省级的每个加1分、国家级的每个加2分，同一项目仅限最高级别加分，最高4分。 投标文件中须提供合同及与合同对应的发票记账联扫描件、质量评定文件扫描件、获奖文件或获奖证书扫描件、证书扫描件（并提供查询网址及网上截图），扫描件投标时须提供原件核查后方为有效。 |

- 加分项评分标准

| 加分 因素 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 6 %。 |
| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值 30 × 6 %。 |

②价格部分（30分）

- 价格分值：30分。（此分值根据投标人评审价格计算结果）

评审价格计算方法:各投标人评审价格=《开标一览表》中的“总报价”-“中型、小型和微型或享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位”总报价”*6%。

(2）价格得分计算方法：此分值根据各投标人的评审价格采用低价优先法计算而得，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标价格得分=（评标基准价/投标评审价）×价格权值×100。

(3）如投标商投标报价（《开标一览表》中的“总报价”）超出本项目采购预算价格，则取消资格。

(4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其按响应无效处理。

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。

1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标供应商提交的投标文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目合同

项目编号：

采 购 人：奎屯市城市园林服务中心

项目名称：2022年至2025年园林绿化养护管理工作购买服务项目

甲方：奎屯市城市园林服务中心

乙方：

合同编号：

第一项、合同履行期限

本合同履行期限为34个月，从2022年10月20日至2025年8　月19日。

第二项、养护管理范围

新房悦府东侧游园、铁一路、铁二路、恒泰园南一路、奎屯217国道(北京路至S115线)两侧

管护面积：432359.28㎡

第三项、合同价款与支付

一、合同价款的确定

（一）合同总价为：10572191.56元，其中包含三年暂列金450500元，三年暂估价（井房看护）135150元。

1.每月养护管理费用为合同总价的1/34。

2.本养护项目合同价款已含服务人员人工费、服装费、材料费、农药化肥费、工具费、植物费、水费、水资源费、电费及税收和各项养护管理费用以及市场价格变动风险等，乙方完成合同约定义务，甲方支付乙方完成合同范围内所有的养护管理费用。

3.因乙方自身原因导致的养护变更或者养护补救措施，乙方无权要求追加合同价款。

（二）合同价款的支付

1.甲方按《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》及《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》实行百分制考核。

2.考核分数以90分以上（含90分）为基准分，不进行下浮；当月考核分数低于90分，每低一分下浮该考核标段当年管护金额（扣除暂列金）的千分之一，以此累计将下浮经费与管护经费两项同时向市财政局上报，做为最终拨付经费依据。

3.考核分数下浮的经费计算公式如下：｛（该标段中标金额-该标段暂列金）÷管护年限｝÷1000。考核分数下浮计算得出经费在当月考核完后一周内进行清算，由中标标段负责人、日考核人员签字确认后，考核小组成员审核签字确认，作为管护经费申请依据。

养护管理费拨付按每月考核下浮（扣款）后的实际费用结算，上报至奎屯市住建局审核，按照两个季度支付一次养护管理费。

第四项、质量与考核

一、养护管理要点及主要内容

严格按照奎屯市《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》进行分级养护管理。主要内容是：植物的灌溉、排涝、修剪、施肥（中标管护单位每年提供不少于中标价百分之一经费的复合肥、叶面肥等肥料，甲方现场验收同等价格肥料数量，如采购肥料经费不足中标价的百分之一，且未按甲方要求进行施肥、管理的，甲方有权扣除其不足肥料经费）、人工病虫害防治及人工投放鼠药（管护单位提供病虫、鼠害生物防治药剂、防治车辆及人工等）、中耕、除草、涂白、防寒、苗木补植、冬灌、保洁、乔木支撑维护、草坪打孔、整形等；绿地附属设施管护包括：井房看护及井房设施维修，桥涵、护树篦子更换、绿化用水设施及灌溉管线维修、更换，亭子、长廊、木栈道、桌凳、健身器材、雕塑、宣传牌、指引牌、简介牌、花钵、花箱、花池、喷泉、假山、叠石、墙壁画等设施进行管理和维护，保持设施完整原状交接。等设施清洁、破损部位维修、粉刷等；道路管护包括：夏季清扫保洁、冬季扫雪保洁、垃圾集中堆运、检查道路破损情况及修复等；水域管护包括：清捞水面垃圾、漂浮物、植物残体，湖泊巡视、湖底清淤，保持水面清洁、补水、消杀等；摆花包括：人工装卸、放样、摆花、撤花、清理、养护等。

二、其他

1.生活及建筑垃圾清运到市环卫部门指定的倾放处，园内植物枝、叶现场粉碎，或创造条件集中粉碎，分类堆放、发酵处理后回填绿地，以改良土壤，增强土壤肥力。

2.负责对管理区域内的秩序管理，无设摊摆卖，无拴挂、无宠物入园、水面无垂钓、游泳现象，无自行车、机动车、电动车入园（残疾人轮椅、儿童车除外），无践踏绿地和其他破坏绿化的行为；公园、游园、广场秩序井然；公共设施完好无损，因管理不当造成设施损坏的需及时维修。

3.安全生产、疫情防控、成本核算、文字数据资料等台账记录详细如实，并按要求及时上报。

4.乙方应无条件按照甲方要求在上级各种检查、城市观摩、创建评比活动中完成突发应急工作任务。

5.如遇市政工程、林床绿地内改造等损坏绿地植物的情况，乙方应派人员与施工方沟通对接，同时做好管护区域内绿地植物维护管理工作。

三、各标段人员配置及工作要求

| 标段号 | 项目 总负责人 | 带班 人数 | 专业技术人员 | 植物保护人员 | 专业修剪人员 | 水、电、焊工 | 养护人员 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六标段（铁路区） | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 27 | 45 |

工作人员人数，在总人数不变的情况下，合理安排各管护片区的工作人员数量。具体要求如下：

1.养护管理人员在工作时间应穿戴统一有标识的反光背心。

2.确保24小时应急服务和承诺服务工作，市区有固定办公地点、值班人员及联系电话，养护管理范围浇水灌溉时要做到24小时巡查，防止跑冒滴漏情况发生。

3.中标标段必须指定一个长期的注册项目经理、病虫害及管护技术员、资料员至少三人专班配合工作，解决处理突发问题，如需更换提前三天通知考核相关办公室，经审核通过后方可更换。

4.现场养护管理工作人员必须是中标人公司合法员工，中标企业必须自行购买意外伤害保险，发生的安全责任及损失都由企业负责。

5.专业技术人员必须具有园林绿化工程师及以上证书，或者园林绿化高级工及以上证书，在项目履约过程中，不得同时担任其他任何项目的项目负责人。

6.专业植物保护人员必须具有相关学历证明。

以上证书聘用企业必须为投标人，投标文件中必须提供对应的证书复印件，复印件投标时原件核查后方为有效。

四、养护管理设备配置要求

| 标段号 | 水车、打药车（10吨） | 绿篱修剪机 | 割灌机 | 4-5吨轻型运输车 | 满足绿化管线冬季排水气泵 | 油锯 | 对讲机 | 水泵 | 维修车 | 疏草机 | 高空车 | 草坪修剪机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六标段 （铁路区） | 1辆 | 10台 | 10台 | 1辆 | 1台 | 1台 | 6部 | 2台 | 1辆 | 1台 |  | 5台 |

五、考核验收标准

1.按照《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》，甲方将对中标标段养护管理结束前3个月实施中标合同内条款进行现场养护验收，如中标标段有未按照条款完成的情况，责令其限期完成。如中标标段在限期后仍然未完成的，考核小组将未完成情况进行3-5倍植物补植栽种（人工费、苗木费、机械费等）管护经费的下浮，无偿延长其中标标段的管护期限。

2.甲方对中标标段养护管理结束前3个月实施中标合同内条款进行现场绿地附属设施、灌溉系统验收，如中标标段有未按照合同条款对绿地附属设施、灌溉系统进行损坏维修的，责令其限期完成。如中标标段在限期后仍然未完成的，考核小组将对未维修的绿地附属设施、灌溉系统现场计算工程量并进行造价，从管护经费中下浮，无偿延长其中标标段的管护期限。

六、履约保证金

乙方应在中标后签订合同之前向甲方交纳合同总价的3%作为履约保证金（其中投标保证金在中标后自动转为履约保证金1%）。

甲方履约保证金收款信息：

单位名称：奎屯市城市园林服务中心

开户银行：中行奎屯支行营业部

银行账号：107608935390

联系电话：0992-3274168

单位地址：奎屯市同济里小区沙湾街159号

合同履行期间如乙方未按甲方要求进行整改的，甲方有权扣除其相应履约保证金，用于整改工作。甲方有权随时检查乙方承诺的养护管理设备配置情况，若发现并查实乙方未足额配置承诺的养护管理设备，甲方有权直接使用乙方交纳的履约保证金购买相应的养护管理设备交于乙方用于日常养护管理；此后，若再次发现并查实乙方未足额配置承诺的养护管理设备，甲方有权要求乙方无偿延长养护期或终止合同。甲方有权随时检查乙方承诺的苗木补植情况，若发现并查实乙方未足额补植承诺的苗木，甲方有权直接使用乙方交纳的履约保证金购买相应的苗木交于乙方用于苗木补植工作；此后，若再次发现并查实乙方未足额补种苗木，甲方有权要求乙方无偿延长养护期或终止合同。履约保证金一旦被扣完，甲方有权终止合同。合同履行期满后，乙方在合同履行期内无违约行为的，履约保证金全额退还。履约保证金存放期间不计利息。

第五项、甲乙双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

（一）甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

（二）甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

（三）甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

（四）甲方在乙方无法按照甲方要求完成养护管理工作的情况下，甲方有权通过招标确定递补企业实施养护管理工作，重新签订养护管理合同，养护经费按接转的上一中标人合同价执行。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

（二）乙方必须保证得雇用人员身体健康，能按时完成交付的绿地管护任务，必须自行购买意外伤害保险，发生的安全责任及损失都由企业负责。

（三）乙方必须按照合同约定足额配备相关人员，不得随意更换项目负责人。

（四）乙方在养护工作过程中所产生的自来水费、地表水费、电费等费用由中标单位自行承担。

（五）合同履行期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

（六）乙方要按照奎屯市关于安全生产、疫情防控等相关工作要求，完善相关措施，确保安全无事故，消杀全覆盖。

（七）乙方在合同期间因意外造成行人伤亡，车辆、公共设施损坏等事故的一切责任和经济损失由乙方承担。

（八）在养护管理责任期内，乙方必须制定月工作计划，并按计划完成当月的日常养护管理工作。

（九）乙方需全面配合甲方在乙方养护管理绿地内组织实施的科研试验等工作，并提供必要的人员和设备。

（十）乙方应无条件按照甲方要求在上级各种检查、城市观摩、创建评比活动中完成突发应急工作任务。

（十一）乙方在养护过程中所产生的植物补植（花、草、树、木）、附属设施、灌溉系统维修、病虫害防治等产生的费用自行承担。

（十二）乙方要按照甲方要求在春秋两季由甲方提供苗木，乙方提供人员、机械进行景观提升并做好后期养护工作，苗圃定植、移栽苗木及后期养护管理工作，所产生的一切费用由乙方承担。

第六项、违约责任

一、发生下列情况之一的，甲方有权选择单方解除或终止合同并没收乙方履约保证金，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的损失。

1.合同履行期内不服从甲方或相关检查考核单位管理，乙方未按合同约定对区域内绿化进行管养，质量达不到绿化管养标准和规范的要求情节严重的；

2.乙方管理养护期间，植物死亡率或病虫害率超过15%的或养护管理范围内植物、花卉严重不足（缺量≧10%）的；

3.乙方管理养护期间发生安全事故且不承担责任及经济损失的；自甲方解除合同的通知送达乙方之日起本合同解除，乙方应当在三日内与甲方完成交接手续，甲方未支付的费用不再支付。乙方对解除合同有异议的，异议期为7日；

4.检查考核过程中，乙方有转包或分包行为的；

5.媒体曝光、奎屯市、市住建局、市城管局（12319）通报、批评，经查证属实扣取相应的分值并进行经济处罚。中标园林绿化管护作业单位全年考核累计三次分数不达标至85分（不含85分），将列入绿化管护黑名单，取消其管护资格；

6.未按合同约定擅自更换项目负责人的；

7.考核分数低于80分（不含80分），将终止该中标标段的管护合同，管护金额结算到合同终止当日，同时将中标标段推送黑名单；

8.在养护管理责任期内，如乙方10日内不进行日常养护管理或单方中途退出养护管理的；

9.未按照《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》、《奎屯市绿地养护管理标准》实施管理，在实施过程中未按照园林绿化养护技术规程实施养护管理的；

10.在执行合同过程中，违反合同条款，对提出存在的问题督促不改，造成严重后果的；

11.在执行合同过程中，存在未经审批占用绿地行为的；

12.在执行合同过程中，经群众举报或媒体曝光查证属实并确系养护管理不到位所致的问题，且拒不整改的；

13.乙方养护质量不符合约定标准的，乙方应按甲方要求返工，并自行承担为此支付的费用；

14.因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失；

15.未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任；

16.本合同签订后，乙方单方解除本合同的，应向甲方支付合 同总金额 10%的违约金；

17.乙方如因触犯国家法律、法规，被有关行政部门责令停业的，本合同自行终止，已发生的费用不予结算，由乙方承担违约责任，并按照合同标的总价款的 5％向甲方支付违约金并赔偿因其违约给甲方造成经济损失；

18.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金以及甲方为索赔支出的诉讼费、律 师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等，甲方有权直接从未支付的服务费中扣除，不足以扣除的，就不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

第七项、其他

一、养护管理中标企业在签署本合同同时，需与甲方签证安全生产、疫情防控责任书。

二、养护管理期内，中标企业出现未按照甲方整改要求在规定期限内整改到位的，由甲方指定递补企业代为整改，按照中标合同价款，可使用乙方履约保证金或养护管理机械机具、补植工作购买苗木保证金支付，不足部分扣除其养护管理费。

三、成交项目养护管理期间内如遇人身伤亡事故，由乙方承担全部经济与法律责任。

四、承包面积若因故发生增减，则承包款根据合同单价同比例增减。

五、合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。

六、因履行本合同而产生的争议，由中标人与奎屯市城市园林服务中心双方友好协商解决，解决不成的，任意一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二 　  份，奎屯市政府采购中心一份存档，政府采购管理部门一份备案。

九、本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以采购公告为准。

十、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。甲乙双方因履行合同发生诉讼的，本合同地址可作为法院送达司法文书的送达地址。

十一、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方 ：                             乙方：

法定代表人或授权代表（签名）：     法定代表人或授权代表

（签名）：

联系电话：              联系电话：

单位地址：                           单位地址：

签定日期：              签定日期：

签定地点：                           签定地点：

乙方开户银行：

银行账号：

合同附件

奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法

- 总则

- 第一条  为规范奎屯市园林绿化管护工作，提高园林绿化景观效果，巩固绿地建设成果，正确评价绿化管护作业单位工作，推进绿化管护市场化，实施长效精细化管护，使奎屯市的园林绿化工作按照规范化、制度化、标准化进行养护管理。现根据国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》、《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》，结合奎屯市园林绿化实际情况，制订此办法。

第二条  奎屯市城市园林服务中心是本办法实施的监督、检查、考核主管单位。

第三条  本办法适用于奎屯市范围内，投标进行园林绿化管护作业的园林绿化单位。

- 考核范围及内容

- 第四条  考核范围：奎屯市主、次干道沿线的绿化分隔带、广场、游园、景区、公园、绿带、片林、苗圃、行道林等公共绿地及附属设施的所有管护范围。

- 第五条  考核内容

一、根据国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》、《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》，结合奎屯市园林绿化实际情况，通过制定绿化管护质量考评办法，使各项管护工作内容详尽、职责明确、评分有据，促进绿化管护质量规范化、高效化。

- 二、考核工作由市住建局城建科、城市园林服务中心绿化管护考核领导小组、绿化监督考核科、公园景区管理处、业务科人员组成。每月按照考核内容进行考核。日考核、周考核、月考核和年度考核相结合，每月考核为不定期考核，对中标绿化管护作业单位及工程项目的日常管护进行百分制考核。

- 三、根据奎屯市园林绿化养护管理的实际，将城市园林绿化分为一级、二级、三级、四级，四个养护管理等级，按照分级标准进行养护管理，其中一级养护核定管护人员按照5000㎡/人，二级养护核定管护人员按照7000㎡/人，三级养护核定管护人员按照10000㎡/人，四级养护核定管护人员按照17000㎡/人。当园林绿化养护管理质量未达到设定的分级标准时，应整改达标，考核扣款标准按照《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》中《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》一级管护下浮（扣款）为最高金额和最高分值，二级管护下浮（扣款）为中间金额和中间分值，三级管护下浮（扣款）为最低金额和最低分值。

四、城市园林绿化养护管理工作包括：植物养护与绿地管理两方面。植物养护工作主要技术内容包括整形修剪、灌溉与排水、施肥、有害生物防治、松土除草、改植与补植、绿地防护等；绿地管护工作主要技术内容包括绿地清理与保洁、附属设施管理、景观水体管理、技术档案及安全防护等。

- 五、媒体曝光、奎屯市、市住建局、市城管局（12319）通报、批评，经查证属实扣取相应的分值并进行经济处罚。中标园林绿化管护作业单位全年考核累计三次分数不达标至85分（不含85分），将列入绿化管护黑名单，取消其管护资格。

- 第三章  考核、检查实施原则

第六条  考核对象：中标园林绿化管护作业单位（中标标段）。

第七条  考核原则：严格按照国家制定的法律法规、标准规范，遵循“公平、公正、公开”的原则，依照国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》、《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》，落实奎屯市绿地养护管理考核办法，对中标园林绿化管护作业单位实施考核。考核工作强调园林绿化养护质量精细化管理标准，注重园林绿化养护管理作业过程中的日常检查及落实效果，反映奎屯市园林绿化养护管理的整体水平，及中标园林绿化管护作业单位的综合管理情况。

- 第四章  园林绿化养护管理质量考评的具体办法

第八条  检查考核实施办法

一、日常考核：

1、绿化监督考核科、公园景区管理处考核人员对中标标段的日常管护情况进行每日巡查，将现场巡查中存在问题立即通知标段负责人，进行现场查看，并立即要求按期整改。

2、考核人员日常考核中发现的问题以书面形式并附图片资料下发整改通知，整改完毕后中标标段负责人在整改通知单上签字确认，附纸质版整改后的图片和文字说明。

3、考核人员日常考核中发现问题，未按期进行整改、下发处罚单拒不签字的中标标段，应扣除相应考核分值，并将中标标段拒不签字的处罚单上报考核小组，考核小组成员确认问题处罚单情况属实，签字后按照处罚单金额直接对中标标段进行处罚，记录在当月月考核检查通报中。

- 4、绿化监督考核科将原始记录和资料保存留档，作为月考核评分依据，将日常巡查时的扣分、扣款情况汇总纳入至月检查考评成绩中。

- 5、日考核分数结合考核小组组织的由绿化监督考核科、公园景区管理处科室负责人开展的周考核情况进行综合评定。

- 6、考核小组成员对各标段日常巡查中发现的问题整改落实情况进行检查，对未整改或整改不到位的中标标段进行约谈、做出经济处罚，直至问题整改完毕。

- 月检查考核：

1、根据绿化监督考核科、公园景区人员日检查情况、月评分分值、月检查工作情况汇报，综合评定中标标段日考核占分比例50%的月分值量，考核小组考核占分比例50%的分值量。

- 2、考核小组每月不定期对各中标标段及工程项目进行现场检查考核，根据本月考核内容检查实际养护管理情况，综合日常检查考核情况、检查问题整改情况，按照园林绿化《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》中《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》进行打分，由绿化监督考核科汇总日考核、月考核的平均分值，将在两个工作日内公示打分成绩，通报中标标段。

- 3、考核小组每月根据上月工作计划，按照《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》中《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》中的打分条款，制定下月考核评分内容作为当月评分依据。

- 年度考核：

- 年度考核根据日常考核、月检查考核综合评定分数，评出年度考核优秀中标标段，并分析各中标标段年度工作情况，年度考核分数将作为附加分记录各标段考核分值中，年度优秀中标作业单位将上报主管行业部门，推荐为新疆维吾尔自治区园林绿化企业信用评价优秀企业。

- 四、实施日考核、月考核和年度考核会议制度

1、绿化管护考核领导小组每月组织绿化监督考核科、公园景区管理处、绿化业务科、病虫害管理办公室等召开日考核小结会议，由考核管理相关科室人员对本月工作情况、存在问题、扣分情况、扣款情况及下月工作计划进行汇报。

2、每月日考核小结会议完毕后，绿化管护考核领导小组组织绿化监督考核科、公园景区管理处、病虫害管理办公室及各中标标段负责人通过实地踏查后，召开月考核会议。

3、月考核会议由绿化管护考核领导小组人员通报各标段各项工作内容，月检查综合评定结果，包括月工作情况、存在问题、扣分情况、扣款情况及下月工作计划。各中标标段在会议中可以互相交流，总结经验。

4、年考核会议总结全年每月考核情况，各中标标段年末应及时上报当年的工作总结，提出养护管理合理化建议，总结会将评出优秀的中标标段进行通报表扬并推荐新疆维吾尔自治区园林绿化企业优秀信用等级。

第九条  园林绿化养护管理量化考核和检查评比

一、按国家建设部CJJ287-2018《园林绿化养护标准》、《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》、《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核办法》及《奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则》进行，实行百分制考核。

1、考核分数以90分以上（含90分）为基准分，不进行下浮；当月考核分数低于90分，每低一分下浮该考核标段当年管护金额（扣除暂列金）的千分之一，以此累计将下浮经费与管护经费两项同时向市财政局上报，做为最终拨付经费依据。

2、考核分数下浮的经费计算公式如下：｛（该标段中标金额-该标段暂列金）÷管护年限｝÷1000。考核分数下浮计算得出经费在当月考核完后一周内进行清算，由中标标段负责人、日考核人员签字确认后，考核小组成员审核签字确认，作为管护经费申请依据。

3、考核分数低于85分（不含85分），由考核小组成员及考核各科室负责人对中标标段负责人进行工作约谈，责令其将当月出现的工作问题立行立改，如约谈无效将推送黑名单。

4、考核分数低于80分（不含80分），将终止该中标标段的管护合同，管护金额结算到合同终止当日，同时将中标标段推送黑名单。

第十条  中标标段养护范围内植物管理

1、中标标段养护管理范围内乔木、灌木、花卉、草坪等植物发生数量减少（因养护不当、生理性死亡、盗窃、砍伐、人为及机械破坏、病虫害以及牲畜啃食致死等情况），中标标段须补植同等规格相同数量的植物。

2、中标标段应按照植物数量的减少情况，及时进行补植栽种，并达到与周围绿地相匹配的景观效果。对督办补植栽种工作整改不及时，未按整改时间和技术要求进行办理的，将进行3-5倍植物补植栽种（人工费、苗木费、机械费等）管护经费的下浮。

3、考核小组将对中标标段养护管理结束前3个月实施中标合同内条款进行现场养护验收，如中标标段有未按照条款完成的情况，责令其限期完成。如中标标段在限期后仍然未完成的，考核小组将未完成情况进行3-5倍植物补植栽种（人工费、苗木费、机械费等）管护经费的下浮，无偿延长其中标标段的管护期限。

4、考核小组将对中标标段养护管理结束前3个月实施中标合同内条款进行现场绿地附属设施、灌溉系统验收，如中标标段有未按照合同条款对绿地附属设施、灌溉系统进行损坏维修的，责令其限期完成。如中标标段在限期后仍然未完成的，考核小组将对未维修的绿地附属设施、灌溉系统现场计算工程量并进行造价，从管护经费中下浮，无偿延长其中标标段的管护期限。

5、中标标段须按照病虫害防治办公室制定的病虫害防治时间、技术要求进行植物管理，如未采取防治措施、拖延造成病虫害发生危害的，按考核细则相关条款进行3-5倍的管护经费下浮，并按整改要求期限继续完成病虫害防治工作。

- 第五章  考核工作责任追究

第十一条  涉及督办及信访的责任追究

依据《绿化项目涉及到12319投诉热线和督办事件的处置办法》和信访工作要求，进行责任追究。

- 一、未办结12319投诉热线、督办及信访事件的情况

1、涉及中标标段未办结的相关事件，由于特殊原因根据实际情况，据实处理，并能及时将情况反馈给绿化监督考核科、公园景区管理处的，经核准后对中标标段不予追究责任。

2、涉及中标标段未办结的相关事件，又不将情况反馈给绿化监督考核科、公园景区管理处的，造成不良后果的，按次对中标标段管护经费进行500-2000元的下浮。

二、对未按期办结12319投诉热线、督办及信访事件的情况

1、涉及中标标段未能按期办结相关事件且造成本单位影响的，按次对中标标段管护经费进行500-2000元的下浮。

2、涉及中标标段未能按期办结相关事件且造成局级影响的，按次对中标标段管护经费进行1000-5000元的下浮。

3、涉及中标标段未能按期办结相关事件且造成市级以上（含市级）影响，按次对中标标段管护经费进行5000-20000元的下浮。

4、如发现中标标段在办理相关事件中存在弄虚作假、欺瞒等现象，一经发现将对中标标段管护经费进行1000-10000元的下浮。出现多次督促仍未整改或拒不办理的，将按照合同约定下浮当月全部管护经费，并继续要求其办理完结。

- 第六章  中标标段在养护管理合同期内有下列行为之一的，市城市园林服务中心根据实际情况酌情追究，情节严重的将向主管行业部门如实反映情况，报送招标资格审查单位推送黑名单，并予以终止养护管理合同：

1、未按照《新疆维吾尔自治区绿地养护管理标准》、《奎屯市绿地养护管理标准》实施管理，在实施过程中未按照园林绿化养护技术规程实施养护管理的。

2.在执行合同过程中，违反合同条款，对提出存在的问题督促不改，造成严重后果的。

3.在执行合同过程中，存在未经审批占用绿地行为的。

4.在执行合同过程中，经群众举报或媒体曝光查证属实并确系养护管理不到位所致的问题，且拒不整改的。

附件2

奎屯市城市园林服务中心绿地养护管理考核细则

| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔 木 | - 1、树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死枝。主侧枝分布匀称，内膛枝不乱，枝条数量适宜根据树龄及生长势强弱进行修剪，通风透光，促使乔木生长，修剪以自然树形为主。 - 孤植树应形态突出树形完美、树冠饱满、符合观赏要求，树穴覆盖完整。 - 行道树树型、冠幅、分支点高度及冠下缘线应基本一致，高度应符合行道树标准，无缺株，绿地内无枯死株。 - 根据树木生长情况，严格按照树木修剪技术标准，进行不定期修剪，做到日修日清理拉运。 - 交通路口、指示牌、路灯、变压设备等附近的树木，树冠应符合相关管理部门的有关规定，保留出足够的安全距离。 - 每年早春、晚秋对树干各涂白1次。涂白从树干基部向上涂1.2m～1.5m；同一路段、区域的涂白高度应保持一致，达到整齐美观的效果。 - 7、落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶，常青树生长优良、针叶颜色正常、树型不偏冠，定期施肥施素每年不少于2-3次。 - 8、新建绿地各种植物二年内达到正常形态。移交时成活率达到100%,栽植成活一年以内，生长健壮，保存率均应达到98%以上，无缺株，生长势一致，林相整齐达到景观效果。 | - 1、树木修剪不及时、不合理，未按照技术要求规定进行抹芽、修枝的，每株扣款10-50元，扣1-2分。 - 2、树木按照胸径大小不同进行浇灌，未及时浇灌导致树木长势弱、早落叶、干黄等情况的，每株扣款10-50元，扣1-4分。 - 3、树木发生被车撞断、风刮歪斜等情况未及时扶正或清理现场的，按照胸径大小不同的，每株扣款10-50元，扣1-2分。 - 4、冬季如遇大雪，要求清理树木上的积雪，未按要求清理积雪的，每株扣款10-50元，扣1分。 - 5、树木有死亡现象，未按照胸径大小补栽的，每株按市场价进行扣款，死树未及时清理,造成工作滞后的每株扣款50-100元，扣1-3分。 - 6、根据树木修剪情况，未做到日修日清理拉运的每次扣款200-500元，扣1-2分。 7、树木涂白未按次数完成、涂抹不均匀、分界线不整齐、不明显、未达到1.2米的，每株扣5-20元，扣1分。 8、落叶树、常青树出现长势弱、缺肥缺素情况，未进行施肥施素的，每株扣20-100元，扣1-2分。 | 17分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 2 | 灌 木 | - 1、枝叶茂密、生长健壮、叶色正常、无缺株死株。花灌木株形丰满，正常开花，着花率高、花色艳丽。花后及时合理修剪无残缺枝，生长季节不落叶。 - 2、绿地内合理配置灌木，模纹造型、绿篱每年适时适度按照技术要求修剪,确保模纹造型、绿篱上下丰满无脱脚，无缺株断带，绿篱剪后保证三面两线，每年修剪不少于15-20次，影响冠型及整体景观效果的枝条修除率98%以上。 - 3、绿地内单株、丛生、绿篱及模纹造型灌木每年施肥不少于2—3次，灌木周围界限清晰，有单独树穴，无杂物杂草。 - 4、根据灌木生长情况，严格按照灌木修剪技术标准，进行不定期修剪，修剪后将残留枝、垃圾堆物、杂草清理干净，做到日修日清理拉运。 - 5、对冬季不耐寒的灌木、花灌木、绿篱、模纹造型进行防寒措施，春季及时拆除防寒设施。 - 6、新建绿地各种植物二年内达到正常形态。移交时成活率达到100%,栽植成活一年以内，生长健壮，保存率均应达到98%以上，无缺株，生长势一致，林相整齐达到景观效果。 | - 1、灌木、花灌木、绿篱、模纹造型修剪不及时、不合理，不平整，修剪过重或过轻，未按照技术要求规定进行修剪的，每株扣款10-50元，每平方米扣款20-100元，扣1-2分。 - 灌木、花灌木、绿篱、模纹造型未按规定施肥、浇水，有发黄、长势弱、没有正常开花现象的，每株扣款10-50元，每平方米扣款20-100元，扣1-2分。 - 灌木、花灌木、绿篱、模纹造型有缺株断空、稀疏空洞、栽植不到边到角现象的，未及时补植的，每株扣款10-50元，每平方米扣款20-100元，扣1-2分。 - 灌木、花灌木、绿篱、模纹造型修剪后未将残留枝、垃圾堆物、杂草清理干净做到日修日清理拉运的，每次扣款200-500元，扣1-2分。 - 5、对冬季不耐寒的灌木、花灌木、绿篱、模纹造型未进行防寒措施造成灌木死亡的，未进行补植或重新更换的，每株扣款10-50元，每平方米扣款30-150元，扣1-2分。 | 10分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 3 | 花 卉 | - 1、花坛、花带、花箱、花钵内图案轮廓清晰、整齐美观，花卉高矮一致、色彩艳丽，无残缺，无残花败叶，随时更换干枯花卉。 - 草花栽植、盆花摆放及时整齐，一、二年生花卉，残缺病株不超过20%，局部更换补齐，大于20%全部更换；宿根花卉，残缺病株不超过20%，局部更换补齐，所有补植花卉要到边到角。 - 3、草花、宿根花卉栽植前应施足底肥，季节性施肥不少于2—3次，适时适势修剪残败枝，保证开花期开花率不低于95%，冬季保护措施完善。 - 4、根据花卉生长情况，进行不定期更换中，将残败花枝、营养袋、花盆、垃圾堆物、杂草清理干净，做到随时清理拉运； - 5、新建绿地各类花卉当年内达到正常形态。移交时成活率达到100%,宿根花卉栽植成活一年以内，生长健壮，保存率均应达到98%以上。 | - 1、花坛、花带、花箱、花钵内因花卉管护不到位、长势弱、发黄、徒长，没有正常开花、栽植不整齐的，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 2、有残缺病株，栽植不到边到角现象的，未及时补植的，每株扣款2-10元，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 3、花坛、花带、花箱、花钵内的花卉未按规定修剪，有杂草未及时清除的，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 4、花坛、花带、花箱、花钵内的花卉未按规定施肥、开花期开花率未达到95%的，冬季未对须覆盖的宿根花卉进行覆盖的，每株扣款2-10元，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 5、花坛、花带、花箱、花钵内的花卉修剪后，未将残败花枝、营养袋、花盆、垃圾堆物、杂草清理干净，做到随时清理拉运的，每次扣款200-500元，扣1分。 | 5分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 4 | 草 坪 | - 1、草种纯正，草坪生长茂盛，叶色正常，平坦整齐，管理精细，景观优美，基本无斑秃、枯草层、杂草，覆盖率达到98%。 - 2、草坪在生长季节，修剪平整、均匀，适时适度，草坪修剪高度控制在3cm—8cm范围内，一次修剪高度原则上不大于草高的1/3，修剪完毕后及时清理草屑残留物保持干净整齐。 - 3、三年以上草坪一年打孔疏草1～2次，草屑清除及时、彻底，按照春施氮肥，秋施钾肥、品种等对草坪进行施肥，每年施肥不少于3次。 - 4、草坪管理应禁止人员、车辆践踏破坏，如被破坏的草坪应及时补种。草坪根据长势，酌情进行复壮更新，可采用断根、重新播种或铺草皮的方法，加强日常养护，并对局部进行修复。 - 5、新建绿地草坪当年内达到正常形态。移交时成活率达到100%,栽植成活一年以内，生长健壮，保存率均应达到98%以上。 | - 1、草坪生长未达到叶色正常，平坦整齐，有枯草层、杂草未及时清理，覆盖率未达到98%的，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 2、草坪未按照技术要求修剪修剪，并未及时清理草屑残留物保持干净整齐的，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 草坪因缺水或缺肥导致发黄现象的，未按照技术要求施肥、打孔的，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 4、草坪管理中未做到禁止人员、车辆践踏破坏，草坪被破坏未及时补种,有斑秃现象的，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 5、禾科草坪内三叶草未及时清除，每平方米扣款20-100元，扣1分。 | 5分 |  |

| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 片林 | - 1、 树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死枝。主侧枝分布匀称，内膛枝不乱，枝条数量适宜根据树龄及生长势强弱进行修剪，通风透光，促使乔木生长，修剪以自然树形为主。 - 2、根据树木生长情况，严格按照树木修剪技术标准，进行不定期修剪，做到日修日清理拉运。 - 3、落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶，常青树生长优良、针叶颜色正常、树型不偏冠，定期施肥施素每年不少于2-3次。 | - 片林内杂草做到及时清除，杂草较多未及时清除扣款50-100元，扣1分。 - 片林内及时清理干枯枝、落叶、杂草，如不及时清除造成火灾的，每平方米扣款100-500元，烧毁的树木，按市场价的3-5倍罚款，扣2-3分。 | 4分 |  |
| 6 | 苗圃 | - 1、树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死枝。主侧枝分布匀称，内膛枝不乱，枝条数量适宜根据树龄及生长势强弱进行修剪，通风透光，促使乔木生长，修剪以自然树形为主。 - 2、根据树木生长情况，严格按照树木修剪技术标准，进行不定期修剪，做到日修日清理拉运。 - 3、落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常，无黄叶、焦叶、卷叶，常青树生长优良、针叶颜色正常、树型不偏冠，定期施肥施素每年不少于2-3次。 - 4、新建绿地各种植物二年内达到正常形态。移交时成活率达到100%,栽植成活一年以内，生长健壮，保存率均应达到98%以上，无缺株，生长势一致，林相整齐达到景观效果。 | - 1、苗圃地的杂草要做到及时清除，杂草不能超过十公分，超过十公分每平方扣款50-100元，扣1分。 - 2、苗圃地按要求进行补种和定植，未按要求执行的，每株扣款10-50元，扣1分。 - 3、苗圃地春秋季,及时清理干枯杂草、落叶，不及时清除造成火灾的，每平方米扣款50-100元，烧毁的树木，按市场价的3-5倍罚款，扣2-3分。 - 4、圃地内杂草过多，每平方米扣款50—100元，扣1分。 | 6分 |  |

| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 水生植物垂直绿化 | - 1、水生植物覆盖面积不少于水面的1/3，植物长势好，完整美观，具有观赏性；水面无杂质垃圾，残叶死株，水质清洁。 - 2、垂直绿化植物长势健壮，牵引合理，无缺株现象。开花的攀援植物应适时开花，且花繁色艳，具有景观效果。 | - 1、水生植物覆盖面积少于水面的1/3，每平方米扣款40-200元，扣1分。 - 2、水面有杂质垃圾，残叶死株，水质不清洁，每处扣款5-10元，扣1分。 3、垂直绿化缺株，生长势弱，无牵引，每株扣款20-100元，扣1分。 | 3分 |  |
| 8 | 园林 附属设施 | - 1、景区、公园、广场、游园内的桌、椅、健身器材、雕塑、亭、廊、木栈道、宣传牌、指引牌、简介牌、花钵、花箱、花池、喷泉、假山、叠石、墙壁画等设施进行管理和维护，保持设施完整原状交接。 - 2、景区、公园、广场、游园内的亭、廊、木栈道、小品、墙壁画、花钵、花箱、垃圾箱、果皮箱等设施每年按原设计定时粉刷，及时清理设施上的附着物、粘贴物等，破损部位及时修缮保持设施完整。 - 3、景区、公园、广场、游园内的健身器材、雕塑、宣传牌、指引牌、简介牌等设施定期擦拭，及时清理设施上的附着物、粘贴物等，破损部位及时修缮保持设施完整。 - 4、景区、公园、广场、游园内的花池、喷泉、假山、叠石等设施保持完整，破损部位及时修缮。 | - 1、景区、公园、广场、游园内的桌、椅、健身器材、雕塑、亭、廊、木栈道、宣传牌、指引牌、简介牌、花钵、花箱、花池、喷泉、假山、叠石、墙壁画等设施未进行管理和维护，不能保持设施完整原状交接的，每处扣款100-500元，扣1分。 - 2、景区、公园、广场、游园内的亭、廊、木栈道、小品、墙壁画、花钵、花箱等设施每年未按原设计定时粉刷，每处扣款100-500元，扣1分。 - 3、景区、公园、广场、游园内的健身器材、雕塑、宣传牌、指引牌、简介牌等设施未定期擦拭，不能及时清理设施上的附着物、粘贴物等，未将破损部位及时修缮保持设施完整的，每处扣款10-50元，扣1分。 4、景区、公园、广场、游园内的花池、喷泉、假山叠石等设施保持完整，未及时修缮每处扣款100-500元，扣1分。 | 4分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 9 | 灌溉及设施 维修 | - 灌溉布局合理，设施完整，维修及时，渠系畅通，保证全年正常使用。 - 根据乔、灌、花、草各类植物生长季节的天气情况，适时按植物需求进行灌溉，按照见干见湿、水量适宜的原则，无旱涝现象。 - 本着节约灌溉的原则，合理使用地表水和地下水；地下水喷灌、浇灌设施完整，管线铺设合理，喷头喷洒均匀，无外溢、漏浇现象，地表水浇灌时不能跑水、漏浇。 - 入冬前，地下水灌溉管网及时排水、打气，管线无冻胀、冻裂现象。 - 5、如遇突发状况：管道爆管、渠系不通、渠涵盖板损坏等情况时，及时采取措施进行抢修。 | - 铺设灌溉设施时存在布局不合理，设施不完整，渠系不畅通等情况，不能保证日常正常使用的，每米扣10-50元，扣2-3分。 - 根据乔、灌、花、草各类植物生长季节的天气情况，未按植物需求进行灌溉，发生旱情、积水、涝现象的，乔灌木每株扣20-100元，模纹造型、绿篱每平方米扣50-500元，花卉（草花、宿根、球根）、草坪，每平方米扣5-20元；扣2-3分。 - 合理使用地表水和地下水，未严格执行奎屯市夏季高温错峰用水时段使用地下水，发现跑、冒、滴、漏现象的，地表水浇灌时发生跑水、漏浇现象的,每次扣款50-500元，扣2-3分。 - 入冬前，地下水灌溉管网未及时排水、打气，管线有冻胀、冻裂现象的，每处扣款20-100元，扣1-2分。 5、如遇突发状况：绿化井损坏或不修复、管道爆管、渠系不通、渠涵盖板损坏等情况时，未及时采取措施进行抢修的，每次扣款50-500元，扣1-3分。 | 14分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 10 | 环 境 卫 生 | - 景区、公园、广场、游园内路面、园路等保持清洁、美观、完好无损,要求及时清除路面垃圾杂物,保持路面、园路等干净、美观,以增强园林美化效果。 - 保持绿地内清洁整齐,无垃圾杂物,无石砾砖块,无干枯枝叶,无粪便暴露,无鼠洞蚊蝇滋生地，及时清除“树挂”、白色垃圾。 - 修剪后的病枯枝、断枝、植物垃圾清运做到日产日清,不过夜；清理垃圾杂物的工具统一放置在隐蔽的地方。 - 绿地内禁止乱丢果皮、纸屑、烟头等废弃物、粘贴标语、晾晒衣物及捆绑物等。 - 景区、公园、广场、游园的栏杆、扶手、垃圾箱做到每天擦拭、消杀，做到无纸屑、垃圾，墙面无乱贴乱画情况，垃圾清理无溢出、无异味，垃圾堆放区按期清理，常态化消杀。 | - 景区、公园、广场、游园内路面、园路等未保持清洁、美观,未按照要求及时清除路面垃圾杂物,未保持路面、园路等干净、美观的，每平方米扣款10-50元，扣1分。 - 绿地内未保持清洁整齐,有垃圾杂物、石砾砖块、干枯枝叶、粪便暴露、鼠洞蚊蝇滋生地的，未及时清除“树挂”、白色垃圾的，每处扣款5-20元，扣1-2分。 - 修剪后的病枯枝、断枝、植物垃圾清运未做到日产日清；清理垃圾杂物的工具未放置在隐蔽地方的，每次扣款200-500元，扣分1分。 - 4、绿地内未制止乱丢果皮、纸屑、烟头等废弃物行为，造成绿地内脏乱差现象的，绿地内乱粘贴标语、晾晒衣物及捆绑物等情况的，每处扣款5-20元，扣1分。 - 5、景区、公园、广场、游园的栏杆、扶手、垃圾箱未做到每天擦拭、消杀，产生纸屑、垃圾，墙面乱贴乱画等情况，垃圾堆放区未按期清理，未常态化消杀的，每处扣款10-50元，扣1分。 | 6分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 11 | 日常管理 | - 1、中标标段按养护级别核定管护人员。 - 2、中标标段必须指定一个长期的注册项目经理、病虫害及管护技术员、资料员至少三人专班配合工作，解决处理突发问题，如需更换提前三天通知考核相关办公室，经审核通过后方可更换。 - 3、中标标段按时上报各类工作内容：绿化养护技术措施完善，管理得当，每月20日上报养护管理成本费用明细表（浇水水井度数、渠水电量、水量报表、日常养护台帐等），每月28日前报下月养护计划。 - 4、中标标段对承担养护工作的工作人员进行上岗安全、技术培训。所有养护人员在工作时间一律穿工作服，做好安全防护措施，在履行养护合同期间若发生意外事故，责任由中标标段负责，并视情况扣除养护管理相关费用。 - 5、中标标段须按照工作计划时限完成交办工作内容，发放整改单及时按时限完成整改，如有应急突发工作，应做到随叫随到，按时完成。 - 6、中标标段应严格执行奎屯市夏季错峰用水要求，在保证园林植物需水的情况下，做到节约用水，合理配合相关部门的工作。 - 7、中标标段，养护岗位职责明确定岗定责；巡园人员佩戴 | - 中标标段未按要求指定一个长期的注册项目经理、病虫害及管护技术员、资料员至少三人专班配合工作，或擅自更换注册项目经理病虫害及管护技术员、资料员的，按违约处理，中标标段项目经理有事离开奎屯市的必须向监督考核相关科室请假，未请假私自离开的，每次扣款1000-3000元，月工作检查无故不参加者，每次扣款1000-3000元，如有应急突发工作，未做到随叫随到的，每次扣款1000-3000元，扣1-2分。 - 中标标段未按养护级别核定管护人员，未达到核定人数的每人每次扣款200元；工作中未穿工作服的，每人次扣款50元；不及时报送各类工作内容的，每次扣款50-100元，扣1-2分。 - 3、中标标段未按照工作计划时限完成交办工作内容的，每次扣款1000-5000元；发放整改单未按时限完成整改的，拖延一天扣款100-500元；如有应急突发工作，未能按时完成的，每次扣款1000-5000元，扣1-2分。 - 4、中标标段，养护岗位未职责明确定岗定责到人的，每次扣款200元；巡园人员未佩戴袖标，未严格遵守巡园文明作业管理的，如若发现每次扣款50-100元，扣1-2分。 | 18分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 11 | 日常管理 | - 袖标严格遵守巡园文明作业管理，正确使用文明用语，不讲粗话、脏话，不与游人争吵；如若遇突发事件要冷静、妥善处理，必要时及时报警。 - 8、中标标段管护人员应加强环境卫生意识、应大胆劝阻破坏环境卫生的行为，注意保持公共设施清洁、整齐，无尘埃、蜘蛛网，以身作则，不乱丢垃圾、随地吐痰。 - 9、景区、公园、广场、游园道路沿线、停车场和主要景点随脏随扫，工作人员见到抽烟、毁绿等不文明行为时应予以制止；运输、作业施工车辆必须保持干净整洁。 - 10、秩序安全管理及疫情防控管理标准：（1）中标标段值班人员按要求着装、佩戴红袖标，做好出入人员、车辆的登记工作及值班记录；常态化开展疫情防控工作，按标准规范消毒消杀，做好人员不聚集工作。 （2）公园、广场、游园以及公共绿地内严禁停放自行车、电动车等车辆，禁止摆摊设点及非正常性游乐现象；（3）严禁当班期间饮酒或酒后上岗，值班期间不得脱岗、睡岗，加强看护，防止公共基础设施偷盗、损毁现象发生，如发现疑点要立即清查，发生案件要采取措施、保护现场，及时报告有关领导并做好清查记录。 | - 5、中标标段未执行奎屯市夏季错峰用水要求的，每次扣款500元，扣1-2分。 - 6、中标标段管护人员应加强环境卫生意识，未大胆劝阻破坏环境卫生的行为，未维护秩序的，如若发现，每次扣款20-100元，扣1-2分。 - 7、景区、公园、广场、游园道路沿线、停车场和主要景点随脏随扫，工作人员见到乱丢垃圾、毁绿等不文明行为时未予以制止的，每次扣款20-100元；运输、作业施工车辆在养护管理中未保持干净整洁施工的，每次扣款100-500元，扣1-2分。 - 8、秩序安全管理及疫情防控管理标准：（1）中标标段值班人员未按要求着装、佩戴红袖标，未能做好出入人员、车辆的登记工作及值班记录的，每次扣款50-100元；未做好常态化疫情防控工作，未按标准进行消毒消杀的，每次扣款50-500元。（2）景区、公园、广场、游园以及公共绿地内有乱停放自行车、电动车等车辆，出现摆摊设点及非正常性游乐现象不管的，每次扣款50-200元。（3）当班期间有饮酒或酒后上岗、脱岗、睡岗等行为的，每次扣款50-200元，扣1-2分。（4）安全生产存在隐患，每次每处扣款100-5000元，扣2分。 | 18分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 12 | 病虫害防治 | - 1、病虫害控制及时,无明显的病虫危害现象。 2、病虫害防治首选人工防治和物理防治，包括饵料诱杀、灯光诱杀、热处理、截止上树、人工捕捉、挖蛹、摘除卵块和虫苞、刷除虫卵、钩杀蛀干害虫以及结合修剪剪除病虫枝，摘除病叶和病梢、刮除病斑等措施。 3、化学防治所用农药应符合中华人民共和国农业部第632号文《关于禁止五种高毒有机磷农药的公告》要求。 4、操作人员要严格按照NY/T-1276-2007《农药安全使用规范》进行作业。施药人员要身体健康的青壮年担当，作业期间不得饮酒，施药人员作业时必须佩戴防毒口罩，穿长袖、长裤和鞋、袜。在操作时禁止吸烟、喝水、吃东西，结束后要用肥皂彻底洗手、洗脸和漱口。 | - 1、病虫害未及时防治，造成明显的危害现象，影响景观效果的扣款1000-5000元,扣1-3分。未在病虫害最佳防治时间进行防治，每延期一天扣款200元。 2、未按照药品使用说明配药或随意混用药品，造成植物大面积出现药害的扣款1000-5000元，扣1-3分。 - 3、不告知施药地单位、居民发生意外的，由中标企业承担一切损失和赔偿外，还将扣款100-500元，扣1分。 4、未按照NY/T-1276 -2007《农药安全使用规范》进行作业，不佩戴防护手套、防毒口罩，出现一次扣款100元，扣1分。 5、蛀干害虫未及时防治，有虫株率超过5%，按照养护等级，每株扣款20-100元，扣1-3分，造成树木死亡的，立即无偿补植，并保证成活；造成严重后果的，承担经济损失，追究法律法规责任。 6、食叶害虫未及时防治，导致叶片出现缺刻、孔洞、卷叶、结网的，叶片受损率每株超过15%，乔灌木每株扣款 | 8分 |  |
| 序号 | 名 称 | 管护标准 | 考核标准 | 分 值 | 扣 分 |
| 12 | 病虫害防治 | 5、药品要有专人保管，做好登记，确保不出现任何安全事故。 - 6、绿地内蛀干害虫的有虫株率不能超过5%，无活卵、无活虫。 - 7、绿地内食叶害虫虫口密度不能超过5头/50cm枝条，叶片受损率每株不得超过15%。 - 8、绿地内刺吸类害虫在树干表面10cm2固定若虫的数量不能超过2头，10cm枝条上发生数量不能超过5头/10cm枝；叶片上的有虫率不能超过10%。 - 9、地下害虫每平方米不超过5头。 - 10、绿地内病害感病株率不能超过3%。 11、按要求做好鼠害防治工作，定期定点投放鼠药。 | - 20-100元，模纹造型、绿篱、花卉（草花、宿根、球根）每平方扣款10-50元，扣1分，并对景观效果差的花卉进行更换。 - 7、刺吸类害虫未及时防治，导致枝条死亡或叶片泛黄，10cm枝条超过5头/10cm枝或叶片上的有虫率超过10%的，乔灌木每株扣款20-100元，模纹造型、绿篱、花卉（草花、宿根、球根）每平方扣款10-50元，扣1分，并对景观效果差的花卉进行更换。 8、地下害虫未得到有效控制导致草坪、灌木、花卉（草花、宿根、球根）发黄或死亡的，每平方米扣款10-50元，扣1分，并对死亡的植物进行更换。 9、病害未及时控制导致病害扩散和蔓延的，感病株率超过3%，每平方米扣款20-100元，扣1分。 - 10、发现菟丝子等恶性杂草，每平方米扣款20-100元，扣1分。 11、按要求做好鼠害防治工作，造成苗木损失死亡的，中标企业承担所有损失，扣1分。 | 8分 |  |