招 标 文 件

(政府采购服务)

工程名称：新疆交通职业技术学院1号教学楼抗震加固及维修改造项目施工

招标人（盖章）：新疆交通职业技术学院

法定代表人（盖章）：

联     系     人：张老师

联   系  电   话：13999225639

招标代理机构（盖章）：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：刘震雷

联系人：王淑敏、苏燕云

电话：13199838283

详细地址：乌市水磨沟区龙盛街2799号金昊•浙商大厦1501室

目 录

第一章  投标须知  ……………………………………………………………第2页

第二章  合同条款及格式  …………………………………………………………第17页

第三章  技术规范  ……………………………………………………………第45页

第四章  投标文件格式  ……………………………………………………………第57页

第五章  工 程 量 清 单……………………………………………………………第77页

第六章  补充条款……………………………………………………………………第82页

# 第一章 投标须知

投标人须知前附表

| 项号 |  | 条款号 |  | 编列内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 |  | 工程名称：新疆交通职业技术学院1号教学楼抗震加固及维修改造项目施工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设地点：乌鲁木齐市米东区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程规模：3862.55㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程概况：1号教学楼建筑面积3862.55㎡、地上5层、建筑高度20.40m。新增柱、梁、墙体加固；拆除并更换恢复：室内楼地面面层、踢脚线、内墙基层、粉刷、吊顶、楼梯面层及扶手、外门、屋顶保温、防水、外墙保温、散水、外窗、内门、窗台板、窗帘、隔断、配电箱、灯具、开关、插座、消防箱、给排水管道、卫生洁具、采暖管道、抗震支架、消防及通风工程等。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投资：720万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标控制价：6791900元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 承包方式：包工包料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程地质勘察单位：/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工图设计单位：/ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工图工号：/ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1.2.1 |  | 招标范围：招标文件、工程量清单及招标文件补充范围内的全部施工内容。 |  |  |  |  |
| 3 | 1.2.2 |  | 服务周期 |  | 开工：2021年 4 月 20 日 竣工：2021年 8 月 20 日 |  |  |  |
|  |  |  | 质量要求：合格 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1.3.1 |  | 资金来源：自筹 |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.3.2 |  | 资金到位情况：已到位 |  |  |  |  |
| 6 |  | 1.4.1 |  | 招标方式：公开招标 |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.4.2 |  | 资格审查方式：资格后审 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1 |  | 投标人资质最低标准： 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，具备有效的 营业执照。 3、投标人须具备独立法人资格的建筑工程(施工总承包企业资质)叁级及以上。 4、投标人须具备有效的安全生产许可证。 5、投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。 6、项目负责人要求：注册建造师二级及以上（房屋建筑专业）、本单位注册（本项目不接受临时建造师）。 7、投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝本次政府采购活动。 8、投标人无需递交资格审查原件，需将【营业执照、资质证书、注册建造师证书（本项目不接受临时建造师）、安全生产许可证、企业及项目负责人业绩证明材料（须提供中标通知书、施工合同）】扫描件及投标保证金缴纳凭证截图放在商务标中，若扫描件无法辨别，投标文件将被拒绝。 9、自治区区外企业应当具备：区外建筑企业若中标应按新疆维吾尔自治区住建厅2018年04月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云），网址：（http：//jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员信息。 10、其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两项规定的，相关投标均无效。 |  |  |  |  |
| 8 |  | 1.5.3 |  | 联合体协议书 |  | 不接受 |  |  |
| 9 |  | 2.6 |  | 招标公告发布媒体 |  | 新疆政府采购网 |  |  |
| 10 |  | 2.7 |  | 招标文件发售费 |  | 200元 |  |  |
| 11 |  | 3.1 |  | 投标报价方式 |  | 工程量清单计价 |  |  |
| 12 |  | 4.1 |  | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：20000元 2、投标保证金的缴纳方式：投标保证金于2020年12月 18日10:00分（北京时间）之前缴纳并到账，必须从投标人基本账户支出，可以采用电汇或网银形式缴纳。 3、投标保证金缴纳账号： 账户名：新疆诚晟源项目管理咨询有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐南湖南路支行 行 号：105881001107 帐 号：65050161604300000259 注：汇款单上需注明投标人名称、项目名称、金额 |  |  |
| 13 |  | 5.1 |  | 招标答疑会 |  | 招标文件有异议的应在投标文件递交截止时间7日前以书面形式加盖公章递交至新疆诚晟源项目管理咨询有限公司，否则招标人不作任何解释。 澄清修改内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |  |  |
| 14 |  | 6.11.1 |  | 投标文件份数 |  | 正本： 1 份、副本： 3 份（另：投标人必须提供工程量清单U盘一份并与经济标封在一起）。 |  |  |
| 15 |  | 6.15.1 |  | 投标文件递交 |  | 截止时间：2020年 12 月 18 日 11时 00分（北京时间） 递交地点：乌市水磨沟区龙盛街浙商大厦写字楼1501室 |  |  |
| 16 |  | 7.1 |  | 招标工程开标 |  | 截止时间：2020年 12 月 18 日 11时 00分（北京时间） 递交地点：乌市水磨沟区龙盛街浙商大厦写字楼1501室 |  |  |
| 17 |  | 11.1 |  | 投标有效期：投标截止时间后30天 |  |  |  |  |
| 18 |  | 12.3.1 |  | 履约保证金额 |  | 投标人提供的履约保证金额为：合同价款的 10 % |  |  |
| 19 |  | 分值构成（总分100分） |  |  |  | 1、商务标评审部分权重Q1=10% 2、技术标评审部分权重Q1=60% 3、投标报价权重Q3=30% |  |  |
| 备注：本项目招标代理服务费由中标单位支付，收费标准按《中华人民共和国国家计划委员会计价格（2002）1980号文件》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、总 则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、质量标准已在投标人须知前附表中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表列清。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表中列清。

1.4.2、本工程已按有关法律、法规及规定，在相关部门备案。

1.5、合格投标人

1.5.1、投标人最低资质要求已在投标人须知前附表中列清。

1.5.2、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。

1.5.3、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便资格审查。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

2.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称招标文件补充。

2.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、招标文件澄清

2.2.1、投标人收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到招标文件之日起至投标截止日期十五日前以书面形式向招标人提出，同时提供电子版一份，否则招标人不作任何解释。招标人将在投标截止时间15日前对投标人的疑问作出统一的解答以招标文件补充形式下发。

2.3、招标文件修改

2.3.1、投标截止日期四十八小时前，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。

2.3.3、为使投标人在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。

2.4、所有招标文件补充都将及时备案。

2.5、招标控制价

2.5.1、招标控制价编制依据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的工程量的最高投标限价。

2.5.2、国有资金投资的工程建设项目实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。

2.5.3、招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询编制人。

2.5.4、招标控制价应依据≤建设工程工程量清单计价规范≥GB50500-2013和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。

2.5.5、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮。

2.6、本工程招标公告发布媒体已在投标人须知前附表第13项列清。

2.7、招标文件发售费用已在投标人须知前附表第14项列清。

3、投标报价

3.1、本工程投标计价方式已在投标人须知前附表第15项列清。

3.2、投标报价的计价依据必须响应投标人须知前附表第12项要求。

3.3、投标人应特别注意：

3.3.1、投标报价不得低于工程成本。

3.3.2、投标人必须按招标文件工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

3.3.3、投标人的投标报价高于控制价的废标。

3.3.4、安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.3.5、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。

3.3.6、材料、工程设备暂估价必须按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写；

3.3.7、计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

3.3.8、总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。

3.3.9、每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标保证金

4.1、投标人应提供不少于投标人须知前附表第12项规定数额的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金不予退还：

4.2.1、中标人拒绝按照招标文件，投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

4.2.2、中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

4.2.3、中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金。

4.3、投标保证金有效期与投标有效期一致。

4.4、未中标人在中标公示期满后及时退回投标保证金。

4.5、中标人及第二、三名中标候选人的投标保证金将在书面合同签订后5日内返还。

5、招标答疑会及现场踏勘

5.1、本工程招标答疑会已在投标人须知前附表第13项列清。

5.2、投标人不组织投标人进行现场踏勘，投标人应自行在投标截止前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

6、投标文件

6.1、投标文件由商务标、技术标和经济标构成。

6.2、商务标内容

6.2.1、投标承诺书（一）、（二）

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、投标人概况

6.2.5、项目负责人简历。项目负责人必须是取得项目负责人证书和执业印章的项目负责人。

6.2.6、项目管理人员

6.2.7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

6.2.8、反商业贿赂书

6.3、技术标内容

6.3.1、施工组织设计

6.3.2、技术标要求投标人必须采用招标文件提供的“技术标”格式编制，本部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况

6.4、经济标内容

6.4.1、投标总价封面

6.4.2、投标总价

6.4.3、经济标部分不得以任何形式反映出投标人的信息。

6.4.3.1、总说明。

6.4.3.2、建设项目投标报价汇总表

6.4.3.3、单项工程投标报价汇总表

6.4.3.4、单位工程投标报价汇总表

6.4.3.5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6.4.3.6、综合单价分析表

6.4.3.7、总价措施项目清单与计价表

6.4.3.8、其他项目清单与计价汇总表

6.4.3.8.1、暂列金额明细表

6.4.3.8.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表

6.4.3.8.3、专业工程暂估价及结算价表

6.4.3.8.4、计日工表

6.4.3.8.5、总承包服务费计价表

6.4.3.9、规费、税金项目计价表

6.4.3.10、发包人提供材料和工程设备一览表

6.4.3.11、承包人提供主要材料和工程设备一览表

6.5、投标文件纸张要求

6.5.1、商务标、经济标应采用A4打印纸。

6.5.2、技术标必须采用A4打印纸。但技术标中施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。

6.6、投标文件书写要求

6.6.1、商务标、经济标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议投标人最好采用打印方式书写。

6.6.2、投标文件技术标必须采用打印方式书写。

6.7、投标文件装订要求

6.7.1、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册。

6.7.2、商务标、经济标应按封面、目录、正文顺序装订。

6.7.3、技术标部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况，施工总平面图、施工进度计划表或施工进度网络图均放在技术标最后。投标人未按照上述规定编制技术标，或者以其它形式进行装订，有可能被评标委员会认定为明示或暗示，其风险由投标人自行承担。

6.8、投标文件字体要求

6.8.1、投标文件商务标、经济标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标正文采用Word文档编写，所有字体均采用四号宋体字，所有字体为黑色，且不得有任何修饰。字间距未标准，行间距为单倍行距。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字体采用宋体字，字迹以清晰为准。

6.8.3、技术标编制时Word软件设置要求

1）页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；

2）段落－缩进和间距－行距(单倍行距，设置值为空白)；

3）段落－特殊格式(首行缩进)；

4）段落－度量值(2个字符)；

5）段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；

6）段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。

6.9、投标文件封面要求

6.9.1、投标文件商务标、经济标封面宜按招标文件规定格式编制。

6.9.2、技术标封面必须采用A4空白打印纸,表面不得做任何标记,不得再加其他封皮。

6.10、投标文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标、经济标目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。

6.10.2、技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。

6.11、投标文件的份数和签署

6.11.1、投标人应按投标人须知前附表中规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

6.11.2、投标文件商务标、经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。但技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

6.11.3、商务标、经济标凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章处，投标人必须加盖。

6.11.4、技术标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。技术标封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。

6.11.5、投标总报价单凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章、造价人员章处，投标人必须加盖。

6.12、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.13、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或授权代理人章。但技术标严禁涂改和行间插字。

6.14、投标文件的密封与标志

6.14.1、投标人必须将商务标、技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明 “商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即 “商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。否则整个投标文将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.2、商务标、经济标、技术标封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.3、商务标、经济标、技术标封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。

6.15、投标文件递交

6.15.1、投标人必须按投标人须知前附表中规定的时间、地点递交给招标人。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.15.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

6.16、投标文件修改与撤回

6.16.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

6.16.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

6.16.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

6.17、投标文件澄清

6.17.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

6.18、投标文件格式

6.18.1、投标文件格式见第五章。

6.18.2、投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

7、开标时间及地点

7.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第21项列清。

7.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法人代表授权委托书原件及有效身份证明原件，以证明其身份，并出具投标保证金汇款凭证原件。证件不齐备或为公证件者，按废标处理。

7.3、项目负责人不需要现场答辩。

8、评标方法

8.1、评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

8.2、资格评审

招标人按《投标人最低资格要求审查标准》进行审查。

资格审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 |
| 2 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的企业； |
| 3 | 投标人须具备有效的资质证书，且满足房屋建筑工程(施工总承包企业资质)三级及以上； |
| 4 | 投标人须具备有效的安全生产许可证； |
| 5 | 投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致； |
| 6 | 项目负责人要求：须具备注册建造师贰级（建筑工程专业），本单位注册（本工程不接受临时注册建造师）； |
| 7 | 投标人必须按照招标文件中投标人须知前附表第16项“4.1条”规定，缴纳投标保证金，提供缴纳凭证截图，投标人未按照要求缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝评审； |
| 备注： 1、以上审查项目中，凡要求提交资料审查的，资格审查时以商务标中相关资料为准。 2、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，招标人将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

8.3、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标承诺书中所报工期、质量标准必须要满足招标文件规定； |
| 2 | 投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或授权代理人章； |
| 3 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章； |
| 4 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章； |
| 5 | 投标人概括及类似业绩证明材料必须提供； |
| 6 | 项目负责人简历及类似业绩证明材料必须提供； |
| 7 | 项目管理人员必须提供； |
| 8 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

8.4、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。投标人商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值。

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本概况 | 30 | 技术力量合理，装备齐全，人员及设备配置合理(21-30]；技术力量一般，装备较全，人员及设备配置较合理（11-20]；技术力量较弱，装备较差，人员及设备配置不合理[0-10]； |
| 2 | 近三年投标人业绩 | 35 | 投标人近三年（2017年1月1日-至今）完成抗震加固或结构补强工程业绩，一项计7分，最多计5项；（需提供中标通知书、合同复印件）； |
| 3 | 本项目人员配置 | 20 | 项目服务人员配备科学、合理可行得[13-20]；良好得[6-13）；一般得[0-6）； |
| 4 | 近三年项目负责人业绩 | 10 | 项目负责人人近三年（2017年1月1日-至今）完成抗震加固或结构补强工程业绩，一项计5分，最多计2项；（需提供中标通知书、合同复印件）； |
| 5 | 标函质量 | 5 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨。标书无涂改、错页、漏页现象[3-5]；标函编制内容不完整、叙述简单。标书有涂改、错页、漏页现象[0-3）； |
| 合计 |  | 100 |  |
| 得分 |  | 100×Q1 |  |
| 备注： 1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容对技术标做出须自己负责的评分。 2、商务标评审标准满分为100分，占总分10%。 |  |  |  |

8.5技术标初步评审

评标委员会对技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 技术标必须提供； |
| 2 | 技术标不得以任何形式反映投标人的有关情况； |
| 3 | 技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示； |
| 4 | 技术标字体必须一律采用四号宋体字且不得有任何修饰，施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准； |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

8.6、技术标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审。投标人技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值。

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况及特点 | 13 | 工程概况及特点叙述正确，符合实际； |  |
| 2 | 施工准备计划 | 12 | 施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划应能充分保证工程需要 ； |  |
| 3 | 施工方案 | 15 | 施工方案应能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗； |  |
| 4 | 施工进度计划 | 6 | 进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律； |  |
| 5 | 施工平面图 | 6 | 施工平面图应符合工程实际，布置紧凑，便于施工和管理并符合劳保、安全要求； |  |
| 6 | 劳动力需用量计划 | 3 | 需用量计划应是根据工程进度计划的安排计算出的，并与工程进度计划相一致； |  |
| 7 | 材料需用量计划 | 3 |  |  |
| 8 | 机械设备需用量计划 | 3 |  |  |
| 9 | 质量保证措施和体系 | 3 | 保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行； |  |
| 10 | 工期保证措施和体系 | 3 |  |  |
| 11 | 安全保证措施和体系 | 10 | 保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行； |  |
| 12 | 现场文明施工措施 | 10 | 措施应符合工程实际情况，切实可行； |  |
| 13 | 施工现场扬尘防治方案 | 13 | 施工现场扬尘防治方案应根据（关于修订《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》的通知）乌建发【2017】71号文件要求编制； |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |
| 得分 |  | 100*Q2 |  |  |
| 备注： 1、评委在认真理解招标文件和工程有关情况后，按上述内容对技术标做出须自己负责的评分。 2、技术标评审标准满分为100分，占总分60%。 |  |  |  |  |

8.7、经济标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受； |
| 2 | 投标总报价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或授权代理人签字或盖章； |
| 4 | 经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |
| 5 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须按分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的相应内容填写。（漏项及评委会认为有特别明显的笔误除外）； |
| 6 | 投标人的投标总报价及子目综合单价均不能高于招标控制价； |
| 备注：如果经济标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

8.8、经济标详细评审

8.8.1、评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按工程项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）建设项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）总价措施项目清单与计价表中投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

（7）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.8.2、评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为投标人的最终投标报价。投标人应当澄清和签字确认，否则招标人对投标人的投标文件将予以拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

8.8.3经济标分值共30分。

8.8.4投标报价得分的计算：

8.8.4.1、投标报价的确定：

投标报价=经评审后的投标报价

8.8.4.2、有效投标报价是指通过评标委员会资格审查、技术标、商务标、经济标评审合格后的投标人的投标报价。

8.8.4.3、评标基准价的确定

1、满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价

8.8.4.4、投标报价得分计算

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×Q3

8.8.5经济标得分=投标报价得分

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

8.9、资格审查、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

8.10、评标委员会按照投标人技术标和经济标合计得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前。

9、定标原则

9.1、评标委员会对通过技术标、商务标、经济标评审的合格投标单位，以经济标得分由高到低排序，经济标得分最高为第一中标候选人，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

9.2、招标人确定中标人时的原则：排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的中标候选人为中标人。

10、开标会程序

10.1、标前会

10.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

10.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。

10.2.、开标

10.2.1、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人法人代表授权委托书及有效身份证明。

10.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

10.2.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

10.2.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

10.2.5、招标人现场抽取投标人代表，并由抽取的投标人代表随机抽取下浮率k值。

10.2.6、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。

10.2.7、唱标人按送达时间逆顺序启封标书，宣布投标承诺书中的工期、质量、报价。

10.3、评标准备会

10.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件和一套工程量清单。

10.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

10.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

10.4、评标

评标委员会按照招标文件规定的评标方法对技术标、商务标、经济标进行评标。

10.5、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人。

11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表第23项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

12、合同

12.1、授予合同

12.1.1、自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。

12.2、合同签订

12.2.1、招标人与中标人在自中标通知书发出之日起30日内，依据国家、地方有关规定及招标文件和投标文件签订施工合同。

12.3、履约担保

12.3.1、中标通知书发出28天内，中标人须按投标人须知前附表第24项规定的金额向招标人提交履约保证金。

12.3.2、若中标人未按12.3.1条款执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，应当对超出部分予以赔偿。

12.3.3、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金，损失超过返还金额的，还应对超出部分给予赔偿。

13、本工程在中标通知书发出前，中标人必须按照《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会【2015】3号）规定进行行贿犯罪档案查询。中标人自行到《中国裁判文书网》（http://www.court.gov.cn/wenshu.html)查询，须查询中标单位、法定代表人及项目负责人，查询结果加盖公章。

第二章 合同条款及格式

目   录

第一部分  协议书

第二部分  通用条款

第三部分  专用条款

第一部分    合同协议书

发包人（全称）：                        

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                     。

2.工程地点：                                  。

3.工程立项批准文号：                                      。

4.资金来源：                                     。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                                 

                               。

二、合同服务工期

1、自合同签订之日起一年（合同到期后，招标人对承包人进行考核，考核合格合同续签一至三年合同）

2、甲方对乙方进行考核，如考核连续两个月低于90分，合同将终止。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：       邮政编码： 

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：   

电子信箱：                   电子信箱： 

开户银行：     开户银行： 

账  号：          账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局“关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市【2013】56号）中《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

第三部分  专用合同条款

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：       无                                    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/   。

1.1.3.9 永久占地包括：     /       。

1.1.3.10 临时占地包括：    /    。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：≤中华人民共和国合同法≥、≤中华人民共和国建筑法≥、≤建筑工程质量管理条例≥、≤建筑工程安全生产管理条例≥等国家现行法律及自治区现行地方法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：   执行通用条款    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行合同通用条款第1.5条执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：无；

发包人向承包人提供图纸的数量：2    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：无      。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：无       ；

承包人提供的文件的期限为：/ ；

承包人提供的文件的数量为：/  ；

承包人提供的文件的形式为：/   ；

发包人审批承包人文件的期限：/    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 /   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                           ；

发包人指定的接收人为：                                     。

承包人接收文件的地点：                                        ；

承包人指定的接收人为：                                        。

监理人接收文件的地点：                                   ；

监理人指定的接收人为：                                   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   /   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方协助，承包人负责办理通道的相关手续，负责建设并承担相关费用，以满足施工的运输要求。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  无            承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：             。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：        。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：           。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中   。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  无    。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对建筑工程施工全过程质量、进度、投资、安全施工进行全面控制、监督、协调和管理 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  发包人协调，承包人完成，费用包含在合同价中  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：/        。

发包人提供支付担保的形式：/        。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内、共5份。符合城建档案馆要求 。

承包人需要提交的竣工资料套数：            /            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：        /              。

承包人提交的竣工资料移交时间：           /             。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面和电子文档    。

（6）承包人应履行的其他义务：1、配合发包人办理项目前期手续；2、配合发包人办理施工过程所需手续；3、配合发包人办理竣工验收手续；4、配合发包人办理其他相关手续；5、配合费用均在合同价中   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：执行通用条款    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  在施工现场时间不少于总日历工期的90%    。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以1万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  处以1万元罚款，离开时间超过5日后，发包人有权更换项目经理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失   。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以 5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以 5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人认可后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 0.5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包           。

主体结构、关键性工作的范围：   /           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不得分包       。

其他关于分包的约定：        /       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担     。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   提供        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  履约担保为合同价款的10%，提供形式为银行保函，期限至工程验收竣工为止       。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：             /                  。

关于监理人的监理权限：            /                   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：    /      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                  ；

（2）                                  ；

（3）                                  ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： /       。

关于工程奖项的约定：/         。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： /         。

监理人不能按时进行检查时，应提前 执行通用条款 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  执行通用条款小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：       /     。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：  执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  执行通用条款    。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行通用条款         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  无   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工三日内承包人将施工组织设计（方案）和进度计划提交发包人    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  /  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   无   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  工期每延误一天，按总价3‰支付违约金   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   最高不超过合同总价的5%    。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      /                 ；

（2）     /              ；

（3）      /              。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  执行通用条款  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  均由承包人自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向项目管理单位提供有资质的检测机构出具的检验报告，上述设备材料在进场时，需由建设单位、监理单位、施工单位共同验收合格后方可使用    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   执行通用条款         。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    /            。

施工现场需要配备的试验设备：   /              。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /           。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /           。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行通用条款。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：           。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无        。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：             。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

暂列金是指发包人认为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此费用。此费用按实际发生经发包人确定全部使用、部分使用或不使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    无       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： /    。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   合同期间不对价格进行调整   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除合同约定的可调整的风险费用外，本承包工程内容范围内的所有风险因素，已包含在投标报价的综合单价中，无需再计算  。

风险费用的计算方法：            。

风险范围以外合同价格的调整方法：             。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：  /     。

风险范围以外合同价格的调整方法   /  。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     /   。

预付款支付期限：  /       。

预付款扣回的方式：  /      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /        。

预付款担保的形式为：  /   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 工程量计量按月进行  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /      。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /       。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：   /     。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /       。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  /        。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /      。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /         。

（2）发包人支付进度款的期限：      /      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /        。

    - 支付分解表的编制

- 总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。

- 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  /     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：      /   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  /   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     /     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /    。

（1）单机无负荷试车费用由    /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    /         。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    执行通用条款       。

竣工付款申请单应包括的内容：   执行通用条款     。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：     /       。

发包人完成竣工付款的期限：     /      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  /         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /          。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限  /     。

（2）发包人完成支付的期限：    /        。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  执行通用条款   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 质量保证金为合同价款的3%    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (3)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2）  /  %的工程终审价款；

（3）其他方式:   由承包人向发包人缴纳3 %结算价的质保金 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (3)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 由承包人向发包人缴纳3%结算价的质保金，待工程保修期满，经监理、发包人确认验收无疑问后，一次性付清。

关于质量保证金的补充约定：     /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      三年                  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /      。

    - 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  /    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   /    。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /    。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 /   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   由承包人投保，费用含在合同总价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人为施工现场的全部人员办理意外保险并支付保险费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人自行考虑  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /               。

选定争议评审员的期限：        /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /            。

其他事项的约定：         /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向        /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地    人民法院起诉。

20.5补充协议

1、所有临时设施费、安全文明施工费由施工单位自行考虑，结算时只针对设计变更进行调整，不因现场其他因素或不可预见的风险因素再调整。

2、违反发包人相关管理规定和相关制度，每次处以2000-20000元的罚款。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

| 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  五  年；

3．装修工程为   两   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   三    年；

5．供热与供冷系统为   两    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   36  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无                                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人(公章)： | 承包人(公章)： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地 址： |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

# 第三章  技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

第四章  投标文件格式

商 务 标 格 式

商务标封面示例

正本

投标文件商务标

招标工程名称：×××住宅

投标人名称：×××公司

编制时间：×年×月×日

商务标目录

1、投标承诺书（一）、（二）

2、法定代表人身份证明书

3、法定代表人授权委托书

4、投标人概况

5、项目负责人简历

6、项目管理人员

7、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

8、反商业贿赂书

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

工程开工日期：       年     月     日

工程竣工日期：       年     月     日

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

7、如果我方中标，我方愿意承担中标后的中标服务费。

投标人：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，施工项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册建造师等级 |  | 注册建造师证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换施工项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目负责人，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

投标人概况

（投标文件商务标部分）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
| 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的扫描件。

投标人企业业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表所报工程业绩的中标通知书、施工合同扫描件

项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师（项目经理）证书、职称证书扫描件）。

3、项目负责人近3年内类似工程经历一览表。

项目负责人类似工程业绩表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表所报工程业绩的中标通知书、施工合同扫描件

项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目负责人认为需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应付职称证书或上岗证书复印件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

致：

我公司郑重承诺参与贵单位组织本次投标活动，具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

符合招标文件的资格要求。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

日期：   年    月    日

反商业贿赂书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

- 日期：年月日

招标文件要求的其他证明材料

投标人未被有关行政监督部门限制或取消投标资格的承诺函

致：（招标人）

（招标代理机构）

我公司（投标人名称）作为（项目名称）（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消；否则，仍然投标的行为将被纳入乌鲁木齐建筑企业诚信评价予以扣分；若中标也将被取消中标资格。

特此承诺！

投标人名称：                   （公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：

技 术 标 内 容

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

11、乌鲁木齐市建筑施工扬尘防治专篇

本条投标人应结合工程实际，依据《关于印发《2016 年乌鲁木齐市建筑施工扬尘防治

专项行动实施方案》的通知》（乌建发〔2016〕 251 号）等我市有关现行文件精神编制。

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

投标文件经济标封面格式示例

正本

投标文件经济标

招标工程名称：××××××

投标人名称：××××××

投标总价

经济标目录

1、总说明

2、建设项目投标报价汇总表

3、单项工程投标报价汇总表

4、单位工程投标报价汇总表

5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6、综合单价分析表

7、总价措施项目清单与计价表

8、其他项目清单与计价汇总表

8.1、暂列金额明细表

8.2、材料（工程设备）暂估单价及调整表

8.3、专业工程暂估价及结算价表

8.4、计日工表

8.5、总承包服务费计价表

8.6、规费、税金项目计价表

9、发包人提供材料和工程设备一览表

10、承包人提供主要材料和工程设备一览表

11、投标报价需要的其他资料

注：1.投标人编制经济标严格按照本招标文件提供的表格填列，并不得改动表中的任何地方，表格顺序也不得变动，否则按重大偏差处理。

2.如某一表格招标项目不使用，应在附表旁标注本标段不使用

投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编  制  人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间:         年       月       日

总　说　明

工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   第  页    共  页

建设项目投标报价汇总表

工程名称：                                                               第  页    共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明 施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                              第  页    共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明 施工费（元） | 规费（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                       标段：                                  第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | － |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | － |
| 4 | 规费 |  | － |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
|  |  |  | － |
|  |  |  | － |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                               标段 ：                           第  页    共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标〔2003〕206号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工+机械费”。

综合单价分析表

工程名称：                                            第  页    共  页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) |  | 暂估合价 (元) |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

附表7

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                            第  页    共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                        第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见暂列金额明细表 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价/结算价 | － |  | 明细详见材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见专业工程暂估价及结算表 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见计日工表 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见总承包服务费计价表 |
| 合 计 |  |  |  | － |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

附表8.1

暂列金额明细表

工程名称：                                            第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入工程建设施工总价中。

附表8.2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                                            第  页    共  页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表8.3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                                          第  页    共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |

附表8.4

计日工表

工程名称：                                           第  页    共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

附表8.5

总承包服务费计价表

工程名称：                                           第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

附表9

规费、税金项目计价表

工程名称：                                           第  页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 定额人工 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工 |  |  |  |
| （1） | 养老保险费 | 定额人工 |  |  |  |
| （2） | 失业保险费 | 定额人工 |  |  |  |
| （3） | 医疗保险费 | 定额人工 |  |  |  |
| （4） | 工伤保险费 | 定额人工 |  |  |  |
| （5） | 生育保险费 | 定额人工 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按实计入 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

附表10

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                                            第  页    共  页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表11

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用造价信息差额调整法）

工程名称：                                            第  页    共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第五章  补充条款