公开招标

招标文件

工程名称：xxxxJL工程信息化建设项目

招标人（盖章）：新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心

法人代表（盖章）： 徐永正

联系人： 盛磊

电话： 13999842299

详细地址： 新华北路246号金谷大厦

招标代理：五矿国际招标有限责任公司

法定代表（盖章）：王玲

联系人：宋志玲

电话：13639930647

详细地址：乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室

目        录

第一章  投标人须知	4

第二章  评标办法（综合评估法）	17

第三章   合同条款	25

一、合同协议书	25

二、合同条款通用部分	27

三、合同条款专用部分	50

第四章  货物技术规格、参数与要求	51

第五章 投标文件格式	56

一、投标函	58

二、投标报价一览表	错误！未定义书签。

三、技术条款偏离表	错误！未定义书签。

四、商务条款偏离表	61

五、法定代表人身份证明书	62

六、法定代表人授权委托书	63

七、联合体协议书（联合体提供）	64

八、代理商资格声明（代理商提供）	65

八、制造商资格声明（制造商提供）	66

九、售后服务承诺书	72

十、技术方案	73

十一、其它相关资料	错误！未定义书签。

第六章   补充条款	77

第一章  投标人须知

# 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | xxxxJL工程信息化建设项目 |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司 地址：乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室 联 系 人：宋志玲 联系电话：0991-13639930647 |
| 1.1.4 | 地点 | 自治区、乌鲁木齐、喀什、伊犁、阿勒泰、克拉玛依、巴州、阿克苏、和田、额敏县、阿图什市、叶城县、巴楚县 |
| 1.1.5 | 投资额 | 48147930元 |
| 1.1.6 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 1.1.7 | 项目概况： | 军粮工程信息化系统是一个系统工程，涉及粮油食品的粮源筹措、加工、调运、保管、配送、供应等关键环节，包括网络基础设施配套、硬件设备配置、应用软件开发、信息标准制定、信息安全管理、数据分析应用等相关内容。 1.自治区级军粮综合信息管理平台。主要包括统一基础平台、业务运行中心、指挥调度中心和军粮供应业务调度中心四部分建设内容。 2.国家级军粮综合保障基地。主要建设内容包括机房改造、无线设备安装、业务运行中心建设（包括粮食业务管理系统、出入库管理系统、智能环境控制系统、现场管控系统、智能安防系统、综合监管系统、配送跟踪系统、智慧门店、智慧物流、自动化办公等系统、配套设施设备和系统集成）、企业调度中心建设（LED显示屏、视频会议终端、北斗指挥系统等）。 3.军粮区域配送中心。主要包括专用一体化机柜、无线设施安装、业务运行中心建设（包括粮食业务管理系统、出入库管理系统、智能环境控制系统、现场管控系统、智能安防系统、综合监管系统、配送跟踪系统等系统、配套设施设备和系统集成）、企业调度中心建设（拼接显示屏、视频会议终端、北斗指挥系统等）。 4.骨干军粮供应站。主要包括专用一体化机柜、无线设施安装、业务运行中心建设（包括粮食业务管理系统、出入库管理系统、智能环境控制系统、现场管控系统、智能安防系统、综合监管系统、配送跟踪系统等系统，配套设施设备和系统集成）、企业调度中心建设（移动式视频会议终端、北斗指挥系统等）。 |
| 1.2 | 供货周期 | 自治区级军粮综合信息管理平台合同签订后45日内完工，国家级军粮综合保障基地、军粮区域配送中心、骨干军粮供应站等13个项目合同签订后60日内完工。 |
|  | 招标范围 | 本项目为交钥匙项目，包括但不限于设备供货、安装、调试、系统集成、验收、质保等 |
|  | 供货地点 | 业主指定现场 |
|  | 质保期 | 3年（含软件） |
|  | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，满足业主单位的使用、运营需求 |
| 1.3.1 | 招标方式 | （ √）公开招标 （ ）邀请招标 |
| 1.3.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法，详见第二章 |
| 7.1 | 定标方式 | 推荐中标候选人，推荐前3名为中标候选人 |
| 1.4.1 1.4.3 | 投标人资格条件和能力 | - 投标人必须是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有能力提供本次招标货物的制造商或经销商； - 具备全国甲级涉密信息系统集成资质； - 投标人应提供2018、2019年度经审计的财务报表以反映投标人的财务状况，显示出其长期的盈利能力（按总资产与总负债之差计算）均应为正值，以及所得税完税证明的复印件，加盖公章。 4、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标（提供网站截图加盖公章） 5、其他说明： （1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； （2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。 6、投标人授权代表须为本单位在职人员，提供本人身份证及社会保障部门出具的近半年在本单位缴纳社会保险缴费证明；开标时需携带法人授权委托书或法人证明书及被授权人身份证原件或法人身份证原件，否则此次投标将被拒绝。 |
| 1.4 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘 |
| 1.10 2.4 2.5 | 文件澄清及更改 | 时间：开标前15天以书面形式递交至招标代理公司 地点：乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A层L室 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金：100万 投标保证金缴纳形式：电汇 1） 提交投标保证金帐户信息： 开户单位名称：五矿国际招标有限责任公司新疆分公司 开户银行：中国工商银行乌鲁木齐市光明路支行 账号：3002 0122 0920 0059179 行号：102881001224 2） 投标保证金有效期与投标有效期一致，投标文件中须提供加盖投标人公章的转账或电汇证明材料复印件； 3）以转账或银行电汇形式的，投标保证金必须在招标文件中规定的投标文件提交的截止时间前从投标人基本账户以银行电汇或网银形式汇至招标文件中指定的提交账户，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，各投标人应当充分考虑银行转（汇）款的时间风险，因迟延缴款而造成的后果概由投标人自行承担。 |
|  |  | 若投标人未按照上述规定交纳投标保证金，投标文件将被拒绝 |
| 3.5.5 | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份，电子版（电子版为正本扫描件，U盘单独密封在一个档案袋内） |
| 4.2 | 投标文件递交 | 截止时间：2020年 月 日 11 时00 分（北京时间） 投标文件递交至五矿国际招标有限责任公司 地点：乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室 |
| 5.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年 月 日 11 时00 分（北京时间） 地点： 乌鲁木齐市红山路26号时代广场C座19A-L室 |
| 3.3 | 投标有效期 | 自投标截止之日起30日历日 |
| 7.4 | 履约保证金 | 形式：银行保函 金额：合同价款的10% |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 权重值 | 技术商务详细评审：70%，投标报价评审：30% |
|  | 备注：本项目招标代理服务费由中标人支付，按照国家发展改革委关于《招标代理服务费管理暂行规定办法》（计价格【2002】1980号文），按中标价计费 |  |
|  | 望本项目投标人对企业业绩及文件内容真实性负责，否则，将依法按规查处。 |  |

# 二、 投标人须知

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1项目名称：见《投标人须知前附表》。

1.1.2招标人：见《投标人须知前附表》。

1.1.3招标代理机构：见《投标人须知前附表》。

1.1.4建设地点：见《投标人须知前附表》。

1.1.5投资额：见《投标人须知前附表》。

1.1.6资金来源：见《投标人须知前附表》。

1.1.7招标范围：见《投标人须知前附表》。

1.2供货周期和供货地点

1.2.1供货周期：见《投标人须知前附表》。

1.2.2供货地点：见《投标人须知前附表》。

1.2.3质保期：见《投标人须知前附表》。

1.3招标方式和资格审查方式

1.3.1招标方式：见《投标人须知前附表》。

1.3.2资格审查方式：见《投标人须知前附表》。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目的资格条件和能力，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3本招标项目对代理商投标的要求：见《投标人须知前附表》。

1.4.4投标人不得存在下列情形之一，否则相关投标均应被否决：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，参加同一标段标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

（8）法律规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不作任何补偿。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10招标答疑会和招标澄清要求

1.10.1投标人须知前附表规定召开招标答疑会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人若有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

1.10.3招标人将按照投标人须知前附表规定的时间方式对投标人的疑问作出统一的解答，开标前投标人须随时关注网站上的最新答疑信息。

1.11偏离

投标文件与招标文件某些要求产生偏离的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

（1） 投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式

（4）技术标准和要求

（5）投标文件格式

（6）补充条款

根据本章第1.10款、第2.4款和第2.5款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件费用

本招标项目招标文件费用：见投标人须知前附表

2.3招标文件的获取

凡有意参加投标者，请按投标人须知前附表要求获取招标文件。

2.4招标文件的澄清

2.4.1投标人应当仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向招标人提出，以便补齐，如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间、方式向招标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.4.2招标文件的澄清将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.5招标文件的修改

2.5.1招标文件的修改将按照投标人须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。

2.5.2在投标人须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构和招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.5.3招标文件的修改部分是招标文件的组成部分，为使投标人在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。

2.5.4当招标人发放的招标文件及招标文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。

2.5.5如果招标文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，投标人应将需要澄清的内容在《投标人须知前附表》规定时间之前，以纸质的形式递交于招标人，否则招标人不作任何解释。根据合同条款中的相关约定，如果投标人在投标过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在中标后发现并提出，中标人将必须接受由招标人依据合同有关条款而做出的书面澄清。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标报价明细表

（3）技术条款偏离表

（4）商务条款偏离表

（5）法定代表人身份证明书

（6）法定代表人授权委托书

（7）联合体协议书（如有）

（8）制造商资格声明或代理商资格声明

8-1、投标人基本情况表

8-2、投标货物生产能力说明（制造商提供）

8-3、制造商授权书（代理商提供）

8-4、近年财务状况表

8-5、近年类似供货项目情况表

（9）售后服务承诺书

（10）技术方案说明书

（11）其他相关资料

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（7）条所指的联合体协议书。

3.2投标报价

3.2.1投标人应当按第四章“技术标准和要求”的规定进行投标报价，并填写第五章“投标文件格式”中的投标报价明细表。

3.2.2投标人的投标价不能超出本项目投资额、

3.2.3投标人的货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总价的，应同时修改第五章“投标文件格式”中投标报价明细表中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期，投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.3.3投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应于投标截止时间前按投标人须知前附表规定数额和要求提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。凡没有根据投标人须知前附表的规定提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人提交投标保证金须从投标人基本帐户转出。

3.4.3投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人在因投标人的行为受到损害时可根据相关法律规定没收投标人的投标保证金。

3.4.4未中标的投标人的保证金将在公示期满后5个工作日内按相关规定退还给投标人，中标人的投标保证金将在合同签订后5日内按相关规定退还。

3.4.5投标保证金有效期与投标有效期一致。

3.4.6有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）未按招标文件规定提交履约保证金的。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、供货周期、技术与服务要求等实质性内容做出响应。

3.5.3投标文件要求加盖投标人章、法定代表人章处均应加盖。

3.5.4投标文件的份数要求见投标人须知前附表

3.5.5必须将投标文件的电子版与纸质的投标文件一同密封并递交。

4．投标

4.1投标文件的密封与标识

4.1.1投标人必须将资格审查资料原件、投标文件（正本和副本一起密封）、电子版文件分别密封装袋并在封袋上正确标明“资格审查资料原件、投标文件、电子版文件”字样。

4.1.2投标文件应按招标文件要求的内容编制，投标文件“正本”一份，“副本”四份，当正本与副本不一致时以正本为准。

4.1.3投标文件应使用A4纸打印、复印或不能擦去的墨水书写，投标文件中的字迹以清晰为准，加盖投标人章、法定代表人章处均应加盖投标人章和法定代表人印章，并装订成册，装袋密封。

4.1.4“投标文件”封袋上应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印章，并在外封套所有启口处应贴封条，并加盖投标人公章。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应按投标人须知前附表规定的截止时间前递交投标文件，投标文件的递交方式见投标人须知前附表。

4.2.2招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

4.2.3投标文件的递交地点：见投标人须知前附表。

4.2.4投标人或其投标文件存在下列情形之一的，招标人对其投标文件不予受理：

（1）逾期送达的投标文件；

（2）未按本章第4.1款要求密封的投标文件。

4.2.5投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将密封的资格审查文件及投标文件递交至规定的地点。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间以前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知.

4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.4投标文件格式

4.4.1投标文件格式见第五章

4.4.2投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加。

5.2开标注意事项

5.2.1投标人法人授权委托人应按时参加开标会并携带一份法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证原件交相关部门审查。若是法定代表人参加开标会应携带法定代表人身份证明书及有效身份证明。

5.3开标程序

按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 开标会主持人介绍参加会议的人员；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场，由招标人或监督人查验投标人法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及其有效身份证明；

- 由投标人代表检查投标文件的密封情况；

- 按照规定启封投标文件，公布投标人名称、投标报价、供货周期等其他实质性内容，并作记录。

- 相关人员在开标记录表上签字；

- 开标结束。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

招标人评标代表须具备相关专业副高级（含）以上职称。评标委员会负责评标工作，并向招标人提交书面评标报告。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则

6.3评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

7．定标及合同授予

7.1定标方法

7.1.1定标方法：招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分并按分数高低作出排序，如果有两个投标人得分相同时，以投标报价低者排名靠前。

7．1.3使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.1.4评标委员会推荐中标候选人，综合得分最高的投标人将被确定为第一中标候选人，以此类推，确定出规定数量的中标候选人。

7.1.5招标人确定中标人的原则：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2中标候选人公示

在中标通知书发出前，中标候选人的情况将在网上进行公示，公示期不得少于3日。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿中标人损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

# 第二章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成及权重（总分100分） | - 技术、商务评审部分权重Q1：70% - 投标报价权重Q2：30% |
| 2 | 资格审查 | 详见资格审查评审标准 |
| 3 | 初步评审 | 详见初步评审标准 |
| 4 | 技术、商务详细评审 | 详见技术、商务详细评审标准 |
| 5 | 投标报价得分计算方法 | 基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% |

评标办法（综合评估法）

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。

- 评审标准

2.1资格审查标准：评审因素和评审标准见附表《资格审查标准》。

2.2初步评审标准：评审因素和评审标准见附表《初步评审标准》

2.3详细评审标准

2.3.1技术、商务详细评审标准：评审因素和评审标准见附表《技术、商务详细评审标准》。

2.3.2投标报价评分标准

（1）分值构成权重：见评标办法前附表

（2）评标基准价计算：见评标办法前附表

（3）投标报价得分的计算：见评标办法前附表

3．评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

- 评标准备

- 资格审查

- 初步评审

- 详细评审

- 推荐中标候选人及提交评标报告

3.2评标准备

3.2.1评标委员会成员签到

3.2.2评标委员会的分工

3.2.2.1评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作，评标委员会主任与评标委员会其他成员具有同等的评标权力。

3.2.2评标委员会主任除履行自己作为评标委员会成员独立评标的职责外，主要负责以下工作：

（1）组织评标委员会成员学习招标文件；

（2）所评审货物采购较复杂或者投标人较多时，合理安排评标委员会成员的分工；

（3）汇总各评标委员会成员认为需要投标人澄清、说明或者补正的问题；

（4）组织评标委员会对投标人质询并对投标人的答复进行评审；

（5）对出现较大争议的事项进行书面记录；

（6）组织收回评标过程中使用的文件、表格和评标记录以及其他资料，并查验评标记录的完整性及有效性；

（7）组织对评标结论进行复核确认；

（8）组织编写评标报告。

3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1评标委员会主任应当组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和供货周期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应当补充编制评标所需的表格。

3.2.3.3招标人或招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括：

（1）招标文件及其澄清修改等招标文件补充；

（2）未在开标会上当场拒绝的各投标文件；

（3）开标会记录；

（4）评标表格；

（5）其他信息和数据。

3.3资格审查

评标委员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的资格审查资料进行资格评审。资格审查有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4初步评审

3.4.1评标文员会依据本章规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性审查。初步评审有一项未通过审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.4.2初步评审条款是指对本招标项目产生了重大影响的重大偏差，而且纠正此类偏差将会对响应本次招标的其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3.4.3 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在疏漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可要求存在细微偏差的投标人予以补正。

3.5详细评审

3.5.1只有通过了资格审查、初步评审的投标方可进入详细评审。

3.5.2澄清答疑：在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、技术响应偏离、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。评标委员会针对需要投标人进行书面澄清、说明补正的，可向投标人发出书面澄清通知。澄清通知不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。投标人接到评标委员会发出的书面澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。

3.5.3技术、商务详细评审：见附表《技术、商详细评审标准》。投标人技术、商务详细评审得分等于评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3.5.4算数错误修正：投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.5.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.6投标报价评分：对经过上述评审的有效投标报价进行投标报价得分计算，计算方法详见评标办法前附表、

3.5.7汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.8详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高到低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价低者优先。

3.6澄清、说明或补正：/

3.7推荐中标候选人及提交评标报告

3.7.1评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：评标委员会按照最终得分由高到低的次序排列，并按照投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.7.2有效投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，投标人应当依法重新招标。

3.7.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员评标委员会成员签字。评标报告包括以下内容：

（1）封面

（2）目录

（3）基本情况一览表

（4）评标委员会成员名单

（5）开标记录

（6）否决投标情况说明

（7）评标过程

（8）评标结果

（9）附表：开标记录表

3.8特殊情况的处置程序

3.8.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2关于评委中途更换评委

3.8.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效，由更换的评委进行评标。

3.8.3在评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则确定。

资格审查标准

招标项目名称：                                     日期：   年    月    日

| 序号 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人名称 |  |  |  |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资格的、有能力提供本次招标货物的制造商或经销商； |  |  |  |  |
|  | 具备全国甲级涉密信息系统集成资质； |  |  |  |  |
|  | 投标人应提供2018、2019年度经审计的财务报表以反映投标人的财务状况，显示出其长期的盈利能力（按总资产与总负债之差计算）均应为正值，以及所得税完税证明； |  |  |  |  |
| 2 | 投标人必须按招标文件中投标人须知前附表规定，缴纳投标保证金； |  |  |  |  |
| 3 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标（提供网站截图加盖公章）； |  |  |  |  |
| 4 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； |  |  |  |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； |  |  |  |  |
| 结论： 通过标注为✔，未通过标注为✖ |  |  |  |  |  |

备注：1、以上审查项目中，凡要求提供原件审查的，资格审查时以原件为准。

- 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标。

投标文件初步评审标准

招标项目名称：                                  日期：   年   月   日

| 序号 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人名称 |  |  |  |
| 1 | 投标文件封面应写明项目名称、投标单位名称，加盖法人公章及法定代表人印章。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标承诺书一、二、三、《投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函》必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或委托代理人章。 |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件要求加盖投标人章、法定代表人章处未加盖印章的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件未按招标文件要求编制，内容不全或字迹模糊、辨认不清的； |  |  |  |  |
| 7 | 承诺书未提供或内容不全的； |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价高于投资额的； |  |  |  |  |
| 9 | 分项报价明细中的建设内容、功能及参数、数量以及单位必须按下发的附件设备清单内容一致； |  |  |  |  |
| 10 | 技术参数、技术性能不满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 11 | 投标人存在串通投标，弄虚作假等违法行为的； |  |  |  |  |
| 12 | 货物交货期不满足招标文件规定的 |  |  |  |  |
| 结论： 通过标注为✔，未通过标注为✖ |  |  |  |  |  |

备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。                                       评标委员会员（签字）：

技术商务详细评审

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业能力 |  | 15 |
| 2 | 项目实施与管理 |  |  |
| 3 | 技术方案 |  |  |
| 4 | 业绩 |  |  |
| 5 | 体系认证 |  |  |
| 6 | 供货安排 |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |
| 8 | 伴随服务 |  |  |
| 9 | 标函质量 履约措施 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 得分 |  | 合计*0.7 |  |
| 注：1.各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2.技术标评审标准满分为100分，权重占70%。 3. 投标人技术标得分等于评委评分去掉最高和最低分的算术平均值。 |  |  |  |

# 第三章   合同条款

# 合同协议书

采购人（全称）：___________________________________________________

供货人（全称）：____________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就采购事项达成一致并订立如下协议：

一、项目概况

项目名称：____________________________________________________________________

建设地点：____________________________________________________________________

建设单位：_____________________________________________________________________

资金来源：___________________________________________________________________

二、供货范围

________________________________________________________________________________

三、签约合同价款

金额（大写）：_________________________________________________________(人民币)

小写：____________________________________________元

四、供货周期

计划供货周期：自合同签订之日起_______________________日历日

计划开始日期：_____年_______月__________日

计划到货日期：_____年_______月__________日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 本协议书

- 中标通知书

- 合同条款专用部分

- 合同条款通用部分

- 招标文件

- 投标文件

- 其他合同文件

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同

七、供货人承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所供货物承担质量保证责任

八、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款

九、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式_____份；其中：采购人_____份，供货人_____份。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

十一、本合同自_____________生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

采购人：________________________(盖单位章)    供货人：_____________________(盖单位章)

住所：_________________________              住所：______________________

法定代表人或其委托代理人：_________(签字)     法定代表人或其委托代理人：_________(签字

委托代理人：_________________(签字)           委托代理人：_________________(签字)

________年_______月_______日           ________年_______月_______日

签字地点：____________________________________________________________

# 二、合同条款通用部分

1．一般规定

1.1词语定义

除非合同条款专用部分另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。

1.1.1工程与货物

1.1.1.1整体工程：指合同协议书载明的，采购人采购并由供货人提供货物用于其建设并构成其组成部分的建设工程。

1.1.1.2采购项目：指采购人在合同协议书中约定的建设工程货物的采购事项。

1.1.1.3货物：指供货人按照供货合同约定向采购人提供的，构成整体工程不可分割的组成部分，且为实现整体工程基本功能所必须的工程设备、材料。

1.1.1.4服务：指供货合同约定供货人应当承担的技术服务和售后服务等与供货有关的辅助工作。

1.1.1.5供货地点：指由采购人指定的其所购买的货物运达的场所或者合同条款专用部分约定的其他场所。

1.1.1.6供货周期：指合同协议书中约定的供货人完成采购项目的期限。

1.1.1.7质量保证期：指供货人按照国家相关法律、法规、规章、规范性文件及供货合同约定，全面履行货物质量保证的期限。

1.1.2合同

1.1.2.1供货合同：指采购人和供货人双方当事人共同签署约定双方权利义务的文件。

1.1.2.2合同文件：指合同协议书中所约定的构成供货合同的所有文件。

1.1.2.3合同协议书：指由采购人和供货人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.1.2.4中标通知书：指采购人通知供货人中标的函件。

1.1.2.5投标函：指构成合同文件组成部分的由供货人填写并签署的投标函。

1.1.2.6投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.2.7合同条款通用部分：指根据有关法律、法规规定，通用于房屋建筑和市政基础设施建设项目货物采购活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。

1.1.2.8合同条款专用部分：指合同当事人根据供货合同实际需要对合同条款通用部分相关内容的具体约定、补充和修订。

1.1.2.9投标报价表：指构成合同文件组成部分的，由供货人按照规定的格式和要求填写并标明价格的投标报价表。

1.1.2.10技术响应资料：指构成合同文件组成部分的，由供货人按照规定的格式和要求填写技术响应资料。

1.1.2.11技术标准和要求：指根据采购项目的实际情况，用以明确采购内容及范围、技术标准、技术要求、服务要求、相关图纸等内容的文件。

1.1.2.12其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.3合同当事人

1.1.3.1采购人：指合同协议中载明的，具有采购约定货物及服务的主体资格，并具有支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3.2供货人：指合同协议书中载明的，具有提供约定货物及服务的主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4其他

1.1.4.1天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.2签约合同价款：指采购人和供货人在本供货合同协议书中约定的签约合同价款。

1.1.4.3合同价款：指采购人用以支付供货人按照合同文件约定完成采购范围内全部工作并承担质量保证责任的款项，包括签约合同价款以及根据合同文件约定对其进行的调整。

1.1.4.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。

1.1.4.5不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1.1.5本合同涉及的其他词语定义见合同条款专用部分。

1.2解释

凡指当事人或当事人各方的词语，均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，即采购人和供货人。

本供货合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释是不应当考虑。

除非有特别指明是合同条款专用部分，凡合同文件中对合同条款编号的引用，无论是否已指明是合同条款通用部分，均是指合同条款通用部分，包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。

1.3书面形式

书面形式，是指手写、打字或印刷等可以有形地表现所载内容的形式。

除非合同文件另有约定，上述第1.1.2.2目所包含合同文件均应当是书面形式，合同文件中的任何条款所述及的由任何人所发出或颁发的任何通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应当是书面形式。

处分合同文件另有约定，任何书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应当由人工送达并取得书面签收，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，并不应当被无故的扣押或拖延。

此类书面表达的通知、指示、同意、批准、证书及决定等的送达地址等见合同条款专用部分。

1.4语言和文字

除非合同文件另有约定，本供货合同的所有合同文件的制定、解释和说明，均应当使用中文。如果合同文件中使用了非中文的文本，提供该合同文件的一方应当同时提供中文的翻译文本。并应当按照翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。

1.5合同文件的组成及解释顺序

构成本供货合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定，合同文件的组成及解释顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函及其附录；

- 合同条款专用部分；

- 合同条款通用部分；

- 投标报价表；

- 技术响应资料；

- 技术标准和要求；

- 其他合同文件，见合同条款专用部分规定。

双方在本供货合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本供货合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

1.6适用法律和法规

本供货合同使用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除非合同文件另有约定，国家及北京市建设行政主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本供货合同。

1.7技术标准和要求

供货人按照合同文件约定的“技术标准和要求”执行。除已在技术响应资料中明示并取得采购人认可的偏差外，供货人如果更改本采购项目“技术标准和要求”，应当事先获得采购人书面形式认可。

如果“技术标准和要求”中出现国外规范或标准，采购人应当向供货人提供中文译本，除非合同文件另有约定，与此有关的购买和反映等费用由采购人承担。

如果“技术标准和要求”各条款相互之间存在矛盾，供货人应当遵循较严格的规定，相关费用已包括在合同价款内。

1.8图纸

1.8.1图纸

采购人应当按照合同文件约定向供货人提供图纸，提供图纸的日期及图纸套数见各合同条款专用部分。

采购人所提供的图纸套数无法满足需要时，由供货人自费复制。

如果购买或复制标准图纸，购买或复制标准图纸的责任及费用由供货人承担。

1.8.2图纸误期和误期的费用

由于采购人未能按时向供货人提供图纸，已经或将要对供货周期造成影响时，供货人可以书面形式通知采购人，说明所缺图纸的具体细节，对供货周期的影响以及提供图纸的最晚时间。采购人仍然未能向供货人提供所需图纸，应当依据实际延误情况延长供货周期并为供货人追加由此而发生的额外费用。

1.8.3其他规定见合同条款专用部分

2.采购人义务

采购人应当按照合同文件的约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括：

（1）在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证供货人免于承担因采购人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

（2）按照合同文件的约定履行付款义务。

（3）按照合同文件的约定回复、审批或确认供货人提出的任何询问或申请。未在合同文件约定的时间回复、审批或确认的，应当视为已获得采购人批准。

（4）应当按照合同文件约定向供货人提供图纸。

（5）其他义务见合同条款专用部分。

3.供货人义务

供货人应当按照合同文件约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括：

- 在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。

- 应当严格按照本合同文件约定供货及提供相关服务。

- 应当对本采购项目货物的质量负全面责任，但属于非供货人原因造成的本采购项目的缺陷和质量事故的责任除外。

- 应当按照合同文件约定的工作内容和供货周期要求，编制采购项目供货计划、

- 采购人按照合同文件约定所发出的所有指令，供货人应予以执行。

- 采购人应当以书面形式发出指令。采购人以口头形式发出的指令，供货人有权拒绝执行，但双方另有约定的除外。

- 负责本采购项目与其他项目技术支持、试验测试、设计联络、协调管理、调试、图纸资料、技术文件管理方面的工作。

- 合同文件约定需采购人审批、认可的货物（包括样本、文件或工作），供货人应当按照合同文件约定提交采购人。采购人应当及时向供货人出具相关审批意见。审批意见应当以书面形式发出，未以书面形式出的审批意见或超过合同文件约定时间的，以供货人发出的文件为准。采购人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除供货人按照合同文件尔承担的责任。

- 应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补齐、补正有关内容的，应当及时告知采购人。

- 其他义务建合同条款专用部分。

4.采购项目供货计划

4.1供货计划的提交

4.1.1除非合同文件另有约定，供货人应在合同文件约定的时间内，按照采购人同意的格式和详细程度，提交供货计划，并获得采购人批准。该供货计划不得对随投标文件提交的采购项目供货计划相应内容做出实质性变动。

4.1.2供货计划提交时间见合同条款专用部分。

4.2供货计划的修订

当实际供货进度与已批准的供货计划存在偏差时，或当供货人发现其本身货物供应存在延误可能时，供货人应当对供货计划进行修订，并将修订后的供货计划报采购人批准，采购人的批准不会减轻或免除供货人的责任。

4.3进度计划的保证

供货人应当按照经采购人批准的供货计划（包括修订）供货，并承担相应费用。

5.供货周期

具体供货周期见合同条款专用部分。

6.供货周期延误

6.1非供货人造成的延误

6.1.1在履行合同过程中，本项下述原因导致属于可证明的供货周期延误时，应当延长供货周期，但供货人应当通过调整工作安排尽量减少损失。

（1）本供货合同约定的变更事项；

（2）不可抗力；

（3）无法合理事先遇见的现场自然条件或环境；

（4）由采购人原因造成的延误、干扰或阻碍；

（5）在事先无法合理预见，并且按照合同约定不应当由供货人代其承担责任的第三方造成的延误、干扰或阻碍；

（6）其他允许延长供货周期的情况见合同条款专用部分。

6.1.2供货人为了获准上述延长的供货周期，除非合同文件另有约定，应当在合同文件约定的时间内易书面形式通知采购人确认，否则采购人可不必就延长供货周期事宜做出任何决定。提交书面报告的时间见合同条款专用部分。

6.2供货人造成的供货周期延误

供货人原因造成的供货周期延误，均由供货人承担相关责任，供货周期不予顺延。

6.3供货周期延误的违约处理

6.3.1如果供货人未能在供货周期内或按照合同文件约定延长了的时间内完成本供货合同，供货人应当按照合同文件约定向采购人支付误期违约金，误期违约金总额不得超过合同文件约定的误期违约金的最高限额。本供货合同约定的误期违约金及误期违约金的最高限额见合同条款专用部分。

6.3.2误期违约金将从按照合同应当支付或将会支付给供货人的款项中扣除，或要求供货人偿还。

6.3.3如果采购人提供切实证据，证明供货人按照本条支付给采购人的误期违约金总额不足以弥补因误期供货给采购人造成的直接损失，并且该损失是供货人在订立合同时预见到货应当预见到，供货人应当另行向采购人支付赔偿金。

7.包装

7.1供货人提供的货物包装应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

7.2包装应足以承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的远近程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.3供货人应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同文件约定的供货地点。供货人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.4其他包装约定见合同条款专用部分。

8．服务

8.1技术服务

供货人提供的技术服务应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

8.2运输

供货人提供的货物的运输应符合本合同文件“技术运输和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

8.3售后服务

供货人提供的售后服务应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

8.4其他约定

见合同条款专用部分

9.备品备件、易损坏/消耗性材料

9.1供货人提供的备品备件、易损坏/消耗性材料（含与备品备件、易损坏/消耗性材料有关的材料和资料）应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

9.2其他约定见合同条款专用部分。

10.检验和测试

10.1采购人有权检验和测试本供货合同约定货物，以确认符合合同文件的要求，除非合同文件另有约定，此费用已包含在合同价款内。

10.2检验和测试的方法及标准应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，检验和测试时间、地点见合同条款专用部分。

10.3如果任何被检验和测试的货物不能满足技术要求的，采购人可以拒绝接受货物，供货人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足技术要求。

10.4发货前，供货人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同文件约定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供货人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并由采购人予以确认。

10.5采购人在货物到达合同文件约定的供货地点后，对货物进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，经检验合格并获得采购人批准后，方可用于永久工程。

10.6采购人在货物到达合同文件约定的供货地点后，对货物进行检验的权利不会因为在启运前通过了采购人检验而受到限制或放弃。

10.7其他检验和测试约定建合同条款专用部分。

11.样品

11.1样品费用

样品的提供应符合技术标准和要求的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

11.2样品包送

11.2.1对于在合同文件中约定的所有需要报送样品的货物，供货人应按照“技术标准和要求”中约定的时间提交，向采购人提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料供检验。

11.2.2应当按照采购人要求报送样品送达的地点和样品的数量或尺寸。除非合同文件另有规定，供货人在报送样品时应当按照采购人同意的格式填写并递交样品报送清单。采购人应当及时签收样品。

11.3样品批复

11.3.1采购人应当在收到供货人报送的样品后，金采购人批准后，就此样品出书面批复，通知供货人对此样品所作出的决定或指令。供货人应当根据采购人的书面批复和指令进行下一步工作。

11.3.2如果采购人未能在收到样品后给出书面批复或指令，供货人应当就此以书面形式通知采购人进款批复。如果采购人在收到此类通知后给在合同条款专用部分约定的时间内仍未对样品进行批复，视为采购人已批准。

12.合同价款

12.1计价和支付货币

除非合同文件另有约定，本供货合同下的计价、支付和结算均以人民币为计价货币。

12.2合同价款

本供货合同采用的合同价款的约定方式见合同条款专用部分。

12.3合同价款的调整

合同协议书中约定的签约合同价款在下述因素影响下课按照下述规定予以调整：

- 本供货合同签订后，法律、法规、规章和规范性文件予以调整；

- 发生变更时，按照第13条和14条约定调整合同价款；

- 其他调整因素及方法见合同条款专用部分。

13.变更

13.1变更

如果采购人认为有必要对本采购项目做出变更，则采购人有权发出指令要求供货人进行下述工作，供货人应当遵照执行；

- 增加或减少本供货合同中所包括的任何货物的数量；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的兴致、质量、规格或类型；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的供货地点；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的供货周期及供货计划；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的服务；

- 其他指令要求见合同条款专用部分。

13.2变更的影响

变更不应当以任何方式使合同失效，但所有变更对工程合同价款的影响应当按照本供货合同约定进行变更计价。如果采购人发出指令进行供货变更完全是因为：

- 供货人的违约或毁约；

- 供货人自身的方便；

- 供货人其他的原因。

则由于上述原因引起的变更的费用应当由供货人承担。

13.3变更的指令

13.3.1无采购人发出的书面指令，供货人不得作出任何供货变更。因供货人扇子变更设计发生的费用和由此导致采购人的直接损失，由供货人承担，延误的供货周期不予顺延。

13.3.2如果工作内容的增加或减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，则采购人不必为此发出增加或减少工作内容的指令，该情况不属于本条所指的变更。

13.4供货人提出的合理化建议

13.4.4除非合同文件另有约定，在合同履行过程中供货人可以书面形式向采购人提出合理化建议。采购人发出的对供货人的合理化建议的批准和认可，并不表示供货人的合理化建议构成本供货合同下所指的变更，也不表明采购人将承担任何责任。只有在下列条件全部满足的前提下，供货人的合理化建议才能构成本条所指的变更：

（1）供货人的合理化建议被证明是出于有利于采购人实现其本供货合同的目的和利益，或者是由于技术标准和要求及相关设计图纸等有合同约束力的文件中错误或明显不合理或明显不可行；
    （2）供货人的合理化建议所涉及的工作并非供货人自身的质量缺陷、材料采购不力、技术力量不足、或供货周期延误等原因。
按照上述规定，由采购人发出的书面形式确认为变更的合理化建议将构成合同条款约定的变更，其计价应当按照第1.4条的有关约定执行。
    13.4.2在供货人的合理化建议为采购人带来额外经济效益的情况下，此类经济效益应当由采购人和供货人按照合同文件约定的比例进行分享，约定的比例见合同条款专用部分。
13.5其他要求
    见合同条款专用部分。
14.变更的计价
14.1变更的计价
    除非合同另有约定，上述的所有变更需要按照本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目，按照以下原则进行计价：
    （1） 对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；
    （2） 对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；
    （3） 合同中没有相同或类似项目的，合同双方另行协商确定单价；
    （4） 其他要求见合同条款专用部分。
14.2.变更计价的程序
14.2.1在变更工作确定后，供货人认为变更工作涉及合同价款调整的，应在合同条款专用部分约定的时间内，向采购人提出调整合同价款的申请并附相关证明文件。采购人收到该申请后，应在合同条款专用部分约定的时间内确认或提出协商意见，否则视为该变更合同价款申请已被确认。
    14.2.2变更工作确定后，若供货人未在第14.2.1项约定的时间内提出调整合同价款申请，则采购人可根据自己所掌握资料和信息自行确定是否调整合同价款和调整的具体金额。
    14.2.3确认的变更价款按照第15.2.3项规定随货一并支付。
    14.2.4按照指令完成变更及调整合同价款不得影响工程的连续供货。在合同价款结算时双方仍有争议，则按照第22条的约定解决争议。
    14.2.5除非合同文件另有约定，供货人不得以采购人和供货人之间未能就变更工作的计价达成一致而拒绝实施变更工作。
14.3其他要求
    见合同条款专用部分。
15.支付
15.1预付款
    15.1.1除非合同文件另有约定，采购人应当在本供货合同签订后在合同文件约定的时间内，由采购人向供货人以无息的方式预付合同文件约定的预付款，预付额度和支付时间见合同条款专用部分。
    15.1.2预付款的抵扣起始时间和方式见合同条款专用部分。
15.2货款
    15.2.1货款的付款周期、条件和金额
    货款的付款周期、条件和金额见合同条款专用部分。
    15.2.2货款申请
    供货人应根据15.2.1项规定的付款周期和条件，按照采购人同意的格式，向采购人提交货款申请，说明供货人认为其有权得到的款额，同时提交必要的证明文件。
    15.2.3货款支付
    采购人在收到供货人按照15.2.2项提交的货款申请后，采购人应在合同条款专用部分约定的期限内并采用合同条款专用部分约定 的方式，按照其审核确认的应付货款和应当抵扣的货款（如有）向供货人进行支付。
15.3质量保证金
    15.3.1在按照本供货合同约定做合同价款结算支付时，采购人将从结算尾款中扣留出一笔金额作为整体工程的“质量保证金”。
    15.3.2质量保证金的额度、支付时间和方式见合同条款专用部分。
15.4 延期支付
    15.4.1采购人未按照第15.1款的约定支付预付款，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到通知后仍不能按照要求预付，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。如果未达成延期付款协议，导致供货无法进行，供货人可按照17.1.1项约定执行。
    15.4.2采购人未按照第15.2款的约定支付货款，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到供货人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。如果未达成延期付款协议，导致供货无法进行，供货人可按照第17.1.1项约定执行。

15.4.3采购人未按照第15.3款的约定支付质量保证金，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到供货人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。

16.质量保证

16.1 正常质量保证期

16.1.1正常质量保证期的期限见合同条款专用部分。

16.1.2在正常质量保证期内，供货人应对在正常质量保证期内出现或产生的缺陷，根据本供货合同第17.2.1项的规定向采购人承担责任，并满足采购人的要求，除非该缺陷是由于采购人不遵守供货人的说明而操作及保养货物造成的。

16.1.3若部分货物在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分货物的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算。

16.2质量保证延长期

除依照本供货合同第16.1款规定的正常保证期责任外，供货人应对主要部件在其相应的质量保证延长期内提供延长质量保证，并对之承担责任。具体要求见合同条款专用部分。

16.3供货人收到通知后应按照合同文件约定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物，使系统、设备和材料的相应部分恢复到合同文件约定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运保费由供货人承担。供货人收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间约定见合同条款专用部分。

16.4如果供货人收到通知后应按照第16.3款规定的时间内没有合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供货人承担，采购人根据合同文件的约定对供货人行使的其他权利不受影响。

16.5如果任何缺损部分供货人不能按照第16.3款规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则采购人可在通知供货人后自行修补缺损，其费用和风险由供货人承担，但不影响合同文件约定的供货人责任；经供货人认可，采购人可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由供货人承担。

16.6供货人保证在现场现有条件下，合同项下的货物在正常操作情况下不会因供货人在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于货物在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，给采购人造成所有的损失应由供货人赔偿。

16.7供货人还应保证合同项下所提供的服务，应按合同文件约定进行并保证不存在因供货人的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

16.8供货人所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门授予的在中华人民共和国使用许可，否则，一切责任由供货人承担。

17违约

17.1采购人违约

17.1.1供货人有权暂停供货

17.1.1.1在合同文件约定的时间内，如果采购人未能按第15条约定向供货人支付按照本供货合同应当支付的款项，供货人可向采购人付出催款通知，并有权在通知发出后暂停本采购项目或减缓供货，由此而发生的全部增加费用，均由采购人承担，供货周期相应顺延。

17.1.1.2如果采购人在收到供货人发出的催款通知后，随后即支付包括约定利息在内的应当支付款项，而供货人尚未发出解除合同的通知，则供货人依据第17.1.2项所享有的解除合同的权利即告失效，供货人应当尽快恢复正常供货。

17.1.1.3本款的约定并不影响供货人依据第17.1.2项应当享有其他权利。

17.1.1.4采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权暂停本采购项目或减缓供货的时间见合同条款部分。

17.1.2供货人有权解除合同

17.1.2.1如果采购人发生下述情况之一，供货人可向采购人发出拟解除合同的书面形式通知。如果采购人在收到供货人发出的上述通知后，按合同文件约定的时间内仍然持续该等过失，则供货人有权解除本供货合同：

（1）在收到供货人按照第17.1.1项发出的催款通知后，在合同条款专用部分约定的期限内仍未能向供货人支付本供货合同约定应当支付款项，供货人有权解除本供货合同。

（2）采购人采购的货物不符合强制性标准，致使供货人无法供货，且在催告后仍未履行相应义务。

（3）采购人破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，则供货人有权立即解除本供货合同。

17.1.3合同解除后的支付

根据第17.1.2项合同解除后，采购人应当退还履约保函，并支付给供货人按照第15条应当支付的所有款项，及由于合同解除而使供货人蒙受的任何损失。

17.2供货人违约

17.2.1采购人有权解除合同

如果供货人发生下述情况之一，采购人可向供货人发出拟解除合同的书面形式通知。如果在供货人收到采购人发出的上述通知后，按合同文件约定的时间内仍然持续该等过失，则采购人有权解除本供货合同：

（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照采购人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；

（2）将本供货合同进行转包、分包的；

（3）已供货物的质量不合格，并拒绝修复的。

如果供货人破产、无力偿还债务、发生非重组重建或合并时、失去政府所颁发的实施本供货合同工作所必须的资质或资格，则采购人有权立即解除本供货合同。

17.2.2合同解除后的支付

采购人根据第17.2.1项解除合同后，应与供货人协商确定：在上述解除合同时，供货人就其按照合同文件约定实际供货货值，已合理得到或理应得到的款额；供货人应当赔偿采购人因终止合同所导致的任何直接损失；当上述供货人合理得到或理应得到款额扣除其应赔偿采购人的直接损失后的金额超过了采购人已经向供货人累计支付的全部款额时，超出部分金额成为供货人归还给采购人的债权；未超出时，不足部分金额成为采购人应当补充支付给供货人款项。采购人行使终止合同的权利，并不影响其拥有的其他权利或补偿。

18索赔

18.1供货人索赔

18.1.1如果采购人未能履行合同文件约定的义务或如果采购人履行的义务存在错误给供货人造成损失，供货人可按照以下约定向采购人提出索赔。

18.1.2供货人索赔的提出：

供货人应当在知道或应当知道索赔事件发生后，按照合同文件时间约定的时间内，向采购人提交索赔报告。索赔报告应当详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的供货周期，并附必要的记录和证明材料；供货人向采购人提交索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

索赔事件具有连续影响的，供货人应当按照合理时间间隔继续递交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）供货周期延长天数；

在索赔事件影响结束后，按照合同文件时间约定的时间内，供货人应当向采购人提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的供货周期，并附必要的记录和证明材料。供货人向采购人提交最终索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

18.1.3供货人索赔的处理：

（1）采购人收到供货人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验供货人的记录和证明材料，必要时采购人可要求供货人提交全部原始记录复印件。

（2）采购人应当按照合同文件约定对供货人提出的追加付款和（或）延长供货周期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照合同文件时间约定的时间内，将索赔处理结果答复供货人。索赔处理结果答复时间的约定见合同条款专用部分。

（3）如果采购人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照第18.2.3（2）目约定的时间内未答复供货人处理结果的，则视同采购人接受了供货人的索赔要求。

（4）供货人接受索赔处理结果的，按照第18.1.5项完成赔付。供货人不接受索赔处理结果的，按照第22条的约定解决争议。

18.1.4供货人提出索赔的期限：

（1）如果供货人未按照第18.1.2项的时间要求提出索赔，视为供货人已放弃了对相关事件的索赔。

（2）如果供货人以书面形式确认了采购人审定的合同价款结算报告后，应当被认为已无权再提出合同价款结算前所发生的任何索赔。

（3）供货人提交的最终合同价款结清申请单中，只限于提出供货人书面形式确认了采购人审定的合同价款结算报告后发生的索赔。提出索赔的期限自办理完合同价款最终结清手续之日起。

18.1.5供货人的索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由采购人随货款支付。

18.2采购人的索赔

18.2.1如果供货人未能按照本合同约定履行义务或供货人所履行的义务存在错误给采购人造成损失，采购人可按照以下约定向供货人提出索赔。

18.2.2采购人索赔的提出：

（1）采购人应当在知道或应当知道索赔事件发生后，按照合同文件时间约定的时间内，向供货人提交索赔报告，索赔报告应当详细说明索赔理由以及有权得到的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料；采购人向供货人提交索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

（2）索赔事件具有连续影响的，采购人应当按照合理时间间隔继续提交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的索赔金额和（或）缺陷责任期延长天数。

（3）在索赔事件影响结束后，按照合同文件时间约定的时间内，采购人应当向供货人提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的金额和延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料。采购人向供货人提交最终索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

18.2.3采购人索赔处理：

（1）供货人收到采购人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验采购人的记录和证明材料，必要时供货人可要求采购人提交全部原始记录副本。

（2）供货人应当按照合同文件约定对采购人提出的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照合同文件约定的时间内，将索赔处理结果答复采购人。索赔处理结果答复时间的约定见合同条款专用部分。

（3）如果供货人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照第18.2.3（2）目约定的时间内未答复采购人处理结果的，则视同供货人接受了采购人的索赔要求。

（4）采购人接受索赔处理结果的，按照第18.2.5项的约定完成赔付，采购人不接受索赔处理结果的，按照第22条的约定解决争议。

18.2.4采购人提出索赔的期限：

（1）如果采购人未按照第18.2.2项的时间要求提出索赔，视为采购人已放弃了对相关事件的索赔。

（2）当采购人开具了合同价款结算报告后，应当被认为已无权再提出合同价款结算前所发生的任何索赔。

（3）采购人在开具合同价款结算报告后，所提出的索赔要求，只限于开具合同价款结算报告至办理合同价款最终结清手续期间所发生的索赔事件。提出索赔的期限至办理完合同价款最终结清手续之日止。

18.2.5供货人应当付给采购人的索赔金额可从采购人拟支付给供货人的合同价款中扣除，或由供货人以其他方式支付给采购人。当拟支付给供货人的合同价款已不足以满足索赔金额时，供货人应当在接受索赔处理结果后，按照合同文件约定时间内，将其差额赔偿给采购人。差额赔偿时间见合同条款专用部分。

18.3非索赔事项

以下事项按照相关条款处理，并不视作本条款所述之索赔：

（1）变更对合同价款的增减按照第13条和第14条的约定办理；

（2）保险事宜索赔按照保险条款处理。

19.保险

19.1人身财产损失和采购人的保障

供货人应当对与本采购项目实施期间发生的因本供货合同履行过程中所导致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并应当保障采购人免于承担该等责任，除非有关伤亡是采购人或其应当负责人士所导致。

19.2运输险及存仓保险

供货人应当负责其供应的货物在运送途中直至运抵现场的安全；如果认为有需要，供货人应当自行购买有关保险。

19.3第三者责任险

19.3.1采购人负责办理第三者责任险，并将一份保险单复印件转交供货人，但供货人按照本合同所承担的义务及责任并不会因采购人办理保险及供货人是否已阅读及了解保单内容而受到影响。

19.3.2供货人应当自行决定采购人提供保单之保险范围、赔额、类别等是否满足供货人的要求，如果供货人认为不足保障其风险，供货人应当自费补充投保。如果供货人另外增加保险，供货人应当将生效后的投保保险单和收据的复印件立即交给采购人备案。

19.3.3供货人被视为已清除明确保单内的一切条款，并会积极遵循保险条款和承保人关于解决索赔、追讨损失和防止意外的一切合理要求，和自费负责因其未能遵循所导致的后果。供货人应当尊重保险索赔的结果，并放弃对采购人因处理保障事宜所引起的一切赔偿及责任的追讨。

19.3.4保险期如果因供货人的过失而需延长，由此而增加的保险费均由供货人负担。

19.3.5如果本采购项目或与本采购项目有关的人员或第三者受到损伤或发生事故，供货人应当立即通知采购人，并以书面形式详述经过。

19.4其他商业保险

供货人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。为了分散或降低风险，供货人可办理其他商业保险，其费用由供货人自行承担。

19.5保险事故发生时，供货人有义务采取必要的控制措施，防止损失扩大和蔓延，并应第一时间内通知采购人及投保的保险公司，积极配合采购人办理相关保险索赔事宜。

19.6保险事故发生时，供货人有义务妥善保管受损货物。如因供货人保管不善造成受损的货物缺失或加剧损坏，从而导致保险公司拒赔或减少赔付时，供货人应向采购人赔偿该拒赔或减赔部分的财产损失。

19.7关于保险的其他要求

见合同条款专用部分。

20.保证担保

20.1预付款保证担保

20.1.1如果合同文件约定，采购人向供货人支付预付款时，供货人应当向采购人提交同等金额的预付款保证担保，供货人应当在采购人支付预付款的同时向采购人提交预付款保证担保。供货人办理预付款保证担保的费用已包括在合同价款内。采购人是否要求供货人提交预付款保证担保见合同条款专用部分。

20.1.2供货人不能按照合同文件约定使用预付款的，采购人有权要求保证人承担保证担保责任。

20.1.3预付款保证担保的有效期截至预付款全额返还或抵扣完之日。

20.2履约保证担保

20.2.1如果合同文件约定，供货人应当向采购人提交履约保证担保，供货人应当在签订合同时，向采购人提交履约保证担保。供货人办理履约保证担保的费用已包括在签约合同价款内。采购人是否要求供货人提交履约保证担保及其额度见合同条款专用部分。

20.2.2履约保证担保有效期应当截止至本合同文件约定的截止日期内。即便本采购项目的供货周期延长，供货人也应当延长担保有效期，但采购人应当承担增加了的担保费用。履约保证担保有效期的截止时间见合同条款专用部分。

20.2.3供货人不能按照合同文件履行其义务的，采购人有权要求保证人承担保证担保责任。采购人向保证人提出索赔之前，应当以书面形式通知供货人，说明其违约情况。如果采购人索赔的理由是因货物质量问题，采购人还应当同时提交供货人出具的确认货物质量问题的证明文件，或者具有法定资质的检测机构出具的检测报告。

20.2.4其他约定见合同条款专用部分。

20.3支付保证担保

20.3.1采购人要求供货人提交履约保证担保的，采购人应当同时向供货人提交与履约保证担保等额的货款支付保证担保。

20.3.2货款支付保证担保有效期至采购人根据本供货合同约定完成了除货物质量保证金以外的全部合同价款支付完毕之日起至本合同文件约定的截止日期内。货款支付保证担保有效期的截止时间见合同条款专用部分。

20.3.3供货人向保证人提出索赔之前，应当以书面形式通知采购人，说明其违约情况并提交采购人未按照本供货合同约定支付货款证明。

20.3.4其他约定见合同条款专用部分

20.4质量保证金保证担保

20.4.1如果合同文件约定，采购人要求供货人向采购人出具质量保证金保证担保的方式来取代在合同价款结算付款中扣留一定比例质量保证金的方式，供货人应当向采购人提交为供货人开具的质量保证金保证担保。采购人是否要求供货人提交质量保证金保证担保及其保证担保期限见合同条款专用部分。

20.4.2供货人不履行质量保证责任时，采购人有权要求保证人承担质量保证担保责任。

20.5相关约定

20.5.1保证人应当是依法设立的有资格的银行业金融机构或者专业担保公司。

20.5.2货款支付保证担保和履约保证担保、货款支付保证担保和预付款保证担保不得为同一保证人。

20.5.3保证担保均以保函的形式出具。保证人应当在保函中明确赔付方及期限。

20.5.4保证担保的保证方式为连带保证担保，责任条件为有条件担保。

20.5.5保函应当为不可撤销保函，在保函约定的有效期届满之前，除因本供货合同中止执行、解除或法律法规规定的情况外，保证人、债务人和债权人不得以任何理由撤保。

20.5.6保函约定的有效期已届满，或保函约定的担保金额已被债权人全部索赔，但债务人尚未实际履行完合同约定的义务时，债务人应当按照约定重新提交保函。

21不可抗力

21.1不可抗力

21.1.1不可抗力一般包括以下的情况：

（1）国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

（2）战争；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行棋坠落；

（5）动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在采购人及其供货人内部的事件除外；

（6）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本供货合同的履行不再合法。

21.1.1如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响范围内，采购人和供货人均不应当被认为违约或毁约。但如果采购人或供货人延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

21.2采购人和供货人的义务

21.2.1如果采购人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知供货人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。采购人还应当将他的建议通知供货人，目的在于完成供货以及减少采购人和供货人任何损失。

21.2.2如果供货人认为某一事件已构成不可抗力并影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知采购人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其供货合同中的义务。供货人还应当将他的建议通知采购人，包括任何合理的履约替代方法。但未经采购人同意，供货人不得实施此类建议。

21.3不可抗力发生情况下的付款

如果由于不可抗力的发生造成整体工程的损失和损害，供货人有权要求采购人将该事件发生前按照合同所完成的货款及时支付给供货人。

21.4不可抗力造成损害的责任划分

除非合同文件另有约定，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）供货周期延误等后果，由合同双方按照以下原则承担：

（1）已运至供货场地的货物的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由采购人承担;

（2）采购人和供货人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（3）供货人的停工损失由供货人承担，但停工期间应供货人要求照管工程和清理、修复工程的费用由采购人承担；

（4）不能按期供货的，应当合理延长供货周期，供货人不需支付逾期违约金。采购人要求提前供货的，供货人应当采取提前供货措施，提前供货费用由采购人承担。

21.5避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，采购人和供货人均应当采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方未采取有效措施导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

21.6因不可抗力解除合同

21.6.1如果不可抗力时间的发生时间持续超过合同文件约定的时间，则尽管批准了供货周期延长，合同双方仍均可向对方发出解除合同的通知，在该通知送达对方时，本供货合同自动解除。不可抗力事件发生持续超过时间的具体约定见合同条款专用部分。

21.6.2合同解除后，供货人应对已供货的货物由供货人负责退货或解除供货合同，不能退还的货款和因退货、解除供货合同发生的费用，由采购人承担，因未及时退货造成的损失由供货人承担。合同解除后的付款，采购人应当退还履约保函，并支付给供货人按照第25条应当支付的所有款项。

22.争议

22.1争议解决方式

如果采购人和供货人由于本供货合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下一种方式解决争议：

（1）第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

争议的解决凡是见合同条款专用部分。

22.2发生争议时合同的履行

发生争议后，除非出现下列情况的，采购人和供货人都应当继续履行合同：

（1）单方违约导致本供货合同确已无法履行，双方协议停止供货；

（2）不可抗力导致本供货合同无法履行；

（3）调解要求停止供货，且为双方接受；

（4）仲裁机构要求停止供货；

（5）法院要求停止供货。

23.专利权

23.1供货人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权及工业设计权的起诉及索赔。但如果此种侵犯是由于遵照采购人提供的设计或技术规范引起者除外。

23.2合同价已包括所有应支付的，对专利权、版权、使用权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

23.3应供货人要求并在由其承担费用的情况下，采购人应当协助供货人对任何上述索赔和诉讼进行争辩，供货人应当偿付给采购人由此而导致的全部合理开支。

24严禁贿赂

如果采购人或供货人、代理人或服务人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图：

（1）使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；

（2）使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。

在证据确凿的情况下，供货人或采购人可在向对方发出通知后14天内终止合同。终止合同的决定并不影响提出终止合同的一方按照合同所拥有的所有其他权益。

25.保密

合同双方都应该履行对本供货合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方不得在任何经营活动中、技术文献或其他地方发表或披露本供货合同或其任何细节。更不得把全部或部分的与本供货合同有关的资料翻印外传。

26.合同文件的修改

即使由于任何原因使得本供货合同中的某些条款约定无效或无法履行，这种情况也不应当影响到本供货合同中其他条款或约定的有效性，也不应当在任何方面使得本供货合同安全失效。

如果发生上述情况，并且合同双方均认为有必要对已无效或无法履行的条款或约定进行修改时，双方均应当本着不改变本供货合同的最终目的，并最大限度地保证本供货合同的最终目的不受影响的原则，完成相关条款的修订。任何情况下，双方修订合同同时不得再行定立背离本供货合同实质性内容的其他协议。

27．文件版权

采购人颁发给供货人的图纸、技术规范和反映采购人关于本合同的要求或其他类似性质的文件的版权属于采购人拥有，供货人可因实施本供货合同的目的而复制，使用此类文件，但不能用于与本供货合同无关的其他事项。在征得采购人书面同意前，供货人不得为了实施其他目的而复制、使用采购人的文件或将之提供给任何第三方。

供货人为实施整体工程所编制的供货文件的版权属于供货人所拥有，采购人可因实施整体工程复制、使用此类文件，但不能用于其他无关的事项，在征得供货人书面同意前，采购人不得为了实施其他目的而复制、使用供货人的此类文件或将之提供给任何第三方。

28.合同效力及份数

本供货合同自采购人和供货人的法定代表人或获授权代表于合同协议书签字盖章之日起成立，生效条件或期限见合同协议书相关约定。双方各自履行完合同义务后自动失效。

合同正本贰份，采购人和供货人各执一份；副本份数的约定见合同条款专用部分。

# 三、合同条款专用部

注：该项目招标人为新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心，但中标人在中标后必须和全区14个项目实施主体分别签订合同。

甲  方：

乙  方：

在新疆维吾尔自治区军粮供应服务中心于二○   年    月    日组织的招标文件编号为           的                 项目招标采购中，经评定    设备的中标方，中标金额为¥          元（大写：          ）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和招标文件规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，经甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格

| 设备（软件）名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价(人民币)：¥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1 本合同金额：¥          元（大写：                  ）

2 本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

三、付款方式

合同签订后，甲方按照合同签订价款的30%向乙方支付预付款，设备到达甲方指定现场后支付合同签订价款30%的到货款，安装完毕后经甲方初步验收合格之后支付合同签订价20%的款项，终验（终验验收期必须保证全疆系统的互联互通）合格后再支付经中介机构审定后的定案价15%的款项，预留5%的质量保证金，待质保期满后一次性付清。

四、交货日期

自治区级军粮综合信息管理平台合同签订后45日内完工，国家级军粮综合保障基地、军粮区域配送中心、骨干军粮供应站等13个项目合同签订后60日内完工。

五、交货地点

甲方指定地点：

六、产品质量保证

1  乙方保证提供的中标货物的规格型号、数量、技术参数和售后服务等必须满足招标文件规定的要求。

2  乙方保证提供的中标货物（含零配件，随机工具等）为全新的，未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，按相关标准要求制作，质量完全满足用户的要求。

3  乙方保证提供的中标货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

七、质量保证期

中标货物质保期按招标文件规定，在质量保证期内,因产品质量出现任何的问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

1  所供货物的规格型号、数量及生产厂家的产品检验证书、产品合格证书、出厂检验报告、技术规范以及与合同设备相符的中文技术资料，如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。

2 所提供货物的技术规范及售后服务必须与招标文件规定的技术参数和售后服务相一致。若不一致，视同不符合招标文件的技术参数和售后服务要求，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约赔偿责任。

九、包装及验收

1  所提供设备必须按招标文件规定的要求进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2  因包装不妥或其他原因在运输过程中发生货物锈蚀、损坏和丢失等造成的任何损失或费用由乙方承担。

3  现场检验：经验证以下之一有不符合性，甲方有权解除合同。

3.1按照招标文件的要求，根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》核验设备规格型号、数量、产地、配件及相关技术资料的符合性；单证不全或不符合规定时，甲方有权拒绝接收设备。

3.2按招标文件规定核对技术参数的符合性；所提供货物的技术规范必须与招标文件规定的技术参数相一致。甲方可以邀请专业机构或人员参与验收。

4 安装调试

4.1甲方指定设备安装位置，并协助乙方开展工作；

4.2乙方在合同签订后将所有的安装调试条件及事项书面通知甲方做好准备工作；

4.3乙方应及时派安装人员负责免费安装调试，集成单位根据各站点的实际需求，进行设施设备的布置安装（包含但不限于库区内强弱电线路布放、专用摄像头、AP、专用测温系统等设备安装调试）。

5验收

安装调试完毕后，甲方按照现场检验及其招标文件中所提供的技术指标和售后服务要求进行验收。并由甲、乙双方签署验收报告。甲方如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方提供货物的存放地点，并负责货物的保管和安全。

十、甲、乙双方的权利及义务

1 若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的规格型号、品种、数量、配件、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2 若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，同意延期交货时方可酌情延长交货时间。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

3 若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。乙方未及时更换零件，导致设备不能正常使用，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

4 乙方须按合同要求提供质量合格的货物，并按照约定的交货日期准时将设备运送到甲方指定的交货地点。约定安装调试，并提供免费的安装调试，确保设备正常运转。

5 乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。需要维修时，乙方需及时提供零部件并积极配合甲方修复设备，不得推诿。

6 乙方免费培训甲方人员的操作，确保使用人员能独立的开展相关检验项目。

十一、合同变更、违约及索赔

1、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

6 、本合同根据   年  月   日由         组织的招标会的结果签订。招标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

7、乙方应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到招标文件和技术文件要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，甲方有权要求退货及索赔。

8、 合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件。

9 、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

10、 本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，应提交甲方所在地的法院诉讼。

11、 法院裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

12 、合同一式五份，甲方执二份，乙方执二份，自治区军粮供应服务中心留存1份。

13、 本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

14、 本合同解除或终止，违约金条款及争议条款继续有效。

甲  方：                    乙 方：

单位名称：                     单位名称：

公    章：                     公    章：

法人或授权代表签字：           法人或授权代表签字：

开户银行：                     开户银行：

邮编：                          帐    号：

签订地点：               日期： 年

第四章   设备技术规范、供货范围及技术服务

- 一、自治区级军粮综合信息管理平台方案

自治区级军粮综合信息管理平台建设内容主要包括：统一基础平台、业务运行中心、自治区指挥调度中心和军粮供应业务调度中心（1个平台、3个中心）。

- 统一基础平台

统一基础平台包含机房配套、网络建设和大数据平台能力设计。

机房利旧现有机房。配置平台所需的服务器、数据库、交换机、安全设备等计算机软硬件设施设备。利用现有网络机房中空置的机柜，存放新系统的设备。同时，对网络机房进行线路改造、更换空调系统、环控系统、供电系统等。机房满足三级等保的要求。

网络建设，采用互联网+VPN方式进行加密传输，自治区级军粮管理平台与各站点（保障基地、配送中心、骨干军供站）的互联。自治区军粮供应服务中心机房网络分为互联网接入区、安全管理区、核心业务区和办公接入区四个部分。核心业务区通过密码安全网关配合密码密钥管理平台进行访问认证控制。安全管理区配置堡垒机、终端准入管理系统、日志审计、数据库审计、漏洞扫描、终端安全管理系统、内网审计等，用于对整个内网进行安全防护和审计管理。核心业务区为云平台应用的支撑服务器和存储设备等。

大数据平台能力包括大数据服务、GIS时空地理信息服务、人工智能服务、视频监控服务等。

- （二）业务运行中心

自治区级业务运行中心建设粮源筹措管理系统、粮油食品库存监管系统、粮油食品供应系统、粮油食品质量安全监测追溯系统、粮油食品应急指挥系统、动员管理系统、一站式登陆门户、大数据智慧分析决策、粮油食品供应门户、数据接口等10个系统模块。实现粮油食品数量、质量全方位监管，保证区域内粮油食品数量与质量安全。

- 粮源筹措管理系统

粮源筹措管理系统用于规范实施军粮定点采购政策，建立健全以竞争性招标采购和竞争性谈判采购为主要方式的军粮加工企业遴选机制；构建****、稳定可靠的军粮保障体系；形成长期稳定的产销合作关系，确保粮源稳定。

该系统主要包括但不限于以下功能：供应商管理、品牌管理、地方特色产品备案、粮源筹措计划管理、军粮企业管理、合同管理、生产管理、营销预测等。

- 粮油食品库存监管系统

粮油食品库存监管用于落实应急粮源储备；采集全区军粮企业库容和库存信息；提升对军粮的整体管理水平和宏观调控能力，为军粮行政管理部门开展军粮企业库存日常监管、随机抽查、突击检查、案件核查等工作提供技术支撑。

该系统主要包括但不限于以下功能：库存管理、仓储设施设备管理、自采商品编码管理、视频监控、商品库存生命周期管理等。

- 粮油食品供应系统

粮油食品供应系统用于建立主副食一体化（兼容粮油、副食、蔬菜、方便食品等）的全区统一军粮供应系统，服务全区各军供站主要粮油食品供应品种的集中订货、供应和结算，开展网络营销业务，努力提升军粮供应体系的集约化保障水平，进一步建立完善****、平战结合、“粮”“食”并举、保障有力的粮油食品供应链。

该系统主要包括但不限于以下功能：客户管理、销售合同管理、订单管理、订单跟踪、产品销售管理等。

- 粮油食品质量安全监测追溯系统

粮油食品质量安全监测追溯系统用于采集粮油食品加工、调运、保管、配送、供应等各环节的质量检测信息，并与业务信息对应，以实现最小流通单元产品质量信息的准确跟踪与查询，探索建立军粮质量全过程追溯系统，实现对我区军粮粮食质量的监测。

该系统主要包括但不限于以下功能：质检机构管理、质量检测管理、企业信用管理、质量标准管理、内部质量追溯管理等。

- 粮油食品应急指挥系统

粮油食品应急指挥系统用于建立联动机制和应急供需信息沟通渠道；有应急事件发生时，可利用建立在自治区级军粮中心的应急指挥中心，通过大屏幕、视频监控、基于北斗的卫星定位、地理信息系统等技术，进行应急粮油食品调配，以及运输车辆的现场指挥与跟踪，实时监控调运情况和到位情况；在应急结束后，进行应急资源重建，形成布局合理、运转高效、保障有力的粮油食品应急调控体系。

系统主要包括但不限于以下功能：供需信息沟通管理、应急指挥管理（含应急指挥中心、视频会议系统等）、后期处置系统等。

- 动员管理

动员管理系统用于贯彻****发展战略，组织好动员潜力调查，应急需求分析，实现动员管理的科学化。达到以最简捷、最经济的方法，提高管理的及时性、准确性和有效性。做到一旦需要，动员潜力能最大限度地发挥出来。

该系统主要包括但不限于以下功能：动员企业管理、动员商品管理、合作协议管理、动员预案管理等。

- 一站式登陆门户

自治区级军粮综合信息管理平台采用一站式登陆方式，方便自治区级用户和军供站点及企业登录使用系统功能，减少冗余的操作，对用户身份认证进行统一管理，实现统一的资源访问入口。

- 大数据智慧分析决策

该模块基于大数据分析平台进行相关指标统计分析。用于管理部门所有的基础信息和能力，监控工作进度和质量。系统自动根据分解计划从数据库中提取相关进度数据信息，并可实现地图、报表和多维图表展现，从而达到进度监控、进度汇总统计。

系统主要包括但不限于以下功能：数据可视化、多维分析、报表统计等。

- 粮油食品供应门户

通过建立粮油食品供应门户(电子商城)，开展网络营销业务。

系统主要包括但不限于以下功能：网上商城、客户服务、结算中心、商务智能等。

- 数据接口

数据接口包括横向接口和北向接口。平台提供接口，确保数据与国家平台及其他平台的互联互通。包括军粮管理机构信息接口、军粮定点加工企业信息接口等。

- （三）自治区指挥调度中心

指挥调度中心依托现有应急指挥中心进行建设，利用原有大屏、音视频系统等设备设施。增加音视频输入输出设备、视频会议终端。MCU等设备，实现与现有系统的进行对接，以满足军粮供应指挥调度需求。实现自治区军粮供应服务中心对13个信息化改造军供站点应急工作的监管和调度。

- （四）军粮供应业务调度中心

建于局军粮中心621办公室。配备视频会议终端、82寸显示终端、音视频系统、北斗指挥系统等。并对现有房间进行改造。实现包括应急成品粮的生产计划下达、生产计划执行、出入库物流、仓储保管、运输跟踪定位等业务过程的全过程进行监管。

- 二、综合保障基地、配送中心、骨干站建设方案

围绕提高综合保障能力和增强国防动员能力，结合自治区实际，在乌鲁木齐、喀什建设2个国家级军粮综合保障基地，在伊犁、阿勒泰、克拉玛依、巴州、阿克苏、和田建设6个区域性成品粮油配送中心，对额敏、哈密、阿图什、叶城、巴楚5个骨干军供站进行功能提升。

建设内容主要包括：专用一体化基础设施、业务运行中心和企业调度中心（1个平台、2个中心）。集成单位根据各站点的实际需求，进行设施设备的布置安装（包含但不限于库区内强弱电线路布放、专用摄像头、AP、专用测温系统等设备安装调试）。同时由于工期时间紧张，集成单位要保证具备实施条件的点位及时开工，按时完成，各站点自行组织实施和验收工作，以达到****军粮供应工程的整体要求。

- 专用一体化基础设施

专用一体化基础设施包括机房设施和无线设施。

机房设施在乌鲁木齐和喀什两个国家级综合保障基地建设独立机房（包括机房建设和计算机软硬件设备），其他站点配置专用一体化设备。

无线设施在站点仓库进行无线Wi-Fi覆盖，满足出入库管理、现场管控移动端操作、环境监控等信息采集的网络传输需求。

- 业务运行中心

业务运行中心主要承接军供站及合作企业日常工作。主要包括以下内容：业务管理系统、出入库管理系统、智能环境控制系统、现场管控系统、智能安防系统、综合监管系统、配送跟踪系统、办公自动化系统、智慧门店和智慧物流系统等10个系统。其中业务管理系统、出入库管理系统、现场管控系统、综合监管系统、配送跟踪系统5个系统在13个站点都进行配置，但是根据综合保障基地、区域配送中心、骨干军粮供应站三种类型，每个系统配置不同的模块。智能环境控制系统和智能安防系统在除叶城骨干站外的其他12个站点进行配置。智慧门店和智慧物流系统只在乌鲁木齐和喀什两个综合保障基地配置。办公自动化系统只在乌鲁木齐综合保障基地配置。

相关配套设施根据各军供站点实际情况，配置相应数量的视频监控、成品粮无线粮情、出入库等设备。系统集成、部署安装、调试等费用包含在相关设备费用中。

- 业务管理系统

业务管理系统为供应站的日常业务管理提供信息化服务，实现库内主要业务的在线管理。主要包括：经营管理、质量管理、库存管理、商品管理、客户管理、供应商管理、招标管理、统计查询等。

- 出入库管理系统

系统以条码技术为基础，通过对仓库业务范围内的商品、仓储货位、包装物、运输工具、人员、单据等进行条码标识，并使用条码识读设备进行作业过程的自动识别，确保作业过程中对各种对象识别的正确性。包括人员管理、财务管理、计划调度管理、日常作业管理，以及仓储货位管理、运输管理、品质检测跟踪等。

- 智能环境控制系统

建设粮情测控系统，形成统一的智能环境控制系统。粮情测控系统包括成品粮粮情测控系统。存在低温仓和冷藏仓的，实现低温仓冷藏仓的温度测控和能耗检测。

- 现场管控系统

现场管控主要用于在作业现场通过手持终端在线开展的业务。主要包括：扦样、值仓、分拣，以及订单管理、产品管理、个人中心、结算管理、移动app等。

- 智能安防系统

通过在库区安装摄像头，查看库区实时视频监控和视频回放。在库区摄像头中配置联动报警功能，实现与视频监控、门禁、自动报警等系统整合集成。录像数据保存90天以上。仓内视频监控通过仓内摄像头查看仓内的实时视频监控。对仓内视频监控需支持对监控点的在线率、录像状况、视频异常数量、视频质量诊断等数据进行统计并可生成报表，录像数据保存90天以上。

- 综合监管系统

将业务信息、物流信息、作业信息、质量管理信息、资金结算信息、视频监控信息等进行汇总和整理，实现对货物的数量、质量的完整监控，对销售信息进行分类分析，为管理提供决策支持。

- 配送跟踪系统

通过自治区级军粮综合信息管理平台粮食食品应急指挥系统统一技术支撑，配备车载信息跟踪设备，利用北斗卫星定位、短报文等技术手段，实时采集配送车辆的位置和在途情况，通过地理信息系统实时监管军粮运输物流状态，通过车载视频监控记录配送过程中的实时画面，并且通过移动通信网络进行车辆调度，提高军粮日常及应急物流配送的效益和效率。主要包括：线路、视频跟踪，车辆管理、车辆指挥管理、车辆调度管理、车辆跟踪管理、会话管理、报警管理等。

- 办公自动化系统

系统主要包括综合信息展现、信息推送通知、用印审批、文件管理、人事管理、设备设施管理、财务管理、后勤服务以及移动办公配套设备等。

- 智慧门店

智慧门店充分利用智能视频、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，为消费者提供一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化购物环境，从而形成基于信息化、智能化商业管理与服务的一种新的商业形态。

- 智慧物流

以互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术为支撑，在物流的仓储、配送、流通加工、信息服务等各个环节实现系统感知、全面分析、及时处理和自我调整等功能的现代综合性物流系统，可进行车辆实时定位、监控，也可远程调度。

- 企业调度中心

企业调度中心包括视频会议系统和指挥调度系统。

视频会议系统站点通过VPN加密的互联网与自治区军粮供应服务中心进行视频会议。站点配备视频会议终端、显示设备和扩声系统等。视频会议系统显示设备根据实用性及站点实际情况配置，在乌鲁木齐和喀什两个国家级综合保障基地配置LED指挥大屏幕。伊犁、阿勒泰、克拉玛依、巴州、阿克苏、和田6个区域配送中心配置拼接屏。额敏、哈密市、阿图什、叶城、巴楚5个骨干军供站配置移动式视频会议终端。

对于指挥调度系统，在乌鲁木齐和喀什两个国家级综合保障基地配置北斗指挥机、车载终端和便携式终端设备。其他站点只配置车载终端和便携式终端设备,利用自治区业务调度中心的北斗指挥机进行车辆实时定位、监控，也可远程调度。

# 第五章 投标文件格式

# 一、投标函

致：                         （招标人名称）

在充分研究                  （招标项目标段名称）招标文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：

1.我方投标报价为人民币             元（大写                 ），其中硬件为人民币             元（大写                 ），软件为人民币             元（大写                 ）；供货周期为：         ；

2.如果我方中标，我方将按照规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货周期内供货，并确保我方提供货物的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足招标文件的要求。

3.质保期：本项目货物质保期为     3   年，自甲方及相关部门总体验收合格之日起计算。如果由于我方责任致使不能验收，此质保期相应顺延。

4.本投标文件在招标文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

5.我方已详细审查全部招标文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

8、我单位承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则中标无效。

投标人：                      （盖章）

法定代表人：                  （盖章）

日期：    年     月      日

# 报价明细表

| 项目层级 | 序号 | 地点 | 硬件金额（元） | 软件及服务金额（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级基地 | 1 | 自治区级JL综合信息管理平台建设 |  |  |  |
|  | 2 | 乌鲁木齐JL综合保障基地信息化建设 |  |  |  |
| 区域配送 中心 | 3 | 喀什JL综合保障基地信息化建设 |  |  |  |
|  | 4 | 伊犁JL区域配送中心信息化建设 |  |  |  |
|  | 5 | 阿勒泰JL区域配送中心信息化建设 |  |  |  |
|  | 6 | 克拉玛依JL区域配送中心信息化建设 |  |  |  |
|  | 7 | 巴州JL区域配送中心信息化建设 |  |  |  |
|  | 8 | 阿克苏JL区域配送中心信息化建设 |  |  |  |
| 骨干站功 能提升 | 9 | 和田JL区域配送中心信息化建设 |  |  |  |
|  | 10 | 额敏县骨干JL供应站信息化建设 |  |  |  |
|  | 11 | 哈密市伊州区骨干JL供应站信息化建设 |  |  |  |
|  | 12 | 阿图什市骨干JL供应站信息化建设 |  |  |  |
|  | 13 | 叶城县骨干JL供应站信息化建设 |  |  |  |
| 自治区平台 | 14 | 巴楚县骨干JL供应站信息化建设 |  |  |  |

注： 1.如果按软硬件计算的结果与合计不一致，以软硬件计算的的结果修正合计价格。

2. 本报价为包含该项目的集成费、税金及完成项目集成所需的其他辅材且实现所需功能的全部费用，投标报价时应按此计取方式综合考虑，不再单另计算。

3.如果不提供软硬件分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位法定代表人或授权代理人盖章：

2020年   月   日

# 分项报价明细表 （内容详见附件）

一、（……）JL综合保障基地信息化建设

| 序号 | 建设内容 | 功能及参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） | 品牌 | 型号 | 投标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件及服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小计一+小计二）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计价格。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 如果不提供各项货物投标参数、品牌、型号等视为没有实质性响应招标文件。

4．本项目分为14个实施主体，每一地区分为软硬件分项报价，须详见附件内容提供14个分项报价明细表，如有缺项漏项，此次投标将被否决。

投标单位法定代表人或授权代理人盖章：

2020年   月   日

# 四、技术条款偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据其提供的货物和服务，对照招标文件“技术标准和要求”中的要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的的内容提要并加以说明，以便查对。本表包括所有的技术响应及差异。无差异说明表示完全响应。

投标人：                       （盖章）

法定代表人：                    （盖章）

# 五、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人商务条款有差异的，则在此表中列明实际响应的内容提要并加以说明，以便查对，无差异说明表示完全响应。

投标人：                         （盖章）

法定代表人：                     （盖章）

# 六、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年___________月               日

经营期限：

姓    名：                    性    别：

年    龄：                    职    务：

系                              （投标人名称）的法定代表人

特此声明

附：法定代表人身份证明

投标人：                        （盖章）

日期：     年      月     日

# 七、法定代表人授权委托书

本人          （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现拟派我单位                （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就       ________  （招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。

代理人：                   性别：                年龄：

单位：                     部门：                职务：

代理人无转委权，特此声明。

附：授权委托人身份证明。

投标人：                        （盖章）

法定代表人：_________________________(盖章)

日期：     年      月     日

# 八、采购项目需要落实的政府采购政策

（1）鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品；

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品；

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业、残疾人福利性企业视同小型、微型企业（提供证明文件）。

# 九、代理商资格声明（代理商提供）

致：                   （招标人名称）

为响应                      （招标项目标段名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的代理商，提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

- 投标人基本情况表

- 制造商授权书

- 近年财务状况表

- 近年类似供货项目情况表

投标人：                        （盖章）

日期：     年      月     日

# 十、制造商资格声明（制造商提供）

致：                    （投标人名称）

为响应                      （招标项目标段名称）招标文件的要求，我方作为本次投标货物的制造商，提交如下资料和信息，并声明下述全部资料和信息是真实和准确的。

- 投标人基本情况表

- 投标货物生产能力说明

- 近年财务状况表

- 近年类似供货项目情况表

投标人：                        （盖章）

日期：     年      月     日

8-1 投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  | 投标人类型 | □代理商 □制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 企业性质 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资金 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  | 电话 |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账号 |  |
| 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 组织机构 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附页法人营业执照等其他相关材料

8-2投标货物生产能力说明（制造商提供）

投标人为投标货物制造商的，应自拟格式说明。

- 生产投标货物的历史。

- 生产投标货物的设施及相关情况，包括但不限于具体生产工厂（或场所）名称及地址、生产的项目、年生产能力、职工人数等。

- 外购主要零部件的相关情况，包括但不限于制造厂家的名称、地址、主要零部件及相关外购货物的具体内容。

- 主要备品备件、损耗件供应商的相关情况，包括但不限于具体部件的名称、供应商名称及联系办法等。

- 是否通过质量体系认证，并提供相关证明材料。

- 招标人要求说明的其他内容：

8-3 制造商授权书（代理商提供）

8-4近年财务状况表

- 在此附投标人近年经过会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

- 具体年份要求：          /

8-5 近年类似供货项目情况表

| 供货项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人联系人及电话 |  |
| 供货内容及主要规格参数 |  |
| 供货数量 |  |
| 签约日期 |  |
| 交货日期 |  |
| 合同价格 |  |
| 备注 |  |

备注：1.本表后须附类似业绩证明资料（提供中标通知书或合同，每项业绩后须附用户证明材料）复印件。

2.具体年份要求：   近三年（2017年1月1日-至今）

3.每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。

# 十一、承诺书

该承诺书格式由投标商自行确定，应包括但不限于以下内容：

- 包括对拟提供材料进行售后服务的组织机构和人员名单及其工作经验、工作时间、从事过的工作岗位等；

- 质保期内、质保期后维护计划等；

- 零配件供应方案；

- 售后技术服务及培训安排；

- 售后服务承诺。

- 自治区级平台派1人驻场服务，周期为3年，每周5天.8小时服务；

投标人：                        （盖章）

日期：     年      月     日

# 十二、技术方案

投标人须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由投标人根据本项目的具体情况自行拟定，但因包括以下内容：

1、货物描述

投标人详细描述本次投标货物的技术参数、产品性能、可靠性、寿命、制作工艺等信息，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的质量要求、使用标准和技术要求的满足程度。

2、供货计划

投标人详细描述中标后具体履行合同的时间计划和相关保证措施，确保实现投标函附录中供货周期的承诺，并说明对“技术标准和要求”相关规定的满足程度。

3、服务承诺

投标人详细描述中标后具体履行合同中提供的各项服务，并说明对第四章“技术标准和要求”规定的各项服务要求的满足程度。

# 十三、其它相关资料

- 投标人对交货期、付款条件等方面对招标人的优惠措施等。

- 投标人认为需要提供的其它说明资料

质量保证承诺书

投标人名称：

我方关于对_________________________(项目名称)的承诺如下：

- 供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。

- 供应货物经贵公司书面确认供应品牌后，不作随意更换。

- 我方承诺对此次项目提供至少      年的全免费上门保修服务，并终身维护

- 我方认可贵公司的货物验收制度，并在对供应货物进行验收时，严格遵守贵公司的货物验收制度。

- 对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物。

- 对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及质量问题的，保证无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物。

- 因我方供应货物的质量问题，对贵公司造成了不良影响的，我方愿意承担该批货物价款的罚款，并承担由此所造成的经济损失及法律责任。

投标人：     （盖章）

法定代表人：   （盖章）

年    月     日

（二）、优惠条件：投标人在交货期、安装、施工等方面体现对招标人的优惠措施（优惠措施是指确有实质性的，能减少招标人有关费用等有利或保障招标人利益的承诺）。

投标人没有被限制或取消投标资格的承诺函

致：（招标人）

（招标代理机构）

我公司（投标人名称）作为（项目名称）（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形或者没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形；否则，仍然投标的行为被纳入乌鲁木齐市建筑企业诚信评价予以扣分；若中标也被取消中标资格。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（盖章）

日期：

# 第六章、补充条款