施工招标文件

工程名称：某中心绿化项目

招标人（盖章）：某中心

法人代表（盖章）：

联系人： /

电话： /

详细地址：乌鲁木齐市

招标代理机构 （盖章）：新疆天之源项目管理集团有限公司

法  人  代 表（盖章）：	李浩

联       系       人：	李昊

电                话：	18690963675

传                真：/

详    细    地    址：	乌鲁木齐市人民路君泰大厦6楼

目    录

第一章  投标须知  ………………………………………………………………………第1页

第二章  合同  ………………………………………………………………………第21页

第三章  技术规范  ………………………………………………………………………第55页

第四章  图纸和技术资料  ………………………………………………………………………第56页

第五章  工程量清单   ……………………………………………………………………第57页

- 投标文件格式…………………………………………………………………………第 58 页

- 补 充 条 款 ……………………………………………………………………………第 97页

# 第一章 投标须知

投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 招标项目名称：某中心绿化项目 |
|  |  | 建设地点：乌鲁木齐市 |
|  |  | 工程规模：详见施工图纸及工程量清单 |
|  |  | 工程概况：本项目包括土石方平衡、原有绿地乔木修剪、砍伐、造型起坡修整、栽重乔木、灌木、草坪、绿化、养护、新建喷灌工程、园林工程、园林小品、室外照明等。 |
|  |  | 总投资：2443.78万元 |
|  |  | 承包方式：包工包料 |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：清单范围内的全部工作内容（包括招标文件、设计变更、答疑及招标文件 补充等内容）。 |
| 3 | 1.2.2 | 工期要求 | 工期：180天（自招标人书面通知进场之日起） |
| 4 | 1.2.2 | 养护期 | 2年 |
| 5 | 1.2.2 | 质量等级：合格 |
| 6 | 1.3.1 | 资金来源：政府投资 |
| 7 | 1.3.2 | 资金到位情况：己到位 |
| 8 | 1.4.1 | 招标方式：公开招标 |
| 9 | 1.5.1 | 投标人资格审查方式：资格后审 |
| 10 | 1.5.2 | 1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的企业； 2.投标人须具备有效的资质证书，须具备市政公用工程施工总承包三级及以上； 3.投标人须具备有效的安全生产许可证； 4.投标人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似工程业绩不得少于二项（须提供中标通知书原件、合同原件、竣工验收表原件或竣工验收报告原件，首付款发票的复印件并加盖公章）； 5.项目负责人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似工程业绩不得少于一项。（须提供中标通知书原件、合同原件、竣工验收表原件或竣工验收报告原件，首付款发票的复印件并加盖公章）； 注：业绩证明材料须反映项目负责人； 项目负责人要求：注册建造师二级（市政公用工程）及以上在本单位注册，本项目不接受临时建造师； 7.信誉要求：投标人投标在疆内建筑市场不良记录公示期外，同时2018年度至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和公诉记录，未发生过拖欠农民工工资，未列入建设行政主管部门黑名单（提供承诺函）；投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章； 8.其他说明：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； 9.本项目不允许联合体招标； |
| 11 | 1.5.3 | 联合体协议书 | 不需要 |
| 12 | 2.5.1 | 招标工程量清单和招标控制价 | 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）和国家、自治区及我市的现行相关规定。 |
| 13 | 2.6 | 招标公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |
| 14 | 3.1 | 投标计价方式：工程量清单计价 |
| 15 | 4.1 | 投投标保证金的形式：电汇/网银 投标保证金的金额：450000元（肆拾伍万） 递交方式： 投标保证金必须在2021年03月08日11:00前到达新疆天之源项目管理集团有限公司 户名单位名称：新疆天之源项目管理集团有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 银行账号：991902337110201； 投标保证金应在投标有效期截止日内保持有效（投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间）。 注：交投标保证金在用途处写明工程名称。投标保证金必须以转账形式（电汇、网银）通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳和退还，转出账户名称必须与投标单位名称一致，否则不予受理。 |
| 16 | 5.1 | 现 场 踏 勘 | 招标人不组织招标答疑会及现场踏勘，投标人可自行踏勘。 |
|  |  | 招标答疑 | 各单位如有疑问必 须在2021年02月21日 时间： 19:00 （北京时间）以前将书面问题（并附所提问题电子版）递交至新疆天之源项目管理集团有限公司，本公司将会以书面的形式把答疑发给所有潜在投标人。 |
| 17 | 6.11.1 | 投标文件份数 | 投标文件：商务标和经济标（正本1份 副本4份）、技术标（5份）、电子版投标文件一份（U盘储存）密封在投标文件中） 注：电子文档投标文件中应包含商务标（PDF格式）、技术标（PDF格式）、（经济标PDF格式、广联达GTB4格式） |
| 18 | 6.15.1 | 投标文件递交 | 截止时间：2021年 03月 08日11时00分（北京时间） 详细地址：新疆天之源项目管理集团有限公司会议室。（乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼） |
| 19 | 7.1 | 招标工程开标 | 时 间：2021年 03月 08日11时00分（北京时间） 详细地址：新疆天之源项目管理集团有限公司会议室。（乌鲁木齐市人民路151号君泰大厦6楼） |
| 20 | 11.1 | 投标有效期：投标截止时间后60天 |
| 21 | 12.3.1 | 履约担保金额 | 投标人提供的履约担保金额为：合同价款的 10% |
| 22 |  | 招标控制价 | 小写：23434391.42元（含暂列金：180万元） 大写：贰仟叁佰肆拾叁万肆仟叁佰玖拾壹元肆角贰分（含暂列金：壹佰捌拾万元） 投标人最高报价不得超过本控制价，否则予以废标处理。 |
| 23 |  | 评标委员会的组成 | 评标委员会组成：7人 评标专家的确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二。 |
| 24 |  | 监督联系方式 | 监督电话：13899973977、18999110186 |
| 25 |  | 其他要求 | 投标企业执行营改增文件（新建标[2019]4号文），按照营改增的精神正规严谨的组价，若未按营改增组价且中标，将取消中标资格； 评标委员会招标人代表要求：招标人在职人员，且应当具备工程建设类高级工程师职称或者工程建设类注册执业资格。开标时须携带本人职称证书原件或者注册资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作本人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格； 自治区外建筑企业若中标应按新疆维吾尔自治区住建厅 2018年4月24日发布的《关于进一步推动自治区建筑市场统一 开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体 化平台（简称新疆工程建设云，网址: （http://jsy.xjjs.gov.cn），注册报送企业基本信息和人员 信息。 4、本项目开标时需提供原件，须将【营业执照、资质证书、注册建造师证书、安全生产许可证、企业及项目负责人业绩证明材料（须提供中标通知书、施工合同、竣工验收表、首付款发票的复印件并加盖公章）、信誉承诺函、信用中国查询结果网络打印件加盖公章、保证金汇款凭证，放在资格审查原件袋内，档案袋封面写明招标人名称、投标人名称和项目名称，与投标文件一同递交，否则其投标文件将被拒绝，投标文件递交时间截止后不再接受任何原件； 5、开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验：法定代表人证明书原件及有效身份证原件或授权委托书原件及授权委托人有效身份证原件，（并加盖单位公章及法定代表人章） 招标文件费：招标文件费用1000元整，根据《关于建议建设工程招标文件统一收费的倡议》的规定。 本项目代理服务费参照《招标代理服务费收费标准》（计价格〔2002〕1980号）计算，由招标单位支付，按双方框架协议费率计取。 |
| 备注： | 商务标详细评审：25分 技术标详细评审：30分 经济标详细评审：45分 |

1、总 则

1.1、工程概况

1.1.1、本工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中列清。

1.2、招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。

1.2.2、本工程工期要求、养护期要求已在投标人须知前附表第3、4项中列清。

1.2.3  本工程质量标准已在投标人须知前附表第5项中列清。

1.3、工程资金

1.3.1、本工程的资金来源已在投标人须知前附表第6项列清。

1.3.2、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表第7项列清。

1.3.3、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本工程招标方式已在投标人须知前附表第8项列清。

1.4.2、本工程已按有关法律、法规及规定备案。

1.5、合格投标人

1.5.1、本工程投标人资格审查方式已在投标人须知前附表第 9 项列清。

1.5.2、投标人最低资质要求已在投保人须知前附表第10项列清。

1.5.3、本工程联合体协议书按投标人须知前附表第11项规定执行。如果要求提供联合体协议书，投标人必须在投标文件中附带联合体协议书、联合体主办方证明书。

1.5.4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

1.5.5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5.6、招标人有权利要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便评审。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

2、招标文件

2.1、招标文件组成

2.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

2.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称招标文件补充。

2.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、招标文件澄清

2.2.1、投标人收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到招标文件之日起至投标截止日期七十二小时前以书面形式向招标人提出，招标人将以招标文件补充形式予以解答并及时送至所有投标人，否则招标人不作任何解释。

2.3、招标文件修改

2.3.1、投标截止日期四十八小时前，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。

2.3.3、为使投标人在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，招标人应延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。

2.4、所有招标文件补充都将及时备案。

2.5、招标工程量清单和招标控制价

2.5.1、招标文件工程量清单和招标控制价编制依据已在投标人须知前附表第12项列清。

2.5.2、招标工程量清单和招标控制价编制单位应特别注意：

2.5.2.1、招标文件工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

2.5.2.2、招标控制价不应上调或下浮。

2.6、本工程招标公告发布媒体已在投标人须知前附表第13项列清。

2.6、招标文件一经售出无论任何原因都不退还。

3、投标报价

3.1、本工程投标计价方式已在投标人须知前附表第 14 项列清。

3.2、投标报价的计价依据响应投标人须知要求。

3.3、投标人应特别注意：

3.3.1、投标报价不得低于工程成本。

3.3.2、投标人必须按照工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

3.3.3、投标人的投标报价高于招标控制价的废标。

3.3.4、安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设和主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

3.3.5、暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动；

3.3.6、材料、工程设备暂估价按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写；

3.3.7、计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额；

3.3.8、每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标保证金

4、投标保证金

4.1、投标人应提供不少于投标人须知前附表第 15 项规定数额的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收：

4.2.1、中标人拒绝按照招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

4.2.2、中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

4.2.3、中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金。

4.3、投标保证金有效期与投标有效期一致。

4.4、未中标人在中标公示期满5个工作日内，招标人将无息退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

4.5、中标人及二、三中标候选人的投标保证金将在合同签订后5日内返还。

投标保证金退还到投标人的基本账户，退还投标保证金时投标人须提供以下资料：

（1）	写明投标单位银行账户信息的证明

（2）	投标保证金收据原件或投标人开具的退还投标保证金的收据原件

（3）	与招标人签订的合同原件（本条仅对中标人适用）

5、招标答疑及现场踏勘

5.1、投标人将按须知前附表第16项规定的时间、地点组织现场踏勘和提出答疑，目的是澄清、解答投标人提出的问题。

5.2、招标人不组织投标人进行现场踏勘，投标人应自行在投标截止前对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

5.3、投标人应对招标人提供的所有设计文件及工程量清单认真核对，如有异议，应在招标答疑中书面提出。否则，造成风险因素由中标单位自行承担。

招标答疑所产生的问题和答复，招标人将在投标截止时间四十八小时前以招标文件补充形式送至所有投标人。

6、投标文件

6.1、投标文件由商务标、技术标和经济标构成。

6.2、商务标内容

6.2.1、投标承诺书（一）、（二）

6.2.2、法定代表人身份证明书

6.2.3、法定代表人授权委托书

6.2.4、联合体协议书

6.2.5、联合体主办方证明书

6.2.6、投标人概况

6.2.7、投标人类似工程业绩证明材料

6.2.7.1、投标人提供类似工程业绩具体要求必须遵守投标人须知前附表第 10项有关规定。

6.2.8、项目负责人简历

6.2.8.1、项目负责人类似工程业绩具体要求必须遵守投标人须知前附表第 10项有关规定。

6.2.9、项目管理人员

6.2.10、招标文件要求的其他证明材料

6.3、技术标内容

6.3.1、施工组织设计

6.3.1.1投标单位在施工组织设计中所报的施工机械、人员、材料必须详细属实并满足施工工期的需要。

6.3.2、技术标要求投标人必须采用 “白皮书”格式编制，本部分不得以任何形式反映出投标人的有关情况（如投标人名称、其它可识别 投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等）。

6.4、经济标内容

6.4.1、投保总价封面

6.4.2、投标总价

6.4.3、总说明

6.4.4、建设项目投标报价汇总表

6.4.5、单项工程投标报价汇总表

6.4.6、单位工程投标报价汇总表

6.4.7、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6.4.8、综合单价分析表

6.4.9、总价措施项目清单与计价表

6.4.10、其他项目清单与计价汇总表

6.4.10.1、暂列金额明细表

6.4.10.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

6.4.10.3、专业工程暂估价及结算价表

6.4.10.4、计日工表

6.4.10.5、规费、税金项目计价表

6.4.11、发包人提供材料和工程设备一览表

6.4.12、承包人提供主要材料和工程设备一览表

6.4.13、承包人提供材料和工程设备一览表

6.4.14、扬尘污染防治措施增加费计取明细表

6.5、投标文件纸张要求

6.5.1、商务标和经济标应采用A4打印纸，双面打印。

6.5.2、技术标必须采用A4打印纸，双面打印。但技术标中施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A3打印纸。

6.6、投标文件书写要求

6.6.1、商务标和经济标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议投标人最好采用打印方式书写。

6.6.2、投标文件技术标必须采用打印方式书写。

6.7、投标文件装订要求

6.7.1、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册（死页装订）。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.7.2、商务标和经济标应按封面、目录、正文顺序装订。

6.8、  投标文件字体要求

6.8.1、商务标和经济标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。

6.8.2、技术标字体必须一律采用三号宋体字，且不得有任何修饰。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。

6.9、投标文件封面要求

6.9.1、商务标和经济标封面宜按招标文件规定格式编制。

6.9.2、技术标封面必须采用A4空白打印纸。

6.10、投标文件目录要求

6.10.1、为便于评审，商务标和经济标目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。

6.10.2、技术标排版要求：宋体字体，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰；三号字；字间距为标准 ，字体位置为标准，行间距为单倍行距，段前及段后间距均为0行；上、下、左、右页边距均为2.5厘米；技术标不允许出现页眉、页脚、目录及页码标示。

6.11、投标文件的份数和签署

6.11.1、投标人应按投标人须知前附表第17项规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。

6.11.2、商务标和经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。但技术标不能出现“正本”或“副本”字样。

6.11.3、商务标和经济标凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章处，投标人必须加盖。

6.11.4、技术标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。

6.11.5、投标总价单凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章、造价人员章处，投标人必须加盖。

6.12、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6.13、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或授权代理人章。但技术标、经济标严禁涂改和行间插字。

6.14、投标文件的密封与标志

6.14.1、投标人必须将商务标、技术标和经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即“商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。否则整个投标文将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.2、商务标、技术标和经济标封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

6.14.3、商务标、技术标和经济标封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。

6.14.4、投标总价单与经济标封装在一个密封袋里。

6.14.5、资格审查要求提供的原件，（除法定代表人授权委托书及有效身份证明），在密封处写明投标人名称和工程名称并加盖投标人章。

6.15、投标文件递交

6.15.1、投标人必须按投标人须知前附表第18项规定，将投标文件送至开标地点后注明时间，递交给招标代理机构。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，予以拒绝评审。

6.15.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

6.16、投标文件修改与撤回

6.16.1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。

6.16.2、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

6.16.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。

6.17、投标文件澄清

6.17.1、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

6.18、投标文件格式

6.18.1、投标文件格式见第五章。

6.18.2、投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。

6.19、投标人递交的投标文件若未响应上述要求之一的，则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。

7、开标时间及地点

7.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第19项列清。

7.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带一份法人代表授权委托书（与投标文件中格式一致）及委托代理人的有效身份证明原件（如投标人代表为法人，则需提供法定代表人身份证明书及有效身份证原件），以证明其身份。证件不全者视为无效投标人。

8、评标方法

8.1、本次评标采用的评标办法为综合评估法。评标中各评委若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

8.2、评标委员会对投标文件按《投标人最低资格要求审查标准》进行审查。如果投标文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该投标文件不响应招标文件而否决其投标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。如果投标文件造成投标人不足三个的，评标委员会应认定本次招标的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败。业主将重新组织招标活动。

投标人最低资格要求审查标准

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册的,具有独立法人资格的企业 |
| 2 | 投标人须具备有效的资质证书,具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 |
| 3 | 投标人必须具备有效的安全生产许可证 |
| 4 | 投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致 |
| 5 | 投标人项目负责人要求：注册建造师（市政公用工程专业）二级及以上；本单位注册；本项目不接受临时注册建造师； |
| 6 | 投标人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似工程业绩不得少于二项（须提供中标通知书原件、合同原件、竣工验收表原件或竣工验收报告原件，首付款发票的复印件并加盖公章）； |
| 7 | 项目负责人业绩要求：投标人近三年（2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似工程业绩不得少于一项。（须提供中标通知书原件、合同原件、竣工验收表原件或竣工验收报告原件，首付款发票的复印件并加盖公章）；注：业绩证明材料须反映项目负责人； |
| 8 | 信誉要求：投标人投标在疆内建筑市场不良记录公示期外，同时2018年度至今无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和公诉记录，未发生过拖欠农民工工资并造成集体上访事件，未列入建设行政主管部门黑名单，提供承诺函）；投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。； |
| 9 | 投标人须在招标文件规定时间内按照投标人须知前附表第15项第4.1条规定缴纳投标保证金。未按照招标文件规定缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。（提供保证金汇款凭证） |
| 注：1、如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 2、资格评审时所要求提供的资料，以投标人须知前附表中第25项其他要求中第4条，投标人所递交的资格审查原件袋内的资料为准。 |

8.3、商务标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

《商务标完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.2 | 投标承诺书中所报工期、养护期、质量标准必须要满足招标文件规定。 |
| 2 | 6.2.1 | 投标承诺书（一）、（二）必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人或委托代理人章。 |
| 3 | 6.2.2 | 法定代表人身份证明书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章。 |
| 4 | 6.2.3 | 法定代表人授权委托书必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章、法定代表人章。 |
| 5 | 6.2.7 | 项目负责人简历必须提供，且必须符合招标文件规定。 |
| 6 | 6.2.8 | 项目管理人员必须提供。 |
| 7 | 6.11.2 | 商务标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 |
| 8 | 6.5.1 | 商务标必须采用A4打印纸，双面打印。 |
| 备注：如果商务标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

8.4、商务标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的商务标按照《商务标评审标准》进行详细评审。

商务标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 7 | 投标人近三年（2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似工程业绩不少于二项，每多一项得1分，最高得7分。（须提供中标通知书、合同、竣工验收表或竣工验收报告，首付款发票的复印件并加盖公章）。 |
| 2 | 项目负责人 | 4 | 拟派项目负责人具有中级以上职称证书得2分； 拟派项目负责人具有注册建造师证书（本单位注册）、安全生产考核合格证书，2项均满足得2分，一项不满足扣一分。 |
| 3 | 项目负责人 类似业绩 | 3 | 项目负责人近三年（2018年1月1日-至今，以竣工验收表日期为准）完成的类似工程业绩一项得1分，最高得3分（须提供中标通知书、合同、竣工验收表或竣工验收报告，首付款发票的复印件并加盖公章）；业绩证明材料需反映项目负责人。 |
| 4 | 获奖情况 | 2 | 投标人近五年（2016年1月1日-至今）所完成的类似项目业绩获得省级以上行政监督管理部门奖励的一项得1分，最高得2分。 |
| 5 | 其他承诺 | 2 | 根据投标人其他承诺进行综合评审，优得2分，良得1分，较差不得分。 |
| 6 | 项目管理 人员配备 | 5 | 拟派本项目管理人员配备（不含项目负责人）5人以上，全部具备相应的资格证书，近一年社保缴纳证明。以上全部提供得5分，一人不满足扣一分，扣完为止。 |
| 7 | 标函质量 | 2 | 印刷、装订、目录、页码标识、错漏字、内容一致性 |
| 合计 | 25分 |
| 注：1、评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、商务标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。 3、商务标评审标准满分为25分。 4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |

8.5技术标初步评审

评标委员会对通过上述评审的投标人的技术标按照《技术标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

技术标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6.3 | 技术标必须提供。 |
| 2 | 6.5.2 | 技术标必须采用A4打印纸，双面打印，但施工平面布置图必须采用A3打印纸。 |
| 3 | 6.6.2 | 技术标必须采用打印方式书写。 |
| 4 | 6.7.1 | 投标文件技术标、商务标、经济标必须分别装订成册。且技术标必须采用白皮书方式装订。 |
| 5 | 6.8.2 | 宋体字体，常规字形，字体颜色为黑色,不得有任何修饰；三号字；字间距为标准 ，字体位置为标准，行间距为单倍行距，段前及段后间距均为0行；上、下、左、右页边距均为2.5厘米；技术标不允许出现页眉、页脚、目录及页码标示。 |
| 6 | 6.9.2 | 技术标封面必须采用白色A4打印纸。 |
| 7 | 6.10.2 | 技术标中不得出现页眉、页脚、目录及页码标示。 |
| 8 | 6.11.2 | 技术标不能出现“正本”或“副本”字样。 |
| 9 | 6.11.4 | 技术标封面、正文不得加盖任何反映投标人身份的章。 |
| 10 | 6.3.2 | 技术标采用白皮书格式编制，本部分不得以任何形式反映投标人的有关情况。 |
| 11 | 6.13 | 技术标严禁涂改和行间插字。 |
| 12 |  | 施工现场扬尘方式方案必须提供 |
| 备注：如果技术标中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |

8.5.1、技术标详细评审

评标委员会只对通过上述评审的技术标按照《技术标评审标准》进行详细评审。

技术标评审标准

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期及质量目标 | 5 | 工期、养护期和工程质量等级响应招标文件（含施工图纸）要求 |
| 2 | 施工组织管理 | 5 | 组织机构健全，管理人员配备合理，职责分工明确，管理措施、目标详实、可靠。 |
| 3 | 施工总体布置 | 2 | 施工总平面布置图及相应文字说明。 |
| 4 | 施工进度计划与措施 | 5 | 施工进度计划科学、合理，且有详细的施工进度横道图和网络图，进度保证、安全保证措施可靠。包括工序分解详细合理，工序安排满足安全度汛要求；各工序的逻辑关系、关键线路明确。 |
| 5 | 施工程序和施工方法及技术难点分析 | 5 | 各分部、分项工程施工程序、工艺符合有关施工规程规范要求，且与投入的设备、人力相符合；各工序工作历时安排合理且有详细的计算说明，对技术难点分析准确，解决方案合理可行。 |
| 6 | 劳动力安排计划 | 2 | 拟投入本项目施工的劳动力安排计划。 |
| 7 | 材料投入计划 | 2 | 拟投入本项目施工的主要材料用量计划。 |
| 8 | 机械设备使用计划 | 2 | 拟投入本项目施工的主要机械设备使用计划。 |
| 9 | 安全生产和文明施工 | 2 | 质量、安全、文明施工及环保等措施全面可行。 |
| 合计 | 30分 |
| 注：1、评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 2、技术标得分等于去掉评委中最高和最低评分后的算术平均值，计算结果值在小数点后保留两位小数，后余位数四舍五入。 3、技术标评审标准满分为30分。 4、每项内容扣分比例超过20%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 |

8.6、经济标初步评审

评标委员会只对通过上述评审的经济标按照《经济标完备性及符合性审查标准》进行初步评审。

经济标完备性及符合性审查标准

| 序号 | 条款号 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.3.9 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受； |
| 2 | 6.4.1 | 投标总价必须按招标文件规定格式完整提供，并要盖投标人章，法定代表人或授权代理人签字或盖章，编制人要求造价人员签字盖专用章。 |
| 3 | 6.5.1 | 经济标应采用A4打印纸，双面打印 |
| 4 | 6.11.2 | 经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |
| 5 | 3.3.2 | 投标人必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须按招标工程量清单中保持一致。（评标委员会认为有特别明显的笔误可以进一步问询投标人）； |
| 6 | 3.3.4 | 安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设和主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用； |
| 7 | 3.3.5 | 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动； |
| 8 | 3.3.6 | 材料、工程设备暂估价按招标工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按招标工程量清单中列出的金额填写； |
| 9 | 3.3.7 | 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额； |
| 10 | 3.3.3 | 投标人的投标报价不能高于招标控制价。 |
| 备注 | 再次重申：投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。 |

8.7、经济标详细评审

8.7.1评标委员会只对通过上述评审的经济标进行详细评审，看其是否有计算或表达上的错误，修改错误的原则如下：

（1）投标总价应按工程项目投标报价汇总表合计金额填写。如不一致，以工程项目投标报价汇总表合计金额为准。

（2）工程项目投标报价汇总表中单项工程名称、金额应按单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单项工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（3）单项工程投标报价汇总表中单位工程名称、金额应按单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额填写。如不一致，以单位工程投标报价汇总表的工程名称、合计金额为准。

（4）单位工程投标报价汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额填写，如不一致，以分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单表和其他项目清单与计价汇总表的合计金额为准。并按有关规定计算的规费、税金填写（规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用）。

（5）措施项目清单表中投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补，其中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

（6）其他项目清单与计价汇总表应按下列规定填报：

1、暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

2、材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

3、计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

4、总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。

（7）投标报价当用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字为准。

（8）当单价与工程量的乘积与细目总价不一致时，通常以该行填报的单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以填报的细目总价为准，并修改单价。

8.7.2评标委员会通过上述评审和修正后的价格作为投标人的最终投标报价。投标人应当澄清和签字确认，否则招标人对投标人的投标文件将予以拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

8.7.3经济标分值共45分。

8.7.4投标报价得分的计算：

8.7.4.1投标报价的确定：

投标报价＝经评审后的投标报价

8.7.4.2投标报价平均值的计算

投标报价平均值=经过上述评审的所有有效投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。 (如果参与投标报价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算投标报价平均值时不去掉最高值和最低值)；

8.7.4.3评标基准价的确定：

评标基准价=投标报价平均值

8.7.4.4投标报价偏差率的计算：

偏差率= (投标人投标报价－评标基准价)/评标基准价×100%

8.7.4.5：投标报价得分计算

(1)如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分＝45-︱偏差率︱×100×1；

(2)如果投标人的投标报价≤评标基准价，则投标报价得分＝45-︱偏差率︱×100×0.5。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

8.8、技术标、商务标、经济标通过上述评审后，造成合格的投标文件不足三个的，评标委员会应认定本次招标工程的投标人数量没有竞争力，宣布本次招标失败，业主将重新组织招标活动。

8.9、评标委员会按照投标人技术标、商务标和经济标得分之和由高到低顺序确定出各投标人排名顺序。如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前。

9、定标原则

9.1、评标委员会以投标人总分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，如果出现投标人最终得分相同的情况，投标报价低者排名顺序优先在前，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。

9.2、招标人确定中标人的原则：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合 同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合 中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

10、资格审查及开标程序

10.1、标前会

10.1.1、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。

10.1.2、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。

开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。

招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。

唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。

10.2.、商务标、经济标开标

10.2.1、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人法人代表授权委托书及有效身份证明。

10.2.2、开标会主持人介绍参加会议的人员。

10.2.3、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。

10.2.4、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。

10.2.5、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。

10.2.6、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标、经济标，宣布投标承诺书中的工期、质量以及投标报价；

10.2.7、开标完毕，投标人退场。

10.3、评标准备会

10.3.1、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件和一套施工图纸。

10.3.2、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。

10.3.3、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

10.4、资格审查

10.4.1、由评标委员按8.2的要求对投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人进入评标程序。

10.5、评标

评标委员会按照招标文件规定的评标方法依次对技术标、商务标、经济标进行评标。

10.8、宣布中标候选人

评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人，并请投标人登录新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）自行查阅中标结果公示。

11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表第20项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人延长投标有效期。

12.1、授予合同

12.1.1、招标人自收到工程招标投标情况书面报告之日起5日内未接到代理公司及监督部门通知招标投标活动中有违法行为的。招标人向中标人发出中标通知书。

12.2、合同签订及进场要求

12.2.1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

12.2.2、招标人与中标人签订合同后7日内应将合同报有关部门备案。

12.3、履约担保

12.3.1、中标人接到中标通知书7天内，须按投标人须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约保证金，提供担保的形式为见索即付的银行保函。如不按时到位，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，由后续中标候选人依次递进补上。

12.3.3、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金。

第二章  合  同

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                   。

2.工程地点：            。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：           。

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                                 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                   (¥                  元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   (¥                  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写                   (¥                  元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                   (¥                  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                   (¥                  元)。

（5）税率：         %

2.合同价格形式：            。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：          。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于      年      月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                    起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式        份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

组织机构代码：                 组织机构代码：

地址：                 地址：

邮政编码：               邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：               电话：

传真：               传真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账号：                   账号：

第二部分通用合同条款(略)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议、保密协议等文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方：

1.1.2.4监理人：

名    称：                    /               ；

资质类别和等级：               /                  ；

联系电话：                    /               ；

电子信箱：                   /               ；

通信地址：                   /                 。

1.1.2.5 设计人：

名    称：          /          ；

资质类别和等级：       /       ；

联系电话：            /        ；

电子信箱：           /         ；

通信地址：          /          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。

1.1.3.9 永久占地包括：  执行通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括：生活、办公等临时设施及设备、材料加工、堆放场地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》　GB50500-2013。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数： /               ；

发包人提供国外标准、规范的名称： /                         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）中标价工程量清单（9）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工进场前三日；

发包人向承包人提供图纸的数量：  肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及施工方案；

承包人提供的文件的期限为：进场三日内；

承包人提供的文件的数量为：肆套；

承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件三日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：商定于开工三日内由发包方组织进行图纸会审。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     /     ；

发包人指定的接收人为：        /    ；

承包人接收文件的地点：       /      ；

承包人指定的接收人为：        /     ；

监理人接收文件的地点：       /      ；

监理人指定的接收人为：        /      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。其费用由发包人自行考虑并计入投标报价。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据实际情况约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：方式一：开工前三日完成，负责通道及场地内通道开通协调工作。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的

使用费的承担方式：包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是

允许调整合同价格的工程量偏差范围：当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外时，其综合单价进行调整。调整方法为：超出15%的原综合单价下浮10%；当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议做为怠工、停工等的理由，必须正常施工。

#### 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：      /       ；

身份证号：      /       ；

职    务：      /       ；

联系电话：       /      ；

电子信箱：       /      ；

通信地址：      /       。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行驶职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，审核工程进度报表等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）开工前三日内将施工所需的水、电接至施工场地；（2）开工前三日内在施工现场交验水准点与座标控制点；（3）开工前三日内完成施工所需证件、批件；（4）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：委托承包方实施保护。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无

发包人是否提供支付担保：无

发包人提供支付担保的形式： 无

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容： 提供全套竣工资料及竣工图纸电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程验收合格后，承包方应90天内将合格的竣工资料交至承包方。否则因此而延长竣工验收，按工程延期违约处理。有发包人的原因除外。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。

承包人应履行的其他义务：按时提交工程竣工结算资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         /                   ；

身份证号：          /                  ；

建造师执业资格等级：          /               ；

建造师注册证书号：             /              ；

建造师执业印章号：             /             ；

安全生产考核合格证书号：         /                ；

联系电话：              /                        ；

电子信箱：            /                         ；

通信地址：             /                            。

其他项目管理人员信息以附表形式作为合同的组成部分。

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同的约定组织工程施工。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理、项目副经理（如有）及项目技术负责人每月到位必须不少于22天，每天不少于4小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担责任，责令限期提交劳动合同并补交社会保险证明，并向发包人支付1万元违约金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：监理单位负责对承包人项目经理进行考勤，项目经理缺勤按照1000元/天的标准进行违约处理，项目副经理及项目技术负责人缺勤按照500元/天的标准进行违约处理。承包人同意当发生上述违约事项时按照上述标准想发包人支付违约金，发包人可以单方面决定从应付的进度款中扣除违约金，发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人向发包人支付10万元/人次违约金，发包人可从应支付的进度款或履约保证金中直接扣除违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权书面要求限期更换，拒不更换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员，如不在限期撤换扣除履约保证金的10%的费用，停工损失由承包方承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知3日内

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  承包人向发包人支付10000元违约金，发包人可从应支付的工程款或履约保证金中直接扣除违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包方有权立即终止合同，承包人应无条件的退场，并承担由此所引起的一切后果和损失。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任；监理单位负责对承包人主要施工管理人员进行考勤，主要施工管理人员缺勤按照500元/天的标准向发包人支付违约金，发包人有权从进度看中单方面扣除承包人发生的违约金。发包人扣除违约金后支付给承包人的剩余进度款视为发包人全额支付了承包人的进度款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包  。

主体结构、关键性工作的范围： /。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：禁止分包。

其他关于分包的约定：无。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：自中标之日起7日内，提供担保的形式为见索即付的银行保函、合同价的10%,工程完工、竣工验收合格、 缺陷责任期满、工程移交、养护期后，扣除违约金后的履约保函（若发生）退还承包人。其中包含质量保证金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行通用条款及监理合同。

关于监理人的监理权限：执行通用条款及监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，费用包含在监理报酬中。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 /              ；

职    务：                /               ；

监理工程师执业资格证书号：      /                ；

联系电话：                    /                  ；

电子信箱：                   /                   ；

通信地址：                  /                    ；

关于监理人的其他约定：        / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：(1)合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定。总监理工程师应将确定以 书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照监 理总工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照第20条(争议解决)约定处理，争议解决 前，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责 任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

关于工程奖项的约定： 无   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检：执行通用条款。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。、

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3日提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：：执行通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工三日内承包人将施工组织设计（方案）和进 度计划提交发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前三天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前三天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1)重大设计变更、工程量增加；(2)政策问题。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：签约合同价款的 0.5‰/天。工程延误30天以上发包人有权单方解除合同并扣除逾期竣工违约金(签约合同价款的5%)。因工期延误及解除合同造成的损失由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 签约合同价款的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：以当地政府或建设管理部门发布的要求停工通知为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 工期每提前一天，按总价3‰奖励 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担，费用含在合同价中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： /。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：执行通用条款，超出发包人征地范围以外的部分由承包人自 行承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件： /。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 执行通用条款。

- 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：因工程变更引起己标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列 规定调整：

- 己标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应釆用该项目的单价；但当工程变更导致该清 单项目的工程数量发牛变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照本规范第9.6.2条的规定调整。

- 己标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、 计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的价， 并应报发包人确认后调整。承包人报价浮动率可按下列公式计算：

招标工程：承包人报价浮动率L= （1一中标价/招标控制价）X100%	（9.3.1 —1）

非招标工程：承包人报价浮动率L= （1 一报价/施工图预算）X100%	（9.3.2 —2）

4、	己标价工程堂清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价 格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市 夕场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施 的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方 确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、	安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据本规范第3.1.5条的规定计算。

2、	采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本规范第9. 3.1条的规定确 定单价。

3、	按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报 价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以本规范第9. 3. I条规定的承包人报价浮动率计算。如 果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包 人放弃调整措施项目费的权利。

当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用 或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程 中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目 费，经发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 通用条款第10. 7. 1中的第2种方式。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第通用条款第10. 7. 1中的第1种方式 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：在工程施工时，即可由发、承包双方对暂估价项目的综合单 价进行确认：若不使用暂估价项目原报价的，应由承包人提出新的综合单价及计价依据，经发包人确认 后予以调整。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包 括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单 项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。 此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

- 关于基准价格的约定： 签约合同价编制时的材料价格信息。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用上涨风险；2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由 省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；3、对于 承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。

风险费用计算方法：1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、材料、机械费用上 涨风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担5%以内的材料价格风险，10%施工 机械使用费的风险。2、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化， 并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包 人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行。3、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况 能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合 理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。

风险范围以外合同价款调整方法：1、工程措施项目费按照招标文件及经济标总价包干，结算时，不予调整。2、当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15% （含15%）以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在15%以外时，调整方法为：超出15%的 原综合单价下浮10%：当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由， 必须正常施工。3、措施项目清单的报价为包干费用，该费用结算不作调整。合同价中暂列金额是发包 人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  / 。

风险费用的计算方法：   / 。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

3、其他价格方式：   / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 签约合同价款的30% （不含暂列金）。

预付款支付期限：在合同签订、承包方提交合同价款10%履约保证金后15日内。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /   。

预付款担保的形式为：/  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：/。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于进度付款申请单编制的约定：签订正式合同后，支付30%的预付款：工程完工后，支付至合同价的50%,停止支付，进入审计结算：审计结算完毕，按审计结算价支付至100%。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。

（2）发包人支付进度款的期限：/

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

验收标准：依据施工图设计要求、行业标准和甲方要求。

关于竣工验收程序的约定：/ 	。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：	/

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按照合同总价的10%向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：无   。

（1）单机无负荷试车费用由 无                  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  无                  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：无          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：四套。

竣工付款申请单应包括的内容：完工后5天提供四套竣工图。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：另行约定。

发包人完成竣工付款的期限：另行约定。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。承包人结算送审的工程价款 经发包人委托第三方审计后，工程价款核减额超过15%时，承包人需承担全部审计费用，承包人虚假报 送结算价格(包括工程量错误、套用单价错误登)造成的结算审计服务费增加部分又承包人承担，审计 费按相关国家规定参照执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    4份             。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：/ 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 /    种方式：

- 质量保证金保函，保证金额为： /。

（2）  /的工程款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  / 。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：两年 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48个小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用条款。

（7）其他：执行通用条款。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：未按时提交工程竣工结算资料、承包人未经甲方同意擅自分包的

等情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（1）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备的，按照承包 人投标文件填报单价支付费用，但是不包括利润；（2）发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人 支付租金，租金价格由双方协商，不能协商一致的由监理人确定：（3）发包人继续使用承包人文件和 由承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责向有关部门交纳工程施工人员的人身意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行考虑。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 无。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限： 无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定： 无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安 装内容 | 合同 价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人承揽工程项目一览表

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为    / 年；

3．装修工程为  / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   /   年；

5．供热与供冷系统为     /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    /    年；

7．其他项目保修期限约定如下：养护期2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

地  址：                      地  址：

邮政编码：                   邮政编码：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                      账  号：

行  号：                      行  号：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：即发生即填写。

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                 （发包人名称，以下简称“发包人”）与                          （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见工程量清单 |  |  |  |  |  |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见工程量清单 |  |  |  |  |  |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |

# 第三章  技术规范

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。

1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。

# 第四章  图纸和技术资料

1.1、招标人将提供给每个投标人一份本工程施工图纸，作为招标文件附件。

1.2、招标人将给每个投标人提供地质勘查报告一份。

1.3、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。

第五章 工程量清单

（工程量清单另册）

.

第六章 投标文件格式

商 务 标 格 式

商务标封面示例

正本

投标文件商务标

招标工程名称：×××

投标人名称：×××

编制时间：×年×月×日

商务标目录

1、投标承诺书（一）

2、投标承诺书（二）

3、法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书

5、联合体协议书

6、联合体主办方证明书

7、投标人概况

8、投标人类似工程业绩证明材料

9、项目负责人简历及类似工程业绩证明材料

10、项目管理人员

11、招标文件要求的其他证明材料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书（一）

招标人：

1、根据已收到的           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。

工期：

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列要求完成本工程。

养护期：

质量等级：

4、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价   %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

投标人：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

投标承诺书（二）

招标人：

如果我方中标，项目负责人为：

| 姓名 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全资格证书编号 |  |
| 身份证号码 |  |

中标后，若由于特殊原因须更换项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报发包人审查，经审查通过，方可更换；未经发包人审查批准，我方擅自更换项目负责人，我方愿以十万元/人次作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（盖章）

项目负责人注册建造师执业印章：

日期：        年    月    日

附：项目负责人身份证复印件（正反双面）

法定代表人身份证明书

企业名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                  性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

附：法定代表人身份证复印件（正反双面）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                            （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

（附身份证正反面复印件）

投标人：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

联合体协议书

无

联合体主办方证明书

无

投标人概况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。

投标人近三年（2018年1月1日-至今）类似业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书、施工合同、竣工验收表复印件、首付款发票的复印件并加盖公章，类似工程业绩具体年份要求见投标人须知前附表有关规定。

项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、注册建造师（项目负责人）证书编号以及其他内容。

2、项目负责人简历相关证明材料（注册建造师证书、职称证书复印件）。

3、项目负责人近三年（2018年1月1日-至今）内类似工程经历应按下表提供。

项目负责人类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目指规模、使用功能相似的工程。

2、每张表格只填写一个类似工程业绩。同时，须附该表中所报类似工程业绩的中标通知书、施工合同、竣工验收表复印件、首付款发票的复印件并加盖公章，类似工程业绩具体年份要求见投标人须知前附表有关规定。

项目管理人员

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目项目负责人需要配备的其他关键人员。

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息。

3、项目管理人员简历中应付职称证书或上岗证书复印件。

投标保证金汇款凭证复印件

招标文件要求的其他证明材料

1.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

2.其他承诺

（包含主材技术承诺和售后（养护）服务承诺等，格式自拟）

投标人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（盖章）

日期：

投标人从未被有关行政监督部门限制或取消投标资格的承诺函

致：（招标人）

（招标代理机构）

我公司（投标人名称）作为（项目名称）项目（以下简称 “本项目”）的投标人在此郑重承诺。

我公司承诺我方没有违反现行法律、法律及规定限制投标情形或者投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消情形；否则，仍然投标的行为将被纳入乌鲁木齐市建筑业企业诚信评价予以扣分；若中标也将被取消中标资格。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或其授权代表：（盖章）

日期：

技 术 标 内 容

施工组织设计

一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施

11、乌鲁木齐市建筑施工扬尘防治专治篇

注：上内容中若需要表格请投标人自行编制。

经济标封面示例

正本

投标文件经济标

招标工程名称：×××

投标人名称：×××

编制时间：×年×月×日

经 济 标 格 式

经济标目录

1、投标总价

2、总说明

3、建设项目投标报价汇总表

4、单项工程投标报价汇总表

5、单位工程投标报价汇总表

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

7、综合单价分析表

8、总价措施项目清单与计价表

9、其他项目清单与计价汇总表

9.1、暂列金额明细表

9.2、材料(工程设备)暂估单价及调整表

9.3、专业工程暂估价及结算价表

9.4、计日工表

9.5、总承包服务费计价表

10、规费、税金项目计价表

11、发包人提供材料和工程设备一览表

12、承包人提供主要材料和工程设备一览表

13、 承包人提供材料和工程设备一览表

14、 扬尘污染防治措施增加费计取明细表

（以工程量清单为准）

注：为了便于查找，请按上述顺序编排经济标内容。

投 标 总 价

招     标    人：

工   程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）

投    标    人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编    制    人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间:         年       月       日

总　说　明

工程名称：　　　　　　					             	第  页    共  页

建设项目投标报价汇总表

工程名称：　　　　　　						          	第  页    共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （可不填） | 安全文明 施工费 （可不填） | 规费 （可不填） |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总

单项工程投标报价汇总表

工程名称：　　　　　　					         		   第  页    共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （可不填） | 安全文明 施工费 （可不填） | 规费 （可不填） |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                标段：                        第   页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） （可不填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：                标段：                       第   页    共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 全费用 综合单价 | 合价 | 其中： |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 材料暂估 单价 | 材料暂估合价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

综合单价分析表

工程名称：                                               标段：                                        第   页    共  页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额 编号 | 定额项目 名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 | 小计 |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未计价材料费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |
| 注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 3、带★的为主要清单项，工程量清单应附综合单价分析表。 |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                标段：                       第   页    共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 反季节栽植影响措施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                   复核人（造价工程师）：

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                标段：                第   页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 暂列金额 |  | 明细详见暂列金额明细表 |
| ２ | 暂估价 |  |  |
| ２．１ | 材料（工程设备）暂估价 |  | 明细详见材料（工程设备）暂估单价表 |
| ２．２ | 专业工程暂估价 |  | 明细详见专业工程暂估价及结算价表 |
| ３ | 计日工 |  | 明细详见计日工表 |
| ４ | 总承包服务费 |  | 明细详见总承包服务费计价表 |
| 合 计 |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂列金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                标段：                       第   页    共  页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、 规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估(元) | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                标段：                       第   页    共  页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标报价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |
| 总 计 |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |

总承包服务费计价表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |

规费、税金项目计价表

工程名称：                       标段：                       第   页    共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 工程排污费+养老保险费+失业保险费+医疗保险费+住房公积金+工伤保险费+生育保险费+危险作业意外伤害保险金 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.2 | 养老保险费 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.3 | 失业保险费 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.4 | 医疗保险费 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.5 | 住房公积金 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.6 | 工伤保险费 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.7 | 生育保险费 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 1.8 | 危险作业意外伤害保险金 | 分部分项人工程+措施项目+计日工 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项人工程+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  |
| 合 计 |  |

编制人（造价人员）：                   复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  | — | — |  |
| 合计 | 1 | — | — |  |

表-23 扬尘污染防治措施增加费计取明细表

工程名称：                标段：                         第   页    共  页

| 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

第七章 补充条款