招  标  文  件

项目编号：0634-254XZ1ZH0242

项目名称：乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年旧墓改造项目

委托单位：乌鲁木齐市殡葬服务中心

招标代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 招标公告	3

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	7

A  说　明	9

B  招标文件	9

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	12

E  评标程序	13

F  授予合同	19

G  招标失败条件	21

第三部分  技术要求	22

第四部分  合同文本（仅供参考）	32

第五部分　范本格式	45

# 第一部分 招标公告

项目名称：乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年旧墓改造项目

项目编号：0634-254XZ1ZH0242

1、新疆招标有限公司受乌鲁木齐市殡葬服务中心的委托，对乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年旧墓改造项目及相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以电子密封标书的形式前来投标。

项目范围：东山生态园及逸安园现有墓框基础上的拆除和安装。安装墓型包括：朝阳墓、长青墓、福寿双全墓、福祥墓、荷花福宁墓、静安居墓、仙居墓、雅安居墓，共计8类墓型。（预算金额：210万元）

2、项目已经主管部门审批。

3、投标人的资格要求：

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业预留采购份额；

3.3本项目的特定资格要求：无；

4、本项目不接受联合体投标。

5、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2025年7月15日至2025年7月22日10：00时~14：00时，下午16：00时~19：00时（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

6、公告期限：5个工作日。

7、投标截止时间、开标时间：2025年8月4日11:00时（北京时间）

8、开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

招标人：乌鲁木齐市殡葬服务中心

联系人：张先生

联系电话：0991-8827132

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号

电子信箱：503866161@qq.com

联 系 人：孔健

电话：0991-4535634/18599040513

传真：0991-4524058

账户名称：新疆招标有限公司

人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人

4.投标人资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年旧墓改造项目 项目编号：0634-254XZ1ZH0242 |
| 2 | 招标人名称：乌鲁木齐市殡葬服务中心 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号 邮编：830000 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金金额：20000元 账户名称：新疆招标有限公司 人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号） 开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 投标人资格标准： 1 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照） 2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表和基本开户银行出具的资信证明） 3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；（提供近一年任意三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。） 4参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准； 5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） 6具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 7 符合国家相关法律法规；（提供承诺函） 8本项目不接受联合体投标；（提供承诺函） 10本项目专门面向小微企业预留采购份额。（提供中小企业声明函） |
| 7 | 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 8 | 投标有效期120天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 所属行业：制造业 投标人所投货物的制造商为小微企业，中小企业声明函须按本项目招标文件中提供的格式如实进行填写，否则将导致废标。 |
| 10 | 投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2025年8月4日11:00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2025年8月4日11:00时（北京时间） 开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 |
| 12 | 注意事项： - 本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 - 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 - 各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5、各投标人须在开标时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准参考发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准计取（不含税） |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的招标。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”招标人”系指乌鲁木齐市殡葬服务中心；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物、服务、资格审查合格的为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格(废标因素) 详见“投标人须知附表第6条”。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

7.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、报价一览表、分项报价表；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 技术条款偏离表；

- 资格证明文件；

- 所投货物的相关技术/证明资料（包括实施方案、售后方案等）；

- 招标文件中货物部分需要提交的文件、资料；

- 投标人诚信承诺书；

- 投标人认为有利于本次投标的其他资料。

11.2 投标人应将投标文件编制成册，并制作目录。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本招标文件另有规定外，投标人应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货物的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以小写表示的金额与大写表示的金额有差异时，以大写表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“投标人须知附表第6条”。

注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致投标无效。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）实施方案。

（2）实施该项目包含的主要设备等；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为120天。（如不满足将导致投标无效）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件应清楚工整，修改处应由投标法人或授权代表签章。

18.2投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1保证金为20000元，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在招标合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向招标人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的标记

20.1 投标文件封面应写明：

- 招标代理机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位名称：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2025年8月4日11:00时（北京时间）。

投标文件递交至：政采云平台

21.2 所有投标文件必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的投标截止时间之前上传至政采云。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人法人或授权代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，投标人在线参加投标（无需到开标现场）。开标前投标人完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，投标人须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若投标人未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由投标人自行承担。

投标人登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA；

23.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3评标原则在开标会议上宣布。

23.4 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.5对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.7对评标委员会成员要求评标纪律

23.7.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.7.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.7.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.7.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标代理机构将按照招标文件前款规定的资格标准对投标人资格文件进行审查。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

| 符合性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 是否满足 |
| 1 | 在评标过程中，评标小组若发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，采购人不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标报价未高于设定墓型最高限价及总预算金额。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标小组若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。 |  |
| 4 | 履约期限满足招标文件要求。 |  |
| 5 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人法人或授权代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 采取低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准值，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准值/投标报价）*30%*100。 |
| 商务部分 （11分） | 认证证书（3分）： 1、制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书，得1分。 2、制造商具有ISO14001环境管理体系认证证书，得1分 2、制造商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 |
|  | 类似业绩（8分） 投标人近三年内（2022年1月1日起至今，以合同签订日期为准）完成与本项目类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得8分。 注：1.须提供合同首页、合同关键页、合同签字盖章页及相关 合同证明页复印件或扫描件加盖投标人公章作为证明，证明材料不完整或不全将不计分，重复案例不计算分值。2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
| 技术部分 （59分） | 技术参数响应（11分） 所投产品的材质、参数和特点全部满足采购需求。所有参数满足招标文件要求的得11分，每负偏离一项扣1分；最低得分 0 分。注：完全照抄招标参数本项不得分。投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。 |
|  | 产品设计及生产（6分）： 投标人针对本项目需求及实际情况提供产品设计及生产方案，内容包含但不限于以下内容： 1.设计方案（包含详细参数、材质参数及说明、图纸）； 2.生产、加工、雕刻等； 提供的方案科学，完整，合理性强的得6分，每缺少一项内容扣3分，每项内容中有一处缺陷扣1分，每项内容最多扣3分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项“缺陷”定义同此项） |
|  | 实施方案（24分）： 投标人针对本项目需求及实际情况提供项目实施方案，项目实施方案内容包含但不限于以下内容： 1.整体实施方案； 2.运输、供货方案； 3.安装、维修方案； 4.安全保障方案 5.时间进度计划； 6.团队人员配备等。 提供的项目实施方案科学，完整，合理性强的得24分，每缺少一项内容扣4分，每项内容中有一处缺陷扣1分，每项内容最多扣4分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项“缺陷”定义同此项） |
|  | 售后服务方案（10分）： 投标人提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于以下内容： 1.售后服务体系； 2.后期养护； 3.出现质量问题时应急措施及效率； 4.维护措施方案； 5.备品耗材管理等。 提供的项目售后服务方案科学，完整，合理性强的得10分，每缺少一项内容扣2分，每项内容中有一处缺陷扣1分，每项内容最多扣2分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项“缺陷”定义同此项） |
|  | 保障措施（6分）： 投标人提供针对本项目的保障措施，包括但不限于以下内容： 1.质量保障措施； 2.交付时间的保障措施； 3.应急保障措施等； 提供的项目各项保障措施科学，完整，合理性强的得6分，每缺少一项内容扣2分，每项内容中有一处缺陷扣1分，每项内容最多扣2分，扣完为止。（缺陷是指：前后内容不一致、存在凭空编造、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、项目名称或实施地点区域错误、内容简略或与本项目无关等任意一种情形等，后续评审项“缺陷”定义同此项） |
|  | 承诺（2分）： 投标人不得因任何原因降低供货产品质量、减缓或停止供货，提供承诺函的得2分，未提供不得分。 |

投标产品为《国家节能产品政府采购品目清单》（最新）中非政府强制采购的产品，提供一项国家正规机构出具的节能产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

投标产品为《国家环保产品政府采购品目清单》（最新）中的产品，提供一项国家正规机构出具的环保产品认证证书或检测报告复印件并加盖公章的评审价格扣除0.5%。

26.4评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选投标人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5招标人根据评标小组推荐的中标候选投标人名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选投标人的实际情况与其招标资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选投标人递补，以此类推。

27．招标过程的保密性

27.1 招标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与招标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的招标。

27.2 投标人在招标过程中，所进行的力图影响招标结果的，不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其投标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的投标人。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标投标人，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转账支票或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

34.1投标人在成交后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

34.2规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35 政府采购节能产品、环境标志产品

35.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

35.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

## G  招标失败条件

36.1无效投标条款

36.1.1未按要求交纳投标保证金的。

36.1.2投标人在报价时采用选择性报价的。

36.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

36.1.4投标人的报价超过了招标预算或最高限价的。

36.1.5未通过符合性检查的。

36.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标*条款为实质性要求和条件）。

36.1.7投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）。

36.1.8 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

36.1.9 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

36.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

36.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

36.2废标条款：

36.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，按政府采购相关规定执行。

36.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

36.2.3因重大变故，采购任务取消的。

36.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

36.2.5 投标文件递交截止时间后参加招标的投标人不足三家的。

# 第三部分  技术要求

一、项目概况

1、项目名称：乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年旧墓改造项目

2、项目地点：乌鲁木齐市殡葬服务中心东山生态园（含逸安园）

3、项目范围：东山生态园及逸安园现有墓框基础上的拆除和安装。安装墓型包括：朝阳墓、长青墓、福寿双全墓、福祥墓、荷花福宁墓、静安居墓、仙居墓、雅安居墓，共计8类墓型。

二、采购项目预(概)算

总预算：210万元

三、旧墓改造技术要求及注意事项：

1、供货方所提供的墓位改造相关货物（含墓圹构件、配套铺设材料等）需遵循相关技术标准，确保产品符合安全、美观和文化等方面的标准 。

2、方案设计：供货方需在投标文件中提供详细的墓位改造货物供应方案，明确货物规格型号、供应批次及交付顺序，确保货物供应与项目进度匹配。

3、产品质量与安全：所供应货物需具备相应的质量检测报告，确保符合国家及行业安全标准。货物包装、运输需采取有效防护措施，避免货物损坏，同时需提供运输过程中的安全保障方案。

4、适配性要求：所提供的墓位改造货物应与周边环境、其他墓位及原墓区改造整体风格相协调。在产品设计风格、颜色搭配、规格尺寸等方面需满足墓区整体美观和一致性要求。

5、工艺标准：墓位改造相关货物（如墓碑等）的雕刻、装饰等需达到较高工艺水平，保证线条流畅、图案清晰、工艺精湛。文字雕刻需保证字体规范、工整。

四、投标要求

供货方投标时，须根据本项目清单要求，提供各类墓型货物的详细设计方案效果图、技术参数、材质说明、质量检测报告及样品（如有需要）。

五、履约期限

合同签订后，供货方应在一年期限内完成货物供应、旧墓拆除、安装工作，具体供货批次和时间节点以甲方书面通知为准。

六、质量保修期

自墓圹改造货物安装完成并通过甲方验收合格之日起，质量保修期为叁年。在合同期及质保期内，供货方负责免费提供墓圹构件等货物的维修、更换服务。

七、履约保证金

供货方须提交银行出具的不少于12个月期限的合同总价款的10%履约保函；保函形式为见索即付。

八、其他要求

1、本项目货物供应范围包含墓圹安装所需的各类构件及墓区内公区步道花岗岩火烧板或水泥花砖等配套铺设材料（详见清单）。

2、各墓型货物的石材尺寸、厚度、颜色等需符合甲方要求，具体以双方确认的“样品标的物”为准。

3、各墓型货物实际供应数量根据甲方销售需求及安装位置等因素，由双方协商后通过签订补充协议（合同附件）形式确定。

4、投标人不得因任何原因降低供货产品质量、减缓或停止供货，提供承诺函。

九、适用规范、标准和规程

1、除合同另有约定外，本项目适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

2、除合同另有约定外，货物材料、工艺都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。供货方在货物生产、运输、安装及交付过程中，应当始终遵守国家和地方有关安全生产、产品质量等方面的法律、法规、规范、标准和规程等，履行相关责任义务。

十、付款方式

每月采购方统计实际货物销售量，根据销售量与中标价格进行每月应付货款计算，待财政资金到位后，采购方及时支付每月应付款项。

乌鲁木齐市殡葬服务中心2025年旧墓改造项目清单

| 品 名 | 最高限价 (元) | 加工工艺及要求 |
| --- | --- | --- |
| 朝阳墓 | 8722 | 1、石材须坚硬耐风化，莫氏硬度应在6-7之间；抗压强度满足100-300MPa的墓石使用要求；吸水率应小于0.5%以确保耐候性（抗冻和耐酸碱侵蚀）及耐久性；石材等级应符合招标文件要求，并提供合格证明。 2、石材颜色应均匀一致，无明显色差，对于同一批次的石材，颜色应保持一致；石材的纹理应清晰自然，无明显瑕疵和裂纹；石材表面应具有良好的光泽度，抛光后的光泽度应在90度以上；石材表面应无裂纹、瘢痕、色线等缺陷。 3、所有墓型均为双穴位，墓圹本身占地面积不得大于1.5m²（小型艺术墓占地面积不大于1㎡）；整墓构件花岗岩总方量应大于0.40m³；石材的尺寸应符合设计要求，尺寸允许偏差一般在±1mm以内；石材表面应平整，无明显凹凸不平；平整度偏差一般应小于1mm/m；石材的边角应打磨道倒边，处理光滑，无毛刺和崩边现象。 4、根据各款墓型限价及报价，安排石材用量和设计雕刻工艺，以突出墓碑的传统文化和艺术美学；沉雕、浮雕（要求深度不小于15mm）、线雕（要求线型流畅、逼真）。 5、墓碑在制作、加工过程中，要留好榫卯，保证安装牢固，加工尺寸允许范围负公差为0，正公差为5mm以内，拼接处，要注意尺寸预留。墓碑安装时，首先按加工图对墓圹的各部件进行安装，墓碑、护栏等构件整体要竖向垂直、横向水平，使每一个区域要在同一水平面。按照从内到外、从下到上的顺序，先做墓穴基础，再做墓基，然后是栏柱（板）、主碑、碑帽等，应按顺序步骤向上安装。墓穴内无积水、无渗漏，墓石安装牢固，墓体无松动、无倾斜。 6、石材应采用防震、防潮的包装材料，确保在运输过程中不受损坏；运输过程中应避免剧烈震动和碰撞，确保石材完好无损。 7、石材材质须按招标人的要求、效果图及施工图所标明的石材材质采购，负责合同期及质保期内墓圹构件的维修、更换。 |
| 长青墓 | 8418 |  |
| 福寿双全墓 | 13134 |  |
| 福祥墓 | 8861 |  |
| 荷花福宁墓 | 11015 |  |
| 静安居墓 | 5094 |  |
| 仙居墓 | 5785 |  |
| 雅安居墓 | 4714 |  |

| 朝阳墓（墓框和墓穴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 8722 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 前后地带 | 柳园红 | 120 | 10 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 侧地带 | 柳园红 | 90 | 10 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 侧石前后 | 柳园红 | 92 | 30 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 侧石左右 | 柳园红 | 82 | 30 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 底小方柱 | 柳园红 | 30 | 13 | 13 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 地坪后 | 柳园红 | 64 | 38 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 地坪左右 | 柳园红 | 80 | 28 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 地坪前 | 柳园红 | 120 | 30 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 座子 | 柳园红 | 93 | 20 | 18 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 栏柱 | 柳园红 | 52 | 13 | 13 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 栏板 | 柳园红 | 92 | 30 | 10 | 2 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 盖板 | 柳园红 | 72 | 50 | 8 | 1 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 碑柱 | 柳园红 | 96 | 18 | 13 | 2 |  | 1.20 | 1.1 | 1.32 |
| 14 | 帽顶 | 柳园红 | 97 | 31 | 13 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 碑 | 山西黑 | 97 | 55 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 46 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 内箱板 | 花岗岩 | 42 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 18 |  |  |  |  |
| 20 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 混泥土 | 120 | 110 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 长青墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 8418 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆顶 | 红麻 | 94 | 37 | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 碑柱 | 红麻 | 91 | 18 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 底座 | 红麻 | 95 | 18 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 狮子柱 | 红麻 | 60 | 16 | 13 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 栏板 | 红麻 | 63 | 28 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 扶手 | 红麻 | 63 | 10 | 5 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 后栏柱 | 红麻 | 54 | 13 | 13 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 抱箍 | 红麻 | 33 | 27 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 前面板 | 红麻 | 125 | 48 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 侧面板 | 红麻 | 42 | 31 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 后面板 | 红麻 | 125 | 30 | 4 | 1 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 前后基础 | 红麻 | 120 | 30 | 4 | 2 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 左右基础 | 红麻 | 110 | 30 | 4 | 2 |  | 1.25 | 1.2 | 1.5 |
| 14 | 盖板 | 小冰花 | 75 | 50 | 8 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 主碑 | 小冰花 | 108 | 60 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 46 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 内箱板 | 花岗岩 | 64 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 内箱板 | 花岗岩 | 42 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 15 |  |  |  |  |
| 20 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | 混泥土 | 125 | 120 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 福寿双全墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 13134 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶 | 灰麻A料 | 116 | 33 | 24 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 上碑柱 | 灰麻A料 | 25 | 19 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 下碑柱 | 灰麻A料 | 25 | 19 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 中碑柱 | 灰麻A料 | 78 | 20 | 16 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 座 | 灰麻A料 | 110 | 20 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 后拦柱 | 灰麻A料 | 50 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 中拦柱 | 灰麻A料 | 50 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 狮子柱 | 灰麻A料 | 56 | 14 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 左右栏板 | 灰麻A料 | 42 | 25 | 5 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 抱箍 | 灰麻A料 | 30 | 27 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 盖板 | 柳园红 | 80 | 55 | 6 | 1 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 左右扶手 | 柳园红 | 42 | 9 | 5 | 4 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 前地坪 | 柳园红 | 138 | 45 | 4 | 1 |  | 1.50 | 1.28 | 1.92 |
| 14 | 边地坪 | 柳园红 | 75 | 34 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 后地坪 | 柳园红 | 70 | 25 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 前后基础 | 柳园红 | 132 | 34 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 边基础 | 柳园红 | 109 | 34 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 主碑 | 山西黑 | 120 | 62 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 内箱板 | 花岗岩 | 74 | 60 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 内箱板 | 花岗岩 | 74 | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 内箱板 | 花岗岩 | 60 | 40 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 21 |  |  |  |  |
| 23 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 混泥土 | 150 | 128 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 福祥墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 8861 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶 | 白麻 | 104 | 33 | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 压顶条 | 白麻 | 104 | 16 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 碑柱 | 白麻 | 94 | 18 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 碑座 | 白麻 | 94 | 18 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 前栏柱 | 白麻 | 46 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 后栏柱 | 白麻 | 46 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 栏板 | 白麻 | 61 | 27 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 抱箍 | 白麻 | 34 | 27 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 前面板 | 白麻 | 120 | 53 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 后面板 | 白麻 | 120 | 25 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 侧面板 | 白麻 | 42 | 28 | 4 | 2 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 踏步板 | 白麻 | 60 | 25 | 4 | 1 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 踏步挡板 | 白麻 | 65 | 11 | 4 | 1 |  | 1.20 | 1.2 | 1.44 |
| 14 | 踏步侧板 | 白麻 | 14 | 14 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 前基础 | 白麻 | 115 | 30 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 后基础 | 白麻 | 115 | 30 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 侧基础 | 白麻 | 110 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 下盖板 | 白麻 | 80 | 55 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 上盖板 | 鄯善红 | 70 | 45 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 主碑 | 山西黑 | 92 | 57 | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 46 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 内箱板 | 花岗岩 | 64 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 内箱板 | 花岗岩 | 42 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 17 |  |  |  |  |
| 25 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 混泥土 | 120 | 120 | 25 | 1 |  |  |  |  |

| 荷花福宁墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 11015 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶 | 鄯善红 | 100 | 32 | 14 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 碑柱 | 鄯善红 | 89 | 16 | 10 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 碑座 | 鄯善红 | 85 | 15 | 12 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 后拦柱 | 鄯善红 | 50 | 12 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 栏板 | 鄯善红 | 61 | 30 | 8 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 狮子柱 | 鄯善红 | 45 | 15 | 12 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 盖板 | 鄯善红 | 75 | 55 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 地坪前 | 鄯善红 | 110 | 20 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 地坪侧 | 鄯善红 | 50 | 20 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 地坪后 | 鄯善红 | 110 | 20 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 前后围板 | 鄯善红 | 106 | 30 | 4 | 2 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 侧围板 | 鄯善红 | 81 | 30 | 4 | 2 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 主碑 | 特级印度黑 | 104 | 55 | 3 | 1 |  | 1.10 | 0.9 | 0.99 |
| 14 | 箱板底 | 花岗岩 | 75 | 54 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 箱板前后 | 花岗岩 | 74 | 31 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 箱板侧 | 花岗岩 | 50 | 31 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 16 |  |  |  |  |
| 18 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | 混泥土 | 110 | 90 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 静安居墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 5094 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主碑 | 小冰花 | 90 | 60 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 碑座 | 古典灰麻 | 72 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 狮子柱 | 古典灰麻 | 40 | 13 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 后栏柱 | 古典灰麻 | 44 | 11 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 栏板 | 古典灰麻 | 43 | 25 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 前面板 | 古典灰麻 | 95 | 24 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 侧面板 | 古典灰麻 | 42 | 15.5 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 后面板 | 古典灰麻 | 95 | 24 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 前后基础 | 古典灰麻 | 90 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 左右基础 | 古典灰麻 | 80 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 盖板 | 鄯善红 | 72 | 50 | 6 | 1 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 45 | 2 | 1 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 内箱板 | 花岗岩 | 64 | 30 | 2 | 2 |  | 0.95 | 0.9 | 0.855 |
| 14 | 内箱板 | 花岗岩 | 42 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 14 |  |  |  |  |
| 16 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 混泥土 | 95 | 90 | 25 | 1 |  |  |  |  |

| 仙居墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 5785 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主碑 | 鄯善红 | 100 | 65 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 碑座 | 天山灰麻 | 68 | 20 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 狮子柱 | 天山灰麻 | 50 | 13 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 栏板 | 天山灰麻 | 80 | 27 | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 前面板 | 天山灰麻 | 90 | 32 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 侧面板 | 天山灰麻 | 42 | 13 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 后面板 | 天山灰麻 | 90 | 26 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 前后基础 | 天山灰麻 | 85 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 左右基础 | 天山灰麻 | 90 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 盖板 | 天山灰麻 | 68 | 50 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 45 | 2 | 1 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 内箱板 | 花岗岩 | 64 | 30 | 2 | 2 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 内箱板 | 花岗岩 | 42 | 30 | 2 | 2 |  | 1.00 | 0.9 | 0.9 |
| 14 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 14 |  |  |  |  |
| 15 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 混泥土 | 100 | 90 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 雅安居墓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料规格单价分析表 |  |  |  |  |  |  | 最高价格 元/套 | 图片 |  |  |
| 序号 | 构 件 | 材 质 | 构件规格表(CM) |  |  | 数量 | 4714 |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主碑 | 小冰花 | 85 | 60 | 7 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 碑座 | 古典灰麻 | 67 | 15 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 狮子柱 | 古典灰麻 | 47 | 13 | 11 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 栏板 | 古典灰麻 | 72 | 25 | 7 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 前面板 | 古典灰麻 | 90 | 28 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 侧面板 | 古典灰麻 | 42 | 13 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 后面板 | 古典灰麻 | 90 | 25 | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 前后基础 | 古典灰麻 | 86 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 左右基础 | 古典灰麻 | 86 | 30 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 盖板 | 古典灰麻 | 68 | 50 | 8 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 内箱板 | 花岗岩 | 68 | 46 | 2 | 1 |  | 墓型实际占地面积（平方米） |  |  |
| 12 | 内箱板 | 花岗岩 | 64 | 30 | 2 | 2 |  | 占地规格（米） |  | 占地面积（平方米） |
| 13 | 内箱板 | 花岗岩 | 42 | 30 | 2 | 2 |  | 0.95 | 0.9 | 0.855 |
| 14 | 地面 | 花岗岩 | 40 | 20 | 3 | 11 |  |  |  |  |
| 15 | 垫层 | 粘接层 | 200 | 100 | 6 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 混泥土 | 95 | 90 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 本章节中的参数只作为参考，所投产品若优于招标参数需在投标文件中详细标注出来，并提供检测报告证明，否则评标时可能不被认可

- 投标文件必须参照第五部分范本格式

- 如果投标人按照合同提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应提供制造厂家的项目授权或者其他合法取得该产品的证明材料。

- 提供所投产品全套技术支持文件，包括产品彩页及检测报告等，评审时以国家认可的第三方检测机构供的检测报告为准，未提供有效证明材料的评标时参数可能不被认可。

- 必须提供产品配置清单

- 必须制作目录并准确标记页码

# 第四部分  合同文本（仅供参考）

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

以下为中标后签定本项目合同的范文，最终以甲方与乙方协商签订的合同为准。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙双方根据新疆招标有限公司组织的              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、建设内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

本合同费用总额已包括甲方就乙方合格履行本合同全部义务所应当支付的全部报酬、所需的全部费用（包括不限于购置费、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、保险费、评审费、论证费等）及税费，如无其他书面约定，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，包括赔偿因此给甲方造成的全部损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，否则由乙方承担甲方全部损失的赔偿责任。

六、转包或分包

6.1乙方如有转让合同权责和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，要求乙方退还全部已付款项，赔偿因此产生的全部损失，该损失无法确认的，按合同价款总额的30%确定。

七、质保期

8.1 免费质保期      个月。质保期内乙方提供免费驻场运维、培训、应急保障、供应商质保等服务（免费质保期自通过甲方终验合格之日起计），质保期内乙方未按约定及时响应并提供质保服务的，甲方有权自行或者委托第三方处理，所需要成本费用支出由乙方承担。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____

8.2 交货方式：___________

8.3 交货地点：__       ___

九、货款支付

9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：

9.1.1 合同签订后10个工作日，乙方向甲方提供项目总金额   %，即大写：               圆整（小写：    元）的的见索即付不可撤销银行履约保函（履约保函有效期自开立之日起    个月）；

9.1.2 第一笔款合同签订后10个工作日，甲方收到乙方项目总金额   %的符合国家税务及相关财务要求的正式发票，甲方向乙方支付合同总额的   %即，大写：      圆整（小写：     元）；

9.1.3第二笔款于本项目集中交货点验合格后，乙方向甲方提供项目总金额   %的符合国家税务及相关财务要求的正式发票，甲方向乙方支付合同总额的   %即，大写：      圆整（小写：     元）；

9.1.4第三笔款于本项目验收合格后，乙方向甲方提供项目总金额   %的符合国家税务及相关财务要求的正式发票，甲方向乙方支付合同总额的   %即，大写：      圆整（小写：     元）。

十.税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十二、调试和验收

12.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行点验，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，点验不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内点验。

12.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对产品文件进行整理，作为甲方收货点验和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3乙方完成本项目建设内容，且完成联调测试，乙方向甲方提出验收申请，由甲方组织验收会对本项目进行验收。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市水磨沟区。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.3本合同正本壹式拾贰份，具有同等法律效力，甲方执捌份，乙方执肆份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

（注：实际货款支付以甲、乙双方最终签订合同为准。）

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第五部分　范本格式

1、 投标书

致 新疆招标有限公司：

我们收到                              招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

2、报价一览表

投标单位：（盖章）                                                                            单位：人民币(万元)

| 项目名称 | 投标总价 （万元） | 投标 保证金 | 履约期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.填写此表时不得改变表格形式

2.“投标报价”为投标总价。

3. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

3、分项报价表

投标人名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 制造商 |  | 规格型号 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人法人或授权代表签字：

4.1、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

法定代表人身份证（正反面）

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

4.2、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

公        章：

年   月   日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

5、关于资格的声明函

致：XXXXXX

本公司参加乌鲁木齐市殡葬服务中心XXXXX项目(项目编号：XXXXXX )的投标活动，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次磋商活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：XXXXXX

本公司参加乌鲁木齐市殡葬服务中心XXXXX项目(项目编号：XXXXXX )的投标活动，并声明：

本公司参加本招标项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标人名称（加盖公章）：

日期：

7、技术条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人：

8、近三年的业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”。

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

10、产品设计及生产

（格式自拟）

11、实施方案

（格式自拟）

12、售后服务方案

（格式自拟）

13、保障措施

（格式自拟）

14、（一）项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 在本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 采购人及联系电话 |  |

说明：本表中的项目负责人应附身份证、学历证复印件，服务过类似的项目业绩须附合同协议书复印件。

（二）拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1）在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

15、投标人诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与               采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招采购活动。

二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

16、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）。

1.监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物的生产厂家全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表：退保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

招标项目名称：

招标项目编号：

投标保证金的形式：

投标保证金的金额：

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：成交结果公示期满后，请将以上退款信息

加盖公章邮件至新疆招标有限公司，邮箱：503866161@qq.com，我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将磋商响应保证金余额电汇至磋商单位的基本账户，附开户许可证。