谈  判  文  件

项目编号：0634-254XZ2ZJ0336

项目名称：火车西站、水塔山固定监测站供电系统改造项目

采 购 人：新疆维吾尔自治区无线电监测中心

采购代理：新疆招标有限公司

2025年07月

目     录

第一部分   谈判公告	5

第二部分  供应商须知附表	6

A  说　明	8

B　谈判文件	9

C 谈判响应文件的编写	9

D 谈判响应文件的递交	11

E 谈判与评比	12

F 授予合同	14

G  谈判失败条件	15

第三部分  采购需求	16

第四部分  合同部分	17

一、项目名称及费用	17

二、履行期限及地点	17

三、质量要求	17

四、支付方式及期限	17

五、双方权利义务	17

六、违约责任	18

七、附件	18

八、争议的解决	18

九、其它	18

第五部分　范本格式	20

# 第一部分 谈判公告

一、项目基本情况：

项目编号：0634-254XZ2ZJ0336

项目名称：火车西站、水塔山固定监测站供电系统改造项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性谈判 □询价

预算金额：48万元；

最高限价：47.938668万元；

谈判范围：本工程所有工作内容（包括谈判文件、工程量清单及补疑文件所包含的全部工作内容）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供2024年度经外部审计的财务审计报告或财务报表复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供2025年任意一个月缴纳税收证明和缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起，零纳税企业需提供申报资料）；

5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函）；

6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动；（以现场查询为准）；

7）本项目不接受联合体；（提供承诺函）。

8）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业（需提供中小企业声明函）。

本项目的特定资格要求:

(1)	须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书；

(2)	具有有效的安全生产许可证；

(3)	须具备二级及以上注册建造师（机电工程专业），本单位注册。

三、获取谈判文件:

1．采购文件（发售／获取）时间：2025年07月10日至2025年07月15日

上午：10:00-14:00

下午：14:00-23:59

2．采购文件（发售／获取）地址：www.zcygov.cn

3．采购文件售价(元)： 0

4．供应商获取采购文件：供应商可于获取文件时间内前往“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”后进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取谈判文件，过期不予受理，法定节假日除外。

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月17日11点00分（北京时间）

地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

六、谈判响应文件递交截止时间

时间：2025年07月17日11点00分（北京时间）

地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：新疆维吾尔自治区无线电监测中心

地址：乌鲁木齐市科学一街360号

联系人：艾尼瓦尔

电话：0991-4680398

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼

电子信箱：274394479@qq.com

联 系 人：张晓峰

电话：13579837503

人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

# 第二部分  供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：火车西站、水塔山固定监测站供电系统改造项目 项目编号：0634-254XZ2ZJ0336 |
| 2 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区无线电监测中心 采购人地址：乌鲁木齐市科学一街360号 联系人：艾尼瓦尔 电话：0991-4680398 |
| 3 | 采购代理机构名称：新疆招标有限公司 单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼 邮编：830000 电话：13579837503 |
| 4 | 谈判保证金：5100元 谈判保证金方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金有效期应当与磋商有效期一致。 |
| 5 | 谈判语言：中文 |
| 谈 判 响 应 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 申请人的资格要求： 1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照） 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供2024年度经外部审计的财务审计报告或财务报表复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起）； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函） 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供2025年任意一个月缴纳税收证明和缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起，零纳税企业需提供申报资料）； 5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函）； 6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动；（以现场查询为准）； 7）本项目不接受联合体；（提供承诺函）。 8）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业（需提供中小企业声明函）。 本项目的特定资格要求: (1) 须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书； (2) 具有有效的安全生产许可证； (3) 须具备二级及以上注册建造师（机电工程专业），本单位注册。 |
| 7 | 预算金额：48万元 最高限价：47.938668万元（采购人对超过最高限价的报价将不予接受） |
| 8 | 谈判有效期：90天（如不满足将导致谈判无效） |
| 9 | 谈判响应文件递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 谈判响应文件递交截止时间：2025年07月17日11点00分（北京时间） |
| 10 | 谈判日期：2025年07月17日11点00分（北京时间） 谈判地点：乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦10楼会议室 |
| 备注 | 注意事项： 1、本项目实行网上谈判，采用电子谈判响应文件。 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 |
|  | 采购标的所属行业：建筑业 |
| 工期：合同签订后10日历天 质量等级：合格 |  |
| 中小企业声明函须按本项目采购文件中提供的格式如实进行填写，否则响应无效。 |  |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：采购代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文执行标准（不含税）。 |  |

## A  说　明

### 1. 适用范围

  - 本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所叙述项目的相关工程采购。

### 2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指新疆维吾尔自治区无线电监测中心；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的供应商；

2.4 “成交方”系指在本次谈判中成交，将被授予合同的供应商，即成为“成交方”。

3．合格的供应商

3.1 有能力完成并提供谈判文件中所要求的工程采购、资格审查合格的供应商为合格的供应商；

3.2供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例；

### 4．供应商资格

详见“供应商须知附表”第6条

### 5．谈判费用

5.1 无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## B　谈判文件

### 谈判文件构成

6.1谈判文件包括：

第一部分 谈判公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同一般条款

第五部分 合同特殊条款

第六部分 范本格式

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

### 谈判文件澄清

7.1 供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日之前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

7.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

### 谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判截止时间3个工作日之前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3不足3个工作日的，采购代理机构可视具体情况延长谈判截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

## C 谈判响应文件的编写

### 要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判可能被拒绝。

### 谈判语言

10.1谈判响应文件及供应商与采购人就参与谈判交换的文件和来往信件，应以中文书写。

### 谈判响应文件的构成

11.1 供应商编写的谈判响应文件应包括下列内容：

（1）谈判承诺书、报价一览表、已标价的工程量清单；

（2）授权委托书及受委托人身份证复印件；

（3）供应商基本情况表；

（4）近三年类似项目业绩；

（5）项目负责人简历及人员配备；

（6）质量及服务承诺书；

（7）所投项目的相关技术/证明资料；（包括技术方案）

（8）资格证明文件；

（9）供应商诚信承诺书；

（10）其他补充文件；

### 谈判响应文件格式

12.1供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判响应文件格式填写谈判书、谈判报价表等。

### 谈判报价

13.1供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在分项报价表标明拟提供的工程的单价和总价等内容，采购人不接受有任何选择性报价。

13.2 谈判报价应注意下列要求：

13.2.1采用工程量清单计价方式；

13.2.2投标总报价为供应商完成招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由供应商支付的税金和其它应缴纳的费用。

13.2.3谈判报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本谈判文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  谈判文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

13.2.4工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

13.2.5工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。

13.2.6“谈判报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“谈判报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。供应商应依据《 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

（1）除非采购人对谈判文件予以修改，供应商必须按照采购人提供的分部分项工程量清单，列出分部分项工程量的综合单价和合价。

（2）供应商在进行工程量清单单价合同方式招标的谈判报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），供应商对谈判报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。不得出现任意一项单价重大让利，低于成本报价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行谈判报价。

（3） 每一分项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填列综合单价或合价的分项工程，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。由于成交人自行计算错误或漏报的，将不再给予调整。

（4） 分部分项工程量清单已包括本项目谈判范围内全部内容。成交人由于自身原因造成工程量的增加不以任何形式调增。

13.2.7分部分项工程项目按下列要求报价：

（1）分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

（2）如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则应将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

（3）“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

（4）供应商在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在谈判报价中考虑。

13.2.8 措施项目按下列要求报价：

（1） 措施项目清单计价应根据供应商的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。供应商所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

（2） 措施项目清单中的安全文明施工费应按其中安全文明施工费应按照新建造 [2010]5号文的规定计算，不得作为竞争性费用。

（3）采购人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解谈判文件的相关内容和约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对采购人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

（4）“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖谈判文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

13.2.9规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目，按新建造[2016]2号文的规定计算，不得作为竞争性费用。

13.2.10除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，谈判报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对谈判响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终谈判报价。如果供应商拒绝确认，则其谈判响应文件将不予以评审。

### 谈判报价货币

14.1以人民币报价。

### 供应商资格的证明文件

以4.供应商资格内容为准

注：所有资格证明文件必须满足谈判文件要求。

### 技术响应文件

16.1供应商须提交符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

16.2没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对谈判没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

### 谈判有效期

17.1谈判响应文件从谈判之日起，谈判有效期为90天。（如不满足将导致谈判无效）

17.2在特殊情况下，采购代理可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。

### 谈判响应文件的制作要求

18.1 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由法定代表人或被授权人签字或盖章。

18.2 谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处签署，不必逐页签署。

18.3谈判响应文件的份数：电子版一份

### 谈判保证金

19.1供应商按照供应商须知前附表规定的金额，于谈判文件递交截止时间前向采购代理机构交纳谈判保证金。

19.2本次谈判可接受以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，作为谈判保证金，谈判保证金有效期应当与谈判响应有效期一致。

19.3谈判保证金的退还时间：在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

19.4未按规定提交谈判保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收。

19.5.1供应商在谈判文件规定的谈判有效期内撤回其谈判；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第32条规定向采购代理交纳采购代理服务费。

## D 谈判响应文件的递交

### 谈判截止时间

20.1 谈判响应文件的递交时间不得迟于供应商须知前附表规定时间。

20.2 所有谈判响应文件必须按采购人在谈判公告中规定的谈判截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

20.3出现第8.2款因谈判文件的修改推迟谈判截止时间时,则按采购代理修改通知规定的时间递交。

### 谈判响应文件的修改和撤销

21.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但采购代理须在谈判截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

21.2 谈判截止时间以后不得修改谈判响应文件。

21.3 供应商不得在谈判时间起至谈判有效期期满前撤销谈判响应文件。

## E 谈判与评比

### 谈判

22.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加开标（无需到开标现场）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复谈判小组的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

供应商登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密电子版投标文件须使用同一个CA。

22.2对采购人的纪律要求

采购人不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

22.3对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

22.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

22.5对谈判小组成员要求谈判纪律

22.5.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件设有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

22.5.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定成交方意向。

22.5.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

22.5.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

23．谈判过程

23.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

23.2监督人或代理机构按“供应商须知附表第6条”规定对供应商进行资格审核。

23.3 谈判小组将确定每一谈判响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应文件是指符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的采购范围、质量和标准，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判的供应商的公平竞争地位。

资格审查标准如下：

| 序号 | 评审标准 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | （提供有效的营业执照） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 须提供2024年度经外部审计的财务审计报告或财务报表复印件加盖公章（公司成立不到一年的从成立之日起） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | （提供承诺函） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录； | 提供2025年任意一个月缴纳税收证明和缴纳社保证明原件或复印件加盖公章（公司成立不到三个月的从成立之日起，零纳税企业需提供申报资料） |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； | （提供承诺函） |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动； | （以现场查询为准） |
| 7 | 本项目不接受联合体； | （提供承诺函） |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业 | （需提供中小企业声明函） |
| 9 | 本项目的特定资格要求 (1) 须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质证书； (2) 具有有效的安全生产许可证； (3) 须具备二级及以上注册建造师（机电工程专业），本单位注册。 | 提供有效期内的证书复印件加盖公章 |
| 注：谈判响应文件不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。 |  |  |

符合性审查标准如下：

| 序号 | 谈判响应文件符合性审查内容 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 是 |
| 1 | 谈判报价高于设定的项目最高限价的 |  |  |
| 2 | 供应商对同一采购项目作出两个及两个以上报价的 |  |  |
| 3 | 未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额的改动）； |  |  |
| 4 | 改变谈判文件提供的工程量清单中的计量单位、工程量的 |  |  |
| 5 | 未改动规费、税金及安全文明施工费中“环境保护费、文明施工费、安全施工费”等不可竞争费的计费基础和费率的 |  |  |
| 6 | 供应商之间或者供应商与采购人串通投标的； |  |  |
| 7 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |  |
| 结论 |  |  |  |

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对供应商进行谈判，请供应商澄清其谈判内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。谈判时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

26  确定成交供应商的办法

26.1采用多轮报价的方式，最后一次报价为谈判的最终报价。

26.2符合采购需求、从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，次低价为第二名，以此类推，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

26.3本项目将在《环境标志产品政府采购清单》内的产品给予2%的价格扣除（如是环境标志产品提供清单内截图）。

26.4采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交人。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27 谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

## F 授予合同

### 28合同授予标准

28.1 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理将对下一个可能成交的供应商资格作出类似的审查。

### 29接受和拒绝任何或所有谈判的权力

29.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

### 30成交通知书

30.1 评标结束后，采购代理将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过谈判有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 31签订合同

31.1 供应商收到《成交通知书》后，采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。买方和成交人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如成交方拒签合同，则按违约处理。

31.3谈判文件、成交方的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4规定依据“《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新采购【2022】22号文”规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

31.5供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购[2022]17号。

32采购代理服务费

32.1采购代理服务费由成交方向新疆招标有限公司支付，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文执行标准（不含税）。

## G  谈判失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.报价均超过采购预算的；

37.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。

# 第三部分  采购需求

一、工程量清单另附

- 第四部分  合同部分

（以采购单位和成交单位最终签订为准）

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，现甲方将以下工程委托乙方施工（具体施工区域见本协议“承包范围”条款内容），经双方协商达成本协议如下条款，双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3承包范围：   包工包料

1.4施工工期：本工程自    年   月   日开工，于   年   月    日竣工。

1.5 质保期：            。 质保期内如发生由施工造成的质量问题，由乙方全部承担。

1.6工程质量：   合格

1.7合同价款（人民币￥       元）

大写：

1.8付款方式：银行转账

第二条  甲方工作

2.1开工前进 ／ 天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 ／  份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托        监理公司进行工程监理，监理公司任命       为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方       份。

2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条  乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派            为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

3.8协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第四条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》( JGJ73--91)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 ( GBJ300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 ／ 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

6.1工程价款结算方式：以签订合同时采购人要求为准。

第七条  关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条   有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  违约责任

9.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总价1%违约金，逾期七天，甲方有权解除合同，同时乙方应以工程总价的30%作为违约金。

9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.5未经甲方同意，乙方擅自同意拆改原育建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.8如因乙方原因造成合同无法履行、履行不完全、履行不符合约定、合同履行过程中造成的侵权等，乙方应赔偿由此给甲方或第三方造成的一切损失（损失包括但不限于直接损失、律师费、交通费、差旅费等），并按照合同总价款年率30%的标准承担违约责任。且甲方有权单方解除合同，并不承担任何责任。

第十条   争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由 甲方所在地 人民法院管辖。

第十一条  其他约定

11.1施工期间发生人身伤亡、财产损害等一切责任由施工方承担。

11.2施工过程不得对相邻建筑物及附近设施造成损坏，造成损失由施工方负责赔偿。

11.3施工中不得损毁绿地及绿化设施，如造成损毁照价赔偿。

11.４合同履行过程中造成第三方人身损失及财产损失由乙方负责赔偿。

11.5本合同应当由乙方完成，乙方不得以任何形式转包、分包；转包、分包合同未无效合同，由此造成一切损失由乙方全部承担，与甲方无关。

第十二条  附则

12.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

12.2本合同一式捌份，甲方执陆 份，乙方执贰 份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

(1)施工图纸或做法说明

(2)工程项目一览表

(3)已标价的工程量清单

(4)甲方提供货物清单

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)其他

第十三条 通讯方式

- 乙方通讯地址：                   ；

- 乙方联系邮箱：                                             ；

- 乙方联系人及电话：                             。

以上通讯方式均可视为法律文书邮寄送达地址，如发生退回等无法送达事项，邮寄之日即视为送达。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人：                     法定代表人：

代理人：                         代理人：

单位地址：                       单位地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮编：                           邮编：830000

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

年   月  日                      年  月  日

注：本合同为简易版本，以采购人最终签订合同为准，请结合项目特点，充实细化。

# 第五部分　范本格式

响应文件电子版

（谈判响应文件封面）

（项目名称）

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、承诺书（一）

采购人：

1、根据已收到的           工程的谈判文件，遵照国家、地方政府采购法律法规的规定，我单位经考察现场和研究贵方的谈判文件后愿以谈判响应文件中所报价格承包本谈判文件范围内的工程。

2、一旦我方成交，我方保证在收到贵方发出成交通知书后立即开工，并在如下工期内竣工。

总日历日数：              天

3、一旦我方成交，我方保证将按如下所报质量等级完成本工程。如果出现质量违约，违约赔偿金我方将按采购人要约予以赔偿。

自报质量等级：

4、如果我方成交，我方将在谈判文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除谈判保证金外，另外，我方愿以合同价      %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

5、贵方的成交通知书和本谈判响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

法定代表人或委托代理人：（签字盖章）

日期：        年    月    日

承诺书（二）

采购人：

若我公司成交后，项目负责人为 ：

| 姓 名 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 资质等级 |  | 项目负责人 证书注册号 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |

成交后，若由于特殊原因须更换项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报采购人审查。经审查通过后，方可更换。若未经采购人批准，我方擅自更换项目经理，我方愿以合同价的      %作为赔偿金。

法定代表人或委托代理人：（签字盖章）

日期：        年    月    日

二、谈判报价一览表

项目名称：               项目编号：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（小写） |  |
|  | （大写） |  |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量等级 |  |
| 4 | 谈判保证金 |  |

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2. 谈判报价为完成本次采购项目的全部费用。（供应商的谈判报价包括谈判范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由供应商支付的其它应缴纳的全部费用。供应商用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在供应商的谈判报价中。）

供应商名称：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：        年    月    日

三、法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明       同志在我单位任        （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名     （亲笔签字或盖章） 性别：       年龄：

身份证号码：

通讯地址：

邮编：

供应商名称：     （全称）（盖章）

日期： 年 月 日

附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面

（身份证正面）

（身份证背面）

2、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件

（身份证正面）

（身份证背面）

供应商名称：       （全称）（盖章）

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

年   月   日

四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证劵、购物卷、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日    期

五、项目负责人简历

1、项目负责人，介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目的年限，有项目证书的项目经理提供证书和能反映该项目经理情况的其他内容。

2、项目经理在建工程应按下表提供

项目经理近1年内类似工程经历一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目负责人简历中应附项目负责人证书、职称证书、学历证书、复印件加盖公章。

项目管理人员简历

1、项目管理人员应包括：项目工程师、质量管理员、材料管理员、安全管理员、计划管理员、资料员和项目经理认为需要配备的其他关键人员

2、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息

3、项目管理人员简历中应付职称证书或上岗证书复印件加盖公章。

拟投入本项目主要成员表

| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 职称 | 学历 | 专业 | 从事设计工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、近三年类似项目业绩

（表格自拟）

需提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章

七、供应商基本情况表（附资格审查资料）

| 企业注册名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业详细地址 |  | 企业性质 |  |
| 企业法人代表 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |

注：在本表后应附：① 供应商企业法人营业执照或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书、许可证书及本谈判文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。

② 附其他相关证明材料复印件（如：审计报告、承诺函、缴纳税收和社保证明等）。

以上复印件在谈判响应文件中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。

- 已标价的工程量清单

（依据《 建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）要求）

九、施工组织设计

供应商应根据所投标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

1、施工方案

2、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

3、质量保证技术组织措施和保证体系及承诺

4、安全保证技术组织措施和保证体系、

5、进度保证技术组织措施和保证体系及工期承诺

6、降低成本技术组织措施和保证体系

7、现场文明施工措施

注：以上内容中若需要表格请供应商自行编制

（其它供应商认为有必要的资料和表格）

## 十、质量及服务承诺书

（由供应商根据本磋商文件自行拟定）

供应商单位盖章：

供应商法人或授权代表签字：

年    月    日

供应商须知前附表规定的其他材料

监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函

      - 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

## 日  期：

## 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

响应文件递交时提供以下文件:

项目编号：

开户许可证

谈判保证金

银行汇款单黏贴处

单位盖章（公章或财务专用章）：

年   月     日

开票信息

致：新疆招标有限公司

请按以下开票信息出具增值税（专用/普通）发票：（必选项）

开票单位名称：

统一社会信用代码：

电子发票接收邮箱：

供应商名称：

财务专用章：

注：1、以上开票信息必须由投标单位财务部门出具或经投标单位财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。

2、请附开户许可证或银行基本存款信息电子版扫描件。