招  标  文  件

项目编号：0634-254XZCJZF063

项目名称：新疆地质局昌吉地质大队地质勘查院2025年地质勘查物探服务项目

采购人：新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队

采购代理机构：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 招标公告	1

第二部分  供应商须知	3

供应商须知附表	5

A  说　明	8

B  招标文件	9

C  投标文件的编写	9

D  投标文件的递交	11

E  评标程序	12

F  授予合同	17

G  招标失败条件	18

第三部分  技术服务要求	20

第四部分 合同条款（仅供参考）	28

第五部分　范本格式	31

# 第一部分 招标公告

项目名称：新疆地质局昌吉地质大队地质勘查院2025年地质勘查物探服务项目

项目编号：0634-254XZCJZF063

1、新疆招标有限公司受新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队的委托，对新疆地质局昌吉地质大队地质勘查院2025年地质勘查物探服务项目及相关服务组织公开招标。兹邀请合格供应商以加密电子版标书的形式前来投标。

项目内容：

| 序号 | 标项名称 | 预算金额（万元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆托克逊县金戈壁钴矿普查物探 | 2.25 | 工作周期：自签订合同日起至2025年10月30日 |
| 2 | 新疆巴里坤县木炭窑金矿普查物探 | 5.40 | 工作周期：自签订合同日起至2025年10月30日 |
| 3 | 新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价物探 | 10.07 | 工作周期：自签订合同日起至2025年10月30日 |
| 合计 |  | 17.72 |  |

2、项目已经主管部门审批。

3、供应商的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准；

3.6符合国家有关法律法规的规定；

3.7本项目不接受联合体；

3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.9本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的安全生产许可证。

4、获取招标文件的时间期限、方式：

供应商可从2025年 05 月26日至2025年 06月03日00：00时~12：00时，下午12：00时~23：59时（北京时间）在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理，法定节假日除外。

5、公告期限：5个工作日。

6、投标截止时间及开标时间：2025年6 月 16日11 ：00时（北京时间）

7、开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn）

8、评标地址：新疆招标有限公司10楼（新疆.乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦10楼）

采购人：新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队

地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路14号地质村办公大楼

联系人：李晨

联系方式：18095903827

采购代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市昆仑东街789号金融大厦11楼

电子信箱：842411607@qq.com

联 系 人：张美院

电    话：13201397817

# 第二部分  供应商须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标服务符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 供应商须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：新疆地质局昌吉地质大队地质勘查院2025年地质勘查物探服务项目 项目编号：0634-254XZCJZF063 |
| 2 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队 |
| 3 | 采购代理机构：新疆招标有限公司 单位地址：新疆.乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦11楼 邮编：830000 电话：0994-2510820 |
| 4 | 投标保证金金额：3000元 投标保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；投标保证金有效期与投标有效期一致。 帐户名称：新疆招标有限公司昌吉分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司昌吉南公园路支行 账号：3004802009200050365 行号：102885080201 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 供应商资格标准：（资格审查标准） 1.具有独立承担民事责任的能力；提供有效的证明材料复印件加盖公章； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近2年（2023年、2024年）内任意一年的财务报告或2024年度公司财务报表（成立不满一年的企业需提供（公司成立起至投标截止时间上一月）财务报表）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函，格式自拟）； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；提供近一年内任意三个月缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明，若供应商的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料）； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。查询渠道“中国政府采购网”、“信用中国”，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次政府采购活动。以现场查询为准； 6.符合国家有关法律法规的规定；（提供承诺函，格式自拟）。 7.本项目不接受联合体；（提供承诺函，格式自拟）。 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺函，格式自拟）。 9. 本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的安全生产许可证；提供证明材料。 说明：以上资格证明材料均须在投标文件中提供，缺项将被拒绝。 |
| 7 | 投标有效期90天（如不满足将导致投标文件被否决） |
| 8 | 中小企业行业划分标准所属行业，本项目属于： 其他未列明行业。 中小企业声明函须按本项目招标文件中提供的格式如实进行填写，否则不享受中小企业政策。 |
| 9 | 电子投标文件以密封形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn） 投标文件递交截止时间：2025年 06月16日11 ：00时（（北京时间） |
| 10 | 开标日期：2025年 06月16日11 ：00时（（北京时间） 开标地点：政采云线上（www.zcygov.cn） |
| 11 | 投标语言：中文 |
| 12 | 投标货币：人民币 |
| 13 | 资金来源：财政资金 |
| 14 | 评标办法：综合评分法 |
| 15 | 付款方式：据实结算，合同签订之后支付30%，项目工作结束后支付50%，所有工作验收合格之后支付剩余尾款。 |
| 16 | 投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，投标总价不得高于设定的预算金额，否则其投标无效。 |
| 17 | 注意事项： 1、本项目为电子招投标项目，实行网上投标，采用电子投标文件(供应商需要CA加密锁通过政采云电子投标客户端制作投标文件)，凡参加本项目供应商可自主通过新疆CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 5、各供应商须在开标时间在政采云平台自行解密文件。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 18 | 质疑电话：13999109878 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付比例参照国家计委计价格（2002）1980号文下浮65%执行（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”、”采购人”系指新疆维吾尔自治区地质局昌吉地质大队；

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商；

2.5政府采购节能产品、环境标志产品

2.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

2.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见《评标方法》（如涉及）。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务、资格审查合格的为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格(废标因素) 详见“供应商须知附表第6条”。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2 供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴采购公告；

⑵供应商须知；

⑶技术服务要求；

⑷合同；

⑸范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起至质疑截止时间止，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、报价一览表、分项报价表；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 服务条款偏离表、商务条款偏离表；

- 资格证明文件；

- 所投服务的相关技术/证明资料；

- 采购文件中服务部分需要提交的文件、资料；

- 供应商诚信承诺书；

- 供应商认为有利于本次投标的其他资料。

11.2 供应商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的投标一览表格式标明拟提供货服务的单价和总价等内容。报价以人民币报价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1投标报价应包括实施该项目涵盖的所有费用。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按无效投标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。详见“供应商须知附表第6条”。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致投标无效。

16 投标服务符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）运维服务体系方案。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致投标被否决）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1投标文件应清楚工整，修改处应由投标法人或授权代表签章。

18.2投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

19．投标保证金

19.1保证金见“供应商须知附表第4条”，于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1 在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在招标合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20.投标文件的标记

20.1 投标文件封面应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位名称：

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于投标截止时间。

电子投标文件以加密形式递交至：政采云线上（www.zcygov.cn）。

21.2 所有投标文件都必须按采购代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前上传至政采云。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商法人或授权代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1本次采用网上评标系统，供应商在线参加投标（无需到开标现场）。开标前供应商完成设备测试，保证摄像头及麦克风正常使用。自开标时间起至评审结束，供应商须登录新疆政府采购网政采云平台并保持网络通畅，随时答复评标委员会的疑问。若供应商未在规定时间内答复的，由此产生的后果将由供应商自行承担。

供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购----开标评标”功能进行解密电子版投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密电子版投标件须使用同一个CA；

23.2 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3 开标时检查投标文件递交情况，确认无误后开启解密。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 在对投标文件进行详细评估之前，采购代理机构及监督人将按照招标文件前款规定的资格标准对供应商资格文件进行审查。供应商必须按照资格审核要求提供证明材料，否则资格审核不予通过。

24.3评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

| 序号 | 符合性评审内容 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案，其投标报价视为无效报价。 |  |
| 2 | 投标总价不得高于设定的预算金额，否则其投标无效。 |  |
| 3 | 在评标过程中，评标委员会若发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标将被否决。 |  |
| 4 | 合同履约期限满足招标文件要求。 |  |
| 5 | 没有不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 审查结果 |  |  |

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商法人或授权代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占10分，技术因素、商务因素占90分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：

| 评分因素 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格因素10分 | 价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分，保留小数点后两位)。 |  |
| 商务、技术因素（90分） | 类似业绩 （15分） | 2022年1月1日至今具有类似项目业绩，有1项得3分，最多得15分。业绩认证：提供中标（成交）通知书或合同 注：以中标（成交）通知书或合同签订日期为准。 |
|  | 项目团队（12） | 提供满足本项目各项要求的物探相关技术人员，每提供一位地球物理专业高级职称及以上得4分，本项最多得12分。注：须提供人员职称证书及身份证。 |
|  | 服务方案（21分） | 1.供应商须根据项目需求提供服务方案，方案须包含服务内容、服务流程、服务标准、 服务承诺，方案内容齐全、合理、可操作性强的得 12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分(扣完为止)。 2.供应商须提供岗位划分方案，方案须包含岗位设置、对应人员安排、岗位职责，方案内容齐全、合理、可操作性强的得9分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分(扣完为止)。 |
|  | 进度控制方案（12分） | 进度控制方案包括但不限于：①进度控制目标、②进度控制要点、③进度控制措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
|  | 质量控制方案（12分） | 质量控制方案包括但不限于：①质量控制目标、②质量控制要点、③质量控制措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
|  | 安全控制方案（12分） | 安全控制方案包括但不限于：①安全控制目标、②安全控制要点、③安全控制措施；3部分要素。 所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。 |
|  | 合理化建议（6分） | 供应商每提供一条有利于项目实施的合理化建议得2分；最多得6分，不满足或不提供不得分。 |

说明：评标委员会成员对各供应商商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差30%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予 5%的扣除，则其评标价格=《环境 标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标 志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

如供应商为残疾人福利性单位或小微企业（含监狱企业），需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明文件，对残疾人福利性单位、监狱及小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

根据财库【2019】9 号文件及财库【2019】19 号文件要求，投标人所投的产品中属于政 府采购强制采购★号设备等必须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应招标文件。

26.4评标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

26.5采购人根据评标小组推荐的中标候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终中标方。如果排名第一的中标候选供应商的实际情况与其招标资料不相符，将取消其中标资格，由排名第二的中标候选供应商递补，以此类推。

27．招标过程的保密性

27.1 招标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予中标方的建议等评标小组成员或参与招标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标小组成员的资格，不得再参加任何项目的招标。

27.2 供应商在招标过程中，所进行的力图影响招标结果的，不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其投标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，综合得分最高的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标供应商，也可以重新招标。

29．接受和拒绝任何或所有采购的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部采购的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告发布的同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和中标方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 如中标方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1中标方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1中标方须向采购代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1中标方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。

33.1.2 在宣布中标后一周内，中标方须按第

33.1.1条规定的标准以银行汇票、转账支票或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

34.1供应商在成交后需要融资时可以申请政府采购合同融资，具体内容详见《新疆维吾尔自治区政府采购合同融资工作方案》新财购【2022】17号。

34.2规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## G  招标失败条件

34.1无效投标条款

34.1.1未按要求交纳投标保证金的。

34.1.2供应商在报价时采用选择性报价的。

34.1.3供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

34.1.4供应商的报价超过了招标预算或最高限价的。

34.1.5未通过符合性检查的。

34.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中标*条款为实质性要求和条件）。

34.1.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单（中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）。

34.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

34.1.9 评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

34.1.10本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

34.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

34.2废标条款：

34.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，按政府采购相关规定执行。

34.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.2.3因重大变故，采购任务取消的。

34.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

34.2.5 投标文件递交截止时间后参加招标的供应商不足三家的处理。

# 第三部分  技术服务要求

新疆地质局昌吉地质大队地质勘查院2025年地质勘查物探服务项目要求

## 1、新疆托克逊县金戈壁钴矿普查物探

一、项目概况

项目名称：新疆托克逊县金戈壁钴矿普查物探

实施地点：新疆托克逊县

工作周期：自签订合同日起至2025年10月30日

标项名称：新疆托克逊县金戈壁钴矿普查磁法测量

实物工作量：1∶1万磁法剖面15千米

项目经费：2.25万元。

二、工作区自然地理及交通

1.位置、交通

工作区位于新疆南天山东段托克逊县库米什镇榆树沟-硫磺山一带，行政区隶属新疆托克逊县管辖。北距托克逊县城约60千米，西距和硕县城约72千米。工作区外部交通较为便利，吐和高速G3012从工作区北侧通过，同时南北两侧尚有简易公路通行。自托克逊县行驶95千米可到达工作区，在距工区以西10千米处有南疆铁路经过，临近火车站为马兰站。工作区内部交通条件较差。

2.自然地理及气候条件

工作区位于吐鲁番盆地西南的天山南坡，属低中山区，总体地势西高东低，中部高，南北两侧低。其中北部属戈壁区，海拔一般为900～1100米，最高为1193米，相对高差为200～300米。中部为中山区海拔一般为1200～1600米，最高为2600米，相对高差为400～1000米。南部区为低山丘陵区，海拔一般为1300～1400米,最高为1498米,相对高差为100～200米。

工作区属典型大陆性暖温带荒漠气候，光热资源丰富，气候干燥，为半干旱山地。气温昼夜温差大，冬夏之分显著，夏季燥热短暂，冬季寒冷漫长。夏季酷热，冬季寒风刺骨，春秋两季多风，以雨雪少而风多为特点，春季多西北风，一般风力3～5级，年均风速8米/秒，最大瞬时风力可达8级。自然灾害主要有冰雹、暴风雨、沙尘暴。年降雨量100～150毫米，蒸发量2000毫米以上，降水多集中于7、8月间，常以暴雨形式出现，时常形成山洪。12月至次年1月为降雪期，气温-10℃～-15℃，最低温度达-30℃(1月)。最热在7月～9月，气温10℃～20℃,最高气温达50℃(7月)，日照时间长，冬短夏长。每年2月间积雪融化，无霜期可达219 天。最佳野外工作时间为4月～11月。

工作区内无常年河流，每当夏季暴雨过后，仅有暂时流水，延续时间不超过两小时。工作区内干涸沟谷极为发育，多呈羽毛状、树枝状分布，仅在每年融雪期和雨季有暂时性地表水流，流量不大，生产和生活用水需靠外地送入。

工作区内以戈壁-丘陵-低中山景观为主，植被稀少，在低洼处可见少量草本植物。野生动物主要有黄羊、晰蝎、野兔、蛇等。植被不发育，主要为红柳、芦苇、骆驼刺等。

三、工作目标及任务

根据地质找矿成果及勘查工作需要部署磁法测量工作，推断控矿地质体、地质构造、矿化蚀变等的赋存位置、规模、形态、产状、埋深等，为分析成矿地质条件、潜力评价提供地球物理信息，为钻探部署与实施提供依据。设计1∶1万磁法剖面15千米。

四、技术标准及要求

一、剖面布设

施工具体地点由委托方实地进行确定，剖面规格采用40米间距，剖面布设时使用RTK，采用本地区椭球参数校正，测量定位误差＜0.05米，满足本次物探工作测点定位的精度要求。在野外作业中，采用RTK根据测点理论坐标定点，点位标志使用20×3厘米长的红布条，点线号用墨汁书写在红布条上。测点坐标使用理论值。

二、测量要求

工作开展严格按照最新相关技术标准和勘查规范执行。野外生产使用高精度质子磁力仪，进行地磁总场T值测量。

㈠磁物性测量

结合工作区的地质条件及岩（矿）石磁性强弱选择了磁化率参数测定，测量工作按以下要求进行：

1.按每个异常都要解释和交待的原则确定采样的分布。

2.采集新鲜的岩、矿石标本，标本具有代表性，形状规则、体积适中。

3.每类岩石标本大于30块。

4.采集标本时在现场编号，同时记录采集地点。

5.标本正确定名，并做必要的岩性描述。

6.磁参数的测定灵敏度应不低于10-5SI。

㈡仪器试验

1.噪声水平试验

将3台仪器置于无人文干扰的磁场平稳处，探头间隔在20米以上。在日变平稳时段进行秒级同步观测，工前试验采样间隔5秒，工后试验采样间隔为10秒，取100个观测值计算仪器的噪声水平。每台仪器的噪声均方根误差用式(1)计算：

········(1)

式中：S—噪声均方根误差值，nT；

—第i时观测值与起始观测值的差，nT；

—所有仪器同一时间观测差值的平均值，nT；

—观测值总个数。

2.一致性试验

开工前及完工后一致性试验均在工作区内进行，选择50个以上的观测点，观测点磁异常变化达到60nT以上。

将参与生产的各台仪器在这些点上作往返观测，观测值经日变改正后，计算出各台仪器的观测均方根误差。

经试验合格后将仪器投入生产使用。

㈢磁法野外施工方法

1.建立日变站：本工区共建立一个日变站，日变站设于平稳磁场内，磁场的水平梯度和垂直梯度较小，在半径2米及高差0.5米范围内磁场变化不超过设计总均方根误差的1/2。附近无磁性干扰源，并远离建筑物和工业设施(铁路、厂房、高压线等)。周围地形平坦，有利于标志的保存，并测定坐标和高程。

2.日变站正常地磁场值（T0值）测定：选择一台性能优良的仪器做为日变站主机，采样间隔20s，连续观测2h，截取其中磁场平稳时段内，磁场平均值变化不超过2nT的平稳数据，计算出基本场值。

3.校正点选点：本工区建立磁力校对点一个，点位选取在磁场平稳、交通方便处，校对点编号为：00，所有工作单元全部起闭于校对点。

4.每天开始工作前，投入使用的每台仪器的电子表必须按北京时间对表，保证各台仪器达到秒级同步，工作中随时注意仪器的计时情况，发现问题及时处理。

5.每个闭合观测单元的观测，必须始于校正点，终于校正点。操作员每天进行操作前严格“去磁”，不随身携带任何磁性物质，如因工作需要携带时，放置一定的距离，以不影响读数为原则。

6.遇有磁暴发生时停止野外工作。

7.每天的数据及时传输到计算机保存，并进行日变改正计算。

㈣磁测数据整理

1.日变改正

日变改正公式为：；式中：

T改—日变改正后的磁力观测绝对值，nT；

T测—测点的磁力观测值，nT；

T日—日变站的磁力观测值，nT；

T基—日变站的基本磁场值，nT。

2.异常值计算

异常值计算公式为：；式中：

ΔT—磁力异常值，nT；

T改—日变改正后的磁力观测绝对值，nT；

T0—工区的基本场值。

㈤质量检查

磁力工作质量检查采用“一同三不同”（同点位、不同时间、不同仪器、不同操作员）的质量检查原则，检查点分布均匀。

地面磁测测点观测精度采用测点均方误差衡量，精度计算公式为：

式中：—第i点原始观测值与检查观测值之差；

—总检查点数。

㈥成果提交

按照委托方要求提交全套原始测量数据、原始技术资料（各类数据表格、实际材料图、磁测成果图及其他）、磁测技术总结。

## 2、新疆巴里坤县木炭窑金矿普查物探

一、项目概况

项目名称：新疆巴里坤县木炭窑金矿普查物探

实施地点：新疆巴里坤县

实物工作量：音频大地电磁测深30点。

项目经费：5.40万元。

工作周期：自签订合同日起至2025年10月30日。

二、工作区自然地理及交通

1、位置交通

工作区位于东准噶尔木炭窑一带，位于巴里坤县27°方位直线距离约130千米，行政区划隶属巴里坤县三塘湖乡管辖。区外交通便利，自巴里坤县出发，沿老爷庙-巴里坤省道（S236）约130千米至木炭窑附近，向西北沿简易土路约5千米可达木炭窑工作区。区内地形平坦，交通较方便。

2、自然地理条件

工作区海拔在632～685米，地势起伏不大，为低山丘陵区。区内气候属于中温带大陆性干旱气候，年平均气温8℃，一月份最低零下28.5℃，七月份最高38.7℃，冬季严寒而漫长，夏季炎热而短促，夏季气温回升较快，冷暖波动大。终年多风，常遭沙尘暴袭击，是新疆有名的风区，平均风力4～5级，最大风力可达11级。降水量小于蒸发量，区内无常年地表径流。

三、工作目标及任务

根据地质找矿成果及勘查工作需要部署测深工作，了解含矿地质体（矿体）对应的物探异常向深部延伸变化情况，初步判断含矿地质体（矿体）规模、形态及产状等特征，为分析成矿地质条件、潜力评价提供地球物理信息，指导钻探部署与实施。设计音频大地电磁测深30点。

四、技术标准及要求

具体施工地点由委托方实地进行确定，测深工作要求如下：

（一）仪器设备

本次音频大地电磁测深法(AMT)使用加拿大凤凰公司的V8多功能电法工作站或其它电磁测深设备。AMT工作设备主要由V8接收机和辅助接收盒子组成。

（二）仪器性能试验

1.仪器检测与标定

仪器在工作前和工作期间定期对接收机及附属设备进行调节检测。接收机具有自检功能的应定期进行自动校准检测；磁探头应在开工前进行校准。按不同仪器的要求定期进行标定，相邻两次标定的视电阻率的相对误差应不大于2%；不能标定的仪器，应进行仪器稳定性试验。各项指标合格后方可进行野外工作。测量电极应采用不极化电极，电极放置在水中检测，电极电位差不超过2mV。

2.仪器平行测试

在测区开工和收工前进行平行测试，相邻电道或磁道间测试的频率域结果相对误差应不大于2%。

3.仪器一致性对比试验

同一测区两台及两台以上仪器测量时，测量开工前与结束后应进行多台仪器一致性对比试验，应有80%以上的频点测量结果的均方相对误差不大于5%。

（1）仪器一致性对比应在野外条件下，选择电磁干扰小的地段进行单点全频段测定。仪器一致性由某测点多台仪器观测的视电阻率总均方相对误差ε一致性来衡量，计算公式为：

ε一致性=±i=1nj=1mVij2L−n

式中:Vij—第j台仪器在第i频点上视电阻率观测值与m台仪器在第i频点上视电阻率观测值平均值的相对误差，Vij=ρij−ρiρi；

ρij—第j台仪器在第i频点视电阻率观测值；

ρi—m台仪器在第i频点上的视电阻率观测值的平均值，ρi=j=1mρijm；

m—参加一致性观测的仪器台数；

n—参与一致性试验的观测频点数；

L—相对误差Vij的总个数，L=m×n。

（2）一致性试验的ε一致性应不大于设计的观测误差，否则应从参加试验的m台仪器中找出偏离均方误差(εj偏)大的某仪器不予使用，或经调节该仪器性能后达到一致性要求时方可使用。

从参加一致性试验的m台仪器中找出εj偏大的仪器可采用以下公式:εj偏=±i=1nρij−ρi2n−1

式中:ρij—第j台仪器在第i频点视电阻率观测值；ρi—m台仪器在第i频点上的视电阻率观测值的平均值，ρi=j=1mρijm；m—参加一致性观测的仪器台数；n—参与一致性试验的观测频点数。

施工仪器在开工前、收工后和施工满6个月，应在干扰小的对比点采用相同观测装置，同台仪器相邻两次测定同一极化模式视电阻率和相位的均方相对均方误差应不大于5%。

（三）工作技术方法

1、工作技术试验

技术试验剖面应选在地质情况比较清楚、有代表性的地段，已确定合理的施工参数及参考点位置。试验点应选在地形平坦、干扰背景平静地区，在条件许可时，宜在已知地质剖面上或钻孔旁进行。通过实测测区电磁干扰信号，判断电磁干扰信号源的类型、强度、频率分布范围和干扰时段等特征，为避开、减小或压制电磁干扰场的影响提供方法依据。

测量电极距：依据工作目的的要求，一般选用20m、40m不同极距，对比观测结果，确定电极距范围。

观测时间长度：根据探测深度和干扰水平确定观测时间，并进行观测时间长度试验，结合视电阻率和相位曲线圆滑连续情况，选取合理的观测时间长度。

2、工作布设

（1）设计测点位置遇到陡崖、居民区、变电所及其他工业设施或障碍物时，可在二分之一点距范围内或垂直测线方向二分之一线距范围内将测点平移到合适的地方以避开障碍，并记录实际点坐标、高程。当平移无法避开障碍时，可舍去该测点。

（2）测线范围内发现有意义的异常时，应及时加密测点，至少应有三个测点在异常段。如有测深曲线异常或失去连续性，必须加密测点。

（3）张量测量时宜采用十字形装置，采用森林罗盘，水平方向的两对测量电极(Ex、Ey)分别和两个磁棒(Hy、Hx)相交垂直布设，各自方位偏差不大于1°。水平磁棒(Hx、Hy)埋设于其顶端距中心点8～10m处，垂直磁棒(Hz)垂直向下，误差不超过1°，埋设于Hx方向的顺时针夹角225°，且距中心点10m的位置。在施工条件不适宜十字形布设的情况下，可采用L形和T形装置。

（4）电极距布置应按实测水平距布极，误差小于1%。电极接地电阻应不大于2kΩ，避免布设在流水、污水、腐殖土中或废石堆上，极坑内不得留有砾石和杂物。地表干燥时，应提前向坑内浇水以减小接地电阻；在沙漠、戈壁、高阻岩石露头区，应采用电极四周垫土、周围浇水等方法降低接地电阻，最好不要超过5kΩ。

（5）水平磁棒与垂直磁棒埋入土中保持水平或垂直，应保持稳定，用水平仪校准。电极、磁棒连线及仪器的电缆均不能悬空，不能平行放置，每隔3～5米需用土或石块压实，防止晃动，避免因风吹使导线晃动产生电磁干扰。

3、测点观测

正式测量前应按照仪器说明书进行噪声测试、增益测试和极性比较等。每个测点应完成地质任务所必须的最低观测频率。每个频点应有足够的叠加次数，特别是低频段数据质量如达不到要求，应延长观测时间，增加叠加次数，以保证数据质量。开始观测时，除操作员以外的其它人员应远离测站；在观测过程中，对有实时监测功能的仪器应随时注意监视各道变化，如遇到记录饱和、严重干扰等现象，应及时调整参数和补测。观测时要做好野外观测现场工作记录。除按规定填写工作记录和测点布置等信息外，还应记录观测点附近的地质现象、地形地貌、可能引起噪声的干扰源等。

4、工作参数

采用四分量矢量测量，即水平方向两电道、两磁道测量，不测量垂直方向磁场。采用十字型装置，TE、TM两种模式同时观测。暂定工作频段为10000-10Hz，以试验结果为准。

为了保证所有频点具有足够的时间，采集完整的频率区段，设计整个频段采集时间为40分钟，以保证采集叠加次数要满足低频数据的高质量，以实际试验确定。

为了探测目标体的需要，考虑到与重力、磁法、激电点距重合，选择工作点距为常规物探方法点距的倍数，点距暂定为40m。若接收电道信号的强度太弱，可适当加大接收电极距。

5、资料整理

每天收工后及时将当天采集的数据传入计算机，经检查确认无丢失遗漏数据后，另存盘备份并设定为唯一标识，直至确认所有数据无遗漏并备份成功后方可清除仪器内存储的数据。

通过软件进行预处理，将原始数据经过一系列傅里叶变换转换为TE和TM模式的视电阻率和相位曲线。对数据偏离太大、明显不合理的频点予以删除。

使用反演软件进行数据反演处理，先对视电阻率、相位曲线按极化模式分别剔除干扰大的频点，再按曲线形态进行删除频点内插；保留原始数据，供以后的再处理和检查处理之用。对平滑后曲线参考相位资料进行识别，依据地质构造和地形起伏情况，判断静态效应；利用曲线平移法、空间滤波或带地形起伏的二维反演方法消除静态效应。

在地形平缓和横向电阻率变化不太大的地电条件下，一般先进行一维反演；在进行一维反演后，结合曲线特征，确定是否进一步进行高阶反演。对地形起伏较大和横向电阻率变化较大地电条件下的成果资料，一般应进行带地形的二维反演或三维反演。

选用不同反演处理方法进行对比，为判别多次资料处理过程的真实性、可靠性，检查处理过程正确与否，将处理结果与原始资料通过绘图进行比较，还对多次处理引起的误差进行评估，以确保原始数据中的固有真实信息或趋势在处理结果中得到保留或增强。综合分析，采用与实际地质特征吻合较好的处理方法，利用反演结果绘制电阻率-深度断面图，描述地下电性空间分布。

（四）质量检查与评价

1、系统检查应在原始观测完成之后，于相同测点、不同日期、重新布置和采用相同或不同仪器进行观测。系统检查观测点数不得少于全区观测点总数的3%，并在测区内和时间上大体均匀分布，在异常区段必须有一定数量的检查点。

2、检查点的检查观测和原始观测全频段视电阻率（ρxy、ρyx）曲线和相位（ϕxy、ϕyx）曲线形态应一致，经整理编辑后两次观测同一极化模式下的视电阻率和相位的均方相对误差应不大于7%。计算观测误差时，可剔除个别干扰大的频点，但删除频点数在每个级次不应超过本级次的三分之一频点，并不大于检查总频点数的15%。

3、根据原始观测和检查观测数据，计算观测误差。计算各个频点的视电阻率（ρxy、ρyx）和相位（ϕxy、ϕyx）相对误差mi，编列统计表并绘制mi分布曲线。mi计算公式为：

式中：Aai—第i频点原始观测视电阻率（ρxy、ρyx）和相位（ϕxy、ϕyx）；Aai'—第i频点检查观测视电阻率（ρxy、ρyx）和相位（ϕxy、ϕyx）。

检查点观测结果按以下公式计算均方相对误差M：

式中：mi—第i个频点的视电阻率（ρxy、ρyx）和相位（ϕxy、ϕyx）相对误差；n—检查观测并参与统计的频点数。

在噪声干扰强的地区，检查点的均方相对误差达不到7%时，可适当放宽到15%。

4、全频段视电阻率曲线和相位曲线的质量评价分为：

Ⅰ级：数据曲线连续性好，能严格确定曲线类型。

Ⅱ级：数据曲线无明显脱节现象，曲线形态明确。

Ⅲ级(不合格)：数据分散，不能满足Ⅱ级的要求。

5.测深点质量评价分为：

Ⅰ级：一个测点的视电阻率和相位四条曲线Ⅰ级不少于两条，且无Ⅲ级，频率范围符合设计要求。

Ⅱ级：一个测点的视电阻率和相位四条曲线Ⅱ级不少于三条，频率范围符合设计要求。

Ⅲ级(不合格)：不能满足Ⅱ级的要求。

其它野外工作要求以及未详尽事宜，严格按照《天然场音频大地电磁法技术规程》（DZ/T 0305-2017）执行。

## 3、新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价物探

一、项目概况

项目名称：新疆鄯善县乔尕山-花梁子一带金多金属矿调查评价物探

实施地点：新疆鄯善县

实物工作量：1:1万激电中梯（短导线）剖面30千米。

项目经费：10.07万元。

工作周期：自签订合同日起至2025年10月30日

二、工作区自然地理及交通

1.位置、交通

调查区位于鄯善县城南约150km处，行政区划隶属鄯善县管辖，区内大部分地区可通行越野汽车，部分地区可通行载重汽车，从调查区经底坎尔至连木沁与312国道相接，公路里程约160km。调查区内地势平坦，沿沟谷可通行载重汽车，交通较为便利。

2.自然地理及气候条件

调查区地形地貌总体属中低山地貌，地势西、南部高，北、东部低，西部尖山最高海拔1045m，中部低洼盐池最低海拔873m。

调查区气候属典型的大陆性干旱气候，冬冷夏热，春秋多风，温差大，雨量稀少。夏季5～6月有极少的雷电和短时强降水，6～8月为夏季，天气炎热，最高气温达45°C以上。年降水量8.8mm，年蒸发量3656.10mm，湿润系数0.00241。12月至次年的3月初为冬季，天气寒冷，最低气温达-21.5℃，期间有少量积雪，积雪厚度很薄，翌年3月初可融尽，局部沟谷第四系中有少量冻土层，深度小于0.30m。4～6月多风，多为西北风，风力4～6级不等，有时还持续1～2天的沙尘暴天气，风力达8级以上。根据调查区一带自然气候特征，结合几十年来吐哈一带地质勘查工作经验，勘查区内适宜开展地质勘查工作的时间为每年的4月至11月，共计8个月，其余4个月时间因天气原因不宜开展地质勘查工作。

调查区东南约35km设有中国联通4G通讯基站，个别地段有移动2G/4G信号可接打电话。区内低洼平地、沟谷地形由于受山体阻隔无通讯信号，在地势较高处则有微弱通讯信号，需建立信号终端接收和放大设备。周边无可用的电网，由于矿山服务常年停业，因此生产生活用电采用自备发电机组，生产、生活、物资材料均须外运，吐鲁番市及鄯善县有充足的劳动力和矿山生产材料。

三、工作目标及任务

根据地质找矿成果及勘查工作需要部署激电测量工作，推断控矿地质体、地质构造、矿化蚀变等的赋存位置、规模、形态、产状、埋深等，为分析成矿地质条件、潜力评价提供地球物理信息，为钻探部署与实施提供依据。设计1∶1万激电中梯(短导线)剖面30千米。

四、技术标准及要求

工作以中华人民共和国地质矿产行业标准《时间域激发极化法技术规定》（DZ/T0070-2016）《岩矿石物性调查技术规程》(DD/T 2006-03)为主要作业依据。

1．工作比例尺及测网密度：比例尺为1∶1万，点距40m，局部蚀变矿化带可适当加密。

2．仪器及性能试验：根据项目的任务目的要求，在充分考虑到方法的有效性、合理的技术参数以及仪器的轻便和稳定性，以及实用性，选用满足规范要求的重庆奔腾数控技术研究所研制的大功率智能激电系统。激电剖面工作一般使用常规激电测量系统，以保证浅覆盖区也能采集到可信数据。

开工前、结束后都应严格按“仪器使用操作说明书”及有关规定进行校验，要求:

a.发射机供电电流测量精度高于±1%；

b.接收机测量电位分辨率为10μV，极化率分辨率为±0.01%；

c.接收机测量电位精度高于±1%，极化率精度高于±2%；

d.接收机输入阻抗大于30MΩ；

e.开工前及结束后应进行模拟器标定、仪器一致性试验，仪器试验合格后才能用于实际生产。工作期间每隔一个月采用标准激电模拟器进行标定。

3．装置和时间制式

激电剖面一般采用中梯装置，用于快速进行矿点或异常的查证。选择激电参数一般选用供电极距AB=1200m，测量电极MN=40m，接收延迟时间100～250ms、采样宽度40ms、叠加次数为2次方式进行工作。

开展过激电剖面工作前，需要工作区内选择典型剖面开展激电试验工作，根据野外试验结果来确定激电工作装置以及激电工作参数(供电极距、接收极距、延时参数等)。采用双向短冲方式供电，空占比为1∶1，供电周期为8秒。若工作区为地层、岩体出露区，延时一般选择100～150ms；若为浅覆盖区、低阻区时，延时一般选择200～250ms。

4．测点观测

每个排列观测开始之前应进行漏电检查，要求导线与地之间的绝缘电阻每千米大于2MΩ/500V。阴雨天和地面潮湿地段也应对MN线路进行漏电检查。

供电导线要求电阻应小于10Ω/km，绝缘电阻应大于30MΩ；供电电极采用铝簿。测量电极采用不极化电极，要求内阻小于2KΩ，测量电极、供电电极坑均应预先浇水以改善接地条件。

激电剖面工作沿测线观测范围不超过2/3AB，旁侧剖面与主剖面间的最大距离，应不超过AB距的五分之一。相邻排列衔接应重复最少三个测点。每个物理点读取一组数据，对于干扰区、异常区适当增加读数次数。

剖面工作中应尽量采取措施，改善接地条件，加大供电电流，以取得准确可靠的原始数据，观测中对一次位小于5mV的测点要求重复观测，两次观测结果误差应小于10%，对畸变点、异常点也应重复观测。

5．注意事项

凡遇到下列情况之一的，应该调整工作措施，重新工作；或者改善条件，重复测量。

a.已具备了地球物理前提的矿化线索和异常，由于方法、装置参数等项选择不合理，未能反映出异常的。

b.供电电流不稳定、变化大于0.2A；供电电流较小（I<0.0005K/ρs×ηs，其中K=π（AB2+MN2）/4MN的。

c.供电线悬空、漏电、与测线相距小于1个点距的；与MN量测线交错产生感应藕合的；有工业频散电流干扰的。

d.测量点的值出现MS1-MS4不呈有序下降的点、畸交点、突跳点、单点异常的；接收仪数据超差的。

e.M、N极置于砾石堆，悬崖、陡立的山脊，不通过潮湿泥土与基岩接触的；MN之间极差差大的；地形切割剧烈的；覆盖层厚度大，又形成低阻屏干扰的。

f.潮湿地产生漏电的。

6．质量检查与精度要求：激电剖面工作的质量检查应采用“一同三不同”的方式进行，即同点位、不同仪器、不同操作员、不同时间。检查按测线进行，要求分布均匀，检查点兼顾正常场区和异常区，剖面质检率要大于10%，其精度指标要求见下表。

| 指标 级别 | 视极化率ηs(%) |  | 视电阻率ρs(Ωm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总均方相对误差M (ηs＞3%) | 总均方误差ε (Fs≤3%) | 总均方相对误差% |  |
|  |  |  | 有位差 | 无位差 |
| A | 4 | 0.12 | 7 | 4 |
| B | 7 | 0.21 | 12 | 7 |

7．物性测量

物性标本采集：要求测区均匀分布，主要岩矿石标本数不少于30块，规格10×6×6cm。

电性参数测定：野外根据具体情况对代表性岩矿石进行小四极参数（ηs、ρs）测定，标本测定参数主要以极化率（η）为主，对规则的标本进行适量的电阻率（ρ）参数测定。

质量要求：检查岩矿石标本达到标本总数的10%。

8．资料整理

每天收工后室内资料处理人员及时检查野外记录的完整性、可靠性，及时将观测数据输入到计算机中，及时进行数据的有关计算和预处理，及时绘制有关图件。发现问题要求及时汇报并敦促野外操作员改正，对质量不合格的测点及时返工。在数据处理过程中如发现异常点、可疑点应通知操作员及时重测或检查，确保数据的可靠性。

整理原始观测数据，一次电位差Vp(mV)、供电电流I(A)和视极化率(ηs)。原始数据经计算处理后，计算出中梯装置系数K=2π/(1/AM-1/AN-1/BM+1/BN)或对称四极装置K=π(AM×AN)/MN，视电阻率计算采用以下公式：ρs=K×Vp/I计算视电阻率(ρs)。使用实测视极化(ηs)参数，绘制ρs、ηs剖面图。

电法资料整理主要包括仪器一致性计算、K值计算、电阻率计算、精度统计等内容。

电法资料的处理主要用于确定视极化率的背景场和对极化体的正演。背景场的分析可选用趋势面分析（一般用二次）或数理统计的方法进行，以提供划分局部异常的基础性资料。选择正演法主要用于有意义异常的解释推断之中。求取极化异常下限的公式：ηs下限=ηs背景+（2-3）M，M为均方相对误差。

在解释过程中要求参考野外人员的原始记录，特别注意记录中的矿化、岩性变化等记录。其它未尽事宜参照《时间域激发极化法技术规程》(DZ/T0070-2016)要求执行。

9．质量检查

系统质量检查应根据生产情况安排整个野外工作过程中，尽量做到在时间，地段上均有代表性（大致均匀）。应加强对对解释推断、异常验证有重要意义和疑似人文干扰等质量存疑地段的检查。

使用一台仪器工作时采用“二同二不同”（同点位、同仪器、不同操作者、不同日期）方式；使用多台仪器工作时，采用“一同三不同”（同点位、不同仪器、不同操作者、不同日期）方式。

技术负责人应亲自参与系统质量检查观测，且工作量不小于总捡查工作量的20％。

# 合同

（仅供参考，以实际合同签订为准）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   （以下简称：甲方）和   （中或者成交标供应商名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保函

乙方     （是/否）需要支付履约保函。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的       %计算，最高限额为本合同履约保证金的      %。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的     %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    （可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的      %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的        %计算，最高限额为本合同总价的        %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向项目所在地人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.1 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.2 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

# 第五部分　范本格式

1、 投标书

致 xx招标有限公司：

我们收到                              采购文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅采购文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期自开标之日起    天内有效。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

2、开标一览表

项目名称：                                        单位：人民币(万元)

| 项目名称 | 投标总价 （万元） | 投标 保证金 | 合同履约期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.填写此表时不得改变表格形式

2.“投标报价”为投标总价。

3. 投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

法定代表人或委托授权代理人签字：

3、分项报价表

投标人名称（公章）：         　项目编号/包号：　　　　　　　　       单位：元

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人：

4、法定代表人身份证明书及法人代表授权委托书

4.1法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

年   月   日

4.2、法人代表授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月  日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表（签字或盖章）

被授权人（签字或盖章）

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

5、关于资格的声明函

致：　（采购人）　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加招标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　   招标内容及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

本次投标人的　　　　　　　    受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

6、服务需求偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

法定代表人或委托授权代理人签字：

7、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托授权代理人签字：

8、近年国内和新疆地区的服务业绩表

9、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”。

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

- 服务方案

- 进度控制方案

- 质量控制方案

- 安全控制方案

- 合理化建议

15、其它

16、投标人诚信承诺书

为了诚实、客观、有序地参与本项目招标活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招标活动。

二、参加采购人组织的招标活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：             （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

年   月   日

17、监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、中小企业声明函（如有）。

- 监狱企业证明文件

2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

3.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 保证金凭证

- 19、开户许可证或基本账户存款信息及开票信息（备注专票/普票及邮箱）