新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）

磋 商 文 件

| 项目编号： | ZZ2025-079-1 |
| --- | --- |
| 采购人： | 新疆维吾尔自治区中医医院 |
| 采购人电话： | 0991-5883168 |
| 代理机构： | 新疆中咨建设项目管理有限公司 |
| 代理机构联系人： | 李兆凌、梅坤伟 |
| 代理机构电话： | 18082896561 |
| 代理机构地址： | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座5楼 |

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	4

第一章  投标人须知	8

A  说　明	8

B  磋商文件	8

C  磋商响应文件的编写	9

E  磋商程序	12

F  授予合同	17

G  磋商失败条件	17

第三部分  采购需求	19

第四部分  合同条款	24

第五部分  投标文件格式	28

# 第一部分  招标公告

新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）竞争性磋商公告

项目概况 新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2025年7月21日11：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZ2025-079-1

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：95万元

最高限价（元）：95万元

采购需求：

标项一 ：

标项名称：新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）

数量：1项

预算金额（元）：95万元

简要规格描述：具体采购要求详见竞争性磋商文件

备注：

合同履约期限：260日历天，以合同实际签订为准。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评审时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备须具备工程监理综合资质或通信工程监理甲级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。

（2） 拟驻派总监理工程师：须具备国家注册监理工程师（注册专业须含通信工程）资格或信息系统监理师资格。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取（下载）招标文件

时间：2025年7月10日至2025年7月17日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：投标人登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请即可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）

方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→下载招标文件）

售价（元）：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月21日11:00（北京时间）

开标时间：2025年7月21日11:00（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；

- 各投标人在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法上传或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

- 投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用“政采云投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心、代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；

- 投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

- 投标人在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评审”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担；

- 投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评审”功能进行解密投标文件，若投标人在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区中医医院

地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号

联系方式：0991-5883168

2.采购代理机构信息

名 称：新疆中咨建设项目管理有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座5楼

联系方式：18082896561

3.项目联系方式

项目联系人：李兆凌、梅坤伟

电 话：18082896561

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理） 项目编号：ZZ2025-079-1 |
| 2 | 采购人名称及联系方式 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区中医医院 联系方式：0991-5883168 |
| 3 | 采购代理机构及联系方式 | 采购代理机构：新疆中咨建设项目管理有限公司 联系方式：18082896561 |
| 4 | 磋商内容 | 新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）；详见磋商文件项目采购需求。 |
| 5 | 服务期 | 260日历天，以合同实际签订为准。 |
| 6 | 合同履约期/服务期 | 260日历天，以合同实际签订为准。磋商候选人在收到《成交通知书》后签订合同和续签合同时，须按照竞争性磋商文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。 |
| 7 | 质保期 | 签订合同之日到合同服务期结束 |
| 8 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 人员保障和要求 | 有固定联系人和技术人员对接 |
| 10 | 服务要求 | 符合行业和国家有关规定。 |
| 11 | 售后响应服务 | / |
| 12 | 所属行业 | 依据工信部联企业〔2011〕300 号，工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知：本项目标的所属行业：“其他未列明行业 ”。 |
| 13 | 资格要求 | 投标供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评审时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。。 3.本项目的特定资格要求：（1）具备须具备工程监理综合资质或通信工程监理甲级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。 （2） 拟驻派总监理工程师：须具备国家注册监理工程师（注册专业须含通信工程）资格或信息系统监理师资格。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 14 | 磋商保证金 | 交纳形式：供应商应从其基本账户电汇或网银提交至下述指定专用账户 磋商保证金金额：9500元 磋商保证金币种：人民币。 磋商保证金缴纳账号： 开户单位名称：新疆中咨建设项目管理有限公司乌鲁木齐二分公司 开户银行：招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行 账号：991904389610902 行号：308881029139 附注：（项目名称简写：···项目磋商保证金） 注：于响应文件截止时间之前缴纳并到账，供应商必须从基本账户以电汇或网银方式提交保证金，不接受其他方式的投标保证金。且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致，不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。（供应商须充分考虑投标保证金汇（转）出手续办理时间、在途时间、资金到账时间等，准确有效安排投标保证金提交，确保投标保证金准时或提前到达指定投标保证金账户。） （2）电子保函 本项目可使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； 如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； 开标前将保函制作到电子响应文件即可。 |
| 15 | 磋商保证金的退还 | （1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标人或者招标代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （2）招标人或者招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 |
| 16 | 不予退还保证金的情形 | 有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与招标人签订合同的； （4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。 |
| 17 | 投标限价（采购 预算） | 采购预算：95万元 投标限价：95万元 供应商报价不得超过以上限价，超过限价视为无效响应，按废标处理。 |
| 18 | 磋商报价 | 直接报价，投标单位的报价已包括服务费和保险等的全部费用及相关税费。供应商应保证采购人除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 磋商报价的轮数要求:本项目报价为两次或以上报价，以最后一次报价计算报价得分。 |
| 19 | 磋商文件份数 | 本项目采用电子招标方式，投标人需通过政采云投标客户端上传加密磋商文件一份即可，无需递交纸质投标文件。 |
| 20 | 磋商文件的签署 | 磋商文件应由法定代表人或授权代表人在规定的盖章或签字处，逐一加盖单位公章并签字，磋商文件方为有效。 |
| 21 | 磋商响应文件的递交 | 磋商响应文件的递交截止时间：2025年07月21日11:00（北京时间） 磋商响应文件递交地点：政采云平台http://www.zcygov.cn政采云网上不见面开标系统。 |
| 22 | 磋商响应时间及地点 | 磋商响应时间：2025年 07月21日 11 :00（北京时间） 磋商地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 |
| 23 | 成交原则 | 由磋商小组采用综合评分法对投标供应商的磋商响应文件和磋商报价进行综合评分。 综合评分法，是指磋商响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为成交候选投标供应商的评审方法。 |
| 24 | 磋商小组的组建 | 依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建。 |
| 25 | 中标公示 | 对中标结果在规定的媒体上进行公示，中标公告期限为 1 个工作日 |
| 26 | 付款方式 | 双方协商约定。具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 27 | 分包转包 | - 不允许 |
| 28 | 提交备选方案 | 不允许 |
| 29 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 30 | 投标有效期 | 投标截止后90天（日历日） |
| 31 | 中小微企业投标价格扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在响应文件中按财库〔2020〕46 号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第六章提供符合采购政策的证明材料附件6－1）。 本项目为非专门面向小微企业采购项目，执行10%价格扣除。 |
| 32 | 招标代理服务费收取 | 一、代理服务费 1、本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及《政府采购代理机构管理暂行办法》财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理机构支付。 2、中标人不再支付其他任何费用和款项。 3、具体费用详见本项目中标结果公告中第六条“代理服务收费标准及金额” 二、付款方式 1、参照国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由招标人支付”，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，参照财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。 2、中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。 三、责任认定 1、中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。 2、协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。 无论竞标结果如何，投标供应商均应自行承担竞标所需一切费用。 |
| 33 | 磋商程序 | 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 2、供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。 3、参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标时完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。 4、参与竞争性谈判和竞争性磋商项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。 5、各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 34 | 质疑与投诉 | （1）供应商认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构收到供应商书面质疑后在规定的时间内，对质疑内容作出答复，供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关监管部门进行投诉。投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。 - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑、投诉均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 （3）针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 35 | 备注 | 1、供应商所报服务等同或不得低于磋商文件要求的技术要求。任何对磋商文件的忽略 或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。供应商应保证所供服务完全符合相关法律法规规定的质量要求。 2、供应商应保证在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。 3、如后文中相关格式要求表述与文件前附表，表述不一致的，以前附表为准（除资格审查、符合性审查及采购人需求外。 |

## 第一章  投标人须知

###### 磋商须知

一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

1.3　“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式产生。

1.4　“磋商小组”是依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法履行竞争性磋商采购活动职责的3人或以上单数的磋商成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.7 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

1.7　“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

1.8　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见磋商须知前附表。

3.供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商近三年如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次投标活动。（2）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本次采购活动。（B）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2　供应商存在下列情形之一的不得参加竞争性磋商：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2　因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.参与磋商的费用

4.1　无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5.授权委托

5.1　供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附授权代表的身份证明。

6.联合体形式

本项目不接受联合体。

7.项目现场勘察

7.1　本项目是否组织现场勘察见磋商须知前附表。

7.2　供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。供应商未在指定时间进行勘察的，采购人不再另行组织。

7.3　勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.4　采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目不采购进口产品。

9.政府采购政策支持与其他规定

9.1本项目为非专门面向中小企业项目，计算报价时给予价格10%优惠计算。

9.2根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》提供声明函，视同小型、微型企业。

9.3根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

二、磋商文件

10.磋商文件的组成

10.1　磋商文件由下列文件组成：

第一部分　商务部分

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　评审方法及标准

第四章　合同范本

第五章　响应文件组成

第二部分　技术部分

第六章　项目采购需求

10.2　磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，对磋商文件进行澄清或者修改的内容，为磋商文件的组成部分。

10.3　磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

10.4　供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.磋商文件的澄清或者修改

11.1　在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

11.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足或不响应磋商文件的要求。偏离分为实质性和非实质性要求条款偏离。

如投标供应商在商务偏离表或技术偏离表中填写了负偏离（偏离为实质性偏离）即视为对竞争性磋商文件不响应，即为无效投标。

12.2　除政府采购法律法规相关规定外，磋商文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效响应。

三、响应文件

13.一般要求

13.1　供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

13.2　供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电必须使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

13.5　磋商响应文件应采用书面形式，磋商文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.响应文件的组成(采购人可根据实际情况对以下项目标注★)

14.1　响应文件应包括但不限于下列内容：

14.1.1　商务部分

(1)磋商响应声明

(2)报价一览表

(3)商务条款偏离表

(4)磋商保证金

(5)供应商符合资格条件的证明文件

(6)符合政府采购政策的证明材料

(7)供应商认为需提供的其他资料

14.1.2　技术部分

(1) 团队配置与项目实施方案

(2)技术响应与偏离表

(3)服务承诺

(4)用于本项目人员简历表

(5)业绩

(6)其他资料

14.2　本项目是否要求提供样品的见磋商须知前附表。

14.3　磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在磋商时将其视为无效响应文件。

(1)未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与响应文件中型号、规格不一致的。

14.4　在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

14.5　磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中的对应内容处注明。

14.6　供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

15.报价

15.1　供应商应按磋商文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

15.2　供应商必须按报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项的分项价格和总价。供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

15.3　供应商的最终报价不得超过采购项目预算。本次采购项目的预算见磋商须知前附表。

16.磋商保证金

16.1　本项目是否交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

16.2　磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应以转账、网上银行等非现金形式，在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，向采购人或采购代理机构交纳不超过采购项目预算2%的磋商保证金。磋商保证金有效期应当与本章磋商须知前附表规定的磋商响应有效期一致。未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。

16.3　供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

16.4　未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5　有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1)供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

17.磋商响应有效期

17.1　磋商响应有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力。响应文件有效期从磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间之日起计算。磋商响应有效期不足的将被视为无效响应。

18.响应文件的签署及规定

18.1　供应商应根据磋商须知前附表规定提交响应文件。加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

18.2　逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

19.磋商程序

19.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

19.2供应商须在在提交响应文件截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

19.3参与电子投标供应商，“不见面开标”大厅操作提示：①开标时在系统进行在线签到②30分钟内完成在线解密③开标时完成“开标一览表”在线签章。注意：如未在规定时间进行以上操作，将导致投标（响应）无效。

19.4参与竞争性谈判和竞争性磋商项目供应商，开标结束后，请及时进入“网上报价”页面（详见操作手册），等待最终报价通知。如未在系统提示的报价时限内报价，则视为上一轮报价为最终报价。

19.5各供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

除投标供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标供应商法人代表或其授权代表人签字确认。

20.响应文件的递交

20.1　响应文件应在磋商须知前附表规定的提交时间和指定地点提交。

20.2　在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或磋商小组应当拒收。

21.响应文件的补充、修改或者撤回

21.1　供应商在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其授权代表签字。

21.2　补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、磋商与评审

22.磋商小组

22.1依法按规组建3人磋商小组，其中政采云随机抽取评审专家2人，采购人委派业主代表1人。

23.初步审查

23.1　磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

(1)供应商未按照磋商文件规定提交磋商保证金的；

(2)未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

(3)响应有效期不足的；

(4)供应商不满足磋商文件供应商资格条件或未按照磋商文件规定提供资格证明材料的；

(5)响应文件不满足磋商文件实质性条款的。响应文件是否实质性响应磋商文件，由磋商小组依据磋商文件规定、供应商响应文件及磋商情况认定；

(6)供应商存在失信记录的：

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。失信情况查询详见磋商须知前附表；

(7)其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

24.澄清

24.1　磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25.磋商

25.1　初审结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或授权代表参加磋商。

25.2　在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5　磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案。

25.6　磋商小组应当根据实际情况与供应商进行磋商，并确定磋商的轮次。

25.7　已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人或采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

25.8　磋商结束后，供应商按照磋商小组要求重新提交的响应文件，不满足磋商文件及变动后的技术、服务要求以及合同草案条款的实质性要求的，将视为无效响应文件。

26.最后报价

26.1　磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.2　磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

26.3　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如磋商小组没有对磋商文件作实质性变动或增加新的需求，最后报价不得高于首轮报价。

26.4　采用竞争性磋商采购方式组织实施的市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

27.最后报价评审

27.1　最后报价计算错误修正的原则

(1)最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准。

(3)分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

(4)如果供应商不接受对其错误的更正，其最后报价将被视为无效报价或确定为无效响应。

27.2　最后报价的价格扣除原则

(1)节能产品(视具体项目适用)：供应商所供产品中，如有符合政策的节能产品的，对节能产品在评审时按磋商须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除或在评审时予以加分。

(2)环境标志产品(视具体项目适用)：供应商所供产品中，如有符合政策的环境标志产品的，对环境标志产品在评审时按磋商须知前附表的规定对其最终报价给予价格扣除或在评审时予以加分。

27.4　价格得分：以供应商的最后报价作为价格评分依据。供应商的评审价为按上述条款修正并给予价格扣除优惠后的价格。

价格评分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分＝(评审基准价/评审价)×价格分

28.综合评审

28.1　经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

28.2　评审办法及标准见第三章。

28.3　评审时，磋商小组成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

29.提出成交供应商

29.1　磋商小组应当按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评标报告。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。

29.2　评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

30.确定成交供应商

30.1　采购代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。

30.2　采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

30.3　采购人自行组织磋商的，应当在评审结束之日起5个工作日内确定成交供应商。

31.磋商终止

31.1　出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在财政部指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)除市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

32.重新评审

32.1　除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

33.保密

33.1　磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

34.禁止行为

34.1　供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

五、成交结果信息公布与签订合同

35.成交信息的公布

35.1　成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应在磋商须知前附表中规定的公告媒体上公布成交结果信息。

35.2　磋商文件随成交结果同时公告。但成交结果公告前磋商文件已公告的，不再重复公告。

35.3　采用书面推荐供应商参加采购活动的，在公告结果同时公告采购人和评审专家的推荐意见。

36.成交通知

36.1　成交供应商确定后，采购人或采购代理机构在发布成交公告的同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

37.履约保证金

37.1　成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

37.2　成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

38.签订合同

38.1　磋商文件、成交供应商的响应文件及补充文件等均为签订政府采购合同的依据。

38.2　成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

38.3　采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

38.4　自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在磋商须知前附表规定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

39.采购代理服务费

39.1代理服务费

39.1.1本项目招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件计算的招标代理服务费下浮50%由中标人向招标代理支付。

39.1.2中标人不再支付其他任何费用和款项。

39.1.3、具体费用详见本项目中标结果公告中第六条“代理服务收费标准及金额”

39.2付款方式

39.2.1参照国家发改委《关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办[2003]857号文件）第二条，将计价格[2002]1980号第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费就由招标人支付”，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，参照财库[2018]2号文件从其约定的要求，经各方一致同意，招标代理服务费由中标人向招标代理支付，采购人不承担付款义务。

39.2.2中标人于中标公示发布后7个工作日内一次性向招标代理公司支付代理服务费。

39.3责任认定

39.3.1中标人应如实向招标代理公司履行付款义务，中标人的付款金额以前款约定的协议金额为限；因中标人不能向招标代理公司按时付款所发生的一切法律纠纷均与采购人无关，如因此导致采购人承担责任或造成损失，采购人有权向其全额追偿。

39.3.2协议履行过程中，招标代理公司不得以中标人未支付本协议约定的招标代理费用为由，拒绝向中标人发放中标通知书，在协议履行期间因此产生的法律纠纷及争议均由招标代理公司与中标人自行解决，与采购人无关。

40.质疑与投诉

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得磋商文件后，可对磋商文件提出质疑；未报名及未取得磋商文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或磋商小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购人。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或磋商小组，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对竞争性磋商（采购）文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照磋商文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

2.7.质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

附表一

- 质疑函

- ：

- 依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

- 我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

- 法定代表人（签字并盖名章）：

- 身份证号码：

- 固话：      传真：     手机：

- 本项目授权代理人（签字）：

- 身份证号码：

- 固话：        传真：    手机：

- 公司地址：              邮编：

- （如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

- 注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章；

- 质疑人（公章）：

- 年   月   日

附表二

- 质疑内容

| - 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目编号 |  |  |
| - 具体的质疑事项及事实依据 | - 一、质疑事项1： - 主要内容： - 事实依据： - 适应法规条款： - 佐证材料： - 二、质疑事项2： - 主要内容： - 事实依据： - 适应法规条款： - 佐证材料： - 三、同上 |  |

- 质疑人（盖公章）：

- 法定发表人（签字、盖章）：

- 授权代理人（签字）：

- 日期：年  月 日

- 备注：

- 1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

- 2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

- 3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

- 4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

41.成交供应商有下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(3)拒绝履行合同义务的；

(4)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(5)其他违反法律法规相关规定的情形。

42.其他规定

42.1　磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

43.未尽事宜

43.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

44.文件解释权

44.1　本磋商文件的解释权归采购人(或采购代理机构)所有。

评审方法

1.评审方法

1.1　评审方法：综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审标准

2.1资格性审查

资格审查(由采购人或采购代理机构进行资格审查，若供应商资格审查未通过，将认定整个响应文件不响应采购文件而予以投标无效）

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | ①以投标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准； ②近6个月内任意1个月银行资信证明或上一年度（2024年度）经审计的财务报告（提供任一项即可，自然人无需提供）。 新成立企业仅需提供近6个月内任意1个月银行资信证明即可。新成立企业是指：营业执照申领时间至投标截止时间未满一年的企业。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 须提供：①相关设备设施购置发票或单据或承诺函（提供任一项即可）； ②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或承诺函（提供任一项即可）。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 须提供：①近6个月内任意3个月已依法缴纳税收的凭据，自然人无需提供；②近6个月内任意3个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，自然人无需提供）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 须提供：承诺函（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件； | 须提供：承诺函（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）。 |
| 7 | （1）具备须具备工程监理综合资质或通信工程监理甲级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。 （2） 拟驻派总监理工程师：须具备国家注册监理工程师（注册专业须含通信工程）资格或信息系统监理师资格。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | （1）、（2）须提供合格有效的相关证明材料。（3）须提供：承诺函（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）。 |
| 注：如果资格性审查有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |

2.2符合性审查

磋商小组对以下规定标准进行符合性审查，未通过初符合性审查的响应文件，其响应文件作为无效响应文件，不进入下一步评审

- 符合性审查表

| 序号 | 审 查 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容； |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章； |
| 3 | 按照招标文件的规定提交投标保证金； |
| 4 | 报价未超过招标文件中规定的最高限价（包括投标总报价及分项投标报价），任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效报价； |
| 5 | 服务期、投标有效期、质量标准符合招标文件要求； |
| 6 | 投标文件不存在采购人不能接受的附加条件。 |
| 注：如果符合性审查中有一项未通过上述审查标准，评审委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

2.3投标价格部分评分标准（满分10分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 本项目为非专门面向中小企业采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评审时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 | 0-10分 |

商务技术部分评分标准（90分）

| 序号 | 评审因素及标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人提供近三年（2022年1月1日至投标截止时间）承担过类似项目业绩，每提供一项有效业绩证明材料的得3分，最多得6分。须附相关证明材料。 业绩证明材料为：合同协议书和中标通知书（加盖单位章的复印件/扫描件）。 注：须提供中标通知书或监理合同扫描件（合同扫描件包含合同首页、签字盖章页、体现工作内容的合同主要页），以签订合同时间为准，材料清晰可辨识并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或所提供的证明材料不齐全或提供的资料内容难以辨认的不得分。 | 6分 |
| 2 | 项目的总监理工程师业绩 | 拟投入本项目的总监理工程师近四年（自2021年1月1日至今）承担过信息系统（信息化）项目业绩：每提供1个类似项目业绩加2分，本项最多加4分。 注：须提供中标通知书或监理合同扫描件（合同扫描件包含合同首页、签字盖章页、体现工作内容的合同主要页），以签订合同时间为准，材料清晰可辨识并加盖供应商公章，未提供相关证明材料或所提供的证明材料不齐全或提供的资料内容难以辨认的不得分。 | 4分 |
| 3 | 项目总监理工程师 | 1.投标人针对本项目拟派总监理工程师（1人）具有:1.应具备中级及以上专业技术资格证书（技术职称）得3分： 2.工信部信息系统项目管理师证书（高级）证书得3分； 该项满分6分。 | 6分 |
| 4 | 其他人员 | 投标人针对本项目拟派团队人员中具有：住建部注册通信工程专业监理工程师证书、工信部信息系统监理工程师证书、工信部信息系统项目管理师（高级）证书、住建部注册造价师证书，每具备一个单项证书得1分，满分4分。 | 4分 |
| 5 | 拟投入的仪器设备 | 针对本工程特点，配备的监理设备、仪器满足采购要求的，得 3分，每缺少一项设备扣 1 分。 | 3分 |
| 5 | 项目服务方案 | 监理工作范围、内容、依据及目标（12分） ①提供详细的监理工作范围；②提供详细的监理内容；③提供详细的监理依据；④提供详细的监理工作目标；4 部分要素。根据供应商提供监理工作的范围、内容、依据、目标进行综合评分，全部满足项目需求得12分；每缺一个要素扣 3 分；每个要素里每有一处内容缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与采购标的的实现及履约无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购人需求)扣 1 分。 | 12分 |
|  |  | 工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策（15分） ①提供详细的难点分析；②提供详细的重点分析；③提供详细的合理化建议 3 部分要素。根据供应商提供内容进行评分，全部符合实际需求得 15 分；每缺一个要素扣 5 分；每个要素里每有一处内容缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与采购标的的实现及履约无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购人需求)扣 2 分。 | 15分 |
|  |  | 质量、进度、造价、安全控制重点及监理措施（20分） 提供针对本项目的①质量控制重点及监理措施②)进度控制重点及监理措施③造价控制重点及监理措施④安全控制重点及监理措施。每缺少一项内容扣5分，扣完为止。自身表述不一致或有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与采购标的的实现及履约无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购人需求)的每项扣2.5分，没有不得分。 | 20分 |
|  |  | 合同信息、组织协调方案及管理措施（10分） 提供针对本项目的①合同信息、组织协调方案②)与合同信息、组织协调有关的管理措施。每缺少一项内容扣5分，扣完为止。自身表述不一致或有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与采购标的的实现及履约无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购人需求)的每项扣1分，没有不得分。 | 10分 |
|  |  | 环境保护及文明施工监理措施（10分） 提供针对本项目的环境保护及文明施工监理措施。自身表述不一致或有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、与采购标的的实现及履约无关、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购人需求)的每项扣1 分，没有不得分。 | 10分 |

注：1.供应商须按所有打分项具体要求提供证明材料扫描件加盖公章，未提供证明材料或所提供的证明材料扫描件，不能清晰辨别的，视为无效证明文件，均不得分；

上述商务技术部分评分标准中方案内容缺陷是指：只提供评分标准标题、内容不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致 、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不完整或过于简略。

# 第三部分  采购需求

- 智慧医院工程监理服务要求

一 、项目基本情况

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）

预算金额： 95万元

最高限价： 95万元

简要规格描述：负责新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化工程的监理工作， 确保项目按期、保质、顺利地完成。

合同履约期限： 260日历天

- 1  监理工作目标

通过监控、督导和评价各承建单位的行为，并采取相应的管理措施，保证项 目建设行为符合国家法律、法规和有关政策、标准、规范的要求，充分运用监理  职责，发挥监理作用，制止建设行为的随意性和盲目性。通过监理单位的工作， 确保项目的质量、进度、投资以及信息安全目标的实现，确保建设行为的合法性、  科学性、合理性和经济性。

- 2  服务范围及周期

监理服务范围为建设单位产生且应纳入监理服务范围内的所有信息化项目。 服务周期为260日历天

，投标人应为该周期内纳入监理服务范围内项目提供相关监理服务。

3 服务标准、期限、效率等要求

1、监理单位有责任为招标人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助各承建单 位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

2、在本合同期内及合同终止后，未征得招标人同意，不得泄露与本工程项 目有关的资料。

3、由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，监理 单位要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力， 可提出调换有关人员。

4、如果承建单位违反合同规定的质量要求，监理单位应协助招标人追究有 关单位的责任。

5、如果因监理单位监督不力，造成招标人经济损失的，监理单位要向招标 人赔偿承建单位造成的损失。

6、监理单位使用招标人提供的设备和物品属招标人所有，在监理工作完成

或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给招标人。

- 4  考核标准：

招标人组织监理服务项目的验收工作。验收小组由招标人技术部门、业务部 门或外聘专家共同组成，按照合同及相关规定进行验收。

- 5  监理服务内容

监理服务内容为依据国家相关法律法规、标准规范，根据项目合同约定和项 目建设需求，遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，对项目实 施有重点的、全面的、精线条的监督管理。监理工作包含但不限于合同签订，方 案设计，实施开发、系统调试，试运行及验收和竣工移交五个阶段，在监理过程 中要实行质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信 息管理和组织协调等工作。

在招投标阶段，监理单位应为业主提供合同审核、造价咨询等工作，要求监 理单位具备相关咨询能力认证，具备造价评估能力。根据本项目建设特征，在项 目方案设计及实施阶段，涉及到医疗敏感数据抓取、汇总、分析和迁移等工作， 具有一定的保密要求，要求监理单位具备涉密大数据服务咨询能力。要求监理单 位具备包含信息工程监理的信息安全管理体系认证和信息技术服务管理体系认证。为 了保证项目各阶段的质量、进度和投资，在监理工作中要实行质量控制、进度控 制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理和组织协调。

各阶段监理工作具体说明如下(应包含但不限于):

- (一)项目组织及技术总体方案的把关

1. 协助建设单位做好项目组织工作，提供管理咨询服务；

2. 以验收为导向协助建设单位做好过程管理，符合信息系统管理规范要求， 满足信息系统审计条件，达成验收目标。

3. 审核和确认承建单位的技术方案，对技术选型、系统规划提供咨询建议；

4. 审核和确认承建单位的组织实施方案和项目计划，符合项目管理要求；

5. 审核和确认承建单位的项目质量保证计划及质量控制体系；

6. 审核和确认承建单位的测试计划、测试方案，符合软件评测规范要求；

7. 监督对源代码、应用程序及相关文档的移交验收；

8. 明确项目控制的关键性环节，从系统规划管理角度提供咨询建议。

9、审核和协助招标人确认项目合同乙方(投标人)的总体设计方案；

10、审核和协助招标人确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

11、审核和协助招标人确认投标人的工程质量保证计划、质量控制体系(含 质量控制的关键性节点):

13、审核和协助招标人确认投标人的源代码管理方案；

14、审核和协助招标人确认投标人的测试计划；

15、审核和协助招标人确认投标人的工程进度计划和进度控制节点。

- (二)  项目质量控制

1. 系统集成质量的控制

1.1   进行实施方案、集成方案的审核和确认；

1.2   对采购的软硬件产品的质量进行检验、测试和验收并提供相应文档；

1.3   对系统集成进行总体验收。

2. 应用软件开发质量的控制

2.1   软件开发计划的审核和确认；

2.2   对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试 等每个开发阶段进行把关；

2.3   对承建单位的开发质量记录进行审核；

2.4   源代码及应用程序的移交验收等；

2.5   参与对应用软件的总体验收。

3. 安全质量控制

3.1   负责安全系统方案的审核和确认；

3.2   对安全系统的安装、调试、配置过程的监督；

3.3   对有必要进行的第三方测试工作进行配合及管理，保证第三方测试 项目按计划有效实施；

3.4   对信息系统等级保护测试工作进行配合及管理，协助建设单位完成 信息系统等级保护。

3.5   使用用户数据安全管理工具对用户数据安全进行管理。

4. 培训的质量控制

4.1   审核确认承建单位的培训计划；

4.2   检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是 否与实际培训内容相符合；

4.3   协助用户方组织培训；

4.4   监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

4.5   对培训效果进行考核；

4.6   审核确认承建单位的培训总结报告。

- (三)  项目进度控制

1. 审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2. 对项目实施进度进行实时跟踪，并要求各项目建设方对进度计划进行动 态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3.使用监理工作问题跟踪工具对监理工作过程中发现的项目问题进行跟踪， 并按照要求督促各项目承建方在规定时间节点完成处理，关闭问题。

4. 当项目目标出现偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建 单位尽快采取措施。

- (四)  项目投资控制

1. 对项目实施方案及设计从投资角度提出优化咨询建议，确保投资控制在 预算之内，执行合理；

2. 协助建设单位将付款进度与项目质量和进度结合起来； 参考依据；

4. 使用信息化项目预算执行绩效评价工具对项目预算执行过程开展绩效评 价相关工作，为项目验收及审计提供支撑。

- (五)  项目变更控制

1. 对每个项目合同有针对性地构建一个变更管理系统，通过它对项目计划、 流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估；

2. 注重对项目经理的时间管理是否合理、有效进行监督，并且就检查结果 与项目经理本人进行沟通，帮助项目经理进行有效的时间管理；

3. 根据项目制定出的计划成本，通过采用成本分析方法找出计划成本与实 际成本间的偏差和分析产生偏差的原因与变化发展趋势，进而督促承建单位采取 措施以减少或消除偏差，实现目标成本；

4. 使用信息化项目预算执行绩效评价工具和造价评估手段，对项目变更后 的预算执行合理性做第三方评价。

5. 及时记录合同变更情况，并经确认。

- (六)  项目合同管理

1. 跟踪检查合同的执行情况，确保项目建设单位按时履约；

2. 对合同的工期的延误和延期进行审核确认；

3. 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4. 根据合同约定，审核项目承建单位的支付申请，签发付款凭证；

5. 对项目变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化， 加强变更风险以及变更效果的评估；

6. 任何合同变更都要得到三方(建设单位、监理单位和承建单位)的书面 确认。

- (七)  项目信息管理/档案管理

1. 做好项目监理日记及项目大事记；

2. 做好合同批复等各类往来文件的存档；

3. 做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作；

4. 管理实施期间的各类技术文档；

5. 项目月报；

6. 监理工程师通知；

7. 阶段性项目总结。

8. 其他关于项目档案管理的工作，

9. 使用监理文档审核工具对项目实施过程中的关键文档进行审核、分类

- (八)  项目安全管理

1. 协助建设单位审核系统建设的有关安全保密技术方案和数据安全治理方 案，做好项目前期数据安全保密宣贯工作；

2. 负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，应用用户数 据安全管理工具，保证政府机密数据和资料不被非授权使用；

3. 负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

- (九)  项目协调与组织

1. 协调建设单位与承建单位之间的工作关系，解决项目建设过程中发生的 各类纠纷和问题；对发现的重大问题或暂不能解决的问题，需提交解决方案；

2. 解决项目建设过程中发生的各类纠纷和问题；对发现的重大问题或暂不 能解决的问题，需提交解决方案；

3. 配合建设单位组织和主持项目会议，包括项目协调会、项目例会、项目 专题研讨会、项目专家论证评审会、项目阶段工作总结会、项目问题通报会、项 目验收会等。

- (十)  其他服务服务需求

1. 配合规划设计单位，做好我院信息化顶层设计和我院长期信息化发展规 划制定工作，参与现状调研、需求分析和规划设计等具体工作；

2. 配合我院贯彻落实信息安全等级保护、国产商用密码应用的相关政策、 标准规范及工作进行必要支撑，并全程参与被纳入监理项目中涉及网络及信息安 全事件的规划、设计、建设、验收和运维等全过程工作；

3. 配合建设单位、承建单位和规划咨询设计单位研究制定人工智能、大数 据、区块链、5G 通讯等新兴技术领域的创新和产业化路径。

4  实施组织要求

中标人应成立专业的监理机构，负责本项目的监理实施工作。监理机构中至 少包括总监理工程师、总监理工程师代表、专家顾问团队、专业监理工程师。中 标人应保证提供充足的、专业的监理人员承担本项目的监理工作，拟派项目团队 应至少设置总监理工程师1人，总监理工程师代表1人，专业监理工程师至少 6人，其中驻场人员不少于3人。选择熟悉软件开发、硬件设备、系统集成、人工智能、大数据、信息系统 工程验收管理等工作的监理人员参与项目建设内容的监理工作。中标人须派遣监 理人员驻场实施，直至本项目验收完成为止，如发现中标人存在弄虚作假的行为， 建设单位有权利追究中标人的法律责任和经济责任。本项目总监理工程师应全面 负责项目监理工作的实施，设定监理机构人员分工和职责，主持编写、签发项目 重要文件，参与产品设计、规划和检测，对客户现有信息系统进行评价，负责项 目敏感信息数据保密工作。要求总监理工程师具备信息系统项目管理、信息系统监理能力。

本项目总监理工程师代表按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分 职责和权力，协助总监理工程师具体负责项目监理工作开展，包括但不限于对项 目投资进行重点控制，协助总监理工程师审核工程造价，对基础设施安装部署进 行监理等。要求总监理工程师代表具备项目管理、通信工程监理、信息化工程监理能力。

本项目建设内容包含应用系统建设、基础设施建设等，重点涉及敏感涉密数   据传输和基础设施网络安全，因此监理机构应围绕信息安全咨询、基础设施网络、  项目总体管理等方向设置不同专业高级职称专家顾问。

本项目专业监理工程师负责本专业监理工作的具体实施。根据本项目建设内 容，监理机构应在总监理工程师带领下，围绕投资咨询、项目管理、信息安全咨 询、软件管理、基础设施管理等组建团队，开展相应的咨询和监理工作。对各专业团队应设置高级水平的咨询专家顾问，指导团队工作开展。

1.咨询管理团队主要负责项目投资咨询工作，为整个项目的执行提供决策咨

询服务。

2.信息系统监理团队主要负责项目信息化建设的监理工作。

3.基础设施管理团队主要负责项目基础设施及硬件建设部分的咨询和监理工作。团队组建应至少包括信息系统监理人员。

4．网络建设管理团队主要负责本次项目软件安装、调试、试运行等网络建设部分内容，团队组建应包括网络工程人员。

在项目实施过程中，根据项目实施阶段工作重点，中标人应相应调整监理机 构的人员配置，人员调整必须经建设单位同意。建设单位有权要求更换人员。

- 5 服务依据

中标人应遵循的监理服务依据包括但不限于：

1、国家相关部门有关监理的政策、法规等文件规范：

《中华人民共和国民典法》

《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国政府采购法》 《中华人民共和国国家安全法》

《国家政务信息化项目建设管理办法》(国办发【2019】57号)

《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》(档发【2008】3号) GB/T     19668.1-2014信息技术服务监理第1部分：总则；

GB/T    19668.2-2017信息技术服务监理第2部分：基础设施工程监理规

GB/T    19668.3-2017信息技术服务监理第3部分：运行维护监理规范；

范；

GB/T    19668.4-2017 信息技术服务监理第4部分：信息安全监理规范；

GB/T     19668.5-2018信息技术服务监理5部分：软件工程监理规范；

GB/T     19668.6-2019信息技术服务监理第6部分：应用系统：数据中心

2、建设单位立项材料及相关批复文件：

3、建设单位与监理单位、各承建单位签订的合同；

4、有关国家和新疆维吾尔自治区技术规范和标准。

6  其他要求

遵照原国家信息产业部《信息系统监理暂行规定》,以“守法、诚信、公正、 科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应作到：

(1)监理公司有责任为建设单位提供项目咨询监理意见，督促承建单位实现 合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

(2)不收受被监理单位的任何礼金，坚持公正的立场、独立、公正地处理有 关各方的争议。

(3)在本合同期内及合同终止后，未征得建设单位同意，不得泄露与本项目 项目有关的资料。因保密不慎或有意泄露所造成的损失和后果，按国家保密法或 相关规定予以处罚。

(4)由于承建单位在项目实施中不符合项目规范和质量要求，监理公司要监  督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

(5)如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理公司应协助建 设单位追究有关承建单位的责任。

(6)如果因监理公司监督不力，造成建设单位经济损失的，监理公司应负赔 偿责任，赔偿总额不超过监理费总额。

(7)监理公司使用建设单位提供的设备和物品属建设单位所有，在监理工作 完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给建设单位。

(8)监理单位中标后要制定本项目的监理规划报业主批准后实施。总监理工程师 要组织各专业制定监理实施细则报业主有关部门备案，各专业按实施细则进行监 理。

- (十一)协调解决各类纠纷

经建设单位委托，负责协调本项目所涉及的各投标人之间的工作关系，并协 调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理方应该通过必要的会议制度来实施协调 工作，主要包括：

(1)第一次现场会；

(2)监理交底会；

(3)周例会：

(4)监理协调会；

(5)专题讨论会：

(6)专家论证会；

(7)阶段工作总结会；

(8)问题通报会；

(9)阶段以及最终验收会。

- (十二)、监理的责任

1、在本合同期内及合同终止后，未征得甲方事先书面同意，不得泄露或擅 自自行使用与本项目有关的任何资料；

2、 如承建单位在项目实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督 承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员；

3、 如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助甲 方追究有关承建单位的责任；

4、监理单位使用甲方提供的设备和物品属甲方所有，在监理工作完成或终 止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给甲方。

# 第四部分  合同条款

仅供参考，具体以后期签署合同为准

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。

1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

1.4 卖方单位所提供产品的技术应是最新的,并且已有运行3年以上的成功经验,并附有证明文件。

2. 运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

交付地点：甲方指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。响应文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到磋商文件采购产品的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.3 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统及系统原理图；

（3）电气系统及系统安装图；

（4）构件、机械安装图；

（5）安装手册；

（6）操作手册；

（7）维修保养手册；

（8）制造、安装标准和技术规范；

（9）安装及验收报告

（10）产品出厂合格证

4. 结算方式

4.1 本合同使用的货币种类为：人民币。

4.2 本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。

4.3 货款的支付

4.3.1 付款方式：维修保养费用按年度支付，维保合同签订1个月内支付合同总价的30％，6个月后经甲方确认维修保养无质量问题支付合同总价的60％，维保合同满一年后经甲方确认维修保养无质量问题支付合同总价的10％。

4.3.2 卖方应把下列单据提交给买方，买方审核后付款：

（1）全额发票；

（2）验收文件。

5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

6. 变更指示及合同修改

6.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。

6.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

7. 技术培训要求

7.1 卖方负责对买方的操作、维护人员进行系统安装、操作、维护和保养的技术培训，实践操作在本地区的安装现场。培训标准应达到能维护系统的常规运行、检测并排除小型故障.须提供技术培训，包括系统管理维护培训和系统使用培训。系统正常使用后，在半年内派专人维护保证系统正常运行。

8. 售后服务

8.1 产品安装后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

8.2 自产品验收合格之日起2年内提供所涉软件的免费升级服务，如“第三章 招标内容及技术要求”中技术参数中有特别要求的请根据文件要求。

8.3 在产品交付使用后，卖方应对保修期及其以后终身服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施。卖方在疆应有常设或指派的法定售后服务机构，备品备件库，安装维修人员应是卖方派出的具有一定专业技术水平的人员。

9. 备品备件

9.1 应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

9.2 卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

10. 质保

10.1服务期限：1年

10.2质保期即自全部工程验收合格正式运行之日算起，详细质保时间参照相应要求。如出现质量问题，卖方在质保期内免费更换部件及维修。如果由于卖方责任致使系统不能验收，此质保期顺延。

11. 其它事项

11.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、安装调试费、现场服务费等各项费用。

11.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格

C、制造厂产品编号

D、出厂日期

# 第五部分  投标文件格式

新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理）

（项目编号：）

投 标 文 件

投标单位：

投标单位法人代表或授权代表签字：

投标单位(公章)：

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年  月   日

一、投标文件编制顺序

目  录

(1) 投标函；

(2) 报价一览表；

(3) 法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书；

(4) 投标保证金提交证明；

(5) 关于资格的声明函；

(6) 投标承诺书；

(7) 企业基本情况简介；

(8) 资格要求文件；

(9) 网页查询记录；

(10) 近三年内已完的成类似项目业绩表；

(11) 项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表；

(12) 维修实施方案；

(13) 服务承诺书；

(14) 投标单位反商业贿赂承诺书；

(15) 招标文件里要求提供的其他资料。

注：1、投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

2、为了便于查找，请按上述顺序编排投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、投 标 函

致：  （招标人）

我方已仔细研究　　（项目名称）    项目招标文件的全部内容（含补充文件），我方愿以              元服务收费来按合同约定实施和完成本项目的全部内容。

根据贵方为　　（项目名称）    项目招标文件要求，签字代表  （姓名、身份证号、职务）  经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   提交响应性文件。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方承诺投标函以及响应性文件的其他部分作为我们投标的组成部分。

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果我方中标，我们保证按照招标文件要求和我方的响应性文件的承诺，和采购方签订合同协议，按规定履行合同责任和义务。

5、本投标有效期自开标之日起　    　个日历日。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方承诺按照招标文件的规定向你方提交履约担保。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

二、报价一览表

| 项目名称 | 新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化项目（监理） |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务范围 | 负责新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化工程的监理工作， 确保项目按期、保质、顺利地完成。详见招标文件 |
| 服务要求 |  |
| 服务周期 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注：1.请各投标人结合企业自身情况，并参考国家相关标准进行取费。

2.表中大小写不一致时，以大写为准。

3.本表中的投标报价须与《投标函》中投标报价保持一致；如不一致时，以《报价一览表》为准。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字、盖章）

日期：       年      月     日

三、法定人代表身份证明及法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

（采购人）：

兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名U   （亲笔签字或盖章）性别          年龄

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                  邮编：

单位名称：（公章）

年     月     日

附：法定代表人《居民身份证》正反面复印件

| （身份证正面） | （身份证反面） |
| --- | --- |

2、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20U　　U年U　　U月U　 U日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。

附：法人、委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

| （法人身份证正面） | （法人身份证反面） |
| --- | --- |

| （委托代理人身份证正面） | （委托代理人身份证反面） |
| --- | --- |

投  标  人：                   (盖单位章)

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

委托代理人签字U或盖章：

身份证号码：

授权日期：20U　　U年U　　U月U　　U日

四、投标保证金提交证明

转账或电汇凭证复印件

投标人应在此页提供投标人缴纳投标保证金的转账或电汇凭证复印件。

五、关于资格的声明函

致：  （采购人）

关于贵方20   年  　月　  日第（项目编号）招标公告关于“　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的全部服务内容，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标单位名称（盖章）

授权签署本资格文件人：姓名（签字）

地址：

传真：

邮编：

电话：

20　　年　月　日

六、投标承诺书

致：  （招标人）

若我公司中标后，项目负责人为：

| 姓 名 |  | 证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册证书（如有要求） |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

七、企业基本情况简介

| 企业注册名称 |  |  |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人代表 |  | 职称 |  | 企业性质 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |
| 上级主管部门 |  |  |  |  |  |
| 批准成立机构 |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 历 |  |  |  |  |  |

注：

1.在本表后应附：投标人企业法人营业执照的扫描件(并加盖单位章)、相关资质证书或许可证书等资料的扫描件。以上扫描件在投标文件中必须完整、清晰可辨、有效。

2.附企业相关制度的建设情况及信誉情况的说明等。

八、资格要求文件

九、网页查询记录

查询渠道为：“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询截图，，并加盖投标人公章。查询时间为自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。

十、近三年内已完成的类似项目业绩表

投标人名称（公章）：                   项目编号/包号：

合同包：

| 项目名称或指标 |  | 单位 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 类似项目业绩 |  |  |  |  |  |
| 项目完工验收情况 |  |  |  |  |  |
| 合同时间 |  |  |  |  |  |
| 维修内容 |  |  |  |  |  |
| 维修负责人 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 业 主 | 全称 |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 备注注2 |  |  |  |  |  |

1、近3年指2022年1月1日至投标文件递交截止日期，业绩计算以合同签订时间为准。

2、“备注”一栏内填写上述业绩的证明材料在投标文件中的页码、位置或投标人还需说明的其它情况。

3、按本表格式列出近3年已完成的项目简况，并将所列项目合同协议书的复印件或扫描件作为证明文件附于本表后。合同协议书中能够反映出服务时间、服务内容等要求。

3、如近年来投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则不予认定。

十一、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 服务时间 |  |
| 注册证书及注册号 | 序号 | 证书名 |  |  | 证书号 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  |  | 担任何职务 |  | 备注 |

2、拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注:

上述两表后应附（扫描件并加盖公章）的：

（1）职称证书扫描件（如有）；

（2）身份证扫描件；

（3）具有国家规定相关执业资格证书扫描件（如有）；

（4）相关业绩证明材料扫描件。

（5）近三个月的社保证明扫描件.

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或采购人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。

十二、服务实施方案

格式自拟

服务维修实施方案编制

十三、服务承诺

结合本项目的情况，给出服务承诺；格式自制。

十四、投标单位反商业贿赂承诺书

我公司承诺在               招投标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称：         （盖章）

公司法定代表人：       （签字）

法定代表人授权委托人：   （签字）

十五、招标文件里要求提供的其他资料

结合本项目的情况，格式自制。

十六、中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）