政府采购公开招标采购文件

| 采购项目 | 象山县荔港物业服务有限公司石浦镇城区内绿化养护服务采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022XSZFCG045G |
| 采购人 | 象山县荔港物业服务有限公司 |

象山县政府采购中心

二〇二二年八月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  政府采购合同主要条款

第六章　投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经象山县财政局核准，现就象山县荔港物业服务有限公司石浦镇城区内绿化养护服务采购项目进行公开招标，欢迎供应商前来投标。

- 项目编号：2022XSZFCG045G

- 采购组织类型：集中采购

三、采购方式、用途：公开招标、自用

四、采购资金来源：其他资金

★五、采购预算：  1268.4915 万元；最高限价：标项一 662.0911 万元；标项二 606.4004 万元。

六、采购文件公告期限：2022年   8   月   12   日至2022年   8   月   19   日。

七、项目概况： 象山县石浦镇城区域内绿化（乔木、行道树、绿化带、草坪等）养护及损坏、破坏等绿化补植；

★八、供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2、特定资格条件： 无；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被依法取消其中标资格。）

（五）本项目  不允许  联合体投标。

九、采购文件的获取：

1、采购文件获取期限：2022年   8   月   12   日至2022年   8   月   19   日。

2、采购文件获取方式：登录政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取。

3、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

4、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取采购文件，未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

十、投标截止时间、开标时间及方式：

1、投标截止时间：2022年  9  月   2    日10:00 （北京时间）。

2、开标时间：2022年  9  月   2    日10:00 （北京时间）。

3、开标方式：政采云平台线上开标。

4、评标地点：象山县行政服务中心四楼评标室（象山县丹西街道象山港路300号）。

5、采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

十一、投标与开标注意事项：

1、在投标截止时间前将电子投标文件上传到政采云平台，否则视作放弃投标。

2、标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具在浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

4、根据宁波市、象山县关于新冠肺炎疫情防控工作要求精神，本项目实行“不见面”开标，供应商无需派代表到开标现场。

评标期间项目经办人的联系电话：0574-65733077 。供应商的澄清、说明可通过政采云平台发起在线询标。

十二、落实的政策

《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

十三、业务咨询

1、采购人：象山县荔港物业服务有限公司

地址：象山县石浦镇凤栖路138号

联系人：葛简

联系电话：0574-65965291

质疑联系人：林海波

质疑联系方式：13606783345

2、集中采购机构：象山县政府采购中心

地址：浙江省象山县丹西街道象山港路300号4楼401室

项目经办联系人：谢老师

联系电话：0574-65733033

传真：0574-65733060

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0574-65733011

3、政府采购监督管理部门及投诉受理部门：象山县财政局

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

联系人：林老师

联系电话：0574-65753557

- 采购需求

- 重要商务要求一览表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 1、合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 2、实施期限 | 合同签订之日起三年，合同一年一签。 |
| 3、实施地点 | 象山县石浦镇 |
| 4、投标报价 | 1）投标报价包括人工费用（含各种社会保障缴费）、设备费、税金及其它可能发生的全部费用（绿化管理、肥料、苗木补种、抗旱、抗台时大型养护机械的服务费等支出费用，但不包含乔木支护发生的相关费用）等。供应商在投标时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。 2）以人民币报价。 |
| 5、付款方式 | 1）合同生效且具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的20%作为项目预付款。（支付前，中标人需提交等额预付款保函且经采购人认可） 2）合同履约开始后，采购人按月度考核结果，每季度核拨该季度应付服务费的90%，待合同履约完成后全部付清。 3）一次性补植须在合同签订后80天内按清单完成，并且保活，按实结算，验收合格后付80﹪，补植满一年后付清余款。 （优先从预付款中核减，直至减完为止，核减完后无息退还预付款保函。） |
| 6、履约保证金 | 中标人须在合同签订后预付款拨付前向采购人提供合同总价的1%作为履约保证金。其形式为银行、担保公司提供的保函、保险保单（银行、担保企业按市、县政府相关规定执行），保函形式出具的履约担保须经采购人确认。待项目履约完成后无息退回。 |
| 7、合同终止 | 1）中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前2个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。 2）因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，中标人承担全部责任。 |

- 招标需求

标项一  象山县荔港物业服务有限公司绿化养护服务采购（石浦东部）

★1、绿化养护面积约268198㎡，乔木3447株，最高限价2047217元/年，具体按实结算。

| 序号 | 地点 | 绿地面积（㎡） | 乔木（株） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民公园 | 4400 |  | 1、绿地苗木类型：球类、灌木色块、草坪 2、乔木包括行道树（行道树养护包括树穴养护） |
| 2 | 校场湖及零星绿地 | 700 | 10 |  |
| 3 | 海峡广场 | 3245 |  |  |
| 4 | 渔港中路 | 1650 | 203 |  |
| 5 | 海丰广场 | 6190 | 10 |  |
| 6 | 大华路 |  | 108 |  |
| 7 | 爱国路 |  | 45 |  |
| 8 | 延吉路 | 150 | 25 |  |
| 9 | 新塘岸路 |  | 60 |  |
| 10 | 延昌渔丰小区 | 2200 |  |  |
| 11 | 桔场路入口 | 1620 | 40 |  |
| 12 | 渔港北路 | 385 | 12 |  |
| 13 | 东站小广场 | 1230 | 5 |  |
| 14 | 渔港东路 | 11000 | 433 |  |
| 15 | 皇城大道 | 8916 | 120 |  |
| 16 | 荔港中学旁绿地 | 1408 | 27 |  |
| 17 | 龙德庙路 | 550 | 60 |  |
| 18 | 开元酒店及周边 | 10581 | 22 |  |
| 19 | 沙塘湾 | 824 | 18 |  |
| 20 | 延昌小公园 | 1650 |  |  |
| 21 | 阳光雅苑围墙外 | 390 | 7 |  |
| 22 | 塘头港河道 | 5500 | 20 |  |
| 23 | 东站加油站旁边 | 11190 | 43 |  |
| 24 | 沿海南线北入口绿地 | 22000 |  |  |
| 25 | 昌国南门绿地 | 3531 | 74 |  |
| 26 | 沙石线 | 3000 |  |  |
| 27 | 科技园区 | 165888 | 2105 |  |
| 28 | 草花 | 676 |  | 每平方42株小杯苗 |
| 29 | 沙塘湾花箱草花5250株（花箱） |  |  |  |
| 30 | 相关施工损坏及自然死亡等补植 |  |  |  |

★2、东部养护范围内绿化缺失一次性补植，最高限价479260元。

| 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿篱 | 1553 | ㎡ | H40(42株/㎡)按照红叶石楠计算 | 1、补种区域：五爱段入口绿地、昌国南门入口绿地、海丰广场、塘头港河道、渔港东路、渔港中路、渔港北路、桔场路入口、皇城大道、沿海南线北入口花坛、东站前小广场、人民公园、校场湖、延昌小公园、昌锦家园前小广场、海峡广场、大华路、爱国路、延吉路、延昌渔丰小区、龙德庙路、新塘岸路、荔港中学旁绿地、科技园区。 2、全部规格必须达标，保证质量。 |
| 香樟树 | 2 | 株 | Ф20（移植，树形佳） |  |
| 草坪 | 6866 | ㎡ | 按照马尼拉计算 |  |

标项二   象山县荔港物业服务有限公司绿化养护服务采购（石浦西部）

★1、绿化养护面积约190224㎡，乔木6837株，最高限价1740477元/年，具体按实结算。

| 序号 | 地点 | 绿地面积（㎡） | 乔木（株） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴港苑 | 3080 |  | 1、绿地苗木类型：球类、灌木色块、草坪 2、乔木包括行道树（行道树养护包括树穴养护） |
| 2 | 教师楼 | 550 |  |  |
| 3 | 兴港东路小区 | 260 |  |  |
| 4 | 邬家小区 | 5585 |  |  |
| 5 | 凤栖花苑 | 500 |  |  |
| 6 | 玉泉小区 | 1100 |  |  |
| 7 | 建业小区 | 2310 |  |  |
| 8 | 谐和小区 | 550 |  |  |
| 9 | 锦河小区 | 1350 |  |  |
| 10 | 镇政府宿舍楼 | 200 |  |  |
| 11 | 渔丰苑 | 2420 |  |  |
| 12 | 渔丰街小区 | 2376 |  |  |
| 13 | 渔港小区 | 1650 |  |  |
| 14 | 栖霞路 | 2200 | 272 |  |
| 15 | 幸福苑北侧道路 |  | 30 |  |
| 16 | 军民路 | 102 | 102 |  |
| 17 | 曙光路 | 120 | 133 |  |
| 18 | 曙光路桥梁四周 | 990 |  |  |
| 19 | 海宁路 | 7497 | 445 |  |
| 20 | 文兴巷 | 2420 | 30 |  |
| 21 | 台贸市场 | 2090 |  |  |
| 22 | 玉泉路 | 1386 | 121 |  |
| 23 | 毓才路 | 150 | 10 |  |
| 24 | 建业路 | 250 | 76 |  |
| 25 | 环卫所前绿地 | 700 | 5 |  |
| 26 | 教堂前绿地 | 2150 |  |  |
| 27 | 大庆路 | 420 | 94 |  |
| 28 | 和乐路 | 770 |  |  |
| 29 | 和义路 | 1800 |  |  |
| 30 | 天门路 | 120 | 47 |  |
| 31 | 荔港路 |  | 73 |  |
| 32 | 渔港南路 | 1790 | 37 |  |
| 33 | 海贝广场 | 2470 | 10 |  |
| 34 | 渔港南路油库旁 | 3860 |  |  |
| 35 | 兴港路 | 7900 | 533 |  |
| 36 | 东海府小区旁 | 1802 | 48 |  |
| 37 | 曙海路 | 110 | 10 |  |
| 38 | 申菱广场 | 1327 |  |  |
| 39 | 南屏路 | 600 | 235 |  |
| 40 | 海鲜街 | 330 | 43 |  |
| 41 | 海丰街 |  | 35 |  |
| 42 | 园中苑 | 7660 |  |  |
| 43 | 金山路 | 1900 | 241 |  |
| 44 | 金石引河两侧 | 10500 |  |  |
| 45 | 凤栖路 | 750 | 464 |  |
| 46 | 北山大楼旁绿地 | 1988 | 43 |  |
| 47 | 半岛华府周边 | 270 |  |  |
| 48 | 海洋馆绿化 | 195 | 20 |  |
| 49 | 火炉头路 |  | 38 |  |
| 50 | 加油站处绿化 | 5000 |  |  |
| 51 | 台胞医院河道处绿化 | 650 |  |  |
| 52 | 门前塘压脚地 | 35750 |  |  |
| 53 | 门前塘园区绿化 | 36414 | 1142 |  |
| 54 | 金星办事处绿化 | 850 | 79 |  |
| 55 | 兴港西路延伸段 | 4692 | 1500 |  |
| 56 | 下塘路边绿化 | 3135 |  |  |
| 57 | 福寿堂 | 2000 | 16 |  |
| 58 | 机电城 | 13185 | 620 |  |
| 59 | 兴港路水产园区 |  | 285 |  |
| 60 | 草花 | 664 |  | 每平方42株小杯苗 |
| 61 | 相关施工损坏及自然死亡等补植 |  |  |  |

★2、西部养护范围内绿化缺失一次性补植，最高限价842573元。

| 名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿篱 | 2495 | ㎡ | H40(42株/㎡)按照红叶石楠计算 | 1、补种区域：金山路、玉泉路、静河路、建业路、大庆路、天门路、荔港路、火炉头路、凤栖路、环卫前绿地、教堂旁小公园、南屏路、渔丰街、兴港路、兴港路水产园区、机电城、西霞路、凤落路、园中苑、渔丰苑、文兴巷绿地、和乐路、和义路、锦河小区、凤栖花苑、建业小区、渔港小区、渔丰街小区、兴港苑、兴港东路小区、邬家村小区、镇政府宿舍楼、海鲜街、下塘新路边绿化、曙光路、曙海路、加油站旁绿地、曙光路桥梁四周绿化、协和小区、玉泉小区、台贸市场、海宁路、渔港南路、海贝广场、门前塘园区。 2、全部规格必须达标，保证质量。 |
| 香樟树 | 73 | 株 | Ф20（移植，树形佳） |  |
| 草坪 | 6845 | ㎡ | 按照马尼拉计算 |  |
| 麦冬 | 100 | ㎡ |  |  |
| 白三叶 | 1250 | ㎡ |  |  |

三、本次采购供应商可根据自身的供应能力选择任一标项投标，也可以选择两个标项同时投标，每个投标人只能中标一个标项。2个标项按照标项顺序开标，如投标人前一标项被确定为中标人，则不得参与后续标项的投标。

四、本次绿化养护共分六类

1、海塘压脚地以乔木为主的防护林；

2、行道树（含树穴养护）；

3、所有的绿化带、道路中间的绿化带；

4、河道两边的绿化带、乔木、草坪；

5、公园、广场、小区（无物业）内的绿地、灌乔木、草坪等；

6、草花。

五、服务要求

1、为确保养护质量，中标人养护的绿地要落实专人进行动态养护管理，全天候作业，发现重大问题时（如树木倾倒、病虫害、干旱、受灾、火灾、杂草荒芜造成的林木损害、园林设施被盗、损坏等）应及时向中标人汇报并进行修复。

2、中标人在养护期间，必须采取周密的安全生产措施，以避免对工作人员、公众造成损害，若因中标人操作或养护不当造成人身及其它财产损失的，由中标人承担一切责任。

3、中标人对于服务区域内铺装景观及园路等，需要保持干净整洁、及时除草，如有损坏及损毁需要中标人及时自行修复。

4、中标人对于服务区域内草地保持草花生长良好，每年进行4-6次修剪及除草（芦苇、藤蔓类植物等需要连根清除），日常保持整洁，美观。

六、其他要求

1、合同签订后，相关人员必须在15个工作日以内到位，中标人需为服务人员投保意外伤害保险。

2、中标人需日常对绿地修剪、施肥、抗台、抗旱、防冻及防治病虫害等相关养护工作给予养护人员日常管理和技术指导，并直接供应肥料，每年至少施肥两次以上，投入施肥肥料的总价不得少于承包总价的2.5%。

3、投标人中标后需在服务区域内设立项目部，须配备：8吨及以上洒水车（行驶证上整备质量8T及以上具备洒水作业功能的中型载货专项作业车或重型载货专项作业车）、养护巡逻车、施工警示牌（6套以上）和养护用的水泵、水管及其他绿化养护必备工具。

4、养护管理人员需常驻于项目部并规范相应的养护责任制（至少要有一名管理人员驻项目部正常工作及规范齐全台帐资料）；养护管理人员必须有相关的绿化养护经验。

5、中标人使用专职养护工，按每人养护面积须在3万平方米左右,总人数不得少于总绿化养护面积/3万平方米的人数。养护工职责：绿地保洁（养护区域内白色垃圾等清理）、修剪、除草、松土、施肥、防病虫害、施药、抗旱、浇水、防冻、扶直加固等。

6、中标人针对台风制订应急方案，包括以下内容：

（1）人员方面。确保能第一时间联系到足够的工人进行及时的灾后恢复工作。如果找不到相对应抢救人员，将扣除当月养护费用5%，之后造成损失由中标人承担。

（2）工器具方面。确保有足够量的作业器具配备，以应对灾后等特殊情况下的应急养护工作。

（3）消耗性材料方面。抗风桩、绑扎带、铁丝、农药、薄膜、黑纱网、润滑油等均要有一定量的储备，便于救灾过程中快速调用及补充。

（4）通讯工具方面。做好防湿措施。

（5）安全措施方面。配备养护工作服、配备安全帽、安全带、防护镜、线手套、手袖、草帽（防晒）、雨衣、雨鞋，做好防高空落物伤头、防木屑溅射伤眼、防工具伤手、防树枝伤脚等安全措施。确保工器具的使用和操作符合要求，减少甚至杜绝故障现象和人身伤害事件的发生。

7、台风之后的绿化养护处理方案:

（1）及时清理、扶正和加固乔木支撑

积水消退时，应尽快清除积存在树木周围的杂草、落叶、杂物等漂浮物，清理绿地内的倒伏、死亡植株，对绿地内乔灌木进行一次全面的扶正修剪，对于台风折断的树木进行修剪及加固。

（2）注意地下积水的排涝及防腐

七、考核办法：

1、每月对养护质量进行考核，考核分为100分，考核达到90分及以上为合格（90分及以上不扣养护费），若月度考核90分（不含）以下每下降1分扣当月养护费的1%；全年月度考核得分80分（不含）以下累计3次及以上的，采购人有权终止当年年度合同且对接下来的服务期内年度合同将不再续签。采购人按月度考核结果，每季度核拨该季度应付服务费的90%，待合同履约完成后全部付清。

2、考核采用定期考核、日常巡查考核和专项考核相结合的办法

（1）定期考核：考核分数占70%。

每月一次，由采购人组成绿化考核小组对中标人绿化养护区域内随地抽查，现场考核打分，中标人单位代表参加。考核人员依据《象山县荔港物业服务有限公司绿化养护服务考核细则》进行打分， 90分及以上为合格分。对发现的问题责令中标人及时整改、并将整改完成情况报采购人，采购人进行核查。中标人未报送整改回复、未完成整改或整改不合格的，将进行双倍扣分，扣分计入当月考核分值。期间，中标人可以合理的缘由用书面方式申请问题的延期、缓办、取消，招标人进行核查并回复，中标人按回复进行办理。

（2）日常巡查考核：考核分数占30%。

由采购人所属部门巡查人员对绿化养护区域进行日常的巡查考核。巡查人员依据《象山县荔港物业服务有限公司绿化养护服务考核细则》进行考核打分，发现问题及时告知中标人工作人员，并书面通知中标人规定期限整改。日常巡逻考核扣分方式：采购人日常巡逻人员发现问题即进行单倍扣分，并书面通知中标人进行整改；在整改期限内未完成整改或整改不合格的进行双倍扣分，并第二次书面通知中标人；若在规定期限内仍未完成整改或整改不合格的，进行四倍扣分，以此类推直至整改合格或者分数扣完为止。期间中标人可以合理的缘由用书面方式申请问题的延期、缓办、取消，采购人进行核查并回复中标人按回复办理。

（3）专项考核（在上述考核得分基础上，进行专项考核）：

①养护区域内植物栽植、更换、补植的品种、规格、密度要符合采购人设计要求，不符合设计规定要求的扣5分；采购人另行栽植、更换、补植的由采购人自行决定，不扣分。

②养护期间，养护区域内出现未经采购人或其他相关管理部门批准的建设、安装工程，如场地的开挖、广告牌的设立等，中标人应立即阻止，并将情况报告采购人。若中标人未发现、未阻止、阻止不及时，或未上报招标人，扣1分，且破坏面积每达1平方米加扣0.5分。

③中标人对养护区域内遮挡交通警示牌、标志标牌、信号灯或与架空线路、路灯或变压设备、公交车、十字路口转角影响驾驶员视线等相矛盾产生安全隐患的林木进行修剪，若应修剪不及时发生事故，中标人依法承担相应责任，并扣10分。

④中标人绿化养护不力导致采购人受到县级及以上部门通报批评的，扣10分；中标人应绿化养护出色使得采购人受到县级及以上部门通报表扬的，奖励10分。群众打举报电话反映因中标人养护责任范围内的问题，经查实每次扣5分。

八、项目变更

中标人在养护期间内，发生以下事件时中标人可以提出变更,但变更总费用不得超过中标价的10%且需报县财政局审核同意：①采购人有新增养护区域，根据中标单价和双方代表共同到场确定面积及范围，待确定好变更造价后，可直接发包给中标人进行养护承包；②养护区域的绿化更新、改造、非中标人责任补植花卉树木（不可抗力事件除外），以及布置节日花坛、设置园林小品等应采购人要求新增的项目，由双方代表共同到场确定项目实施内容，待确定好变更造价后，双方可直接订立补充协议，由采购人提供苗木及种植土费用，其余如人工及后续养护等项目相关费用都由中标人自行承担。③由于极端气候原因引起的自然灾害等（如遇到12级以上台风、夏季连续干旱30天以上且高温35°以上、冰冻极寒天气等不可抗力事件）不可抗力造成的绿地、林木的损失，1000平方米以内有中标人自行承担费用补植；面积大于1000平方米的由采购人和中标人双方共同到场确定，待确定好变更造价后，双方可直接订立补充协议，由采购人负责苗木、种植土及人工等费用，后续养护费用由中标人自行承担。因为人为原因引起的火灾所造成的林木死亡，中标人应无条件立即补植，所有的补植费用均由中标人承担，并且由于管理不当，采购人要扣当月考核分数10分。

九、考核细则

| 象山县荔港物业服务有限公司绿化养护服务考核细则表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包地段: 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 考核标准 | 标准分 | 扣分标准 | 扣分 合计 | 考核 工作 | 备注 |
| 绿 化 养 护 | 1、乔、灌木树冠完整、生长旺盛、无病虫害、无枯枝、无死株、无倒状树木、及时做好冬季涂白和防冻工作。 | 12 | 因管理不当引起树木不完整或者死亡株每处扣1分，明显病虫枝、枯枝每枝扣1分，灌乔木修剪不及时及影响视线、遮挡标志标牌、信号灯、路灯等每处扣1-3分，树木缺少1株扣5分，讲不清原因的树木缺少则另行处罚。 |  |  |  |
|  | 2、绿篱、色块及其他植物修剪适度符合植物生长特性、高度标准、整齐、美观无破线，徒长枝控制在10㎝以下，发现死株应及时做好补种工作。 | 13 | 修剪后裸枝明显每处扣1–3分，绿篱残破每处扣0.5分，绿篱、色块高度超标、修剪后明显不整齐、不美观每处扣3分。 |  |  |  |
|  | 3、草坪植物长势茂盛，覆盖度95﹪以上，杂草及时清除草坪纯洁度90﹪以上，适时修剪草坪，草高不超过10㎝，保持草坪平整，草坪与色块间隔清晰，排水及时，无明显积水。 | 15 | 覆盖度95﹪以下扣1–5分，纯洁度90％以下扣1–3分，草坪明显不平整每处扣1–3分，明显积水每处扣0.5分–1分，杂草明显且除草不及时的每处扣1-3分，草坪修剪不适时或者不及时扣2–3分，草坪抽样高度超过10㎝扣1分（低洼处除外）。 |  |  |  |
|  | 4、病虫害防治及时，用药合理，危害率在5﹪以下，适时中耕松土、施肥、喷药等，严禁使用剧毒和禁用农药，合理使用除草剂。每年施肥3次。亩均施肥量5公斤。 | 10 | 达不到标准每处扣1–5分，未适时对施肥绿地中耕松土、施肥、喷药的每次扣3–5分。发现有病虫害、草坪和树木枯萎现象的每处扣3分。 |  |  |  |
|  | 5、负责管护园林设施(包括栏杆、园路、桌椅、井盖、假山、园灯、牌饰等)发现损坏及时汇报，绿地未经审批擅自挖掘，及时阻止并上报。 | 6 | 设施损坏、绿地挖掘不及时汇报或处理的，每次扣1–3分。 |  |  |  |
|  | 6、绿地清洁，及时清理杂物，不乱丢草屑、树枝，无明显果壳、杂物、垃圾石块等废弃物。广场、小区内草坪无堆积树叶。 | 12 | 达不到标准每处扣2–5分。 |  |  |  |
|  | 7、中标人应每天8小时确保有人在养护地段养护作业(除雨天等人力不可抗拒气候条件外)，规范着装，并落实现场安全生产措施（必要时设置警示牌）。 | 6 | 在平时检查或考核时，发现养护人未到岗位、未穿工作服、未带安全头盔（必要时）每发现一次扣2分，作业时无安全生产措施的（含设置警示牌）每次扣2–3分。 |  |  |  |
|  | 8、保持绿地植物生长良好，应及时落实夏秋和秋末冬中的绿地抗旱水作业，保持绿地10㎝以下的土地湿润。 | 10 | 在连续无雨的高温气象情况下，未及时落实抗旱措施的，浇水量不足，出现树木（苗木）枯萎、落叶、死亡的。则按死亡株数计算赔偿，并扣分3分。 |  |  |  |
|  | 9、落实防台措施，做好灾后的及时汇报灾情和恢复工作，包括对倒伏树木的扶正，原地扶植、加固、保洁等工作，恢复工作日必须在3天内完成。 | 10 | 不及时落实防台措施和不及时完成灾后恢复工作的，按实际倒伏和灾后剩余数计算，每株树木扣2元，并扣分5分。 |  |  |  |
|  | 10、健全、规范台帐资料（含影视、照片、发票资料等），以便考核组随时抽查 | 6 | 抽查台账资料时发现不齐全、不规范、未做资料的每次扣2分，并责令补做；发现弄虚作假的每次扣5分。并录入甲方诚信记录黑名单。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核组长签字： 考核成员： 平时检查负责人： 中标单位责任人： |  |  |  |  |  |  |

- 第三章  供应商须知

一   总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“招标人”、“采购代理机构”系指象山县政府采购中心。

2.“采购人”系指采购单位。

3.“供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

4.“服务”系指采购文件规定供应商须承担的满足采购需求的服务等。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的服务。

6、“书面形式”系指纸质文件原件。

7、“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的负偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定除外）。

（五）转包与分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（六）特别说明

1、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

2、采购文件的澄清与修改

（1）采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

（2）更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

（3）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

3、供应商的风险

（1）供应商应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（2）无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

7、解释：本采购文件的解释权属于象山县政府采购中心。

（七）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二  采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由技术商务文件和报价文件两部分组成。

- 技术商务文件包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标人代表须在投标文件中提供有效身份证的复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件），并在投标文件中提供授权代表及法定代表人身份证复印件；

（3）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，提供书面承诺函；

（4）投标服务技术商务要求响应表（格式见附件）；

（5）资格条件自查表（格式见附件）；

（6）符合性自查表（格式见附件）；

（7）本项目负责人简历表（如有，格式见附件）；

（8）本项目组人员配备情况表（如有，格式见附件）；

（9）同类业绩情况一览表（如有，格式见附件）；

（10）针对第二章《采购需求》拟定的完整投标方案；

（11）针对第四章《评标办法及评分标准》需提供的相关证书等资料；

（12）供应商认为有需要提供的其它有关资料（如有）。

2、报价文件包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）中小企业声明函（格式见附件，非中小企业无需提供）；

（3）残疾人福利性单位声明函（格式见附件，非残疾人福利性单位无需提供）；

（4）投标报价明细表（格式见附件）；

（5）供应商认为有需要提供的其它有关资料（如有）。

★ 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；供应商资格相关的书面声明、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签署（签名或印章）并加盖单位公章。

★（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函件，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见第三章《供应商须知》。

★3.有选择的或有条件的报价将不予接受。（招标文件有特殊要求的除外）

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应提供以下投标文件：

上传到政府采购云平台的电子投标文件（含技术商务文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

1、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

2、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件将被拒收。

3、投标文件的补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”（不得添减任何文字）字样。

四、特别说明

1、执行政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）：

（1）参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未能提供的不予认可。

（3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购人和采购监管部门提供上一年度政府综合统计部门年报数据，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

二、开标程序：

1、第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的技术商务文件。

2、第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的技术商务得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目采用政采云电子招投标开标程序，采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒原因导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台发起在线询标，供应商在线作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

五、评标程序

（一）资格条件审查

采购代理机构对供应商的资格条件进行审查。资格证明资料不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的，将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 ## （技术商务文件） | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； （二）特定资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求； （三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （四）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将被依法取消其中标资格。） （五）联合体投标情况。 |

（二）符合性审查

评标委员会对投标文件进行符合性审查。以下审查内容必须完全响应，否则将被视为无效投标。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 技术商务文件 | （一）投标函已提交并符合采购文件要求； （二）按照采购文件规定要求签署和盖章； （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； （四）带“★”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； （五）没有明显不符合采购需求的； （六）技术商务文件中未出现报价或单价的； （七）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； （八）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求的情形。 |
| 报价文件 | （一）按照采购文件规定要求签署和盖章； （二）采用人民币报价； （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； （四）投标报价中未出现重大缺项、漏项； ## （五）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价； （六）报价合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （七）报价文件与技术商务文件的货物（服务）内容不存在重大差异的； （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

（三）评分

1、评分表

| 评分因素 | 评分内容及标准 |
| --- | --- |
| 报价分 15分 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分15分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标人的投标报价得分=（基准价/投标报价）×15。（本项目采购需求对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。投标人为小微企业的，投标价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，投标时需提供企业声明函。） |
| 商务技术 （85分） | 整体绿化养护方案10分 投标人的总体养护方案符合本项目的实际情况，满足采购人提出的采购需求，合理可行，重点突出，各项要求响应明确，各项措施针对性、操作性强，优的得10.0-8.0分，良的得7.9-6.0分，一般的得5.9-0分； |
|  | 绿化保洁管理5分 投标人的保洁管理措施合理可行，重点突出，针对性、操作性强，优的得5.0-4.0分，良的得3.9-2.0分，一般的得1.9-0分； |
|  | 绿化日常养护管理13分 1、绿地修剪、施肥、除草、松土、浇水管理措施合理可行，重点突出，针对性、操作性强，优的得6.0-5.0分，良的得4.9-3.0分，一般的得2.9-0分； 2、抗台、抗旱、防冻、扶直加固管理措施合理可行，重点突出，针对性、操作性强，优的得5.0-4.0分，良的得3.9-3.0分，一般的得2.9-0分； 3、台风后的绿化养护处理方案合理可行，重点突出，针对性、操作性强，2.0-0分； |
|  | 绿化病虫害防治管理4分 投标人的病虫害防治管理措施合理可行，重点突出，针对性、操作性强，优的得4.0-3.0分，良的得2.9-2.0分，一般的得1.9-0分； |
|  | 管理制度10分 根据机构设置和规章制度（包括：1、机构设置、组织框架、工作流程、激励机制、监督机制、自我约束机制等；2、管理规章制度、岗位职责、公众制度、管理维护运作制度）等综合评议，优的得10.0-8.0分，良的得7.9-6.0分，一般的得5.9-0分； |
|  | 内部考核与培训计划5分 针对本项目所做的人员录用方案、培训、考核方案是否符合招标文件的人员要求进行综合评议，优的得5.0-4.0分，良的得3.9-2.0分，一般的得1.9-0分； |
|  | 安全生产管理5分 安全生产管理方案明确具体，人员落实安全生产岗位职责到位，相关制度和应急预案健全，承诺事故发生率控制在县安全责任考核目标要求内，优的得5.0-4.0分，良的得3.9-2.0分，一般的得1.9-0分； |
|  | 应急管理10分 应急管理（抗台抗旱、突击检查等）方案明确具体，应急预案完善、周密、可行，人员职责到位，优的得10.0-8.0分，良的得7.9-6.0分，一般的得5.9-0分； |
|  | 人员配置10分 管理人员从业经验丰富、综合素质好，其他人员配置、年龄、技能结构合理，岗位职责明确，优的得10.0-8.0分，良的得7.9-6.0分，一般的得5.9-0分； |
|  | 设备配置6.5分 1、根据投标人提供的养护作业设备（如扫地机、冲洗车、绿篱机、修剪器材、水泵等）综合评议，优的得5.0-4.0分；良的得3.9-2.0分；一般的1.9-0分；（以设备购置发票或租赁合同为准）。 2、投标人具有8吨及以上洒水车的得1.0分，具有养护巡逻车辆（机动车，车型不限）的得0.5分。（自有车辆须提供车辆行驶证，租赁的须提供车辆租赁合同及车辆行驶证；） |
|  | 企业信用2分 根据投标人的企业信用进行综合评议，2.0-0分；（提供相关证明资料） |
|  | 同类业绩1.5分 投标人自2019年1月1日以来承担过同类项目业绩，每提供1个得0.5分，最高得1.5分。（以合同签订时间为准） |
|  | 合理化建议3分 根据投标人提供的针对本项目的合理化建议进行综合评议：优的得3.0-2.0分、良的得1.9-1.0分、一般的得0.9分以下。 |

注：1、以上评分项目中的证书、合同、截图等资料须在投标文件中提供扫描件（或复印件），证书中有有效期要求的必须在有效期内；2、评委的综合打分，采用记名方式。各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

六、定标

1.评标委员会推荐中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4.若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

七、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

八、中标通知

1、中标公告质疑期满后无异议的，招标人向中标人签发中标通知。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

九、合同授予：签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成损失的还应当予以赔偿。

十、履约验收：

采购人（或象山县政府采购中心，具体按象山县财政局文件规定）负责对中标供应商的履约行为进行验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

- 政府采购合同

合同名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

第一条项目基本情况

（1）项目名称：

（2）服务范围：

第二条服务内容及执行的技术规范

（1）服务内容：

（2）执行技术规范：

第三条人员和设备安排

第四条委托服务期限

委托服务期限为  个月，自  年  月  日至  年  月  日止（合同一年一签，通过考核后再续签）。在此期间未履行合同，不遵守承诺或达不到甲方要求，甲方有权解除合同，其一切责任由乙方负责，不得以任何理由向甲方提出任何索赔要求。

第五条合同费用及其支付

1、本合同所指的费用是指乙方根据本《招标文件》中招标项目要求所投报的项目中标价，即人民币                         元（¥         元）

2、合同一年一签，每三个月支付一次。每月对养护质量进行考核，考核分为100分，考核达到90分及以上为合格（90分及以上不扣养护费），若月度考核90分（不含）以下每下降1分扣当月养护费的1%；全年月度考核得分80分（不含）以下累计3次及以上的，采购人有权终止当年年度合同且对接下来的服务期内年度合同将不再续签。采购人按月度考核结果，每季度核拨该季度应付服务费的90%，待合同履约完成后全部付清。

3、一次性苗木补植：完成时间为合同签订后80天内，具体补植以清单为准，并且保活，验收合格后付80﹪，补植满一年后付清余款。

第六条甲方的权利和义务

1、代表和维护产权人的合法权益。

2、审定乙方制定的服务制度及实施细则。

3、甲方对乙方的服务效果实施监督检查

4、如因乙方管理不善，造成重大经济损失或管理严重失误，甲方有权终止本合同，并追究乙方的经济责任。

5、甲方按规定向乙方提供所需的原始资料和技术档案，并在乙方服务期满时予以收回。

6、甲方依照本合同约定，按时支付费用。

7、积极协助乙方做好区域内保洁等工作。

8、甲方有权抽查管理经费的使用情况。

9、发现存在问题，及时下发整改通知书及处理意见。

10、加强抗旱、抗台应对指导，协调落实有关事项。

第七条乙方的权利和义务

1、严格遵守国家、省、市的法律法规和《投标文件》中的相关工作要求及标准，对甲方实行专业、规范、安全、高质量的养护服务。

2、根据有关法律法规及本合同的约定，制定各项管理办法、规章制度及岗位责任。

3、建立健全本项目的管理档案，并负责及时记载有关变动情况。

4、本合同终止时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部管理档案、财务等资料；移交其管理范围内的全部公共财产，并接受甲方或甲方指定专业机构的移交审核。向甲方移交时，要确保各项设施的性能良好。

5、有权按时从甲方处支取中标的费用。

6、接受有关部门的监督指导和考核。

7、乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、县、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

8、乙方必须尽到管护责任。对本标段绿化及配套设施加强管理、保护和保洁工作，及时阻止各类损坏现象。发现苗木被盗、绿地挖掘及动物吃食等情形，及时报知甲方。

9、乙方必须尽到日常养护责任。除特殊情况外，养护人员必须按日到岗到位，保质、保量、适时地完成各项养护作业。

（1）加强除草。对于草坪、树木、花钵和绿化带等绿地，要及时清理各类杂草。

（2）合理抹芽。对于乔木和大型灌木等，要整理其不定芽，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观。

（3）保障施肥。根据各类苗木植物生长习性及其对肥料的需求，每年施肥不少于两次。做好中耕松土、挖沟等施期工作，以及施后复土工作。

（4）防治病虫害。要做好病虫害的预测、预报和防治工作。在防治过程中，严禁使用高毒农药和除草剂，必要时须经甲方认可。

10、切实加强“三防”工作。从严做好防台抗台、防旱抗旱和防涝排涝工作，服从甲方对相关工作的统一部署。台汛期间，加强加固、排涝、抢险工作，防止苗木植物受损，及时做好灾后生产自救；旱季，根据苗木生存及生长需要开展喷灌，防治苗木植物因脱水而枯死。

11、开展文明养护。确立安全第一、文明至上意识，落实各项安全操作和文明养护措施。上岗时，穿戴安全服帽，在作业区域内竖立安全警示标志，确保全年无事故。

12、加强从业人员管理。对雇用人员做好技术辅导，增进养护、修剪和病虫害防治等知识及技能。乙方要为自己及雇用人员做好意外伤害保险投保工作。

13、合同签订后，相关人员必须在十五个工作日以内到位。

14、养护公司需日常对绿地修剪、施肥、防台、抗旱、防冻及防治病虫害等相关养护工作给予养护人员日常管理和技术指导。

15、养护公司需在服务区域内设立项目部，须配置：8吨及以上洒水车（行驶证上整备质量8T及以上具备洒水作业功能的中型载货专项作业车或重型载货专项作业车）、养护巡逻车、施工警示牌（6套以上）和养护用的水泵、水管及其他绿化养护必备工具。养护管理人员需常驻于项目部并规范相应的养护责任制（至少要有一名管理人员驻项目部正常工作及规范齐全台帐资料）；养护管理人员必须有相关的绿化养护经验。

16、养护公司使用养护工，按（每人养护面积须在3万平方米左右，总人数不得少于总绿化养护面积/3万平方米的人数）。养护工职责绿地保洁、修剪、除草、松土、施肥、防病虫害、施药、抗旱、浇水、防冻、防火、扶直加固等。

第八条质量管理

1、甲方定期组织人员对乙方的服务进行考核，按照考核办法进行考核评分，考核通报告知乙方。自合同签订之日起，若乙方月度考核得分80分（不含）以下累计3次及以上的，甲方有权终止当年年度合同且对接下来的服务期内年度合同将不再续签。由此产生的一切损失由乙方承担，并列入甲方诚信记录黑名单。

2、甲方巡查人员依据《象山县荔港物业服务有限公司绿化养护服务考核细则》进行考核打分，发现问题及时告知乙方工作人员，并书面通知乙方要求规定期限整改到位。

3、乙方不得利用管理区域内现有资源进行营利性活动。

4、乙方须聘用专职养护工，划分养护责任区的模式进行养护，养护工不得临时聘用。

第九条履约保证金及违约责任

1、在签订合同时，乙方应向甲方上缴人民币    /   作为履约保证金。如乙方按约履行的，合同期满后，甲方全额无息返还。

2、乙方必须随时接受甲方或上级管理部门的监督检查和指导，必须无条件服从甲方和上级管理部门组织的一些突击性任务及检查活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。

3、因乙方原因，造成甲方未完成规定服务目标或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿，甲方有权要求乙方限期整改，并有权终止合同。

4、乙方如不能履行投标书内的责任的，则视为违约，甲方有权终止本合同，重新进行招标，并追究乙方的违约责任，没收履约保证金。

第十条其他事项

1、自本合同生效之日起7天内，根据甲方服务内容，办理完交接验收手续。

2、甲、乙方对《招标文件》以外的服务项目，可根据实际情况另行签订补充协议。补充协议和本合同的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行期间，如遇不可抗力，例如12级以上台风在象山过境和夏秋季节高温35°以上且连续干旱30天以上所造成苗木损伤死亡或由于上述情况导致乙方养护费用的大幅增加，则事后由甲乙双方协商各自承担抗灾费用的比例。

4、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请上级主管部门调解，协商或调解不成的，可以向当地法院起诉。

5、如遇突发或重大事件，乙方服务人员应在第一时间报告有关部门，乙方项目负责人应在第一时间到达现场，适时处理或协助处理有关问题，甲方如认为情况危及到内部人员的安定管理，乙方应无条件同意甲方直接调配乙方资源直至危机结束。

6、乙方员工的劳动报酬、养老医疗等各类保险及发生的各种工伤事故、意外事故及纠纷等，均由乙方负责，与甲方无涉。

7、若需增加或减少服务内容，可另行签订补充协议，费用单价可参考乙方投标文件《投标分项报价表》中的投标单价。

第十一条、本合同未尽事宜，以招标文件、乙方的投标文件及投标澄清和承诺或以双方签订的补充协议为准，均与本合同具有同等效力。

第十二条、本合同甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效。

第十三条、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份，均具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表：                               法定代表：

代表 ：                                  代表 ：

签字日期：      年    月    日            签字日期：      年    月   日

- 第六章　投标文件格式

投标函

致象山县政府采购中心：

（投标人全称）  授权（姓名、职务）   为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、项目名称）招标投标活动，代表本公司（单位）处理招标投标的一切事宜。在此提供“投标须知”规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本投标自开标之日起 90天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

- 日     期：

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致象山县政府采购中心：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）为授权代表，以我方的名义参加                     （项目编号、项目名称）招标投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目招标投标活动中的一切事宜。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                           法定代表人（签名或印章）：

职务：                                     职务：

授权代表身份证号码：

供应商（盖章）：

- 日     期：

附：法定代表人、授权代表身份证复印件（正反面）

资格承诺函

致象山县政府采购中心：

（投标人名称）_自愿参加项目编号为          的   项目名称    的投标，现就投标人资格承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

- 日     期：

投标服务技术商务要求响应表

- （仅供参考）

项目名称：                                        项目编号：

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有内容相比较且一一对应真实逐条填列。不得仅以“符合”“无偏离”等表述，由于描述不够详细或不符合规定，导致评标委员会无法评审的，由投标人自行承担相关风险；提供虚假的偏离表，一经核实，将有可能导致废标。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

年   月   日

资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 审查 | 对照第四章第五条《评标程序》中审查内容，逐条列出 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：资格条件自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性审查文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审 查（技术商务文件） | 对照第四章第五条《评标程序》中审查内容，逐条列出 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：符合性自查表将作为投标供应商有效性审查的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

本项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

本项目组人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所处岗位 | 上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

同类业绩情况一览表

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 合同价格（元） | 业主单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

日    期：

开标一览表（标项一）

项目名称：                                       项目编号：

| 内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 总报价（三年养护报价+ 一次性补植报价） | （大写） 元；（小写） 元； |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

年   月   日

投标报价明细表（标项一）

项目名称：                                            项目编号：                                                                                                                  单位：元

| 1 | 1、日常养护 | 数量 | 一年费用 | 三年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1绿地 |  |  |  |
|  | 1.2乔木 |  |  |  |
|  | 1.3草花 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 2 | 2、一次性补植 | 数量 | 费用 |  |
|  | 2.1绿篱 |  |  |  |
|  | 2.2香樟树 |  |  |  |
|  | 2.3草坪 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

年  月  日

注：本表可自行添加缺漏项，但该标项合计数须与开标一览表各标项总价必须一致。

开标一览表（标项二）

项目名称：                                       项目编号：

| 内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 总报价（三年养护报价+ 一次性补植报价） | （大写） 元；（小写） 元； |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

年   月   日

投标报价明细表（标项二）

项目名称：                                            项目编号：                                                                                                                  单位：元

| 1 | 1、日常养护 | 数量 | 一年费用 | 三年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1绿地 |  |  |  |
|  | 1.2乔木 |  |  |  |
|  | 1.3草花 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 2 | 2、一次性补植 | 数量 | 费用 |  |
|  | 2.1绿篱 |  |  |  |
|  | 2.2香樟树 |  |  |  |
|  | 2.3草坪 |  |  |  |
|  | 2.4麦冬 |  |  |  |
|  | 2.5白三叶 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签名或印章）：

年  月  日

注：本表可自行添加缺漏项，但该标项合计数须与开标一览表各标项总价必须一致。

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                   ，属于物业管理； 承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业 收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度政府综合统计部门年报数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日  期：

注：1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。