象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

项目编号：MDCG202501

采

购

招

标

文

件

采购人：浙江象山临港控股集团有限公司

代理机构：宁波铭达建设项目管理有限公司

编制日期：2025.6

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

4、不同投标文件上传的为同一网卡地址，或同一IP地址的为无效投标文件，并作为供应商之间串通投标处理！

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 投标须知	6

第三章 评标办法及评分标准	17

第四章 采购需求	29

第五章 合同主要条款	32

第六章  响应文件有关格式	36

## 第一章 采购公告

象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务采购公告

项目概况

象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务招标项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取采购文件，并于2025年7月8日9点10分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：MDCG202501

项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

预算金额（元）：1187650

最高限价（元）：1187650

采购需求：

标项一

标项名称:象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

数量:1

预算金额（元）:1187650

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：图纸范围内的水力冲挖土方、泥浆外运、泥浆固化及处置、围堰、抽水、其他临时工程等工作。

合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成并通过采购人验收。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.c n)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业，供应商应为中小企业/小微企业、监狱企业、残疾人福利企业；

3.特定资格条件：

## 供应商须同时具有有效的《道路运输经营许可证》、《建筑垃圾道路运输单位处置核准决定书》。

## 三、获取招标文件

时间：2025年6月17日至2025年6月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：供应商自公告之日起至采购文件获取截止时间内登录政采云平台的注册账号后，进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。

获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、乐采云平台（www.lecaiyun.com）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库、乐采云平台供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在乐采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉

售价：0元

- 提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 7 月 8 日9:10北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

开标时间：2025 年 7 月 8 日9:10（北京时间）

开标地点：象山县公共资源交易中心四楼开标厅[象山县象山港路300号]。（本项目实行电子招投标，无须供应商到现场。）

采购代理机构将在采购文件规定的开标时间通过乐采云平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录乐采云平台www.lecaiyun.com，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”在规定解密时间内无法解密或解密失败时，供应商若在投标截止时间之前递交了“电子备份响应文件”的，由采购代理机构上传“电子备份响应文件”进行异常处理，并对“电子备份响应文件”进行解密，未在投标截止时间之前递交“电子备份响应文件”的视为投标文件撤回。其余通过“乐采云平台”上传递交的已按时解密的“电子加密响应文件”继续有效，其“电子备份投标文件”自动失效。

## 备注：供应商如提供备份响应文件的，应于提交响应文件截止时间前，将电子备份响应文件（U盘或光盘方式存储）按要求密封，在规定时间前递交至指定地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供电子备份响应文件的，投标无效。

## 供应商可采用邮寄（含快递）方式或现场方式递交电子备份响应文件。

## ①采用邮寄方式递交电子备份响应文件，需按以下要求递交：

拟在开标截止时间前到件的邮寄地址为：宁波铭达建设项目管理有限公司（宁波市象山县丹阳路558号财富中心1502室），收件人：戴工，联系方式：0574-65750789、18057450895。供应商邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：1965694094@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份响应文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、采购编号，因邮寄造成电子备份响应文件密封破损而不符合采购文件对响应文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份响应文件未在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其响应文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份响应文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责，响应文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

## ②采用现场方式送达电子备份响应文件，需按以下要求递交：

所有供应商在投标截止时间前将电子备份响应文件送至：象山县公共资源交易中心四楼开标厅[象山县象山港路300号]。响应文件递交时需同时递交供应商的法定代表人（或其委托代理人）联系方式，并保证开标期间联系方式的畅通。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-投诉列表。

## 3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 4.其他事项：

## （1）本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

## （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。

## （3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。

## （4）落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

## （5）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波市政府采购网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。若因未能及时了解到上述网站发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采购人名称：浙江象山临港控股集团有限公司

联系地址：象山县城东工业园映玉路58号

联系人：史老师

联系电话：0574-65008980

代理机构：宁波铭达建设项目管理有限公司

地  址：象山县丹阳路558号财富中心1502室

联 系 人：戴琴琴

电  话：0574-65750789

质疑联系人：胡海成

联系电话：13566339979

政府采购行政监管及投诉受理部门：象山县财政局政府采购管理办公室

联 系 人：林胜光

联系电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

## 第二章 投标须知

### 一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：MDCG202501 项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务 |
| 2 | 采购人名称：浙江象山临港控股集团有限公司 联系地址：象山县城东工业园映玉路58号 联系人：史老师 联系电话：0574-65008980 |
| 3 | 采购方式：公开采购 评标办法：综合评分法 |
| 4 | 服务期限：自合同签订之日起90日历天内完成并通过采购人验收； 付款方式： （1）合同签订后且具备实施条件7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时中标人向采购人提交同等金额的预付款保函。 （2）终验验收合格并经采购人确认后支付合同结算金额的100%（同时退回预付款保函）。 （3）注:中标人须按采购人要求提供税率9%的增值税专用发票 |
| 5 | 踏勘现场：供应商可对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：详见采购公告 |
| 7 | 开标截止时间及地点：详见采购公告 |
| 8 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： 1、上传到政府采购云平台的电子响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。 2、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。 |
| 9 | 本项目采购预算：118.7650万元； 最高限价为：118.7650万元 投标报价超过最高限价或明显低于成本价的作无效标处理。 |
| 10 | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 本项目投标报价包含项目实施过程中可能涉及的全部费用。包括但不仅限于完成本项目所需的人工、机械设备、材料、车辆运输、装卸、相关的所有措施费用、利润、税金、二次搬运费、工程一切险及第三责任险等保险、项目相关的其他费用等，采购人不再支付额外费用。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。 |
| 11 | 履约保证金：合同总价的1%。 履约保证金有效期到中标方按合同要求完成合同义务后终止，履约保证金于有效期止后30天内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。 |
| 12 | 投标有效期：90天 |
| 13 | 招标服务费： 1、中标供应商须根据国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件规定的服务招标费率标准，中标供应商按照中标通知书确定的金额作为计费额（不足1000元的按1000元收取），向代理机构交纳招标服务费。 2、中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 3、服务费汇入账户： （1）开户银行：中国民生银行股份有限公司宁波象山支行 （2）户名：宁波铭达建设项目管理有限公司 （3）银行账号：630547574 4、中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |

### 二、投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江象山临港控股集团有限公司。

2、“代理机构”系指宁波铭达建设项目管理有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的技术服务以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指象山县财政局政府采购管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

▲五、投标报价

1、投标报价

1．1投标报价应以人民币报价。

1．2除招标文件中有特殊规定外，投标报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算，供应商应按第六章“响应文件有关格式”的要求在“报价一览表”中进行报价。

1．3采购人设有最高限价的，供应商的投标报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

1．4响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、响应文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，投标保证金的有效期也相应延长。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

七、响应文件的形式和效力

（一）响应文件

1、响应文件分为电子响应文件以及备份响应文件，备份响应文件为以U盘或光盘存储的电子备份响应文件。

2、电子响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

响应文件制作说明：

（1）应按照本项目采购文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

## （2）供应商通过乐采云平台电子投标工具制作响应文件。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

3、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、响应文件的效力

（1）响应文件的启用，为电子响应文件、以U盘或光盘存储的电子备份响应文

（2）开启时间后半小时内供应商可以登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子响应文件作为评审依据（若备份电子响应文件与乐采云平台上传的响应文件被识别为不一致，仍以备份电子响应文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子响应文件，备份电子响应文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子响应文件或所提供的备份电子响应文件无法读取的，视为响应文件撤回。

（3）电子响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。

八、响应文件的组成和份数

1、响应文件的组成：

第一部分：商务技术文件

（1）封面；

A、资格审查部分

（1）资格声明函；

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

（3）特定资格证明资料；

（4）中小型企业声明函；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

（6）评分标准所需要的其他资料；

B、技术商务部分

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）供应商一般情况表；

（5）承诺函；

（6）分包子目情况表（如有）；

（7）商务条款响应表；

（8）技术规格响应偏离表；

（9）项目业绩一览表；

（10）评分标准所需要的其他资料；

（11）采购文件要求的或供应商认为需要提供的其他证明；

▲“商务技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

第二部分：价格文件

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、响应文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份响应文件（含商务技术文件、价格文件）1份。

供应商应对响应文件编制目录和评分索引表以方便查询。

▲九、响应文件的签署盖章

1、招标文件第六章“响应文件有关格式”中标明加盖公章或签字的，电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章。签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、响应文件的密封和标记

1、电子响应文件：供应商应根据“项目采购-电子交易管理操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。

4、电子备份响应文件的外包装标记详见第六章“响应文件相关格式”；

供应商未按上述要求签字盖章及标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、响应文件的递交

1、递交响应文件截止时间前将电子响应文件上传到上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com），并应于提交投标文件截止时间前，以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交，详见采购公告。

2、响应文件的补充和修改

响应文件递交截止时间前，供应商可以对递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份响应文件也应重新制作。在递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件进行补充、修改。递交截止时间之后供应商要求撤销响应文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、采购文件的澄清或修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，供应商应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交响应文件的截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十三、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

（4）第一阶段开标记录签字确认；

（5）第一阶段开标结束。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）在乐采云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（5）第二阶段开标结束。

2、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

A.“乐采云平台”发生故障而无法登录访问的；

B.“乐采云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.“乐采云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十四、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对响应文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、合同授予

1、采购人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照采购文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2、采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3、采购文件、中标供应商的响应文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5、中标人如不遵守采购文件或响应文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

6、合同原件提交一份至采购代理机构存档。

十六、履约验收：

采购人负责对中标人的履约行为进行验收（具体按象山县财政局文件规定）。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十七、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本采购文件未及事项，在签订合同时供需双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

## 第三章 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

本次采购为专门面向中小企业。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为交通运输业。本次评标将不再对小微型企业的价格给予优惠。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

一、开标准备

本次采购实行电子招投标，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时在线参加。

二、开标程序：

第一阶段：

（1）资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“（一）资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“（二）符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

（2）比较与评价：评标委员会根据“（三）商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

第二阶段：

（1）报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“（四）初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

（2）评标委员会根据“（五）报价评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

（3）综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

（4）推荐中标候选人：按综合得分由高到底进行排序，推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份响应文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

A.“乐采云平台”发生故障而无法登录访问的；

B.“乐采云平台”应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

C.“乐采云平台”发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

D.病毒发作导致不能进行正常操作的；

E.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）未开启的备份响应文件现场予以退还。

（4）供应商上传乐采云平台的pdf版本电子加密投标文件内容与乐采云系统中供应商填写的内容不一致的，经评标委员会审查，应以电子加密投标文件中的内容为准。

三、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和响应文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标组长提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

四、评标方法

（一）本次采购项目的评标方法为：综合评分法。

采用百分制，总分100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，技术指标优的排列在前。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

（二）响应文件的澄清

1、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

2、供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）响应文件错误修正原则

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照响应文件澄清第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标程序

（一）资格条件审查

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 1、资格声明函； 2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本次采购专门面向中小企业，响应文件中必须提交《中小企业声明函》（如是《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》提供相应资料）； |
| 3 | 特定资质： ## 供应商须同时具有有效的《道路运输经营许可证》、《建筑垃圾道路运输单位处置核准决定书》。 | 提供相关证明文件复印件； |
| 4 | 本项目不接受联合体。 | 不得为联合体。 |
| 5 | 其他 | 不允许出现报价或单价 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入响应文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在投标截止当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

（二）技术商务文件符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章第七条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）响应文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）响应文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 响应文件的签署盖章 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求 |
| 4 | 其他 | 不允许出现报价或单价 |
|  |  | 不允许出现与采购文件有重大偏离的响应文件 |
|  |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
|  |  | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 |
|  |  | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、上述审查项目中，第3项无需在政采云中设置关联点。

（三）商务技术评审

商务技术评分表（70分）

| 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务（70分） | 1、实施方案（7分） | 评委根据供应商提供的清淤及外运实施方案进行综合性评议： 方案内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的，得7-6分； 方案内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的，得5.9-4分； 方案内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的，得3.9-2分； 方案内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 2、项目了解（7分） | 评委根据供应商对本项目的采购人需求、工程施工、现场情况等内容了解程度进行综合评议： 对本项目采购人需求、工程施工内容理解充分，现场情况了解全面的，得7-6分； 对本项目采购人需求、工程施工内容理解较为充分，现场情况了解较为全面的，得5.9-4分； 对本项目采购人需求、工程施工内容理解一般，现场情况部分了解但未全面的，得3.9-2分； 对本项目采购人需求、工程施工容理解有所欠缺的，现场情况未全面了解的，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 3、人员、设备管理方案（14分） | 评委根据供应商拟投本项目入员服务内容、工作流程(包括人员排班、值班等）、工作标准的完整性、有效性、科学性、可行性进行综合性评议： 方案完整、有效、科学、可行、有针对性的，得7-6分； 方案较为完整、有效、科学且较为可行、有一定的针对性的，得5.9-4分； 方案完整性、有效性一般、针对性一般的，得3.9-2分； 方案不够完整、有效性不佳、无针对性的，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  |  | 评委根据供应商拟投入本项目车辆、设备维护保养及修理管理方案内容进行综合性评议： 方案内容完整、目标要求明确的，得7-6分； 方案内容较完整、目标要求较明确的，得5.9-4分； 方案内容完整性一般、目标要求明确性一般的，得3.9-2分； 方案内容不够完整、目标要求不够明确的，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 4、应急方案（6分） | 评委根据供应商针投诉处理和应急方案（如应对运输造成的环境污染投诉的处理，突击检查、安全事故、运输量激增、防台、暴雨等应急工作等采取的应急保障措施）进行综合性评议： 保障措施可行有效、详细细致，严谨合理的，得6-5分； 保障措施相对可行有效、较为合理的，得4.9-3分； 保障措施可行性、合理性一般的，得2.9-2分； 保障措施可行性、合理性略有所欠缺的，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 5、协调方案（6分 | 评委根据供应商拟定的与运输沿线交通行政管理部门的协调方案的合理性、适用性进行综合性评议： 方案符合要求，内容完整、切实可行的，得6-5分； 方案基本符合要求，内容较完整的，得4.9-3分； 方案基本符合要求，内容一般不够完整的，得2.9-2分； 有相关协调方案，但缺乏操作性的，得1.9-1分。 未提供相关内容不得分。 |
|  | 6、环境保护措施（6分） | 评委根据供应商提供的环境保护措施进行综合性评议： 环境保护措施描述全面、合理，具有针对性的，得6-5分； 环境保护措施描述较为合理的，具有针对性的，得4.9-3分； 环境保护措施描述一般，针对性一般的，得2.9-2分； 环境保护措施描述简单，针对性有所欠缺的，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 7、安全文明施工措施（6分） | 评委根据供应商提供的安全文明施工措施的措施内容、目标要求进行综合性评议： 安全文明施工措施内容详尽、目标要求明确，得6-5分； 安全文明施工措施内容较详尽、目标要求较明确，得4.9-3分； 安全文明施工措施内容详尽程度一般、目标要求明确性一般，得2.9-2分； 安全文明施工措施内容不够详尽、目标要求不够明确，得1.9-1分； 未提供相关内容不得分。 |
|  | 8、管理制度（6分） | 评委根据供应商提供的企业管理制度进行综合性评议： (企业管理制度包括激励与监督机制、人员管理制度、内部考核制度、人员培训制度、作业管理制度等内容) 企业管理制度、措施完整具体的，可操作性强的，得6-5分； 企业管理制度、措施符合要求，可操作性较强的，得4.9-3分； 企业管理制度、措施符合要求，但内容有所欠缺的，得2.9-2分； 企业管理制度、措施内容不完整的，得1.9-1分。 未提供相关内容不得分。 |
|  | 9、拟投入运输车辆（10分） | 评委根据供应商拟投入本项目的运输车辆进行评议： 运输车辆必须性能良好带GPS装置并设立后台监控设备，自有车辆数量达到5辆的，得6分；自有车辆数量6-14辆（含本数）的，得8分；自有车辆数量15辆及以上的，得10分。本项得分不累计，按就高原则计取。 注：（1）如供应商拟投入本项目的运输车辆数量达到5辆（含本数）以上,但自有车辆未达到5辆的，得4分。 （2）车辆应提供机动车行驶证、车辆购置发票或机动车登记证书，有效期内的道路运输证及年检证明、GPS装置证明文件彩色扫描件加盖公章。自有车辆的行驶证、车辆购置发票或机动车登记证书应为供应商名称，租赁车辆需提供有效期内的车辆租赁合同。未按上述要求提供资料的，本项不得分。 |
|  | 10、同类业绩（2分） | 近三年内，自2022年1月1日至投标截止日止供应商完成过类似运输项目业绩的，每个业绩得1分，最多得2分。（提供合同复印件并加盖公章） |

注：1、评委的综合打分，采用记名方式。各供应商的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数。所有分值保留二位小数（采用四舍五入）。

评委签名：                                     时间：    年   月   日

- 报价文件符合性审查

## 符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）按照采购文件规定要求签署和盖章； （二）采用人民币报价； （三）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形； （四）投标报价中未出现重大缺项、漏项； （五）按货物（服务）的清单分项报价并合计总价，且只有一个报价； （六）报价合理的：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 提供“报价一览表” |
| 2 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 报价审查结论 |  |  |

注：上述审查项目中，任意一项不符合的，报价审查不合格。本项无需在政采云中设置关联点。

（五）报价评分表

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分30分 | 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 |  |
| 报价得分（30分） |  |  |

六、投标的澄清

1、评标小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评审小组对响应文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3、供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

七、采购程序的终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的公开采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足三家，则重新开展采购活动。

4、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

八、确定中标供应商。

1、评标委员会推荐1名中标候选人。

2、采购代理机构在评标结束后将评审结果确认单交采购人确认。

3、采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，在相关网站上发布中标公告。

4、若中标供应商放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或不按采购文件规定提交履约担保，或其它原因被依法撤销中标资格，则采购人可确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

九、评标过程的监控与保密

1、本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2、开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

十、中标通知

1、中标公告质疑期满后无异议的，采购人向中标人签发中标通知书。

2、中标通知书将是合同的一个组成部分。

3、中标通知书获取方式：现场领取或邮寄。

## 采购需求

一、项目概况

象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务位于象山县城东工业园宝屿路与闻涛路之间。象山县城东工业园荣泰河，水体浑浊，呈黄褐色，尤其是东浦路与荣泰路之间段，水体浑浊，呈灰黑色，透明度低于 20cm。

二、采购内容

| 序号 | 采购子目 | 单位 | 数量 | 单价（最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水力冲挖土方 | m3 | 9137.59 | 3.72 |  |
| 2 | 泥浆外运 | m3 | 14815.95 | 32 |  |
| 3 | 泥浆固化及处置 | m3 | 9137.59 | 56.19 |  |
| 4 | 临时工程等其他相关费用 | 项 | 1 | 166107 | 包括围堰及拆除、临时设施、工程一切险、第三责任险、施工供电供水、施工排水、施工机械安拆、安全生产措施费等与项目相关的其他费用 |

三、技术及质量要求

（1）水力冲刷作业

①分层清淤：从上至下逐层剥离淤泥，避免破坏底层结构。

②冲刷用水：尽可能利用原河道河水。

②水压调节：根据淤泥状态动态调整，硬质淤泥可适当提高压力，松软淤泥降低压力防止过度冲刷。

③冲刷角度：水枪与淤泥面保持30°-60°夹角，提高冲刷效率。

（2）泥浆输送与处理

①泥浆浓度控制：通过调节水量使浓度在10%-30%，防止管道堵塞。

②施工周边无临时沉淀池设置，需保持施工环境整洁，分离清水回用或达标排放。

③污泥脱水：采用板框压滤机、离心机，减少体积便于运输。使用专用淤泥外运车辆运输至固化场。

（3）特殊情况处理

①硬质淤积层：可结合机械抓斗或切割头辅助破碎。

②水下作业：使用潜水高压泵或喷射船，配合GPS定位精准清淤。

（4）质量验收

①测量清淤后断面高程，确保达到设计深度。

②检查河床平整度，避免残留淤泥影响水流。

四、服务要求

1、本项目对供应商特定资格要求：须同时具有有效的《道路运输经营许可证》、《建筑垃圾道路运输单位处置核准决定书》。

2、供应商应保证提供性能良好的车辆，车辆必须带GPS装置、右转弯、倒车语音提示装置、备胎、灭火器、工具箱等配置齐全、完整，在合同期内保持良好状态。

3、在项目实施过程中，供应商应满足公安、城管、交通等部门对运输的管理规定，若发生任何不合规的行为，供应商应自行承担所有相关责任。

4、运输过程须做好沿途路面等相关的保洁工作，如采购人及相关行政部门提出整改意见，供应商应及时予以响应配合，如因此造成延误服务期的等一系列影响，由供应商承担。

▲5、供应商需承诺（要求在响应文件中予以承诺）：“水力冲挖土方及施工临时工程”部分若供应商具备水利水电相应资质的，中标后不得分包或转包；若无相应资质的，要求分包。有分包单位的，需提供分包子目情况表、分包单位资质证书等证明文件并要求分包单位承诺若中标后不得将分包子目再次分包或转包，且中标后不得更换分包单位的承诺书。否则，其投标可能作为不响应采购人要求而被拒绝。

▲五、商务要求

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 自合同签订之日起90日历天内完成并通过采购人验收 |
| 2 | 实施地点 | 象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段） |
| 3 | 付款方法和条件 | （1）合同签订后且具备实施条件7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时中标人向采购人提交同等金额的预付款保函。 （2）终验验收合格并经采购人确认后支付合同结算金额的100%（同时退回预付款保函）。 （3）注:中标人须按采购人要求提供税率9%的增值税专用发票 |
| 4 | 投标有效期 | 90天 |
| 5 | 投标报价及费用 | - 本项目投标应以人民币报价； - 本项目投标报价包含项目实施过程中可能涉及的全部费用。包括但不仅限于完成本项目所需的人工、机械设备、材料、车辆运输、装卸、相关的所有措施费用、利润、税金、二次搬运费、工程一切险及第三责任险等保险、项目相关的其他费用等，采购人不再支付额外费用。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。 |

## 第五章 合同主要条款

- 合同编号：

- 项目名称：

- 甲方：

- 乙方：

- 签订地：

- 签订日期：               年       月

采购人：                         （以下简称甲方）

成交供应商：                     （以下简称乙方）

甲、乙双方根据                     项目（编号：       ）招投标的结果。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、服务内容

| 序号 | 采购子目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水力冲挖土方 | m3 | 9137.59 |  |  |  |
| 2 | 泥浆外运 | m3 | 14815.95 |  |  |  |
| 3 | 泥浆固化及处置 | m3 | 9137.59 |  |  |  |
| 4 | 临时工程等其他相关费用 | 项 | 1 |  |  | 包括围堰及拆除、临时设施、工程一切险、第三责任险、施工供电供水、施工排水、施工机械安拆、安全生产措施费等与项目相关的其他费用 |

二、合同金额

合同总金额：人民币                     元整。此费用包括完成本项目所需的人工、机械设备、材料、车辆运输、装卸、相关的所有措施费用、利润、税金、二次搬运费、工程一切险及第三责任险等保险、项目相关的其他费用等，甲方不再支付额外费用。

三、服务期限及地点

1、服务期限：自合同签订之日起90日历天内完成并通过甲方验收。

2、服务地点：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）。

四、服务要求

1、乙方特定资格要求：须同时具有有效的《道路运输经营许可证》、《建筑垃圾道路运输单位处置核准决定书》。

2、乙方应保证提供性能良好的车辆，车辆必须带GPS装置、右转弯、倒车语音提示装置、备胎、灭火器、工具箱等配置齐全、完整，在合同期内保持良好状态。

3、在项目实施过程中，乙方应满足公安、城管、交通等部门对运输的管理规定，若发生任何不合规的行为，乙方自行承担所有相关责任。

4、运输过程须做好沿途路面等相关的保洁工作，如甲方及相关行政部门提出整改意见，乙方应及时予以响应配合，如因此造成延误服务期的等一系列影响，由乙方承担。

5、乙方承诺：“水力冲挖土方及施工临时工程”部分若乙方具备水利水电相应资质的，不得分包或转包；若无相应资质的，要求分包。有分包单位的，需提供分包子目情况表、分包单位资质证书等证明文件并要求分包单位承诺若不得将分包子目再次分包或转包，且不得更换分包单位的承诺书。

五、付款方式

（1）合同签订后且具备实施条件7个工作日内，支付合同金额的20%作为预付款，同时乙方向甲方提交同等金额的预付款保函。

（2）终验验收合格并经甲方确认后支付合同结算金额的100%（同时退回预付款保函）。

（3）注:乙方须按甲方要求提供税率9%的增值税专用发票

六、履约保证金

合同总价的1%。

履约保证金有效期到中标方按合同要求完成合同义务后终止，履约保证金于有效期止后30天内无息退还；但如果存在合同履行争议且尚未解决，则履约保证金有效期等争议最终解决且理赔完毕后终止。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、违约责任

1、甲方逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2、乙方无正当理由拒绝履行服务的，乙方向甲方偿付合同总款项百分之五作为违约金。

3、乙方没有按时完成规定任务或服务质量达不到要求，乙方向甲方偿付合同总款项百分之五作为违约金。如经甲方三次提出书面批评意见后，仍无改进的甲方有权解除合同并扣除履约保证金。

4、乙方的违约金在余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应另行支付。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报象山县政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文及招标文件执行。

4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙方各执二份。

甲  方（盖章）：                      乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）              法定代表人（单位负责人）

或受委托人（签字或盖章）：            或受委托人（签字或盖章）：

地  址：                              地 址：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签约时间：                             签约地点：

## 第六章  响应文件有关格式

- 一、技术商务文件

封面

象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

项目编号：MDCG202501

子    包：（如有多个标项）

（技术和商务文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- 资格审查部分

A1、资格声明函

致：采购人

我单位承诺：

（一）我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）我方声明：我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

（四）除单一来源采购项目外，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、特定资格证明资料

- A4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为     万元属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

- A5、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

B、技术商务部分

B1、投标函

致：宁波铭达建设项目管理有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务（项目编号：MDCG202501）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务，项目编号为MDCG202501，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位近一个月为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5：承诺函

承诺函

致：采购人

如我单位在象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务中标，我单位承诺：

□ 我单位有“水利水电工程施工总承包”相应资质，我方承诺中标后不会将“水力冲挖土方及施工临时工程”部分分包或转包。

□ 我单位无“水利水电工程施工总承包”相应资质，我方承诺按采购招标文件要求将“水力冲挖土方及施工临时工程”部分进行分包。中标后不会更换分包单位。

如有违反，同意取消中标资格并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日   期：

B6：分包子目情况表（如有）

| 分包人名称 |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 营业执照 号码 |  | 资质等级 证书号码 |  |  |
| 序号 | 拟分包的主要内容 |  | 造价 （万元） |  |  |  |
|  | 水力冲挖土方 |  |  |  |  |  |
|  | 施工临时工程 |  |  |  |  |  |

注：提供分包单位营业执照、资质证书和承诺书。

承诺书

致：采购人

我单位承诺，如  （供应商名称）          在象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务中标后，不会将分包子目再次分包或转包。如有违反，同意处10万违约金并依法承担相应法律责任。

特此承诺。

分包单位（盖章）：

日 期：

B7、商务条款响应表

项目编号：MDCG202501

项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按照采购需求商务条款逐项比较填写。如供应商全部响应上述需求的，请在表格空白处填写“全部响应招标文件的商务需求”；如存在正偏离或负偏离的，请注明具体偏离内容。

供应商（盖章）：

日          期：

- B8、技术规格响应偏离表

项目编号：MDCG202501

项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

| 序号 | 采购文件技术规格、要求 | 响应文件对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须按照采购需求技术条款逐项比较填写。如供应商全部响应上述需求的，请在表格空白处填写“全部响应招标文件的技术需求”；如存在正偏离或负偏离的，请注明具体偏离内容。

供应商（盖章）：

日          期：

B9、项目业绩一览表

项目编号：MDCG202501

项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

| 序号 | 项目名称 | 采购人单位 | 合同金额 | 采购人联系人 | 联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

日          期：

B10、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）

B11、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 二、报价文件

封面

象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）

河道清淤及外运处置服务

项目编号：MDCG202501

子    包：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1、报价一览表

项目编号：MDCG202501

项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

| 标段号 | 采购内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  |  |
| 投标总价： | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 | 如无，请填“/”，如有，请如实填写！ |  |

说明：

1、投标总价指招标文件中所规定的所有内容的总报价。

2、报价如涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

供应商（盖章）：

日          期：

- C2、分项报价表

项目编号：MDCG202501

项目名称：象山县城东工业园荣泰河（宝屿路至闻涛路段）河道清淤及外运处置服务

| 序号 | 采购子目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水力冲挖土方 | m3 | 9137.59 |  |  |  |
| 2 | 泥浆外运 | m3 | 14815.95 |  |  |  |
| 3 | 泥浆固化及处置 | m3 | 9137.59 |  |  |  |
| 4 | 临时工程等其他相关费用 | 项 | 1 |  |  | 包括围堰及拆除、临时设施、工程一切险、第三责任险、施工供电供水、施工排水、施工机械安拆、安全生产措施费等与项目相关的其他费用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表“合计”必须与报价一览表“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

- 日          期：

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

### 三、电子备份文件的外包装封面格式

- 电子备份响应文件

项目名称：

项目编号：

标项号：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

在   年  月  日（规定的开启日期和时间）前不准启封