平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目 招标编号：PYCG250703067 采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司 联 系 人：黄先生 联系电话：0577-63168033 采购机构：温州博腾项目管理咨询有限公司 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639871 二○二五年七月

温州博腾项目管理咨询有限公司关于2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年 07 月 03 日

项目概况

2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https：//www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，并于2025年 07 月 30 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250703067

项目名称：2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目

预算金额（元）：8200000

最高限价（元）：8200000

采购需求：

标项名称:2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目

数量: 1

预算金额（元）: 8200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，自签订合同之日起30日历天内提交完善的初步设计和专题文件初稿，初步设计审批通过后7日历天内提交初步设计文件（含设计概算编制）和专题成果文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：/至2025年 07 月 30 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）；

方式：供应商登录乐采云平台https：//www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“乐采云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“乐采云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：500

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 07 月 30 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标

开标时间：2025 年 07 月 30 日 09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标

- 公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

本项目无需递交投标保证金。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。

3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县兴阳控股集团有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇公园路5号

联 系 人：黄先生

联系电话：0577-63168033

2、采购代理机构名称：温州博腾项目管理咨询有限公司

机构地点：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室

联系人：周女士

联系电话：0577-63639871

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司纪检监察室

联系人：章先生

监督投诉电话：0577-63168022

地 址：平阳县昆阳镇公园路5号

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州博腾项目管理咨询有限公司对2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目 |
|  | 项目编号 | PYCG250703067 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县兴阳控股集团有限公司 采购人地址：平阳县昆阳镇公园路5号 联 系 人：黄先生 联系电话：0577-63168033 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州博腾项目管理咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639871 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室 周女士收0577-63639871））；或以邮件方式发送至邮箱490302676@qq.com。 - （3）中标供应商须在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 需要 不需要 |
|  | 履约担保 | 需要 不需要 |
|  | 投标保证金 | 需要 - 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州博腾项目管理咨询有限公司 机构地址：平阳县水头镇环城北路236号1单元202室 联 系 人：缪女士 联系电话：0577-63639871 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司纪检监察室 联系人：章先生 监督投诉电话：0577-63168022 地 址：平阳县昆阳镇公园路5号 |
|  | 投标截止时间 | 2025 年 07 月 30 日上午09:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025 年 07 月 30 日上午09:30(北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | - 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 - （1）项目属性：服务类 - （2）根据《中小企业划型标准规定》执行，所属行业：其他未列明行业。 - 2. 满足财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 - 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014﹞68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 - 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017﹞141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州博腾项目管理咨询有限公司：邮箱：490302676@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、采购文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

温州博腾项目管理咨询有限公司受平阳县兴阳控股集团有限公司委托，以公开招标方式采购2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、项目背景

本项目位于平阳县南麂镇，海西镇和鳌江镇。项目区主要生态问题包括：南麂列岛海域生物多样性面临威胁，局部区域海洋生境出现退化迹象；南麂列岛海岛植被受损、外来物种入侵和有害生物蔓延，威胁本土生境；南麂列岛海岛污水处理及海岛垃圾处理能力不足；南麂岛沙滩侵蚀，质量下降；海西湾围海养殖致使滨海湿地、自然岸线丧失自然属性；鳌江北岸及入海口滨海湿地生态系统服务功能有待提升。

南麂列岛及周边海域生物多样性保护项目是海峡西岸重点海湾河口生态保护和修复重点工程之一。明确重点建设内容为：推动基于生态系统的南麂列岛岛群区生物多样性的保护，加大岛陆和海域野生动植物及其栖息地的保护力度，开展海洋生物水下监测监视。加强南麂岛岛陆有害生物防治，开展受损山体、受损岸线和岛陆植被的修复，提升海岛生态系统质量和稳定性。加强南麂列岛大型海藻场的保护，开展铜藻场等大型海藻生境修复，因地制宜实施人工藻场构建和大型海藻种植，促进海洋生物多样性的恢复。

平阳海西湾鳌江北岸湿地正面临自然与人为因素双重影响，导致滨海湿地受损，生态系统服务功能减弱，生物多样性遭受严重破坏，影响了区域生态安全和可持续发展。同时，鳌江入海口由于常年淤积，导致河口区纳潮量减少，且淤积泥沙沉淀大量重金属等污染物等污染物质导致水质变差。

本次温州市海洋生态保护修复项目的开展，通过生态修复，将有效保护和恢复珍稀和濒危物种的栖息地，增加生物物种的多样性，提升海岛生态系统的完整性和稳定性。维护海洋生态系统的平衡，促进海洋生物的繁衍生长。

二、项目概况

本项目包括2个子项目：南麂列岛海洋生态保护修复工程、海西湾海洋生态保护修复工程。本项目红线范围内土地面积约55.9公顷，海洋面积约234.6公顷，用地面积约5.03公顷，用海面积约2.24公顷（最终面积以海域使用论证和用地审批为准）。

本项目拟开展南麂列岛海洋保护修复工作，具体采取野生水仙花保育、海藻场修复、海岛植被恢复、有害生物防治、沙滩修复、海洋垃圾清理、管护步道建设、污水处理等措施修复南麂列岛海域海岛生态环境，提升海洋生物多样性。

通过湿地保护修复工程和退养还海工程，修复海西湾鳌江北岸湿地的生态功能，并发挥其作为海岸带蓝碳生态系统的重要碳汇价值，同时恢复灭失的基岩岸线及滨海湿地的自然属性，促进生物多样性修复，并通过湿地盐沼植被净化直排入海水质。此外，开展河口疏浚恢复其水动力，并保护河口湿地。

二、技术需求

1、设计范围：温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及相关设计专题

2、设计目标及内容：（包括但不限于以下内容，具体详见可研报告）

（1）南麂列岛海洋生态保护修复工程

包含沙滩保护修复工程；重要物种保育与生境恢复；有害生物防治；海岛污水处理设施提升改造工程；海岛水源生态涵养工程；海岛监测设施；管护步道等。

沙滩保护修复工程，在开展海域海岛垃圾清理的基础上，采取海滩养护措施修复砂质岸线长约1.3km。野生水仙花保育，开展就地保护与恢复20.14ha，在大檑山屿和南麂主岛建设野生水仙花人工繁育基地0.67ha以上。开展海藻场生态修复，实施区域总长0.8km。开展潮间带生态修复，实施区域总长2.45km。海岛植被恢复，针对南麂岛开展林相改造，面积27.56公顷；开展土壤改良面积约3.2公顷。对南麂主岛、门峙岛和大檑山屿主要区域分布的外来入侵物种和有害物种进行防治。建设海岛污水处理终端及配套管网等，开展海岛污水处理设施提升改造工程。结合其他修复措施，配套建设3座山塘等，开展海岛水源生态涵养工程建设；提升、建设管护步道长 15km。

编制以下专题报告：

海藻场修复专题：开展修复选种、修复技术研究等，为设计提供基础资料和依据，并配合后期实施。

潮间带修复专题：开展潮间带生态化改造技术、生物附着技术研究等，为设计提供基础资料和依据，并配合后期实施。

沙滩稳定性数学模型专题：依据波浪、海流、地形地貌和水文气象等实测数据，应用XBeach模型开展4个沙滩多工况下的稳定性分析，为设计提供依据。

（2）海西湾海洋生态保护修复工程

包含海西湾海洋生态保护修复工程包含：鳌江六桥西侧滨海湿地保护修复工程；鳌江六桥东侧滨海湿地保护修复工程；海西湾退养还海工程；鳌江河口海湾疏浚工程；海西滨海管护步道建设工程等。

- 鳌江六桥西侧滨海湿地主要开展现状红树林提升与岸线整治清理，其中红树林提升面积约12.06ha。鳌江六桥东侧滨海湿地修复总面积约28.61公顷。海西湾退养还海工程治理总面积19.08ha，恢复自然岸线3.56km。鳌江河口海湾疏浚工程，疏浚方量约195万m³；海西滨海管护步道建设工程，建设管护步道长 3.57km 等。

3、建设地点：平阳县南麂镇，海西镇和鳌江镇。

4、工程总投资总估算：40462.77万元。

5、设计周期：自签订合同之日起30日历天内提交完善的初步设计和专题文件初稿，初步设计审批通过后7日历天内提交初步设计文件（含设计概算编制）和专题成果文件。具体按照采购人要求。

6、本项目设计工作包括但不限于以下服务：海藻场修复专题、潮间带修复专题、沙滩稳定性数学模型专题、在完成现场调查及相关设计专题基础上开展初步设计（含概算编制）、完成初步设计及修改和优化（含概算编制）及与本工程设计相关的所有设计及所有设计的管理协调和现场服务等。

7、提供设计相关服务包括但不限于以下服务：现场调查、初步设计调整修改，配合各类审批及专家审查论证，提供设计协调配合、设计技术交底，设计变更，施工配合、验收配合、结算配合、报批审查配合、为采购人提供咨询意见等。其深度需达到相关法律、法规及地方性规定扩初设计深度要求。

8、设计人应符合国家与地方的法律、法规、规范、规程的要求；相关设计规范主要有（包括但不仅限于以下内容），如现行标准、规范及规程有最新版本，均应以最新版本为依据进行设计。

9、法律法规：

（1）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2017年）；

（2）《中华人民共和国海岛保护法》（2009年）；

（3）《中华人民共和国湿地保护法》（2021年）；

（4）《中华人民共和国野生动物保护法》（全国人大2018年）；

（5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年）；

（7）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年）；

（8）《财政部办公厅 自然资源部办公厅关于组织申报2025年海洋生态保护修复工程项目的通知》（财办资环[2024]19号）（2024年6月27日）；

（9）《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》；

（10）《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院2017）；

（11）《浙江省生态环境保护条例》（2022年）；

（12）《浙江省湿地保护条例》（2012年）；

（13）《浙江省南麂列岛国家级海洋自然保护区管理条例》(2017年)；

（14）《浙江省海洋环境保护条例》（2017年）；

（15）《湿地保护修复制度方案》（国办发〔2016〕89号）；

（16）《濒危野生动植物种国际贸易公约》（1973年）

（17）《生物多样性公约》（1992年）；

（18）《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约（拉姆萨尔公约）》（1971年）；

（19）《湿地保护管理规定》（2013年）；

（20）《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于进一步加强生物多样性保护的意见》（2021年）；

（21）《2023年平阳县国民经济和社会发展统计公报》，（2024年3月）；

（22）《国家重点保护野生植物名录》（2021年）；

（23）《国家重点保护野生动物名录》（2021年）；

（24）《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》（2023年）；

（25）《中国外来入侵物种名单》（1~4批）；

（26）《重点管理外来入侵物种名录》（农业农村部自然资源部生态环境部住房和城乡建设部海关总署国家林草局公告第567号）；

（27）《海上交通安全法》（2021）；

（28）《1972年国际海上碰撞规则》；

（29）《73/78防污公约》；

（30）《防止船舶污染海洋环境管理条例》（2017）；

（31）《船舶及有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》（2010）。

10、规范标准：

（1）《海洋生态修复技术指南（试行）》，2021年7月；

（2）《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255—2018）；

（3）《海岸带生态减灾修复技术导则 第1部分总则》（T/CAOE 21.1-2020）；

（4）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；

（5）《工程建设标准强制性条文》（水运工程部分），2002年12月；

（6）《海洋生态修复技术指南第1部分：总则》（GB/T 41339.1-2022）；

（7）《海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南》（GB/T 42642—2023）；

（8）《湿地生态修复技术规程》（LY/T 3353-2023）；

（9）《自然保护区生物多样性调查规范》（LY/T 1814）；

（10）《外来物种环境风险评估技术导则》（HJ624-2011）；

（11）其它国家及相关行业现行标准及规范；

11、质量要求：满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求。

四、设计成果提交要求

1、本项目的专题报告及初步设计成果文本（含图）和概算。

2、提交电子版设计文件的格式：图纸以CAD 格式，效果图以 JPGE 或 PDF格式。

3、份数：专题报告及初步设计成果文本（含图）和概算各8份；电子文件各1份。

- 五、履约保证金

- 1、中标供应商须在合同签订后7个工作日内，向采购人提供合同总价的1%作为履约保证金。如中标供应商不按招标要求执行或中途放弃者按约定扣除相应金额履约保证金。（以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险公司出具的保函等非现金形式交纳。）

- 2、若正常履约，服务期满且无质量问题后10个工作日内，采购人将退还中标供应商的履约保证金。

- 六、付款方式：

- 1、合同签订后且具备实施条件后七个工作日内，采购人向中标单位支付合同总价的20%作为预付款；

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

- 2、专题报告初稿提交后7个工作日内，采购人支付专题报告费的30%；

- 3、专题报告提交最终成果后7个工作日内，采购人结清专题报告费余款；

- 4、初步设计各子项工程初设报批文件提交后7个工作日内，按工可中子项工程费占比支付各子项工程初步设计费的30%；

- 5、初步设计文件（含设计概算编制）最终成果提交后7个工作日内，采购人支付至初步设计费的80%；

- 6、中标人配合完成施工图审查后7个工作日内，采购人结清初步设计费余款；

- 七、人员要求：

- ▲（1）项目组团队：拟派1名项目负责人，拟派1名设计专题负责人。其他项目组成员根据项目采购需求进行配置。项目组成员应具备较高的专业素质。项目团队需实行专人负责制。中标供应商在合同签订前须将项目团队人员资料送到采购人处备案。

- 八、其他要求

- 1、报价说明

- （1）此次设计费投标报价应包括但不限于设计费(设计费已包含上述所有设计及深化设计的设计费、评审费、会务费及专家费、配合施工图设计单位费用)、现场调查费、企业成本（包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金、验收费、代理服务费等完成本项目所规定内容的全部工作所发生的一切费用，并承担一切风险责任。

- （2）投标报价：总价包干。完成本项目须涉及但未列明的报价视为已包括在内，中标后不得以任何理由要求增加费用，应商应自行考虑报价风险。

- （3）本项目工程延期不额外支付延期费。本项目合同金额不会因实际投资金额、工程费用、工期超过计划而增加费用。供应商应自行考虑报价风险。每期的违约金必须在当前进度款的支付款中给予扣除。

- 2、其他条款：

- （1）如有因成果编制不明，需要中标供应商现场说明或出具资料补充的，中标供应商必须予以配合，否则采购人有权按合同约定对中标供应商进行处罚。

- （2）中标供应商负责必须对项目成果错误进行及时更正，不得以任何形式的原因及理由要求增加费用。

- （3）本次中标方设计所有成果在采购人按合同支付完合同的第一笔费用后，投标成果归采购人所有。未经采购人许可，中标供应商不得向第三方提供或泄露，否则将承担相应的法律责任。

- （4）中标供应商必须对收集的基础资料及所有成果承担安全、保密责任。

- （5）中标供应商应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- （6）设计工作内容确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标供应商负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计等级的单位，分包单位的选择必须经过采购人审核同意，其成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使采购人认可。相关费用由中标单位承担。

- 九、售后服务：

- 1、成交供应商负责免费对项目成果错误进行及时更正、并对按规定进行调整或补充。

- 2、成交供应商能提供快速的售后服务响应，提供7*24小时技术服务，如在使用过程中发生问题，成交供应商在接到采购人通知后在24小时内到达现场。若未按时响应的，应按次向发包人支付违约金1000元，违约金从履约保证金中扣除；超过5次，发包人可解除合同。

- 3、合同签署后，成交供应商无特殊情况未经采购人同意不得变更设计资料及设计文件交付的时间，应按日向发包人支付违约金2000元；超过10日，发包人可解除合同，成交供应商须承担因为逾期及解除合同重新招标等造成的相关所有损失等。

- 4、成果在通过最终评审前，须按采购人要求修改（不限次数），确保通过最终评审。本项目所有评审过程涉及的评审费用、专家费由成交供应商负责。

- 5、本项目所需相关资料均由采购人协助供应商获取。成交供应商必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种设计质量及人身财产安全意外，责任由成交供应商承担，采购人不承担责任。

- 第三部分 供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投标项的全部内容，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商作无效投标处理。

7、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商作实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

▲8、本次最高限价为 8200000元人民币（其中初步设计部分最高限价为520万元，专题设计部分最高限价为300万元），如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价(包括单项最高限价）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。合同价为固定总价包干，完成采购文件规定的所有服务内容总价一次性包干。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

14、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求作出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

- 2）“资格文件”目录

3）供应商资格审查声明函

4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

- 5）供应商有效的具有有效的食品流通许可证（食品经营许可证）或食品生产许可证。（复印件加盖公章，格式见附件）

- 上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）报价文件封面

2）目录

3）开标一览表

4）分项报价表

5）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）目录

3）供应商自评分指引表

4）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

5) 投标函；

6）法定代表人授权书；

7）投标供应商情况声明；

8）供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

10）2022年1月1日以来的同类项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

9）针对本项目拟派人员名单；

10）对招标项目的理解和总体设计思路；（格式自拟）

11）招标项目设计和专题的特点、关键技术问题的认识；（格式自拟）

12）项目专题实施方案分析；（格式自拟）

13）项目设计方案分析；（格式自拟）

14) 项目重难点分析；（格式自拟）

15）设计和专题工作量分析（格式自拟）

16）进度计划安排及保障措施（格式自拟）；

17）质量保证措施（格式自拟）；

18）服务承诺及技术保障（格式自拟）；

19）合理化建议（格式自拟）；

20）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

21）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人，或不同联系人的联系电话一致的；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（六）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（七）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（八）存在其他串标、抬标或弄虚作假情况的；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前分别向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)收费），本项目代理服务费为55260 元，招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：温州博腾项目管理咨询有限公司

开户账号：801000120190039658

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》及2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目（项目编号：    )招标文件的要求，买卖双方经协商确定，甲方向乙方订购下列服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容，见下表：

| 服务内容 | 合同金额 |
| --- | --- |
| 2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及相关设计专题 | 包括但不限于设计费(设计费已包含上述所有设计及深化设计的设计费、评审费、会务费及专家费、配合施工图设计单位费用)、现场踏勘费、企业成本（包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金、验收费、代理服务费等完成本项目所规定内容的全部工作所发生的一切费用，并承担一切风险责任。 |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程可行性研究报告及相关图纸 | 1 | 及时提供 |  |
| 2 | 其他需要的资料 | 1 | 及时提供 |  |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专题报告及初步设计成果文本（含图） | 8 | 及时提供 |  |
| 2 | 概算 | 8 | 及时提供 |  |
| 3 | 电子文件 | 1 | 及时提供 |  |
| 4 | 其他需要的资料 |  | 及时提供 |  |

注：自签订合同之日起30日历天内提交完善的初步设计和专题文件，初步设计审批通过后7日历天内提交初步设计文件（含设计概算编制）和专题成果文件。具体按照甲方要求。

第五条 设计费及支付

5.1 总设计费：

5.1.1合同价格形式： 总价包干  。

5.1.2 签约合同价即价税合计为：人民币（大写）       元整（¥     元）。其中初步设计费：人民币（大写）       元整（¥     元）；专题设计费：人民币（大写）       元整（¥     元）。

5.2 设计费包含的内容：

5.2.1 本项目设计工作包括但不限于以下服务：海藻场修复专题、潮间带修复专题、沙滩稳定性数学模型专题、初步设计（含概算编制）、完成初步设计及修改和优化（含概算编制）及与本工程设计相关的所有设计及所有设计的管理协调和现场服务等。

5.2.2、提供设计相关服务包括但不限于以下服务：初步设计调整修改，配合各类审批及专家审查论证，提供设计协调配合、设计技术交底，设计变更，为采购人提供咨询意见等。

5.3 本费用包含设计人所有方案设计因报批而发生局部变更所产生的费用；

5.4 设计变更费用：

5.4.1 本项目如涉及到招标范围内某区域功能的局部调整，设计人应无条件配合发包人的工作，并对设计方案作相应调整，其费用不再另行收取。

5.5设计费支付方式：

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 合同总价的20% | 合同签订后且具备实施条件后七个工作日内 | 预付款 |
| 2 |  | 专题报告费的30% | 专题报告初稿提交后7个工作日内，采购人支付专题报告费的30% |  |
| 3 |  | 专题报告费的50% | 专题报告提交最终成果后7个工作日内 |  |
| 4 |  | 各子项工程初步设计费的30% | 初步设计各子项工程初设报批文件提交后7个工作日内，按工可中子项工程费占比支付 |  |
| 5 |  | 初步设计费的30% | 初步设计文件（含设计概算编制）最终成果提交后7个工作日内 |  |
| 6 |  | 初步设计费的20% | 配合完成施工图审查后7个工作日内 |  |

说明：

① 提交各阶段设计文件的同时支付各阶段费用。

② 以上任一笔款项的支付，以满足支付条件为前提，且仅在设计人向发包人提供等额的合法有效的发票后进行支付，否决，发包人有权迟延支付，同时不承担任何违约责任。

③在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

第六条  双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，所产生的设计费用，双方另行协商。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应配合设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员的工作。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1  设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求及时提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2  设计人采用的主要技术方案标准是：

（1）《海洋生态修复技术指南（试行）》，2021年7月；

（2）《海滩养护与修复技术指南》（HY/T 255—2018）；

（3）《海岸带生态减灾修复技术导则 第1部分总则》（T/CAOE 21.1-2020）；

（4）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；

（5）《工程建设标准强制性条文》（水运工程部分），2002年12月；

（6）《海洋生态修复技术指南第1部分：总则》（GB/T 41339.1-2022）；

（7）《海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南》（GB/T 42642—2023）；

（8）《湿地生态修复技术规程》（LY/T 3353-2023）；

（9）《自然保护区生物多样性调查规范》（LY/T 1814）；

（10）《外来物种环境风险评估技术导则》（HJ624-2011）；

（11）其它国家及相关行业现行标准及规范；

6.2.3  设计合理使用年限为      年。

6.2.4  设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5  设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人不得以任何理由拒绝发包人提出对设计内容进行修改调整。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，设计人负责向发包人和施工单位进行设计交底，并派主要设计人员处理施工中涉及到的有关设计问题和参加施工图纸会审以及施工分部验收和竣工验收。

6.2.6  设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 设计人不得擅自转让或以其他方式出让合同或合同的任何权益，设计人须视履行合同为本身的责任。

6.2.8 视工程需要，设计人根据发包人书面函件要求，派驻不同专业现场设计代表，此费用已包含在本次设计费内，设计人已综合考虑，不再另行计取。

第七条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。如果因政策调整、政府要求取消或暂缓项目建设的，发包人可终止合同，按实际完成工作量支付设计费，发包人不承担违约责任。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 20 ％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，应按日向发包人支付违约金2000元；超过10日，发包人可解除合同，设计人须承担因为逾期及解除合同重新招标等造成的相关所有损失等。设计人设计质量、服务达不到发包人要求的，发包人可终止合同、拒付设计费。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。并应赔偿发包人的一切损失包括但不限于另行委托设计、工期延误等所遭受的损失。发包人已支付的设计费，设计人应在合同解除或终止后10天内全额退还。

第八条  限额设计

8.1设计人应在概算投资限额内展开设计。

8.2设计人应科学、合理编制方案设计估算，不能凑投资限额设计上限值。

第九条  其他

9.1根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派设计项目负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。

设计人如需更换设计项目负责人或专业设计负责人，必须得到发包人的同意，更换的设计项目负责人或专业设计负责人的资质、经验不得低于投标时承诺的标准。

9.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同第四条规定的份数，设计人不另收工本费。

9.3如设计人的专项设计资质中，有个别专项设计不具备设计资质的，则允许设计人委托具备相应资质的设计单位进行专项设计，但设计人委托的设计单位在设计前须经得发包人的书面认可，且该部分的所有设计费用包含在设计费中，由设计人支付。同时由设计人委托的专项设计图纸需经设计人书面认可，其设计质量、设计进度及各专业设计之间的配合协调工作也由设计人负责。

9.4本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.5发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

9.6发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.8本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （二）种方式解决：

（一）提交温州市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地法院起诉。

9.9本合同一式 8份，发包人4份，设计人 3 份，代理机构 1 份。

9.10本合同经双方签章后生效。

9.11本合同生效后，按规定到项目所在地地级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

9.12本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.13其他约定事项：

9.13.1项目负责人

项目负责人姓名：       职务：      职称：        身份证号码：

9.13.2在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对方案深化、施工图提出的任何调整、修改、完善，设计单位都无条件予以修改完善，直至满足招标人提出的要求，发包人不另行支付费用。

9.13.3在各阶段设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同。

对出现本条上述情形的，发包人有权追究设计单位责任，且可以追究设计单位的违约金。

9.13.4设计人应确保设计文件完整性、合理性。图纸之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。

9.13.5发包人和设计人双方必须各指派一名工程设计联系人员，负责管理双方往来资料。

发包方联系人：             电话（传真）：             手机：

设计人联系人：             电话（传真）：             手机：

双方图纸、联系单、电报、传真和会议纪要等资料交接要由双方联系人严格按程序办理，双方联系人若有变更时，须及时以书面形式告知对方新联系人员的姓名和联系方式。

9.16承包人应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待被设计部分工程综合验收合格，并按合同条款规定完全履约后，由承包人申请退还。收到承包人退还申请后，发包人应根据合同履约情况在30日内退还承包人全部或部分履约保证金。如承包人在设计过程中违背合同规定的，发包人有权没收全部或部分履约担保金。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地址：                                          地址：

法人代表（签字或盖章）：                        法人代表（签字或盖章）：

或签约代表（签字或盖章）：                      或签约代表（签字或盖章）：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

开户名：                                        开户名：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

签约地点：                                      签约日期 ：    年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

- 一、“资格文件”格式

- 1.1 “资格文件”封面

2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG250703067

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

- 二、“报价文件”格式

- 2.1 “报价文件”封面

2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： PYCG250703067

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 2.3 开标一览表

开标一览表

供应商名称：                        招标编号：                        价格单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目 | 大写： 小写： |  |  |

注：1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标总价，包括整个项目实施过程中所有费用。

2、此表不得自行增减内容；

- 3、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件；

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.4 分项报价表

分项报价表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 报 价（ 元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计部分 |  | 最高限价520万元 |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 2 | 专题设计部分 |  | 最高限价300万元 |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 合 计 价 |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 人民币。 |  |  |  |

注：

1. 表内合计价应与开标一览表中的报价相一致。

2. 各项费用如已包含在别的费用中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3.不提供分项报价表将视为没有实质性响应文件。

4.供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内

容及其他所有费用自行编制。

5.▲不提供投标分项报价表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。各分项报价不得超过单项最高限价。

6.表格可以延续。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 三、“商务技术文件”格式

- 3.1 “商务技术文件”封面

2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

- 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.4供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投  标  函

平阳县兴阳控股集团有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函作无效投标处理。

- 3.6法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县兴阳控股集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.7投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.9 商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.10   2022年1月1日以来的类似项目业绩证明

2022年1月1日以来的同类项目业绩证明

（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.11针对本项目拟派人员名单

- 针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

3.20 质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

3.20供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商作无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商作无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

- 报价评分  15分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，报价评分满分可得15分，报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×15%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

3、本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分（85 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况 （5分） | 1、体系认证 （1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得1分； （2）供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； （3）供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得1分。 注：提供供应商有效的证书扫描件加盖公章，还须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效，加盖电子公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2、企业资质 供应商具有有效的工程设计水运行业乙级及以上资质，得1分；供应商具有有效的工程设计综合甲级资质得2分； 注：按可得最高分计取，不可重复得分。须提供证书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 类似业绩 （1分） | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过同类海洋生态保护修复工程初步设计业绩的，每提供1个有效业绩证明得0.5分,最高1分。 注：须同时提供中标通知书、合同协议书、初步设计批复扫描件，如项目名称不一致则需另外提供发包人（或项目业主或项目行业主管部门）证明并加盖供应商公章，不提供不得分。 | 0-1分 |
| 3 | 拟投入人员团队（19分） | 1、项目负责人： （1）项目负责人具有港口与航道工程专业高级及以上技术职称，得3分； （2）项目负责人具有水利水电工程专业高级及以上技术职称，得3分； （3）项目负责人具有港口与航道工程或水利水电工程专业注册土木工程师资格，得1分； （4）项目负责人自 2022 年1月1日以来（以合同签订时间为准），以项目负责人或设计负责人身份承担过类似海洋生态保护修复工程初步设计工作，每个项目得 1分，最多得2分。 注：须提供人员相应的证书、工作证明及由社会保障部门出具的投标截止时间前近三个月的本单位社保在保证明并加盖供应商公章。专业以职称证书上专业为准。项目负责人工作证明材料：中标通知书或合同协议书或项目发包人（或项目业主或项目行业主管部门）出具的工作证明；以上材料中应体现人员的姓名、任职、规模、等级标准，否则不予认可。 | 0-9分 |
|  |  | 2、设计专题负责人： （1）设计专题负责人具有高级及以上技术职称，得0.5分； （2）设计专题负责人具有港口与航道工程专业注册土木工程师执业注册资格证书的，得0.5分。 注：须提供人员相应的证书及由社会保障部门出具的投标截止时间前近三个月的本单位社保在保证明，专业以职称证书上专业为准，加盖供应商公章，否则不得分。 | 0-1分 |
|  |  | 3、其他人员（除项目负责人、设计专题负责人外）： （1）拟投入的项目专业人员需配备有总图专业、水工专业、风景园林专业、水利专业、岩土专业、工程造价专业，上述专业人员具有中级技术职称的每一人得0.5分；具有高级及以上技术职称的，每一人得1分；本小项最高得6分。 （2）拟投入的项目专业人员具有国家执业注册资格证书的，每提供一个相关证书得1分，本小项最高得3分。 注：所有人员不得相互兼任。按可得最高分计取，不可重复得分。须提供人员相应的证书及由社会保障部门出具的投标截止时间前近三个月的本单位社保在保证明，专业以职称证书上专业为准，加盖供应商公章，否则不得分。 | 0-9分 |
| 4 | 对招标项目的理解和总体设计思路（6分） | - 根据供应商对总体设计思路的清晰度、项目实际情况的符合性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 5 | 招标项目设计和专题的特点、关键技术问题的认识（6分） | - 根据供应商对招标项目设计和专题的特点及关键性技术问题把握的准确度、提出措施的有效可行性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 6 | 项目专题实施方案分析（6分） | 根据供应商对本项目专题工作提供的实施方案内容的科学性、严密性、合理性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 7 | 项目设计方案分析（6分） | 根据供应商对本项目设计工作提供的实施方案内容的科学性、严密性、合理性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 8 | 项目重难点分析（6分） | 根据供应商对本项目功能、特点、重点、难点等理解的全面性、科学性分析以及对本项目提出的技术重点、难点分析及解决措施的科学性、严密性、合理性、全面性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 9 | 设计和专题工作量分析（6分） | 根据供应商对设计和专题工作量分析的科学性、严密性、合理性、全面性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 10 | 进度计划安排及保障措施 （6分） | 供应商根据项目特点及进度要求，制定工作计划，对计划安排内容科学性、严密性、合理性、全面性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 11 | 质量保证措施（6分） | 对供应商提供各工作内容的质量保证体系、保证措施及责任制度的科学性、严密性、合理性、全面性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 12 | 服务承诺及技术保障（6分） | 对供应商提供的服务承诺的便利性、响应时间的迅速度、技术保障措施的完整性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |
| 13 | 合理化建议 （6分） | 对供应商现场情况了解透彻度、结合现场实际情况对各个建设内容提出后续实施的合理化建议的全面性、合理性进行评审。（评分范围：6、5、4、3、2、1、0） | 0-6分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

温州博腾项目管理咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2025年温州市平阳县海洋生态保护修复项目初步设计及专题研究服务项目（采购编号：      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：490302676@qq.com。