嵊州市农商融合职业教育中心项目（一标、二标）施工阶段全过程造价控制服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：SZZT-F250709YD

采 购 人：嵊州市城南新城建设发展有限公司

招标代理机构：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

日 期：2025年7月

目     录

第一章 采购公告	3

第二章 磋商响应须知	8

第三章 项目技术规范和服务要求	19

第四章 磋商方法和程序	33

第五章 采购合同的一般和特殊条款	44

第六章 磋商响应文件格式及其附件	66

- 第一章  采购公告

项目概况

嵊州市农商融合职业教育中心项目（一标、二标）施工阶段全过程造价控制服务项目 采购项目的潜在供应商应在 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）获取招标文件，并于2025年7月25日9:00:00（北京时间）前上传响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SZZT-F250709YD

2.项目名称：嵊州市农商融合职业教育中心项目（一标、二标）施工阶段全过程造价控制服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额（元）：2653000.00

5.最高限价（元）：2653000.00

6.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目 | 1项 | 2653000.00 | 风险控制价为2122400.00元，风险控制价为预算金额的80%，若中标人低于该风险控制价中标的，在成交通知书签收后10个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额作为差额保证金，中标人不提交差额保证金的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担。差额保证金在服务期满后30天内无息退还。 |

7.合同履行期限：按采购文件的规定。

8.本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的人员、设备和售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：2025年7月15日至2025年7月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.方式：在线获取

4.售价（元）：0

四、投标保证金

投标保证金：50000元。

投标供应商应于2025年7月24日16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行交至嵊州市中天工程建设招标代理有限公司，投标保证金以到账时间为准。如因投标供应商自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标文件不予接收。投标供应商的投标保证金必须从其基本账户转出。

户 名：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

开户银行：上海浦东发展银行嵊州支行

银行账号：85090154740006384

五、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2025年7月25日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标

六、响应文件开启

1.开启时间：2025年7月25日9:00（北京时间）

2.地点（网址）：通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线解密

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜

（一）在线电子响应说明

1.本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。

“乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，磋商响应方应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.磋商响应方应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密磋商响应文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的磋商响应文件将被“乐采云平台”拒收。

4.磋商响应方在“乐采云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，（以邮寄形式）在投标截止时间前送达以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份磋商响应文件”，“备份磋商响应文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，磋商响应方递交了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件为依据，否则视为磋商响应文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。磋商响应方仅递交备份磋商响应文件的，投标无效。

（二）质疑与投诉

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政企采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：嵊州市城南新城建设发展有限公司

地    址：嵊州市三江街道官河南路575号2幢901室

传    真： /

项目联系人（询问）：史工

项目联系方式（询问）：0575-83272981

质疑联系人：董工

质疑联系方式：0575-83193937

2.采购代理机构信息

名    称：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司

地    址：嵊州市北直街81号粮食局附楼二楼

项目联系人（询问）：余钿

项目联系方式（询问）：0575-83330176

质疑联系人：任浙景

质疑联系方式：0575-83330176

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://https://www.lecaiyun.com//），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  磋商响应须知

前附表

| 序号 | 名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商项目名称 | 详见《采购公告》 |
| 2 | 磋商报价 | - 1.本项目应以人民币报价； - 2.不论磋商结果如何，磋商响应方均应自行承担所有与本次磋商有关的全部费用 |
| 3 | 答疑与澄清 | 供应商如认为采购文件有误或有不合理要求的，应当于磋商截止时间3天前以书面形式向招标采购单位提出疑问。 |
| 4 | 转包 | 不允许转包。 |
| 5 | 磋商响应文件的形式 | 1.电子磋商响应文件包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成。 2.“电子加密磋商响应文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。 3.“备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用）， 其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。 |
| 6 | 磋商响应文件份数 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）（自愿）。 2.每份电子磋商响应文件应包括资格文件、资信技术文件及报价文件三部分内容。 3.在领取成交通知书时中标供应商须提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）三份（胶装），递交至代理机构。 |
| 7 | 电子加密磋商响应文件 | 电子加密磋商响应文件：磋商响应文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的磋商响应文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a.供应商应未能投标截止时间前成功上传电子加密磋商响应文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密磋商响应文件后，可自行打印磋商响应文件接收回执。 |
| 8 | 备份磋商响应文件 | 备份磋商响应文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份磋商响应文件（U盘）通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省嵊州市北直街81号粮食局附楼2楼，接收人：余钿，电话：0575-83330176）。 a.备份磋商响应文件递交要求：供应商须将备份磋商响应文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份磋商响应文件”将不予接收。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。 |
| 9 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密磋商响应文件”的在线解密。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份磋商响应文件”的，以“备份磋商响应文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为磋商响应文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 磋商响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密磋商响应文件”的上传、递交： a.磋商响应方应在投标截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则响应无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，磋商响应方可自行打印磋商响应文件接收回执。 （2）“备份磋商响应文件”的密封包装、递交（自愿提交，非强制性）： a.磋商响应方在“乐采云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份磋商响应文件”（一份）； b.“备份磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至磋商地点的“备份磋商响应文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。磋商响应截止时间前，磋商响应方仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“乐采云平台”的，响应无效。 |
| 11 | 磋商响应文件、流程文件签章 | 电子投标文件必须有电子签章；开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章、或者签章后上传相关文件，均认可； 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 12 | 开标程序 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密； 3.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：451681852@qq.com，联系人：余钿，电话：0575-83001626）； 4.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 5.乐采云平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 13 | 磋商响应文件递交地点及时间 | 按“采购公告”规定。 |
| 14 | 开标 | 按“采购公告”规定。 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止日起 90 天。 |
| 16 | 代理服务费 | 1.本项目代理服务费按照以下标准下浮40%收取： 费 服务类型 率 中标金额（万元）; 货物 招标; 服务 招标; 备注. 100以下; 1.5%; 1.5%; 其他费用按实收取，由中标人在领取成交通知书时支付。. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%. 2.代理服务费缴纳形式：银行转账/电汇/现金/网上银行汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：嵊州市中天工程建设招标代理有限公司 开 户：交通银行嵊州支行 账 号：291026105012017002449 |
| 17 | 中标公告及成交通知书 | 评标结束后5个工作日内，中标公告发布于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)，中标公示期1个工作日。 |
| 18 | 供应商信用信息事项 | 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 截止时间：招标公告发布之日至投标截止时间前； 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商，其投标将被拒绝。 |
| 20 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《成交通知书》发出之日起30 日内签订政府采购合同。中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。 |
| 21 | 注意事项 | 1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 22 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 23 | 特别说明 | 1、本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。 2、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |  |
| 其他：为提高采购效率，节省采购成本，已获取招标文件的供应商若放弃参加投标的，请在开标前3天之前以书面形式（或加盖单位公章的电子扫描件）通知招标代理机构（格式附后）。 |  |  |

- 一 、总则

1.说明

本文件适用于本次所有服务及相关货物的采购。

1.1相关名词说明

本项目中采购人为嵊州市城南新城建设发展有限公司，采购代理机构为嵊州市中天工程建设招标代理有限公司。自愿参加本次项目应标的公司为磋商响应方，经评审产生并经批准的磋商响应方为成交人，签订合同后的成交人为供应商（合同中的乙方）。

1.2其他说明

“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- 2.采购方式

- 竞争性磋商。

3.磋商费用

3.1无论竞争性磋商过程和结果如何，磋商响应方自行承担与磋商响应有关的全部费用。

- 二、磋商采购文件

4.磋商采购文件的组成

4.1磋商采购文件包括下列文件及附件

- 第一章 采购公告

- 第二章 磋商响应须知

- 第三章 磋商方法和程序

- 第四章 项目技术规范和服务要求

- 第五章 采购合同一般和特殊条款

- 第六章 磋商响应文件格式及其附件

4.2磋商响应方应认真审阅磋商采购文件中所有的内容，包括采购公告、磋商响应须知、磋商方法和程序、项目技术规范和服务要求、采购合同一般和特殊条款、磋商响应文件格式及其附件等。如果磋商响应方编制的磋商响应文件实质上不响应磋商采购文件的要求，其磋商响应文件将被视为无效。

5.磋商采购文件的解释

5.1已获取磋商采购文件的潜在磋商响应方，若有问题需要澄清，应当在磋商响应截止时间前三个工作日内以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有磋商采购文件收受人。

5.2磋商采购文件获取截止时间之后获取磋商采购文件的潜在磋商响应方，如对磋商采购文件有异议应按第5.1条规定的时间提出，逾期提出的，采购代理机构将不予受理和答复。

5.3不论采购代理机构向磋商响应方发送的资料文件，还是磋商响应方提出的问题，均采用书面形式，任何口头提问及答复一律无效。

6.磋商采购文件的修改

6.1从采购文件售出至磋商截止日期前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改磋商采购文件。

6.2补充通知作为采购文件的组成部分，将以书面形式同时发给购得采购文件的供应商。

6.3若有必要，采购代理机构将酌情延长递交磋商响应文件的截止日期。

7.磋商响应报价

7.1报价

有关本项目所需的一切税、费用均计入报价。

7.2其它费用处理

磋商文件未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入报价。响应供应商在磋商响应文件报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

7.3 投标货币

磋商响应文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

- 三、磋商响应文件的编制

8.磋商响应文件的语言

磋商响应文件及磋商响应方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，如有差异和矛盾以中文为准。

9.磋商响应文件的形式和效力

电子磋商响应文件（包括“电子加密磋商响应文件”和“备份磋商响应文件”，在磋商响应文件编制完成后同时生成）；

9.1“电子加密磋商响应文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成磋商响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商响应文件。

9.2 “备份磋商响应文件”是指与“电子加密磋商响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商响应文件视为无效备份磋商响应文件。

9.3磋商响应文件的效力

- （1）磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密磋商响应文件、备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

- （2）磋商响应文件未按时解密，磋商响应方提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。

10.磋商响应文件的组成

10.1磋商响应文件应由：资格文件、商务技术文件、报价文件等内容组成。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

10.2资格文件至少应包括以下内容：

（1）营业执照；

（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函【格式附后】；

（3）符合特定资格要求的相关证明材料（若有）；

（4）投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前）

10.3商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）磋商响应函【格式附后】；

（2）营业执照；

（3）法定代表人身份证明【格式附后】（如供应商代表是法定代表人的供应商提供）；或法定代表人授权委托书【格式附后】（如供应商代表是授权代理人的供应商提供，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传）；

（4）供应商基本情况表【格式附后】；

（5）拟投入项目负责人情况表【格式附后】；

（6）资信及商务响应表【格式附后】；

（7）技术响应表【格式附后】；

（8）拟派本项目的小组人员名单【格式附后】；

（9）项目负责人主要业绩证明【格式附后】；

（10）评标标准相应的商务技术资料；

（11）磋商响应方认为需要提供的相关资料（评分内容有涉及的）。

10.4报价文件至少应包括以下内容：

（1）磋商报价一览表（首次报价）【格式附后】；

（2）最终报价（根据系统要求在线填写）；

（3）磋商响应方认为需要提供的其他文件或说明。

11.磋商有效期

11.1磋商响应文件合格投递后，在本须知前附表第13项规定的日期内有效。

11.2在原定磋商有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知磋商响应方延长磋商有效期。

12.磋商响应文件的份数和签署

磋商响应方应根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

12.1“电子加密磋商响应文件”：在线上传递交、一份。

12.2“备份磋商响应文件”：密封包装后（顺丰邮寄形式）磋商响应截止时间前送达一份。

- 四、磋商响应文件的递交

13.磋商响应文件的上传和递交

13.1“电子加密磋商响应文件”的上传、递交：

a.磋商响应方应在投标截止时间前将“电子加密磋商响应文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则响应无效。

b.“电子加密磋商响应文件”成功上传递交后，磋商响应方可自行打印磋商响应文件接收回执。

13.2“备份磋商响应文件”的密封包装、递交：

a.磋商响应方在“乐采云平台”完成“电子加密磋商响应文件”的上传递交后，可以（顺丰邮寄形式）在磋商截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份磋商响应文件”（一份）（自愿提交）；

b.“备份磋商响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至磋商地点的“备份磋商响应文件”将不予接收；

c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密磋商响应文件”已按时解密的，“备份磋商响应文件”自动失效。磋商响应截止时间前，磋商响应方仅递交了“备份磋商响应文件”而未将“电子加密磋商响应文件”成功上传至“乐采云平台”的，响应无效。

14.磋商响应文件的修改

磋商响应方应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被乐采云平台拒收。

15.无效磋商响应文件

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应将被视为无效磋商响应。在评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）与磋商文件有重大偏离的磋商响应文件；

（2）以赠送方式磋商响应的；

（3）磋商最终报价超出预算的；

（4）最终报价明显高于其市场报价或低于成本价且不能合理说明原因并提供证明材料的；

（5）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（6）不符合法律、法规和本磋商文件规定的其他实质性要求的。

（7）其他法律法规规定的情形。

16.投标供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

16.1投标供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

16.2中标人无正当理由未按成交通知书的规定与采购人签订合同的；

16.3投标供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

16.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

16.5其他严重扰乱招投标程序的。

五、合同签订及其他

17.合同的签订

成交供应商按约定的时间、地点，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。

18.付款方式

详见相关商务条款。

19.解释权

凡涉及本次磋商采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。

- 第三章  项目技术规范和服务要求

一、项目概况

- 1.项目名称：嵊州市农商融合职业教育中心项目(一标、二标)施工阶段全过程造价控制服务项目

- 2.工程地点：嵊州市丽湖区块

- 3.工程规模：本项目总用地面积约358.23亩，项目规划总建筑面积约18万平方米(其中：一标建筑总面积约10万平米，11个建筑单体（无地下室）；二标建筑总面积约8万平米，12个建筑单体（有地下室）。绿地率不小于30%。嵊州市农商融合职业教育中心计划招生规模6000人，建设内容主要涵盖教学区、公共交流活动区、生活区等三大内容。教学区为学生提供日常教学服务，主要建设内容包括公共教学楼、实训中心以及各类二级学院，二级学院包括智能制造和信息技术学院、现代汽车学院、创意设计学院、现代商贸学院、旅游烹饪学院等。公共交流活动区为师生提供日常活动场所及配套服务，主要建设内容包括食堂、大学生活动中心、图书馆、行政楼及会堂等复合型功能。生活区为师生提供住宿场所及生活配套，主要建设内容为学生宿舍、教师公寓、校医院等功能。

- 二、项目要求

- 1.总体要求

- 按照《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号）、《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》（浙建站市[2010]9号）、《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》（浙建站市[2013]5号）和现行的定额及规范的规定、嵊政办〔2022〕52号、嵊政办〔2024〕70号、嵊政办〔2025〕5 号（如有新的规范要求的，按新的要求执行）,完成工程施工阶段全过程造价控制审计（工程量清单及预算的编制及核对除外）以及审核联系单与现场签证并出具成果文件、定期参加工程项目监理例会和及时采购人完成临时指派的任务。

- 2.需求概况

- 与本工程施工阶段全过程工程造价咨询服务，主要包括该工程范围内进行预算编制、暂估价编制、工程造价咨询、全过程工程变更联系单预算编审、现场工程量签证、形象进度付款控制及审核、暂定价签证、参与造价工程有关的工程例会等施工阶段全过程造价控制服务内容，包含但不仅限于以下服务内容：

- （1）制定造价控制的实施流程，进行施工图预算编制，及时与预算审核单位对接，确定造价控制目标。

- （2）根据施工承包合同、进度计划、编制用款计划书。

- （3）参与造价工程有关的工程会议，向采购人提出工程造价管理的合理化建议，对工程管理现状提出管理建议书。

- （4）负责对承包人报送的完成进度款报表进行审核，并提出当月付款建议书。

- （5）承包方提出索赔时，根据合同和有关法律、法规、向采购人提供咨询意见。

- （6）协助采购人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向采购人提供造价控制动态分析报告。

- （7）核定分阶段完成的分部工程结算（若有）。

- （8）负责相关资料的收集整理以及保管工作，对已签复的施工变更或设计变更联系单，做好联系单汇总台账，方便采购人查看。

- （9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

- （10）对于隐蔽工程及今后在审计过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便结算审计人员查看。

- （11）会同采购人办理工程竣工验收。

- （12）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

- （13）应仔细阅读标底中清单描述，了解清单中的工作内容，施工单位若出现局部描述抛项或漏项，应及时通知采购人并让施工单位进行整改，无法整改的，应及时拍照存档。

- （14）出具全过程工程造价控制（咨询）服务成果文件（应符合现行国家或者行业有关规定、标准、规范的要求），并制作电子档案文件存档，填制跟踪审计资料移交清单并协助采购人与第三方审计中介移交。

- （15）采购人要求的其他相关工作内容。

- 3.具体服务内容及要求（包含但不仅限于以下服务内容）

- 3.1、工程造价及投资咨询服务

- （1）研究分析采购人确定的设计的功能目标，投资目标，招标的标项划分、工期目标等量化指标，并提出审计建议；

- （2）设计阶段参与设计方案优化，在保证采购人对项目质量及使用功能的前提下从造价角度提出优化方案；

- （3）对施工图纸进行审核，发现疑问及时跟采购人、设计院进行沟通解决；

- （4）制定造价控制的实施流程，进行施工图预算编制，及时与预算审核单位对接，确定造价控制目标。

- （5）工程造价动态管理，动态掌握影响项目工程造价变化的信息情况，并将可能导致工程造价发生重大变化的情况及时告知采购人；

- （6）协助采购人选择项目招标监督活动；协助采购人参与项目合同谈判、签订合同；

- （7）其他有关的造价或投资咨询服务；

- （8）根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议，并根据采购人提供的施工单位与监理单位之间的有关工程造价的往来资料以及市场信息，及时向采购人提供咨询意见，并须将所有审核、咨询服务内容作书面记录保存在案，以便采购人查阅。

- 3.2、施工阶段全过程跟踪审计

- （1）协助、参与采购人与各承包人的商务谈判，并提出书面的合理化意见和建议；

- （2）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

- （3）中标供应商的投标文件进行审核，对不合理的报价应及时提出，协助采购人签订施工承包合同；

- （4）参与图纸会审、造价控制有关的专题会议和工程例会，并提出合理的意见与建议；

- （5）根据施工承包合同、进度计划，审核用款计划书；

- （6）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

- （7）对设计变更、隐蔽工程、现场签证进行现场勘验和确认，及时审核设计变更现场签证等的必要性及发生的费用，相应调整投资控制目标，并提供造价控制动态分析报告(每月、季度、半年各提交一次，内容包括每一个合同的概算价、合同价、至当月的变更汇总价、暂列金、暂估价等暂定款调整额、预计的结算价、至当期累计已付款项等;当出现超概风险时，及时进行原因分析并提供调概依据);对量大及非常规签证及时向采购人报告，并向采购人提供决策依据和建议:审计证明材料形式包括:文字资料、影像资料和声音资料，也包括审计人员通过观察、调查、审核、计算等方法收集形成的、能够证实审计事项真实情况的证明材料。

- （8）对图纸会审和联系单变更进行造价初审，特殊材料、无价材料、定牌核价材料的计量、计价、工料分析和综合组价依据；

- （9）工程变更程序：①施工单位上报工程联系单（含预算）；②跟踪审计单位对联系单变更进行造价初审，给出初审意见；③施工单位认可初审意见后，基建工程管理部门按基本建设相关规范要求执行；（按地方文件执行）

- （10）根据设计图纸、施工合同、变更单及相关的招标文件，对变更后的工程量清单进行审核并提出审核意见；

- （11）及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向采购人提供造价控制动态分析报告；

- （12）参加对工程的各工序工程量进行现场检查验收，并按规定进行记录；

- （13）做好本工程的全过程造价控制工作中对资料的收集、整理、汇编、归档等工作，确保资料完整；配合采购人做好审计档案的归档和立卷，审计组在跟踪过程中，应建立《跟踪审计台账》，及时记载审计时间、工作纪实(包括工作内容、审计事实、发现问题、审计意见和建议、整改和采纳情况、审计成果等)。

- （14）工程造价争议及矛盾搁置议题，承包方提出索赔时，及时出具对索赔的处理意见和建议，并对索赔发生的金额进行审核。

- （15）积极配合采购人的法定审计（含采购人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料；

- （16）采购人交办的其他与本工程相关的造价方面的工作。

- 3.3、其他服务要求

- （1）收集相关建设工程法律、法规、嵊州市有关规定及采购人内控制度相关文件，根据收集的相关规定计制度对项目按基本建设程序要求的符合性进行核查，并提出核查建议书。

- （2）检查项目各实施方合同履约情况，就项目实施是否规范化运行发现问、提出建议。包括重点检查施工合同的执行情况，工程变更及额外工程内容的真实性、合法性、包括程序是否规范、价款是否合理等。

- （3）积极配合甲方的审计 (含甲方上级各部门的审计) 工作，并及时提供相关资料，配合复核审工作。

- （4）安全保障要求：供应商必须确保本项目涉及的数据资料信息不被泄露给无关人员，维护数据资料信息的机密性。

- （5）不得接受工程中标供应商提供的折让、佣金或礼物等超越工作条件需要的利益，不得接受贵重礼品，不得参加相关单位的宴请和娱乐活动，严禁工作人员单独与承包方进行有碍独立执业和职业形象的接触。

- （6）其余未列的，配合采购人做好施工阶段全过程造价咨询相关工作。

- ★（7）中标后，供应商应及时配备项目组成员（须跟投标文件中拟派本项目的小组人员名单一致），并按采购人要求到指定办公地点（工地现场附近，具体由采购人指定）进行预算编制集中办公，直至预算编制完成并经采购人认可。

- 三、项目咨询团队及人员要求

- ★（1）人员配备最低要求

- （投标文件中须提供相应的证书扫描件及社保证明）

| - 序号 | - 岗位 | - 执业等级 | - 专业 | - 人数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目负责人 | - 国家注册造价工程师（一级注册造价工程师）、高级工程师及以上职称 | - 建筑 | - 1 | - 项目负责人、专业负责人、项目组成员不得兼任。 |
| - 2 | - 专业负责人 | - 国家注册造价工程师（一级注册造价工程师）、高级工程师及以上职称 | - 建筑 | - 1 |  |
| - 3 | - 专业负责人 | - 国家注册造价工程师（一级注册造价工程师）、工程师及以上职称 | - 安装 | - 1 |  |
| - 4 | - 项目组成员 | - 二级注册造价师及以上 | - 建筑 | - 2 |  |
| - 5 | - 项目组成员 | - 二级注册造价师及以上 | - 安装 | - 2 |  |
| - 6 | - 驻场人员1名 | - 国家注册造价工程师（一级注册造价工程师） | - 注：驻场人员不得少于1人（驻场人员可由拟派人员兼任或单独委派，但不得兼任其他项目的全过程造价咨询驻场人员） |  |  |

- （2）驻场人员及服务团队成员要求

- ①项目负责人要求：

- 1.拟派项目负责人不得兼任其他项目的全过程造价咨询项目负责人，按时参加项目各类会议，并对存在或出现的问题出具审计建议或意见。此外每周到现场审计不少于三天（国定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），及时处理项目约定范围内服务内容，若出现重大情况需0.5小时内到达指定地点（含节假日）。项目负责人的考勤执行全生命周期系统考勤，若违反以上规定的，每违规一次扣5000元；

- 2.参与重要工作，如工程设计变更、工程量变更、隐蔽工程等，对异常情况提出审计风险提醒并出具审计建议书；对每次工程款的支付进行审核，并作签字确认；按要求做好对项目流程的控制及驻场人员的指挥，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；加强对项目驻场人员的管理和指导，保证驻场人员发挥其应有的工作质量和效率；做好其他工程验收过程中的审计工作；对施工设计方案提出合理审计意见；参与图纸设计会审或讨论，并出具审计建议书；参与对施工单位上报预算的审核，并出具审计建议书；对施工现场技术交点提出合理审计意见；对重大或特殊工程物资进场做好验货、清点等工作；完成委托方提出的合同范围内的其他要求；

- 3.在工程结算审计结束前，原则上不得更换项目负责人，如有其他原因确需更换的，供应商应提前7天向采购人提出书面报告，须经采购人书面同意，并承担每变更一次从咨询费中扣违约金10万元。项目负责人更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由供应商负责。

- ②服务团队成员要求：

- 1.合同履行期间，供应商不得随意更换项目组成员，若确需更换的，供应商应提前7天向采购人提出书面报告，须经采购人书面同意，并承担每变更一次从咨询费中扣违约金5万元。更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由供应商负责。供应商必须拟派1名驻场人员（驻场人员可由拟派人员兼任或单独委派，但不得兼任其他项目的全过程造价咨询驻场人员）。驻场代表全程跟进本项目的造价咨询活动，执行全生命周期系统考勤，在本项目施工的各个阶段，现场驻场代表每月工作日不少于22天，工作时间随采购人工作时间，其他专业审计人员视施工需要到场，以签到为准。如在全生命周期系统缺勤一次，按2000元一次扣罚，缺勤超过三次（含）的，采购人有权要求更换常驻人员，由此产生的损失由供应商支付。

- 2.驻场人员须做好每日现场监督（跟踪审计）工作，及时做好工作日志，并按时向采购人递交驻场工作半年报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对普通工程物资进场做好验货、清点等工作，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，根据采购人要求，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人、相关部门等多方的通知、汇报和沟通工作；完成委托方提出的合同范围内的其他要求；

- 3.在本项目工程结算审核结束前，不得更换驻场人员，若确需更换的，供应商应提前7天向采购人提出书面报告，须经采购人书面同意，并承担每变更一次从咨询费中扣违约金5万元。更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由供应商负责。若供应商未经采购人许可，私自调动人员，供应商应向采购人支付服务费用合同价的10％违约金。

- 4.供应商在采购人的到岗到位检查中，每月被查实脱岗1人/次，扣罚供应商500元/人次。工程项目如遇突发问题需要协助时，供应商应服从采购人要求随叫随到，若未能按要求到场，采购人将扣以500元/人次违约金。项目实施阶段项目采购人如因工作需要，要求供应商派员到项目现场参与审计工作，供应商应按约定时间到场开展工作，若未能按要求到场，招标人将扣以1000元/人次违约金。

- （3）响应要求

- 中标供应商须根据项目需要或采购人要求及时增派各相关专业人员，各相关专业人员到工地的响应时间不超过2小时。

- ★四、服务质量要求

- （1）符合浙江省建设工程造价咨询执业操作规程规定，严格按《建设工程工程量清单计价规范》、达到《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》和《浙江省建设工程造价咨询质量导则》要求，以及省、市建设行政主管部门有关工程计价的规定开展工作，确保编制、审核质量满足下列要求：

- ①进度款工程量按规定时间完成计算工程量、工程量计算误差不超过文件规定；

- ②工程变更单计算误差不超过文件规定。

- ③供应商在投标文件中应对协审质量的控制编制针对性的方案。

- ④供应商在服务期内，应当履行本项目造价咨询服务合同的义务。如无客观原因未履行审计义务，未提供审计报告的，不予退还履约保证金。

- ⑤中标供应商应本着“客观、公正、合理、科学”的原则,遵守国家法律法规和有关文件规定,正确执行计价依据,认真履行审计职责,同时承担相应的法律责任。中标供应商不得参加与受委托的工程项目审计有关的经营活动,对项目审计实行回避制度。对中标供应商滥用职权、营私舞弊、玩忽职守应按情节轻重给予取消成交资格。情节严重,造成国家重大损失的,移送司法机关追究刑事责任。

（2）中标供应商须准时按照投标文件承诺的时间提供咨询成果，因中标供应商的原因未在约定时间内出具咨询成果报告的，自逾期之日起，每延迟一天提交预算编制成果从咨询费中扣违约金2万元、每延迟一天提交跟踪审计成果从咨询费中扣违约金0.2万元。累计赔偿不超过合同价款的50%，但应承担由此造成的一切法律责任。

- 五、各项工作要求完成的时间

- （1）全过程工程造价咨询报告完成时间

| - 序号 | - 造价咨询内容 | - 成果完成时间 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一标：建筑总面积10万平米，11个建筑单体（无地下室）招标控制价编制 | - 25个日历天 | - 自采购人提供咨询资料且下指令之日起算，至国审接收招标控制价初稿开始审核 |
| - 2 | - 二标建筑总面积8万平米，12个建筑单体（有地下室）招标控制价编制 | - 25个日历天 | - 自采购人提供咨询资料且下指令之日起算，至国审接收招标控制价初稿开始审核 |
| - 3 | - 中间计量支付审核 | - 7个工作日 | - 自采购人提供中间计量支付申请文件之日起算 |
| - 4 | - 一般工程变更审核 | - 7个工作日 | - 自采购人提供咨询资料之日起算 |
| - 5 | - 较大工程变更审核 | - 15个工作日 | - 自采购人提供咨询资料之日起算。必要时施工方、采购人予以配合，需上级主管部门审批，特殊情况经与采购人协商，可以延长10个日历天 |
| - 6 | - 其他工作内容 | - 根据采购人要求完成 |  |

- （2）其他要求：根据采购人要求出具咨询报告，具体时间节点根据采购人要求及时调整。

- 六、其他要求

- （1）本项目不允许分包、转包、挂靠，若供应商将本工程服务工作转交其他公司或个人，一旦发现并经核实，采购人有权终止合同，供应商须向采购人支付合同总额的30%的违约金。

- （2）采购人有权要求供应商更换其委派的、不称职的造价咨询服务人员。

- （3）采购人和供应商均有义务积极配合对方的工作安排，按照合理的原则协商确定各阶段咨询成果的提交和答复、确认的期限，并在商定的期限内完成自身工作。

- （4）在质量检查或造价复核中发现供应商有下列情形的，供应商应当按照相应标准向采购人进行赔偿：

- a.工程造价5000万元（不含）以下项目，误差率在3%（含）～5%（不含）之间或50万元≤误差金额<100万元，按照当次预算编制费用的50%进行赔偿；

- b.工程造价5000万元（不含）以下项目，单个项目误差金额≥100万元，按照当次预算编制费用的100%进行赔偿；

- c.工程造价5000万元及以上项目，误差率大于3%或误差金额≥200万元，按照当次预算编制费用的100%进行赔偿；

- d.单个项目误差率≥5%，按照预算编制费用的100%进行赔偿。

- ★七、资信及商务要求表

| 采购服务期 | 服务时间施工阶段全过程工程造价控制工作自合同签订之日起至审计局完成对本工程的抽审和复审工作止，具体按项目施工的实际进度和采购人要求组织实施。 |
| --- | --- |
| 质量要求 | 优质服务且必须符合国家法律法规和行业标准为准，必须符合本采购文件所有条款要求。 |
| 履约保证金 | 在成交通知书签收后10个工作日内，中标供应商缴纳合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。 履约保证金的交付方式：网上银行、电汇、汇票、转账或保函形式。 履约保证金在服务期满后，确认中标供应商无违约行为后30日内无息返还。 |
| 结算方式 | 1.本项目为固定下浮率合同，即中标下浮率=（2653000-投标报价）/2653000×100% 2.中标价即为签约合同价，即全过程造价咨询费签约合同价为：2653000×（1-中标下浮率）； 3.施工阶段全过程造价咨询费最终结算时预算编制和跟踪审计分开单独结算，结算方式：基准价（按收费标准浙价服[2009]84号文件规定标准计算)×50%×（1-中标下浮率）。 注：1.预算编制费基准价的计费基数为经国审审定的最终招标控制价（如有设备费的，按20%计入计费基数）； 2. 跟踪审计费基准价的计费基数为跟踪审计累计审定价。 |
| 付款方式 | 预算编制服务费用： 预算编制完成并提交成果报告后支付至经国审审定的最终招标控制价为基数的相应预算编制咨询服务费用的70%；余款待工程结算审核完毕并备案后一次性付清。 施工阶段全过程造价控制（ 跟踪审计）费用： - 1.按季度支付，每季度支付以进度款累计审定造价为基数计算的70%造价咨询服务费； - 2.项目完工并验收合格并提交最后一期进度款成果报告和跟踪审计总结报告后支付至累计相应咨询服务费用的85%； - 3.剩下15%余款在工程竣工验收备案后一次性付清； 4.中标供应商应提供符合业主要求的增值税发票。如中标供应商未提供合规且符合采购人要求的等额增值税发票，采购人有权拒付且不视为采购人违约。 |
| 差额保证金 （如发生） | 若中标供应商低于该风险控制价中标的，在成交通知书签收后10个工作日内，中标供应商必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标供应商不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担。差额保证金在服务期满后30天内无息退还。 差额保证金的交付方式：网上银行、电汇、转账形式，其他方式不接受。 |
| 数量调整 | 采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按合同约定进行调整，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标供应商提供申请，采购人确认后实施。 |
| 其他要求 | - 1.未按规定及时交纳履约保证金或差额保证金或未及时与采购人签订合同的，视为放弃中标。采购人有权取消中标供应商的中标资格，给采购人造成损失的，中标供应商还应当承担一切后果。 - 2.中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。 - 3.若产品、材料等因工艺特殊、制作复杂、市场单一等，视情况需进行专家论证的，需由中标供应商组织邀请相关行业专家进行评审，评审有关的一切费用由中标供应商承担。视情况需进行市场询价、出差考察的，中标供应商工作人员的差旅费等一切费用由中标供应商承担。 |

- 八、考核办法

- 嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目考核办法

- （试行）

- 为了加强对嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目造价咨询单位的管理，规范造价行为，提高投资效益，确保项目顺利实施。依据相关法律法规和政策文件，结合实际情况制定本办法。

- 一、考核对象与范围

- 嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目应当按照本办法实施考核，考核对象为（中标供应商）                             。

- 二、考核方式

- 1.造价咨询单位以每半年考核为主、随机检查为辅的方式评定造价咨询服务质量，按照《嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目考核办法（试行）》进行考核，考核得分可以作为核拨造价咨询单位服务费的补充依据。采购人对供应商进行服务考核打分：

- 1）每次考核得分≥85分的不作处罚；

- 2）每次考核得分75分（含）~85分（不含），供应商应按合同总价的1%向采购人支付违约金；

- 3）每次考核得分60分（不含）~75分（不含），供应商应按合同总价的2%向采购人支付违约金；

- 4）如不及格（及格分为60分），采购人有权单方面终止合同或将剩余跟踪审计服务业务另行委托其他单位，供应商如有违约则另需按本合同相关条款执行。

- 5）详见附件：服务考核评价表

附表：

全过程工程造价控制服务考核评价表

| 填表人单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  | 地址 |  |
| 电话 |  |  | 传真 |  |
| 对全过程工程造价控制服务单位的评价 | 评分项 |  | 分值 | 评分 （请在分值范围内进行打分） |
|  | 人员配备 | 全过程工程造价审核服务 人员配备情况 | 4 |  |
|  | 人员驻场 | 预算编制团队人员驻场情况、跟踪审计驻场人员到位情况 | 15 |  |
|  | 能力水平 | 项目负责人能力 | 10 |  |
|  |  | 房建专业负责人能力 | 4 |  |
|  |  | 安装专业负责人能力 | 4 |  |
|  |  | 其他项目组成员能力 | 4 |  |
|  |  | 驻场人员能力 | 4 |  |
|  | 服务质量 | 全过程工程造价审核服务 成果质量 | 25 |  |
|  | 服务态度 | 服务及配合态度 | 15 |  |
|  | 其他评价 | 工作效率（是否按规定完成造价工作） | 15 |  |
|  | 合计 |  |  |  |
| 服务单位的意见和要求 |  |  |  |  |
| 备注 | - 本考核内容由建设项目办、审计室等部门联合考核。 - 因项目组人员工作能力造成工作重大失误且给采购人造成损失的，相应工作人员能力考核得分为0。 - 此表可根据项目进度及采购人要求实时优化。 |  |  |  |

填表人签字盖章：

日期：

- 第四章 磋商方法和程序

- 一、组建磋商小组

1.磋商小组成员按《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》相关要求，从政企采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

2.竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

- 二、组织磋商程序

1.磋商形式

1.1 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“乐采云平台”组织磋商、开启磋商响应文件，所有磋商响应方均应当准时在线参加。

2. 磋商准备

2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“乐采云平台”组织磋商、开启磋商响应文件，所有磋商响应方均应当准时在线参加。磋商响应方如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商响应方因未在线参加磋商而导致磋商响应文件无法按时解密等一切后果由磋商响应方自己承担。

### 3. 磋商流程

3.1向各磋商响应方发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由磋商响应方按磋商文件规定的时间内自行进行磋商响应文件解密。磋商响应方在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商响应文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份磋商响应文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效；

3.2磋商响应文件解密结束，通过邮件形式发送各磋商响应方组织签署《政企采购活动现场确认声明书》。

3.3由磋商小组审核磋商响应文件。按照竞争性磋商采购文件的规定，对磋商响应文件进行审查，以确定是否对磋商采购文件的实质性要求作出响应。

3.4开启磋商流程，磋商小组组长将组员磋商内容汇总后以书面形式（通过“乐采云平台”在线询标（谈判））的形式要求磋商响应方在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商响应方澄清、说明或补正。

3.5商务技术评审结束后，代理机构开启报价文件，对有效磋商响应方开启第二轮报价，各磋商响应方需在规定的时限内报价（如最终报价未明确各分项报价明细的，则按初次报价同比例调整）。若在规定报价时限内，磋商响应方因CA锁等原因无法报价，磋商响应方可将线下材料递交给采购代理机构，由采购代理机构替磋商响应方录入报价金额。

3.6在系统上公布评审结果。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 三、情况说明

1.本项目原则上采用乐采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.1若磋商响应方在规定时间内无法解密或解密失败，磋商响应方在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商响应文件的，嵊州市中天工程建设招标代理有限公司将开启所有磋商响应方递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成磋商，电子磋商响应文件自动失效。

1.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 四、磋商原则

1.磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

2.磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知磋商响应方重新磋商的时间和地点。

3.磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对磋商响应方而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

- 五、磋商小组程序

- 1.组建磋商小组

磋商小组由招标采购单位依法组建，负责评标活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则，推荐磋商小组组长。

2.组织磋商程序

- 采购人将按照磋商文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

- 2.1按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

- 2.2介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

- 2.3宣读提交磋商响应文件的磋商响应方名单，组织磋商小组各位成员签订《政企采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 2.4采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

- 2.5根据需要简要介绍磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

- 2.6采购人代表或由采购人委托的磋商小组对磋商响应文件进行审查，并以磋商当日为准对磋商响应方“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格等不符合的，应组织相关磋商响应方代表进行陈述、澄清或申辩。

- 2.7磋商小组组长组织评审人员独立评审。磋商小组对拟认定为磋商响应文件无效，应组织相关磋商响应方代表进行陈述、澄清或申辩；采购人可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

- 2.8做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

- 2.9评审结束后，采购人应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- 六、磋商响应文件的澄清、说明或补正

1.对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求磋商响应方在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，磋商响应方澄清、说明或补正。

2.磋商响应方的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。磋商响应方的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 七、错误修正

- 磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1.磋商响应文件中报价明细表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

- 2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

- 4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 5.若磋商响应方在报价文件上传的价格和报价一览表里填写的金额不一致时，以磋商响应方上传的报价文件为准，由采购代理机构经办人对磋商响应方报价进行修正。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经磋商响应方加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，磋商响应方不确认的，其响应无效。

- 八、磋商评审原则与方法

1.经磋商确定最终符合采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法进行综合评分，总分为100分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2.分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）

磋商响应方评标综合得分=价格分+商务技术分

2.1评定标准：

- （一）商务技术分（70分）

| 序号 | 评 分 项 目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1、拟派项目负责人自2022年7月1日（含）【时间以最终咨询成果报告时间为准】以来完成的类似公共建筑项目(不含住宅、厂房)全过程跟踪审计(或全过程造价咨询服务)咨询服务的，有1个得1分，最高得2分。 （注：投标文件中同时提供能反映出评分要素的有效证明材料：①施工中标通知书扫描件加盖CA签章；②项目竣工验收资料（竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表）扫描件加盖CA签章；③咨询合同扫描件加盖CA签章；④最终咨询成果报告扫描件加盖CA签章；如以上证明材料无法体现人员信息的，另须提供业主出具的证明材料，否则不得分） 2、服务期间，项目负责人为驻场人员的加2分。 （注：投标文件中提供能反映出评分要素的有效证明材料，如承诺书或小组人员名单等。） | 4分 |
| 2 | 项目工作组人员 | 人员配备在满足《人员配备最低要求》要求的前提下每增加：住建部颁发的国家注册造价工程师（一级注册造价工程师资格）的每个加3分，具有二级注册造价工程师的每个加2分。本项最高加12分。人员资格按最高级别得分仅计取一次，不同专业或增项证书也仅计取一次，不重复计分。 （注：以上提供人员（含采购需求中的最低配置人员）相关证书和在供应商单位（含分公司）缴纳的2024年12月至2025年5月的社保证明（其中事业单位可提供其人事部门的相关证明）的扫描件并加盖CA章且须在有效期内，否则不得分） | 12分 |
| 3 | 服务方案 | 投标人针对本项目总体工作内容、工作方案及工作思路的内容详细完整、思路清晰，针对本项目由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.1,0.2,0.3，……0.7，0.8，0.9,1.0） | 1 |
|  |  | 投标人针对本项目投资控制的措施、方法、流程是否科学、合理、可行、有针对性，由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.1,0.2,0.3，……0.7，0.8，0.9,1.0） | 1 |
|  |  | 投标人针对本项目所制订的工程量清单及招标控制价的审核方案描述科学合理，满足项目采购需求。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 投标人针对本项目所制订的施工阶段工作联系单、签证的审核方案描述详尽合理，满足项目采购需求。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 投标人针对本项目所制订的预付款和阶段性工程款支付的审核方案完善详尽、科学合理、满足项目采购需求。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 投标人针对本项目所制订的无价材料、特种材料的询价渠道、方法和咨询工作方案描述是是否成熟、科学合理、满足项目采购需求。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……3.4，3.6,3.8,4.0） | 4 |
|  |  | 投标人针对本项目所制订的配合上级主管部门法定审计的工作方案描述科学合理、满足项目采购需求。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 投标人针对本项目所制订的与建设单位、施工、监理等相关单位的协调工作方案描述详尽合理、满足项目采购需求。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
| 4 | 审计质量 | 投标人针对本项目审核服务的质控重点与方法、质控管理体系综合情况。投标人是否有健全的质量控制制度、有可靠的质量保证措施、完善的质控管理体系。由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 投标人针对项目审核中发现的重大问题，内部解决机制及相应解决方案。是否科学合理、满足项目采购需求。由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 投标人针对本项目建立的审计底稿和档案管理制度是否明确完善、科学合理、满足项目采购需求。由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
|  |  | 驻场人数、驻场时间、各相关专业人员到工地的响应时间对项目实施的保障，保障方案是否科学合理、满足项目采购需求。由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……2.4，2.6,2.8,3.0） | 3 |
| 5 | 服务进度 | 投标人根据项目的需求，针对本项目的预算编制和跟踪审计科学合理的分别设计一个预算编制（人员分配及进度）计划表和跟踪审计（人员分配及进度）计划表。根据人员分配及进度方案的是否完善、科学、合理，节点是否满足采购需求等由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……3.4，3.6,3.8,4.0） | 4 |
|  |  | 投标人在采购人要求的(25天）提交预算编制成果的基础上，承诺每提前一天提交预算编制成果加0.5分，本项最多加2分。 | 2 |
| 6 | 重点难点分析 | 投标人针对本项目咨询服务的难点、要点和关键部位阐释、清晰、准确，服务方案完善详尽且提供拟解决方案，由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
| 7 | 人员配备方案 | 投标人针对本项目人员的采购需求、专业不同进行岗位设置、配置计划编制人员配备方案，根据岗位设置的合理性，能力匹配度由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
| 8 | 廉政措施 | 投标人针对本项目的廉政建设保证措施是否可行；承诺是否明确，措施是否合理，由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
| 9 | 对招标人权益的保护 | 投标人针对本项目情况提出的保护招标人权益的有关措施是否可行，由评委综合打分。不提供不得分。 （评分范围：（0，0.2,0.4,0.6，……1.4，1.6,1.8,2.0） | 2 |
| 10 | 便捷服务 | 项目负责人响应速度：拟派团队中项目负责人，响应速度（＜0.5 小时）的得3分； 响应速度（0.5 小时≤响应速度＜1 小时）的得2分；响应速度（1小时≤响应速度＜2小时）的得1分；响应速度≥2小时的不得分，本项最高得3分。 证明材料：高德地图或百度地图等导航软件九点至十七点之间的驾车导航时间截图，驾车导航起点为拟派团队项目负责人以公告发布之日起至投标截止时间止的项目负责人社保缴纳对应公司（含分公司）的营业执照地址，终点为嵊州市城南新城建设发展有限公司。不提供不得分。 | 3 |
|  |  | 拟派的所有服务团队成员中一级注册造价工程师（项目负责人除外），响应速度（＜0.5 小时）的每人得2分； 响应速度（0.5 小时≤响应速度＜1 小时）的每人得1.5分；响应速度（1小时≤响应速度＜2 小时）的每人得1分；响应速度≥2 小时的不得分。 拟派的所有服务团队成员中二级注册造价工程师响应速度（＜0.5 小时）的每人得1.5分； 响应速度（0.5 小时≤响应速度＜1 小时）的每人得1分；响应速度（1小时≤响应速度＜2 小时）的每人得 0.5分；响应速度≥2小时的不得分。 证明材料：高德地图或百度地图等导航软件九点至十七点之间的驾车导航时间截图，驾车导航起点为所有拟派团队成员以公告发布之日起至投标截止时间止的社保缴纳对应公司（含分公司）的营业执照地址，终点为嵊州市城南新城建设发展有限公司。响应速度最多计取7人，如果超过7人的，按响应时间最短的7人进行计分。本项最高得 12分。 | 12 |

备注：（1）★商务技术分低于42分的（商务技术分的60%），视为采购人不能接受的附加条件。

- （二）价格分（30分）

- （1）报价的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，磋商小组成员认为投标报价出现异常时，有权要求磋商响应方在磋商期间对投标报价的详细组成等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

（2）报价分计算方法：根据各磋商响应方的有效投标报价，以满足采购文件要求且有效投标价格的最低价为磋商基准价，其价格分为满分。其他磋商响应方的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（磋商基准价/投标报价）×30%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）

最低报价不是成交的保证。磋商小组将推荐综合评分最高的磋商响应方为成交候选人。

风险控制价：风险控制价为2122400.00元，风险控制价为预算金额的80%，若中标人低于该风险控制价中标的，在成交通知书签收后10个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担。差额保证金在服务期满后30天内无息退还。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。

3.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商响应方私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

4.采购方不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件。

5.磋商小组对磋商的情况进行综合打分按得分从高到底排序，得分最高的为成交供应商。得分相同的，以报价低的优先成交。

6.磋商小组拟制磋商报告。

- 九、成交通知

1.磋商结束，公告期满后，由嵊州市中天工程建设招标代理有限公司发出《成交通知书》。

2.成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。合同条件签订后，成交通知书亦成为合同的组成部分。

- 第五章 合同格式及合同条款

采购合同参考范本

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方（出资方）：

乙方（供应商）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

1.建设工程造价咨询业务委托合同

合同编号：

委托人（甲方）：

咨询人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：                               。         
    2.工程地点：  嵊州市                       。

3.投资金额：                               。

4.建设工期或周期：                         。

5.其他：        /       	。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：                               。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自施工阶段全过程工程造价控制工作自合同签订之日开始实施，至审计局完成对本工程的抽审和复审工作止终结（具体按项目施工的实际进度和采购人要求组织实施）。咨询人应按照委托人的要求，提交工程造价咨询初步成果（如有）、工程造价咨询正式成果。

四、质量标准

工程造价咨询初步成果及正式成果文件应符合：现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求，咨询人应对工程造价咨询初步成果文件进行书面确认。

五、酬金或计取方式

1.签约合同价

本工程全过程工程咨询服务中标下浮率为：     %；中标下浮率=（2653000-投标报价）/2653000*100%（下浮率固定不变，合同履行过程中不作调整）

签约合同价（含税、费）暂为（人民币大写）：        元（￥       元），签约合同价仅作为全过程工程咨询报酬的拨付依据。

- 施工阶段全过程造价咨询费最终结算时预算编制和跟踪审计分开单独结算，结算方式：基准价（按收费标准浙价服[2009]84号文件规定标准计算)×50%×（1-中标下浮率）。

注：（1）预算编制费基准价的计费基数为经国审审定的最终招标控制价（如有设备费的，按20%计入计费基数）；

- （2）跟踪审计费基准价的计费基数为跟踪审计累计审定价。

3.本项目合同报酬支付：

预算编制服务费用：

预算编制完成并提交成果报告后支付至经国审审定的最终招标控制价为基数的相应预算编制咨询服务费用的70%；余款待工程结算审核完毕并备案后一次性付清。

施工阶段全过程造价控制（ 跟踪审计）费用：

- 1.按季度支付，每季度支付以进度款累计审定造价为基数计算的70%造价咨询服务费；

- 2.项目完工并验收合格并提交最后一期进度款成果报告和跟踪审计总结报告后支付至累计相应咨询服务费用的85%；

- 3.剩下15%余款在工程竣工验收备案后一次性付清；

4.委托人付款前，咨询人应提供合规且符合委托人要求的等额增值税发票，否则，委托人有权拒付且不视为委托人违约。

六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.成交通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：      年     月     日。

2.订立地点：   嵊州市   。

九、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖公章之日起生效。

十、合同份数

本合同一式4份，具有同等法律效力，其中委托人执2份，咨询人执_2份。

委 托 人：                 （盖章） 咨 询 人：               （盖章） 
    法定代表人或其授权的                法定代表人或其授权的

代理人：_________         （签名）  代理人：_________         （签名）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

住    所：                          住    所：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行： 
    邮政编码：                          邮政编码： 
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

电子信箱：                          电子信箱：

# 通用条件

略。参照《建设工程造价咨询合同》（GF—2015—0212）示范文本第二部分。

# 专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 语言
    本合同文件除使用中文外，还可用/。

1.2合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：

（1）本合同协议书以及及各种合同附件；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分；

（2）成交通知书或委托书（如果有）；

（3）专用条件及附录；

（4）通用条件；

（5）投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

（6）其他合同文件。

1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 嵊州市各种规章制度以及各主管部门的制定的管理办法及制度  。

2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：【应填写提供完整资料的时间】。

2.2提供工作条件

2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：/。

2.3委托人代表
    委托人代表为：            ，其权限范围：咨询人的考评。咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。本协议纠纷的协调解决。

2.4答复

委托人同意在5日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有          资格条件，团队人员的数量为          人。

3.1.2项目负责人为：             ，项目负责人为履行本合同的权限为：            。

3.1.3咨询人更换项目咨询团队人员的约定：合同履行期间，原则上不得更换人员，如有其他原因确需更换的，咨询人应提前7天向委托人提出书面报告，须经委托人书面同意，并承担每变更一次项目负责人从咨询费中扣违约金10万元、每变更一次驻场人员从咨询费中扣违约金5万元、每变更一次项目组其他咨询人员从咨询费中扣违约金5万元。人员更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由咨询人负责。若咨询人未经委托人许可，私自调动人员，咨询人应向委托支付违约金为咨询服务合同价的10％。

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括：按照通用条件约定执行。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关成果的时间：咨询人必须准时按照投标文件承诺的时间提供咨询成果，因咨询人的原因未在约定时间内出具咨询成果报告的，自逾期之日起，每延迟一天提交预算编制成果从咨询费中扣违约金2万元、每延迟一天提交跟踪审计成果从咨询费中扣违约金0.2万元。累计赔偿不超过合同价款的50%，但应承担由此造成的一切法律责任。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：按照通用条件约定执行。委托人如在在咨询人提供正式成果文件以前，要求咨询人提供初步成果文件的，咨询人应当按照委托人的要求提供。

3.2.3咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后3日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：现行的技术标准、规范、定额等。

3.4使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后 / 日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为 / 。

4. 违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人违约金的计算及支付方法：按照通用条件约定执行。

4.1.2委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：按照通用条件约定执行。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：按照通用条件约定执行。

4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人违约金的计算及支付方法：按照专用条件第9条“补充条款”和通用条件约定执行_。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：按照通用条件约定执行_。

4.2.3 由于咨询人及其专业技术人员给委托人造成经济损失的，则按以下第  /  种方式赔偿

1）按照经济损失额度的  /  %赔偿。

2）按照发生一次  /  元赔偿。

5. 支付

5.1支付货币

币种为：  人民币  ，汇率为：/，其他约定：/。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期5日前，向委托人提交支付申请书。

5.3支付酬金

5.3.1支付酬金计费标准：质量抽查（复核）协审费按下列标准控制：      。

5.3.2支付方式：

6. 合同变更、解除与终止

6.1合同变更
    6.1.1 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定： / 。 
    6.1.2因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：按照收费基数的变化进行调整。

6.2合同解除

6.2.1双方约定解除合同的条件还包括：/。

6.2.2因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：按照通用条件约定执行 _。

7. 争议解决

7.1调解
    如果双方不能在  5 日内解决本合同争议，可以将其提交中介机构主管部门进行调解。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第__1_种方式：
   （1）提请绍兴仲裁委员会进行仲裁。
   （2）向当地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由   /  支付。

差旅费及相关费用的支付：  /   。

8.2奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：  /  。

8.3保密

委托人申明的保密事项和期限：项目实施的全过程，对委托人提供的资料和信息进行保密。
    咨询人申明的保密事项和期限：项目实施的全过程，对咨询人提供的资料和信息进行保密。             
    第三人申明的保密事项和期限：项目实施的全过程，对第三人提供的资料和信息进行保密。

8.4联络

8.4.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在_3日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2委托人指定的送达接收人：            ，送达地点：     ，电子邮箱：          。

咨询人指定的送达接收人：          ，送达地点：                 ，电子邮箱：/。

8.5知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于按照通用条件约定执行 。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于按照通用条件约定执行。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：按照通用条件约定执行_。

9.补充条款

9.1咨询人签订该合同，应视为做出了如下书面承诺，违反任意一条即视为违约，委托人有权解除合同：

a.遵守国家建设工程相关法律、法规、规章和规范性文件，遵守相关的工程造价、财经工作纪律和职业道德，自觉维护市场秩序；

b.遵守诚实信用原则，认真履行合同，积极推动审计工作保质保量按期完成，积极配合相关主管部门的监督检查工作；

c.不参与串标、围标、转包、挂靠等违法行为，不得以行贿、受贿等非法手段谋取利益，不得利用参与建设项目审计工作获取不正当利益；

e.与建设项目有直接利害关系的，已主动回避；

f.不出具虚假审计报告；

g.对涉及商业秘密或个人隐私的相关事项履行保密义务。

9.2咨询人除提供审计服务外，应当履行“与本项目”审计事项有关的咨询等其他审计服务义务。

9.3咨询人的咨询成果应接受委托人的复核审查，并应配合委托人将咨询成果进行备案。

9.4咨询人咨询成果应接受审计中心质量抽审和考核，考核规则按框架协议约定进行。

9.4.1咨询人存在下列行为之一的，由审计中心会同委托人认定后：除将取消咨询人的框架协议咨询人资格外，还将在政府门户网站上予以公告，向主管部门报送不良信用记录，涉嫌违法违规的依法依规移送相关部门处理：

a.超越资质证书规定的业务范围从事建设项目审核工作；

b.故意少算、高估冒算工程造价或者费用的；

c.串通虚报工程造价或者费用的；

d.伪造、出借或转让资质证书的；

e.除有直接利害关系应当回避的情形以外，无故不履行审核义务的；

f.法律、法规和规章禁止的其他行为。

9.4.2咨询人派出的执业人员存在下列行为之一的，由审计中心会同委托人认定后，在公告中予以披露，自公告之日起二年内限制其参与造价咨询审计专业工作，并视情追究其注册的咨询人应承担的管理责任，情节严重的将其注册的咨询人机构向主管部门报送不良信用记录，并依法依规移送相关部门处理：

a.涂改、倒卖、出租或者以其他形式非法转让资格证书、执业印章；

b.违反规定同时在两个或者两个以上单位执业；

c.与委托人或者其他利害关系人串通，出具有虚假内容、误导性陈述或者重大遗漏的审计报告；

d.提示、协助委托人或者其他利害关系人编制虚假项目资料；

e.故意抬高或者压低工程造价或者费用；

f.利用执业之便，谋取不正当利益；

g.法律、法规和规章禁止的其他行为。

9.4.3咨询人将其受聘的审核审计业务再委托或转让给其他中介机构承担，或者在接受甲方审核审计任务后，不认真履行回避义务；接受被审计单位或相关单位委托，承担与本任务相关业务的，甲方将予以清退并有权不支付整个项目的审核审计费用。

9.4.4咨询人在协审过程中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、泄露审计秘密，造成审核审计结果严重失实及发生其他重大过失等情况的，甲方将取消其从事审核审计业务资格，同时应追究乙方的过错赔偿责任，并依法追究其法律责任。乙方不履行协议规定的义务的，视情节轻重，扣除相应项目一定比例的审核审计费用。

9.5.1如咨询人违反本合同任一约定义务的，委托人有权视情形解除合同，咨询人应向委托人支付签约合同总价20%计的违约金，如违约金及履约保证金不足以弥补委托人损失的，咨询人还应作出相应赔偿。

9.5.2除本条上述约定外，其他按本合同相应条款执行。

9.5.3因咨询人违约而导致委托人发生为实现权益所支付的费用（包括但不限于诉讼费、鉴定费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、交通费和律师代理费等费用），均由咨询人承担。

9.5.4咨询人因违反本合同之约定需承担的违约金、赔偿金、损失、费用、罚款，委托人可在应付款项或履约保证金中进行扣除，也可要求咨询人另行支付至委托人指定账户内。

委 托 人：                 （盖章） 咨 询 人：           （盖章） 
    法定代表人或                        法定代表人或

授权代理人：_________      （签名） 授权代理人：_________ （签名）         
    组织机构代码：                      组织机构代码：

纳税人识别码：                      纳税人识别码：

住    所：                          住    所：

账    号：                          账    号：

开户银行：                          开户银行： 
    邮政编码：                          邮政编码： 
    电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

电子信箱：                          电子信箱：/

附件一：施工阶段全过程造价控制服务费用计算明细及支付方式

本项目概算工程总投资暂定为102000万元，本项目收费标准执行《浙价服【2009】84号文件》相关收费，计算依据如下：

施工阶段全过程造价咨询（预算编制+跟踪审计）：

70.6+92000×5‰=530.6万元；

招标控制价按标准收费下浮50%计算

招标控制价：530.6*（1-50%）=265.3000万元

最终合同结算价计算标准：

1.本项目为固定下浮率合同，即中标下浮率=（2653000-投标报价）/2653000*100%

2.中标价即为签约合同价，即全过程造价咨询费签约合同价为：2653000*（1-中标下浮率）；

- 3.施工阶段全过程造价咨询费最终结算时预算编制和跟踪审计分开单独结算，结算方式：基准价（按收费标准浙价服[2009]84号文件规定标准计算)×50%×（1-中标下浮率）。

注：（1）预算编制费基准价的计费基数为经国审审定的最终招标控制价（如有设备费的，按20%计入计费基数）；

- （2）跟踪审计费基准价的计费基数为跟踪审计累计审定价。

附件二：施工阶段全过程造价服务内容及要求

一、项目概况

- 1.项目名称：嵊州市农商融合职业教育中心项目（一标、二标）施工阶段全过程造价控制服务项目

- 2.工程地点：嵊州市丽湖区块

- 3.工程规模：本项目总用地面积约358.23亩，项目规划总建筑面积约18万平方米(其中：一标建筑总面积约10万平米，11个建筑单体（无地下室）；二标建筑总面积约8万平米，12个建筑单体（有地下室），绿地率不小于30%。嵊州市农商融合职业教育中心计划招生规模6000人，建设内容主要涵盖教学区、公共交流活动区、生活区等三大内容。教学区为学生提供日常教学服务，主要建设内容包括公共教学楼、实训中心以及各类二级学院，二级学院包括智能制造和信息技术学院、现代汽车学院、创意设计学院、现代商贸学院、旅游烹饪学院等。公共交流活动区为师生提供日常活动场所及配套服务，主要建设内容包括食堂、大学生活动中心、图书馆、行政楼及会堂等复合型功能。生活区为师生提供住宿场所及生活配套，主要建设内容为学生宿舍、教师公寓、校医院等功能。

- 二、项目要求

- 1.总体要求

- 按照《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号）、《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》（浙建站市[2010]9号）、《浙江省建设工程造价咨询质量导则（试行）》（浙建站市[2013]5号）和现行的定额及规范的规定、嵊政办〔2022〕52号、嵊政办〔2024〕70号、嵊政办〔2025〕5 号（如有新的规范要求的，按新的要求执行）,完成工程施工阶段全过程造价控制审计（工程量清单及预算的编制及核对除外）以及审核联系单与现场签证并出具成果文件、定期参加工程项目监理例会和及时委托人完成临时指派的任务。

- 2.需求概况

- 与本工程施工阶段全过程工程造价咨询服务，主要包括该工程范围内进行预算编制、暂估价编制、工程造价咨询、全过程工程变更联系单预算编审、现场工程量签证、形象进度付款控制及审核、暂定价签证、参与造价工程有关的工程例会等施工阶段全过程造价控制服务内容，包含但不仅限于以下服务内容：

- （1）制定造价控制的实施流程，进行施工图预算编制，及时与预算审核单位对接，确定造价控制目标。

- （2）根据施工承包合同、进度计划、编制用款计划书。

- （3）参与造价工程有关的工程会议，向委托人提出工程造价管理的合理化建议，对工程管理现状提出管理建议书。

- （4）负责对承包人报送的完成进度款报表进行审核，并提出当月付款建议书。

- （5）承包方提出索赔时，根据合同和有关法律、法规、向委托人提供咨询意见。

- （6）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告。

- （7）核定分阶段完成的分部工程结算（若有）。

- （8）负责相关资料的收集整理以及保管工作，对已签复的施工变更或设计变更联系单，做好联系单汇总台账，方便委托人查看。

- （9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

- （10）对于隐蔽工程及今后在审计过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便结算审计人员查看。

- （11）会同委托人办理工程竣工验收。

- （12）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

- （13）应仔细阅读标底中清单描述，了解清单中的工作内容，施工单位若出现局部描述抛项或漏项，应及时通知委托人并让施工单位进行整改，无法整改的，应及时拍照存档。

- （14）出具全过程工程造价控制（咨询）服务成果文件（应符合现行国家或者行业有关规定、标准、规范的要求），并制作电子档案文件存档，填制跟踪审计资料移交清单并协助委托人与第三方审计中介移交。

- （15）委托人要求的其他相关工作内容。

- 3.具体服务内容及要求（包含但不仅限于以下服务内容）

- 3.1、工程造价及投资咨询服务

- （1）研究分析委托人确定的设计的功能目标，投资目标，招标的标项划分、工期目标等量化指标，并提出审计建议；

- （2）设计阶段参与设计方案优化，在保证委托人对项目质量及使用功能的前提下从造价角度提出优化方案；

- （3）对施工图纸进行审核，发现疑问及时跟委托人、设计院进行沟通解决；

- （4）制定造价控制的实施流程，进行施工图预算编制，及时与预算审核单位对接，确定造价控制目标。

- （5）工程造价动态管理，动态掌握影响项目工程造价变化的信息情况，并将可能导致工程造价发生重大变化的情况及时告知委托人；

- （6）协助委托人选择项目招标监督活动；协助委托人参与项目合同谈判、签订合同；

- （7）其他有关的造价或投资咨询服务；

- （8）根据不同施工阶段的需要，参加有关工程会议，并根据委托人提供的施工单位与监理单位之间的有关工程造价的往来资料以及市场信息，及时向委托人提供咨询意见，并须将所有审核、咨询服务内容作书面记录保存在案，以便委托人查阅。

- 3.2、施工阶段全过程跟踪审计

- （1）协助、参与委托人与各承包人的商务谈判，并提出书面的合理化意见和建议；

- （2）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；

- （3）中标供应商的投标文件进行审核，对不合理的报价应及时提出，协助委托人签订施工承包合同；

- （4）参与图纸会审、造价控制有关的专题会议和工程例会，并提出合理的意见与建议；

- （5）根据施工承包合同、进度计划，审核用款计划书；

- （6）负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；

- （7）对设计变更、隐蔽工程、现场签证进行现场勘验和确认，及时审核设计变更现场签证等的必要性及发生的费用，相应调整投资控制目标，并提供造价控制动态分析报告(每月、季度、半年各提交一次，内容包括每一个合同的概算价、合同价、至当月的变更汇总价、暂列金、暂估价等暂定款调整额、预计的结算价、至当期累计已付款项等;当出现超概风险时，及时进行原因分析并提供调概依据);对量大及非常规签证及时向委托人报告，并向委托人提供决策依据和建议:审计证明材料形式包括:文字资料、影像资料和声音资料，也包括审计人员通过观察、调查、审核、计算等方法收集形成的、能够证实审计事项真实情况的证明材料。

- （8）对图纸会审和联系单变更进行造价初审，特殊材料、无价材料、定牌核价材料的计量、计价、工料分析和综合组价依据；

- （9）工程变更程序：①施工单位上报工程联系单（含预算）；②跟踪审计单位对联系单变更进行造价初审，给出初审意见；③施工单位认可初审意见后，基建工程管理部门按基本建设相关规范要求执行；（按地方文件执行）

- （10）根据设计图纸、施工合同、变更单及相关的招标文件，对变更后的工程量清单进行审核并提出审核意见；

- （11）及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；

- （12）参加对工程的各工序工程量进行现场检查验收，并按规定进行记录；

- （13）做好本工程的全过程造价控制工作中对资料的收集、整理、汇编、归档等工作，确保资料完整；配合委托人做好审计档案的归档和立卷，审计组在跟踪过程中，应建立《跟踪审计台账》，及时记载审计时间、工作纪实(包括工作内容、审计事实、发现问题、审计意见和建议、整改和采纳情况、审计成果等)。

- （14）工程造价争议及矛盾搁置议题，承包方提出索赔时，及时出具对索赔的处理意见和建议，并对索赔发生的金额进行审核。

- （15）积极配合委托人的法定审计（含委托人上级各部门的审计）工作，并及时提交各项所需资料；

- （16）委托人交办的其他与本工程相关的造价方面的工作。

- 3.3、其他服务要求

- （1）收集相关建设工程法律、法规、嵊州市有关规定及委托人内控制度相关文件，根据收集的相关规定计制度对项目按基本建设程序要求的符合性进行核查，并提出核查建议书。

- （2）检查项目各实施方合同履约情况，就项目实施是否规范化运行发现问、提出建议。包括重点检查施工合同的执行情况，工程变更及额外工程内容的真实性、合法性、包括程序是否规范、价款是否合理等。

- （3）积极配合甲方的审计 (含甲方上级各部门的审计) 工作，并及时提供相关资料，配合复核审工作。

- （4）安全保障要求：咨询人必须确保本项目涉及的数据资料信息不被泄露给无关人员，维护数据资料信息的机密性。

- （5）不得接受工程供应商提供的折让、佣金或礼物等超越工作条件需要的利益，不得接受贵重礼品，不得参加相关单位的宴请和娱乐活动，严禁工作人员单独与承包方进行有碍独立执业和职业形象的接触。

- （6）其余未列的，配合委托人做好施工阶段全过程造价咨询相关工作。

- （7）中标后，咨询人应及时配备项目组成员（须跟投标文件中拟派本项目的小组人员名单一致），并按委托人要求到指定办公地点（工地现场附近，具体由委托人指定）进行预算编制集中办公，直至预算编制完成并经委托人认可。

- 三、项目咨询团队及人员要求

- （1）人员配备表

| - 序号 | - 岗位 | - 姓名 | - 专业 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目负责人 |  |  |  |
| - 2 | - 专业负责人 |  |  |  |
| - 3 | - 专业负责人 |  |  |  |
| - 4 | - 项目组成员 |  |  |  |
| - 5 | - 项目组成员 |  |  |  |
| - 6 | - 驻场人员 |  | - 注：驻场人员不得少于1人（驻场人员可由拟派人员兼任或单独委派，但不得兼任其他项目的全过程造价咨询驻场人员） |  |

- （2）驻场人员及服务团队成员要求

- ①项目负责人要求：

- 1.拟派项目负责人不得兼任其他项目的全过程造价咨询项目负责人，按时参加项目各类会议，并对存在或出现的问题出具审计建议或意见。此外每周到现场审计不少于三天（国定节假日除外），每次不得少于6小时（时间段在9：00—17:00间），及时处理项目约定范围内服务内容，若出现重大情况需0.5小时内到达指定地点（含节假日）。项目负责人的考勤执行全生命周期系统考勤，若违反以上规定的，每违规一次扣5000元；

- 2.参与重要工作，如工程设计变更、工程量变更、隐蔽工程等，对异常情况提出审计风险提醒并出具审计建议书；对每次工程款的支付进行审核，并作签字确认；按要求做好对项目流程的控制及驻场人员的指挥，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；加强对项目驻场人员的管理和指导，保证驻场人员发挥其应有的工作质量和效率；做好其他工程验收过程中的审计工作；对施工设计方案提出合理审计意见；参与图纸设计会审或讨论，并出具审计建议书；参与对施工单位上报预算的审核，并出具审计建议书；对施工现场技术交点提出合理审计意见；对重大或特殊工程物资进场做好验货、清点等工作；完成委托方提出的合同范围内的其他要求；

- 3.在工程结算审计结束前，原则上不得更换项目负责人，如有其他原因确需更换的，咨询人应提前7天向委托人提出书面报告，须经委托人书面同意，并承担每变更一次从咨询费中扣违约金10万元。项目负责人更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由咨询人负责。

- ②服务团队成员要求：

- 1.合同履行期间，咨询人不得随意更换项目组成员，若确需更换的，咨询人应提前7天向委托人提出书面报告，须经委托人书面同意，并承担每变更一次从咨询费中扣违约金5万元。更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由咨询人负责。咨询人必须拟派1名驻场人员（驻场人员可由拟派人员兼任或单独委派，但不得兼任其他项目的全过程造价咨询驻场人员）。驻场代表全程跟进本项目的造价咨询活动，执行全生命周期系统考勤，在本项目施工的各个阶段，现场驻场代表每月工作日不少于22天，工作时间随委托人工作时间，其他专业审计人员视施工需要到场，以签到为准。如在全生命周期系统缺勤一次，按2000元一次扣罚，缺勤超过三次（含）的，委托人有权要求更换常驻人员，由此产生的损失由咨询人支付。

- 2.驻场人员须做好每日现场监督（跟踪审计）工作，及时做好工作日志，并按时向委托人递交驻场工作半年报等相关资料；及时做好隐蔽工程施工前、中、后的文字及电子影像记录工作；对普通工程物资进场做好验货、清点等工作，同时做好对工程监理人员的相关监督工作；及时做好与项目负责人的请示汇报工作，根据委托人要求，完成项目负责人布置的任务；如遇紧急、特殊或异常情况，及时做好与项目负责人、相关部门等多方的通知、汇报和沟通工作；完成委托方提出的合同范围内的其他要求；

- 3.在本项目工程结算审核结束前，不得更换驻场人员，若确需更换的，咨询人应提前7天向委托人提出书面报告，须经委托人书面同意，并承担每变更一次从咨询费中扣违约金5万元。更换后其资格不得低于投标文件承诺条件，由此产生的损失由咨询人负责。若咨询人未经委托人许可，私自调动人员，咨询人应向委托人支付服务费用合同价的10％违约金。

- 4.咨询人在委托人的到岗到位检查中，每月被查实脱岗1人/次，扣罚咨询人500元/人次。工程项目如遇突发问题需要协助时，咨询人应服从委托人要求随叫随到，若未能按要求到场，委托人将扣以500元/人次违约金。项目实施阶段项目委托人如因工作需要，要求咨询人派员到项目现场参与审计工作，咨询人应按约定时间到场开展工作，若未能按要求到场，招标人将扣以1000元/人次违约金。

- （3）响应要求

- 咨询人须根据项目需要或委托人要求及时增派各相关专业人员，各相关专业人员到工地的响应时间不超过2小时。

- 四、服务质量要求

- （1）符合浙江省建设工程造价咨询执业操作规程规定，严格按《建设工程工程量清单计价规范》、达到《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》和《浙江省建设工程造价咨询质量导则》要求，以及省、市建设行政主管部门有关工程计价的规定开展工作，确保编制、审核质量满足下列要求：

- ①进度款工程量按规定时间完成计算工程量、工程量计算误差不超过文件规定；

- ②工程变更单计算误差不超过文件规定。

- ③咨询人在投标文件中应对协审质量的控制编制针对性的方案。

- ④咨询人在服务期内，应当履行本项目造价咨询服务合同的义务。如无客观原因未履行审计义务，未提供审计报告的，不予退还履约保证金。

- ⑤咨询人应本着“客观、公正、合理、科学”的原则,遵守国家法律法规和有关文件规定,正确执行计价依据,认真履行审计职责,同时承担相应的法律责任。咨询人不得参加与受委托的工程项目审计有关的经营活动,对项目审计实行回避制度。对咨询人滥用职权、营私舞弊、玩忽职守应按情节轻重给予取消成交资格。情节严重,造成国家重大损失的,移送司法机关追究刑事责任。

- （2）中标供应商须准时按照投标文件承诺的时间提供咨询成果，因中标供应商的原因未在约定时间内出具咨询成果报告的，自逾期之日起，每延迟一天提交预算编制成果从咨询费中扣违约金2万元、每延迟一天提交跟踪审计成果从咨询费中扣违约金0.2万元。累计赔偿不超过合同价款的50%，但应承担由此造成的一切法律责任。

- 五、各项工作要求完成的时间

- （1）全过程工程造价咨询意见完成时间

| - 序号 | - 造价咨询内容 | - 成果完成时间 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一标：建筑总面积10万平米，11个建筑单体（无地下室）招标控制价编制 | - 25个日历天 | - 自委托人提供咨询资料且下指令之日起算，至国审接收招标控制价初稿开始审核 |
| - 2 | - 二标建筑总面积8万平米，12个建筑单体（有地下室）招标控制价编制 | - 25个日历天 | - 自委托人提供咨询资料且下指令之日起算，至国审接收招标控制价初稿开始审核 |
| - 3 | - 中间计量支付审核 | - 7个工作日 | - 自委托人提供中间计量支付申请文件之日起算 |
| - 4 | - 一般工程变更审核 | - 7个工作日 | - 自委托人提供咨询资料之日起算 |
| - 5 | - 较大工程变更审核 | - 15个工作日 | - 自委托人提供咨询资料之日起算。必要时施工方、委托人予以配合，需上级主管部门审批，特殊情况经与委托人协商，可以延长10个日历天 |
| - 6 | - 其他工作内容 | - 根据委托人要求完成 |  |

- （2）其他要求：根据委托人要求出具咨询报告，具体时间节点根据委托人要求及时调整。

- 六、其他要求

- （1）本项目不允许分包、转包、挂靠，若咨询人将本工程服务工作转交其他公司或个人，一旦发现并经核实，委托人有权终止合同，咨询人须向委托人支付合同总额的30%的违约金。

- （2）委托人有权要求咨询人更换其委派的、不称职的造价咨询服务人员。

- （3）委托人和咨询人均有义务积极配合对方的工作安排，按照合理的原则协商确定各阶段咨询成果的提交和答复、确认的期限，并在商定的期限内完成自身工作。

- （4）在质量检查或造价复核中发现咨询人有下列情形的，咨询人应当按照相应标准向委托人进行赔偿：

- a.工程造价5000万元（不含）以下项目，误差率在3%（含）～5%（不含）之间或50万元≤误差金额<100万元，按照当次预算编制费用的50%进行赔偿；

- b.工程造价5000万元（不含）以下项目，单个项目误差金额≥100万元，按照当次预算编制费用的100%进行赔偿；

- c.工程造价5000万元及以上项目，误差率大于3%或误差金额≥200万元，按照当次预算编制费用的100%进行赔偿；

- d.单个项目误差率≥5%，按照预算编制费用的100%进行赔偿。

第六章  磋商响应文件格式及其附件

一、磋商响应方提交磋商响应文件须知：

1.磋商响应方应严格按照以下顺序填写和提交（关联）下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商响应方的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.磋商小组将应用磋商响应方提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商响应方履行合同的合格性及能力。

磋商响应文件封面

正本

(项目名称)项目

磋商项目编号：SZZT-F250709YD

（资格证明/商务技术/报价文件）

磋

商

响

应

文

件

磋商响应方名称：（加盖单位公章）

磋商响应方地址：

年  月  日

附件1：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

嵊州市城南新城建设发展有限公司：

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：

我方参与（项目名称）【项目编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》第十七条第规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

附件2：

磋商响应函

嵊州市城南新城建设发展有限公司、嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：

(磋商响应方全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的（项目名称：     ）采购招商(项目编号：         )采购的有关活动，并对此项目进行应标。为此：

- 1.我方同意在磋商响应方编制和提交磋商响应文件须知规定的磋商日期起遵守本磋商响应文件中的承诺且在磋商有效期满之前均具有约束力。

- 2.我方承诺已经具备供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

- 具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

- 良好的资金、财务状况；

- 没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

- 3.提供编制和提交磋商响应文件须知规定的全部磋商响应文件。具体内容为：

- 资格证明文件；

- 磋商响应商务技术文件；

- 报价文件；

- 编制和提交磋商响应文件须知要求磋商响应方提交的全部文件。

- 4.按磋商采购文件要求提供服务的磋商报价详见初次报价一览表。

- 5.保证忠实地执行三方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 6.保证遵守磋商采购文件中的其他有关规定。如果我单位成交，我方将按照《成

交通知书》要求与贵方签订合同，严格履行合同义务。

7.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我方同意贵方上报上级监管部门，列入不良行为名单，并给予通报。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审阅和理解全部磋商采购文件，包括磋商采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

法人代表或机构负责人（签字或盖章）：

授权委托人签字：

公 司 盖 章：

联系人：               联 系 电 话：

联系地址：

邮政编码：             传真号码：

日期：2025年      月      日

注：未按照本磋商响应函要求填报的将被视为非实质性响应磋商，从而可能导致该磋商被拒绝。

附件3：

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                      （盖章）

日期：       年   月   日

附法定代表人身份证扫描件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

附件4：

法定代表人授权委托书

（采购代理机构名称） ：

我         （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加贵处组织的（项目名称），（项目编号）的竞争性磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、参加磋商会议、签约（如我方成交）等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人签名的事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：               职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：                    手机：

供应商名称：                         （盖章）

法定代表人签字：

日期：2025年  月  日

附法定代表人及授权代理人身份证扫描件

| 正面 | 反面 |
| --- | --- |

附件5：

供应商基本情况表

| 供应商信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 |  |  |  |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号码 |  |  |
| 通信地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |  |
| 公司网址 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |
| 企业认证 |  |  |  |  |  |
| 企业获奖（如有） |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 投标供应商联系人信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 移动电话 |  |  |
| 固定电话 |  |  | 电子邮箱 |  |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） |  |  |  |  |  |

（后附上与评标相关的投标供应商证书等相关证书扫描件加盖CA章）

投标供应商名称(电子签名)：

日期：2025年   月   日

附件6：

拟投入项目负责人情况表

| 姓名 |  | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书扫描件，加盖CA章。

附件7：

资信及商务响应表

| 序号 | 招标文件具体内容 | 投标文件具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标供应商保证：

1.除资信及商务偏离表列出的偏离外，投标供应商响应招标文件的全部要求。

2.投标供应商应根据投标设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

# 3.投标供应商若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件8

技术响应表

| 序号 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 | 证明材料（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每项技术要求的响应必须遵循如下规则：

1.偏离情况用“无偏离”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明采购需求各项产品的功能或性能指标参数需求是否被满足。“无偏离”表示满足投标产品要求；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于采购要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于采购要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

2.偏离表中需填写与采购文件要求有差异的条款，要求每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明偏离情况的，可能会对其作不利评定，因此产生的不利后果由投标单位承担。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术条款都默认为完全响应采购文件要求。

5.重点条款必须按要求提供佐证材料，未提供按负偏离处理。

6.此表可在不改变格式的情况下自行制作。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

附件9

拟派本项目的小组人员名单

（由投标供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任岗位 | 职业资格 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书及社保证明扫描件，加盖CA章。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

附件10

项目负责人主要业绩证明

附表：项目负责人相关项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 业绩时间 | 项目联系人、联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相关证明资料，加盖CA章。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

附件11

磋商报价一览表（首次报价）

项目名称：

项目编号：                                               单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目 | 1 | 项 |  |  |
| 总价：人民币 元 （大写： 元整） |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价是履行本项目合同的所有费用包含了所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投 标作无效标处理。

★3.不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

投标供应商名称（电子签名）：

日 期：

说明：为确保采购项目顺利进行，已领取磋商文件的供应商决定不参加本项目投标时，请于投标截止时间至少 1 个工作日前与我们书面确认（确认函格式如下），可将填写完整的确认函加盖公章后发送至嵊州市中天工程建设招标代理有限公司经办人邮箱,QQ 邮箱：451681852@qq.com。

谢谢配合！

确认函

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：因我公司原因，对于已获取磋商文件的项目（项目名称：嵊州市农商融合职业教育中心项目施工阶段全过程造价控制服务项目，项目编号：SZZT-F250709YD），现决定自愿放弃参加投标活动。特发函向贵公司确认。

企业名称（盖章）：

日期：

政企采购活动现场确认声明书

嵊州市中天工程建设招标代理有限公司：

本人     经由                         （单位）负责人      （姓名）合法授权参加                         （项目编号：SZZT-F250709YD）政企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系;

□存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：                                        2025年  月   日