国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

公

开

招

标

文

件

项目编号：CJ2025-53

采 购 人：慈溪市海涂农业发展有限公司

代理机构：慈溪市诚建工程咨询有限公司

编制日期：2025年07月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“资格文件”、“商务和技术文件”中均不得出现涉及投标报价，否则作无效报价处理。

3、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	11

第四章  合同样本	20

第五章  招标内容与服务需求	23

第六章  商务条款	27

第七章  投标文件格式	28

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标招标的指导意见（试行）》（慈国资【2014】149号》等有关规定，慈溪市诚建工程咨询有限公司受慈溪市海涂农业发展有限公司的委托，就国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目进行公开招标，欢迎符合要求的投标人前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：CJ2025-53

项目名称：国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

预算金额（元）：965841

招标需求：郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究报告编制、可研阶段勘察报告编制、测量等工作内容，具体内容见招标文件第五章“招标内容与技术需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起15日历天内提交成果送审稿，评审后5日历天内提交全部合格成果（不包含评审等待时间）。

二、投标人资格要求

1、投标人须具有合法有效的企业营业执照；

2、投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目的特定资格要求：工程勘察综合资质或工程勘察专业类[岩土工程（勘察）]乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质；

4、本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1、时间：自采购公告发布之日起至2025年7月9日止，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）；

2、地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com；

3、方式：投标人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）的注册账号后，进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；投标人只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；投标人网上报名操作指南见浙江省政府采购网办事指南。 通过本公告下方附件信息下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出异议、投诉，未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2025年7月23日14时00分（北京时间）。

2、投标地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com。

3、开标时间：同提交投标文件截至时间。

4、开标地点（网址）：慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）（网址：乐采云平台开标大厅）。

五、投标保证金

1、投标保证金金额（人民币）：1万元。

2、投标保证金形式可选择：银行转账、电汇形式缴纳，不接受现金交纳形式。投标人名称应与递交保证金账户名称一致，否则不予认可。

3、投标保证金应于2025年7月15日17：00之前交纳到以下账号并到账。

收款单位：慈溪市诚建工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行慈溪市支行

帐    号：33150199513600000015

特别提示：投标人交纳投标保证金时，应注明投标项目的项目编号，未注明或注明错误而导致无法认定投标保证金是否到账，由此产生的后果将由投标人自行负责。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他事项

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项号的投标。

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3、落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、招标人：慈溪市海涂农业发展有限公司

地  址：慈溪市白沙路街道新城大道南路200号

联系人：余先生

联系电话：0574-58960158

2.招标代理机构：慈溪市诚建工程咨询有限公司

联系地址：慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼

联系人：戎工、施工

联系电话：0574-63086545、0574-63905833

3.投诉处理单位：宁波慈溪文旅集团有限公司

联系地址：慈溪市新城大道北路1777号8楼

联系人：楼老师

联系电话：0574-63951907

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“招标人”系指慈溪市海涂农业发展有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市诚建工程咨询有限公司。

3、“投标人（供应商）”系指向招标人提交投标文件的投标人。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务以及其他类似的服务。

5、“▲”系指实质性响应条款，未响应本实质性条款的投标文件作无效标处理。

▲三、投标人的资格要求

具体见招标公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

2、中标人需按慈溪市公共资源交易中心的规定缴纳中标交易费。

五、投标报价

1、投标报价包括人员人工费、办公、交通、生活设施费、设备使用费、综合费用（进退场费、差旅费、保险、企业管理费、利润、税金及其他）、项目评审费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成招标内容及要求涉及的全部费用。合同价款结算时中标人须提供开具正式发票。

2、投标人在报价时可自行考虑一定的风险系数（风险包括政策性调价及市场材料价格变化等因素），风险产生的费用不作调整。

3、投标人应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。开标时，投标文件中开标一览表内容与投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

六、投标保证金

1、投标保证金缴纳：详见招标公告。

2、有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提供履约担保；

（3）中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成中标价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

3、投标保证金的退还：未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在采购合同签订后五个工作日内退还。

七、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，招标人可与投标人协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

八、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件和备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的备份电子投标文件。

2、电子投标文件，按“电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的备份投标文件，按“电子招投标操作指南”制作的备份电子投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

九、投标文件的组成、制作

（一）投标文件的组成：

第一册：资格文件

1、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）

2、特定资格证明材料；

3、供应商认为需要的其他资料。

第二册：商务和技术文件

1、投标书（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明（格式见附件）；

3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）（格式见附件）；

4、投标保证金缴纳证明

5、投标人一般情况表（格式见附件）；

6、商务条款响应表（格式见附件）；

7、技术条款响应表（格式见附件）；

8、合同条款响应表（格式见附件）；

9、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料；

10、投标人认为需要的其他资料。

第三册：报价文件

1、开标一览表（格式见附件）；

2、投标报价明细表（格式见附件）；

3、中小企业声明函（格式见附件）；

4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）（格式见附件）；

5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有需提供）；

6、投标人认为需要的其他资料。

投标人应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

（二）投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各投标人应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请投标人自行把握时间。

▲十、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章后扫描上传（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、联合体投标的，除《资格文件》中的营业执照须联合体双方加盖各自单位公章、联合投标协议书须联合体双方加盖各自单位公章和法定代表人签字（或盖章）外，其他采购文件中标明加盖单位公章或签字（或盖章）的，只须加盖联合体牵头人公章或联合体牵头人法定代表人签字（或盖章）或《联合投标授权委托书》中的委托代理人签字（或盖章）。

十一、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：投标人应根据“电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的备份投标文件用封袋密封后递交。

3、备份电子投标文件须在封袋上分别注明：：

（1）注明：“备份电子投标文件”；

（2）项目编号：CJ2025-53 ；

（3）项目名称：国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目；

（4）在      年    月    日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称：          。

4、投标人须在包封上加盖投标人公章或由其法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

5、投标人未按上述要求标记的，招标人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十二、投标文件的递交

▲1、电子投标文件：投标人应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2、备份电子投标文件：投标人可于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的备份电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：慈溪市诚建工程咨询有限公司（慈溪市新城大道北路2018号辰佳大厦6楼605室），联系人：戎贝洁，联系电话：0574-63086545、0574-63905833、13738817256。投标人邮寄后须将邮件单号发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：734666800@qq.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各投标人应当确保备份电子投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。因邮寄造成备份电子投标文件密封破损而不符合招标文件对备份电子投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致备份电子投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其备份电子投标文件。各投标人自行考虑邮寄在途时间，备份电子投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

备份电子投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份电子投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的备份电子投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，投标人可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，备份电子投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后投标人要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十三、开评

1、本项目为不见面开评标项目，投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。其中在乐采云发起视频会议时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器使用谷歌Chrome或360浏览器极速模式操作，网络带宽不少于50兆，请不要用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于视频会议时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免视频会议时出现没有声音现象）。乐采云视频会议目前不支持手机端。

2、投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份投标文件作为评审依据（若备份投标文件与乐采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份投标文件，备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

3、特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4、本项目原则上采用乐采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘或光盘存储的备份投标文件，上传至乐采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十四、评标

1、招标人依据《中华人民共和国招标投标法》、《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行）》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十五、招标文件的澄清和修改

1、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在乐采云平台，投标人应及时登录乐采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

十六、异议和投诉

1、在招标投标过程中，投标人有权提出异议。对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。超过以上期限提出的异议，招标人不予受理。

2、招标工作将公开接受社会监督。投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权投诉，投诉处理程序依据《关于规范国有企业货物和服务招标采购的指导意见（试行））的有关规定执行。

3、提出异议和投诉的投标人或者其他利害关系人须保证其提出的异议、投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4、经核实，异议、投诉内容和相应证明材料与事实不符的，将被视为不良异议、投诉行为，且将有可能被限制参加后续项目的投标。

5、投标人异议实行实名制，异议函应当署名，投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖投标人公章；代理人提出异议的，应当提交投标人签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其异议应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

6、招标人、代理机构接收异议函的方式：只接收投标人以当面递交、邮寄、传真、电子邮件或者通过政采云平台在线方式提出的异议函，以其他方式提出的异议不予接收。

采取邮寄方式的，提出异议的时间为异议函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，投标人应当在传真、电子邮件发出后将异议函原件邮寄给被异议人，提出异议的时间为异议函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

通过政采云平台在线方式的，以政采云平台操作流程为准，附件中须上传投标人盖章的《异议函》。

▲十七、预算价

1、本次公开招标设有预算价为965841元，其中可行性研究预算价351115元，工程勘察预算价472558元，工程测量142168元，投标总报价或分项报价超出对应预算价的投标无效。

十八、招标代理服务费

1、本次招标代理费用由中标方支付，代理服务费不另列项目，但其费用在报价时综合考虑，投标总价中包含此项费用。招标代理服务费收取金额如下：人民币壹万元整。

2、中标投标人应在代理机构发出中标通知书后5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：慈溪市诚建工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行慈溪市支行

银行账号：33150199513600000015

十九、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见第七章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（4）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归招标人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指招标人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与乐采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（本项目不适用）。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序，先抽中者排序在前。

2.3确定中标人

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交招标人。招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人。

中标人因不可抗力或者自身原因不能签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

5.1投标截止时间止，投标人少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效投标人少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人须具有合法有效的企业营业执照 | 提供营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）扫描件或电子营业执照加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）。 |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供对应资料） | 招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。 |
| 3 | 特定资格要求 | 投标人须具有有效的工程勘察综合资质或工程勘察专业类[岩土工程（勘察）]乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质证书。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 | 投标人为非联合体投标。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的（明确无须提供的除外），资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第七、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 投标保证金 | 按招标文件要求缴纳，并将投标保证金缴纳证明资料编入投标文件。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第十条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 5 | 对同个合同项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的； （7）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； （8）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的； （9）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的； （10）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号8在乐采云平台上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 名称 | 评分内容 | 最高 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 （20分） | 企业类似业绩 | 3 | 2022年1月1日（含）至今，投标人具有水利工程可行性研究业绩的，每个得1.5分，最高得1.5分。 2022年1月1日（含）至今，投标人具有水利工程勘察业绩的，每个得1.5分，最高得1.5分。 注：企业类似业绩须为中国境内的项目，取得的时间以合同签订时间为准，业绩证明材料须提供项目承包合同，并能体现所要求的内容。若提供的资料无法反映所要求的相关内容的，还须提供业主相关证明材料。 根据浙财采监〔2013〕24号文件，供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的业绩无效。 |
|  | 企业资质 | 3 | 投标人具有行政主管部门颁发的水利行业乙级及以上设计资质证书的得3分，投标人具有行政主管部门颁发的水利行业丙级设计资质证书的得1分，其他不得分。 注：证书按相关部门核发的有效的证书认定。 |
|  | 认证证书 | 4 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，最高得4分。 注：提供有效证书以及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询状态为“有效”的网页截图，缺一不得分。 |
|  | 项目负责人 | 5 | （1）项目负责人具有水利类专业正高级工程师职称的得3分，具有水利类专业高级工程师职称的得2分，具有水利类专业工程师的得1分，其他不得分。 （2）项目负责人具有注册咨询工程师资格证书的得2分，其他不得分。 注：按有效的证书及投标人为拟派人员缴纳的开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月养老保险缴纳证明认定。 |
|  | 项目组人员配置 | - 5 | （1）项目组成员（不含项目负责人）中具有注册土木工程师（水利水电工程）或水利专业的注册咨询师的，每本证书最多得1分，最多得2分。 （2）项目组成员（不含项目负责人）中具有勘察类专业或水利类专业或工程造价专业职称证书的，高级及以上的每本得1分，中级的每本得0.5分，最多得3分。 注：（1）按有效证书及投标人为拟派人员缴纳的开标前近四个月内（除开标当月）任意一个月养老保险缴纳证明认定。 （2）项目组人员配备中同一人如有多本证书的，按一本证书就高计取，不重复计分。 |
| 技术分 （50分） | 项目理解 | 6 | 根据投标人对项目背景、工作内容、重点等相关要求的理解和认识程度进行综合评分。 项目理解深刻、分析准确透彻、针对性和可行性强的得6分； 项目理解较深刻、分析较准确透彻、针对性和可行性较强的得5分； 项目理解程度一般、分析不够准确透彻，针对性、可行性一般的得4分； 未提供的不得分。 |
|  | 可行性研究方案 | 10 | 根据投标人提供的可行性研究方案情况进行综合评分： 方案详细、可行、有特色、有深度，方案适合本项目实际要求的得10分； 方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得8分； 方案详细，不适合本项目的得6分； 方案研究思路不可行的得4分； 未提供的不得分。 |
|  | 可研阶段勘察、测量方案 | 10 | 根据投标人提供的可研阶段勘察方案进行综合评分: 方案详细、可行、有特色、有深度，方案适合本项目实际要求的得10分； 方案符合要求，但不够详细、不够有特色的得8分。 方案简单，不适合本项目的得6分， 方案不可行的得4分； 未提供的不得分。 |
|  | 质量控制方案 | 6 | - 根据投标人提供的质量控制方案进行综合评分： - 质量控制方案明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的得6分； - 内容有欠缺、基本合理可行的得5分； - 措施不全面或合理可行性有欠缺的得4分； 未提供的不得分。 |
|  | 进度控制 | 6 | - 根据投标人对项目工作进度控制、关键时间节点把握进行综合评分： - 进度控制合理、关键时间节点把握科学、准确的得6分； - 进度控制较合理、关键时间节点把握较科学、准确的得5分； - 进度控制不够合理、关键时间节点把握不够科学、准确的得4分； 未提供的不得分。 |
|  | 重点、难点及解决方案 | 6 | 根据供应商提供的针对本项目重难点问题调查分析及解决措施进行评议： 重难点分析准确、全面的，解决措施针对性强切实可行的得6分； 重难点分析较准确全面的，解决措施针对性较强、较可行的得5分； 重难点分析基本准确全面的，解决措施针对性较一边、基本可行的得4分； 重难点分析不完善、不全面的，解决措施有缺陷的得3分； 未提供的不得分。 |
|  | 后续服务方案 | 6 | 根据供应商提供的服务方案、优化承诺、服务便捷性进行评议： 方案合理，可操作性强，服务承诺完整明确，可操作性强、便捷程度高的，完全保障项目服务需求的得6分； 方案较合理，可操作性较强，服务承诺较完整明确，可操作性较强、便捷程度较高的，有效保障项目服务需求得的5分； 方案基本合理，有基本的操作性，服务承诺基本完整明确，可操作性一般、便捷程度一般，基本能保障项目服务需求的得4分； 方案不够合理，服务承诺不完整明确，无可操行性、服务便捷性低、不能保障项目服务需求的得3分， 未提供的不得分。 |

注：

1、各评委成员自行按以上参考分值评分，缺项的相应内容得0分。

2、重大事件由评委会集体讨论，须有三分之二及以上的评委签字认可。

3、投标文件中须提供以上评审所涉及的证明材料，证明材料实质性内容未编入投标文件的内容不予计分。

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、本次公开招标设有预算价为965841元，其中可行性研究预算价351115元，工程勘察预算价472558元，工程测量142168元，投标总报价或分项报价超出对应预算价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第十条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在乐采云平台上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：

| 投标人 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 投标人价格得分（30分） 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他投标人报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30×100% |  |
| 报价得分 |  |  |

- 第四章  合同样本

国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

合同书编号：

合 同 书

委托单位：慈溪市海涂农业发展有限公司

受托单位：

签订时间：     年   月   日

签订地点：慈溪市

合同协议书

采购人（以下简称甲方）：

中标供应商（以下简称乙方）：

国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目项目（项目编号：               ）经过公开招标，（采购人）      确定（中标供应商）    为供应商，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、服务内容及要求

详见第五章招标内容及技术需求、乙方投标文件。

二、签约合同价及结算

签约合同价：人民币           元整（¥         元）。

合同价款结算时根据初步设计批复中的工程费用（即工程部分一至四项合计）调整，实际合同价款=初步设计批复中的工程费用/17985万元*签约合同价，且实际合同价款不高于签约合同价。

工程勘察、工程测量工作量根据乙方提供的投标报价明细表按实进行调整，只调减不调增。

三、服务期限

自合同签订之日起15日历天内提交成果送审稿，评审后5日历天内提交全部合格成果（不包含评审等待时间）。

四、技术文件

1、乙方应按招标文件规定向甲方提供有关技术文件。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、付款方法和条件

1、合同签订生效后，乙方进场开展工作后甲方支付合同总价的40%；

2、乙方按招标文件要求完成全部工作，通过专家评审、取得批复文件并按需提供全部合格成果后，甲方根据结算方法按实结清余款。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。甲方支付前，乙方须提供该期相应金额的合规发票，否则甲方有权不予支付，且不视为违约。

七、成果

成果（含附表、附图）纸质和电子文稿，纸质文稿按需提供，电子文稿1份（常规格式，且不得含有密码）。

八、质量要求及后续服务

1、乙方提交的成果应符合现行规程、标准、规范和招标人关于本工程相关文件的有关规定，通过相关部门组织的专家审查，并取得可行性研究批复。

2、乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

3、乙方提供的服务未达到甲方要求的，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同总款项百分之五作为违约金。

2、甲方逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方须与甲方签订保密协议，确保不得将保密信息披露给第三方，否则，甲方有权解除合同，并不予支付余款，同时，乙方还将承担相应的违约责任。

4、乙方的违约金在余款中予以扣除，如余款金额不足以支付违约金的，乙方应另行支付。

5、乙方的违约金和赔偿金额的合计上限不超过乙方已收合同款项。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文及招标文件执行。

3、本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙方各执三份。

甲  方（盖章）：                                乙  方（盖章）：

法定代表人（单位负责人）                        法定代表人（单位负责人）

或授权委托人（签字或盖章）：                      或授权委托人（签字或盖章）：

地  址：                                        地 址：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

签约时间：                                      签约地点：

- 第五章  招标内容与技术需求

一、项目概况

为接纳曹娥江至慈溪引水工程来水，慈溪配套建设了郑徐水库，为发挥郑徐水库调蓄作用，于郑徐水库与郑家浦交界处配套建设引水泵站1座（自郑家浦翻水），现状条件下，郑家浦河道水质不满足郑徐水库翻水要求，需重新谋划郑徐水库翻水泵站选址及规模，在保证郑徐水库原有设计功能的基础上，通过配套郑徐水库生态治理工程、郑家浦核心区域封闭隔离及生态修复工程、九塘横江区域排涝能力提升工程等工程，综合提升周边河网水生态环境。

工程费用（即工程部分一至四项合计）暂定17985万元。

二、可行性研究主要工作内容及技术要求

国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）主要包括七个子工程：①新建郑徐水库临时泵站工程；②郑徐水库徐家浦泵站新建工程；③郑徐水库生态治理工程；④郑徐水库文旅品质提升工程；⑤郑家浦核心区域封闭隔离及生态修复工程；⑥九塘横江区域排涝能力提升工程；⑦慈溪市郑家浦西侧鱼塘耕地功能恢复项目。

本工程主要工作内容包括项目可行性研究报告编制：

（1）在项目建议书确定的工程规模和方案基础上，对工程各组成部分进行深入详细的工程设计，达到国家规定的可行性研究设计深度，以及满足编制估算的要求。

（2）对工程整个系统再进行全面深入分析，从功能、技术、经济、实施、运行管理等角度，进行优化设计。

（3）本工程存在与现有或正在建设的多项工程的衔接需求，中标人需对此进行充分调研和分析论证，确保衔接方案的合理性，以及对原有设施的影响尽量小。

（4）对本工程的施工方法、场内施工组织和交通方案等再进行分析，优化细化局部方案。

（5）工程各专业的设计均应满足工程量计算的要求。

（6）工程投资估算达到规定的深度，无漏项，工程量计算准确，单价合理，总投资符合工程实际需要，且不能突破立项批复的工程总投资。

三、可研阶段勘察主要工作内容及技术要求

（一）范围与建设规模

根据已有规划要求，开展可研阶段勘察，完成相关河道堤防整治、排涝闸站与泵站的新建与扩建的可行性研究阶段的勘察工作。建设内容包括：①七塘横江段：对七塘横江两侧5.14km的河岸建设松木桩护岸；②九塘横江段：对半掘浦排涝闸站进行拆除扩建，扩建后泵站总流量为4.5m3/s，采用3台1.5m3/s的机组，泵型为轴流泵，闸宽4米；于东区块新建3座排涝小闸站，总流量1.99m3/s；并对九塘横江南侧护岸整治，长度约4.10km；③郑徐水库临时泵站工程：共计7m3/s临时泵，泵站选型采用立式潜水轴流泵机组井筒式安装；④新建徐家浦引水泵站：新增引水泵站20m3/s（自徐家浦引水）。

按可行性研究阶段要求进行勘察工作布置等内容，沿河道堤防沿线布置勘探孔，对于水闸及泵站，沿垂直水流和平行水流的轴线方向布置勘探剖面。

（二）勘察要求

1、初步查明拟建河道、闸站处工程地质条件、各岩土层成因类型、性质、分布规律、埋藏条件及变化情况，为可行性研究提供工程地质依据。

2、初步查明场址区的地形地貌、地质构造，对工程地质特征、水文地质条件作出初步评价。

3、初步判定场地土类型、建筑场地类别，评价区域构造稳定性，确定地震动参数，进行场地地震效应评价。

4、初步查明场址浅部有无可液化土层存在，评价地震液化的可能性，提供抗震设计有关参数。

5、初步查明场址区透水层和隔水层的分布情况、地下水的类型、埋藏、补给、径流和排泄条件及环境水的腐蚀性。

6、初步查明地基渗漏及渗透变形、沉降与不均匀变形以及冲刷引起的地质问题，根据设计需要提供地质资料及参数。

7、查明场地有无暗塘、暗浜、地下障碍物等不良地质作用，并对场地稳定性和适宜性作出评价。

8、进行岩土体物理力学性质试验，提供各地基土层的物理力学性质指标、承载力参数及桩基参数建议值，作出工程地质评价，推荐合适的桩基持力层，并估算单桩承载力。

9、评价建筑基坑的工程地质条件，对基坑围护和降排水等提出建议。

10、对天然建筑材料进行初查。

（三）勘察依据

1、国标《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）（2022年版）；

2、水利部《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）；

3、水利部《水闸与泵站工程地质勘察规范》（SL704-2015）；

4、水利部《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）；

5、住建部标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

6、住建部标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

7、浙江省标准《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065-2019）；

8、国标《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

9、浙江省标准《建筑地基基础设计规范》（DB33/T1136-2017）；

10、国标《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

11、国标《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

12、国标《工程测量标准》（GB50026-2020）；

13、水利部《水利水电工程钻探规程》（SL/T291-2020）；

14、水利部《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

15、国标《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

16、水利部《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251-2015）；

17、国标《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）等相关规范、规程。

（四）勘察工作量

根据《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）、《水闸与泵站工程地质勘察规范》（SL704-2015）等相关现行规范、规程，按可行性研究阶段要求进行勘探工作量布置，具体布置如下：

七塘横江两侧护岸整治段：按间距500～1000m布置勘探孔，险情多发、地质条件复杂或防洪墙段应适当加密钻孔，并根据需求增加布置勘探横断面，孔距宜为20～100m；共布置钻孔7只，静力触探孔7只，预计钻孔孔深20～30m，预计钻孔总进尺175m；预计静探孔深20m，预计静探总进尺140m。

九塘横江段：在半掘浦排涝闸站及东区块新建3座排涝闸站处各布置2只钻孔，共计8只钻孔，同时结合以上钻孔在南侧护岸整治段增加布置1只钻孔，9只静力触探孔。综上，共布置钻孔9只，静力触探孔9只，预计钻孔孔深20～30m，预计钻孔总进尺200m；预计静探孔深20m，预计静探总进尺180m。

郑徐水库临时泵站：沿建筑物轴线方向布置1条勘探剖面，共布置钻孔2只，预计孔深40～50m，预计钻孔总进尺90m。

新建徐家浦泵站：沿垂直水流和平行水流方向共布置2条勘探剖面，闸、站址勘探点间距宜为40～50m，共布置钻孔5只，预计孔深40～50m，预计钻孔总进尺230m。

四、测量工作内容及技术要求

1、控制测量要求

（1）根据项目实际需求布设能够满足测量技术要求的控制点。

（2）平面坐标系统采用宁波市2000坐标系，高程系为1985国家高程基准二期。

2、平面图测量要求

（1）郑徐徐家浦、水库临时泵站

1、测量满足该项目所需用图的地形图。包含工程范围内的水下高程，绘制水下地形等高线，以及线塔、线杆等地物。

2、泵站测量范围：新建泵站向两岸和上下游延伸100m；临时泵向两岸和上、下游各延伸50m。

3、桥梁测量范围：桥梁设计长度向两侧各延伸50m。

4、测图比例尺精度为1:500。

（2）郑家浦核心区流域水下地形测量工程

1、测量满足该项目所需用图的地形图。包含工程范围内的水下高程，绘制水下地形等高线，以及线塔、线杆等地物。

2、河道测量范围：河道两岸各延伸30m。

3、地形测图比例尺精度为1:1000。

3、横断面测量要求

测量出满足设计需求的纵横断面图。断面图比例尺为1：200。

4、其他要求

其他未尽事项参照《水利水电工程测量规范》（SL197-2013）等相关测量规范、标准的要求执行。

- 五、质量与验收

中标人提交的成果应符合现行规程、标准、规范和招标人关于本工程相关文件的有关规定，通过相关部门组织的专家审查，并取得可行性研究批复。

- 六、成果材料

成果（含附表、附图）纸质和电子文稿，纸质文稿数量按甲方合理要求提供，电子文稿1份（常规格式，且不得含有密码）。

- 七、项目服务期限

合同履行期限：自合同签订之日起15日历天内提交成果送审稿，评审后5日历天内提交全部合格成果（不包含评审等待时间）。

- 八、技术交流与评审要求

（1）针对项目内容可定期安排采购人与中标人的技术交流，技术交流具体地点、时间等内容由采购人安排。

（2）中标人的项目负责人须出席参与所负责项目的专家审查（专家评审会）。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 质量要求：中标人提交的成果应符合现行规程、标准、规范和招标人关于本工程相关文件的有关规定，通过相关部门组织的专家审查，并取得可行性研究批复。 |
| 2 | 合同履行期限：自合同签订之日起15日历天内提交成果送审稿，评审后5日历天内提交全部合格成果（不包含评审等待时间）。 |
| 3 | 付款方法和条件：按合同条款 |
| 4 | 授予合同： （1）中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 （2）中标供应商如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

- 资格文件

封面

国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

（资格文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

年  月  日

- 商务和技术文件

封面

国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

（商务和技术文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- 投标书

致：招标人

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目（项目编号：             ）招标活动并投标，为便于招标人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

投标人（盖章）：

日          期：

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证扫描件（不同页的，须加盖投标人公章）。

- 法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）

致：招标人

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目，项目编号为            ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：授权代表身份证扫描件（不同页的，须加盖投标人公章）；

- 投标保证金缴纳证明

- 投标人一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的扫描件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书扫描件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

日          期：

商务条款响应表

项目名称：国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章 商务条款”逐项比较填写。

投标人（盖章）：

日          期：

技术条款响应表

项目名称：国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标文件中的技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章 招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

合同条款响应表

项目名称：国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章 合同条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

日          期：

- 报价文件

封面

国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

（报价文件）

投标文件

投标人全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- 开标一览表

项目名称：国家级农业产业园--郑徐两浦流域综合治理工程（一期）可行性研究及可研阶段勘察采购项目

项目编号：

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 报价内容 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究 |  |  |
| 2 | 工程勘察 |  |  |
| 3 | 工程测量 |  |  |
| 4 | 投标总价 | （小写）： （大写）： | 投标总价=1+2+3 |
| 5 | 合同履行期限 |  |  |

备注：

▲1、合同价款结算时根据初步设计批复中的工程费用（即工程部分一至四项合计）调整，实际合同价款=初步设计批复中的工程费用/17985万元*签约合同价，且实际合同价款不高于签约合同价；工程勘察、工程测量工作量根据乙方提供的投标报价明细表按实进行调整，只调减不调增。

▲2、投标报价包含包括人员人工费（基本工资、加班费、各种补助、各项津贴、奖金及其他）、办公、交通、生活设施费（办公、生活用房、设施用品、交通通讯设备及通讯费等）、设备使用费、综合费用（进退场费、差旅费、保险、企业管理费、利润、税金及其他）、项目评审费、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

投标人（盖章）：

日          期：

- 投标报价明细表

▲投标报价明细格式自拟，工程勘察、工程测量投标报价明细必须提供。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业：见招标文件第三章。

残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 投标人 分值 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准  附表3“商务和技术评分表”。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |