曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）-设计咨询

竞争性磋商文件

招标编号：浙同采招2025（063）

采   购   人：绍兴市上虞区交通投资有限公司

采购代理机构：浙江同济工程管理有限公司

2025年6月

目录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 供应商须知	5

一、 总则	8

二、 竞争性磋商文件	8

三、 竞争性磋商响应文件的编写	9

四、 响应文件的递交	13

五、 磋商无效的情形	14

六、 采购中止的情形	15

七、 确定成交供应商与签订合同	15

第三部分 采购内容及要求	17

第四部分 磋商原则及磋商方法	24

一、 磋商原则	24

二、 磋商程序	25

三、 注意事项	28

四、 评分细则	28

第五部分 采购合同	33

第六部分 应提交的有关格式范例	43

# 第一部分 磋商公告

浙江同济工程管理有限公司关于绍兴市上虞区交通投资有限公司

曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）-设计咨询的竞争性磋商公告

公告日期：2025年 6月 26日

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江同济工程管理有限公司受绍兴市上虞区交通投资有限公司委托，现就曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）-设计咨询进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商参加本次采购活动。

一． 磋商项目编号：浙同采招2025（063）

二． 采购组织类型：国企采购-竞争性磋商

三． 磋商项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 基本概况介绍 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）-设计咨询 | 1 | 项 | 曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）的工程可行性研究报告（兼项目建议书）、初步设计咨询、技术设计咨询(如需要)、施工图设计咨询及概（预）算审核、施工图评审后核查、较大及重大设计变更咨询及后续服务等工作。包括本项目的路线、路基、路面、桥涵、交叉工程、隧道、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、绿化、景观、环保、机电等）等工程 | 264541 |

四． 投标供应商资格要求:

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人具有工程设计综合甲级资质或工程设计行业甲级资质（公路）或工程设计公路行业（公路及特大桥梁）专业甲级资质，同时须为通过全国投资项目在线审批监管平台备案的咨询企业（备案专业含公路）；

3、本次招标不接受联合体磋商。

4、本次招标采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

5.若本采购项目开标时，投标人已成交本工程的勘察设计项目，则不能参加本次投标，已提交的响应文件作无效标处理。

五．获取磋商文件

- 获取磋商文件时间:2025年 7月  8 日 14 :30之前获取。

- 获取磋商文件方式：供应商登录乐彩云平台http://www.(www.lecaiyun.com).cn/，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取磋商文件供应商的响应文件。

- 磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

- 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七．磋商响应截止时间及要求： 2025 年 7 月 8  日14 时 30 分整之前将电子磋商响应文件上传到“乐采云”平台。

八．递交首次响应文件时间及地点： 2025 年  7 月  8 日 14 时 30 分整在浙江同济工程管理有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九．磋商保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1．采购代理机构名称：浙江同济工程管理有限公司

联系人：张超

联系电话：18069615080

地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道588号五洲大厦6楼

2．采购人名称：绍兴市上虞区交通投资有限公司

联系人：陈女士

3.采购主管部门：绍兴市上虞区交通集团有限公司

联系人：徐先生

联系电话：0575-82509672

地址：绍兴市上虞区客运中心行政楼11楼

- 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）-设计咨询 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订日起至项目交工验收备案止。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价为人民币264541元 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和磋商文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 磋商文件的澄清与修改 | 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在磋商公告发布的媒体上发布更正公告。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 磋商响应文件组成 | 投标人向采购人递交的磋商响应文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 递交首次响应文件时间、地点 | 递交首次响应文件时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。投标人的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | / |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心 |
| 15 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 16 | 投诉 | 参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制磋商响应文件。在编制磋商响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的磋商响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由采购人按年度协议进行支付 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 20 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 21 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与非政府采购活动。 |
| 22 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证扫描件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 一、 总则

本次招标工作是按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》相关法律、组织和实施，并由国企采购管理部门指导和监督。

1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）-设计咨询。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞区交通投资有限公司 。采购人委托 浙江同济工程管理有限公司 为本项目采购代理机构。

2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、 竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 三、 	竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。

8.2.2磋商报价统一为人民币计价，包括但不限于可行性研究报告初审费用、工程初步设计初审费用、技术设计初审费用、施工图设计初审及概（预）算审核费用、施工图评审后核查费用、较大及重大设计变更咨询及后续服务费、人员工资、管理费用、规费、税费等一切费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

投标报价固定是指供应商所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数（由供应商自行考虑）。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证扫描件，否则则应提供授权代表身份证扫描件；

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 工程设计综合甲级资质或工程设计行业甲级资质（公路）或工程设计公路行业（公路及特大桥梁）专业甲级资质；（提供证书扫描件）

- 通过全国投资项目在线审批监管平台备案的咨询企业（备案专业含公路）。（提供相关证明材料）

- 技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 项目理解；

- 服务方案；

- 项目重难点及应对措施；

- 项目保障措施；

- 人员配置；

- 后续服务承诺；

- 其他文件资料。

- 如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的商务文件：

- 投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 供应商业绩；

- 项目负责人业绩

- 项目负责人实力；

- 团队其他人员；

- 其他文件资料。

- 报价文件包括以下内容：

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“技术文件”、“商务文件”、“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

10、响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11、供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.6 供应商在投标过程中串通投标的。

12、响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13、响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

## 四、 响应文件的递交

- 14、磋商响应截止期

- 响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 五、 磋商无效的情形

- 16、无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“资格文件”“商务、技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

16.17其他违反法律、法规的情形。

## 六、 采购中止的情形

- 17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

## 七、 确定成交供应商与签订合同

- 18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

19.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。

20、履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等形式提交。

21、签订合同

21.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

21.2 成交供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金的，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

21.3 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

22、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞区交通投资有限公司和 浙江同济工程管理有限公司 。

# 第三部分 采购内容及要求

## 第一章　服务内容及要求

一、项目概况

曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套），起点位于章镇中学大门，顺接现状章路线，向东北方向沿老路布线，在章镇大桥老桥北侧以桥梁形式跨越曹娥江，并设置隧道穿越姜山，之后沿山脚布线顺接现状章路线，路线终点位于姜山大王庙附近。项目总投资约5.65亿，其中建安费用4.2095亿，路线全长约1.91km，新建857.4m双塔斜拉桥1座（最大单跨235m），隧道265m/1座。公路等级为一级公路，设计速度60km/h，双向4车道，路基宽度20m。

二、招标内容

本次设计咨询的范围：曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）的工程可行性研究报告（兼项目建议书）、初步设计咨询、技术设计咨询(如需要)、施工图设计咨询及概（预）算审核、施工图评审后核查、较大及重大设计变更咨询及后续服务等工作。包括本项目的路线、路基、路面、桥涵、交叉工程、隧道、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、绿化、景观、环保、机电等）等工程。

三、技术要求

本工程的设计咨询成果必须符合国家有关标准强制性条文和现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于此方面的文件、规定。

在编制过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则咨询人应采用新的标准或规范进行编制、审查。

在设计咨询工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、电力工程、信息工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

| 1． | （JTG B01-2014） | 《公路工程技术标准》 |
| --- | --- | --- |
| 2． | （JTJ002-87） | 《公路工程名词术语》 |
| 3． | （JTJ003-86） | 《公路自然区划标准》 |
| 4． | （JTG/T 2231-01-2020） | 《公路桥梁抗震设计规范》 |
| 5． | （JTG B03-2006） | 《公路建设项目环境影响评价规范》 |
| 6． | （JTG B04-2010） | 《公路环境保护设计规范》 |
| 7． | （JTG C10-2018） | 《公路勘测规范》 |
| 8． | （JTG C20-2011） | 《公路工程地质勘察规范》 |
| 9． | （JTG C30-2015） | 《公路工程水文勘测设计规范》 |
| 10． | （JTG E40-2020） | 《公路土工试验规程》 |
| 11． | （JTG D20-2017） | 《公路路线设计规范》 |
| 12． | （JTG D30-2015） | 《公路路基设计规范》 |
| 13． | （JTG D50-2017） | 《公路沥青路面设计规范》 |
| 14． | （JTG D40-2017） | 《公路水泥混凝土路面设计规范》 |
| 15． | （JTG/TD33-2012） | 《公路排水设计规范》 |
| 16． | （JTG D60-2015） | 《公路桥涵设计通用规范》 |
| 17． | （JTG D61-2005） | 《公路圬工桥涵设计规范》 |
| 18． | （JTG 3362-2018） | 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 |
| 19． | （JTG 3363-2019） | 《公路桥涵地基与基础设计规范》 |
| 20． | （JTJ D63-2015） | 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》 |
| 24． | （JTG D70/2-2014） | 《公路隧道设计规范》 |
| 25． | （JTG/TD70/2-01-2014） | 《公路隧道照明设计细则》 |
| 26． | （JTG/TD70/2-02-2014） | 《公路隧道通风设计细则》 |
| 27． | （JTG D81-2017） | 《公路交通安全设施设计规范》 |
| 28． | （JTG/T 3310-2019） | 《公路工程混凝土结构耐久性设计技术规范》 |
| 29． | （JTG/T B05-2015） | 《公路项目安全性评价规范》 |
| 30． | （JTG 2120—2020） | 《公路工程结构可靠度设计统一标准》 |
| 31． | （GB 50162-92） | 《道路工程制图标准》 |
| 32． | （交公路发〔2007〕358号） | 《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 |
| 33． | （JTG3830-2018） | 《公路工程建设项目概算预算编制办法》 |
| 34． | （JTG-T3831-2018） | 《公路工程概算定额》 |
| 35． | （JTG-T3832-2018） | 《公路工程预算定额》 |
| 36． | （JTG-T3833-2018） | 《公路工程机械台班费用定额》 |
| 37． | （建标[2011]124号） | 《公路建设项目用地指标》 |
| 38． | （CECS 09-89） | 《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 |
| 39． | （YD 5102-2003） | 《长途通信干线电缆线路工程设计规范》 |
| 40． | （GB51158-2015） | 《通信线路工程设计规范》 |
| 41． | （YDJ 44-89） | 《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 |
| 42． | （GB50689-2011） | 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 |
| 43． | （GB/T50374-2018） | 《通信管道工程施工及验收技术规范》 |
| 44． | （GB 50198—2011） | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 |
| 45． | （GB 50174-2008） | 《电子信息系统机房设计规范》 |
| 46． | （ITU-T） | 《国际电工协会系列标准》 |
| 47． | （YD/T5138-2005） | 《本地通信线路工程验收规范》 |
| 48． | （GB50168-2018） | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 |
| 49. | （GB50021-2001）-2009版 | 《岩土工程勘察规范》 |
| 50. | JGJ89-92 | 《原状土取样技术标准》 |
| 51. | GB50218-2014 | 《工程岩体分级标准》 |
| 52. | GB/T50266-2013 | 《工程岩体试验方法标准》 |
| 53. | GB/T 50123-2019 | 《土工试验方法标准》 |
| 54. | DB33/T628.1-2007 | 《交通建设工程工程量清单计价规范第一部分：公路工程》 |
| 55. | GB5768-2009 | 《道路交通标志和标线》 |
| 56. | 浙交[2008]85号 | 《浙江省公路工程概算预算编制补充规定》 |
| 57. | JTJ 062-2008 | 《公路桥位勘测设计规范》 |
| 58. | 浙交[2012]88号文 | 《关于调整我省公路工程概预算人工单价的通知》 |
| 59. | 交公路发〔2011〕504号 | 《关于进一步加强公路勘察设计工作的若干意见》 |
| 60. | 浙交〔2009〕100号 | 《关于进一步提高公路工程设计质量的若干意见》 |
| 61. | 浙交办〔2016〕113号文 | 《转发交通运输部办公厅关于印发〈公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案〉的通知》 |
| 62. | 浙交[2017]4号 | 《关于地方水利建设基金暂停征收后调整我省公路水运工程造价税金税率的通知》 |
| 63. |  | 《公路建设生态设计指南》 |
| 64. | 浙交〔2018〕108号 | 《关于进一步加强高速公路、普通国省道软土地基勘察设计与施工管理的意见》 |
| 65. | 浙交〔2019〕122号 | 《浙江省公路桥梁台背填筑设计与施工要点》 |
| 66. | 浙交〔2020〕91号 | 《省交通运输厅关于〈浙江省高速公路建设项目设计勘察工作管理办法〉的通知》 |
| 67. | （JTG5120-2021） | 《公路桥涵养护规范》 |

- 四、服务期限

本项目总服务期为：自合同签订日起至项目交工验收备案止。

- 五、★服务团队

| 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称，自2022年1月1日以来，无行贿犯罪行为；提供本公司在缴社保证明资料。 |
| --- | --- | --- |
| 路基路面 分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，提供本公司在缴社保证明资料。 |
| 路线交叉 分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，提供本公司在缴社保证明资料。 |
| 交通工程分项 负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，提供本公司在缴社保证明资料。 |
| 工程地质勘察 分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，并持有注册岩土工程师证书；提供本公司在缴社保证明资料。 |
| 桥涵工程 分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，提供本公司在缴社保证明资料。 |
| 隧道工程 分项负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，提供本公司在缴社保证明资料。 |
| 工程造价分项 负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上职称，并具有交通运输工程专业一级注册造价工程师（或原注册造价工程师）或交通运输部公路工程造价人员甲级资格证书；提供本公司在缴社保证明资料。 |

1、拟委任的主要人员的身份证（身份证须正、反面双面扫描）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的的其他相关证书（如交通部注册造价工程师资格证书、交通部公路造价人员甲级证书、注册一级造价工程师）扫描件。拟委任的工程造价分项负责人的造价工程师执业证书上单位名称应与投标人名称一致（如注册证书上无法体现注册单位名称，投标人还需提供全国建筑市场监管公共服务平台上注册人员注册情况截图以证明该人员注册单位）。

2、投标人无须提供拟委任项目负责人无行贿犯罪行为的证明材料，招标人定标前将通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）对拟委任项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查实近三年（2022年1月1日至今）以来拟委任项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网页面显示内容为准，时间以法院判决书判决的日期为准），则取消该中标候选人的中标资格。

## 付款方式及要求

设计咨询费用根据项目实施情况分阶段支付：

（1）咨询人在工程可行性研究报告、初步设计咨询工作完成并提交咨询报告，在初步设计批复后，发包人支付给咨询人设计咨询费用的30％（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票）。

（2）咨询人在所有工程内容的施工图设计咨询工作完成并提交咨询报告，施工图批复后，发包人支付给咨询人设计咨询费用的40％（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票），累计支付至设计咨询费用70%；

（3）交工验收完成后支付给咨询人设计咨询费用的30%（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票），累计支付至设计咨询费用的100%。

第四部分 磋商原则及磋商方法

## 磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。

2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。

4、评审

4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。

4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、组建磋商小组

5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

5.3本次评标为在线评标。

## 磋商程序

1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商.

（4）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.8采购过程中符合要求的供应商少于3家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件报价文件报价，则以第一次报价计入评分。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4、电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持,磋商响应截止时间后,供应商登录乐采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束,开启响应文件,磋商小组对资格、商务、技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序,就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商,供应商逐家回答磋商小组的提问,供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务、技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明: 乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分80 分、报价分 20 分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，报价分计算公式详见四、评分细则 一、报价文件评分标准。综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分细则

一、报价文件评分标准（ 20 分）

报价文件主要是对供应商的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1.本次采购最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币贰拾陆万肆仟伍佰肆拾壹元整（小写 264541 元）。

2.投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3.本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价的平均值作为最佳报价。

4.最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

a) 当投标报价等于最佳报价，投标人的价格分为20分；

b) 当投标报价高于最佳报价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣0.2分，扣完为止）：

投标人的价格分=20-（投标报价-最佳报价）÷评标基准价×100×0.2（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c) 当投标报价低于最佳报价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣0.1分，扣完为止）：

投标人的价格评分=20-（最佳报价-投标人的投标报价）÷最佳报价×100×0.1（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）。

5.当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7.投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（ 70 分）

1、评分细则

| 技术 （70） | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目理解 | 评委根据供应商对本项目背景及工作内容进行阐述，根据阐述内容的完成性（0-1分）、科学性（0-2分）、与实际情况的匹配程度（0-2分）进行评分。 | 5 |
|  | 服务方案 | 评委根据供应商针对本项目提出的设计评估工作内容（0-1分）、工作方案（0-2分）及思路（0-2分）的完整性进行打分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商针对本项目提出的概（预）算审核工作内容（0-1分）、工作方案（0-2分）及思路（0-2分）的可实施性进行打分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商服务方案中针对本项目技术标准采用、各项指标运用是否得当（0-3分）、是否科学（0-2分）等进行打分。 | 5 |
|  | 项目重难点及应对措施 | 评委根据供应商对本项目的任务要求（0-1分）、重点（0-2分）及关键性技术难题理解（0-2分）等进行评分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商对本项目可能的风险（0-2分）及应对措施（0-3分）等进行评分。 | 5 |
|  | 项目保障措施 | 评委根据供应商对项目的整体工作阶段及任务划分的科学性（0-2分）、合理性（0-3分）进行评分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商对本项目进度控制的合理性（0-2分）、关键时间节点把握的科学准确性（0-3分）进行评分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商提供的项目设计初审阶段成果质量控制的科学性进行评分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商提供的项目设计初审阶段成果质量控制的合理性进行评分。 | 5 |
|  | 人员配置 | 评委根据投标人拟投入本项目整体团队人员的分工合理性（0-2分）、职责明确性进（0-3分）行打分。 | 5 |
|  |  | 评委根据投标人拟投入本项目人员（除项目负责人）的工作经验（0-2分）以及队伍精炼情况等综合实力（0-3分）（除职称证书）进行打分。（提供拟投入人员本公司在缴社保证明及证书扫描件加盖单位公章） | 5 |
|  | 后续服务承诺 | 评委根据供应商针对本项目提供的后续服务方案（包括服务措施（0-2分）、服务响应时间（0-2分）、驻现场服务人员）（0-1分）等进行打分。 | 5 |
|  |  | 评委根据供应商针对本项目采购人提出的问题能否及时（0-2分）、有效（0-3分）的提出解决方案情况等进行打分。 | 5 |

三.商务资信文件评标内容及标准（10分）

1.评分细则

| 商务资信 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商 业绩 | 供应商自2022年1月1日以来（以施工图批复或行政许可决定书时间为准），完成过1条一级及以上等级公路（应包含一座单跨跨径140米及以上桥梁）的新建（或改建或扩建））工程的公路设计咨询（或设计初审）或设计任务的得2分。 证明材料： ①合同协议书（或中标通知书或委托书）的原件扫描件； ②施工图设计批复文件（或行政许可决定书）的原件扫描件。 注： ①以上证明材料两者缺一不可。 ②上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（如投标人名称发生变更的，应提供法定部门的批准材料；单位业绩发生合法承继的，需提供业绩合法承继的有效证明），否则业绩不予认可。 ③工程规模解释顺序为：施工图设计批复文件（或准予行政许可决定书）、合同协议书（或中标通知书或委托书）。 | 2 |
|  | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2022年1月1日以来（以施工图批复或行政许可决定书时间为准），以项目负责人身份完成过1条一级及以上等级公路（应包含一座单跨跨径140米及以上桥梁）的新建（或改建或扩建））工程的设计咨询（或设计初审）或设计任务的得2分。 项目负责人业绩与供应商业绩重复不得分。 证明材料： ①合同协议书（或中标通知书或委托书）的原件扫描件； ②施工图设计批复文件（或行政许可决定书）的原件扫描件。 注： ①以上证明材料两者缺一不可。 ②若以上材料中不能体现业绩规模、人员的姓名和任职，应补充业绩业主或地级市以上行业主管部门加盖公章的证明材料，否则业绩不予认可。 ③工程规模解释顺序为：施工图设计批复文件（或准予行政许可决定书）、合同协议书（或中标通知书或委托书）、建设单位证明材料。 | 2 |
|  | 项目负责人实力 | 项目负责人具有公路专业咨询工程师（投资）的得1分，需提供证书、社保缴费证明资料的原件扫描件并加盖投标人公章。 | 1 |
|  |  | 项目负责人具有正（教）高级职称的得1分，需提供证书、社保缴费证明资料的原件扫描件并加盖投标人公章。 | 1 |
|  | 团队其他人员 | 拟派团队其他人员中（不含项目负责人）每一人具有正（教）高级职称的，得2分，最多得4分，需提供证书及本公司在缴社保证明资料的原件扫描件并加盖投标人公章。 | 4 |

注：

1.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2.所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

# 第五部分 采购合同

合同协议书

本合同协议书由      （以下简称“甲方”或“发包人”）与         （以下简称“乙方”或“咨询人”） 于    年   月     日签署。

甲方通过    年   月   日的中标通知书接受了乙方为     （项目名称）   第      标段设计咨询所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套），起点位于章镇中学大门，顺接现状章路线，向东北方向沿老路布线，在章镇大桥老桥北侧以桥梁形式跨越曹娥江，并设置隧道穿越姜山，之后沿山脚布线顺接现状章路线，路线终点位于姜山大王庙附近。项目总投资约5.65亿，其中建安费用4.2095亿，路线全长约1.91km，新建857.4m双塔斜拉桥1座（最大单跨235m），隧道265m/1座。公路等级为一级公路，设计速度60km/h，双向4车道，路基宽度20m。

二、乙方承担的设计咨询任务包括：曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）的工程可行性研究报告（兼项目建议书）、初步设计咨询、技术设计咨询(如需要)、施工图设计咨询及概（预）算审核、施工图评审后核查、较大及重大设计变更咨询及后续服务等工作。包括本项目的路线、路基、路面、桥涵、交叉工程、隧道、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、绿化、景观、环保、机电等）等工程。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

组成合同的各个文件应该被认为是一个整体，互为补充和解释，如有含义不清或互相矛盾处， 以所列顺序在前者为准：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；咨询人提交的经发包人审核通过的设计咨询详细工作大纲及进度计划等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）技术要求；

（6）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（7）技术建议书；

（8）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）         元（￥         元）费用支付如下：

本合同的咨询工作计价模式为：固定总价，合同价=投标报价。

设计咨询费用根据项目实施情况分阶段支付：

（1）咨询人在工程可行性研究报告、初步设计咨询工作完成并提交咨询报告，在初步设计批复后，发包人支付给咨询人设计咨询费用的30％（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票）。

（2）咨询人在所有工程内容的施工图设计咨询工作完成并提交咨询报告，施工图批复后，发包人支付给咨询人设计咨询费用的40％（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票），累计支付至设计咨询费用70%；

（3）交工验收完成后支付给咨询人设计咨询费用的30%（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票），累计支付至设计咨询费用的100%。

五、项目负责人：         。

六、咨询服务期、服务周期及成果提交

服务期：自合同签订之日起至项目交工验收止。

服务周期及成果提交：提供工程可行性研究报告（兼项目建议书）送审稿后10天内提供相应阶段的工程可行性研究报告（兼项目建议书），提供初步设计送审稿后15天内提供初步设计咨询报告；提供各专业施工图送审稿后15天内提供相应阶段施工图设计咨询报告，出具的咨询报告应满足主管部门审查要求；提供修改完成的施工图后5天内提供施工图核查报告；提出较大及重大设计变更后10天内完成相关咨询工作。

- 七、违约责任

- 若咨询人出现设计咨询质量和服务质量问题，发包人将视情况对咨询人作出处罚，“处罚标准按照3.2咨询人违约。”

咨询人应指派联系人员，协调发包人、设计人等的沟通，并按发包人指令汇报咨询过程中的问题。选派相关工程技术人员参加发包人组织的审查会，并提出专业意见。

咨询人应保持投标文件所提交人员的稳定性，除非发包人另有要求或其他特殊原因，不得以任何理由在人员进场过程中更换人员，否则将视为咨询人违约。

本工程实施过程中较大、重大变更(如有)施工图设计提交后3个工作日内提交评估咨询意见，由此增加的费用包括在总服务费中，发包人不另行单独支付。

咨询人开展工作应同时与设计单位实行有效衔接，参与设计阶段的过程咨询;

八、甲、乙双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

九、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成工程设计咨询并合同价款结清后失效。

十、本合同协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：    （单位全称）（盖单位章）            乙方：   （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人               （职务）         或其委托代理人              （职务）

（姓名）                                           （姓名）

（签字）                                          （签字）

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

日期：                                        日期：

第一节 合同条款

1.总则

1.1设计咨询的目的

为了确保勘察设计质量，避免或减少项目实施和正常运营过程中因设计不当造成的工程变更和工程隐患，提高项目建设水平和投资效益，满足国家及浙江省相关标准规范，督促和保证设计文件深度，为工程建设把好第一关，设计咨询单位将在发包人的统一领导和协调下，对本项目进行初步设计咨询、技术设计咨询(如需要)、施工图设计咨询及概（预）算审核、施工图评审后核查、较大及重大设计变更咨询及后续服务等工作，以确保本项目主要工程设计方案合理、技术先进、造价合理、施工方便并提供后续服务。

1.2 发包人

即合同协议书中的“甲方”

1.3设计咨询服务的依据

（1）发包人与设计咨询单位签订的《设计咨询合同》及招标文件；

（2）发包人与设计单位签订的《勘察设计合同》；

（3）发包人与EPC总承包单位签订的合同（如有）；

（4）国家、交通运输部及浙江省有关交通基本建设的法律法规及规定；

（5）国家、交通运输部及浙江省颁布的规范、规程、技术标准以及发包人要求参照执行的相关行业规范、规程；

（6）发包人及其主管部门下发的工程可行性研究报告、技术文件、审查报告及批复意见，发包人对设计的强制性要求等；

（7）项目设计咨询过程中，发包人组织的技术讨论会、审查会等会议纪要；

（8）发包人对设计单位及咨询单位的文字性要求、指令、函电等；

（9）项目设计咨询过程中，设计单位提交发包人的各类《工作大纲》及中间设计成果等。

（10）项目咨询过程中，设计单位提交发包人的各类《工作大纲》及中间设计成果等。

1.4设计咨询服务的工作内容、范围

1.4.1本次招标范围为：曹娥江经开区高端制造产业园及基础配套工程（基础设施配套）的工程可行性研究报告（兼项目建议书）、初步设计咨询、技术设计咨询(如需要)、施工图设计咨询及概（预）算审核、施工图评审后核查、较大及重大设计变更咨询及后续服务等工作。包括本项目的路线、路基、路面、桥涵、交叉工程、隧道、交通工程及沿线设施（含交通安全设施、绿化、景观、环保、机电等）等。

1.4.2设计咨询主要工作

- a.工程可行性研究报告（兼项目建议书）审查咨询内容：在审查设计文件符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求的基础上，重点审查项目建设的必要性、技术可行性、经济可行性、社会影响、风险管控等工作。

- b.初步设计审查咨询内容：在审查设计文件符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求的基础上，主要评价地勘、路线、路基路面、桥梁、隧道、路线交叉、绿化景观、机电、交通工程及附属工程等等主要方案及其比选情况，核查基础资料的可靠性和设计概算的合理性，对各专业设计提出优化建议和意见，关注设计方案在资源节约和环境保护等方面的体现，对特殊路基处理、高边坡、高挡墙、特殊结构物、隧道、桥梁等可能影响方案确定的设计，提供验算书，协助办理初步设计的报批等工作。

c．施工图设计审查咨询内容：在审查设计文件符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》要求的基础上，重点核查结构安全性、技术先进性、施工组织设计和经济合理性，详细复查各部尺寸、参数和工程数量以及各专业之间的相互衔接，对特殊路基处理、高边坡、高挡墙、特殊结构物、隧道、桥梁等设计进行复核验算，并提交计算书，对交通组织、造价控制及争创品质工程等方案提供设计咨询；对设计单位提交的初步设计及施工图设计专家组意见执行情况答复进行核查；对施工期间的较大及重大设计变更和技术复杂设计变更进行技术咨询；协助办理施工图设计的报批等工作。

d．初步设计概算、施工图预算初审：重点核查编制单位和编制人员资格是否满足要求、编制依据是否符合相关规定、编制范围与工程内容是否一致、编制深度是否达到规定要求、工程量的计算是否符合定额计算规则、价格指标是否合理、工程建设其他费是否按规则计取、新增项目是否符合要求等。

e．参与各专业设计阶段性成果汇报，并及时提出阶段性设计成果咨询意见。

2.发包人和咨询人的责任和义务

2.1发包人的责任和义务

（1）发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的设计咨询工作量及合理的设计咨询周期，并按本合同有关规定及时支付设计咨询费。

（2）发包人应向中标人提供开展设计咨询工作所需要的经国家有关部门审查批准的前一阶段的全部文件、资料及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的可靠性负责。

（3）发包人不应对中标人提出不符合工程安全生产法律法规和工程建设强制性标准规定的要求，不得授意中标人提出不真实的设计咨询意见。

（4）发包人应履行约定的其他义务。

2.2咨询人的责任和义务

（1）咨询人应根据本合同工程项目的具体情况，按照国家有关工程建设标准、强制性条文和交通运输部及浙江省关于设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，并按设计咨询服务要点的要求完成本合同工程的设计咨询工作。

（2）咨询人必须公正地从事设计咨询工作，对设计咨询报告的客观性和准确性负责，不准利用其身份搞不正当的活动。

（3）咨询人有权要求设计单位提供设计咨询工作所必要的有关资料；设计单位应当按要求提供该项目各阶段的有关资料（含核心技术资料）。咨询人有责任和义务对所提供的资料做好保密工作，不得对外披露或泄漏并不得使用于其他项目。

（4）对有异议的设计咨询意见，咨询单位应积极沟通，协调并统一意见，若不能统一意见，由发包人组织专家论证会确定。

（5）咨询人应加强廉政建设，做好廉洁自律工作，为预防和遏制腐败现象的产生，发包人和咨询人在签订设计咨询合同书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利、义务以及应承担的违约责任。

（6）若咨询人出现设计咨询质量和服务质量问题，发包人将视情况对咨询人作出处罚，处罚标准按照 3.2咨询人的违约。

（7）咨询人应指派联系人员，协调发包人、设计人等的沟通，并按发包人指令汇报咨询过程中的问题。选派相关工程技术人员参加发包人组织的审查会，并提出专业意见。

（8）咨询人应保持投标文件所提交人员的稳定性，除非发包人另有要求或其他特殊原因，不得以任何理由在人员进场过程中更换人员，否则将视为咨询人违约。

（9）本工程实施过程中较大、重大变更（如有）施工图设计提交后3个工作日内提交评估咨询意见，由此增加的费用包括在总服务费中，发包人不另行单独支付。

（10）咨询人开展工作应同时与设计单位实行有效衔接，参与设计阶段的过程咨询；

3.违约与赔偿

3.1发包人的违约

（1）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询人原因造成），发包人应按咨询人完成的实际工作量支付费用。

3.2咨询人的违约

（1）咨询人将设计咨询任务转包，或者违规分包的，发包人将有权终止合同，并课以咨询人签约合同价10％的违约金。

（2）咨询人未按照国家及交通运输部及浙江省现行的强制性技术标准、规范和规程等相关规定进行设计咨询的，发包人将课以咨询人签约合同价10％的违约金。

咨询人未能及时发现设计人未按照国家本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行勘察设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，发包人将课以咨询人签约合同价10％的违约金。

（3）咨询人员不能胜任本职工作，而咨询人又不能按发包人要求及时更换的，项目负责人每人次课以5万元的违约金，各分项负责人每人次课以1万元的违约金。

（4）咨询人未能按期提交咨询成果（发包人同意延长期限的除外）；每延长1天课以不超过签约合同价的1‰的违约金，累计不超过签约合同价的5%，延期超过60天时，发包人可以解除合同。

（5）如设计人有发生因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题咨询人未提供合理咨询建议的，或因上述原因导致未通过上级主管部门的审查的，咨询人负连带责任，发包人将课以咨询人签约合同价10％的违约金。

（6）由设计人的过失引起本项目发生较大、重大设计变更，咨询人未提供合理咨询建议的，发包人将课以咨询人签约合同价1％每次的违约金。较大设计变更及重大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行。

（7）未按合同要求工作内容开展咨询工作，或未按要求做好后续服务工作，发包人将课以咨询人签约合同价3％的违约金。

咨询人发生上述约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向咨询人课以规定的违约金，视情节严重，发包人将移送司法机关。

3.3责任的期限

咨询人与发包人双方的责任与义务期限为合同书中规定的时间范围。

4.合同的生效、变更与终止

4.1合同的生效

合同书自双方签字盖章后所有合同文件生效。咨询人工作的开始和完成时间按照合同书的规定执行。

4.2合同文件的优先次序

组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有互相矛盾处，以下面所列先后顺序为准：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）设计咨询技术标准与规范；

（6）报价文件；

（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；

（8）工程设计咨询工作大纲；

（9）构成本合同组成部分的其他文件。

4.3延误

由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续的：

（1）咨询人应将此情况与可能产生的影响尽快通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低；

（2）咨询人无法履行合同的，咨询人可以提出终止合同，并于28天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同并结合咨询人实际完成的工作量予以赔偿。

4.4推迟与终止

（1）发包人可以在至少28天以前以书面通知咨询人暂停全部或部分咨询工作或终止本合同书，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

（2）发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应书面通知咨询人，并说明理由。若发包人在21天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出28天后发出。

4.5合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

5.费用与支付

5.1设计咨询费用

发包人应按合同条款的有关规定，按时向咨询人支付设计咨询费用。

本合同的咨询工作计价模式为：固定总价，合同价=投标报价。

本项目的设计咨询人提出付款申请函，项目发包人审核没有异议后，设计咨询人向项目发包人开具等额增值税专用发票。

5.2支付时间

设计咨询费用根据项目实施情况分阶段支付：

（1）咨询人在工程可行性研究报告、初步设计咨询工作完成并提交咨询报告，在初步设计批复后，发包人支付给咨询人设计咨询费用的30％（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票）。

（2）咨询人在所有工程内容的施工图设计咨询工作完成并提交咨询报告，施工图批复后，发包人支付给咨询人设计咨询费用的40％（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票），累计支付至设计咨询费用70%；

（3）交工验收完成后支付给咨询人设计咨询费用的30%（咨询人应按发包人要求提供等额增值税专用发票），累计支付至设计咨询费用的100%。

5.3设计咨询费用的调整

本项目合同为固定总价合同，费用不再因工程内容（工作量）增加或减少等因素调整。

6.其他

6.1法律和法规

本合同必须服从国家现行法律法规，对合同的解释应以国家现行法律和法规为准。

6.2转包和分包

禁止咨询人将本合同规定的设计咨询任务转包。

6.3利益的冲突

除合同另有规定外，咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

6.4争端的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争端、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，应事先协商，如未能达成一致，可提交发包人所在地有管辖权的人民法院诉讼。

# 第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“技术文件”、“商务文件”“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

资格文件部分

目录

- ①　法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证扫描件，否则则应提供授权代表身份证扫描件；

- ②　营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- ③　具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- ④　投标人承诺函（格式见附件）。

- ⑤　工程设计综合甲级资质或工程设计行业甲级资质（公路）或工程设计公路行业（公路及特大桥梁）专业甲级资质；

- ⑥　通过全国投资项目在线审批监管平台备案的咨询企业（备案专业含公路）。

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区交通投资有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

（供应商全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证扫描件（正反面）

附件二：

投标人承诺函

绍兴市上虞区交通投资有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址        。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

技术文件

目录

- ①　评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- ②　磋商项目明细清单（格式见附件）；

- ③　项目理解；

- ④　服务方案；

- ⑤　项目重难点及应对措施；

- ⑥　项目保障措施；

- ⑦　人员配置；

- ⑧　后续服务承诺；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件四：

磋商项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件五：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

商务文件

目录

- ①　投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- ②　商务响应表（格式见附件）；

- ③　投标人业绩；

- ④　项目负责人实力；

- ⑤　团队其他人员；

- ⑥  供应商荣誉；

- ⑦　供应商认为需要的其他文件资料。

附件六：

资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

报价文件

目录

① 磋商函（格式见附件）；

② 报价一览表（格式见附件）；

③ 磋商报价明细表（格式见附件）。

附件八：

磋商函

绍兴市上虞区交通投资有限公司：

浙江同济工程管理有限公司：

我单位认真研究了关于                      的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接报价一览表中所列的服务，服务期为       。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

附件九：

报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： 元） |
| --- | --- |
| 投标报价统一为人民币计价。本次报价方式为总价包干，包括但不限于完成本项目所需的可行性研究报告初审费用、工程初步设计初审费用、技术设计初审费用、施工图设计初审及概（预）算审核费用、施工图评审后核查费用、较大及重大设计变更咨询及后续服务费、人员工资、管理费用、规费、税费等一切费用，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。 |  |

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十：

磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 | 工程可行性研究报告初审 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 初步设计初审 （含概算审查） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 施工图设计初审 （含预算审查） |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 后续服务 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 其他 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 磋商报价统一为人民币计价。本次报价方式为总价包干，包括但不限于完成本项目所需的工程可行性研究报告初审费用、工程初步设计初审费用、技术设计初审费用、施工图设计初审及概（预）算审核费用、施工图评审后核查费用、较大及重大设计变更咨询及后续服务费、人员工资、管理费用、规费、税费等一切费用，如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人或被授权委托人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：