经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装

招标文件

项目名称：经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装

项目编号：JDCG2025025
采购方式：公开招标

采 购 人：浙江海宁经编产业园区开发有限公司

采购代理机构：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

2025年6月12日

政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章 招标需求	4

第四章  评标办法及评分标准	62

第五章  采购合同（指引）	64

第六章  投标格式及要求	71

附件1： 资格文件封面格式及目录	71

附件2： 投标人声明书	73

附件3： 法定代表人授权委托书	74

附件4： 技术商务文件封面格式及目录	76

附件5： 投标人基本情况表	78

附件6： 技术响应表	79

附件7： 商务响应表	80

附件8： 技术力量配备表	81

附件9： 拟投入本项目负责人简历表	82

82

附件10： 服务承诺	84

附件11： 报价文件封面格式及目录	85

附件12： 报价一览表	87

附件13： 报价明细表	88

# 第一章  公开招标采购公告

嘉兴锦大工程管理咨询有限公司受浙江海宁经编产业园区开发有限公司委托，现就经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目进行公开招标采购，欢迎各供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、采购项目：经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装

二、项目编号：JDCG2025025

三、采购组织类型：委托代理（国企采购）

四、采购方式：公开招标

五、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 采购人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装 | 项 | 1 | 23 | 浙江海宁经编产业园区开发有限公司 |

服务期：30日历天内完成并通过验收。

六、合格投标人的资格要求

1.参照政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：本项目不接受联合体投标。

七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

八、采购文件的获取：

1.国企采购供应商注册网址：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/；

2.采购文件的获取

2.1采购文件的获取时间：公告发布之日起至响应截止时间止；

2.2采购文件的获取方式：

供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

2.3采购文件售价（元）：0。

2.4获取采购文件成功的供应商，应参与本项目响应，获取采购文件后放弃响应的，请在开标截止时间前2天向采购代理机构书面说明放弃响应。

- 九、投标保证金：无。

十、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2025年6月18日14点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标，客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe。

开标时间：2025年6月18日14点00分（北京时间）。

- 开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

十一、其他补充事宜：

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至1007217385@qq.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由供应商自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

- 十二、招标公告发布媒介

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

- 十三、业务咨询

采购人：浙江海宁经编产业园区开发有限公司 招标代理人：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

地址：海宁经编产业园区丰收大道2号       地址：海宁文宗南路96号新桥社区党群服务中心四楼

联系人：徐女士                           联系人：金女士
电话：0573-87987859                      电话：0573-87808008           2025年6月12日

# 第二章 招标需求

- 一、采购清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆托架穿钉 | 副 | 48 |  |
| 2 | 电缆托架(支架）67CM | 支 | 24 |  |
| 3 | 复合手孔全套（2#）加强内径940*860（承压20吨） | 套 | 4 |  |
| 4 | 复合人孔750#承压20T；加强内径640 | 套 | 1 |  |
| 5 | 商品混泥土C25 | M3 | 46 |  |
| 6 | 光交箱（落地式）576 | 只 | 1 |  |
| 7 | 12芯一体化熔配托盘（满配）含FC、SC适配器 | 套 | 22 |  |
| 8 | 跳纤SC/PC-SC/PC 2M | 条 | 242 |  |
| 9 | 层绞式光缆GYTA-4 G652D | 米 | 8000 |  |
| 10 | 层绞式光缆GYTA-12 G652D | 米 | 4000 |  |
| 11 | 层绞式光缆GYTA-24 G652D | 米 | 1000 |  |
| 12 | 光缆接头盒（盒体）卧式(48芯及以下) | 个 | 17 |  |
| 13 | PE塑料管φ110*6.0（含检查井） | 米 | 1200 |  |
| 14 | PE塑料管φ110*4.0（含检查井） | 米 | 1200 |  |
| 15 | PE塑料管接头φ110 | 个 | 420 |  |

二、其他要求

本次采购主要内容包括：设备采购、施工安装、系统联调、技术培训，并提供设备不少于2年（含）7*24小时原厂免费设备保修和售后现场技术服务等。

要求合同签订后，投标人在七天内进一步优化需求分析、概要设计、详细设计，并细化系统建设计划、目标任务书和测试验收方案，向采购人提供上述文档并需经采购人审查通过。

本合同总价款含所有税费(应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、保修、结算审计追加费、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

设备质量标准要求：供方所供的货物符合国家环保要求，经国家认证的符合国家技术规范和质量标准的国产合格产品，未曾开箱使用，与合同规定的型号相一致，能够与现有设备正常连接；设备安装调试完毕后，能在其功能范围内保障用户的系统安全、稳定运行。软件产品是原厂产品或原厂家提供许可证协议的正版软件。符合采购人的采购要求。

本项目如涉及开孔、刻槽及修复等费用的，均由投标人综合考虑计入报价，结算不作增加。

项目完工后，设备检测费用由投标人支付并出具检测报告，此部分费用，由投标人自行考虑，结算不作调整。

本项目所有的调试费由投标人自行测算并考虑在总报价中，结算不作调整。

投标人在填写报价清单的每一项的单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价，监控点位为满足后期采购人使用要求进行调整的，产生的相关费用不作调整。

三、商务要求表

| 交货（服务）时间及地点 | 交货时间:30日历天内完成并通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 付款条件 | 付款手续和付款时间 1.本项目分期付款： （1）合同签订后支付合同总价的40%； （2）项目通过最终验收并交全所需资料（含审计资料）后支付至合同总价的80%； （3）项目结算造价经审核后，无质量和无违约责任的，采购人按审定价支付剩余金额。 结算时中标供应商需向采购人提供如下材料：合法发票原件、《采购合同》复印件等相关资料。项目通过验收后，出具验收资料。 2.付款时间 采购人将中标供应商提供的结算资料审核后，在10个工作日内支付相应金额，支付方式不限于现金、转账等方式。 |
| 安全 | 成交供应商在项目实施中应注意自身安全，要设置防护设备，加强对施工人员的安全教育，在生产、卸装、运输、安装、施工期间发生的安全事故，均由成交供应商负全责。 |

四、资信要求表

| 企业信用要求 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| --- | --- |

第三章 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：浙江海宁经编产业园区开发有限公司 地址：海宁经编产业园区丰收大道2号 联系人：徐女士 联系电话：0573-87987859 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司 地址：海宁文宗南路96号新桥社区党群服务中心四楼； 联系人：金女士 联系电话：0573-87808008 |
| 3 | 项目名称及编号 | 经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装（项目编码：JDCG2025025） |
| 4 | 预算金额 | 23万元 |
| 5 | 供货及设备安装完成时间 | 30日历天内完成并通过验收。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年6月18日14点00分 本项目有关投标文件提交截止时间、开标时间以北京时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） |
| 10 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 无。 |
| 11 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按乐采云平台及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃响应。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 13 | 参加开标人员和携带证件 | 本项目实行电子开评标。供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，但须准时在线参加，直至开标结束。 |
| 14 | 评标方法 | 综合评标法，详见第四部分 |
| 15 | 履约保证金 | 成交金额的2%（转账），履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。本项目通过竣工验收满 2 年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还质量保证金。 |
| 16 | 采购信息发布媒体 | 浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]网站 （https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 17 | 信用记录 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 18 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴锦大工程管理咨询有限公司 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴锦大工程管理咨询有限公司。

2.“采购人”指浙江海宁经编产业园区开发有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目实行电子开评标。供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，但须准时在线参加，直至开标结束。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （十）踏勘现场

1.投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.采购人或采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料数据，是采购人或采购代理机构现有的能使投标人利用的资料。采购人或采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- （十一）招标代理服务费

1.本项目招标代理服务费由中标供应商支付。中标供应商应在收取《成交通知书》时一次性向采购代理机构缴纳招标代理费6000元。

2.服务费的货币为人民币。

3.该费用不在投标报价中单列。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间七日前通知嘉兴锦大工程管理咨询有限公司。嘉兴锦大工程管理咨询有限公司将视情况做统一答复，招标文件澄清和招标文件修改均在相关媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过招采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、技术标文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

- 1.资格文件：

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

1.4法定代表人有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件,如依法免缴税费的提供加盖单位公章的零申报申报表）；

1.7提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

1.8提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

1.9投标供应商认为需要说明的资料。

2.技术商务文件：

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2投标人基本情况表（附件5）；

2.3技术响应表（附件6）；

2.4商务响应表（附件7）；

2.5本项目技术力量配备表（附件8）；

2.6商务响应表（附件9）；

2.7项目方案、同类项目业绩等；

2.8服务承诺（附件10）；

2.9未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟

3.报价文件：

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3报价明细表（附件13）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目共一个标项，投标人须对标项内的所有内容进行投标，且所投的内容只能有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、保修、施工总承包服务费、结算审计追加费、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

4.本项目采用固定单价合同，工程量根据实际项目实施中数量的增加或减少按实结算，结算时单价不作调整。

5.本项目如涉及开孔、刻槽及修复等费用的，均由投标人综合考虑计入报价，结算不作增加。

6.项目完工后，设备检测费用由投标人支付并出具检测报告，此部分费用，由投标人自行考虑，结算不作调整。

7.本项目所有的调试费由投标人自行测算并考虑在总报价中，结算不作调整。

8.本项目施工时如涉及施工总承包服务费的，由中标人和施工总承包单位自行协商，相关费用由投标人自行考虑在总报价中，采购人不另行支付。

9.本项目施工时涉及和其他项目交叉施工的，需相互配合施工，如因此产生施工降效等的，涉及的相关费用均自行考虑在报价中。

10.本工程实施中要特别注意自身施工安全和第三方安全，需在相并区域、路口等做好施工安全围护、警示标志等，施工时严禁高空抛落等情况发生。涉及的相关费用由投标人在踏勘现场后自行考虑在报价中。
    11.施工期间要求投标人建立必要的安全预防、安全监控措施，以防止施工时对周边建筑物、道路、各类车辆及其他设施等造成影响，若由于投标人不采取安全预防措施、或安全预防措施不到位、或疏于监控而造成安全隐患的，投标人须承担由此而造成的全部损失，施工期间的安全预防措施费、监控费用由投标人自行测算后考虑在报价中。

12.本项目需无条件服从建设单位的管理，包括但不仅限于施工资料、安全文明施工等以及为响应上级主管部门相关要求而采取的各项措施。

13.投标人在填写报价清单的每一项的单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价，监控点位为满足后期采购人使用要求进行调整的，产生的相关费用不作调整。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

5.1电子投标文件：按乐采云平台及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至1007217385@qq.com（邮件内注明项目名称、项目编号、公司名称）。

5.3电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成响应无效，后果由投标人自负。

（六）采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

6.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

6.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

6.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

6.4电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

6.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- （七）投标无效的情形

1.参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

2.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.8条所列内容之一的；

2.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

2.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

2.6按照“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

3.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

3.1技术标文件缺少《投标人基本情况表》的；

3.2在技术标文件中出现报价的；

3.3技术标文件缺少规定份数的；

3.4投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

3.5投标人的技术标文件有串通投标情形之一的；

3.6投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.7技术标文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

3.9投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.10经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2报价文件缺少规定份数的；

4.3投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

4.4报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》；

4.5《报价一览表》、《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

4.6报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.7投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；

4.8投标人报价超过预算金额和最高限价的；

4.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.10投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

1.采购代理机构按采购文件规定的时间、地点组织开标活动。

2.本项目实行电子开评标，所有投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- (二)招标人职责

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向有关部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

- （三）开标程序

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.3在系统上统一开启报价信息；

2.4评标委员会对报价文件进行评审；

2.5评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.符合性审查

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.比较与评价

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明、表述不一致或明显计算错误等内容，或评标委员会一致认为需要对投标人进行询问的事项，评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人作必要的澄清或说明；投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明。投标人的澄清或说明作为响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变响应文件的实质性内容。

如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表(报价一览表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价一览表)为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价一览表)的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五点（五）条澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。

1.评标结束后，招标人当场宣布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《成交通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分的中标候选人，或重新组织采购。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《成交通知书》、采购文件、投标文件等采购文件将作为签订合同的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为综合得分第二的中标候选人，或重新组织采购。

- （二）履约保证金及质量保证金

1.本项目设置履约保证金，乙方应于收到成交通知书后向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金（转账）。履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。

2.本项目通过竣工验收满2年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还质量保证金。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收履约保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3中标人提供货物（服务）的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一 、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术商务分60分。合格投标人的评标综合得分为价格分、技术商务分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分得分总分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二 、评标内容及标准

（一）价格分（0～40分）

1、评标委员会对所有投标报价和预算金额（最高限价）进行比较，确定有效投标报价。高于投标预算金额（最高限价）和低于风险控制价的投标文件不再予以进一步评审，作无效标处理。

2、对各投标人的报价进行分析，审查有否异常报价等情况。如发现投标报价有异常时，可以由评标委员会认定其是否为无效标。

3、风险控制价=预算金额（最高限价）×90%

4、报价得分计算：

评审后，对通过了商务标评审的有效投标人，采用平均法进行报价得分计算。

（1）评标基准价=所有有效投标人投标报价的算术平均值

（2）各投标人的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.5分；低于评标基准价时，每低1％扣0.3分；中间以内插法计算，以此求出各投标人的报价得分，不计负分。

（3）基准价均以元为单位，四舍五入后取整数。

（二）技术商务分（0～60分）：

| 序号 | 评审内容 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目方案 | 安装调试 | 根据投标人的安装、调试的技术组织计划等酌情评分。 | 3-9分 |
| 1.2 |  | 质控措施 | 根据投标人针对本项目质量的控制、保障措施，安全保障措施（包括实施人员、设施设备、第三方责任等）等酌情打分。 | 3-9分 |
| 1.3 |  | 进度安排 | 根据投标人提供的对设计的总体安排、进度计划、周期保证措施等项目进度保证措施酌情打分。 | 3-9分 |
| 2 | 本地化服务能力、服务水平等 |  | 根据投标人本地化服务能力、服务水平、售后服务方案、应急响应时间等情况是否能满足采购文件需求和售后服务的需求等情况打分； | 3-9分 |
| 3 | 技术力量配备 |  | 根据拟投入本项目负责人及主要技术人员数量、学历、资格等级、职称、业绩等情况酌情评分。提供证书复印件及近3个月社保证明，并加盖公章 | 1-6分 |
| 4 | 同类项目业绩 |  | 根据投标人提供的2022年1月1日以来同类项目业绩（以合同签订日期为准，提供合同复印作）评分，每提供一个得2分，最多得4分 | 0-4分 |
| 5 | 服务承诺 |  | 根据投标人的服务响应和故障排除时间承诺及落实的保障措施，质保期内及质保期外的后续技术支持和维护能力等酌情评分 | 3-10分 |
| 6 | 企业实力 |  | 投标人具有通信工程施工总承包叁级得1分，具有通信工程施工总承包贰级得2分，具有通信工程施工总承包壹级得4分，提供证书复印件，不提供不得分。 | 0-4分 |

# 第五章  采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：23万元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                    JDCG2025025项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

2.1本次采购的是                。

2.2乙方是否属于小微企业：□是□否

2.3本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

3.1本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款详见本合同特殊专用条款部分第一条。

3.2本合同总价款含所有税费(应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收（含第三方验收）、保修、施工总承包服务费、结算审计追加费、平台接入及系统管理费、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

注：1、本项目采用固定单价合同，工程量根据实际项目实施中数量的增加或减少按实结算，结算时单价不作调整，最终结算价以审计为准。
       2、项目实施过程中，如涉及工程变更新增工程量的，应出具经监理、甲方等确认的变更联系单后作为作为结算依据，无联系单的结算审核时涉及新增工程量均不予认可。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

结算时中标供应商需向采购人提供如下材料：合法发票原件、《采购合同》复印件等相关资料。项目通过验收后，出具验收资料。

3.3.2付款时间

（1）合同签订后支付合同总价的40%；

（2）项目通过最终验收并交全所需资料（含审计资料）后支付至合同总价的80%；

（3）项目结算造价经审核后，无质量和无违约责任的，采购人按审定价支付剩余金额。

第四条 履约保证金和质量保证金

本项目设置履约保证金，乙方应于收到成交通知书后向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金（转账）。履约保证金在合同约定交付验收合格后自行转为质量保证金。

本项目通过竣工验收满2年后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭成交供应商的合法收据不计息退还质量保证金。

第五条 合同的变更和终止

5.1合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额（含暂列金）的百分之十。

5.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

除以上二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报监管部门备案。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条 合同备案及其他

本合同一式四份，甲方，乙方各执二份。

二、特殊专用条款部分

第一条 采购项目名称及金额

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装项目 | 项 |  |  |
| 合 计（人民币小写）： 元 |  |  |  |  |

第二条 交付时间

供货周期：30日历天内完成并通过验收。

第三条 交付方式

3.1乙方须在本合同规定时间内，将货物送至甲方指定地点并负责安装调试。

3.2乙方在交付货物时，向甲方提供货物的使用说明书及相关资料，如货物属国家强制检验的货物，乙方须提供国家强制检验合格证书。

第四条 服务所涉及货物的质量要求

4.1乙方应保证服务所涉及货物货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。进口货物应提供中华人民共和国海关报关证明。

4.2服务所涉及货物的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

4.3服务所涉及货物的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4.4乙方应保证提供的服务所涉及货物不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.5乙方应保证其服务所涉及货物在其正确安装、甲方按规操作，正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

4.6乙方应采取必要的安全措施保证服务所涉及货物的运输及安装的安全，并承担设备的运输及安装过程中产生的风险。

4.7服务所涉及货物最终验收后，在甲方按规操作，正常使用和保养条件下，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

第五条 服务要求

5.1质保期限：自通过验收之日起2年。

5.2服务期内在甲方按规操作，正常使用和保养条件下，出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

5.3服务期结束后，乙方须提供7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等，服务响应时间为3小时内。在此期间，中标人应通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。

5.4出现本合同4.7条约定的故障后，乙方如未按上述要求进行响应，乙方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

5.5 乙方应依照上述条款，对所供货物实行终身维护或技术支持。

第六条 验收

6.1甲方须在乙方交付使用后，合同金额在10万元及以上或技术复杂的项目，组织三人及以上单数的专业人员（监理、全过程等）或委托检测机构对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收；合同金额在10万元以下或技术简单的项目，组织相关人员对项目按规定的要求、使用性能及数量进行测试验收。

6.2验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。

6.3甲方应在设备安装调试完毕，乙方提出验收申请后5个工作日内组织验收并出具验收报告。如甲方怠于履行验收义务（逾期验收超过3日）或验收后未出具验收报告（逾期出具报告超过3日），则视为验收合格。

第七条 质量争议

7.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

7.2在甲方按规操作，正常使用和保养条件下，如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

7.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。如因检测过程导致项目交付延期，甲方承担延期责任。

第八条 违约责任

8.1甲方无正当理由拒收货物的或无无正当理由拒收验收的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

8.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的3‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的3%。

8.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，由甲方没收全部履约保证金，解除本合同，并退还甲方已付款项。

8.4乙方逾期交付货物及完工的的，每逾期1天扣2000元/天。乙方逾期超过7日未能交付货物及完工的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并通知浙江海宁经编产业园区开发有限公司没收全部履约保证金。

8.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付对应货物总额3%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，并没收履约保证金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），在甲方按规操作，正常使用和保养条件下，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回相应货物货款，并按本条第3款处理，给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按上述内容向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.8投标人在填写工程量清单的每一项的单价和合价时应结合投标须知及构成招标文件的施工合同、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况进行报价，监控点位为满足后期业主使用要求进行调整的，产生的相关费用不作调整；

第九条 不可抗力

9.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

9.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同，双方均不承担违约责任。

9.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括疫情（包括因疫情产生的防控措施）、战争、严重火灾、洪水、地震等。

第十条  其它

10.1设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

10.2凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

10.3质保期内所有备品备件或工具等由乙方提供，确保整个系统正常运作。该费用已含在合同总价中。

10.4乙方在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作，做好工地文明施工管理，相关费用已包含在合同总价中。

10.5本项目水、电接驳接口由总包单位负责提供，其他设施均由乙方自行考虑，有可能产生的水、电费、接驳设施等费用已包含在合同总价中，由投标人自行与总包单位进行结算。

10.6项目实施期间乙方应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，乙方均应迅速撤除。竣工验收之前，乙方仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用已包含在合同总价中。

10.7乙方的生活、生产排放必须符合海宁市“五水共治”和“五气共治”相关要求，在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物（不得出现违背五水共治、五气共治排放要求），该费用已包含在合同总价中。

10.8项目施工过程中，现场办公场所及材料堆放要求符合海宁市创建文明城市的相关要求。

10.9乙方在施工过程中，须按海宁市委市政府要求，认真做好工地现场的防疫工作，相关防护费用已包含在合同总价中，结算不作调整。

10.10安全要求：甲方与乙方签订《安全生产文明施工责任书》（附件1），在项目实施过程乙方应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对职工的安全培训和教育，在此工作中发生的一切人员伤亡事故和意外事故，均由乙方负全责。

乙方工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由乙方负全责。

乙方如违反安全文明施工，以建设行政主管部门通知为准，每次处罚人民币10000元，累计最高不超过合同价的2%，如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任。

10.11施工过程中乙方未按设计图纸或安全文明施工或施工规范或甲方要求进行施工的，监理单位有权下发整改通知书或安全文明施工整改通知单，对监理下发的整改通知未在规定时间内完成整改的支付2000元/次的违约金，并且在后期给定的时间内仍未完成整改的继续支付2000元/次的违约金，直至整改完成为止。

10.12廉政要求：为加强工程建设中的廉政建设，甲方与乙方签订《廉政合同》（附件2），确保工程安全优质按时竣工。

10.13乙方安装时造成对原由设施、设备及成品破损的，补复原由乙方负责，费用由乙方承担。

10.14所有货物由乙方安装到位，安装方式由供应商自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由乙方自行承担。

10.15乙方应承担设备运输及安装过程中产生的一切风险，涉及相关费用均由乙方自行承担。

10.16乙方在项目实施过程中应注意自身安全，参加工伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在安装、调试中，发生任何意外事故(包括车祸)，均由乙方负全责。

10.17本项目在实施过程中，由于乙方自身原因产生的重复施工或错误施工，因此带来的额外施工费用由乙方自行承担。

甲方（盖章）：                                       乙方（盖章）：

地址：                                               地址：

法定代表人（授权代表）：                             法定代表人（授权代表）：

联系人：                                             联系人：

联系电话：                                           联系电话：

开户银行：

账号：

日期：二○二        年         月        日          日期：二○二       年        月       日

附件1

安全生产文明施工责任书

为了保质保量按时完成本工程，并做好安全生产无事故，特制定本责任书。

1、工程承包人是该工程施工范围期间内安全生产文明施工的第一责任人；必须全面负责，明确责任。

2、对所有员工必须定期进行安全教育，熟悉《安全生产条例》，做到岗位明确，责任到人。

3、严禁违章作业，冒险蛮干，对所有电器机械设备设专门人员管理。

4、要加强人身安全用电，按照安全生产各项操作规程作业。同时还要保证做好机械设备电器设备检查维修运行。

5、针对本工程的特性，设置明显、规范的警告标志标牌，预防因施工造成过往人员车辆损害。

6、工程承包责任人必须管理好本部职工，严禁在工地上搞不正当违法活动，并对外来人员做好登记办证管理工作。

7、搞好与相邻企业的生活与生产关系。取得相邻企业的支持。

8、各班组（队）布置生产任务时，必须同时落实安全措施。当生产与安全有矛盾时，坚决服从安全。

9、组织文明施工，实现安全工作的标准化、规范化、制度化。

10、对施工过程中，因承包人原因引起的安全责任事故，由承包人承担因该事故产生的一切费用，发包人不再因此而支付任何费用。

总之，双方本着明确责任，分工协作、互相配合，不折不扣地遵守各项规章制度。确保文明施工、安全生产无事故。按时完成合同所规定地工程任务，本责任书一式四份，甲乙双方各两份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

代表签字：                           代表签字：

签定日期：     年    月   日

附件2

廉政合同

甲方（发包人）：浙江海宁经编产业园区开发有限公司

乙方（承包人）:

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

第一条 甲、乙双方的权利和义务

- 严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

- 严格执行                                 的合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

- 发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方廉政管理的义务

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人不准接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不准接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；不准接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不准利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不准以任何名义向乙方借款；不准在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；不准将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；不准和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

第五条 乙方廉政管理的义务

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方不得在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不得以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；不得向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；不得为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

第四条 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 乙方及其工作人员违反本合同第一、五条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为                          合同的附件，与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

第八条 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式 肆份，双方各执 贰  份。

第八条  其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第 （一） 方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方：                                     乙方：

法定代表人（或授权委托人）：                法定代表人（或授权委托人）：

# 20     年   月   日                        20      年     月   日

# 第六章  投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

项目名称：×××

项目编号：JDCG2025××××

资

格

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格文件目录

1营业(经营)执照复印件或电子营业执照（盖单位公章）（投标主体为事业单位的提供有效的《事业单位法人证书》复印件或电子版并加盖单位公章；投标主体为符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的投标人，须提供相关证明材料）；

2投标人声明书（附件2）；

3法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5提供最近半年内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件或依法免缴税费的证明复印件）；

6提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

7提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

8投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

投 标 人 声 明 书

致嘉兴锦大工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                                    。

我              （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                             （项目名称）（编号：JDCG2025025）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件3： 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致嘉兴锦大工程管理咨询有限公司：

我              （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加               （项目编号）                                 (项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

手机：

投标人（公章）：

日期：    年    月    日

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：JDCG2025 ××××

技

术

商

务

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术商务文件目录

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2投标人基本情况表（附件5）；

2.3技术响应表（附件6）；

2.4商务响应表（附件7）；

2.5本项目技术力量配备表（附件8）；

2.6商务响应表（附件9）；

2.7项目方案、同类项目业绩等；

2.8服务承诺（附件10）；

2.9未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

## 附件5： 投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容不够,可另附页。

2、企业资质证书、所获认证证书、荣誉等资料复印件附后。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件6： 技术响应表

技术响应表

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 品牌 | 规格型号 | 性能及指标 |  |

注：1.详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填；

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件7： 商务响应表

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件8： 技术力量配备表

技术力量配备表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、有效身份证件、学历证书、资格证书、职称证书、所获证书等复印件附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 附件9： 拟投入本项目负责人简历表

投入本项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：1、身份证及其他各种证书扫描件附后并加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

## 附件10： 服务承诺

服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

日  期：  年　 月　 日

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：JDCG2025××××

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1报价一览表（见附件12）；

2报价明细表（见附件13）

3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件12： 报价一览表

报价一览表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经编八路与经编一路通讯交叉口光交箱迁移及通讯管道铺设项目采购及安装 | 项 | 1 |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：配置要求详见第二章招标需求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件13： 报价明细表

报价明细表

单位人民币：元

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆托架穿钉 | 副 | 48 |  |  |  |
| 2 | 电缆托架(支架）67CM | 支 | 24 |  |  |  |
| 3 | 复合手孔全套（2#）加强内径940*860（承压20吨） | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 复合人孔750#承压20T；加强内径640 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 商品混泥土C25 | M3 | 46 |  |  |  |
| 6 | 光交箱（落地式）576 | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | 12芯一体化熔配托盘（满配）含FC、SC适配器 | 套 | 22 |  |  |  |
| 8 | 跳纤SC/PC-SC/PC 2M | 条 | 242 |  |  |  |
| 9 | 层绞式光缆GYTA-4 G652D | 米 | 8000 |  |  |  |
| 10 | 层绞式光缆GYTA-12 G652D | 米 | 4000 |  |  |  |
| 11 | 层绞式光缆GYTA-24 G652D | 米 | 1000 |  |  |  |
| 12 | 光缆接头盒（盒体）卧式(48芯及以下) | 个 | 17 |  |  |  |
| 13 | PE塑料管φ110*6.0（含检查井） | 米 | 1200 |  |  |  |
| 14 | PE塑料管φ110*4.0（含检查井） | 米 | 1200 |  |  |  |
| 15 | PE塑料管接头φ110 | 个 | 420 |  |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、配置要求详见第二章招标需求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日