学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号

覆盖和三网合一建设工程

询价文件

编号:QZ23301222025011

采   购  人（盖公章）：浙江云庐数字科技有限公司

采购代理机构（盖公章）：杭州全咨项目管理有限公司

备案单位（盖公章）：桐庐投资建设发展集团有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一部分      采购公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评审方法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第一部分 采购公告

项目概况

学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2025年07月11日09点45分00秒（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZ23301222025011

项目名称：学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程

采购方式：询价

预算金额（元）：930000

最高限价（元）：930000

- 工期：180日历天，具体以项目进度为准。

- 注：2025年9月1日前，信号覆盖需完成市政主干光缆进地下室机房，售楼处及示范区所有线缆敷设及点位安装，三网接入工程需完成市政主干光缆进地下室机房。

采购需求：地下室信号覆盖：包含地下室信号覆盖面积63065.6㎡，5台电梯信号覆盖；三网合一：包含住宅228户,垃圾房、售楼部及消控室3户)共计231户。详见询价通知书第三部分采购需求

本项目接受联合体响应：☐是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.法律、行政法规规定的其他条件。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目的特定资格要求：①具有通信工程施工总承包二级及以上资质证书；②若投标单位为区域性分支机构，应符合浙财采监〔2013〕24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，获得总公司(总机构)授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府/国企采购活动。

## 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年07月11日09点45分00秒，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：响应人登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取询价文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取询价文件）。

四、响应文件提交（上传）

1.截止时间：2025年07月11日09点45分00秒（北京时间）

2.地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、响应文件开启

1.开启时间：2025年07月11日09点45分00秒（北京时间）

2.地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见附件。

2.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③公开询价文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开询价文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”“标书关联”“标书检查”“电子签名”“生成电子标书”等操作；⑤交易发起人、代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开询价文件的响应人进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取公开询价文件的响应人对该文件提出的异议，交易发起人或代理机构将不予处理；⑦不提供公开询价文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：响应人在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台；⑨响应文件的解密：响应人按照平台提示和公开询价文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，视为响应文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）询价通知书公告期限与本公告期限一致。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江云庐数字科技有限公司

地    址： 浙江省杭州市桐庐县城南街道春江西路69号

项目联系人（询问）： 袁飞

项目联系方式（询问）：13656672614

2.采购代理机构信息

名    称：杭州全咨项目管理有限公司

地    址： 浙江省杭州市桐庐县城南街道春江路719号国贸大厦7楼

项目联系人（询问）：周苗苗

项目联系方式（询问）： 13136568260

质疑联系人：许红霞

质疑联系方式： 1588884013

3.采购监督管理部门

名    称：桐庐投资建设发展集团有限公司

地    址： 浙江省杭州市桐庐县春江西路滨江大厦

联系人：朱琳

监督投诉电话： 13588052704

若对项目电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程 项目编号：QZ23301222025011 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 投标人应当提供的投标文件 | （1）资格证明文件：见询价文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备询价文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）报价文件：根据询价文件第三部分采购需求及采购清单提供。 |
| 4 | 投标文件的组成 | 资格文件、报价文件 |
| 5 | 评标程序 | 详见第四部分评标办法。 |
| 6 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| 7 | 投标报价 | 本项目投标应以人民币报价； 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 8 | 踏勘现场 | □ 组织（详细内容） R 不组织 |
| 9 | 样品 | □ 提供，具体详见询价文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 R 不提供 |
| 10 | 演示 | □ 要求，具体详见询价文件 R 不要求 |
| 11 | 评标办法 | £ 综合评分法 R 最低价评标价法 |
| 12 | 是否进口 | £ 允许进口 R 不允许进口 |
| 13 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 R 不适用 |
| 14 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。响应报价明细表是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 响应报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的； 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 15 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道春江路719号国贸大厦7楼 ；备份投标文件签收人员联系电话：13136568260。采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 16 | 合同签订 | 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。 |
| 17 | 代理 服务费 | 本次采购代理服务费由中标供应商支付。本项目为服务类采购项目，采购代理服务费依据浙价服〔2003〕77号文件。 采购代理服务费包含在投标总价中，由中标供应商在接到中标通知书时以人民币方式向采购代理机构一次性支付，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 |
| 18 | 解释权 | 本询价文件的解释权属于采购人。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本采购文件适用于该项目的邀请、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、询价、确定成交供应商、合同、验收等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指浙江云庐数字科技有限公司。

2.2 “采购机构”系指杭州全咨项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指是指响应询价邀请、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的采购政策：无

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4在线质疑、投诉。

- 二、采购文件的构成、澄清、修改

5．采购文件的构成

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6. 采购文件的澄清、修改

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 三、响应

7. 采购文件的获取

详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

8.响应截止前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开响应文件开启前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者响应文件开启前答疑会。

9.保证金

本项目不需缴纳保证金。

10. 采购文件的语言

采购文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2本项目的特定资格要求；

11.1.3投标函；

11.1.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.1.5国企采购供应商廉洁自律承诺书；

11.1.6企业营业执照；

11.2报价文件：

11.2.1开标一览表（报价表）；

11.2.2报价说明（如有）。

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；

供应商提供虚假材料响应的，响应无效。

- 12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、报价文件两部分。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.响应文件的签署、盖章

13.1响应文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

15.响应文件的无效处理

有采购文件规定的响应无效情形之一的，响应无效。

16.响应有效期

16.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。

16.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

16.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

17.响应文件开启

17.1采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件的开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启响应文件。

17.2响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.资格审查

18.1响应文件开启后，采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

18.2采购机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应无效。

18.4对未通过资格审查的供应商，采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格供应商不足3家的，不再评审。

19.信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。

- 五、评审

20.询价小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评审标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照报价从低到高排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分评审办法。

- 六、成交

21. 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22. 成交通知与成交结果公告

22.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

22.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，响应文件开启记录、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1 除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同，并在签订之日起2个工作日内将采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

24.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

24.5采购合同由采购人与成交供应商根据采购文件、响应文件等内容通过采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金：无。

八、电子交易活动的中止

26. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

28.验收

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

第三部分 采购需求

一、项目背景

学军中学东侧宅地 2 号地块房产建设项目作为现代化高品质住宅开发项目，基于 5G 通信网络普及与智慧社区建设需求，需构建完善的地下空间通信基础设施。根据《建筑物通信基础设施工程技术标准》（GB/T 51318）及《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846）相关要求，为消除地下室及电梯轿厢通信盲区，实现电信网、广播电视网、互联网高效融合，特开展本工程采购，以满足住户及公共区域多元化通信业务需求。

二、采购内容

1.地下室信号覆盖工程：针对 63065.6㎡地下空间及5台垂直电梯，实施多运营商全制式信号深度覆盖工程，涵盖 2G/3G/4G/5G 移动通信网络，构建分布式天线系统（DAS）及电梯专用信号延伸系统，确保地下区域通信信号无死角、全覆盖，为用户提供稳定、高速的移动通信服务。​

2.三网合一集成工程：采用光纤到户（FTTH）技术架构，完成 228 户住宅单元及 3 处公共服务用房（垃圾房、售楼部、消控室）的通信基础设施建设，实现宽带接入、IPTV 电视、固定电话业务的统一承载与智能化管理。

3.图纸深化：中标单位需承担本项目图纸深化工作，最终完成的图纸需向甲方移交六份，以满足项目存档及后续管理需求。

## 三、总体要求

1.供应商须依据《移动通信室内信号分布系统工程设计规范》等行业标准，全面负责工程勘察、深化设计、设备集成及施工部署等工作。确保工程各环节符合相关规范要求，工程质量通过专业通信工程质量监督机构的严格验收，保障项目建设质量与通信服务性能。

2.所有设备材料须符合环保指令及认证要求，确保产品质量与性能达标。​

3.施工过程需执行《施工现场临时用电安全技术规范》，通过可视化、数字化手段优化施工方案，合理规划施工流程与资源配置。采用错峰施工方案，科学协调与土建、机电安装等工程的施工时序，有效避免交叉作业干扰，确保项目施工安全、高效推进。​

四、技术标准与专业要求

（一）地下室信号覆盖技术规范​

覆盖指标要求：实现主流运营商全频段信号覆盖，确保地下室公共区域与电梯轿厢的信号强度、边缘场强信噪比达到行业先进水平，保障用户在地下空间的移动通信体验，满足数据传输、语音通话等业务的稳定需求。​

设备技术参数：明确信号放大器、天线系统等关键设备的技术参数，如输出功率、互调指标、工作频段、增益等，确保设备性能满足信号覆盖与传输要求，保障通信系统的稳定性与可靠性。

系统性能保障：依据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》实施防雷接地系统建设，降低雷击等自然灾害对通信设备的损害风险；部署智能网管系统，实现设备状态实时监测、故障自动定位与远程参数配置，提升系统运维效率与故障处理能力，保障通信系统持续稳定运行。

（二）三网合一技术规范​

网络架构设计：确保网络架构的稳定性、可靠性与扩展性，满足用户长期的通信业务发展需求。核心机房部署支持双模的 OLT 设备，用户端配备千兆光猫并预留 CATV 同轴电缆接入端口，实现三网业务的高效融合与灵活接入。

材料设备标准：对光纤、综合布线等材料设备的技术指标作出明确规定，如光纤衰减、色散系数，网线的串扰等参数，确保材料设备质量达标，保障通信信号的传输质量与稳定性，降低信号损耗与干扰。​

业务开通指标：实现三网业务统一认证与计费，支持 IPv4/IPv6 双栈协议，保障宽带接入速率达标，满足有线电视系统的技术指标要求，为用户提供高质量、稳定的通信与电视服务，提升用户满意度。

五、项目验收​

1.信号覆盖验收

运用专业的鼎立路测软件进行 DT/CQT 测试，科学选取测试点，对地下室及电梯轿厢的信号覆盖情况进行全面检测。通过出具包含 RSRP、SINR 等关键参数的测试报告，客观评估信号覆盖质量，确保信号覆盖效果符合技术标准与用户使用需求。

- 三网业务验收

- 依据《接入网技术要求 - 基于以太网方式的无源光网络（EPON）》，对三网业务的网络性能进行严格测试，包括吞吐量、丢包率、时延等指标。通过测试验证网络性能是否满足业务需求，保障三网业务的稳定、高效运行。

3.竣工资料移交​

验收合格后，供应商需向采购人完整移交竣工档案，包括竣工图纸、设备说明书、光纤熔接衰减测试记录等资料。这些资料是项目后期运维、管理与升级的重要依据，确保采购人能够全面掌握项目建设情况，保障通信系统的长期稳定运行。

- 项目工期

- 180日历天，具体以项目进度为准。

七、售后服务保障体系​

提供不少于 3 年质保服务，质保期内设备故障 4 小时到场响应，24 小时内完成备件更换。建立 7×24 小时不间断的 NOC（网络运营中心），通过专用服务热线为用户提供及时、专业的技术支持。定期每月出具设备运行状态分析报告，帮助采购人了解设备运行情况，提前发现潜在问题，制定预防性维护措施，确保通信系统稳定运行。

## 八、支付方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，待项目验收合格并交付使用后，采购人支付剩余款项。

第四部分  评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，询价小组将本着认真、公正、诚实、廉洁的精神，进行评审工作，择优推荐成交候选人。在评审期间，询价小组成员及相关工作人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况。

询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

二、评审组织

询价小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

评审工作由采购单位依法组建的询价小组负责。询价小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有询价小组应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.询价小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，询价小组成员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在询价响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及询价小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消询价响应资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，询价小组成员不得与供应商或与成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与询价情况有接触的任何人，不得将询价情况扩散出询价小组以外。

7.询价过程中，询价小组成员对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，询价小组成员应将全部资料整理上交采购人，严禁将询价过程中的任何资料带出询价现场向供应商或其他单位提供。

9.在成交结果公布前应对询价小组成员名单予以保密。

10.询价小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11.询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个询价过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其询价响应失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

四、询价程序

1．熟悉采购文件和评审办法。

2．采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的询价小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知询价小组应当回避情形；组织推选询价小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织询价小组各位成员签订《国企采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）询价小组组长组织询价小组独立评审。询价小组对拟认定为采购响应文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

有下列情形之一的，响应无效：

供应商不具备询价文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备询价文件中规定的资格要求）；

响应文件未按照询价文件要求签署、盖章的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

响应文件中承诺的响应有效期少于询价文件中载明的投标有效期的；

响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的;

响应报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的;

报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

供应商提供虚假材料成交的；

供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效； 响应文件不满足询价文件的其他实质性要求的；

法律法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，询价小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

7）询价小组根据询价细则，推荐成交候选人。

4.起草评审报告，所有询价小组须在评审报告上签字确认。

询价小组对有关采购文件、采购响应文件等的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的询价小组及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；询价小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。询价小组拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据询价小组签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评审结果和成交候选人排序；

6）询价小组的授标建议。

五、询价细则

评审办法：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

- 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订地：

签订日期：       年     月     日

年    月    日，   浙江云庐数字科技有限公司   以  询价方式  对    学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程 进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 浙江云庐数字科技有限公司 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 询价文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2合同金额

本合同总金额为：            元（大写：                ）

1.3支付方式

在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，待项目验收合格并交付使用后，采购人支付剩余款项。

1.4合同内容

1.4.1地下室信号覆盖工程：针对 63065.6㎡地下空间及5台垂直电梯，实施多运营商全制式信号深度覆盖工程，涵盖 2G/3G/4G/5G 移动通信网络，构建分布式天线系统（DAS）及电梯专用信号延伸系统，确保地下区域通信信号无死角、全覆盖，为用户提供稳定、高速的移动通信服务。​

1.4.2三网合一集成工程：采用光纤到户（FTTH）技术架构，完成 228 户住宅单元及 3 处公共服务用房（垃圾房、售楼部、消控室）的通信基础设施建设，实现宽带接入、IPTV 电视、固定电话业务的统一承载与智能化管理。

1.4.3图纸深化：中标单位需承担本项目图纸深化工作，最终完成的图纸需向甲方移交六份，以满足项目存档及后续管理需求。

1.5项目工期

自双方签订合同之日起180日历天内。

1.6总体要求

1.6.1供应商须依据《移动通信室内信号分布系统工程设计规范》等行业标准，全面负责工程勘察、深化设计、设备集成及施工部署等工作。确保工程各环节符合相关规范要求，工程质量通过专业通信工程质量监督机构的严格验收，保障项目建设质量与通信服务性能。

1.6.2所有设备材料须符合环保指令及认证要求，确保产品质量与性能达标。

1.6.3施工过程需执行《施工现场临时用电安全技术规范》，通过可视化、数字化手段优化施工方案，合理规划施工流程与资源配置。采用错峰施工方案，科学协调与土建、机电安装等工程的施工时序，有效避免交叉作业干扰，确保项目施工安全、高效推进。​

1.7技术标准与专业要求

1.7.1地下室信号覆盖技术规范​

覆盖指标要求：实现主流运营商全频段信号覆盖，确保地下室公共区域与电梯轿厢的信号强度、边缘场强信噪比达到行业先进水平，保障用户在地下空间的移动通信体验，满足数据传输、语音通话等业务的稳定需求。​

设备技术参数：明确信号放大器、天线系统等关键设备的技术参数，如输出功率、互调指标、工作频段、增益等，确保设备性能满足信号覆盖与传输要求，保障通信系统的稳定性与可靠性。

系统性能保障：依据《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》实施防雷接地系统建设，降低雷击等自然灾害对通信设备的损害风险；部署智能网管系统，实现设备状态实时监测、故障自动定位与远程参数配置，提升系统运维效率与故障处理能力，保障通信系统持续稳定运行。

1.7.2三网合一技术规范​

网络架构设计：确保网络架构的稳定性、可靠性与扩展性，满足用户长期的通信业务发展需求。核心机房部署支持双模的 OLT 设备，用户端配备千兆光猫并预留 CATV 同轴电缆接入端口，实现三网业务的高效融合与灵活接入。

材料设备标准：对光纤、综合布线等材料设备的技术指标作出明确规定，如光纤衰减、色散系数，网线的串扰等参数，确保材料设备质量达标，保障通信信号的传输质量与稳定性，降低信号损耗与干扰。​

业务开通指标：实现三网业务统一认证与计费，支持 IPv4/IPv6 双栈协议，保障宽带接入速率达标，满足有线电视系统的技术指标要求，为用户提供高质量、稳定的通信与电视服务，提升用户满意度。

1.8项目验收​

1.8.1信号覆盖验收

运用专业的鼎立路测软件进行 DT/CQT 测试，科学选取测试点，对地下室及电梯轿厢的信号覆盖情况进行全面检测。通过出具包含 RSRP、SINR 等关键参数的测试报告，客观评估信号覆盖质量，确保信号覆盖效果符合技术标准与用户使用需求。

1.8.2三网业务验收

依据《接入网技术要求 - 基于以太网方式的无源光网络（EPON）》，对三网业务的网络性能进行严格测试，包括吞吐量、丢包率、时延等指标。通过测试验证网络性能是否满足业务需求，保障三网业务的稳定、高效运行。

1.8.3竣工资料移交​

验收合格后，供应商需向采购人完整移交竣工档案，包括竣工图纸、设备说明书、光纤熔接衰减测试记录等资料。这些资料是项目后期运维、管理与升级的重要依据，确保采购人能够全面掌握项目建设情况，保障通信系统的长期稳定运行。

1.9售后服务保障体系​

提供不少于 3 年质保服务，质保期内设备故障 4 小时到场响应，24 小时内完成备件更换。建立 7×24 小时不间断的 NOC（网络运营中心），通过专用服务热线为用户提供及时、专业的技术支持。定期每月出具设备运行状态分析报告，帮助采购人了解设备运行情况，提前发现潜在问题，制定预防性维护措施，确保通信系统稳定运行。

1.10 违约责任

1.10.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05  %计算，最高限额为本合同总价的 20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.10.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.10.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.10.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.10.6违约责任另有约定的，从其约定。

- 1.11 合同争议的解决

- 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择向桐庐县人民法院起诉。

- 1.12 不可抗力事件处理

1.12.1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

1.12.2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

1.12.3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 1.13合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

- 1.14合同份数

本合同正本一式陆份，每份均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份，代理公司存档贰份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

电话:                                    电话:

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………………（页码）

（3）投标函…………………………………………………………………………（页码）

（4）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（5）国企采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

（6）企业营业执照…………………………………………………………………（页码）

一、 符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江云庐数字科技有限公司、杭州全咨项目管理有限公司：

我方参与学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程【项目编号：QZ23301222025011】国企采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

二、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 三、投标函

浙江云庐数字科技有限公司、杭州全咨项目管理有限公司：

我方参加你方组织的学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程【项目编号：QZ23301222025011】采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起    天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求。

2.1.3投标函；

2.1.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.1.5国企采购供应商廉洁自律承诺书；

2.1.6企业营业执照；

2.2 报价文件：

2.2.1报价文件

2.2.2报价说明（如果有）。

3、我方承诺响应采购文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明:              。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）

- 身份证明

【填写表一或表二】

表一：授权委托书

浙江云庐数字科技有限公司、杭州全咨项目管理有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程【项目编号：QZ23301222025011】国企采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此告知。

法人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权人身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

表二：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

电话号码：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓 名：        性别：     年龄：     职务：

系                （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证件的复印件

正面： 反面：

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

五、国企采购供应商廉洁自律承诺书

浙江云庐数字科技有限公司、杭州全咨项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

六、企业营业执照

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………（页码）

（2）报价说明（如果有）………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

浙江云庐数字科技有限公司、杭州全咨项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程【招标编号：QZ23301222025011】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 标项名称 | 工期 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学军中学东侧宅地2号地块房产建设项目地下室信号覆盖和三网合一建设工程 | 180日历天 | 地下室信号覆盖：包含地下室信号覆盖面积63065.6㎡，5台电梯信号覆盖; 三网合一：包含住宅228户,垃圾房、售楼部及消控室3户)共计231户。 |  |
| 合计：人民币大写 元整； |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

二、报价说明（如果有）

若投标人填报的报价在50%(含)以下的，应当在报价文件中详细阐述不影响服务质量或者诚信履约的具体理由及成本明细依据。

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。