国内公开招标

（全一册）

采购编号： NBGZZB125033

项目名称：宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目

采购单位：宁海县交通综合能源发展有限公司

代理机构：宁波国咨工程造价咨询有限公司

二〇二五年六月

目    录

- 公开招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标公告

根据相关规定，本公司受宁海县交通综合能源发展有限公司委托对宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号： NBGZZB125033

项目名称：宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目

预算金额：90.9289万元

最高限价：90.9289万元

采购组织类型：国企采购

采购方式：公开招标

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目 | 一批 | 详见招标文件技术要求 |

本项目不接受 联合体投标。

二、申请人的资格条件（本项目资格后审）

（一）投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（五）投标人未被列入“信用中国”网站 “记录失信被执行人”记录名单。（以投标截止日当天在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月20日至2025年6月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：乐采云（www.lecaiyun.com）。

方式：投标人登录乐采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：500元。

投标人需按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)”注册登记，成为浙江省政府采购网上注册入库的正式投标人。尚未正式注册入库的投标人，请注意注册所需时间。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录投标人注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月11日09:00时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2025年7月11日日09:00时（北京时间）前将电子投标文件上传到乐采云（www.lecaiyun.com），未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。

开标时间：2025年7月11  日09:00时（北京时间）

开标地点（网址）：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金

1、人民币：10000元整。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2025年7月9日17:00，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向宁波国咨工程造价咨询有限公司提交；

3、开户银行：建行宁海支行

户名：宁波国咨工程造价咨询有限公司缑城分公司

账号：33150199543600000257

七、本次招标有关信息公告在浙江政府采购网。

★请投标人随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

八、投标与开标注意事项：

8.1投标人需按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网”乐采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册投标人。如未注册的投标人，请注意注册所需时间。

8.2投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②投标人通过乐采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云平台。

8.3本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录投标人注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

8.4投标人应于投标截止时间前将电子投标文件上传到乐采云平台www.lecaiyun.com，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。

8.5采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内投标人可以登录乐采云平台www.lecaiyun.com，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

九、采购人：宁海县交通综合能源发展有限公司

办公地址：宁海县兴海北路99号

联系人：林远哲、程太象、王白桦

联系电话：0574-59957280

十、招标机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司

地    址：宁海县桃源街道兴工三路1号4楼

联 系 人：张海强

联系电话：18768526167

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

一、建设地点

工程施工地点为宁海县桃源街道盛宁线南侧。用地西侧紧临花山中石化加油站，出入口距离花山隧道西侧口约500 米。

二、建设内容及规模

项目建设规模：项目总用地面积约16496㎡，主要由应急保供冷库、物流加工配送中心、常温仓储等三部分组成。建筑总面积为12232.58㎡（不包括地下消防水池582.15㎡）。室外机动车停车位41个，非机动车停车位273个。

- 采购范围

宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务。

★四、服务期限：从签订合同之日开始，到总承包单位工程缺陷责任期满之日为止。

五、质量要求：同施工质量要求。

六、安全控制目标：同施工安全要求。

七、监理的范围和具体内容

监理范围包括：包括但不限于施工图范围的基坑围护、建筑、结构、精装修、给排水、电气、暖通、空调、智能化预埋、消防（水、电）、充电桩管线预埋、室外附属（包括市政及管线综合、围墙、景观绿化）等工程，包含燃气、供水、专用设备等行业指定工程，包含光伏、电梯、智能化、充电桩等和招标人另行发包的项目等所有与本项目相关的建安工程施工、完成验收、移交、备案、保修期内的保修及缺陷责任期的监理服务。

监理工作内容还包括：该工程的施工监理工作从签订合同之日开始，到总承包单位工程缺陷责任期满之日为止。监理内容包括施工图纸技术交底、施工全过程监理、工程施工验收；资料方面：协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及竣工验收通过后至工程缺陷责任期满的监理工作。具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013组织实施。

（1）编制监理计划、监理实施细则、专项监理方案；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与施工图纸技术交底，审查承包人提交的复测结果和施工图设计；施工全过程监理、工程施工验收。

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议和常规工地监理会议；

（6）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资格；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

(11)审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

(12)审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

(14)审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

(15)要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

(16)对承包人安全、文明施工进行监控；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、安全管理及组织协调等。

(17)签发中间交工证书；

(18)调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

(19)发布停(复)工令；

(20)对已完成工程进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认；

(21)签发中期支付凭证；

(22)发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工期变动及工程造价变更须事前经委托人核准）；

(23)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

(24)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

(25)编制监理工作月报、监理工作总结，做好监理旁站记录、监理台账；

(26)对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

(27)签认交工证书；

(28)督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

(29)编制监理方面的竣工文件,协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；

(30)配合业主的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

(31)对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

(32)工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告。

八、监理人员考勤要求

★监理人员考勤需打卡考勤管理，采用人脸识别考勤方式。

缺岗违约金：项目总监月实际施工期到位天数不得少于20天，项目部其他监理人员月实际施工期到位天数不得少于25天，实际施工期到岗天数以业主的月统计情况为准，少于规定天数的，承担违约金为每人每天1000元。监理人员特殊情况请假的，需经业主项目负责人书面同意。缺岗违约金从每期正常工作酬金支付中直接扣除 。

★九、监理服务费报价要求

1、本项目报价均不得超出采购控制价(即最高限价)，超出上述限制的为无效响应。

2、报价货币：人民币（一律以人民币计算），总报价建议四舍五入保留至整数元为止。

★十、拟投入本项目的监理人员配备表（最低要求）

| 序号 | 岗位要求 | 技术职称或执业资格要求 | 专业要求 | 数量 要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 国家级注册监理工程师 | 房屋建筑 | 1 | 至投标截止之日，拟派项目总监不得在其他任何在建合同工程担任项目总监（包括全过程工程咨询项目中的项目负责人或监理专项咨询负责人） |
| 2 | 专业监理工程师 | 监理工程师及以上 | 房屋建筑 | 1 | 主导专业 |
| 3 | 监理员 | 监理员及以上 | 土建 | 1 | 主导专业 |
| 4 | 监理员 | 监理员及以上 | 安装 | 1 | 非主导专业 |

十一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| ★服务期限 | 从签订合同之日开始，到总承包单位工程缺陷责任期满之日为止。 |
| 服务地点/服务现场 | 宁海县桃源街道盛宁线南侧 |
| 履约保证金 | 监理人在签订本合同前，须向采购人提交中标金额1%的履约保证金。 |
| ★付款方式 | 对于每期工程，监理服务酬金按以下方式支付： 支付次数; 支付时间; 支付比例. 首付款; 合同签订后; 监理合同价的10%. 第二次付款; 主体结构验收合格后七天内; 监理合同价的30%. 第三次付款; 所有工程项目办理完成竣工验收手续后15天内; 监理费合同价的50%. 最后付款; 竣工结算按规定程序核定并取得正式结算审核报告且完成资料存档后; 余款待工程结算审核完成且提供质量保证金保函（或质量保证金保险保单）后，一次性付清（不计息）。. |
| ★结算 | 本项目监理服务费按中标价一次性包干，在竣工结算时不作调整，与工程造价变化、工期提前或延误等均无关。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人出现符合退出机制所述情况的，采购人可有权终止协议，中标人承担全部责任并赔偿采购人相关费用。 |
| 其他 | 工程完工后，在质保期内采购人若有需求的，必须在30分钟内做出响应。若需监理人员到到场的，需在接到通知后2小时内赶到现场，配合处理相关问题。 |

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目 |
| 2 | 采购人：宁海县交通综合能源发展有限公司 办公地址：宁海县兴海北路99号 联系人：林远哲、程太象、王白桦 联系电话：0574-59957280 招标机构名称：宁波国咨工程造价咨询有限公司 地 址：宁海县桃源街道兴工三路1号4楼 联 系 人：张海强 联系电话：18768526167 |
| ★3 | 本项目约定投标报价合理范围为81.8361万元（含本数）元至90.9289万元（含本数），在合理范围内的投标报价视为有效投标价，否则报价分不得分，且超出报价合理范围不计入评标基准价计算。 报价超出最高限价的投标文件将被视为无效标。 |
| 4 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★5 | 投标文件有效期：90天 |
| 6 | 投标报价及费用： 1、报价构成：投标报价中须包含检测所需的仪器设备费用、消耗品费用、检测费、运输费、人工费、安全文明作业费、管理费、利润、人身意外伤亡保险费及风险因素、税金等一切与完成本项目相关的费用。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、服务期限内，中标人承诺的中标价不因市场因素和政策因素变动而调整。 4、招标代理服务费的收取标准：采购代理机构根据关于印发《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的通知的收费标准向中标人收取招标代理服务费。 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 1、上传到乐采云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 说明： （1）“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②投标人应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 开标顺序： 开标时，先开技术商务文件、资格证明文件，待技术商务文件、资格证明文件评审结束后开启投标报价文件。如技术商务文件、资格证明文件经评审确定为无效标的投标单位则不能进行报价文件的评审，作为无效标处理； |
| 9 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 10 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往，中标后不得因现场环境等因素调整中标价（除采购人要求）。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

# 第三章投标人须知

# 一、说明

# 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经向招标管理部门批准。采购人委托宁波国咨工程造价咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

# 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的报名条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见《投标资料表》中要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

# 3、投标人代表

若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

# 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明：

1.若采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

若使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目为单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等情况确定核心产品为电梯，故上述相同品牌产品单指电梯。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权。

# 三、招标文件

6、招标文件的构成

招标文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 招标内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本招标文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起招标文件相应条款的实质性改变，则不应视作对招标文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

8、招标文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

8.2澄清公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

8.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的澄清公告为准。

8.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

四、投标文件

9、投标文件的组成

9.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分；

- 1. 资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式详见第六章 投标文件格式）

（2）投标人的营业执照复印件；

（3）房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质证书复印件；

（4）合格投标人的承诺函（格式见附件）；

（5）投标人认为需要提交的其他文件资料。

2. 技术商务文件

（1）评分索引表

（2）投标函（格式见附件）；

（3）法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证复印件及法定代表人身份证明书（格式见附件））；

（4）符合性自查表（格式见附件）；

（5）服务（技术）条款偏离表（格式见附件）；

（6）商务条款偏离表（格式见附件）；

（7）项目总监理工程师简历表（格式见附件）；

（8）拟投入本项目的人员配置表（格式见附件）；

（9）对照技术商务评分表的要求提供响应相应资料（详情见第四章评分细则）；

（10）投标人认为有需要提供的其它有关证明资料。

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标分项报价表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

9.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

10、投标报价

10.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

10.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

10.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

10.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

10.5除非招标文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

11、投标文件编写

11.1投标文件应字迹清晰，表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

11.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人在响应招标文件“招标内容及要求”时应作详细叙述。

10.3投标文件中所使用的计量单位，除非本招标文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

12、投标文件的有效期

12.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

12.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。投标人若同意延长投标有效期，投标人也不会被要求或允许修改其投标文件。投标人若拒绝接受延期要求，撤回其投标。

13、投标保证金

★13.1投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

13.2保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

13.3投标保证金退还（不计息）：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出（公示期结束后）5个工作日内，凭投标保证金收据无息退还。中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

13.4中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。

13.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的

# 五、投标文件的递交

14、投标文件编写

14.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

14.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14..3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

15、投标文件的有效期

15.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

15.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

16、投标文件的签署和份数

16.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.2投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到乐采云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

16.3电子投标文件：

投标人应根据乐采云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17、投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 六、开标

18、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

19、开标程序：

19.1电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云平台开启已解密投标人的“资格证明文件、技术商务文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在乐采云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

19.2特别说明：乐采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

# 七、评标和定标

20、评标委员会

20.1受采购人的委托，采购代理机构根据有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

20.3评标委员会将核对投标价格，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第20条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.4评标委员会根据招标文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

21、澄清问题的形式

21.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2乐采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）乐采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

21.3开标现场，投标人安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“投标文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

21.4投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

22、评标办法

22.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在招标文件“评标办法”部分中。

22.2综合评分法：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23、评标程序和原则

23.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

23.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和招标文件的规定，评标委员会对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

23.3澄清有关问题：按第19条规定进行。

23.4比较与评价：

23.4.1技术商务评价：按照招标文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

23.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

23.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

24、推荐中标候选人

评标委员会将按照本须知第22条款的排列次序，确定中标候选人。

25、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

25.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

25.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报监管部门批准。

26、评标过程的监控与保密

26.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

26.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

27、确定中标人、评标结果公示与质疑

27.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

27.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

27.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（或负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

28、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

28.1在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

28.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）带“★”的条款不能满足招标文件要求、未实质性响应招标文件要求；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件无法定代表人签名或盖章,或未提供法定代表人授权委托书；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，导致无法确定实质性内容是否响应招标文件要求；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。。

28.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标报价中出现重大缺项、漏项；

（5）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

27.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

29、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在招标文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

30、中标通知

30.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

30.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

31、签订合同

31.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照招标文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第23条的规定处理，撤销其中标资格并重新招标。

31.2招标文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

32、履约保证金

32.1签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

32.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在招标文件《投标资料表》中。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据相关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、评标依据

1.法律法规        2.招标文件       3.投标文件

二、投标文件的响应性的确定

1.审定投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.对符合上款的投标文件进行评定。

三、评标原则

1.评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。

2.评标严格按照招标文件规定程序进行。

3.对招标文件中实质性条款的任何负偏离将导致无效标。

4.评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评审流程

1.资格条件审查（根据招标文件，由评标委员会对投标人的投标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。）

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3．详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表（价格和技术商务分合计100分）。其中商务技术部分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。评委打分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。报价分经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。

4.中标原则

评标委员会根据投标人的最后得分（价格分、技术商务得分之和）由高到低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为本项目中标候选人。如投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由招标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

5.中标结果

根据采购单位确认的评标结果，代理机构在招标公告发布的媒体[浙江政府采购网]上进行中标结果公示，公示期为1个工作日。

评分内容和标准，见下表：

评分细则

| 价格分 （20分） | 满足招标文件要求的有效投标报价的算术平均值为评标基准价。 投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分：以满分20分为基数，投标报价每高于基准价1%，扣0.2分；投标报价每低于基准价1%，扣0.1分(中间值采用内插法计算），以此类推，扣完为止。 |
| --- | --- |
| 技术商务分（80分） | 1、企业业绩（2分） 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过监理项目业绩的，每个业绩得1分，最高得2分。 （响应文件中须提供监理合同或者中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章。） |
|  | 2、体系认证（3分） 供应商须具有有效期内质量管理体系认证的得3分，本项满分3分。 （响应文件中提供有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。） |
|  | 3、监理服务大纲（24分） 3.1监理工作概述： 根据供应商针对本项目提供的监理工作概述进行综合评定： 概述内容简明扼要，重点突出，针对性强，与采购需求吻合的得8分； 概述内容基本到位，与采购需求基本吻合的得6分； 概述内容略有欠缺，重点内容未完全明确，针对性较差，与采购需求略有偏离的得4分； 内容未涉及的不得分。 3.2监理机构组织形式： 根据供应商针对本项目提供的监理机构组织形式和人员分工进行综合评定： 机构组织形式明确合理，人员分工明确，针对性强，能够保障本项目实施的得8分； 机构组织形式及人员分工基本到位，基本能够保障本项目实施的得6分； 机构组织形式较不明确，人员分工有欠缺，保障本项目实施不清晰完整的得4分； 内容未涉及的不得分。 3.3主要工作方法和手段： 根据供应商针对本项目提供的主要工作方法和手段进行综合评定： 内容简明扼要，重点突出，针对性强，能够保障本项目实施的得8分； 内容基本到位，基本能够保障本项目实施的得6分； 内容略有欠缺，针对性较差的得4分； 内容未涉及的不得分。 |
|  | 4、总体进度及方案把关措施（21分） 4.1项目组织及技术总体方案的把关措施： 根据供应商提供的项目组织及技术总体方案的把关措施进行综合评定： 技术实施方案把关措施内容具体完整的得7分； 技术实施方案把关措施内容清晰基本完整的得4分； 技术实施方案把关措施内容简略的得2分； 内容未涉及的不得分。 4.2质量控制措施： 根据供应商提供的不同阶段质量控制措施进行综合评定： 内容完整、针对性强、考虑充分，能够保障本项目实施的得7分； 内容基本到位，基本能够保障本项目实施的得4分； 内容有明显欠缺，保障本项目内容不清晰完整的得2分； 内容未涉及的不得分。 4.3进度控制措施： 根据供应商提供的进度控制措施进行综合评定： 进度、工期保障措施可行、合理，能够按合同要求完成的得7分； 进度、工期保障措施基本可行、合理的得4分； 进度、工期保障措施不可行、不合理的得2分； 内容未涉及的不得分。 |
|  | 5、监理工作合同及信息管理控制（25分） 5.1合同管理： 根据供应商结合项目实际情况，提供的项目合同管理和项目安全管理方案详细且科学合理，针对性强等内容进行综合评定： 项目合同管理和项目安全管理方案内容清晰、措施完整的得5分； 项目合同管理和项目安全管理方案内容基本清晰、措施基本完整的得3分； 项目合同管理和项目安全管理方案内容不清晰、措施不完整的得1分； 内容未涉及的不得分。 5.2信息管理： 根据供应商结合项目实际情况，提供的信息管理/项目文档管理方案详细且科学合理，针对性强等内容进行综合评定： 管理方案内容清晰、措施完整的得5分； 管理方案内容基本清晰、措施基本完整的得3分； 管理方案内容不清晰、措施不完整的得1分； 内容未涉及的不得分。 5.3项目建设的协调： 根据供应商针对本项目提供解决在建设过程中各种纠纷的预备方案措施内容进行综合评定。 预备方案措施内容清晰、完整全面的得5分； 预备方案措施内容基本清晰、基本完整的得3分； 预备方案措施内容不清晰、不完整的得1分； 内容未涉及的不得分。 5.4项目安全的管理 根据供应商结合项目实际情况，提供的安全管理方案措施内容进行综合评定。 安全管理方案措施内容清晰、完整全面的得5分； 安全管理方案措施内容基本清晰、基本完整的得3分； 安全管理方案措施内容不清晰、不完整的得1分； 内容未涉及的不得分。 5.5项目知识产权的管理 根据供应商结合项目实际情况，提供的知识产权保护措施内容进行综合评定。 知识产权保护措施内容清晰、完整全面的得5分； 知识产权保护措施内容基本清晰、基本完整的得3分； 知识产权保护措施内容不清晰、不完整的得1分； 内容未涉及的不得分。 |
|  | 6、售后服务承诺（4分） 根据供应商针对项目提供的监理服务能力及持续的监理服务和快速的售后服务响应内容进行综合评定。 售后服务方案详细、完善，涵盖采购需求中所列举的内容的得4分； 售后服务方案完整，基本涵盖采购需求中所列举的内容的得3分； 售后服务方案存在缺陷，采购需求中所列举内容不全的得1分； 内容未涉及的不得分。 |
|  | 7、资质等级（1分） 供应商具有房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质的得1分；供应商具有房屋建筑工程监理乙级资质的得0.5分，本项满分1分。 （响应文件中提供有效资质证书复印件并加盖供应商公章，未提供的不得分。） |

第五章  采购合同主要条款

（参考格式）

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

工程名称：

合同编号：

委 托 人：

监 理 人：

第一节  协议书

委托人：宁海县交通综合能源发展有限公司     （以下简称甲方）

监理人：                            (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理

2. 工程地点：本项目位于宁海县桃源街道盛宁线南侧。用地西侧紧临花山中石化加油站，出入口距离花山隧道西侧口约500 米。

3. 工程规模：项目总用地面积约16496㎡，主要由应急保供冷库、物流加工配送中心、常温仓储等三部分组成。建筑总面积为12232.58㎡（不包括地下消防水池582.15㎡）。室外机动车停车位41个，非机动车停车位273个。

4、本项目监理主要内容为：包括但不限于施工图范围的基坑围护、建筑、结构、精装修、给排水、电气、暖通、空调、智能化预埋、消防（水、电）、充电桩管线预埋、室外附属（包括市政及管线综合、围墙、景观绿化）等工程，包含燃气、供水、专用设备等行业指定工程，包含光伏、电梯、智能化、充电桩等和招标人另行发包的项目等所有与本项目相关的建安工程施工、完成验收、移交、备案、保修期内的保修及缺陷责任期的监理服务。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3、招标文件

4. 投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：          ，注册号：        。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：        元整，（小写）¥      元（施工范围内所有项目的监理费一次性包干，结算不作调整；工期延误、工程量增加不补偿）。

包括：

1. 监理酬金：              元整。

2. 相关服务酬金：    /        。

六、期限

1. 监理期限：自        年     月     日始，至       年   月   日止（同施工工期）。

2. 相关服务期限： 从签订合同之日开始，到总承包单位工程缺陷责任期满之日为止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。、

八、合同订立

1. 订立时间：      年       月      日。

2. 订立地点：                          。

3. 本合同一式      份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）

住所：                          住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）               的代理人：（签字）

开户银行：                      开户银行：

账号：                          账号：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

电子邮箱：                      电子邮箱：

- 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标文件及其有关附件；4、本合同专用条件； 5、本合同通用条件；6、标准、规范及有关技术文件；7、设计图纸及变更联系单；8、补充协议及其他合同文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括包括但不限于施工图范围的基坑围护、建筑、结构、精装修、给排水、电气、暖通、空调、智能化预埋、消防（水、电）、充电桩管线预埋、室外附属（包括市政及管线综合、围墙、景观绿化）等工程，包含燃气、供水、专用设备等行业指定工程，包含光伏、电梯、智能化、充电桩等和招标人另行发包的项目等所有与本项目相关的建安工程施工、完成验收、移交、备案、保修期内的保修及缺陷责任期的监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：该工程的施工监理工作从签订合同之日开始，到总承包单位工程缺陷责任期满之日为止。监理内容包括施工图纸技术交底、施工全过程监理、工程施工验收；资料方面：协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及竣工验收通过后至工程缺陷责任期满的监理工作。具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013组织实施。

（1）编制监理计划、监理实施细则、专项监理方案；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与施工图纸技术交底，审查承包人提交的复测结果和施工图设计；施工全过程监理、工程施工验收。

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议和常规工地监理会议；

（6）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资格；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

(11)审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

(12)审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；

(13)审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

(14)审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

(15)要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工,通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

(16)对承包人安全、文明施工进行监控；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、安全管理及组织协调等。

(17)签发中间交工证书；

(18)调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

(19)发布停(复)工令；

(20)对已完成工程进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认；

(21)签发中期支付凭证；

(22)发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工期变动及工程造价变更须事前经委托人核准）；

(23)受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

(24)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

(25)编制监理工作月报、监理工作总结，做好监理旁站记录、监理台账；

(26)对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

(27)签认交工证书；

(28)督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

(29)编制监理方面的竣工文件,协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；

(30)配合业主的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

(31)对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

(32)工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告。

2.1.3 监理过程中向委托人提交的监理文件包括：

（1）监理组织机构人员报验表：包括身份证复印件、监理执业资格证书复印件、职称证书复印件（原件核对后即归还）；

（2）监理大纲、监理规划、监理实施细则；

（3）监理月报、监理工作总结（包括专题报告、阶段总结报告、竣工总结报告）；

（4）会议纪要、监理工程师通知单及整改回复记录、监理工作联系单

（5）开工令、停工令及复工令（若有）。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准及合同指定的标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、试验规程等；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

2.2.2 相关服务依据包括：       /      。

2.3 项目监理机构和人员

姓名:                   职务:    项目负责人

其他项目人员详见附件《项目部关键岗位人员配备表》

2.3.4 监理人不得擅自更换和撤离项目负责人及其监理机构主要成员，发生下列情形之一确需更换或撤离的，应至少提前 7 天以书面形式通知委托人，并征得委托人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

(1)因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的或者死亡；

(2)退休或离开本单位的；

(3)工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

(4)被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的。

(5)经委托人认可的其他特殊情况。

2.3.5 变更监理人员的违约处罚标准

（1）除 2.3.4(1)、(2)的情形外，更换总监的，向委托人支付 20000 元/人次的违约金；更换其他监理人员（总监除外），须向委托人支付 5000 元/人次的赔偿金，该赔偿金在监理酬金中扣除。

（2）非监理人原因工程因故停止(或暂停 3 个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达 3 个月以上的，无需支付更换人员的违约金，经委托人书面同意，监理人可以暂时撤离或者变更项目总监，停工期间产生的费用委托人不再另行支付。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：(1)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。(2)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。(3)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。(4)征得委托人同意，监理人有权发布开工报告批准、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告。(5)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(6)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(7)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权；未经项目负责人签字确认，委托人不支付工程款（总监理工程师无故拒审核签字确认的除外）。

在涉及工程延期  3  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中如发现工程承包人人员经常性缺岗缺勤、技术能力不能胜任或工作不力、不服从安全管理规定等情况，监理机构有权要求承包人调换有关人员。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：（1）监理组织机构人员报验表：包括身份证复印件、监理执业资格证书复印件、职称证书复印件（原件核对后即归还）；

（2）监理大纲、监理规划（开工前提交）、监理实施细则（专项施工前提交）；

（3）监理月报（每月5日前提交）、监理工作总结（包括专题报告、阶段总结报告、竣工总结报告）；

（4）隐蔽工程验收资料、平行检测试验报告及记录、工程质量问题报告单；

（5）会议纪要、监理工程师通知单及整改回复记录、监理工作联系单；

（6）开工令、停工令及复工令（若有）。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   委托人   。

监理人应在本合同终止后 七 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品在 7 个工作日内根据委托书人提供的房屋、设备的清单移交给委托人。

- 委托人及代建人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                  。

3.6 答复

委托人同意在 3 个工作日内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

发生下列情况之一，视作监理人违约，并承担相应金额违约金。委托方有权从每期正常工作酬金支付中予以扣除。

委托人将按《关于印发＜宁海县政府投资工程施工现场关键岗位人员考勤管理暂行办法＞的通知》文件对监理人配备的项目部关键岗位人员实行人脸特征识别考勤。配备的项目部关键岗位人员在中标后直至竣工验收合格非特殊原因一律不得更换。

（1）缺岗违约金：项目总监月实际施工期到位天数不得少于20天，项目部其他监理人员月实际施工期到位天数不得少于25天，实际施工期到岗天数以委托人的月统计情况为准，少于规定天数的，承担违约金为每人每天1000元。监理人员特殊情况请假的，需经委托人项目负责人书面同意。缺岗违约金从每期正常工作酬金支付中直接扣除。

（2）未按规定进行质量控制的违约金：隐蔽工程质量没有验收合格进入下道工序的违约金每次2000元；砼浇筑过程中仍发现钢筋存在错漏、锚锢长度不够、主筋接头位置错误、接头不合格等严重问题的违约金每次2000元；不合格项目验收按合格签证的违约金每次5000元；施工方使用不合格材料、偷换材料品牌监理没有及时发现制止的违约金每次2000元；施工方违反工程质量验收规范强制性标准，监理未及时发现要求整改的违约金每处5000元；砼浇筑完成后柱、墙主筋发生严重偏位的违约金每处500元；主体结构发生构造柱、圈梁错漏问题未及时发现整改的违约金每次1000元；主体结构砼发生严重露筋、胀模、孔洞、蜂窝后，施工方未按规定要求进行处理的违约金每处1000元；标高、位置发生严重错误未及时发现处理的违约金每处1000元；剪力墙、梁、楼板预留洞口发生事后打洞的违约金每处500元；基坑因质量原因发生坍塌事故的违约金每次2000元；未按规定要求实施旁站监理、没有旁站记录的违约金每次1000元。

（3）未按规定进行安全控制的违约金：未对进场设备进行审核的违约金为每次1000元；未对专项安全施工方案进行审批的违约金每项1000元；每周没有进行安全生产检查及安全检查记录，存在安全问题没有督促施工单位及时整改地违约金每次500元。承重架没有进行安全验收合格就开始浇筑砼的违约金每次1000元。监理失察没及时发现安全隐患，发生安全生产责任事故的违约金每次2000元。发生重大安全生产责任事故的，承担违约金为全部履约保证金；触犯刑法的由司法机关处理。

（4）未按规定进行进度控制的违约金：承包单位施工进度严重滞后于节点工期要求，严重延误竣工工期，监理没有采取过控制督促措施的违约金为履约保证金总额的20%；由于监理单位原因进度控制落后于施工工期赔偿标准：2000元/天。

（5）廉政违约金：收受被监理单位财物、金钱、礼卡贿赂的违约金每次10000元；发现与施工单位同食宿或者食宿费用由被监理单位出资的违约金5000元；利用职权向施工单位强行介绍业务活动的违约金每次10000元；涉嫌犯罪的，由司法机关处理。

（6）其他违约金：总监理工程师应按时参加例会及应参加的重要会议，无故缺席的违约金每次1000元。

（7）如施工方未响应委托人提供的施工图预算审核终稿中的材料、设备品牌，监理人未及时发现或隐瞒不报的，按此项材料、设备总价的 5%承担违约金，违约金最高限额为100000元。

（8）如施工方未按图施工，监理人未发现或者隐瞒不报的，每发现一次处于5000元违约金。

（9）因监理单位把关不严导致施工单位虚报或多报工程量的,承担违约金为20000元/次。

以上所有违约金从监理费中支出。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：   人民币   ，比例为：    /    ，汇率为：   /   。

5.3 支付酬金

1、酬金（大写）：                   ，小写：              元。（监理费一次性包干，竣工结算时不作调整。）

2、正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订后 | 监理合同价的10% |  |
| 第二次付款 | 主体结构验收合格后七天内 | 监理合同价的30% |  |
| 第三次付款 | 所有工程项目办理完成竣工验收手续后15天内 | 监理费合同价的50% |  |
| 最后付款 | 竣工结算按规定程序核定并取得正式结算审核报告且完成资料存档后后 | 余款待工程结算审核完成且提供质量保证金保函（或质量保证金保险保单）后，一次性付清（不计息）。 |  |

注：1、监理费支付时需向委托人提供该次付款对应施工完成部位应提交的相关资料。

2、工程竣工结算报告经委托人审定并出具审定意见书后，提供质量保证金保函（或质量保证金保险保单）后,其余款项一次性付清（不计息）。

3、本工程质量保修期为2年，保修期满后七天内退回质量保证金保函（或质量保证金保险保单）。

4、因委托人原因或非监理人原因或不可抗力等所有原因导致本合同期限延长、工程量及工程造价发生增减变化的附加工作酬金已在监理合同中综合考虑，监理合同总价一次性包干，不作调整。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：加盖双方单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供履约担保后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：   /

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：   /

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 相关部门、单位 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  宁海县  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后    /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /   天内支付咨询费用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：         /        。

监理人申明的保密事项和期限：         /        。

第三方申明的保密事项和期限：         /        。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：         /

9、履约担保

监理人是否提供履约担保：

（1） 按照《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建［2014］67号)、《转发市住建委关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(宁建发［2017］46号)、转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》、转发市住建局等五部门《关于进一步推进宁波市建设工程综合保险工作的通知》（甬建发【2018】182号）和《关于公布宁波市建设工程综合保险首席承保人名称的通知》（甬建发【2019】25号）及《关于在全省工程领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）、宁海县住房和城乡建设局《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策的通知》的文件规定，合同签订前7天内承包人向委托人提供符合本合同附件8《履约保函》格式的银行保函一份或与保险公司签订的履约保证保险合同一份，或以现金形式提供。

（2）履约担保期限自合同生效之日起至委托人签认并由委托人向承包人出具工程接收证书之日止。

（3）监理人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由监理人承担；因监理人原因或其他监理人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由监理人承担。

（4）履约担保金额为签约合同价的1%。

（5）履约担保返还期限：在委托人向承包人出具工程接收证书后10 日内全额返还。

10、 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按《关于印发宁海县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法（试行）的通知》（宁建〔2014〕67号）规定并结合《宁波市住房和城乡建设委员会关于进一步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》（甬建函〔2017〕96号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号）及宁海县住建局颁发《关于进一步推动落实建筑业惠企减负政策的通知》的文件，承包人向委托人提供。

（1）承包人提供的质量保证担保形式为银行保函或保险机构保证保险保单或现金。

（2）质量保证金保函担保时间或质量保证金扣留期限与缺陷责任期保持一致为24个月。

（3）质量保证金额为工程结算价的       ，承包人在合同备案日期所在季度的本市建筑市场信用状况        。

（4）承包人与质量保证担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因导致缺陷责任期延长的，继续提供质量保证担保所增加的费用由承包人承担。

11. 补充条款

1、监理服务期从给施工单位发出开工报告批准的第一天开始计算，但发出开工报告批准之前，监理人必须无偿协助委托人作好开工前的准备工作。

2、委托人提供不少于25㎡的现场办公用房给监理人，监理人食宿自理。严禁向被监理单位要求提供食宿或食宿费用由被监理单位出资。

3、监理人在签订合同前必须解入足额的履约保证金。

4、协助委托人做好开工前准备工作属于监理服务期内。

5、监理人须协助委托人在“宁波市建筑市场信用信息系统”、“浙江政务服务网”上办理合同备案、办理施工许可证等事宜。

6、监理人须无条件配合委托人做好施工报建工作，提供报建所需的相关资料。

7、监理人必须严格按国家相关的施工技术规范和验收标准执行。监理单位对工程质量检测必须与施工单位同步，并独立进行。必须按国家颁布的规范标准进行，不得使用施工单位的任何检测资料和监测设备。

8、若施工期间，政府部门或委托方要求的检查验收工作，本项目受到处罚的，委托人有权视情节对监理人进行处罚。

9、监理人进场前必须按规定办理人身意外伤害险，费用在投标报价时综合考虑。

10、对施工图纸中未按强制性规范设计的内容，监理单位应负责审查，并在图纸会审中提出修改意见，若未及时发现，在施工过程中发生的返工等费用，监理单位应承担一定的损失。

11、 承包人员到位考核要求

11.1 因工程施工需要承包人员加班的，承包人应安排相关承包人员加班，其加班费由承包人负责。

11.2 承包人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经委托人书面同意，其他承包人员休假必须经总监理工程师书面同意并报委托人备案同意。

11.3 加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法)的相关规定计算费用.承包人在报价时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。承包人不得以加班费或任何其它名义向施工承包人或委托人计取额外的报酬。

11.4 缺陷责任期承包人员安排将由委托人根据竣工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师、专业监理工程师是否驻留，当因工作需要，委托人要求其返回工地时，承包人必须满足委托人的要求。

12、资料管理要求

12.1 除按国家及地方相关规定提供相关验收资料外，必须满足委托人要求，且不得增加任何费用。

12.2 监理人每月底应向委托人提交当月监理月报，监理月报包括:本月工程情况(含质量、进度、签证、安全文明施工等)，工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析与处理措施，下月工程计划(包括报建、工程分包、材料采购、预计下月进度款、工程施工、提供结算可能引起争议的影像资料等)，工程付款初审以及其他规定内容

12.3 监理人应自行或根据委托人的指令，不定期召开现场工程会议与检查，并将检查结果以《工程简报》的形式送至委托人。

12.4 监理人应做好工程所有资料的签发手续。

13、监理人必须根据宁海县住房和城乡建设局关于印发《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县扬尘污染防治暂行管理办法的通知》(宁政办发［2020］32 号)等文件规定，对施工现场扬尘控制负监理责任，并督促施工单位严格执行文件中规定的扬尘控制措施。

附件

履约保函

办理日期：  年  月  日

保函编号：№

（委托人名称）：

鉴于你方作为委托人已确定                                   (中标单位名称，以下称“承包商”)为                                （工程名称）中标单位，应中标单位申请，我方愿就中标单位履行施工合同(以下称“主合同”)约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币（大写）：                  。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后   日内。

你方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按以下第        种方式向你方承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。

（3）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料，并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

如索赔的理由是工程施工质量问题，你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告；如索赔的理由是合同违约问题，你方则需提供证明承包方违约的有效证明。

我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。超出本约定期限的，无论本保函原件是否退还我方，我方均不再承担保证责任。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包商协议变更主合同（符合主合同条款约定的变更除外），如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

5、本保函不得转让，我方对除你方以外的任何第三方不承担任何责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章后生效。

担保人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年          月           日

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：               /

A-2 设计阶段：               /

A-3 保修阶段：

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：    /

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / |  |  |
| 2. 生活用房 | / |  |  |
| 3. 试验用房 | / |  |  |
| 4. 样品用房 | / |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / |  |  |
| 2. 办公设备 | / |  |  |
| 3. 交通工具 | / |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | / |  |  |

廉政合同（参考模板）

编号：〔2024〕X号

主合同（协议）名称：

甲方：

乙方：

为加强党风廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关党风廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规、相关政策、以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲、乙双方签订的合同，自觉按合同履职。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违纪违法行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或应由个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女及特定关系人不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或应由个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通信工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；如经济损失无法确定的，视为乙方违约，按照主合同（协议）的条款承担违约责任；如违约责任无法确定最终金额的，则乙方需按照主合同（协议）确定金额的百分之十五向甲方支付违约金。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述违约责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为主合同（协议）的附件，与主合同（协议）具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效，有效期为双方签署之日起至主合同（协议）终止日止。

第七条  本合同份数与主合同（协议）份数一致。

甲方（公章）：	乙方（公章）：

法定代表人或其委托代理人：	   法定代表人或其委托代理人：

年    月    日	    年    月    日

第六章　投标文件格式

1.投标文件封面格式(可选用)：

正本

投 标 文 件

项目名称：宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 |
| --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备招标公告中投标人一般资格条件所规定的条件： | □通过 □不通过 |
|  | 1.关于合格投标人的承诺函（格式见附件） |  |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站 “记录失信被执行人”记录名单；（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 |
|  | 三、本项目的特定资格要求 | □通过 □不通过 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《合格投标人的承诺函》）。 | □通过 □不通过 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 |

- 投标人的营业执照复印件；

- 房屋建筑工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质证书复印件；

合格投标人的承诺函

我方郑重承诺：

（一）我公司（单位）符合投标人一般资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我公司（单位）承诺遵守以下要求：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站 “记录失信被执行人”记录名单。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

投标人认为需要提交的其他文件资料。

宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目评分索引表

具体内容参见招标文件的评分内容和标准，格式如下：

| 考核项目 | 评分标准 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |

注：请各投标人将本表放在投标文件目录前。

投 标 函

致：                         （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：                ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                    年                  月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：           职务：

系            (投标人名称)                         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     (盖章)

日  期：             年       月      日

法定代表人身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

法定代表人授权书

致：                               （招标采购单位名称）：

我              （姓名）系                                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                                        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：                           法定代表人签字：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

授权代表身份证复印件

复印件正面粘贴处

复印件反面粘贴处

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 11、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、投标报价不具有选择性的。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

服务（技术）条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求的服务（技术）技术条款 | 投标文件的响应（偏离）情况 | 投标人的承诺和说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、采购文件要求具体见采购文件“第二章  采购需求”中关于服务（技术）要求内容进行响应；

2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务（技术）条款偏离”的字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 条款号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的 响应情况 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：按第二章《采购需求》投标人可自行补充。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

项目总监理工程师简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 项目规模 |  | 担任职务 |  | 是否 已完 | 业主及 联系电话 |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

拟投入本项目的人员配置表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目职责（岗位） | 专业 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：相关材料请附在本表后并加盖单位章。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

对照技术商务评分表的要求提供响应相应资料（详情见第四章评分细则）；

投标人认为有需要提供的其它有关证明资料。

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                       单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县花山冷链物流仓储中心工程施工监理服务项目 | 大写： 小写： |  |
| 投标声明 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                     日期：    年   月   日

投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。