|  |
| --- |
| 平 阳 县国有企业采购招标文件**（线上电子招投标）****项目名称：2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目** **招标编号：PYCG250710073****采 购 人：平阳县新鳌城市建设有限公司****联 系 人：杨先生****联系电话：13587805016****采购机构：浙江港域工程项目管理有限公司****联 系 人：陈先生****联系电话：13695823531****二○二五年七月** |

**浙江港域工程项目管理有限公司关于2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目的公开招标公告**

**（线上电子招投标）**

**公告日期：2025年7月10日**

**项目概况**

2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件，并于2025年8月12日09:30（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：PYCG250710073

项目名称：2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目

预算金额（元）：3000000

最高限价（元）：3000000

采购需求：

标项名称: 2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目

数量: 不限

预算金额（元）:3000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

 1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

时间：2025年7月10日至2025年8月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件；

售价（元）：500元

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年8月12日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上

开标时间：2025年8月12日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上

**五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日**

**六、其他补充事宜**

1.质疑投诉：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子投标客户端”请自行前往“乐采云官网（https：//www.lecaiyun.com/）-投标客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“乐采云官网-操作手册”；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云-操作手册-注册与系统管理-CA管理”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或邮件形式）在投标截止时间前递交“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**期、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

1、采购方：平阳县新鳌城市建设有限公司

联 系 人： 杨先生

联系电话：13587805016

地 址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

2、采购代理机构名称：浙江港域工程项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室

联系人：陈先生

联系电话：13695823531

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-63675386

地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内）

**投 标 通 知 (邀 请) 书**

浙江港域工程项目管理有限公司对2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
|  | 项目名称 | 2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目 |
|  | 项目编号 | PYCG250710073 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算（最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购方：平阳县新鳌城市建设有限公司联 系 人：杨先生联系电话：13587805016地 址：平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内） |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江港域工程项目管理有限公司机构地址：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室联 系 人：陈先生联系电话：13695823531传真：0577-63718111 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），**其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。** |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室 陈先生收 13695823531））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注“投标项目名称”、“投标单位名称”、“备份投标文件”并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 |
|  | 履约担保 | 需要：合同签订之后7个工作日内中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（银行转账或保函） 。 |
|  | 投标保证金 | 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江港域工程项目管理有限公司机构地址：平阳县鳌江镇汉庭酒店后门1单元401室联 系 人：陈先生联系电话：13695823531 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县新鳌城市建设有限公司联系人：陈先生监督投诉电话：0577-63675386地址:平阳县鳌江镇吉祥路60号（平阳县鳌江镇人民政府大院内） |
|  | 投标截止时间 | 2025年8月12日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间评审地点 | 开标时间：2025年8月12日上午09：30 (北京时间)开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 1. 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为**其他未列明行业**，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江港域工程项目管理有限公司：邮箱：451202396@qq.com；3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | **▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。** |

招标文件目录

第一部分、项目简介

 第二部分、招标内容及要求

 第三部分、供应商须知

 一、说明

二、供应商资格要求

 三、招标文件

 四、投标文件

 五、投标文件的递交

 六、开标和评标

 七、授予合同

 第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

 第六部分、附件：投标文件格式

 第七部分、评标办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

浙江港域工程项目管理有限公司受平阳县新鳌城市建设有限公司委托，以公开招标方式采购2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

1. 采购内容及要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商所提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商所提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、**项目要求**

**1、工程概况：**

 **本项目为2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目，项目地点以及范围:鳌江镇全镇范围内，项目内容包括：管道疏通、检查井化粪池清理、井盖更换及设备检修、管道修复等。**

**2、编制依据：**

 **（1）《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。**

 **（2）《浙江省市政工程预算定额（2018版）》。**

 **（3）浙建建【2018】61号文、温住建发【2018】299号文、浙建建发【2019】92号文件等发布执行的有关工程造价的省市文件。**

**（4）2025年5月平阳信息价。**

**3、编制说明：**

 **（1）工程量按实结算，采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险。**

**（2）本项目综合单价为完成本项目内容所需的一切费用，包括但不限于人材机费用、税金、措施费（含机械设备进退场）、管理费、应得利润、风险费用、保险费等。**

**（3）工程量暂定，结算按实办理。项目采用折扣率形式报价，供应商填报折扣率形式报价，今后按招标文件中各项综合单价×中标折扣率×实际数量进行结算。**

**（4）本项目预算单价参考《平阳县建材价格信息2025.4》，施工中如有标外变更项目，单价应按相应专业定额及同期信息价计算。**

**4、采购清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元) |
| 综合单价 | 合价 |
|
|  | 管道疏通 |  |  |  | 913559.25 |
| 1 | DN230无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 6145.00 | 5.65 | 34719.25 |
| 2 | DN300无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 5000.00 | 7.06 | 35300.00 |
| 3 | DN400无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 3500.00 | 33.86 | 118510.00 |
| 4 | DN450无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 3000.00 | 35.48 | 106440.00 |
| 5 | DN500无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 1500.00 | 37.30 | 55950.00 |
| 6 | DN600无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 1500.00 | 41.51 | 62265.00 |
| 7 | DN800无连管雨、污零星管道人工疏通、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 1500.00 | 62.42 | 93630.00 |
| 8 | DN230无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 6000.00 | 14.21 | 85260.00 |
| 9 | DN300无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 5000.00 | 15.62 | 78100.00 |
| 10 | DN400无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 3500.00 | 18.30 | 64050.00 |
| 11 | DN450无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 2000.00 | 19.92 | 39840.00 |
| 12 | DN500无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 2000.00 | 21.74 | 43480.00 |
| 13 | DN600无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 1500.00 | 25.95 | 38925.00 |
| 14 | DN800无连管雨、污大面积（一次疏通管道≥300米）管道疏通、树根及污泥清运、消纳。（工程量暂定） | m | 1500.00 | 38.06 | 57090.00 |
|  | 井疏通及井盖提升 |  |  |  | 1046834.30 |
| 15 | 单篦式雨水口清淤、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | 座 | 300 | 69.13 | 20739.00 |
| 16 | 双篦式雨水口清淤、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | 座 | 150 | 72.35 | 10852.50 |
| 17 | φ700检查井清淤、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | 座 | 800 | 73.53 | 58824.00 |
| 18 | 500\*500方井检查井清淤、污泥清运、消纳。（工程量暂定） | 座 | 800 | 71.88 | 57504.00 |
| 19 | 化粪池清捞，污泥清运、消纳。（工程量暂定、工程量按化粪池污泥淤积量确定） | m3 | 800.00 | 224.11 | 179288.00 |
| 20 | φ700破损井盖、座拆除及外运，安装新钢纤维砼井盖、座。（工程量暂定） | 套 | 160 | 662.92 | 106067.20 |
| 21 | φ700破损井盖、座拆除及外运，安装铸铁井盖、座。（工程量暂定） | 套 | 160 | 1166.50 | 186640.00 |
| 22 | φ700破损井盖拆除及外运，安装新钢纤维砼井盖。 （工程量暂定） | 套 | 160 | 346.50 | 55440.00 |
| 23 | φ700破损井盖拆除及外运，安装铸铁井盖。（工程量暂定） | 套 | 160 | 850.08 | 136012.80 |
| 24 | 500\*500破损井盖、座拆除及外运，安装新钢纤维砼井盖、座。（工程量暂定） | 套 | 160 | 577.90 | 92464.00 |
| 25 | 500\*500破损井盖拆除及外运，安装新钢纤维砼井盖。（工程量暂定） | 套 | 160 | 261.48 | 41836.80 |
| 26 | 390\*680破损井盖、座拆除及外运，安装新钢纤维砼井盖、座。（工程量暂定） | 套 | 160 | 330.07 | 52811.20 |
| 27 | 390\*680破损井盖拆除及外运，安装新钢纤维砼井盖。（工程量暂定） | 套 | 160 | 200.03 | 32004.80 |
| 28 | 各种规格污泥泵修理 | 台 | 10 | 1635.00 | 16350.00 |
|  | 管道开挖修复 |  |  |  | 337687.50 |
| 29 | DN250管道修复：修复管道土方开挖，原土回填、余土外运消纳，路面破除、修复(修复厚度同破除路面、C25现拌砼），DN250HDPE双壁缠绕管，10cm砂垫层，Dr+30cm护砂。 | m | 500.00 | 390.80 | 195400.00 |
| 30 | DN300管道修复：修复管道土方开挖，原土回填、余土外运消纳，路面破除、修复(修复厚度同破除路面、C25现拌砼），DN300HDPE双壁缠绕管，10cm砂垫层，Dr+30cm护砂。 | m | 100.00 | 452.81 | 45281.00 |
| 31 | DN400管道修复：修复管道土方开挖，原土回填、余土外运消纳，路面破除、修复(修复厚度同破除路面、C25现拌砼），DN400HDPE双壁缠绕管，10cm砂垫层，Dr+30cm护砂。 | m | 100.00 | 588.76 | 58876.00 |
| 32 | DN500管道修复：修复管道土方开挖，原土回填、余土外运消纳，路面破除、修复(修复厚度同破除路面、C25现拌砼），DN500HDPE双壁缠绕管，10cm砂垫层，Dr+30cm护砂。 | m | 50.00 | 762.61 | 38130.50 |
|  | 路面修复 |  |  |  | 421872.25 |
| 33 | 混凝土路面修复：原路面拆除、消纳，C25商品砼浇筑 | m3 | 150.00 | 668.65 | 100297.50 |
| 34 | 沥青路面修复：原路面铣刨、消纳，AC-13细粒式沥青砼铺设 | m3 | 78.50 | 1907.50 | 149738.75 |
| 35 | 侧石修复：原侧石破坏性拆除，包含消纳费用；花岗岩侧石安砌，3cm厚M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 10.00 | 3454.40 | 34544.00 |
| 36 | 侧石修复：原侧石破坏性拆除，包含消纳费用；混凝土侧石安砌，3cm厚M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 10.00 | 1430.40 | 14304.00 |
| 37 | 人行道30mm花岗岩铺装，3cm厚M7.5水泥砂浆 | m2 | 200.00 | 209.69 | 41938.00 |
| 38 | 人行道50mm花岗岩铺装，3cm厚M7.5水泥砂浆 | m2 | 100.00 | 276.40 | 27640.00 |
| 39 | 大理石护栏，含原有护栏及基础拆除、消纳，新护栏安装等费用 | m | 50.00 | 1068.20 | 53410.00 |
|  | 管道检测及非开挖修复 |  |  |  | 280046.45 |
| 40 | QV管道检测 | m | 700.00 | 26.54 | 18578.00 |
| 41 | CCTV管道检测 | m | 700.00 | 29.55 | 20685.00 |
| 42 | 日常巡查（内部巡查） | km | 50.00 | 26.55 | 1327.50 |
| 43 | 非开挖管道修复，DN300，拉入法CIPP紫外光固化 | m | 10.00 | 2652.59 | 26525.90 |
| 44 | 非开挖管道修复，DN400，拉入法CIPP紫外光固化 | m | 10.00 | 3142.45 | 31424.50 |
| 45 | 非开挖管道修复，DN500，拉入法CIPP紫外光固化 | m | 5.00 | 3929.24 | 19646.20 |
| 46 | 非开挖管道修复，DN600，拉入法CIPP紫外光固化 | m | 5.00 | 5282.15 | 26410.75 |
| 47 | 非开挖管道修复，DN800，拉入法CIPP紫外光固化 | m | 5.00 | 6900.33 | 34501.65 |
| 48 | 非开挖管道修复，DN300，CIPP翻转内衬 | m | 10.00 | 1973.22 | 19732.20 |
| 49 | 非开挖管道修复，DN400，CIPP翻转内衬 | m | 10.00 | 2449.45 | 24494.50 |
| 50 | 非开挖管道修复，DN500，CIPP翻转内衬 | m | 5.00 | 3029.60 | 15148.00 |
| 51 | 非开挖管道修复，DN600，CIPP翻转内衬 | m | 5.00 | 3373.38 | 16866.90 |
| 52 | 非开挖管道修复，DN800，CIPP翻转内衬 | m | 5.00 | 4941.07 | 24705.35 |
| 53 | 应急排水1.排水泵200-300（含）m³/小时排水；2.同一处排涝点的排水总流量；3.含人工配合费；4.以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1.00 | 152.49 | 152.49 |
| 54 | 应急排水1.排水泵500-600（含）m³/小时排水；2.同一处排涝点的排水总流量；3.含人工配合费；4.以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1.00 | 258.45 | 258.45 |
| 55 | 应急排水1.排水泵800-900（含）m³/小时排水；2.同一处排涝点的排水总流量；3.含人工配合费；4.以采购人的指令单为准。 | 工时 | 1.00 | 355.69 | 355.69 |
| 合计 | 3000000.00 |

**5、具体要求：**

**（1）安全保障:本项目的中标单位在实施过程中必须严格保障人员的人身安全。一旦出现安全事故，由中标单位全权负责。**

**（2）项目实施过程中合同单价不予调整。**

**（3）本项目调查须根据采购人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人。**

**（4）本项目包括管道排查、检测，道路及人行道破除及修复、管道开挖及不开挖修复等工程，并绘制污水调查图表、施工图、竣工图。**

**6、采购预算价3000000元，承包期限：本项目服务期为二年，每年预算价1500000元，合同采用一年一签的方式，自合同生效之日起至一年期满或实际结算金额达到预算金额 1500000元（以先到者为准）则合同履约结束，采购人根据中标供应商当年考评情况，确定是否签订下一年合同，下一年合同生效之日（为上一年合同截止日的次日）起至一年期满或实际结算金额达到预算金额 1500000元（以先到者为准）则合同履约结束，本预算已包含所有费用，若成交方有违约行为，采购人有权单方面解除合同。**

**三、养护技术标准**

 1、一般要求

1）排水设施包括污、雨水管道、检查井、雨水口、构筑物、排水明渠及泵站。

2）排水设施应经常巡查，发现缺损、堵塞、私接、跑冒、漫溢等现象应及时处理；排水设施应定期疏通、清捞，保证过水断面符合设计要求，使水流畅通，正常发挥使用功能。

3）新建排水管道或在分流制排水地区，严禁雨污水混接。

2、管道养护要求

1）投入使用的管道内不得有硬结块、砖石、木板、树枝等障碍物；不得有折角、错台、反坡和渗漏水等现象。管道应定期疏挖，以保证水流畅通，正常发挥设施的使用功能。

2）管道内日常积泥量小于管径20%；刚疏通过的管道内无积泥。

 3、疏挖养护作业要求

　　1）疏挖养护过程中应保持现场整洁，污泥随挖、随装（车）、随运，不得落地。

2）砼管疏挖作业程序一般为：放置安全标志——打开上下游井盖通风——清挖检查井内淤泥，同时绑竹片，安放绞车——引钢丝绳——下拉管器，自上游向下游拉动——提出拉管器，清挖井内淤泥——污泥车装泥清运——卸绞车、关闭井盖——收作业工具——收安全标志。

3）拉管器的直径应比管道内径小5-10cm。如果管道内积泥过多，应先从小直径的拉管器开始，依次换大直径拉管器，多次拉动疏通，直到符合管道疏挖质量标准为止。

4）支管疏挖作业方法同干管一致，遇拉管器无法放入管口时，改用竹片进行疏通。

5）遇到管内不明情况，拉管器、竹片等无法通过时，用高压冲刷车协助打通，再进行正常疏挖。

4、检查井、雨水口养护要求

1）井盖、框吻合配套，无缺损破裂，无跳动声响，安放牢固无移位，开启方向正确，与路面高差符合道路质量标准要求；雨水口井篦不得堵塞影响收水，雨水口和连通管应定期疏挖，以保持井内清洁，连通管畅通；井壁平整，防水砂浆抹面无脱落；踏步安装牢固，位置合理，无锈蚀、断裂、缺损等现象；井底无硬结块，流槽平顺，高度正确；各管口接入位置正确，管口抹平。

2）检查井和雨水口的允许积泥深度应符合表4-2的规定。

 检查井和雨水口的允许积泥深度 表4-2

|  |  |
| --- | --- |
| 设施类别 | 允许积泥深度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
| 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |
| 雨水口 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
| 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

5、升降井技术要求

将井周沉陷、网裂部分以机械切割、凿挖破除，形状为正方形，且与道路通行方向一致，凿挖深度≤40cm。凿挖后，先将井盖框升降到位，周边再以水泥稳定碎石回填至路面结构层下，待达到一定强度后，按照路面结构层恢复面层。

**四、工作要求**

1、中标供应商必须按照《鳌江数字化城市管理与行政执法局部件事件立案、结案规范》规定的时间保质保量完成，否则每个处置事件每延迟一天罚款200元。若管道走向不明或其他因素引起管道、化粪池等阻塞，中标供应商均有义务排查清楚上报采购人。

|  |
| --- |
| **鳌江数字化城市管理与行政执法局部件事件立案、结案规范** |
| 编号 | 名称 | 说明 | 立案规范 | 处置事件 | 结案规范 | 备注 |
| 1 | 污水井盖 | 标有“污水、污、废”等字样的地下污水管道的井盖 | 破损超过25平方厘米，开裂且影响安全 | 6小时 | 无破损 |  |
| 缺失（移位） | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 沉降、凸起超过5厘米 | 10个工作日 | 修复 |  |
| 单跳产生声响、明显影响安全 | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 非沉降已围护 | 3个工作日 | 恢复 |  |
| 沉降已围护 | 5个工作日 | 恢复 |  |
| 2 | 雨水井盖 | 标有“市政、雨水、雨”等字样的地下雨水管道的井盖 | 破损超过25平方厘米，开裂且影响安全 | 6小时 | 无破损 |  |
| 缺失（移位） | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 沉降、凸起超过5厘米 | 10个工作日 | 修复 |  |
| 单跳产生声响、明显影响安全 | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 非沉降已围护 | 3个工作日 | 恢复 |  |
| 沉降已围护 | 5个工作日 | 恢复 |  |
| 3 | 雨水箅子 | 雨水下水道口用于遮盖和排水的专用设施 | 破损超过25平方厘米，开裂且影响安全 | 6小时 | 无破损 |  |
| 缺失（移位） | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 沉降、凸起超过5厘米 | 10个工作日 | 修复 |  |
| 单跳产生声响、明显影响安全 | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 非沉降已围护 | 3个工作日 | 恢复 |  |
| 沉降已围护 | 5个工作日 | 恢复 |  |
| 4 | 无主井盖 | 类型或权属不明确的井盖 | 破损超过25平方厘米，开裂且影响安全 | 6小时 | 无破损 |  |
| 缺失（移位） | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 沉降、凸起超过5厘米 | 10个工作日 | 修复 |  |
| 单跳产生声响、明显影响安全 | 6紧急工作时 | 恢复或临时围护 |  |
| 非沉降已围护 | 3个工作日 | 恢复 |  |
| 沉降已围护 | 5个工作日 | 恢复 |  |
| 5 | 下水道堵塞或破损 |  | 雨、污水管因堵塞或破损导致排水不畅、满溢并造成路面积水的现象 | 3个工作日 | 修复、清除或安全维护 |  |

 2、市政排污排水管道疏通承包内容：清理所有排污、排水管道及检查井内淤积物。如果发现承包范围内有堵塞现象，中标供应商须在一天内予以清理疏通。

 3、市政排污水井盖承包内容：在承包期内路面不得出现缺少圆形栓、检查井及方形雨水口井盖，在接到采购人通知后，中标供应商须在一天内予以补上。

4、清理化粪池承包内容：中标供应商必须彻底清理化粪池及其附属井内所有的累积物，同时还得清运杂物及清理现场。

5、采购人对中标供应商服务质量进行检查并提出整改意见时，中标供应商应立即整改；如果中标供应商不及时整改，在必要时采购人可以请第三方检查，检查经费由中标供应商承担。

 6、管道疏通中若需要检测，检测费用按定额结算

7、中标供应商有下列行为，采购人有权提前中止合同，造成损失由中标供应商承担：

1. 有严重影响采购人的正常工作及形象；

b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺，采购人三次书面警告还是没有明显改善，采购人可单方面取消合同。

c、中标供应商达不到采购人要求以及中标供应商的各项服务承诺，采购方有权要求其整改、扣款，直至终止合同。

1. **人员及设备配备要求**

 1、签订合同后30日历天内中标供应商须在鳌江镇设立服务机构，并向采购人提供房屋租赁合同等相关证明材料，否则采购人有权终止合同，按中标供应商违约处理；

 2、配备固定人员3人及以上进行定期巡查和现场作业，在接到业主通知后须在1小时内赶到现场；如遇台风等情况，中标供应商须无条件配合采购人的工作要求，进行紧急抢修，采购人向参与本次抢修人员支付100元/日的人员津贴；**服务期内若出现安全事故，中标供应商应自行承担全部责任与采购人无关；**

**3、**若中标供应商没有管道冲洗疏通车的，必须在签订合同后30日历天内需配备到位疏通车一辆（该车行驶证要以中标人或中标单位法人代表名义购置并保证在该项目随时使用，并提供相关购买证明于采购人备案，否则采购人有权终止合同），该车能满足日常疏通、应急的需要，车辆应车况良好，外观整洁，并根据采购人的要求车辆加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照采购人的要求使用。

 4、中标供应商在签订合同前须为管理及作业人员缴纳意外保险。

**▲5、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由中标人承担。合同执行过程中发生的事故、纠纷等事件均与采购人无关，由中标供应商自行负责。**

6、本项目调查评估实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由中标人负责。

7、奖罚制度：

（1）中标人在施工过程中未按要求做好围护要求或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）中标人提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）中标人提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被退回，且须进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天，按合同总价的万分之一支付违约金。工期延误超过15天后，每推迟一天按合同总价的万分之五支付违约金。逾期违约金的上限限额为中标总价的3%。

**六、合同价款的支付：**

**（1）中标供应商须在合同签订后七个工作日内向采购人提交合同金额1%作为履约保证金；**

**（2）在签订合同后，中标人主要管理及工作人员到位及主要设备设施进场经招标人、监理人确认后一周内采购人向中标人支付中标总价的30％作为预付款。**

**（3）项目实施过程中进度款按每月实际工作量的70%支付。支付方式：每月25日前中标人申报该月完成的工程量。经采购人或其委托的第三方监理单位审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工作量总价的70% (但应扣款项必须扣除 )。**

**（4）中标供应商完成各类服务工作并经验收合格、提供完善备案资料、且项目审价完成后支付至结算价的98.5%，并一次性退还无息履约保证金。剩余1.5％转为质量保证金待项目验收合格满一年后无息退还。**

**第三部分 供应商须知**

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、**供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。**

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

**5、本项目采用折扣率形式报价，供应商填报折扣率形式报价，今后按各项单价最高限价×中标折扣率×实际数量进行结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。**

**6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。**

**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。**

**▲7、某些（个）供应商投标报价超出预算或最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。**

**8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。**

**9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：**

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](file:///D%3A%5C%5C%E5%B9%B3%E9%98%B32019%E5%B9%B4%5C%5C%E5%B9%B3%E9%98%B3%E5%8E%BF%E5%8D%AB%E7%94%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%B1%80%E5%B9%B3%E9%98%B3%E5%8E%BF%E5%9F%BA%E5%B1%82%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%8D%AB%E7%94%9F%E6%9C%BA%E6%9E%84%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%A1%A5%E5%81%BF%E6%9C%BA%E5%88%B6%E6%94%B9%E9%9D%A9%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%80%83%E6%A0%B8%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%5C%5Cwww.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn/>）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

**10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。**

**11、**本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

**12、**本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定**。**

**13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。**

**14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。**

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

**投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。**

**2.1资格文件组成**

**1）“资格文件”封面**

**2）供应商资格审查声明函**

**3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：**营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

**4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料**）**：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表或银行资信证明。）**（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复印件加盖供应商公章

5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

**6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料：**（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

**上述资格条件审查材料2-9项有一项不提供的，视为资格审查不通过。**

**2.2、报价文件组成**

1）“报价文件”封面

2) 开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

**2.3、商务技术文件组成**

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8）供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

9）供应商自2020年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

10）拟派项目负责人履历表、拟派项目组人员名单；

11）项目方案

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

14）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子投标客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。**投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理**。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：**电子签章。**采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

**3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。**

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

**一）开标**

**1、开标形式**

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

**2、开标准备**

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

1. 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
2. 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
3. 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

**特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**4、投标供应商资格审查**

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

**二）评标**

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

 1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

 （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

 （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

 2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、**评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：**

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

**5、可中止电子交易活动的情形**

**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。**

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

 5、招标代理服务费

**5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费30000元（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。**

**第四部分 政府采购政策功能相关说明**

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

**（1）符合中小企业划分标准；**

**（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。**

**中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。**

**小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

**所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；**

**（3）本项目对小型和微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。**

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

**（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）**

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于**其他未列明行业** ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业 ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

**提示：供应商应实事求是填写并提供本表。**

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分 合同格式（仅供参考）

## 合同协议书

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目地点：鳌江镇内

资金来源：自筹

二、承包范围：具体内容见招标文件

三、质量目标和验收标准

1.质量目标**：**合格工程。

2.验收标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》 (CJJ1-2008）以及其他国家、地方验收规范标准。

四、承包期限：

承包期限为自签订合同起至20 年 月 日截止，实际采购金额已经接近或达到采购预算，则终止合同，整个项目完成。

五、合同价款

**本项目合同价款：折扣率为 ，实际采购金额以采购人实际完成工程量\*对应的结算单价进行结算为准（结算单价=采购预算综合单价\*投标单价统一折扣率）。**

# 六、付款方式:

（1）履约保证金：详见招标文件

（2）预付款：详见招标文件。

（3）进度款支付方式和时间：详见招标文件

七、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

 8、鳌江镇农村道路修复考核细则（合同附件）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行施工。

九、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2025年 月 日

合同订立地点：

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

**注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。**

第六部分 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

**重要提示：**

**（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；**

**（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；**

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目

投 标 文 件

**（资格文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：PYCG250710073** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

### 1.2供应商资格审查声明函

**供应商资格审查声明函**

**平阳县新鳌城市建设有限公司 ：**

我公司郑重声明，我公司参加**2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目（项目编号：PYCG250710073）**的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称**（盖章）**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表**（签字或签章）**：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

**企业法人营业执照**

|  |
| --- |
| **资格要求：具有独立承担民事责任能力****证明材料：企业营业执照**（提供复制件加盖供应商公章）或**供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书**（提供复制件加盖供应商公章）备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 |

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

**最近一年度财务报告**

|  |
| --- |
| **资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度****证明材料：最近一年度财务报告（或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件或银行资信证明。）**（供应商成立时间未满一年的可以不提供，提供复制件加盖供应商公章） |

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

**供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

**平阳县新鳌城市建设有限公司 ：**

我方郑重声明，我方具有履行**2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目（项目编号：PYCG250710073）**合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

**供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函**

**平阳县新鳌城市建设有限公司 ：**

我方在参加**2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目（项目编号：PYCG250710073）**采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

**与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函**

**平阳县新鳌城市建设有限公司 ：**

我方郑重承诺，我方此次参加**2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目（项目编号：PYCG250710073）**的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 1.9没有失信行为的承诺函

**供应商没有失信记录承诺函**

**平阳县新鳌城市建设有限公司 ：**

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目

投 标 文 件

**（报价文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号： PYCG250710073** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **开标前不得启封** |

2.2开标一览表

开标一览表

供应商名称： 招标编号： PYCG250710073

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标折扣率 | **备注** |
| 2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目 |  %  | 投标折扣率最多保留小数点后两位数。 |

**1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的一切费用项目报价**

**2、▲结算方式：按预算清单各项综合单价（元）×中标折扣率×实际数量进行结算。**

**3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

**中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函**

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**监狱企业声明函**

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为： 。

本公司为参加（ 项目名称 ） （项目编号： ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

扶持政策说明：

1、本项目对小型和微型企业产品的报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目

投 标 文 件

**（商务技术文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：PYCG250710073** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

### 3.2供应商自评分指引表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

**供应商参与采购活动投标资格声明函**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目采购编号 | PYCG250710073 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |
| 供应商名称（加盖盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |
| 签署日期： |

3.4投标函 投 标 函

平阳县新鳌城市建设有限公司 ：

 （供应商全称）授权 （授权代表名称） （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对 项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

**不提供本函做无效投标处理。**

3.5法定代表人授权书

**法定代表人授权书**

平阳县新鳌城市建设有限公司 ：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称，括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表： 性别 ：

年龄： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商： （盖章）

法定代表人（负责人）： （签字或签章）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **（授权代表身份证复印件或影印件）** |

3.6投标供应商情况声明

**投标供应商情况声明**

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

 电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到 年 月 日止）

 1）固定资产：

 2）流动资产：

 3）长期负债：

 4）流动负债：

 5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数 人，其中技术人员 人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称 （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

3.7.1 商务响应表

**商 务 响 应 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标文件****对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**供应商盖章：**

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.7.2 技术响应表

**技 术 响 应 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **招标文件规范要求** | **投标文件****对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**供应商盖章：**

注：不填写此表，视全部响应招标文件

**3.8 供应商自2022年01月1日以来类似业绩证明**

**3.9 派项目负责人履历表、拟派项目组人员名单**

**拟派项目负责人履历表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料（合同等）。 |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 资格证书 |  |
| 毕业时间 |  |
| 学校专业 |  |
| 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

**拟派项目组人员名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 从事工作年限 | 类似业绩 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附注：

1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

2、**投标人须按提供相应人员，须提供名单、联系方式等供采购人后期考核管理。**

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

**3.10质量服务承诺书、诚信投标承诺书**

**质量服务承诺书**

致 （采购人）:

本公司 （供应商）对 （项目名称）项目做出如下承诺。

 如果我公司有幸成为 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

**诚信投标承诺书**

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分 评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启**。**开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

**其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。**

**评标细则**

**一、商务报价评分20分**

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100。

2**▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。**

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价评分。

**二、技术、服务、资信业绩综合评分80分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 投标供应商认证情况 | 1、同时具有有效质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书,得1分，缺一项不得分；2、具有有效企业诚信管理体系认证证书得1分；3、具有有效信息安全管理体系认证证书得1分；**注：须提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询到相关证书截图，认证范围须包含（市政管道疏通、检测、清淤、运维养护、非开挖修复等）内容，缺一不可，并加盖单位公章，否则不得分。** | 3 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 投标人提供2022年1月1日以来类似项目业绩（内容须包含排水管网疏通、检测、修复等相关内容）；每提供一个业绩得1分，最高得2分，**注：提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，若以上证明材料无法体现相关内容的须提供原采购单位盖章的证明材料。时间以合同签订时间为准。** | 2 |
| 3 | 拟派本项目成员情况 | 根据投入项目服务人员配备情况：1. 投入项目负责人同时具备一级市政公用工程注册建造师得1分。

2、投入项目技术负责人具有测绘与地理信息高级工程师得2分，不满足不得分；3、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有市政类（或给排水）中级或以上工程师职称的，每提供1名得1分，最高得2分；注：以上人员证书由行政主管部门颁发，行业协会颁发的证书均不得分。同一人仅按最高得分项计取1次，不重复计分；提供相关证书复印件并提供招标公告发布前近3个月的本单位缴纳社保证明**（社保出具日期须在采购公告至投标截止日之间）**，社保缴费证明须由社保部门出具并盖章或是政府部门网站查询打印件（有电子章），加盖供应商公章。 | 17 |
| 1. 投入人员中具有施工员、质量员、安全员、材料员、劳务员、机械员、标准员、资料员、抹灰工、管道工、工程测量员每提供1名得1分，最高得9分；

注：**须提供以上证书扫描件及住房城乡建设行业证书全国联网(https://rcgz.mohurd.gov.cn/）查询到相关证书截图，**并提供招标公告发布前近3个月的本单位缴纳社保证明**（社保出具日期须在采购公告至投标截止日之间）**，社保缴费证明须由社保部门出具并盖章或是政府部门网站查询打印件（有电子章），加盖供应商公章，未提供不得分，同一人仅按最高得分项计取1次，不重复计分。 |
| 6、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有高级下水道养护工及有毒有害有限空间作业证的，1人得1分，最多得1分；7、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有管道水环境检测职业能力证书，每提供一名得1分，本项最多可得1分；8、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有潜水员，每提供1名得1分，最高得1分。注：同一人仅按最高得分项计取1次，不重复计分；提供相关证书复印件并提供招标公告发布前近1个月的本单位缴纳社保证明**（社保出具日期须在采购公告至投标截止日之间）**，社保缴费证明须由社保部门出具并盖章或是政府部门网站查询打印件（有电子章），加盖供应商公章。 |
| 4 | 拟投入设备和设施 | 拟投入设备及工具情况，按以下情况打分：1、管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜）为1套，每提供1套得1分，最高得2分；2、排水量≥600m³/h的大功率水泵车（大型排涝泵车、或组装排水车，行驶证为中型非载货专项作业或使用性质为工程救险），每提供一辆得1分，最高得2分；3、清洗车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得2分；4、3m³及以上吸污车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得2分；5、根据投标人提供的①潜水设备、②气囊、③通风设备、④气体检测设备、⑤防毒设备、⑥发电机、⑦紫外线光固化修复设备、⑧鼓风机，每项每套得0.2分，最高得3分。(注：①设备应为投标人自有。②投标人提供清洗车（专项作业车）、3m³及以上的吸污车（专项作业车）在本项目投标截止时间之前的购置合同、发票和车辆行驶证扫描件加盖投标人公章；③提供管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜）、排水量≥600m³/h的大功率水泵车（大型排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车）在本项目投标截止时间之前的购置合同和发票扫描件加盖投标人公章；否则不得分；④ 以上所有设备发票未能体现设备规格型号详细参数的可提供购销合同等证明材料，否则不得分；⑤具备清洗与吸污二合一功能的，只可计算一项，只作为清洗车或只作为吸污车计算；⑥第5项设备工具，前五项设备缺一不可，否则本项不得分；且每项最高不得高于1分。) | 11 |
| 5 | 实施方案 | 根据供应商针对项目组织机构设置（附组织机构图）、总体部署、运作流程由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 根据供应商针对本项目管道疏通的实施方案由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 根据供应商针对本项目管道检测的实施方案由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 根据供应商针对本项目管道修复的实施方案由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 根据供应商针对不断流情况下大口径管道的运维方案由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 根据供应商针对人员管理、考核制度由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |
| 6 | 安全施工方案及措施 | 投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、疫情管控措施等由评委进行打分（评分范围6，5,4,3,2,1,0） | 6 |
| 7 | 重点难点分析及建议 | 针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法等由评委进行打分（评分范,6，5,4,3,2,1,0） | 6 |
| 8 | 响应服务 | 根据采购人防汛防台等应急工作的需求和服务范围制定应急服务及响应方案等由评委进行打分（评分范围5,4,3,2,1,0） | 5 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

**国企采**购活动现场确认声明书

浙江港域工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加2025-2027年鳌江镇建成区地下管网疏通维护项目（采购编号：PYCG250710073）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

 二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系

（供应商代表签名）

 年 月 日

**注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：451202396@qq.com。**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。