# 目  录

第一章 采购公告	2

第二章 响应须知及前附表	7

第三章 采购内容及要求	25

第四章 合同主要条款	20

第五章 评标办法	45

第六章 响应文件格式	55

- 第一章 采购公告

科信联合工程咨询有限公司受杭州领杭建设管理有限公司委托，对领杭代建项目管理咨询服务进行国内公开招标。本次采购采用资格后审的方法确定合格供应商，凡是有意参加本次采购活动的供应商可自行获取采购文件。本项目是非政府采购。

一．采购编号：JT-XM-C-2025-0180

二．采购范围及内容：领杭代建项目管理咨询服务，包含2025-2027年度代建项目管理体系搭建、过程评估检查以及按需驻场技术服务人员；

三．采购最高投标限价：77万元，按单项服务单次最高限价进行报价，投标报价超过单项单次服务最高投标限价或总投标报价超过最高限价作无效标处理。详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 | 最高投标限价 | 内容范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代建管理体系搭建 | 1项 | 10万元 | 10万元 | 详见“第三章 采购内容及要求” | 总价包干 |
| 2 | 过程评估检查服务 | 31次 | 31万元 | 1万元/项目/次 | 详见“第三章 采购内容及要求” | 按实结算 |
| 3 | 按需派驻现场高级技术服务人员1人 | 元/月 | 21.6万元 | 1.8万元 | 驻场服务期暂定一年（12个月），具体要求详见“第三章 采购内容及要求” | 按实结算 |
|  | 派驻现场中级技术服务人员1人 | 元/月 | 14.4万元 | 1.2万元 |  |  |
| 合计 |  |  | 77万元 | 77万元 |  |  |

三.采购单位：杭州领杭建设管理有限公司

四.采购代理：科信联合工程咨询有限公司

五.供应商资格条件：

1、基本资质

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格（提供营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标项投标或者未划分标项的同一招标项目投标；

2、特定资质

（1）2022年7月1日以来，投标供应商具有至少1项第三方工程评估咨询服务业绩，提供合同复印件加盖公章【合同内容必须体现第三方质量、安全、管理行为检查评估（巡查或检查）等关键内容（包含上述一项或者几项均可），非监理委托服务业绩】；

- （2）项目负责人需具备建筑工程或土木工程专业高级及以上工程师职称（提供相关证明文件并加盖公章）；

- （3）投标供应商及其拟派项目负责人自 2022 年7月1日起至投标截止日当月无行贿犯罪记录【通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准，提供网页截图】；

（4）本项目不接受联合体投标。

注：上述资料需齐全、有效，复印件应加盖单位公章，并在投标时提供。

六.采购文件价格： 0 元。

七.采购文件获取：

1.时间：公告发布时间至投标截止时间

2.地点（网址）：杭州交投集中采购平台（http://cg.zjhzjtjt.com/）；

3.方式：（1）供应商登陆杭州交投集中采购平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“杭州交投集中采购平台”系统内完成相关流程，或未完成报名手续，引起的投标无效责任自负。

八.投标截止时间：2025年 8 月 8 日 9 时 30 分（北京时间）

九.投标地点：通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应

十.开标时间：2025年 8 月 8 日 9 时 30 分（北京时间）

十一.开标地点：通过“杭州交投集中采购平台”进行在线开标

十二.响应供应商对采购文件有疑问的，通过“电子交易平台”提交。提交疑问截止日为2025年 7 月 22 日 17 时 00 分。采购单位将于2025年 7 月 23 日 17 时 00 分前在网上发布澄清。响应供应商应自行关注“电子交易平台”，采购单位不再一一通知。因供应商自身 贻误行为导致成交失败的，责任自负。

十三.投标保证金缴纳：本项目需要缴纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下：

（1）投标保证金：人民币 15400 元。

（2）交纳期限：投标截止时间前。

（3）保证金缴纳流程：供应商登录“http://cg.zjhzjtjt.com/"，在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照采购文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。供应商每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同供应商虚拟账户信息不一样。同一供应商不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息，注意不要打错。

十四.在线投标响应（电子投标）说明：

1.供应商注册：供应商如需参与本项目，应为杭州交投集中采购平台注册供应商。本项目通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“电子投标客户端”，并按照本采购文件和“杭州交投集中采购平台”的要求，通过“电子投标客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“杭州交投集中采购平台”将予以拒收。

“电子投标客户端”请自行前往“杭州交投集中采购平台-帮助中心-帮助文档”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商操作手册》；通过“杭州交投集中采购平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询客服热线95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“杭州交投集中采购平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“杭州交投集中采购平台-CA管理-CA证书申领-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“杭州交投集中采购平台”。投标截止时间以后上传递交的投标响应文件将被“杭州交投集中采购平台”拒收。

十五．发布公告的媒介

本项目相关公告在杭州交投集中采购平台（cg.zjhzjtjt.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布，如公告内容不一致的以杭州交投集中采购平台发布的信息为准。

十六.联系方式：

采购单位：杭州领杭建设管理有限公司

地    址：杭州市上城区丁兰街道临丁路699号

联 系 人：谢工

联系电话：0571-88117142

采购代理机构：科信联合工程咨询有限公司

地    址：杭州市拱墅区祥园路28号乐富智汇园12幢1308室

联 系 人（询问）：叶工

联系电话（询问）：15381197397

质疑联系人：梁工

质疑联系方式：18334336775

监管单位：杭州市城市土地发展有限公司监察审计部

地址：杭州市上城区临丁路699号

联系人：金工

联系电话：0571-88117129

- 第二章  响应须知及前附表

一、响应须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 领杭代建项目管理咨询服务 |
| 2 | 项目地点 | 杭州市内 |
| 3 | 采购内容 | 领杭代建项目管理咨询服务，包含2025-2027年度代建项目管理体系搭建、过程评估检查以及按需驻场技术服务人员；详见“第三章采购内容及要求”。 |
| 4 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2027年12月31日或合同履行期间累计服务总金额达中标金额，以上两种情况以先到者为准。 |
| 5 | 项目概况 | 招标编号： JT-XM-C-2025-0180 。 项目地点：杭州。 为加强杭州领杭建设管理有限公司代建项目实施过程中的质量、安全、进度的监督管理，规范参建各方的管理行为，构建工程管理标准化体系服务，提高工程建设品质和管理水平，在工程施工过程中委托第三方工程咨询服务单位，对代建项目进行体系搭建，实施质量、安全、进度过程检查，依据国家、地方法律法规及行业标准规定进行科学、精准的评价与纠偏，委派专业技术人员进行驻场服务。 项目最高限价：77万元； 注：投标报价不得高于最高限价，高于最高限价做无效标处理。 招标方式：公开招标。 |
| 6 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。响应文件报价明细表（报价表）是报价的唯一载体，如投标供应商在杭州交投集中采购平台填写的投标报价与响应文件报价文件中报价明细表（报价表）不一致的，以报价文件中报价明细表（报价表）为准。响应文件中价格全部采用人民币报价保留2位小数。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳：本项目需要缴纳投标保证金。交纳投标保证金的具体要求如下： （1）投标保证金：人民币 15400元 （2）交纳期限：投标截止时间前。 （3）保证金缴纳流程：供应商登录“http://cg.zjhzjtjt.com/"，在【金融服务】-【我的项目】中找到本项目，获取唯一的保证金虚拟账户信息。请按照采购文件要求从企业对公账户缴纳保证金至该虚拟账户。供应商每个项目的保证金虚拟账户是唯一的，即同一个项目的不同供应商虚拟账户信息不一样。同一供应商不同项目的虚拟账户信息也不一样，请勿泄露虚拟账户信息，注意不要打错。 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | □接受。 ☑不接受 |
| 9 | 履约保证金 | ☑收取，履约保证金金额：合同金额的2%，☑现金或☑银行汇票或☑转账支票或☑银行转账或☑银行保函；若采用银行保函应由国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行出具，所需的费用由中标供应商承担，中标供应商应保证银行保函有效。 履约保证金交纳期限：签订合同前。 履约保证金退还时间：合同履约完毕，扣除乙方违约时所需支付的违约金后甲方30日历日内无息退还。 |
| 10 | 现场勘探 | □组织，时间为 / 前，逾期不予安排。联系人： / ，联系方式 / 。 ☑不组织，自行踏勘。 联系人： 联系电话： |
| 11 | 投标有效期 | 从投标截止日起90天内有效。 |
| 12 | 响应文件份数 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： （1）供应商于“电子投标客户端”上提供电子加密响应文件。 “电子加密响应文件”是指通过“电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs） - （2）中标单位在中标后需向招标单位提供纸质响应文件正、副本各一本。 |
| 13 | 采购单位书面澄清或修改的时间 | 采购文件的澄清将以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。采购文件修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购单位将在投标截止时间15天前以书面形式发布。 |
| 14 | 采购答疑 | 提出问题截止时间：见采购公告。 提出问题方式：登陆杭州交投集中采购平台（cg.zjhzjtjt.com/），路径为：平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表/质疑列表； 注：未按上述要求提出的问题，采购单位有权不予答复。 |
| 15 | 响应文件的上传和递交 | 1.供应商注册：供应商如需参与本项目，应为杭州交投集中采购平台注册供应商。本项目通过“杭州交投集中采购平台”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“电子投标客户端”，并按照本采购文件和“杭州交投集中采购平台”的要求，通过“电子投标客户端”编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，“杭州交投集中采购平台”将予以拒收。 2.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标响应文件”上传递交至“杭州交投集中采购平台”。投标截止时间以后上传递交的投标响应文件将被“杭州交投集中采购平台”拒收。 |
| 16 | 响应文件的截止时间 | 详见“第一章采购公告”。 |
|  | 开标时间 | 详见“第一章采购公告”。 |
| 17 | 开标程序 | 1.采购代理机构开启解密流程，供应商应在30分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃； 2.采购代理机构开启标书成功后进入开评标流程； 3.当电子评标无法正常进行时，即转为线下评标。 |
| 18 | 评标委员会 | 评标委员会由采购单位依法组建，人数为5人及以上单数,其中采购单位代表不超过三分之一。 评标委员会组成方式：从企业采购评审专家库中随机抽取。 |
| 19 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 20 | 评标办法 | ☑综合评分法；□最低价中标法； |
| 21 | 投标限价 | 本项目最高限价77（万元）其中： 代建管理体系搭建最高限价：10万元； 评估检查服务最高限价：31万元（单个评估检查服务最高限价为1万元/次）； 人员按需派驻现场技术服务最高限价：36万元（其中高级技术管理人员1人（高级工程师或一级建造师/月/1.8万元），中级技术管理人员1人（中级工程师或二级建造师/月/1.2万元）； 投标供应商所提交投标报价仅保留小数点后2位第3位四舍五入。 投标供应商所投标报价若超出以上任意一项均作为无效标处理。 |
| 22 | 公告网站 | 杭州交投集中采购平台（cg.zjhzjtjt.com/） 浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/） |
| 23 | 中标候选人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数： 1 |
| 24 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由□中标人☑采购单位支付。 |
| 25 | 质疑、投诉 | 1.供应商质疑 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。 对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）之日起计算。 - 供应商提交质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，质疑书至少应包括下列主要内容： （1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式。 （2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容。 （3）具体的质疑事项及事实依据。 （4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。 （5）提出质疑的日期。 3.采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 4.投诉 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门提出投诉。 |
| 26 | 注意事项 | 1.供应商须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 2.响应文件编制时需根据采购文件资格要求和评分细则提供资料，并与响应文件目录或索引对应。 3.本采购文件所述的“加盖供应商公章”指的是加盖供应商法定名称章，本次采购不接受加盖投标专用章.合同专用章等企业专用章的投标。 4特别提示： 4.1评标中，评标委员会若发现供应商的响应文件明显缺乏竞争性而可能涉嫌与其他供应商围标串标时，评标委员会将重点审核供应商之间的股权关系及各响应文件之间的形式、编排、内容等问题，一旦发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决该供应商的投标。出现上述情形时，不管最终是否界定为无效投标，评标委员会应在评标报告中如实记录相关情形及最终的认定结果。 4.2评标中，经评审后，供应商技术分值未达到技术分总值60%的，视为不满足采购文件技术要求，该文件视同未实质性响应，作为无效标处理。 4.3如供应商对采购文件中技术和资信部分选择性提供资料，可能存在被评标委认定为有围标串标嫌疑的风险。 5.其他 1）与采购单位存在利害关系可能影响采购公正性的法人，其他组织或者个人，不得参加投标。 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股.管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目投标。 3）违反以上两款规定的，相关投标均无效。 4）供应商所提交投标报价仅保留小数点后2位第3位四舍五入。 6.本采购文件由采购单位负责解释。 |

二、响应须知

（一）总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于本次采购所叙述的领杭代建项目管理咨询服务。

2.项目概况

领杭代建项目管理咨询服务。

3.定义

3.1“采购单位”系指杭州领杭建设管理有限公司。

3.2“采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次采购的科信联合工程咨询有限公司。

3.3“供应商”系指响应本次采购、参加本次投标竞争的法人或者其他组织。

3.4“供应商代表”系指全权代表供应商参加本次投标活动并签署响应文件的人，如果供应商代表不是供应商的法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3.5“货物”系指供应商按采购文件规定，须向采购单位提供的一切产品及其它有关技术资料和材料。

3.6“服务”系指采购文件规定供应商为完成全部合同义务须承担的项目服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）采购文件说明

5.采购文件构成

5.1“采购文件”由下述部分组成：

第一章   采购公告

第二章   响应须知及前附表

第三章   采购内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   评标办法

第六章   响应文件格式

5.2供应商应认真审阅采购文件所有的内容，如果供应商的响应文件不符合采购文件要求，责任由供应商自负。

6.采购文件的澄清

6.1供应商对采购文件如有疑问，可在规定的截止时间前，以书面形式向采购代理机构反馈意见。

提出问题方式：登陆杭州交投集中采购平台（cg.zjhzjtjt.com/），路径为：平台-项目采购-询问质疑投诉-询问列表/质疑列表；

注：未按上述要求提出的问题，采购单位有权不予答复。

6.2对于供应商提出的问题，代理机构或采购单位将视情况采用适当方式在规定时间前以书面形式予以答复，并将不标明查询来源的书面答复发给已购买采购文件的每一供应商，此答复文件将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

7.采购文件的修改

7.1采购文件发出后，在提交响应文件截止时间15日前，采购单位可对采购文件进行必要的修改。

7.2采购单位可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有购买采购文件的每一供应商。供应商在收到修改内容后无需向采购人确认。供应商应自行关注杭州交投集中采购平台，采购人不再一一通知。因供应商自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

7.3为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购单位可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买采购文件的每一供应商。

7.4采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

7.5采购文件及采购文件的修改、澄清之间就同一内容相互矛盾的，以最后发出的加盖公章的书面文件为准。

（三）响应文件的编制

8.投标要求

8.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件实质性要求作出完全响应，否则，其投标可能被拒绝。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件没有完全响应采购文件的有效理由。

9.响应文件的语言和计量单位

9.1响应文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但与投标实质性内容有关的段落必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9.2除在技术规格中另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件的构成

10.1响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，响应文件编制时需根据采购文件资格要求及评分细则提供资料，并与响应文件目录或索引对应。

资格文件（不含报价）

（1）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书；

（3）投标声明书；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函(格式见附件)；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式见附件)；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函(格式见附件)；

（7）其他资格条件证明材料（若提供扫描件需加盖单位电子公章）。

商务技术文件

- （1）评分指引表（根据评分内容自拟）；

- （2）满足评分点的类似业绩；

- （3）按评标办法自行编制；

- （4）投标供应商需要说明的其他文件等。

报价文件

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价明细表（格式见附件）

（3）报价分析表

（4）投标人需要说明的其他文件和说明

以上所需的各种证书、证明、营业执照若系复印件，需在复印件上盖上有效的公章。

以上所需的各种证书、证明、营业执照若系复印件，需在复印件上盖上有效的公章。

10.2供应商资格的证明材料

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的资格证明文件，作为响应文件的一部分。其中：

（1）供应商必须具备法人资格，提供企业营业执照或法人证书（复印件加盖公章）等；

（2）供应商应具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的相关材料；

（3）供应商有履行采购文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的相关服务能力的相关材料;

11.响应文件格式

11.1供应商应按照采购文件中所提出的格式、内容编写并按顺序。供应商可以根据需要增加说明或描述性文字。

11.2投标函为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

11.3供应商需按本项目要求的投标内容详细编制说明材料。

12.投标报价

12.1供应商应该用人民币报价，单位为元，保留2位小数。供应商应在投标书的开标一览表上写明投标服务的投标报价，如总价与单价计算的总价有误，以单价为准计算总价。投标报价须包括完成采购工作所需的一切费用。

12.2供应商报价不得高于最高限价，否则将被拒绝。

13.投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本采购文件要求的响应文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，采购单位在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购单位这种要求，而并收回投标保证金。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标保证金的退还与不退还的规定仍然适用。

14.投标保证金

14.1供应商应在提交响应文件的同时，按本须知前附表第7项所规定的方式.数额提交投标保证金，并作为其响应文件的一部分。

14.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，采购单位将视为不响应采购文件而予以拒绝。

14.3除采购文件规定不予退还保证金的情形外，自中标通知书发出后5日内退还未中标供应商的投标保证金（不含银行同期存款利息）；中标人的投标保证金，自合同签订完成后的5日内退还（不含银行同期存款利息）。

14.4如供应商发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤回其响应文件的；

（2）供应商拒绝接受响应文件中已确认的承诺或条款；

（3）中标人未能在规定期限内签订合同协议；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（5）供应商与采购单位.其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

15.响应文件的式样和签署

15.1本项目实行网上响应。

15.2 供应商应准备电子加密响应文件。

响应文件均由资质文件.报价文件.商务技术文件组成。

“电子加密响应文件”是指通过“电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（后缀格式为.jmbs）。

15.3响应文件须按照采购文件要求加盖供应商公章（除此之外的投标专用章.合同章等均视为无效）.法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

15.4供应商应根据杭州交投集中采购平台操作手册及本采购文件规定编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对采购文件的某项要求，供应商的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时会提示供应商未对此项采购要求提供相应内容。由此产生的评分影响由供应商自行承担。

15.5除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由响应文件签字人签字或盖章。

（四）响应文件的递交

16.备份响应文件的装订、密封和标记

无需提供备份响应文件

17.响应文件的提交

供应商应按本须知前附表第15项所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

18.响应文件提交的截止时间

18.1响应文件的截止时间见本须知前附表第16项响应文件的截止时间。

18.2因采购文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购单位修改通知规定的时间递交。

19.迟交的响应文件

采购单位在本须知第16条规定的投标截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

20.响应文件的补充、修改与撤回

20.1供应商在提交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

20.2在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其投标保证金将不予退还。供应商应当在投标截止时间前完成投标响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标响应文件。补充或者修改投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标响应文件。投标响应截止时间后递交的投标响应文件，“杭州交投集中采购平台”将予以拒收。

20.3在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

20.4在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其响应文件，否则其投标保证金将不予退还。

21.响应文件有下列情形之一的，采购单位不予受理：

21.1逾期递交或者未按要求在网上递交响应文件的；

21.2未办理投标报名手续的。

（五）开标

22.开标

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过杭州交投集中采购平台组织开标、开启电子加密响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

至投标截止时间，递交响应文件的供应商少于三个的，采购单位将停止开标，重新组织采购。

23.开标程序

（1）向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，本次投标无效；

（2）响应文件解密结束，开启响应文件，代理机构点击“开启签字时段”，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）；

（3）进行资格审查、符合性审查、商务技术评审、报价评审等各项评审；

（4）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购单位最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（5）如遇“杭州交投集中采购平台”电子化开标或评审程序调整的，或者系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

（6）投标响应文件中投标函内容与报价明细表内容不一致的，以报价明细表为准。

（六）评标

24.评标委员会与评标

24.1评标委员会由采购单位依法组建，负责评标活动。

24.2评标采用保密方式进行。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查.澄清.评价和比较的有关资料以及候选中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密

25.2在响应文件的评审和比较.候选中标人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购单位和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3中标人确定后，采购单位不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查.评价和比较，评标委员会可以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

供应商提供过的行贿行为记录证明格式、形式不符合要求的，可在评标现场澄清补正。

27.响应文件的初步评审

27.1开标后，评标委员会首先对供应商的响应文件进行符合性审查，符合性审查未通过的响应文件不进入后续评审。

27.2评标委员会将评定每份响应文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购单位的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

27.3如果响应文件实质上不响应采购文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

28.响应文件计算错误的修正

28.1评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）正本与副本不一致时，以正本为准；

（2）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，一律以文字表示的金额为准。

（3）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正响应文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效标处理，并且其投标保证金也将不予退还，并不影响评标工作。

29.响应文件的评审、比较和否决

29.1评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应采购文件要求的响应文件进行评估和比较。

29.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

29.3评标委员会依据本采购文件第五章载明的评标办法的规定，对响应文件进行评审和比较，向采购单位提出书面评标报告，标明供应商综合得分排列顺序。

（七）合同授予

30.资格最终审查

采购单位将审查中标人的资质.服务能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权利

为维护国家利益，采购单位在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权利，并对所采取的行为不作任何解释。

32.中标通知书

32.1评标结束30日内，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

32.2 《中标通知书》将作为签订中标协议的依据。

33.授予中标协议时变更数量的权力

业主单位在授予子合同时有权对“采购内容及要求”中的服务予以增加或减少。

34.签订合同（协议）

34.1采购单位和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内签订合同（协议）。

34.2采购文件、中标人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同（协议）的依据。

34.3中标人不遵守采购文件或响应文件的要约、承诺，擅自修改报价或在中标通知书发出后7天内，借故拖延、拒签协议的，采购单位将不予退还投标保证金，同时取消该中标人的中标权，并将依法另选其它供应商中标或重新组织采购。

34.4签订合同（协议）后即为采购结束。

35.履约保证金（见投标须知前附表第9项）

36、采购代理服务费：

由□中标人☑采购单位支付。如由中标人支付，采购代理服务费用由中标人收到中标（成交）通知书前，一次性支付给采购代理。

- 采购内容及要求

- （招标人根据招标项目实际情况，尽可能详细说明本次招标项目的招标范围、内容、规模、特征、服务期、质量要求等，可包括但不限于以下内容自行进行扩充。对要求实质性响应条款用“★”标注）

- 项目名称：领杭代建项目管理咨询服务 ；

- 项目概况：为加强杭州领杭建设管理有限公司代建项目实施过程中的质量、安全、进度的监督管理，规范参建各方的管理行为，构建工程管理标准化体系服务，提高工程建设品质和管理水平，在工程施工过程中委托第三方工程咨询服务单位，对代建项目进行体系搭建，实施质量、安全、进度过程检查，依据国家、地方法律法规及行业标准规定进行科学、精准的评价与纠偏，委派专业技术人员进行驻场服务。

招标范围：领杭代建项目管理咨询服务，包含2025-2027年度代建项目管理体系搭建、过程评估检查以及按需驻场技术服务；

三、最高投标限价：77万元，按单项服务单次最高限价进行报价，投标报价超过单项单次服务最高投标限价或总投标报价超过最高限价作无效标处理。详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算总价 | 最高投标限价 | 内容范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代建管理体系搭建 | 1项 | 10万元 | 10万元 | 详见“第三章 采购内容及要求” | 总价包干 |
| 2 | 过程评估检查服务 | 31次 | 31万元 | 1万元/项目/次 | 详见“第三章 采购内容及要求” | 按实结算 |
| 3 | 按需派驻现场高级技术服务人员1人 | 元/月 | 21.6万元 | 1.8万元 | 驻场服务期暂定一年（12个月），具体要求详见“第三章 采购内容及要求” | 按实结算 |
|  | 派驻现场中级技术服务人员1人 | 元/月 | 14.4万元 | 1.2万元 |  |  |
| 合计 |  |  | 77万元 | 77万元 |  |  |

注：（单价包括不限于：人工工资、交通费、住宿费、餐费、报告制作、管理费、利润、税金等全部费用）。供应商所投标报价若超出以上任意一项均作为无效标处理；

- 四、服务期：自合同签订之日起至2027年12月31日或合同履行期间累计服务总金额达中标金额，以上两种情况以先到者为准；

- 五、招标具体要求：

- （一）、体系搭建

- 1.明确代建管理范围及权责边界，制定代建管理组织架构及岗位职责；

- 2.建立代建标准化管理机制（现场管理、例会制度、信息报送、资料管理等）；

- 3.编制代建工作流程（立项、设计、招采、施工、验收等全周期标准化流程）。

- 具体要求如下（仅供参考，具体内容根据双方确定的体系搭建文件决定）：

- （1）、对全国范围内典型项目进行需求调研。

- 针对甲方相关部门管理人员或关键岗位人员进行访谈，挖掘深层需求，分析潜在问题。访谈人数不少于5人。访谈以1对1访谈为主，单次访谈时间不少于30分钟，具体访谈人员以甲方确定为准。

- 调研典型在建项目不少于6个，竣工项目不少于3个，每个项目调研时间不少于4小时，包括但不限于实地走访项目，观察施工现场的实际情况，并与项目公司、物业公司等管理人员或关键岗位人员进行访谈，了解真实困难与需求等内容。具体调研项目以甲方确定为准。

- 调研小组人员不少于3人，组长1名，组员2名及以上，其中调研组长具有中级及以上职称，并具有5年以上工程建设工作经验。

- 调研前确定调研方案及访谈大纲，并经甲方确认。调研完成后输出《专业调研报告》，报告内容包括但不限于：整理分析调研访谈所收集的资料与信息，梳理出甲方工程管理体系的现状、优势、薄弱项，对调研成果进行深入分析，确定后续构建或优化工程管理体系的重点方向与原则。

- （2）、结合甲方实际编制《工程管理标准化手册》。具体要求如下：

- 1.编制《工程管理标准化手册》，全面梳理施工管控全貌，构建标准化管理体系，手册内容包括施工管理标准、工艺工法标准化图册、质量通病防治图册、交付验收标准图册。

- 2.工程施工管理标准应明确各个节点的标准动作、成果标准及管控要求，内容包括但不限于：供方考察与管理、工程启动会、土建移交精装、图审与设计交底、专项施工方案/施工策划、施工样板与交付样板、材料验收与封样、材料环保管理、工序移交、成品保护标准、淋蓄水管理、一户一验、精装竣工交付。

- 3.工程工艺工法标准化图册重点指出节点构造的质量管控关键点、工艺流程、正确做法示例，其中精装修内容包括但不限于：墙砖（石）饰面、涂饰饰面、墙纸饰面、木饰面/软包、轻质隔墙、地砖（石）、木地板、踢脚线、石膏板吊顶、金属板吊顶、户内门窗装饰、柜体安装、洁具安装。

- 4.质量通病防治图册应对工程不同阶段、不同专业的客户敏感点案例进行系统分析，通过正反图例展示，明确错误点及改进建议，对后续过程管控起到警示作用。

- 5.交付验收标准图册应从客户视角，明确交付验收标准，并通过优质交付图例直观展示。内容包括但不限于：公共区域、机电设备、户内饰面、门窗/栏杆、安装部品。

- （3）、协助落地试点《工程管理标准化手册》。具体要求如下：

- 1.根据甲方安排，组织开展1次工程专业培训，时间不少于2小时。

- 2.根据甲方安排，组织开展1次《工程管理标准化手册》宣贯培训。

- 3.协助甲方在重点项目落地试点《工程管理标准化手册》，并至少参加1次实地调研，结合实施情况，提交《工程管理标准化手册》修订优化意见。

- （4）、项目成果文件提交

| 序号 | 类别 | 成果名称 | 提交时间 | 数量及形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求 调研 | 调研实施方案 | 合同签订之日起15天内 | 电子版、 1份纸质版 |
|  |  | 专题调研报告 | 合同签订之日起45天内 | 电子版、 1份纸质版 |
|  | 手册 编制 | 工程管理标准化手册 | 2025年9月30日前 | 电子版、 2套印刷本 |
|  | 落地 试点 | 工程专业培训课件 | 根据甲方安排 | 电子版、 1份纸质版 |
|  |  | 工程管理标准化手册宣贯培训课件 | 根据甲方安排 | 电子版、 1份纸质版 |
|  |  | 工程管理标准化手册修订优化意见 | 合同到期前30日内 | 电子版、 1份纸质版 |

注：上述成果文件均需提供可编辑版至甲方。

- （二）、过程评估检查服务

- 1.技术评估地区：杭州市内

- 2.技术评估暂定数量如下表（具体以实际发生的评估次数为准）：

| 序号 | 项目名称 | 暂估评估次数（每项目每季度1次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皋亭山、杭师大附中、康桥十四中 | 3 | 3个项目各1次 |
| 2 | 新湾、半山高中项目 | 10 | 2个项目各5次 |
| 3 | 杭师大项目 | 10 | 1个项目10次 |
| 4 | 暂定新项目2个 | 8 | 2个项目各4次 |
| 合计 |  | 31 | 以甲方通知为准 |

- 3.技术评估时间：

- (1)技术服务时间按合同服务期限执行，每季度技术评估检查一次，暂定31次，具体评估时间安排以甲方通知为准。

- (2)由于项目施工周期及施工规模的差异，技术评估单元数量可能会有不同。以上为暂定数，具体以实际发生为准。

- (3)如甲方需要乙方佩戴记录仪全程记录服务流程，乙方负责存储时间为项目服务结束后30个自然日（甲方指定要求除外）。

- 4.技术评估方法：应结合公司研发技术服务设备、国内外工程项目先进管理经验、适合中国环境、较为成熟的评价方法、评测指标、评测表格及实测工具。

- 5.技术评估内容的具体要求如下：

- （1）过程评估人员按不少于5人配置。

- （2）过程评估组明确一个小组负责人，小组负责人必须由建筑工程资深专业人员（中级职称及以上职称），具有丰富项目施工管理现场经验。小组其他人员专业必须按甲方委派单要求配置，必须具有评估经验，熟练使用过程评估工具，熟知各项评估指标。

- （3）过程评估组负责人负责评估组的工作安排、评估结果协调汇总与审核、与甲方进行具体的业务协调和沟通等工作。

- （4）配合，协助甲方特殊节点的评估检查。

- （5）过程评估内容：使用评估工具对各项目的实测实量、质量风险、安全文明等进行过程评估（具体过程评估方法和工作内容根据双方确定的过程评估体系文件决定）。

- 6.后续跟踪工作：

- 乙方需对每期评估中的问题进行跟踪并实施复查，此工作可结合下一期评估实施，并在每期报告中体现对上一期问题的复查情况。

- （三）、人员按需派驻现场技术服务

- 1.驻场人员要求：应有一线房地产或施工企业第三方工作经验，应熟悉第三方检查要求，熟悉一线房地产企业品质安全管控要求，熟悉行业品质安全管控重点及趋势。小组其他人员则必须具有驻场经验，熟练使用评估工具，熟知各项评估指标。

- 2.驻场人员暂定数量如下表：

| 序号 | 人员 | 数量（人） | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级技术管理人员 | 1 | 高级工程师或一级建造师 |  |
| 2 | 中级技术管理人员 | 1 | 中级工程师或二级建造师 |  |
| 合计 |  | 2 | 暂定服务期1年（12个月） |  |

- （1）暂定2人，即高级、中级技术管理人员各1人。具体专业以甲方委派单为准。驻场人员需接受项目部的管理和工作安排，在项目部集体办公，考勤上下班；全过程跟踪负责。

- （2）每月服务时间每周一至周六（若有调整，应服从甲方安排，如驻场人数超过两人，需确保周六日均有驻场人员在岗），上午8:30至下午17：30在岗。每人每月出勤不得少于26天。

- （3）驻场人员需保证每日对现场进行巡视不少于两次，且需配合甲方在抢工期间的夜间验收工作。

- （4）人员上岗需经甲方面试，面试通过后方可到岗。乙方若进行人员调换，应提前一个月书面告知甲方，调换的人员仍需经甲方面试，面试通过后方可进行调换上岗。

- 3.驻场服务期限：12个月，暂定一年；进场时间以甲方实际通知为准。

- 4.驻场成果要求：

- （1）第三方单位驻场人员，协助甲方工程师对项目的工程进度、工程质量、安全文明施工等进行巡查。检查各参建单位相关手续是否符合建设规范要求，每日对项目现场及参建方的质量管理行为、安全管理行为等进行检查和评价，并形成《每日工作报告》，报告中包含问题描述、问隐患的分类及分级、出具针对性整改方案，明确要求和闭合时间，并将整改任务分配至相关责任方。对巡查中发现施工场存在的重大质量、安全隐患，第三方单位将及时预警，第一时间上报甲方项目部，请求进行管理与处罚。

- （2）每(周、月)报送验收周报、月报施工进度表;每周五、每月27日以书面报送《周报》《月报》《问题汇总表》(具体表单以甲方确认为准)，包含工程进度、管理状态、工程品质、存在问题、共性问题、风险预警等。对巡查中发现施工现场存在的重大质量、安全隐患，第三方单位将及时预警，第一时间上报甲方项目部，请求进行管理与处罚。

- （3）乙方应在驻场服务每半年提交《工程管理驻场总报告》及汇总相关咨询服务过程资料，包括施工现场照片完整拷贝。《月报》及《工程管理驻场总报告》报告形式为电子文档和加盖乙方公章的书面正式报告，其中书面的《月报》及《工程管理驻场总报告》应为1份。

六、技术评估依据：

1、国家及地方的工程建设法律、法规、验收规范与标准。

2、工程建设有关的政府部门的批准文件。

3、企业标准及工程设计文件。

七、技术评估成果及交付时间：

1、评估结果

投标供应商完成项目评估后即时在总结会公布项目评估实测结果；明确本次实测实量得分，经会签后不得调整。

2、评估报告

投标供应商在每个项目现场技术评估完成后3个日历天内，向招标人工程管理部门提供被评项目的评估报告，报告内容包括但不限于以下事项：基本资料、检查情况、特别说明事项、质量安全风险小结、其他问题小结、优秀做法等，同时附带第三方质量评分表（EXCEL格式），以便被检公司和项目部及时进行复核确认。

3、重大问题通报

对于重大风险或较为严重的系统性质量、安全问题，投标供应商应在评估当日发现问题后立即向招标人工程组（骆经理15372078353）电话通报质量、安全风险情况，并将风险报告于当天以电子邮件形式呈报项目和招标人工程管理部。

4、评估总报

投标供应商应在每个周期所有项目评估完成后7个日历天内，向招标人提供该周期所有参评项目《评估总报告》，以保证招标人及时将质量问题反馈至被评估项目，督促其尽快整改。还包括对上一期评估中的问题进行跟踪并实施复查情况。同时附带相关评估过程资料，报告形式为电子文档。

5、信息化交付

投标供应商会将第三方技术评估服务的过程管控步骤和服务成果以信息化软件（平大小布）的形式呈现给招标人，并为招标人提供相应账号权限进行查看（招标人指定要求除外）。

八、检测仪器：投标供应商应自备以下仪器：包括不限于激光扫平仪、三脚架、塔尺、靠尺、冲击钻、笔记本电脑、数码相机、卷尺等检测工具及信息化系统。

九、成果形式及验收

1、成果文件形式：①评估报告（word版）；②评估总报告（PPT版）。

2、 技术评估验收方式：技术评估成果通过邮件形式提交，投标供应商提交后招标人应审核并反馈修改意见，直至验收合格。

十、 合同价格

1、合同价格方式：固定单价，暂定总价。

| 序号 | 服务类型 | 人员配置 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系搭建 | 不少于3人 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 过程评估 | 不少于5人 | 元/项目/次 | 31 |  |  | 按实结算 |
| 3 | 按需驻场 | 2人 | 元/月 | 12 |  |  | 暂定1年（12个月），按实结算 |
| 3.1 | 高级技术管理人员 | 1人 | 元/月 | 12 |  |  | 按实结算 |
| 3.2 | 中级技术管理人员 | 1人 | 元/月 | 12 |  |  | 按实结算 |
| 4 | 合计人民币（大写）： 元整 |  |  |  |  |  | 含税总价，税率 % |

2、具体计价说明如下：

1.以上单价包含涉及投标供应商第三方评估技术技术服务工作的所有费用，包含但不限于人工费、设备费、信息化软件使用费、差旅费、交通费、通讯费、着装费、管理费、保险费、利润和税金等全部费用；

2.采用固定单价的形式，合同履行期间，以上单价不会因为人工工资、物价、市场波动、费率或汇率的变动、工程所在地不同等任何因素而调整；

3.费用按招标人委托或实际发生的工程量乘相应单价进行计算；

4.项目的定义为：以代建单位签订的代建项目合同进行划分，原则上每个代建项目每季度技术评估检查一次，并出具一组评估数据、一份报告。

5.上述单价含   %的增值税率。

十一、付款方式：

- 1、体系搭建：提交管理体系终稿文件并经甲方验收完成后30日内，支付体系搭建费用的60%，经落地试点修订完成并经甲方验收通过后30日内，支付体系搭建费用的剩余款项。

- 2、技术评估：完成每期评估工作，提交的《第三方工程评估报告》经甲方验收合格后，按累计实际发生评估的项目次数，按年度甲方向乙方支付实际发生评估费的100%。

- 3、驻场：完成驻场工作后，驻场时间经甲方确认后30日内，按季度甲方向乙方支付实际发生驻场费用的100%。若无派驻，驻场费用不发生。

- 4、每次付款前，乙方需提供支付申请、节点完成支付依据、经甲方确认的费用明细表、开具相应金额正式发票给甲方。

5、履约保证金：中标人在本合同签订前提交合同总价2%的履约保证金（可采用现金、支票、汇票、转帐等形式）。履约担保期限：合同履约完毕，扣除乙方违约时所需支付的违约金后甲方30日历日内无息退还。

- 第四章  合同主要条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由三方协商后确定）

领杭代建项目管理咨询服务合同

甲方：杭州领杭建设管理有限公司（简称“领杭公司”）

乙方：

为加强领杭公司代建项目建设实施过程中的质量、安全等的监督管理，规范参建各方的管理行为，提高工程建设品质和管理水平，在工程施工过程中委托第三方工程咨询服务单位，对在建的代建项目实施质量、安全等的过程检查。同时，对领杭公司进行了代建项目体系搭建；并根据甲方实际需求，按需拟聘用乙方人员进行驻场服务。

甲方通过公开招标，确定乙方为实施单位。为进一步明确责任，保障甲乙双方的权益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国民法典》以及项目所在地市有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

- 工作内容

- 1、项目名称：领杭代建项目管理咨询服务

2、甲方2025-2027年度代建项目的体系搭建、过程评估检查以及按需驻场技术服务。

3、工作方式：由乙方组成专业技术评估组，对甲方代建项目实施技术评估。

二、服务期限：自合同签订之日起至2027年12月31日或合同履行期间累计服务总金额达中标金额，以上两种情况以先到者为准。

三、工作要求

- （一）、体系搭建

- 1.明确代建管理范围及权责边界，制定代建管理组织架构及岗位职责；

- 2.建立代建标准化管理机制（现场管理、例会制度、信息报送、资料管理等）；

- 3.编制代建工作流程（立项、设计、招采、施工、验收等全周期标准化流程）。

- 具体要求如下（仅供参考，具体内容根据双方确定的体系搭建文件决定）：

- （1）、对全国范围内典型项目进行需求调研。

- 针对甲方相关部门管理人员或关键岗位人员进行访谈，挖掘深层需求，分析潜在问题。访谈人数不少于5人。访谈以1对1访谈为主，单次访谈时间不少于30分钟，具体访谈人员以甲方确定为准。

- 调研典型在建项目不少于6个，竣工项目不少于3个，每个项目调研时间不少于4小时，包括但不限于实地走访项目，观察施工现场的实际情况，并与项目公司、物业公司等管理人员或关键岗位人员进行访谈，了解真实困难与需求等内容。具体调研项目以甲方确定为准。

- 调研小组人员不少于3人，组长1名，组员2名及以上，其中调研组长具有中级及以上职称，并具有5年以上工程建设工作经验。

- 调研前确定调研方案及访谈大纲，并经甲方确认。调研完成后输出《专业调研报告》，报告内容包括但不限于：整理分析调研访谈所收集的资料与信息，梳理出甲方工程管理体系的现状、优势、薄弱项，对调研成果进行深入分析，确定后续构建或优化工程管理体系的重点方向与原则。

- （2）、结合甲方实际编制《工程管理标准化手册》。具体要求如下：

- 1.编制《工程管理标准化手册》，全面梳理施工管控全貌，构建标准化管理体系，手册内容包括施工管理标准、工艺工法标准化图册、质量通病防治图册、交付验收标准图册。

- 2.工程施工管理标准应明确各个节点的标准动作、成果标准及管控要求，内容包括但不限于：供方考察与管理、工程启动会、土建移交精装、图审与设计交底、专项施工方案/施工策划、施工样板与交付样板、材料验收与封样、材料环保管理、工序移交、成品保护标准、淋蓄水管理、一户一验、精装竣工交付。

- 3.工程工艺工法标准化图册重点指出节点构造的质量管控关键点、工艺流程、正确做法示例，其中精装修内容包括但不限于：墙砖（石）饰面、涂饰饰面、墙纸饰面、木饰面/软包、轻质隔墙、地砖（石）、木地板、踢脚线、石膏板吊顶、金属板吊顶、户内门窗装饰、柜体安装、洁具安装。

- 4.质量通病防治图册应对工程不同阶段、不同专业的客户敏感点案例进行系统分析，通过正反图例展示，明确错误点及改进建议，对后续过程管控起到警示作用。

- 5.交付验收标准图册应从客户视角，明确交付验收标准，并通过优质交付图例直观展示。内容包括但不限于：公共区域、机电设备、户内饰面、门窗/栏杆、安装部品。

- （3）、协助落地试点《工程管理标准化手册》。具体要求如下：

- 1.根据甲方安排，组织开展1次工程专业培训，时间不少于2小时。

- 2.根据甲方安排，组织开展1次《工程管理标准化手册》宣贯培训。

- 3.协助甲方在重点项目落地试点《工程管理标准化手册》，并至少参加1次实地调研，结合实施情况，提交《工程管理标准化手册》修订优化意见。

- （4）、项目成果文件提交

| 序号 | 类别 | 成果名称 | 提交时间 | 数量及形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 需求 调研 | 调研实施方案 | 合同签订之日起15天内 | 电子版、 1份纸质版 |
|  |  | 专题调研报告 | 合同签订之日起45天内 | 电子版、 1份纸质版 |
|  | 手册 编制 | 工程管理标准化手册 | 2025年9月30日前 | 电子版、 2套印刷本 |
|  | 落地 试点 | 工程专业培训课件 | 根据甲方安排 | 电子版、 1份纸质版 |
|  |  | 工程管理标准化手册宣贯培训课件 | 根据甲方安排 | 电子版、 1份纸质版 |
|  |  | 工程管理标准化手册修订优化意见 | 合同到期前30日内 | 电子版、 1份纸质版 |

注：上述成果文件均需提供可编辑版至甲方。

- （二）、过程评估检查服务

- 1.技术评估地区：杭州市内

- 2.技术评估暂定数量如下表（具体以实际发生的评估次数为准）：

| 序号 | 项目名称 | 暂估评估次数（每项目每季度1次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皋亭山、杭师大附中、康桥十四中 | 3 | 3个项目各1次 |
| 2 | 新湾、半山高中项目 | 10 | 2个项目各5次 |
| 3 | 杭师大项目 | 10 | 1个项目10次 |
| 4 | 暂定新项目2个 | 8 | 2个项目各4次 |
| 合计 |  | 31 | 以甲方通知为准 |

- 3.技术评估时间：

- (1)技术服务时间按合同服务期限执行，每季度技术评估检查一次，暂定31次，具体评估时间安排以甲方通知为准。

- (2)由于项目施工周期及施工规模的差异，技术评估单元数量可能会有不同。以上为暂定数，具体以实际发生为准。

- (3)如甲方需要乙方佩戴记录仪全程记录服务流程，乙方负责存储时间为项目服务结束后30个自然日（甲方指定要求除外）。

- 4.技术评估方法：应结合公司研发技术服务设备、国内外工程项目先进管理经验、适合中国环境、较为成熟的评价方法、评测指标、评测表格及实测工具。

- 5.技术评估内容的具体要求如下：

- （1）过程评估人员按不少于5人配置。

- （2）过程评估组明确一个小组负责人，小组负责人必须由建筑工程资深专业人员（中级职称及以上职称），具有丰富项目施工管理现场经验。小组其他人员专业必须按甲方委派单要求配置，必须具有评估经验，熟练使用过程评估工具，熟知各项评估指标。

- （3）过程评估组负责人负责评估组的工作安排、评估结果协调汇总与审核、与甲方进行具体的业务协调和沟通等工作。

- （4）配合，协助甲方特殊节点的评估检查。

- （5）过程评估内容：使用评估工具对各项目的实测实量、质量风险、安全文明等进行过程评估（具体过程评估方法和工作内容根据双方确定的过程评估体系文件决定）。

- 6.后续跟踪工作：

- 乙方需对每期评估中的问题进行跟踪并实施复查，此工作可结合下一期评估实施，并在每期报告中体现对上一期问题的复查情况。

- （三）、人员按需派驻现场技术服务

- 1.驻场人员要求：应有一线房地产或施工企业第三方工作经验，应熟悉第三方检查要求，熟悉一线房地产企业品质安全管控要求，熟悉行业品质安全管控重点及趋势。小组其他人员则必须具有驻场经验，熟练使用评估工具，熟知各项评估指标。

- 2.驻场人员暂定数量如下表：

| 序号 | 人员 | 数量（人） | 人员要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级技术管理人员 | 1 | 高级工程师或一级建造师 |  |
| 2 | 中级技术管理人员 | 1 | 中级工程师或二级建造师 |  |
| 合计 |  | 2 | 暂定服务期1年（12个月） |  |

- （1）暂定2人，即高级、中级技术管理人员各1人。具体专业以甲方委派单为准。驻场人员需接受项目部的管理和工作安排，在项目部集体办公，考勤上下班；全过程跟踪负责。

- （2）每月服务时间每周一至周六（若有调整，应服从甲方安排，如驻场人数超过两人，需确保周六日均有驻场人员在岗），上午8:30至下午17：30在岗。每人每月出勤不得少于26天。

- （3）驻场人员需保证每日对现场进行巡视不少于两次，且需配合甲方在抢工期间的夜间验收工作。

- （4）人员上岗需经甲方面试，面试通过后方可到岗。乙方若进行人员调换，应提前一个月书面告知甲方，调换的人员仍需经甲方面试，面试通过后方可进行调换上岗。

- 3.驻场服务期限：12个月，暂定一年；进场时间以甲方实际通知为准。

- 4.驻场成果要求：

- （1）第三方单位驻场人员，协助甲方工程师对项目的工程进度、工程质量、安全文明施工等进行巡查。检查各参建单位相关手续是否符合建设规范要求，每日对项目现场及参建方的质量管理行为、安全管理行为等进行检查和评价，并形成《每日工作报告》，报告中包含问题描述、问隐患的分类及分级、出具针对性整改方案，明确要求和闭合时间，并将整改任务分配至相关责任方。对巡查中发现施工场存在的重大质量、安全隐患，第三方单位将及时预警，第一时间上报甲方项目部，请求进行管理与处罚。

- （2）每(周、月)报送验收周报、月报施工进度表;每周五、每月27日以书面报送《周报》《月报》《问题汇总表》(具体表单以甲方确认为准)，包含工程进度、管理状态、工程品质、存在问题、共性问题、风险预警等。对巡查中发现施工现场存在的重大质量、安全隐患，第三方单位将及时预警，第一时间上报甲方项目部，请求进行管理与处罚。

（3）乙方应在驻场服务每半年提交《工程管理驻场总报告》及汇总相关咨询服务过程资料，包括施工现场照片完整拷贝。《月报》及《工程管理驻场总报告》报告形式为电子文档和加盖乙方公章的书面正式报告，其中书面的《月报》及《工程管理驻场总报告》应为1份。

四、技术评估依据：

1、国家及地方的工程建设法律、法规、验收规范与标准。

2、工程建设有关的政府部门的批准文件。

3、企业标准及工程设计文件。

五、技术评估成果及交付时间：

1、评估结果

乙方完成项目评估后即时在总结会公布项目评估实测结果；明确本次实测实量得分，经会签后不得调整。

2、评估报告

乙方在每个项目现场技术评估完成后3个日历天内，向甲方工程管理部门提供被评项目的评估报告，报告内容包括但不限于以下事项：基本资料、检查情况、特别说明事项、质量安全风险小结、其他问题小结、优秀做法等，同时附带第三方质量评分表（EXCEL格式），以便被检公司和项目部及时进行复核确认。

3、重大问题通报

对于重大风险或较为严重的系统性质量、安全问题，乙方应在评估当日发现问题后立即向甲方工程组（骆经理15372078353）电话通报质量、安全风险情况，并将风险报告于当天以电子邮件形式呈报项目和甲方工程管理部。

4、评估总报

乙方应在每个周期所有项目评估完成后7个日历天内，向甲方提供该周期所有参评项目《评估总报告》，以保证甲方及时将质量问题反馈至被评估项目，督促其尽快整改。还包括对上一期评估中的问题进行跟踪并实施复查情况。同时附带相关评估过程资料，报告形式为电子文档。

5、信息化交付

乙方会将第三方技术评估服务的过程管控步骤和服务成果以信息化软件（平大小布）的形式呈现给甲方，并为甲方提供相应账号权限进行查看（甲方指定要求除外）。

六、检测仪器：乙方应自备以下仪器：包括不限于激光扫平仪、三脚架、塔尺、靠尺、冲击钻、笔记本电脑、数码相机、卷尺等检测工具及信息化系统。

七、成果形式及验收

1、成果文件形式：①评估报告（word版）；②评估总报告（PPT版）。

2、 技术评估验收方式：技术评估成果通过邮件形式提交，乙方提交后甲方应审核并反馈修改意见，直至验收合格。

八、 合同价格

1、合同价格方式：固定单价，暂定总价。

| 序号 | 服务类型 | 人员配置 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系搭建 | 不少于3人 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 过程评估 | 不少于5人 | 元/项目/次 | 31 |  |  | 按实结算 |
| 3 | 按需驻场 | 2人 | 元/月 | 12 |  |  | 暂定1年（12个月），按实结算 |
| 3.1 | 高级技术管理人员 | 1人 | 元/月 | 12 |  |  | 按实结算 |
| 3.2 | 中级技术管理人员 | 1人 | 元/月 | 12 |  |  | 按实结算 |
| 4 | 合计人民币（大写）： 元整 |  |  |  |  |  | 含税总价，税率 % |

本合同含税暂定总价为：人民币（大写）          元整 ，￥      元（小写），发票为增值税专用发票，其中不含税金额       元，增值税     元，增值税税率  %。

2、具体计价说明如下：

1.以上单价包含涉及乙方第三方评估技术技术服务工作的所有费用，包含但不限于人工费、设备费、信息化软件使用费、差旅费、交通费、通讯费、着装费、管理费、保险费、利润和税金等全部费用；

2.采用固定单价的形式，合同履行期间，以上单价不会因为人工工资、物价、市场波动、费率或汇率的变动、工程所在地不同等任何因素而调整；

3.费用按甲方委托或实际发生的工程量乘相应单价进行计算；

4.项目的定义为：以代建单位签订的代建项目合同进行划分，原则上每个代建项目每季度技术评估检查一次，并出具一组评估数据、一份报告。

5.上述单价含   %的增值税率。

九、付款方式：

1、体系搭建：提交管理体系终稿文件并经甲方验收完成后30日内，支付体系搭建费用的60%，经落地试点修订完成并经甲方验收通过后30日内，支付体系搭建费用的剩余款项。

2、技术评估：完成每期评估工作，提交的《第三方工程评估报告》经甲方验收合格后，按累计实际发生评估的项目次数，按年度甲方向乙方支付实际发生评估费的100%。

3、驻场：完成驻场工作后，驻场时间经甲方确认后30日内，按季度甲方向乙方支付实际发生驻场费用的100%。若无派驻，驻场费用不发生。

4、每次付款前，乙方需提供支付申请、节点完成支付依据、经甲方确认的费用明细表、开具相应金额正式发票给甲方。

5、履约保证金：中标人在本合同签订前提交合同总价2%的履约保证金（可采用现金、支票、汇票、转帐等形式）。履约担保期限：合同履约完毕，扣除乙方违约时所需支付的违约金后甲方30日历日内无息退还。

十一、双方责任和权利

1、甲方职责

1.安排评估计划，每期评估提前一周通知乙方评估计划。

2.协助提供项目现场相关资料。

3.按合同约定时间支付合同价款。

4.对乙方工作提出改进建议。

5.指派专人负责此合约执行的联络人。甲方指定姓名：          职务      联系方式                作为本合同联系对接人。

6.有权利对乙方不符合甲方要求的人员提出更换。

7.安排被评估项目并准备评估工具。

8.安排评估组解决被评估项目城市的市内交通。

2、乙方责任

1.派专业技术人员参加评估工作。技术评估工作开始前与甲方确定技术评估人员。

2.按时向甲方提交技术评估报告，并接受甲方合理的工作改进建议。

3.对首次参加技术评估的项目，技术评估负责人在评估启动会上对技术评估体系文件需进行交底。

4.负责本公司现场检查人员的保险购买。如现场检查时因检查人员重大失误或粗心，导致的自身安全事故，甲方不承担责任；如检查过程中，因甲方工地出现事故，导致的检查人员安全事故，甲方承担相应责任。

5.技术评估人员应遵守项目安全管理的相关法律法规和要求。

6.参加甲方组织的评估相关工作研讨及会议。

7.技术评估期间，严禁参加评估项目或公司的任何形式的宴请。早餐自行解决。中午要求在甲方项目部食堂就餐，如项目部食堂有困难，可自行安排。

8.乙方在评估前，根据甲方提供的拟技术评估项目清单，拟定技术评估计划和行程，报甲方同意后开始实施，技术评估计划和行程对被评技术估项目需进行保密，防止进行迎检准备。

9.乙方指定姓名：     职务     联系方式         作为本合同联系对接人。

10.乙方银行账户相关资料：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

银行地址：

- 十二、违约、争议的解决方式

- （一）、违约

1、乙方的责任

1.乙方未按合同约定日期提交技术成果时，乙方从应提交日期的次日起计算，每延误一天，向甲方赔偿应收合同金额的 3‰ 作为违约金。

2.乙方故意或重大过失，提供错误或不合格信息而导致甲方损失的，乙方有责任采取补救措施，并按实际情况赔偿甲方因此而造成的直接损失。

3.乙方恶意违反约定，未按合同约定提交技术成果的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的技术费用，并另行支付已收取技术费用的 10 %的违约金。

2、甲方的责任

1.甲方违反约定，不能按时提供技术资料或工作条件或提供技术资料不准确，导致乙方无法按期完成并提交技术成果的，乙方有权按延误的时间予以顺延；造成技术成果返工或修改时，甲方应按实际完成的工作量增付费用。

2.甲方因故要求中途终止合同时，应及时书面通知乙方。乙方不退还甲方支付的定金。若乙方已开展工作，甲方应按乙方实际完成的工作量支付相应的服务费。

3.甲方未在约定时间内支付本合同技术费用的，从应付技术费用的次日起计算，每延误一天，向乙方按应付费用的  3‰  支付违约金。

（二）、争议的解决方式

甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可以向甲方或乙方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼解决。

十三、其他

1、知识产权及保密

本条款有效期不受合同期限的限制，在合同不能履行、不再履行或履行完毕后，本条款仍然有效。

1.合作过程中，乙方接触或获得的所有与甲方（包括被技术评估公司和项目）有关信息，包括但不限于项目规划设计指标、施工图纸、销售数据、施工信息、总分包信息、质量实测数据、项目质量风险等级、项目现场图片等甲方和被评估公司的保密信息或尚未对外公开的任何信息，在未经甲方（和被技术评估公司）许可的情况下，乙方不得用于本合作之外的任何其他目的、不得透露给任何第三人。

2.对于合作过程中一方知悉的另一方商业秘密以及另一方尚未对外公开的所有信息，一方均需以等同于自己商业秘密的程度采取保密措施，防止对第三人泄露。否则，泄露一方将承担相关责任。上述保密义务的期限，从一方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。本条款涉及的甲方的商业秘密和尚未对外公开的信息，其中“甲方”包括本合同中的被评估公司。

3.对于双方在履行本合同过程中产生的成果报告，所有权、知识产权及其他相关法律权利归甲方所有。

4.乙方保证其履行本合同的行为、方法、过程文件、成果文件等均不会侵犯第三方的合法权益，否则由乙方自行对此承担全部责任，甲方对此不承担责任。

十四、合同生效与终止、续签

1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。

2、合同的权利义务终止后，甲乙双方应当履行通知、协助、保密等义务。

3、合同续签：本项目乙方如严格履行合同，甲方对乙方履约服务满意的，双方协商，乙方在本合同期满前一个月向甲方提出申请，甲方同意批准可以续签，续签合同严格按照本合同约定签订，续签有效期最长不超过24个月。

十五、 合同份数：本合同一式陆份，甲方保留叁份，乙方保留叁份。

附件1：廉政协议。

| （以下无正文） 甲方： （公章） 法定代表人： 或委托代理人： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 签订日期： | 乙方： （公章） 法定代表人： 或委托代理人： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 签订日期： |
| --- | --- |

附件1：

廉政协议

为促进甲乙双方在领杭代建项目管理咨询服务工作中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为发生，根据国家、省、市有关廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本廉政协议书如下：

一、自觉遵守廉政建设的各项规定，完成领杭代建项目管理咨询服务工作。

二、不得以任何形式索要和收受回扣等好处费。

三、双方工作人员保持正常业务交往，不得接受礼金、有价证券、支付凭证和贵重物品，不得报销任何应由个人支付的费用。

四、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，宴请、邀请外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

五、双方人员不得要求或者接受为其住房装修、婚丧嫁娶、家电采购、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、双方人员不得接受赠送或提供使用的通信工具、交通工具、家用电器、高档办公用品等物品。

七、双方人员不得介绍家属或亲友从事有关此工程的任何经济活动。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈等活动或者达成默契。

九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议的情况，应当向甲方领导或者甲方负责监察审计的部门举报。甲方工作人员不得找任何借口对乙方进行报复。

十、甲方发现乙方有违反本协议或者行贿甲方工作人员，甲方将根据具体情节和造成的后果，采取暂停、终止合同或取消今后在本公司的后续服务资格。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得要依法予以追缴。

十一、本廉政协议作为《领杭代建项目管理咨询服务合同》的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章） ：

法定代表人                            法定代表人

或委托代理人：(签名或盖章)            或委托代理人：(签名或盖章)

签订时间：2025年  月  日             签订时间：2025年  月  日

附件2：

| 委托单（ 年 季度（月份） 评估） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单编号： |  |  |  |  | 发票信息： |  |  |  |  |
| 委托人单位： |  |  |  |  | 委托人单位联系人及电话： |  |  |  |  |
| 被委托人单位： |  |  |  |  | 被委托人单位联系人及电话： |  |  |  |  |
| 工程评估时间：20 年 季度（月份） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评估内容及人员专业信息 |  | 单位 |  | 数量 |  | 全费用单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （委托人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (签名) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 委托单签收回执单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 签收时间: |  |  |  |
| 签收人: |  |  |  |  |  | 签收单位（被委托人）:(盖章) |  |  |  |

- 第五章  评标办法

为规范本次采购的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家、地方政府有关招标采购的法律、法规、规章和规定，制定本办法。

1.评标总则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.评标组织

评标工作由采购单位依法组建，人数为5人及以上单数, 其中采购单位代表不超过三分之一，与供应商有利益或隶属关系的专家不能担任评委。评标委员会对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定。

3.评标纪律

3.1  评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3.2  评标委员会及其成员的权利、义务和评标纪律：

3.2.1 评标委员会成员享有依据采购文件规定的评标办法和标准对响应文件进行评审、充分发表自己的评审意见或保留自己的评审意见的权利，但采购文件没有规定的评标办法和标准，不得作为评标依据。

3.2.2 评标委员会主任与评标委员会其他成员享有同等的表决权。

3.2.3 评标委员会成员应在评标前认真审阅采购文件。

3.2.4 评标委员会对同一采购项目只能做出一种评标结论，评标委员会成员对评标结论如有异议，应按少数服从多数的原则投票表决。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

3.2.5 评标委员会成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。

3.2.6 评标委员会成员不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

3.2.7 评标委员会成员以及与评标活动有关的工作人员不得对外透露评标委员会对响应文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

3.2.8 评标委员会成员在评标过程中不得擅离职守影响评标程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出评标委员会。

3.2.9 评标委员会及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评标纪律。

3.2.10 评标委员会成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

4.评标程序和内容

4.1 评标前准备工作

4.1.1 评标委员会成员在评标前至少应了解和熟悉本采购项目的目的.性质.范围和主要的技术要求.标准和商务条款，以及评标定标程序.标准.方法等内容，以及了解作为评标委员会成员的权利.义务和评标纪律。

4.1.2 采购单位应当负责评标会的事务性工作，向评标委员会提供评标所需要的重要信息.数据以及辅助工作人员.设备等，必要时将由采购单位代表介绍采购项目的基本情况。

4.2 初步评审

4.2.1 资格审查

评标委员会将按照第一章采购公告第五条“供应商资格条件”规定对供应商进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格供应商，同时，评标委员会将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力，以确定供应商是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的供应商进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的响应文件按照无效标处理。

4.2.2 响应文件的符合性检查和响应性确定

4.2.2.1 在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对采购文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

4.2.2.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

凡有下列情况之一者，响应文件视为未实质性响应采购文件要求，按无效标处理，不得进入下一步的详细评审：

- （1）供应商未提交响应保证金或金额不足、响应保证金不符合采购文件要求的；

- （2）资格证明文件不全或不满足采购文件要求的；

（3）响应文件未按采购文件要求加盖公章的，或供应商代表未按采购文件要求签字（或盖章），或供应商代表无有效的委托授权书；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标内容严重偏离采购文件要求的，或不满足技术要求▲条款；

（6）经评标委员会认定其投标报价低于成本价且供应商无法提供合理理由说明的；

（7）投标报价超出最高投标限价的；

（8）不符合采购文件规定的其它实质性要求的；

（9）与项目有关的其他评审内容；

（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情形。

4.2.2.3 评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这种允许不能损害或影响任何供应商的相对排序。

4.3  响应文件的澄清

4.3.1 为了有助于响应文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求.提出或允许更改投标价格或响应文件的实质性内容。按照本评标细则第4.3.2款的规定对评标委员会在评标时发现的错误所进行的核实修正除外。

4.3.2  响应文件的投标报价的算术性错误修正

4.3.2.1 评标委员会将对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件的投标报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

（1）如果响应文件的报价清单中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价。

（2）如果投标函中的投标总价与报价明细表的投标总价有出入，以报价明细表的投标总价为准。

（3）对漏（缺）报项、多报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效供应商该项最高报价加入评标价进行评标。对多报及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。

4.3.2.2按上述4.3.2.1款算术性错误修正的原则及方法调整响应文件的投标报价，经供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其响应保证金将不予退还，并不影响评标工作。

4.4  详细评审

4.4.1 评标委员会将仅对通过初步评审和响应文件，进行详细评审。

4.4.2 评委会将根据以下评标办法和标准，对响应文件进行评审和比较：

（1）评标采用综合评分法，评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格供应商，按评标细则的规定和要求进行评审。计算出各合格供应商的综合得分，综合得分从高到低依次排序，排在前1名者为第一中标候选人。若有相同得分，则其中投标总价低的供应商将被排序在前。

（2）各部分评分分值分布如下：总分100分

①商务、技术评审（0～60分）。

商务部分应在评标专家仔细查阅、分析和计算的基础上，统一评分分值。

技术部分由评标专家采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了评分细则所规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项得分为：评标专家的有效评分中的算术平均值。

②报价评审（0～40分）。

报价部分评分应在报价口径一致的评标价基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。评标委员会应对响应文件的报价进行仔细审核，对于出现的极端或不合理的报价，经澄清和讨论后有权认定该报价为低于成本价恶意竞争的投标报价。

评标委员会将根据本评标细则第4.3.2款的规定对投标报价进行算术性错误修正。供应商的投标报价经上述修正后，计算出评审基准价。凡属采购文件原因造成项目范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因供应商自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。

评标专家应对响应文件的报价部分进行仔细分析与计算，并进行检查复核。报价部分由评标委员会确认后统一评分分值。

以上评分保留小数2位，供应商的综合得分为以上三部分得分的总和。

5.评标细则

总分为100分：其中商务分30分，技术分30分，报价分40分。

5.1 商务部分（0-30分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 0-12 | - 1.投标供应商近3年来（自2022年7月1日至投标截止日止），具有合同金额10万元及以上的评估业绩。评估内容主要为对工程项目质量、安全、管理行为等综合评估，有一个得3分，满分9分，未提供不得分。 2.投标供应商近3年来（自2022年7月1日至投标截止日止），具有合同服务内容为工程标准化手册编制、工程管理标准搭建业绩的，有一个得3分，满分3分，未提供不得分。 注：投标供应商需提供合同（关键页）等相关业绩证明材料原件扫描件并加盖公章（证明材料包括合同金额、服务内容、签订日期等）。 |
| 2 | 体系认证 | 0-5 | 具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、反贿赂管理体系认证、信息安全管理体系认证、诚信管理系统认证、社会责任管理体系认证，提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章。具备1份证书得1分，满分5分，未提供不得分。 |
| 3 | 人员配置 | 0-2 | - 项目负责人：项目负责人具备建筑工程或土木工程专业正高级及以上工程师职称的得2分；（响应文件中提供提供劳动合同、近三个月社保证明和职称证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 0-6 | 过程评估检查服务团队配置： - 评估组长具备建筑工程高级及以上工程师职称的得1分，否则不得分；（响应文件中提供劳动合同、近三个月社保证明和职称证书复印件并加盖公章） - 自2022年7月1日起，评估组长具有第三方工程评估检查业绩的，每一个得1分，最高得1分；（响应文件中提供业绩合同等至少一个相关证明材料（需体现评估组长姓名，不体现不得分）加盖公章） - （3）评估小组组员中（不含组长），每有1位持有中级工程师及以上职称证书或建设行业国家注册资格证书得1分，同类证书单人持有多个证书不累计，最高加4分。（响应文件中提供劳动合同、近三个月社保证明、执业资格证书或职称证书复印件加盖公章） |
|  |  | 0-5 | 驻现场技术服务人员配置： （1）驻场人员2人，其中1人为高级工程师或一级建造师，1人为中级工程师或二级建造师，得3分；不满足不得分（响应文件中提供劳动合同、近三个月社保证明、职称证书或建造师证书复印件加盖公章） （2）全部驻场人员须具有一线房地产或施工企业第三方工作经验的，得2分，没有不得分（响应文件中提供劳动合同或社保证明以及至少一个项目实施成果文件（项目实施成果文件中所体现工作单位需与劳动合同或社保证明中体现工作单位一致）等证明材料加盖公章）。 |

注：

1、以上证明材料复印件附入商务技术文件，未按要求提供的不得分。

2、评标委员会有权对以上证明材料进行认定，如评标委员会认为以上证明材料有涉嫌提供虚假材料或不足以证明达到评分标准的，有权作进一步认证或认定；供应商应无条件配合，否则将有可能作出最不利于投标供应商的认定。

5.2 技术部分（0-30分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评估实施方案 | 15 | - 从体系搭建、过程评估检查、驻场技术人员服务三个方面阐述实施方案（包括不限于体系搭建、评估计划、评估流程、评估方法、评估标准体系、评估成果、评估成果利用、评估组织架构、驻场技术人员服务等），投标供应商需根据招标文件技术要求自行拟定体系搭建、过程评估检查体系及报告模板、驻场技术人员服务文件。 - 1、方案全面、系统，完全覆盖招标要求的所有核心要素能有效支撑评估目标的实现的，得13.5（含）-15（含）分。 - 2、方案较为全面、系统，基本覆盖招标要求的核心要素，各要素设计基本合理，能够满足主要的评估需求的，得12（含）-13.5（不含）分。 - 3、方案基本覆盖招标要求的要素，但系统性、深度不足，存在明显缺陷，可操作性一般的得10.5（含）-12（不含）分。未提供不得分。 |
| 2 | 评估设备 | 5 | - 评估小组自备检测工具、仪器的完备程度及先进性比较，酌情打分。 - 1、仪器完全覆盖招标文件技术要求及评估标准体系，设备组合科学、高效，满足评估工作全流程、高标准要求的，得4.5（含）-5.0（含）分。 - 2、仪器基本覆盖招标文件技术要求及评估标准体系所需的主要检测项目，设备配置能够有效支撑评估工作的开展的，得4.0（含）-4.5（不含）分。 - 3、仪器无法覆盖大部分核心检测项目，检测工具设备配置无法有效支撑评估工作的正常进行的，得3.5（含）-4.0（不含）分。未提供不得分。 |
| 3 | 廉洁机制 | 5 | - 根据投标供应商评估工作的廉洁机制，廉洁承诺及如何保证评估工作的公正性及客观性，是否做到配备评估记录仪、全过程监控等措施，评委进行横向比较，酌情打分。 - 建立了系统、严密的廉洁风险防控机制，能有效预防和震慑不廉洁行为。明确承诺并详细规划在所有评估环节，强制使用评估记录仪为评估结果的公信力提供了最强有力保障的，得4.5（含）-5.0（含）。 - 建立了较为完善的廉洁风险防控机制，覆盖主要评估环节，能较好控制主观干预风险。承诺并计划在所有关键评估环节使用评估记录仪。能为评估结果的公信力提供有效保障的，得4.0（含）-4.5（不含）分。 - 仅提出原则性的廉洁要求或承诺，缺乏具体、可操作的防控机制。对使用评估记录仪表述含糊，或仅计划在部分环节使用，缺乏具体的管理规定。对保障评估公信力的支撑力度不足的，得3.5（含）-4.0（不含）分。未提供者不得分。 |
| 4 | 增值服务 | 5 | 根据投标供应商提供的增值服务，包括但不限于评估管理软件、整改销项管理软件、共享信息化平台、经验案例分享、培训、汇编案例图集等。招标人根据服务需求酌情打分，每有一项内容详实具体、有实质性意义、且满足招标人需求得2.5分，最多得5.0分。 |

5.3 报价评审（0-40分）

5.3.1供应商的响应报价超过最高限价的，将作无效标处理。

5.3.2 评审基准价

通过资格审查和符合性审查的响应供应商有效投标报价的算术平均价作为评审基准价；

5.3.3 商务报价计算方法

商务报价得分：投标报价等于评审基准价的，其价格分为满分。每高于评审基准价1％的，扣 1 分；每低于评审基准价1％的，扣 0.5 分。按直线插入法计算（保留小数2位）。

5.4 本项目最终得分=商务得分+技术得分+报价得分；

计算评分值时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序入围；综合得分且投标报价相同的，按照技术得分由高到低入围；综合得分且投标报价且技术分相同，由评委表决确定（评委不得弃权）。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6. 其他

6.1 各位评标人员应认真﹑客观﹑公正对待每个供应商，遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。

6.2 评标中，评标委员会若发现供应商的响应文件明显缺乏竞争性而可能涉嫌与其他供应商围标串标时，评标委员会将重点审核供应商之间的股权关系及各响应文件之间的形式.编排.内容等问题，一旦发现供应商以他人的名义投标.串通投标.以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应当否决该供应商的投标。出现上述情形时，不管最终是否界定为无效投标，评标委员会应在评标报告中如实记录相关情形及最终的认定结果。

6.3 评标中，如发现有两份及以上响应文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员认定有串通投标嫌疑的，其响应文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响采购工作继续评标（不足三家除外）。

7.定标

7.1 定标由采购单位负责，采购单位坚持综合得分排名第一的中标候选人为中标人的定标原则。

7.2 排名在前的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

7.3 中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，其响应保证金不予退还，响应保证金不能弥补由于其放弃中标权而给采购单位造成报价得差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

- 第六章  响应文件格式

一、资格文件格式

项目

（招标编号：                ）

投 标 文 件

（资格文件）

投标供应商：                     （电子签名盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

资格文件目录

1.营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书；

3.投标声明书；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函；

7.其他资格证明材料。

一.营业执照副本复印件（加盖公章）；

二.法定代表人身份证明或附有法定代表人和授权代表身份证明的授权委托书

法定代表人或负责人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：             职务：

身份证号码：                                      联系电话：

系                              （供应商名称）的法定代表人或负责人。

特此证明。

附：法定代表人或负责人身份证复印件

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或负责人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人或负责人身份证复印件粘贴处（正、反面）

授权委托书

本人           （姓名）系    （投标供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托        （姓名）为我方代理人（联系电话：          ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    项目（项目编号：                ）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标供应商：（盖公章）

法定代表人或负责人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：如响应文件由委托代理人签字或盖章的，响应文件必须附此授权委托书和法定代表人或负责人身份证明

三．投标声明书

投 标 声 明 书

致    ：

（投标供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。

我（姓名）系（投标供应商名称）的委托代理人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为     ）的响应，为此，我方就本次采购有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90天。

6、不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位参加本项目采购活动的；（2）为联合体投标的。

7、我单位及拟派本项目的项目负责人自 2022 年7月1日起至投标截止日当月无行贿犯罪记录。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

四．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

：（采购机构名称）

我方（供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

五．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加           （项目名称）（项目编号：     ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

六.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

：（采购机构名称）

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。(附证明资料）

特此承诺！

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

七.其他资格条件证明材料（若提供扫描件需加盖单位电子公章）

1、2022年7月1日以来，投标供应商具有至少1项第三方工程评估咨询服务业绩，提供合同复印件加盖公章【合同内容必须体现第三方质量、安全、管理行为检查评估（巡查或检查）等关键内容（包含上述一项或者几项均可），非监理委托服务业绩】；

- 项目负责人需具备建筑工程或土木工程专业高级及以上工程师职称（提供相关证明文件并加盖公章）；

- 投标供应商及其拟派项目负责人自 2022 年7月1日起至投标截止日当月无行贿犯罪记录【通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询结果以网站页面显示内容为准，提供网页截图】；

二、商务技术文件格式

项目

（招标编号：                ）

投 标 文 件

（商务技术文件）

投标供应商：                     （电子签名盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

商务技术文件目录

1.评分指引表（根据评分内容自拟）；

2.满足评分点的类似业绩；

3.按评标办法自行编制；

4.投标供应商需要说明的其他文件等。

（以上内容未提供格式的，需根据评分内容自拟）

附件1供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 员工人数 | 人 | 拥有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 主营业务收入 | 20 年 万元 |  |
| 实现利润 | 20 年 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构 情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的类似供货协议情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因服务或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 企业现状布局及发展战略简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

附件2 供应商拟派项目成员情况表

| 本项目拟担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业资格证书 | 技术职称 | 类似经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据招标文件提供相关证明材料。

投标供应商（盖章）：

日期：

附件3：供应商类似项目业绩案例

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同主要内容 | 合同签订时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：以提供合同的复印件为准，合同复印件至少提供合同首页、合同金额、合同日期所在页签字盖章页及相关服务内容证明页，加盖供应商公章。

投标供应商（盖章）：

日期：    年    月    日

三、报价文件格式

项目

（招标编号：                ）

投 标 文 件

（报价文件）

投标供应商：                     （电子签名盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日  期：      年    月    日

报价文件目录

1.投标函（格式见附件）

2.报价明细表（格式见附件）

3.报价分析表

4.投标供应商认为需要说明的其他文件和说明

1.投标函

投 标 函

致：                （招标人名称）

我方参加你方组织的               （项目名称）【招标编号：                 （采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.2 商务技术文件：

2.3报价文件

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

一、报价明细表（报价表）

（交易发起人）、（采购代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下报价明细表（报价表）的价格完成                   （项目名称）【招标编号：               （采购编号）】的实施。

报价明细表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 服务类型 | 人员配置 | 单位 | 暂定数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系搭建 | 不少于3人 | 项 | 1 |  |  | 总价包干 |
| 2 | 过程评估 | 不少于5人 | 元/项目/次 | 31 |  |  | 按实结算 |
| 3 | 按需驻场 | 2人 | 元/月 | 12 |  |  | 暂定1年（12个月），按实结算 |
| 3.1 | 高级技术管理人员 | 1人 | 元/月 | 12 |  |  | 按实结算 |
| 3.2 | 中级技术管理人员 | 1人 | 元/月 | 12 |  |  | 按实结算 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）（含税总价，税率 %） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、投标供应商所提交投标报价仅保留小数点后2位第3位四舍五入。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。以上单价包含涉及乙方第三方评估技术技术服务工作的所有费用，包含但不限于人工费、设备费、信息化软件使用费、差旅费、交通费、通讯费、着装费、管理费、保险费、利润和税金等全部费用;

4、采用固定单价的形式，合同履行期间，以上单价不会因为人工工资、物价、市场波动、费率或汇率的变动、工程所在地不同等任何因素而调整;

5、费用按甲方委托或实际发生的工程量乘相应单价进行计算:

6、项目的定义为:以代建单位签订的代建项目合同进行划分，原则上每个代建项目每季度技术评估检査一次，并出具一组评估数据、一份报告。

7、上述单价含   %的增值税率。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附件

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

交易发起人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：