国内公开招标文件

（全一册）

| 项目名称： | 宁海经开区负碳园区（梅桥区块）一期建设工程—负碳园区雨污管网提质增效工程二标施工监理 |
| --- | --- |
| 项目编号： | GXZB-NH2025-013 |

采  购  人：宁海县科技工业园区发展有限公司

代  理  人：浙江国信工程管理咨询有限公司

二〇二五年六月

- 目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	12

第四章 评标办法及评分标准	23

第五章 合同主要条款	29

第六章 投标文件格式	48

第一章 公开招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，浙江国信工程管理咨询有限公司受宁海县科技工业园区发展有限公司委托，现就宁海经开区负碳园区（梅桥区块）一期建设工程—负碳园区雨污管网提质增效工程二标施工监理进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：GXZB-NH2025-013

2.项目名称：宁海经开区负碳园区（梅桥区块）一期建设工程—负碳园区雨污管网提质增效工程二标施工监理

3.招标组织类型：国企采购

4.招标方式：公开招标

5.招标内容：

| 序号 | 招标内容 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 项目预算 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务 | 通过公开招标承揽宁海经开区负碳园区（梅桥区块）一期建设工程—负碳园区雨污管网提质增效工程二标施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务，详见第二章招标需求。 | 55.73万元 |

二、合格投标人的资格要求：

1、投标人一般资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、法规规定的其他条件。

2、投标人的特定资格要求：

（1）具有市政公用工程监理乙级及以上资质。

3、法律、行政法规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（3）投标人和投标人的法定代表人/负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。【具体以开标当天统一通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询为准，若被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则取消中标候选人资格。】

4、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

时间：2025年7月14日至2025年7月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：乐采云（www.lecaiyun.com）。

方式：投标人登录乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：500元（售后不退）。

本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，投标人应在规定的招标文件获取期限内在乐采云平台登录投标人注册的账号后获取招标文件。尚未正式注册入库的投标人，请注意注册所需时间。

注：潜在投标人应当按照本款方式获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负；如未按本款方式获取招标文件的，投标无效且不得对招标文件提起质疑投诉。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月5日09:00时（北京时间）

投标地点（网址）：投标人应于2025年8月5日09:00时（北京时间）前将电子投标文件上传到乐采云（www.lecaiyun.com），未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。

开标时间：2025年8月5日09:00时（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云（www.lecaiyun.com）；宁海县政务服务中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）。

五、公告时间

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金：

1、投标保证金（人民币）：壹万元整。

2、保证金收妥抵用(即到帐)截止时间：2025年8月4日17:00时，各单位以转账支票(必须实时清算)、银行汇票或电汇形式向浙江国信工程管理咨询有限公司提交；

3、账户名称：浙江国信工程管理咨询有限公司宁海分公司；

开户银行：中国建设银行宁海支行天景园分理处；

银行账号：3310 1995 4380 5050 2551。

七、本次招标有关信息公告平台

乐彩云平台、浙江政府采购网。

★请投标人随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知、澄清说明等等，如有错过，后果自负。

八、投标与开标注意事项：

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

2、标前准备：各投标人应在开标前确保成为乐采云网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3、投标文件制作：①应按照本项目招标文件和乐采云的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云技术支持热线咨询，联系方式：95763。②投标人通过乐采云电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往乐采云网下载并安装，投标文件制作具体流程详见乐采云。

4、投标人应于投标截止时间前将电子投标文件上传到乐采云（www.lecaiyun.com），未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。

5、招标代理机构将在招标文件规定的开标时间通过乐采云组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内投标人可以登录乐采云（www.lecaiyun.com），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

九、联系方式

招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司

地址：宁海县大中山商务楼A幢4楼

联系人：王工

联系电话：0574-59987625

招标代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司

地址：宁海县跃龙街道兴海中路99号兴海菜场东门

联系人：刘家俊

联系电话：0574-82538390

传真号码：0574-82538390

同级采购监督管理部门：宁海科创集团有限公司监察审计部

联系人：尤女士

监督投诉电话：0574-59983060

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 招标需求

前附表

| 序号 | 项目 | 招标需求、内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标内容 | 详见招标文件。 |
| 2 | 单位及数量 | 不限。 |
| 3 | 实施的 时间和地点 | 合同期限：自监理合同签订之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 实施时间：具体项目实施时间与工程施工工期同步。 实施地点：宁海县梅桥区块伍富路、塔珠路、红塔路。 |
| 4 | 需实现的功能 或者目标 | 详见招标文件。 |
| 5 | 执行的标准、规范 | （1）市政道路、排水专业类标准； （2）国家、行业、地方有关标准或者其他标准、规范（如有）。 |
| 6 | 技术要求 | 详见招标文件。 |
| 7 | 质量、安全要求 | 合格。 |
| 8 | 服务标准、期限、效率等要求 | 详见招标文件。 |
| 9 | 验收标准 | （1）招标人及其他有关部门的验收标准； （2）国家、行业、地方有关验收标准。 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织现场踏勘。 |

具体需求

一、项目概况

宁海经开区负碳园区（梅桥区块）一期建设工程—负碳园区雨污管网提质增效工程概算总投资为10592.01万元，建安工程费为8930.19万元，本次为项目二标的施工监理服务招标，二标建设规模：包括伍富路、塔珠路、红塔路改造，其中伍富路设计为城市支路，总面积为9809平方米；雨水管铺设1340.01米，污水管铺设837.44米，单篦雨水口65座，双篦雨水口20座，钢筋砼检查井84座，雨水采用Ⅱ级钢筋砼承插管，管径DN300～DN800，污水采用聚乙烯（HDPE）缠绕管（B型结构壁管），管径DN300；路灯24盏。塔珠路设计为城市支路，总面积为7292平方米；雨水管铺设640.77米，污水管铺设391.75米，单篦雨水口36座，双篦雨水口3座，钢筋砼检查井49座，雨水采用Ⅱ级钢筋砼承插管，管径DN300～DN800，污水采用聚乙烯（HDPE）缠绕管（B型结构壁管），管径DN300～DN400。红塔路设计为城市次干路，总面积为19980平方米；雨水管铺设1729.8米，污水管铺设1097.33米，单篦雨水口49座，双箅雨水口24座，钢筋砼检查井97座，雨水采用Ⅱ级钢筋砼承插管，管径DN300～DN1100，污水采用聚乙烯（HDPE）缠绕管（B型结构壁管），管径DN300～DN500；路灯60盏。二标招标控制价29398829元，施工工期480日历天。

二、建设地点

- 本项目位于宁海县梅桥区块伍富路、塔珠路、红塔路。

- 三、采购范围

本项目内所有的建筑物、构筑物及施工图范围内所有工作内容（包括但不限于道路、排水、绿化、路灯等改造工程）的质量、进度、成本、安全文明施工、合同及档案资料、协调组织等全过程监理工作，自监理合同签订开始至本工程竣工交付期间全过程、全方位的监理工作及缺陷责任期的监理服务。

▲四、服务期限

自监理合同签订之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。

五、质量要求：同施工质量要求。

六、安全控制目标：同施工安全要求。

七、监理的范围和具体内容

1、监理范围包括：本项目内所有的建筑物、构筑物及施工图范围内所有工作内容（包括但不限于道路、排水、绿化、路灯等改造工程）的质量、进度、成本、安全文明施工、合同及档案资料、协调组织等全过程监理工作，自监理合同签订开始至本工程竣工交付期间全过程、全方位的监理工作及缺陷责任期的监理服务。

2、监理工作具体内容包括：施工图纸技术交底、施工全过程监理、工程施工验收；协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及竣工验收通过后至工程缺陷责任期满的监理工作；包括但不限于以下内容：

（1）编制监理计划、监理实施细则、专项监理方案；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与施工图纸技术交底和图纸会审，对工程实施阶段的施工图技术问题进行审查，提出修正意见，按委托人批准的施工图实施监理；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议、定期召开施工现场工地监理会议，解决施工过程中所遇到的问题，及时向委托人提供会议纪要、监理月报等；

（6）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资格；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（11）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；并将检查结果以简报以式报送委托人；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、并根据实际施工进展，提出相应的调整（赶工）意见，核批承包人的修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）对承包人安全、文明施工进行监控；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、安全管理及组织协调等；

（17）签发中间交工证书；

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（19）发布停(复)工令；

（20）对已完成工程进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核、确认；

（21）签发中期支付凭证；

（22）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工期变动及工程造价变更须事前经委托人核准）；

（23）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（24）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（25）编制监理工作月报、监理工作总结及委托人要求编制的报表（或文件）等，做好监理旁站记录、监理台账；

（26）组织协调总包单位与各分包单位施工的交接工作，并形成详细、准确的交接记录；

（27）配合委托人做好材料设备采购的技术输导工作，收集提供相关材料、设备必要的参数；

（28）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

（29）签认交工证书；

（30）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

（31）编制监理方面的竣工文件，负责整理合同文件、施工技术档案及竣工资料直至办理完备案登记等一切建设内容；

（32）负责组织分部、分项工程检查验收及隐蔽工程检查验收，负责工程量的核算，认真填写测试、试验报告并记录在案，参加签发工程进度凭证，及时呈送给委托人审核；

（33）负责组织落实本工程设计变更的实施；

（34）审核竣工验收报告，负贵组织有关单位进行工程初验收，参加工程竣工验收、审查工程竣工结算；

（35）参加检查工程状况，鉴定质量责任，督促保修和回访；

（36）完成委托人要求的其他工作及承担有关政策、法规规定的由监理单位承担责任；

（37）配合业主的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

（38）对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

（39）工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告；

（40）国家规范要求监理单位履行的其他监理基本职责；

（41）具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013组织实施。

八、监理人员考勤要求

▲监理人员须进行打卡考勤管理。

1、总监理工程师应及时进驻工程工地现场，且每月驻工地时间不得少于25天（特殊情况除外）；若每月驻工地时间少于25天，违约金为1000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

2、其他监理人员（总监理工程师除外）根据项目开工情况应及时进驻工程工地现场，且每月驻工地时间不得少于25天（特殊情况除外）；若每月驻工地时间少于25天，违约金为1000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

▲九、监理服务费报价要求

1、本项目报价不得超出采购预算（最高限价），否则为无效响应。

2、本项目报价一律以人民币报价，报价保留至整数元。

3、本项目最终监理服务费按合同规定结算。

▲十、拟投入本项目的办公及检测设备配备表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 2台 |  |
| 2 | 办公设备 | 满足要求 |  |
| 3 | 数码相机 | 1台 |  |
| 4 | 全站仪、水准仪、便携式红外线、测距仪、砼回弹等测试设备 | 各1台 |  |
| 5 | 其他必备检验设备均由监理人自备 | 满足要求 |  |
| 6 | 工作服及安全帽、反光背心等 | 每人一套 |  |
| 7 | 通讯设备 | 每人一部手机 |  |
| 8 | 交通工具 | 满足要求 |  |

▲十一、拟投入本项目的监理人员配备表（最低要求）

| 序号 | 岗位要求 | 技术职称或执业资格要求 | 专业要求 | 数量 （人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | ①国家注册监理工程师； ②拟派总监理工程师不得有其他在建项目。 | 市政专业 | 1 |  |
| 2 | 主导专业监理 工程师 | 国家注册监理工程师或浙江省监理工程师或宁波市监理工程师岗位证书 | 市政专业 | 1 |  |
| 3 | 非主导专业 监理工程师 | 国家注册监理工程师或浙江省监理工程师或宁波市监理工程师岗位证书 | 安装等相关专业 | 1 |  |
| 4 | 主导专业监理员 | 浙江省监理员或宁波市监理员岗位证书 | 市政专业 | 1 |  |

注：投标文件中提供证书复印件及开标时间前三个月内任意一个月的社保缴纳证明。

★十二、重要商务要求一览表

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 1、服务期限及地点 | （1）服务期限：自监理合同签订之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。 （2）服务地点：宁海县梅桥区块伍富路、塔珠路、红塔路。 |
| 2、付款方式 | 支付次数; 支付时间; 支付比例. 首付款; 项目开工后15天内; 暂定签约酬金的10%. 第二次付款; 工程量完成至合同清单的30%时; 暂定签约酬金的10%. 第三次付款; 工程量完成至合同清单的50%时; 暂定签约酬金的20%. 第四次付款; 工程竣工验收合格并提交完整的竣工结算资料后; 暂定签约酬金的50%. 第五次付款; 缺陷责任期结束后30天内; 剩余应支付监理费用. |
| 3、履约保证金 | （1）履约保证金金额：签约合同价的 2% 。 （2）履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、保险保单和银行保函等形式。 （3）履约保证金的退还：在工程竣工验收合格后10日内全额无息返还。 注：如投标人未能履行合同规定的任何义务，招标人有权扣除履约保证金。 |
| 4、合同终止 | 投标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前向招标人提出书面申请，经招标人同意后，方可终止合同。 因投标人发生重大差错事故或未能按要求完成服务或被发现存在弄虚作假情况的，招标人可有权终止合同，投标人承担全部责任。 |

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁海经开区负碳园区（梅桥区块）一期建设工程—负碳园区雨污管网提质增效工程二标施工监理 |
| 2 | 招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司 地址：宁海县大中山商务楼A幢4楼 联系人：王工 联系电话：0574-59987625 招标代理机构：浙江国信工程管理咨询有限公司 地址：宁海县跃龙街道兴海中路99号兴海菜场东门 联系人：刘家俊 联系电话：0574-82538390 |
| 3 | 招标项目概况（具体内容、服务、技术要求以第二章为准） |
| ★4 | 投标文件有效期：90天 |
| ★5 | 投标报价及费用： （1）本项目预算（最高限价）为55.73万元，报价超出采购预算金额（最高限价）的投标文件将被视为无效标。 （2）本项目投标以人民币报价。 （3）投标人须认真核阅招标文件，了解全部情况后，根据自身实力进行报价；本报价须是完成本服务项目所需的所有费用，价格已包括：人员工资、奖金、人员食宿与交通、运输，各种加班费、夜餐费、培训费，各种社会保险、劳保、公积金、工作设备、办公设备、办公费用，经营管理费、附加费、税费、利润等完成合同所需的一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装等各项全部费用并承担一切风险责任。 （4）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （5）根据国家计委计价格[2002]1980号规定的收费标准，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费，该费用（服务招标）由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。 |
| 6 | 投标文件组成与份数：上传到乐采云的电子加密投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 说明：“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②投标人应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 开标顺序： 先开资格文件、商务技术文件，再开报价文件。如资格文件、商务技术文件经评审确定为无效标的，则不再进行报价文件的评审，作为无效标处理。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 9 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘踏，投标人可自行前往。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 中标人需在中标通知书发出后，将正本一份、副本六份的纸质投标文件提交给招标代理人。 |
| 11 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标采购单位”系指组织本次招标采购的采购代理机构和采购人（招标人）。

2、“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电函等。

7、“★”系指实质性要求条款，投标人的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致投标无效。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不允许联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包；未经采购人同意不得分包。

（八）特别说明

★1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照相关规定赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）异议和投诉

1、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

2、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

3、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

4、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

就上述1-3条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在招标文件要求提交投标文件投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2、招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件和报价文件组成。

1、资格文件：

1）资格条件自查表（格式见附件）；

2）投标人资格声明函（格式见附件）；

3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（以上复印件加盖单位公章）；

4）投标人特定资格条件的证明文件：详见“第一章 公开招标公告 二、合格投标人的资格要求：3、投标人的特定资格要求”（以上复印件加盖单位公章）；

5）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

2、商务技术文件：

1）投标函（格式见附件）；

2）投标声明书（格式见附件）；

3）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

4）商务、技术条款响应（偏离）表（格式见附件）；

5）投标人基本情况表（格式见附件）；

6）项目拟派人员及其技术资格一览表；

7）项目负责人简历表（格式见附件）；

8）类似业绩情况一览表（格式见附件）；

9）技术部分：针对本项目第二章招标需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

10）第四章评标办法及评分标准中需提供的证书、合同及其他证明资料原件或复印件并加盖公章；

11）投标人认为有需要提供的其他有关证明资料。

3、报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

★注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章；其余按格式要求由法定代表人或授权代表人签署（签名或印章）并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，详见第三章 《投标人须知》前附表。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1.投标人须按规定提交投标保证金。

2.保证金形式：汇票、电汇、支票。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后5个工作日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后凭供货合同本单位开户银行及账号退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：上传到乐采云的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

3、电子投标文件：

3.1投标人应根据乐采云的要求及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

★上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

1、资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标有效期不足；

（3）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（5）未按照招标文件要求签署、盖章；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件的组成存在较大缺陷的，不符合招标文件规定的要求；

（8）投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

（9）对“★”号条款未作出实质性响应或者发生重大偏离的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准的由评标委员会集体出具书面意见；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）三分之二以上评委成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求。

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人的报价超过了最高限价或超出规定范围的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表可参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，投标人登录乐采云，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内；

（2）在乐采云开启已解密投标人的“资格文件、技术商务文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在乐采云公布评审结果；

（4）开标会议结束。

2、特别说明：乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用乐采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则视为自动放弃投标。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）评标程序

1.初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。评标委员会对投标文件进行初步审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标保证金，投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，是否存在重大偏差，存在重大偏差的投标将直接予以无效标处理。

2.详细评审

评标委员会对初步审查合格的投标文件，依照本办法对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并按评分比例，由评标委员会各成员以记名方式独立评定打分。汇总各评委的评分，取算术平均值（小数点后保留两位数）为该投标人的总得分。

3.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。如综合得分相同，以价格低者优先，如价格也相同，由投标人抽签决定。

具体评定原则如下：

1）若出现参与的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，本次招标采购活动终止。

2）如评标过程中有特殊情况，由评标委员会讨论决定。

4.中标结果

招标代理机构在评标结束后将评标报告交招标人确认，招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人。结果公示期限为3日。

（二）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

乐采云填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（四）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订服务合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人重新采购。

第四章 评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合项目所在地有关采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

（一）本次招标依法组建评标委员会。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该采购项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该采购项目的进口产品或招标文件、招标需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该采购项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

7、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、开标程序

详见第三章《投标人须知》四、开标。

四、评标过程

详见第三章《投标人须知》五、评标。

五、评分标准

评分标准（兼评委打分表）

| 评分项及分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 （73分） | 1、项目总体 理解程度（5分） | 根据投标人针对本项目的总体理解程度进行综合评分（包括对本项目现有状况的了解、调研、分析程度，对本项目工作内容及要求是否全面理解并体现）： ①了解全面、分析透彻的，得5分； ②了解较全面、分析较透彻的，得4分； ③了解一般、分析一般的，得3分； ④了解欠全面、分析欠透彻的，得2分； ⑤了解不够全面、分析不够透彻的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 2、项目实施方案（5分） | 根据投标人针对本项目的监理实施方案进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 3、项目服务大纲（5分） | 根据投标人针对本项目服务的监理大纲内容进行综合评分： ①大纲全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②大纲较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③大纲一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④大纲欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤大纲较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 4、项目重难点及解决方案（5分） | 根据投标人针对本项目监理过程中可能存在的重难点及相关解决方案进行综合评分： ①重难点问题深入，解决方案科学、合理、可行性强的，得5分； ②重难点问题较深入，解决方案较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③重难点问题一般，解决方案一般的，得3分； ④重难点问题较肤浅，解决方案科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤重难点问题肤浅，解决方案科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 5、项目进度保证方案（5分） | 根据投标人针对本项目监理过程中的施工进度保证方案进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 6、项目质量保证方案（5分） | 根据投标人针对本项目监理过程中的施工质量保证方案进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 7、项目造价保证方案（5分） | 根据投标人针对本项目监理过程中的施工或设计变更控制及相应造价控制方案进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 8、安全文明施工控制（5分） | 根据投标人针对本项目监理过程中的安全文明施工控制方案进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 9、组织协调能力（5分） | 根据投标人针对本项目监理时的各专业及各单位间的组织协调方案进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 10、结算配合能力（5分） | 根据投标人针对本项目有关结算事宜的配合方案（包括监理过程中的隐蔽验收、现场记录、影像留档、变更留底等）进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 11、合理化建议（5分） | 根据投标人针对本项目提出的合理化建议及有关优化方案进行综合评分： ①建议及方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②建议及方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③建议及方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④建议及方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤建议及方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 12、服务便捷性（5分） | 根据投标人针对本项目的便捷性服务方案（包括服务机构设置、场所的大小、响应时间、服务体系完善性等）进行综合评分： ①方案全面，科学性、合理性、可行性强的，得5分； ②方案较全面，较科学、合理，可行性较强的，得4分； ③方案一般，科学性、合理性、可行性一般的，得3分； ④方案欠佳，科学性、合理性、可行性较弱的，得2分； ⑤方案较差，科学性、合理性、可行性弱的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 13、拟投入仪器、设备能力（5分） | 根据投标人拟投入本项目的主要检测仪器、工具设备等进行综合评分： ①设备配置丰富，符合项目需求、先进可靠的，得5分； ②设备配置较多，符合项目需求、较先进可靠的，得4分； ③设备配置一般，较符合项目需求、较先进可靠的，得3分； ④设备配置足够，基本符合项目需求的，得2分； ⑤设备配置较少、有所欠缺的，得1分。 ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 14、拟派人员实力（5分） | 根据投标人拟投入本项目的人员，是否拥有完善的团队，团队人员配置及职责分工是否明确，团队人员调度的便捷性，以及配备人员综合素质和经验是否满足采购需求等进行综合评分： ①人员配置强，符合项目需求的，得5分； ②人员配置基本可行，基本符合项目需求的，得4分； ③人员配置存在不足，技术力量有待改进、补充的，得3分； ④人员配置少，技术力量差的，得2分； ⑤人员配置方案不完整，存在明显缺陷的，得1分； ⑥未提供相关内容的不得分。 | 0～5 |
|  | 15、有关业绩（3分） | 自2020年7月1日起（以合同签订时间为准），承接过或已承接类似道路与排水改造工程施工监理项目的，每个得1分，最高得3分。 [提供中标通知书及合同，复印件加盖公章编入投标文件，未提供的不得分。] | 0～3 |
| 价 格 分 （27分） | 参与评审的投标文件的最低报价为评标基准价，基准价得分为满分27分； 参与评审的价格 = 有效投标人的最终报价； 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 各投标人的最终报价得分 =（基准价/参与评审的价格）× 27% × 100 |  | 0～27 |
| 总分（100分） |  |  | 0～100 |

注：1、小数点后保留2位小数；2、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分；3、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

评委签字：                                     年    月    日

第五章 合同主要条款

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：                          （以下简称甲方）

监理人（全称）：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.监理范围：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.中标（成交）通知书；

3.招标文件；

4.投标文件；

5.专用条件；

6.通用条件；

7.附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：      ，身份证号码：      ，注册号：      。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：      （¥      元）

六、期限

1.监理期限：480日历天（同施工工期，具体以施工开工报告签订日期为准起算）。

2.相关服务期限：自监理合同签订之日起至监理范围内所有项目综合竣工验收通过及缺陷责任期满之日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1.订立时间：      年    月    日。

2.订立地点：                    。

3.本合同一式      份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：      （盖章）              监理人：      （盖章）

住所：                              住所：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人或其授权                  法定代表人或其授权

的代理人：   （签字）               的代理人：   （签字）

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2012]46号“住房和城乡建设部、工商行政管理总局关于印发《建设工程监理合同（示范文本）》的通知”附件《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）第二部分 通用条件。

第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市[2012]46号“住房和城乡建设部、工商行政管理总局关于印发《建设工程监理合同（示范文本）》的通知”附件《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）第三部分 专用条件的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用        /        。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件及有关附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）设计图纸及变更联系单；（8）补充协议及其他合同文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本项目内所有的建筑物、构筑物及施工图范围内所有工作内容（包括但不限于道路、排水、绿化、路灯等改造工程）的质量、进度、成本、安全文明施工、合同及档案资料、协调组织等全过程监理工作，自监理合同签订开始至本工程竣工交付期间全过程、全方位的监理工作及缺陷责任期的监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：施工图纸技术交底、施工全过程监理、工程施工验收；协助业主整理竣工验收资料直至办理完备案登记等一切建设内容；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调，安全、文明施工监控等，以及竣工验收通过后至工程缺陷责任期满的监理工作；包括但不限于以下内容：

（1）编制监理计划、监理实施细则、专项监理方案；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与施工图纸技术交底和图纸会审，对工程实施阶段的施工图技术问题进行审查，提出修正意见，按委托人批准的施工图实施监理；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议、定期召开施工现场工地监理会议，解决施工过程中所遇到的问题，及时向委托人提供会议纪要、监理月报等；

（6）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资格，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资格；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资格；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（11）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审核承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；并将检查结果以简报以式报送委托人；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、并根据实际施工进展，提出相应的调整（赶工）意见，核批承包人的修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）对承包人安全、文明施工进行监控；对工程施工阶段的质量、进度、投资控制、合同管理、安全管理及组织协调等；

（17）签发中间交工证书；

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（19）发布停(复)工令；

（20）对已完成工程进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核、确认；

（21）签发中期支付凭证；

（22）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工期变动及工程造价变更须事前经委托人核准）；

（23）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（24）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（25）编制监理工作月报、监理工作总结及委托人要求编制的报表（或文件）等，做好监理旁站记录、监理台账；

（26）组织协调总包单位与各分包单位施工的交接工作，并形成详细、准确的交接记录；

（27）配合委托人做好材料设备采购的技术输导工作，收集提供相关材料、设备必要的参数；

（28）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

（29）签认交工证书；

（30）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

（31）编制监理方面的竣工文件，负责整理合同文件、施工技术档案及竣工资料直至办理完备案登记等一切建设内容；

（32）负责组织分部、分项工程检查验收及隐蔽工程检查验收，负责工程量的核算，认真填写测试、试验报告并记录在案，参加签发工程进度凭证，及时呈送给委托人审核；

（33）负责组织落实本工程设计变更的实施；

（34）审核竣工验收报告，负贵组织有关单位进行工程初验收，参加工程竣工验收、审查工程竣工结算；

（35）参加检查工程状况，鉴定质量责任，督促保修和回访；

（36）完成委托人要求的其他工作及承担有关政策、法规规定的由监理单位承担责任；

（37）配合业主的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

（38）对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

（39）工程完工后，向委托人提交施工履约评估报告；

（40）国家规范要求监理单位履行的其他监理基本职责；

（41）具体监理工作根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013组织实施。

2.1.3 监理人的安全责任

监理人应当审查施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，在实施监理过程中发现存在安全隐患的应该要求施工单位整改，情况严重的应该要求施工单位暂停施工，并及时报告委托人。监理人应当按法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对安全生产承担监理责任。

2.1.4 监理过程中向委托人提交的监理文件（包括但不限于以下内容）：

（1）监理组织机构人员报验表：包括身份证复印件、监理执业资格证书复印件、职称证书复印件（原件核对后即归还）；

（2）监理大纲、监理规划、监理实施细则；

（3）监理月报、监理工作总结（包括专题报告、阶段总结报告、竣工总结报告）；

（4）会议纪要、监理工程师通知单及整改回复记录、监理工作联系单；

（5）开工令、停工令及复工令（若有）。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准以及合同指定的标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、试验规程等；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

2.2.2 相关服务依据包括：           /                 。

2.3 项目监理机构和人员

姓名：      职务：项目负责人（总监理工程师）

其他项目人员详见附件《项目部关键岗位人员配备表》

监理人不得擅自更换和撤离项目负责人（总监理工程师）及其监理机构主要成员，发生下列情形之一确需更换或撤离的，应至少提前 7 天以书面形式通知委托人，并征得委托人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（1）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的或者死亡的；

（2）退休或离开本单位的；

（3）工程因故停止(或暂停3个月以上)建设或领取中标通知书后未开工达3个月以上的；

（4）被建设主管部门责令停止(暂停)上岗资格、建议吊销或吊销相关证书，或被有关部门依法追究刑事责任的；

（5）经委托人认可的其他特殊情况。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：若委托人在施工过程中发现监理人员工作不力，或未按监理工作内容认真执行、落实不到位，委托人可要求监理人调换有关人员，监理人应无条件予以调换。

2.3.5 变更监理人员的违约处罚标准：若监理人无正当理由更换项目负责人（总监理工程师）的，向委托人支付每人每次100000元的违约金；更换任一监理人员（总监除外）的，向委托人支付每人每次10000元的违约金；违约金在监理酬金中扣除。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。（2）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（3）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（4）征得委托人同意，监理人有权发布开工报告批准、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。（5）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。（6）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（7）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权；未经项目负责人（总监理工程师）签字确认，委托人不支付工程款（总监理工程师无故拒审签字确认的除外）。

在涉及工程延期 3 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：在监理过程中如发现工程承包人人员经常性缺岗缺勤、技术能力不能胜任或工作不力、不服从安全管理规定等情况，监理机构有权要求承包人调换有关人员。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：（1）监理组织机构人员报验表：包括身份证复印件、监理执业资格证书复印件、职称证书复印件（原件核对后即归还）；（2）监理大纲、监理规划（开工前提交）、监理实施细则（专项施工前提交）；（3）监理月报（每月5日前提交）、监理工作总结（包括专题报告、阶段总结报告、竣工总结报告）；（4）隐蔽工程验收资料、平行检测试验报告及记录、工程质量问题报告单；（5）会议纪要、监理工程师通知单及整改回复记录、监理工作联系单；（6）开工令、停工令及复工令（若有）。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   委托人   。

监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品在7个工作日内根据委托人提供的房屋、设备的清单移交给委托人。

- 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                         。

3.6 答复

委托人同意在3个工作日内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 违约责任

4.1 监理人的违约责任

发生下列情况之一，视作监理人违约，并承担相应金额违约金。

委托人将按《关于印发<宁海县政府投资工程施工现场关键岗位人员考勤管理暂行办法>的通知》文件对监理人配备的项目部关键岗位人员实行人脸特征识别考勤。配备的项目部关键岗位人员在中标后直至项目竣工验收合格期间非特殊原因一律不得更换。

（1）缺岗违约金：项目总监月实际施工期到位天数不得少于20天，项目部其他监理人员月实际施工期到位天数不得少于25天，实际施工期到岗天数以委托人的月统计情况为准，少于规定天数的，承担违约金为每人每天1000元。监理人员特殊情况请假的，需经委托人项目负责人书面同意。

（2）未按规定进行质量控制的违约金：隐蔽工程质量没有验收合格直接进入下道工序的违约金每次2000元；不合格项目验收按合格签证的违约金每次5000元；施工方使用不合格材料、偷换材料品牌监理没有及时发现制止的违约金每次2000元；施工方违反工程质量验收规范强制性标准，监理未及时发现要求整改的违约金每处5000元；标高、位置发生严重错误未及时发现处理的违约金每处1000元；未按规定要求实施旁站监理、没有旁站记录的违约金每次1000元。

（3）未按规定进行安全控制的违约金：未对进场设备进行审核的违约金为每次1000元；未对专项安全施工方案进行审批的违约金每项1000元；每周没有进行安全生产检查及安全检查记录，存在安全问题没有督促施工单位及时整改的违约金每次500元；监理失察未及时发现安全隐患，发生安全生产责任事故的违约金每次2000元。发生重大安全生产责任事故的，承担违约金为全部履约保证金，触犯刑法的由司法机关处理。

（4）未按规定进行进度控制的：由于监理单位原因进度控制落后于施工工期赔偿标准为2000元/天；承包单位施工进度严重滞后，严重延误竣工工期，监理没有采取过控制督促措施的违约金为全部履约保证金。

（5）其他违约金：总监理工程师应按时参加例会及应参加的重要会议，无故缺席的违约金每次1000元。

（6）如施工方未按图施工，监理人未发现或者隐瞒不报的，每发现一次处于5000元违约金。

（7）因监理单位把关不严导致施工单位虚报或多报工程量的，承担违约金为20000元/次。

以上所有违约金从履约担保中支出（履约担保余额不足以支付的，不足部分在工程监理费中扣除）。项目部关键岗位人员到位时间违约金从每期正常工作酬金支付中扣除。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

- 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。

5.3 支付酬金

1、暂定签约酬金（大写）：      元整，小写：      元。

2、最终监理服务费 = 监理标准收费×中标浮动率

3、中标浮动率 = 中标监理服务费/本项目监理服务费最高限价（55.73万元）

4、监理标准收费按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）中工程监理费规定的费用标准以内插法计算，其中计费基数按二标施工中标合同价，工程复杂系数取1.0。本项目实行施工阶段全过程造价咨询，相应工程监理费乘以系数0.92。

5、根据施工中标合同价、中标浮动率及相应监理费计算方法调整后的最终监理服务费，不论后期工程量及造价是否变动，均不再作调整。

6、正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 项目开工后15天内 | 暂定签约酬金的10% |  |
| 第二次付款 | 工程量完成至合同清单的30%时 | 暂定签约酬金的10% |  |
| 第三次付款 | 工程量完成至合同清单的50%时 | 暂定签约酬金的20% |  |
| 第四次付款 | 工程竣工验收合格并提交完整的竣工结算资料后 | 暂定签约酬金的50% |  |
| 第五次付款 | 缺陷责任期结束后30天内 | 剩余应支付监理费用 |  |

- 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：加盖双方单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字，并按约定提供履约担保后生效。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不另计取。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：不另计取。

- 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交相关部门、单位进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 宁海县 人民法院提起诉讼。

- 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  /  天内支付咨询费用。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                  。

监理人申明的保密事项和期限：                  。

第三方申明的保密事项和期限：                  。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                    /                    。

- 补充条款

9.1 履约担保

监理人是否提供履约担保： 是

（1）履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。

（2）履约担保不计利息或者收益，与监理人有关的其它类似费用由监理人承担；因工期延长，继续提供履约担保所增加的费用由监理人承担。

（3）履约担保金额为签约合同价的 2% 。

（4）履约担保返还期限：在工程竣工验收合格后10日内全额无息返还。

9.2 其他

（1）监理服务期从给施工单位发出开工报告批准的第一天开始计算，但发出开工报告批准之前，监理人必须无偿协助委托人作好开工前的准备工作。

（2）委托人提供不少于25㎡的现场办公用房给监理人，监理人食宿自理。严禁向被监理单位要求提供食宿或食宿费用由被监理单位出资。

（3）监理人在签订合同前必须解入足额的履约保证金。

（4）协助委托人做好开工前准备工作属于监理服务期内。

（5）监理人须无条件配合委托人做好合同备案、监理资料归档等工作，提供所需的相关资料。

（6）监理人必须严格按国家相关的施工技术规范和验收标准执行。监理单位对工程质量检测必须与施工单位同步，并独立进行。必须按国家颁布的规范标准进行，不得使用施工单位的任何检测资料和监测设备。

（7）若施工期间，政府部门或委托方要求的检查验收工作，本项目受到处罚的，委托人有权视情节对监理人进行处罚。

（8）监理人进场前必须按规定办理人身意外伤害险，费用在投标报价时综合考虑。

（9）对施工图纸中未按强制性规范设计的内容，监理单位应负责审查，并在图纸会审中提出修改意见，若未及时发现，在施工过程中发生的返工等费用，监理单位应承担一定的损失。

（10）监理人员到位考核要求：

①因工程施工需要监理人员加班的，监理人应安排相关监理人员加班，其加班费由监理人负责。

②监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监的休假必须事先经委托人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意并报委托人备案同意。

③加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。监理人在报价时，应充分考虑施工监理过程中可能遇到的、由各种原因引起的加班及其所发生的所有加班费用，并将该费用计入监理服务费报价中。监理人不得以加班费或任何其它名义向施工承包人或委托人计取额外的报酬。

④缺陷责任期监理人员安排将由委托人根据竣工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师、专业监理工程师是否驻留，当因工作需要，委托人要求其返回工地时，监理必须满足委托人的要求。

（11）资料管理要求：

①除按国家及地方相关规定提供相关验收资料外，必须满足委托人要求，且不得增加任何费用。

②监理人每月底应向委托人提交当月监理月报，监理月报包括：本月工程情况（含质量、进度、签证、安全文明施工等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析与处理措施，下月工程计划（包括材料采购、预计下月进度款、工程施工、提供结算可能引起争议的影像资料等），工程付款初审以及其他规定内容。

③监理人应自行或根据委托人的指令，不定期召开现场工程会议与检查，并将检查结果以《工程简报》的形式送至委托人。

④监理人应做好工程所有资料的签发手续。

（12）监理人必须根据《宁海县人民政府办公室关于印发宁海县扬尘污染防治暂行管理办法的通知》（宁政办发〔2020〕32号）规定，对施工现场扬尘控制负监理责任，并督促施工单位严格执行文件中规定的扬尘控制措施。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：               /                          。

A-2 设计阶段：               /                          。

A-3 保修阶段：确保施工质量达到相关验收规定要求。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：根据需要做好设计、施工及其他第三方的协调咨询工作。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2 委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3 委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

附录C  项目部关键岗位人员配备表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位名称 （公章） |  |  |  |
| 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 | 岗位证书编号 |
| 总监理工程师 |  |  |  |
| 主导专业监理 工程师 |  |  |  |
| 非主导专业 监理工程师 |  |  |  |
| 主导专业监理员 |  |  |  |
| 招标代理人 | 审查意见： (公章) 年 月 日 |  |  |
| 建设单位 | 审核意见： (公章) 年 月 日 |  |  |

工程建设廉政责任书

（参考版本，如采购人做出相关修改，投标人须积极配合）

承包人：

发包人：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 承包发包双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程建设监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应有发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程项目合同有关的监理项目等活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计，建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行合同，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用发包人、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给预党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的应予以赔偿。

第五条 本责任书作为                              工程监理合同的附件，与工程施工合同有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监管部门各一份。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人                          法定代表人

或其授权的代理人：（签字）           或其授权的代理人：（签字）

电话：                              电话：

地址：                              地址：

年    月    日

第六章 投标文件格式

一、资格文件格式

1、资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月    日

2、资格文件内容包括：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件）；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（以上复印件加盖单位公章）；

（4）投标人特定资格条件的证明文件：详见“第一章 公开招标公告 二、合格投标人的资格要求：3、投标人的特定资格要求”（以上复印件加盖单位公章）；

（5）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

（1）资格条件自查表格式

资格条件自查表

| 招标文件要求 | 自查结论 （符合/不符合） | 证明资料 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人一般资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、法规规定的其他条件。 |  | 第（）页 |
| 2、投标人的特定资格要求：具有市政公用工程监理乙级及以上资质。 |  | 第（）页 |
| 3、法律、行政法规定的其他条件： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 （2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （3）投标人和投标人的法定代表人/负责人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。【具体以开标当天统一通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询为准，若被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则否决其投标资格。如出现不可抗力无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等，则取消中标候选人资格。】 |  | 第（）页 |
| 4、本项目不接受联合体投标。 |  | 第（）页 |

注：资格条件自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应并如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

（2）投标人资格声明函格式

投标人资格声明函

致：宁海县科技工业园区发展有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

关于贵公司      年    月    日发布的        项目（项目编号：    ）的公开招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本招标项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府招标法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该招标项目的其他招标活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

4、本公司（企业）未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人或政府招标不良行为记录”名单或记录；不处于中国政府招标网(www.ccgp.gov.cn)中的“政府招标严重违法失信行为信息记录”；否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司已清楚招标文件的要求及有关文件规定。本次招标招标活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件（以上复印件加盖单位公章）。

（4）投标人特定资格条件的证明文件：详见“第一章 公开招标公告 二、合格投标人的资格要求：3、投标人的特定资格要求”（以上复印件加盖单位公章）。

（5）招标文件要求的其他资格条件证明材料（如有）。

二、商务技术文件格式

1、商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月    日

2、商务技术文件内容包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标声明书（格式见附件）；

（3）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（4）商务、技术条款响应（偏离）表（格式见附件）；

（5）投标人基本情况表（格式见附件）；

（6）项目拟派人员及其技术资格一览表；

（7）项目负责人简历表（格式见附件）；

（8）类似业绩情况一览表（格式见附件）；

（9）技术部分：针对本项目第二章招标需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟；

（10）第四章评标办法及评分标准中需提供的证书、合同及其他证明资料原件或复印件并加盖公章；

（11）投标人认为有需要提供的其他有关证明资料。

（1）投标函格式

投 标 函

致：宁海县科技工业园区发展有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

根据贵方    项目（项目编号：    ）的公开招标公告，我方签字代表   （全名）经正式授权并代表我方          （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本次投标有效期自开标日起90天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府招标法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方郑重声明：本投标文件提供的情况和文件完全是真实的。

7.按照招标文件的规定，我方在中标后向招标代理机构一次性支付招标代理费。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：            电话：______________

传真：                     投标人代表姓名            职务：______

开户银行：                     银行账号：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（2）投标声明书格式

投标声明书

致：宁海县科技工业园区发展有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我            （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内在经营活动中的重大违法记录有：                                     。

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（3）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书格式

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       周岁 职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

年      月      日

附法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：宁海县科技工业园区发展有限公司、浙江国信工程管理咨询有限公司：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的政府招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表（签名或印章）：                 法定代表人（签名或印章）：

职务：                                   职务：

授权代表身份证号码：

投标人（盖章）：

年    月    日

附：（1）法定代表人身份证复印件（正反面）；

（2）授权代表人身份证复印件（正反面）。

（4）商务、技术条款响应（偏离）表格式

商务、技术条款响应（偏离）表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 招标文件的条款要求 | 投标文件的响应情况 | 说明 （偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：1、列明招标文件的要求与投标文件的对应情况，并说明偏离状况（“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）。

2、若无偏离应在本表第一行中醒目标明“无商务、技术条款偏离”的字样，无偏离即完全响应招标文件商务、技术要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（5）投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人。 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：上述内容真实、有效，并提供了全部资料与数据。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（6）项目拟派人员及其技术资格一览表

项目拟派人员及其技术资格一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 项目管理机构 人员岗位 | 姓名 | 年龄 | 工作 年限 | 技术职称或执业资格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书号 | 专业 |
| 总监理工程师 （项目负责人） |  |  |  |  |  |  |
| 主导专业监理 工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 非主导专业 监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 主导专业监理员 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1、附拟派人员开标时间前三个月内任意一个月的本单位社保证明及其相关资格或岗位或职称证书（复印件加盖单位公章）。

2、本表内容必须是真实的，否则，一经查实，按相关规定处理。

3、若有相关补充，可按此表格式扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（7）项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

项目名称：                               项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（8）类似业绩情况一览表格式

类似业绩情况一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 服务地点 | 服务期限 | 合同价格（元） | 业主单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（9）技术部分：针对本项目第二章招标需求和第四章评分标准中的条款拟定完整方案，格式自拟。

（10）第四章评标办法及评分标准中需提供的证书、合同及其他证明资料原件或复印件并加盖公章。

（11）投标人认为有需要提供的其他有关证明资料。

三、报价文件格式

1、报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

年    月    日

- 2、报价文件内容包括：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

（1）开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 招标内容 | 投标总价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： 元 大写： 元整 |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：1、若投标人尚有其他内容需列明的，可按此表格式扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名或印章）：

日期      年    月    日

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。