国企采购项目

- 公开招标采购文件

- 项目编号：DYYYM-24-1104GK

项目名称：余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目）

采 购 人：余姚四明山生态科技发展有限公司

采购代理机构：德威工程管理咨询有限公司

编制日期：2024年11月

目 录

第一章 招标公告	4

第二章 投标须知	7

第三章 评审办法及评分标准	19

第四章 合同文本	27

第五章 采购内容及需求	33

第六章 投标文件格式	44

说 明

本项目为国企采购，采购文件中有涉及政府采购内容及相关政策等，本项目参照执行。

# 招标公告

项目概况：余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目）招标项目的潜在投标人应在（乐采云平台（https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/）获取招标文件，并于2024年11月26日14点00分（北京时间）前递交电子投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：DYYYM-24-1104GK

项目名称：余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目）

预算金额：10236071元。

最高限价：9928989元。

采购需求：详见第五章。

合同履行期限： 1.种植工程：于2025年5月底之前完成

2.种植完成后培育管理2年。

本项目（是）接受联合体投标。

## 申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

7、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动

9、法律、行政法规规定的其他条件；

10.落实采购政策需满足的资格要求：无。

11.本项目的特定资格要求：有效的行业主管部门颁发的林草（或林木）种子生产经营许可证。

## 三、获取招标文件

时间：2024年11月4日至2024年11月11日（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：乐采云平台（https://login-lcy.lecaiyun.com/user-login/#/）。

3、方式：

（1）本项目招标文件实行“乐采云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“乐采云平台”的账号注册。

（2）潜在供应商登陆乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

（3）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“乐采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

4、采购文件资料费：500元/家，费用于获取招标文件时间内以银行转账方式缴入以下账号，未缴纳或未在获取招标文件时间内缴纳（以到账时间为准）的，作无效投标处理。

开户单位名称：德威工程管理咨询有限公司余姚分公司

开户银行：宁波银行江南支行

开户银行账号：61050122000043634

付款时必须备注写明：项目名称

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月26日14点00分（北京时间）

地点：本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

## 五、公告期限(招标文件公告期限)

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本次采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、本公告与招标文件内容如有不一致，以招标文件为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：余姚四明山生态科技发展有限公司

地    址：余姚市南雷南路1号

项目联系人（询问）：郦工

项目联系方式（询问）：0574-62797196

质疑联系人： 马先生

质疑联系方式：0574-62797196

2.采购代理机构信息

名    称：德威工程管理咨询有限公司

地    址：余姚市四明东路118号

项目联系方式（询问）：毛洪杰15067454801

质疑联系人：袁工

质疑联系方式：0574-62511936/13646664896

投标须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚四明山生态科技发展有限公司 联系人：郦工 联系电话：0574-62797196 |
| 2 | 项目名称及 编 号 | 项目名称：余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目） 项目编号：DYYYM-24-1104GK |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标范围 与内容 | 详见招标采购文件第五章采购内容及需求。 |
| 5 | ★合格的供应商资格 | 见招标文件“第一章招标公告” 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 7 | 招标采购文件的获得 | 详见采购公告。 |
| 8 | ★投标报价及费用 | 1、本次采购项目预算价人民币：10236071元，最高限价人民币：9928989元，超过最高限价作无效标处理； 2、本项目投标报价包括但不仅限于苗木费、机械使用费、工器具费用、各类材料消耗费、人工费、企业管理费用、利润及税金、其他与本项目相关的各项费用、采购服务代理费等全部费用。 3．不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 9 | ★付款方法 | 费用的付款方式及结算方式详见第四章采购合同。 |
| 10 | ★投标文件有效期 | 投标之日起90日历天。 |
| 11 | 投标保证金 | 无。 |
| 12 | ★在线投标响应（电子投标）和投标响应文件的接收 | 详见采购公告的在线投标响应说明（本项目采用电子投标，无需递交纸质投标文件）。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及地点 | 详见采购公告。 |
| 14 | 开标时间 | 详见采购公告。 |
| 15 | ★合同签订时 间及地点 | 时间：中标通知书发出后30日内。 地点：采购人指定地点（如特殊原因成交人可把签章后的合同通过邮寄的方式送达采购人处）。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还 | 履约保证金金额：中标供应商应在合同签订前，向采购人提交合同总金额的1.0%的履约保证金后，再与采购人签订合同。 履约保证金形式：履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳 。 履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 17 | ★采购代理服务费 | 1.本次招标代理费用参照相关标准，由本项目中标人向招标代理机构支付招标代理费。 2. 收款账号： 开户名：德威工程管理咨询有限公司余姚分公司 账号：61050122000043634 开户行：宁波银行江南支行 |
| 18 | ★政采云国企采购平台服务费 | 1、政采云国企采购平台项目采购2021年度收费标准（余姚）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UBWes3QBiyELHE-oF3BE/1JIRWHsByNnJ3A2CECWw；中标价100万元以下（含100万元的）：按500元收取；中标价超过100万元的：中标价的万分之五（0.5‰），以8000元封顶。 2、政采云国企采购平台服务费由本项目中标人支付给招标代理机构，由招标代理机构代收代付。 |
| 19 | 其他 | 1.采购文件资料费：500元/家，费用于获取招标文件时间内以银行转账方式缴入以下账号，未缴纳或未在获取招标文件时间内缴纳（以到账时间为准）的，作无效投标处理。 开户单位名称：德威工程管理咨询有限公司余姚分公司 开户银行：宁波银行江南支行 开户银行账号：61050122000043634 付款时必须备注写明：项目名称 注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。 |
| 19 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

注：本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出投标，将被认定为无效投标。

电子招投标规程及注意事项

1.注意事项

1.1本项目采用电子投标，本部分内容与招标文件其它部分内容存在不一致的，以本部分内容为准。

1.2本招标文件所指的电子交易平台为乐采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

1.3制作电子投标文件的系统配置要求：请使用windows7及以上64位操作系统，请勿使用mac电脑。

1.4为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，如未申领的投标人，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）投标人应于投标截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

1.5投标人通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网>下载专区>电子交易客户端>政采云电子交易客户端）制作投标文件，投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。

1.6投标人在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190（服务时间：工作日8：00-20：00）。

1.7 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

1.8投标人可自行前往浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）进行学习。

2.投标文件的形式及电子投标文件上传要求

2.1投标文件的形式为电子加密投标文件（后缀jmbs），按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。投标人在投标截止时间前需要对电子投标文件进行补充、修改的，应当使用政采云电子交易客户端重新制作并上传。投标截止时间后投标人不得撤回投标文件。

3.电子招投标开标及评审程序

3.1参加投标的投标人须在开标时间后30分钟内完成投标文件解密工作（用制作投标文件时同一数字认证证书（CA证书）。

3.2投标人不足3家，不进入解密程序。按本章“八、例外处理”规定执行。

3.3对在规定期限内解密的电子投标文件进行电子开标。

3.4评审过程中，采购人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询标或澄清要求，投标人应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为投标文件的一部分，投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

3.5采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

3.5.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.5.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.5.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.本“电子招投标规程及注意事项”涉及的CA驱动和申领流程、政采云电子交易客户端、《供应商政府采购项目电子交易操作指南》，如遇版本更新或升级，以浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）和乐采云平台（https：//www.zcygov.cn/）为准。

一、总则

（一） 适用范围

本投标文件适用于余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目）的采购公开、投标、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人、业主、甲方、发包人”系指余姚四明山生态科技发展有限公司。

2.“采购代理机构”系指德威工程管理咨询有限公司。

3.“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“评审人员”指依法成立的负责本次评审工作的评标委员会。

7.“招标采购文件/采购文件”系指采购人、招代理机构编辑制的用于招标投标采购活动的文件。

8.“投标文件” 系指供应商应采购文件要求编制的投标性文件。

9.采购文件中标注有“★”的条款内容系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目实行电子招投标，无须投标人到现场。

（五）投标费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用。

（六）联合体竞价

1.本项目允许联合体竞价。

（七）转包与分包

本项目允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）★特别说明：

★1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

★2.供应商应仔细阅读招标采购文件的所有内容，按照招标采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★3.供应商在采购活动中提供任何虚假材料,其投标文件无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.供应商认为招标采购文件、投标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人和代理机构的质疑答复不满意或者采购人和代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国企采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、投标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1．第一章 招标公告；

2．第二章 投标须知；

3．第三章 评审办法及评分标准；

4．第四章 合同文本；

5．第五章 采购内容及需求；

6．第六章 投标文件格式；

7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标采购文件在各方面作出实质性投标是供应商的风险，并可能导致其投标文件被拒绝。

（三）招标采购文件的答疑

1．供应商对招标采购文件如有疑点或技术指标要求澄清，或认为有必要与用户进行技术交流时，将疑点和要求澄清的内容应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内用书面形式告知采购人，应有法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人签字，加盖供应商单位公章和注明日期。如有必要，采购人可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以更正公告的方式在规定的采购信息发布媒体上发布关于投标文件修改的“更正公告”。

2．供应商若认为招标采购文件的技术要求有倾向性或不公正性，可在招标采购文件的答疑阶段提出，对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标采购文件，投标截止时间后不再受理针对招标采购文件的相关质疑和投诉。

（四）招标采购文件的澄清与修改

提交投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

- 三、投标文件的编制

投标响应文件的形式

投标响应文件为电子投标响应文件，电子投标响应文件按“供应商项目采购电子招投标操作指南”及本投标文件要求制作、加密并递交。

（一）投标文件的组成：

投标文件由“资格证明文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”三部分组成，其中电子投标响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

A资格证明文件格式：

资格证明文件封面；

★A1、关于资格的声明函；

★A2、有效的营业执照或事业单位法人证书复印件并加盖公章；

★A3、无重大违法记录声明函；

★A4、投标人一般情况；

★A5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明；

★A6、有效的行业主管部门颁发的林草（或林木）种子生产经营许可证复印件并加盖公章；

A7、联合体协议书(如有)

A8、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明。

B商务技术文件格式：

商务技术文件封面；

★B1、投标声明书；

★B2.1法定代表人（或企业负责人）身份证明书；

★B2.2法定代表人（或企业负责人）授权书；

★B3、服务要求与合同条款偏离表 ；

★B4、符合参与本次采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函；

★B5、技术参数偏离表

B6为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料。

★ 商务和技术文件中不得出现涉及提前透露投标价格的内容，否则作无效标处理。

C报价文件格式：

价格部分封面

★C1、开标一览表

★C2、报价明细表；

C3、投标人认为需要的其他报价文件或说明（如果有）。

以上条款中带★的条款为必备条款，缺少或未按上述规定提供的作无效标处理。

（一）投标报价

1.供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价。投标报价应是完成本项目所需的所有费用[包含但不限于技术服务、售后服务、税金、政策性文件规定及为完成本次项目合同实施过程中不可预见费用等的一切费用]。

2.供应商须按价格部分的格式内容要求填写完整。

★3.投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（二）投标文件的语言及投标货币

★1. 投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2 .报价计量单位：投标采购文件已有明确规定的，使用投标采购文件规定的计量单位。

（三）投标有效期

1.投标有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内可以根据需要向供应商提出延长投标文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复，供应商可以拒绝采购人的要求，而不会因此被没收投标保证金。同意延期的供应商应相应地延长投标保证金的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本投标文件关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

（四）投标保证金（本条不适用）

1.供应商应按前附表规定提交投标保证金。

2.未按上述要求提交投标保证金的投标将被视为投标无效。

3.中标供应商的投标保证金在与采购人签订了国企采购合同并提交履约保证金后无息退还。

4.未中标的供应商的投标保证金将在采购结果公告结束无异议后无息退还。

5.供应商如有下列情况之一的，其投标保证金将不予退还。

5.1供应商在规定的投标有效期内撤回其投标文件或未按规定退出投标的；

5.2供应商不接受对其投标报价算术性错误修正的；

5.3中标通知书发出后，中标供应商擅自修改或拒绝接受已经承诺的条款的；

5.4中标通知书发出后，中标供应商在招标采购文件规定的期限内拒交履约保证金或拒签合同的；

5.5供应商相互串通投标投标，或者供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，违反国家或地方有关招投标法律、法规及规定的。

（五）投标文件的签署和份数、包装、递交、修改和撤回（本项目无需递交纸质投标文件）

电子投标文件部分：

1.供应商应根据“供应商项目采购电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标响应文件并进行关联定位。

2.如果投标响应方未按上述要求，导致投标响应文件的误投，由投标响应方自负。

3.投标响应方应当在投标文件要求提交投标响应文件的截止时间前完成电子投标响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标响应文件。投标响应文件提交截止时间后传输递交的电子投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标响应文件的撤回：

投标响应方在投标响应文件提交截止时间后不允许撤回电子投标响应文件。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应招标采购文件要求的投标文件将被视为无效投标，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的文件。但评审人员可以要求供应商在限期内对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。限期内不补正或经补正后仍不符合投标文件要求的，应认定其投标无效。

供应商澄清、说明或更正后，不影响评审人员对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标采购文件标明的资格要求的；

（2）投标文件无法定代表人盖章或签字,或未提供供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确或者使用计量单位不符合招标采购文件要求的（经评审人员认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标文件有效期不能满足招标采购文件要求的；

（6）未实质性响应招标采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）超过递交投标文件截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（8）未按规定密封、签章的；

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（10）评审人员认定有其他严重违法情况的。

2.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的投标或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符招标采购文件要求的，或者与招标采购文件中标“★”的条款发生实质性偏离的；

（3）投标文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用招标采购文件要求的报价形式或超过采购预算（最高限价）报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）评审人员多数成员认定投标方的投标报价明显不合理或低于成本价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.在招标采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

6. 如采购过程中发现供应商有行贿犯罪记录的视为无效投标或取消中标资格。

四、开标

1.采购代理机构按招标采购文件规定的时间、地点主持公开开标。

2.本项目无需投标人到开标现场参加开标仪式。

3.投标响应文件提交截止时间后，投标响应方登录政采云平台，通过“项目采购-开标评标”功能在规定的时间内对电子投标响应文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内(投标人不足3家，不进入解密程序)。

4.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

5.评审结束后对资格和商务技术响应文件评审符合要求的投标响应方在系统上开启投标报价。

6.经评标委员会对报价评审后系统公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动，但若待出现的下述规定情形消除后，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以继续组织电子交易活动。

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

五、 评标和定标

（一）评标委员会

1.受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由评审专家组成。评审专家将在开标日之前在省级企业采购评审专家库抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

2.评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对招标采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

3.评标委员会将核对投标报价，对发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。

（2）大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额为准修正小写金额。

（3）“开标一览表”投标报价与投标价格明细表总合计价不一致的，以开标一览表为准。

按上述方法调整后的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其撤标。

（二）评标方法

本项目招标采用的评标方法载明在招标采购文件第三部分“评审办法及评分标准”中。

（三）评标程序

1.评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标供应商的程序依次进行。

2.初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入后续的评标程序。

（1）资格性审查：依据投标须知前附表序号5的规定，对其资格证明文件齐全性和有效性进行审查。

（2）符合性检查：依据第二章“投标人须知”、第三章“评审办法及评分标准”、 第五章“采购内容及需求”、第六章“投标文件格式及附件”的规定，对投标文件的完整性和有效性、对投标文件是否做出实质性响应进行审查。

3.澄清有关问题：

3.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理公司通知的时间派技术和商务人员在线上进行答疑和澄清。

3.2投标人应对需要澄清的问题在线上回答，该回答应有投标人的签章，澄清将作为投标内容的一部分。

3.3投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。

3.4若投标人未响应澄清安排的通知进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

4.比较与评价：按照招标文件第四部分“评标标准”对照投标文件的响应进行评价，评定其偏差程度，并打分。

5.综合评估：通过初步审查、比较与评价的投标，评标委员会成员按照招标文件第五章“采购内容及需求”的规定，对各评标委员会成员的打分汇总后计算平均分即为各投标供应商的综合得分。按综合得分自高向低次序排出评标结果排序。各供应商的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前；报价也相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

6.推荐中标供应商：

评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人，确定评标结果最高得分的中标候选人为第一中标候选人。

出现下列情形之一的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人或者重新组织采购：

（1）供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

（3）在结果公示期间，采购人有权对候选供应商进行授予合同前的最终审查，候选供应商应予积极配合，不提供有效配合的将失去中标资格。审查结果有证据证明候选供应商的投标内容失实的；

采购人需选择排名次位的候选供应商为中标供应商的，应当在选择前向同级监管部门报告说明，经批准后方可确定。

（四）评标过程的处理原则

1.评审期间，出现对招标文件作出实质性响应的供应商只有二家时，本次招标采购活动终止。

2.评标程序终止：当初步审查的结果或评估复核的结果出现影响采购公正的违法违规行为时，或因重大变故采购任务取消时评标委员会将做出否决全部投标的决定依法终止评标程序的决定，此时招标程序也随之终止。

（五）评标过程保密

中标结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和招标代理公司的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

六、确定中标供应商、评标结果公示

采购人根据评标报告中推荐的中标候选供应商顺序（或评标委员会受采购人事先授权，按照评标结果排序直接确定中标供应商）确定中标供应商。中标供应商一经确定，本招标代理公司即在前附表注明的有关发布本次招标中标公告的媒体上发布中标公告。

七、评标结果质疑

投标人若对评标结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或招标代理公司提出书面质疑，书面质疑文件应该符合投标人须知“（九）质疑和投诉”的规定，否则视为无效质疑。采购人或招标代理公司将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。采购人或招标代理公司不受理无效的任何质疑。

八、合同授予

1、中标通知

1.1采购结果无异议后，采购人将以书面形式向中标供应商发出中标通知书。

1.2当中标供应商按约定向采购人提交履约保证金，签订国企采购合同。

1.3中标通知书作为合同的组成部分。

2、签订合同

2.1中标通知书发出后7日历天内，中标供应商须派法定代表人或其委托代理人前往招标采购文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订国企采购合同。

2.2招标采购文件、中标供应商的投标文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

2.3合同的变更：欲对合同条款进行任何改动（除招标文件规定的实质性内容外），均须符合国资监督部门的有关规定。

3、履约保证金

3.1中标供应商应在合同签订前，向采购人提交合同总金额的1.0%的履约保证金后，再与采购人签订合同。

3.2中标供应商如未按条款的约定办理，采购人有权撤销其中标资格。在这种情况下，采购人可另选中标供应商或另行投标。

3.3履约保证金的形式：履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。

3.4如中标供应商未按合同履约，采购人有权从履约保证金中扣除违约金。

3.5如履约保证金不足以扣除违约金的，采购人有权追偿。

3.6合同履行完毕后无违约事项履约保证10个工作日内无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中直接扣除该扣部分）。

- 第三章 评审办法及评分标准

本办法遵照有关法律法规，结合项目所在地政府有关采购规定和项目的实际情况制定。本评标办法由采购人负责解释。评标过程中遇到情况，由评标委员会集体讨论决定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

本项目采用综合评分法。

评标委员会将遵循公平、公正、科学、择优的原则，根据采购文件的有关规定，对投标文件的商务、技术、报价分别进行评审评分，投标文件的综合评分为商务、技术与报价评分之和。按综合得分从高到低进行排序，综合评分最高的为中标候选供应商。

在开标、评标期间，投标供应商不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。

在评标过程中，评标委员会成员不得与投标供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡与评标情况有接触的人不得将评标情况扩散出外。

综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

二、评标组织

（一）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标工作由采购人或者采购招标代理机构负责组织，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向国资监督部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍国企采购相关政策法规、采购文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果;

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

（三）评标委员会：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照规定组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5．向采购人、采购招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购招标代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动；

6.本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家从规定的专家库随机抽取；

7.评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效；

8.无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效；

9.变更、重新组建评标委员会的情况予以书面记录，并随采购文件一并存档；

10.评标委员会对投标文件进行审查、评估和比较。如有疑问，将对投标供应商进行询标。投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；

11.询标期间，投标供应商必须安排相关人员在线，负责解答有关事宜。投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标供应商不参加询问核实活动或不予答复的，由评标委员会决定是否继续评审。

三、评标程序

（一）资格性检查

采购人或者采购招标代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1、关于资格的声明函； 2、有效的营业执照和资质证书（事业单位法人证书或特殊行业资格证书）、组织机构代码证、税务登记证等证书（或合证本副本）,质量管理体系认证证书（如有）复印件并加盖公章； 3、无重大违法记录声明函； 4、投标人一般情况； 5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明； 6、投标人认为有必要提供的其他资格证明文件或说明。 | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； （8）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 2 | 开标当日、采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体 | 开标当日采购人或采购代理机构查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体及其他不符合规定条件的供应商，拒绝参与国企采购活动。打印不合格供应商的查询记录网页一并作为资格审查资料存档。 |
| 3 | 供应商是否为联合体。 | 本项目（是）接受联合体投标。联合体单位需提供联合体协议书。 |
| 4 | 特定资格 | 有效的行业主管部门颁发的林草（或林木）种子生产经营许可证复印件并加盖公章； |
| 5 | 投标人认为必要的其它资料。 |  |
| 资格性检查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的或者指定原件未在投标截止时间前提交，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（二）符合性检查

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 审查项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
| 2 | 投标有效期 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 3 | 投标保证金 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 4 | 投标文件的签署盖章 | 符合第二章 投标须知内的相关内容 |
| 5 | 商务和技术文件中是否出现涉及价格的内容 | 商务和技术文件中不得出现涉及价格的内容 |
| 6 | 其他 | 投标供应商相互串通投标，损害采购人或其他投标供应商的合法权益 |
| 7 |  | 投标文件未按采购文件要求签字和盖章的 |
| 8 |  | 投标文件未提供法定代表人授权委托书、开标一览表，或填写项目不齐全的 |
| 9 |  | 投标技术方案存在一个或以上备选（替代）投标方案的 |
| 10 |  | 未出现技术评审时的无效标情况 |
| 11 |  | 不允许出现与招标文件有重大偏离的投标文件 |
| 12 |  | 不允许含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 13 |  | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的 |
| 14 |  | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“★”标记） |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

（三）投标文件的详细评审

评标委员会的专家应对符合性审查通过的投标文件进行详细评审。

（1）商务技术部分评分：

商务评分：评标委员会按照商务评分标准对投标供应商类似项目等方面进行评审，采用集体评议的方法进行。

技术评分：评标委员会按照技术评分标准对方案及实施能力等方面进行评审，采用记名方式各自评分。如评分超过评分标准所规定的分值范围，则该评分表无效。投标单位技术得分为评标委员会全体成员的有效评分的算术平均值，评分及计分时保留小数2位，第三位四舍五入。

（2）报价文件评审：

①报价文件符合性审查：如存在以下情况之一的，经评标委员会判定，将视为报价文件符合性审查未通过，其投标作无效标处理，不再进行报价评分。

1）报价文件未按采购文件要求签字和盖章的；

2）投标报价超过采购预算或投标分项报价超出单项控制价的

3）报价不明确，存在一个或以上备选（替代）投标方案；

4）投标供应商不接受修正后的报价；

5）未响应采购文件的实质性要求和条件的。

②报价评分

评标委员会应对报价的范围、数量、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。对报价口径范围不一致的，凡属采购文件原因造成的应予以调整并作为评标价。

报价计分办法：所有通过以上评审的投标报价为有效报价，对所有有效投标报价进行报价评分，满分20分。

所有有效投标报价的最低价为评标基准价，得满分20，其他的报价得分为：（评标基准价/投标报价）*20。报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。

评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）澄清有关问题：

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在线上要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在规定时间内在线上回复说明，并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.评标委员会要求投标供应商进行澄清，但投标供应商授权代表拒绝澄清或未在规定时间内在线上澄清的，则其投标将作为无效标处理。

3.以向采购人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的投标无效。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

（5）比较与评价：

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。若提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件按评分标准逐栏进行评价、打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围，各评分因素分值最多保留二位小数；然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。评分计算结果按四舍五入法保留二位小数。

（6）推荐中标候选人：

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序排列，推荐得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。各供应商的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前；报价也相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

（7）确定中标候选人：

采购人根据评标委员会推荐的排名第一的为中标候选人，确定为本项目的中标人。

（8）招标程序终止及采购方式变更：

1.通过资格审查的合格投标人不足 3家的，不得评标。

2.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报主管部门批准。

（9）评分标准：综合评分满分100分。

| 评审项目 | 评审标准 | 评审因素的量化指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 （20分） | 报价 （20分） | （1）评审基准价=满足招标文件要求且投标报价中最低的价格为评审基准价，评审基准价得分为满分20分。 （2）报价得分=（评审基准价/投标报价）×20分。 |  |
| 商务技术分（80分） | 类似项目业绩（2分） | 客观分 | 提供2021年7月1日（含）以来的类似业绩的：每提供1个得1分，本项最多得2分。 注：业绩取得时间以合同签订时间为准并提供竣工报告复印件。（提供复印件盖公章，否则不得分） |
|  | 体系认证 （4分） | 客观分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务认证证书，每提供1个得1分，最高得4分; 注:提供证书扫描件并加盖公章(认证范围须包括林带(含森林抚育)绿化工程施工和养护或绿化造林工程等相关类别)。 |
|  | 团队人员 （5分） | 客观分 | 投标人拟派团队人具有园林绿化中级及以上工程师职称或林业相关专业工程师3人（提供电子职称证书），得5分；园林绿化中级及以上工程师职称或林业相关专业工程师2人，得3分；园林绿化中级及以上工程师职称或林业相关专业工程师1人，得1分； 注：投标文件中须提供以上人员电子职称证书及近3个月内在投标单位的社保证明材料，不提供不得分。 |
|  | 苗木成活率（5分） | 客观分 | 验收成活率达到90%为基础，每增加1%得0.5分，最高5分。 注：提供承诺书，格式自拟。 |
|  | 施工方案 （20分） | 主观分 | 施工方案应与采购内容对应，内容完整、科学，评标委员会根据施工方案的详尽程度（0-5分）、可行性（0-5分）、合理性（0-5分）、是否符合现行的标准和规范（0-5分）等综合打分。 |
|  | 质量保证措施及工期保证措施 （12分） | 主观分 | 1、根据投标人提供的质量实施承诺及质量保障措施的可行性（0-2分）、科学性（0-2分）、合理性（0-2分），综合打分； 2、根据投标人工期保证措施安排的可行性（0-2分）、科学性（0-2分）、合理性（0-2分），综合打分。 |
|  | 效果图 （10分） | 主观分 | 供应商根据对项目现场环境、场地情况的了解程度，制作关于施工情况的效果图，评标委员会根据供应商提供的效果图的完整性（0-2分）、合理性（0-2分）、规范性（0-2分）、美观性（0-2分）、清晰度（0-2分）进行打分; |
|  | 培育管理方案（15分） | 主观分 | 1、根据培育管理方案是否切合实际、方案是否科学合理、养护目标是否具备针对性、养护关注节点设置是否合理等综合打分（0-5分）； 2、根据培育管理方案中各种管理制度和内部考核细则完善状况完整行、执行方式的合理性综合打分（0-5分）； 3、根据培育管理方案养护措施力度合理性、保证条件科学性、软硬件条件情况、管理措施到位情况综合打分（0-5分）。 |
|  | 应急预案 （3分） | 主观分 | 根据应急处理方案对自然灾害（防台防汛防旱防虫等）的应急处理方案的全面性（0-1分）、科学性（0-1分）、合理性（0-1分）综合打分。 |
|  | 快速响应能力（4分） | 主观分 | 供应商在本项目执行期间，能提供最省时的服务响应综合打分（0-2分）；能提供最高效的管理服务响应（人员配置）综合打分（0-2分）。 注：提供响应人就近的机构设置、人员配置、办公场地情况等材料（提供相关证明材料） |

注：评审小组在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

不合理报价的认定：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（半小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 合同文本

待中标单位确定后，以下协议及合同条款可结合中标单位的格式合同进行洽商。（最终合同的签订不得违背招标标的实质性内容，合同条款中有与招标文件内容冲突的以招标文件为准）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目）。

2.工程地点：位于余姚市梨洲街道燕窝村。

3.资金来源：余姚四明山生态科技发展有限公司解决。

4.工程内容：生态种植内容，包括1200亩的油茶种植、300亩黄精种植。

5.工程承包范围：包工包料。

二、合同工期

1.种植工程：于2025年5月底之前完成

2.种植完成后培育管理2年。

三、质量标准

工程质量符合现行国家质量检验与评定标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                         （￥          元）；

（1）暂列金额：

人民币（大写）        元整 (¥     元)。

2.合同价格形式：固定总价  。

五、项目经理

承包人项目经理：                              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）竞包函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组成完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招竞包形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在   余姚市  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方盖章签字后   生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执叁 份。

发包人：  (公章)                 承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：             组织机构代码：  

地  址：           地  址：  

邮政编码：           邮政编码：

法定代表人：                 法定代表人：      

委托代理人：                 委托代理人：

电  话：         电  话：

传  真：         传  真：  

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

合同专用条款

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

一、施工组织设计和工期

1、进度计划

承包人在签订合同后7天内提供修正的施工组织设计。

2、工程开工

承包人收到发包人代表的开工通知后，在7天内开工。

3、工程工期

合同工期以承包人的中标工期为准。

4、工期延误

承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，应向发包人支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。

二、项目经理

1、项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

2、项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。

三、质量要求

1、质量标准

承包人应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，达到投标文件中承诺的质量标准。

发包人对本工程质量的特殊要求：施工所用材料因符合国家环保要求。

2、工程质量等级

承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

因承包人原因达不到规定的工程质量要求，发包人有权从其工程款中扣除其在投标书附录中承诺的工程质量违约金。

发包人承包人必须按《建设工程质量管理条件》履行相关的质量责任和义务，有条件的按规定进行工程监理。

- 安全文明施工约定

施工单位需做好施工人员的防暑降温工作，防止工人因夏季高温出现生产安全隐患；

承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，合同签定后，承包方应及时缴纳工伤保险费，并要求由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备、完成的成品和半成品，因承包人原因造成损坏或遗失的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

因施工原因引起的安全事故责任由承包人承担。

5、履约保证金

- （1）履约保证金金额：中标供应商应在合同签订前，向采购人提交合同总金额的1.0%的履约保证金后，再与采购人签订合同。

- （2）履约保证金形式：履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳 。

- （3）履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）

五、合同价款与支付

1、合同价款：固定总价。

2、工程预付款

本工程预付款支付的额度：20%（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或主动降低预付款比例的，采购单位按供货单位承诺为准）。

发包人未按约定支付工程预付款的责任是：  无  。

（1）支付利息；

（2）延期开工。

3、工程款的支付

本工程款项为自筹资金。合同生效后，承包人向发包人预先提供增值税9%专用发票。

工程款的支付方式：

（1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同金额 20％的预付款（在签订合同

时，乙方明确表示无需预付款或主动降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

- （2）种植工程完工经验收合格后支付合同价款的50%；

- （3）完成结算审计后，累计支付至结算审计价款的80％；

（4）余款自种植工程完工验收合格之日起二年内根据运维实施单位《考核实施办法》考核结果每年支付一次（第一年占比50%、第二年占比50%）， 若有扣罚从同期支付款支付中扣除。

注：完工经验收必须由运维单位、第三方专业机构及所在地乡镇验收合格

发包人不按约定支付工程款应承担的责任：   （1）    。

（1）支付银行同期存款利息；

（2）顺延工期；

（3）协议赔偿停工损失。

六、材料和设备供应

（一）发包人供应材料、设备

发包人供应材料、设备：     无       。

发包人未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：      无      。

1、赔偿承包人的直接经济支出（主要指差价、返工停工损失等）；

2、赔偿承包人由此而造成的质量、工期违约损失；

（二）承包人采购材料、设备

承包人采购材料、设备：      1、2      。

1、全部由承包人采购；

2、暂定价、无信息价材料的采购须经发包人参与，并签证确认，否则不予结算。任何材料的进场都需发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用并提交质保单的检验报告。

3、对承包人采购的设备材料的特殊要求：   （2）、（3）  。

（1）无；

（2）具体注明规格、型号、性能等；

（3）所有材料必须有质保书或合格证，并且符合施工图纸和规范要求，否则因此产生的后果均由承包人负责。

4、承包人未按要求采购设备材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

七、设计变更

当本工程设计需要变更时，由承包方、业主、监理方（有监理方时）联合签发工程变更洽商单。结构变更或其他重要部位变更应由设计单位出设计变更联系单，并经业主认可。

八、竣工结算

1、本工程竣工验收合格后，承包人应在60日内提供工程竣工决算，决算资料3份；发包人在收到工程竣工决算后60天内提供审核意见并报有关部门核准。

2、结算原则：

2.1、最高限价清单原有项目：固定总价。

2.2、原有最高限价清单项目追加或减少：单价按最高限价清单下浮后的单价

2.3、最高限价清单没有的项目：不予结算。

2.4、若最终结算审核价在合同价（即成交价）以内，则按结算审核价结算；若结算审核价超过合同价，则按合同价结算。

九、不可抗力

1、不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。

2、不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

3、不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

十、争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：

（1）向   发包人所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    发包人所在地     人民法院起诉。

十一、其它约定

其他未尽事宜，二方可另行协商签订补充协议书，补充协议书与本合同具同等法律效力 。

- 采购内容及需求

一、建设必要性

- 1.1 贯彻落实《宁波市四明山区域共同富裕和生态保护发展规划 (2022—2025年)》的需要

- 《宁波市四明山区域共同富裕和生态保护发展规划（2021—2025年）》提出： 优化农业主导产业结构。大力发展优质粮蔬、高山茶叶、特色水果、名贵药材、 精品花木、原生态养殖等高价值生态农业，培育形成一批特色生态农业功能区。 进一步做强生态农业全产业，以浙贝母、竹和茶叶等优势品种为重点，支持农产品精深加工，探索设立下游专业交易市场。

- 本项目的建设将有助于增加油茶的产品附加值，是农产品精深加工产业，同 时通过大规模产业化生产油茶农副产品，形成覆盖农产品生产、加工、销售的产 业链，进一步做强生态农业全产业，项目建设是贯彻落实《宁波市四明山区域共同富裕和生态保护发展规划 （2021—2025年）》的需要。

- 1.2 有助于建设现代农业生产体系，开启农业农村现代化建设新征程。

- “十三五 ”以来，余姚围绕“农业更强、农村更美、农民更富、体制更活 ” 的目标，深入贯彻落实习近平总书记“重要回信 ”精神，大力实施乡村振兴战略， 不断深化美丽乡村建设，扎实推进乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、 乡村生态振兴和乡村组织振兴，积极打造全国乡村振兴示范区。经过五年的努力， 基本完成“十三五 ”农业农村规划既定的主要发展指标，乡村振兴实现良好开局。“十四五 ”时期，是余姚在高水平全面建成小康社会基础上，乘势而上开启 社会主义现代化新征程、奋力当好“重要窗口 ”模范生的排头兵的重要时期，“三农”工作转入全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新阶段。但与我市发达地 区相比，四明山区域农民收入水平还存在较大差距，四明山区域在发展中仍存在 一些突出问题，面临新的挑战。《余姚市“十四五 ”时期农业农村现代化发展规 划》中提到，培育新兴产业，提升中国农产品特色优势区建设水平，打造农产品 集中加工示范园区。

- 本项目的建设紧扣新发展阶段，助力建设现代农业生产体系，坚持共同富裕 方向，始终做到发展成果由农民共享，尊重农民意愿和创造，维护农民合法权益， 引导农民群众广泛参与共建共治。积极探索实践具有余姚特色的农业农村现代化 之路，开启农业农村现代化建设新征程。

- 1.3 增加农产品附加值，延长产业链

- 我国是一个农业大国，农产品的价格、销售和农民的增收一直是各级政府关 心的问题。目前解决这些问题主要是靠调整农业结构，但是多数农业结构调整只 是对农业生产的前端进行调整，也就是更新换代一批品种、上市一些适合消费者 口味的产品、部分缓解农产品的销售难；但另一方面，对农产品的产后调整；即 农产品的深加工似乎缺乏明显改善，农业结构调整在吸纳、转化初级农产品和拉 长农业产业链的作用似乎有些不足。解决农业增产不增收的问题，重要的出路就 是拉长农业的产业链条，引导农民按照加工业要求安排农业生产；实现在生产、流通、加工等各个环节的增值，使农民得到产业链条各个环节的利润，增加农业 的整体效益和农产品的市场竞争力。

- 本项目的建设将有助于增加油茶的产品附加值，通过大规模产业化生产油茶 相关农产品，形成生产、加工 、销售的产业链，更好地提高油茶参与市场竞争 的能力。

- 1.4  进入快速发展期

- 大力发展油茶等木本油料产业，支持扩大油茶种植面积、改造提升低产林， 是党中央、国务院作出的重大决策部署。按要求，“十四五 ”期间，全国油茶新 增种植2325万亩、改造低产低效林2000万亩；到2025年，全国油茶种植面积力争 达到9000万亩以上，茶油产能达到2000万吨。

- 党的十八大以来，结合大规模国土绿化和脱贫攻坚、乡村振兴战略的实施， 油茶产业发展进入快速发展时期。目前，全国油茶种植面积约为7000万亩、茶油 产能约为100万吨，均为历史最高水平。种植范围拓展到15个省（区、市）的800 个县，种植面积10万亩以上的油茶大县约为200个，种植面积占全国总面积80%。

- 油茶树四季常青，花期长，具有观赏和绿化价值；油茶产业链条长，是一、 二、三产业融合发展的优质载体。从保障我国粮油安全角度看，当前，我国食用 油进口依赖达67%以上，2021年我国食用油消费量达3600多万吨，仅橄榄油进口就达5.22万吨。油茶树可生产健康优质的食用植物油，大力发展油茶可有效增加 我国食用油产能。

- 1.5 有助于带动周边农民致富

- 梨洲街道牢固树立“乡村振兴，产业为先 ”理念，经过前期广泛调研和听取 意见，引导燕窝村发展油茶产业，激发村庄发展内生动力。对燕窝村低产的集体 山林进行改造，实施油茶基地建设，通过规模化种植油茶，丰产后销售油茶籽。 通过政策激励，吸引优秀人才回乡创业，打响油茶品牌的同时，带动村民实现家 门口就业，增加村民收入。

- 二、可行性

- 本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实创新、协调、绿 色、开放、共享发展理念 ，践行“绿水青山就是金山银山 ”生态文明理念，促 进共同富裕。项目建设有助于建设现代农业生产体系 ，开启农业农村现代化建 设新征程，增加农产品附加值，延长产业链，促进当地油茶发展，更有助于带动 周边农民致富；项目建设节约粮食，助力“端牢中国饭碗 ”。油茶树不仅具有显 著的生态价值，还是一种经济价值和社会价值极高的树种。在梨洲街道，油茶树 的种植可形成广泛的产业链，为当地经济发展和社会稳定做出了重要贡献。

- 项目建设方案根据规划要求及相关标准规范确定，建设规模合理。项目建设进度安排合理，投资概算可靠。项目建设将采取科学合理的环保和节能措施，对当地环境质量和能源消耗影响较小。

- 三、建设目标

- 以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理论为指导，按照“生态优先、因地制宜、集中连片、规模经营、全面落实、有序开展”原则。全面开展集中低效连片山地苗圃地流转为抓手，打造“规模化、产业化、精品化”基地，充分发挥森林的生态、社会、经济效益。实现林农增收和“三农”经济稳定可持续发展。

- 四、项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油茶种植 |  |  |  |  |
| 1 | 植被清理 | 1.对林地上的植被花木、灌木、杂草、树根和较大石块进行清理，移出造林地外进行处理。 | 亩 | 1200 | 投影面积 |
| 2 | 开作业道 | 1.人工开作业道，路基宽1.0m | 10m | 1200.000 |  |
| 3 | 造林地整地 | 1.整地方式：带状 2.前植被类型：综合考虑 3.土壤作业类型：综合考虑 4.整地要求：综合考虑 | 亩 | 1200 | 投影面积 |
| 4 | 经整地环节挖穴 | 1.种植穴规格：50×50×40厘米 2.坡度：综合考虑 3.土壤作业类型：综合考虑 | 10穴 | 280 |  |
| 5 | 经整地环节挖穴 | 1.种植穴规格：40×40×30厘米 2.坡度：综合考虑 3.土壤作业类型：综合考虑 | 10穴 | 8510 |  |
| 6 | 施基肥 | 1.施基肥 有机肥(含上山费) | 100kg | 2197.5000 |  |
| 7 | 容器苗或土球苗定植 | 1.苗木类型：浙江红花油茶 2.苗木规格：根据设计要求 3.种植穴规格：50×50×40厘米 4.坡度：综合考虑 5.种植要求：按设计要求（补种苗以综合考虑） | 10株 | 280.0 |  |
| 8 | 容器苗或土球苗定植 | 1.苗木类型：白花油茶 2.苗木规格：根据设计要求 3.种植穴规格：40×40×30厘米 4.坡度：综合考虑 5.种植要求：按设计要求（补种苗以综合考虑） | 10株 | 8510.0 |  |
| 9 | 苗木上山 | 1.苗木类型：设计苗木 2.运输距离：综合考虑 3.坡度：综合考虑 4.后期补植苗木不另行计算 | 100株 | 879.00 |  |
| 10 | 施追肥 | 1.肥料种类：设计要求 2.肥料用量：设计要求 3.施肥要求：设计要求 4.坡度：设计要求 | 100kg | 4395.0000 |  |
| 11 | 松土抚育 | 1.带状松土或全林地松土 抚育顺次 年内首次松土 土壤作业类型 综合 | 亩次 | 1200 | 投影面积 |
| 12 | 割草抚育 | 1.带状割抚 植被类型 草丛、草灌 植被盖度综合考虑 | 亩次 | 3600 | 投影面积 |
|  | 黄精种植 |  |  |  |  |
| 13 | 植被清理 | 1.对林地上的植被花木、灌木、杂草、树根和较大石块进行清理，移出造林地外进行处理。 | 亩 | 300 | 投影面积 |
| 14 | 开作业道 | 1.人工开作业道，路基宽1.0m 三类土 15-20° | 10m | 300.000 |  |
| 15 | 造林地整地 | 1.整地方式：带状 2.前植被类型：综合考虑 3.土壤作业类型：综合考虑 4.整地要求：综合考虑 | 亩 | 300 | 投影面积 |
| 16 | 经整地环节挖穴 | 1.种植穴规格：5×10×5厘米 2.坡度：综合考虑 3.土壤作业类型：综合考虑 | 10穴 | 111000 |  |
| 17 | 其它定植类型 | 1.坡度：按设计要求 2.品种：多叶黄精 3.种植要求：按设计要求（补种苗以综合考虑） | 100穴 | 1110 |  |
| 18 | 施基肥 | 1.施基肥 有机肥(含上山费) | 100kg | 5550.0000 |  |
| 19 | 施追肥 | 1.肥料种类：设计要求 2.肥料用量：设计要求 3.施肥要求：设计要求 4.坡度：设计要求 | 100kg | 11100.0000 |  |
| 20 | 松土抚育 | 1.带状松土或全林地松土 抚育顺次 年内首次松土 土壤作业类型 综合 | 亩次 | 300 | 投影面积 |
| 21 | 割草抚育 | 1.带状割抚 植被类型 草丛、草灌 植被盖度综合考虑 | 亩次 | 900 | 投影面积 |
| 22 | 其他项目 | 1.其他与本项目有关的所有内容 | 项 | 1 |  |

- 技术要求

- 1.建设面积与投资

- 本项目是余姚市四明山区域生态环境导向的开发（EOD）项目中涉及农业产业类的子项目。建设总面积1500亩，设计48个地块，种植油茶和多叶黄精。其中油茶1200亩（浙江红花油茶50亩，长林系列油茶1150亩），多叶黄精300亩。具体地块详见附表，清单上所列面积均按投影面积计入。

- 2.林地清理

- 对乔木林地中的灌木、杂草进行清理，对毛竹进行带状清理采伐，每3米清理采伐1米，保留毛竹140株以上/亩。

- 3作业道

- 为方便观油茶种植管理在油茶种植区域（地块）范围内设置宽度约1米作业道路，合计长度15000米，长度和条数。详见作业施工便道布局图。

- 4.造林

- 4.1、树种选择：油茶树种配置为浙江红花油茶、长林系列油茶，多叶黄精采用种子。

- 4.2、种植密度：浙江红花油茶按每亩种植56株计算，带状种植，配置规格为3×4米，共需种植株数约2800株；长林系列油茶按每亩种植74株计算，带状种植，配置规格为3×3米，共需种植株数约85100株；多叶黄精带状种植（带芽率不低于80%），株行距0.2×0.3米，每亩（1/3种植）3700株，每亩种子100斤，共需种子30000斤。

- 4.3、整地、挖穴

- （1）整地挖穴：根据种植区内实际情况，陡坡地段采用块状整地方式，缓坡地段宜设置水平带整地。

- （2）种植穴规格：浙江红花油茶为50×50×40厘米，长林系列油茶为40×40×30厘米，多叶黄精为5×10×5厘米。挖穴时将表土置于种植穴的左右两侧，将心土放于种植穴的上下两侧，以便种植时回填土。

- 4.4、施放基肥：油茶施放腐熟有机肥5斤于穴底，多叶黄精施放腐熟有机肥1斤于穴底。在种植前1个月完成，为避免苗木根系与基肥接触，底肥上面覆土5-8厘米。

- 4.5、苗木栽种：采用春、秋季种植，时间为早春（3月份之前）或10月小阳春。油茶采用带土球健康苗（植物检疫证和标牌）种植，栽植时先小心去掉苗木的包扎料后，保持土球完好，轻放于种植穴中，宜浅栽，种植时使苗木土㺷高于地面半球，扶正苗木，保持苗正根舒。然后在苗木的四周回填表土，填土一半后提苗踩实，再填土，回满时用手把土压实，使苗木与土壤紧密接触。继续回土至穴面，压实后再回松土堆成馒头形，以减少水分蒸发。多叶黄精宜浅播，沟状播种，回填表土，踩实，使种子与土壤紧密接触，以减少水分蒸发。

- 5.培育管理

- 5.1、初期管理：栽植40天后，及时进行苗木成活率检查，发现病株、死株要及时清理并进行补苗。秋季及时进行松土除草抚育1次，松土做到里浅外深，不伤害苗木根系，深度一般5厘米—10厘米。同时，清除的杂草覆盖在苗穴周围，保持土壤湿度和增加土壤有机质。

- 种植当年：为保成活率的措施有遮阴、补植；除草、施肥、病虫害防治各一次。后两年：除草、施肥各2次，病虫害防治3—4次。

- 第一次抚育在3-4月份，以松土埋青施肥为主，结合扶苗、除蔓、除蘖，并进行病虫害防治。

- 第二次抚育为9-10月份，割除幼林内杂草及灌丛，茬高不得超过5厘米。同时，注意严防苗木露根、伤根、伤苗。割除物可散放，但必须距幼苗50厘米以外，以防伤苗，并进行病虫害防治。

- 5.2、后期管理：根据树木生长情况，确定树冠整形措施，通过前期施肥配比、扶（牵）枝等技术，促进顶端生长优势，快速扩大树冠；进入初果期后，通过拉枝、打顶降低顶端优势，促进结果母枝的诱发与形成，控制氮肥占比促进花芽分化，提早开花结实。同时，做好预防野猪、牛、羊等兽类危害，以及防火、防旱、防水灾等自然灾害防范措施。

六、苗木验收：

- （1）苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；苗木运输时做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；符合本工程苗木规格标准的苗木占抽样总数的90%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

- （2）按国家规范、招标文件及第三方报告的要求及承诺进行验收，因供苗质量问题造成的损失由供货方承担，由此产生的一切费用及责任由供货方自行负责。

- （3）苗木质量验收由苗木采购单位现场验收为准，一旦供苗中存在质量要求不符，可取消该类苗供苗资格，一切责任由供货方自行负责。

- （4）苗木规格检验

- 1.油茶规格检验

- ①地径用游标卡尺测量，地径在嫁接处上方测量，植株高读数精确到1厘米；

- ②地径测量：使用游标卡尺在苗基部上方1厘米处测量直径。

- ③根系检查：观察根系是否完整，有无明显损伤。合格的油茶苗主根长度适宜，侧根发达，一般侧根数量不少于3条。

- ④用于造林的苗木均须进行苗木质量检验和产地检疫，并具备“三证一签”。

- ⑤为了提高造林成活率，培育优质稳定的林分，必须严格检查保证造林种苗的质量，种苗质量应符合现行油茶技术标准。

- 黄精种子规格检验

- ①外观筛选：选择饱满、无虫蛀、色泽均匀的种子。多花黄精种子一般呈球形，直径约3-4毫米。

- ②纯净度检测：去除杂质后计算种子纯净度。将种子与杂质分离，纯净种子占总重量比例应较高。

- ③苗木植物必须符合采购清单中的品种、规格、数量、种植密度等相关技术要求

- （5）种植完成后经甲方验收，要求成活率达到90%以上。

七、商务要求（商务要求是实施本项目的最低标准，投标人如有负偏离或者不响应的，作无效标处理）

- 1、时间要求：

服务期限：合同履行期限： 1.种植工程：于2025年5月底之前完成；2.种植完成后培育管理2年。

- 2、项目组织管理要求

- （1）投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单，其中实施本项目的项目负责人须具有相应级别的专业技术职称。根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责。

- （2）投标人须有可靠的售后服务保障，保证提供长期、稳定、及时的技术服务。

- 3、付款方式

- （1）合同生效并具备实施条件后7个工作日内向乙方支付合同金额 20％的预付款（在签订合同

- 时，乙方明确表示无需预付款或主动降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）

- （2）种植工程完工经验收合格后支付合同价款的50%；

- （3）完成结算审计后，累计支付至结算审计价款的80％；

- （4）余款自种植工程完工验收合格之日起二年内根据运维实施单位《考核实施办法》考核结果每年支付一次（第一年占比50%、第二年占比50%）， 若有扣罚从同期支付款支付中扣除。

- 注：完工经验收必须由运维单位、第三方专业机构及所在地乡镇验收合格

- 4、报价要求

- (1)本次采购项目预算价人民币：10236071元，最高限价人民币：9928989元，超过最高限价作无效标处理；

- (2)本项目投标报价包括但不仅限于苗木费、机械使用费、工器具费用、各类材料消耗费、人工费、企业管理费用、利润及税金、其他与本项目相关的各项费用、采购服务代理费等全部费用。

- (3)不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 5、履约保证金：

- （1）履约保证金金额：中标供应商应在合同签订前，向采购人提交合同总金额的1.0%的履约保证金后，再与采购人签订合同。

- （2）履约保证金形式：履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳 。

- （3）履约保证金的退取：履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）

附件1

余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程地块一览表

| 地块号 | 面积 （亩） | 种植树种 | 种植株数 （株/斤） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 162 | 油茶 | 14580 |
| 2 | 2 | 油茶 | 180 |
| 3 | 4 | 油茶 | 360 |
| 4 | 4 | 油茶 | 360 |
| 5 | 77 | 油茶 | 6930 |
| 6 | 1 | 油茶 | 90 |
| 7 | 111 | 油茶 | 9990 |
| 8 | 24 | 油茶 | 2160 |
| 9 | 7 | 油茶 | 630 |
| 10 | 67 | 油茶 | 6030 |
| 11 | 3 | 油茶 | 270 |
| 12 | 3 | 油茶 | 270 |
| 13 | 35 | 油茶 | 3150 |
| 14 | 114 | 油茶 | 10260 |
| 15 | 10 | 油茶 | 900 |
| 16 | 19 | 油茶 | 1710 |
| 17 | 110 | 油茶 | 9900 |
| 18 | 11 | 油茶 | 990 |
| 19 | 58 | 油茶 | 5220 |
| 20 | 10 | 油茶 | 900 |
| 21 | 160 | 多叶黄精 | 32000 |
| 22 | 2 | 油茶 | 180 |
| 23 | 3 | 油茶 | 270 |
| 24 | 41 | 油茶 | 3690 |
| 25 | 30 | 油茶 | 2700 |
| 26 | 2 | 油茶 | 180 |
| 27 | 39 | 多叶黄精 | 3510 |
| 28 | 2 | 油茶 | 180 |
| 29 | 16 | 多叶黄精 | 1440 |
| 30 | 5 | 油茶 | 450 |
| 31 | 2 | 油茶 | 180 |
| 32 | 9 | 油茶 | 810 |
| 33 | 4 | 油茶 | 360 |
| 34 | 4 | 油茶 | 360 |
| 35 | 6 | 油茶 | 540 |
| 36 | 10 | 油茶 | 900 |
| 37 | 67 | 油茶 | 6030 |
| 38 | 43 | 油茶 | 3870 |
| 39 | 1 | 油茶 | 90 |
| 40 | 85 | 多叶黄精 | 7650 |
| 41 | 5 | 油茶 | 450 |
| 42 | 51 | 油茶 | 4590 |
| 43 | 48 | 油茶 | 4320 |
| 44 | 9 | 油茶 | 810 |
| 45 | 13 | 油茶 | 1170 |
| 46 | 9 | 油茶 | 810 |
| 47 | 1 | 油茶 | 90 |
| 48 | 1 | 油茶 | 90 |
| 合计 | 1500 |  |  |

培育管理考核实施办法

为做好项目培育管理工作，制定本考核方案。

一、考核范围与内容

1、范围

本项目招标范围内种植所有苗木，面积约1500亩。

2、考核内容

日常管理与养护项目，主要包括：除萌、杂草管理、林地保洁、施肥、病虫害防治、苗木种植、安全巡护等内容。

三、考核原则

1、全过程考核原则。考核采取集中考核与平时抽查相结合原则，集中考核分三次进行，分别为上半年养护考核、保存率考核和下半年养护考核；平时抽查是根据需要，在养护过程中随机进行现场抽查验收并评分。

2、客观公正原则。集中考核采取考核组评分方法，考核组依法由招标人(采购人)代表和有关技术方面的专家组建，考核组成员独立评分，汇总后以平均分确定考核成绩。

3、遵循生长规律原则。根据林木生长时期确定各阶段性考核与抽查时间。

四、考核标准与方法

1、考核标准

详见培育管理考核细则表（附表1）。

2、考核方法

（1）面积测定采用GPS、卷尺等仪器进行现场测量，并结合图板进行核定；

（2）样地（带或行）采用随机抽样方法设置，样地面积不少于总面积的3%；

（3）保存率采用逐一清点样地内苗木保存株数查验；

（4）清沟、杂草管理、林地保洁、苗木支撑，采用目测方法一次性查验；

（5）施肥采用查阅施工单位提供的药品采购凭证、施工日志、施工现场图片等台账和施工现场随机抽查等方法查验；

（6）病虫害防治采用施工单位提供的药药品采购凭证、施工日志、施工现场图片和病虫害发生率调查等方法查验；

（7）台账与安全管理采用资料上报形式查验。

五、考核时间

1、集中考核时间

上半年养护考核在6月下旬进行，下半年养护考核在12月上旬进行，保存率考核在9-10月进行。

2、平时抽查时间

施肥、喷洒药水、刷白等需现场考核的内容，施工单位应提前告知业主单位，由业主单位派人至施工现场进行检查并拍照，未经过现场抽查的养护内容不予认可。

业主单位组织的突击暗访、检查资料可作为考核依据。

六、考核结果反馈

考核成绩汇总后在7个工作日内由业主将考核结果反馈给施工单位，施工单位对考核意见有异议的，需在3个工作日内提出书面申辩意见，3个工作日内未提供书面申辩意见的视为同意考核结果。

七、考核结果使用

考核评分按照《培育管理考核细则表》执行，实行倒扣分制，其结果用于年度考核。

年度考核实行百分制，考核得分情况与年度培育管理费发放挂钩：

- 考核总分在90分（含）以上，定为合格，全额拨付同期培育管理费；

b、考核总分在90～85分（含）的，定为基本合格，每下降1分，扣同期培育管理费1%，依次类推；

c、考核总分在85～80分（含）的，定为基本合格，每下降1分，扣同期培育管理费2%，依次类推；

d、考核总分在80分以下的，第一次扣同期培育管理费10%，并且整改到位；第二次扣同期培育管理费20%，并且整改到位；第三次定为不合格，种植培育，不予拨付同期培育管理费。

附表1：培育管理考核细则表

附表2：培育管理考核综合评分表

附表3：保存率验收表

附表1

培育管理考核细则表

施工单位：                              施工地点：

| 序号 | 项目 | 标准 | 标准分 | 考核标准 | 打分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保存率 | 苗木保存率(第一年、第二年达到投标单位承诺值)，生长良好，郁闭度不低于上年末。 | 15 | 苗木成活率（保存率）低于标准的，每少一个百分点扣0.5分；郁闭度不达标扣5分。 |  |  |
| 2 | 病虫害 防 治 | 病虫害发生面积不超过10%。 | 15 | 缺农药凭证、施工作业日志或施工图片的，每缺一项扣2分；发生面积超过10%的，每超1个百分点扣0.2分。 |  |  |
| 3 | 施 肥 | 3-4月施肥一次，油茶不低于2.5斤复合肥/棵，穴施须根处，黄精不低于0.5斤/穴。 施肥率要求达到85%以上。 （上半年考核项目） | 15 | 缺肥料凭证、施工作业日志或施工图片的，每缺一项扣2分；施肥率每降低1个百分点扣0.5分。 |  |  |
| 4 | 林 地 保洁 | 及时清理枯枝、死木及肥料、农药包装物、生活垃圾等并按相关要求进行无害化处理，保持林带整洁。 | 10 | 枯枝、死木、包装物、生活垃圾等每发现一处扣0.2分；未按要求进行无害化处理的视情扣1-3分。 |  |  |
| 5 | 清 沟 | 排水沟通畅，林地内无积水。 | 10 | 林地积水一处扣0.5分；排水沟堵塞一处扣0.2分。 |  |  |
| 6 | 杂 草管理 | 夏季杂草不超过50cm，其余季节杂草不超过30cm。 林带无检疫性杂草及葛藤等影响林木生长的藤本等。 | 10 | 未按标准控制杂草的，面积每超 1%扣0.2分。 林带内有检疫性杂草、藤蔓缠树的，发现一处扣0.2分。 |  |  |
| 7 | 台 账 | 年前提出工作安排，年底上报年度总结,做好相关台账资料。 | 5 | 无年度工作安排扣1分；无年度总结扣1分；台账资料不全的视情扣1-3分。 |  |  |
| 8 | 安 全 | 常年巡查管理，阻止和及时报告林地占地、倾倒垃圾、盗伐林木、 纵火、开垦种植、放牧养禽等行为。文明安全生产，全年未发生安全生产事故。 | 5 | 无巡查制度及人员扣1分；不阻止、不及时报告相关破坏林带行为的每次扣1分；发生安全生产事故的视情扣2-5分。 |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |

考核人员：                              考核时间：

附表2

培育管理考核综合评分表

施工单位：                              施工地点：

| 序号 | 项目 | 验收人员评分 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |  |
| 1 | 保存率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 病虫害防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施 肥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 林地保洁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 清 沟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 杂草管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 台 账 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安 全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 汇 总 |  |  |  |  |  |  |  |

汇总人员：                                   汇总时间：

附表3

保存率验收表

施工单位：                                地点：

样段号：      样段长度：     （米）  样段宽度：     （米） 样段面积：     （亩）

| 序号 | 树种 | 苗木株数 | 保存株数 | 死亡株数 （缺株） | 保存率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总 |  |  |  |  |  |

测量人员：                        记录人员：

- 计算人员：                        验收时间：

注：以上考核由运维单位实施完成

第六章 投标文件格式

1.资格审查文件的外包装封面格式：

资格审查文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日 （规定的开标日期和时间） 前不准启封

（供应商公章）

年  月  日

A1关于资格的声明函

致：（采购人）

关于贵方对项目编号为            项目名称：                发出的投标邀请，本单位申明如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

（8）我方不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动

（9）法律、行政法规规定的其他条件

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

A2、有效的营业执照或事业单位法人证书复印件并加盖公章，投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

A3、无重大违法记录声明函

致：（采购人）

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日      期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加采购活动时段进行承诺。

| A4、投标人一般情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称： |  |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联 系 人： |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关有效的证书复印件） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 统一社会信用代码 |  |
| 12 | 开户银行及账号 |  |
| 13 | 其他需要说明的情况 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（盖章）

日      期：

- A5、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

致：采购人

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……..

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（盖章）

日      期：

A6、有效的行业主管部门颁发的林草（或林木）种子生产经营许可证复印件并加盖公章

A7、联合体协议书

（供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.          （某成员单位名称）为          （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制，参加采购活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）          （联合体牵头人名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

（2）          （联合体成员一名称）承担的工作和义务为          ，占项目合同金额的          %。

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

5.联合体所有成员单位之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联合体成员一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个联合体成员的，按同格式增加）

- 日期：          年     月     日

- A8、投标方认为有必要提供的其他资格证明文件或说明

B  商务技术部分

1. 商务技术文件的封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日 （规定的开标日期和时间） 前不准启封

（供应商公章）

年  月  日

B1  投标声明书

致：采购人

（   供应商名称    ）          系中华人民共和国合法单位，经营地址                  ,我 （姓名）系     （供应商名称）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                项目（项目编号：    ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.提供投标须知规定的全部投标文件：电子文件1 份。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.提交的投标保证金为人民币   0  元。

4.投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

5.若中标，我方将按采购文件规定履行相应的合同责任和义务。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

7、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

| 地址： |  | 邮编： |
| --- | --- | --- |
| 电话： |  | 传真： |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（盖章）：

日      期：

- B2.1 法定代表人（或企业负责人）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：

日      期：

附注：法定代表人身份证复印件：

联系电话：

- B2.2  法定代表人（或企业负责人）授权书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                     （供应商全称）的            （姓名）为其委托代理人，参加贵单位组织的               项目        （项目编号：      ）投标活动，代理人全权处理投标活动中的一切事宜，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）（盖章）：

日      期：

附：委托代理人身份证复印件：

职务：

手机号码：

微信号：

B3 服务要求与合同条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 《采购文件》要求 | 《响应文件》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：1、如响应文件对本采购文件中的服务要求与合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）

或其委托代理人（签字或盖章）：

二○二   年  月  日

B4、符合参与本次采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的

承诺函

余姚四明山生态科技发展有限公司：

我方郑重承诺，我方符合参与 余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目） 【项目编号： DYYYM-24-1104GK】采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

投标人全称（电子签章）：

日期：       年     月     日

★投标人若有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录等情况，且不属于截止投标时间近三年以来，在经营活动中有重大违法记录的，可不出具该承诺函，但须详细说明失信记录的情况，否则按无效标处理

B5、技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：投标人对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术参数偏离表》中，未在《技术参数偏离表》中填写的，视为参数无偏离。《技术参数偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。

供应商（电子公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）

或其委托代理人（签字或盖章）：

二○二   年  月  日

B6、为满足评审标准得分而需提供的资料

B7、供应商认为需要的其他资料

C  报价部分

1. 报价文件的封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在   年   月   日 （规定的开标日期和时间） 前不准启封

（供应商公章）

年  月  日

C1开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余姚市四明山区域EOD项目－油茶基地工程（种植项目） | 详见采购文件第五章 | 1.种植工程： 2.种植完成后培育管理 年。 |  |
| 报价大写： 元整（小写：￥ ） |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日  期：

C2报价明细表

项目编号：

项目名称：

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（本表格仅供参考，投标人可根据项目实际情况扩展表格。）。

2.报价中但不仅限于苗木费、机械使用费、工器具费用、各类材料消耗费、人工费、企业管理费用、利润及税金、其他与本项目相关的各项费用、采购服务代理费等全部费用。

3.上述各项的详细分项报价及具体内容，可另页描述,格式自拟。

4.本表中单价至多四舍五入法保留两位小数，合价四舍五入法保留整数。

5.本表需根据招标文件第五章采购内容及需求的工程量清单内容进行报价，对于此表中未列入的工程量清单视为优惠，结算时不予另计。

6.本表“合计”必须与开标一览表“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权委托人（签字或盖章）

日  期：

C3、 投标方认为需要的其他报价文件或说明（如果有，格式自拟）。