桐庐车路云一体化1.0自动泊车

(AVP)建设项目

（国企采购）

磋 商 文 件

（编号：TLJACG2025-CS-002）

招标单位：浙江云庐数字科技有限公司

代理机构：浙江建安工程管理有限公司

监管部门：桐庐投资建设发展集团有限公司

2025年1月

目     录

- 竞争性磋商公告

- 磋商项目服务内容及要求

第三章  编制和提交采购响应文件须知

磋商须知前附表

  - 总 则

  - 磋商文件

  - 磋商响应文件的编制

  - 确定供应商的方法

  - 合同授予

第四章  磋商原则和程序

第五章  服务合同（参考文本）

第六章  响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

桐庐车路云一体化1.0自动泊车(AVP)建设项目 的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com） 获取采购文件，并于2025年2月11日10点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：TLJACG2025-CS-002

项目名称：桐庐车路云一体化1.0自动泊车(AVP)建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：137.75万元

采购内容：

| 标项 | 内容 | 单位 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车路云一体化1.0自动泊车AVP项目 | 一项 | 137.75万元 | 具体详见招标文件 |

服务周期：合同签订之日起30天内完成安装、调试和验收等工作。

二、投标人的资格要求：

基本条件：

- （1）营业执照复印件；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- （4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；参加本项目投标供应商需具备良好的商业信誉，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

注：本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.时间：/至2025年2月11日10点00分，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

3.获取方式：潜在供应商通过浙江政府采购网登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.采购文件售价：0元

四、响应文件提交截止

1.提交投标文件截止时间：2025年2月11日10点00分（北京时间）

2.投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

3.开标时间：2025年2月11日10点00分

4.开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：

1、电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨本项目不收取投标保证金；⑩投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑪具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

七、业务咨询：

1.采购人信息

名    称：浙江云庐数字科技有限公司

地    址：桐庐县上杭路777号

项目联系人（询问）： 王芳

项目联系方式（询问）：13968010708

2.采购代理机构信息

名    称：浙江建安工程管理有限公司

地    址：桐庐县迎春南路177号浙富大厦20楼

项目联系人（询问）：李梦飞

项目联系方式（询问）：13588210777

质疑联系人：吴新燕

质疑联系方式：0571-64617007

3.采购监督管理部门

名    称：桐庐投资建设发展集团有限公司

地    址：浙江省杭州市桐庐县春江西路滨江大厦

联系人：朱琳

监督投诉电话：13588052704

4、乐采云网站系统及投标客户端问题：

乐采云客服联系电话4008817190、4008371020

CA数字证书办理：汇信客服电话400-888-4

第二章  磋商项目服务内容及要求

一、项目概况

## 本项目选取1个不少于40个停车位的停车场进行改造（桐庐县中欧城停车场），通过停车场智能化改造，结合车辆自动泊车功能，实现车辆自动寻找停车位、规划泊车路径、自动控制泊入和智能避障与紧急制动等功能，提升停车效率，优化车主停车体验。

## 本期项目建设内容主要包括场端建设、车端改造、管理平台和用户小程序。

## 1.场端建设主要包括RSU、摄像头、激光雷达、边缘计算设备等设备部署以及车位检测、高精定位、停车场道闸等设备的改造或接入。

## 2.车端改造主要包括智能车载终端设备（OBU）以及高精定位设备，实现与场端设施设备的互联互通，以实现车、场协同感知。

## 3.管理平台实现车、场和云端的智能信息交换，支撑停车场内的自主代客泊车服务和车路协同应用服务。

## 4.用户小程序主要实现AVP一键泊车、一键取车申请，完成自主代客泊车用车流程。

## 二、采购清单

| 一、停车场端建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 智能路侧终端RSU | 1. LTE-V：支持车车、车路通信协议；发射功率：23dBm±2dB;接收灵敏度-96dBm 2. C-V2X Band47 (TDD)：5905-5925 MHz ★3. 500m范围内，PC5业务延时：＜20ms；（提供第三方质检机构出具的检验报告） 4. 移动网络：支持4G/5G通信，全网通 5. 支持WiFi 6. 通信接口：1路RJ45网络通信接口（LAN#10/100M/1000Mbps） 7. 定位功能：支持GNSS定位 8. 支持无GNSS启动 ★9. 具备CCC认证证书（提供证书复印件或扫描件） ★10. 具备无线电发射设备型号核准证（提供证书复印件或扫描件） ★11. 防护等级：IP67（提供第三方质检机构出具的含CMA或CNAS的检验报告） ★12. 符合YD/T 3847-2021基于LTE的车联网无线通信技术支持直连通信的路侧设备测试方法 符合T/CSAE 159-2020基于LTE的车联网无线通信技术直连通信系统路侧单元技术 | 2 | 台 |
| 2 | 高清相机 | 1.最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 2.支持宽动态； 3.最大图像尺寸：3840 × 2160 4.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 5.网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口； 6.防护：IP67 | 3 | 台 |
| 3 | 车位检测相机 | 支持8MP高清分辨率 支持输出H.265或H.264码流可配置，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码及Smart JPEG压缩，图片质量可设； 采用ROI、SVC等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活， 低延时，低码率； 支持3D数字降噪功能； ★支持车牌识别、车辆驶入、驶离停车位的抓拍、识别，并支持字符叠加（抓拍时间、车牌号码、状态、泊位号等） 具有IP67级防尘、防水滴、防浪涌等功能； 整机支持内置三颗柔光补光灯，支持时控，智能光控 摄像机 最低照度：彩色：0.009Lux @(F1.4，AGC ON) 黑白：0.0001 Lux @(F1.4，AGC ON) | 15 | 台 |
| 4 | 激光雷达 | 1.激光波长：905nm 2.激光安全等级：Class 1人眼安全 3.测距能力不低于200m (160m@10% NIST) 4.盲区：≤1.0m 5.精度（典型值）：±3cm 6.水平视场角：360º 7.垂直视场角：40° 8.防护等级：IP67 | 3 | 台 |
| 5 | 边缘计算终端MEC | 1. CPU：8核 2. 算力：不低于200TOPS； 3. 内存：不低于32G 4. 硬盘空间：不低于500G固态 5. 接口：不少于4个千兆网口，不少于4个USB接口，不少于1个HDMI接口 ★6. 工作温度：-30℃至+70℃（提供第三方质检机构出具的含CMA或CNAS的检验报告） 7. 湿度：10-90%@40℃,无冷凝 ★8. 防护等级不低于IP52（提供第三方质检机构出具的含CMA或CNAS的检验报告） ★9. 浪涌（冲击）防护支持6KV（提供第三方质检机构出具的含CMA或CNAS的检验报告） ★10.基础性能等级达到SL3、交通参与者感知等级达到SL3、交通参数检测合格（提供中国信息通信研究院出具的检验报告） 11. 支持目标ID、类别（尺寸）、车辆属性、位置、速度、航向角等源数据输出 ★12.支持识别行人、机动车、非机动车目标；支持识别机动车的车牌、车速、车辆位置、航向角和车辆属性（车型、颜色）（提供公安部检测报） | 4 | 台 |
| 6 | 视频解析控制终端 | CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置≥1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS | 1 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 1.工作温度：-30-60℃ 2.提供8个10/100/1000Base-TX自适应以太网电口、2个1000Base-X SFP光口 | 11 | 台 |
| 8 | 汇聚交换机 | 1.4个万兆SFP插槽 + 8个千兆光电复用口+ 16个千兆光口 2.支持防雷，防静电 3.支持DDM/802.1X/VLAN/ ERPS等 | 2 | 台 |
| 9 | 千兆光模块 | 千兆SFP封装-1.25Gbps-1310nm-20km-数字诊断-RoHS，LC接口 | 24 | 台 |
| 10 | 抱杆机箱 | 1.室外抱杆机箱 2.含防雷，空气开关，插座等 3.具备良好的防风、防沙、防雨及防盗等功能 | 11 | 套 |
| 11 | 落地机柜 | 1.室外落地机柜，不少于17U 安装空间 2.含防雷，空气开关，插座，接地等 3.具备良好的防风、防沙、防雨及防盗等功能 | 2 | 套 |
| 12 | 高精度地图采集 | 高精度地图采集 | 1 | 项 |
| 13 | 高精度地图制作 | 高精度地图制作 | 1 | 项 |
| 14 | 挑臂及安装 | 挑臂及安装 | 10 | 个 |
| 15 | 线缆管材 | 电缆、光缆、网线、管材及施工铺设 | 1 | 项 |
| 16 | 综合辅材 | 水晶头、网线跳线、光纤跳线、标签等综合辅材 | 1 | 批 |
| 17 | 运营商链路 专线 | 100M专线 | 1 | 条*年 |
| 二、AVP应用管理平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 场内全域可视化 | 场内地图可视化 | 1 | 套 |
|  |  | 场内设施设备可视化 | 1 | 套 |
|  |  | 场内监控视频查看 | 1 | 套 |
| 2 | 场内车位感知 | 车位检测相机接入 | 1 | 套 |
|  |  | 车位占用情况感知 | 1 | 套 |
|  |  | 车位状况分析 | 1 | 套 |
| 3 | AVP车辆监测 | AVP车辆接入 | 1 | 套 |
|  |  | AVP车辆状态展示 | 1 | 套 |
| 4 | 视频监控基础平台 | 1、提供门户首页内容 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 1 | 套 |
| 5 | 视频监控应用 | 视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力。 | 1 | 套 |
| 6 | 视频设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备。 | 1 | 套 |
| 三、中心机房资源建设 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 16vCPU/96G内存/2T存储 | 2 | 台 |
| 2 | 视频存储 硬盘录像机 （含硬盘） | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA ★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以公安部检测报告为准） ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以公安部检测报告为准） | 1 | 项 |
| 3 | 互联网专线 | 100M互联网专线 | 1 | 条*年 |
| 四、用户小程序建设 |  |  |  |  |
| 1 | 用户注册登入 | 移动端应用支持用户注册，包含用户名称、用户密码、绑定车辆信息。平台获取注册信息。 | 1 | 套 |
| 2 | 停车场地图查看 | 移动端应用支持停车场地图可视化查看，可展示停车场整体地图。 | 1 | 套 |
| 3 | 停车场信息查看 | 移动端应用可实时获取平台内车位信息，包括车位占用信息、车位已预约信息以及空余车位信息。 | 1 | 套 |
| 4 | 车位预约 | 移动端应用支持对空余车位的预约，用户可点击空余车位确定进行预约锁定，并将预约信息上传平台同步调整车位状况，完成车位预约。 | 1 | 套 |
| 5 | 车辆AVP应用 | 一键泊车：当车辆停靠在泊入区域时，车辆处于正常静止状态时，用户可点击一键泊车按钮，移动应用端向平台发起对应车辆泊车请求，云控平台通过平台下发将一键泊车请求下发至对应车辆OBU设备，启动车辆AVP应用。 | 1 | 套 |
|  |  | 一键召车：当车辆停在车位并处于正常静止状态时，用户可点击一键召车按钮，移动应用端向平台发起对应车辆泊出请求，云控平台通过平台下发将一键召车请求下发至对应车辆OBU设备，启动车辆AVP召车应用。 | 1 | 套 |
|  |  | 泊车与召车路径可视化展示：移动端应用获取云平台对AVP车辆下发的引导路径，可实时展示对应用户车辆引导路径信息。 | 1 | 套 |

- 采购内容及要求

项目围绕杭州打造国家智能网联汽车“车路云一体化”应用标杆城市实施方案的主要任务，桐庐建设AVP自主泊车规模化示范应用场景，推动实现桐庐县国家智能网联汽车“车路云一体化”1.0阶段的目标。

浙江云庐数字科技有限公司的桐庐车路云一体化1.0自动泊车(AVP)建设项目的采购内容包括不限于：

      - 建设1个包含40个停车位的智能停车场（中欧城停车场），含停车场内的感知设备、高精度地图采集制作、边缘计算终端等内容的建设，实现场端交通目标的全息感知，交通状态的实时监测，余位信息的精准检测。

      - 建设1个AVP应用管理平台（含后端硬件资源），结合车辆自动泊车功能，实现车辆自动寻找停车位、规划泊车路径、自动控制泊入和智能避障与紧急制动等功能，提升停车效率，优化车主停车体验。

      - 建设1个用户小程序，实现一键泊车、预约泊车等功能的公众端使用。

- 商务条款部分

1、服务周期：合同签订之日起30天内完成安装、调试和验收等工作。

- 2、服务地点：由采购人指定地点。

3、验收考核（成果提交）：采购人组织相关部门和专家进行验收，验收费用由中标人承担。

4、签订合同:

本次合同由中标人与采购人签订。签订时间为成交通知书发出后30日内，中标人按照采购文件、中标人的投标文件与采购人签订采购合同。如发现成交方所提供的资质证明文件不合法或不真实，采购人有权向其追究相关的法律责任。

5、保密要求:

（1）建立严格的保密制度，中标人应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

（2）中标人须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

五、其他说明

- 本采购文件所提出的技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本技术要求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本采购服务应按国际标准、国标、部标或专业标准提供；非标准服务按采购人提供的要求提供；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

六、履约保证金：

1、履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人交纳合同金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。

2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；

3、供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收；

4、采购代理机构不得收取履约保证金；

5、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

- 七、付款方式

付款方式：合同签订后，甲方支付合同总额的20%预付款；供应商完成《桐庐车路云一体化应用试点申报方案》建设，项目安装调试完成，甲方及实际使用单位确认上线运行，并要求达到成功获批国家五部委“桐庐车路云一体化应用试点”要求，在合同规定时间内通过竣工验收合格后支付合同总额的70%，项目验收1年后，支付剩余合同总额的10%尾款。

八、其他

本项目的招标代理费：

- 本次采购的招标代理服务费按国家计委计价格［2002］1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》服务招标费率标准收取

- 以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述两项费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

第三章  编制和提交采购响应文件须知

磋商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桐庐车路云一体化1.0自动泊车(AVP)建设项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 质疑和投诉范本在《浙江政府采购网》中“下载专区”内下载。质疑时要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。” |
| 5 | 响应文件组成：《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。。 |
| 6 | 响应文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 7 | 响应文件必须签章。 |
| 8 | 响应文件的形式：☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 9 | 响应文件份数： （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份响应文件”：密封包装后（现场递交或邮寄形式）投标截止时间前递交、一份。（不强制或变相强制投标人提交备份投标文件） |
| 10 | 响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； b.“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 13 | 响应截止时间：2025年2月11日10点00分 |
| 14 | 地点：乐采云在线开标。 |
| 15 | 开标时间及地点：本次招标将于2025年2月11日10点00分乐采云平台在线开标。 评标地点：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心。 |
| 16 | 评标办法及标准：按照采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 17 | 中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行1个工作日的中标（成交）公告。 |
| 18 | 中标（成交）通知书：成交结果在中标（成交）公告时，代理机构以书面形式发出《成交通知书》。 |
| 19 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内。 |
| 20 | 响应文件有效期：90 天。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |
| 22 | 本项目招投标活动适用有关法律法规规章及其他规范性文件。 |
| 23 | 本次招标设定最高限价为：137.75万元。 |
| 24 | A.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销响应文件。供应商强行撤销响应文件的，应按采购预算金额的 2%赔偿对采购组织机构造成损失。 b.中标或者成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。供应商中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的 2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 c.存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 一、中标或者成交后，拒绝签订采购合同的； 二、投标有效期内撤销响应文件的。 |

一 、 总  则

- （一）适用范围

本磋商文件适用于桐庐车路云一体化1.0自动泊车(AVP)建设项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”系指浙江云庐数字科技有限公司

2、“代理机构”系指浙江建安工程管理有限公司。

3、“供应商”系指向磋商机构提交磋商响应文件的供应商。

4、“服务”系指按竞争性磋商文件要求提供的本项目服务所有工作内容。

5、“▲”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）特别说明

1、供应商磋商所派出的磋商项目实施人员可以为其公司的工作人员。

2、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿磋商人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3、供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本磋商项目中同一包（组）竞争的服务商。

（六）质疑和投诉

1、供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向磋商机构提出质疑。供应商对磋商机构的质疑答复不满意或者磋商人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。

2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商认可磋商机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑议；

4、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，采购机构将不予受理。

二、 磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1、磋商公告

2、磋商项目服务内容及要求

3、供应商须知

4、磋商原则和程序

5、采购合同

6、响应文件格式

7、本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面者作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在前附表规定时间前以书面形式要求磋商人或磋商机构澄清。

2、磋商机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。

3、磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过磋商机构以法定形式发布，磋商人非通过磋商机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

三 、磋商响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由商务技术文件、报价文件两部分组成。

1、商务技术文件（均不含报价）：

（1）供应商评分页码对照表（根据评分内容自行设置）；

（2）企业营业执照复印件等；

- （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

- （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

- （5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

- （6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

- （7）没有失信记录承诺函；

（8）法定代表人授权书（格式见附件）；

（9）采购活动现场确认声明书（格式见附件）；

（10）资信综合能力；

（11）技术能力；

（12）类似项目业绩；

（13）团队人员要求；

（14）技术指标响应情况；

（15）培训与服务；

（16）售后与质保

（17）项目技术方案

（18）项目实施方案

（19）响应方认为需要提供的其他文件和资料。

2、报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）初次报价表（格式见附件）；

（3）报价明细清单（格式见附件）；

（4）供应商需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：商务技术文件中不得出现投标报价信息，否则以无效标处理。无格式附件的投标文件内容自拟。

（二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与磋商机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价

1、磋商响应报价应按磋商文件中相关附表格式填写。磋商响应报价超预算金额（最高限价）均作无效标处理。

2.磋商响应报价中应包含与项目相关的一切费用。

3.磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括一切税金和费用。

4.磋商期间发生的费用由供应商自行承担。

5.除非本磋商响应文件或补充通知另有规定，磋商范围包括本须知所述的全部内容，以供应商提交磋商人认可的总报价金额为支付基础。

6.本合同实施过程中，磋商人对由供应商的失误造成的漏项，不允许再补列，也不承担任何经济责任。

7.除非有特别说明，本项目合同实施过程中的一切风险，均由供应商考虑并承担。

8.磋商响应报价应充分考虑在服务期间劳动力工资等涨价风险，成交后在合同执行中不再更改或调整价格。

9、磋商响应文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

注：供应商须在线进行二次（或最终）报价（自采购代理机构发起在线二次报价程序起30分钟内供应商完成报价，供应商未完成二次（或最终）报价的系统默认为自动放弃投标处理）。

（四）响应文件的有效期

1、自磋商截止日起90天响应文件应保持有效。

2、在特殊情况下，磋商机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的签署和份数

1、《响应文件》的签章：见《前附表》；

2、《响应文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（六）响应文件的形式

1、响应文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

3、“备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

（七）磋商无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其磋商无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

（1）响应文件文件有效期不足的；

（2）电子投标文件解密失败且未在规定时间内提交备份投标文件的；或仅提交备份投标文件的；

（3）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合磋商文件标明的资格要求的；

（5）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）商务技术文件中出现价格信息的；

（7）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）响应文件内容虚假的；

（9）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

（10）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

（11）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有不能接采购人受的附加条件的；

（12）明显不符合磋商文件要求的服务内容的或者与磋商文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（13）与其他参加本次磋商供应商的响应文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（14）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（15）报价超出磋商文件规定的最高限价的；

（16）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

2、有下列情形之一的，磋商无效且将响应文件、磋商记录等报同级采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）政府购买活动中有其他违法违规行为的；

四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）投标截止时间后，采购组织机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束；

（3）开启商务技术响应文件，进入符合性审查（包括资格审查）；

（4）符合性审查通过的供应商的商务技术文件进入商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，暂不公布其商务技术得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》 ，结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并在线进行二次（或最终）报价及评审。

（3）评审结束后，公布有效供应商的总得分结果和推荐的成交候选供应商。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、确定供应商的方法

1、成交公告：磋商机构在磋商结束后将磋商结果确认函交磋商人确认，磋商结果经磋商人确认后，将磋商结果在发布磋商公告的网站上进行1个工作日的成交公告。

2、质疑：相关供应商如对磋商结果有异议需提出质疑的，应当在成交公示结束前以书面形式向磋商机构提出。

3、质疑处理：相关供应商提出质疑后，磋商人有权要求成交候选人提供相关证明材料。

4、本项目由磋商人确定成交供应商，磋商人应在收到磋商结果确认函后5个工作日内对磋商结果进行确认。如有供应商对磋商结果提出质疑的，磋商人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

5、磋商结果在成交公告的同时，磋商机构以书面形式发出《成交通知书》。如有供应商在成交公示期间提出质疑的，按照相关法规执行。

六、合同授予

（一）签订合同

成交供应商应在成交通知书发出后30日内与采购人签订合同。

（二）履约保证金

1、履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人交纳合同金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。

2、采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件，并应在供应商履行完合同约定义务事项后及时退还；

3、供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收；

4、采购代理机构不得收取履约保证金；

5、签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

第四章  磋商原则和程序

根据相关规定要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本评审办法。

一、磋商原则

磋商应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、磋商小组

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

三、磋商办法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对各供应商的报价、技术资信商务等方面进行综合评审，对实质上响应磋商文件的供应商，由各评委独立记名打分。经统计，得出各供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术得分优劣顺序排列，并形成磋商意见。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商的综合得分=价格得分+商务技术得分，总分为100分

四、评分内容及标准

（一）价格评分（30分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30

▲2.供应商的投标报价超过设定的最高限价的作为无效标处理。

本项目最高限价为：137.75万元

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。采购人或采购代理机构应将上述情况报同级监管部门，对弄虚作假、恶意串通的供应商，应将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动。

（二）技术商务资信分（70分）

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信综合能力 | （1）投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书，证书认证范围须包含“车路协同”或“车路云”或“车路云一体化”或“智能网联”字样，得1分；（提供以上证书扫描件或复印件并加盖公章） （2）投标人具有有效期内ISO27001信息安全管理体系认证证书，证书认证范围须包含“车路协同”或“车路云”或“车路云一体化”或“智能网联”字样，得1分；（提供以上证书扫描件或复印件并加盖公章） （3）投标人具有有效期内CMMI软件成熟度集成模型三级及以上，得1分；（提供以上证书扫描件或复印件并加盖公章） （4）投标人具有有效期内IS020000信息技术服务管理体系证书，得1分；（提供以上证书扫描件或复印件并加盖公章） （5）投标人具有有效期内IATF16949质量管理体系认证证书，证书认证范围须包含“智能网联”字样，得1分；（提供以上证书扫描件或复印件并加盖公章） （6）投标人通过CS（信息系统建设和服务能力评估体系能力要求）二级及以上认证，得1分；（需要提供相关证明材料或https://www.cs-cas.cn官网查询截图并加盖公章） 需提供以上相关证明材料，未提供不得分。 | 6分 |
| 2 | 技术能力 | 具有“车路云一体化”或“AVP自动泊车”或“智能网联”或“车路协同”字样的软件著作权或专利证书，每提供1个，得1分，最高6分； 需提供以上证书复印件，未提供不得分（提供以上证书扫描件或复印件并加盖公章，未提供不得分） | 6分 |
| 3 | 类似项目业绩 | （1）行业业绩：投标人每增加1个关于车路云一体化类项目的有效业绩，合同名称中需包含“智能网联”或“车路协同”或“车路云一体化”关键字，单项合同金额不低于200万且合同清单中必须含自动驾驶车辆（或无人驾驶车辆）、云控基础平台（或云控平台）、智能路侧终端（或RSU）、边缘计算终端/单元（或MEC）、智能车载终端（或OBU）、智能网联监管平台（或监管平台）6项中的3项或以上内容)，每个项目得0.5分，最高1.5分。须提供合同（含设备清单）复印件。 （2）专项业绩：投标人每增加1个关于AVP自动泊车项目的有效业绩，合同名称中需包含“自动泊车”或“AVP”，单项合同金额不低于80万且合同清单中必须含智能路侧终端（或RSU）、边缘计算终端/单元（或MEC）、智能车载终端（或OBU）、AVP停车场4项中的3项或以上内容），每个项目得0.5分，最高1.5分。须提供合同（含设备清单）复印件。 | 3分 |
| 4 | 团队人员要求 | （1）本项目团队项目负责人（1名）具备信息类（通信、计算机等）相关专业的高级及以上工程师得1分；具备信息系统项目管理师(高级)证书得1分，该项满分2分； （2）本项目拟任项目经理（1名，非项目负责人）具备信息类相关专业的正高级工程师任职资格证书的得1分；具备信息类相关专业的副高级工程师任职资格证书的得1分，该项满分2分 （3）本项目项目团队信息安全经理（1人，项目负责人、项目经理不得兼任）具有CISP注册信息安全专业人员证书的得1分，该项满分1分； （4）本项目项目团队人数大于15人得1分（含项目负责人、项目经理、项目信息安全经理），且团队成员中具有PMP证书，中级工程师任职资格证书，信息系统项目管理师(高级)证书人数大于8人得1分，该项满分2分。 证明材料：提供人员最近三个月本单位的社保证明、职业资格等相关证书的扫描件并加盖公章，对应证明材料不提供或未盖章的不得分。 | 7分 |
| 5 | 技术指标响应情况 | 投标产品的服务性能与需求的吻合程度：采购与需求要求设备的整体性能、技术参数、技术规格、技术规范和技术要求全部满足无偏离得13分，每有一项无标识性能指标负偏离扣1分，每有一项带“★”性能指标负偏离扣2分，扣完为止。（投标时须提供采购需求中技术参数要求的证明材料，并加盖公章，否则不予得分） | 13分 |
| 6 | 培训与服务 | 根据项目需求，投标人提供不同形式专业培训计划及培训内容。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-2分 缺项不得分。 | 2分 |
| 7 | 售后与质保 | 投标人提供售后服务方案和售后服务承诺，对设备故障响应、服务团队的配置情况、巡检计划、应急响应措施、维护期内外的技术支持和维护能力等综合打分。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-4分 缺项不得分。 投标人承诺的质保期优于招标文件要求的，每延长一年加1分，最多加4分。（提供相关质保期承诺，不提供不得分）缺项不得分。 | 8分 |
| 8 | 项目技术方案 | （1）现状及需求分析： 结合目前国家层面、浙江省、杭州市不同层面车路云和AVP的发展情况，政策要求，桐庐县车路云一体化建设的现状和需求，对本项目建设需求进行详细分析。根据方案完整性和合理性进行综合打分。同时，分析已建项目规模、具体点位情况等。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-2分 缺项不得分。 | 2分 |
|  |  | （2）总体架构： 描述项目系统架构、数据架构、网络架构。架构清晰详细、逻辑合理。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-2分 缺项不得分。 | 2分 |
|  |  | （3）整体技术方案： 根据停车场端建设、智能网联车辆改造建设、AVP应用服务平台、用户小程序、中心机房建设、信息数据系统、信息安全系统等模块方案的描述，进行综合打分。要求阐述全面详细、功能设计完备、图文并茂的。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-3分 缺项不得分。 | 3分 |
| 9 | 项目实施方案 | （1）现场勘察方案：根据项目要求，自行完成勘察，能够覆盖重要点位及应用场景，具备较高的实施性，提供勘察记录说明。根据方案完整性和合理性进行综合打分。方案中需包含： ①停车场勘察记录：包含现场勘察照片、车位分布情况、杆件情况、机电设备基础情况等。 ②信息化机房勘察记录：包含机柜勘察照片、机房设施设备分布记录等。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-4分 缺项不得分。 | 4分 |
|  |  | （2）AVP停车场实施方案：依据勘察结果提供AVP停车场及中心端实施方案。根据方案完整性和合理性进行综合打分。方案中需包含： ①功能区域规划与行车路线设计，满足AVP业务流程。 ②设备部署示意图，设计完整，满足建设需求。 ③中心机房设备分布示意图及网络接入规划，设计完整，满足建设要求。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-4分 缺项不得分。 | 4分 |
|  |  | （3）定制软件的开发方案：提供AVP应用管理平台和用户小程序的开发方案，需包含软件的技术架构，包括前端展示层、后端服务层、数据库层等的选型和设计，以及各层之间的交互方式和接口规范，明确使用的开发框架、编程语言、数据库管理系统、中间件等技术工具，并说明其版本和配置要求。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-4分 | 4分 |
|  |  | （4）信息安全与等保测评措施：提供关于AVP系统的信息安全需求分析、信息安全建设框架、信息安全技术体系设计、信息安全管理体系设计方案，方案满足建设要求，逻辑性强。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-2分 缺项不得分。 | 2分 |
|  |  | （5）项目进度与管理措施：提供进度计划与项目管理措施。项目进度计划须包含到货、安装、调试的进度计划，计划应详细合理，项目管理措施应合理、逻辑性强。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-2分 缺项不得分。 | 2分 |
|  |  | （6）资源对接协同计划：根据项目实施需求，结合以往项目经验，列明本项目实施过程中需与相关职能部门协调事项清单，清单应具有合理性，全面性。 评标委员会对投标人内容进行横向比较，得1-2分 缺项不得分。 | 2分 |

商务和技术得分的计算：

商务和技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：商务和技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

第五章 采购合同（范本）

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：

标项名称：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和招标文件（项目编号：   ）要求，经甲乙双方平等协商，达成如下条款。

（一）清单内容

（二）合同金额

本合同金额为人民币（大写）：    元（￥    元）。

（三）技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

（四）知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（五）产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

（六）履约保证金

乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

（七）售后服务

1、本项目应用软件系统享有终身使用权，设备及软件的维护质保期为1年，时间从竣工验收通过之日起开始计算（条件是非人为故意损坏情况）。

2、保修响应时间为接到修理通知之日后  24 小时内派人到达现场修理。

3、其他：  此项目设备所属权在项目验收后归属于甲方所有     。

（八）交货期及售后服务要求

服务周期：合同签订之日起30天内完成安装、调试和验收等工作。

（1）乙方保证其向甲方提供的产品和服务将符合招标要求，并符合法律要求必须符合的相关标准和规范，并且在正常使用条件下，不存在影响正常使用的材料和工艺上的缺陷。产品质保期内如有故障，应当及时修好，并进行正常保养，经甲方催告后仍未修好的，应当换新。

（2）乙方应该具备较强的售后服务能力并拥有足够的技术服务人员，能够提供完善可靠的技术支持，并针对本项目组建运行维护团队，当出现故障，需立刻响应，在 24 小时内到达现场，较严重的问题  48 小时内解决，关键性问题 24 小时内解决，严重问题  12 小时内解决。从故障发生起算48小时内硬件产品不能完全修复的，则无偿提供到位备机或备用零件供甲方使用，保证业务非正常工作时间不超过48小时，乙方若在投标文件中作出更优的承诺，以投标文件承诺为准。

（3） 产品质保期内所有硬件产品的故障由乙方进行免费的更换、维修等，确保用户的正常使用。10日内未修好或未换新的，甲方有权找其他单位维修或者换新，产生的费用由乙方承担。质保期内软件系统由乙方进行免费升级和优化服务。产品质保期间甲方组织重大活动时，乙方必须免费提供现场技术人员支持，保障活动正常有序的进行。

（4） 产品质保期内，乙方应成立专门的团队，负责售后及产品质保服务。指定专门的负责人负责与用户的对接及协调。

（5）在产品质保期和合同期结束前，乙方须对本项目采购设备进行一次对软硬件系统全面检查，任何缺陷问题必须由乙方负责整改，完善；在整改、完善之后，乙方须将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

（九）货款支付

付款方式：合同签订后，甲方支付合同总额的20%预付款；供应商完成《桐庐车路云一体化应用试点申报方案》建设，项目安装调试完成，甲方及实际使用单位确认上线运行，并要求达到成功获批国家五部委“桐庐车路云一体化应用试点”要求，在合同规定时间内通过竣工验收合格后支付合同总额的70%，项目验收1年后，支付剩余合同总额的10%尾款。

（十）税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

（十一）质量保证和标准

1.质量要求：各项技术指标必须符合技术规格书所示要求。

2.每批次到货必须附供货方产品检验报告单、送货单。

（十二）验收标准

1、根据相关验收文件，甲方是履约验收工作的责任主体，应当切实做好履约验收工作。甲方应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

2、甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

4、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

5、甲方视情况可委托第三方进行验收。

6、自动泊车停车场（AVP）验收技术要求

完成1个停车场（40个停车位以上）智能化改造，完成1个车型对接，实现在停车场的自动泊车运行。

停车场的场端设备与车端设备实现互通。

提供具备AVP泊车能力证明材料，具备自动泊车系统，实现泊车与唤车。

（十三）货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物前2天通知甲方，甲方需准备卸货和堆货场地。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

（十四）违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的10%违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（十五）不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十六）争议处理

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

（十七）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同篇）》有关条文执行。

4、本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；监管部门、代理机构存档一份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人或受委托人            法定代表人或受委托人

（签字或盖章）：               （签字或盖章）：

地址：                          地址：

邮编：                          邮编：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

签约时间：  年    月   日

第六章  响应文件格式

商务技术文件（报价文件）封面格式：

×××（供应商名称）

商务技术文件（报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖公章）：

供应商地址：

年  月  日

注：供应商应对商务技术文件、报价文件分别进行编制成册加密上传。

1 、符合“申请人的资格要求”规定的证明文件

（1）营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖投标供应商公章）。

提示和说明：

a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                                  （项目编号：  ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                                  （项目编号：  ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格 （投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

（4）依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                                 （项目编号：  ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方已依法办理税务、社保登记手续，并依法缴纳税收和社会保障金，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，本文件中所提供的相关材料均真实有效，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

：（采购机构名称）

我方在参加                                （项目编号：  ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

（6）没有失信记录承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                               （项目编号：  ）的采购活动，在投标文件递交前，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方已经清楚了解本次项目采购文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

2、法定代表人授权书

致：             （采购机构名称） ：

我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）        （联系方式）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商：                （盖公章）

法定代表人：           (签字或盖章)

日期：

附：法定代表人及被授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

3、采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加（项目名称：            ；编号：        ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）                之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商（盖章）：

年  月  日

4、技术响应对照表

| 项目 | 招标文件要求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                  （盖公章）

日 期：

5、投标函

致：

根据贵方磋商文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表供应商 （供应商名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了_____________(项目名称) 的磋商文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

响应总报价（元）：          ，服务期：                   。

2.我方在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺在响应有效期内（从磋商之日起 90 天），其响应文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件接受相关监管部门处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4、如我方中标，我方承诺：

1）中标通知书发出后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方理解贵方不一定接受最低报价的供应商，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7、___________________________________（供应商认为需要的其他补充说明）。

供应商：                （盖章）

电话：

日期：

6、初次报价表

项目名称：

编号：

单位均为（人民币）：元

| 序号 | 项目内容 | 服务期限 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |

注: 投标报价是履行合同的最终价格，费用应包括实施项目内容所需的人工、服务、设备、保险、交通、利润、税金、招标代理费及其他可能涉及的一切费用。

供应商：                  （盖章）

日 期：

7、报价明细清单（根据实际情况自行编制）

注：1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2、报价中不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。

3、请供应商进行详细的报价分析。

注：以上表格仅作参考，供应商可以根据实际需要，进行适当调整。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑答复函

一、质疑项目基本情况

质疑供应商：

联系人：

联系电话：

收到质疑函日期：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

二、质疑事项答复具体内容

质疑事项1：

质疑答复内容：

事实依据：

法律依据：

……

三、告知依法投诉的权利

根据相关规定，如贵单位对本答复不满意，可以在质疑答复期满后十五个工作日内向桐庐投资建设发展集团有限公司投诉。

质疑答复人（公章）：

答复日期：