临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务

（项目编号：L3301100000002801010001 ）

招

标

文

件

招标人：杭州临平环境科技有限公司

招标代理机构：文华工程咨询股份有限公司

2024年12月19日

目     录

第一部分 公告	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 招标需求	20

第四部分 投标文件格式	33

投标人注意事项

一、投标人如发现招标文件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义条款的，为保证招标文件的修改留出充足时间，投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间前以书面并加盖公章的形式提出。

二、投标人在制作投标前务必仔细阅读“第二部分 投标人须知”中的前附表、评标程序、被拒绝投标、无效投标、废标等条款及有关表格样张。

三、如遇投标截止时间推迟、招标需求变动等，招标代理机构将会发布补充（答疑、澄清）文件。

# 第一部分 交易公告

根据规定，经主管部门批准，现就临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务进行公开竞标。

一、项目名称及项目编号

1、项目名称：临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务

2、项目编号： L3301100000002801010001

二、项目概况、招标范围及交易方式

1、临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务，预算金额994962元（其中导改设施设备费用为274516元，安保服务费用为720446元）；详见本招标文件-招标需求。

2、公开竞标（非政府采购项目）。

三、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2、谢绝联合体投标。

四、本项目无需报名，但在开标时需单独提供以下资料(无须密封)：

1、企业法人营业执照复制件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、授权代表有效身份证件复制件加盖公章；

五、获取招标文件:

1、获取方式：本项目招标文件（含招标补充文件（若有））以网上下载方式获取；

2、临平小额交易http://home.qfpt.linping.gov.cn:18084/home、临采云平台lpnbsc.lecaiyun.com，线下获取查阅，附件处自行下载。

3、下载时间：至投标截止时间止。

六、本项目投标人的资格需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有符合投标人资格要求的证明文件。

七、投标截止及开标时间及地点（逾期送达或未送达指定地点或未按要求密封将予以拒绝接收）：

投标截止及开标时间：2025年1月6日9时00分；

投标文件递交地点：杭州嘉澍建设工程有限公司六楼会议室(杭州市临平区临平街道五洲路211号)。

八、特别说明：因嘉澍建设公司场地有限，为减少对工作区域的影响，原则上实行投标文件“即交即走”，不当场公布得分，得分由投标单位咨询招标代理公司。

九、招标代理公司：文华工程咨询股份有限公司（杭州市临平区南苑街道世纪大道168号理想国际大厦9楼）；联系人：范浩；联系电话：0571-86164889。

十、本次招标最终解释权属于杭州临平环境科技有限公司 ，招标人地址：杭州市临平区经济技术开发区红梅路1号1号楼三层；联系人：银河；电话：0571-86169170。

日期：2024年12月19日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务 |
|  | 项目编号 | L3301100000002801010001 |
|  | 投标保证金 | 不采用，投标行为与企业信用挂钩。 |
|  | 投标有效期 | 投标有效期自投标截止之日起不少于 60日 |
|  | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务技术文件：正本一份、副本四份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 投标截止时间与地点 | 详见交易公告 |
|  | 开标时间与地点 | 详见交易公告 |
|  | 招标文件澄清或修改 | 在本项目交易公告发布页面公布，投标人可自行下载获取澄清或修改文件。 注：投标截止时间前，请投标人务必关注补充公告。 |
|  | 1）本项目预算公开，总预算金额994962元（其中导改设施设备费用为274516元，安保服务费用为720446元）； 2）本项目投标报价采用折扣进行报价的方式，最高限价为招标人公布的价格的100%； 3）本项目投标报价超过对应预算价的，其投标视为无效； 4）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |
|  | 本项目不公布商务技术得分、综合得分及排名。 |  |
|  | 对招标文件提出异议的截止时间、方式： 提出问题截止时间：2024年12月27日17时。 提出问题方式：投标人请在上述时间前将所有问题一次性以书面形式并加盖公章，送达文华工程咨询股份有限公司（杭州市临平区南苑街道世纪大道168号理想国际大厦9楼），联系电话0571-86164889） 注：未按上述要求提出的问题，招标人有权不予答复。 |  |
|  | 评标委员会推荐中标候选人的个数：1个；排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：（重新招标） |  |
|  | 投标人须知内容和本前附表内容不一致的，以本前附表中所载内容为准。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指组织本次招标的杭州临平环境科技有限公司；“招标代理单位”系指组织本次招标的代理机构（文华工程咨询股份有限公司）。

2.2、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、招标方式：公开招标。

4、投标委托：法定代表人或其委托代理人有效身份证原件及复制件加盖公章，委托代理人还需法定代表人授权委托书原件。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对各方均具法律约束力。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标代理单位澄清。招标代理单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当发布补充文件。

7.2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

7.3、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，招标人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标代理单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括招标项目本身所包括涉及的招标事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标有效期自投标截止之日起不少于 60日。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、 投标保证金

11.1、本项目不采用。

12、 投标文件的编制

12.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

12.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、 投标文件的递交

13、投标文件的签署和份数

13.1、投标人应按商务技术文件、报价文件正本各一份，副本各四份分别编制并单独装订成册，商务技术文件合并装订。投标文件封面上应注明“商务技术文件/报价文件、正本/副本、项目名称、项目编号”等字样，同时必须经法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除 “第二部分 投标人须知”中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

14、投标文件的包装和递交

14.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

14.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时/唱标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考“第四部分 投标文件格式”。

14.3、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

14.4、投标文件在投标截止时间前送至投标文件递交地点。未在规定时间送达的，将被拒绝投标。

14.6、投标文件一经拆封均不退回。

15、递交投标文件的截止时间

15.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标文件规定的指定地点。

15.2、招标代理单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

16、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

17、开标准备

本项目按照本须知前附表规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人法定代表人或其委托代理人（简称投标人代表，下同）参加开标会议。参加开标的投标人法定代表人或其委托代理人必须随带本人身份证原件，委托代理人还须提供授权委托书原件。

注：投标文件递交有效（投标文件递交有效性以纸质投标文件递交时间为准，下同），而投标人法定代表人或其委托代理人未能参加开标或未能携带上述资料的，视同其未参加开标，不得对开标提出异议，进行开标异常情况登记，不影响开标结果，也不作为否决其投标的评审因素。

18、开标程序：

18.1、开标时，由投标人代表或者其推选的代表或招标人检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效；

18.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表或者其推选的代表或招标人或招标代理检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录。

18.3、开标会结束。

六、评标

19、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定组成评标委员会，成员人数应当为5人或以上单数。

20、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

21、评标程序

21.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件商务技术部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

21.2、投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

21.2.1、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

21.2.2、符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

21.2.3、投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

21.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

21.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务技术、价格比较和评审。

21.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

22、错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正后的报价响应人应当书面形式并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。修正错误的原则如下：

22.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

22.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

22.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

22.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.5同时出现两种以上不一致的，按照22规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

24、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

25、无效投标的情形

25.1、被拒绝的投标或未按招标文件规定获取招标文件的；

25.2、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的合格投标人的资格要求（详见本项目交易公告）；

25.3、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书（若法定代表人直接参加投标并对投标文件签字的，无需提供授权委托书）、无失信行为承诺书，任意一项未加盖单位公章；

25.4、开标一览表或投标响应函或无失信行为承诺书未按招标文件要求签字、盖章的；

25.5、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

25.6、提供虚假证明材料；

25.7、投标文件不响应招标需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

25.8、投标文件中对于招标需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

25.9、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

25.10、投标文件份数不符合要求；

25.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

25.12、未按照招标文件标明的币种报价；

25.13、报价超出最高限价，或者超出招标预算金额，招标人不能支付；

25.14、投标报价具有选择性；

25.15、投标单价及投标总报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；

25.16、若响应人的报价需要修正，响应人未按响应文件要求进行确认的；

25.17、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标单位不能接受的附加条件；

25.18、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

26、废标

在招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

26.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

26.2、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

26.3、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

26.4、因重大变故，招标任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原招标方式进行或采取其它招标方式。废标后，招标代理单位将就废标理由通知所有投标人。

27、评标内容的保密

27.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

27.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

28、 推荐中标单位

28.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后总得分由高到低顺序排列。

28.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

29、评标

29.1评标办法：本项目评标方法采用综合评分法。

29.2开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审核，凡投标书实质性内容不符合有关规定或不响应招标文件要求者认定作为无效投标。

29.3投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以个别要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面方式进行。

29.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标单位和评标小组及成员施加影响的任何行为，将被取消中标资格。

29.5在评标过程中，评标小组发现所有投标人的投标报价明显不合理，评标小组有权否决此次招标。

30、定标

30.1、招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

对于未中标单位，将不再另行通知，招标单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公示后，招标单位将以书面形式发出中标通知书原件，中标通知书原件一经发出即发生法律效力。中标通知书原件将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

31、签订合同

31.1、招标人与中标单位应当在中标通知书原件发出之日起30日内签订合同。

31.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书原件等，均为签订合同的依据。

31.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书原件规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标单位有权取消该单位的中标资格，重新组织招标。

32、履约保证金

32.1、履约保证金根据不同招标人的招标需求而定，由招标人收取。

33、履约保证金

33.1、履约保证金根据不同招标人的招标需求而定，由招标人收取。

34、异议与投诉

34.1、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在招标文件规定时间前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复。投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

34.2、投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复。

34.3、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。质疑、投诉范本:http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben. zip 。

第二节   投标人须知之专用条款

35、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第四部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和商务技术文件。

35.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含以下内容：

▲35.1.1、开标一览表；

35.1.2、投标人需要说明的其他文件和资料。

投标报价注意事项：

- 投标报价包含了所有交通导改员的工资、社保、公积金、加班费、餐费、超时补贴费、保险、服装费、通讯设备、低值易耗品、维护交通设施所需的设施设备费及相关安保设备费、运送费、安装费、清洁费、临时性杂项服务费、政策性文件规定等及合同包含的所有风险、责任、税费、合理利润等各项跟本项目相关的全部费用，同时包括不限于其他所有费用，投标人应充分考虑。

- 投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

35.2、投标人的商务技术文件内容应当包含：

1）目录；

2）评分响应表；

▲3）资格审查材料：

①▲投标响应函（必须按照第四部分 投标文件格式）；

②▲投标人营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复制件；

③▲满足本项目交易公告“三、合格投标人的资格要求”的其他证明材料复制件。

▲4）法定代表人授权委托书原件、法定代表人及授权代表的身份证正反面复制件（必须按照第四部分 投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复制件）；

▲5）无失信行为承诺书（必须按照第四部分 投标文件格式）；

▲6）招标需求实质性内容响应表；

7）类似项目实施业绩一览表（格式见第四部分 投标文件格式）；

8）对应评分细则提供相关证明资料；

9）投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

36、评标办法及评分标准：

36.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。由评标委员会根据评标办法进行评审，先评商务技术标，在商务技术标审完成后（得分不予公布）再评报价文件。如在上一阶段评审时，判定为无效标的投标文件，不再进入后续环节的评审。

合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；均相同的，按投标人签到序号为投标人代表球号，由招标人代表抽取中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人。投标人评标综合得分=价格分+(商务技术分)

36.2、评标内容及标准

36.2.1、价格分（10分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

36.2.2、商务技术分（90分）

1）商务技术分的计算：

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。（最终商务技术得分为评标专家组成员的有效得分的算术平均数，分值保留二位小数，四舍五入）

- 2）评分细则如下：

- 技术分（79分）：

| 序号 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 针对本项目中安保服务的服务理念、定位、目标：根据本项目服务特点提出合理的管理服务理念，提出服务定位、 目标，投标人的管理模式能够切合实际且可行（完全符合本项目要求的得7分，基本符合得3分，部分符合的得1分，不符合或不提供不得分。） | 7 |
| 2 | - 针对本项目安保服务的组织架构、管理机制：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制（完全符合本项目要求的得 7分，基本符合得3分，部分符合的得1分，不符合或不提供不得分。） | 7 |
| 3 | 针对本项目的管理机构设置：根据机构设置情况的合理性等进行打分（完全符合本项目要求的得 7分，基本符合得3分，部分符合的得1分，不符合或不提供不得分。） | 7 |
| 4 | 针对本项目中安保服务运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制切合本项目采购需求，详细、合 理、完善（完全符合本项目要求的得 7 分，基本符合得3 分，部分符合的得1分，不符合或不提供不得分。） | 7 |
| 5 | 针对本项目中导改设施设备维护服务方案：投标人提供维护方案等进行综合评分，方案科学合理可行性高的得4-7分，一般的得2-3分，差的得0-1分（7分）。 | 7 |
| 6 | 拟派人员情况 - 项目负责人： - ①具有高级工程师得3分，中级工程师得1分，其余不得分，本条满分 3 分。 - ②具有高级保安管理师（一级保安员）证书的得3分，其余不得分，本条满分3分。 投标文件中同时提供项目负责人近3个月社保缴纳证明复制件及证书复制件并加盖投标人公章。 - 拟派安保服务人员：①拟派人员(不含项目负责人)中具有高级保安管理师（一级保安员）证书的，每有1人得1分，本项最多得4分； - ②拟派人员(不含项目负责人)中具有保安管理师（保安员二级）证书的，每有1人得1分，本项最多得6分； - 拟派导改设施设备实施人员：拟派人员(不含项目负责人)中具有中级工程师证书的，每有1人得1分，本项最多得4分； - 投标文件中同时提供以上人员近3个月社保缴纳证明复制件及证书复制件并加盖投标人公章。 | 20 |
| 7 | 应急措施、响应方案切合本项目采购需求，针对性、操作性强，计划安排科学合理，制定工作方案，并建立完 善的考核机制（完全符合本项目要求的得 6分，基本符合得3分，部分符合的得1分，不符合或不提供不得分。） | 6 |
| 8 | 投标人提供的服务承诺、特色服务切合本项目采购需求，针对性、操作性强、新颖实用（完全符合本项目要求的得6分，基本符合得3 分，部分符合的得1分，不符合或不提供不得分。） | 6 |
| 9 | 针对本项目中导改设施设备的维护车辆： 根据提供不少于6辆施工用车得12分，每少一辆扣2分，扣完为止（施工用车不得为小型客车，并提供与投标人一致的行驶证复印件或扫描件，否则不得分）。 | 12 |

商务分（11分）：

| 序号 | 评分细则内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有公安厅颁发的保安服务许可证的得3分，没有不得分； 投标文件中提供证书的复制件并加盖投标人公章。 | 3 |
| 2 | 体系认证证书： 投标人具有有效期内的质量体系认证证书得1分 投标人具有有效期内的职业健康体系认证证书得1分 投标人具有有效期内的环境管理体系认证得1分 投标文件中同时提供证书复制件及全国认证认可信息公共服务平(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)的证书网页截图复制件并加盖投标人公章。 | 3 |
| 3 | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2021年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目成功案例的，每提供一个案例得1分，最多得5分； 投标文件中提供合同复制件并加盖投标人公章。 | 5 |

37、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于招标人与招标代理人。

# 第三部分 招标需求

本部分中带“●”条款为实质性内容，投标人必须作出实质性响应，提供《招标需求实质性内容响应表》，如有任意一条未响应或不满足或未按规定提供证明材料，将被视为投标无效。

一、项目概述：

本项目采购内容为临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务；投标报价包括所有交通导改员的工资、社保、公积金、加班费、餐费、超时补贴费、保险、服装费、通讯设备、低值易耗品、维护交通设施所需的设施设备费及相关安保设备费、运送费、安装费、清洁费、临时性杂项服务费、政策性文件规定等及合同包含的所有风险、责任、税费、合理利润等各项跟本项目相关的全部费用，同时包括不限于其他所有费用。

- 二、具体服务内容、要求等：

- 1、交通导改员数量配备要求：

| 序号 | 工作井/顶管编号 | 需派出交通导改员 | 每天执勤时间(12小时/天） | 最高综合单价限价(元/天/人 ，无休，每天执勤时间12小时) | 施工工期（天） | 费用小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | WPB5 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 50 | 44145 | 沉井作业 |
| 2、 | WPB4 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 39730.5 | 沉井作业 |
| 3、 | WPB6 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 39730.5 | 沉井作业 |
| 4、 | WPB11 | 4 | 7:00—19:00 | 294.3 | 50 | 58860 | 沉井作业 |
| 5、 | WPB10 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 39730.5 | 沉井作业 |
| 6、 | WPB7 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 50 | 44145 | 沉井作业 |
| 7、 | WPB8（临时路口） | 2 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 26487 | 沉井作业 |
| 8、 | WPB9（临时路口） | 2 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 26487 | 沉井作业 |
| 9、 | WPB12 | 1 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 13243.5 | 沉井作业 |
| 10、 | WPB5—>WPB4 | 6 | 7:00—19:00 | 294.3 | 42 | 74163.6 | 顶管作业 |
| 11、 | WPB5—>WPB6 | 6 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 79461 | 顶管作业 |
| 12、 | WPB7—>WPB6 | 6 | 7:00—19:00 | 294.3 | 40 | 70632 | 顶管作业 |
| 13、 | WPB7—>WPB8 | 5 | 7:00—19:00 | 294.3 | 18 | 26487 | 顶管作业 |
| 14、 | WPB9—>WPB8 | 4 | 7:00—19:00 | 294.3 | 19 | 22366.8 | 顶管作业 |
| 15、 | WPB9—>WPB10 | 5 | 7:00—19:00 | 294.3 | 20 | 29430 | 顶管作业 |
| 16、 | WPB11—>WPB10 | 4 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 | 52974 | 顶管作业 |
| 17、 | WPB11—>WPB12 | 5 | 7:00—19:00 | 294.3 | 22 | 32373 | 顶管作业 |
| 交通导改员费用小计（元） |  |  |  |  |  | 720446 |  |

●注：1）以上时间含顶管完成后，沉井内排气井、回填、路面修复所需时间。

2）以上费用含按招标人或者交警要求进行配置的各类装备费。

3）以上数量为暂定量，具体用工数量由招标人及交警安排，根据人员到达指定地点打卡后按实结算，人员费最高综合单价限价：294.3元/天/人无休，包含基本工资、加班费、餐费、各项社会保险、人身意外险、管理成本、税收等相关费用；每天执勤管理人员满足交改方案要求，每天执勤时间12小时。

4）人员装备如对讲机、执勤服、雨衣、雨鞋等相关的一切人员装备都由投标单位提供；

5）上表工作时间存在非连续可能，具体服从招标人及交警安排；

6)配备人员数量：投标单位须根据招标人及交警对岗位需求（本次报价为每天执勤时间12小时，如18小时岗位、24小时岗位等按执勤时间进行折算）及点位数、法律法规（如：国家劳动法）等相关信息由招标人或者交警确认配置相应合理人数，并进行投标报价（但不得超过本项目最高限价），否则，如因投标单位配置不合理导致的后期人数增加，所需费用均由中标单位自行承担，且新增人员必须立即落实；

7）服务期内，投标单位更换人员，须取得招标人同意后方可更换。如因相应人员不符合招标人要求或者不服从管理，投标单位需无条件更换人员，3天内完成更换；

- 8）相应交通导改员为投标单位员工，由投标单位自行负责与其签订劳动合同并办理社保等用人手续。发生用人纠纷、安全纠纷，由投标单位负责。

- 2、维护交通设施所需的设施设备数量配备要求

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 最高综合单价(含税价)（元） | 最高总价(含税价)（元） | 样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离护栏 | 隔离护栏：80*80*2mm镀锌方管立柱（立柱高900mm)、 600*3000mm栏杆片。 78*1mm厚竖杆，立柱间距3m，上下横杆60*40*1.2mm厚方管扶手，含刷漆，防腐，连接件等，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑； | m | 1200 | 76.91 | 92292 |  |
| 2 | 隔离护栏拆除移位 | 现状机非隔离护栏移位，具体满足交警部门要求，含拆除、运输、安装等全部费用 | m | 1100 | 31.34 | 34474 |  |
| 3 | 标志板 | 限速牌∶矩形标志牌 (1000*2000*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 3 | 1382.74 | 4148.22 |  |
| 4 | 标志板 | 组合标志牌∶矩形标志牌(1500*2400*3mm)，反光膜采用V类反光膜【高强级】标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板，通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案;含图文标志图案；图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 6 | 2434.67 | 14608.02 |  |
| 5 | 标志板 | 外围交警提醒标志牌∶矩形标志牌(1200*2400*3mm)，反光膜采用V类反光膜【高强级】标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板，通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案;含图文标志图案；图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 8 | 1874.37 | 14994.96 |  |
| 6 | 标志板 | 圆形标志牌(D800*2.5mm)：反光膜采用V类反光膜【高强级】标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板，通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案;含图文标志图案；图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 5 | 389.31 | 1946.55 |  |
| 7 | 标志板 | 施工牌∶矩形标志牌 (1000*2000*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 3 | 1382.74 | 4148.22 |  |
| 8 | 标志板 | 施工区域 禁止驶入标志牌，矩形标志牌(1000*1500*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 6 | 1000.18 | 6001.08 |  |
| 9 | 标志板 | 线形诱导标志牌：矩形标志牌(600*1200*2.5mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案:图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 12 | 487.18 | 5846.16 |  |
| 10 | 标志板 | 开口标志牌∶矩形标志牌 (800*1500*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 块 | 8 | 1117.25 | 8938 |  |
| 11 | 警示柱 | φ80×750mmPVC材质警示柱，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等由投标人自行考虑，具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 根 | 30 | 70.28 | 2108.4 |  |
| 12 | 安全锥 | 安全锥，高700mm，材质PVC，拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 只 | 300 | 82.75 | 24825 |  |
| 13 | 爆闪灯 | 红蓝爆闪灯安装： 1、尺寸:470*165*85mm,单次闪光能里>200J; 2、支持5V电平量触发(可选开关里)， 3、闪光次数>2000万次; 4、有效补光距离16m~25m; 5、补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 6、最大功耗<300W 7、含三角支架、安装、拆除、运输等费用（运至甲方指定地点），具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 套 | 36 | 207.1 | 7455.6 |  |
| 14 | 支架 | 支架：φ76*3mm镀锌管支架，含安装、拆除、运输等费用（运至甲方指定地点），具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | 套 | 12 | 318.21 | 3818.52 |  |
| 15 | 减速垄 | 1000*380*50mm橡胶减速带，黄黑，具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 | m | 30 | 91.67 | 2750.1 |  |
| 16 | 标线 | 标线：标线漆采用一次常温（冷喷）标线，具体满足交警部门要求 | ㎡ | 500 | 12.64 | 6320 |  |
| 17 | 标线 | 标线：标线漆采用一次热熔标线，具体满足交警部门要求 | ㎡ | 500 | 38.85 | 19425 |  |
| 18 | 清除标线 | 水磨除线，具体满足交警部门要求 | ㎡ | 500 | 29.90 | 14950 |  |
| 19 | 标杆 | 立杆∶规格无缝钢管杆 φ89*4.5mm 直立杆H=2.8m, 标杆镀锌后，外表面做高级黑色亚光金属烤漆，具体做法详见施工图；基础材料品种，厚度，强度C25，400*400*500mm砼基础及基础模板，（报价中应包括法兰、φ16螺杆、盖板、175*175*8mm预埋钢板连接件、150*100*8mm加强板、土方开挖、回填及外运运距自行考虑）残值由投标单位自行考虑 | 根 | 10 | 437.57 | 4375.7 |  |
| 20 | 临时接水接电增加费 | 整个工程：招标人不提供水源电源接口，需考虑施工场地至电源水源接口的管线接线等，含自备发电机、电杆、电缆搭拆等增加费，具体由投标人自行综合考虑报价 | 项 | 1 | 545 | 545 |  |
| 21 | 地上、地下及周边构筑物、管线及成品保护 | 整个工程:地上地下周边各种构筑物、管线保护、成品保护；在进行本项目施工时需进行保护措施；保护方案由投标单位根据施工组织设计及现场实际情况并由建设单位及相关管理认可后方可实施 | 项 | 1 | 545 | 545 |  |
| 导改设施设备费用小计（元） |  |  |  |  |  | 274516 |  |

- 注：本项目维护交通设施所需的设施设备与交通导改员数量配备折扣报价需统一，否则做无效标处理。

●注：1、交通标志货物采购及安装时间：10天内完成（即从2024年  月  日至2024年  月  日）。

●2、以上数量需求为交警部门审批通过的交通施工组织中的数量，实际数量以采购人通知到现场的供货数量为准，按实结算，具体由监理和采购人共同签证；

●3、维护交通设施所需的设施设备归中标人所有，残值由投标单位自行考虑；

●4、上述综合单价已包含设施设备本身价格、运输费（包含运到工地的费用及二次利用运回到本工程其他点位的费用）、维护费、安装费、清洁费、规费、税费等所有费用。

二、具体内容、要求等：

（1）人员最低配备要求：投标单位须根据招标人及交警对岗位需求（本次报价为每天执勤时间12小时，如18小时岗位、24小时岗位等按执勤时间进行折算）及点位数、法律法规（如：国家劳动法）等相关信息由招标人或者交警确认配置相应合理人数。

（2）交通导改员工作内容：

1、交通导改员的工作职责，协助采购人做好以下几点：

(1)听从交警中队指挥，协助交警对施工路段的道路交通秩序进行管理疏导。

(2)及时前期处置各类交通事故，防止路段出现拥堵。

2、交通导改员应严格履行职责要求，并遵守采购人符合法律规定的各项规章制度。

3、发现责任区域内的安全隐患，及时报告采购人并协助予以处理。

4、交通导改员在执勤时，必须按规定着装、佩戴标志，做到文明执勤、礼貌待人。

5、中标人须加强对交通导改员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。

6、中标人须服从采购人的管理及调配，并确保人员到位率。

7、在本合同服务期间，所有派驻交通导改员的人身安全责任及安全管理和制度，由中标人自行承担负责，采购人不承担任何责任。

（3）交通导改员要求：

1、坚持四项基本原则，拥护党的路线方针政策。

2、遵纪守法、品行端正、作风正派、无违法犯罪记录。

3、爱岗敬业、服从命令、听从指挥，愿意从事交通协管工作。

4、户籍不限，要求男性，高中（含职高）及以上文化程度。

5、须持公安机关颁发的保安员证上岗，年龄要求在55周岁以下，视力佳，身体健康，品貌端正，无纹身，无犯罪前科，体检合格。在签订合同前向采购人提供体检报告、无犯罪前科纪录资料。

（4）服务质量要求：合格

三、中标人服务要求：

1、根据工作需要，中标人负责确保队员思想品德好、身体健康、无不良行为，并及时向采购人提供人员报名登记表、简历、体检报告，由中标人办理录用手续；采购人有权要求辞退不合格的交通导改员。

2、使用的交通导改员的培训由中标人负责，并最终满足交警要求。

四、对本项目的日常考核内容：

中标单位人员按时按地打卡，以供采购人备查。

●五、服务期限要求：

合同签订之日起至项目实际结束时间，其中交通导改员服务费按班、天来按实结算。

- 六、履约保证金：

- 中标单位在完成供货、安装调试后7天内向招标人缴纳中标总额1.5%的履约保证金（形式：现金、支票、汇票、转账），履约保证金在项目竣工验收合格后，招标人予以无息退还。

- ●七、费用支付：

1、工程量按时签证（人员根据打卡记录按时签证，货物根据供货单及现场管理人员签证为准）；

2、合同签订7个工作日内，甲方支付本项目合同价款的20%，本项目项目完成100%的工程量后，甲方累计支付不超过本项目合同价款的70%，本项目结算经审计完成后支付剩余价款。

第四部分 投标文件格式

一、开 标 一 览 表

项目编号：

| 项目名称 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 临平第二净水厂配套管网（尾排管）项目一期交改服务 | 折扣：招标人公布的价格的 %。 |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

| 序号 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 招标人公布的综合单价（含税价）（元） | 折扣 （%） | 折扣后的单价（元） | 折扣后的小计（元） | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 隔离护栏 | 隔离护栏：80*80*2mm镀锌方管立柱（立柱高900mm)、 600*3000mm栏杆片。 78*1mm厚竖杆，立柱间距3m，上下横杆60*40*1.2mm厚方管扶手，含刷漆，防腐，连接件等，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑； |  |  | m | 1200 | 76.91 |  |  |  |  |
| 2 |  | 隔离护栏拆除移位 | 现状机非隔离护栏移位，具体满足交警部门要求，含拆除、运输、安装等全部费用 |  |  | m | 1100 | 31.34 |  |  |  |  |
| 3 |  | 标志板 | 限速牌∶矩形标志牌 (1000*2000*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 3 | 1382.74 |  |  |  |  |
| 4 |  | 标志板 | 组合标志牌∶矩形标志牌(1500*2400*3mm)，反光膜采用V类反光膜【高强级】标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板，通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案;含图文标志图案；图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 6 | 2434.67 |  |  |  |  |
| 5 |  | 标志板 | 外围交警提醒标志牌∶矩形标志牌(1200*2400*3mm)，反光膜采用V类反光膜【高强级】标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板，通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案;含图文标志图案；图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 8 | 1874.37 |  |  |  |  |
| 6 |  | 标志板 | 圆形标志牌(D800*2.5mm)：反光膜采用V类反光膜【高强级】标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板，通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案;含图文标志图案；图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 5 | 389.31 |  |  |  |  |
| 7 |  | 标志板 | 施工牌∶矩形标志牌 (1000*2000*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 3 | 1382.74 |  |  |  |  |
| 8 |  | 标志板 | 施工区域 禁止驶入标志牌，矩形标志牌(1000*1500*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 6 | 1000.18 |  |  |  |  |
| 9 |  | 标志板 | 线形诱导标志牌：矩形标志牌(600*1200*2.5mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案:图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 12 | 487.18 |  |  |  |  |
| 10 |  | 标志板 | 开口标志牌∶矩形标志牌 (800*1500*3mm)反光膜采用V类反光膜【高强级工标志板，滑动槽钢采用LF2-M铝合金板通过铝合金铆钉连接，板面上的铆钉头应打磨光滑，含图文标志图案: 图文均采用V类反光膜书写，包括制作、运输、安装、螺栓安装、图案制作，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 块 | 8 | 1117.25 |  |  |  |  |
| 11 |  | 警示柱 | φ80×750mmPVC材质警示柱，含拆除、运输（运至甲方指定地点）等由投标人自行考虑，具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 根 | 30 | 70.28 |  |  |  |  |
| 12 |  | 安全锥 | 安全锥，高700mm，材质PVC，拆除、运输（运至甲方指定地点）等具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 只 | 300 | 82.75 |  |  |  |  |
| 13 |  | 爆闪灯 | 红蓝爆闪灯安装： 1、尺寸:470*165*85mm,单次闪光能里>200J; 2、支持5V电平量触发(可选开关里)， 3、闪光次数>2000万次; 4、有效补光距离16m~25m; 5、补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 6、最大功耗<300W 7、含三角支架、安装、拆除、运输等费用（运至甲方指定地点），具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 套 | 36 | 207.1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 支架 | 支架：φ76*3mm镀锌管支架，含安装、拆除、运输等费用（运至甲方指定地点），具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | 套 | 12 | 318.21 |  |  |  |  |
| 15 |  | 减速垄 | 1000*380*50mm橡胶减速带，黄黑，具体满足交警部门要求，残值由投标单位自行考虑 |  |  | m | 30 | 91.67 |  |  |  |  |
| 16 |  | 标线 | 标线：标线漆采用一次常温（冷喷）标线，具体满足交警部门要求 |  |  | ㎡ | 500 | 12.64 |  |  |  |  |
| 17 |  | 标线 | 标线：标线漆采用一次热熔标线，具体满足交警部门要求 |  |  | ㎡ | 500 | 38.85 |  |  |  |  |
| 18 |  | 清除标线 | 水磨除线，具体满足交警部门要求 |  |  | ㎡ | 500 | 29.90 |  |  |  |  |
| 19 |  | 标杆 | 立杆∶规格无缝钢管杆 φ89*4.5mm 直立杆H=2.8m, 标杆镀锌后，外表面做高级黑色亚光金属烤漆，具体做法详见施工图；基础材料品种，厚度，强度C25，400*400*500mm砼基础及基础模板，（报价中应包括法兰、φ16螺杆、盖板、175*175*8mm预埋钢板连接件、150*100*8mm加强板、土方开挖、回填及外运运距自行考虑）残值由投标单位自行考虑 |  |  | 根 | 10 | 437.57 |  |  |  |  |
| 20 |  | 临时接水接电增加费 | 整个工程：招标人不提供水源电源接口，需考虑施工场地至电源水源接口的管线接线等，含自备发电机、电杆、电缆搭拆等增加费，具体由投标人自行综合考虑报价 |  |  | 项 | 1 | 545 |  |  |  |  |
| 21 |  | 地上、地下及周边构筑物、管线及成品保护 | 整个工程:地上地下周边各种构筑物、管线保护、成品保护；在进行本项目施工时需进行保护措施；保护方案由投标单位根据施工组织设计及现场实际情况并由建设单位及相关管理认可后方可实施 |  |  | 项 | 1 | 545 |  |  |  |  |
| 导改设施设备费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |
| 序号 | 工作井/顶管编号 |  | 需派出交通导改员 | 每天执勤时间(12小时/天 | 最高综合单价限价(元/天/人 ，无休，每天执勤时间12小时) | 施工工期（天） |  | 折扣 （%） | 折扣后的单价（元） |  | 折扣后的小计（元） | 备注 |
| 1 |  | WPB5 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 50 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 2 |  | WPB4 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 3 |  | WPB6 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 4 |  | WPB11 | 4 | 7:00—19:00 | 294.3 | 50 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 5 |  | WPB10 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 6 |  | WPB7 | 3 | 7:00—19:00 | 294.3 | 50 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 7 |  | WPB8（临时路口） | 2 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 8 |  | WPB9（临时路口） | 2 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 9 |  | WPB12 | 1 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 沉井作业 |
| 10 |  | WPB5—>WPB4 | 6 | 7:00—19:00 | 294.3 | 42 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 11 |  | WPB5—>WPB6 | 6 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 12 |  | WPB7—>WPB6 | 6 | 7:00—19:00 | 294.3 | 40 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 13 |  | WPB7—>WPB8 | 5 | 7:00—19:00 | 294.3 | 18 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 14 |  | WPB9—>WPB8 | 4 | 7:00—19:00 | 294.3 | 19 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 15 |  | WPB9—>WPB10 | 5 | 7:00—19:00 | 294.3 | 20 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 16 |  | WPB11—>WPB10 | 4 | 7:00—19:00 | 294.3 | 45 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 17 |  | WPB11—>WPB12 | 5 | 7:00—19:00 | 294.3 | 22 |  |  |  |  |  | 顶管作业 |
| 交通导改员费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 大写：人民币 元整 小写：￥ |  |  |  |

注：1、本项目维护交通设施所需的设施设备与交通导改员数量配备折扣报价需统一，否则做无效标处理。

2、含顶管完成后，沉井内排气井、回填、路面修复所需时间。

3、含按招标人或者交警要求进行配置的各类装备费。

二、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 1 |  |  | 详见商务技术文件第几页 |
| 2 |  |  | … |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

三、投标响应函

杭州*************有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：   ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

2、本投标文件投标有效期自投标截止之日起60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方不存在以下情况：（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性，（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标单位进行评标、验收等与本次招标相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守招标文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知、补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、异议、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守规定，有下列情形之一的，处以预算金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招投标活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（四）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人（签字）：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期：        年  	月 		日

四、授权委托书

杭州*************有限公司：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：   ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：        授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

五、招标需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 招标需求”中带“●”条款；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 招标需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足或未按规定提供证明材料，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

六、无失信行为承诺书

（招标人）：

本方承诺：在本项目招标和执行期间，我方、公司法定代表人及项目负责人不在国家相关行政主管部门公布的不良信用记录名单中，愿意接受社会各界监督。若我方、公司法定代表人及项目负责人在此期间被列入失信被执行人等失信行为记录名单，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，并愿意承担相关法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

七、类似项目实施业绩一览表（格式供参考）

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额 （万元） | 合同签订时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

八、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、商务技术文件外层包装封面

商务技术文件

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

九、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务技术文件封面

正本/副本

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

第五部分 合同样本

合同编号：

甲方：（买方）杭州临平环境科技有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                  项目（项目编号：                        ）公开竞标的结果，签署本合同。

一、合同价款：

| 本项目投标报价 | 导改设施设备费用： 大写：人民币 元整 小写：￥ | 清单见附后 |
| --- | --- | --- |
|  | 交通导改员费用： 大写：人民币 元整 小写：￥ | 清单见附后 |
|  | 合计： 大写：人民币 元整 小写：￥ |  |

（合同价款包括所有交通导改员的工资、社保、公积金、加班费、餐费、超时补贴费、保险、服装费、通讯设备、低值易耗品、维护交通设施所需的设施设备费及相关安保设备费、运送费、安装费、清洁费、临时性杂项服务费、政策性文件规定等及合同包含的所有风险、责任、税费、合理利润等各项跟本项目相关的全部费用，同时包括不限于其他所有费用。如甲方实际采购需求有变动，以甲方实际采购需求为准，相应合同价款根据实际采购需求结合本协议相应单价确定。合同期，合同单价不变。）

合同期限：

二、技术资料

1. 乙方应按发包文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料，配备相应人员。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、乙方所提供的设备必须是全新出厂原装合格产品（包括零部件），完全符合国家现行技术规格和质量标准，并须提供配套的标配附件、工具和使用说明书、合格证等技术资料文件；

三、权利担保

1、乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、具体内容、要求等：

（1）人员最低配备要求：乙方须根据甲方及交警对岗位需求（本次报价为每天执勤时间12小时，如18小时岗位、24小时岗位等按执勤时间进行折算）及点位数、法律法规（如：国家劳动法）等相关信息由甲方或者交警确认后，配置相应合理人数。

（2）交通导改员工作内容：

1、交通导改员的工作职责，协助甲方做好以下几点：

(1)听从交警中队指挥，协助交警对施工路段的道路交通秩序进行管理疏导。

(2)及时前期处置各类交通事故，防止路段出现拥堵。

2、交通导改员应严格履行职责要求，并遵守甲方符合法律规定的各项规章制度。

3、发现责任区域内的安全隐患，及时报告甲方并协助予以处理。

4、交通导改员在执勤时，必须按规定着装、佩戴标志，做到文明执勤、礼貌待人。

5、乙方须加强对交通导改员的在岗培训、监督和管理，确保安全服务的优质高效。

6、乙方须服从甲方的管理及调配，并确保人员到位率。

7、在本合同服务期间，所有派驻交通导改员的人身安全责任、劳动关系等，均由乙方自行承担负责，乙方根据自身安全管理和制度、劳动制度等进行管理，甲方不承担任何责任。

（3）交通导改员要求：

1、坚持四项基本原则，拥护党的路线方针政策。

2、遵纪守法、品行端正、作风正派、无违法犯罪记录。

3、爱岗敬业、服从命令、听从指挥，愿意从事交通协管工作。

4、户籍不限，要求男性，高中（含职高）及以上文化程度。

5、须持公安机关颁发的保安员证上岗，年龄要求在55周岁以下，视力佳，身体健康，品貌端正，无纹身，无犯罪前科，体检合格。在签订合同前向采购人提供体检报告、无犯罪前科纪录资料。

（4）服务质量要求：合格

五、服务要求：

1、根据工作需要，乙方负责确保队员思想品德好、身体健康、无不良行为，并及时向甲方提供人员报名登记表、简历、体检报告，由乙方办理录用手续；甲方有权辞退不合格的交通导改员。同时履约过程中，甲方有权对存在不服甲方管理、未尽职责等情形的人员有权更换。乙方负责根据甲方要求更换相应人员，3天内完成更换。

2、乙方与交通导改员签订、续签及变更劳动合同，乙方与甲方签订的服务合同，以上两个合同期限及有效期须一致。

3、甲方使用的交通导改员的培训由乙方负责。

六、对本项目的日常考核内容：

乙方单位人员按时按地打卡，以供甲方备查以及作为结算依据。

七、服务期限要求：

合同签订之日起，沉井、顶管作业管控人员数量和时间暂按《分项报价表》（具体按项目实际所需人员数量，结束时间为准（其中不足招标人员数量和时间的，交通导改员服务费按人员数量、班、天来结算，如管控所需人员数量和时间超过时间的，则超过部分也按实结算）。

- 八、供货要求：

- 1 、项目完成后维护交通设施、设备由乙方自行处理。

- 九、履约保证金：

- 中标单位在完成供货、安装调试后7天内向招标人缴纳中标总额1.5%的履约保证金（形式：现金、支票、汇票、转账），履约保证金在项目竣工验收合格后，招标人予以无息退还。

- 十、费用支付：

- 1、工程量按时签证（人员根据打卡记录按时签证，货物根据供货单及现场管理人员签证为准）；

- 2、合同签订7个工作日内，甲方支付本项目合同价款的20%，主工程项目完成100%的工程量后，甲方累计支付不超过本项目合同价款的70%，本项目结算经审计完成后支付剩余价款。

十一、违约责任

1.1乙方不能按合同规定的时间提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），乙方应向甲方付延期违约金，每天按1000元计收，但最高限度为合同总价的20%。由于乙方原因，发生2次以上供货延期并造成恶劣后果的，甲方有权终止合同，按照临平水务相关规定处罚，并要求乙方向甲方支付合同总价20%的违约金。乙方导改人员服务不到位，存在失责时，根据实际情况可扣除1000元/次-3000元/次的违约金。

1.2设备错发到货地点时，由乙方负责解决并承担有关费用。

2.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的（5）%违约金。

2.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之（3）向乙方支付违约金。

2.3乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及发包文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

2.4除本合同另有约定外，一方违约，违约方需全额赔偿守约方直接经济损失。

2.5本协议履行过程中，因乙方原因，甲方有权单方面解除本协议且不承担违约责任。

十二、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向甲方所在地法院起诉。败诉方承担胜诉方诉讼过程产生的律师费、诉讼费等合理费用。

十四、合同生效及其它

1.发包文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。本合同以及合同相应组成均不得违反发包文件实质性要求，否则以发包文件为准。

2.合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章生效。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                    或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！