衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目

交易文件

（电子交易标）

项目编号： FW-2025-0004

杭州萧山环城建设开发有限公司

浙江省房地产管理咨询有限公司

二〇二五年一月

# 目  录

第一部分      交易公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 交易公告

项目概况 衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）交易文件，并于2025年02月12日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FW-2025-0004

项目名称：衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目

预算金额（元）：145.8568万元

最高限价（元）：145.8568万元

采购需求：衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目

主要内容：衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目。详见交易文件第三部分采购需求。

合同履约期限：详见采购需求

本项目接受联合体响应：（  ）是；（√）否 。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实采购政策需满足的资格要求：（√）无；

3.本项目的特定资格要求：（√）无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取交易文件

时间：/至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年02月12日9点30分（北京时间）

响应地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

交易时间：2025年02月12日9点30分（北京时间）

交易地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为交易文件使自己的权益受到损害的，可以自获取交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取交易文件的，以公告期限届满之日为准）起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：电子交易标的说明：①电子交易标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行交易活动，不接受纸质响应文件；②响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”：下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）；③交易文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取交易文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取交易文件的供应商进行响应活动； ⑥对未按上述方式获取交易文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供交易文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在响应截止时间前将加密的响应文件上传至乐采云平台，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见交易文件第二部分第15点—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，响应供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州萧山环城建设开发有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道金城路1098号水务大厦C座11楼

项目联系人（询问）：杨哲

项目联系方式（询问）：13588236335

2.采购代理机构信息

名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地址：杭州市萧山区蜀山街道柳桥南和城4幢1单元1003室

项目联系人（询问）：田岳

项目联系方式（询问）：13777889406

质疑联系人：俞佳

质疑联系方式：0571-83731873

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 供应商须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | （√）B服务类。 |
| 2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目，属于其他未列明行业； 行业划分标准： 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | （√）本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | （√）B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | （√）A不组织。 |
| 6 | 样品提供 | （√）A不要求提供。 |
| 7 | 方案讲解演示 | （√）A不要求。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见交易文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，响应无效。 （2）资信证明文件：根据交易文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。交易一览表（报价表）是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。交易文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在响应总价中。 响应报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的； 响应报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。 |
| 10 | 备份响应文件 | 备份文件是否收取：不收取 |
| 11 | 采购机构代理费用 | 采购人支付。 |
| 12 | 履约保证金 | 履约保证金：收取2%，合同签订后支付，履约完成后无息退还。 供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 13 | 资格审查和信用信息审查 | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 14 | 质疑接收人及答复 | 采购代理机构质疑接收人： 俞佳 联系方式：0571-83731873 地址：杭州市萧山区蜀山街道柳桥南和城4幢1单元1003室 邮箱： 1062785323@qq.com 如通过邮箱方式发送质疑，须提交符合法规及交易文件要求的质疑文件（参考附件1），盖章扫描后发送，质疑的受理按答复主体划分以采购人或采购机构邮箱回复确认受理为准。 本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。 涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 15 | 特别说明 | （1）本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。 （2）成交单位应在成交后向采购人提供纸质响应文件一正二副。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本交易文件适用于该项目的交易、响应、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指交易公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指交易公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应交易、参加竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，供应商电子签名指供应商电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（  ）”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的采购政策：无

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的交易文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为交易文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对交易文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

## 二、交易文件的构成、澄清、修改

5．交易文件的构成

5.1 交易文件包括下列文件及附件：

5.1.1交易公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

6. 交易文件的澄清、修改

6.1已获取交易文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对交易文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取交易文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

## 三、响应

7. 交易文件的获取

详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式及交易文件售价。

8.交易前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者交易前答疑会。

9.响应保证金

本项目不需缴纳响应保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.2  商务技术文件：

11.2.1响应函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1交易一览表（报价表）

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；

供应商提供虚假材料响应的，响应无效。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照交易文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.响应文件的签署、盖章

13.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其响应无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

15.备份响应文件

15.1供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

15.2备份响应文件须在“乐采云电子交易客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称（联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在交易公告中载明的交易地点将备份响应文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

15.4以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在响应截止时间之前送达交易文件第二部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

15.5供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

16.响应文件的无效处理

有交易文件第四部分4.2规定的情形之一的，响应无效：

17.响应有效期

17.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于交易文件中载明的响应有效期的，响应无效。

17.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

17.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

## 四、交易、资格审查与信用信息查询

18.交易

18.1采购机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织交易，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得交易。

18.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

19、资格审查

19.1交易后，采购人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和交易文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，其响应无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21. 评标

评标委员会将根据交易文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对交易文件的响应情况。对实质上响应交易文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见交易文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定成交供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

23. 成交通知与成交结果公告

23.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购人或采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

23.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照交易文件确定的事项签订采购合同。

25.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

25.5采购合同由采购人与成交供应商根据交易文件、响应文件等内容签订。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为采购合同金额的2%。

## 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

29.验收

29.1采购人应当组织对供应商履约的验收。

# 第三部分   采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 交易一览表

标项：1

| 序号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目 | 详见采购需求 | 项 | 1 |  |

- 采购需求

一）、项目概况

1、项目建设单位：杭州萧山环城建设开发有限公司

2、项目基本情况：丝路智谷产业社区项目位于衙前镇新林周村，北至新西路，南至前路，西至张夏路，东侧临河。项目总用地面积33333平方米（约50亩），总建筑面积约12万㎡，容积率2.4，总投资约为9.0335亿元

▲二）、服务期限：48个月（具体按采购人要求执行）。

三）、跟踪审计范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容（具体以合同为准）：

服务范围：衙前丝路智谷项目跟踪审计服务涵盖项目范围内的建安工程、设备安装、大市政配套等后续相关项目所有建设工程的全过程造价咨询，包括但不限于：交易文件及工程合同等文本审核、预算及清单审核、进度款审核、工程变更审核、结算初步审核、现场签证审核、参与特殊材料及设备的定价工作、参与工程造价控制的有关会议及工地监理例会、对总承包单位（或承包人、材料、设备供应方）提交的工程洽商、索赔文件及时进行相关分析、计算、协助发包方与承包方的反索赔、提交造价咨询服务成果及阶段性报告、梳理项目全过程跟踪审计的成本控制经验、委托人要求的其他造价咨询相关的工作。

工作内容：衙前丝路智谷项目跟踪审计从各单项工程开工开始至施工全部结束、完成各单项工程咨询工作，包括设计阶段的造价控制、施工阶段全过程的造价咨询等的造价咨询服务，主要工作内容包括但不限于：

1、交易文件、合同等文本审核：协助委托人审核交易文件中的相关技术要求、工程量清单编制说明，审核合同条款的合理性、符合性和严密性，审核合同内容是否存在质量、安全、进度、成本的失控风险。对审核发现的问题，提出意见和建议。根据委托人要求，参与招标答疑及询标会议，从是否投标漏项、是否超概算限价等角度提出合理化建议，避免后期扯皮，造成投资浪费，对项目风险点提出处置建议。

2、预算审核：根据国家有关法律、法规和标准规范以及施工图纸文件、工程计价依据、工程量计算规则、各种措施费、市场要素价格、项目合同等编制项目（工程）预算书并按要求提交委托人；按委托人要求完成预算对账工作，对送审预算进行分析和对比，出具预算初审报告。配合委托人委托的第三方对预算初审结果进行复审，根据最终的预算审定结果出具预算审核报告和审核定案表（如有）。

3、进度款审核：根据项目（工程）合同、项目（工程）进度计划编制项目（工程）用款计划书，同时根据当期现场实际的项目（工程）进度编制当期的项目（工程）产值，对各项目（工程）的承包人报送的每月（期）完成进度款月报表及时进行审核，并提出当月（期）付款建议书，坚决杜绝项目（工程）款超付现象。

4、工程变更审核：积极配合委托人，控制、优化工程变更，根据工程用途及市场行情，提出建设性的优化方案。经常深入施工现场，掌握工程进展及变更的落实情况，为准确计量掌握真实资料。检查工程设计变更手续是否合理、及时、完整、真实。对工程项目增减、工程变更、现场签证事项向建设单位提交造价分析、增减费用等详细数据的书面报告，为建设单位进行工程决策、相关价格与费用签证及结算提供切实可靠的参考依据。审核主要经济合同的执行情况。当承、发包方提出洽商、索赔时，依据合同和有关法律、法规，提出咨询意见和建议。

5、结算初步审核：根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与工程计价依据、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价；出具工程结算初审报告。配合委托人委托的第三方对结算初审结果进行复审。结算审核初审时不计追加审计费。

6、现场签证审核：与委托人、监理单位或承包人共同参与现场签证的原始记录，并进行必要的拍照、摄像，留取证据掌握真实资料。并监督检查现场签证项目的内容是否属实。

7、参与特殊材料、设备的定价工作：对建设项目中拟采购的材料、设备，应提前告知委托人，以利于留出充裕的时间进行材料、设备采购工作，与此同时提出材料、设备采购方案，向委托人提供专业的采购意见或建议；对于采用招标方式采购材料、设备的，应协助委托人进行招标工作，不采用招标采购方式的，应进行市场调查或询价、比价工作，协助委托人进行采购谈判，为委托人提供有关材料、设备市场价格信息，提供有关材料、设备的生产厂家及质量情况；协助委托人确认所需材料、设备的合理价格以保证建设项目顺利的进行。

8、参与工程造价控制的有关会议及工地监理例会：参与工程造价控制的有关会议，参加工地监理例会，提出合理化建议，并收集整理相关会议记录。

9、对承包人、材料、设备供应方提交的工程洽商、索赔文件及时进行相关分析、计算，协助委托人与承包人、材料、设备供应方进行商议、谈判，协助委托人高效、合理地处理工程洽商、索赔事宜。

10、协助发包方与承包方的反索赔。

11、提交造价咨询服务成果及阶段性报告：按照委托人的要求和时间，提交项目各类造价指标分析、各类用材分析、造价咨询服务报告、阶段性报告等各类分析汇报材料。协助委托人做好项目的内部审计和外部审计等相关工作，代拟审计取证单回复意见、审核文书及汇报材料。提供工程造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和政策方面的服务。

12、委托人要求的其他造价咨询相关的工作。

▲四）、人员要求

现场服务人员配置要求表

| 服务岗位 | 人数 | 专业要求 | 负责人资格 | 年龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |  | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 |  | 常驻现场项目办公每月至少2天，项目例会必须到场 |
| 技术负责人 | 1 |  | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书 |  | 常驻项目现场办公每周至少2天 |
| 造价人员 | 2 | 建筑工程 | 二级及以上造价工程师注册证书 |  | 常驻项目现场办公工作日必须有1人 |
| 造价人员 | 1 | 安装工程 | 二级及以上造价工程师注册证书 |  |  |

注：1、不含文秘、驾驶员、后勤人员等辅助人员，辅助人员由服务单位按一定比例自行配备。

2、为完成本项工程，人员安排应科学合理并充分满足本工程实际需要，其人员可自行补充，并不得少于按规定配备的相应人员。具体实施过程中人员可根据项目推进情况及甲方要求进行配置，成交单位应无条件认同。

3、供应商在标书内需提供符合现场服务人员配置要求表的有效证明资料，包括供应商为现场服务人员交纳社会保险的证明等材料。

4、涉及现场服务人员的：若在本项目交易公告发布之日前，造价师未注册、注册有效期过期的（能提供正在办理续期注册的相关证明除外）或未变更完成的；交易截止时间前已转注到其他单位（含分支机构）的，均不予认可。

5、常驻现场人员必须持证上岗；工作时间与甲方一致，并受甲方管理，若遇特殊情况节假日要求到岗。服务人员驻现场办公期间住宿、伙食及办公费用等自理。

五）、服务费用：

供应商结合相关文件进行响应报价，供应商应充分考虑跟踪审计服务期间包括发生的食宿、交通、出具审核报告的装订费、打印费、若涉及的专家论证、场地租赁、各类价格的风险、物价上涨因素、国家政策性调整风险和自然条件等，全部费用由供应商自理，供应商的报价中应充分考虑此等相关费用。

### 六）、成交单位的确定：

本次交易由评标委员会按评标办法对响应文件进行综合打分，以最终得分从高到低依次进行排序，推荐分数最高的1家为成交候选人。

成交后，项目委托管理具体事项由采购人确定。

### 七）、其他：

▲7.1本项目服务费暂按工程建安造价48918.8302万元（最终以结算审核为准）为取费基数，供应商应根据交易文件提供的取费标准结合自身能力和力量的投入进行报价，项目预算价为145.8568万元，暂定响应报价精确到元，响应报价超过最高限价的作无效标处理。成交费率（以千分比形式，四舍五入，保留两位小数；四舍五入后小数点后第二位为零时可只保留一位小数，小数点后二位均为零时可不保留小数）=暂定响应报价÷工程建安造价48918.8302万元，成交费率为一次性包干今后不做调整。今后最终跟踪审计费用按项目工程实际结算审核价与成交费率的乘积进行最终结算。最终结算费用超过本项目预算价145.8568万元时，按145.8568万元进行最终结算。

7.2项目因服务过程中发生的食宿、交通、出具审核报告的装订费、打印费等全部费用由供应商自理，供应商的报价中应充分考虑此等相关费用。

7.3本次交易，供应商应对响应报价、服务时限及响应报价和结果误差率作出承诺。

7.4项目服务地点：采购人指定地点。

▲7.5审核结果误差率2%以内。

八）、其他相关内容及要求详见本交易文件中协议主要条款部分。

注：1.交易文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

2.成交供应商所提供的货物、服务须与响应承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

1、商务资信（20分）

| 分类 | 序号 | 评分内容和标准 | 分值区间 | 主观/ 客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务资信（20分） | 1 | 投标人企业开标当月（以提供的证书时间为准）获得省级建设工程造价管理部门颁发的造价咨询企业动态信用等级AAA 的得0.5分，获得造价咨询企业动态信用等级AAAA 的得1分，获得造价咨询企业动态信用等级AAAAA 的得2分。本项满分2分，没有不得分。[有效证明材料：（网站：http://www.zjzj.net/index）上企业信用等级查询网页截图或信用等级证书，否则不得分]。 | 0-2分 | 客观分 |
|  | 2 | 投标人同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、信息安全体系认证、企业诚信管理体系，且在有效期内的得4分。缺少1个扣1分，扣完为止。(证明材料：提供在有效期内的认证证书复印件并加盖单位公章，否则不得分。) | 0-4分 | 客观分 |
|  | 3 | 投标人2020年1月1日至今（时间以合同签订时间为准）承接过单个合同项目：总建筑面积在9万平方米及以上的房建类（不包括工业厂房类、旧改类、综合整治类、装修类项目）全过程跟踪审计或者全过程造价控制咨询业绩每个得2.5分，总建筑面积在7万平方米（含）至9万平方米（不含）的房建类（不包括工业厂房类、旧改类、综合整治类、装修类项目）全过程跟踪审计或者全过程造价控制咨询业绩每个得1.5分，本项只计取2个业绩，最多得5分。 （有效证明材料：咨询合同，合同未体现相关评审要素，需提供该项目的初步设计批复，证明材料只限上述材料，其余材料不予认可，业绩时间以合同签订为准；) 注：合同中须能体现相应项目经济技术指标。 | 0-5分 | 客观分 |
|  | 4 | 拟派项目负责人：①具有（建筑专业）一级注册造价工程师且同时具备高级及以上工程师职称的得0.5分；②取得一级注册造价工程师执业资格12年（含）以上的得1分，6（含）-12（不含）年的得0.5分，其余不得分；③具有一级注册造价工程师其他专业增项的每个得0.5分，最高得0.5分。本项最高得2分。 拟派技术负责人：①具有（建筑或安装专业）一级注册造价工程师且同时具备高级及以上工程师职称得0.5分；②取得一级注册造价工程师执业资格12年（含）以上的得1分，6（含）-12（不含）年的得0.5分，其余不得分；③具有一级注册造价工程师其他专业增项的每个得0.5分，最高得0.5分。本项最高得2分。 [证明材料：年限计算以造价师注册证书的初始注册日期起截止至开标之日为准，提供一级造价师注册证书、执业(职业)资格证书、技术职称证书、及在本单位连续缴纳的2024年11月、12月任意一个月社保证明复印件加盖公章。] | 0-4分 | 客观分 |
|  | 5 | 针对本项目服务团队：除项目负责人、技术负责人外，拟投入本项目国家一级注册造价工程师（建筑或安装专业）每人得1分，最高得5分；投入本项目二级造价工程师（建筑或安装专业）每人得0.5分，最高得2分；本项最高得5分。 [证明材料：提供相应注册证书（含注册及变更信息、职业（执业）资格证书），及在本单位连续缴纳的2024年11月、12月任意一个月社保证明复印件加盖公章，若以上人员中已退休但仍可执业的，社保证明可凭社保部门出具的退休证明及聘用合同替代。] 注：专业在执业(职业)资格证书或注册证书上面体现为准，若证书上未体现专业，则以全国建筑市场监管公共服务平台或者造价管理协会网站的查询网页截图显示的专业为准，注册证书要求注册单位为投标单位。如一个人有多种专业的只能算其中一种，具体选择何种专业，请投标人在资格证书复印件上注明。国家一级注册造价工程师可以代替国家二级注册造价工程师。 | 0-5分 | 客观分 |

2、技术分（70分）

| 分类 | 序号 | 内容 | 评标内容 | 权重 | 主观/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（70分） | 6 | 工作实施总体方案（30分） | 供应商根据实施审核方案可行性、针对性情况，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 供应商项目组成员专业配置是否合理，分工是否明确，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 提供的本项目过程中可能遇到的问题分析及应对应急处理方案、重难点工作分析等情况，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 供应商实施方案中对相关协调管理职能、争议解决机制等方面是否明确，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 供应商服务计划是否周密，工作思路是否清晰等情况，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  | 7 | 质量保证措施（22分） | 供应商措施是否完善，合理等情况，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 供应商审核质量相关控制制度是否健全，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 供应商职业道德、廉洁自律等控制和承诺措施等情况，评标委员会综合评定（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 供应商审核的合理性建议（2-4分） | 4 | 主观分 |
|  | 8 | 进度保证措施（12分） | 供应商时间的控制方法（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  |  |  | 进度的保证措施（3-6分） | 6 | 主观分 |
|  | 9 | 服务承诺（6分） | 根据本地化服务能力、售后服务方案、措施、响应等情况（3-6分） | 6 | 主观分 |

注：1、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。

2、响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

3、供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

价格分（10分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=10 | 1、（1）有效供应商大于5家的，对所有通过审查的有效供应商按响应报价从低到高的顺序先去除N家单位(N=通过资格审查的供应商家数*10%，数值四舍五入)的报价，再按响应报价从高到低的顺序去除N家单位，然后对剩余通过审查的单位的响应报价进行一次算术平均；最后对第一次平均值以下（不含平均值，不含先前去除的N家单位报价）的报价进行第二次算术平均，以第二次平均价为评标基准价（若评标基准价低于风险控制价，则以风险控制价为基准价）；（2）有效供应商≤5家的，所有通过审查的有效供应商响应报价的平均值为评标基准价。（若评标基准价低于风险控制价，则以风险控制价为基准价） 2、所有进入商务标评审的有效供应商响应报价与评标基准价对比，计算报价的得分值，即： a）响应报价等于评标基准价时，得满分10分； b）响应报价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分； 得分＝10分－∣[（响应报价/评标基准价）－1]*100*0.5分∣ C）响应报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.25分；（若响应报价低于风险控制价时每低于评标基准价1个百分点扣1分；） 得分＝10分－∣[（响应报价/评标基准价）－1]*100*0.25（或1）分∣ 不为整数时用插入法计算（分值保留二位小数） |

注：1、为防止供应商低价抢标，本项目设置风险控制价为116.6854万元。2、评标基准价低于风险控制价的，以风险控制价为评标基准价。3、上述评标基准价计算精度保留到元，除计算错误外，评标过程中评标基准价保持不变。4、成交价低于风险控制价的，成交人在提交履约保证金的同时须额外向采购人提交成交净值与风险控制价之差额作为风险担保金（采用现金、汇票或支票），风险保证金至工程竣工（交工） 验收合格后5日内退还。

## 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，响应无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

### 3.4报价评审。

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的，响应无效。

3.4.3响应报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应无效。有下列情形之一的，响应无效：

4.2.1供应商不具备交易文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的响应有效期少于交易文件中载明的响应有效期的；

4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的；

4.2.7响应报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料响应的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

4.2.13 响应文件不满足交易文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对交易文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改交易文件，重新组织采购活动。评标委员会发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改交易文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交人的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标或者成交人但尚未签订采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

合同编号：

衙前丝路智谷项目跟踪审计服务项目

咨询服务合同

合同名称：

委 托 人：

咨 询 人：

签订时间：            年    月    日

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方根据萧山区《关于印发〈萧山区投资建设项目跟踪审计实施办法〉的通知》（萧政办发【2011】126号）等文件精神，通过公开竞争，确定乙方为         跟踪审计单位，对所委托工程实行项目跟踪审价。经甲乙双方协商一致，签订本合同。

- 第一条  委托事项

甲方委托乙方对                            项目，合理控制工程造价。

- 第二条  跟踪审核委托内容

跟踪审价的范围为本项目中所涉及的工程全部内容。

1、设计阶段

1.1根据方案图，提供各项经济技术指标，协助甲方进行目标成本测算工作。

1.2方案阶段协助提供类似项目的设计指标，供甲方进行限额设计。

1.3协助甲方进行目标成本编制工作，提供目标成本的控制建议。

1.4根据扩初图计算成本指标，与该项目相关的其它方案测算相比，或与同类型项目的成本指标相比，提出优化建议。

1.5参与施工图图纸会审工作，针对其对计价的影响，提供审图意见。

1.6根据施工图计算建安工程相关经济指标，协助甲方进行目标成本修订工作。

2、招标阶段

2.1协助甲方对交易文件中经济条款、经济标编制要求等进行评审，并参与甲方安排的评审会议，将评审意见通过电子或书面形式反馈给甲方。

2.2拿到招标图纸后必须先组织内部进行图纸会审，并将会审结果通过电子及书面形式提交甲方，并参与甲方安排的评审会议。

2.3根据甲方的要求，审核招标工程量清单。审核预算编审单位报送的工程量清单的内容是否完整、真实、准确、审查项目概算、初步设计、工程计算规则、预算的一致情况，并出具审核意见报告。

2.4完成本项目工程建设其它部分的相关审计工作（含预算审核，并出具书面报告）。

2.5根据甲方的要求，按时编制参考价，确保数据准确性，并将计算底稿报送甲方。

2.6供应商对交易文件提出疑议后，乙方提交答复意见给甲方，由甲方审核后统一答复。

2.7如果需要与投标单位对增补的工程量进行核对时，乙方安排人员及时、认真完成工程量的核对，必要时做相关分析报告，并将计算底稿及审核参考意见报送甲方。涉及增补工程量的需待甲方审核确认后方可定稿。

2.8清单确定后或招标工作完成后，乙方根据甲方要求提供统计分析表格完成相应的指标分析工作，同时以电子和书面形式提交甲方。

2.9、总包工程招投标阶段，根据甲方及管理商的要求，认真审核招标工程量清单并出具审核意见。审核预算单位报送的工程量清单的内容是否完整、真实、准确、审查项目预算与概算、初步设计、工程计算规则的一致情况。

2.10、除总包工程外的其余分部分项建安工程招投标阶段，根据甲方及管理商的要求，按时审核招标标底，完成“一编一审”中的审核工作，并出具审核意见。审核预算单位报送的工程量清单的内容是否完整、真实、准确、审查项目预算与概算、初步设计、工程计算规则的一致情况。

2.11对于甲方自行招标项目，负责对回标文件进行回标分析，纠正计算错误，并指出其中不合理价格，对差异大的子目进行分析说明，尤其要注意不平衡报价的存在，并以书面形式提交分析过程、指标分析及中标意见。

3、施工阶段

3.1对设计变更及现场签证进行事前估算，并出具变更签证等工程造价的相关问题的参考意见。审查工程设计变更、现场签证是否必要、真实、合理；测算变更的投资额增减情况；审查变更流程是否按规定程序审批。变更实施后及时审核工程变更影响的造价增减额，并核实现场实际施工是否按变更内容执行。

3.2按时对施工单位上报的零星价格进行初审，并出具参考意见。

3.3对不同的方案进行测算比较，提交甲方测算结果并选择最佳施工方案。

3.4每月按照合同和甲方的要求核对项目范围内工程进度款（工程量需要在现场同监理、甲方工程师一起核对）的支付参考意见。

3.5现场发生索赔及反索赔时，乙方协助收集、保存、整理相关数据资料，结合现场情况，编写索赔条款或反索赔应对策略并提供咨询意见，必要时参加谈判工作。

3.6根据甲方要求，从成本角度进行施工图纸预审工作，并按时参加施工图纸会审会议，提出审图意见。

3.7定期踏勘施工现场，做好图文记录；抽查监理人员及投标书中明确的施工班组人员到岗情况，并作书面记录。

3.8审查材料设备的采购情况，对工程用的材料和设备可进行抽审，是否按设计要求进行采购；提供材料、设备、工程等造价信息的咨询，协助甲方获取、分析类似项目的成本指标。

3.9甲方交办的其他造价咨询服务。

4.其他造价咨询工作

4.1提供国内基本建设工程项目的造价咨询业务相关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务。

4.2提供专业管理的相关培训及接受甲方关于制度等方面的培训。

4.3根据甲方要求，做好造价审计相关资料整理及存档，做好工程进度款支付及变更单相关台帐登记工作。

4.4甲方交办的其他造价咨询服务。

5.审核时限

5.1施工全过程跟踪审价：

自合同签订后开始实施，至竣工结算完成，其中审核按下述时间，工程变更管理根据萧政发[2010]87号《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发萧山区政府投资项目变更管理实施细则的通知》文件要求执行。

5.2预算审核：

自受理之日起，一般工程（单项造价500万元及以内）8个工作日，大、中型工程（单项500万元以上）或结构较复杂工程10个工作日，其中单项工程造价5000万元以上或结构较复杂工程可放宽至15个工作日内，提出完整的书面审查结果。

5.3进度款、工程变更、现场签证等审核：

对承包人报送的每月（期）进度款进行审核，审核时间自受理之日起7天内完成并提交书面报告；对工程变更、现场签证等进行事前估算，自受理之日起3天内完成并提交书面报告。

5.4其它协审服务：

除上述服务外的，其它与本建设项目跟踪审计相关的协审服务，自受理之日起3天内完成并提交书面报告。

5.5确有特殊原因不能完成审核的需向甲方提供书面情况说明，经甲方同意后方可延长审核期限。

6.6乙方应在所承诺的审核期限内完成审核，因乙方的原因造成逾期的，自逾期之日起，变更审价每日扣除该单项工程10％的审价费、预算审价每日扣减该单项工程5%的审价费，但累计赔偿不超过该单项工程审价费用的总数。

第三条  甲方职责及义务

1、甲方有权要求乙方提供根据本合同和《关于印发〈萧山区投资建设项目跟踪审计实施办法〉的通知》（萧政办发【2011】126号）、《萧山区政府投资建设项目跟踪审计操作规程》（萧审【2011】23号、萧财审【2011】281号）文件规定所需提供的跟踪审价资料。

2、甲方有权对乙方的跟踪审核情况与质量进行检查与考核，对检查与考核不合格的，可依据《萧山区政府投资项目委托审核业务考核管理细则（试行）的通知》（萧财审【2011】29号）等有关文件和本合同的约定作出相应处罚，并有权提前解除本委托合同，另行委托中介机构审核。

3、甲方有权对乙方的审核结果另行委托有资质的中介复审，复核结果按《萧山区政府投资项目委托审核业务考核管理细则（试行）的通知》（萧财审【2011】29号）文件规定执行。

4、甲方应帮助建立乙方与建设管理、施工、设计和监理等工程相关部门的联系，帮助取得跟踪审核所必要的相关资料与数据。

5、乙方在无法取得工程相关方的支持配合时，应书面向甲方提出要求，明确需要帮助解决的事项。甲方要及时协调，帮助乙方解决相关问题。

6、甲方有权要求乙方更换不称职或应回避的人员。

7、甲方负责对乙方的审价质量、履约情况和现场工作进行监督管理及考核工作。

8、甲方要明确项目联系人，并与乙方建立相应的工作联系机制。

第四条  乙方职责及义务

1、乙方必须遵守审核纪律，维护审核的客观公正性、真实性和权威性。

1.1坚持持证上岗。乙方应在人员安排上给予及时保障，在接到甲方的项目审价委托单后及时接受资料及安排审价人员。乙方派出常驻现场人员必须持证上岗；工作时间根据甲方要求执行，并受甲方管理，若遇特殊情况节假日要求到岗必须无条件服从。具体实施过程中人员可根据项目推进情况及甲方要求进行配置，中标单位应无条件认同。乙方派出的工程经济技术人员必须具备国家有关部门规定的专业技术执业资格和建设工程造价管理经验。调换相关审核人员，必须书面征得甲方同意。跟踪审核人员驻现场办公期间住宿、伙食及办公费用等由乙方自理。中标单位项目组工程造价人员须接受甲方考勤，若乙方项目组工程造价人员到岗率不符合要求，处以每人500元/天的违约金；项目负责人到岗率不符合要求，处以每人1000元/天的违约金。如乙方项目负责人及相关造价人员到岗率严重不足的（经考核缺席次数达到3次或者3次以上的），甲方有权提出更换相关人员并处以1万元-10万元的罚款，违约金在审计进度款支付中扣除。

1.2坚持依法审核。认真贯彻执行国家有关的法律法规、萧山区的相关文件及本合同的要求，审核工作进度和审核质量控制都必须接受甲方的管理和监督。

1.3坚持规范操作。按照审核程序，客观、真实、公正地进行审核，严格操作规范，按审核事项逐一编写跟踪审核情况表或审核工作底稿。

1.4坚持廉洁从审。不准接受建设、施工单位等工程相关方的任何礼品、礼金、各种有价证券以及收取任何费用，不准参加工程相关方安排的旅游、娱乐和其他消费活动。

1.5坚持责任追究制度。乙方对派出工程经济技术人员所审核的结果的合法性、真实性负责，如出现弄虚作假行为，甲方有权作出相应处罚，直至解除本委托合同。乙方除承担由此造成的经济损失外，还应承担相应的法律责任和其他责任。

2、乙方在接受跟踪审核委托后，除按前述做好相关工作外，还应做到：

2.1接到甲方下达的委托审核任务后，要及时组织有关专业人员对项目情况进行了解，在5个工作日内制定跟踪审核方案，成立项目管理小组，并确定一名固定的项目负责人。跟踪方案内容应包括：跟踪内容、跟踪方式、跟踪进度计划、跟踪原则及工作纪律、跟踪步骤及小组成员名单等。跟踪方案报经甲方批准后，由乙方组织实施跟踪审核工作。

2.2跟踪项目报告制度。跟踪人员要对项目的跟踪过程进行记录，并完整保存工作底稿。乙方在每月25日前，以项目跟踪审核工作月报形式，将项目进展情况、存在主要问题及处理意见向甲方进行汇报。重大事项应及时向甲方报告。

2.3涉及需协调的重大事项及查看工程现场、对账会审等，须提前3天通知甲方有关人员参加。

2.4参加与建设项目相关的重要会议，提出必要的意见建议；对隐蔽工程施工情况进行影像记录，检查是否按规范和设计要求施工；对施工单位上报的工程量在监理核签的基础上进行审核；对工程变更进行恰当估价，从经济角度进行方案比选。

2.5在规定的时限内完成审核工作。按规定时间出具项目预算、变更等方面的初审报告；如不能在规定时间内完成审核任务，应及时说明原因，经甲方同意后，时间可以适当延长；审核报告需做到依据充分、叙述清楚、定性准确。

3.乙方在跟踪过程中不得以任何形式向项目各参建单位收取任何费用。

4.乙方在进入施工现场前必须遵守有关进入施工现场的规定，如不履行有关规定造成的安全事故由乙方自负。

5．跟踪审核资料的收集归档

为保证项目资料的完整性，乙方应建立跟踪项目资料档案库，将自项目立项起的主要文件、合同及各阶段的跟踪记录、报告、竣工验收报告等存入项目档案，项目档案应由专人负责归集和保存，以保证项目资料及审核记录的完整、准确、真实。跟踪项目结束后移交资料档案库存档，以备有关部门检查和调阅。取得的证据资料应由被审核单位盖章确认。

乙方向甲方报送有关调查表、审核记录、审核意见书等资料时，应填制审核情况呈报表，下附审核记录等相关资料。报送的资料应同时采用纸质和电子方式，并由乙方签章确认。

6．跟踪审核报告及各有关表格的格式按照《萧山区政府投资建设项目跟踪审计操作规程》（萧审【2011】23号、萧财审【2011】281号）文件规定执行。

7.跟踪审核工作完成后，如甲方提出需要乙方配合的本项目有关事项时，乙方需及时、认真做好相应工作。

8、乙方不得将甲方组织的审价业务转包或分包给其他单位或个人。

第五条  跟踪审核费与支付

1、跟踪审计费用：本工程跟踪审计费以工程费用约      万元（最终以结算审核为准）为取费基数，暂定合同价为     元。按费率    ‰一次性包干今后不作调整。

2、跟踪审计费用最终结算时取费基数按工程最终实际结算审定工程造价累计计算（本委托合同涉及工程造价不论是否分标段、分专业发包施工均为累计计算），并结合本次费率进行结算。工程建设其它部分（包含但不限于地勘、监理、设计、前期配套相关工作、服务类合同等）审计工作须跟踪审计单位完成，相应造价不计入取费基数。最终结算费用超过本项目预算价145.8568万元时，按145.8568万元进行最终结算。

3、审核费用支付：

合同签订后并提交愿约保证金后支付签约合同价的5%作为预付款，±0.00结构施工完毕后支付至合同总价的 30%，主体全部结顶后支付至合同总价的 60%，工程整体竣工验收合格后支付至合同价的80%，剩余款项在项目结算审核单位完成并出具审核报告后一次性付清。

4、若乙方出具授权委托书授权分公司进行费用结算的，可由分公司开具发票与甲方结算。

履约保证金待完成结算审计履约完成后无息退还，乙方如有违约行为，甲方将扣除乙方部分或全部履约保证金。

跟踪审核过程中产生的相关违约金在审计进度款支付中扣除。

跟踪审核过程中单项工程未审核的应作相应扣减（根据《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服【2009】84号文件及中标费率进行扣减）。所有审核费用的支付须报甲方现场项目管理人员审核、签字确认后方可提交申请支付。

甲方支付工程款前，乙方必须开具同等数额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。

第六条  合同变更与解除

凡有下列情形之一的，合同可以变更或解除：

1、经双方协商一致；

2、非甲乙双方原因，如项目停止建设等导致本合同的委托事项无法或无必要办理；

3、因一方违约，导致本合同无法或无必要履行；

4、本合同约定的其他情形。

第七条  违约责任

1、甲方违约责任

1.1因甲方原因造成不能按时跟踪审核，甲方应同意延长审核时间，审核费不另行增加。

1.2非乙方原因，甲方擅自解除本合同且未与乙方达成一致意见的，甲方应视代理工作完成情况，给予乙方补偿，乙方应向甲方出具已完成工作量清单和工作成果文件。

2、乙方违约责任

2.1乙方因履行本合同而知悉或取得的审核资料和信息，应视为审核秘密，未经甲方同意，不得任意向外披露，否则将扣除履约保证金，承担由此造成的经济损失，并承担相应的法律责任。

2.2因乙方原因造成未能在承诺的审核期限内完成审核工作的，自逾期之日起，变更审价、预算审核每延迟一日扣除2000元的审价费。按规定时间必须送达开标现场的招标控制价审价材料，发生逾期送达造成不良影响的，扣减该单项工程审价费并停止该中标有效期内全部委托审价业务。

2.3 甲方可对乙方所承诺的审价结果误差率进行稽核确认。高于所承诺的审核误差率的，扣减该单项工程50%的审价费；审核误差率超过3%的，则该单项工程不支付审价费。

2.4跟踪审核人员和工程承包商串通，损害甲方利益，一经发现，甲方有权解除本合同，并扣除应付跟踪审核费，同时乙方须支付合同价20%的违约金，并同时承担连带赔偿责任和法律责任。

2.5乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方有权解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同价的50%违约金，发生损失的应赔偿损失。

2.6因跟踪审核人员违反有关审核规定，出具不真实的跟踪审核报告，乙方须支付合同价20%的违约金，并同时承担相应经济赔偿责任和法律责任。

2.7乙方如因其他原因被中止参与组织审价，仍应协助甲方完成已组织审价项目的后续工作，否则甲方有权扣除乙方该项目的审价费用，并取消其以后承接组织审价业务的资格。

2.8乙方有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。

2.9若乙方履行合同过程中，对甲方安排的工作不予配合，或者对交易文件和合同中明确的工作内容未实施的，须支付20%合同价的违约金。

2.10若乙方项目组工程造价人员到岗率不符合要求，处以每人500元/天的违约金；项目负责人到岗率不符合要求，处以1000元/天的违约金。如乙方项目负责人及相关造价人员到岗率严重不足的（经考核缺席次数达到3次或者3次以上的），甲方有权提出更换相关人员并处以1万元-10万元的罚款。

2.11双方有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。

2.12若乙方在履行合同过程中，乙方出现违规行为或者工作质量达不到甲方要求，甲方有权更换乙方。

2.13对承包人报送的每月（期）进度款进行审核，审核时间自受理之日起7天内完成并提交书面报告，超过规定时间未完成的发包人有权扣除2000-5000/次的违约金；对工程变更、现场签证等进行事前估算，自受理之日起3天内完成并提交书面报告，超过规定时间未完成的发包人有权扣除1000-2000/次的违约金。

2.14乙方需认真配合招标人完成本项目所有工程招标工程量清单审核工作，审核“一编一审”单位报送的工程量清单的内容是否完整、真实、准确、审查项目预算与概算、初步设计、工程计算规则的一致情况，确保经乙方审查后的工程量清单不出现漏项、缺项、错项等现象，每出现一处漏项、缺项、错项现象，成交人应向招标人支付该漏项、缺项、错项相应造价的千分之一的违约金，直至履约保证金扣完为止。

2.15由乙方实施的审核工作项目，乙方应认真审核招标工程量清单的内容是否完整、真实、准确、审查项目预算与概算、初步设计、工程计算规则的一致情况，确保经乙方审查后的工程量清单不出现漏项、缺项、错项等现象，每出现一处漏项、缺项、错项现象，成交人应向招标人支付该漏项、缺项、错项相应造价的千分之一的违约金，直至履约保证金扣完为止。

2.16无特殊原因，乙方不能拒绝或推托甲方、管理商分派的项目。如乙方确实无法承担该批业务，应在二日内提交书面说明，甲方、管理商将该批业务另行分派。该类情况同一单位在本合同期内不得超过二次，否则取消其以后承接组织审价业务的资格。

第八条  履约保证金

1、乙方应在合同签订后7日内向甲方提交合同价2%的履约保证金，履约保证金用于保证乙方按合同履行其全部义务，乙方如有违约行为，甲方将扣除乙方部分或全部履约保证金。

2、乙方无违约行为的，在本合同履约完成后甲方将无息退还乙方全部履约保证金。履约保证金应以银行支票、银行汇票形式交纳。

第九条  争议解决

因本合同发生的纠纷，双方协商解决；协商不成的，向项目所在地人民法院起诉。

第十条  有效期限和终止

1、本合同自签订之日起生效，至本项目跟踪审计完成时终止。

2、由于第三方的原因使审价工作延误或延长了时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响以书面形式及时通知甲方，审核时限经甲方同意后可相应延长。

3、合同的终止并不影响双方应有的权利和应当承担的责任。

第十一条  文本及生效

1、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后即生效。

3、本合同未涉及的部分以交易文件及其补充、修改文件为准，上述文件和乙方针对本项目的响应文件及承诺是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充合同，该补充合同与本合同具有相同法律效力，但该补充合同的内容不能实质性修改本合同的主要条款。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或委托人（签字或盖章）：                   或委托人（签字或盖章）：

年    月     日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

## 一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：   】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

## 商务技术文件部分

目录

（1）响应函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3） 符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（4） 评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（6）采购供应商廉洁自律承诺书……………………………………………（页码）

## 一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：  】的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3 符合性审查资料；

2.2.4 评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体响应）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：    】采购响应的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

供应商名称（电子签名）：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加响应）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照交易文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于交易文件中载明的响应有效期。 | 响应函 | 见响应文件 第 页 |
| 3 | 响应文件满足交易文件的其它实质性要求。 | 交易文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

## 四、评标标准相应的商务技术资料

（按交易文件第四部分评标办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

## 五、商务技术偏离表

| 序号 | 交易文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应交易文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

## 六、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目交易要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

## 报价文件部分

目录

（1）交易一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

## 一、交易一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下交易一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：     】的实施。

交易一览表（报价表）（单位均为人民币元）

| 序号 | 参照浙价服（2009）84号文件填报 | 审核时限 （是否响应交易文件要求） | 项目负责人 | 审核结果误差率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂定响应报价 元，成交费率 ‰ |  |  | % |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；采购内容未包含在《交易一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额等予以公示。

# 附件

## 附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）

我方                         （供应商全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【项目编号：   】响应活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（法定名称章）：

日期：      年     月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                供应商“XX专用章”（印模）