瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目

前期咨询服务

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20241004

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市工业发展有限公司

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二四年十月

目录

第一部分  招标公告	- 1 -

第二部分  投标人须知	- 4 -

第三部分  招标内容及要求	- 22 -

第四部分  合同条款	- 26 -

第五部分  投标文件格式	- 26 -

第六部分  评标办法	- 41 -

# 第一部分  招标公告

发布时间：2024年10月16日

项目概况 瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目前期咨询服务的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2024年11月6日09点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20241004

项目名称：瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目前期咨询服务

预算金额（元）：1680000

最高限价（元）：1680000

采购需求：

标项名称: 瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目前期咨询服务
   数量:1  
   预算金额（元）:1680000  
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：咨询服务，详见招标文件第三部分。 
   备注：/。

合同履约期限：标项 1，按招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：/至2024年11月6日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月6日9点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）。

开标时间： 2024年11月6日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//download/index.html?_=1571637782379）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。注：已在浙江政府采购网注册的供应商，无需重复注册和申请CA锁。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。或登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安市工业发展有限公司

地址：瑞安市塘下镇

传真：/

项目联系人（询问）：陈漪

项目联系方式（询问）：0577-58896631

2、采购代理机构信息

名  称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）： 林园园

项目联系方式（询问）：13868812572

质疑联系人:林慧静

质疑联系方式：0577-65802277

3、采购监督管理部门

名  称：瑞安市塘下镇人民政府

地  址：瑞安市塘下镇塘川南街40号

传真：/

联系人：钱大展

监督投诉电话：0577-58877089

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目前期咨询服务 |
|  | 项目编号 | RYCG20241004 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购人 | 名 称：瑞安市工业发展有限公司 地 址：瑞安市塘下镇 项目联系人（询问）：陈漪 项目联系方式（询问）：0577-58896631 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 传 真：0577-65802277 项目联系人（询问）： 林园园 项目联系方式（询问）：13868812572 |
|  | 招标内容 | 咨询服务，详见招标文件第三部分。 |
|  | 投标人 资格要求 | - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 联合体 | 不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” 一份。 - 中标人在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正四副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 360209349@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字 证书进行电子签章和加密生成“电子加密投标文件”。 - 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至乐采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过乐采云平台向各供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。 2、供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（或其授权代表）的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（或其授权代表）本人签字（或盖章）。 |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 合同签订后10个工作日内，中标人以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式向采购人提供合同金额1%的履约担保。 |
|  | 分包 | 不允许 允许 如中标人资质范围内无法承接相关工作内容的，由中标人将该专项工作分包给具备相应的资质等级的单位，分包单位的选择必须经过招标人审核同意，费用由中标人支付。 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | - 获取时间：至投标截止时间止； - 获取地址：乐采云（https://www.lecaiyun.com/）； - 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2024年11月6日上午9:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2024年11月6日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：乐采云（https://www.lecaiyun.com/） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）开启响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）通过电子交易平台提交并电子签章。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标人进行技术、商务评审； - 然后对合格投标人（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3； 评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 合同管理 | 1.中标人与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交给浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司备案。 2.采购人在合同签订后两个工作日内要及时向瑞安市国资办申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## 附表一 采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商全称：                   （盖公章）

供应商代表签名：

2024年   月   日

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法(试行)》和浙江省及项目所在地的有关国企采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹资金。

- 定义及解释

  - 采   购   人：指招标公告中载明的本项目的采购人；

  - 采购代理机构：指招标公告中载明的本项目的采购代理机构；

  - 招标采购单位：指组织本次招标的采购代理机构和采购人；

  - 投标人：指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

  - 中标人：指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法(试行)》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 电子签章：投标人通过“乐采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目（否）接受联合体投标。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标人应按中国税法有关规定交纳税费，采购人不承担投标人因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标人应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 投标人及有关人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的服务现场，但投标人及其人员不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

c.授权代表身份证件

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标人所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标人编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分。

  - 第一部分 资格文件：

- （一）基本资格条件

- （1）供应商须在响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

① 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

② 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③ 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④ 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤ 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）；

- （2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函；

- （见第五部分附件一）

  - 第二部分  技术、商务文件：

- 法定代表人授权委托书（如有）；                         （见第五部分附件二）

- 投标函；                                               （见第五部分附件三）

- 投标人简介；                                           （格式自拟）

- 相关认证及获奖情况（如有）；                           （格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                     （见第五部分附件四）

- 投标人类似业绩一览表；                             （见第五部分附件五）

- 拟投入本项目服务人员情况表；                           （见第五部分附件六）

- 技术方案 ；                                            （格式自拟）

- 增值服务；                                             （格式自拟）

- 投标人认为需要提供的文件和资料：                      （格式自拟）

  - 第三部分  报价文件：

- 开标一览表；                                          （见第五部分附件七）

- 报价明细表；                                          （见第五部分附件八）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标人有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，由投标人自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行负责。

  - 投投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消国企采购投标人资格，并在国企采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标人提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人(或其授权代表)本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至乐采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，乐采云平台将予以拒收。

  - 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被乐采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“乐采云平台”向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 解开启响应文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《采购活动现场确认声明书》通过电子交易平台提交并电子签章。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由采购人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

  - 评标委员会确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《温州市国有企业采购管理办法（试行）》、《瑞安市国有企业采购管理办法(试行)》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：采购人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标人进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标人进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 报价不是固定的或超过预算金额的；

- 投标有效期不足的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标人单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 投标文件由授权代表签字但未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函；

- 电子投标文件解密失败的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标人委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

（7）不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的；

（8）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低推荐一名中标候选人，其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人决定。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 采购人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过最高限价的前提下）为中标人。采购人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，采购人将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以招标人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 质疑应当采用书面形式，投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：0577-65802277

- 采购监督管理部门：瑞安市塘下镇人民政府

质疑地址：瑞安市塘下镇塘川南街40号

联系电话：0577-58877089

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人自发出中标通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，采购人有权按相关法律法规取消该单位的中标权，另选其它投标人中标。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元整收取。

# 招标内容及要求

- 项目背景

瑞安市万亩千亿产业城项目位于塘下镇东片，主要依托省级万亩千亿新产业平台——温州瑞安智能汽车关键零部件产业平台和温瑞平原一体化交通区位优势，拟与社会资本方合作，计划采用产城融合、总体策划、滚动开发的片区综合模式，加快打造形成具有引领示范性的新型产业园区。

- 项目实施范围

东至康兴路-滨海大道-中塘河，南至横十路，西至凤锦路，北至场桥浦，项目范围总面积约7平方公里。范围供参考，最终以实际方案为准。

- 咨询服务内容

本项目咨询服务的内容是在项目前期实施阶段，以第三方专业咨询的角度，为项目市场化运作提供前期咨询和全过程跟踪咨询服务，包括但不限于投融资咨询、政策咨询、招标代理工作等，协助采购人进行协议和价格谈判，完成项目合作方有效落地和项目的顺利推进。具体包括：

1、尽职调查

根据采购人提供的资料，为实施所需的项目前期资料、审批许可、相关政策法规等前期材料进行进一步搜集和调研工作。分析复核投资范围，相关技术、经济等资料，政府方前期工作手续、立项、可研报告、价格政策文件。与政府有关部门、相关单位进行沟通访谈，调研与协商相关部门的思路和设想。

2、资金供给及平衡分析

分析投融资结构现状及问题。研究测定项目投资能力及资金供给能力。通过对土地价格、土地收储及出让计划等的分析，研究土地收入及平衡情况。

3、财务测算

在静态数据测算的基础上，进一步结合项目的投资建设时序和土地出让时序，进行财务数据的搜集、整理。通过相关财务假设条件的选定、财务模型的搭建、项目财务测算报告的编制，进行项目财务分析，以供最终投融资关键指标测算。协助甲方对项目的商务条件进行梳理。协助通过财务边界确认财务指标。

4、运作模式比选

结合采购人和潜在社会资本的意愿，以及项目主要条件，分析比选项目的运作模式。根据选定的项目运作模式，设计项目结构和协议结构。

5、政策咨询

对本项目实施过程中可能涉及到的政策问题的识别和分析，供应商需针对有必要的专题问题提供咨询意见，保证项目执行程序的合法合规性。

6、实施方案编制

编制符合相关法律法规和项目需求的实施方案，完成合作模式、回报方案、合作周期、风险分配机制等设计。与采购人及相关部门讨论、沟通项目实施方案初稿，并进行修改，并协助采购人进行汇报、修改及方案优化，最终通过审批。

7、合同编制与优化

依据已批复实施方案编制《投资协议》、《项目合作协议》、《股东协议》、《公司章程》及附件等全部合同文本，确保合同文件的合法合规性。

8、招标代理工作

依据已批复实施方案，制定项目采购工作策略，细化《投资协议》、《项目合作协议》、《股东协议》、《公司章程》重要条款，组织招标工作；

（1）研究潜在社会资本的合理要求和建议；

（2）主持起草招标文件，主要包括：a.招标公告；b.《供应商须知》、《投资协议》、《项目合作协议》、《股东协议》、《公司章程》、整合实施主体技术部门提供的技术要求和参考资料等；

（3）与采购人及有关部门讨论招标文件，落实项目条件，修改招标文件并完成终稿；

（4）组织项目招标采购，协助采购人解答或澄清相关问题，草拟答疑函；

（5）最终协助采购人选定具有项目经验和专业实力的合作方。

9、商务谈判

本项目的商务谈判包括以下全流程谈判过程：

（1）前期对接谈判：由于片区开发项目流程复杂，边界广、周期长，投资金额较大，故在项目前期对接过程中，针对项目实施中的各个要求和潜在社会资本提出的各项诉求，针对项目实施的需要，在前期对接过程中，中标人需协助采购人参与各项谈判工作；

（2）招标结束后确认谈判：完成社会资本招标工作后，协助采购人制定项目谈判方案，提供有关谈判组织、谈判策略、谈判要点方面的咨询意见和建议。在每一次谈判结束后，均需签订谈判备忘录，根据谈判备忘录内容进一步完善项目协议，形成最终签约版本。

10、协助相关重要文件的签署

协助采购人完成投资建设运营合作方落地阶段的合同签署工作。在项目公司成立过程中就公司章程、股东协议、注册资本、经营范围等方面提供技术支持。

- 服务总体要求

1、系统、全面地研究国内项目案例，在此基础上，梳理本项目采购过程中的重点、难点问题，在充分结合和研究本项目的具体情况的基础上，吸取已有案例的成功经验，提出具有针对性的解决方案和设计机制，并根据国务院及相关部委以及省、市颁布的最新相关法规、政策和指导意见，进行包括财务、政策契合等方面的对比分析，选择最适合本项目的投融资模式，并合理设置项目边界条件，最大化地规避项目风险，力争以最科学合理的方式实现本项目的招商和运营。

2、以确定的投融资模式为基础，编制实施方案、招标文件和相关协议文本，开展招商推介活动，通过法定程序选择资金实力雄厚、建设运营经验丰富、有先进管理经验、市场信誉高的社会资本合作方。

3、在扎实的财务测算等工作的基础上，制定有针对性的谈判路线图和谈判策略，并根据谈判具体情况进行及时调整，与确定的优先谈判对象进行有策略、有依据的财务谈判和协议谈判，最大程度地维护政府的合理利益，实现本次招商的目的。

- 服务期限

1、本项目的服务期限为自中标人收到采购人项目启动的书面通知起，至项目合作人的引进并正式签署项目合作协议止，最长不得超过12个月。在服务过程中，采购人可行使暂停权（项目暂停及重新启动以采购人书面通知为准），如因客观原因暂停的，暂停期间不计入服务周期。

2、如果后续发生项目拆分、重组、增加或减少等情况，则各具体项目的服务期限仍按上述原则设置，届时由采购人和中标人通过补充协议等方式予以明确。

- 报价要求

本项目实行总价包干，投标人报价应为承包完成上述所规定规划编制内容的全部工作所发生的所有费用，包括但不限于完成本次工作所需的调研费、招标代理、场地费、文本编制、仪器设备费、资料打印、人员工资、差旅费、利润、税金、评审费等一切费用，并承担一切风险责任。投标人应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

- 其他要求

1、在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用专业的技能谨慎而勤奋地工作，遵守国家法律和行政法规，不得损害采购人利益和任何第三者的利益，不得泄漏任何机密。

2、不允许咨询单位对该项目进行转包，考虑到项目服务内容的多样性、复杂性，允许咨询单位对其中个别内容进行专业分包，但分包人必须有相应的专业能力并经采购人确认后方可实施分包，咨询单位对分包的质量负责。

3、本项目需在投标文件中明确负责项目具体实施的项目经理和副经理。

4、在合同服务期内，中标人应按需到场，及时响应采购人的各项需求。项目经理和副经理在接到采购人通知后24小时内均不到位的，每一次向采购人支付违约金人民币5000元，采购人可从要支付的任何服务费中扣除此项违约金。

- 商务条款

1、履约担保：

合同签订后10个工作日内，中标人须向采购人缴纳合同价款1%的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式提交。

- （1）采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应从中标人账户转出；

②履约保证金的退还时间：待合同服务期满后予以无息退还。

（2）采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同服务期满之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 费用支付方式

- 自咨询合同签订之日起14日内，采购人支付合同总价的40%作为预付款；

（2）中标人完成项目实施方案并通过审批之日起14日内，采购人支付至合同总价的70%；

（3）中标社会资本方和实施机构完成签约之日起14日内，采购人支付至合同总价的100%。

- 注：中标人应提供全额正式税务发票。

# 第四部分  合同条款

合同编号：

瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目

前期咨询服务

甲    方：     瑞安市工业发展有限公司

乙    方：

签订日期：        年     月     日

瑞安市工业发展有限公司通过公开招标方式，确定              单位为瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目机构，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方充分协商，特订立本协议，共同遵照执行。

一、协议双方

1.1 委托方：                      （以下简称“甲方”）

1.2 受托方：                      （以下简称“乙方”）

二、项目概况

瑞安市万亩千亿产业城项目位于塘下镇东片，主要依托省级万亩千亿新产业平台——温州瑞安智能汽车关键零部件产业平台和温瑞平原一体化交通区位优势，拟与社会资本方合作，计划采用产城融合、总体策划、滚动开发的片区综合模式，加快打造形成具有引领示范性的新型产业园区。

三、工作内容

本项目咨询服务的内容是在项目前期实施阶段，以第三方专业咨询的角度，为项目市场化运作提供前期咨询和全过程跟踪咨询服务，包括但不限于规划咨询、投融资咨询、政策咨询、招标代理工作等，协助甲方进行协议和价格谈判，完成项目合作方有效落地和项目的顺利推进。具体包括：

1、尽职调查

根据甲方提供的资料，根据为实施所需的项目前期资料、审批许可、相关政策法规等前期材料进行进一步搜集和调研工作。分析复核投资范围，相关技术、经济等资料，政府方前期工作手续、立项、可研报告、价格政策文件。与政府有关部门、相关单位进行沟通访谈，调研与协商相关部门的思路和设想。

2、资金供给及平衡分析

分析投融资结构现状及问题。研究测定项目投资能力及资金供给能力。通过对土地价格、土地收储及出让计划等的分析，研究土地收入及平衡情况。

3、财务测算

在静态数据测算的基础上，进一步结合项目的投资建设时序和土地出让时序，进行财务数据的搜集、整理。通过相关财务假设条件的选定、财务模型的搭建、项目财务测算报告的编制，进行项目财务分析，以供最终投融资关键指标测算。协助甲方对项目的商务条件进行梳理。协助通过财务边界确认财务指标。

4、运作模式比选

结合甲方和潜在社会资本的意愿，以及项目主要条件，分析比选项目的运作模式。根据选定的项目运作模式，设计项目结构和协议结构。

5、政策咨询

对本项目实施过程中可能涉及到的政策问题的识别和分析，供应商需针对有必要的专题问题提供咨询意见，保证项目执行程序的合法合规性。

6、实施方案编制

编制符合相关法律法规和项目需求的实施方案，完成合作模式、回报方案、合作周期、风险分配机制等设计。与甲方及相关部门讨论、沟通项目实施方案初稿，并进行修改，并协助甲方进行汇报、修改及方案优化，最终通过审批。

7、合同编制与优化

依据已批复实施方案编制《投资协议》、《项目合作协议》、《股东协议》、《公司章程》及附件等全部合同文本，确保合同文件的合法合规性。

8、招标代理工作

依据已批复实施方案，制定项目采购工作策略，细化《投资协议》、《项目合作协议》、《股东协议》、《公司章程》重要条款，组织招标工作；

（1）研究潜在社会资本的合理要求和建议；

（2）主持起草招标文件，主要包括：a.招标公告；b.《供应商须知》、《投资协议》、《项目合作协议》、《股东协议》、《公司章程》、整合实施主体技术部门提供的技术要求和参考资料等；

（3）与甲方及有关部门讨论招标文件，落实项目条件，修改招标文件并完成终稿；

（4）组织项目招标采购，协助甲方解答或澄清相关问题，草拟答疑函；

（5）最终协助甲方选定具有项目经验和专业实力的合作方。

9、商务谈判

本项目的商务谈判包括以下全流程谈判过程：

（1）前期对接谈判：由于片区开发项目流程复杂，边界广、周期长，投资金额较大，故在项目前期对接过程中，针对项目实施中的各个要求和潜在社会资本提出的各项诉求，针对项目实施的需要，在前期对接过程中，供应商需协助甲方参与各项谈判工作；

（2）招标结束后确认谈判：完成社会资本招标工作后，协助甲方制定项目谈判方案，提供有关谈判组织、谈判策略、谈判要点方面的咨询意见和建议。在每一次谈判结束后，均需签订谈判备忘录，根据谈判备忘录内容进一步完善项目协议，形成最终签约版本。

10、协助相关重要文件的签署

协助甲方完成投资建设运营合作方落地阶段的合同签署工作。在项目公司成立过程中就公司章程、股东协议、注册资本、经营范围等方面提供技术支持。

四、咨询团队组成

4.1根据乙方的投标文件，本项目咨询团队由如下人员组成：

| 姓名 | 专业 | 职称 | 主要负责工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

乙方根据工作需要可以随时增加工作人员和邀请其他如技术、财务、法律等专业人员参与本项目的咨询工作。

乙方若需调换上述人员，需提前以书面形式向甲方提出申请，经甲方同意后方可调换。

4.2甲方代表

甲方指派        为本项目日常事务的联系人，负责甲乙双方文件的沟通、传递。

4.3在合同服务期内，乙方应按需到场，及时响应甲方的各项需求。

五、时间要求

提供服务的时间和期限：

本项目的服务期限为自乙方收到甲方项目启动的书面通知起至项目合作人的引进，至正式签署项目合作协议止，但最长不得超过12个月。在服务过程中，甲方可行使暂停权，如因客观原因暂停的，暂停期间不计入服务周期。

如果后续发生项目拆分，项目重组，项目增加，项目减少等情况，则各具体项目的服务期限仍按上述原则设置，届时由甲、乙双方通过补充协议等方式予以明确。

六、双方责任义务

6.1甲方应当及时、全面、准确地向乙方提供与委托事项有关的全部文件和材料，并对诉求做出准确描述。

6.2甲方在收到乙方提交的相关资料后，应及时根据工作需要组织相关沟通会，加快项目推进速度。

6.3乙方应按照行业规范和公认的标准严格认真、尽职尽责完成甲方交付的任务，维护甲方的合法权益。

6.4乙方对在履行本协议的过程中知悉的甲方的商业秘密、技术秘密、财务信息及任何与甲方项目有关信息负有保密义务。未经甲方许可，乙方不得向任何第三方披露前述甲方的有关秘密和事项。

七、履约保证金及付款方式

1、合同签订后10个工作日内，乙方须向甲方缴纳合同价款1%的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式提交。

- （1）采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应从乙方账户转出；

②履约保证金的退还时间：待合同服务期满后予以退还。

（2）采用保函形式提交履约保证金的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同服务期满之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

2、付款方式：

- 自咨询合同签订之日起14日内，甲方支付合同总价的40%作为预付款；

（2）乙方完成项目实施方案并通过审批之日起14日内，甲方支付至合同总价的70%；

（3）中标社会资本方和实施机构完成签约之日起14日内，甲方支付至合同总价的100%。

注：乙方应提供全额正式税务发票。

八、项目调整机制

如果后续发生项目拆分，项目重组，项目增加，项目减少等情况，针对调整后的各具体项目，咨询服务内容、咨询服务时间、甲乙双方的权利义务等不作调整。届时由甲、乙双方通过补充协议等方式予以明确。

九、合同履行

9.1 甲乙双方应认真履行本合同的规定，任何一方无正当理由不得单方面终止本合同。

9.2 如甲方因政策调整等非主观原因导致本项目终止，甲方有权终止合同，不承担任何责任，且不再支付任何费用，已支付的合同费用不退回。

十、违约责任

1、如果由于任何一方违约，导致另一方无法履行本合同项下权利和义务或给对方造成重大经济损失，违约方应承担违约责任，守约方有权终止本合同。

2、如由于乙方故意或重大过失导致未按照投标文件中约定的工作计划完成阶段任务，每延误一天，乙方向甲方支付1000元/天的违约金，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的3%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方有权终止合同，乙方除支付赔偿费外须退回甲方已支付的所有费用。

3、项目负责人变更：经甲方同意更换的，每更换一次处以违约金20万元/人，未经甲方同意擅自更换的，每更换一次处以违约金40万/人。

4、在合同服务期内，乙方应按需到场，及时响应甲方的各项需求。项目经理和副经理在接到甲方通知后24小时内不到位的，每一次向甲方支付违约金人民币5000元，甲方可从要支付的任何服务费中扣除此项违约金。

5、如因乙方实施方案编制或合同编制的质量问题导致甲方在后续实际工作中产生的损失，甲方有权追究乙方责任。

十一、生效和期限

11.1 本协议一式陆份，双方各执叁份，经甲、乙双方代表签字、单位盖章后生效。

11.2 本协议有效期限自本协议生效之日起至本协议项下事宜完成时止。

11.3 本协议的书面补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

11.4 友好协商解决:双方应本着平等互利、友好合作的精神保证本合同的顺利履行。如在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如通过友好协商机制不能解决争议时，任何一方有权向瑞安市人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：                                   乙方（公章）：

法定代表人或委托人                           法定代表人或委托人

（签字）                         （签字）

地址：                                                  地址：

邮编：                                                  邮编：

电话：                                                  电话：

传真：                                                  传真：

开户银行：                                              开户银行：

帐号：                                                  帐号：

签约时间：    年  月   日

注：上述条款仅供参考，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

        - 投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一 关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函

瑞安市工业发展有限公司：

我公司参与项目名称                                 （项目编号：    ）投标，

郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 不存在招标文件及相关法律法规规定的限制投标的情形。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）▲本承诺函必须提供。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件二  法定代表人授权委托书

瑞安市工业发展有限公司

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）（项目名称）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三   投 标 函

瑞安市工业发展有限公司

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目前期咨询服务项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件四  建议与少量偏离表

| 序号 | 招标文件重述 | 投标响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件五  投标人类似业绩一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务单位 | 合同金额 | 合同日期 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供①咨询服务合同扫描件（应包括合同首页、签字页以及能反映相关信息的关键页）加盖公章；②社会资本方中标结果公告或中标通知书或与中标社会资本方签署的相关协议等扫描件加盖公章。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件六  拟投入本项目服务人员情况表

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | ①须提供咨询服务合同扫描件（应包括合同首页、签字页以及能反应相关信息的关键页）；合同须能明确体现项目负责人职位，否则须另行提供相关业绩证明加盖投标单位公章。②社会资本方中标结果公告或中标通知书或与中标社会资本方签署的相关协议等加盖公章。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、应随表附人员职称、资格证书（如有）等扫描件加盖公章。

2、提供项目负责人在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳单位应为投标人或其分公司，供应商注册未满3个月的须出具书面说明，否则不得分。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月    日

（2）投入本项目成员情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 年龄 | 性别 | 职务 | 专业 年限 | 职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 副经理 |  |  |  |  |  |  |

注：1、提供以上人员相关证书扫描件加盖公章（如有），需明确项目经理与副经理。

- 提供以上人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳

- 单位应为投标人或其分公司，供应商注册未满3个月的须出具书面说明，否则不得分。

3、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

4、人员如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属严重违约行为。

投标人全称（公章）：

日期：    年   月    日

- 附件七  开标一览表

项目编号：                                               （单位：人民币元）

| 报价内容 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 瑞安市万亩千亿产业城片区综合开发项目前期咨询服务 | 小写： 大写： |

注：

- ▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

- 此表不得自行增减内容。

投标人全称（盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件八  报价明细表

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：

1.▲不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件；

2. 此表的“合计总价”应与附件七“开标一览表”投标总价相一致。

投标人全称（公章）：

日    期：    年   月    日

# 第六部分  评标办法

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。采购人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标人（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由采购人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。采购人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标人。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人（有效投标人）不足三家，或投标人的报价均超过采购预算，按国企采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它国企采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、评标细则

| 序号 |  | 评标类型 |  | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 资格性检查 |  | 基本资格 | 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； |
|  |  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  |  |  |  | 特定资格 | 无 |
| 2 |  | 符合性检查 |  | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  |  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  |  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
| 3 |  | 无效标条款 |  | - 报价不是固定的或超过预算金额的； - 投标有效期不足的； - 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标人单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； - 投标文件由授权代表签字但未取得有效的法定代表人授权委托书的； - 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 未提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的承诺函； - 电子投标文件解密失败的； - 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“乐采云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |
| 技术、商务文件 |  |  |  | 合计90分 |  |
| 序号 |  | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
|  |  | 供应商综合 实力 | 9分 | 1.1 投标人具有工程咨询单位甲级资信证书的，得2分；投标人具有工程咨询单位乙级资信证书的，得1分。 注：要求提供证书扫描件以及在全国投资项目在线审批监管平台备案证明截图加盖公章，否则不得分。 1.2 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书，每项得1分，最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上有效的证书扫描件加盖单位公章，并在开标当天在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书有效信息，否则不得分；如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 1.3 投标人承担的项目获得过全国优秀工程咨询成果一等奖的每个项目得2分，获得过全国优秀工程咨询成果二等奖每个项目得1分；本项最高得4分，同一个项目按最高奖项计分，项目数量最多不超过3个，提供获奖证书（或网页公示截图）加盖公章，否则不得分。 |  |
|  |  | 投标人业绩 | 12分 | 投标人是否具有片区开发类（包括园区开发、特色小镇、新型城镇化、产业新城类、未来社区类等）项目经验：投标人自2021年7月1日（以合同签订日期为准）起至今完成过政府方（包括政府职能部门、事业单位以及国资公司）提供片区开发类投融资项目（包括PPP、特许经营、股权合作等同类项目）的咨询服务（服务内容至少包括相关合作协议编制，仅招标或采购代理不得分），每提供一个业绩得1分，最高得12分。 注：须提供①咨询服务合同扫描件（应包括合同首页、签字页以及能反映相关信息的关键页）加盖公章；②社会资本方中标结果公告或中标通知书或与中标社会资本方签署的相关协议等加盖公章。 |  |
|  |  | 投入本项目项目负责人评价 | 11分 | 3.1拟派项目负责人具备高级工程师或高级经济师职称的得1分；具备咨询工程师(投资)的得1分；具备注册造价师的得1分。本项可累计计分，最高得3分。提供项目负责人的相应证书扫描件。 3.2拟派项目负责人具有片区开发类（包括园区开发、特色小镇、新型城镇化、产业新城类、未来社区类等）项目经验： 注：自2021年7月1日（以合同签订日期为准）起至今以项目负责人身份完成过政府方（包括政府职能部门、事业单位以及国资公司）提供片区开发类投融资项目（包括PPP、特许经营、股权合作等同类项目）的咨询服务（服务内容至少包括相关合作协议编制，仅招标或采购代理不得分），每提供一个业绩得1分，最高得8分。 注：①须提供咨询服务合同扫描件（应包括合同首页、签字页以及能反应相关信息的关键页）；合同须能明确体现项目负责人职位，否则须另行提供相关业绩证明加盖投标单位公章。②社会资本方中标结果公告或中标通知书或与中标社会资本方签署的相关协议等加盖公章。 ③项目负责人必须是供应商在职正式职工，提供项目负责人在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳单位应为投标人或其分公司，供应商注册未满3个月的须出具书面说明，否则不得分。 |  |
|  |  | 投入本项目成员评价 | 14分 | 投入本项目团队成员除项目负责人外，是否配备满足以下类别专业人员：咨询工程师（投资）、高级工程师（工程类）或高级经济师、注册会计师、注册造价师、一级建造师、税务师、法律职业资格人员，每满足一个类别得2分，最多得14分，1人持有多个资格证书的只计1次。 注：①提供以上人员相关证书扫描件加盖公章，及财政部和国家发改委双库专家的相关证明材料（可采用政府网站公开截图信息）加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前3个月内由社会保险基金管理部门出具社保证明，社保缴纳单位应为投标人或其分公司，供应商注册未满3个月的须出具书面说明，否则不得分。 |  |
|  |  | 技术方案 | 11分 | 5.1咨询服务实施方案 5.1.1包括分析各项关键性、阶段性工作的主要内容，列明工作条件和工作方案，优质服务承诺，咨询人员管理，突发事件处理机制及预案等。（满分8分） ①内容全面完整，科学合理、对主要内容的阐述详细、周道、科学、合理，有建设性，可操作性强，得6-8分； ②内容基本完整，具有操作性，得3-6分； ③内容相对不完整或不合理的，得1-3分； ④未提供，得0分。 5.1.2列明工作计划、细化各阶段时间节点。（满分3分） ①内容全面完整，科学合理、对主要内容的阐述详细、周道、科学、合理，有建设性，可操作性强，得2.3-3分； ②内容基本完整，具有操作性，得1.5-2.3分； ③内容相对不完整或不合理的，得1-1.5分； ④未提供，得0分。 |  |
|  |  |  | 16分 | 5.2项目重难点分析及解决方案（如资金平衡、经营性项目、招商引资等方面）： 5.2.1对项目实施过程中的关键点、重难点分析（满分8分） ①关键点及重难点分析全面准确，内容合理具有深度得6-8分； ②关键点及重难点分析较为准确，内容较为合理具有深度得3-6分，； ③内容相对不完整且未详细展开说明的，得1-3分。 ④未提供，得0分。 5.2.2针对关键点、重难点的分析，提出合理的解决方案（满分8分） ①解决措施具有针对性、合理性，解决方案可操作性强，得6-8分； ②解决措施较有针对性、合理性，解决方案具有一定可操作性，得3-6分； ③措施相对不完整且未详细展开说明的，得1-3分。 ④未提供，得0分。 |  |
|  |  |  | 9分 | 5.3项目风险防范措施 要求对项目风险进行分析并提出防范措施。 ①措施全面完整，科学合理、可操作性强，得6-9分； ②措施基本完整，具有操作性，得3-6分）； ③措施相对不完整，得1-3分。 ④未提供，得0分。 |  |
|  |  |  | 5分 | 5.4项目保障措施 针对各项工作开展，完成以及人员、时间计划的项目实施保障措施方案。 ①措施全面完整，科学合理、可操作性强，得3-5分； ②措施基本完整，具有操作性，得2-3分； ③措施相对不完整或不合理的，得1-2分。 ④未提供，得0分。 |  |
|  |  | 增值服务 | 3分 | 根据投标人能够提供的增值服务内容及承诺综合比较打分： ①内容全面具体有针对性，可操作性强，得2-3分； ②内容基本具体，具有一定的操作性，得1-2分； ③增值服务内容一般或未提供的，得0-1分； |  |
| 报价文件 |  |  |  |  | 合计10分 |
| 1. | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标单位的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |  |
| 2. | 评标价的确定： 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： （1）投标人上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标人的报价进行修正。 （2）开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 （5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 （6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 （7）▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 （8）如投标人的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标人的修正。 注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 |  |  |  |  |
| 3. | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。 |  |  |  |  |
| 4. | 报价得分： 进入报价程序的全部有效投标人中的最低评标价作为评分基准值。投标人报价与基准值对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标人中的最低评标价（评标价=投标报价）作为评标基准价。 - 各投标人评标价与评标基准价对比，计算各投标人的报价得分： - 等于评标基准价的得满分10分； - 其他投标人的报价得分按下面公式计算得出：投标人的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； - 如投标报价超过最高限价的，则该投标人的投标文件作无效标处理； - 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |

六、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。