招标文件（服务）

**（电子招投标）**

项目编号：CBZJ-20246174G

项目名称：象山县公安局交通警察大队道路科技设施2024-2027运维服务项目

采 购 人：宁波象荣信息系统集成有限公司

采购代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

二〇二四年八月

目 录

[第一部分 招标公告 1](#_Toc585)

[第二部分 投标人须知 5](#_Toc30441)

[第三部分 采购需求 20](#_Toc17981)

[第四部分 评标办法 70](#_Toc9686)

[第五部分 拟签订的合同文本 78](#_Toc24252)

[第六部分 应提交的有关格式范例 86](#_Toc11177)

**第一部分 招标公告**

项目概况

（象山县公安局交通警察大队道路科技设施2024-2027运维服务项目）招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年09月18日14点10分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**CBZJ-20246174G

**项目名称：**象山县公安局交通警察大队道路科技设施2024-2027运维服务项目

**预算金额（元）：**6600000.00

**最高限价（元）：**6580000.00

**数量：**1项

**采购需求：**具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**备注：**/

**合同履约期限：**合同签订生效之日起三年（其中部分设备运维时间不满三年，具体详见“第三部分 采购需求”附表）。

**本项目接受联合体投标：**🞎是；🗹否。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🗹无；

🞎专门面向中小企业

🞎服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**2024年08月26日至2024年09月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

**方式：**供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2024年09月18日14点10分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

**开标时间：**2024年09月18日14点10分00秒

**开标地点（网址）：**乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。

（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作（文件后缀为：jmbs）：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件（文件后缀为：bfbs）的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

（4）本《第一部分 招标公告》中二、申请人的资格要求：第一条中的“重大税收违法案件当事人名单”即为“重大税收违法失信主体”。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：宁波象荣信息系统集成有限公司

地 址：宁波市象山县丹城象山港路广电大厦

传 真：/

项目联系人（询问）：许老师

项目联系方式（询问）：13968362400

质疑联系人：许老师

质疑联系方式：13968362400

2.采购代理机构信息

名 称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地 址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传 真：0574-87425373

项目联系人（询问）：朱贤东、谢梦圆

项目联系方式（询问）：0574-87426203

质疑联系人：王近娜

质疑联系方式：0574-87425583

3.同级政府采购监督管理部门

名称：象山县财政局政府采购管理办公室

地址：象山县丹西街道丹峰西路163号

传真：/

联系人：林老师

监督投诉电话：0574-65753557

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 1、是否专门面向中小企业：否。  2、标的：象山县公安局交通警察大队道路科技设施2024-2027运维服务，属于软件和信息技术服务业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | 🞎 A同意将非主体、非关键性的工作分包。  🗹 B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | 🗹A不要求提供。  ☐B要求提供，  （1）样品： ；  （2）样品制作的标准和要求： ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | 🗹A不组织。  🞎B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示方式：  交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 象山县公共资源交易中心四楼评标室[象山县象山港路300号]，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。  投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标报价为供应商正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括但不限于整个系统运维服务（包含零部件更换费用）、系统管理、系统正常运行、人工、机械、安装费、税金、利润等完成本项目的所有费用。  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“乐采云”平台申请政采贷：操作路径：登录乐采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达时间、地点和签收人员** | 供应商可以准备U盘存储的电子备份投标文件1份，按乐采云平台要求制作的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。  如提供备份投标文件的，应于投标文件提交（上传）截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至象山县公共资源交易中心四楼开标室[象山县象山港路300号]，逾期送达或未密封将予以拒收。  **供应商可采用邮寄（含快递）方式递交备份投标文件。**  各供应商在规定时间前将备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理工作人员进行签收，各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以采购代理实际收到备份投标文件的时间为准。  拟在开标前一工作日16:00前到件的邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务六部；  收件人：朱贤东 联系方式：0574-87426203  请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理及采购人概不负责。  **采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 如为联合体投标，联合体各方提供的证明材料均予以认可。 |
| 14 | **中标服务费** | 招标代理服务费的收取标准：采购代理机构向成交人收取招标代理服务费三万八千元。  备注：招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。汇入以下账户：  开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行  账号：30010122001229488  户名：浙江中基正采管理咨询有限公司  注：中标人接到本公司通知后5个工作日内向本采购代理机构领取成交通知书（根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取）。 |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉材料寄送相关信息详见《第一部分 招标公告》。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

**11.2商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

**11.3报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）、投标分项报价表；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件（文件后缀为：bfbs）**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄漏、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.2.1具体开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在乐采云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在乐采云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在乐采云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在乐采云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

**18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。**注：按评审后得分由高到低顺序确定1名中标人。**

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录乐采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云金融专线400-903-9583。

1. **预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录乐采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。乐采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

▲**一、重要商务要求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **要 求** |
| 1、合同履约期限 | 详见“第一部分 招标公告”。 |
| 2、服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3、付款方式 | 1、在合同签订生效及具备实施条件后7个工作日内，采购人在收到中标人首付款专票及预付款保函后，向中标人支付合同总价的40%（若在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款或降低预付款比例的，采购人可不予支付预付款或降低比例支付。预付款支付约定以合同中约定为准。）；  2、之后每半年结算一次（如项目支付预付款，则先从预付款中扣除相应金额，待预付款支付完后再另行按实支付），运维满半年后的7个工作日内支付。  注：半年度实际支付金额=中标价÷3年÷2-考核罚款累计金额。 |
| 4、履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 5、合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人可有权终止合同，中标人承担全部责任。 |

**二、项目维护清单内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **单位** | **年限（年）** | **路数** | **备注** |
| **一、6月到期设备（运维期3年）** | |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察 | 台/年 | 3 | 512 |  |
| 2 | 测速 | 套/年 | 3 | 10 |  |
| 3 | 违停 | 台/年 | 3 | 3 |  |
| 4 | 监控 | 台/年 | 3 | 137 |  |
| 5 | 信号灯 | 路/年 | 3 | 226 |  |
| 6 | 诱导屏 | 套/年 | 3 | 50 |  |
| **二、12月到期设备（运维期2.5年）** | |  |  |  |  |
| 1 | 电子警察 | 台/年 | 2.5 | 911 |  |
| 2 | 测速 | 套/年 | 2.5 | 13 |  |
| 3 | 违停 | 台/年 | 2.5 | 171 |  |
| 4 | 监控 | 台/年 | 2.5 | 95 |  |
| 5 | 信号灯 | 路/年 | 2.5 | 145 |  |
| **三、新增设备（运维期3年）** | |  |  |  |  |
| 1 | 新增电警设备维护（每半年按实际工程量结算） | 台/年 | 3 | 30 | 其他单位过保移交，未在招标点位内设备的新增 |
| 2 | 新增违停球、道路监控维护（每半年按实际工程量结算） | 台/年 | 3 | 10 | 其他单位过保移交，未在招标点位内设备的新增 |
| 3 | 新增信号灯路口（每半年按实际工程量结算） | 路/年 | 3 | 10 | 其他单位过保移交，未在招标点位内设备的新增 |
| 4 | 杆件迁移改造（每半年按实际工程量结算） | 根/年 | 3 | 20 | 基础浇筑含基础地笼，管道施工、吊装等所有费用 |
| **四、后端设备（运维期3年）** | |  |  |  |  |
| 1 | 后端设备维护费 | 项/年 | 3 | 1 | 包含县交警大队中心机房122台服务器，48台云存储节点，86台网络交换机以及附属设备等 |
| 2 | 后端系统平台维护 | 项/年 | 3 | 1 | 包含县交警大队涉及的5个平台软件，包含每个软件所有的运维服务 |

备注：具体点位详见本部分附表。

**三、建设要求**

**（一）运维范围**

本项目运维服务对象包括象山县公安局交通警察大队电子警察、信号灯及道路科技设施维护服务项目所包含的各项内容，包括电子警察1423套、监控及违停球机406套、测速23套、信号灯371个路口、诱导屏50套、中心设备122台服务器、39台视频云存储节点、9台图片云存储节点、86台交换机及各违法处置平台和运维软件系统等。

本项目运维模式采取运维外包模式，运维年限为3年。运维单位负责3年内的系统运行维护以及相关设备的更换更新，确保监控图像在线率到达预期要求。运行维护期内中标单位负责包括设备的质保、系统的巡检、故障的修复、设备的更新更换、重大活动的保障。

**（二）服务内容**

(1)调研评估服务

对前端设备以及后端的运行状况、运行环境进行现状调研、系统分析和评估并提出相应的建议和服务方案。

(2)例行维护服务

运维单位对前端设备以及后端提供预定的例行服务，以及时获得运行维护服务对象状态，发现并处理潜在的故障隐患。

(3)故障响应服务

是运维单位接到用户方服务请求或故障申告后，在承诺范围内尽快降低和消除对用户方业务的影响。根据响应的前提不同，分为故障驱动响应、服务请求响应和应急响应。

a)故障驱动响应：

在系统运行过程中由运维单位提供专业维护队伍向业主单位提供故障件更换、返修，以保证设备或业务使用持续可用的服务。在现场不能修复的设备立即更换代用设备。例如运维方巡检时发现某点位的信号灯损坏，需要更换，此时运维方将向业主报备，并在经得业主同意后进行更换。

b)服务请求响应：由于业主单位提出各类服务请求，引发的需要针对服务对象、服务等级做出调整或修改的响应型服务。例如，业主在实际使用监控系统中发现某点位的摄像头角度需要调整，此时向运维方提出服务请求，运维方应在规定的时间内完成业主的服务请求。

c)应急响应：指在服务范围出现跨越预定的应急响应阈值的重大事件、发生重大自然灾害、由于政府部门发出行政指令或用户方提出要求时，应当启动应急处理程序。例如，政府发布台风预警，此时运维方应及时对前端系统进行巡检、加固危险隐患点位、做好防雨防风措施。

(4)优化改善服务

是运维单位为适应用户方业务要求，通过提供调优改进服务，达到提高运行维护服务对象性能或管理能力的目的。包括适应性改进、增强性改进和预防性改进三种类型。

a)适应性改进：为保持交警科技设施和信号灯系统在已变化或正在变化的环境中可持续运行而实施的改造。例如，某点位需要移位，此时运维方应提供相应的优化改善服务完成业主要求。

b)增强性改进：根据交警科技设施和信号灯系统的运行需求或 由于系统的缺陷，采取相应改进措施增强系统的安全性、可用性和可靠性；例如，上级单位要求的对电警或卡口系统软件的升级、补丁，运维方需要及时提供改进服务并保障系统不间断工作。

c)预防性改进：检测和纠正交警科技设施和信号灯系统运行过程中潜在的问题或缺陷，以降低系统风险，满足系统未来可靠运行的需求。例如，运维方应定期对后端设备的健康状况进行检测，硬盘损耗、网络丢包等进行评估，及时排查系统潜在问题和缺陷。

**（三）人员配置及服务保障**

**因本项目维护服务的专业性及信息化的安全性，对供应商提出以下人员及服务的相关要求：**

▲1、配备不少于12位专门维保人员24小时全天候响应，至少派6名人员进行驻场办公（长期驻点服务，地点：象山交警大队），其中必须要有2名技术负责人，1名需熟悉并能解决电警备案流程，信号灯维护驻点需熟悉莱斯信号机等应急保障能力，1名需熟悉后台各系统平台，具备各系统平台维护能力，2名驻场人员同时需要配合象山交警大队完成关于本项目的其他服务要求（完成交警大队交代的科技相关其他的任务）。**注：投标文件中须提供承诺函（格式自拟），未提供视为无效投标。**

2、常驻技术人员需熟悉交通管理集成指挥平台、智能交通管理平台、云警智能终端管理平台、智能交通综合管控平台、宁波市道路交通监控卡口平台、宁波非现场平台的操作及熟悉并能解决电子警察备案流程，同时需熟悉莱斯信号机等应急保障能力。

3、常驻的技术人员必须进驻象山交警大队（合同签订后维护单位派技术负责人入驻象山交警大队）长期驻点服务，在驻点部门办公期间，需遵守公安机关相关纪律规定，按驻点部门办公时间正常上下班，并由公安机关对其进行考核，纳入公司考核分。

4、室外技术人员需负责日常维护工作，具体详见各项前端维护要求及抢修维护要求。

5、人员更换要求：须上报采购人，采购人同意后进行人员更换，提供更换的人员须为供应商在职人员。提供前三个月供应商为其缴纳的社保证明。

▲6、在备品备件方面，对常规配件设备，如：各种规格的设备电源、线缆、前端网络传输设备、光模块等进行现场备货，以提高维保质量。**注：投标文件中须提供承诺函（格式自拟），未提供视为无效投标。**

▲7、专用设备方面：配备不少于1辆专业登高作业车和不少于4辆专业工程抢修车全天24小时随时响应。**注：投标文件中须提供承诺函（格式自拟），未提供视为无效投标。**

**四、运维服务标准**

**1.前端设备运维标准**

总体要求：7×24小时提供运维服务，要求对前端设备的保养、性能 检查和故障修复及设备损坏更换；立杆、机箱的损坏及自然锈迹进行修复；对摄像机、信号灯表面进行定期的清洁、除垢；做好各点位的 技术资料，做到点位、名称准确无误，推送正常。所有设备动力电源、电缆，需委托具备专业资质的电力公司进行维护。

**1.1电警及监控运维**

(1)保证在运维明间除去不可抗力因素外，每天监控摄像头完好率在98%以上，安排专门维护车辆、人员常驻象山县公安局交警大队作为应急力量。

(2)前端点位设备维护：前端点位(包括主机设备、抓拍设备、闪光灯、补光灯、设备杆等设备)的清洗、巡检、维修、更换、保养等工作。

(3)前端点位线路维护：网络链路(主干光纤链路除外)、电源线路的维护，包含电源的取、接电等工作。

(4)前端点位设备更换：业主提出的前端点位设备更换。

(5)前端基础工程施工：点位迁移引起的基础制作、设备安装、管线敷设、电源接入等施工。

(6)每日开展前端及后端巡视工作，包括各监控、测速仪点位的设备运行情况检查。

(7)每一季度完成一次所有前端设备的巡检和维护，每月提交设备维护与保养报告，每一季度提交季度巡检报告。

(8)做好前端设备故障的统计分析，优化维修流程，缩短故障解决时间。

(9)设备故障需更换部件的，应在更换部件后进行设备联机调试，确保设备和系统的正常运行。

（10）主设备报废无法维修的（如摄像机、补光灯、抱杆机箱、落地机箱、杆件等，辅材除外）提交设备申请单由业主提供设备更换。

(11)配合完成特定要求设备的检查和标定工作。

(12)按要求，在基于现有前端设备的基础上进行技术改造，优化数据采集方式。

(13)监控拍摄范围内有树林或其他障碍物遮挡视线时，应及时处理，不能处理的上报大队管理员。

(14)完成前端抓拍点位迁移、更换后相应设备的计量标定。

(15)临时任务：根据业主单位要求，随时指派技术人员到系统前端进行巡检、抢修及保障，运维单位需自备交通工具。

(16)故障抢修：一般性故障应承诺在3天内修复故障，因第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等造成的故障在3天内不能修复的，应向业主提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间(累计)不得超过15天，业主酌情作出审批。重大或疑难故障维护方须在7天内修复，不能修复的，应向业主提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间(累计)不得超过30天，业主酌情作出审批。

(17)应急保障维护，前后端设备的调试、检查、清洁等任务，城区1小时、农村2小时内到达现场，24小时内完成。

**1.2信号灯系统运维**

运维单位应提供的信号灯系统运维服务内容包括日常巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障，临时信号灯维修保养等运维。

(1)每个巡检的路口交通信号灯24小时正常运行。信号灯正常显示率大于 98%，信号灯控制机可用率大于98%，线路完好率达98%以上(以信号灯控制系统平台可用率为准)；

(2)对所维护每个路口每周至少巡检一次，每周的巡查情况建立巡检台帐，应于每周三上交交警大队接受检查，经抽查以后发现未巡查只记台账资料的每起扣3000元。每一季度完成一次所有前端信号灯点位的维保巡查，提交季度巡检报告。具体巡检内容如下:

a.确保信号灯及灯具、灯杆、机箱的干净整洁。

b.检查信号灯有无缺灯，路口信号灯是否运转正常且有无灯具老化或有色差现象。

c.检查灯具是否齐全，有无歪斜。信号灯帽檐、裙边是否松动、破损。

d.检查灯杆是否歪斜，观察孔盖板是否齐全，灯杆是否被刮蹭或被撞现象，路口是否缺少灯杆及灯具，路口有无废弃信号灯杆。信号灯是否被遮挡现象。

e.检查信号灯电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎。

f.检查信号灯管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

g.检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。

h.统计信号灯维修的内容，包括信号灯具，电缆井，电缆线，灯杆，遮挡物等的情况。

i.检查信号机的工作情况，提出合理配时计划,按照方案调整灯控配时。

j.道路改造、市政建设及工程抢险影响信号灯正常运行时的现场维护。

k.当信号机故障及需较长时间(2小时以上)维修时，应摆放临时信号灯,临时信号灯由维护单位提供，确保路口安全畅通。

l.因道路施工、路口改造、设备升级改造、设备迁移等原因造成设备停用的，由维护单位负责保管设备，并对设备进行基本防护，保障设备能随时投入使用。

m.重要节假日、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

n.信号灯发生故障时，供应商应摆放临时信号灯，直至维护结束，确保道路的正常通行。

(3)在维护期内如遇上级部门对信号灯灯盘技术标准进行调整的，运维单位需及时响应，提出调整方案，具体事项另行磋商。

(4)设立24小时服务专用电话，接受维修指令。抢修各种原因引起的故障，白天1小时内响应，夜间2小时内响应。城区(4个街道)1小时内达到现场，其他街道和乡镇1.5小时内到达现场。

a.灯具故障2小时内修复，涉及电缆、土建工程另计；

b.交通信号机2小时内修复，特殊情况24小时内修复；

c.重要路口的电缆线、灯杆12小时内修复；一般路口的，24小时内修复；

d.电缆井盖2小时内修复；

e.线路故障24小时内修复。

(5)其他要求：

a.根据交通信号灯日常集中管养工作的内容、要求和范围。

b.交通信号灯集中管养(维护、配件维修)及新增，包括实施和完成每一项服务维护、配件维修和更换等行为所需的人工费、材料费、施工费、通讯费、技术支持以及临时信号灯的摆放等全部费用由运维单位承担。信号灯停用期间必须及时摆放临时信灯，临时信号灯按由维护单位打包提供。

(6)主设备报废无法维修的（如机动车灯、行人灯、信号机、杆件等，辅材除外）提交设备申请由业主提供设备更换。

**1.3诱导屏运维**

(1)确保诱导屏工作正常，能按要求播放内容。

(2)定期检查发送卡通讯是否正常，通过查看发送卡的绿色信号指示灯的闪烁频率，检查发送盒是否工作。

(3)定期检查有显示的箱体与无显示的箱体之间信号线是否接触良好。或箱体内网线水晶头是否接触良好。

(4)定期检查后端屏参数是否设置正常，能否有效发送文件数据。

(5)定期检查单元板是否有无工作状态。

(6)定期检查管线是否外露或因施工被拆除、损毁。

(7)设备报废无法维修的（如LED屏、发送卡、接收卡、主体框架、杆件等，辅材除外）提交设备申请由业主提供设备更换。

**2.后端设备运维标准**

**2.1机房维护**

(1)配合业主提出的机房设备包含各类服务器、存储、网络设备、网络链路、应用系统等在内的设备、网络、系统维护。

(2)应用中心监控设备维护。

(3)进行与本项目相关的信息采集、录入、修改、统计、上报等工作。

(4)本项目涉及的所有非现场数据的后端维护工作。

(5)所有测速仪点位的标定及所有关违法采集工作。

(6)对接市交警局视频相关的工作。

(7)负责与视频系统、违法数据、设备等对接相关的其他工作。

**2.2系统保障**

(1)确保网络正常要求，主要包括以下维护内容：网络设备硬件状态检查；网络故障排查；设备配置；关键设备日志查看、分析；网络设备安全配置检查；网络设备资料整理，配置参数整理；网络设备事件管理服务；设备资料、配置文档等的收集、立卷、归档管理；出现异常或故障时做好记录，上报问题，并协助原厂商、链路运营商解决问题。

(2)确保服务器系统正常要求，主要包括以下维护内容：服务器硬件状态检查；服务器设备事件管理服务；服务器进程与服务检查；服务系统漏洞修补；系统配置与变更管理；系统垃圾清理；出现异常或故障时做好记录，上报问题，并落实修复系统。

(3)确保存储系统正常要求，主要包括以下维护内容：存储设备运行维护；存储设备配置管理服务；存储设备事件管理服务；备份作业检查；备份及恢复策略制定；备份介质管理；备份软件维护；存储设备磁盘调整；备份数据恢复；备份数据整理。

(4)确保应用系统正常工作，主要包含前端点位所涉及的大华视频平台、海康违停平台、莱斯大数据运维系统平台；对接市交警局系统确保应用系统的正常工作，包括日志管理，系统运行情况登记，相关的数据采集，录入，应用系统培训等工作；完成市局要求的IP地址统一工作；做好县公安局、市交警支队要求的点位及数据的平台推送工作。

**2.3故障响应服务**

对于后端设备运维单位需提供7×24小时电话响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障类型而定，其具体内容如下：

（1）故障驱动响应

a)网络故障驱动响应

针对网络设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

1)故障定位；

2)停止、启动进程；

3)中断、连通网络连接；

4)关闭、启动端口；

5)网络备件更换；

6）更改、恢复配置。

b)服务器故障驱动响应

针对服务器设备的硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，例如：

1)服务器重启；

2)更换故障部件等；

3)服务器关键部件版本升级；

c)存储故障驱动响应

针对存储设备的硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，包括但不限于：

1)存储重启；

2)配置文件恢复；

3)更换故障部件等；

4)版本升级；

5)存储管理软件补丁安装；

（2）服务请求响应

a)网络服务请求响应

根据应用系统运行需要或需方、供方的请求，而进行的网络响应服务，包括但不限于：

1)增加、降低网络接入的数量或速度；

2)更改网络设备配置；

3)启动、关闭端口或服务；

4)更换、更新或升级设备硬件。

**3.数据运维标准**

**3.1电子警察抓拍数据运维标准**

数据完整性：运维团队需要确保前端设备采集的数据的完整性。这包括数据的采集、传输、存储和处理等环节。任何环节的数据丢失或损坏都可能对后续的数据分析造成严重影响。

数据准确性：除了完整性外，数据的准确性也是至关重要的。运维团队需要采取一系列措施来确保数据的准确性，包括定期校准设备、检查数据传输过程中的误差等。

**3.2交通诱导屏数据运维标准**

信息准确性

实时交通信息：显示的交通信息应实时更新，准确反映当前的交通状况。

显示格式与布局

清晰度：所有信息都应清晰可辨，字体大小、颜色和布局应合理设计，以便于驾驶员和行人快速获取信息。

特殊情况下的显示内容

数据采集与处理

数据源验证：所有输入到交通诱导屏的数据都应经过严格验证，确保其准确性和完整性。

数据处理速度：应优化数据处理流程，确保数据能够实时、准确地显示在屏幕上。

**4.运维服务管理要求**

运维服务单位应根据运维服务要求，参照国家有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的交警科技设施系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。

有关要求如下:

1.运维服务组织机构

运维服务单位应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括视频监控、光纤管道、电气设备、电力和网络等各类维护工程师。

服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

运维单位要有完善明确的维护方案，明确规范的维护组织架构及维护人员；维护小组主要成员在项目实施期间维持不变。

季节性预防维护，如汛期、台风、重要通信保障时期等予以重点优先保障，需要提供相应的人员派驻。

2.运维服务流程

运维单位应参照国标运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。

服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。

运维单位需要具有完善明确的故障报修及处理流程；建立完善的安全施工规范，确保安全维护、文明维护，并符合相关安全施工规范；提供365天免费技术咨询、故障解决办法的意见及操作方法征询。

**五、运维考核指标及要求**

**1.视频完好率考核指标**

（1）电警卡口执行“雪亮工程”中车辆卡口视频考核率标准：月运行完好率考核标准为98%，承诺承担由于图像完好率未能达标而导致的扣罚，扣罚标准：每下降1%(不足1%按1%计算)扣5万元；如引用的考核标准发生变化，应符合最新省厅和市局考核标准执行扣罚，具体以合同约定为准，年底考核因电警卡口在线率，完好率导致扣分的，每扣1分扣5万元。

（2）车辆卡口时延达标率未到月平均值的90%以上的(由于后端机房的网络架构导致的延迟除外)，每次罚款1万元；平台出现级联故障的，每次罚款1万元。

（3）由于未按规定施工、维护，造成业主“一机两用”安全事故的每起罚款1万元；造成网络外联的，每起罚款2万元。

（4）由于维护方原因造成视频、数据等信息泄露的，每次罚款1万元，造成不良后果的，每次罚款10万。

**2.一般性故障考核要求**

一般性故障主要指前端摄像机、光纤收发器等设备不能正常工作。

（1）一般性故障应承诺在3天内修复故障，因第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等造成的故障在 3 天内不能修复的，应向业主提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间(累计)不得超过 15 天，业主酌情作出审批。

（2）一般性故障超出业主给定修复期的，业主有权扣除500元/每天/每点位。不足一天以一天计。由于维护单位原因无故延误三个月以上不修复的，业主有权终止合同并要求赔偿。

**3.重大或疑难故障考核**

重大或疑难故障主要是指服务器、系统平台、主干光缆发生故障以及第三方原因引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设等引起的故障，造成较大部分或整体系统不能正常工作。

（1）重大或疑难故障维护方须在7天内修复，不能修复的，应向业主提出故障延期修复申请，确定解决办法和最后期限，最大延期时间(累计)不得超过 30 天，业主酌情作出审批。

（2）重大或疑难故障超出业主给定修复期的，业主有权扣除每点位建设费用×故障点位数量×超期天数，不足一天以一天计；由于维护方原因无故延误一个月以上不修复的，业主有权终止合同并要求赔偿。

**4.应急保障考核**

维护方应按约定响应业主发起的临时性、突发性应急保障需求。其中前后端设备的调试、检查、清洁等任务，城区1小时、农村2小时内到达现场，24小时内完成，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；现场临时搭建前端位或中心的在48小时内未完成的，超时的，罚款2000元/小时，不足1小时以1小时计；日常性保障，7日内完成，超时的罚款500元/日，不足1天以1天计。

**5.考核免责认定和执行方式**

由业主发起的移位、机房搬迁、整改等原因引起的数据故障，应不列入考核；由第三方道路、管井、建筑等施工引起的市电停电、光纤等管线断裂和重新敷设，因跨路管道不通报住建等相关部门审批无法通过的原因，导致线缆无法更换等情况导致点位故障的，提交业主单位书面申请单，由业主审核后，减少数据考核量。

**6.信号灯运维考核指标及要求**

（1）人员车辆上岗情况。按规定配备车辆人员巡查，值班人员到位，电话保持畅通，遇有交通信号灯系统损坏情况，及时到达现场进行处置。

（2）维修报表填写情况。填写清楚、完整、准确无差错、无涂改。

（3）维护、维修完成情况上报。

（4）交通信号灯完好、保证设备正常运行。交通信号灯的运行完好，包括信号配时，相位等，因维保期间未完成相应维保要求其中一项导致发生交通事故的，按事故责任认定书的责任划分，承担相应交通事故的经济损失，另处罚每起事故1000-10000元。

（5）维护现场情况。维护施工是否规范、车辆停放、人员着装是否整洁。

（6）值班落实情况。双休日、国定节假日值班备勤车辆人员落实，落实24小时值班制度，电话畅通。

（7）遇到大队安保任务，需对信号进行控制，并准确无误完成任务。

（8）经业主单位提出未整改的，每次处200元；造成严重后果的，处罚10000元。

（9）因维保单位自身原因，影响维修施工进度，未按规定时间修复的，处罚5000元；造成严重后果的，处罚10000元。

（10）维修施工时未按规定时间施工造成交通拥堵的，处罚1000元。

（11）维修施工不符合相关《国家标准》、技术规范及规定程序的，处罚1000 元；存在交通安全隐患或造成严重后果的，处罚10000元。

（12）设专人昼夜值班，电话铃响无人接听的处罚200元；没有值班记录的处罚1000元。

（13）未按规定时限执行抢修任务的，处罚1000元；超时达1倍以上或造成恶劣影响的，处罚5000元。

（14）抢修信息反馈不及时的处罚500元。

（15）遇到重要安保任务，因检修巡查不到位或人为操作失误，导致任务无法正常完成的，一次处罚3000元。

**7.诱导屏运维考核指标及要求**

诱导屏未能正常播放相应内容，死机、卡机等被投诉，报警等有记录的每次扣除1000元。(除不可抗力导致设备问题及时上报的)。

**五、投标要求**

供应商需在投标文件中提供针对本项目提供项目理解的说明，提供完善的维护服务方案、项目管理、重点、难点分析及解决措施、安全文明作业、质量保证、应急保障、服务承诺及服务响应。提供履约能力的相关证明材料、明确拟投入人员配备并提供相关证明材料、明确车辆配备并提供相关证明材料、提供业绩相关佐证材料。

**附 表**

**1、电子警察点位表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **设备名称** | **维保状态** |
| 1 | 东陈 | 海和路与金商路北 | 2025.1月份过保 |
| 2 | 东陈 | 海和路与金商路南 | 2025.1月份过保 |
| 3 | 东陈 | 兴园路洋里村卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 4 | 东陈 | 兴园路洋里村卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 5 | 东陈 | 兴园路交警队附近东（污水管道施工） | 2025.1月份过保 |
| 6 | 东陈 | 兴园路交警队附近西（污水管道施工） | 2025.1月份过保 |
| 7 | 东陈 | 海和路与金商路东 | 2025.1月份过保 |
| 8 | 东陈 | 兴岗路-宏兴路东 | 2025.1月份过保 |
| 9 | 东陈 | 兴岗路-宏兴路南 | 2025.1月份过保 |
| 10 | 东陈 | 金开路海迎路西 | 2025.1月份过保 |
| 11 | 东陈 | 金开路海迎路东 | 2025.1月份过保 |
| 12 | 东陈 | 兴岗路-宏兴路西 | 2025.1月份过保 |
| 13 | 东陈 | 金开路海迎路北 | 2025.1月份过保 |
| 14 | 东陈 | 兴岗路保宁路东2 | 2025.1月份过保 |
| 15 | 东陈 | 兴岗路保宁路东1 | 2025.1月份过保 |
| 16 | 东陈 | 兴岗路保宁路北 | 2025.1月份过保 |
| 17 | 东陈 | 兴岗路保宁路西 | 2025.1月份过保 |
| 18 | 东陈 | 兴岗路保宁路南 | 2025.1月份过保 |
| 19 | 东陈 | 兴岗路美德路南口禁货 | 2025.1月份过保 |
| 20 | 东陈 | 兴岗东路兴园路西侧禁货 | 2025.1月份过保 |
| 21 | 东陈 | 沙坪路兴园路北口禁货 | 2025.1月份过保 |
| 22 | 东陈 | 沙坪路兴岗路北侧禁货 | 2025.1月份过保 |
| 23 | 东陈 | 海和路与金商路西 | 2025.1月份过保 |
| 24 | 丹城 | 象山河路与兴盛路西 | 2025.1月份过保 |
| 25 | 丹城 | 象山河路与天安路东 | 2025.1月份过保 |
| 26 | 丹城 | 象山河路与兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 27 | 丹城 | 象山河路与天安路北1 | 2025.1月份过保 |
| 28 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路卡口西1 | 2025.1月份过保 |
| 29 | 丹城 | 象山河路与天安路北2 | 2025.1月份过保 |
| 30 | 丹城 | 象山河路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 31 | 丹城 | 象山河路与天安路西 | 2025.1月份过保 |
| 32 | 丹城 | 象山河路与天安路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 33 | 丹城 | 7752枪\_象山港路与天安路卡口南2 | 2025.1月份过保 |
| 34 | 丹城 | 象山河路与来薰路东 | 2025.1月份过保 |
| 35 | 丹城 | 象山河路与来薰路南 | 2025.1月份过保 |
| 36 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 37 | 丹城 | 象山港路与海山路南 | 2025.1月份过保 |
| 38 | 丹城 | 象山河路与来薰路西 | 2025.1月份过保 |
| 39 | 丹城 | 7578枪\_丹青路与园中路东 | 2025.1月份过保 |
| 40 | 丹城 | 象山河路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 41 | 丹城 | 象山河路与白鹤路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 42 | 丹城 | 7732枪\_象山港路与天安路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 43 | 丹城 | 8725枪\_象山港路与天安路卡口北1 | 2025.1月份过保 |
| 44 | 丹城 | 7782枪\_象山港路与天安路卡口北2 | 2025.1月份过保 |
| 45 | 丹城 | 7761枪\_象山港路与天安路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 46 | 丹城 | 7742枪\_象山港路与天安路卡口南1 | 2025.1月份过保 |
| 47 | 丹城 | 滨海大道与天安路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 48 | 丹城 | 滨海大道与天安路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 49 | 丹城 | 丹山路与天安路东 | 2025.1月份过保 |
| 50 | 丹城 | 象山港路与东谷路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 51 | 丹城 | 丹山路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 52 | 丹城 | 象山港路与东谷路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 53 | 丹城 | 丹山路与天安路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 54 | 丹城 | 丹山路与天安路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 55 | 丹城 | 丹阳路与西谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 56 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路卡口西2 | 2025.1月份过保 |
| 57 | 丹城 | 丹阳路与西谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 58 | 丹城 | 南河路与丹河路东 | 2025.1月份过保 |
| 59 | 丹城 | 丹阳路与西谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 60 | 丹城 | 南河路与丹河路北 | 2025.1月份过保 |
| 61 | 丹城 | 丹霞路与天安路北 | 2025.1月份过保 |
| 62 | 丹城 | 南河路与丹河路南 | 2025.1月份过保 |
| 63 | 丹城 | 丹霞路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 64 | 丹城 | 南河路与丹阳路东 | 2025.1月份过保 |
| 65 | 丹城 | 象山港路与兴盛路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 66 | 丹城 | 南河路与丹阳路北 | 2025.1月份过保 |
| 67 | 丹城 | 象山港路与兴盛路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 68 | 丹城 | 南河路与丹阳路南 | 2025.1月份过保 |
| 69 | 丹城 | 南河路与象山河路北 | 2025.1月份过保 |
| 70 | 丹城 | 城西路与迎恩路北 | 2025.1月份过保 |
| 71 | 丹城 | 城西路与迎恩路南 | 2025.1月份过保 |
| 72 | 丹城 | 塔山路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 73 | 丹城 | 象山河路与来薰路北 | 2025.1月份过保 |
| 74 | 丹城 | 塔山路与万象路南 | 2025.1月份过保 |
| 75 | 丹城 | 塔山路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 76 | 丹城 | 建设路与新华路北 | 2025.1月份过保 |
| 77 | 丹城 | 建设路与新华路南 | 2025.1月份过保 |
| 78 | 丹城 | 天安路与宝海路北 | 2025.1月份过保 |
| 79 | 丹城 | 天安路与宝海路南 | 2025.1月份过保 |
| 80 | 丹城 | 建设路与新华路西 | 2025.1月份过保 |
| 81 | 丹城 | 丹河路与东谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 82 | 丹城 | 丹河路与东谷路南 | 2025.1月份过保 |
| 83 | 丹城 | 丹河路与东谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 84 | 丹城 | 靖南路与育才路南 | 2025.1月份过保 |
| 85 | 丹城 | 建设路与迎恩路东 | 2025.1月份过保 |
| 86 | 丹城 | 建设路与育才路东 | 2025.1月份过保 |
| 87 | 丹城 | 7965枪\_象山港路与西谷路卡口东3 | 2025.1月份过保 |
| 88 | 丹城 | 7976枪\_象山港路与西谷路卡口西1 | 2025.1月份过保 |
| 89 | 丹城 | 7984枪\_象山港路与西谷路卡口西2 | 2025.1月份过保 |
| 90 | 丹城 | 7990枪\_象山港路与西谷路卡口西3 | 2025.1月份过保 |
| 91 | 丹城 | 建设路与新丰路西 | 2025.1月份过保 |
| 92 | 丹城 | 建设路与新丰路北 | 2025.1月份过保 |
| 93 | 丹城 | 靖南路与东谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 94 | 丹城 | 建设路与新丰路东 | 2025.1月份过保 |
| 95 | 丹城 | 靖南路与东谷路北1 | 2025.1月份过保 |
| 96 | 丹城 | 天安路蒋家村北 | 2025.1月份过保 |
| 97 | 丹城 | 靖南路与东谷路北2 | 2025.1月份过保 |
| 98 | 丹城 | 南河路与象山河路东 | 2025.1月份过保 |
| 99 | 丹城 | 靖南路与东谷路南1 | 2025.1月份过保 |
| 100 | 丹城 | 7234枪\_丹青路与园中路南 | 2025.1月份过保 |
| 101 | 丹城 | 靖南路与东谷路南2 | 2025.1月份过保 |
| 102 | 丹城 | 7235枪\_丹青路与园中路北 | 2025.1月份过保 |
| 103 | 丹城 | 靖南路与东谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 104 | 丹城 | 靖南路与东谷路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 105 | 丹城 | 靖南路与东谷路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 106 | 丹城 | 靖南路与兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 107 | 丹城 | 靖南路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 108 | 丹城 | 象山港路与新丰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 109 | 丹城 | 靖南路与兴盛路南 | 2025.1月份过保 |
| 110 | 丹城 | 靖南路与兴盛路西 | 2025.1月份过保 |
| 111 | 丹城 | 象山港路与新丰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 112 | 丹城 | 靖南路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 113 | 丹城 | 象山港路与新丰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 114 | 丹城 | 靖南路与万象路北 | 2025.1月份过保 |
| 115 | 丹城 | 靖南路与万象路南 | 2025.1月份过保 |
| 116 | 丹城 | 靖南路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 117 | 丹城 | 丹南路与白鹤路西 | 2025.1月份过保 |
| 118 | 丹城 | 靖南路与万象路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 119 | 丹城 | 靖南路与万象路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 120 | 丹城 | 7126枪\_丹南路与蓬莱路东 | 2025.1月份过保 |
| 121 | 丹城 | 7944枪\_象山港路与西谷路卡口东1 | 2025.1月份过保 |
| 122 | 丹城 | 靖南路与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 123 | 丹城 | 7125枪\_丹南路与蓬莱路南 | 2025.1月份过保 |
| 124 | 丹城 | 靖南路与巨鹰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 125 | 丹城 | 7955枪\_象山港路与西谷路卡口东2 | 2025.1月份过保 |
| 126 | 丹城 | 靖南路与新丰路东 | 2025.1月份过保 |
| 127 | 丹城 | 7124枪\_丹南路与蓬莱路西 | 2025.1月份过保 |
| 128 | 丹城 | 靖南路与新丰路南 | 2025.1月份过保 |
| 129 | 丹城 | 丹南路与西谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 130 | 丹城 | 靖南路与新丰路西 | 2025.1月份过保 |
| 131 | 丹城 | 靖南路与新丰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 132 | 丹城 | 丹南路与西谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 133 | 丹城 | 靖南路与新丰路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 134 | 丹城 | 丹南路与西谷路南 | 2025.1月份过保 |
| 135 | 丹城 | 靖南路与新华路东 | 2025.1月份过保 |
| 136 | 丹城 | 丹南路与西谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 137 | 丹城 | 靖南路与新华路北 | 2025.1月份过保 |
| 138 | 丹城 | 靖南路与新华路南 | 2025.1月份过保 |
| 139 | 丹城 | 丹南路与西谷路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 140 | 丹城 | 靖南路与巨鹰路东 | 2025.1月份过保 |
| 141 | 丹城 | 靖南路与兴盛路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 142 | 丹城 | 靖南路与兴盛路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 143 | 丹城 | 靖南路与嘉宁路东 | 2025.1月份过保 |
| 144 | 丹城 | 靖南路与嘉宁路北 | 2025.1月份过保 |
| 145 | 丹城 | 靖南路与嘉宁路南 | 2025.1月份过保 |
| 146 | 丹城 | 靖南路与嘉宁路西 | 2025.1月份过保 |
| 147 | 丹城 | 靖南路与新华路西 | 2025.1月份过保 |
| 148 | 丹城 | 靖南路与塔山路东 | 2025.1月份过保 |
| 149 | 丹城 | 靖南路与塔山路北 | 2025.1月份过保 |
| 150 | 丹城 | 靖南路与塔山路南 | 2025.1月份过保 |
| 151 | 丹城 | 靖南路与塔山路西 | 2025.1月份过保 |
| 152 | 丹城 | 靖南路与塔山路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 153 | 丹城 | 靖南路与塔山路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 154 | 丹城 | 7142枪\_靖南路与天安路(小白象)东 | 2025.1月份过保 |
| 155 | 丹城 | 7139枪\_靖南路与天安路(小白象)北 | 2025.1月份过保 |
| 156 | 丹城 | 7141枪\_靖南路与天安路(小白象)南 | 2025.1月份过保 |
| 157 | 丹城 | 7140枪\_靖南路与天安路(小白象)西 | 2025.1月份过保 |
| 158 | 丹城 | 靖南路与天安路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 159 | 丹城 | 靖南路与天安路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 160 | 丹城 | 丹南路与来薰路南 | 2025.1月份过保 |
| 161 | 丹城 | 靖南路与天安路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 162 | 丹城 | 丹南路与来薰路西 | 2025.1月份过保 |
| 163 | 丹城 | 丹南路与新丰路东 | 2025.1月份过保 |
| 164 | 丹城 | 丹南路与白鹤路东 | 2025.1月份过保 |
| 165 | 丹城 | 丹南路与新丰路南 | 2025.1月份过保 |
| 166 | 丹城 | 丹南路与白鹤路南 | 2025.1月份过保 |
| 167 | 丹城 | 靖南路与育才路北 | 2025.1月份过保 |
| 168 | 丹城 | 丹阳路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 169 | 丹城 | 丹阳路与西谷路南 | 2025.1月份过保 |
| 170 | 丹城 | 丹阳路与天安路西 | 2025.1月份过保 |
| 171 | 丹城 | 7030枪\_新华路与丹南路东 | 2025.1月份过保 |
| 172 | 丹城 | 象山河路与东谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 173 | 丹城 | 7027枪\_新华路与丹南路北 | 2025.1月份过保 |
| 174 | 丹城 | 丹阳路与天安路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 175 | 丹城 | 7029枪\_新华路与丹南路南 | 2025.1月份过保 |
| 176 | 丹城 | 7041枪\_新丰路与丹阳路东（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 177 | 丹城 | 7028枪\_新华路与丹南路西 | 2025.1月份过保 |
| 178 | 丹城 | 丹阳路与新华路东 | 2025.1月份过保 |
| 179 | 丹城 | 象山港路与海山路北 | 2025.1月份过保 |
| 180 | 丹城 | 丹阳路与新华路北 | 2025.1月份过保 |
| 181 | 丹城 | 丹南路与来薰路东 | 2025.1月份过保 |
| 182 | 丹城 | 丹阳路与新华路南 | 2025.1月份过保 |
| 183 | 丹城 | 丹南路与来薰路北 | 2025.1月份过保 |
| 184 | 丹城 | 丹阳路与新华路西 | 2025.1月份过保 |
| 185 | 丹城 | 丹阳路与来薰路东 | 2025.1月份过保 |
| 186 | 丹城 | 丹阳路与来薰路北 | 2025.1月份过保 |
| 187 | 丹城 | 丹阳路与来薰路南 | 2025.1月份过保 |
| 188 | 丹城 | 丹阳路与来薰路西 | 2025.1月份过保 |
| 189 | 丹城 | 丹阳路与来薰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 190 | 丹城 | 丹阳路与来薰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 191 | 丹城 | 丹峰路与新华路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 192 | 丹城 | 丹南路与新华路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 193 | 丹城 | 7889枪\_丹峰路与东谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 194 | 丹城 | 7890枪\_丹峰路与东谷路北1 | 2025.1月份过保 |
| 195 | 丹城 | 7891枪\_丹峰路与东谷路北2 | 2025.1月份过保 |
| 196 | 丹城 | 7058枪\_东谷路与丹峰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 197 | 丹城 | 丹峰路与东谷路南2 | 2025.1月份过保 |
| 198 | 丹城 | 丹峰路与东谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 199 | 丹城 | 丹宁路与兴业路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 200 | 丹城 | 丹阳路与西谷路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 201 | 丹城 | 象山港路与迎恩路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 202 | 丹城 | 象山港路与海山路西 | 2025.1月份过保 |
| 203 | 丹城 | 7071枪\_天安路与丹峰路东 | 2025.1月份过保 |
| 204 | 丹城 | 7068枪\_天安路与丹峰路北 | 2025.1月份过保 |
| 205 | 丹城 | 7070枪\_天安路与丹峰路南 | 2025.1月份过保 |
| 206 | 丹城 | 0049枪\_丹峰路与育才路北 | 2025.1月份过保 |
| 207 | 丹城 | 丹峰路与育才路西 | 2025.1月份过保 |
| 208 | 丹城 | 丹峰路与蓬莱路东 | 2025.1月份过保 |
| 209 | 丹城 | 丹峰路与蓬莱路北 | 2025.1月份过保 |
| 210 | 丹城 | 丹峰路与蓬莱路南 | 2025.1月份过保 |
| 211 | 丹城 | 丹阳路与天安路北2 | 2025.1月份过保 |
| 212 | 丹城 | 7135枪\_西谷湖路与丹峰路北 | 2025.1月份过保 |
| 213 | 丹城 | 丹峰路与西谷路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 214 | 丹城 | 7137枪\_西谷湖路与丹峰路南 | 2025.1月份过保 |
| 215 | 丹城 | 丹峰路与新丰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 216 | 丹城 | 7136枪\_西谷湖路与丹峰路西 | 2025.1月份过保 |
| 217 | 丹城 | 丹峰路与新丰路东 | 2025.1月份过保 |
| 218 | 丹城 | 丹峰路与蓬莱路西 | 2025.1月份过保 |
| 219 | 丹城 | 7138枪\_西谷湖路与丹峰路东 | 2025.1月份过保 |
| 220 | 丹城 | 丹河路与兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 221 | 丹城 | 丹河路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 222 | 丹城 | 丹河路与兴盛路西 | 2025.1月份过保 |
| 223 | 丹城 | 丹河路与兴盛路南 | 2025.1月份过保 |
| 224 | 丹城 | 丹河路与兴盛路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 225 | 丹城 | 丹河路与兴盛路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 226 | 丹城 | 7069枪\_天安路与丹峰路西 | 2025.1月份过保 |
| 227 | 丹城 | 象山河路与东谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 228 | 丹城 | 丹河路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 229 | 丹城 | 丹河路与万象路北 | 2025.1月份过保 |
| 230 | 丹城 | 丹河路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 231 | 丹城 | 丹峰路与新丰路北 | 2025.1月份过保 |
| 232 | 丹城 | 丹峰路与新丰路南 | 2025.1月份过保 |
| 233 | 丹城 | 丹峰路与新丰路西 | 2025.1月份过保 |
| 234 | 丹城 | 丹峰路与新华路东 | 2025.1月份过保 |
| 235 | 丹城 | 丹峰路与新华路北 | 2025.1月份过保 |
| 236 | 丹城 | 丹峰路与新华路南 | 2025.1月份过保 |
| 237 | 丹城 | 丹阳路与东谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 238 | 丹城 | 丹峰路与新华路西 | 2025.1月份过保 |
| 239 | 丹城 | 丹峰路与来薰路东 | 2025.1月份过保 |
| 240 | 丹城 | 丹阳路与东谷路南 | 2025.1月份过保 |
| 241 | 丹城 | 丹峰路与来薰路北 | 2025.1月份过保 |
| 242 | 丹城 | 丹阳路与东谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 243 | 丹城 | 丹峰路与来薰路西 | 2025.1月份过保 |
| 244 | 丹城 | 丹阳路与丰饶路东 | 2025.1月份过保 |
| 245 | 丹城 | 丹峰路与来薰路南 | 2025.1月份过保 |
| 246 | 丹城 | 丹峰路与海山路东 | 2025.1月份过保 |
| 247 | 丹城 | 丹阳路与丰饶路西 | 2025.1月份过保 |
| 248 | 丹城 | 丹峰路与海山路北 | 2025.1月份过保 |
| 249 | 丹城 | 丹阳路与丰饶路北 | 2025.1月份过保 |
| 250 | 丹城 | 丹峰路与海山路南 | 2025.1月份过保 |
| 251 | 丹城 | 丹阳路与兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 252 | 丹城 | 丹峰路与海山路西 | 2025.1月份过保 |
| 253 | 丹城 | 丹河路与来薰路西 | 2025.1月份过保 |
| 254 | 丹城 | 丹河路与天安路东 | 2025.1月份过保 |
| 255 | 丹城 | 丹阳路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 256 | 丹城 | 丹南路与兴盛路西 | 2025.1月份过保 |
| 257 | 丹城 | 丹河路与天安路北1 | 2025.1月份过保 |
| 258 | 丹城 | 建设路与新丰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 259 | 丹城 | 丹河路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 260 | 丹城 | 建设路与新丰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 261 | 丹城 | 建设路与新丰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 262 | 丹城 | 丹南路与沿区路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 263 | 丹城 | 建设路与宾阳路卡口东（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 264 | 丹城 | 丹阳路与沿海南线卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 265 | 丹城 | 丹河路与天安路西 | 2025.1月份过保 |
| 266 | 丹城 | 丹河路与天安路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 267 | 丹城 | 丹河路与天安路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 268 | 丹城 | 丹河路与新丰路东（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 269 | 丹城 | 丹河路与新丰路南（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 270 | 丹城 | 丹河路与来薰路东 | 2025.1月份过保 |
| 271 | 丹城 | 丹河路与来薰路北 | 2025.1月份过保 |
| 272 | 丹城 | 丹河路与来薰路南 | 2025.1月份过保 |
| 273 | 丹城 | 丹南路与天安路东 | 2025.1月份过保 |
| 274 | 丹城 | 丹南路与天安路北1 | 2025.1月份过保 |
| 275 | 丹城 | 丹南路与天安路北2 | 2025.1月份过保 |
| 276 | 丹城 | 丹南路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 277 | 丹城 | 丹南路与天安路西 | 2025.1月份过保 |
| 278 | 丹城 | 丹阳路与万象路北 | 2025.1月份过保 |
| 279 | 丹城 | 丹阳路与万象路南 | 2025.1月份过保 |
| 280 | 丹城 | 丹阳路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 281 | 丹城 | 8666枪\_丹阳路与万象路卡口东1 | 2025.1月份过保 |
| 282 | 丹城 | 8729枪\_丹阳路与万象路卡口东2 | 2025.1月份过保 |
| 283 | 丹城 | 8708枪\_丹阳路与万象路卡口西2 | 2025.1月份过保 |
| 284 | 丹城 | 丹阳路与东谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 285 | 丹城 | 丹南路与丰饶路东 | 2025.1月份过保 |
| 286 | 丹城 | 丹南路与丰饶路北 | 2025.1月份过保 |
| 287 | 丹城 | 丹南路与丰饶路南 | 2025.1月份过保 |
| 288 | 丹城 | 丹南路与丰饶路西 | 2025.1月份过保 |
| 289 | 丹城 | 丹南路与兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 290 | 丹城 | 丹南路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 291 | 丹城 | 丹南路与兴盛路南 | 2025.1月份过保 |
| 292 | 丹城 | 丹南路与新丰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 293 | 丹城 | 丹阳路与园中路东 | 2025.1月份过保 |
| 294 | 丹城 | 丹南路与新丰路卡口西(道路施工拆除) | 2025.1月份过保 |
| 295 | 丹城 | 丹阳路与园中路北 | 2025.1月份过保 |
| 296 | 丹城 | 丹峰路与东谷路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 297 | 丹城 | 丹阳路与园中路南 | 2025.1月份过保 |
| 298 | 丹城 | 丹峰路与东谷路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 299 | 丹城 | 丹阳路与园中路西 | 2025.1月份过保 |
| 300 | 丹城 | 丹峰路与巨鹰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 301 | 丹城 | 建设路与金鹰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 302 | 丹城 | 丹阳路与天安路东 | 2025.1月份过保 |
| 303 | 丹城 | 丹阳路与天安路北1 | 2025.1月份过保 |
| 304 | 丹城 | 丹阳路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 305 | 丹城 | 丹南路与兴盛路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 306 | 丹城 | 丹阳路与兴盛路南 | 2025.1月份过保 |
| 307 | 丹城 | 丹南路与兴盛路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 308 | 丹城 | 丹阳路与兴盛路西 | 2025.1月份过保 |
| 309 | 丹城 | 丹南路与园中路东 | 2025.1月份过保 |
| 310 | 丹城 | 丹阳路与兴盛路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 311 | 丹城 | 丹南路与天安路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 312 | 丹城 | 丹南路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 313 | 丹城 | 丹南路与万象路北 | 2025.1月份过保 |
| 314 | 丹城 | 丹南路与万象路南 | 2025.1月份过保 |
| 315 | 丹城 | 丹南路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 316 | 丹城 | 7008枪\_东谷路与丹南路西 | 2025.1月份过保 |
| 317 | 丹城 | 7009枪\_东谷路与丹南路东 | 2025.1月份过保 |
| 318 | 丹城 | 7007枪\_东谷路与丹南路北 | 2025.1月份过保 |
| 319 | 丹城 | 7006枪\_东谷路与丹南路南 | 2025.1月份过保 |
| 320 | 丹城 | 丹南路与园中路北 | 2025.1月份过保 |
| 321 | 丹城 | 丹南路与园中路南 | 2025.1月份过保 |
| 322 | 丹城 | 丹南路与园中路西 | 2025.1月份过保 |
| 323 | 丹城 | 象山港路与天安路反跳卡口东3 | 2025.1月份过保 |
| 324 | 丹城 | 丹峰路与万象路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 325 | 丹城 | 象山港路与天安路反跳西3 | 2025.1月份过保 |
| 326 | 丹城 | 丹峰路与万象路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 327 | 丹城 | 丹河路与东谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 328 | 丹城 | 丹峰路与西谷路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 329 | 丹城 | 7123枪\_丹南路与蓬莱路北 | 2025.1月份过保 |
| 330 | 丹城 | 丹峰路与兴盛路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 331 | 丹城 | 丹峰路与新丰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 332 | 丹城 | 7906枪\_丹河路与白鹤路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 333 | 丹城 | 丹峰路与兴盛路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 334 | 丹城 | 丹南路与新华路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 335 | 丹城 | 建设路与育才路西 | 2025.1月份过保 |
| 336 | 丹城 | 丹阳路与蓬莱路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 337 | 丹城 | 建设路与育才路南 | 2025.1月份过保 |
| 338 | 丹城 | 丹阳路与天安路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 339 | 丹城 | 建设路与育才路北 | 2025.1月份过保 |
| 340 | 丹城 | 建设路与迎恩路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 341 | 丹城 | 建设路与新华路东 | 2025.1月份过保 |
| 342 | 丹城 | 靖南路与城西街卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 343 | 丹城 | 建设路与新丰路南 | 2025.1月份过保 |
| 344 | 丹城 | 靖南路与城西街卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 345 | 丹城 | 象山港路与迎恩路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 346 | 丹城 | 天安路蒋家村南 | 2025.1月份过保 |
| 347 | 丹城 | 丹南路与迎恩路东 | 2025.1月份过保 |
| 348 | 丹城 | 丹南路与迎恩路南 | 2025.1月份过保 |
| 349 | 丹城 | 丹青路与白鹤路东 | 2025.1月份过保 |
| 350 | 丹城 | 象山河路与沿区路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 351 | 丹城 | 丹青路与白鹤路北 | 2025.1月份过保 |
| 352 | 丹城 | 丹峰路与天安路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 353 | 丹城 | 建设路与迎恩路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 354 | 丹城 | 丹峰路与天安路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 355 | 丹城 | 塔山路与育才路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 356 | 丹城 | 靖南路与育才路西 | 2025.1月份过保 |
| 357 | 丹城 | 丹河路与天安路北2 | 2025.1月份过保 |
| 358 | 丹城 | 建设路与迎恩路西 | 2025.1月份过保 |
| 359 | 丹城 | 建设路与迎恩路南 | 2025.1月份过保 |
| 360 | 丹城 | 丹河路丰饶路南 | 2025.1月份过保 |
| 361 | 丹城 | 建设路与新丰路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 362 | 丹城 | 靖南路与天安路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 363 | 丹城 | 丹峰路与新华路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 364 | 丹城 | 丹山路与天安路北 | 2025.1月份过保 |
| 365 | 丹城 | 塔山路与育才路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 366 | 丹城 | 象山河路与东谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 367 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 368 | 丹城 | 象山港路与新丰路卡口南（杆件拔除） | 2025.1月份过保 |
| 369 | 丹城 | 丹南路与迎恩路西 | 2025.1月份过保 |
| 370 | 丹城 | 丹南路与迎恩路北 | 2025.1月份过保 |
| 371 | 丹城 | 丹阳路与兴盛路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 372 | 丹城 | 丹青路与白鹤路南 | 2025.1月份过保 |
| 373 | 丹城 | 丹青路与白鹤路西 | 2025.1月份过保 |
| 374 | 丹城 | 8702枪\_丹阳路与万象路卡口西1 | 2025.1月份过保 |
| 375 | 丹城 | 靖南路与育才路东 | 2025.1月份过保 |
| 376 | 丹城 | 丹河路丰饶路北（跨路管道不通） | 2025.1月份过保 |
| 377 | 丹城 | 丹南路与海山路东 | 2024.12月份过保 |
| 378 | 丹城 | 丹南路与海山路南 | 2024.12月份过保 |
| 379 | 丹城 | 丹河路丰饶路西（跨路管道不通） | 2025.1月份过保 |
| 380 | 丹城 | 丹南路与海山路西 | 2024.12月份过保 |
| 381 | 丹城 | 丹南路与海山路北 | 2024.12月份过保 |
| 382 | 丹城 | 丹河路丰饶路东 | 2025.1月份过保 |
| 383 | 丹城 | 塔山路与海山路东 | 2024.12月份过保 |
| 384 | 丹城 | 塔山路与海山路南 | 2024.12月份过保 |
| 385 | 丹城 | 塔山路与海山路西 | 2024.12月份过保 |
| 386 | 丹城 | 塔山路与海山路北 | 2024.12月份过保 |
| 387 | 丹城 | 象山河路与园中路东 | 2024.12月份过保 |
| 388 | 丹城 | 象山河路与园中路南 | 2024.12月份过保 |
| 389 | 丹城 | 象山河路与园中路西 | 2024.12月份过保 |
| 390 | 丹城 | 象山河路与园中路北 | 2024.12月份过保 |
| 391 | 丹城 | 靖南路与西谷路东 | 2024.12月份过保 |
| 392 | 丹城 | 靖南路与西谷路南 | 2024.12月份过保 |
| 393 | 丹城 | 靖南路与西谷路西 | 2024.12月份过保 |
| 394 | 丹城 | 塔山路与育才路东 | 2024.12月份过保 |
| 395 | 丹城 | 塔山路与育才路南 | 2024.12月份过保 |
| 396 | 丹城 | 塔山路与育才路西 | 2024.12月份过保 |
| 397 | 丹城 | 塔山路与育才路北 | 2024.12月份过保 |
| 398 | 丹城 | 塔山路与兴盛路东 | 2024.12月份过保 |
| 399 | 丹城 | 塔山路与兴盛路南 | 2024.12月份过保 |
| 400 | 丹城 | 塔山路与兴盛路西 | 2024.12月份过保 |
| 401 | 丹城 | 靖南路与蓬莱路东 | 2024.12月份过保 |
| 402 | 丹城 | 靖南路与蓬莱路南 | 2024.12月份过保 |
| 403 | 丹城 | 靖南路与蓬莱路西 | 2024.12月份过保 |
| 404 | 丹城 | 靖南路与蓬莱路北 | 2024.12月份过保 |
| 405 | 丹城 | 塔山路与东谷路东 | 2025.1月份过保 |
| 406 | 丹城 | 塔山路与东谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 407 | 丹城 | 塔山路与东谷路南 | 2025.1月份过保 |
| 408 | 丹城 | 塔山路与东谷路西 | 2025.1月份过保 |
| 409 | 丹城 | 7740枪\_塔山路与东谷路卡口北2 | 2025.1月份过保 |
| 410 | 丹城 | 7741枪\_塔山路与东谷路卡口北1 | 2025.1月份过保 |
| 411 | 丹城 | 7738枪\_塔山路与东谷路卡口南1 | 2025.1月份过保 |
| 412 | 丹城 | 7739枪\_塔山路与东谷路卡口南2 | 2025.1月份过保 |
| 413 | 丹城 | 7094枪\_丹峰东路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 414 | 丹城 | 7091枪\_丹峰东路与万象路北 | 2025.1月份过保 |
| 415 | 丹城 | 7093枪\_丹峰东路与万象路南 | 2025.1月份过保 |
| 416 | 丹城 | 7092枪\_丹峰东路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 417 | 丹城 | 7098枪\_丹峰东路与兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 418 | 丹城 | 7095枪\_丹峰东路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 419 | 丹城 | 7097枪\_丹峰东路与兴盛路南 | 2025.1月份过保 |
| 420 | 丹城 | 7096枪\_丹峰东路与兴盛路西 | 2025.1月份过保 |
| 421 | 丹城 | 丹阳路与西谷路卡口东（管道施工） | 2025.1月份过保 |
| 422 | 丹城 | 丹河路与沿海南线卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 423 | 丹城 | 外国语学校门口西侧卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 424 | 丹城 | 丹河西路上吴村北出口西往东 | 2025.1月份过保 |
| 425 | 丹城 | 丹河西路上吴村北出口东往西 | 2025.1月份过保 |
| 426 | 丹城 | 7393枪\_丹河路星城医院北侧 | 2025.1月份过保 |
| 427 | 丹城 | 7394枪\_丹河路星城医院西侧 | 2025.1月份过保 |
| 428 | 丹城 | 7399枪\_东谷路第四医院出口东侧 | 2025.1月份过保 |
| 429 | 丹城 | 7400枪\_东谷路第四医院出口西侧 | 2025.1月份过保 |
| 430 | 丹城 | 7433枪\_靖南大街阳明花园北侧 | 2025.1月份过保 |
| 431 | 丹城 | 丹南路与大润发东 | 2025.1月份过保 |
| 432 | 丹城 | 丹南路与大润发西 | 2025.1月份过保 |
| 433 | 丹城 | 丹南路与实验小学 | 2025.1月份过保 |
| 434 | 丹城 | 丹峰路与步南路 | 2025.1月份过保 |
| 435 | 丹城 | 丹峰路与茂林路 | 2025.1月份过保 |
| 436 | 丹城 | 丹阳路丹城中学斑马线 | 2025.1月份过保 |
| 437 | 丹城 | 兴盛路与东河花园 | 2025.1月份过保 |
| 438 | 丹城 | 城西路南仓村南往北 | 2025.1月份过保 |
| 439 | 丹城 | 新丰路丹城二中东 | 2025.1月份过保 |
| 440 | 丹城 | 新丰路丹城二中西 | 2025.1月份过保 |
| 441 | 丹城 | 靖南大街象山中学南侧 | 2025.1月份过保 |
| 442 | 丹城 | 靖南路象山中学门口 | 2025.1月份过保 |
| 443 | 丹城 | 靖南路与茂林路北 | 2025.1月份过保 |
| 444 | 丹城 | 靖南路与茂林路南 | 2025.1月份过保 |
| 445 | 丹城 | 城西路南仓村北往南 | 2025.1月份过保 |
| 446 | 丹城 | 第四小学礼让西 | 2024.12月份过保 |
| 447 | 丹城 | 第四小学礼让东 | 2024.12月份过保 |
| 448 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路西1 | 2025.1月份过保 |
| 449 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路东 | 2025.1月份过保 |
| 450 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 451 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 452 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路卡口北往南1 | 2025.1月份过保 |
| 453 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路卡口南往北1 | 2025.1月份过保 |
| 454 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路卡口南往北2 | 2025.1月份过保 |
| 455 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路卡口西1 | 2025.1月份过保 |
| 456 | 丹城 | 滨海大道与天安路北1 | 2025.1月份过保 |
| 457 | 丹城 | 滨海大道与天安路北2 | 2025.1月份过保 |
| 458 | 丹城 | 滨海大道与天安路西2 | 2025.1月份过保 |
| 459 | 丹城 | 滨海大道与天安路西1 | 2025.1月份过保 |
| 460 | 丹城 | 滨海大道与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 461 | 丹城 | 滨海大道与天安路东2 | 2025.1月份过保 |
| 462 | 丹城 | 滨海大道与巨鹰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 463 | 丹城 | 靖南路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 464 | 丹城 | 丹峰路与巨鹰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 465 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 466 | 丹城 | 建设路与宾阳路卡口西（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 467 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路西 | 2025.1月份过保 |
| 468 | 丹城 | 丹南路与新丰路北2 | 2025.1月份过保 |
| 469 | 丹城 | 丹南路与新丰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 470 | 丹城 | 丹河路与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 471 | 丹城 | 丹河路与巨鹰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 472 | 丹城 | 东谷路与丹峰小区东门北 | 2025.1月份过保 |
| 473 | 丹城 | 丹南路与新丰路西（道路施工拆除） | 2025.1月份过保 |
| 474 | 丹城 | 东谷路与丹峰小区东门南 | 2025.1月份过保 |
| 475 | 丹城 | 丹阳路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 476 | 丹城 | 丹河路与巨鹰路西 | 2025.1月份过保 |
| 477 | 丹城 | 丹河路与巨鹰路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 478 | 丹城 | 丹阳路与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 479 | 丹城 | 丹阳路与巨鹰路西 | 2025.1月份过保 |
| 480 | 丹城 | 象山河路与巨鹰路南 | 2025.1月份过保 |
| 481 | 丹城 | 丹河路与新丰路北（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 482 | 丹城 | 靖南路与巨鹰路西 | 2025.1月份过保 |
| 483 | 丹城 | 7039枪\_新丰路与丹阳路北 | 2025.1月份过保 |
| 484 | 丹城 | 象山河路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 485 | 丹城 | 7040枪\_新丰路与丹阳路南 | 2025.1月份过保 |
| 486 | 丹城 | 丹阳路与巨鹰路东 | 2025.1月份过保 |
| 487 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路东 | 2025.1月份过保 |
| 488 | 丹城 | 丹河路与巨鹰路东 | 2025.1月份过保 |
| 489 | 丹城 | 象山河路与巨鹰路西 | 2025.1月份过保 |
| 490 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 491 | 丹城 | 丹河路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 492 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 493 | 丹城 | 滨海大道与天安路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 494 | 丹城 | 塔山路与巨鹰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 495 | 丹城 | 塔山路与巨鹰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 496 | 丹城 | 丹南路与西谷路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 497 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 498 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 499 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 500 | 丹城 | 丹南路与巨鹰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 501 | 丹城 | 靖南路与巨鹰路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 502 | 丹城 | 靖南路与新丰路北 | 2025.1月份过保 |
| 503 | 丹城 | 丹峰路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 504 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路西2 | 2025.1月份过保 |
| 505 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路西1 | 2025.1月份过保 |
| 506 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路南2 | 2025.1月份过保 |
| 507 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 508 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路北2 | 2025.1月份过保 |
| 509 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路北1 | 2025.1月份过保 |
| 510 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路东2 | 2025.1月份过保 |
| 511 | 丹城 | 象山港路与巨鹰路东1 | 2025.1月份过保 |
| 512 | 丹城 | 丹峰路与巨鹰路南1 | 2025.1月份过保 |
| 513 | 丹城 | 丹峰路与巨鹰路西 | 2025.1月份过保 |
| 514 | 丹城 | 丹峰路与巨鹰路东 | 2025.1月份过保 |
| 515 | 丹城 | 象山港路与迎恩路东1 | 2025.1月份过保 |
| 516 | 丹城 | 象山港路与迎恩路东2 | 2025.1月份过保 |
| 517 | 丹城 | 象山港路与迎恩路北 | 2025.1月份过保 |
| 518 | 丹城 | 象山港路与迎恩路南 | 2025.1月份过保 |
| 519 | 丹城 | 象山港路与迎恩路西1 | 2025.1月份过保 |
| 520 | 丹城 | 象山港路与迎恩路西2 | 2025.1月份过保 |
| 521 | 丹城 | 象山港路与园中路东 | 2025.1月份过保 |
| 522 | 丹城 | 象山港路与园中路南 | 2025.1月份过保 |
| 523 | 丹城 | 象山港路与园中路西 | 2025.1月份过保 |
| 524 | 丹城 | 象山港路与园中路北 | 2025.1月份过保 |
| 525 | 丹城 | 7233枪\_丹青路与园中路西 | 2025.1月份过保 |
| 526 | 丹城 | 7130枪\_象山港路与西谷湖路东1 | 2025.1月份过保 |
| 527 | 丹城 | 7886枪\_象山港路与西谷湖路东2 | 2025.1月份过保 |
| 528 | 丹城 | 7127枪\_象山港路与西谷湖路北 | 2025.1月份过保 |
| 529 | 丹城 | 7129枪\_象山港路与西谷湖路南 | 2025.1月份过保 |
| 530 | 丹城 | 7128枪\_象山港路与西谷湖路西1 | 2025.1月份过保 |
| 531 | 丹城 | 7887枪\_象山港路与西谷湖路西2 | 2025.1月份过保 |
| 532 | 丹城 | 象山港路与蓬莱路北 | 2025.1月份过保 |
| 533 | 丹城 | 象山港路与蓬莱路南 | 2025.1月份过保 |
| 534 | 丹城 | 象山港路与蓬莱路西1 | 2025.1月份过保 |
| 535 | 丹城 | 象山港路与蓬莱路西2 | 2025.1月份过保 |
| 536 | 丹城 | 象山港路与蓬莱路东1 | 2025.1月份过保 |
| 537 | 丹城 | 象山港路与蓬莱路东2 | 2025.1月份过保 |
| 538 | 丹城 | 象山港路与新丰路东1 | 2025.1月份过保 |
| 539 | 丹城 | 7884枪\_象山港路与新丰路东2 | 2025.1月份过保 |
| 540 | 丹城 | 7574枪\_象山港路与新丰路北 | 2025.1月份过保 |
| 541 | 丹城 | 7067枪\_象山港路与新丰路南 | 2025.1月份过保 |
| 542 | 丹城 | 7119枪\_象山港路与新丰路西1 | 2025.1月份过保 |
| 543 | 丹城 | 7885枪\_象山港路与新丰路西2 | 2025.1月份过保 |
| 544 | 丹城 | 7880枪\_象山港路与来薰路东1 | 2025.1月份过保 |
| 545 | 丹城 | 7881枪\_象山港路与来薰路东2 | 2025.1月份过保 |
| 546 | 丹城 | 7103枪\_象山港路与来薰路北 | 2025.1月份过保 |
| 547 | 丹城 | 7104枪\_象山港路与来薰路南 | 2025.1月份过保 |
| 548 | 丹城 | 7882枪\_象山港路与来薰路西1 | 2025.1月份过保 |
| 549 | 丹城 | 7883枪\_象山港路与来薰路西2 | 2025.1月份过保 |
| 550 | 丹城 | 7106枪\_象山港路与天安路西1 | 2025.1月份过保 |
| 551 | 丹城 | 7879枪\_象山港路与天安路西2 | 2025.1月份过保 |
| 552 | 丹城 | 7108枪\_象山港路与天安路东1 | 2025.1月份过保 |
| 553 | 丹城 | 7878枪\_象山港路与天安路东2 | 2025.1月份过保 |
| 554 | 丹城 | 7105枪\_象山港路与天安路北 | 2025.1月份过保 |
| 555 | 丹城 | 7107枪\_象山港路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 556 | 丹城 | 象山港路与新华路北 | 2025.1月份过保 |
| 557 | 丹城 | 象山港路与新华路东1 | 2025.1月份过保 |
| 558 | 丹城 | 象山港路与新华路东2 | 2025.1月份过保 |
| 559 | 丹城 | 象山港路与新华路南 | 2025.1月份过保 |
| 560 | 丹城 | 象山港路与新华路西1 | 2025.1月份过保 |
| 561 | 丹城 | 象山港路与新华路西2 | 2025.1月份过保 |
| 562 | 丹城 | 7083枪\_象山港路与东谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 563 | 丹城 | 7888枪\_象山港路与东谷路南 | 2025.1月份过保 |
| 564 | 丹城 | 7084枪\_象山港路与东谷路西1 | 2025.1月份过保 |
| 565 | 丹城 | 7877枪\_象山港路与东谷路西2 | 2025.1月份过保 |
| 566 | 丹城 | 7085枪\_象山港路与东谷路东1 | 2025.1月份过保 |
| 567 | 丹城 | 7876枪\_象山港路与东谷路东2 | 2025.1月份过保 |
| 568 | 丹城 | 7871枪\_象山港路与兴盛路东1 | 2025.1月份过保 |
| 569 | 丹城 | 7872枪\_象山港路与兴盛路东2 | 2025.1月份过保 |
| 570 | 丹城 | 7875枪\_象山港路与兴盛路北 | 2025.1月份过保 |
| 571 | 丹城 | 7873枪\_象山港路与兴盛路西1 | 2025.1月份过保 |
| 572 | 丹城 | 7874枪\_象山港路与兴盛路西2 | 2025.1月份过保 |
| 573 | 丹城 | 7063枪\_象山港路与兴盛路南 | 2025.1月份过保 |
| 574 | 丹城 | 象山港路与万象路东 | 2025.1月份过保 |
| 575 | 丹城 | 象山港路与万象路北 | 2025.1月份过保 |
| 576 | 丹城 | 象山港路与万象路南 | 2025.1月份过保 |
| 577 | 丹城 | 象山港路与万象路西 | 2025.1月份过保 |
| 578 | 丹城 | 7517枪\_金鹰路单行线 | 2025.1月份过保 |
| 579 | 丹城 | 丹霞路与天安路西 | 2025.1月份过保 |
| 580 | 丹城 | 丹阳路与丰饶路南 | 2025.1月份过保 |
| 581 | 墙头 | 象西线东门桥礼让西往东 | 2025.1月份过保 |
| 582 | 墙头 | 象西线东门桥礼让东往西 | 2025.1月份过保 |
| 583 | 大徐 | 7520枪\_大徐卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 584 | 大徐 | 荣泰路与宝屿路东 | 2025.1月份过保 |
| 585 | 大徐 | 宝屿路与岭池路西 | 2025.1月份过保 |
| 586 | 大徐 | 宝屿路与岭池路东 | 2025.1月份过保 |
| 587 | 大徐 | 宝屿路与岭池路南 | 2025.1月份过保 |
| 588 | 大徐 | 宝屿路与岭池路北 | 2025.1月份过保 |
| 589 | 大徐 | 7519枪\_大徐卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 590 | 大目湾 | 7178枪\_天安路与开源路西 | 2025.1月份过保 |
| 591 | 大目湾 | 7435枪\_来薰路与松兰大道北 | 2025.1月份过保 |
| 592 | 大目湾 | 7207枪\_大同路与天安路北 | 2025.1月份过保 |
| 593 | 大目湾 | 7436枪\_来薰路与松兰大道南 | 2025.1月份过保 |
| 594 | 大目湾 | 7176枪\_天安路与开源路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 595 | 大目湾 | 7209枪\_大同路与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 596 | 大目湾 | 7449枪\_松兰大道与金开路北侧北向南 | 2025.1月份过保 |
| 597 | 大目湾 | 7175枪\_天安路与开源路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 598 | 大目湾 | 7177枪\_天安路与开源路东 | 2025.1月份过保 |
| 599 | 大目湾 | 7194枪\_大同路与聚财路西 | 2025.1月份过保 |
| 600 | 大目湾 | 7180枪\_天安路与开源路北 | 2025.1月份过保 |
| 601 | 大目湾 | 7195枪\_大同路与聚财路东 | 2025.1月份过保 |
| 602 | 大目湾 | 7196枪\_兴城路与智慧路北 | 2025.1月份过保 |
| 603 | 大目湾 | 7179枪\_天安路与开源路南 | 2025.1月份过保 |
| 604 | 大目湾 | 7193枪\_大同路与聚财路南 | 2025.1月份过保 |
| 605 | 大目湾 | 7199枪\_兴城路与智慧路东 | 2025.1月份过保 |
| 606 | 大目湾 | 7192枪\_松兰大道与天安路东1 | 2025.1月份过保 |
| 607 | 大目湾 | 7197枪\_兴城路与智慧路西 | 2025.1月份过保 |
| 608 | 大目湾 | 7351枪\_松兰大道与金开路东 | 2025.1月份过保 |
| 609 | 大目湾 | 7191枪\_松兰大道与天安路东2 | 2025.1月份过保 |
| 610 | 大目湾 | 7201枪\_大同路与智慧路南 | 2025.1月份过保 |
| 611 | 大目湾 | 7188枪\_松兰大道与天安路北 | 2025.1月份过保 |
| 612 | 大目湾 | 7187枪\_松兰大道与天安路南 | 2025.1月份过保 |
| 613 | 大目湾 | 7349枪\_松兰大道与金开路西 | 2025.1月份过保 |
| 614 | 大目湾 | 7190枪\_松兰大道与天安路西1 | 2025.1月份过保 |
| 615 | 大目湾 | 7186枪\_松兰大道与天安路卡口东1 | 2025.1月份过保 |
| 616 | 大目湾 | 7337枪\_松兰大道与大同路北 | 2025.1月份过保 |
| 617 | 大目湾 | 7185枪\_松兰大道与天安路卡口东2 | 2025.1月份过保 |
| 618 | 大目湾 | 7202枪\_大同路与智慧路东 | 2025.1月份过保 |
| 619 | 大目湾 | 7450枪\_松兰大道与来薰路北2 | 2025.1月份过保 |
| 620 | 大目湾 | 7451枪\_松兰大道与来薰路东 | 2025.1月份过保 |
| 621 | 大目湾 | 7182枪\_松兰大道与天安路卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 622 | 大目湾 | 7210枪\_大同路与天安路东 | 2025.1月份过保 |
| 623 | 大目湾 | 7181枪\_松兰大道与天安路卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 624 | 大目湾 | 7184枪\_松兰大道与天安路卡口西1 | 2025.1月份过保 |
| 625 | 大目湾 | 天安路与智慧路北2 | 2025.1月份过保 |
| 626 | 大目湾 | 天安路与智慧路西 | 2025.1月份过保 |
| 627 | 大目湾 | 天安路与智慧路南 | 2025.1月份过保 |
| 628 | 大目湾 | 7343枪\_松兰大道与大同路西1 | 2025.1月份过保 |
| 629 | 大目湾 | 7344枪\_松兰大道与大同路西2 | 2025.1月份过保 |
| 630 | 大目湾 | 7389枪\_大同路与规划五路西 | 2025.1月份过保 |
| 631 | 大目湾 | 7387枪\_大同路与规划五路北 | 2025.1月份过保 |
| 632 | 大目湾 | 7388枪\_大同路与规划五路东 | 2025.1月份过保 |
| 633 | 大目湾 | 7346枪\_松兰大道与大同路东2 | 2025.1月份过保 |
| 634 | 大目湾 | 7338枪\_松兰大道与大同路南 | 2025.1月份过保 |
| 635 | 大目湾 | 7208枪\_大同路与天安路西 | 2025.1月份过保 |
| 636 | 大目湾 | 7183枪\_松兰大道与天安路卡口西2（摄像机报废） | 2025.1月份过保 |
| 637 | 大目湾 | 7200枪\_大同路与智慧路西 | 2025.1月份过保 |
| 638 | 大目湾 | 7189枪\_松兰大道与天安路西2 | 2025.1月份过保 |
| 639 | 大目湾 | 大同路与智慧路北 | 2025.1月份过保 |
| 640 | 大目湾 | 7282枪\_松兰大道与金开路北 | 2025.1月份过保 |
| 641 | 大目湾 | 7350枪\_松兰大道与金开路南 | 2025.1月份过保 |
| 642 | 新桥 | 大下线新桥高架互通南 | 2025.1月份过保 |
| 643 | 新桥 | 大下线新桥高架互通北 | 2025.1月份过保 |
| 644 | 新桥 | 茅石线40K卡口 | 2025.1月份过保 |
| 645 | 新桥 | 新桥影视大道经一路东2 | 2025.1月份过保 |
| 646 | 新桥 | 新桥影视大道经二路东 | 2025.1月份过保 |
| 647 | 新桥 | 新桥影视大道经二路西 | 2025.1月份过保 |
| 648 | 新桥 | 新桥影视大道经一路北 | 2025.1月份过保 |
| 649 | 新桥 | 大下线新桥高架互通西 | 2025.1月份过保 |
| 650 | 新桥 | 新桥影视大道经二路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 651 | 新桥 | 新桥影视大道经二路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 652 | 新桥 | 大下线下七里村东 | 2025.1月份过保 |
| 653 | 新桥 | 大下线下七里村北 | 2025.1月份过保 |
| 654 | 新桥 | 新桥影视大道经一路东1 | 2025.1月份过保 |
| 655 | 新桥 | 新桥影视大道经一路西 | 2025.1月份过保 |
| 656 | 新桥 | 新桥影视大道经一路东3 | 2025.1月份过保 |
| 657 | 定山 | 7485枪\_英山渡口卡口 | 2025.1月份过保 |
| 658 | 定山 | 马槽线与葫芦门南 | 2025.1月份过保 |
| 659 | 定山 | 7348枪\_隔洋塘卡口 | 2025.1月份过保 |
| 660 | 定山 | 马槽线与葫芦门东 | 2025.1月份过保 |
| 661 | 定山 | 马槽线与葫芦门北 | 2025.1月份过保 |
| 662 | 定山 | 茅石线与兴定路南 | 2024.12月份过保 |
| 663 | 定山 | 茅石线与兴定路北 | 2024.12月份过保 |
| 664 | 定山 | 茅石线与兴定路西 | 2024.12月份过保 |
| 665 | 定山 | 马漕线与洋岙村东 | 2025.1月份过保 |
| 666 | 定山 | 马漕线与洋岙村西 | 2025.1月份过保 |
| 667 | 定山 | 马漕线与洋岙村北 | 2025.1月份过保 |
| 668 | 定山 | 茅石线与峰北路东 | 2025.1月份过保 |
| 669 | 定山 | 茅石线与峰北路西 | 2025.1月份过保 |
| 670 | 定山 | 茅石线与峰北路南 | 2025.1月份过保 |
| 671 | 定山 | 茅石线与峰北路北 | 2025.1月份过保 |
| 672 | 定山 | 元亨路与兴定路西侧禁货 | 2025.1月份过保 |
| 673 | 丹城 | 7476枪\_沿海南线与会源路北（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 674 | 丹城 | 7478枪\_沿海南线与会源路南（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 675 | 东陈 | 7560枪\_沿海南线与武家山北 | 2025.1月份过保 |
| 676 | 东陈 | 7561枪\_沿海南线与武家山南 | 2025.1月份过保 |
| 677 | 东陈 | 7482枪\_沿海南线与沙坪路北1 | 2025.1月份过保 |
| 678 | 石浦镇 | 沿海南线与昌国南 | 2024.12月份过保 |
| 679 | 东陈 | 兴园路与沙坪路西 | 2025.1月份过保 |
| 680 | 石浦镇 | 沿海南线与上湾村东 | 2024.12月份过保 |
| 681 | 石浦镇 | 沿海南线与沙坪路北2 | 2025.1月份过保 |
| 682 | 石浦镇 | 沿海南线与沙坪路南1 | 2025.1月份过保 |
| 683 | 石浦镇 | 沿海南线与上湾村西 | 2024.12月份过保 |
| 684 | 石浦镇 | 沿海南线与沙坪路南2 | 2025.1月份过保 |
| 685 | 丹城 | 7467枪\_沿海南线与滨海大道东1 | 2025.1月份过保 |
| 686 | 丹城 | 7468枪\_沿海南线与滨海大道南2 | 2025.1月份过保 |
| 687 | 丹城 | 7470枪\_沿海南线与滨海大道南1 | 2025.1月份过保 |
| 688 | 丹城 | 7471枪\_沿海南线与滨海大道西1 | 2025.1月份过保 |
| 689 | 石浦镇 | 沿海南线与昌国西 | 2024.12月份过保 |
| 690 | 石浦镇 | 沿海南线与昌国北 | 2024.12月份过保 |
| 691 | 石浦镇 | 沿海南线与上湾村南 | 2024.12月份过保 |
| 692 | 石浦镇 | 沿海南线与上湾村北 | 2024.12月份过保 |
| 693 | 石浦镇 | 7321枪\_沿海南线与里山村西 | 2025.1月份过保 |
| 694 | 东陈 | 7469枪\_沿海南线与滨海大道东2 | 2025.1月份过保 |
| 695 | 新桥 | 沿海南线新桥连接线北 | 2025.1月份过保 |
| 696 | 新桥 | 沿海南线新桥连接线南 | 2025.1月份过保 |
| 697 | 石浦镇 | 沿海南线与昌国东 | 2024.12月份过保 |
| 698 | 东陈 | 7892枪\_沿海南线与滨海大道西2 | 2025.1月份过保 |
| 699 | 石浦镇 | 7319枪\_沿海南线与汝溪村北 | 2025.1月份过保 |
| 700 | 石浦镇 | 7481枪\_沿海南线与汝溪村南 | 2025.1月份过保 |
| 701 | 石浦镇 | 7320枪\_沿海南线与里山村北 | 2025.1月份过保 |
| 702 | 石浦镇 | 7480枪\_沿海南线与里山村南 | 2025.1月份过保 |
| 703 | 东陈 | 7867枪\_沿海南线旭日路北 | 2025.1月份过保 |
| 704 | 东陈 | 7868枪\_沿海南线旭日路南 | 2025.1月份过保 |
| 705 | 东陈 | 7870枪\_沿海南线旭日路西 | 2025.1月份过保 |
| 706 | 东陈 | 沿海南线洋里村南2 | 2025.1月份过保 |
| 707 | 东陈 | 沿海南线洋里村北1 | 2025.1月份过保 |
| 708 | 东陈 | 沿海南线洋里村北2 | 2025.1月份过保 |
| 709 | 定山 | 沿海南线与马槽线北 | 2025.1月份过保 |
| 710 | 定山 | 沿海南线与马槽线南 | 2025.1月份过保 |
| 711 | 定山 | 沿海南线与马槽线西 | 2025.1月份过保 |
| 712 | 东陈 | 7322枪\_沿海南线与金兴路南 | 2025.1月份过保 |
| 713 | 东陈 | 7323枪\_沿海南线与金兴路北 | 2025.1月份过保 |
| 714 | 丹城 | 滨海大道与来薰路卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 715 | 丹城 | 滨海大道与来薰路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 716 | 石浦镇 | 7318枪\_沿海南线与打鼓峙西 | 2025.1月份过保 |
| 717 | 石浦镇 | 7272枪\_沿海南线门前塘南 | 2025.1月份过保 |
| 718 | 石浦镇 | 7472枪\_沿海南线与打鼓峙东 | 2025.1月份过保 |
| 719 | 东陈 | 滨海大道与沿海南线卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 720 | 东陈 | 滨海大道与沿海南线卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 721 | 东陈 | 滨海大道与沿海南线卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 722 | 丹城 | 7477枪\_沿海南线与会源路东口（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 723 | 丹城 | 7046枪\_沿海南线田横山脚北（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 724 | 丹城 | 7047枪\_沿海南线田横山脚南（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 725 | 丹城 | 7466枪\_沿海南线与滨海大道北（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 726 | 丹城 | 滨海大道与沿海南线卡口北（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 727 | 丹城 | 丹河路与沿海南线卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 728 | 新桥 | 沿海南线新桥连接线西1 | 2025.1月份过保 |
| 729 | 泗洲头 | 7448枪\_泗州头西洋村卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 730 | 泗洲头 | 7357枪\_泗洲头西洋村卡口东 | 2025.1月份过保 |
| 731 | 涂茨 | 宝屿路与玉盘路东 | 2025.1月份过保 |
| 732 | 涂茨 | 宝屿路与玉盘路南 | 2025.1月份过保 |
| 733 | 涂茨 | 荣泰路与映玉路卡口西 | 2025.1月份过保 |
| 734 | 涂茨 | 宝屿路与玉盘路西 | 2025.1月份过保 |
| 735 | 涂茨 | 宝屿路与玉盘路北 | 2025.1月份过保 |
| 736 | 涂茨 | 知新路与榆溪路北 | 2025.1月份过保 |
| 737 | 涂茨 | 知新路与榆溪路西 | 2025.1月份过保 |
| 738 | 涂茨 | 知新路与榆溪路南 | 2025.1月份过保 |
| 739 | 涂茨 | 知新路与榆溪路东 | 2025.1月份过保 |
| 740 | 爵溪 | 新瀛路与新爵路南 | 2025.1月份过保 |
| 741 | 爵溪 | 象山港路与车站路南 | 2025.1月份过保 |
| 742 | 爵溪 | 新瀛路与新爵路北 | 2025.1月份过保 |
| 743 | 爵溪 | 象山港路与车站路西 | 2025.1月份过保 |
| 744 | 爵溪 | 象山港路与车站路东 | 2025.1月份过保 |
| 745 | 爵溪 | 新瀛路与新爵路东 | 2025.1月份过保 |
| 746 | 爵溪 | 象山港路与新瀛路北 | 2025.1月份过保 |
| 747 | 爵溪 | 象山港路与新瀛路东 | 2025.1月份过保 |
| 748 | 爵溪 | 象山港路与新瀛路西 | 2025.1月份过保 |
| 749 | 爵溪 | 7090枪\_象山港路与瀛洲路东 | 2025.1月份过保 |
| 750 | 爵溪 | 象山港路与瀛洲路西 | 2025.1月份过保 |
| 751 | 爵溪 | 象山港路与瀛洲路南 | 2025.1月份过保 |
| 752 | 爵溪 | 7815枪\_爵溪十字东街 | 2025.1月份过保 |
| 753 | 爵溪 | 7817枪\_爵溪十字南街 | 2025.1月份过保 |
| 754 | 爵溪 | 7816枪\_爵溪十字西街 | 2025.1月份过保 |
| 755 | 爵溪 | 象山港路与车站路北 | 2025.1月份过保 |
| 756 | 爵溪 | 象山港路与瀛洲路北 | 2025.1月份过保 |
| 757 | 爵溪 | 新瀛路与望海路礼让南 | 2024.12月份过保 |
| 758 | 大徐 | 环港公路凤山路卡口北1 | 2025.1月份过保 |
| 759 | 大徐 | 环港公路凤山路卡口南2 | 2025.1月份过保 |
| 760 | 大徐 | 环港公路凤山路卡口北2 | 2025.1月份过保 |
| 761 | 大徐 | 环港公路凤山路卡口南1 | 2025.1月份过保 |
| 762 | 涂茨 | 7850枪\_环港公路汤岙村北 | 2025.1月份过保 |
| 763 | 涂茨 | 7848枪\_环港公路汤岙村南 | 2025.1月份过保 |
| 764 | 涂茨 | 7847枪\_环港公路汤岙村东 | 2025.1月份过保 |
| 765 | 涂茨 | 环港公路汤岙村辅道 | 2025.1月份过保 |
| 766 | 涂茨 | 7849枪\_环港公路汤岙村西 | 2025.1月份过保 |
| 767 | 大徐 | 环港公路与玉盘路北 | 2025.1月份过保 |
| 768 | 大徐 | 环港公路与玉盘路南 | 2025.1月份过保 |
| 769 | 贤痒 | 环港公路威盛路卡口北1 | 2025.1月份过保 |
| 770 | 贤痒 | 环港公路威盛路卡口北2 | 2025.1月份过保 |
| 771 | 贤痒 | 环港公路威盛路卡口南1 | 2025.1月份过保 |
| 772 | 贤痒 | 环港公路威盛路卡口南2 | 2025.1月份过保 |
| 773 | 大徐 | 7441枪\_盛宁线后林村卡口南 | 2025.1月份过保 |
| 774 | 大徐 | 盛宁线船倒山北 | 2025.1月份过保 |
| 775 | 大徐 | 盛宁线船倒山南 | 2025.1月份过保 |
| 776 | 大徐 | 盛宁线船倒山西 | 2025.1月份过保 |
| 777 | 大徐 | 7495枪\_盛宁线三角地南 | 2025.1月份过保 |
| 778 | 大徐 | 7499枪\_盛宁线三角地西 | 2025.1月份过保 |
| 779 | 大徐 | 7500枪\_盛宁线三角地北 | 2025.1月份过保 |
| 780 | 大徐 | 7440枪\_盛宁线后林村卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 781 | 大徐 | 盛宁线与虎啸铺南 | 2025.1月份过保 |
| 782 | 大徐 | 盛宁线与虎啸铺西 | 2025.1月份过保 |
| 783 | 大徐 | 盛宁线与虎啸铺北 | 2025.1月份过保 |
| 784 | 大徐 | 盛宁线与汤家店北 | 2025.1月份过保 |
| 785 | 大徐 | 盛宁线与汤家店东 | 2025.1月份过保 |
| 786 | 大徐 | 盛宁线与汤家店南 | 2025.1月份过保 |
| 787 | 贤痒 | 盛宁线着衣亭卡口北 | 2025.1月份过保 |
| 788 | 石浦镇 | 7493枪\_石浦汽车东站东 | 2025.1月份过保 |
| 789 | 石浦镇 | 7496枪\_石浦汽车东站南 | 2025.1月份过保 |
| 790 | 石浦镇 | 7508枪\_石浦汽车东站北 | 2025.1月份过保 |
| 791 | 石浦镇 | 7518枪\_石浦汽车东站西 | 2025.1月份过保 |
| 792 | 石浦镇 | 7554枪\_兴港路与玉泉路东 | 2025.1月份过保 |
| 793 | 石浦镇 | 7553枪\_兴港路与玉泉路北 | 2025.1月份过保 |
| 794 | 石浦镇 | 7555枪\_兴港路与玉泉路南 | 2025.1月份过保 |
| 795 | 石浦镇 | 7556枪\_兴港路与玉泉路西 | 2025.1月份过保 |
| 796 | 石浦镇 | 7551枪\_兴港路与西边村东 | 2025.1月份过保 |
| 797 | 石浦镇 | 7550枪\_兴港路与西边村北 | 2025.1月份过保 |
| 798 | 石浦镇 | 7552枪\_兴港路与西边村西 | 2025.1月份过保 |
| 799 | 石浦镇 | 7777枪\_凤栖路与建业路东 | 2025.1月份过保 |
| 800 | 石浦镇 | 7360枪\_凤栖路与建业路北 | 2025.1月份过保 |
| 801 | 石浦镇 | 7776枪\_凤栖路与建业路南 | 2025.1月份过保 |
| 802 | 石浦镇 | 7778枪\_凤栖路与建业路西 | 2025.1月份过保 |
| 803 | 石浦镇 | 7540枪\_南屏路与大庆路东 | 2025.1月份过保 |
| 804 | 石浦镇 | 7539枪\_南屏路与大庆路北 | 2025.1月份过保 |
| 805 | 石浦镇 | 7549枪\_曙光路与静河路南 | 2025.1月份过保 |
| 806 | 石浦镇 | 7369枪\_海宁路与兴港路东 | 2025.1月份过保 |
| 807 | 石浦镇 | 7771枪\_海宁路与兴港路北 | 2025.1月份过保 |
| 808 | 石浦镇 | 7370枪\_海宁路与兴港路南 | 2025.1月份过保 |
| 809 | 石浦镇 | 7371枪\_海宁路与兴港路西 | 2025.1月份过保 |
| 810 | 石浦镇 | 7576枪\_海宁路与凤栖路东 | 2025.1月份过保 |
| 811 | 石浦镇 | 7086枪\_海宁路与凤栖路北 | 2025.1月份过保 |
| 812 | 石浦镇 | 7088枪\_海宁路与凤栖路南 | 2025.1月份过保 |
| 813 | 石浦镇 | 7023枪\_南屏路与荔港路南 | 2025.1月份过保 |
| 814 | 石浦镇 | 7022枪\_南屏路与荔港路西 | 2025.1月份过保 |
| 815 | 石浦镇 | 7402枪\_凤栖路与曙光路西口 | 2025.1月份过保 |
| 816 | 石浦镇 | 7445枪\_曙光路与凤栖路北口 | 2025.1月份过保 |
| 817 | 石浦镇 | 7446枪\_曙光路与凤栖路南口 | 2025.1月份过保 |
| 818 | 石浦镇 | 7548枪\_曙光路与静河路北 | 2025.1月份过保 |
| 819 | 石浦镇 | 7401枪\_凤栖路与曙光路东口 | 2025.1月份过保 |
| 820 | 石浦镇 | 7845枪\_金山路与大庆路辅道北 | 2025.1月份过保 |
| 821 | 石浦镇 | 7846枪\_金山路与大庆路辅道南 | 2025.1月份过保 |
| 822 | 石浦镇 | 7805枪\_金山路与天门路辅道北 | 2025.1月份过保 |
| 823 | 石浦镇 | 7806枪\_金山路与天门路辅道南 | 2025.1月份过保 |
| 824 | 石浦镇 | 7807枪\_金山路与建业路辅道北 | 2025.1月份过保 |
| 825 | 石浦镇 | 7087枪\_海宁路与凤栖路西 | 2025.1月份过保 |
| 826 | 石浦镇 | 7774枪\_海宁路与南屏路东 | 2025.1月份过保 |
| 827 | 石浦镇 | 7772枪\_海宁路与南屏路北 | 2025.1月份过保 |
| 828 | 石浦镇 | 7773枪\_海宁路与南屏路南 | 2025.1月份过保 |
| 829 | 石浦镇 | 7775枪\_海宁路与南屏路西 | 2025.1月份过保 |
| 830 | 石浦镇 | 7800枪\_渔港东路与皇城大道东 | 2025.1月份过保 |
| 831 | 石浦镇 | 7893枪\_渔港东路与皇城大道北 | 2025.1月份过保 |
| 832 | 石浦镇 | 7801枪\_渔港东路与皇城大道西 | 2025.1月份过保 |
| 833 | 石浦镇 | 7813枪\_金山路与曙光路北 | 2025.1月份过保 |
| 834 | 石浦镇 | 7814枪\_金山路与曙光路南 | 2025.1月份过保 |
| 835 | 石浦镇 | 7811枪\_金山路与海宁路北 | 2025.1月份过保 |
| 836 | 石浦镇 | 7812枪\_金山路与海宁路南 | 2025.1月份过保 |
| 837 | 石浦镇 | 7802枪\_金山路与渔港中路北 | 2025.1月份过保 |
| 838 | 石浦镇 | 7803枪\_金山路与渔港中路南 | 2025.1月份过保 |
| 839 | 石浦镇 | 7809枪\_金山路与玉泉路辅道北 | 2025.1月份过保 |
| 840 | 石浦镇 | 7810枪\_金山路与玉泉路辅道南 | 2025.1月份过保 |
| 841 | 石浦镇 | 7804枪\_金山路与荔港路辅道北 | 2025.1月份过保 |
| 842 | 石浦镇 | 7844枪\_金山路与荔港路辅道南 | 2025.1月份过保 |
| 843 | 石浦镇 | 金山路与荔港路西 | 2025.1月份过保 |
| 844 | 石浦镇 | 金山路与渔港南路西 | 2025.1月份过保 |
| 845 | 石浦镇 | 金山路与玉泉路东 | 2025.1月份过保 |
| 846 | 石浦镇 | 7541枪\_南屏路与大庆路西 | 2025.1月份过保 |
| 847 | 石浦镇 | 7542枪\_南屏路与大庆路南 | 2025.1月份过保 |
| 848 | 石浦镇 | 7544枪\_南屏路与玉泉路东 | 2025.1月份过保 |
| 849 | 石浦镇 | 7543枪\_南屏路与玉泉路北 | 2025.1月份过保 |
| 850 | 石浦镇 | 7545枪\_南屏路与玉泉路南 | 2025.1月份过保 |
| 851 | 石浦镇 | 7546枪\_南屏路与玉泉路西 | 2025.1月份过保 |
| 852 | 石浦镇 | 7024枪\_南屏路与荔港路东 | 2025.1月份过保 |
| 853 | 石浦镇 | 7021枪\_南屏路与荔港路北 | 2025.1月份过保 |
| 854 | 石浦镇 | 金山路与大庆路西 | 2025.1月份过保 |
| 855 | 石浦镇 | 金山路与海宁路东 | 2025.1月份过保 |
| 856 | 石浦镇 | 金山路与海宁路西 | 2025.1月份过保 |
| 857 | 石浦镇 | 金山路与荔港路东 | 2025.1月份过保 |
| 858 | 石浦镇 | 金山路与天门路东 | 2025.1月份过保 |
| 859 | 石浦镇 | 金山路与天门路西 | 2025.1月份过保 |
| 860 | 石浦镇 | 金山路与玉泉路西 | 2025.1月份过保 |
| 861 | 石浦镇 | 金山路与大庆路东 | 2025.1月份过保 |
| 862 | 石浦镇 | 7356枪\_沿海南线与平阳西 | 2025.1月份过保 |
| 863 | 石浦镇 | 7808枪\_金山路与建业路辅道南 | 2025.1月份过保 |
| 864 | 石浦镇 | 金山路与建业路西 | 2025.1月份过保 |
| 865 | 石浦镇 | 金山路与建业路东 | 2025.1月份过保 |
| 866 | 石浦镇 | 7328枪\_沿海南线与平阳东 | 2025.1月份过保 |
| 867 | 石浦镇 | 毓才路单行线北 | 2025.1月份过保 |
| 868 | 石浦镇 | 毓才路单行线南 | 2025.1月份过保 |
| 869 | 茅洋 | 7831枪\_茅洋连接线南堡东 | 2025.1月份过保 |
| 870 | 茅洋 | 7833枪\_茅洋连接线南堡北 | 2025.1月份过保 |
| 871 | 茅洋 | 7832枪\_茅洋连接线南堡西 | 2025.1月份过保 |
| 872 | 茅洋 | 7497枪\_茅石线与盐三线东 | 2025.1月份过保 |
| 873 | 茅洋 | 7510枪\_茅石线与盐三线南 | 2025.1月份过保 |
| 874 | 茅洋 | 7513枪\_茅石线与盐三线西 | 2025.1月份过保 |
| 875 | 茅洋 | 7506枪\_茅石线与盐三线北 | 2025.1月份过保 |
| 876 | 西周 | 朝晖路与昌明路西30米1 | 2025.1月份过保 |
| 877 | 西周 | 7818枪\_朝晖路与昌明路西30米2 | 2025.1月份过保 |
| 878 | 西周 | 振瀛路与昌明路礼让西 | 2024.12月份过保 |
| 879 | 西周 | 振瀛路与昌明路礼让东 | 2024.12月份过保 |
| 880 | 西周 | 昌明路与富源路东 | 2024.12月份过保 |
| 881 | 西周 | 昌明路与富源路西 | 2024.12月份过保 |
| 882 | 西周 | 昌明路与富源路北 | 2024.12月份过保 |
| 883 | 西周 | 象西线与金申路东 | 2024.12月份过保 |
| 884 | 西周 | 象西线与金申路西 | 2024.12月份过保 |
| 885 | 西周 | 象西线与金申路北 | 2024.12月份过保 |
| 886 | 西周 | 昌明路与富源路南 | 2024.12月份过保 |
| 887 | 西周 | 7327枪\_象西线与昌明路西（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 888 | 西周 | 象西线与昌明路南 | 2025.1月份过保 |
| 889 | 西周 | 7324枪\_象西线与弘翔路西 | 2025.1月份过保 |
| 890 | 西周 | 象西线与弘翔路南 | 2025.1月份过保 |
| 891 | 西周 | 7325枪\_象西线与弘翔路东 | 2025.1月份过保 |
| 892 | 西周 | 7326枪\_象西线与昌明路东（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 893 | 贤痒 | 泰和路与岑晁村口东 | 2025.1月份过保 |
| 894 | 贤痒 | 泰和路与岑晁村口西 | 2025.1月份过保 |
| 895 | 贤痒 | 泰和路与威圣路南 | 2025.1月份过保 |
| 896 | 贤痒 | 泰和路与威圣路东 | 2025.1月份过保 |
| 897 | 贤痒 | 泰和路与威圣路西 | 2025.1月份过保 |
| 898 | 贤痒 | 泰和路与威圣路北 | 2025.1月份过保 |
| 899 | 贤痒 | 泰和路与岑晁街西 | 2025.1月份过保 |
| 900 | 鹤浦镇 | 蟹厂路口东 | 2025.1月份过保 |
| 901 | 鹤浦镇 | 蟹厂路口南 | 2025.1月份过保 |
| 902 | 鹤浦镇 | 蟹厂路口北 | 2025.1月份过保 |
| 903 | 鹤浦镇 | 门扇后路口东 | 2025.1月份过保 |
| 904 | 鹤浦镇 | 门扇后路口北 | 2025.1月份过保 |
| 905 | 鹤浦镇 | 门扇后路口南 | 2025.1月份过保 |
| 906 | 鹤浦镇 | 门扇后路口西 | 2025.1月份过保 |
| 907 | 黄避岙乡 | 7355枪\_黄避岙乡横塘村十字路口1 | 2025.1月份过保 |
| 908 | 黄避岙乡 | 7353枪\_黄避岙乡横塘村十字路口3 | 2025.1月份过保 |
| 909 | 黄避岙乡 | 7352枪\_黄避岙乡横塘村十字路口4 | 2025.1月份过保 |
| 910 | 黄避岙乡 | 7354枪\_黄避岙乡横塘村十字路口2 | 2025.1月份过保 |
| 911 | 墙头 | 亭岙卡口东 | 2025.1月份过保 |

**2、监控及违停点位**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **设备名称** | **维保状态** |
| 1 | 丹城 | 8024球\_海山路四小西侧梅苑东门 | 2025.1月份过保 |
| 2 | 丹城 | 7358球\_丰饶路滨海幼儿园大门南侧 | 2025.1月份过保 |
| 3 | 丹城 | 7380球\_丹阳路水木华庭 | 2025.1月份过保 |
| 4 | 丹城 | 丹峰路文韵路 | 2025.1月份过保 |
| 5 | 丹城 | 丹南路天安幼儿园（返厂维修） | 2025.1月份过保 |
| 6 | 丹城 | 东谷路至建设路段（丹城中队门口） | 2025.1月份过保 |
| 7 | 丹城 | 靖南大街与海山路路口 | 2025.1月份过保 |
| 8 | 西周 | 嵩溪路 | 2025.1月份过保 |
| 9 | 高塘岛 | 龙泉路信用社门口 | 2025.1月份过保 |
| 10 | 丹城 | 象山河路金域华府 | 2025.1月份过保 |
| 11 | 丹城 | 象山港路兴盛路[至丹南路段] | 2025.1月份过保 |
| 12 | 高塘岛 | 龙泉路与群英路十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 13 | 高塘岛 | 龙泉路与蓬莱路丁字路口 | 2025.1月份过保 |
| 14 | 定山 | 华塘路63号 | 2025.1月份过保 |
| 15 | 爵溪 | 新瀛路新爵路口 | 2025.1月份过保 |
| 16 | 涂茨 | 汤鲁线大徐市场监管所段 | 2025.1月份过保 |
| 17 | 丹城 | 丹阳路滨海学校 | 2025.1月份过保 |
| 18 | 涂茨 | 汤鲁线大徐街段 | 2025.1月份过保 |
| 19 | 丹城 | 城西路西街 | 2025.1月份过保 |
| 20 | 大徐 | 汤鲁线大徐龙溪路 | 2025.1月份过保 |
| 21 | 丹城 | 生态大道绿城南苑段 | 2025.1月份过保 |
| 22 | 丹城 | 丹南路上城公馆东 | 2025.1月份过保 |
| 23 | 涂茨 | 汤鲁线曙光路路口 | 2025.1月份过保 |
| 24 | 丹城 | 锦河路锦安路 | 2025.1月份过保 |
| 25 | 东陈 | 盛宁线东陈乡政府门口 | 2025.1月份过保 |
| 26 | 丹城 | 丹南路上城公馆西 | 2025.1月份过保 |
| 27 | 涂茨 | 汤鲁线信用社门口 | 2025.1月份过保 |
| 28 | 丹城 | 锦河路顺达路 | 2025.1月份过保 |
| 29 | 丹城 | 丹峰路茂林路 | 2025.1月份过保 |
| 30 | 涂茨 | 汤鲁线凃茨镇政府路口 | 2025.1月份过保 |
| 31 | 丹城 | 丹南路东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 32 | 东陈 | 东陈沙岗村兴岗路菜场 | 2025.1月份过保 |
| 33 | 东陈 | 盛宁线沙岗村樟树下 | 2025.1月份过保 |
| 34 | 丹城 | 丹桂花园东门 | 2025.1月份过保 |
| 35 | 丹城 | 丹南路实验小学 | 2025.1月份过保 |
| 36 | 丹城 | 靖南路蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 37 | 石浦镇 | 石浦水产城路段5 | 2025.1月份过保 |
| 38 | 丹城 | 丹河路建业路 | 2025.1月份过保 |
| 39 | 东陈 | 盛宁线东陈加油站 | 2025.1月份过保 |
| 40 | 丹城 | 丹南路金丰花园 | 2025.1月份过保 |
| 41 | 丹城 | 靖南路西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 42 | 茅洋 | 盛宁线茅洋段1 | 2025.1月份过保 |
| 43 | 丹城 | 丹河路沿区路 | 2025.1月份过保 |
| 44 | 新桥 | 宁丰路新梅路路口 | 2025.1月份过保 |
| 45 | 丹城 | 丹霞路半岛康桥门口 | 2025.1月份过保 |
| 46 | 新桥 | 宁丰路与永新路路口 | 2025.1月份过保 |
| 47 | 丹城 | 丹河路白鹤路 | 2025.1月份过保 |
| 48 | 丹城 | 南庄樟树下村三叉路口处 | 2025.1月份过保 |
| 49 | 丹城 | 靖南路起春路 | 2025.1月份过保 |
| 50 | 新桥 | 宁丰路永盛路路口 | 2025.1月份过保 |
| 51 | 丹城 | 丹河路西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 52 | 泗洲头 | 泗洲头盛洲路 | 2025.1月份过保 |
| 53 | 丹城 | 园中路与丹河路 | 2025.1月份过保 |
| 54 | 鹤浦镇 | 鹤西路菜场北门对面 | 2025.1月份过保 |
| 55 | 丹城 | 园中路丹峰路 | 2025.1月份过保 |
| 56 | 丹城 | 丹阳路丹城中学 | 2025.1月份过保 |
| 57 | 丹城 | 塔山路文峰小区北门 | 2025.1月份过保 |
| 58 | 鹤浦镇 | 鹤西路与湾塘路路口 | 2025.1月份过保 |
| 59 | 丹城 | 丹阳路南河路 | 2025.1月份过保 |
| 60 | 丹城 | 城西路蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 61 | 鹤浦镇 | 鹤西路与南田路路口 | 2025.1月份过保 |
| 62 | 丹城 | 巨鹰路丹峰路 | 2025.1月份过保 |
| 63 | 高塘岛 | 龙泉路与瀛洲路十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 64 | 丹城 | 建设路东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 65 | 高塘岛 | 蓬莱路乡政府门口 | 2025.1月份过保 |
| 66 | 高塘岛 | 蓬莱路与江北路十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 67 | 丹城 | 建设路迎恩路 | 2025.1月份过保 |
| 68 | 爵溪 | 新瀛路段1 | 2025.1月份过保 |
| 69 | 丹城 | 新丰路丹峰路 | 2025.1月份过保 |
| 70 | 爵溪 | 新瀛路段2 | 2025.1月份过保 |
| 71 | 丹城 | 新华路汪家河菜场 | 2025.1月份过保 |
| 72 | 丹城 | 新丰路蓬莱小区 | 2025.1月份过保 |
| 73 | 鹤浦镇 | 南田路鹤浦小学 | 2025.1月份过保 |
| 74 | 丹城 | 新丰路锦河路 | 2025.1月份过保 |
| 75 | 丹城 | 新安路与天安路西侧 | 2025.1月份过保 |
| 76 | 丹城 | 春晖幼儿园 | 2025.1月份过保 |
| 77 | 丹城 | 来薰路小河头路 | 2025.1月份过保 |
| 78 | 丹城 | 白鹤路与丹青路 | 2025.1月份过保 |
| 79 | 丹城 | 蓬莱路百花路 | 2025.1月份过保 |
| 80 | 丹城 | 西谷路百花路 | 2025.1月份过保 |
| 81 | 丹城 | 象山河路半岛康桥 | 2025.1月份过保 |
| 82 | 鹤浦镇 | 南田路万全路路口 | 2025.1月份过保 |
| 83 | 鹤浦镇 | 南田路沿港路路口 | 2025.1月份过保 |
| 84 | 茅洋 | 盛宁线茅洋段2 | 2025.1月份过保 |
| 85 | 茅洋 | 盛宁线茅洋段3 | 2025.1月份过保 |
| 86 | 茅洋 | 盛宁线茅洋段4 | 2025.1月份过保 |
| 87 | 贤痒 | 泰和路迎紫路路口 | 2025.1月份过保 |
| 88 | 贤痒 | 泰和路大药房门口 | 2025.1月份过保 |
| 89 | 泗洲头 | S215省道与泗洲头菜场附近 | 2025.1月份过保 |
| 90 | 丹城 | 创业路中心菜场2 | 2025.1月份过保 |
| 91 | 鹤浦镇 | 南田路浦港东路路口 | 2025.1月份过保 |
| 92 | 鹤浦镇 | 南田路鹤浦中学 | 2025.1月份过保 |
| 93 | 西周 | 西瀛大街与康安路路口 | 2025.1月份过保 |
| 94 | 西周 | 西瀛大街与贸盛路路口 | 2025.1月份过保 |
| 95 | 西周 | 贸盛路与广瀛路路口 | 2025.1月份过保 |
| 96 | 西周 | 昌明路与振瀛路口 | 2025.1月份过保 |
| 97 | 石浦镇 | 石浦水产城路段1 | 2025.1月份过保 |
| 98 | 石浦镇 | 石浦水产城路段2 | 2025.1月份过保 |
| 99 | 石浦镇 | 石浦水产城路段3 | 2025.1月份过保 |
| 100 | 石浦镇 | 石浦水产城路段4 | 2025.1月份过保 |
| 101 | 石浦镇 | 石浦水产城路段6 | 2025.1月份过保 |
| 102 | 贤痒 | 泰和路国土局十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 103 | 贤痒 | 泰和路加贝超市门口 | 2025.1月份过保 |
| 104 | 贤痒 | 泰和路贤庠学校门口 | 2025.1月份过保 |
| 105 | 贤痒 | 泰和路贤庠车站门口 | 2025.1月份过保 |
| 106 | 石浦镇 | 7487球\_渔港中路与渔港北路路口 | 2025.1月份过保 |
| 107 | 丹城 | 学海路象山三中 | 2025.1月份过保 |
| 108 | 丹城 | 7391球\_丹河路风情街东 | 2025.1月份过保 |
| 109 | 丹城 | 创业路中心菜场1 | 2025.1月份过保 |
| 110 | 丹城 | 7484球\_殷夫公园兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 111 | 丹城 | 7390球\_丹峰路宏润花园北门 | 2025.1月份过保 |
| 112 | 丹城 | 7398球\_帝凡尼门口育才路 | 2025.1月份过保 |
| 113 | 丹城 | 7458球\_西街外国语门口（大门口） | 2025.1月份过保 |
| 114 | 丹城 | 7392球\_丹河路风情街西 | 2025.1月份过保 |
| 115 | 丹城 | 7369球\_育才路建设路口 | 2025.1月份过保 |
| 116 | 丹城 | 7897球\_新华路涌金 | 2025.1月份过保 |
| 117 | 丹城 | 7489球\_育才路东风路 | 2025.1月份过保 |
| 118 | 丹城 | 7457球\_西街外国语门口 | 2025.1月份过保 |
| 119 | 丹城 | 7413球\_建设路西门天桥脚 | 2025.1月份过保 |
| 120 | 丹城 | 7439球\_人民医院南门 | 2025.1月份过保 |
| 121 | 丹城 | 7386球\_大润发门口 | 2025.1月份过保 |
| 122 | 丹城 | 7385球\_宾阳路房管中心 | 2025.1月份过保 |
| 123 | 丹城 | 7405球\_华翔大厦南侧 | 2025.1月份过保 |
| 124 | 丹城 | 7367球\_新丰北路 | 2025.1月份过保 |
| 125 | 丹城 | 7364球\_天安路步西路口 | 2025.1月份过保 |
| 126 | 丹城 | 7362球\_丹峰路汇兴路口 | 2025.1月份过保 |
| 127 | 丹城 | 7361球\_丹河路违法中心 | 2025.1月份过保 |
| 128 | 丹城 | 7360球\_丹峰路万象路口 | 2025.1月份过保 |
| 129 | 丹城 | 7379球\_东风路城东村委会 | 2025.1月份过保 |
| 130 | 丹城 | 7377球\_新华路汇振路丁字路口 | 2025.1月份过保 |
| 131 | 丹城 | 7376球\_起春路 | 2025.1月份过保 |
| 132 | 丹城 | 7895球\_靖南路新华路口 | 2025.1月份过保 |
| 133 | 石浦镇 | 7428球\_金山路与渔港路路口 | 2025.1月份过保 |
| 134 | 石浦镇 | 7426球\_金山路与天门路路口 | 2025.1月份过保 |
| 135 | 丹城 | 7370球\_靖南大街兴盛路十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 136 | 石浦镇 | 7415球\_金山路与大庆路路口 | 2025.1月份过保 |
| 137 | 丹城 | 丹南路-五小门口东 | 2024.12月份过保 |
| 138 | 石浦镇 | 7420球\_金山路与建业路路口 | 2025.1月份过保 |
| 139 | 石浦镇 | 7431球\_金山路与玉泉路路口 | 2025.1月份过保 |
| 140 | 丹城 | 7359球\_来薰路蓬莱菜场西门 | 2025.1月份过保 |
| 141 | 丹城 | 园中路象山客运中心西门 | 2024.12月份过保 |
| 142 | 丹城 | 7465球\_兴盛路学府名苑西门 | 2025.1月份过保 |
| 143 | 丹城 | 7397球\_丹阳路丹爵线路口 | 2025.1月份过保 |
| 144 | 丹城 | 7896球\_蓬莱路86号 | 2025.1月份过保 |
| 145 | 丹城 | 7455球\_天安路塔山路口 | 2025.1月份过保 |
| 146 | 丹城 | 东谷路交警中队门口右侧 | 2024.12月份过保 |
| 147 | 石浦镇 | 7486球\_渔港中路与溪坑路路口 | 2025.1月份过保 |
| 148 | 石浦镇 | 7403球\_海宁路与兴港路 | 2025.1月份过保 |
| 149 | 定山 | 马漕线-元亨路路段 | 2024.12月份过保 |
| 150 | 丹城 | 7014球\_靖南路丹峰小区北门 | 2025.1月份过保 |
| 151 | 丹城 | 7374球\_来薰路与锦河路十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 152 | 丹城 | 7373球\_来薰路丹阳小区东侧 | 2025.1月份过保 |
| 153 | 丹城 | 7372球\_丰饶路实验小学大门正对面 | 2025.1月份过保 |
| 154 | 丹城 | 7490球\_育才路水厂路段 | 2025.1月份过保 |
| 155 | 丹城 | 7368球\_丹峰东路绿城南门 | 2025.1月份过保 |
| 156 | 丹城 | 7366球\_丹峰路方秧路口 | 2025.1月份过保 |
| 157 | 丹城 | 7365球\_塔山路金声路口 | 2025.1月份过保 |
| 158 | 丹城 | 丹河路风情街东2 | 2025.1月份过保 |
| 159 | 石浦镇 | 7423球\_金山路与荔港路路口 | 2025.1月份过保 |
| 160 | 丹城 | 7456球\_天安路新安路丁字路口 | 2025.1月份过保 |
| 161 | 丹城 | 7384球\_顺达路蓬莱菜场东门 | 2025.1月份过保 |
| 162 | 定山 | 元亨路-兴定路 | 2025.1月份过保 |
| 163 | 石浦镇 | 渔港中路-渔港北路球机东 | 2025.1月份过保 |
| 164 | 丹城 | 丹河路新一路 | 2025.1月份过保 |
| 165 | 丹城 | 塔山路育才路 | 2025.1月份过保 |
| 166 | 丹城 | 丹桂花园西门 | 2025.1月份过保 |
| 167 | 石浦镇 | 金溪路西街 | 2025.1月份过保 |
| 168 | 丹城 | 象山客运东站东站路段1 | 2025.1月份过保 |
| 169 | 丹城 | 象山客运东站东站路段2 | 2025.1月份过保 |
| 170 | 东陈 | 观海南路与杏花路交叉口 | 2025.1月份过保 |
| 171 | 丹城 | 7894球\_丹南路五小路段1 | 2025.1月份过保 |
| 172 | 东陈 | 海和路与金兴路球机 | 2025.1月份过保 |
| 173 | 东陈 | 海和路与金商路球机 | 2025.1月份过保 |
| 174 | 丹城 | 来薰路与政实路（全景） | 2025.1月份过保 |
| 175 | 墙头 | 史家山隧道口 | 2025.1月份过保 |
| 176 | 大徐 | 荣泰路与宝屿路球机 | 2025.1月份过保 |
| 177 | 大徐 | 荣泰路与珠海路球机 | 2025.1月份过保 |
| 178 | 大徐 | 东浦路与开元路球机 | 2025.1月份过保 |
| 179 | 大徐 | 宝屿路与岭池路球机 | 2025.1月份过保 |
| 180 | 大目湾 | 7452球\_松兰大道与众乐路 | 2025.1月份过保 |
| 181 | 新桥 | 新桥高速连接线大下线 | 2025.1月份过保 |
| 182 | 涂茨 | 知新路与榆溪路球机 | 2025.1月份过保 |
| 183 | 涂茨 | 宝屿路与玉盘路球机 | 2025.1月份过保 |
| 184 | 贤痒 | 7408球\_环港公路与新丰村 | 2025.1月份过保 |
| 185 | 涂茨 | 7406球\_环港公路与桃树湾 | 2025.1月份过保 |
| 186 | 涂茨 | 环港公路汤岙村路口 | 2025.1月份过保 |
| 187 | 涂茨 | 7407球\_环港公路与乌屿山 | 2025.1月份过保 |
| 188 | 大徐 | 盛宁线船倒山球机 | 2025.1月份过保 |
| 189 | 石浦镇 | 渔港东路与皇城大道 | 2025.1月份过保 |
| 190 | 定山 | 茅石线盐三线球机西 | 2025.1月份过保 |
| 191 | 石浦镇 | 海宁路与南屏路 | 2025.1月份过保 |
| 192 | 东陈 | 北山隧道1（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 193 | 东陈 | 北山隧道2（道路施工） | 2025.1月份过保 |
| 194 | 墙头 | 史家山隧道1 | 2025.1月份过保 |
| 195 | 墙头 | 史家山隧道2 | 2025.1月份过保 |
| 196 | 东陈 | 兴岗路保宁路球机 | 2025.1月份过保 |
| 197 | 贤痒 | 泰和路与威圣路球机 | 2025.1月份过保 |
| 198 | 贤痒 | 泰和路与岑晁街口球机 | 2025.1月份过保 |
| 199 | 贤痒 | 泰和路与岑晁村口球机 | 2025.1月份过保 |
| 200 | 石浦镇 | 金山路与渔港中路 | 2025.1月份过保 |
| 201 | 石浦镇 | 凤栖路与建业路 | 2025.1月份过保 |
| 202 | 石浦镇 | 南屏路与大庆路 | 2025.1月份过保 |
| 203 | 石浦镇 | 南屏路与玉泉路 | 2025.1月份过保 |
| 204 | 茅洋 | 茅洋连接线南堡球机 | 2025.1月份过保 |
| 205 | 新桥 | 新桥影视大道经二路球机 | 2025.1月份过保 |
| 206 | 新桥 | 新桥影视大道经一路球机 | 2025.1月份过保 |
| 207 | 新桥 | 新桥黄公岙路口球机 | 2025.1月份过保 |
| 208 | 石浦镇 | 兴港路与玉泉路 | 2025.1月份过保 |
| 209 | 石浦镇 | 海宁路与兴港路 | 2025.1月份过保 |
| 210 | 石浦镇 | 兴港路与西边村 | 2025.1月份过保 |
| 211 | 定山 | 茅石线盐三线球机南 | 2025.1月份过保 |
| 212 | 大徐 | 7501球\_盛宁线三角地球机 | 2025.1月份过保 |
| 213 | 贤痒 | 环港公路501省道球机 | 2025.1月份过保 |
| 214 | 大徐 | 珠海路与映玉路球机 | 2025.1月份过保 |
| 215 | 丹城 | 华翔大厦西北角高空 | 2025.1月份过保 |
| 216 | 丹城 | 工商银行东高空 | 2025.1月份过保 |
| 217 | 丹城 | 汽车东站东高空 | 2025.1月份过保 |
| 218 | 丹城 | 象山电视塔高空 | 2025.1月份过保 |
| 219 | 丹城 | 宁波银行西高空 | 2025.1月份过保 |
| 220 | 丹城 | 财政局东全景高空 | 2025.1月份过保 |
| 221 | 丹城 | 财政局西全景高空 | 2025.1月份过保 |
| 222 | 丹城 | 南园行政楼1号楼高空 | 2025.1月份过保 |
| 223 | 丹城 | 园林局东高空 | 2025.1月份过保 |
| 224 | 丹城 | 园林局西高空 | 2025.1月份过保 |
| 225 | 丹城 | 宁波银行东高空 | 2025.1月份过保 |
| 226 | 丹城 | 汽车东站西高空 | 2025.1月份过保 |
| 227 | 黄避岙乡 | 黄避岙乡横塘村十字路口 | 2025.1月份过保 |
| 228 | 爵溪 | 新瀛路与望海路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 229 | 涂茨 | 汤鲁线黄避岙街段 | 2025.1月份过保 |
| 230 | 泗洲头 | 泗洲头兴洲路 | 2025.1月份过保 |
| 231 | 爵溪 | 爵溪恒大域海湾游仙路1 | 2025.1月份过保 |
| 232 | 爵溪 | 爵溪恒大域海湾游仙路2 | 2025.1月份过保 |
| 233 | 爵溪 | 爵溪恒大域海湾游仙路3 | 2025.1月份过保 |
| 234 | 爵溪 | 爵溪恒大域海湾游仙路4 | 2025.1月份过保 |
| 235 | 西周 | 昌明路弘文路口 | 2025.1月份过保 |
| 236 | 泗洲头 | 盛宁线盛洲路与东林路路口 | 2025.1月份过保 |
| 237 | 丹城 | 7371球\_靖南大街象中南门东侧2 | 2025.1月份过保 |
| 238 | 丹城 | 丹河西路-蓬莱路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 239 | 丹城 | 丹河西路-园中路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 240 | 丹城 | 丹阳西路-园中路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 241 | 丹城 | 靖南路-金鹰路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 242 | 丹城 | 保集南郡东丁字路口-丹峰路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 243 | 丹城 | 保集蓝郡南-丹峰路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 244 | 丹城 | 巨鹰路-腾蛟东路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 245 | 丹城 | 丹南路涌金广场北路段 | 2024.12月份过保 |
| 246 | 爵溪 | 振瀛路-十字南街交叉口（菜场南桥头口） | 2024.12月份过保 |
| 247 | 西周 | 西周康安路5号门口 | 2025.1月份过保 |
| 248 | 丹城 | 城西路梧桐御府门口 | 2024.12月份过保 |
| 249 | 丹城 | 丹南路-西谷路（公交公司南门） | 2024.12月份过保 |
| 250 | 丹城 | 丹南路-西谷路（万达1号门） | 2024.12月份过保 |
| 251 | 西周 | 西周镇西瀛大街79号 | 2025.1月份过保 |
| 252 | 丹城 | 象山河路-南河路交叉口（绿城兰园桥头边） | 2024.12月份过保 |
| 253 | 丹城 | 丹河西路-沿区路交叉口（信用社门口） | 2024.12月份过保 |
| 254 | 丹城 | 丹南路-蓬莱路（万达2号门） | 2024.12月份过保 |
| 255 | 西周 | 西周镇西瀛大街101号 | 2025.1月份过保 |
| 256 | 丹城 | 丹河路-兴盛路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 257 | 西周 | 西周富源路112号 | 2024.12月份过保 |
| 258 | 丹城 | 新华路-丹阳路路口 | 2024.12月份过保 |
| 259 | 丹城 | 靖南大街-来薰路路路口 | 2024.12月份过保 |
| 260 | 定山 | 兴定路镇政府门口路段 | 2024.12月份过保 |
| 261 | 定山 | 元亨路菜市场路口 | 2024.12月份过保 |
| 262 | 西周 | 西周下沈车站 | 2024.12月份过保 |
| 263 | 西周 | 西周昌明路38-8号 | 2024.12月份过保 |
| 264 | 丹城 | 靖南路-万象路交叉口 | 2024.12月份过保 |
| 265 | 石浦镇 | 曙光路与静河路 | 2025.1月份过保 |
| 266 | 石浦镇 | 金山路与建业路 | 2025.1月份过保 |

**3、测速点位**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **设备名称** | **维保状态** |
| 1 | 东陈 | 茅洋连接线(五狮小学)卡口西 | 2024.12月份过保 |
| 2 | 东陈 | 茅洋连接线(五狮小学)卡口东 | 2024.12月份过保 |
| 3 | 大目湾 | 7453枪\_松兰大道与众乐路北向南1 | 2024.12月份过保 |
| 4 | 大目湾 | 7454枪\_松兰大道与众乐路南 | 2024.12月份过保 |
| 5 | 新桥 | 新桥连接线(高湾村)卡口东 | 2024.12月份过保 |
| 6 | 新桥 | 新桥连接线(高湾村)卡口西 | 2024.12月份过保 |
| 7 | 定山 | 定塘连接线(沙地村)卡口东 | 2024.12月份过保 |
| 8 | 定山 | 定塘连接线(沙地村)卡口西 | 2024.12月份过保 |
| 9 | 石浦镇 | 7437枪\_沿海南线石浦里山北往南(卡口测速) | 2024.12月份过保 |
| 10 | 墙头 | 墙头测速东 | 2024.12月份过保 |
| 11 | 墙头 | 墙头测速西 | 2024.12月份过保 |
| 12 | 爵溪 | 象山港路燕山水库段卡口东 | 2024.12月份过保 |
| 13 | 爵溪 | 象山港路燕山水库段卡口西 | 2024.12月份过保 |
| 14 | 大目湾 | 7036枪\_松兰大道与众乐路北向南2 | 2024.6月份过保 |
| 15 | 涂茨 | 7212枪\_萧家卡口北往南（测速） | 2024.6月份过保 |
| 16 | 涂茨 | 7211枪\_萧家卡口南往北（测速） | 2024.6月份过保 |
| 17 | 墙头 | 史家山测速 | 2024.6月份过保 |
| 18 | 西周 | 文岙村卡口西测速 | 2024.6月份过保 |
| 19 | 西周 | 文岙村卡口东测速 | 2024.6月份过保 |
| 20 | 爵溪 | 象山港路燕山水库段卡口东 | 2024.6月份过保 |
| 21 | 爵溪 | 象山港路燕山水库段卡口西 | 2024.6月份过保 |
| 22 | 贤痒 | 7213枪\_下庄村卡口西 | 2024.6月份过保 |
| 23 | 贤痒 | 7214枪\_下庄村卡口东 | 2024.6月份过保 |

**4、信号灯点位**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **路口名** | **过保日期** |
| 1 | 塔山路-育才路 | 2024.12月份过保 |
| 2 | 丹南路-海山路 | 2024.6月份过保 |
| 3 | 靖南路-西谷路 | 2024.12月份过保 |
| 4 | 靖南路-蓬莱路 | 2024.12月份过保 |
| 5 | 塔山路-兴盛路 | 2024.12月份过保 |
| 6 | 塔山路-海山路 | 2024.12月份过保 |
| 7 | 象西线-金申路 | 2024.12月份过保 |
| 8 | 富源路-昌明路 | 2024.12月份过保 |
| 9 | 象西线-利山村 | 已过保 |
| 10 | 沿海南线-上湾村 | 2024.12月份过保 |
| 11 | 开源路与规划五路 | 2024.6月份过保 |
| 12 | 珠岑线-青莱村口 | 2024.6月份过保 |
| 13 | 珠海路-银河路 | 2025.1月份过保 |
| 14 | 凤栖路-建业路 | 2024.6月份过保 |
| 15 | 环城西路-丹山路 | 2025.1月份过保 |
| 16 | 环城西路-丹霞路 | 2025.1月份过保 |
| 17 | 汇川路-永欣路 | 已过保 |
| 18 | 弘翔路-富源路 | 已过保 |
| 19 | 象西线-莲花道口 | 已过保 |
| 20 | 象西线-朱家村 | 已过保 |
| 21 | 石三线-吉港村 | 已过保 |
| 22 | 众乐路-海博路 | 2025.1月份过保 |
| 23 | 众乐路-亲水路 | 2025.1月份过保 |
| 24 | 众乐路-秀美路 | 2025.1月份过保 |
| 25 | 沿湾路-规划十四路 | 2025.1月份过保 |
| 26 | 沿湾路-规划十二路 | 2025.1月份过保 |
| 27 | 沿湾路-规划十三路 | 2025.1月份过保 |
| 28 | 茅洋连接线-花墙 | 2024.6月份过保 |
| 29 | 丽湾路-红桂路 | 2024.6月份过保 |
| 30 | 丽湾路-灵济路 | 2024.6月份过保 |
| 31 | 丽湾路-风鸥路 | 2024.6月份过保 |
| 32 | 丽湾路-海天路 | 2024.6月份过保 |
| 33 | 盛宁线-甲田弄村 | 2024.6月份过保 |
| 34 | 瑞龙路-临江路 | 已过保 |
| 35 | 盛宁线-着衣亭 | 已过保 |
| 36 | 巨鹰路-政实路 | 2025.1月份过保 |
| 37 | 盛宁线茅洋乡游客服务中心道口 | 已过保 |
| 38 | 盛宁线-契头陈 | 已过保 |
| 39 | 来薰路-兴洋路 | 已过保 |
| 40 | 白云路与高速出口 | 已过保 |
| 41 | 白云路与金山路 | 已过保 |
| 42 | 白云路与兴港路 | 已过保 |
| 43 | 象西线下沈 | 2025.1月份过保 |
| 44 | 汇川路与广启路 | 已过保 |
| 45 | 象西线-七里亭 | 2024.6月份过保 |
| 46 | 蟹厂 | 2025.1月份过保 |
| 47 | 盛宁线沙坪路 | 2025.1月份过保 |
| 48 | 塔山路万象路 | 2025.1月份过保 |
| 49 | 环港公路-官司塘 | 2024.6月份过保 |
| 50 | 石三线-虎头岩 | 已过保 |
| 51 | 会源路-进士路 | 已过保 |
| 52 | 巨鹰路-下余村 | 已过保 |
| 53 | 巨鹰路-三联农庄 | 已过保 |
| 54 | 环城西路-滨海大道 | 已过保 |
| 55 | 环城西路-会源路 | 已过保 |
| 56 | 环城西路-殷夫路 | 已过保 |
| 57 | 环城西路-普明公路 | 已过保 |
| 58 | 云智路-紫恒路 | 已过保 |
| 59 | 云智路-北冕路 | 已过保 |
| 60 | 天枢路-云启路 | 已过保 |
| 61 | 云望路-北冕路 | 已过保 |
| 62 | 云望路-航天大道 | 已过保 |
| 63 | 云望路-紫恒路 | 已过保 |
| 64 | 大同路-规划五路 | 2024.6月份过保 |
| 65 | 云智路-天枢路 | 已过保 |
| 66 | 迎恩路-丹阳路 | 2024.6月份过保 |
| 67 | 象山河路-兴盛路 | 2024.6月份过保 |
| 68 | 环北路-群英路 | 已过保 |
| 69 | 开源路-智慧路 | 2024.6月份过保 |
| 70 | 来薰路-智慧路 | 2024.6月份过保 |
| 71 | 保宁路-兴岗路 | 2024.6月份过保 |
| 72 | 智慧路-大同路 | 2024.6月份过保 |
| 73 | 大同路-兴城路 | 2024.6月份过保 |
| 74 | 盛宁线-泰和路 | 2024.6月份过保 |
| 75 | 巨鹰路-亲水路 | 已过保 |
| 76 | 滨海大道-兴盛路 | 已过保 |
| 77 | 巨鹰路与丹山路 | 已过保 |
| 78 | 来薰路-丹山路 | 已过保 |
| 79 | 巨鹰路-规划路 | 2025.1月份过保 |
| 80 | 巨鹰路-欢乐路 | 已过保 |
| 81 | 巨鹰路-海天路 | 已过保 |
| 82 | 巨鹰路-会源路 | 已过保 |
| 83 | 巨鹰路-塔山路 | 2024.6月份过保 |
| 84 | 巨鹰路-靖南路 | 2025.1月份过保 |
| 85 | 巨鹰路-丹峰路 | 2025.1月份过保 |
| 86 | 巨鹰路-丹南路 | 2025.1月份过保 |
| 87 | 巨鹰路-丹阳路 | 2025.1月份过保 |
| 88 | 巨鹰路-丹河路 | 2025.1月份过保 |
| 89 | 巨鹰路-象山河路 | 2025.1月份过保 |
| 90 | 巨鹰路-宝海路 | 已过保 |
| 91 | 巨鹰路-滨海大道 | 2025.1月份过保 |
| 92 | 巨鹰路-智慧路 | 2024.6月份过保 |
| 93 | 巨鹰路-象山港路 | 2025.1月份过保 |
| 94 | 巨鹰路-桥头林 | 2025.1月份过保 |
| 95 | 来薰路-政实路 | 2025.1月份过保 |
| 96 | 云望路-南冕路 | 已过保 |
| 97 | 云智路-东井路 | 已过保 |
| 98 | 云望路-东井路 | 已过保 |
| 99 | 云望路-天枢路 | 已过保 |
| 100 | 云启路-航天大道 | 已过保 |
| 101 | 云驾路-航天大道 | 已过保 |
| 102 | 云驾路-东井路 | 已过保 |
| 103 | 云驾路-北冕路 | 已过保 |
| 104 | 云智路-南冕路 | 已过保 |
| 105 | 丽湾路-开源路 | 2025.1月份过保 |
| 106 | 丽湾路-大同东路 | 2025.1月份过保 |
| 107 | 丽湾路-聚财路 | 2025.1月份过保 |
| 108 | 丽湾路-天安路 | 2025.1月份过保 |
| 109 | 丽湾路-兴城路 | 2025.1月份过保 |
| 110 | 丽湾路-大同西路 | 2025.1月份过保 |
| 111 | 丽湾路-天朗路 | 2025.1月份过保 |
| 112 | 丽湾路-气清路 | 2025.1月份过保 |
| 113 | 来薰路-会源路 | 已过保 |
| 114 | 来薰路-洋心路 | 已过保 |
| 115 | 丽湾路-景明路 | 已过保 |
| 116 | 丽湾路-春和路 | 已过保 |
| 117 | 红桂路-枫涛路 | 已过保 |
| 118 | 智慧路-风鸥路 | 已过保 |
| 119 | 智慧路-红桂路 | 已过保 |
| 120 | 智慧路-门前途路 | 已过保 |
| 121 | 来薰路-城南中学 | 2025.1月份过保 |
| 122 | 建设路-育才路 | 2025.1月份过保 |
| 123 | 建设路-新华路 | 2025.1月份过保 |
| 124 | 塔山路-东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 125 | 靖南路-万象路 | 2025.1月份过保 |
| 126 | 靖南路-兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 127 | 靖南路-东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 128 | 靖南路-育才路 | 2025.1月份过保 |
| 129 | 靖南路-新华路 | 2025.1月份过保 |
| 130 | 靖南路-天安路 | 2025.1月份过保 |
| 131 | 靖南路-新丰路 | 2025.1月份过保 |
| 132 | 丹峰路-万象路 | 2025.1月份过保 |
| 133 | 丹峰路-兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 134 | 丹峰路-东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 135 | 沿海南线-金商路 | 2025.1月份过保 |
| 136 | 丹峰路-新华路 | 2025.1月份过保 |
| 137 | 丹峰路-天安路 | 2025.1月份过保 |
| 138 | 丹峰路-来薰路 | 2025.1月份过保 |
| 139 | 丹峰路-新丰路 | 2025.1月份过保 |
| 140 | 丹峰路-蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 141 | 丹峰路-西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 142 | 迎西路-城西路 | 2025.1月份过保 |
| 143 | 象山港路-万象路 | 2025.1月份过保 |
| 144 | 象山港路-兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 145 | 象山港路-东谷路 | 2024.6月份过保 |
| 146 | 象山港路-新华路 | 2025.1月份过保 |
| 147 | 象山港路-天安路 | 2025.1月份过保 |
| 148 | 象山港路-来薰路 | 2025.1月份过保 |
| 149 | 象山港路-新丰路 | 2025.1月份过保 |
| 150 | 象山港路-蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 151 | 象山港路-西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 152 | 象山港路-园中路 | 2025.1月份过保 |
| 153 | 象山港路-迎恩路 | 2025.1月份过保 |
| 154 | 建设路-新丰路 | 2024.6月份过保 |
| 155 | 沿海南线-丹南路 | 2025.1月份过保 |
| 156 | 沿海南线-丹河路 | 2025.1月份过保 |
| 157 | 沿海南线-田横山脚 | 2024.6月份过保 |
| 158 | 沿海南线-看守所 | 2024.6月份过保 |
| 159 | 沿海南线-滨海大道 | 2025.1月份过保 |
| 160 | 天安路-滨海大道 | 2025.1月份过保 |
| 161 | 沿海南线-金开路 | 2024.6月份过保 |
| 162 | 天安路-小东洋村 | 2025.1月份过保 |
| 163 | 天安路-丹河东路 | 2025.1月份过保 |
| 164 | 天安路-丹阳路 | 2025.1月份过保 |
| 165 | 天安路-丹南路 | 2025.1月份过保 |
| 166 | 沿海南线-沙坪路 | 2024.6月份过保 |
| 167 | 天安路-浙江石油 | 2025.1月份过保 |
| 168 | 海和路-金通路 | 2024.6月份过保 |
| 169 | 海和路-金港路 | 2024.6月份过保 |
| 170 | 海和路-金海路 | 2024.6月份过保 |
| 171 | 沿海南线-丹阳路 | 2025.1月份过保 |
| 172 | 茅石线-乌江 | 2024.6月份过保 |
| 173 | 沿海南线-洋里村 | 2024.6月份过保 |
| 174 | 环港公路-岙里村 | 2024.6月份过保 |
| 175 | 沿海南线-象山河路 | 2025.1月份过保 |
| 176 | 沿海南线-大下线 | 2024.6月份过保 |
| 177 | 沿海南线-昌国 | 2024.6月份过保 |
| 178 | 象西线-观海路 | 2024.6月份过保 |
| 179 | 丽湾路-门前涂路 | 2024.6月份过保 |
| 180 | 沿海南线-科技园 | 2024.6月份过保 |
| 181 | 珠海路-万隆路 | 2024.6月份过保 |
| 182 | 珠海路-映玉路 | 2024.6月份过保 |
| 183 | 珠海路-玉盘路 | 2024.6月份过保 |
| 184 | 珠海路-知新路 | 2024.6月份过保 |
| 185 | 万隆路-闻涛路 | 2024.6月份过保 |
| 186 | 园中路-丹青路 | 2025.1月份过保 |
| 187 | 园中路-丹河路 | 2025.1月份过保 |
| 188 | 白鹤路-丹阳路 | 2024.6月份过保 |
| 189 | 白鹤路-丹河路 | 2025.1月份过保 |
| 190 | 白鹤路-象山河路 | 2025.1月份过保 |
| 191 | 丹霞路-蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 192 | 丹霞路-西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 193 | 象山河路-西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 194 | 象山河路-蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 195 | 蓬莱路-丹阳路 | 2025.1月份过保 |
| 196 | 蓬莱路-丹河路 | 2025.1月份过保 |
| 197 | 创业路-丹阳路 | 2024.6月份过保 |
| 198 | 环港公路-丹大线 | 2024.6月份过保 |
| 199 | 环港公路-珠海路 | 2024.6月份过保 |
| 200 | 环港公路-涂茨 | 2024.6月份过保 |
| 201 | 环港公路-前山姚 | 2024.6月份过保 |
| 202 | 环港公路-木瓜 | 2024.6月份过保 |
| 203 | 环港公路-契头陈 | 2024.6月份过保 |
| 204 | 环港公路-经三路 | 2024.6月份过保 |
| 205 | 沿海南线-凤上路 | 2024.5月份过保 |
| 206 | 天安路-开源路 | 2024.6月份过保 |
| 207 | 天安路-大同路 | 2024.6月份过保 |
| 208 | 天安路-松兰大道 | 2024.6月份过保 |
| 209 | 天安路-智慧路 | 2024.6月份过保 |
| 210 | 智慧路-兴城路 | 2024.6月份过保 |
| 211 | 智慧路-大同路 | 2024.6月份过保 |
| 212 | 松兰大道-大同路 | 2024.6月份过保 |
| 213 | 大同路-聚才路 | 2024.6月份过保 |
| 214 | 沿海南线-盐三路 | 2024.5月份过保 |
| 215 | 丹南路-蓬莱路 | 2025.1月份过保 |
| 216 | 靖南路-海山路 | 2024.6月份过保 |
| 217 | 沿海南线-西霞路 | 2024.5月份过保 |
| 218 | 天安路-政实路 | 2025.1月份过保 |
| 219 | 天安路-宝海路 | 2025.1月份过保 |
| 220 | 滨海大道-上余 | 2024.6月份过保 |
| 221 | 盛宁线-虎啸铺 | 2024.6月份过保 |
| 222 | 盛宁线-环港公路 | 2024.6月份过保 |
| 223 | 环港公路-高速北 | 2024.6月份过保 |
| 224 | 盛宁线-汤鲁线 | 2024.6月份过保 |
| 225 | 东谷路-丹南路 | 2025.1月份过保 |
| 226 | 象西线-嵩溪路 | 2024.6月份过保 |
| 227 | 大下线-上七里 | 2024.6月份过保 |
| 228 | 黄公岙-216省道 | 2024.6月份过保 |
| 229 | 松兰大道-来薰路 | 2024.6月份过保 |
| 230 | 松兰大道-金开路 | 2024.6月份过保 |
| 231 | 金开路-海迎路 | 2024.6月份过保 |
| 232 | 汤鲁线-横塘村 | 2024.6月份过保 |
| 233 | 环港公路-旭拱岙 | 2024.6月份过保 |
| 234 | 环港公路-新丰村 | 2024.6月份过保 |
| 235 | 环港公路-乌屿山 | 2024.6月份过保 |
| 236 | 环港公路-俞公岙 | 2024.6月份过保 |
| 237 | 兴港路-海宁路 | 2024.6月份过保 |
| 238 | 象西线-莲花 | 已过保 |
| 239 | 象西线-昌明路 | 2024.6月份过保 |
| 240 | 象西线-弘翔路 | 2024.6月份过保 |
| 241 | 沿海南线-石浦东站 | 2024.6月份过保 |
| 242 | 沿海南线-汝溪村 | 2024.6月份过保 |
| 243 | 沿海南线-海宁路 | 2024.6月份过保 |
| 244 | 公屿渔村赛木公司 | 已过保 |
| 245 | 沿海南线-武家山 | 2024.6月份过保 |
| 246 | 沿海南线-北冕路 | 2025.1月份过保 |
| 247 | 沿海南线-福寿堂 | 2024.5月份过保 |
| 248 | 沿海南线-树桥头 | 2024.6月份过保 |
| 249 | 沿海南线-南向村 | 2024.6月份过保 |
| 250 | 沿海南线-石三线 | 2024.6月份过保 |
| 251 | 松兰大道-大同路东 | 2024.6月份过保 |
| 252 | 金开路-海荣路 | 2024.6月份过保 |
| 253 | 滨海大道-来薰路 | 2024.6月份过保 |
| 254 | 郭家山隧道北侧 | 已过保 |
| 255 | 金山路-渔港路 | 2024.6月份过保 |
| 256 | 金山路-荔港路 | 2024.6月份过保 |
| 257 | 金山路-天门路 | 2024.6月份过保 |
| 258 | 金山路-大庆路 | 2024.6月份过保 |
| 259 | 金山路-建业路 | 2024.6月份过保 |
| 260 | 金山路-玉泉路 | 2024.6月份过保 |
| 261 | 金山路-海宁路 | 2024.6月份过保 |
| 262 | 金山路-曙光路 | 2025.1月份过保 |
| 263 | 晓塘小城故事 | 2024.6月份过保 |
| 264 | 凤栖路-海宁路 | 2024.6月份过保 |
| 265 | 沿海南线-旭日路（旦门） | 2024.6月份过保 |
| 266 | 丹河路-杨家 | 2024.6月份过保 |
| 267 | 丹河路-丰饶路 | 2024.6月份过保 |
| 268 | 沿海南线-新桥连接线 | 2024.6月份过保 |
| 269 | 盛宁线-三角地 | 2025.1月份过保 |
| 270 | 茅洋连接线-普陀河 | 2024.6月份过保 |
| 271 | 茅洋连接线-南堡 | 2024.6月份过保 |
| 272 | 茅洋连接线-乌石礁 | 2024.6月份过保 |
| 273 | 茅洋连接线-茅洋村 | 2024.6月份过保 |
| 274 | 茅洋连接线-李家弄 | 2024.6月份过保 |
| 275 | 茅洋连接线-白岩下 | 2024.6月份过保 |
| 276 | 环港公路-汤岙 | 2024.6月份过保 |
| 277 | 靖南路-塔山路 | 2024.6月份过保 |
| 278 | 环港公路-荣泰路 | 2024.6月份过保 |
| 279 | 靖南大街-嘉宁路 | 2024.6月份过保 |
| 280 | 丽湾路-巨鹰路 | 2024.6月份过保 |
| 281 | 丽湾路-来薰路 | 2024.6月份过保 |
| 282 | 松兰大道-巨鹰路 | 2024.6月份过保 |
| 283 | 兴港路-西边村 | 2025.1月份过保 |
| 284 | 象山港路-瀛洲路 | 2025.1月份过保 |
| 285 | 兴港路-玉泉路 | 2024.6月份过保 |
| 286 | 南屏路-玉泉路 | 2024.6月份过保 |
| 287 | 南屏路-大庆路 | 2024.6月份过保 |
| 288 | 海宁路-南屏路 | 2024.6月份过保 |
| 289 | 大下线-新桥高速路口 | 2024.6月份过保 |
| 290 | 渔港东路-皇城大道 | 2024.6月份过保 |
| 291 | 新桥影视大道-经一路 | 2025.1月份过保 |
| 292 | 新桥影视大道-经二路 | 2025.1月份过保 |
| 293 | 茅石线-新桥高架连接线 | 2025.1月份过保 |
| 294 | 象山港路-海山路 | 2024.6月份过保 |
| 295 | 天安路-象山河路 | 2025.1月份过保 |
| 296 | 丹大线-大徐连接线 | 2024.6月份过保 |
| 297 | 珠海路-荣泰路 | 2024.6月份过保 |
| 298 | 荣泰路-宝屿路 | 2024.6月份过保 |
| 299 | 丹大线-黄盆岙 | 2024.6月份过保 |
| 300 | 天安路-蒋家村 | 2025.1月份过保 |
| 301 | 天安路-丹霞路 | 2025.1月份过保 |
| 302 | 丹南路-来薰路 | 2025.1月份过保 |
| 303 | 丹南路-丰饶路 | 2025.1月份过保 |
| 304 | 丹南路-迎恩路 | 2025.1月份过保 |
| 305 | 丹南路-白鹤路 | 2025.1月份过保 |
| 306 | 丹南路-园中路 | 2025.1月份过保 |
| 307 | 丹南路-西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 308 | 丹南路-新华路 | 2025.1月份过保 |
| 309 | 丹南路-兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 310 | 丹南路-万象路 | 2025.1月份过保 |
| 311 | 丹河路-来薰路 | 2025.1月份过保 |
| 312 | 丹河路-东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 313 | 丹河路-兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 314 | 丹河路-万象路 | 2025.1月份过保 |
| 315 | 宁丰路-永盛路 | 已过保 |
| 316 | 丹阳路-园中路 | 2025.1月份过保 |
| 317 | 丹阳路-西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 318 | 丹阳路-来薰路 | 2025.1月份过保 |
| 319 | 丹阳路-丰饶路 | 2025.1月份过保 |
| 320 | 丹阳路-新华路 | 2025.1月份过保 |
| 321 | 丹阳路-东谷路 | 2025.1月份过保 |
| 322 | 丹阳路-兴盛路 | 2025.1月份过保 |
| 323 | 丹阳路-万象路 | 2025.1月份过保 |
| 324 | 象山河路-来薰路 | 2025.1月份过保 |
| 325 | 茅洋连接线-上缸村 | 2025.1月份过保 |
| 326 | 海和路-金兴路 | 2024.6月份过保 |
| 327 | 海和路-金商路 | 2024.6月份过保 |
| 328 | 象山港路-新瀛路 | 2025.1月份过保 |
| 329 | 象山港路-赵岙 | 2024.6月份过保 |
| 330 | 茅石线-峰北路 | 2025.1月份过保 |
| 331 | 茅石线-兴定路 | 2025.1月份过保 |
| 332 | 沿海南线-丹石线 | 2024.12月份过保 |
| 333 | 沿海南线-马漕线 | 2025.1月份过保 |
| 334 | 马漕线-葫芦门 | 2024.6月份过保 |
| 335 | 马漕线-洋岙村 | 2025.1月份过保 |
| 336 | 环港公路-玉盘路 | 2024.6月份过保 |
| 337 | 门扇后路口 | 已过保 |
| 338 | 丹峰路-海山路 | 2025.1月份过保 |
| 339 | 象山港路-燕山路 | 2024.6月份过保 |
| 340 | 新瀛路-新爵路 | 2024.6月份过保 |
| 341 | 象山河路-东谷路 | 2024.6月份过保 |
| 342 | 高塘新桥加油站 | 2025.1月份过保 |
| 343 | 环港公路-新丹大线 | 2024.6月份过保 |
| 344 | 盛宁线-船倒山 | 2025.1月份过保 |
| 345 | 大徐-范家山 | 2024.6月份过保 |
| 346 | 泰和路-威圣路 | 2024.6月份过保 |
| 347 | 泰和路-凤山路 | 2025.1月份过保 |
| 348 | 天安路-石材厂 | 2025.1月份过保 |
| 349 | 环港公路-下盆岙 | 已过保 |
| 350 | 象山河路-园中路 | 2024.6月份过保 |
| 351 | 丹青路-白鹤路 | 2025.1月份过保 |
| 352 | 建设路-迎恩路 | 2025.1月份过保 |
| 353 | 沿海南线-白云路 | 2024.5月份过保 |
| 354 | 泰和路-岑晁菜场 | 2024.6月份过保 |
| 355 | 知新路-柳岸路 | 2024.6月份过保 |
| 356 | 宝屿路-岭池路 | 2024.6月份过保 |
| 357 | 宝屿路-知新路 | 2024.6月份过保 |
| 358 | 宝屿路-开元路 | 2024.6月份过保 |
| 359 | 宝屿路-玉盘路 | 2024.6月份过保 |
| 360 | 珠海路-宏图路 | 2024.6月份过保 |
| 361 | 东浦路-岭池路 | 2024.6月份过保 |
| 362 | 榆溪路-东浦路 | 2024.6月份过保 |
| 363 | 永昌路-东浦路 | 2024.6月份过保 |
| 364 | 开元路-东浦路 | 2024.6月份过保 |
| 365 | 知新路-东浦路 | 2024.6月份过保 |
| 366 | 海迎路-金通路 | 2024.6月份过保 |
| 367 | 海迎路-金港路 | 2024.6月份过保 |
| 368 | 里邻路-保宁路 | 2024.6月份过保 |
| 369 | 涌祥路-保宁路 | 2024.6月份过保 |
| 370 | 里邻路-官河路 | 2024.6月份过保 |
| 371 | 海鲜街-荔港路 | 2024.6月份过保 |

**5、诱导屏点位**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区（市/县/街道/社区、村）** | **安装部位** | **到期时间** |
| 1 | 宁波市/象山县/新桥镇/东溪村 | S216东溪1（钰希） | 2025.1月份过保 |
| 2 | 宁波市/象山县/新桥镇/东溪村 | S216东溪2 | 2025.1月份过保 |
| 3 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与史家山隧道 | 2025.1月份过保 |
| 4 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 天安路壹街区 | 2025.1月份过保 |
| 5 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 东谷路东谷湖西 | 2025.1月份过保 |
| 6 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 丹南路东谷路北 | 2025.1月份过保 |
| 7 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 丹阳路兴盛路东 | 2025.1月份过保 |
| 8 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 天安路与政实路 | 2025.1月份过保 |
| 9 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 天安路与象山港路南 | 2025.1月份过保 |
| 10 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 天安路与象山港路北 | 2025.1月份过保 |
| 11 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 学海路新丰路 | 2025.1月份过保 |
| 12 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 巨鹰路与象山河路 | 2025.1月份过保 |
| 13 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 巨鹰路与靖南路 | 2025.1月份过保 |
| 14 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 巨鹰路与象山港路 | 2025.1月份过保 |
| 15 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 巨鹰路与靖南路东 | 2025.1月份过保 |
| 16 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港与路巨鹰路(东) | 2025.1月份过保 |
| 17 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港与路巨鹰路(西) | 2025.1月份过保 |
| 18 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与兴盛路(东) | 2025.1月份过保 |
| 19 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与兴盛路(西) | 2025.1月份过保 |
| 20 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与万象路(东) | 2025.1月份过保 |
| 21 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与万象路(西) | 2025.1月份过保 |
| 22 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与东谷路(东) | 2025.1月份过保 |
| 23 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与东谷路(西) | 2025.1月份过保 |
| 24 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与新华路(东) | 2025.1月份过保 |
| 25 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与新华路(西) | 2025.1月份过保 |
| 26 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与天安路(东) | 2025.1月份过保 |
| 27 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与天安路(西) | 2025.1月份过保 |
| 28 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与来薰路(东) | 2025.1月份过保 |
| 29 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与来薰路(西) | 2025.1月份过保 |
| 30 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与新丰路(东) | 2025.1月份过保 |
| 31 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与新丰路(西) | 2025.1月份过保 |
| 32 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与蓬莱路(东) | 2025.1月份过保 |
| 33 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与蓬莱路(西) | 2025.1月份过保 |
| 34 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与西谷路(东) | 2025.1月份过保 |
| 35 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与西谷路(西) | 2025.1月份过保 |
| 36 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与园中路(东) | 2025.1月份过保 |
| 37 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与园中路(西) | 2025.1月份过保 |
| 38 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与迎恩路(东) | 2025.1月份过保 |
| 39 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与迎恩路(西) | 2025.1月份过保 |
| 40 | 宁波市/象山县/东陈乡/海墩村 | 沿海南线茅洋连接线（海敦） | 2025.1月份过保 |
| 41 | 宁波市/象山县/新桥镇/象保区 | 沿海南线新桥连接线（新桥） | 2025.1月份过保 |
| 42 | 宁波市/象山县/新桥镇/象保区 | 沿海南线新桥连接线（石浦） | 2025.1月份过保 |
| 43 | 宁波市/象山县/新桥镇 | 新桥连接线茅石线 | 2025.1月份过保 |
| 44 | 宁波市/象山县/新桥镇/影视城 | 影视大道经一路 | 2025.1月份过保 |
| 45 | 宁波市/象山县/新桥镇/影视城 | 影视大道经二路 | 2025.1月份过保 |
| 46 | 宁波市/象山县/新桥镇 | 新桥高速下口大下线 | 2025.1月份过保 |
| 47 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 象山港路与西谷路 | 2025.1月份过保 |
| 48 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 南街北侧（县政府门口） | 2024.12月份过保 |
| 49 | 宁波市/象山县/丹东街道 | 象山港路与万象路 | 2024.12月份过保 |
| 50 | 宁波市/象山县/丹西街道 | 丹南路与新丰路东北角 | 2024.12月份过保 |

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

| **评审内容** | **评分标准** | | **分值** | **评审形式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格分  20分 | 参与评审的价格=投标报价-小微企业政策优惠（如有）  满足采购要求的有效投标且参与评审的价格最低的参与评审的价格为评标基准价，得20分。  其他投标报价得分计算公式如下：投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20%×100。 | | 20 | 客观评审 |
| 商务技术分  80分 | 1、项目理解（4分） | 根据供应商针对本项目的建设背景、建设目标的了解程度、现状调查情况、问题剖析情况、设计及功能分解情况等内容进行评议。   * 现状调查清晰、问题剖析精准、电子警察维护点位等信息了解透彻的得4分； * 现状调查较清晰、问题剖析较精准、了解电子警察维护点位等信息但内容略有瑕疵的得2.5分； * 现状调查欠清晰、问题剖析欠精准、电子警察维护点位等信息了解有所欠缺的得1分； * 无相关内容不得分。 | 4 | 主观评审 |
| 2、维护服务方案（10分） | （1）根据供应商针对本项目制定的维护服务方案，包括具体实施内容、总体思路等内容进行评议。   * 维护服务方案针对性强，总体思路合理可行完全满足本项目需求，工作内容完善、实施方案可操作性强的得5分； * 维护服务方案针对性强，总体思路基本满足本项目需求，工作内容基本全面、实施方案基本可操作的得3分； * 维护服务方案针对性欠缺、工作内容不齐全的得1分。 * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| （2）根据供应商针对本项目制定的维护技术方案，包括维护流程、机制、技术方法等内容进行评议。   * 维护流程考虑周全、机制能保障项目实施、技术方法合理可行完全满足本项目需求的得5分； * 维护流程考虑比较周全、机制基本能保障项目实施、技术方法基本合理可行基本满足本项目需求的得3分； * 维护流程考虑欠周全、机制无法保障项目实施、技术方法欠合理可行不能完全满足本项目需求的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 3、项目管理（5分） | 根据供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划等管理制度安排进行评议。   * 项目管理制度能利于项目实施、日常维护作业计划逻辑清晰，各项内容制定规范合理的得5分； * 项目管理制度基本能利于项目实施、日常维护作业计划逻辑基本清晰，各项内容制定比较规范合理的得3分； * 项目管理制度不够利于项目实施、日常维护作业计划逻辑混乱不清，各项内容制定欠规范合理的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 4、重点、难点分析及解决措施（5分） | 根据供应商针对本项目的难点、重点问题的剖析、预测以及可能造成的影响和克服解决措施建议、具体实施安排以及实施方式方法等情况进行评议。   * 难点、重点问题剖析精准、预测考虑全面，解决措施合理有效、方式方法多样稳妥的得5分； * 难点、重点问题剖析较精准、预测考虑较全面，解决措施较合理有效、方式方法较多样稳妥的得3分； * 难点、重点问题剖析欠精准、预测考虑欠全面，解决措施欠合理有效、方式方法欠多样稳妥的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 5、安全文明作业（5分） | 根据供应商针对本项目的安全生产、文明服务措施的安排等内容进行评议。   * 安全生产防护措施到位、安全生产责任制度能确保项目安全实施、安全教育与培训能保障服务人员的施工安全、文明服务措施有序的得5分； * 安全生产防护措施比较到位、安全生产责任制度基本能确保项目安全实施、安全教育与培训对于保障服务人员的施工安全有积极作用、文明服务措施比较有序的得3分； * 安全生产防护措施不够到位、安全生产责任制度不能完全确保项目安全实施、安全教育与培训对于保障服务人员的施工安全没有过多警示作用、文明服务措施比较混乱存在缺陷的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 6、质量保证（10分） | （1）根据供应商针对本项目制定的内部管理措施及考核制度等内容进行评议：   * 管理制度严格、细节考虑全面、考核制度能保障项目实施质量的得5分； * 管理制度较严格、细节考虑较全面、考核制度基本能保障项目实施质量的得3分； * 管理制度欠严格、细节考虑欠全面、考核制度无法保障项目实施质量的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| （2）根据供应商对电子警察维护的质量保证措施、计划进度安排等进行评议：   * 质量保证措施内容制定详细、考虑周全，计划进度安排合理可行的得5分； * 质量保证措施内容制定比较详细、考虑基本周全，计划进度安排基本合理可行的得3分； * 质量保证措施内容制定不够详细、考虑欠周全，计划进度安排欠合理可行的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 7、应急保障（5分） | 根据供应商针对本项目制定的应急保障及紧急服务方案进行评议，包括预警和预防机制设置、应急响应、后期处置、保障措施等内容。   * 应急保障及紧急服务方案完善考虑周全，预警和预防机制设置严谨、应急响应及时、后期处置妥当、保障措施有力的得5分； * 应急保障及紧急服务方案较完善考虑较周全，预警和预防机制设置较严谨、应急响应较及时、后期处置较妥当、保障措施较有力的得3分； * 应急保障及紧急服务方案欠完善考虑欠周全，预警和预防机制设置欠严谨、应急响应欠及时、后期处置欠妥当、保障措施欠有力的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 8、服务承诺及服务响应（10分） | （1）根据供应商针对本项目提供的服务承诺进行评议。   * 承诺合理可行具有针对性的得5分； * 承诺基本合理可行基本具有针对性的得3分； * 承诺不合理可行不具有针对性的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| （2）根据供应商针对本项目制定的服务响应速度、到达指定地点的情况进行评议。   * 服务响应迅速、到达指定地点及时的得5分； * 服务响应较迅速、到达指定地点较及时的得3分； * 服务响应欠迅速、到达指定地点欠及时的得1分； * 无相关内容不得分。 | 5 | 主观评审 |
| 9、履约能力（9分） | （1）供应商具有质量管理体系认证证书的得1分、具有环境管理体系认证证书的得1分、具有职业健康与安全管理系统认证证书的得1分、具有信息安全管理体系认证证书的得1分、具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分，满分5分。  注：投标文件中须同时提供证书复印件和“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”查询结果截图加盖公章，未提供或提供不全的不得分。 | 5 | 客观评审 |
| （2）供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分。  注：投标文件中须提供证书复印件，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
| （3）供应商通过ITSS信息技术服务运行维护标准的得2分。  注：投标文件中须提供证书复印件，未提供不得分。 | 2 | 客观评审 |
| 10、拟投入人员配备（9分） | （1）供应商拟投入本项目的项目经理具有ITSS证书得2分；具有一级注册建造师（机电）得2分，满分4分。  注：投标文件中须同时提供证书复印件和距开标日近三个月（其中一个月即可）供应商为其缴纳的社保证明，未提供或提供不全的不得分。 | 4 | 客观评审 |
| （2）供应商拟投入本项目的技术维护负责人具有高级职称的得2分；中级职称的得1分，满分2分。  注：投标文件中须同时提供证书复印件和距开标日近三个月（其中一个月即可）供应商为其缴纳的社保证明，未提供或提供不全的不得分。 | 2 | 客观评审 |
| （3）供应商拟投入本项目的项目组成员（不含项目经理和技术维护负责人）具备助理及以上工程师8人及以上的得3分，7-5人的得2分，4人及以下的得1分，未明确配备人员不得分。满分3分。  注：投标文件中须同时提供证书复印件和距开标日近三个月（其中一个月即可）供应商为其缴纳的社保证明，未提供或提供不全的不得分。 | 3 | 客观评审 |
| 11、车辆配备（6分） | （1）自有登高特种车辆在一辆的基础上，每增加一辆得2分，如为租赁的得1分（租赁车辆最高得1分），承诺中标后配置的得0.5分（承诺车辆最高得0.5分）。本项最高得2分。  注：  ①供应商自有车辆：投标文件中须同时提供车辆行驶证扫描件和车身照片（能看清车辆牌照）；  ②租赁车辆：投标文件中须同时提供车辆行驶证扫描件、车身照片（能看清车辆牌照）和租赁合同扫描件；  ③承诺车辆：承诺中标后配置的，提供相应承诺函（格式自拟）。 | 2 | 客观评审 |
| （2）自有维护车辆在四辆的基础上，每增加一辆得1分，如为租赁的得0.5分（租赁车辆最高得2分），承诺中标后配置的得0.25分（承诺车辆最高得1分）。本项最高得4分。  ①供应商自有车辆：投标文件中须同时提供车辆行驶证扫描件和车身照片（能看清车辆牌照）；  ②租赁车辆：投标文件中须同时提供车辆行驶证扫描件、车身照片（能看清车辆牌照）和租赁合同扫描件；  ③承诺车辆：承诺中标后配置的，提供相应承诺函（格式自拟）。 | 4 | 客观评审 |
| 12、业绩（2分） | 自2019年1月1日至今（以合同签订日期为准），供应商具有本项目类似维护业绩的，每具有1个得1分，最高得2分。  注：投标文件中须同时提供合同扫描件和中标（成交）通知书扫描件，未提供或提供不全的不得分。 | 2 | 客观评审 |
| 总分（100分） | | |  |  |

备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。2、小数点后保留二位数。3、各评标委员会成员自行按以上参考分值评分。4、重大事件由评标委员会集体讨论，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若投标报价也相同，则由采购人或者评标委员会抽签决定顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。**注：有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。**

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（低于项目预算50%的），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2.15上传投标文件同一网卡地址、同一IP地址的为无效标。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同文本**

**（服务类）**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应为采购人提供的一切服务。

1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.6 “现场”系指合同约定中标供应商为采购人提供服务的地点。

**2 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其附件、补充合同、变更协议；

2.2 中标通知书；

2.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

2.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

2.5 其他相关采购文件。

**3 服务内容（与招标文件一致）**

3.1 服务内容：；

3.2 服务要求与标准：

3.3 服务成果：

**4 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

**5 付款方式、时间和条件**

5.1 资金支付的方式、时间和条件：

5.2 乙方收款账户：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

**6 服务期限、地点和服务人员要求**

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

6.3 服务人员：

**7 技术规范**

服务所应遵守的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果招标文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**8 知识产权**

8.1 乙方应保证甲方在使用服务成果或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

8.2具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，除合同另有规定外，归甲方所有。

8.3甲方有权对本合同约定提供的项目成果进行后续改进，由此形成的具有实质性或创造性特征的新技术成果及其权利归属，由甲方享有。

**9 包装和装运**

9.1乙方为履行服务合同提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

9.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

**10 履约保证金（本项目不收取履约保证金）**

10.1 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 方式（可以支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式），在合同签订并生效后 提交不超过合同金额1%的履约保证金。

10.2 履约保证金在 （合同规定的履约时间）内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，将履约保证金退还乙方。

10.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

**11 定期考核和问题反馈**

11.1甲方有权定期对乙方提供的服务履约情况进行检查与考核，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

11.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**12 项目验收**

12.1合同期满或者履行完毕后，根据《宁波市政府采购履约验收管理办法》甬财采【2021】1051号文件规定及采购文件有关内容要求，由甲方自行或委托第三方服务机构组织对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

**13 技术资料和保密义务**

13.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

13.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

13.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。若甲方要求，乙方应无条件与甲方签订保密协议。

**14 质量保证**

14.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

14.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**15 履约的风险负担**

在履行合同时，乙方服务人员及设备的相关风险均由乙方自行承担。

**16 延迟交付成果**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时完成服务的情况，应及时以书面形式将不能按时完成的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交付成果的具体时间。

**17 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**18 合同转让和分包**

18.1本项目不允许转让。

18.2本项目不允许分包。

**19 违约责任**

19.1 除不可抗力外，如果乙方拒绝履行合同，或没有按照本合同约定的期限、标准和成果展现方式完成服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每日计合同总价的 0.5 %，最高限额为本合同总价的 50 %；迟延完成服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

19.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 50 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

19.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

19.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

19.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

**20 不可抗力**

20.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

20.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

20.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生后 10 日内以书面形式变更合同；

20.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5 日内以书面形式通知对方当事人，并在 15 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**21 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**22 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**23 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向宁波市象山县人民法院提起诉讼。

**24 合同中止、终止**

24.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

24.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**25 通知和送达**

25.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

25.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**26 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**27合同使用的文字和适用的法律**

27.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

27.2 合同适用中华人民共和国法律。

**28合同效力**

本合同一式 份，甲乙双方各 份，每份均具有同等法律效力。本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章之日起生效；未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行

合同订立地点：浙江省宁波市象山县。

**甲方名称（公章）**： **乙方名称（公章）**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或授权代表（签字）： 法定代表人或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）、投标分项报价表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.5按照招标文件的规定，在中标后向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）、投标分项报价表…………………………………（页码）

**一、开标一览表（报价表）、投标分项报价表**

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 合同履约期限 |
| 1 |  |  |
| 投标总价 | |  |
| 投标声明 | |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

**投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位及数量 | 单价（元） | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） | | | |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、中小企业声明函（如果有）**

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**附件**

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_(采购人)\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

**……**

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称：象山县公安局交通警察大队道路科技设施2024-2027运维服务），属于 （采购文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （软件和信息技术服务业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。划分标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。