建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购项目

（项目编号：诸宸佳2025-01-11）

招 标 文 件

（电子招投标）

采购单位：诸暨市望云建设开发有限公司

采购代理机构：诸暨市宸佳工程管理有限公司

二〇二五年一月

目录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    采购需求

第五章    采购项目采购合同（参考范本）

第六章    应提交的有关格式范例

请各位投标人详细阅读各项条款

- 第一章  招标公告（非政府采购）

项目概况

建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年02月17日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购项目

项目编号：诸宸佳2025-01-11

采购组织类型：公司采购委托代理

预算金额（元）：7000000

最高限价（元）：7000000

采购需求：建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购，采购预算金额为人民币柒佰万元整（¥7000000.00），具体内容详见采购需求。

评标办法：综合评分法。

合同履约期限：按招标文件要求执行。

## 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目特定资格：

投标人需同时具备以下要求：

- 具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察、物探测试检测监测）乙级及以上资质；

- 具备省级及以上建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构资质证书【资质类别必须包含：（旧版）市政桥梁检测、钢结构工程检测、地基基础工程检测和见证取样检测（通用），或（新版）桥梁及地下工程、钢结构、地基基础、市政工程材料】。

4、本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2025年01月27日至2025年02月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：潜在供应商登录乐采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月17日14点00分（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年02月17日14点00分（北京时间）

开标地点（网址）：诸暨市宸佳工程管理有限公司二楼评标室诸暨市暨阳街道苎萝东路218号）（本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、投标人应在开标截止时间10天前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将在开标前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，投标人自行在网上查阅、下载答疑回复答疑内容是招标文件的组成部分。

2、其他事项：详见招标文件。

七、投标保证金：

本项目免收投标保证金。

八、其他注意事项：

投标人应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“乐采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因乐采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至诸暨市宸佳工程管理有限公司邮箱2028562254@qq.com，传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如乐采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至诸暨市宸佳工程管理有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时乐采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标人制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标人员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

## 九、业务咨询：

1.采购人信息

名称：诸暨市望云建设开发有限公司

地址：诸暨市艮塔西路130号

项目联系人：郭阳

项目联系方式：13858528999

2.采购代理机构信息

名称：诸暨市宸佳工程管理有限公司

地址：诸暨市暨阳街道苎萝东路218号金悦华庭商铺232号

项目联系人：寿程佳

项目联系方式：13758513307

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 本项目说明与特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | - 建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币柒佰万元整（¥7000000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，报价包含了，报价包含检测所需驻地、人工、工具、机械设备、交通、税费、评审、利润等一切费用。 |
| 5 | 投标人（供应商）资格要求 | 详见《第一章 招标公告》 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接收联合体投标 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共 1 个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审，由采购人或委托采购代理机构对投标人进行资格审查。 |
| 9 | 招标文件的获取 | 详见《第一章 招标公告》 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金。 |
| 11 | 资格文件 | （1）营业执照复印件（加盖单位公章）； （2）符合参与采购活动资格条件的承诺函（格式见第六章）； （3）《授权委托书》（说明：法定代表人（或单位负责人）亲自参加的，只需提供法定代表人（或单位负责人）身份证（正反面）复印件并加盖单位公章；法定代表人（或单位负责人）授权委托代表参加的，需提供授权委托书，格式见第六章)； （4）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准） （5）本项目的特定资格要求： ①提供工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质证书复印件或工程勘察专业类（岩土工程（勘察、物探测试检测监测）乙级及以上资质证书复印件（加盖单位公章）； ②提供省级及以上建设行政主管部门颁发的工程质量检测机构资质证书复印件【资质类别必须包含：（旧版）市政桥梁检测、钢结构工程检测、地基基础工程检测和见证取样检测（通用），或（新版）桥梁及地下工程、钢结构、地基基础、市政工程材料】（加盖单位公章）； （6）其他资格证书（如需要，加盖单位公章）。 |
| 12 | 商务技术文件 | （1）投标人基本情况介绍； （2）相关资质证明或文件复印件（如需要，加盖单位公章）； （3）成功案例和业绩证明（如有）； （4）对本项目总体要求的理解及投标方案描述，提供服务方案说明（如需要）； （5）技术偏离表（格式见第六章）； （6）评分标准相对应的商务技术资料（按商务技术评分细则的顺序提供评分标准中相对应的商务技术资料）； （7）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如实质性响应条款、相关承诺、特别约定内容等）（如需要）； （8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标人需按上述要求（包含但不限于）提供相应材料，投标人在“商务技术文件”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | - 投标函（格式见第六章）； - 开标一览表（格式见第六章）； - 投标承诺书（格式见第六章）； - 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须加盖单位公章。 |
| 14 | 现场演示 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 15 | 投标样品 | 按招标文件相关要求执行。 |
| 16 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2025年02月17日14:00时整前在“乐采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 17 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 18 | 签订合同时间 | 《中标通知书》发出后30日内。 |
| 19 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包。 |
| 20 | 履约保证金 | 具体详见《第四章 采购需求》 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 乐采云平台（www.lecaiyun.com） |
| 22 | 投标文件上传截止时间 | 2025年02月17日14点00分（北京时间） |
| 23 | 开标时间 | 2025年02月17日14点00分（北京时间） |
| 24 | 开标地点 | 诸暨市宸佳工程管理有限公司二楼评标室诸暨市暨阳街道苎萝东路218号） |
| 25 | 其他 | - （1）招标代理服务费：具体收费标准按诸国资办【2021】5号关于印发《诸暨市国有企业货物和服务采购管理办法》的通知文件执行。收费基数为合同总金额。本项目的招标代理服务费=合同总金额×1.5%，采购代理费不足3000元按3000元收取。（以上费用请供应商在报价时一并考虑） - （2）收取方式：本项目的招标代理服务费由中标人支付，在领取《中标通知书》前，一次性向采购代理机构付清。 （3）代理费缴纳账户：诸暨市宸佳工程管理有限公司，开户行：诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行，账号：201000274056269。 |

## 一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指诸暨市宸佳工程管理有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标人及投标委托有关说明

- 供应商代表须提供居民身份证复印件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.3投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请监督管理部门给予一定年限内禁止参加采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.7进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）是招标文件的组成部分。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

## 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标方法及评分标准

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）。

9.投标人的风险

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标人提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标人，补充（更正）内容是招标文件的组成部分。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

10.4为使投标人在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以视情况延长投标截止时间和开标时间。

10.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

10.6投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

- 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标人必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1投标人应提供前附表规定的投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。否则，其投标将被拒绝。

- 15.2投标保证金可以以电汇、转帐、汇票等非现金形式提交，且必须在投标文件提交截止时间前缴入前附表中的指定账户，以到账为准。采购代理机构将拒绝未能按规定时间和数额提交投标保证金的投标人。

- 15.3未中标人的投标保证金在《中标通知书》发出后5个工作日退还。

- 15.4中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内无息退还。

- 15.5投标保证金均以转账或电汇或汇票方式退还，恕不退还现金。保证金不计息。

- 15.6下列情况，投标保证金将不予退还，已缴纳年度保证金的，其保证金或相应数额的年度保证金将不予退还，并按有关规定处理：

- 15.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- 15.6.2未按规定提交履约保证金的；

- 15.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- 15.6.4中标人无正当理由在规定的时间内不与采购单位签订合同的；

- 15.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 15.6.6拒绝履行合同义务的；

- 15.6.7其他严重扰乱招投标程序的；

- 15.6.8向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

- 15.6.9中标人无正当理由放弃中标的；

- 15.6.10存在法律、法规规定的其它损害采购人或用户单位利益或社会公共利益的情形的。

- 15.7如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，除有关方投标保证金不予退还外，禁止其一至三年内进入本市采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

- 15.7.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 15.7.2不同投标人使用同一单位或人员的资金交纳投标保证金的；

- 15.7.3不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 15.7.4不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 15.7.5不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 15.7.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 15.7.7不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

- 15.7.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 15.7.9采购人泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 15.7.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 15.7.11法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 16.投标文件的制作

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章，投标人应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应在开标前在“乐采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

17.2投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.3投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.4不论投标人中标与否，投标人文件均不得撤回其投标。

17.5未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的资格文件、商务技术文件内容含有报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

（4）投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“乐采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标人的投标文件进行评审；

20.3对有效的投标单位的投标报价在“乐采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5确定预中标人。

特别说明：

1、乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评  标

21.组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

22.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.7以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

22.8除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

22.10本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

# 23.1在评审专家中推选评标委员会组长

23.2资格及形式审查

依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人委托的代理机构对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“乐采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。“乐采云”在线询标时间由评标委员会根据项目实际情况决定，投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.3.3投标人应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标人在规定时间内提交说明，投标人不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标人或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标人的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标人的投标文件遗留其他投标人不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

24.6不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他供应商的签名、盖章等不属于本投标人参加采购必需的信息资料的；

24.8采购响应截止时间后，采购人协助投标人撤换或更改投标文件的；

24.9采购人泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

24.10不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

24.11属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同的投标；

24.12投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

24.13不同投标人与同一投标人联合投标的；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

24.15采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

24.16采购人（或采购代理机构）与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

24.17法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 六、定  标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，同时上报诸暨市高新产业投资集团有限公司项目交易(采购)监管办公室，诸暨市高新产业投资集团有限公司项目交易(采购)监管办公室将按《诸暨市招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知

30.1中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，诸暨市宸佳工程管理有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到诸暨市宸佳工程管理有限公司领取书面通知。

31.中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

31.3与采购人、其他投标人恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

32.1根据诸国资办〔2021〕5号文件有关事项的通知，通过公开招标方式进行采购的，经评审，只有两家单位符合采购条件，且采购文件公告期间无异议，专家组一致认为采购文件没有限制性、排他性条款的，可以继续开标。

## 七、授予合同

33.签订合同

33.1中标人须在领取《中标通知书》后30天内，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关采购人单位（即采购人）签订合同。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标人的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式六份，采购单位和中标人各执两份，代理公司、招标办各备案一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

34.履约保证金

34.1中标人应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

34.2中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

34.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送至诸暨市宸佳工程管理有限公司备案。

八、质疑和投诉

36.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“乐采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

36.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

36.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1)质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2)质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3)未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4)已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5)投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6)质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

## (7)不符合采购相关法律法规等有关规定的投诉。

## 九、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入诸暨市高新产业投资集团有限公司采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其诸暨市高新产业投资集团有限公司范围内采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的 | 6个月 |
| 2 | 投标有效期内撤回其投标文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购人做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 虚假投诉、恶意投诉和不按程序、规定时间进行质疑投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的 | 1年 |
| 9 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 10 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 12 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 13 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 14 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 15 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 16 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 17 | 提供虚假资料参加投标的 | 3年 |
| 18 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 19 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 20 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 21 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |
| 26 | 诸暨市高新产业投资集团有限公司项目交易(采购)监管办公室认定的其他违反采购管理的行为 | 酌情处理 |

## 十、监督和解释

37.本次招标活动接受诸暨市高新产业投资集团有限公司项目交易(采购)监管办公室的监督。

38.本招标文件的解释权属于采购单位和诸暨市宸佳工程管理有限公司。

# 第三章  评标方法及评分标准

1、采用综合评分法。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

2、合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

3、评分办法

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数；

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低报价，价格权值20%；

（4）商务技术分评分细则（80分）

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资信 | - 投标人取得省级及以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，且在有效期内的得2分。 - 注：以上证书须在有效期内，投标时提供证书复印件或扫描件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  | 企业实力 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每一个证书得0.5分。最高得2分。 注：以上证书须在有效期内，投标时提供证书复印件或扫描件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  | 项目业绩 | 1.2022年1月1日以来，投标人承担过主跨跨径大于100米（含）的斜拉桥施工监控项目，提供一个得3分，最高得3分； 2.2022年1月1日以来，投标人承担过主跨跨径大于100米（含）的桥梁成桥荷载试验项目，提供一个得3分，最高得3分。 注：上述业绩应提供合同协议书（业绩计算时间以合同协议书签订时间为准），否则，其业绩不予认定。如合同协议书不能反映资格审查条件及评标办法中要求的相关指标，还应提供业主单位出具的能体现业绩指标的证明材料，不能合理判断的业绩不予认可。 | 0-6分 |
|  | 拟投入人员情况 | 拟派项目负责人： 1.具有桥隧工程专业高级及以上职称的得3分，桥隧工程专业工程师的得2分，最高得3分； 2.具有国家一级注册结构工程师或具有注册岩土工程师的，每符合一项得1分，最高得2分； 3.2022年1月1日以来项目负责人(以项目负责人或技术负责人身份)承担过主跨跨径100m及以上的斜拉桥施工监控项目，有一个得1分，最多得1分。项目负责人(以项目负责人或技术负责人身份)承担过主跨跨径100m及以上的桥梁荷载试验项目，有一个得1分，最多得2分。本项最多得3分。 注：提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 拟派技术负责人（项目负责人除外）： 1.具有桥梁（或工程检测）专业高级及以上职称的得3分，桥梁（或工程检测）工程师的得2分，最高得3分； 2.具有公路水运工程试验检测工程师（专业：桥梁隧道工程）证书的得1分； 3.技术负责人承担过主跨径在100m及以上得斜拉桥施工监控项目，有一个得1分，最多得1分技术负责人(以项目负责人或技术负责人身份)承担过主跨跨径100m及以上的桥梁荷载试验项目，有一个得1分，最多得1分。本项最多得2分。 注：提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 拟派项目组其他人员（项目负责人和技术负责人除外）： 1.具有桥梁及地下工程检测上岗资格证书的每人得1分，最高得2分； 2.特种作业人员，同时具有公路水运工程试验检测工程师证书或桥梁及地下工程检测上岗资格证书和省级应急管理部门颁发的特种作业操作证的(作业类别:高处作业)，每提供1人得1分，本项最高得2分。 注：上述二小项人员配备各自计分，不重复计分；提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月的社保证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准）并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分。 | 0-4分 |
|  | 拟投入设备情况 | - 企业具有自主研发且适用于桥梁施工监控、桥梁实时监测、桥梁检测评定的先进仪器、设备、方法或系统的一个得1.5分，最高得3分。需附相关专利或软件著作权扫描件。 - 注：提供相关专利及软件著作权证书扫描件并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 投标人自有或租赁桥梁检测车的得1分。 - 注：提供销售单位出具给投标人的发票、车辆行驶证等材料扫描件并加盖投标人CA签章，不提供或提供不全的不得分；租赁则须提供租赁合同复印件，不提供或提供不全则不得分。 | 0-1分 |
|  | 技术方案 | 根据投标人提供针对本项目检测地点及检测内容结合自身经验进行分析，包括本项目检测内容的特点、难点、重点问题的技术分析；结合自身独到优势针对本项目提出合理化建议，由评委进行综合评价： ①内容全面、阐述合理的，得(6，8］分； ②内容较全面、阐述较为合理的，得(3，6］分； ③内容粗略或与项目偏离较大、阐述合理性较欠缺的，得(0，3］分； ④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的检测实施方案，包括桥梁施工监控、桥梁荷载试验、桥梁健康监测和基坑监测等内容，由评委进行综合评价： ①内容全面、针对性强且合理可行的，得(6，8］分； ②内容较全面、针对性较强，较为合理可行的，得(3，6］分；③内容粗略或与项目偏离较大、针对性较弱，合理性、可行性较欠缺的，得(0，3］分； ④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的进度保证方案（包括检测进度计划以及相应的进度保证措施），由评委进行综合评价： ①内容全面、针对性强且合理可行的，得(6，8］分； ②内容较全面、针对性较强，较为合理可行的，得(3，6］分；③内容粗略或与项目偏离较大、针对性较弱，合理性、可行性较欠缺的，得(0，3］分； ④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的安全及文明检测防护措施（包括工程事故预警机制、项目实施过程中安全保证措施），由评委进行综合评价： ①内容全面、针对性强且合理可行的，得(6，8］分； ②内容较全面、针对性较强，较为合理可行的，得(3，6］分；③内容粗略或与项目偏离较大、针对性较弱，合理性、可行性较欠缺的，得(0，3］分； ④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的应急预案，包括应急响应时效、人员应急安排等应急保障措施情况，由评委进行综合评价： ①内容全面，措施合理明确，可操作性强的得(6，8］分； ②内容较全面，措施较为合理、明确，具有一定可操作性的得(3，6］分； ③内容较粗略，措施不够明确、欠缺合理性，可操作性较弱的得(0，3］分； ④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-8分 |
|  | 服务响应 措施 | 根据投标人提供针对本项目的服务响应措施，包括对拟投入的技术人员制定具体的服务工作计划、确保技术人员到位以及提供快速服务响应等相应的保障措施，由评委进行综合评价： ①内容阐述详细全面、合理可行，总体能够充分保障及时有效服务响应的得(6，8］分； ②内容阐述部分有欠缺但基本全面、基本合理可行，总体能较好的保障及时有效服务响应的得(3，6］分； ③内容阐述粗略、缺陷较多，措施合理可行性欠缺，总体服务响应保障较为一般的得(0，3］分； ④无相关内容阐述或不符合项目的不得分。 | 0-8分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

备注：投标人编制商务技术文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

# 第四章  采购需求

- 项目概况

- 项目名称：建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购项目

- 项目概况：提供桥梁荷载试验、涂层检测、基坑检测、桥梁施工监控和健康监测服务。

- 具体要求

- 桥梁荷载试验

- 检测在荷载试验工作中应执行国家和地方相关标准、规范、规程等，同时应满足下列文件要求：

- 本项目的设计文件；

- 业主审批的承包人提交的成桥检测试验计划与试验方案；

- 当有关标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行；

- 在试验过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

- 试验服务内容

- 外观检查

在试验前通过对以往施工监控记录、有关施工方记录的资料搜集分析以及结构交工外观质量检查，以达到对试验结构的全面了解。

在试验前，组织专业检查人员对桥跨结构各部件进行下述内容的实物检查，以实现对试验结构的充分考察。

- 结构各部件几何尺寸和线形等的测定，该部分数据主要采用施工单位在桥梁完工后的实测结果，检测中对成桥试验桥跨进行复核抽测；

- 结构各部件安装情况的调查（特别是梁跨的支座）；

- 结构各部件表面缺损状况和构件变形情况的检查；

- 检查结构物有否裂缝，如有观测裂缝分布、宽度和长度和扩展情况。

- 通过对桥梁现状的调查，全面了解桥梁的基本情况，并据此有针对性的调整试验方案的内容。

- 静载试验

- 静载试验荷载以设计荷载为标准，效率系数控制在0.85~1.05，并选择合适的加载车进行加载；

- 根据各检验项目影响线确定其最不利效应值的加载位置及加载数量；

- 加载时应该分四级，依据个检验项目最不利效应值的60%、80%、90%、100%进行加载；

- 根据结构各控制截面构造，确定应力及位移测点的布置；

- 可通过等代计算确定等效的静力试验荷载，但须防止由于车辆纵横向排列过密而导致结构局部受力超限；

- 结构的位移和应变与温度场变化密切相关，因此，在荷载试验时，必须严密检测结构温度场的变化情况，测量结构温度场，以便对试验数据做必要的温度影响修正。在施工控制中已积累的大量的温度影响资料，可为荷载试验提供指导；

- 对静载试验数据进行必要的实时处理分析，及时判断结构在各级荷载下的反应是否正常，防止结构出现非正常的受力损伤或局部损坏，影响桥梁的承载能力和正常使用功能；

- 通过桥跨结构的对称和偏载试验验证桥跨的偏载系数；

- 有关位移和应变的测试仪器，在测试前进行严格标定。

- 动载试验

- 脉动试验：在桥面无任何交通荷载以及桥梁附近无规则振源的情况下，测定桥跨结构由于桥址处风荷载、地脉动、水流等随机荷载激振而引起的桥跨结构微幅振动响应。

- 无障碍行车试验：在桥面无任何障碍的情况下，用一辆或并行的两辆重载汽车分桥轴线对称和非对称布置和行驶。以10km/h、20km/h、30km/h、40km/h、60km/h的速度往返通过桥跨结构，测定结构在运行车辆荷载作用时控制截面的动应力和动挠度的时间历程响应。

- 有障碍行车试验：在桥跨结构桥面一定位置处设置高度15cm的三角形垫木，模拟桥面铺装层局部损伤状态，用一辆或两辆并行标准车分别以10km/h、20km/h速度跨越桥面的障碍物，以测定桥梁结构在桥面不良状态时运行车辆荷载作用下的动力反应。

- 刹车试验：测定一辆或并行两辆标准车以30km/h速度行驶到试验截面紧急刹车的动态增大效应系数以及主梁纵向漂移情况。

根据以上四项动载试验结果进行论证分析，对桥梁力学性能做出评价。

- 涂层检测

桥梁钢结构涂层检测技术要求涉及多个方面，以确保涂层的质量和性能满足设计和使用要求。以下是对这些要求的详细阐述：

- 涂层质量检测的基本分类与要求

- 基本分类：建筑防腐蚀工程质量的检验评定应按分项工程、分部工程依次进行。对于桥梁钢结构涂层而言，主要涉及的分项工程包括基层处理工程和涂料类防腐蚀工程。

- 质量要求：

分项工程的质量等级分为合格和优良两个级别，具体评判标准依据保证项目、基本项目和允许偏差项目的抽检结果来确定。

保证项目应确保工程安全和使用功能，对工程质量有决定性影响的检验项目符合规定。

基本项目应同样保证工程安全和使用功能，且对工程质量有重要影响，其抽检数量和部位需符合相应检验评定标准的合格规定。

允许偏差项目在检测中允许少量检测点超差，但仍需满足工程安全和使用功能的要求。

- 涂层质量检验的具体内容

- 基层处理：

基体表面状态的优劣直接影响防腐蚀涂覆的施工和保护效果，因此需对基体表面进行彻底的处理，包括清除锈层、油污、旧的防腐层和其他污染杂物。

表面处理的程度需达到一定的清洁度和粗糙度，以增加防腐层与基体的结合力，延长防腐层的使用寿命。

- 涂料类防腐蚀工程：

涂料的配合比、配制方法和涂刷间隔时间应符合相关施工规范的规定。

涂层质量应附着牢固，无脱皮、裂纹、起泡、返锈和漏刷等缺陷。

外观质量应平整、无流挂、起皱、露底等缺陷；色泽应均匀、光洁（针对优良级别）。

涂刷层数和厚度应符合设计规定，任何部位的厚度都不应小于设计规定的厚度（针对优良级别）。

- 涂层附着力与厚度的检测

- 附着力检测：按照相关国家标准或规范执行，通过特定的测试方法（如划格试验）评估涂层与基体之间的结合强度。

- 涂层厚度检测：利用超声波在不同介质中的传播速度差异来测量涂层厚度，适用于各种基材上的各种涂层。

- 其他注意事项

- 在进行涂层检测时，应遵循相应的检测标准和规范，以确保检测结果的准确性和可靠性。常用的检测标准包括ISO 2808、ASTM D7091、GB/T 13452等。

- 检测人员应具备专业的知识和技能，熟悉检测设备和方法的操作流程及注意事项。同时，还需注意个人防护和安全措施的实施。

- 基坑监测

- 基坑监测工作中应执行国家和地方相关标准、规范、规程等，同时应满足下列文件要求：

- 本项目的设计文件

- 监理审批的承包人提交的基坑监测方案：

- 当有关标准、规范、规程等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。

- 在监测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

- 基坑监测服务内容

- 周围环境的监测:包括地面沉降观察、坡顶水平位移观测和裂缝的产生与开展情况。

- 土体侧向位移监测:本工程中主要是土体深层位移大小随时间的变化。测斜管必须在土方开挖前一周埋好。

- 地下水位监测:实时监测地下水位的变化情况。

- 支撑轴力监测:实时监测支撑轴力的变化情况。

- 监测服务要求

- 开挖前，应对周围环境作一次全面调査,记录观测数据初始值。基坑开挖期间一般情况下每天观测一次，如遇位移、沉降及其变化速率较大时，则应增加监测频次。桥台浇筑完成后，可酌情逐渐减少观测次数。

- 取得现场监测资料后，应及时进行整理、分析。监测数据异常时,应分析原因,必要时应进行复测。

- 每天的数据应整理成有关表格并绘制成相关曲线,如位移沿深度的变化曲线,位移及沉降随时间的变化曲线。

- 监测记录必须有相应的施工工况描述。

- 监测人员对监测值的发展和变化应有评述，当接近报警值时应及时通报监理，提请有关部门注意。

- 工程结束时应有完整的监测报告,报告应包括全部监测项目,监测值全过程的发展和变化情况、相应的工况、监测最终结果及评述。

- 监测报警值:

- 深层土体水平位移:连续了天日位移3mm,单日水平位移大于5mm，或累计位移达40mm。

- 地表沉降:连续3天沉降达到3mm，或累计沉降达40mm。

- 地下水位:每天变化幅度大于500mm，或累计水位变化大于2m。

- 钢支撑轴力:2000kN。

- 坡顶位移:连续了天位移达到3mm，或累计位移达30mm。地表裂缝宽度:累计15mm或持续发展。

- 建筑物沉降:连续了天沉降达到2mm，或累计沉降达15mm。

- 管线位移:连续了天沉降、水平位移达到2mm,或累计沉降、水平位移达15mm。

- 安全、质量及其他要求

- 中标人应严格按照规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理，确保施工安全，做好交通疏导工作。

- 监测时，监测人员须着专用工作服或有警示标志的反光标志服，并佩戴安全帽。与监测无关的人员未经许可，不得进入监测区域。

- 如需占用车道进行监测，应事先征得相关管理部门的许可，按要求设置明显的交通封闭或引导标志。

- 夜间作业时须配备足够的照明和警示设备。高空作业、攀登作业、水上作业应符合有关高空作业、攀登作业、水上作业的安全规定。

- 监测所用的电器、电缆必须有良好的绝缘效果、电动工具应有漏电保护开关，严格按照安全用电规定作业。

- 中标人应确保在监测过程中不会对桥梁设施造成结构破坏。

- 本项目完成后，中标人应向采购人免费提供改造咨询、技术交底等后期服务工作。

- 桥梁施工监控

- 总体工作要求

通过施工现场的结构测试，跟踪计算分析及成桥状态预测得出合理的反馈控制措施，为施工过程提供决策技术依据，也为结构行为控制提供理论数据，从而正确地指导施工，确保施工成桥状态线形、内力与设计目标值相符。

- 东西侧引桥

- 确保施工过程中结构的安全，施工过程中和竣工后结构内力状况满足设计要求；

- 成桥的几何线型逼近设计状态；

- 精度控制和误差调整的措施不对施工工期产生实质性的不利影响；

- 控制及监测精度达到施工控制技术要求的规定；

- 挂篮施工时预拱度进行计算监测。

- 主桥

- 计算复核设计成桥状态和确定合理施工状态；

- 通过调整和控制标高，确保全桥线形符合设计要求；

- 优化和调整斜拉索成桥索力；

- 控制主塔应力和线形；

- 通过对全桥关键截面应力进行控制，确保成桥内力符合设计要求；

- 监测桥梁支架应力及变形，确保支架施工安全。

- 桥梁监控主要工作内容：

- 对桥梁施工图和施工方案进行复核，确定监控目标状态；

- 确定施工控制参数，提出施工控制方案；

- 确定施工控制参数的影响因素，提出施工监控实施细则；

- 提出施工控制全过程仿真计算报告；

- 埋设施工监控所需的各种传感器及测试仪器；

- 主墩施工部分完成后（现场工作开始后）的监控实施跟踪阶段，完成下列工作内容：

- 监控过程的温度观测；

- 主桥主墩内力及变形监控；

- 主梁内力及变形监控；

- 二期恒载施工阶段的监控；

- 完全成桥后的参数测量。

- 监控目标

- 东西侧引桥

主桥施工监控目标应使结构满足规范或设计单位对线形的要求。箱梁悬臂浇筑过程中，梁段针对各设定梁段的几何控制测点，按相关规范控制标准执行，保障施工安全。

- 主桥

斜拉桥施工控制工作的控制目标为：确保桥梁施工中的安全和顺利合龙；观察塔身裂纹，及时提出处理意见；在施工各阶段应及时测试应力、温度、索力及标高，保证索、梁、塔标高、应力、索力在设计控制范围内，确保结构内力处于最优状态，确保成桥线形符合设计要求，为成桥验收做好准备。按相关规范控制标准执行，保障施工安全。

- 桥梁健康监测

桥梁建成以后，由于受气候、环境因素的影响，结构材料会被腐蚀和逐渐老化，长期的静、动力荷载作用，使其强度和刚度随着时间的增加而降低。这不仅会影响行车安全，更会使桥梁的使用寿命缩短。对桥梁结构的健康状况进行检测与监测，并在此基础上对其安全性能进行评估是桥梁运营日常管理的重要内容。桥梁健康监测具有十分重要的作用。

本项目桥梁健康监测总体要求如下：

传感器选型的好坏从根本上决定了整个安全监测及安全监控预警系统中数据采集和数据传输是否准确、有效。由于国内外生产、销售可用于土木工程结构监测、检测设备的厂家众多，各厂家生产的传感器性能及价格千差万别，即便是同一类型的传感器，不同型号技术性能和价格亦不尽相同，因此在进行系统监测设备的选择上应参考如下要求:

- 先进性:为提高建成后桥梁的信息化、数字化管理水平，要求系统的传感测试仪器等监测设备必须具有一定国际先进水平；包含且不少于GNSS、应变计、湿温度计、索力计、桥面风速仪、光电扰度仪、光电扰度仪标靶、地震仪、振动加速度、视频监视球等设备。

- 精确性:可靠的监测仪表还必须具备必要的精度，能准确的反映出效应量(或原因量)的变化。选择传感器时，必须对结构部位的受力进行分析，选择精度满足桥梁监测要求的传感测试仪器:

- 可靠性:选择的桥梁监测设备必须能在恶劣的桥梁自然环境下长期稳定可靠运行，尽可能选择已在同类项目中广泛使用，并证明使用效果好的监测仪表及传感设备；

- 简便性:仪器结构简单，牢固可靠，率定、埋设、测读、操作、维修方便，便于更换，使操作人员易于掌握，有利于提高量测速度和精度。

- 经济实用性:传感测试仪器及配套仪表须有合理的性能/价格比，满足桥梁结构监测特性及养护管理实用性的要求；

- 自动化性:传感测试及采集设备选型时，应从技术先进、可靠实用、经济合理以及自动测控技术发展水平相适应等方面进行综合分析确定，以便系统集成和调试及自动控制；

- 冗余度:考虑到传感测试元件存活率可能出现的问题，系统设计中个别监测项目的监测点时适当考虑冗余度；

- 耐久性:结构安全监测系统通常要运行数年，这就要求传感器必须经久耐用，尽可能少的更换，以保证测试数据的长期连续有效。

- 系统建成通过集成调试，移交管理养护人之前，应提供以下服务：

- 向管养人员提供《系统硬件手册》和《系统软件手册》，手册应包括但不限于：系统构成及功能介绍，使用和维护方法等相关内容。

- 对管理机构及相关人员（软件操作人员、现场系统维护人员以及巡检人员）进行系统使用、维护及信息解读的技术培训。

- （10）后期服务要求：系统投入试运营期后的系统维护期，此期间中标人应提供技术服务，此项费用已包含在综合报价中，采购人不再另行支付。具体包括：提供系统软硬件维护保养和更换故障设备及零配件服务；提供自编软件升级；提供系统使用咨询服务和技术支持；提供特殊事件数据分析报告和年度数据分析评估报告；每季度提供1次健康监测数据分析报告。

- 项目实施

中标人应在签订合同后14天内，向采购人提交实施性试验检测方案计划及实施性施工组织设计，由采购人组织设计、施工、监理及质量监督等单位的代表和有关专家对检测监控方案进行论证，并经设计单位认可、监理单位审查批准。批准后的监控计划等有关资料应在实施前及时报送主管质监机构，并严格按照批准的方案实施。

- 项目实施班子成员必须至少包括项目负责人、技术负责人、技术人员。

- 各类人员的职责和分工必须在投标文件中明确。

- ★投标人必须承诺所有成员在项目实施期间到岗到位,如遇特殊情况需要更换的，必须书面报请采购人同意，并保证更换人员的资质同等或高于被更换人员。（投标文件中提供承诺书，承诺书格式自拟，加盖投标人公章）

- 项目实施班子成员必须以《项目实施班子成员一览表》的形式在投标文件中体现。

- 中标人必须严格按照投标书上承诺的人员派驻现场，检测过程中，采购人随时进行抽查。

- 应急响应：对车、船撞击桥体引起的突发性桥隧病害，中标人需按照以下要求进行响应:

- ①响应时间：2小时；

②到场时间：24小时；

③数据分析及建议报告：3天内出具。

- 对于检测期间未按照要求进行检测或监测的处罚措施：

有下列情形之一的，采购人有权无条件终止及解除本合同，并扣除相应检测费，报相关部门形成不良行为记录。情节严重的报公安部门追究刑事责任：

- 未按要求检测监测或未按要求对采购人在桥梁应急事故进行应急响应，情节严重的。

- 中标人在服务期内，对桥梁未按要求进行检测监测，检测数据弄虚作假，严重失真而导致本项目范围内桥梁发生重大安全事故。

- 由于中标人的原因，未能按规定的日期提交检测监测成果时，应向采购人赔偿逾期损失费，逾期损失费按每天1000元从服务款中扣除。

- 中标人提供的成果不客观、不全面、不准确等情况，应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到采购人质量要求。因成果质量、工期等不符合采购人要求造成不良后果时，中标人应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（包括第三方责任）。

- 中标人应认真仔细勘察现场。若未能准确及时发现病害，导致无法根据检测监测结论及意见实施整治的，该责任由中标人承担，扣除该检测监测项目的检测费用，并承担等额的赔偿费用。

- 中标人应及时响应采购人的需求，在接到采购人电话后如果三小时赶不到现场，1次扣3000元，累计5次采购人有权解除合同。

- 安全规范

- 中标人应认真执行《中华人民共和国安全生产法》以及采购人对安全工作的要求，并与采购人签订安全协议书。所有派遣人员必须持有国家颁发的有关证件上岗，严格遵守检测监测作业的操作规则，不得违章操作，在工作过程中，必须佩戴必要的防护工具。

- 中标人应按《劳动合同法》要求对管理人员和作业人员进行培训、体检，缴纳五险一金等。

- 中标人在检测监测期间，应合理安排好作业时间、错开交通高峰期、若因检测需要，确需交通产峰期内作业，应提前向采购人、交警部门联系。

- 对于违反上述1-3条，安全措施不力，违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，造成人员意外事故以及采购人桥梁损坏的，均由中标人负责处理解决并承担全部责任。

- 服务期限

- 合同签订之日起至所有服务工作全部完成。预计服务期120个月。

- 其中桥梁荷载试验、涂层检测、施工监控预计服务时间24个月，合同签订之日起至本项目通过完工验收备案止。

- 本项目通过完工验收备案后对建业大桥进行健康监测，健康监测服务时间为96个月（其中试运行2个月，后续服务时间94个月），后续服务时间以健康监测试运行结束后开始计算后续服务时间。

- 履约保证金及付款方式

1、履约保证金：合同签订前，中标人须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，项目完成经采购人验收完成后30日内退还（不计息）。

2、付款方式：

本项目报价采用总价包干，本工程施工监控方案经审批通过后，支付合同总价的10%，驻地建设完毕，人员入驻并提交了首月监控报告后支付合同总价的10%；在施工监控正常开展一年后支付合同总价的10%；本项目施工完工验收且健康监测系统正常运行，经采购人审查合格后，支付至合同总价的76%；质保后续服务期内中标人每年提交健康监测数据分析报告通过采购人审查合格后，支付合同总价的3%，分8年付完剩余合同总价的24%。

每次付款前中标人应开具等额的增值税专用发票。

- 最高限价

本次采购最高限价为人民币柒佰万元整（¥7000000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价，报价包含了，报价包含检测所需驻地、人工、工具、机械设备、交通、税费、评审、利润等一切费用。

# 第五章  采购项目采购合同（参考范本）

甲方（采购单位）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（服务单位）：                            签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及诸暨宸佳工程管理有限公司（编号：诸宸佳20    —    —    号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收，产品（或服务）完成后     天内验收完毕，     天内提出质量异议。具体按照《诸暨市政府采购合同履约和验收管理暂行规定》执行。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

六、履约保证金

（按采购文件规定履约保证金填写）

七、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格，且事先须向诸暨市高新产业投资集团有限公司项目交易(采购)监管办公室审核备案。

八、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的   %违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的   %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方向甲方支付合同款总价   %的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的   %的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

十、其他约定事项

十一、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可向诸暨市人民法院起诉。

十二、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，代理机构、招标办各备案壹份。

| 采购单位 | 服务单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账 号： |

注：该合同模板与招标文件中实质性内容不相符部分，以招标文件规定为准，在签订前相应调整。

第六章  应提交的有关格式范例

（注：未提供格式部分由投标人自拟）

- 封面格式

资格文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：              （盖单位公章）

日   期：       年     月     日

- 符合参与采购活动资格条件的承诺函（格式）

诸暨市望云建设开发有限公司、诸暨市宸佳工程管理有限公司：

我方参与（项目名称）   （项目编号：     ）采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备“投标（供应商）人资格要求”第一条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚）；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：

日期：_____年_____月_____日

注：按本格式要求提供。

- 投标函（格式）

诸暨市望云建设开发有限公司、诸暨市宸佳工程管理有限公司：

根据贵方(项目名称)项目的招标文件（编号：诸宸佳2025-**-**）有关要求，（投标人全称）       授权  （委托代理人姓名）为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起___天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：_____________邮编：_____________

电话：_____________传真：_____________

投标人全称（电子签章）：

日期：________年________月________日

注：按本格式和要求提供。

- 授权委托书（格式）

诸暨市望云建设开发有限公司、诸暨市宸佳工程管理有限公司：

我   (姓名) （职务：     身份证号码：   ） 系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)   （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的诸暨市    (招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

注：《授权委托书》须后附法定代表人（或单位负责人）和被授权人的身份证（正反面）复印件（加盖单位公章）。

投标人全称（电子签章）：

日期：________年________月________日

说明：

1、投标人代表为法定代表人（或单位负责人）的，只需提供法定代表人（或单位负责人）身份证（正反面）复印件（加盖单位公章）。

2、投标人代表不是法定代表人（或单位负责人）的，必须提供《授权委托书》。

- 开标一览表（格式）

项目名称：建业大桥工程桥梁施工监控及后期检测服务采购项目

项目编号：诸宸佳2025-01-11

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 具体服务 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 投标报价（总价、元） 小写金额： 大写金额： |  |  |  |  |  |

投标人全称（电子签章）：

日期：________年________月________日

- 投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：诸宸佳       ）采购文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在采购单位投标的资格。

（1）在采购过程中，与采购人进行协商询价的；

（2）询价有效期内撤回其采购响应文件的；

（3）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（4）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（5）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（6）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（7）中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（8）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（9）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（10）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（11）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（12）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（13）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（14）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（15）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（16）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（17）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（18）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的；

（21）投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）诸暨市高新产业投资集团有限公司项目交易(采购)监管办公室认定的其他违反采购管理的行为

出现（1）~（5）行为之一，记录时限为6个月；出现（6）~（10）行为之一，记录时限为1年；出现（11）~（15）行为之一，记录时限为2年；出现（16）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司承诺接受采购文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括响应文件递交截止时间、保证金、资格条件、评审成交标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议。如果我公司在递交响应文件后还对采购文件提出质疑的，愿意接受相关部门依据采购法第77条第1款做出的处罚决定。

三、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在采购文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为采购响应人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人全称（电子签章）：________________

日  期：_______年_______月_______日

- 技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于此标书中。

投标人全称（电子签章）：________________

日期：____年_____月_____

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）