2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目

磋商文件

磋商编号：YK2024451

采购方式：竞争性磋商

采购人：绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 磋商公告	1

第二部分 磋商须知	5

前附表	5

一、 总则	8

二、 竞争性磋商文件	8

三、 竞争性磋商响应文件的编写	9

四、 响应文件的递交	13

五、 磋商无效的情形	14

六、 采购中止的情形	15

七、 确定成交供应商与签订合同	16

第三部分   采购需求	17

第一章 采购内容及要求	17

第二章 考核办法	26

第三章 付款方式及要求	30

第四部分   评标办法及评分标准	31

一、 磋商原则	31

二、 磋商程序	32

三、 注意事项	36

四、 评分标准	36

第五部分 采购合同	41

第六部分 应提交的有关格式范例	51

- 第一部分 磋商公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目的非政府采购竞争性磋商公告

公告日期：2024年9月14日

一． 磋商项目编号：YK2024451

二． 磋商项目名称：2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目

三． 磋商项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目 | 1 | 年 | 崧厦街道镇北片区域内的绿化养护、绿化苗木补种、时令花卉种植和摆放等，服务期1年。 | 1010000 | / |

四． 投标供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.不允许联合体投标；

3.本次磋商采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

五．投标获取磋商文件

- 获取磋商文件时间：2024年9月25日 14:30之前获取。

- 获取磋商文件方式：供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取磋商文件菜单中选择项目，申请获取磋商文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取磋商文件供应商的磋商响应文件。

- 磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子磋商响应文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为乐采云正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d），可通过账号密码或CA登录客户端进行磋商响应文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 磋商响应文件制作：

- 应按照本项目磋商文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作磋商响应文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

- 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于磋商响应截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的非政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

- 2024年崧厦街道核心区绿化养护及补种项目的中标单位不得再参加该采购项目。

七、磋商响应截止时间及要求： 2024 年 9 月 25 日  14 时 30 分整之前将电子磋商响应文件上传到“乐采云”平台。

八、递交首次响应文件时间及地点： 2024 年 9 月 25 日  14 时 30 分整在浙江宇康工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（2024年9月25日 15:00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若供应商在规定时间内（2024年9月25日 15:00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九．磋商保证金：无

十．公告期限：3个工作日

十一．联系方式：

1.采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：阮女士

联系电话：18758328374

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼

2.采购人名称：绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司

联系人：刘先生

联系电话：13611839302

地址：绍兴市上虞区崧厦街道通济路523号

- 第二部分 磋商须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币 1010000 元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和磋商文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 磋商文件的澄清与修改 | 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在磋商公告发布的媒体上发布更正公告。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 磋商响应文件组成 | 投标人向采购人递交的磋商响应文件由资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件递交地址及截止时间 | 详见磋商公告 |
| 11 | 递交首次响应文件时间、地点 | 递交首次响应文件时间：详见磋商公告 开标地点：详见磋商公告 |
| 12 | 磋商响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于磋商文件中载明的响应文件有效期的，磋商无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。 履约保证金在项目合同期满后7个工作日内予以无息退还。 |
| 14 | 磋商公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 16 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 17 | 特别说明 | 供应商应无条件地、认真仔细地阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目结果公告期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱采购市场不良行为。 磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 19 | 是否提供演示 | 本项目 不需要 提供演示。 |
| 20 | 是否提供样品 | 本项目不需要提供样品。 |
| 21 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由成交供应商支付，本项目按下列服务招标差额定率累进法计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 500—1000; 0.8％; 0.45％; 0.55％. 1000—5000; 0.5％; 0.25％; 0.35％. 5000—10000; 0.25％; 0.1％; 0.2％. 10000——100000; 0.05％; 0.05％; 0.05％. 1000000以上; 0.01％; 0.01％; 0.01％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 22 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与非政府采购活动。 |
| 23 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由非政府采购管理部门指导和监督。

1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司  。采购人委托 浙江宇康工程管理咨询有限公司 为本项目采购代理机构。

2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。

8.2.2投标报价统一为人民币计价，包括但不仅限于人工、苗木、花卉、设备、机械、运输、浇水、修枝、除杂草、除虫、施肥等的费用，管理、维护以及养护期间的水电费、工作人员保险费、招标代理费、税金、利润等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）。

- 技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 服务管理质量保证体系；

- 重难点分析；

- 绿化养护组织方案；

- 绿化苗木补种方案；

- 花卉种植和摆放方案；

- 安全及应急预案；

- 车辆设备；

- 人员配置方案；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 监督自查；

- 服务响应能力；

- 合理化建议；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术文件中要求递交的其他相关文件。

注：以上内容具体要求详见评标办法。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的商务文件：

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 供应商业绩；

- 供应商荣誉；

- 认证证书；

- 其他与本项目有关的证明文件：商务文件中要求递交的其他相关文件。

注：以上内容具体要求详见评标办法。

- 报价文件包括以下内容：

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）

- 磋商报价明细表（格式见附件）；

注：“资格文件”、“商务文件”、“技术文件”、“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

10．响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 未按规定提供履约保证金；

11.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.7 供应商在投标过程中串通投标的。

12．响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务文件、技术文件和报价文件四部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13． 响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“乐采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

## 响应文件的递交

14、磋商响应截止期

- 响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 磋商无效的情形

16.无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“资格文件”或“商务文件、技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

16.17 其他违反法律法规的情形。

## 采购中止的情形

17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

## 确定成交供应商与签订合同

18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的非政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20、签订合同

20.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2. 成交供应商拒绝签订非政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订非政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订非政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司  和 浙江宇康工程管理咨询有限公司 。

# 第三部分   采购需求

## 第一章 采购内容及要求

一、采购范围

本项目位于绍兴市上虞区崧厦街道镇北片区域，主要目的是美化城市环境，维持绿化面貌，使绿化长期保持良好的生长态势。该项目工作主要包括：绿化养护、绿化苗木补种、时令花卉种植和摆放等。

二、绿化养护要求

1、崧厦街道崧厦街道镇北片区域绿化养护面积约199919平方米，主要为崧厦街道崧厦街道镇北片绿化养护清单范围内的绿化、行道树木养护（包括除草、病虫害防治、施肥、修剪、抗旱、抗台、排捞、防冻、复壮、灭芽、树穴松土、养护范围内小范围的补种迁移等），路灯、交通信号灯被树枝遮住部分由绿化养护单位修枝处理、绿化养护单位内的卫生保洁工作（修剪后的枝叶由绿化养护单位自行处置），市场、政府机关、工业园区等单位内花箱和花坛绿化养护。

2、在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务。

3、绿化养护及地面保洁要求

3.1绿化卫生保洁要求：

3.1.1达到《城市环境卫生质量标准》。

4、绿化养护要求：

4.1成活率：绿化内苗木、草坪、大树保存率要求达到100%，如有死亡。根据死亡情况及时补种并保活至服务期结束，如不及时补种，将按原品种、规格的信息价的最高价的三倍价进行赔偿。

4.2修剪：草坪每年要求3次以上，草坪有黄叶应及时修剪，冷季型草坪每年不少于10次以上；灌木修剪根据实际情况修剪，一般每年不少于8次（新枝高度不得高于10CM），其它绿化按实际情况修剪，达到树木造型整齐、美观。

4.3施肥：草坪每年施化肥2次以上；灌木每年施有机肥1次以上（发酵的豆饼+磷肥）；大树每年施有机肥1次以上、化肥每年1次以上，使植物生长健壮、形态良好。

4.4病虫害防治：行道树每年要求2次以上，绿化植物生长期间应及时治虫防病，每年要求2次以上；植物无明显病虫害，绿化受病虫害侵蚀面积不大于同一绿化品种总面积的0.5%。

4.5 大型乔木造型整理（一年至少一次），造型整理后离地面4.5~5米，分枝保留4~5叉左右，全年去蘖要求6次以上。

4.6遇到灾害性气候发生，应及时组织人员进行抗旱、浇水、抗台扶树、抗雪保绿，并在2天内完成所有损坏树木的扶植、加固、清枝等工作。

4.7维护好绿化内一切园林设施，如有破坏情况及时向业主汇报。

4.8无明显的人为损害，绿化、草坪内无堆积物料、搭蓬或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆积物料、搭蓬设滩、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。施工文明礼貌，如有损绿、毁绿行为及时有效制止，并及时书面报业主。

4.9作业人员应穿戴统一的安全服装，遵守交通、市容、卫生等有关规定。承包过程中的各种意外，包括乙方与第三方发生质量造成安全事故，其责任由中标单位承担，招标人不承担任何责任。

4.10乔木支撑：对标段内所有胸径8CM以上的乔木做好支撑，并对标段内所有歪树进行扶正（支撑制作费不再另外计价，需包括在养护单价内）。

4.11机械设备：供应方应按业主要求配备相应的设备。

4.12供应方应在崧厦街道内设有固定的养护管理场所。

4.13供应方在养护管理期间处置本项目相关事务，需配备养护专用工具车辆，养护专用工具车行驶证与供应方单位名称应符合一致。

4.14绿化需及时除草，杂草率不高于3%，杂草高度不高于7CM，草坪覆盖率100%，草坪长势好，色泽均匀。

5、质量要求和作业标准

5.1总体质量要求：树木成活率达100%，乔灌木层次分明，花灌木花茂叶盛，无明显病虫害，树木无枯死枝，草坪平整无杂草，球形植物及色块修剪整齐。

5.2作业标准：

园林养护参照《园林绿化养护技术规程》以及有关《城市园林植物养护管理细则》及《2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目考核标准》。

5.3作业管理要求：

(1)中标单位必须按照作业标准规范执行。

(2)规范管理，文明作业，自觉接受各级领导的检查和社会舆论监督。

(3)接到作业地块投诉电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

(4)作业时应严格遵守园林养护安全操作规程，保证安全。发生各种意外及安全事故由中标单位负责自行解决，与招标方无关。

6、崧厦街道镇北片绿化养护清单

| 序号 | 地点 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寺前塘路边 | 800 | ㎡ |  |
| 2 | 汇丰花园东门桥头区域 | 180 | ㎡ |  |
| 3 | 御景华庭北（河两侧） | 1125 | ㎡ |  |
| 4 | 贤才路两侧 | 3400 | ㎡ |  |
| 5 | 御景华庭西南围墙外和北面两侧 | 650 | ㎡ |  |
| 6 | 街道中学西侧及部分主道边 | 2700 | ㎡ |  |
| 7 | 阳光路、东风路和新光路部分 | 650 | ㎡ |  |
| 8 | 东庵渡娄底沿河至城东桥下 | 630 | ㎡ |  |
| 9 | 汽车站三角花坛 | 3400 | ㎡ |  |
| 10 | 崧谢公路（汽车站路口至利民路口） | 5650 | ㎡ |  |
| 11 | 派出所内 | 1850 | ㎡ |  |
| 12 | 新光路（汽车站南路口至利民路口） | 700 | ㎡ |  |
| 13 | 崧舜路（百崧路口至小学东南角桥头及利民路两侧，崧谢公路边部分） | 1650 | ㎡ |  |
| 14 | 崧舜路庙川段 | 3500 | ㎡ |  |
| 15 | 联华路北段（崧谢公路口至庙川市场联胜村住房交界段）及三条支路部分 | 3075 | ㎡ |  |
| 16 | 联华路南段（联胜垃圾站至引水河桥) | 3672 | ㎡ |  |
| 17 | 百崧公路北段两侧（崧厦馆门口至街道中学门口段） | 2350 | ㎡ |  |
| 18 | 新兴桥红绿灯口 | 180 | ㎡ |  |
| 19 | 农贸市场周边 | 430 | ㎡ |  |
| 20 | 农贸市场南停车场及围墙外西侧 | 1765 | ㎡ |  |
| 21 | 农贸市场南公园（河北面） | 9100 | ㎡ |  |
| 22 | 崧厦馆公园（正常养护） | 2600 | ㎡ |  |
|  | 崧厦馆公园（2025年5月开始养护） | 3088 | ㎡ |  |
| 23 | 城东桥西南角1 | 177 | ㎡ |  |
| 24 | 伟民路 | 1578 | ㎡ |  |
| 25 | 广阳路节点及路西侧 南苗圃 | 3500 | ㎡ |  |
| 26 | 欣盛物业内 | 1750 | ㎡ |  |
| 27 | 镇北工业园区等河边（蔡林东商桥至广阳路南苗圃交界） | 6700 | ㎡ |  |
| 28 | 镇北工业园区 | 1000 | ㎡ |  |
| 29 | 蔡林苗圃 | 6500 | ㎡ |  |
| 30 | 南北中心大道西侧三联路路口 | 1380 | ㎡ |  |
| 31 | 三联路及工业园区和河边（蔡林区域） | 3680 | ㎡ |  |
| 32 | 南北中心大道西侧（三联路口南）和电站北区块 | 2948 | ㎡ |  |
| 33 | 长海公路东侧（大江块） | 4182 | ㎡ |  |
| 34 | 共和垃圾中转站边（东侧、北面） | 910 | ㎡ |  |
| 35 | 大江橡树湾公园部分 | 1000 | ㎡ |  |
| 36 | 东辅路北段（横河以北）和河南路南、友爱路以北区块 | 2750 | ㎡ |  |
| 37 | 法院和检察院周边区块 | 1850 | ㎡ |  |
| 38 | 长海公路（文华路节点） | 3470 | ㎡ |  |
| 39 | 北横河三个标段 | 5300 | ㎡ |  |
| 40 | 文华路、东辅路、裕德路、友爱路周边区块 | 800 | ㎡ |  |
| 41 | 崧厦广场及周边区域（正常养护） | 1500 | ㎡ |  |
|  | 崧厦广场及周边区域（2025年5月开始养护） | 5500 | ㎡ |  |
| 42 | 东辅路中段（加油站边至文华路节点交界处） | 500 | ㎡ |  |
| 43 | 便民中心、养老院、水务周边及部分内部区块 | 2500 | ㎡ |  |
| 44 | 江山云庭周边 | 1300 | ㎡ |  |
| 45 | 水务南区块 | 9650 | ㎡ |  |
| 46 | 中心大道加油站周边 | 2945 | ㎡ |  |
| 47 | 长海公路东侧（三联路节点） | 6918 | ㎡ |  |
| 48 | 汇丰花园门口至久安公墓及河边 | 3255 | ㎡ |  |
| 49 | 崧镇北路、文昌北路及支路 | 1000 | ㎡ |  |
| 50 | 西大街两侧 | 4000 | ㎡ |  |
| 51 | 老市场内 | 423 | ㎡ |  |
| 52 | 崧厦江 | 21100 | ㎡ |  |
| 53 | 文华路东段北侧 | 400 | ㎡ |  |
| 54 | 跃进桥公园及河边 | 3100 | ㎡ |  |
| 55 | 街道中心小学周边及停车场 | 8800 | ㎡ |  |
| 56 | 杭湾周边和教堂门口区块 | 1962 | ㎡ |  |
| 57 | 街道中心幼儿园和清越府周边区块 | 6500 | ㎡ |  |
| 58 | 街道中心小学南区块 | 600 | ㎡ |  |
| 59 | 百崧公路西侧（裕德路口至三联路口段） | 2010 | ㎡ |  |
| 60 | 振欣路南段两侧 | 2426 | ㎡ |  |
| 61 | 三联路东段（东辅路口至百崧公路口段） | 2100 | ㎡ |  |
| 62 | 潘韩苗圃 | 4275 | ㎡ |  |
| 63 | 通济路北段两侧（引水河以北） | 800 | ㎡ |  |
| 64 | 崧厦医院西侧区块（二院） | 1100 | ㎡ |  |
| 65 | 百崧公路（三联路口至崧厦馆门口段） | 1235 | ㎡ |  |
| 66 | 崧厦医院北区块（二院） | 950 | ㎡ |  |
| 67 | 停车场（原小商品市场） | 450 | ㎡ |  |
| 合计 |  | 199919 | ㎡ |  |

三、时令花卉种植和摆放要求

1、时令花卉种植和摆放要求：

- 根据季节，种植时令花卉，要求花期长，适应每个季节的天气，须保证所有苗木整体的成活率达到98%以上，在花卉盛开季节要注意对死亡和生长状态差的苗木做到及时的更换；日常保证花草、绿植生长良好、养护区域整洁，确保整体的景观效果。

- 水分和施肥要求：根据雨量感应保证土壤足够的水分和湿度，春冬季可以适当减少浇水；在16到28摄氏度的月份里，每个月施肥一次。

- 修剪要求：适时根据花卉种类进行修剪。

- 苗木的病虫害防治要求：对各类苗木进行病虫害防治，如：对真菌类病害（白粉病、黑斑病、霉霜病等）使用苯甲吡唑脂进行防治；对红蜘蛛使用联肼螺虫脂进行防治；对蚜虫使用1毫升噻虫胺药剂兑水进行防治。

- 时令花卉一年内种植和摆放不少于四次，更换时间安排在清明节前（3月底更换好）、高温前（6月底前更换好，选择抗旱性强的花卉）、国庆节前（9月底之前更换好）、春节前（2025年1月25日之前更换好）。

- 重大节假日、活动期间，需根据采购方要求进行绿化美化提升。

2、时令花卉种植和摆放(崧厦街道镇北片区域）清单

| 序号 | 地点 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百崧公路二院红绿灯 | 19200 | 株 | 120杯 |
| 2 | 城东桥农贸市场门口花箱内 | 3600 | 株 | 120杯 |
| 3 | 崧厦广场 | 12032 | 株 | 120杯 |
| 4 | 便民中心和百崧公路裕德路口周边花箱 | 4000 | 株 | 120杯 |

四、绿化苗木等补种

- 绿化养护工作中的苗木补种：

- 因养护不当（除自然灾害及外界不可抗力因素外）造成草、灌、乔木死亡的，应及时进行补种或赔偿，其费用由承包人承担。

- 养护标段范围内草坪区域每年10—11月籽播一次（黑麦草，15g/平方米），材料费、人工费用均由养护单位承担。

- 崧厦街道镇北片区域其他绿化苗木进行补种，补种工作需按照采购人要求分批完成，具体清单见下表：

| 序号 | 品种 | 面积 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏鹃 | 27 | ㎡ |  |
| 2 | 毛鹃 | 114 | ㎡ |  |
| 3 | 金叶女贞 | 46 | ㎡ |  |
| 4 | 龟甲冬青 | 33 | ㎡ |  |
| 5 | 金森女贞 | 66 | ㎡ |  |
| 6 | 红花继木 | 44 | ㎡ |  |
| 7 | 百慕达草坪 | 3 | ㎡ |  |
| 8 | 六道木 | 3 | ㎡ |  |
| 9 | 红叶石楠 | 91 | ㎡ |  |
| 10 | 丰花月季 | 40 | ㎡ |  |
| 11 | 茶梅 | 32 | ㎡ |  |
| 12 | 金边黄杨 | 27 | ㎡ |  |
| 13 | 桃叶珊瑚 | 30 | ㎡ |  |
| 14 | 南天竹 | 2 | ㎡ |  |
| 15 | 马尼拉草坪 | 22 | ㎡ |  |
| 16 | 海桐 | 10 | ㎡ |  |
| 17 | 瓜子黄杨 | 5 | ㎡ |  |
| 18 | 小叶栀子 | 7 | ㎡ |  |
| 19 | 大叶栀子 | 38 | ㎡ |  |
| 20 | 大叶黄杨 | 10 | ㎡ |  |
| 21 | 麦冬 | 230 | ㎡ |  |
| 22 | 十大功劳 | 5 | ㎡ |  |
| 23 | 种植土回（换）填 | 5 | m³ |  |

- 因采购人要求(包括承包范围外或以上品种外)，需进行草、灌、乔木补种，费用按照国家有关计价规定计算造价，并按15%下浮率下浮，（包含所种绿化一年的养护费用）。

五、人员及设备要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 人员要求（最低要求） | 1、项目负责人1人，园林技师不少于2人，植保工不少于2人，绿化工4人，花境师不少于1人，保洁巡查人员不少于1人，B照车辆驾驶员不少于1人。（男性应为60周岁以下，女性应为50周岁以下，为其缴纳意外伤害险，未缴纳的人员在中标一个月内由中标单位为其投保服务本项目的意外伤害险，意外伤害赔付额不得少于30万/人）。 |
|  | 2、固定人员要求的人数为每天都必须作业的最低限度的实时人数，投标单位需配有相应的轮休及事病假替补人员，以免产生和现行劳动法规相抵触的现象。 |
| 机械设备要求 | 1、需配置2.5吨以上清运货车1辆，必须常年用于绿化养护（工作时间内不允许驶出养护服务区；车辆上须喷有绿化作业的明显标识），车辆还需配置简易浇水设施（大型浇水筒4只等）；另需配置登高车1辆、电瓶三轮（货）车或三轮卡车2辆。 |
|  | 2、水泵1台、草坪修剪机2台、绿篱修剪机2台、油锯2把、高杆油锯1把（杆长3M以上，功率1.2kw以上）等园林作业工具。 |
|  | 3、高压喷雾（汽油）机1台（扬程20米以上，最大工作压力5mpa以上）,流量40L/min以上。 |
|  | 4、以上为最低设备配备标准，在养护任务较重的季节应适当增加养护机械设备；夏天抗旱仍需增加抗旱车辆及设备。以上车辆，将按要求统一喷漆；设备，将按统一编号，业主将组织人员不定期进行清点。 |

注：供应商需提供有丰富经验的人员参与本项目，在项目实施期间，确保项目组人员的稳定性，未经采购单位书面同意，不得更换项目组人员。

六、其他要求

1.供应商在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护采购人的合法权益。

2.供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

3.供应商应自行承担项目实施过程中的安全责任，采购人在任何情况下不承担任何责任。

4.供应商在项目范围内每年进行不少于四次的枯叶清理，费用包含在中标价中。

5.中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。若成活率不符合招标文件的要求，则结算价作相应调整。

6.以本次招标工作量为准,养护过程中因实际开发建设需要，局部工作量有增减的，按投标单价按实结算，绿化养护以业主指令为准。

七、项目服务期限

服务期1年（具体以合同签订时间为准）。

## 考核办法

为进一步完善2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目管理制度，提高崧厦街道养护管理水平，使崧厦街道绿化管理工作达到制度化、规范化、精细化和常态化。根据磋商文件有关规定和要求，结合崧厦街道实际，特制定本办法，具体要求如下：

- 考核方式

本办法满分100分，参照《2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目考核标准》，采用月度考核方式，由采购人成立考核小组负责相关考核工作，其中年度验收可邀请上级主管部门或其他相关部门共同参与。

- 考核应用

月考核平均扣分在1—5分（含5分），月承包款可计100%；

月考核平均扣分在5—10分（含10分），按平均月考核扣分在5分以上的每增加1分，月承包款扣除0.5%；

月考核平均扣分在10—15分（含15分），按月考核平均扣分在10分以上的每增加一分，月承包款扣除1%；

月考核平均扣分在15—20分（含20分），按月考核平均扣分在15分以上的每增加一分，月承包款扣除1.5%；

月考核平均扣分在20分以上的，向中标单位提出严重警告，并按每增加1分，月承包款扣除3%；

上述考核扣分及扣除承包款时，采用累进制。

月考核得分80分以下的，采购人下发责令限期整改通知书，供应商需在收到整改通知书之日起7个日历天内整改完成；连续两个月考核得分80分以下的，采购人有权单方面解除合同，且不承担违约责任。

- 其他扣款

- 未按要求进行枯叶清理的，每少1次扣3000元；

2.对有时限要求的突击性任务，无故延迟的当月考核扣5分，并按延迟天数以2000元每天的标准扣款。因管理不力，造成较大社会影响、投诉或新闻媒体曝光的，当月考核起评分为80分。

- 本办法最终解释权归采购人所有

附件：

《2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目考核标准》

| 序号 | 内容 | 要求 | 考核细则 | 扣分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清除杂草 | 每个月拔草、割草2遍 | 养护周期内草坪杂草未及时清除面积达500平米以上的 | 每发现一处扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 草坪未及时修剪面积超过500平米以上的 | 每发现一处扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 养护周期内色块内杂草未及时清除，面积超过500平米以上的 | 每发现一处扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 养护周期内其它绿化带杂草未及时清除或修整，面积超过500平方米以上的 | 每发现一处扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 经告知整改后，再次在同一区域发现上述问题的 | 加倍扣分 |  |
|  |  |  | 使用除草药水的(防护林除外) | 每条道路绿化带扣5分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 杂草清除、草坪修整未达到养护工作要求 | 视情节扣1-5分 |  |
| 2 | 修剪 | 3-10月修剪不少于6遍，11-2月修剪1遍，常绿乔木修剪一年不少于1次。 | 养护周期内色块未及时修剪，面积超过500平方米以上的 | 每发现一处扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 常绿乔木未修剪的 | 同一道路扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 乔木根部、腰部嫩枝未及时修剪 | 同一道路扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 修剪后的树枝未及时清运的 | 每条道路扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 经告知整改后，再次在同一区域发现上述问题的 | 加倍扣分 |  |
|  |  |  | 苗木、乔木修剪未达到绿化工作要求的 | 视情节扣1-5分 |  |
| 3 | 病虫防治 |  | 绿化带内发现病虫害且面积达200平米以上的 | 每发现一处扣3分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 刷白每年1次，未按要求实施的 | 同一道路扣1分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 经告知整改后，再次在同一区域发现上述问题的 | 加倍扣分 |  |
| 4 | 水肥管理 | 原则上每季度施肥1次。根据天气情况及时做好绿化的浇水、排水工作 | 未按养护要求施肥的 | 季末考核中扣5分 |  |
|  |  |  | 未按养护要求进行浇水、排水的 | 每发现一处扣2分 |  |
| 5 | 苗木补种 |  | 因养护不当（除自然灾害及外界不可抗力因素外）引起花草、灌木死亡的 | 每10平方扣2分，并补种。 |  |
|  |  |  | 因养护不当（除自然灾害及外界不可抗力因素外）引起乔木死亡 | 每1株扣2分，并补种。 |  |
|  |  |  | 因自然灾害及外界不可抗力因素引起苗木死亡未及时补种 | 每处/每株每次扣2分，并补种。 |  |
| 6 | 时令花卉种植和摆放 |  | 服务期内花卉种植摆放缺失或死亡面积超过50平方米以上的 | 每处扣5分，累计扣分 |  |
|  |  |  | 每季度未按要求更换时令花卉的 | 季末考核中扣10分 |  |
| 7 | 一枝黄花清理 |  | 当季该实施清理而未实施的 | 当季考核扣5分，并及时补工完成 |  |
| 8 | 遵守绿化养护管理规章 |  | 工作时段未统一着工作服 | 每发现1人/次扣2分。 |  |
| 9 | 从业人员考勤 |  | 养护人员不少于相应标段养护要求的人数 | 每少1人/次扣0.5分，责令整改后仍不到位，每缺少1人扣2分。 |  |
| 10 | 时限要求 |  | 对有时限要求的突击性任务，无故延迟一天的 | 无故延迟的当月考核扣5分，并按延迟天数以2000元每天的标准扣款。 |  |
| 11 | 社会影响 |  | 因管理不力，造成较大社会影响、投诉或新闻媒体曝光的 | 当月考核起评分为80分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 付款方式及要求

一、付款方式

服务费用按月计算，每季度支付一次，在次季度首月15日前支付95%，剩余5%在服务期满后7个工作日内支付，同时资金支付还需结合考核办法。

注：

1.中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。若成活率不符合招标文件的要求，则结算价作相应调整。

2.以本次招标工作量为准，服务期间因实际开发建设需要，局部工作量有增减的，按投标单价按实结算，绿化养护以采购人指令为准。

3.苗木补种：在本项目承包范围外或采购品种范围外，因采购人要求，需进行草、灌、乔木补种，费用按照国家有关计价规定计算造价，并按15%下浮率下浮，费用包含所种绿化一年的养护费用。

二、付款要求：

中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的增值税专用发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税专用发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税专用发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

第四部分   评标办法及评分标准

## 磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。

2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。

4、评审

4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2供应商登录乐采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。

4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加非政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、组建磋商小组

5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

5.3本次评标为在线评标。

## 磋商程序

1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商.

（4）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项即“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.8 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件报价文件报价，则以第一次报价计入评分。

3.3本项目最后报价的单价不得高于第一次报价的单价，否则按第一次报价执行。

3.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4、电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录乐采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务、技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务、技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明：乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分 80 分、报价分 20 分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，计算公式：投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。综合得分=商务分+技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分标准

一、报价文件评分标准（20分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 壹佰零壹万元整（小写¥1010000.00 元），

其中苗木补种最高限价为人民币 柒万伍仟陆佰元整（小写¥75600 元）；时令花卉种植和摆放单价最高限价为人民币 贰圆叁角伍分整/株（小写¥2.35 元/株）。

2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

（1）当最低报价≥所有有效报价平均值90%时，则最低报价为最佳报价；

（2）最低报价＜所有有效报价平均值90%时，则有效报价平均值的90%作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

（1）投标报价≥最佳报价时：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100；

（2）投标报价＜最佳报价时：

投标价格分=(投标报价/最佳报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、磋商响应文件只允许有一个报价，投标报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务标评分标准

商务标主要是对投标人提供的资质、信誉、业绩、服务及财务状况等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设商务分8分。

2、本次评标设定的评分内容有：

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩，合同金额在50万（不含）—100万（含）的每个业绩得0.5分，最高得1分；合同金额在100万元以上的每个业绩得1分，最高得2分。须同时提供合同及中标通知书扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 2 | 供应商荣誉 | 供应商自2021年1月至今（以获得证书的落款时间为准），获得过政府部门颁发的园林绿化养护类奖项省级及以上的得3分，获得地级市的得2分，获得县区级的得1分。同一个项目只按最高荣誉计分，不得重复计分，本项最多得3分，没有不得分。（须提供证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分） | 3 |
| 3 | 认证证书 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1本得1分，本项最高得3分。（须同时提供证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台截图并加盖供应商公章，否则不得分） | 3 |

注：所有文件、合同等需要真实有效。中标人在中标后签订合同前需根据采购人要求提供相关证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

三、技术标评分标准

技术标主要是对投标产品具备的技术、性能以及对招标文件的响应程度等进行综合评议。其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次评标设技术分72分。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务管理质量保证体系 | 根据供应商提供的全年养管工作计划，工作质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法是否能满足质量目标的实现，由评委进行分析比较综合打分。 | 5 |
|  | 根据供应商的绿化养护期内树木保活率、设施完好率的保障措施是否可靠，进行横向比较。 | 5 |
| 重难点分析 | 根据供应商对崧厦街道集镇北片绿化项目的重点难点分析情况及相应的解决措施的合理性和可操作性进行综合打分。 | 4 |
| 绿化养护组织方案 | 根据供应商提供的绿化养护实施方案是否符合实际，方案措施的可操作性进行综合打分。 | 7 |
| 绿化苗木补种方案 | 根据供应商提供的绿化苗木补种实施方案是否符合实际，方案措施的可操作性进行综合打分。 | 5 |
| 花卉种植和摆放方案 | 根据供应商提供的时令花卉种植和摆放实施方案是否符合实际，方案措施的可操作性进行综合打分。 | 6 |
| 安全及应急预案 | 根据供应商工作人员的意外险购买情况及安全文明工作方案进行打分。 | 5 |
|  | 供应商针对台风暴雨天气、梅雨季节、冰雪霜冻天气等特殊天气及上级突击检查应急预案进行综合打分。 | 5 |
| 车辆设备 | 根据供应商拟投入本项目的2.5吨以上清运货车、高压喷雾（汽油）机、登高车、电瓶三轮（货）车或三轮卡车等车辆配备情况进行打分，如为租赁的最高得3分。须同时提供车辆的行驶证复印件和车辆登记证复印件及购买发票复印件加盖投标人公章，租赁的另需提供租赁协议。 | 6 |
| 人员配置方案 | 根据供应商拟派团队人员配置方案，包括园林技师、植保工、绿化工、花镜师、驾驶员等工种人员配备数量及岗位职责进行综合打分。 | 5 |
|  | 根据供应商拟投入本项目的项目负责人是否具有园林工程师中级及以上和园林绿化技师中级及以上证书及证书资质等级情况，以及项目负责人具有主管部门颁发的荣誉称号情况进行打分。须同时提供相关证明材料及缴纳在本单位的近3个月的社保缴费证明并加盖投标的公章。 | 4 |
|  | 根据供应商拟投入本项目的项目组人员（除项目负责人外）的年龄结构、执证情况进行综合打分。须同时提供相关证明材料及缴纳在本单位的近3个月的社保缴费证明并加盖投标的公章。 | 5 |
| 监督自查 | 根据供应商是否有完善的监督自查体系，以及体系的完整性、科学性、可操作性。 | 4 |
| 服务响应能力 | 评委根据供应商能否快速响应、及时到达现场，以及是否具有快速响应的专业技术能力及技术人员情况进行打分。 | 4 |
| 合理化建议 | 评委根据供应商提出有利于本项目建设的合理性建议进行打分 | 2 |

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的磋商响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效，中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第五部分 采购合同

合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

甲方：　　绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司

乙方：

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方经平等友好协商一致，根据《中华人民共和国民法典》相关法律法规、采购编号为YK2024451招标文件、乙方投标人文件的规定，共同订立本合同信守执行。

一、项目内容及合同价格

本项目位于绍兴市上虞区崧厦街道崧厦街道镇北片区域，主要目的是美化城市环境，维持绿化面貌，使绿化长期保持良好的生长态势。该项目工作主要包括：绿化养护、绿化苗木补种、时令花卉种植和摆放等。

| 类别 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护 |  | 199919 | 平方米 | 小写： 元 （大写： 元整） |
| 苗木等补种 |  | 1 | 项 | 小写： 元 （大写： 元整） |
| 时令花卉 |  | 38832 | 株 | 小写： 元 （大写： 元整） |
| 服务期限 | 1年 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元（大写： 元整） |  |  |  |
| 合同价格包括但不仅限于人工、苗木、花卉、设备、机械、运输、浇水、修枝、除杂草、除虫、施肥等的费用，管理、维护以及养护期间的水电费、工作人员保险费、招标代理费、税金、利润等一切为本项目而产生的所有费用。 |  |  |  |  |

注：中标单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

二、绿化养护要求

1、崧厦街道崧厦街道镇北片区域绿化养护面积约199919平方米，主要为崧厦街道崧厦街道镇北片绿化养护清单范围内的绿化、行道树木养护（包括除草、病虫害防治、施肥、修剪、抗旱、抗台、排捞、防冻、复壮、灭芽、树穴松土、小范围的补种迁移等），路灯、交通信号灯被树枝遮住部分由绿化养护单位修枝处理、绿化养护单位内的卫生保洁工作（修剪后的枝叶由绿化养护单位自行处置），市场、政府机关、工业园区等单位内花箱和花坛绿化养护。

2、在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务。

3、绿化养护及地面保洁要求

3.1绿化卫生保洁要求：

3.1.1达到《城市环境卫生质量标准》。

4、绿化养护要求：

4.1成活率：绿化内苗木、草坪、大树保存率要求达到100%，如有死亡。根据死亡情况及时补种并保活至服务期结束，如不及时补种，将按原品种、规格的信息价的最高价的三倍价进行赔偿。

4.2修剪：草坪每年要求3次以上，草坪有黄叶应及时修剪，冷季型草坪每年不少于10次以上；灌木修剪根据实际情况修剪，一般每年不少于8次（新枝高度不得高于10CM），其它绿化按实际情况修剪，达到树木造型整齐、美观。

4.3施肥：草坪每年施化肥2次以上；灌木每年施有机肥1次以上（发酵的豆饼+磷肥）；大树每年施有机肥1次以上、化肥每年1次以上，使植物生长健壮、形态良好。

4.4病虫害防治：行道树每年要求2次以上，绿化植物生长期间应及时治虫防病，每年要求2次以上；植物无明显病虫害，绿化受病虫害侵蚀面积不大于同一绿化品种总面积的0.5%。

4.5 大型乔木造型整理（一年至少一次），造型整理后离地面4.5~5米，分枝保留4~5叉左右，全年去蘖要求6次以上。

4.6遇到灾害性气候发生，应及时组织人员进行抗旱、浇水、抗台扶树、抗雪保绿，并在2天内完成所有损坏树木的扶植、加固、清枝等工作。

4.7维护好绿化内一切园林设施，如有破坏情况及时向甲方汇报。

4.8无明显的人为损害，绿化、草坪内无堆积物料、搭蓬或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆积物料、搭蓬设滩、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。施工文明礼貌，如有损绿、毁绿行为及时有效制止，并及时书面报甲方。

4.9作业人员应穿戴统一的安全服装，遵守交通、市容、卫生等有关规定。承包过程中的各种意外，包括乙方与第三方发生质量造成安全事故，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

4.10乔木支撑：对标段内所有胸径8CM以上的乔木做好支撑，并对标段内所有歪树进行扶正（支撑制作费不再另外计价，需包括在养护单价内）。

4.11机械设备：乙方应按甲方要求配备相应的设备。

4.12乙方应在崧厦街道内设有固定的养护管理场所。

4.13乙方在养护管理期间处置本项目相关事务，需配备养护专用工具车辆，养护专用工具车行驶证与乙方单位名称应符合一致。

4.15绿化需及时除草，杂草率不高于3%，杂草高度不高于7CM，草坪覆盖率100%，草坪长势好，色泽均匀。

5、质量要求和作业标准

5.1总体质量要求：树木成活率达100%，乔灌木层次分明，花灌木花茂叶盛，无明显病虫害，树木无枯死枝，草坪平整无杂草，球形植物及色块修剪整齐。

5.2作业标准：

园林养护参照《园林绿化养护技术规程》以及有关《城市园林植物养护管理细则》及《绿化养护考核办法》。

5.3作业管理要求：

(1)乙方必须按照作业标准规范执行。

(2)规范管理，文明作业，自觉接受各级领导的检查和社会舆论监督。

(3)接到作业地块投诉电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

(4)作业时应严格遵守园林养护安全操作规程，保证安全。发生各种意外及安全事故由乙方负责自行解决，与招标方无关。

三、时令花卉种植和摆放要求

- 根据季节，种植时令花卉，要求花期长，适应每个季节的天气，须保证所有苗木整体的成活率达到98%以上，在花卉盛开季节要注意对死亡和生长状态差的苗木做到及时的更换；日常保证花草、绿植生长良好、养护区域整洁，确保整体的景观效果。

- 水分和施肥要求：根据雨量感应保证土壤足够的水分和湿度，春冬季可以适当减少浇水；在16到28摄氏度的月份里，每个月施肥一次。

- 修剪要求：适时根据花卉种类进行修剪。

- 苗木的病虫害防治要求：对各类苗木进行病虫害防治，如：对真菌类病害（白粉病、黑斑病、霉霜病等）使用苯甲吡唑脂进行防治；对红蜘蛛使用联肼螺虫脂进行防治；对蚜虫使用1毫升噻虫胺药剂兑水进行防治。

- 时令花卉一年内种植和摆放不少于四次，更换时间安排在清明节前（3月底更换好）、高温前（6月底前更换好，选择抗旱性强的花卉）、国庆节前（9月底之前更换好）、春节前（2025年1月25日之前更换好）。

- 重大节假日、活动期间，需根据甲方要求进行绿化美化提升。

四、绿化苗木等补种

- 绿化养护工作中的苗木补种：

- 因养护不当（除自然灾害及外界不可抗力因素外）造成草、灌、乔木死亡的，应及时进行补种或赔偿，其费用由承包人承担。

- 养护标段范围内草坪区域每年10—11月籽播一次（黑麦草，15g/平方米），材料费、人工费用均由养护单位承担。

- 根据补种清单要求对崧厦街道镇北片区域其他绿化苗木进行补种，补种工作需按甲方要求分批完成。

- 因甲方要求(包括承包范围外)，需进行草、灌、乔木补种，费用按照国家有关计价规定计算造价，并按15%下浮率下浮，（包含所种绿化一年的养护费用）。

五、服务团队

1、人员表

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、设备表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 购买时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：乙方需提供有丰富经验的人员参与本项目，在项目实施期间，确保项目组人员的稳定性，未经甲方书面同意，不得更换项目组人员。

六、其他要求

- 乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

- 乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成工作，并按约定向甲方汇报工作进展。

- 乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

4.乙方在项目范围内每年进行不少于四次的枯叶清理，费用包含在中标价中。

5.中标单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。若成活率不符合招标文件的要求，则造价作相应调整。

6.以本次招标工作量为准,养护过程中因实际开发建设需要，局部工作量有增减的，按投标单价按实结算，绿化养护以甲方指令为准。

7.本项目管理工作标准参照绍兴市上虞区城市管理委员会办公室文件。

七、履约保证金

乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同总价　1　%的履约保证金，在乙方与甲方签订合同前递交。（乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

履约保证金在项目合同期满后7个工作日内予以无息退还。

八、付款方式

1、付款方式：服务费用按月计算，每季度支付一次，在次季度首月15日前支付95%，剩余5%在服务期满后7个工作日内支付，同时资金支付还需结合考核办法。

注：

- 中标单价一次性包死，不再调整，经甲方分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。若成活率不符合招标文件的要求，则结算价作相应调整。

- 以本次招标工作量为准，服务期间因实际开发建设需要，局部工作量有增减的，按投标单价按实结算，绿化养护以甲方指令为准。

- 苗木补种：在本项目承包范围外或采购品种范围外，因甲方要求，需进行草、灌、乔木补种，费用按照国家有关计价规定计算造价，并按15%下浮率下浮，费用包含所种绿化一年的养护费用。

2.付款要求

乙方在收款之前，应向甲方提供等额、合法、有效的增值税专用发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应增值税专用发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

九、考核办法

- 考核方式

本办法满分100分，参照《2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目考核标准》，采用月度考核方式，由甲方成立考核小组负责相关考核工作，其中年度验收可邀请上级主管部门或其他相关部门共同参与。

- 考核应用

月考核平均扣分在1—5分（含5分），月承包款可计100%；

月考核平均扣分在5—10分（含10分），按平均月考核扣分在5分以上的每增加1分，月承包款扣除0.5%；

月考核平均扣分在10—15分（含15分），按月考核平均扣分在10分以上的每增加一分，月承包款扣除1%；

月考核平均扣分在15—20分（含20分），按月考核平均扣分在15分以上的每增加一分，月承包款扣除1.5%；

月考核平均扣分在20分以上的，向乙方提出严重警告，并按每增加1分，月承包款扣除3%；

上述考核扣分及扣除承包款时，采用累进制。

月考核得分80分以下的，甲方下发责令限期整改通知书，乙方需在收到整改通知书之日起7个日历天内整改完成；连续两个月考核得分80分以下的，甲方有权单方面解除合同，且不承担违约责任。

- 其他扣款

- 未按要求进行枯叶清理的，每少1次扣3000元；

2.对有时限要求的突击性任务，无故延迟的当月考核扣5分，并按延迟天数以2000元每天的标准扣款。因管理不力，造成较大社会影响、投诉或新闻媒体曝光的，当月考核起评分为80分。

本办法最终解释权归甲方所有。

十、双方职责

（一）甲方职责

1、提供给乙方本合同所述养护项目有关养护苗木数量及图纸资料。

2、对乙方养护管理项目进行监督和考核检查。

3、按规定核拨给乙方养护经费。

4、合同期限届满，对本合同养护项目苗木数量进行清点。

（二）乙方职责

1、本养护管理工程除在投标文件中列明并经甲方同意外，乙方一律不得分包、转包。

2、由乙方承包养护的本合同养护项目应达到《2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目考核标准》。承包养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

3、对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量无减少、无毁损。

5、乙方应定期向甲方提供养护管理计划及有关措施，以便甲方进行监督考核。

6、乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加市、局布置的各重大节庆和重大活动的临时布置任务。

7、农药使用必须严格按农牧渔业部、卫生部发布的《农药安全使用规定》操作，严禁使用高毒农药，尽量使用中、低毒农药，若施工单位工作人员因操作不当引起他人意外中毒等事件，一切责任由施工单位承担。

8、乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

十一、违约责任

1、合同期限内，甲、乙双方任一方不得单方解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违约，甲方有权提前解除合同，并没收履约保证金。

2、合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失大于履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重大的，还应追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）月度考核分低于80分的，向乙方下发责令限期整改通知书，累计二个月度考核分低于80分的，将解除承包合同。

（2）非自然原因造成绿化设施重大损失或植物大规模死亡的。

（3）发生安全责任事故造成不良影响。

十二、合同的变更与终止

1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2.在合同履行过程中，如遇不可抗的因素，双方协商以补充合同方式解决；

3.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

十三、合同解除

1.乙方不得把本项目转包给第三方，否则甲方单方无条件终止合同。

2.乙方严重失职造成甲方的重大损失，甲方可以扣除履约保证金，单方无条件解除合同，并按违约责任要求赔偿。

3.乙方发生严重违约后，在乙方收到甲方书面通知一个月内仍不能采取补救措施及行动，甲方可以扣除履约保证金，并单方面解除合同。

十四、争议解决

1．因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过向合同履行所在地仲裁机构仲裁或合同履行所在地人民法院诉讼的方式解决争议。

2．如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十五、附则

1.本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

2.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部工作交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

3.本合同附件属于本合同不可分割部分，具有同等效力。

4.甲乙双方经协商后，可对本合同的条款进行修订、补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式  肆  份，甲、乙各执贰份。本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

附件：《2024年崧厦街道镇北片绿化养护及补种项目考核标准》。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制磋商响应文件，并将资格文件、商务文件、技术文件、报价文件分别上传，并与磋商文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制磋商响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 投标人承诺函（格式见附件）。

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 服务管理质量保证体系；

- 重难点分析；

- 绿化养护组织方案；

- 绿化苗木补种方案；

- 花卉种植和摆放方案；

- 安全及应急预案；

- 车辆设备；

- 人员配置方案；

- 项目组人员清单（格式见附件）；

- 监督自查；

- 服务响应能力；

- 合理化建议；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术文件中要求递交的其他相关文件。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （人员或设备） |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件六：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务文件

目录

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 供应商业绩；

- 供应商荣誉；

- 认证证书；

- 其他与本项目有关的证明文件：商务文件中要求递交的其他相关文件。

附件七：

投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 商务分内容 | 自评得分 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表（格式见附件）。

附件九：

投 标 函

绍兴市上虞厦欣伞城建设开发有限公司  ：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：            。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十：

开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 类别 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化养护 |  | 199919 | 平方米 |  | / |
| 苗木等补种 |  | 1 | 项 |  | 75600 |
| 时令花卉 |  | 38832 | 株 |  | 2.35 |
| 服务期限 | 1年 |  |  |  |  |
| 投标总价 | 小写： 元（大写： 元整） |  |  |  |  |
| 本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不仅限于人工、苗木、花卉、设备、机械、运输、浇水、修枝、除杂草、除虫、施肥等的费用，管理、维护以及养护期间的水电费、工作人员保险费、招标代理费、税金、利润等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |

注： 1.所有超过单价最高限价与总价最高限价的报价均为无效报价；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：

磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 规格等 | 服务期 | 数量 | 单价 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 一 | 绿化养护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护人员 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
| 1.1 | 项目负责人 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
| 1.2 | 园林技师 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
| 1.3 | 植保工 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
| 1.4 | 绿化工 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
| 1.5 | 花镜师 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
| 1.6 | 驾驶员 |  | 1年 |  | 人 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业工具 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 水泵 |  | 1年 |  | 台 |  |  |
| 2.2 | 草坪修剪机 |  | 1年 |  | 台 |  |  |
| 2.3 | 绿篱修剪机 |  | 1年 |  | 台 |  |  |
| 2.4 | 油锯 |  | 1年 |  | 台 |  |  |
| 2.5 | 高杆油锯 |  | 1年 |  | 台 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业车辆 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 清运货车 |  | 1年 |  | 辆 |  |  |
| 3.2 | 登高车 |  | 1年 |  | 辆 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  | 项 |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 绿化养护合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护面积 |  | 199919平方米 |  |  |  |  |  |
| 每年每平方米 综合单价 |  | = 元； （注：每年每平方米综合单价=合计金额/养护面积，计算时四舍五入精确到分） |  |  |  |  |  |
| 二 | 苗木等补种 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 规格等 | 服务期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 夏鹃 |  | 1年 | 27 | ㎡ |  |  |
| 2 | 毛鹃 |  | 1年 | 114 | ㎡ |  |  |
| 3 | 金叶女贞 |  | 1年 | 46 | ㎡ |  |  |
| 4 | 龟甲冬青 |  | 1年 | 33 | ㎡ |  |  |
| 5 | 金森女贞 |  | 1年 | 66 | ㎡ |  |  |
| 6 | 红花继木 |  | 1年 | 44 | ㎡ |  |  |
| 7 | 百慕达草坪 |  | 1年 | 3 | ㎡ |  |  |
| 8 | 六道木 |  | 1年 | 3 | ㎡ |  |  |
| 9 | 红叶石楠 |  | 1年 | 91 | ㎡ |  |  |
| 10 | 丰花月季 |  | 1年 | 40 | ㎡ |  |  |
| 11 | 茶梅 |  | 1年 | 32 | ㎡ |  |  |
| 12 | 金边黄杨 |  | 1年 | 27 | ㎡ |  |  |
| 13 | 桃叶珊瑚 |  | 1年 | 30 | ㎡ |  |  |
| 14 | 南天竹 |  | 1年 | 2 | ㎡ |  |  |
| 15 | 马尼拉草坪 |  | 1年 | 22 | ㎡ |  |  |
| 16 | 海桐 |  | 1年 | 10 | ㎡ |  |  |
| 17 | 瓜子黄杨 |  | 1年 | 5 | ㎡ |  |  |
| 18 | 小叶栀子 |  | 1年 | 7 | ㎡ |  |  |
| 19 | 大叶栀子 |  | 1年 | 38 | ㎡ |  |  |
| 20 | 大叶黄杨 |  | 1年 | 10 | ㎡ |  |  |
| 21 | 麦冬 |  | 1年 | 230 | ㎡ |  |  |
| 22 | 十大功劳 |  | 1年 | 5 | ㎡ |  |  |
| 23 | 种植土回（换）填 |  | 1年 | 5 | m³ |  |  |
| 苗木等补种合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 时令花卉 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 规格等 | 服务期 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 百崧公路二院红绿灯 |  | 1年 | 19200 | 株 |  |  |
| 2 | 城东桥农贸市场门口花箱内 |  | 1年 | 3600 | 株 |  |  |
| 3 | 崧厦广场 |  | 1年 | 12032 | 株 |  |  |
| 4 | 便民中心和百崧公路裕德路口周边花箱 |  | 1年 | 4000 | 株 |  |  |
| 时令花卉合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（一+二+三） |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格，包括但不仅限于人工、苗木、花卉、设备、机械、运输、浇水、修枝、除杂草、除虫、施肥等的费用，管理、维护以及养护期间的水电费、工作人员保险费、招标代理费、税金、利润等一切为本项目而产生的所有费用。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容可根据供应商实际补充拓展。

投标人全称（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：