竞争性磋商采购文件

（国企采购）

项目名称：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计

项目编号：FHGQZB(2025)074D

采购单位：宁波市奉化区盛丰农业发展有限公司

代理机构：宁波百信项目管理咨询有限公司

二〇二五年

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  响应须知

第三部分  采购需求

第四部分  评审办法

第五部分  合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

# 第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计的潜在供应商应在乐采云平台（ https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）采购文件，并于2025年3月31日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHGQZB(2025)074 D

项目名称：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计

预算金额（元）：940479.00

最高限价（元）：752383.00

采购需求：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计，详见采购文件第三部分采购需求。

### 合同履约期限：详见采购文件。

本项目接受联合体：是， 否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质或建筑行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年3月7日至2025年3月14日，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间）。

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、首次提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

首次提交响应文件截止时间： 2025年3月31日09点00分 （北京时间）。

提交响应文件地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

首次提交响应文件开启时间：2025年3月31日09点00分。

首次提交响应文件开启地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

首次提交响应文件开启地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅一（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行磋商活动，不接受纸质响应文件；②磋商准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；供应商在磋商前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行磋商响应活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市奉化区盛丰农业发展有限公司

地 址：宁波市奉化区方桥街道方港路16号

传 真：/

项目联系人（询问）：裘先生

项目联系方式（询问）：0574-88608939

质疑联系人：裘先生

质疑联系方式：0574-88608939

2.采购代理机构信息

名 称：宁波百信项目管理咨询有限公司

地 址：宁波市奉化区岳林街道岳林东路389号1幢304室

项目联系人（询问）：袁先生

项目联系方式（询问）：0574-88107580

质疑联系人：李女士

质疑联系方式：0574-88107580

3.同级监督管理部门

名    称：宁波宁南新城国有资产经营管理有限责任公司

地    址：浙江省方桥街道方桥工业区方港路10号

联 系 人 ：马老师

监督投诉电话：0574-88682807

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 响应须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价包括但不仅限于检测费、试验费、办公费、人工费、工器具使用费、材料费、管理费、利润、税金、进出场费等完成本项目服务所发生的全部费用，以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。开标一览表是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或单项综合单价最高限价的： 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的： 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 分包 | 不同意分包。 |
| 3 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见采购文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计，属于其他未列明行业； |
| 7 | 代理服务费 | 本项目中标服务费14000元；中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付中标服务费。中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 |

# 一、总则

- 适用范围

本竞争性磋商文件适用于该项目的采购、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的乐采平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目不允许采购进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务或工程项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的谈判报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照竞争性磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 特别说明

4.1关于分公司磋商响应

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 磋商报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的全部内容和要求，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，没有按照竞争性磋商文件要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对竞争性磋商文件提出质疑的需要提供在乐采云平台获取竞争性磋商文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5投诉人对监督管理部门的投诉处理决定不服或监督管理部门逾期未作处理的，可以向区国资管理中心反映。供应商或相关利害关系人在采购过程中发现涉及违法违纪行为或造成国有资产损失的，可以向纪检监察部门和区国资管理中心反映。举报违法行为，应提供有效线索和证明材料。

投诉书范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

# 二、竞争性磋商文件的构成、澄清、修改

- 竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件包括下列文件及附件：

6.1.1 竞争性磋商公告；

6.1.2 响应须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评审办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

- 竞争性磋商文件的澄清、修改

7.1 采购人对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在响应截止时间至少5日前发出；不足5日的，顺延提交响应文件截止时间。

7.2 更正公告为竞争性磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有竞争性磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子竞争性磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子竞争性磋商文件制作响应文件。

7.4 已获取竞争性磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

# 三、响应

- 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 响应文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3本项目的特定资格要求；

9.1.4其他资料（如有）；

9.1.5联合体协议书（如有）；

9.2 商务技术文件：

9.2.1 评分索引表；

9.2.2符合性自查表；

9.2.3磋商函；

9.2.4 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.5 供应商情况表；

9.2.6 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.7 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.8 商务偏离表；

9.2.9 技术偏离表；

9.2.10 同类业绩情况一览表；

9.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.12其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

9.3.1 报价一览表；

9.3.2中小企业声明函；

9.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.3.4 监狱企业的证明文件（如有）；

9.3.5采购统计基础信息表；

9.3.6其他资料（如有）。

- 响应文件的编制

10.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照竞争性磋商文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.响应文件组成中的内容。混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投响应文件的签署、盖章

11.1响应文件按照竞争性磋商文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3竞争性磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 响应文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 响应有效期

响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于竞争性磋商文件中载明的响应有效期的，响应无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

- 响应文件开启

14.1采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启响应文件。

14.2开启响应文件时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和竞争性磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1响应文件开启后，采购人或采购代理机构依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评审，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形，采购活动可以继续进行。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。

# 五、评审

- 磋商小组

17.1 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评审原则。磋商小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评审；评审依据为竞争性磋商文件和响应文件；评审人员应独立评审，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

# 六、成交

- 确定成交供应商

采购人授权磋商小组直接确定排序第一的供应商为成交供应商。

- 成交通知与成交结果公告

19.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

19.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、成交公告期限以及评审专家名单。

19.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

21.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件及成交供应商的响应文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

21.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

21.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

21.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展采购活动。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

23.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

23.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

23.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级监管部门。

第三部分   采购需求

一、服务范围

（一）项目概况

宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目地处奉化方桥街道北至恒丰路、南至恒兴东路，东至规划支路，建设范围43公顷，主要包括三大子工程。一是未来社区民生改造工程，包括滨水绿道及设施提升（约300米）、非机动车充电车棚建设（17处）、邻里微空间打造（12处），以及临江茗庭小区老旧住宅及配套建筑房屋全面整修、入口门卫新建、路灯更换、垃圾收集点整治、晾晒场地改造等人居环境提升项目。二是未来社区场景建设工程，室内主要包括百姓幸福之家（1400㎡）、儿童成长天地（700㎡）、五彩党建服务驿站（150㎡）、社区卫生服务站（173㎡）、社区警卫室（46㎡）等装修改造项目；室外主要包括四个居住小区乐邻空间改造（约2000㎡）、百姓幸福之家室外场地与屋顶露台改造（约1250㎡）、公共电梯加装、未来社区导视系统与党建节点建设等项目。三是未来社区数字化建设工程，包括社区智慧监控、智慧门禁、高空摄像头、智慧物业管理用房及设施提升，以及上师大附属学校智慧操场建设等项目。

（二）具体服务内容

一、本工程服务范围

1、设计内容：（1）方案设计（含优化）：根据设计任务书的要求和收集到的基础资料，结合具体环境，综合考虑技术经济条件和建筑艺术的要求，对建筑总体布置、空间组合、立面效果等进行可能与合理的安排。（2）初步设计（含扩大初步、设计概算）及相关配合服务：根据确定的设计方案，提供各专业的初步设计图纸和设计概算，包括且不限于装修改造、市政绿化等。（3）施工图设计及相关配合服务：根据确定的设计方案，提供各专业施工图纸，包括且不限于装修改造、景观绿化等。

2、至通过项目建设工程竣工验收前的其他相关设计及配合服务等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计（含优化）、初步设计（含扩大初步、设计概算）、施工图设计、施工期的现场配合服务及验收命名前相关配合服务等。

- 三、服务内容

- （1）与发包人及全过程工程咨询人（如有，余同）充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

- （2）建筑工程建设内容应达到施工图深度，并明确涉及九大场景的技术方案、建筑面积指标和用地指标；

- （3）编制项目投资概算，协助发包人及全过程咨询人进行资金平衡测算，确保全周期资金平衡；

- （4）体现运营单位与场景联合体供应商的合作内容，提出“场景联合体”有关成员单位筛选要求和名录，明确九大场景系统运营方式；

- （5）根据不同用地主体，协助发包人及全过程咨询人确定土地供应方案（如有）及建设工期安排；

- （6）负责完成并制作与工程建设相关专业的方案设计、初步设计（含扩初）、施工图设计文件，设计内容和深度应满足发包人及政府相关规定。协助发包人进行工程招标答疑。

- （7）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人应及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；参与与设计人相关的必要的验收及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择等技术咨询工作，满足项目需求。

- （8）竣工验收前的相关配合服务及与未来社区创建及评审有关的其他内容。

▲二、对本招标项目人员的要求

| 序号 | 本工程需设计人员的专业岗位 | 专业要求 | 技术职称或执业资格要求 | 最低数量要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主设计师 | 相关专业 | 国家一级注册建筑师 | 1 |  |
| 2 | 建筑专业负责人 | 相关专业 | 工程师及以上职称 | 1 |  |
| 3 | 装饰装修 | 相关专业 | 工程师及以上职称 | 1 |  |
| 4 | 绿化景观 | 相关专业 | 工程师及以上职称 | 1 |  |
| 5 | 造价人员 | 相关专业 | 注册造价工程师 | 1 |  |

注：

1、本表所列专业岗位为最低配备，可按工程实际需要增设，以满足专业、设计进度为准则。

2、本表要求的设计人员必须具有相应的执业资格证书或职称证书。

3、本表要求的设计人员必须提供2024年11月、2024年12月、2025年1月三个月中任意一个月的社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险证明。

4、上述人员不得兼职。

三、商务条款要求表

| 序号 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 履约保证金：签约合同金额的2%，电汇、银行支票、银行保函、保险公司担保等形式。于签订合同的同时缴纳给采购人，项目竣工验收后退回。 |
| 2 | 付款方式： 第一次付费：合同生效以及具备实施条件后，采购单位向中标单位预付至合同价的 20%； 第二次付费：初步设计通过且初步设计概算评审后30日内支付至结算价的40%； 第三次付费：经甲方确认完成施工图后30日内支付至结算价的70%； 第四次付费：工程竣工验收合格后30日内内支付至结算价的90%； 第五次付费：第三方审计后30日内结清余款。 甲方付款前，乙方应当出具相应合格、有效的增值税专用发票（如政策允许开具建筑业增值税专用发票的，应开具建筑业增值税专用发票），否则甲方有权延期付款且不承担违约责任。 |
| 3 | 1.成交供应商应在采购人支付费用至少7个工作日前，依据相应的金额，先行向采购人提供足额且符合税法规定的发票。采购人在收到成交供应商提供的发票后在合同约定的时间支付相应款项，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。 2.本项目合同签署的成交供应商名称与发票开具单位及收款单位一致，成交供应商不得以其他理由在合同执行过程中要求调整发票开具单位或收款单位（依法变更单位名称除外），否则视为成交供应商违约并自行承担相关责任，且须承担由此对采购人造成的一切损失。 |
| 4 | 服务期限：总设计周期60日历天，其中方案设计（含方案优化、估算）、初步设计（含扩初和概算编制）30日历天，施工图设计30日历天。 地点：业主指定地点。 |
| 5 | 结算办法： 设计费结算价=工程设计费*（1+设计费中标浮动率）。 工程设计费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数。其中工程设计收费基准价按照按《浙江省建设工程其他费用定额2018版》规定测算，计费额为经评审中心评审后的设计范围内的设计概算中的建筑安装工程费用（如概算不需评审中心审核，则以委托人委托的第三方审核的设计范围内的设计概算中的建筑安装工程费用为准），相关系数按以下计取：专业调整系数为 1.0，复杂程度系数为1.0，附加调整系数为 1.4。 设计费中标浮动率（%）=（设计费中标价/940479元-1）*100%。 |

第四部分   评审办法

评审办法前附表

| 商务技术分(80分) | 项目 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 服务响应情况（5分） | 完全响应投标文件《第三部分 采购需求》中所有条款的得5分，每负偏离1条未标“▲”的条款扣1分，扣完为止。 注：标“▲”的条款不允许负偏离，否则作无效标处理。 |
|  | 项目解读 （3分） | 通过对本未来社区工程设计相关内容的充分解读，提出设计思路与技术路线，并绘制设计一览图及项目表。 投标人提出的项目解读内容详实完整、分析透彻的得1分，设计思路清晰的、技术路线完整合理的得1分，绘制设计一览图及项目表的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得3分，未提供的不得分。 |
|  | 未来社区民生改造工程（15分） | 1、重难点分析（4分） 投标人提供的社区需求调研分析准确的得1分，针对项目重点分析透彻的得1分、准确的得1分、难点分析透彻的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 2、设计策略（3分） 投标人提供的设计策略思路正确的得1分、具有针对性的得1分、解决方案内容重点突出的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得3分，未提供的不得分。 |
|  |  | - 3、设计方案（8分） - 投标人提出的设计内容齐全的、合理的得2分，贴合项目实际的、功能定位准确的得2分，布局合理的、方案具有协调性的得2分，具有针对性的、有实效性的得2分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得1分，最多得8分，未提供的不得分。 |
|  | 未来社区场景建设工程（15分） | 1、重难点分析（4分） 投标人提供的社区需求调研分析准确的得1分，针对项目重点分析透彻的得1分、准确的得1分、难点分析透彻的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得4分，未提供的不得分。 |
|  |  | 2、设计策略（3分） 投标人提供的设计策略思路正确的得1分、具有针对性的得1分、解决方案内容重点突出的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得3分，未提供的不得分。 |
|  |  | - 3、设计方案（8分） 投标人提出的设计内容齐全的、合理的得2分，贴合项目实际的、功能定位准确的得2分，布局合理的、方案具有协调性的得2分，具有针对性的、有实效性的得2分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得1分，最多得8分，未提供的不得分。 |
|  | 未来社区数字化建设工程（10分） | 1、重难点分析（3分） 投标人提供的社区需求调研分析准确的得1分，针对项目重难点分析透彻的得1分、准确的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得3分，未提供的不得分。 |
|  |  | 2、设计策略（3分） 投标人提供的设计策略思路正确的得1分、具有针对性的得1分、解决方案内容重点突出的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得3分，未提供的不得分。 |
|  |  | - 3、设计方案（4分） 投标人提出的设计内容齐全的、合理的得1分，贴合项目实际的、功能定位准确的得1分，布局合理的、方案具有协调性的得1分，具有针对性的、有实效性的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得4分，未提供的不得分。 |
|  | 投资估算 （8分） | 投标人提供的估算资料齐全的得2分，满足项目需求的得2分，造价计算准确的得2分，合理的得2分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得1分，最多得8分，未提供的不得分。 |
|  | 项目进度安排及保障措施（7分） | 1、项目进度安排（3分） 项目进度安排计划合理的、步骤明确的得1分、时间节点紧凑的、措施完善的得1分、贴合项目实际的、有效可行的得1分，最多得3分，以上内容有所欠缺或不完善的以及未提供的不得分。 |
|  |  | 2、保障措施内容（4分） 投标人提出的保障措施内容齐全的、合理的得1分，贴合项目实际的得1分，具有协调性的得1分，具有针对性的、有实效性的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得4分，未提供的不得分。 |
|  | 后期服务 （5分） | 后期服务内容全面的得1分，重点突出的得1分，贴合项目需求的得1分，有效可行的得1分，售后服务条款具有针对性且服务条款完善的得1分，以上内容有所欠缺或不完善的每项得0.5分，最多得5分，未提供的不得分。 |
|  | 合理化建议（2分） | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议或创新，评委每认可一条有效的得1分，最多得2分。 |
|  | 企业实力 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证书的,每提供一份得1分,最高得3分。 (投标文件中提供有效期内的证书扫描件加盖投标人公章)。 |
|  | 业绩 （2分） | 自2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今，供应商承担过类似项目（未来社区类项目设计）的，每提供一个得1分，最高得2分。 (投标文件中提供合同扫描件加盖投标人公章，以及对应合同的中标(成交)通知书扫描件加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分)。 |
|  | 项目组人员（5分） | 由评委对投标人的投入本项目人员配置情况进行综合评议，包括但不限于人员的资历（学历、职称）、类似项目经验、工作年限、人员配置（需提供人员配置表及到岗时间、分工安排表）等情况进行评议（5分）： 团队人员数量配置优于基本要求、岗位职责清晰、分工明确、人员专业性强具有丰富的从业经验的得5分；团队人员数量配置基本满足要求、岗位职责分工基本明确、人员专业性、从业经验一般的得3分；团队人员数量配置不合理、岗位职责分工不明确、人员专业性、从业经验有欠缺的得1分；未提供的不得分。 |
| 报价分 （20分） |  | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分，其余投标人的价格分以下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/参与评审价格）×20 参与评审价格=投标价格×（1-价格折扣率） |

备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、评审标准

2. 评审标准：见评审办法前附表。

三、评审程序

3.1 符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。不满足竞争性磋商文件的实质性要求的，响应无效。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有有效供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，如有需要，可以对采购文件的“项目需求的技术、服务条款”以及“合同条款”进行实质性变动，如有实质性变动需经采购人代表现场签字确认，磋商小组将采购文件变更通知在线发给各有效供应商，供应商根据变更通知的要求作响应文件的补充文件，该补充文件是响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。

3.2.2各有效供应商在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。未在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价）视为无效响应文件。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.2.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3 商务技术评审。磋商小组应当按照竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

3.4 汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.5 报价评审。

磋商小组对供应商提交的报价进行评审。

3.5.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.5.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与响应文件中报价一览表(报价表)不一致的，以响应文件中报价一览表(报价表)为准；

3.5.1.2响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；

3.5.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.5.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

3.5.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

3.5.2响应文件出现不是唯一的、有选择性磋商报价的，响应无效。

3.5.3磋商报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

3.5.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.6综合评议。评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为供应商的综合得分）；按综合得分从高到低排序。

3.7磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.8编写评标报告。根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、评审中的其他事项

4.1响应澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应无效的情形。

4.2.1 没有响应竞争性磋商文件实质性要求的响应将被视为无效响应。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2响应文件未按竞争性磋商文件要求加密、签字、盖章的；

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 响应代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的。

4.2.3.4 响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.5 响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.6 响应有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

4.2.3.7 带“▲”的条款不能满足竞争性磋商文件要求、未实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

4.2.3.9 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.10 商务技术文件中出现本项目磋商报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

4.3.1未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

4.3.2 明显不符合竞争性磋商文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达/项（含）以上的；

4.3.4 技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）技术方案的；

4.3.5 与其他参加本次磋商供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按竞争性磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超过最高综合折扣率的；

4.4.3 磋商报价具有选择性的；

4.4.4 磋商报价中出现缺项、漏项或被磋商小组认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、磋商的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.采购终止的情形。在本项目磋商采购中，出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.4电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订采购合同的，成交或者成交结果无效，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 合同文本

项目名称：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计。

2.建设地点：地处奉化方桥街道北至恒丰路、南至恒兴东路，东至规划支路。

3.规    模：建设范围43公顷。主要包括三大子工程。一是未来社区民生改造工程，包括滨水绿道及设施提升、非机动车充电车棚建设、邻里微空间打造，以及临江茗庭小区老旧住宅及配套建筑房屋全面整修、入口门卫新建、路灯更换、垃圾收集点整治、晾晒场地改造等人居环境提升项目。二是未来社区场景建设工程，室内主要包括百姓幸福之家、儿童成长天地、五彩党建服务驿站、社区卫生服务站、社区警卫室等装修改造项目；室外主要包括四个居住小区乐邻空间改造、百姓幸福之家室外场地与屋顶露台改造、公共电梯加装、未来社区导视系统与党建节点建设等项目。三是未来社区数字化建设工程，包括社区智慧监控、智慧门禁、高空摄像头、智慧物业管理用房及设施提升，以及上师大附属学校智慧操场建设等项目。

4.项目总投控制价：2618.50万元。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：可调总价合同；

2.签约合同价为：      元。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                。

项目负责人（项目主设计师）：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）发包人要求；

（5）招标文件及有关招标补充说明；

（6）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                            签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自加盖双方单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式   份、副本一式   份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本   份，设计人执正本   份、副本   份。

发包人：  （盖章）              设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：  

纳税人识别码：                  纳税人识别码：

地  址：          地  址：  

邮政编码：          邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：      

委托代理人：                委托代理人：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：        开户银行：

账  号：            账  号：

时  间：      年  月  日        时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-2010）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：无。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、住房和城乡建设部、浙江省及宁波市有关工程建设的法律法规（如有冲突，按就高原则处理）。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行国家、住房和城乡建设部、浙江省及宁波市建筑工程相关的施工及验收规范、标准（如有冲突，按就严原则处理）。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：由设计人自行提供；

提供国外技术标准的名称：    无  ；

提供国外技术标准的份数：    无  ；

提供国外技术标准的时间：    无  ；

提供国外技术标准的费用承担：  无  ；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

相关标准、规范由设计根据工程实际要求自备。没有相应标准、规范时，采用国际相关标准、规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件； （3）通用合同条款； （4）中标通知书；（5）投标函及其附录 ；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）招标文件及有关招标补充说明；（9）其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在2  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：           ；

发包人指定的接收人为：           ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：              。

设计人接收文件的地点：             ；

设计人指定的接收人为：         ；

设计人指定的联系电话及传真号码：   ；

设计人指定的电子邮箱：        。

1.8 保密

1.8.1双方及双方的相关人员对合作内容及本合同的具体内容负有保密责任。相关人员包括但不限于合同方及其关联企业的董事、监事、高级管理人员、雇员、咨询者、代理人、顾问。

1.8.2 上述保密义务不受合同解除、终止的限制；本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。

1.8.3未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作内容及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方，否则给对方造成的损失应承担赔偿责任。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：  无  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                    ；

身份证号：      ；

职    务：          ；

联系电话：        ；

电子信箱：    ；

通信地址：        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人内部管理规定执行。

发包人更换发包人代表的，应当提前7天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：  ---  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人（项目主设计师）

姓    名：                         ；

执业资格及等级：                   ；

注册证书号：             ；

联系电话：                 ；

电子信箱：             ；

通信地址：                   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目的设计进度、设计质量、各专业的协调、后期服务、以及与建设单位的沟通协调等工作。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。

设计人未经招标人同意擅自更换项目主设计师的违约责任：擅自更换项目主设计师的，按10000元/次予以扣罚；擅自更换其他设计人员的，按5000元/次予以扣罚。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后2天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权拒付设计费、解除本合同，且具有进一步索赔的权利，由此造成的一切损失由设计人承担。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：本合同签订前。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权拒付设计费，解除合同，且具有进一步索赔的权利，由此造成的一切损失由设计人承担。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括:按国家规定执行。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括:/。

其他关于分包的约定:/。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括:至少包括分包人的资质、

人员配备资料等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式:由设计人按分包合同约定支付。

- 5.工程设计要求

- 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：   无   。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行国家、住房和城乡建设部、浙江省及宁波市建筑工程相关的施工及验收规范、标准。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：   /   。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：符合国家相关设计技术规范、标准和规定，达到设计任务书要求的设计深度，所有设计必须通过国家相关部门审核及达到招标人要求的设计深度。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：满足国家标准。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：本合同签订前。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：整个项目的总体方案设计（含方案优化、估算）、编制初步设计（含扩初）及工程概算并审批通过，各专业施工图设计并通过审查及各专业机构审查以及施工期的现场配合服务等。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5日内。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无  。

设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 0元/天。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：CAD、PDF等 。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：按有关部门的要求执行。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人自理。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至本项目竣工验收合格之前提供施工现场配合服务，费用包含在签约合同价中。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（3）可调总价合同。

（4）结算办法：

设计费结算价=工程设计费*（1+设计费中标浮动率）。

工程设计费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数。其中工程设计收费基准价按照按《浙江省建设工程其他费用定额2018版》规定测算，计费额为经评审中心评审后的设计范围内的设计概算中的建筑安装工程费用（如概算不需评审中心审核，则以委托人委托的第三方审核的设计范围内的设计概算中的建筑安装工程费用为准），相关系数按以下计取：

专业调整系数为 1.0，复杂程度系数为1.0，附加调整系数为 1.4。

设计费中标浮动率（%）=（设计费中标价/940479元-1）*100%。

上述费用包括整个项目的方案设计（含方案优化）、初步设计（含扩初和概算编制）、施工图设计费、设计文件的专项审查或专题论证等会议的会务相关费用（含专家费）、相关单位的协调配合费用、现场服务咨询费、资料增加成本费、施工配合服务费及设计精细化管理等所有费用。

中标浮动率在合同实施期间不随国家政策调整或法规、标准或市场因素变化进行调整。

10.3 定金

10.3.1 定金的比例

定金的比例： /  。

10.3.2 定金的支付

定金的支付时间： / 。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后10天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的7天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有，设计人无所有权及本项目以外的使用权。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：全部由设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：无。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：无 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应承担的违约金为签约合同价的20%。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天的违约金为3000元人民币 。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：履约担保金额的40%。

14.2.3 设计人设计文件不合格或超出主要技术指标控制值比例的损失赔偿金上限：履约担保金额的40%。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：承担签约合同价款10%的违约金。

增加14.2.6 设计人未履行承诺的主要设计人员现场服务到位率违约金限额（到位率须达到80%及以上）：履约担保金额的20%。

若设计人对合同履约不到位（包含延误设计周期、未达到设计质量标准、未达到人员现场服务到位率）导致设计人违约的，扣除项目设计人对应的履约担保金额外，还需另行承担不超过本工程合同价款10%的违约金(本项目各项违约金限额累计为合同价款的10%），各项违约金扣罚比例同履约担保金额比例。

注：若上述违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应当继续承担赔偿责任。支付违约金并不能解除本合同规定的设计人的任何责任和义务，如在限期内设计人仍未能按发包人的要求及时整改的，发包人有进一步索赔的权利，由此造成的各项损失均由设计人承担。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）设计人暂停设计期限已连续超过 180 天，同时退回履约担保。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为60个工作日内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  无  。

选定争议评审员的期限：   无   。

评审所发生的费用承担方式： 无  。

其他事项的约定：  无  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：  无  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向宁波仲裁委员会申请仲裁；

（2）向奉化区人民法院起诉。

若一方存在违约或侵权行为，应承担守约方因此发生的诉讼费、保全费、保全担保或保全保险费、调查取证费、评估鉴定费、律师费、执行费用等合理费用。

18. 其他

18.1设计人应根据施工或发包人需要在技术允许范围内随时对设计进行改正或出具变更联系单，发包人不再承担任何费用。

18.2由于设计人设计工作存在遗漏或错误的，设计人应在发包人指定的时间内及时采取补救措施，免收直接受损失部分的设计费，并承担给本合同当事各方造成的损失；造成直接经济损失超过设计费总额的，设计人应按实赔偿。

18.3在合同履行期间，设计人主要人员接发包人通知应按要求到场提供服务，解决业主提出的设计问题、参加工程会议，满足工程施工需求，否则每次扣5000元/次。

18.4设计人应做好各专业设计的配合确认工作，对各专业的设计图纸进行审核确认，并对各专业设计单位质量负责。如设计人未及时做好各专业设计配合确认工作，影响项目进度或质量，发包人有权要求设计人承担相关责任，赔偿相应的经济损失。

18.5项目相关设计变更涉及工程造价的必须先经得发包人同意，否则该设计变更无效。

18.6 设计人应在合同签订后10日内提交履约担保，提交履约担保后合同正式生效；

- 承包人提供的履约担保形式为         （A、履约保函；/B、履约保险单；/C、履约保证金）。

- 本合同履约担保金额为   2   %。

（3）设计人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由设计人承担；因设计人原因或其他设计人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由设计人承担；非设计人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程服务范围

1、设计内容：（1）方案设计（含优化）：根据设计任务书的要求和收集到的基础资料，结合具体环境，综合考虑技术经济条件和建筑艺术的要求，对建筑总体布置、空间组合、立面效果等进行可能与合理的安排。（2）初步设计（含扩大初步、设计概算）及相关配合服务：根据确定的设计方案，提供各专业的初步设计图纸和设计概算，包括且不限于装修改造、市政绿化等。（3）施工图设计及相关配合服务：根据确定的设计方案，提供各专业施工图纸，包括且不限于装修改造、景观绿化等。

2、至通过项目建设工程竣工验收前的其他相关设计及配合服务等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计（含优化）、初步设计（含扩大初步、设计概算）、施工图设计、施工期的现场配合服务及验收命名前相关配合服务等。

- 三、服务内容

- （1）与发包人及全过程工程咨询人（如有，余同）充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

- （2）建筑工程建设内容应达到施工图深度，并明确涉及九大场景的技术方案、建筑面积指标和用地指标；

- （3）编制项目投资概算，协助发包人及全过程咨询人进行资金平衡测算，确保全周期资金平衡；

- （4）体现运营单位与场景联合体供应商的合作内容，提出“场景联合体”有关成员单位筛选要求和名录，明确九大场景系统运营方式；

- （5）根据不同用地主体，协助发包人及全过程咨询人确定土地供应方案（如有）及建设工期安排；

- （6）负责完成并制作与工程建设相关专业的方案设计、初步设计（含扩初）、施工图设计文件，设计内容和深度应满足发包人及政府相关规定。协助发包人进行工程招标答疑。

- （7）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人应及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；参与与设计人相关的必要的验收及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择等技术咨询工作，满足项目需求。

- （8）竣工验收前的相关配合服务及与未来社区创建及评审有关的其他内容。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 方案设计前 |  |
| 2 | 项目红线图 | 1 | 方案设计前 |  |
| 3 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 方案设计前 |  |
| 4 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 方案设计前 |  |
| 5 | 其它设计资料 | 1 | 方案设计前 |  |

（上表内容仅供参考，甲方和乙方应当根据项目具体情况详细列举）

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文本 | 4 | 方案优化后 | 1、文本数量须满 足会审要求，进行适当调整。2、提交日期根据实际工程进度调整。 |
| 2 | 初步设计文本及概算 | 4 | 初步设计完成后 |  |
| 3 | 初步设计和概算电子文本 | 1 | 初步设计文本提交同时 |  |
| 4 | 完整的施工图 | 8 | 施工图设计完成后 |  |
| 5 | 施工图纸的电子文本图 | 1 | 施工图设计完成后 |  |
| 6 | 效果图、彩色平面图、面积复核成果等其它办理手续要求提交的成果 | 满足相关要求 | 满足相应要求 |  |
| 7 | 现场服务中有关设计变更及施工配合过程中的质量评价报告等 | 满足相关要求 | 满足相应要求 |  |

以上费用均包括在设计费中，发包人不再另行支付。

附件4 ：

本项目主要设计人员表

根据中标文件内容确定。

附件5：

设计进度表

根据中标文件内容确定。

- 发包人要求

- 一、项目名称：宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计

- 二、建设地点：宁波市奉化区方桥街道

- 三、项目规模：北至恒丰路、南至恒兴东路，东至规划支路，建设范围43公顷

- 四、设计依据：现行有关国家、浙江及宁波市相关设计规范、标准及规定等，包括但不限于：方案核心指标达到政府相关要求，满足未来社区九大场景创建指标、评价指标，并满足浙江省、宁波市关于未来社区创建的相关要求。

- 五、设计内容：主要包括三大子工程。一是未来社区民生改造工程，包括滨水绿道及设施提升（约300米）、非机动车充电车棚建设（17处）、邻里微空间打造（12处），以及临江茗庭小区老旧住宅及配套建筑房屋全面整修、入口门卫新建、路灯更换、垃圾收集点整治、晾晒场地改造等人居环境提升项目。二是未来社区场景建设工程，室内主要包括百姓幸福之家（1400㎡）、儿童成长天地（700㎡）、五彩党建服务驿站（150㎡）、社区卫生服务站（173㎡）、社区警卫室（46㎡）等装修改造项目；室外主要包括四个居住小区乐邻空间改造（约2000㎡）、百姓幸福之家室外场地与屋顶露台改造（约1250㎡）、公共电梯加装、未来社区导视系统与党建节点建设等项目。三是未来社区数字化建设工程，包括社区智慧监控、智慧门禁、高空摄像头、智慧物业管理用房及设施提升，以及上师大附属学校智慧操场建设等项目。

- 六、本项目设计概（估）算

- 定额、市场信息价及价格指数采用现行《浙江省建设工程其他费用定额》（2018）等。

- 七、提交设计成果要求

- 所提交的本次设计成果必须符合国家、浙江省、宁波市的设计规范、技术规 程及地方有关规定，方案核心指标达到政府相关要求，满足未来社区九大场景创建指标、评价指标，并满足浙江省、宁波市关于未来社区创建的相关要求。

- 八、对投入本项目的设计人员的最低要求

| 序号 | 本工程需设计人员的专业岗位 | 专业要求 | 技术职称或执业资格要求 | 最低数量要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主设计师 | 相关专业 | 国家一级注册建筑师 | 1 |  |
| 2 | 建筑专业负责人 | 相关专业 | 工程师及以上职称 | 1 |  |
| 3 | 装饰装修 | 相关专业 | 工程师及以上职称 | 1 |  |
| 4 | 绿化景观 | 相关专业 | 工程师及以上职称 | 1 |  |
| 5 | 造价人员 | 相关专业 | 注册造价工程师 | 1 |  |

注：

1、本表所列专业岗位为最低配备，可按工程实际需要增设，以满足专业、设计进度为准则。

2、本表要求的设计人员必须具有相应的执业资格证书或职称证书。

3、本表要求的设计人员必须提供2024年11月、2024年12月、2025年1月三个月中任意一个月的社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险证明。

4、上述人员不得兼职。

# 第六部分 应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 本项目的特定资格要求。

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：         】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

年    月    日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目 录

1 符合性自查表；

2 磋商函；

3 授权委托书；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评审标准相应的商务技术资料；

7 商务偏离表；

8 技术偏离表；

9 同类业绩情况一览表；

10 采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 一、符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | □通过 □不通过 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于采购文件中载明的响应有效期。 | 磋商函 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
| 4 | 响应文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！

- 二、
磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：             】采购活动，并对此项目进行磋商响应。为此：

1.我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2.我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

2.1.4联合协议（如有）；

2.1.5分包意向协议（如有）；

2.1.6本项目的特定资格要求（如有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 磋商函；

2.2.3 授权委托书；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评审标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务偏离表；

2.2.8 技术偏离表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 报价一览表；

2.3.2 中小企业声明函（如有）；

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如有）；

2.3.4 监狱企业的证明文件（如有）；

2.3.5 采购统计基础信息表。

3.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4.如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明：                                        。

法定代表人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

年    月    日

- 三、
授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来参加磋商采购活动的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       采购 项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或印章：                               法定代表人签名或印章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 供应商授权代表联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 四、
距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 五、
评审标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 六、商务偏离表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 优于情况说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | ............. |  |  |

供应商保证：除商务偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部商务要求。供应商需完全响应以上商务条款要求并在“是否响应”一栏里明确，未明确响应的作无效标处理。如有优于的，可以在“优于情况说明”一栏里详细说明。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 七、技术偏离表

1、技术偏离表

| 序号 | 具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 八、同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附：评分标准要求的证明材料

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 九、
九、采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目磋商要求参加磋商采购活动。在这次采购过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

# 报价文件部分

# 目录

1 报价一览表；

2 中小企业声明函（如有）；

3 残疾人福利性单位声明函（如有）；

4 监狱企业的证明文件（如有）；

5采购统计基础信息表；

6 其他资料（如有）。

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：        】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 具体服务 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计 | 设计 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日  期：

二、中小企业声明函

[竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市奉化区盛丰农业发展有限公司的宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计采购活动，服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.宁波市奉化区尚德未来社区建设工程项目设计，属于其他未列明行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

投标人（盖章）：

日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供应商是否为外商投资企业 |  |
| 供应商是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 |  |
| 提供的货物是否为节能清单产品 |  |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 |  |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各供应商务必填写此表作为响应文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：