“健康岛”生物医药科创园招标代理、全过程工程造价控制及标底审核服务

- 项目编号:绍柯企{2025}44号

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

采购代理机构：浙江衢州公信工程管理有限公司

2025年1月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况：“健康岛”生物医药科创园招标代理、全过程工程造价控制及标底审核服务招标项目的潜在投标人应在乐采云系统在线获取招标文件，并于2025年1月26日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：绍柯企{2025}44号

项目名称：“健康岛”生物医药科创园招标代理、全过程工程造价控制及标底审核服务

预算金额（元）：3322464元（其中标项一最高限价2828850元，标项二最高限价493614元）

最高限价：2828850元；493614元

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：“健康岛”生物医药科创园招标代理、全过程工程造价控制项目

数量：1

预算金额（元）：2828850元；

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要内容为“健康岛”生物医药科创园招标代理、全过程工程造价控制，建安费约8亿元。

标项二：

标项名称：“健康岛”生物医药科创园标底审核服务项目

数量：1

预算金额（元）：493614元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要内容为“健康岛”生物医药科创园标底审核服务，建安费约8亿元。

备注：标项一与标项二同时开标，已中标标项一的投标单位自动放弃标项二的投标资格。

合同履行期限：标项 1、2详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的特定资格要求：

1、项目负责人要求：具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）资格。项目负责人须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，投标人的分公司社保证明有效，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）不得外聘。

## 三、获取招标文件

时间：/至2025年1 月26日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年1 月26日09：00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2025年1月26日09：00

开标地点（网址）：柯北大道961号（绍兴柯桥经济技术开发区管委）303会议室通过乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线开标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司

地址：绍兴市柯桥区柯北大道961号

传真：/

项目联系人（询问）：单工

项目联系方式（询问）：0575-85522952

质疑联系人：陈工

质疑联系方式：0575-85620419

2.采购代理机构信息

名称：浙江衢州公信工程管理有限公司

地址：绍兴市越城区天姥路12号

传真：/

项目联系人（询问）：俞先生

项目联系方式（询问）：18967552152

质疑联系人：郭娇

质疑联系方式：18268348048

国有企业采购监督管理部门

名称：绍兴金柯桥科技城建设管理委员会限额以下公共资源交易中心

地址：柯桥经济技术开发区柯北大道961号

传真：/

联系人 ：陈工

监督投诉电话：0575-85522907

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4303；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价包括但不限于以下费用：合同价包括了为实施和完成本项目全部建设工程造价控制内容所进行的全过程工程造价控制和其相关服务所需的劳务费、技术服务费、仪器设备设施费等，项目管理费、保险费、规费、税金和利润，以及应委托人要求节假日期间安排人员在岗值班产生的加班费等全部相关费用；合同价不因服务期的变化而调整；因国家、省、市政策性原因或涉外因素、不可抗力等导致工程停工的，连续停工3个月及以上的，由双方依据已完成的阶段任务或已完成的工作量等协商解决。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。 |
| 6 | 样品提供 | 不要求。 |
| 7 | 演示 | 不组织。 |
| 8 | 采购代理机构代理费用 | 代理费由采购人支付，金额按协议约定支付。 |
| 9 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金 |
| 10 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的0.5% |
| 11 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-在线下载-乐采云电子投标客户端下载”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标-供应商”。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 询问、质疑、投诉

3.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.2.3.4事实依据；

3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国有企业采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.2.6质疑接收人：详见前附表

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级国有企业采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.4 以联合体形式参加国企采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

4．招标文件的构成

4.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

4.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

5. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

6.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

7.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

8.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

9. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

10. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

10.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行国企采购的，参加联合体的供应商均应当提供）

10.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

10.1.2投标声明函；

10.1.3法定代表人授权书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

10.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

10.1.5符合特定资格条件（按招标公告要求提供）的有关证明材料（复印件）。

10.1.5.1项目负责人注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）资格。项目负责人须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，投标人的分公司社保证明有效，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含 2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）不得外聘。

10.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

10.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

10.2.2技术响应表；

10.2.3商务响应表；

10.2.4项目组织实施方案;

10.2.5项目负责人情况表；

10.2.6项目组人员名单；

10.2.7拟派驻点项目人员情况表；

10.2.8售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

10.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

10.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

10.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

10.3.1投标(开标)一览表；

11. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

11.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

11.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

13.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

13.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

13.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

15.投标有效期

15.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

16.开标

16.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

16.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

17、资格审查

17.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

17.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

17.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

17.5合格投标人不足3家的，不再评标。

18、信用信息查询

18.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。

18.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

18.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与国企采购活动。

18.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

19.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

20. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21. 中标通知书与中标结果公告

21.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在乐采云平台自行下载中标通知书）。

21.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

21.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

22. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

23. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

24. 合同的签订

24.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

24.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

24.3招标完成后与绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司签订合同。

25. 履约保证金

- 拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为暂定中标合同金额的0.5%。

- 九、履约验收

26.履约验收

26.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

26.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

26.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

26.4国有企业向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

26.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

26.6供应商在履约过程中有法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级国有企业采购监督管理部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

1.1项目概况

1.1.1标项一：本次招标主要内容为：“健康岛”生物医药科创园涉及的所有项目招标代理（已招标项目除外），包括但不限于施工、监理、材料设备采购等内容；全过程工程造价控制，包括但不限于预算清单标底编制及造价全过程咨询服务（不含结算审核）。

1.1.2标项二：“健康岛”生物医药科创园标底审核工作，由审标单位进行背靠背审核，提供完整的工程量计算稿及清单预算，其余部分根据图纸按财政审核口径完成标底审核。

建设地址: 项目位于柯桥区齐贤街道。

建设内容：“健康岛”生物医药科创园总用地面积35979.0平方米，约53.97亩；建构筑物占地面积13722.83平方米；总建筑面积约107625.19平方米，其中地上建筑面积约92311.98平方米，地下建筑面积约15313.21平方米；绿地率12%，容积率3.95.

1.2服务范围

# 1.2.1标项一：主要内容包括：

一、招标代理（包括但不局限于以下工作）：招标代理服务范围为涉及本项目合同签订后的招标代理（除工程财务报告编制及审计）。负责招标文件编制、招投标操作流程（包括乐采云）、招投标资料整理、制作（至少提供业主一正三副四套档案资料及电子版档案）、合同签订、按区公共资源交易中心要求做好资料上传等全过程招标代理服务。

二、全过程工程造价控制（包括但不局限于以下工作）：

1.本工程全过程工程造价控制服务，主要包括该工程范围内标底编制：施工图清单预算编制（含钢筋翻样、材料价格的市场询价等），在本项目编制标底时相关编制口径及定价材料价格的询价及确定等相关工作须无条件配合招标人全过程参与。配合审标单位进行标底审核、标底中发现漏项缺项等差错的复核（若有）、所有合同审核、工程造价咨询、全过程工程变更联系单预算编审、现场工程量签证、隐蔽工程的影像资料留痕、形象进度付款控制及审核、暂定价签证、参与造价工程有关的工程例会、出具工程竣工结（决）算报告意见书等施工阶段全过程造价控制服务内容。

2.对合同价的清单数据进行复核，确定造价控制目标。

3.做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，审批工程进度款支付，负责对项目投资进行动态控制，处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资控制报告；负责审核工程单位按总承包合同进行的专项分包招标，参与其他各招标、采购工作。

4.参与造价工程有关的工程会议，向招标人提出工程造价管理的合理化建议，对工程管理现状提出管理建议书。

5.负责对承包人报送的完成进度款报表进行审核，并提出当月付款建议书。

6.承包方提出索赔时，根据合同和有关法律、法规、向招标人提供咨询意见。

7.负责审核设计变更及现场签证、隐蔽工程的影像资料留痕等，审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向招标人提供造价控制动态分析报告，并按审计局要求及时送审计局备案。

8.建立分管项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐，方便招标人查看。负责相关资料的收集整理以及保管工作。

9.负责对中标单位商务标的复核及审定、标底中发现漏项缺项等差错的复核。施工单位若出现局部描述抛项或漏项，应及时通知招标人并让施工单位进行整改，无法整改的，应及时拍照存档。检查督促监理及时审核工程量清单复核报告。

10.提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息及其他咨询服务。

11.对于隐蔽工程及今后在审计过程中无法查看、复原等的施工方法，应做好及时拍照存档，以便结算审计人员查看。

12.核定分阶段完成的分部工程结算，会同招标人办理工程竣工验收。

13.对项目工程造价进行经济指标分析，负责提交结算审核事项表；参与结算资料整理归档；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。

14.负责协调和施工单位有关结算问题的分歧。负责对监理和施工单位的结算工作的管理。并在监理单位审核后的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续和报送审计局。负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见。负责审计报告征求意见稿的审批手续和审计报告的整理归档。

15.收集整理全部工程结算审计资料，出具全过程工程造价控制（咨询）服务成果文件（应符合现行国家或者行业有关规定、标准、规范的要求），并制作电子档案文件存档，填制结算资料移交清单并协助招标人与第三方审计中介移交。

16.竣工验收完成后，在施工单位提交的竣工结（决）算报告上按全过程工程造价控制依据签署意见，配合完成建设单位的第三方结算审计工作。

17.招标人要求的其他相关工作内容。

1.2.2标项二：主要内容包括：

一、工程标底审核：

投标人须对本次招标范围内的“健康岛”生物医药科创园项目须由审标单位根据业主要求按指定工程量的50%，进行背靠背审核，提供完整的工程量计算稿及清单预算，其余部分根据图纸按财政审核口径完成标底审核。

1.3服务要求

1.3.1标项一：服务要求

（1）坚持以法律、法规为依据的原则。全过程跟踪审计必须坚持以国家、地方各级建设主管部门颁布的法律、法规为依据；坚持依法审计，严格参照相关取费标准、相关定额资料依法核定工程项目实际造价。

（2）坚持审计人员深入施工现场的原则。这是全过程跟踪审计的本质所在。审计人员只有深入施工现场，才能取得第一手材料，才能真实反映建设工程实际成本，实现跟踪审计目标。

（3）坚持及时性原则。工程需要时要随叫随到。全过程跟踪审计工作的性质决定了跟踪审计必须坚持及时性原则。只有对工程进度、工程量、隐蔽工程、变更项目等及时作出记录，才能有的放矢地反映和化解建设主体有关各方存在的争议问题，才能最大限度的保证审计结果的正确性。否则，时过境迁，将无法取得工程项目的原始资料，势必影响审计工作质量。

（4）坚持实事求是的原则。在全过程跟踪审计工作中必须坚持实事求是的原则。特别是对工程造价签证、设计变更、使用材料工艺等事项，要实事求是的根据有关规定进行经济签证并变更增减工程造价，切忌测算估算。

（5）坚持客观公正的原则。工程造价的确定涉及到建设主体各方的经济利益，对投资方和承包方尤甚。同时也影响到审计单位的自身利益。因此，在全过程跟踪审计工作中必须坚持客观公正的原则，既不能高估冒算，也不能随意压价，努力使工程造价最接近工程实际，切实维护建设主体各方的经济利益。

（6）坚持协商解决问题的原则。工程量和工程款的计算应符合有关的计算规则，对于有争议的工程量和工程款，应采取协商的方法，建设主体各方统一意见后再确定。

（7）坚持信息沟通原则。由于工程造价的敏感性和重要性，建设主体各方都高度关注工程造价的高低。这就要求审计部门必须及时向各方通报审计信息，以便各方及时了解掌握工程造价信息。沟通信息的方式可采用审计日报、周报、月报、通报会、座谈会等形式。

（8）填报的项目组成人员必须与实际参与全过程跟踪人员一致。

（9）工程项目如遇突发问题需要协调时，中标人应服从业主要求增加到位服务次数。

1.3.2标项二：服务要求：

1.3.2.1经审核的清单完整准确，无缺项漏项，无重大项目缺项漏项，标底符合市场行情。

1.3.2.2标底审核服务按计划时间完成，配备有经验的项目负责人，全过程服务及时、耐心，态度端正。

1.3.3标项一：服务时间要求

1.3.3.1总服务期限：服务时间全过程工程造价控制工作自合同签订之日起至第三方审计单位完成对本工程的结算审计工作止，具体按项目施工的实际进度和招标人要求组织实施。

1.3.2.2在收到成套单体施工图（未经图审，分专业提供）后，20天内完成施工图清单预算编制。

1.3.2.3在委托方提出工程变更7日内完成工程变更标底审核，收到施工单位形象进度款（工程量月产值报表）后3日内完成审核并上报工作。5日内提供月度工程咨询报告。

1.3.2.4收到送审资料后20日内完成工程竣工结（决）算报告意见书具体根据项目实际情况酌情考虑。

1.3.3标项二：服务时间要求

1.3.3.1标底审核时间：拿到标底送审稿5日内出具标底审核意见书，具体时间以招标人要求为准。

1.3.3.2各项服务工作必须在接到业主指令后2小时内响应。

1.3.4标项一：中标人须组建1个项目组团队，团队人员合计不得少于12人

▲1.3.4.1基本人员配置要求：

| 序号 | 岗位 | 上岗证书要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 2 | 土建专业负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 3 | 市政专业负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 4 | 安装专业负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 5 | 其余造价人员 | 具有造价执业资格，包括建筑、市政（可用其他专业代替）、安装等专业。 | 4 |
| 6 | 招标代理人员 | / | 4 |

备注：

1、人员配置表中的项目负责人、土建专业负责人、市政专业负责人、安装专业负责人、招标代理人员必须满足上述要求的资质和人数,团队人员合计不得少于12人，具体人员配置自行考虑，在投标文件中提供执业资格证书和社保证明，若不提供或不符合的，作无效标处理。以上人员均不得兼任。

2、项目负责人除特殊情况或招标人要求且经招标人同意外，在项目结算完成前不得更换。如有更换每人次扣中标金额5%。

1.3.5标项二：中标人须组建1个项目组团队，团队人员合计不得少于8人

▲1.3.5.1基本人员配置要求：

| 序号 | 岗位 | 上岗证书要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 2 | 土建专业负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 3 | 市政专业负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 4 | 安装专业负责人 | 须具有注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）。 | 1 |
| 5 | 其余造价人员 | 具有造价执业资格，包括建筑、市政（可用其他专业代替）、安装等专业。 | 4 |

备注：

1、人员配置表中的项目负责人、土建专业负责人、市政专业负责人、安装专业负责人必须满足上述要求的资质和人数,团队人员合计不得少于8人，具体人员配置自行考虑，在投标文件中提供执业资格证书和社保证明，若不提供或不符合的，作无效标处理。以上人员均不得兼任。

2、项目负责人除特殊情况或招标人要求且经招标人同意外，在项目结算完成前不得更换。如有更换每人次扣中标金额5%。

1.4标项一：出具工程竣工结（决）算报告意见书要求

1.4.1中标人应固定招标人认可的主审人员（含土建、安装、市政等）实施审计。未经招标人同意，不得随意更换。

1.4.2中标人审核送审资料符合后，应及时按合同要求、办理资料移交、现场勘察。

1.4.3中标人负责审计中的质量把关。确保工程造价的计算准确，政策、规定把握正确；重点关注工程项目招投标、施工、竣工等各个环节的合法性、合规性、合理性，工程项目的有关变更是否履行了正当的程序等。

1.4.4中标人负责项目组审计意见的汇总、校核，杜绝差错；初审完成后，应及时提供中标价、送审价与审定价的汇总、明细对比分析及说明。

1.4.5当施工单位、招标人（或建设方）、设计、监理等各方就审计业务问题提出异议时，中标人应及时回复。各方提出对账需求时，应按时到场，掌握交换意见中的主要分歧问题，做好对账相关记录。发现重大分歧，负责向招标人提出书面汇报。

1.4.6审计完结，及时出具审计报告及电子版相关资料，报告内需含审计评价项。对审计报告中的数据及描述确保正确。

1.4.7审计项目完成后，中标人负责及时将审计报告（不少于一式六份）、送审资料送达招标人。

1.4.8中标人不得将本合同权利义务分包或变相转包。

1.4.9中标人在从事项目结算审计工作中所了解到的一切与项目相关资料和信息应严格保密。

1.5标项二：其他要求

1.5.1中标人应固定招标人认可的主审人员（含土建、安装、市政等）实施审计。未经招标人同意，不得随意更换。

1.5.2标底审核出现重大差错，取消其在绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司及下属子公司各项目工程中1年的投标资格。

15.3由于服务单位的过错造成采购人被财政、审计、建设等相关部门书面批评或扣分的，每发生一次扣10000元。情节特别严重的，采购人有权直接终止合同，取消其在绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司及下属子公司各项目工程中1年的投标资格。

二、商务要求

▲2.1服务期限

标项一：服务时间全过程工程造价控制工作自合同签订之日起至第三方审计单位完成对本工程的结算审计工作止，具体按项目施工的实际进度和招标人要求组织实施。

标项二：标底审核时间：拿到标底送审稿5日内出具标底审核意见书，具体时间以招标人要求为准。

▲2.2数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.3质量要求

优质服务且必须符合国家法律法规和行业标准为准，必须符合本标文所有条款要求。

▲2.4付款方式

标项一：2.4.1招标代理费：该项目按次支付，单次招标完成，提供完整的招标资料且完成所有招标流程后，经业主审核且审批通过后一次性付清。

2.4.2全过程工程造价控制费：主体工程施工项目招标完成后，提供完整的招标代理资料且完成所有招标流程后，经业主审核且审批通过后60天内支付至全过程工程造价控制费合同价的30%；完成所有单体中间结构验收后60天内付至全过程工程造价控制费合同价的50%；完成工程竣工验收后60天内付至全过程工程造价控制费暂定价的60%；出具土建工程竣工结（决）算报告意见书，并配合完成送审后，支付至全过程工程造价控制费暂定价的70%；完成第三方工程结算审核后，支付至全过程工程造价控制费结算价的95%；余款5%在完成财务审计工作后付清。

标项二：2.4.3标底审核费用：项目招标工作结束，支付本项目服务价款的80%；本工程涉及的项目结算审核完成（如有政府抽审以政府抽审完成时间为准）且考核完成支付剩余价款。

2.4.4如遇政策变更，不作调整。

2.4.5中标单位需要提供符合业主要求的增值税发票。

▲2.5服务计费方式

标项一：2.5.1招标代理费：工程类招标代理费根据项目的中标金额，采用差额定率累进法进行计算×50%×（1-中标下浮率），税费、专家相关评审费、餐费等一切费用均包含在代理费中。中标价即为暂定中标合同价，中标下浮率一次性包死，不再调整，结算时按工程实际中标价（扣除暂定价）计算结算价。招标代理，实际实施时需分标段、分专项多次招标，报价时请充分考虑，结算时不做调整。招标代理费经计算后低于3000的按3000元计取。②政府采购(含工程采购类)、服务类（含工程服务类）招标代理若在经开区内开标的按3000元/只计，若在柯桥区交易中心开标的按5000元/只计；若需邀请专家评标的招标代理（含专家费及专家餐费），抽取绍兴市库专家的项目按8000元/只计，抽取省库专家的项目按18000元/只计；如遇特殊要求招投标情况，则另行决定。

2.5.2全过程工程造价控制费：按浙价服[2009]84号文件规定的收费标准,施工阶段全过程工程造价控制收费标准×60%×（1-中标下浮率）计取。收费标准价按该项目施工合同价（不含预备费）作为计费基础，施工工期若延误不再追加相关费用。中标价即为暂定中标合同价，中标下浮率一次性包死，不再调整；所有施工总承包项目招标完成后，依据施工工程中标金额确定全过程工程造价控制费暂定价，全过程工程造价控制费暂定价=全过程工程造价控制中标合同价*（工程实际中标合同价/8亿元）；结算时按实际建安工程结算审定价计算全过程工程造价控制费结算价，全过程工程造价控制费结算价=全过程工程造价控制中标合同价*（工程结算审定价/8亿元）。

标项二：2.5.3标底审核费：按浙价服[2009]84号文件规定的收费标准,工程造价控制收费标准×33%×（1-中标下浮率）计取。收费标准价按该项目标底审核价（不含预备费）作为计费基础，施工工期若延误不再追加相关费用。中标价即为暂定中标合同价，中标下浮率一次性包死，不再调整。

标项一：招标代理费、全过程工程造价控制费计算如下：工程建安费按8亿元计算

工程类招标代理费

0---100：100×1.00％=10000.00元

100---500：400×0.70％=28000.00元

500---1000：500×0.55％=27500.00元

1000---5000：4000×0.35％=140000.00元

5000---10000：5000×0.20％=100000.00元

10000---50000：40000×0.05％=200000.00元

50000---80000：30000×0.04％=105000.00元

各项结果累计得：610500.00元

按50％计算得：305250.00元

②政府（国企）采购（含与工程相关的货物、服务招标代理费）不参与报价，按实结算。

③全过程工程造价控制费

0---100：100×12.00‰=12000.00元

100---500：400×11.00‰=44000.00元

500---1000：500×10.00‰=50000.00元

1000---2000：1000×9.00‰=90000.00元

2000---5000：3000×7.00‰=210000.00元

5000---10000：5000×6.00‰=300000.00元

10000---80000：70000×5.00‰=3500000.00元

各项结果累计得：4206000.00元

按60％计算得：2523600.00元（含预算编制费）

标项一共计：2828850元

标项二：④工程标底审核费

0---100：100×3.60‰=3600.00元

100---500：400×3.30‰=13200.00元

500---1000：500×3.00‰=15000.00元

1000---2000：1000×2.70‰=27000.00元

2000---5000：3000×2.40‰=72000.00元

5000---10000：5000×2.10‰=105000.00元

10000---80000：70000×1.80‰=1260000.00元

各项结果累计得：1495800.00元

按33％计算得：493614.00元

标项二共计：493614元

▲2.6结算原则

2.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标人的中标报价等作为结算依据；

2.6.2参照《浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服〔2009〕84号）。

2.6.3 如限额以下项目已完成招标文件编制或已发布公告，经业主通知不再进行下一步工作，代理费用按照2000元/只计取；如限额以上项目已完成招标文件编制或已发布公告，经业主通知不再进行下一步工作，代理费用按照4000元/只计取。

▲2.7其他

2.7.1中标单位须派常驻工地项目组成员且具有一级注册造价工程师执业资格造价人员不少于1名，国家政策规定的节假日必须安排造价咨询人员在岗值班。

2.7.2未按规定及时交纳履约保证金或未及时与招标人签订合同的，视为放弃中标。招标人有权取消中标单位的中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当承担一切后果。

2.7.3中标单位承接业务时有以下3种情况：1、不配合业主；2、未在规定时间内完成；3、质量未达到相关要求。业主有权对承接业务单位进行约谈，推迟支付相关款项3个月，并要求限期整改。未在限期内整改完成的，将扣除本次服务费用的10-100%，终止合同。情节严重的列入黑名单。

2.7.4 项目涉及到的工程及采购服务，可能会因实际情况存在抛项，请各投标单位充分考虑。

第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在国企采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响国企采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过乐采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在30分钟内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2乐采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.10投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.11投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.12投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.13投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.14报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.15《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.16投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.17投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.17.1使用伪造、变造的许可证件；

13.17.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.17.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.17.4提供虚假的信用状况；

13.17.5其他弄虚作假的行为。

13.18投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.18.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.18.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.18.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.18.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加国企采购活动；

13.18.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.18.6供应商之间商定部分供应商放弃参加国企采购活动或者放弃中标、成交；

13.18.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.18.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.18.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.18.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.18.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.18.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.19违反法律、法律及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

标项一：21.商务技术分（30分）

| 序 号 | 项 目 | 评 分 内 容 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 1、投标人获得过省造价管理部门评定的造价咨询企业动态信用等级(以投标截止日当月最新公布的为准) AAAAA级的，得2分，AAAA级及以上的，得1分；AAA级的，得0.5分；其他不得分。 需要递交的证明资料：需提供证书或文件的复印件或电子扫描件并加盖投标单位电子公章，不提供不得分。 注：若造价咨询企业动态信用等级为A、B、C、D，其中信用A为最高级的，A对应本次招投标活动中的AAAAA，B对应本次招投标活动中的AAAA，依次类推。如投标单位所在地动态信用评价等级以其他形式表示的，各等级从高到低依次对应。（最高为A的，还应提供最高为A的相关证明，否则不予认可） | 2分 |
|  |  | 2、投标人在2019年1月以来（以文件发布或证书日期为准）获得过行业主管部门颁发的“省级及以上品牌造价咨询企业”称号或“省级及以上优秀造价咨询企业”或“省级及以上优秀造价咨询成果”的得2分。 | 2分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建安造价1亿元（含）以上3亿元以下的房屋建筑类招标控制价编制（预算编制）或全过程工程造价控制或跟踪审计项目的，得1分；投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建安造价3亿元（含）以上6亿元以下的房屋建筑类招标控制价编制（预算编制）或全过程工程造价控制或跟踪审计项目的，得2分；投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建安造价6亿元（含）以上的房屋建筑类招标控制价编制（预算编制）或全过程工程造价控制或跟踪审计项目的，得3分。（上述业绩最多提供1个，最高得3分。） 注：投标文件中需提供业绩合同（复印件或扫描件加盖投标人公章），提供的证明材料须体现评分内容中所要求的业绩特征，业绩特征无法体现评分要求的，需提供建设单位或代建项目使用单位开具的证明材料（需加盖提供单位公章）。如投标人承接的是全过程工程造价控制（或跟踪审计项目）的，建安造价以业绩合同为准；如投标人承接的是招标控制价编制项目的，还须提供经业主盖章的招标控制价编制封面，金额以编制封面金额为准。 | 3分 |
| 3 | 项目负责人资格 | 1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称的得1分。 注：项目负责人必须为投标人在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保证明有效，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含 2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）不得外聘， 否则该人员不计分。 需要递交的证明资料：须提供项目负责人相关证书和社保证明原件的复印件或电子扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 1分 |
|  | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过建安造价3亿元（含）以上的房屋建筑类招标控制价编制（预算编制）或全过程工程造价控制或跟踪审计项目的项目负责人，得1分。 注：上述业绩最多提供1个，最高得1分。投标文件中需提供咨询业绩合同（复印件或扫描件加盖投标人公章），提供的证明材料须体现评分内容中所要求的业绩特征，业绩特征无法体现评分要求的，需提供建设单位或代建项目使用单位开具的证明材料（需加盖提供单位公章）。如投标人承接的是全过程工程造价控制（或跟踪审计项目）的，建安造价以业绩合同为准；如投标人承接的是招标控制价编制项目的，还须提供经业主盖章的招标控制价编制封面，金额以编制封面金额为准。 | 1分 |
| 4 | 项目组成员资格 | 拟派本项目的项目组成员（不包括项目负责人）的造价师资格和职称按以下方式得分： （1）土建专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （2）安装专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （3）市政专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （4）招标代理专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （5）其他成员（不包括项目负责人及专业负责人）：具有一级注册造价工程师执业资格的，每个得1分，最多得2分。 注： 1、投标文件中须提供各专业负责人的职称证书及社保证明复印件或扫描件并加盖公章，其他成员的注册造价师证书及社保证明复印件或扫描件并加盖公章。 注：项目组成员不包括项目负责人，各项人员不得重复计算。项目组成员必须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含 2024年10月至2024年12月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保证明有效），若项目组成员为事业编制的，以提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 | 6分 |
| 5 | 服务方案 | 对工作内容、工作方案及工作思路把握准确，思路清晰； （方案科学、合理、可行性强的得3.6-5分，方案基本满足的得2.1-3.5分，方案一般的得0.6-2分,不符合或不提供不得分。） | 5分 |
| 6 | 造价成果编制质量保证措施 | 重难点质量保证制度、人员配备、服务和配合工作措施、时间和进度安排等相关内容； （措施科学、合理、可行性强的得3.6-5分,措施一般、可行性较好的得2.1-3.5分，措施较差、不太可行的得0.6-2分，不符合或不提供不得分。） | 5分 |
| 7 | 合理化建议 | 根据投标单位为做好本项目工程造价咨询、招标代理服务项目提出的合理化建议； （建议思路科学、合理、可行性强得3.6-5分，建议思路清晰一般得2.1-3.5分，建议思路清晰较差得0.6-2分,不符合或不提供不得分。） | 5分 |

注：1、2018年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同。

- 计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

标项二：22.商务技术分（30分）

| 序 号 | 项 目 | 评 分 内 容 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 1、投标人获得过省造价管理部门评定的造价咨询企业动态信用等级(以投标截止日当月最新公布的为准) AAAAA级的，得2分，AAAA级及以上的，得1分；AAA级的，得0.5分；其他不得分。 需要递交的证明资料：需提供证书或文件的复印件或电子扫描件并加盖投标单位电子公章，不提供不得分。 注：若造价咨询企业动态信用等级为A、B、C、D，其中信用A为最高级的，A对应本次招投标活动中的AAAAA，B对应本次招投标活动中的AAAA，依次类推。如投标单位所在地动态信用评价等级以其他形式表示的，各等级从高到低依次对应。（最高为A的，还应提供最高为A的相关证明，否则不予认可） | 2分 |
|  |  | 2、投标人在2019年1月以来（以文件发布或证书日期为准）获得过行业主管部门颁发的“省级及以上品牌造价咨询企业”称号或“省级及以上优秀造价咨询企业”或“省级及以上优秀造价咨询成果”的得2分。 | 2分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建安造价1亿元（含）以上3亿元以下的房屋建筑类标底审核项目的，得1分；投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建安造价3亿元（含）以上6亿元以下的房屋建筑类标底审核项目的，得2分；投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过建安造价6亿元（含）以上的房屋建筑类标底审核项目的，得3分。（上述业绩最多提供1个，最高得3分。） 注：投标文件中需提供招标控制价审核封面（金额以审核封面金额为准）、业绩合同（复印件或扫描件加盖投标人公章），提供的证明材料须体现评分内容中所要求的业绩特征，业绩特征无法体现评分要求的，需提供建设单位或代建项目使用单位开具的证明材料（需加盖提供单位公章）。 | 3分 |
| 3 | 项目负责人资格 | 1、拟派项目负责人具有高级工程师及以上职称的得2分。 注：项目负责人必须为投标人在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保证明有效，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含 2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）不得外聘， 否则该人员不计分。 需要递交的证明资料：须提供项目负责人相关证书和社保证明原件的复印件或电子扫描件并加盖公章，不提供不得分。 | 2分 |
|  | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）担任过建安造价3亿元（含）以上的房屋建筑类标底审核项目的项目负责人，得1分。 注：投标文件中需提供招标控制价审核封面（金额以审核封面金额为准）、业绩合同（复印件或扫描件加盖投标人公章），提供的证明材料须体现评分内容中所要求的业绩特征，业绩特征无法体现评分要求的，需提供建设单位或代建项目使用单位开具的证明材料（需加盖提供单位公章）。 | 1分 |
| 4 | 项目组成员资格 | 拟派本项目的项目组成员（不包括项目负责人）的造价师资格和职称按以下方式得分： （1）土建专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （2）安装专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （3）市政专业负责人：具有高级工程师及以上职称的得1分； （4）其他成员（不包括项目负责人及专业负责人）：具有一级注册造价工程师执业资格的，每个得1分，最多得2分。 注： 1、投标文件中须提供各专业负责人的职称证书及社保证明复印件或扫描件并加盖公章，其他成员的注册造价师证书及社保证明复印件或扫描件并加盖公章。 注：项目组成员不包括项目负责人，各项人员不得重复计算。项目组成员必须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含 2024年10月至2024年12月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保证明有效），若项目组成员为事业编制的，以提供缴费期限包含2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 | 5分 |
| 5 | 服务方案 | 对工作内容、工作方案及工作思路把握准确，思路清晰； （方案科学、合理、可行性强的得3.6-5分，方案基本满足的得2.1-3.5分，方案一般的得0.6-2分,不符合或不提供不得分。） | 5分 |
| 6 | 标底审核质量保证措施 | 重难点质量保证制度、人员配备、服务和配合工作措施、时间和进度安排等相关内容； （措施科学、合理、可行性强的得3.6-5分,措施一般、可行性较好的得2.1-3.5分，措施较差、不太可行的得0.6-2分，不符合或不提供不得分。） | 5分 |
| 7 | 合理化建议 | 根据投标单位为做好本项目工程标底审核服务项目提出的合理化建议； （建议思路科学、合理、可行性强得3.6-5分，建议思路清晰一般得2.1-3.5分，建议思路清晰较差得0.6-2分,不符合或不提供不得分。） | 5分 |

注：1、2018年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同。

2、计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

标项一：23.价格分（70分）

| 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 70分 | 本项目设下浮率报价区间为：3%（含）至10%（含），价格报价基本分为70分，评标办法如下： 1、投标单位在此有效范围内进行下浮率报价，超出有效范围报价的作无效标。 2、设投标单位下浮率为Xi。 由采购人在规定的下浮率有效范围内（0.5%一个步长，共15个步长）随机抽取两个下浮率，其平均值作为基准下浮率，设为Y。 各投标单位的分值评估计算如下，得分四舍五入保留小数点后二位： 当Xi=Y时，得分=70分； 当 Xi＞Y 时，得分=70-（Xi－Y）×100×0.3； 当 Xi＜Y 时，得分=70-（Y－Xi）×100×0.5； 得分最低计0分。 |

标项二：24.价格分（70分）

| 满分基准价分值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 70分 | 本项目设下浮率报价区间为：3%（含）至10%（含），价格报价基本分为70分，评标办法如下： 1、投标单位在此有效范围内进行下浮率报价，超出有效范围报价的作无效标。 2、设投标单位下浮率为Xi。 由采购人在规定的下浮率有效范围内（0.5%一个步长，共15个步长）随机抽取两个下浮率，其平均值作为基准下浮率，设为Y。 各投标单位的分值评估计算如下，得分四舍五入保留小数点后二位： 当Xi=Y时，得分=70分； 当 Xi＞Y 时，得分=70-（Xi－Y）×100×0.3； 当 Xi＜Y 时，得分=70-（Y－Xi）×100×0.5； 得分最低计0分。 |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的国企采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满（   ）个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

标项一：付款方式：

招标代理费：招标完成，提供完整的招标代理资料且完成所有招标流程后，经业主审核且审批通过后一次性付清。

全过程工程造价控制费：主体工程施工项目招标完成后，提供完整的招标代理资料且完成所有招标流程后，经业主审核且审批通过后60天内支付至全过程工程造价控制费合同价的30%；完成所有单体中间结构验收后60天内付至全过程工程造价控制费合同价的50%；完成工程竣工验收后60天内付至全过程工程造价控制费暂定价的60%；出具工程竣工结（决）算报告意见书，并配合完成送审后，支付至全过程工程造价控制费暂定价的70%；完成第三方工程结算审核后，支付至全过程工程造价控制费结算价的95%；余款5%在完成财务审计工作后付清。

标项二：付款方式：

标底审核费用：项目招标工作结束，支付本项目服务价款的80%；本工程涉及的项目结算审核完成（如有政府抽审以政府抽审完成时间为准）且考核完成支付剩余价款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

6、中标单位承接业务时有以下3种情况：1、不配合业主；2、未在规定时间内完成；3、质量未达到相关要求。业主有权对承接业务单位进行约谈，推迟支付相关款项3个月，并要求限期整改。未在限期内整改完成的，将扣除本次服务费用的10-100%，终止合同。情节严重的列入黑名单。

十一、经济处罚

标项一：乙方在履行合同期间未能达到招标文件中要求的，分别给与以下经济处罚：

1、乙方不及时提交委托方案、不及时核定工程量的（因委托方、承包商原因所致除外），甲方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，乙方每次按合同价的1％向甲方支付违约金；

2、 乙方应在甲方提出工程变更5天内完成工程变更审核，若逾期，按1000元/天支付违约金；若调整变更招标控制价差错绝对值大于实际工程量的10%，每发生一次处以2000元的罚款。

3、乙方应在3天内完成经监理单位审核的工程进度款审核，若逾期，按1000元/天支付违约金，同时，若因工程进度款审核质量原因，导致其与实际误差在3%及以上的或5万元以上的，每一项处以2000的罚款。

4、乙方填报的项目组成人员必须与实际参与施工阶段全过程工程造价控制人员一致。甲方可要求乙方更换不称职的人员，并处以5000-10000元的罚款；但乙方未经甲方事先许可，不得随意更换合同中明确的造价咨询任务的人员，否则，乙方每更换一人次，应向甲方支付5000元违约金。

5、乙方应在规定时间完成甲方要求的相关工作，逾期仍未提交的，乙方每次按合同价的1％向甲方支付违约金；

6、项目建设过程，乙方必须按项目建设的实际工作需要和投标文件承诺，派驻符合专业的造价人员驻场服务，若无故不到岗每人每天罚款2000元。

7、如因乙方未尽到工程全过程造价咨询服务责任等原因，使工程造价控制出现以下几种情况时，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金为实际损失的0%-50％，但赔偿金总额不得超过全过程造价咨询服务费总价。

（1）违反《建设工程工程量清单计价规范》规定的；

（2）违反省建设行政主管部门有关工程计价规定的；

（4）综合单价组价明显不符合工程实际施工方法、技术措施的；

（6）工程变更单计算误差超过±3％的。

8、乙方如有下列情况之一者，甲方有权解除合同并罚没履约保证金，给甲方造成损失的，乙方还应赔偿全部损失，但赔偿金总额不得超过全过程造价咨询服务费总价：

（1）乙方工作人员和工程承包商窜通、材料设备供应商，损害甲方利益的；

（2）乙方工作人员收受工程承包商、材料设备供应商等单位的财物与请吃、旅游等形式的不当利益；

（2）未遵守保密条款；

（3）擅自转让合同约定的权利和义务；

（4）参与可能与甲方利益相冲突的任何活动；

（5）应甲方要求更换的不称职人员超过2人次；

（6）未按投标承诺执行并协助业主完成审计业务的。

9.工程竣工结（决）算意见书与第三方审核结算校核总价误差超过0.3%的，甲方扣除全过程工程造价控制费合同价的2％；误差超过1%的，甲方扣除全过程工程造价控制费合同价的5％；误差超过2%的，甲方扣除全过程工程造价控制费合同价的10％；误差超过3%的，甲方扣除全过程工程造价控制费合同价的20％，同时甲方三年内不再与该中介机构订立新业务。

10.因工程招标控制价编制出现明显错误、漏项或工程量计算差错、综合单价明显计算错误，导致与标底审定价误差大于2%的，扣全过程工程造价控制费合同价的5%；编制误差在3%以上，扣全过程工程造价控制费合同价的10%；编制误差超过5%的，扣全过程工程造价控制费合同价的15%。

11.在服务过程中，如代理机构服务态度令发包人不满意，发包人有权对代理机构视具体情况酌情扣罚2-5万元/次，罚款总额不超过30万元。

12.因代理机构原因引起投诉或重新招标的，将扣除招标代理服务费的50％，且不退还履约保证金。

标项二：乙方在履行合同期间未能达到招标文件中要求的，分别给与以下经济处罚：

1.进度控制

因中标单位自身责任超过规定时间未能完成标底审核工作的，每延迟一天扣1000元；超过规定时间未能完成招标工作的，每延迟一天扣1000元。

2.质量控制：

2.1标底审核出现重大差错，取消其在绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司各项目工程中1年的投标资格。

2.2由于服务单位的过错造成采购人被财政、审计、建设等相关部门书面批评或扣分的，每发生一次扣10000元。情节特别严重的，采购人有权直接终止合同，取消其在绍兴柯桥经济开发区开发投资有限公司各项目工程中1年的投标资格。

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明） …………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）符合特定资格条件（按招标公告要求提供）的有关证明材料（复印	件）………………………………………………………………………………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、我方参加本次国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反法律、法规规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、符合特定资格条件的有关证明材料（复印件）

项目负责人注册一级造价工程师执业资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）资格证书复印件。 2024年10月至2024年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标人名称必须一致，投标人的分公司社保证明有效，并加盖社保缴费证明专用章原件的电子扫描件），若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含 2024年10月至2024年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）不得外聘。

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………………（页码）

- （4）项目组织实施方案………………………………………………………（页码）

- （5）项目负责人情况表………………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………………（页码）

（7）拟派驻点项目人员情况表………………………………………………（页码）

（8）售后服务方案（如有）………………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

三、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 服务计费方式 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 四、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

五、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

六、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、拟派驻点项目人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、售后服务方案（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- （1）投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：一

| 序号 | 服务内容 | 上限价 | 单位 | 下浮率% | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “健康岛”生物医药科创园招标代理（工程类） | 305250 | 元 |  |  |
| 2 | “健康岛”生物医药科创园全过程工程造价控制 | 2523600 | 元 |  |  |
|  | “健康岛”生物医药科创园招标代理、全过程工程造价控制报价=2828850*（1-下浮率） |  |  |  |  |
|  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、本项目设下浮率报价区间为：3%（含）至10%（含），不在此范围内的报价作无效标处理。下浮率以%为单位。

5、本项目总价为合同暂定价，报价四舍五入精确到元。价格分计算按照投标单位的下浮率为计算依据。

6、招标代理，实际实施时需分标段、分专项多次招标，报价时请充分考虑，结算时不做调整。

7、“健康岛”生物医药科创园招标代理政府（国企）采购（含与工程相关的货物、服务招标代理费）不参与报价，按实结算。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号：                         标项：二

| 序号 | 服务内容 | 上限价 | 单位 | 下浮率% | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “健康岛”生物医药科创园标底审核服务 | 493614 | 元 |  |  |
|  | “健康岛”生物医药科创园标底审核服务报价=493614*（1-下浮率） |  |  |  |  |
|  | 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4、本项目设下浮率报价区间为：3%（含）至10%（含），不在此范围内的报价作无效标处理。下浮率以%为单位。

5、本项目总价为合同暂定价，报价四舍五入精确到元。价格分计算按照投标单位的下浮率为计算依据。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日