平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购 招标编号：PYCG250121007 采 购 人：平阳县水利发展投资有限公司 联 系 人：何先生 联系电话：18867721037 采购机构：浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人：杨女士 联系电话：0577-63639288 二○二五年一月

浙江名进建设项目管理有限公司关于平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期： 2025年01月22日

项目概况

平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于 2025年02月28  日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250121007

项目名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购

预算金额（元）：5323721

最高限价（元）：5323721

采购需求：

标项名称：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购

数量：不限

预算金额（元）：5323721

最高限价（元）：5323721

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购，详见招标文件

备注：本项目按实结算，以折扣率报价，根据折后单价进行结算，总价不折扣的方式。

合同履约期限：自合同签订起 1年（当合同期限1年到期或累计金额达到预算金额，即视为合同完全履行完毕，按先达到的条件认定）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：供应商具备有效的特种工程（特种防雷）专业承包资质证书及安全生产许可证。

三、获取招标文件

时间：2025年01月22日至2025年 02月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）；

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 02月28日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台在线投标

开标时间：2025年 02月28日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。

3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县水利发展投资有限公司

联 系 人：何先生

联系电话：18867721037

联系传真：/

地    址： 温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3 楼

2、采购代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

联系人：杨女士

联系电话：0577-63639288

传真：/

3、同级采购监管管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司

联系人：何先生

监督投诉电话：18867721037

传真：/

地址：温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3 楼

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江名进建设项目管理有限公司对平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购 |
|  | 项目编号 | PYCG250121007 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县水利发展投资有限公司 联 系 人：何先生 联系电话：0577-58100159 联系传真：/ 地 址：温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3 楼 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 机构地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 联 系 人：杨女士 联系电话：0577-63639288 传真：/ |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收 联系电话：13567716938（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要。 |
|  | 履约担保 | 需要。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不需要投标保证金 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 机构地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639288 传真：/ |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司 联 系 人：何先生 监督投诉电话：18867721037 传 真：/ 地 址：温州市平阳县昆阳镇九洲大厦3 楼 |
|  | 投标截止时间 | 2025年 02月28日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年 02月28日上午09：30 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2、项目属性:（货物类） 3、中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 4、所属行业：工业 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：635574273@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 采购内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

2.3.在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

2.4.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 采购内容及详细要求

（一）采购清单（详细的规格技术参数见“（二）主要设备技术参数”）

| 序号 | 名称 | 主要规格 | 单位 | 数量 （暂定） | 综合单位最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接闪带 | Φ10mm热镀锌圆钢 | 米 | 1407 | 40 |
| 2 | 支撑卡 | 热镀锌材质 | 支 | 1407 | 3 |
| 3 | 引下线 | Φ12mm热镀锌圆钢 | 米 | 678 | 50 |
| 4 | 断接卡及警示牌 | 60mm×100mm警示牌 120mm²-150mm² 断接卡 | 块 | 115 | 80 |
| 5 | 接闪杆 | 304不锈钢圆钢 | 根 | 30 | 3000 |
| 6 | 接地泄流池 | 垂直接地极 产品规格：墨子棒 | 组 | 268 | 6500 |
|  |  | 水平接地体 产品规格：40×4mm电铸铜扁钢 | 米 | 7436 | 120 |
| 7 | T1+T2级智能型主动能量控制型三相电源电涌保护器 | T1+T2级智能型主动能量控制型 | 套 | 66 | 6500 |
| 8 | T1+T2级智能型三相后备保护器 | T1+T2级智能型 | 套 | 66 | 1500 |
| 9 | 接地电阻实时监测仪 | 接地电阻实时在线检测 | 套 | 66 | 4500 |
| 10 | T2级智能型三相电源电涌保护器 | T2级智能型三相 | 套 | 61 | 3500 |
| 11 | T2级智能型三相后备保护器 | T2级智能型三相 | 套 | 61 | 1200 |
| 12 | T2级智能型单相电源电涌保护器 | T2级智能型单相 | 套 | 161 | 2200 |
| 13 | T2级智能型单相后备保护器 | T2级智能型单相 | 套 | 161 | 800 |
| 14 | 智能型模拟量信号电涌保护器 | 智能型模拟量信号 | 套 | 270 | 2000 |
| 15 | 智能型网络信号电涌保护器 | 智能型网络信号 | 套 | 132 | 2000 |
| 16 | 防水防雷安装箱 | 400×500×180mm不锈钢材质 | 个 | 66 | 350 |
| 17 | 防水防雷安装箱 | 100×200×100mm不锈钢材质 | 个 | 73 | 200 |
| 18 | 铜钢转换头 |  | 块 | 264 | 150 |
| 19 | 等电位总端子箱 | 40×4×240mm紫铜排 | 块 | 66 | 300 |
| 20 | 总计 |  |  |  | 5323721 |

- 注：

- 1、所有项目涉及的设施设备需满足《建筑物防雷设计规范》（GB50057）-2010中防雷第二类建筑标准要求、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）中雷电防护等级B级的要求。

- 2、所有电气和电子设备的外壳、机架、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、功能性接地等均应以最短的距离与建筑物的等电位连接网络作功能性等电位连接；站内构筑物、建筑物、机械及电气电子设备等的接地网均应进行等电位连接；各建筑物与等电位接地系统进行至少2点可靠连接，等电位接地系统接地电阻应≤1Ω。所有接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、导线的防感应雷跨接必须符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012等省市有关防雷法规要求，考虑到抗锈蚀，延长使用寿命。

- 3、电源电涌保护器应安装在电气设施的电源点附近或安装在主配柜中最靠近设施电源点的地方。安装在负载侧，断路器之后。电源电涌保护器连接线的走线连线要美观，特别是直线、转弯、连接头，保证电涌保护器整洁美观，连接牢固可靠。电涌保护器安装完毕后，须由实施单位技术主管再次检查确认，确保电涌保护器安装正确、可靠。

- 4、等电位接地网、接地装置等隐蔽工程在安装时，现场与接地网走向须设标记，安装过程拍照，以便日后质量追溯和存档备查。

- 5、▲垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)为了采购人便于维护和管理，所提供的主要防雷产品品牌最多不能超两种，且须具备CNAS认证的检测机构出具的、有效期内的型式试验报告或检测报告，必须满足相关产品的技术参数并需品牌制造商提供产品授权书、售后服务承诺书，自标质量、性能不能作为认定依据。中标后，投标人需提供原件给采购人核查。

- 6、数字化雷电（电涌）安全防护与管理系统产品功能要求：

（1）具有各级电涌保护器及全厂等电位接地监测功能参数显示功能；

- （2）具有对预警、报警信息，有窗口弹出功能和色差显示功能；

- （3）具有预警、报警信息和事件记录查询功能，包括SPD寿命周期程度（0-100）、后备保护器在线状态值、雷击事件、报警事件、通讯故障等功能；

- （4）具有内部防雷系统架构图和等电位接地系统总图功能；

- （5）具有报表系统（日报、月报、年报）和统计分析功能；

- 7、接线布线，连接的导线A B C N G 三相五线采用黄、绿、红、蓝、黄绿电缆线；为实现最佳的过压保护SPD的所有连接导线应尽可能短。连接导线线径要求如下：

| 保护级别 | 连接导线线径 | 接地导线线径 | 线类 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级 | 6mm2～16mm2 | 10mm2～25mm2 | BVR多股线 |
| II级 | 4mm2～10mm2 | 6mm2～16mm2 | BVR多股线 |
| III级 | 2.5～6mm2 | 4～6mm2 | BVR多股线 |
| 信号线 | 2.5 mm2 | 4-6mm2 | BVR多股线 |

- 8、供应商的报价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价包为货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、二次费用、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

- 9、结算按具体数量及实际内容结算。

（二）主要设备技术参数

（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

1、智能型电涌保护器及配套后备保护器技术参数

在建筑物总配电箱（柜）的各路进线处配T1+T2级智能型主动能量控制型三相电源电涌保护器及T1+T2级智能型后备保护器，以确保站内低压供配电系统的安全。

（1）T1+T2级智能型主动能量控制型三相电源电涌保护器技术参数

| 防护等级： | T1+T2级主动能量控制型 |
| --- | --- |
| ▲SPD的试验类别 | Ⅰ类试验+Ⅱ类试验 |
| 最大持续运行电压Uc： | 440V 50Hz |
| ▲冲击电流Iimp（10/350μs）： | ≥25kA |
| 标称放电电流In（8/20μs）： | 25kA |
| ▲最大放电参数Imax： | ≥100kA |
| ▲电压保护水平Up： | ≤1.5kV |
| 额定短路电流ISCCR： | 300A |
| 残流IPE： | 1.0mA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 预期短路电流： | 1A |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲa |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能 |

（2） T1+T2级智能型三相电后备保护器技术参数

| 额定工作电压Ue： | 230V ac |
| --- | --- |
| ★额定绝缘电压Ui： | 500V |
| 额定冲击耐受电压（Uimp）： | 6kV |
| ▲冲击电流Iimp： | ≥25kA（10/350μs） |
| 额定短路能力Icn： | 35KA |
| 最小瞬时动作电流（Ii）： | 3A |
| ★适用SPD最大持续工作电压Uc： | 440VAC |
| ★电压保护水平Up： | ≤1.4KV |
| ★最大放电电流Imax(适用时）： | 100KA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲb |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能 |

在各控制室、各PLC工作站电源进线端及现场各控制站电源进线端及现场仪表供电电源进线端安装合适的智能型电源电涌保护器及智能型后备保护器，以保护控制设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。

（3）T2级智能型三相电源电涌保护器技术参数

| 防护等级： | T2级 |
| --- | --- |
| ★最大持续运行电压Uc： | 385V 50Hz |
| ▲标称放电电流In（8/20μs）： | ≥35kA |
| ★最大放电参数Imax： | ≥70kA |
| ★电压保护水平Up： | ≤1.7kV |
| 额定短路电流ISCCR： | 300A |
| 残流IPE： | 1.0mA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 预期短路电流： | 1A |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲa |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能 |

（4）T2级智能型三相后备保护器技术参数：

| 额定工作电压Ue： | 230V ac |
| --- | --- |
| ★额定绝缘电压Ui： | 500V |
| 额定冲击耐受电压（Uimp）： | 6kV |
| ▲标称放电电流In： | ≥35kA |
| 额定短路能力Icn： | 35KA |
| 最小瞬时动作电流（Ii）： | 3A |
| ★适用SPD最大持续工作电压Uc： | 385VAC |
| ★电压保护水平Up： | ≤1.3KV |
| 最大放电电流Imax(适用时）： | 70KA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲb |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能 |

（5）T2级智能型单相电源电涌保护器技术参数：

| 防护等级： | T2级 |
| --- | --- |
| ★最大持续运行电压Uc： | 385V 50Hz |
| ▲标称放电电流In（8/20μs）： | ≥35kA |
| ★最大放电参数Imax： | ≥70kA |
| ★电压保护水平Up： | ≤1.7kV |
| 额定短路电流ISCCR： | 300A |
| 残流IPE： | 1.0mA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 预期短路电流： | 1A |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲa |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能 |

（6）T2级智能型单相后备保护器技术参数：

| 额定工作电压Ue： | 230V ac |
| --- | --- |
| ★额定绝缘电压Ui： | 500V |
| 额定冲击耐受电压（Uimp）： | 6kV |
| ▲标称放电电流In： | ≥35kA |
| 额定短路能力Icn： | 35KA |
| 最小瞬时动作电流（Ii）： | 3A |
| ★适用SPD最大持续工作电压Uc： | 385VAC |
| ★电压保护水平Up： | ≤1.3KV |
| 最大放电电流Imax(适用时）： | 70KA |
| IP防护等级： | IP20 |
| 污染等级： | 2 |
| 材料组（根据CTI值）： | Ⅲb |
| 智能功能： | 实时监测，系统集成功能 |

在4～20mA模拟量、开关量等传输信号的两端分别安装合适的智能型信号电涌保护器，以保护通过通信电缆传导的雷电/电涌电压对PLC和现场设备的损坏。

（7）智能型模拟量信号电涌保护器技术参数

| 组合形式： | 雷电防护与数据采集一体式 |
| --- | --- |
| ★最大持续运行电压Uc： | 33VDC |
| 绝缘电阻： | 10MΩ |
| ★电压保护水平Up： | C3：1kV/μs，≤45V(X-C) |
| 冲击复位时间： | 20ms |
| 交流耐受能力： | 0.5A 1S，5次 |
| ★冲击耐受能力： | X-C：C2：20KV/10kA,D1：≥2.5kA |
| 过载故障模式： | 3 |
| 电容： | ≤1000pF |
| 插入损耗： | ≤0.5dB(10MHz) |
| 智能功能： | 1、SPD工作 状态（故障）监测 2、数据采集及系统集成功能 |

（8）智能型网络信号电涌保护器技术参数

| 组合形式： | 雷电防护与数据采集一体式 |
| --- | --- |
| ★最大持续运行电压Uc： | 8VDC |
| 绝缘电阻： | 10MΩ |
| ★电压保护水平Up： | C3：15V(线-地）；15V(线-线)；600V(屏蔽线-地） |
| 交流耐受能力： | 0.5A 1S，5次 |
| ★冲击耐受能力： | C2：6kV/3kA(屏蔽线-地） |
| 电容： | ≤200pF |
| 插入损耗： | ≤0.5dB(10MHz) |
| 智能功能： | 1、SPD工作 状态（故障）监测 2、数据采集及系统集成功能 |

2、接地电阻实时监测仪

| 供电电源 |  | 电压：DC24V±1V；功耗＜2W； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防护：5KA（8/20uS）共模、差模电流泄放能力； 电路形式：二级防护电路 |  |
| 接地 电阻 测量 | 端口防护 | 5KA（8/20uS）共模、差模电流泄放能力；电路形式：二级防护电路 |  |
|  | 测量方法 | 精密三点式测量法+额定电流变极法 |  |
|  | 测量信号 | 测试电压10V(max)；测量电流6mA(max) |  |
|  | 测量范围 | 0.1-200Ω；量程自动切换 |  |
|  | 分辨率 | 0.01Ω |  |
|  | 测量精度 | 2%±3dgt |  |
| 漏电 测量 | 测量范围 | 电流：0.1mA～1000mA(AC50Hz-60Hz) ，量程自动切换 |  |
|  |  | 电压：1mV～10V(AC50Hz), 量程自动切换 |  |
|  | 分辨率 | 电流：0.1mA(AC50Hz) | 电压：1mV |
|  | 测量精度 | 电流：2%±3dgt | 电压：2%±3dgt |
| 雷击 计数 | 测量范围 | 正极性：0-9999；负极性：0-9999 |  |
|  | 测试脉冲 | 波形：8/20uS；电压：5V-2KV |  |
| 测量周期 |  | 2S |  |
| 通讯接口 |  | RS485，具有2KA（8/20uS）差模、共模浪涌电流泄放能力 |  |
| 通讯协议 |  | MODBUS-RTU |  |
| 传输速率 |  | 9600BPS |  |
| 网络容量 |  | 单一网络可容纳1～249个接地点，可通过集线器扩展 |  |
| 通讯距离 |  | 最大约1000 米（根据现场环境会有不同），可通过中继器扩展 |  |
| 显示器 |  | 128*64点阵LCD，白底黑字（蓝底白字可选），带白色背光板 |  |
| 报警提示 |  | 声音报警 |  |
| 仪表接口 |  | 间距5.08mm插拔式接线端子 |  |
| 仪表尺寸 |  | 长*宽*高：122mm×90mm×69.5mm |  |
| 工作温湿度 |  | -10℃～45℃；80%rh以下 |  |
| 存放温湿度 |  | -20℃～60℃；70%rh以下 |  |
| 绝缘电阻 |  | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |  |
| 耐 压 |  | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |  |
| 电磁特性 |  | IEC61010-4-3，无线频率电磁场≤1V/m |  |
| 适合安规 |  | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、 IEC60529(IP54)、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |  |

3、垂直接地极

（1）产品名称：墨子棒；

（2）▲长度：≥1150mm，直径：≥118mm ；

（3）▲腐蚀率：＜0.0002mm/年；

（4）降阻效果系数：0.7-0.9；

（5）工频电流耐受试验：变化率不大于20%；

（6）▲材质：降阻型+防腐型复合接地材料，由固定连线柱、实心紫铜棒，内丝连接帽、石墨炭棒丝柱、墨子粉棒体、石墨烯复合填充物、放电分级孔（棒）、放电锥等组成；

（7）连接方式：放热焊接；

（8）安装要求：采用接地泄流池方式，使用机械钻孔垂直埋设，根据具体地势情况，确认埋设深度，垂直接地极顶端埋设深度≥700mm，原土回填；等电位接地系统接地电阻≤1Ω。

（9）▲需提供环保检测报告复印件或扫描件并加盖公章。

4、水平接地体

（1）产品规格：40×4mm电铸铜扁钢；

（2）安装目的：将供水站管理房、蓄水池等进行接地处理；

（3）安装要求：采用接地泄流池方式进行埋设安装，原土回填，挖设深度≥700mm；水平接地体电铸铜扁钢使用放热焊接。

5、接闪带

（1）产品规格：Φ10mm热镀锌圆钢；

（2）安装目标：满足现场屋面接闪网格不大于10m×10m或12m×8m；

（3）安装要求：接闪带的转角间距为≤500mm，直线间距为≤1000mm；接闪带采用支撑卡在屋面固定方式，固定支架的高度不宜小于150mm；焊接处需作防腐蚀处理。

6、引下线

（1）产品规格：Φ12mm热镀锌圆钢；

（2）安装目标：引下线应沿建筑物四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于18m；且在距离地面下0.3 m至地面上1.7 m穿Φ20mm PVC管加以保护。

7、断接卡及警示牌

（1）规格型号：60mm×100mm警示牌、120mm²-150mm² 断接卡；

（2）安装要求：在引下线距离地面0.3 m至1.8 m之间装设警示牌及断接卡。

8、接闪杆

（1）材质：304不锈钢圆钢；

（2）安装目的：作为供水站接闪杆，且与等电位接地体作可靠连接。

9、铜钢转换头

安装目标：与接地装置连接，并作为接地引上端点，与接地线紧固连接，起防锈均压作用。

10、等电位总端子箱

（1）规格型号：40×4×240mm紫铜排；

（2）安装目标：作为供水站内的等电位总端子排，将室内的柜体、箱体等做接地处理。

11、焊接方式：双面焊接

12、屋面上所有金属物体需接地。

13、防直击雷装置防腐：银浆漆。

注：“▲”为实质性条款不准许有负偏离，未做实质性响应则作无效标处理。

（三）视频演示文件

1、视频演示文件需按评分细则要求提供。

2、视频演示文件U盘是投标文件的重要组成部分，因此系统演示文件U盘须于投标截止时间前上缴至代理机构，由招标人统一安排放置指定地点，逾期递交的，将不予接收。

3、供应商必须在投标截止时间之前（以代理公司签收的时间为准）提供视频演示文件U盘，将其（自行标示包装密封并加盖公章）通过快递形式送至（或自行送达）采购代理机构（地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）） 杨女士收 联系电话：18368790930）。

三、其他要求

- ▲1、保修期（维护期）：

- 1.1 设备保修期：设备验收合格后免费保修期不少于3年（供应商可提供更优惠的保修期）。

- 1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

- 1.3 投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

- 2、售后服务：

- 2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

- 2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

- 2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

- 3、技术支持：中标供应商提供三年免费软件升级（供应商可提供更优惠的软件升级方案）。

- 4、培训：

- 4.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 4.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

- 5、验收:

- 5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

- 5.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

- 5.3 验收相关说明及依据

- 国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

- 5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 5.5 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

- 5.6 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

- 5.7 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

- 5.8 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 5.9 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 5.10 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

- 6、其他说明

- 6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 6.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。

- 6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、商务条款

- 1、履约保证金：

- 1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1%作为履约保证金（履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到供应商违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。））；

- 1.2 履约保证金在保修期结束后15个工作日内一次性无息退回履约保证金；

- 1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)

- 2.1 签订合同后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的40%作为预付款；

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。

- （1）设备到场，完成安装后，采购人向中标供应商支付至合同价款的70%（抵扣预付款后支付）。

- （2）中标供应商完成设备调试、初次验收合格完成，经第三方审计单位审计结束和履约验收完成且向采购人提交归档资料后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的95%。

- （3）保修期（维护期）结束后7个工作日内，采购人向中标供应商支付至结算价的100%。

- 注：（1）以上付款可按各安装点分开支付。

（2）采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。

3、说明

（1）本项目数量暂定，结算按实际数量*综合单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以实际完成数量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

（2）本项目实行统一折扣率报价方式。结算单价=综合单价最高限价*折扣率。（小数点后最多保留两位，四舍五入）

（3）本项目按实结算，供应商得自行承担项目达不到采购金额的风险。

- 4、工期

- ▲4.1 工期：每个安装点在接到采购人通知后7日历天内，提供实施方案。采购人确定施方案后5个工作日内开工，45日历天内完成货物的供货、安装、调试、验收等所有工作。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

- 注：中标人逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

- 4.2 交货地点：采购人指定地点

- 4.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、安装。

- 4.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 4.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

- 4.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

- 4.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

- 4.8货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，采购人有权拒收该货物并要求中标单位更换。中标单位拒绝更换的或不能履约的，采购人可单方面解除合同，并要求中标单位赔偿由此产生的损失。

- 5、报价方式

- 质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、本项目采购预算532.3721万元，最高限价532.3721万元。报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。投标折扣率的范围在0%-100%之间。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”、“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

▲14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）供应商具备有效的特种工程（特种防雷）专业承包资质证书及安全生产许可证复印件或扫描件。

上述资格条件审查材料2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8）供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供）；

9）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

10）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

11）技术条款项评分对应表

12）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供）

13）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供）

14）类似项目业绩（如有则提供）；

15）项目方案（格式自拟）；

16）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

17）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

18）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3、投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费）。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000120190034329

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业服务的产品给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标供应商所投产品为中型、小型、微型企业制造的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分 合同格式（仅供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人

乙方：           中标供应商

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目合同金额及项目内容

1、预算金额（人民币）：      元，大写：     元整。

2、中标折扣率：        %。

3、合同履约期限：自合同签订起 1年（当合同期限1年到期或累计金额达到预算金额，即视为合同完全履行完毕，按先达到的条件认定）。

4、乙方根据甲方要求提供以下内容：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量（暂定） | 计量 单位 | 品牌 | 产地 | 综合单价最高限价（元） | 折后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、所有项目涉及的设施设备需满足《建筑物防雷设计规范》（GB50057）-2010中防雷第二类建筑标准要求、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）中雷电防护等级B级的要求。

- 2、所有电气和电子设备的外壳、机架、机柜、金属管、槽、屏蔽线缆金属外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、功能性接地等均应以最短的距离与建筑物的等电位连接网络作功能性等电位连接；站内构筑物、建筑物、机械及电气电子设备等的接地网均应进行等电位连接；各建筑物与等电位接地系统进行至少2点可靠连接，等电位接地系统接地电阻应≤1Ω。所有接地装置、等电位接地网、等电位接地网间隔重复接地、导线的防感应雷跨接必须符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012等省市有关防雷法规要求，考虑到抗锈蚀，延长使用寿命。

- 3、电源电涌保护器应安装在电气设施的电源点附近或安装在主配柜中最靠近设施电源点的地方。安装在负载侧，断路器之后。电源电涌保护器连接线的走线连线要美观，特别是直线、转弯、连接头，保证电涌保护器整洁美观，连接牢固可靠。电涌保护器安装完毕后，须由实施单位技术主管再次检查确认，确保电涌保护器安装正确、可靠。

- 4、等电位接地网、接地装置等隐蔽工程在安装时，现场与接地网走向须设标记，安装过程拍照，以便日后质量追溯和存档备查。

- 5、▲垂直接地极（墨子棒）、电涌保护器（SPD）、后备保护器(SCB)为了采购人便于维护和管理，所提供的主要防雷产品品牌最多不能超两种，且须具备CNAS认证的检测机构出具的、有效期内的型式试验报告或检测报告，必须满足相关产品的技术参数并需品牌制造商提供产品授权书、售后服务承诺书，自标质量、性能不能作为认定依据。中标后，投标人需提供原件给采购人核查。

- 6、▲数字化雷电（电涌）安全防护与管理系统产品功能要求：

（1）具有各级电涌保护器及全厂等电位接地监测功能参数显示功能；

- （2）具有对预警、报警信息，有窗口弹出功能和色差显示功能；

- （3）具有预警、报警信息和事件记录查询功能，包括SPD寿命周期程度（0-100）、后备保护器在线状态值、雷击事件、报警事件、通讯故障等功能；

- （4）具有内部防雷系统架构图和等电位接地系统总图功能；

- （5）具有报表系统（日报、月报、年报）和统计分析功能；

- 7、接线布线，连接的导线A B C N G 三相五线采用黄、绿、红、蓝、黄绿电缆线；为实现最佳的过压保护SPD的所有连接导线应尽可能短。连接导线线径要求如下：

| 保护级别 | 连接导线线径 | 接地导线线径 | 线类 |
| --- | --- | --- | --- |
| I级 | 6mm2～16mm2 | 10mm2～25mm2 | BVR多股线 |
| II级 | 4mm2～10mm2 | 6mm2～16mm2 | BVR多股线 |
| III级 | 2.5～6mm2 | 4～6mm2 | BVR多股线 |
| 信号线 | 2.5 mm2 | 4-6mm2 | BVR多股线 |

- 8、乙方的报价须在控制综合单价最高限价（综合单价最高限价为货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、二次费用、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

- 9、结算按具体数量及实际内容结算。

第二条  付款方式、期限：

- 1、履约保证金：

- 1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价的1%作为履约保证金（履约保证金形式：以汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。（保函应满足以下几个条件：1）为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；2）保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；3）如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。））；

- 1.2 履约保证金在保修期结束后15个工作日内一次性无息退回履约保证金；

- 1.3 如乙方原因造成合同中止，履约担保金不返还；如乙方不能按承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)

- 2.1 签订合同后7个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的40%作为预付款；

- 注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。

- （1）设备到场，完成安装后，甲方向乙方支付至合同价款的70%（抵扣预付款后支付）。

- （2）乙方完成设备调试、初次验收合格完成，经第三方审计单位审计结束和履约验收完成且向甲方提交归档资料后7个工作日内，甲方向乙方支付至结算价的95%。

- （3）保修期（维护期）结束后7个工作日内，甲方向乙方支付至部分结算价的100%。

- 注：（1）以上付款可按各安装点分开支付。

（2）甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方仍应履行合同义务。

3、说明

（1）本项目数量暂定，结算按实际数量*综合单价最高限价*中标折扣率办理，实际采购金额以实际完成数量为准，但不能超过最高限价，若超过最高限价金额，则终止合同，整个项目完成。

（2）本项目实行统一折扣率报价方式。结算单价=综合单价最高限价*折扣率。（小数点后最多保留两位，四舍五入）

（3）本项目按实结算，乙方得自行承担项目达不到采购金额的风险。

- 第三条 项目负责人     ，技术负责人    。

第四条  交货

1. 工期

1.1工期：每个安装点在接到甲方通知后7日历天内，提供实施方案。甲方确定实施方案后5个工作日内开工，45日历天内完成货物的供货、安装、调试、验收等所有工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成安装和调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失，同时甲方有权解除合同。

注：乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日不能完工的，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2. 交货地点：甲方指定地点

3. 乙方应承诺按甲方要求完成发货、运输、交货、安装。

4. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5. 安装过程中发生的费用由乙方负责。

6. 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。

7.	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

- 8. 货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的或不能履约的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。

第五条  质量保证及售后

1、质保期：

1.1 质保期：设备验收合格后免费质保期       年。

1.2 质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

1.3 乙方在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标乙方提供     年免费软件升级。

4、培训：

4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

- 5、验收

- 5.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的货物达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的货物。

- 5.2 甲方须于乙方将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。

- 5.3 验收相关说明及依据

- 国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  解决合同纠纷的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第八条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

开户银行：

签字日期：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县水利发展投资有限公司 ：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

### ）

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

1.4供应商具备有效的特种工程（特种防雷）专业承包资质证书及安全生产许可证复印件或扫描件。

（提供符合要求的证书复印件加盖磋商供应商公章）

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2开标一览表

开标一览表

项目名称：                                      招标编号：

| 项目名称 | 投标折扣率 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购 | % |  | 折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入） |

注：1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），包括但不限于包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、二次费用、税费、验收费、代理服务费等全部费用。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3、报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。本项目结算方式为按实结算：中标折扣率*与之对应项目的综合单价最高限价*实际数量。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于  工业   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

- 投标供应商所投产品为中型、小型、微型企业制造的提供此函；

- 2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投  标  函

平阳县水利发展投资有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县水利发展投资有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.7.1 商务响应表

- 商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 3.7.2 技术响应表

- 技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标编号：                       项目名称：

| 货号 | 名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.11 技术条款项评分对应表

3.11-1 “★”技术条款项评分对应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件技术条款 | 投标文件对应技术条款 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：技术参数中要求提供证明材料的，需后附证明材料予以佐证，否则此项不予认可

3.11-2 非“★”技术条款项评分对应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件技术条款 | 投标文件对应技术条款 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：技术参数中要求提供证明材料的，需后附证明材料予以佐证，否则此项不予认可

3.12 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

3.18  质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容

评标细则

一、报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。

2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

二、技术、服务、资信业绩综合评分70分

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力（9分） | 投标人具有中国气象服务协会颁发的有效期内的雷电防护机构能力等级证书，获得雷电防护工程一级，得3分；获得雷电防护工程二级，得2分；获得雷电防护工程三级，得1分。本项最高可得3分。 注：1、需提供证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 2、本项只计取一个最高证书分值，不累计计分。 | 3分 |
|  |  | - 投标人参与防雷标准化建设，制定防雷相关国家（GB）规范或标准，每提供一个得3分；本项最高得6分。 注：需提供证明材料并加盖公章，否则不得分。 | 6分 |
| 2 | 业绩（3分） | - 投标人自2021年1月以来承接的同类项目业绩(供排水行业的智能防雷项目业绩)每个得1分，本项最高得3分。 注：业绩证明材料须同时提供（业绩合同）和（竣工验收报告或用户使用证明）复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 项目组成员配置（12分） | 拟派项目负责人（一名）同时具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B证）和智能安装施工专业中级及以上工程师职称证书的得3分。 注：须提供拟派项目负责人相关证书复印件或扫描件并加盖公章，同时须提供所在单位（投标供应商）近三个月（连续三个月）社保证明文件扫描件或复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 拟派技术负责人（一名）具有雷电防护相关专业高级及以上工程师职称证书的得3分。 注：须提供拟派技术负责人相关证书复印件或扫描件并加盖公章，同时须提供所在单位（投标供应商）近三个月（连续三个月）社保证明文件扫描件或复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目组其他人员（除项目负责人、技术负责人外）： - 至少2个电气相关专业中级及以上工程师职称证书的技术人员； - 具有职业培训合格证的安全员； - 具有职业培训合格证的材料员； - 具有职业培训合格证的设备安装质量员； - 具有职业培训合格证的设备安装施工员； - 具有职业培训合格证的资料员； - 具有职业培训合格证的劳务员； - 具有职业培训合格证的标准员； - 具有职业培训合格证的机械员； - 特种作业操作人员（须同时具有焊接与热切割作业证、电工作业证和高处作业证）。 注：1、以上人员一人一岗，至少需11人，不重复记分。配备齐全的得6分，每少一人扣2分，扣完为止； 2、须提供以上人员的相关证书复印件或扫描件并加盖公章，同时须提供所在单位（投标供应商）近三个月（连续三个月）社保证明文件扫描件或复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 6分 |
| 4 | 产品性能及技术参数（14分） | 根据“采购内容及详细要求”中的技术参数进行打分，本项最高得14分，扣完为止： - 对带“★”技术参数进行打分，如低于技术要求（负偏离）的每条扣2分； - 对非“★”技术参数进行打分，如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分。 注：1、技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。 - 需提供技术参数的详细对应表格，格式详见“商务技术标”的““★”技术条款项评分对应表”及非“★”技术条款项评分对应表”，否则不得分。 - 未提供或者内容不符合、不清晰等，则不得分。 | 14分 |
| 5 | 实施方案（20分） | - 1、根据提供的现场调研情况的真实性、完善性进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
|  |  | - 2、根据供应商对站区施工环境熟悉程度进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
|  |  | - 3、施工方案图文并茂的实施及效果呈现方案的全面性、合理性、可行性进行打分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4分 |
|  |  | - 4、质量控制措施：根据供应商拟制的质量控制措施合理性、可行性，与有关法规、标准和规范符合性进行打分。（评分范围：2，1，0） | 2分 |
|  |  | - 5、风险控制措施：针对本项目从原材料采购到成品交付整个生产过程中的风险点分析，提出的解决措施的全面性、合理性、可行性进行打分。（评分范围：2，1，0） | 2分 |
|  |  | - 6、安全、文明施工保障措施：针对本项目安全、文明服务施工保障措施的全面性、合理性、可行性进行打分。（评分范围：2，1，0） | 2分 |
|  |  | - 7、进度计划：根据投标人提供的进度目标和计划，各阶段的工作内容、工作程序、工作时间和衔接关系明确，相应控制、预防或补救措施行当等方面的全面性、合理性、可行性进行打分。（评分范围：2，1，0） | 2分 |
| 6 | 视频演示（10分） （提供视频文件u盘） | - 演示要求投标人预先拍摄如下内容,提供不超过10分钟的功能演示视频讲解。根据投标人提供的视频演示的完整性、专业性、系统性、技术先进性等进行评审： 1、具有各级电涌保护器及全厂等电位接地监测功能参数显示功能的得2分。 2、具有对预警、报警信息，有窗口弹出功能和色差显示功能的得2分。 3、具有预警、报警信息和事件记录查询功能，包括SPD寿命周期程度（0-100）、后备保护器在线状态值、雷击事件、报警事件、通讯故障等功能的得2分。 4、具有内部防雷系统架构图和等电位接地系统总图功能的得2分。 - 5、具有报表系统（日报、月报、年报）和统计分析功能的得2分。 - 注：1、视频文件时长不得超过10分钟，否则不得分； - 2、以截图或PPT为主的演示、非真实功能演示、不提供视频文件或视频文件损坏的都不得分； - 3、视频文件格式：avi或wmv或mpeg或mp4或m4v或mov； - 4、需提供视频文件u盘，否则不得分。 | 10分 |
| 7 | 售后服务方案（2分） | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务中心距离和售后服务响应时间（4小时内响应，24小时内到现场维修）、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况进行综合评分。 其中：总体售后服务方案综合情况可行有效的得2分； 总体售后服务方案综合情况可行性一般、较差的得1分； 未提供不得分。 注：投标人需提供房屋租赁合同或房产证明等相关证明材料复印件或扫描件并加盖公章作为售后服务中心距离的证明材料。 | 2分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县农村供水站提升改造工程（一期）--供水站厂区防雷系统设备采购（采购编号：PYCG250121007  ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：635574273@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。