上虞区驿亭镇虞甬运河(西横河驿亭段)保洁

服务项目

磋商文件

招标编号：YK2025018

采购方式：竞争性磋商

采购人：绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标须知	4

前附表	4

一、 总则	7

二、 竞争性磋商文件	7

三、 竞争性磋商响应文件的编写	8

四、 响应文件的递交	12

五、 磋商无效的情形	12

六、 采购中止的情形	14

七、 确定成交供应商与签订合同	14

第三部分   采购需求	16

第一章 采购内容及要求	16

第二章  付款方式及要求	20

第四部分   评标办法及评分标准	23

一、 磋商原则	26

二、 磋商程序	27

三、 注意事项	26

四、 评分标准	26

第五部分 采购合同	29

第六部分 应提交的有关格式范例	44

- 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司上虞区驿亭镇虞甬运河(西横河驿亭段)保洁服务项目的非政府采购竞争性磋商公告

公告日期：2025年02月11日

- 一．招标项目编号：YK2025018

- 二．招标项目名称：上虞区驿亭镇虞甬运河(西横河驿亭段)保洁服务项目

三． 招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上虞区驿亭镇虞甬运河(西横河驿亭段)保洁服务项目 | 1 | 项 | 详见“第三部分 采购需求” | 40.00 | 二年 |

四． 投标供应商资格要求：

1.符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.不允许联合体投标；

4.本次招标采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

五．投标获取磋商文件

- 获取磋商文件时间：2025年02月21日09:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取磋商文件供应商的磋商响应文件。

- 磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 1．本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 2．标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云投标客户端下载、安装完成后（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d），可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3．投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－国企采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4．供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5．投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

七、磋商响应截止时间及要求： 2025 年 02 月 21 日 09 时 30 分整之前将电子磋商响应文件上传到“乐采云”平台。

八、递交首次响应文件时间及地点： 2025 年 02 月 21 日09 时 30 分整在浙江宇康工程管理咨询有限公司开标室。

开标时间后30分钟内（2025年02月21日 10: 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若供应商在规定时间内（2025年02月21日 10: 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九．磋商保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈杰

联系电话：18892682923

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼

2、采购人名称：绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司

联系人：杨女士

联系电话：0575-82410618

地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道还珠路2号

- 第二部分 投标须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 上虞区驿亭镇虞甬运河(西横河驿亭段)保洁服务项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕。 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币 40 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和磋商文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对非政府采购活动事项有疑问的，可以按疑问内容向采购人、采购代理机构、“乐采云”平台等提出询问，采购人等应当在 7 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 磋商文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，应当在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间五个工作日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心查看。 |
| 8 | 磋商响应文件组成 | 投标人向采购人递交的磋商响应文件由资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 递交首次响应文件时间、地点 | 递交首次响应文件时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交磋商响应文件的截止之日起90天。投标人的磋商响应文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目不设置履约保证金。 |
| 14 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心 |
| 15 | 质疑 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定： 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 16 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 17 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制磋商响应文件。在编制磋商响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的磋商响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 19 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 20 | 代理服务费 | 招标代理服务费由成交供应商支付，按下列服务招标差额定率累进法计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。 |
| 21 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与非政府采购活动。 |
| 22 | 其他 | 1、本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

## 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由非政府采购管理部门指导和监督。

1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于磋商公告中所叙述项目，共有　1　个标段。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司  。采购人委托 浙江宇康工程管理咨询有限公司 为本项目采购代理机构。

2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。

8.2.2投标报价统一为人民币计价，包括但不限于本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（人员的工资福利、员工五险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、河道和河岸保洁费、管理费、水草等垃圾清运处置费、船只运输费、维修、油费、采购代理费等一切费用）。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必需的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商－政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标承诺函（格式见附件）；

- 服务人员数量和简易人身保险(雇主责任险)参保及所投设备承诺函（格式自拟）。

- 技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 项目明细清单（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 培训方案；

- 服务方案；

- 人员与设备；

- 安全作业措施；

- 文明作业措施；

- 质量保障措施；

- 对本项目河道清扫保洁工作的现状调查与问题剖析；

- 平稳交接；

- 应对突发事情的响应及处理方案；

- 服务响应能力；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术文件中要求递交的其他相关文件。

注：以上内容具体要求详见评标办法。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的商务文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 企业业绩。

- 其他与本项目有关的证明文件：商务文件中要求递交的其他相关文件。

- 报价文件包括以下内容：

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表（格式见附件）。

注：“资格文件”、“技术文件”、“商务文件”“报价文件”须分4个PDF格式分别导入。

10．响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.6 供应商在投标过程中串通投标的。

12．响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13． 响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“乐采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

## 响应文件的递交

14、磋商响应截止期

- 响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

## 磋商无效的情形

16.无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖供应商公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“资格文件”或“技术文件”或“商务文件”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

16.17其他违反法律、法规的情形。

## 采购中止的情形

17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

## 确定成交供应商与签订合同

18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的非政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20、签订合同

20.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订非政府采购合同。

20.2. 成交供应商拒绝签订非政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订非政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订非政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司 和 浙江宇康工程管理咨询有限公司 。

- 第三部分   采购需求

## 第一章 采购内容及要求

一、项目概况

本项目为驿亭镇虞甬运河（西横河驿亭镇段）水域保洁管理工作，服务期为二年，具体以合同签订时间为准。

二、具体服务内容、要求等

1、保洁区域范围包括但不限于：

（1）、虞甬运河（1段）：起点百官街道金家岙交界，终点西陡门村委后网泊处；

（2）、车站江、东进排涝河（驿亭段）（东进排涝河南与白马湖交界，北至网泊处）；

（3）、虞甬运河（2段）：起点老和尚桥，终点五夫村长坝（余姚交界）；

（4）、总长约8.2KM；

说明：河道长度仅供投标供应商参考，供应商应自行勘查现场，对河道及周边环境进行熟悉，以获取准确的投标数据，以免不必要的损失。

- 三、服务内容及要求

1、河面水面保洁工作采用巡回式动态保洁方式进行,每日保洁覆盖率需达到100%，频次需不少于一天两次。因季节性原因产生落叶、底泥、浮萍、水葫芦及重大活动期间需听从采购人要求酌情增加巡回保洁次数。

2、河岸边垃圾需及时清除，岸边有驳坎的，以驳坎为界；天然河面以水面向陆地延伸1米为界。

3、河面保洁打捞的各类垃圾、水草应及时清运处置，不得随意弃置于岸上。

4、供应商应在水葫芦、浮萍、藻类等大面积爆发前做好有效的应对措施提早预防，若发生水葫芦、浮萍、藻类等大面积爆发需在5日内清理完毕。

5、河面内出现的地笼、废弃竹木桩、围箔等应在河面保洁过程中进行及时清除。

6、遇台风等突发气象灾害时，可根据实际情况暂停河面水面保洁作业工作，同时做好船只安全措施。待气象灾害结束后，及时开展保洁清理。

7、供应商每日需对保洁河面进行巡查，侵占河面、水质突变、藻类爆发等涉河突发事件当日发生、当日汇报，无漏报现象。

- 四、公司内部管理规范要求

1、规范作业人员岗位职责管理，与作业人员签订岗位职责承诺书，严格按照采购人要求制作作业人员花名册，标明人员姓名（照片）、岗位、负责区域、工作时段、社保缴纳、人身意外险等信息，花名册彩色刊印提交采购人考核时核对，各岗位人员调整时，须在当天上报，以便采购人督查。

2、制定详细的作业方案以及应急作业预案；制定企业内部管理方案（包括：服务质量规范及内部考核制度、人员奖惩制度、安全生产及文明生产保障措施、应急方案、环境保护措施等），确保所有工作稳步进行。方案调整应及时上报采购人，经批准后方可执行。

3、加强内部作业管理，合同期内供应商应加强作业管理，加强安全作业控制， 项目管理人员应跟班作业，加强保洁巡视，做好巡视记录，每天检查员工保洁及垃圾清运的时间、任务量等日常工作。

4、建立并规范作业台账，按规定建立规范、详细的养护作业台帐，做好养护工作量日报、月报及年报，按时上报各类报表并协助调查、解决来电来信来访等问题。

5、严格落实一线作业人员年龄结构，提升服务质量，本次项目所需的作业人员均由供应商自行招聘，所招聘的人员必须在规定年龄以内，优化作业人员年龄结构。

6、加强作业人员安全作业、文明作业教育。供应商应定期组织所有一线作业人员进行安全文明作业教育，不断提升一线作业人员的业务能力。新入作业人员应安排合理的培训，以确保每个投入一线工作的作业人员具备合格的作业能力。

7、管理团队人员每日在岗，做好在岗签到和工作记录。

8、当发现居民向河道乱倒垃圾时，应立即制止并无偿清理，然后上报于采购人， 请求采购人实行监督管理。

9、在清理河道水葫芦、水浮莲、水草以及其他水生植物过程中，严禁使用一切有毒害性质的药物（如百草枯等）喷洒剂，由此造成的一切损失及责任由供应商自行承担。

五、其他特别要求及说明

1、供应商针对本次项目所投入的人员办公、住宿用房以及车辆、工具的停放场地均由供应商自行负责，并在合同签订前落实并向采购人提供场地设置及落实方案。

2、供应商签订承包合同后，其人员和设备必须在收到采购人通知3日内进入上述保洁区域，全面开展开作，否则采购人有权终止承包合同，采购人不承担一切责任。

3、供应商在保洁管理过程中出现人身伤亡等一切事故，均由供应商负责，与采购人无涉，并不承担任何连带责任。

4、供应商在保洁期间必须完成招标方所交代的相关任务。

5、人员、车辆及船只配备要求（注：本条款配备规定只是采购人对供应商最基本配置要求，供应商应在满足本项目所有服务标准情况下自行合理安排人员及设备。）

6、人员配备要求：作业人员及现场管理员按投标文件人数核定，并须能满足保洁作业实际需求。

7、船只、车辆配备要求：（供应商必须配备船只、电动三轮垃圾清运车）。其中船允许供应商租赁，但租赁后只能用于本次项目使用，不可投入其他项目。在中标公示后7个工作日内，供应商需将所有船只及清运车到位，采购人将组织检查供应商船只及车辆相关情况，如供应商未在规定时间内使船只及车辆到位，采购人有权拒签合同，并追究供应商提供虚假材料。由此造成的后果及损失由中标人承担。

8、供应商负责聘请现场管理员和作业人员（配置人数须满足项目的要求），供应商投标文件中配置的人员，原则上不作调整，因特殊原因需要调整的，须经采购人书面同意。

9、船只、车辆、人员配比表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员（项目负责人） | 1人 |  |
| 2 | 一线工作人员 | 4人 | - 1、河道保洁人员3名； - 2、垃圾清运人员（三轮）1名； |
| 4 | 河道专用保洁船（长度≥5米，含所有运行费） | 2艘 |  |
| 8 | 垃圾清运车（满足项目垃圾运输要求，每月使用约4-5次） | 1辆 |  |

注：供应商船只、车辆设备、人员配置数量不得低于以上标准，否则将做无效投标处理。

- 特别说明：

①保洁人员：男性年龄原则上不超过65周岁，女性年龄原则上不超过60周岁，身体健康，保洁人员应统一穿着“河道保洁”字样工作服，各作业人员必须佩证上岗，文明作业。保洁船必须符合百官街道要求，承包人应做好船只各项检验和相关费用的缴纳工作，使用统一标记注明“河道保洁专用船”字样并编写编号，保持船况良好，船容整洁，并配备救生设备，做到规范文明安全作业。

②河道专用保洁船驾驶操作人员已计入保洁人员中。

③本次招标要求投标人必须按照相关法律法规与作业人员签订劳动合同。

④拟投入本项目运行的河道保洁船、车辆等设备应符合国家相关排放标准及安全行驶要求。

⑤所有河道保洁船、电动三轮垃圾清运车、等设备均由供应商自行提供，购置费、租赁费、折旧费、维修费、年检保险及燃料（油费、水费、电费等）等所有运行费用均包含在投标总价内；

⑥垃圾清运车使用次数由采购人根据实际需要确定，报价包括操作员人工费、垃圾清运及处置费用、设备运输费用、燃料、机械经常修及大修费等所有费用，均包含在投标总价内，供应商自行报价，费用一次性包干，若出现使用次数超出的情况，采购人不再追加费用，供应商自行考虑后进行报价；

⑦供应商如认为有必要，可以在上表基础上自行增加数量或添加其他种类，所需的费用由供应商自行承担，合同签订时的数量以投标文件承诺数量进行落实。

10、如遇重大活动或重要节日，供应商须服从街道统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。

11、供应商应按照国家劳动保护法的规定，定期发给员工必须的劳动保护用品，给所有保洁工作人员购买人身安全保险。

12、承包人不得将成交承包再行转包。

13、供应商在实施服务项目时，必须无条件接受采购人的调度及安排，否则招标人有权在当月的服务费用中扣除当月服务费的5%作为惩罚款。

六、人员费用报价要求

- 1、供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据招标要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价（按二年服务期进行报价，合同期为二年），实行按实际服务面积及服务时间的总报价，并按服务的内容分别独立报价并须提供报价组成与成本分析。

2、根据相关规定并结合街道实际情况，为保障环卫作业人员的权益，提高服务质量，各投标人在聘请人员，编制和落实作业人员待遇及投入生产机具时必须遵照以下要求，否则取消中标资格：

3、依据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）、《浙江省劳动和社会保障厅、《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号）、《全国年节及纪念日放假办法》等相关规定，为落实环卫作业人员的权益，提高环卫保洁服务质量，各投标供应商在聘请人员，编制和落实作业人员待遇及投入生产机具时必须遵照以下要求；

（1）依法签订劳动合同。本次项目所需作业人员均由供应商限期自行招聘，所有人员招聘后必须依法签订劳动合同，可以优先聘用在本项目所在地具有实际环卫保洁经验的作业人员，严禁招聘超龄人员、未成年人员以及无自主劳动能力的人员。

★（2）供应商中标后提供的服务人员数量和简易人身保险(雇主责任险)参保及所投设备进行承诺。

（3）严格发放生产工具及劳保用品。根据实际情况，合理配置各项生产工具、车辆；扫帚、畚斗，河道保洁需要的勾网等劳保用品；

（4）每年统一购置并发放符合环卫安全标准的作业服（夏季2套、冬季1套、春秋装1套、雨天作业服1套）救生衣、救生圈等；

（5）严禁克扣人员工资、待遇福利的行为，一经查实，由采购人双倍追罚，追罚款在承包款中直接扣除；供应商应设立专人负责作业人员的收入落实，加强管理；

（6）其他未尽事宜，各供应商应参照各项规定进行。

4、所有人员的服装费用由供应商自行负责配备，工服款式总体保持一致，具体细节处理由供应商自行决定，但根据工种不同穿着对应主色的工服，按招标文件要求统一着装（反光服，包括上衣、裤子），但服装样式需经采购人核准，服装费包含在投标总价中。如在合同服务期内，采购人有权统一服装款式及样式，供应商需无条件响应并配合其工作。

5、机械、车辆、船只的折旧、保险（交强险、商业险，包括小型电动车、人力车意外险）、维护保养、修理费、油费、电费和水费、停车场地（租金）费用由供应商自行负责，费用计入投标总价。

6、本次报价含所有垃圾清运（包括但不限于建筑垃圾、生活垃圾等），供应商须将垃圾运至合规垃圾场处置及消纳。

7、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

8、中标供应商在人员录用时应优先招聘原符合要求的环卫人员。

第二章  付款方式及要求

一、付款方式

付款方式：按每3个月结算，每3个月支付额以中标价3/12为基数，结合考核标准及考核表考核情况，在次月15日前支付给供应商。若供应商在月检查中扣分，则费用在当月的承包款中扣除，履约保证金在合同期满后一个月内根据考核结果进行退还。

二、付款要求

中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

第三章  考核标准及考核表

一、考核标准

1、月考核得分在90分以上（含90分），月承包款可得100%

2、月考核得分80-90分（含80分），月承包款可得90%

3、月考核得分70-80分（含70分），月承包款可得70%。

4、月考核得分70分以下，月承包款可得50%，同时中标供应商需提交书面情况说明。

5、月考核连续两个月或一个年度累计三个月得分在70分以下（不含70分），招标方有权终止合同，且没收履约保证金，重新进行招标，原中标供应商不得参加投标。

二、考核表

上虞区驿亭镇虞甬运河（西横河驿亭镇段）保洁考核表

考核时间：       年     月     日                扣分合计：      分

| 序号 | 考核内容 | 作业规范 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立健全各项管理制度，严格遵守劳动纪律，按要求配备人员，文明作业、安全驾操（20分） | 1、应建立区域河道管理及考核体系，并按照要求上墙公示。 | 未达到要求的，缺一项扣2分。 |
|  |  | 2、应建立区域河道工作台帐制度，填写各类报表记录，并于每月月底前上报。 | 未达到要求的，每项扣1分。 |
|  |  | 3、应建立区域河道应急管理制度，按照要求编制各项应急预案，配备应急物资。 | 未达到要求的，每项扣1分。 |
|  |  | 4、应建立人员配备制度。 | 未建立的扣3分。 |
|  |  | 5、区域河道工作须配备独立的班组，并配备专职巡查员及安全员。 | 未达到要求的，该项总分不得分。 |
| 二 | 建立劳动管理制度（20分） | 1、作业人员作业时间内应按规定着装、佩证上岗。 | 未达到要求的，影响工作形象的，发现一次扣0.2分。 |
|  |  | 2、区域河道工作应严格按照作业时间进行巡回作业且须按规定执行早、晚班作业时间。 | 未根据要求做到巡回作业，发现一次扣2分；未按照规定执行首、末次作业，发现一次扣2分。 |
|  |  | 3、作业人员在作业时间不准穿拖鞋、不得闲坐聊天或从事予三清无关的的活动 | 发现一次扣0.2分。 |
| 三 | 全面、及时做好区域内河道水面保洁工作，确保水面无漂浮物 （45分） | 1、区域河道作业覆盖率必须达到100%。 | 未达到要求的该项总分不得分。 |
|  |  | 2、河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾、河道打捞物日产日清（40分）： 河面上无污染环境的漂浮物（如成片水草水葫芦、浮萍、福寿螺）及病死动物产品；河道畅通，河中未发现有沉船等障碍物；河道管理范围内无垃圾堆放；打捞物应上岸清运处置，不得随意向其他河道倾倒或沿岸随意堆放 | 如有，每发现一处扣1分，扣完为止（共计40分） |
|  |  | 3、台风、暴雨过后，在规定时间内全面清理打捞，恢复河道原貌，河面、河岸干净整理，排水沟无堵塞。台风过后特的清理工作应当在其他区域放水结束后2日内完成。 | 未在规定时间内完成的扣2分 |
|  |  | 4、遇重大活动或重要检查，服从主管部门统一安排，并在规定时间内完成任务。 | 未在规定时间内完成任务的扣3分。 |
| 四 | 人员必须配置各类安全用具 （5分） | 1、未按要求配置救生圈，发现一次扣2分；在作业过程作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣2分。 | 未按要求配置救生圈，发现一次扣2分；作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣2分。 |
|  |  | 2、因承包人失职造成各类安全事故的，一次扣5分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。 | 因承包人失职造成各类安全事故的，一次扣5分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。 |
| 五 | 社会监督 （5分） | 1、不发生有责投诉 2、不发生有责媒体报道及重大新闻曝光 | 经确认有责投诉的每件问题扣5分；发生有责媒体报道及重大新闻曝光的直接解除合同。 |
| 六 | 其他 （5分） | 按时完成管理部门交给的临时性、突发性任务。（2分） | 1、未按时完成的，发现一次扣2分。 2、在市、区等部门及领导检查中发现存在的问题，按双倍分数扣减。 |
|  |  | 接到管理部门反映的问题后，须按职责要求在10分钟内对情况作出响应，并及时落实处置措施，问题解决后10分钟内，应上传相关落实情况。（3分） | 未按规定时间作出响应或落实后未上传的，每次扣1分； 未作出响应或未落实的，一般性问题每次扣2分，重大问题每次扣3分。 |

第四部分   评标办法及评分标准

## 磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。

2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。

4、评审

4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。

4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加非政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、组建磋商小组

5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

5.3本次评标为在线评标。

## 磋商程序

1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商.

（1）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项即“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.8 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件中报价文件报价，则以第一次报价计入评分。

3.3本项目最后报价的单价不得高于第一次报价的单价，否则按第一次报价执行。

3.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4、电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录乐采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格、商务和技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务响应文件和技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明：乐采云如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和报价分合计组成，其中商务技术分 80 分、报价分 20 分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务部分和技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务部分和技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，计算公式：投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

## 注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报国企监督部门，并视情将其列入不良供应商名单。

## 评分标准

一、报价文件评分标准（20分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价最高限价为人民币  肆拾万元整  （小写：400000.00 元）。

2、供应商的报价在最高限价内的，为有效报价。

最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目预算。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：

根据所有入围供应商有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的商务分为满分，其他供应商的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其商务分：

投标报价得分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当报价一览表与磋商报价明细表报价不一致时，以报价一览表为准，磋商报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、响应文件只允许有一个报价，磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该磋商报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效响应处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（证明材料需包含货物本身成本、人工费用、运输、税收、技术经济指标等说明；合理时间是指在半小时内。)

二、技术文件评标内容及标准（80分）

| 评分项目 |  | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 （80） | 培训方案 | 6 | 评委根据投标人的培训方案可行性、科学性、合理性综合打分 |
|  | 服务方案 | 7 | 评委根据投标人针对本项目制定各类河面清扫保洁方案，根据方案的全面性、合理性、规范性等综合打分。 |
|  |  | 7 | 评委根据投标人针对本项目制定各类河面垃圾收运方案，根据方案的全面性、合理性、规范性等综合打分。 |
|  | 人员与设备 | 5 | 评委根据投标人拟派作业人员的工作经验、水平、能力等综合打分。 |
|  |  | 8 | 评委根据投标人针对投入本项目的船只、车辆等设备配置的可行性及合理性进行综合打分。 |
|  | 安全作业措施 | 6 | 评委根据投标人针对本项目的安全作业措施的可行性、科学性、合理性综合打分。 |
|  | 文明作业措施 | 6 | 评委根据投标人针对本项目的文明作业措施的可行性、科学性、合理性综合打分。 |
|  | 质量保障措施 | 6 | 评委根据投标人针对本项目服务的质量保障措施，从全面、合理、优势情况进行综合评议。 |
|  | 对本项目河道清扫保洁工作的现状调查与问题剖析 | 6 | 根据投标人对项目范围内河道的现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析 |
|  |  | 6 | 根据投标人对本项目针对性的提出克服难点和要点技术措施 |
|  | 平稳交接 | 5 | 供应商提供合同开始执行和合同到期后移交平稳过渡计划实施方案进行综合打分。 |
|  | 应对突发事情的响应及处理方案 | 5 | 评委根据投标人应对突发事情的响应及处理方案等是否科学、合理、高效，酌情打分。 |
|  | 服务响应能力 | 5 | 评委根据供应商的服务机构和人员等情况进行打分，是否具有较强的服务响应能力，是否拥有常驻服务机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应。 |

- 商务文件评标内容及标准（2分）

| 评审项目 |  | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 （2） | 企业 业绩 | 自 2022 年 1 月 1 日以来(以 合同签订 日期为准)供应商具有的 单个合同额超过人民币20万及以上 同类项目业绩（河道保洁），每个得 1 分，最高得2分。 业绩证明资料：合同的复制件。上述材料缺一不可。业绩金额以合同载明的金额为准。提供的合同应能清晰的表明供应商名称、合同金额、时间，否则不予认可。 | 2 |

注：

1.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2.所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

- 第五部分 采购合同

合同编号：（2025）第　 号

签订日期：2025年    月     日

甲方：  绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、采购文件、乙方投标文件的规定，经竞争性磋商采购，由绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司与乙方签订本合同。

一、项目概况

本项目为驿亭镇虞甬运河（西横河驿亭镇段）水域保洁管理工作，服务期为二年，具体以合同签订时间为准。

二、具体服务内容、要求等

1、保洁区域范围包括但不限于：

（1）、虞甬运河（1段）：起点百官街道金家岙交界，终点西陡门村委后网泊处；

（2）、车站江、东进排涝河（驿亭段）（东进排涝河南与白马湖交界，北至网泊处）

（3）、虞甬运河（2段）：起点老和尚桥，终点五夫村长坝（余姚交界）

（4）、总长约8.2KM

说明：河道长度仅供投标乙方参考，乙方应自行勘查现场，对河道及周边环境进行熟悉，以获取准确的投标数据，以免不必要的损失。

- 三、服务内容及要求

1、河面水面保洁工作采用巡回式动态保洁方式进行,每日保洁覆盖率需达到100%，频次需不少于一天两次。因季节性原因产生落叶、底泥、浮萍、水葫芦及重大活动期间需听从甲方要求酌情增加巡回保洁次数。

2、河岸边垃圾需及时清除，岸边有驳坎的，以驳坎为界；天然河面以水面向陆地延伸1米为界。

3、河面保洁打捞的各类垃圾、水草应及时清运处置，不得随意弃置于岸上。

4、乙方应在水葫芦、浮萍、藻类等大面积爆发前做好有效的应对措施提早预防，若发生水葫芦、浮萍、藻类等大面积爆发需在5日内清理完毕。

5、河面内出现的地笼、废弃竹木桩、围箔等应在河面保洁过程中进行及时清除。

6、遇台风等突发气象灾害时，可根据实际情况暂停河面水面保洁作业工作，同时做好船只安全措施。待气象灾害结束后，及时开展保洁清理。

7、乙方每日需对保洁河面进行巡查，侵占河面、水质突变、藻类爆发等涉河突发事件当日发生、当日汇报，无漏报现象。

- 四、公司内部管理规范要求

1、规范作业人员岗位职责管理，与作业人员签订岗位职责承诺书，严格按照甲方要求制作作业人员花名册，标明人员姓名（照片）、岗位、负责区域、工作时段、社保缴纳、人身意外险等信息，花名册彩色刊印提交甲方考核时核对，各岗位人员调整时，须在当天上报，以便甲方督查。

2、制定详细的作业方案以及应急作业预案；制定企业内部管理方案（包括：服务质量规范及内部考核制度、人员奖惩制度、安全生产及文明生产保障措施、应急方案、环境保护措施等），确保所有工作稳步进行。方案调整应及时上报甲方，经批准后方可执行。

3、加强内部作业管理，合同期内乙方应加强作业管理，加强安全作业控制， 项目管理人员应跟班作业，加强保洁巡视，做好巡视记录，每天检查员工保洁及垃圾清运的时间、任务量等日常工作。

4、建立并规范作业台账，按规定建立规范、详细的养护作业台帐，做好养护工作量日报、月报及年报，按时上报各类报表并协助调查、解决来电来信来访等问题。

5、严格落实一线作业人员年龄结构，提升服务质量，本次项目所需的作业人员均由乙方自行招聘，所招聘的人员必须在规定年龄以内，优化作业人员年龄结构。

6、加强作业人员安全作业、文明作业教育。乙方应定期组织所有一线作业人员进行安全文明作业教育，不断提升一线作业人员的业务能力。新入作业人员应安排合理的培训，以确保每个投入一线工作的作业人员具备合格的作业能力。

7、管理团队人员每日在岗，做好在岗签到和工作记录。

8、当发现居民向河道乱倒垃圾时，应立即制止并无偿清理，然后上报于甲方， 请求甲方实行监督管理。

9、在清理河道水葫芦、水浮莲、水草以及其他水生植物过程中，严禁使用一切有毒害性质的药物（如百草枯等）喷洒剂，由此造成的一切损失及责任由乙方自行承担。

五、其他特别要求及说明

1、乙方针对本次项目所投入的人员办公、住宿用房以及车辆、工具的停放场地均由乙方自行负责，并在合同签订前落实并向甲方提供场地设置及落实方案。

2、乙方签订承包合同后，其人员和设备必须在收到甲方通知3日内进入上述保洁区域，全面开展开作，否则甲方有权终止承包合同，甲方不承担一切责任。

3、乙方在保洁管理过程中出现人身伤亡等一切事故，均由乙方负责，与甲方无涉，并不承担任何连带责任。

4、乙方在保洁期间必须完成招标方所交代的相关任务。

5、人员、车辆及船只配备要求（注：本条款配备规定只是甲方对乙方最基本配置要求，乙方应在满足本项目所有服务标准情况下自行合理安排人员及设备。）

6、人员配备要求：作业人员及现场管理员按投标文件人数核定，并须能满足保洁作业实际需求。

7、船只、车辆配备要求：（乙方必须配备船只、电动三轮垃圾清运车）。其中船允许乙方租赁，但租赁后只能用于本次项目使用，不可投入其他项目。在中标公示后7个工作日内，乙方需将所有船只及清运车到位，甲方将组织检查乙方船只及车辆相关情况，如乙方未在规定时间内使船只及车辆到位，甲方有权拒签合同，并追究乙方提供虚假材料。由此造成的后果及损失由中标人承担。

8、乙方负责聘请现场管理员和作业人员（配置人数须满足项目的要求），乙方投标文件中配置的人员，原则上不作调整，因特殊原因需要调整的，须经甲方书面同意。

9、船只、车辆、人员配比表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员（项目负责人） | 1人 |  |
| 2 | 一线工作人员 | 4人 | - 1、河道保洁人员3名； - 2、垃圾清运人员（三轮）1名； |
| 4 | 河道专用保洁船（长度≥5米，含所有运行费） | 2艘 |  |
| 8 | 垃圾清运车（满足项目垃圾运输要求，每月使用约4-5次） | 1辆 |  |

注：乙方船只、车辆设备、人员配置数量不得低于以上标准，否则将做无效投标处理。

- 特别说明：

①保洁人员：男性年龄原则上不超过65周岁，女性年龄原则上不超过60周岁，身体健康，保洁人员应统一穿着“河道保洁”字样工作服，各作业人员必须佩证上岗，文明作业。保洁船必须符合百官街道要求，承包人应做好船只各项检验和相关费用的缴纳工作，使用统一标记注明“河道保洁专用船”字样并编写编号，保持船况良好，船容整洁，并配备救生设备，做到规范文明安全作业。

②河道专用保洁船驾驶操作人员已计入保洁人员中。

③本次招标要求投标人必须按照相关法律法规与作业人员签订劳动合同。

④拟投入本项目运行的河道保洁船、车辆等设备应符合国家相关排放标准及安全行驶要求。

⑤所有河道保洁船、电动三轮垃圾清运车、等设备均由乙方自行提供，购置费、租赁费、折旧费、维修费、年检保险及燃料（油费、水费、电费等）等所有运行费用均包含在投标总价内；

⑥垃圾清运车使用次数由甲方根据实际需要确定，报价包括操作员人工费、垃圾清运及处置费用、设备运输费用、燃料、机械经常修及大修费等所有费用，均包含在投标总价内，乙方自行报价，费用一次性包干，若出现使用次数超出的情况，甲方不再追加费用，乙方自行考虑后进行报价；

⑦乙方如认为有必要，可以在上表基础上自行增加数量或添加其他种类，所需的费用由乙方自行承担，合同签订时的数量以投标文件承诺数量进行落实。

10、如遇重大活动或重要节日，乙方须服从街道统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。

11、乙方应按照国家劳动保护法的规定，定期发给员工必须的劳动保护用品，给所有保洁工作人员购买人身安全保险。

12、承包人不得将成交承包再行转包。

13、乙方在实施服务项目时，必须无条件接受甲方的调度及安排，否则招标人有权在当月的服务费用中扣除当月服务费的5%作为惩罚款。

六、人员费用报价要求

- 1、乙方应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据招标要求，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定报价（按二年服务期进行报价，合同期为二年），实行按实际服务面积及服务时间的总报价，并按服务的内容分别独立报价并须提供报价组成与成本分析。

2、根据相关规定并结合街道实际情况，为保障环卫作业人员的权益，提高服务质量，各投标人在聘请人员，编制和落实作业人员待遇及投入生产机具时必须遵照以下要求，否则取消中标资格：

3、依据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）、《浙江省劳动和社会保障厅、《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号）、《全国年节及纪念日放假办法》等相关规定，为落实环卫作业人员的权益，提高环卫保洁服务质量，各投标乙方在聘请人员，编制和落实作业人员待遇及投入生产机具时必须遵照以下要求；

（1）依法签订劳动合同。本次项目所需作业人员均由乙方限期自行招聘，所有人员招聘后必须依法签订劳动合同，可以优先聘用在本项目所在地具有实际环卫保洁经验的作业人员，严禁招聘超龄人员、未成年人员以及无自主劳动能力的人员。

★（2）乙方中标后提供的服务人员数量和简易人身保险(雇主责任险)参保及所投设备进行承诺书。

（4）严格发放生产工具及劳保用品。根据实际情况，合理配置各项生产工具、车辆；扫帚、畚斗，河道保洁需要的勾网等劳保用品；

（5）每年统一购置并发放符合环卫安全标准的作业服（夏季2套、冬季1套、春秋装1套、雨天作业服1套）救生衣、救生圈等；

（6）严禁克扣人员工资、待遇福利的行为，一经查实，由甲方双倍追罚，追罚款在承包款中直接扣除；乙方应设立专人负责作业人员的收入落实，加强管理；

（7）其他未尽事宜，各乙方应参照各项规定进行。

4、所有人员的服装费用由乙方自行负责配备，工服款式总体保持一致，具体细节处理由乙方自行决定，但根据工种不同穿着对应主色的工服，按招标文件要求统一着装（反光服，包括上衣、裤子），但服装样式需经甲方核准，服装费包含在投标总价中。如在合同服务期内，甲方有权统一服装款式及样式，乙方需无条件响应并配合其工作。

5、机械、车辆、船只的折旧、保险（交强险、商业险，包括小型电动车、人力车意外险）、维护保养、修理费、油费、电费和水费、停车场地（租金）费用由乙方自行负责，费用计入投标总价。

6、本次报价含所有垃圾清运（包括但不限于建筑垃圾、生活垃圾等），乙方须将垃圾运至合规垃圾场处置及消纳。

7、本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由乙方自行承担，甲方不予以调整该部分费用，各乙方在报价时须综合考虑风险。

8、乙方在人员录用时应优先招聘原符合要求的环卫人员。

## 七、项目服务期限

- 服务期：本次合同承包期为 2 年，合同签订之日起至2025年  月  日止，即2025年  月  日起至2027年  月  日止。

## 八、合同金额及付款方式

1、合同金额：本管理服务 24 个月的服务费为人民币     元（大写：      元整 ）

2、付款方式：按每3个月结算，每3个月支付额以中标价3/12为基数，结合考核标准及考核表考核情况，在次月15日前支付给供应商。若供应商在月检查中扣分，则费用在当月的承包款中扣除，履约保证金在合同期满后一个月内根据考核结果进行退还。

3、付款要求

乙方在收款之前，应向甲方提供等额、合法、有效的增值税发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供增值税发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应增值税发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

九、 权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的河道保洁业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反《上虞区驿亭镇虞甬运河（西横河驿亭镇段）保洁考核表》中规定的行为进行惩罚。

3、乙方违反合同终止条款行为时，甲方有权中止合同；

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高河道保洁服务的技术水平。

5、甲方应按河道保洁质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方应对合同范围内的有关工作进行积极的协调和处置，帮助乙方解决存在的实际困难。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对《上虞区驿亭镇虞甬运河（西横河驿亭镇段）保洁考核表》进行修改和补充。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权对管理工作提出建议。

2、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5、特殊情况下（台风、暴雨、重大节日、应急检查），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾、河道保洁、垃圾清运等工作。

6、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办暂住证手续。自行负责落实、安排好属下人员的住宿和安全教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

7、乙方应按甲方要求，为河道保洁工人购买符合安全标准的工作服及救生衣；

8、负责提供河道保洁所需的全部工具、设备、材料和救生设备，不得虚报设备；

9、乙方须为承包区域的服务工作配备足够的人员，且聘用的工作人员必须符合劳动部门有关用工规定，甲方有权进行审核，有权要求撤换那些不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的工作人员，乙方应及时予以撤换。人员、船只数量、船只种类必须不低于按照招标文件要求，中标以后未经业主同意，不得擅自更改。

10、乙方负责河道、河岸保洁服务过程中的事故处理和一切费用；

11、乙方必须重视安全工作，加强对保洁人员的安全培训，编印安全防护手册给每位员工。建议配备专职的安全检查人员，确保承包期内不出安全责任事故，如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及经济赔偿。发生重大安全事故，应立即通告甲方，在事故发生后24小时内，向甲方提交事故情况的书面报告；

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，定期发给施工人员的劳动保护用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、防护面具和安全带等。并发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助，不得违反国家法律、法规和绍兴市的有关规定；

13、遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥和安排。

14、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

十、违约责任

1、乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方的10%服务费中扣除。

十一、 验收移交

1、在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

2、合同期满，乙方必须将全部河道保洁业务及时移交甲方。未经甲方许可，合同期满，乙方超期移交给甲方的，每超过一天扣除当月承包费的10%。

十二、争议的解决

1.由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

十三、 合同生效及终止

1、合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

①期限届满时自行终止。

②根据《采购文件》进行检查打分，不符合相关规定需终止合同的。

③有以下行为之一的：

a.违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

b.因管理不善造成恶劣影响。

c.擅自将合同转包给第三者。

d.违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

e.弄虚作假及其他不正当行为。

④法律规定的终止事由。

十四、附则

1.本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

2.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

3.本合同附件属于本合同不可分割部分，具有同等效力。

4.甲乙双方经协商后，可对本合同的条款进行修订、补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.本合同一式  肆  份，甲、乙各执贰份。本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

一、考核标准

1、月考核得分在90分以上（含90分），月承包款可得100%

2、月考核得分80-90分（含80分），月承包款可得90%

3、月考核得分70-80分（含70分），月承包款可得70%。

4、月考核得分70分以下，月承包款可得50%，同时中标供应商需提交书面情况说明。

5、月考核连续两个月或一个年度累计三个月得分在70分以下（不含70分），招标方有权终止合同，且没收履约保证金，重新进行招标，原中标供应商不得参加投标。

二、考核表

上虞区驿亭镇虞甬运河（西横河驿亭镇段）保洁考核表

考核时间：       年     月     日                扣分合计：      分

| 序号 | 考核内容 | 作业规范 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立健全各项管理制度，严格遵守劳动纪律，按要求配备人员，文明作业、安全驾操（20分） | 1、应建立区域河道管理及考核体系，并按照要求上墙公示。 | 未达到要求的，缺一项扣2分。 |
|  |  | 2、应建立区域河道工作台帐制度，填写各类报表记录，并于每月月底前上报。 | 未达到要求的，每项扣1分。 |
|  |  | 3、应建立区域河道应急管理制度，按照要求编制各项应急预案，配备应急物资。 | 未达到要求的，每项扣1分。 |
|  |  | 4、应建立人员配备制度。 | 未建立的扣3分。 |
|  |  | 5、区域河道工作须配备独立的班组，并配备专职巡查员及安全员。 | 未达到要求的，该项总分不得分。 |
| 二 | 建立劳动管理制度（20分） | 1、作业人员作业时间内应按规定着装、佩证上岗。 | 未达到要求的，影响工作形象的，发现一次扣0.2分。 |
|  |  | 2、区域河道工作应严格按照作业时间进行巡回作业且须按规定执行早、晚班作业时间。 | 未根据要求做到巡回作业，发现一次扣2分；未按照规定执行首、末次作业，发现一次扣2分。 |
|  |  | 3、作业人员在作业时间不准穿拖鞋、不得闲坐聊天或从事予三清无关的的活动 | 发现一次扣0.2分。 |
| 三 | 全面、及时做好区域内河道水面保洁工作，确保水面无漂浮物 （45分） | 1、区域河道作业覆盖率必须达到100%。 | 未达到要求的该项总分不得分。 |
|  |  | 2、河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾、河道打捞物日产日清（40分）： 河面上无污染环境的漂浮物（如成片水草水葫芦、浮萍、福寿螺）及病死动物产品；河道畅通，河中未发现有沉船等障碍物；河道管理范围内无垃圾堆放；打捞物应上岸清运处置，不得随意向其他河道倾倒或沿岸随意堆放 | 如有，每发现一处扣1分，扣完为止（共计40分） |
|  |  | 3、台风、暴雨过后，在规定时间内全面清理打捞，恢复河道原貌，河面、河岸干净整理，排水沟无堵塞。台风过后特的清理工作应当在其他区域放水结束后2日内完成。 | 未在规定时间内完成的扣2分 |
|  |  | 4、遇重大活动或重要检查，服从主管部门统一安排，并在规定时间内完成任务。 | 未在规定时间内完成任务的扣3分。 |
| 四 | 人员必须配置各类安全用具 （5分） | 1、未按要求配置救生圈，发现一次扣2分；在作业过程作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣2分。 | 未按要求配置救生圈，发现一次扣2分；作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣2分。 |
|  |  | 2、因承包人失职造成各类安全事故的，一次扣5分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。 | 因承包人失职造成各类安全事故的，一次扣5分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。 |
| 五 | 社会监督 （5分） | 1、不发生有责投诉 2、不发生有责媒体报道及重大新闻曝光 | 经确认有责投诉的每件问题扣5分；发生有责媒体报道及重大新闻曝光的直接解除合同。 |
| 六 | 其他 （5分） | 按时完成管理部门交给的临时性、突发性任务。（2分） | 1、未按时完成的，发现一次扣2分。 2、在市、区等部门及领导检查中发现存在的问题，按双倍分数扣减。 |
|  |  | 接到管理部门反映的问题后，须按职责要求在10分钟内对情况作出响应，并及时落实处置措施，问题解决后10分钟内，应上传相关落实情况。（3分） | 未按规定时间作出响应或落实后未上传的，每次扣1分； 未作出响应或未落实的，一般性问题每次扣2分，重大问题每次扣3分。 |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制磋商响应文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与磋商文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制磋商响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

- 资格文件部分

- 目录

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加非政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 服务人员数量和简易人身保险(雇主责任险)参保及所投设备承诺函（格式自拟）。

## 附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

- 附件二：

投标人承诺函

绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 项目明细清单（格式见附件）；

- 项目理解；

- 目标定位

- 设计方案；

- 实施推进计划；

- 质量保障措施及服务承诺；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术文件中要求递交的其他相关文件。

- 附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

- 附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务文件

目录

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

- 项目明细清单（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 培训方案；

- 服务方案；

- 人员与设备；

- 安全作业措施；

- 文明作业措施；

- 质量保障措施；

- 对本项目河道清扫保洁工作的现状调查与问题剖析；

- 平稳交接；

- 应对突发事情的响应及处理方案；

- 服务响应能力；

- 其他与本项目有关的证明文件：技术文件中要求递交的其他相关文件。

- 附件五：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件六：

投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 商务分内容 | 自评得分 | 磋商响应文件对应资料 | 磋商响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表（格式见附件）。

## 附件九：

投 标 函

绍兴市上虞驿兴乡村建设发展有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

供应商代表姓名：                     职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

## 附件十：

报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标报价 | 大写： 元（小写： 元） |
| --- | --- |
| 投标报价统一为人民币计价，包括但不限于本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（人员的工资福利、员工五险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、河道和河岸保洁费、管理费、水草等垃圾清运处置费、船只运输费、维修、油费、采购代理费等一切费用）。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必需的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。 |  |

注：

报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

## 附件十一：

磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |
| 投标报价统一为人民币计价，包括但不限于本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（人员的工资福利、员工五险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）、河道和河岸保洁费、管理费、水草等垃圾清运处置费、船只运输费、维修、油费、采购代理费等一切费用）。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必需的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格可自行扩展。2、综合单价为包含所有相关费用的含税价格。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

投标人全称（公章）：