3方立轴搅拌机提升改造项目

招标文件

招标编号：YK2025148

采购方式：公开招标

采购人：绍兴市上虞区交通产业发展有限公司

采购代理机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标须知	6

一、总则	10

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	14

五、开标	15

六、资格审查	15

七、评标	16

八、定 标	20

九、合同签订及其他	21

十、质疑与投诉	22

第三部分 评标办法及评分标准	24

第四部分 采购需求	27

第五部分 采购合同	34

第六部分 应提交的有关格式范例	40

# 第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区交通产业发展有限公司3方立轴搅拌机提升改造项目的非政府采购招标公告

公告日期：2025年04月24日

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司 受 绍兴市上虞区交通产业发展有限公司 委托，现就 3方立轴搅拌机提升改造项目 进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：YK2025148

二、采购组织类型： 国企采购

三、招标项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 含税最高限价 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3方立轴搅拌机提升改造项目 | 1 | 项 | 详见“采购需求” | 113 | 2套 |

四、投标供应商资格要求:

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.不允许联合体投标；

# 3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

# 4.本项目的特定资格要求：无

五、投标获取采购文件

- 获取采购文件时间：2025年05月 14 日上午9:30之前获取。

- 获取采购文件方式：供应商登陆乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

- 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

- 1．本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 2．标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云投标客户端下载、安装完成后（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d），可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 3．投标文件制作：

- 应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

- 投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商－国企采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r

4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2025 年05月14日 上 午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。

八、开标时间及地点： 2025 年05月14日 上 午 09 时 30 分整在浙江宇康工程管理咨询有限公司开标室开标。

开标时间后30分钟内（2025年05月14日 10 : 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年05月14日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。

九、投标保证金：本项目不设置投标保证金。

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1.采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：陈杰

联系电话：18892682923

地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼

2.采购人名称：绍兴市上虞区交通产业发展有限公司

联系人：鲁先生

联系电话：15158812195

# 地址：浙江省绍兴市上虞区
              第二部分投标须知

前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 3方立轴搅拌机提升改造项目 |
| 2 | 项目实施时间 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 113 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 招标文件的澄清与修改 | 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 投标文件组成 | 投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标文件递交地址及截止时间 | 详见招标公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金：本项目不设置投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价 1 %的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。 履约保证金在合同期满后第一个月一次性退还。 |
| 15 | 采购及中标公告发布媒体 | 浙江政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 16 | 质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。 《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益收到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 17 | 投诉 | 按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定： 质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。 投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。 |
| 18 | 特别说明 | 投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 19 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 20 | 是否提供演示 | 本项目不需要提供演示。 |
| 21 | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 22 | 代理费 | 招标代理服务费由中标单位支付，按下列货物差额定率累进法计算方式计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 100—500; 1.1％; 0.8％; 0.7％. 结算方式及时间为：在领取中标通知书前由中标单位一次性向采购代理机构付清。 |
| 23 | 其他 | - 本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 - 2、本项目所供货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 一、总则

- 项目说明

- 项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

- 投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 采购方式

公开招标。

- 投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。

# 二、招标文件

- 招标文件的构成

- 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标须知

- 第三部分 评标办法及评分标准

- 第四部分 采购需求

- 第五部分 采购合同的一般和特殊条款

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

- 招标文件的解释

- 已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

- 采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

- 招标文件的修改、澄清

- 从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

- 投标报价

- 投标报价统一为人民币计价，本次报价方式为总价包干，投标报价为完税价已经包括投标人在设备拆除费、维修费、改造费、运输费、吊装费、代理费、安装调试费、验收合格前可能发生的一切费用，投标人无权再就货物向招标方要求支付任何款项。该总价不受市场价格变化及国家政策性调整的影，其它费用处理招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本价格已经包括货物交付招标方后，质保期内一切售后服务的费用。凡投标人在报价中未列明但又为本次采购所必须的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不再另行支付。

- 投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

# 三、投标文件的编制

- 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

- 营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函（格式自拟）；

- 投标人承诺函（格式见附件）；

- 技术文件，本次招标需要投标人提供以下所列的技术文件：

- 供应商技术文件中技术分自评表（格式见附件）；

- 投标项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 维修改造方案；

- 进度方案；

- 安全防护和文明施工管理措施；

- 主机需求匹配性；

- 服务响应能力；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 商务文件，本次招标需要投标人提供以下所列的商务文件：

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 类似业绩；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

- 报价文件包括以下内容：

- 投标函（格式见附件）；

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）。

- 投标有效期

- 投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。

- 投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

- 投标人在投标有效期内撤回投标的；

- 中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

- 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

- 中标人未按规定与采购人签订合同；

- 未按规定提供履约保证金；

- 投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

- 投标人在投标过程中串通投标的。

- 投标文件的编制和签署

- 按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

- 投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

- 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

- 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

# 四、投标文件的递交

- 投标截止期

- 投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

# 五、开标

- 开标

- 在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

- 投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

- 采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

- 本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

- 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 六、资格审查

- 资格审查

- 开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

- 采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

# 七、评标

- 评标原则

- 竞争优选；

- 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

- 价格合理，方案、产品先进可行；

- 反对不正当竞争。

- 评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

- 评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

- 本次评标为在线评标。

- 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

- 投标文件符合性审查

- 投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

- 实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

- 如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

- 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的澄清

- 评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- 供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

- 无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

- 个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

- 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

- 因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

- 出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

- 投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

- 对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

- 投标文件有招标方不能接受的条件；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

- 投标报价超过预算金额或最高限价的；

- 投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

- 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

- 投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

- 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律、法规的情形。

- 废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 投标人的报价均超过了采购预算；

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 保密及其它注意事项

- 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

- 在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

- 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

- 投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

- 评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

- 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

# 八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。

# 十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 供应商质疑

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益收到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

- 被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

- 具体的质疑事项及事实依据；

- 认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

- 提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

# 第三部分 评标办法及评分标准

第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1.综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2.最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（60分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1.本次招标最高限价规定如下：

本项目投标总报价的最高限价为人民币 壹佰壹拾叁万 元整（小写 1130000.00 元）。

2.投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3.本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的不含税最低报价作为最佳报价。

4.最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效不含税报价与最佳不含税报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳不含税报价/投标不含税报价)*价格权值*100。

5.当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7.投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二.商务技术文件评标内容及标准（40分）

1、本次评标设定的商务评分内容有：

| 项目 | 评分内容和标准 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订为准）完成过类似业绩(搅拌机供货业绩或提升改造业绩均可）的每提供一个得1分，最高得5分。须提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 5 |

注：所有文件、合同等需要真实有效。中标人在中标后签订合同前需提供相关证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

2、本次评标设定的技术评分内容有：

| 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 维修改造方案 | 评委根据投标人提供的详细维修改造方案进行综合评审。 | 5 |
|  | 评委根据投标人提供的针对本次维修改造服务制定的故障处理方案的合理性、科学性进行综合评审。 | 5 |
|  | 评委根据投标人提供的现场服务、技术故障响应时间的承诺进行综合评审。 | 5 |
| 进度方案 | 评委根据投标人针对本项目提供的进度方案的合理性、科学性、可实施性进行综合评审。 | 4 |
| 安全防护和文明施工管理措施 | 评委根据投标人提供的安全防护（人员防护、人员保险等）和文明施工管理措施：措施应科学、合理、针对性强，同时应具备可操作性等进行打分。 | 3 |
| 主机需求匹配性 | 评委根据投标人所投主机品牌与招标文件采购需求的品牌匹配情况由评审专家进行综合评审。 | 8 |
| 服务响应能力 | 评委根据投标人应对项目服务范围、产品质量、响应时间、维护保养等方面做出承诺；质保期内维保方案应合理、可操作性强，并能提供可行的日常应急方案进行打分，不提供不得分。 | 3 |
|  | 所投产品质保期必须满足招标文件要求（质保期至少1年，若不足1年则作无效标处理），每延长1年得1分，最高得2分。（投标人提供书面盖章承诺，不提供不得分）。 | 2 |

第四部分 采购需求

第一章　总则

1、本招标要求用于  3方立轴搅拌机提升改造项目  ，其中提出了关于设备拆除费、维修费、改造费、运输费、吊装费、代理费、安装调试费、验收合格等方面的基本技术要求。

2、本项目为总价包干，卖方将承担全部运输、卸货、现场安装、调试、性能复核直至双方签发最终验收证书为止的一切责任、风险和费用。

3、本招标要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本要求和有关工业标准的优质产品。

4、如果没有以书面形式对本要求的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本要求，如有异议，都应在投标书中以“与技术规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

5、本招标要求所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

6、本招标要求经招、投标双方确认后，作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

第二章 采购内容

1、总体要求

- 设备的维修改造应满足搅拌机设备安装施工及验收规范及其它行业相关规范；应适合于绍兴市上虞区的海边作业环境和条件。

- 维修改造的设备系统应完整、安全可靠，具有足够的能力，不需附加任何条件即可满足所有应具备的功能和要求。

2、采购内容

| 名称 | 需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3方立轴搅拌机提升改造成3方卧轴搅拌机 | - 卧轴搅拌机正常运行状态下产量至少达到180方/小时。 - 提升改造深化方案设计。 - 3、原主机的拆除、新主机的安装、调试，验收。（含吊机费用）。 - 4、原场地大棚拆除及复原。 | - 2 | - 台 |

- 原设备技术参数和照片

- 原设备技术参数详见附件图纸

- 原设备图片

- 部件更换清单

| - 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌主机 | - 2 | - 套 |
| 卸料斗 | - 2 | - 套 |
| 过渡仓 | - 2 | - 套 |
| 粉料集料 | - 2 | - 套 |
| 平台材料 | - 2 | - 套 |
| 以上是采购人提出的部件基本改造要求（不是全部要求），但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目需求且性能的深化设计方案（带部件改造清单）参加投标。 |  |  |

5、品牌要求

| 名称 | 制造厂家（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌主机 | 米科思、南方路机、仕高玛 |  |

6、其他要求

（1）项目深化设计要求

1.1 中标后，深化设计方案须根据采购人的要求进行深化，编制齐全所有图纸并要求详细具体，经采购人最终确认后，方可开工。

1.2在设计过程中要符合相关标准和规范的要求。

1.3合同签订后10天内提交最终深化方案和定稿图纸。

（2）供货要求

2.1修理完成的设备应能满足国家有关安全生产、劳动保护及环境保护的要求。设备应设计合理，技术可靠，结构安全和运行稳定；

2.2修理完成的设备应满足现场施工的需要；

（3）供货范围

3.1对应设备供应，相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等；

3.2中标人保证采购人不需要增购任何部件及材料，全套设备安装调试验收合格后即可顺利投入使用。

（4）设备配置

4.1设备更换的部件应采用优质名牌产品，质量可靠、技术先进；

4.2外购件、外协件应提供生产厂家及其主要技术参数，重要零部件应提供按规范进行的试验报告和有关的合格文件。

（5）备品备件

5.1中标人提供全套设备的随机备品备件的品种和数量，应保证采购人在设备质量保证期内正常生产所需的全部备件及易损件的更换供应；

5.2分别提供随机备品备件明细表；

5.3随机备品备件费用包括在投标总报价中。

（6）专用工属具

6.1中标人提供全套设备安装、调试及维修保养所需的全部专用工具；

6.2分别提供随机专用工具明细表；

6.3随机专用工具费用包括在投标总报价中。

（7）图纸资料

7.1中标人在投标时应分别提供以下资料：

- 设备主要技术参数

- 各主要部件外廓尺寸、重量、总重量

- 详细供货清单

- 随机备品备件清单

- 随机专用工具清单

- 设备主要部件的材质表

- 主要配套的外购件清单，包括电气及机械配套件的名称、规格型号、生产厂家、数量等

7.2中标人交货时应随机提供以下图纸资料（包含但不限于）：

- 设备总图；

- 设备使用说明书

- 设备维修保养手册

- 设备电气控制原理图

- 主要外购部件使用说明书、维修保养手册等

- 设备有关检验和试验记录

（8）服务

8.1中标人必须建立完善的售后服务网络，配备充足的零部件供应仓库；

8.2中标人必须保证在设备寿命周期内供应采购人所需的设备零部件；

8.3设备质保期内，售后服务所需一切费用包括在投标总报价中。

（9）质量保证

9.1中标人更换的其各个部件必须是全新的，中标人不得将已使用过的零部件及材料以翻新的形式提供给采购人；

9.2中标人应列出执行的产品设计、修理、验收、安装所遵循的（招标截止日时）最新有效标准规程（包括国内标准或企业标准）。

9.3设备选型和配套件，应相应招标书中要求，标书中未列举的要求选用国家定点厂制造的名牌优质产品，并对其质量全面负责。

9.4质量检验

a）需提供主要零部件的自检记录。

b）中标人应严格按技术文本要求购买外协件，如有变更应通知买方确认。

c）设备在安装调试及负荷试机过程中，如采购人发现中标人产品出现质量问题时，中标人接到通知后及时派代表到买方现场确认并解决有关问题，在此过程中形成的记录、纪要、备忘录，双方代表应签字予以确认。

（10）安全处罚措施条款

中标人或其安排的劳务人员有以下行为之一者，采购人要追究中标人的责任，并对中标人处以500-10000元的罚款，对责任人处以100元-2000元的罚款：

10.1事故存在安全隐患但未发生伤亡事故的给予警告，责令限期整改，逾期拒不整改的；

10.2安排没有经过安全技术培训或未取得操作资格证书的人员上岗从事特殊工种作业的。供应商驾驶人员无机动车驾驶证、未接受安全技术教育，未进行岗前培训熟知和不遵守本工种的各项安全技术操作规程；

10.3临时用电不规范的；

10.4未按甲方要求或规范要求做好防范措施的；

10.5发生安全事故的:中标人发生三次无人员伤亡安全事故或发生一起人员伤亡事故或一月内累计被采购人因安全原因处罚3次的，采购人有权解除本合同并清退。

以上相关费用从中标人的应结算的费用中扣除。

第三章  安装、调试、交期及验收

（1）中标人需按采购人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行。

（2）合同签订后10天内提交最终深化方案和定稿图纸，20天内完成安装调试工作，同时必须确保设备可正常投入使用后移交给采购人。

（3）验收

3.1验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.2采购人保留邀请第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第四章  售后服务

1、本项目所有货物质保期限为验收合格之日起原厂 1 年。在质保期内出现质量问题，供应商应提供免费维修服务。

要求中标人在接到采购人的电话后1小时内响应，最迟在12小时内排除故障，以保证采购人的正常使用。在24小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备品备件。

中标人在接到采购人的正常服务要求（不超出本项目范围）后，应在 1小时内给予响应，如远程解决不了的，4小时内到达采购人现场。

- 中标人须为培训人员提供培训所需各种设施和相关资料，提供中文培训资料、产品使用说明书，现场技术培训系统的安装、调试、操作、维护等内容并提供技术支持文档，所有培训费用包含在本次报价中，不再单独列报。

第五章  付款方式及要求

- 付款方式

设备到货经采购人签收后，采购人向中标人支付至含税到货设备价格的30％；设备安装调试完成并投入生产后，采购人组织人员验收出具签署验收单。验收合格后采购人在6个月内向中标人付至含税到货设备价格的95％，质保金为中标金额的5%，质保到期后支付。

- 付款要求

中标单位向采购方提供增值税专用发票。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

第五部分   采购合同

合同编号：

签订地点：绍兴市上虞区交通产业发展有限公司会议室

签订日期：2025年   月   日

甲方（买方）：绍兴市上虞区交通产业发展有限公司

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就                     采购项目相关事宜达成如下协议：

第一部分：通用条款

一、供货范围及价款：

1、合同供货范围：货物名称数量。

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价（不含税）： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（含税）： 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.1在合同有效期内，甲方有权根据工程设计变更和工程实施情况对预估数量进行变更,结算以实际供应数量为准，不管实际供应数量与暂定预估数量相比偏差有多大，均不影响本合同的执行,乙方无条件履行。

- 1.2本合同增值税税率为    %，若增值税税率调整，则增值税税率按国家最新政策执行。

二、供货期：合同签订生效后至甲方不再需要为止。因重大自然灾害等不可抗力导致迟延交货的，可相应顺延交货期限，乙方应及时通知甲方并提供相关证明。

三、质量技术标准：

- 质量指标必须应符合国家、行业标准，以及甲方招标文件相应技术指标参数或性能要求所提供的标准。当甲方要求高于国家、行业标准时，以招标文件附件列明的具体技术参数为准。履约期间若出现新的国家标准更新，则以更新后的国家标准为准。同时符合甲方承接的在建项目施工技术及其业主、监理的规范要求。如果出现标准冲突，以省级检测机构复检结果作为最终认定依据。

四、供货衔接

4.1乙方需按甲方的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行。

4.2合同签订后10天内提交最终深化方案和定稿图纸，20天内完成安装调试工作，同时必须确保设备可正常投入使用后移交给甲方。

五、交货验收

5.1交货地点：绍兴市上虞区交通产业发展有限公司

5.2交货验收须按甲方的有关规定及指定地点，由甲方安排       （有甲方出具关于有权办理货物验收的授权书）进行验收并签署收货回单方能生效，甲乙双方共同负责监督。

5.3验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5.4甲方保留邀请参加本项目的第三方机构或相关技术专家参与验收的权利。第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

六、质量检验

6.1乙方的货物在到场、使用等整个过程中均应接受甲方、相关工程监理和业主等部门的监督和检查，各项试验检测应满足相关技术标准，有不符合要求的，乙方应立即整改，发生费用由乙方自负；

6.2质量初检由甲方及驻地监理等按有关规定共同取样后送检，初检发现质量有异议时，进行复检，复检由监理、甲乙双方共同取样后，送浙江省交通工程质量监督部门认可的检验机构复检，检验结果作为判断依据。

6.3初检不合格的复检费用由乙方预付，最终根据检验结果结算。若检验不合格，乙方无条件接受退货，并承担相关损失（包括复检费用）；若检验合格，则复检费用由甲方承担。在复检期间，乙方应在不影响甲方使用的时间内及时提供相同规格、数量的合格产品供甲方使用。

6.4乙方必须履行采购活动过程中所作出的一切承诺。每批次产品虽经初检合格，若使用中发生质量问题或由此引发安全事故，乙方仍须承担因产品质量所引起的一切责任和费用。

七、开票及付款方式

设备到货经甲方签收后，甲方向乙方支付至含税到货设备价格的30％；设备安装调试完成并投入生产后，甲方组织人员验收出具签署验收单。验收合格后甲方在6个月内向乙方付至含税到货设备价格的95％，质保金为中标金额的5%，质保到期后支付。

注：付款要求

1、乙方向甲方提供增值税专用发票。如乙方未按约定提供增值税发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应增值税发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。

- 2、乙方提供给甲方的增值税专用发票的“货物或服务名称”与合同中的名称应保持一致，且有正确的税收分类编码名称。税收分类编码以国家税务总局最新颁布目录为准。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。

八、违约和索赔

8.1履行合同过程中，乙方若在供货时间、货物数量、质量、规格型号等方面发生严重违约:【严重违约主要包括但不限于以下几种行为：1）供货有二次（含）以上不及时或数量不满足行为，并导致甲方施工等料的；2）所供货物质量不合格，导致甲方实体返工的；3）所供货物抽检而引起二次及二次以上退货的；4）所供货物在市级及以上质量监督部门执法大检查抽检质量不合格的】，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担不低于合同暂定总金额30%的违约金，并由乙方承担由此造成甲方的经济损失；

8.2若乙方不能按照合同约定的交货时间交付任一批次货物（不可抗力除外），每延期一天，乙方须向甲方支付该批次货物总价款1‰的违约金，若因此造成甲方工期延误带来的损失超出该批次货物价款的20%，则乙方应按甲方的实际损失承担赔偿责任；

8.3乙方在非不可抗力前提下不能按期交货，且在一个月内二次及以上影响甲方施工或造成甲方停工时，首先甲方有权购买其他供应商提供的产品，但乙方必须承担由此引起的包括甲方及乙方一切损失（包括产品的差价等），其次如甲方组织不到其他供应商的产品，则乙方应向甲方一次性偿付后面未交货部分（按计划总量核算）货款的5%的违约金（违约金甲方可在未支付的货款中抵扣）；

8.4发票违约：（1）若发票未于结算当月 25 日前送达导致甲方发票不能当月抵扣的，推定为乙方的违约责任，乙方应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施，乙方应向甲方支付当期结算金额1%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方予以按实赔偿；（2）因乙方提供的增值税发票未通过税务局认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金，乙方已经提交履约保证金的，甲方不予退还并有权终止合同；（3）乙方提供增值税专用发票，甲乙双方必须办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任；（4）乙方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知甲方，如乙方随意改变账户，甲方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。因乙方自身纳税人身份，纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致对甲方的损失应由乙方承担。

九、安全处罚措施条款

乙方或其安排的劳务人员有以下行为之一者，甲方要追究乙方的责任，并对乙方处以500-10000元的罚款，对责任人处以100元-2000元的罚款：

（1）事故存在安全隐患但未发生伤亡事故的给予警告，责令限期整改，逾期拒不整改的；

（2）安排没有经过安全技术培训或未取得操作资格证书的人员上岗从事特殊工种作业的。供应商驾驶人员无机动车驾驶证、未接受安全技术教育，未进行岗前培训熟知和不遵守本工种的各项安全技术操作规程；

（3）临时用电不规范的；

（4）未按甲方要求或规范要求做好防范措施的；

（5）发生安全事故的:乙方发生三次无人员伤亡安全事故或发生一起人员伤亡事故或一月内累计被甲方因安全原因处罚3次的，甲方有权解除本合同并清退。

以上相关费用从乙方的应结算的费用中扣除。

十、合同纠纷解决方式

如在合同执行过程中发生争议，甲乙双方应本着真诚友好的态度进行协商解决。如通过协商仍不能解决，双方均有权向绍兴市上虞区人民法院提起诉讼。诉讼期间除争议部分外，其他条款仍应继续履行。

十一、合同有效期及其他

10.1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止，质保期为工程竣工验收合格后    个月（以投标承诺为准）。采购文件、响应文件、补充文件、答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、采购文件（答疑纪要）、投标文件等。

10.2、合同经甲乙双方签字盖章后立即生效，货款两清且双方合同义务均履行完毕后失效。本合同一式四份，其中甲方执三份、乙方执一份

10.3双方组织机构代码证（如有）、营业执照、税务登记证副本（如有）、银行开户证明附后，作为本合同的有效组成部分。

10.4 本合同条款变更须经双方协商一致并以书面补充协议形式签订，任何单方修改的采购文件、会议纪要等不作为合同组成部分。

10.5本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

第二部分：专用条款

11.1在设备的进出场、运输、现场校验等各种环节中，乙方应确保其货物质量符合技术标准要求。如经甲方验收，发现质量不符合合同约定，乙方必须承担因此给甲方造成的一切损失，并负责承担将不合格产品自行处理的一切费用。

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

法定代表人（或授权人）：                          法定代表人（或授权人）：

（签字）                                        （签字）

开户银行：                                      开户银行：

账    号：                                      账    号：

纳税人识别号：                                  纳税人识别号：

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区交通产业发展有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人全称） 法定代表人授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

# 投 标 人 承 诺 函

绍兴市上虞区交通产业发展有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

技术文件

目录

- (1)供应商技术文件中技术分自评表（格式见附件）；

- (2)投标项目明细清单（格式见附件）；

- (3)技术响应及建议表（格式见附件）；

- (4)维修改造方案；

- (5)进度方案；

- (6)安全防护和文明施工管理措施；

- (7)主机需求匹配性；

- (8)服务响应能力；

- (9)供应商认为需要的其他文件资料。

- (10)注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

附件三：

投标人技术文件中自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

商务文件

目录

- 投标人商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 类似业绩；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

- 注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

附件六：

投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 商务分内容 | 自评得分 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称（公章）：

附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人(或联合体牵头人)全称公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

附件八：

投 标 函

绍兴市上虞区交通产业发展有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表和投标报价明细表中所列的所有服务，服务期为：    天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：邮编：

电话：传真：

供应商代表姓名：职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件九：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 （不含税） | 大写： 元（小写： 元） |
| --- | --- |
| 税率（%） |  |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元（小写： 元） |
| 投标报价统一为人民币计价，本次报价方式为总价包干，投标报价为完税价已经包括投标人在设备拆除费、维修费、改造费、运输费、吊装费、代理费、安装调试费、验收合格前可能发生的一切费用，投标人无权再就货物向招标方要求支付任何款项。该总价不受市场价格变化及国家政策性调整的影，其它费用处理招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |  |

注:

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 开标一览表格式不得修改，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：

附件十：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 维修改造内容 | 分项描述 | 制造商名 称及产地 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 投标报价统一为人民币计价，本次报价方式为总价包干，投标报价为完税价已经包括投标人在设备拆除费、维修费、改造费、运输费、吊装费、代理费、安装调试费、验收合格前可能发生的一切费用，投标人无权再就货物向招标方要求支付任何款项。该总价不受市场价格变化及国家政策性调整的影，其它费用处理招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日   期：