宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目

竞争性磋商采购文件

（电子招投标）

编号:FHGQZB(2025)121D

采购人：宁波市奉化区粮食购销有限公司

采购代理机构：宁波名诚招标代理有限公司

二〇二五年四月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  响应须知

第三部分  采购需求

第四部分  评审办法

第五部分  合同文本

第六部分  应提交的有关格式范例

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）获取（下载）采购文件，并于2025年04月28日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FHGQZB(2025)121D

项目名称：宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目

预算金额（元）：363000.00

最高限价（元）：363000.00，最高综合折扣率95%

采购需求：宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目，详见采购文件第三部分采购需求。

标项名称：2025年零星工程维修服务采购项目

数量：1

预算金额（元）：363000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：零星工程维修服务采购，详见采购文件“第三部分 采购需求”。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

合同履约期限：详见采购文件。

本项目接受联合体：☐是， 否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业采购：服务全部由符合政策要求的小型或微型企业承接，提供中小企业声明函（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上；

3.2供应商须具有有效的建筑施工企业安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2025年04月17日至2025年04月24日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间）。

地点（网址）：乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）。

方式：供应商登录乐采云平台https：//www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、首次提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

首次提交响应文件截止时间： 2025年04月28日14点00分 （北京时间）。

提交响应文件地点（网址）：乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）。

首次提交响应文件开启时间：2025年04月28日14点00分。

首次提交响应文件开启地点（网址）：乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）。

首次提交响应文件开启地点（线下）：宁波市奉化区公共资源交易中心开标厅五（宁波市奉化区大成东路277号4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）电子交易的说明：①电子交易：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行磋商活动，不接受纸质响应文件；②磋商准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248）””进行下载并安装；供应商在磋商前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，请各供应商合理预估时间，及时办理。③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行磋商响应活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。⑨具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市奉化区粮食购销有限公司

地 址：浙江省宁波市奉化区岳林街道新丰路66号

传 真：/

项目联系人（询问）：印老师

项目联系方式（询问）：0574-88977599

质疑联系人：司徒老师

质疑联系方式：0574-88977599

2.采购代理机构信息

名 称：宁波名诚招标代理有限公司

地 址：宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼

项目联系人（询问）：郑菊琴、陈斌武

项目联系方式（询问）：0574-28881328

质疑联系人：方芳

质疑联系方式：0574-87101271

3.同级监督管理部门

名 称：宁波市奉化区发展和改革局粮食物资科

地 址：浙江省宁波市奉化区岳林街道新丰路66号

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89294249

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https：//www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  响应须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1、有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。报价一览表是报价的唯一载体。响应文件中价格采用综合折扣率报价。 响应报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的； 响应报价超过采购文件中规定的最高综合折扣率的； 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 2、本项目报价采用综合折扣率方式: （1）单项工程预算在0.2万元（含）～1万元（不含）以内的项目结算时不下浮； （2）单项工程预算在1万元（含）-60万元（不含）的项目下浮率应≥5%，即最高综合折扣率为95%。（本文件所指：综合折扣率=1-下浮率） |
| 2 | 分包 | 不同意分包。 |
| 3 | 供应商应当提供的资格文件 | 资格证明文件：见采购文件第二部分9.1。 资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 方案讲解演示 | 不组织。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：零星工程维修，属于建筑行业； |
| 7 | 履约保证金 | 金额：人民币8000元整； 形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 时间：在签订合同后15个工作日内提交。 履约保证金的退还：如果成交供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 8 | 代理服务费 | 1、本项目招标代理服务费共5000元，由成交供应商承担，向采购代理机构支付招标代理服务费。 2、成交供应商在成交通知书时发出5个工作日内向本招标代理机构以现金、转账方式支付代理服务费。 招标代理服务费汇入以下账户： 户名：宁波名诚招标代理有限公司 开户行：宁波银行海曙支行 账户：20010122000443166 |

# 一、总则

- 适用范围

本竞争性磋商文件适用于该项目的采购、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、评审、成交供应商确定、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

2.1 “采购人”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指竞争性磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指是指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https：//www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

  - 本项目不允许采购进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务或工程项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的谈判报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。【本项目为专门面向小微企业采购：服务全部由符合政策要求的小型或微型企业承接，提供中小企业声明函（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）】

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照竞争性磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 特别说明

4.1关于分公司磋商响应

除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

4.2关于知识产权

4.2.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用磋商响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2.2 磋商报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.2.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

4.3供应商的风险

4.3.1 供应商应详细阅读竞争性磋商文件中的全部内容和要求，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，没有按照竞争性磋商文件要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3.2 无论因何种原因导致本次采购活动终止致供应商损失的，相关责任人均不承担任何责任。

- 询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

5.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

5.2.3.7对竞争性磋商文件提出质疑的需要提供在乐采云平台获取竞争性磋商文件的截图。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门提出投诉。监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.3.5投诉人对监督管理部门的投诉处理决定不服或监督管理部门逾期未作处理的，可以向区国资管理中心反映。供应商或相关利害关系人在采购过程中发现涉及违法违纪行为或造成国有资产损失的，可以向纪检监察部门和区国资管理中心反映。举报违法行为，应提供有效线索和证明材料。

投诉书范本请到浙江企业采购信息服务网下载专区下载。

# 二、竞争性磋商文件的构成、澄清、修改

- 竞争性磋商文件的构成

6.1 竞争性磋商文件包括下列文件及附件：

6.1.1 竞争性磋商公告；

6.1.2 响应须知；

6.1.3 采购需求；

6.1.4 评审办法；

6.1.5 拟签订的合同文本；

6.1.6 应提交的有关格式范例。

6.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

- 竞争性磋商文件的澄清、修改

7.1 采购人对竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在响应截止时间至少5日前发出；不足5日的，顺延提交响应文件截止时间。

7.2 更正公告为竞争性磋商文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有竞争性磋商文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息, 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

7.3 如更正公告有重新发布电子竞争性磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子竞争性磋商文件制作响应文件。

7.4 已获取竞争性磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

# 三、响应

- 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 响应文件的组成

9.1 资格文件：

9.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

9.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见第六部分)；

9.1.3本项目的特定资格要求：提供有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质证书及安全生产许可证复印件；

9.1.4中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、或监狱企业的证明文件）。

9.1.5其他资料（如有）。

9.2 商务技术文件：

9.2.1 评分索引表；

9.2.2符合性自查表；

9.2.3磋商函；

9.2.4 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

9.2.5 供应商情况表；

9.2.6 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

9.2.7 评标标准相应的商务技术资料；

9.2.8 商务响应表；

9.2.9 技术响应表；

9.2.10 同类业绩情况一览表；

9.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

9.2.12其他资料（如有）。

9.3 报价文件：

9.3.1 报价一览表；

9.3.2政府采购统计基础信息表；

9.3.3其他资料（如有）。

- 响应文件的编制

10.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照竞争性磋商文件第六部分规定的格式进行。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少须包含9.响应文件组成中的内容。混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云乐采云电子交易客户端”（下载地址：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.ebdec73052c711ef9ade896d008b9248），并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

10.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江企业采购信息服务网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投响应文件的签署、盖章

11.1响应文件按照竞争性磋商文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲供应商的响应文件未按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

11.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

11.3竞争性磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 响应文件的提交、补充、修改、撤回

12.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

12.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

12.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 响应有效期

响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于竞争性磋商文件中载明的响应有效期的，响应无效。

四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询

- 响应文件开启

14.1采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启响应文件。

14.2开启响应文件时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和竞争性磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

- 资格审查

15.1响应文件开启后，采购人或采购代理机构依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对供应商的资格条件进行审查。

15.2对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

15.3合格供应商不足3家的，不再评审，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形，采购活动可以继续进行。

- 信用信息查询

16.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

16.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与采购活动。

# 五、评审

- 磋商小组

17.1 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

17.2 评审原则。磋商小组必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评审；评审依据为竞争性磋商文件和响应文件；评审人员应独立评审，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得向外界透露任何与评审有关的内容。

17.3 评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

17.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

17.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

17.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

17.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

17.3.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

17.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

17.4 磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

17.5 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

# 六、成交

- 确定成交供应商

采购人授权磋商小组直接确定排序第一的供应商为成交供应商。

- 成交通知与成交结果公告

19.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

19.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、成交公告期限以及评审专家名单。

19.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

- 合同授予

合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

- 合同的签订

21.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件及成交供应商的响应文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起二个工作日内依法发布合同公告。

21.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

21.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录名单，并给予通报。

21.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录名单，采购人、采购代理机构重新开展采购活动。

八、电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

22.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

22.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

22.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

22.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

22.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

九、验收

- 验收

23.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

23.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组（为社会公众提供的公共服务项目验收时，验收小组成员必须包含部分服务对象），按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

23.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级监管部门。

# 第三部分  采购需求

一、采购需求

| 1、采购内容 | 服务范围内“2000元（含）～区招标限额以下”的房屋（含附属设施）维修及其他零星工程维修改造等项目的维修任务（除特殊项目或区交管办通过公开招标方式建立区招标限额以下的施工参建单位预选名录库外）。 注：目前以《宁波市奉化区小型建设工程项目交易管理办法（修订版）》和《宁波市奉化区微型建设工程项目发包管理办法（修订版）》奉资交管办【2023】2号确认的区招标限额为准，如合同实施期间政策文件有调整的按照最新标准执行。 |
| --- | --- |
| 2、项目服务范围 | 具体根据项目实际情况确定。 |
| - 年度施工任务量 | 年度零星维修任务量根据实际情况而定。 成交供应商须无条件承接采购人所委托的零星维修工程任务，不得以任何理由拒绝、推脱。 |
| 4、零星维修中的施工质量要求 | 符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求。 |
| 5、工期/服务期限要求 | 符合单个项目工期要求，具体由采购人根据具体项目情况确定。 |
| 6、作业的人员及服务机构要求 | - （1）项目负责人：服务期间需明确项目负责人，未经采购人同意不得更换项目负责人。 - （2）其他人员：成交供应商须配备专业作业人员进行作业，具体根据项目实际情况确定。 - （3）成交后，在奉化需设置有固定的服务机构。 |
| 7、▲零星维修中的施工单项合同价款确定 | 情形一：单项工程预算在0.2万元（含）～1万元（不含）以内的项目 - （1）结算依据：按照“项目费用=人工+材料+其他费用（除人工、材料外，为完成项目涉及的一切费用）”进行结算。 注：①人工单价按照技术工按450元/工、普工按300元/工计取，上述人工费包含工资、奖金、加班费及福利补贴、保险、通讯、交通费等；②最终结算价以采购人委托的第三方咨询公司出具的审定价为准，不下浮，即最终结算价款＝审定价。 情形二：单项工程预算在1万元（含）-60万元（不含）的项目 （1）结算依据： 施工图（如有）、《建设工程工程量计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范 GB 50856-2013 》、《市政工程工程量计算规范 GB 50857-2013》、《园林绿化工程工程量计算规范 GB 50858-2013》）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及有关的补充定额等。 注：① 在单项工程开工前，若有新的文件或定额出台按最新的文件或定额执行；② 如安全文明施工有特殊要求可按实结算。 （2）人工价格：按开工日当月的月刊《宁波建设工程造价信息》综合版。 （3）材料价格：材料价格根据《宁波建设工程造价信息》（按开工日当月的月刊，综合版）市区除税价格，《宁波建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》（按开工日当月的期数）除税价格，无信息价的材料按市场价计入，以上材料价格均采用除税价计入。 （4）取费：根据各单项工程而定； （5）审定价由采购人委托的第三方公司出具； （6）综合折扣率按承包人投标响应时承诺的综合折扣率执行； - （7）最终结算价款＝审定价×综合折扣率 注：两种情形的零星工程以派发的“工程任务单”为准，成交供应商须无条件接受。 |
| 8、▲工程付款方式 | 每季度或多个项目费用累加超过5万元以上后结算一次，成交供应商将已完成项目进行汇总，并提交审计所需的完整资料（例如开竣工报告、联系单及隐蔽工程的照片、预算书、结算书、竣工图纸、材料报验单等资料，具体以审计单位要求为准），经审计后，结清项目款项。 |

二、违约责任

| 序号 | 违约责任 |
| --- | --- |
| 1 | - 单项合同工期/服务期限违约：成交供应商不能按合同约定的时间完成验收的，成交供应商应承担违约责任，其违约赔偿金额为1000元/天，累计限额为合同价的5%。如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交供应商承担赔偿责任。 |
| 2 | - 零星维修中的施工单项合同质量违约：未达到国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求，成交供应商应向采购人支付合同价的5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交供应商承担赔偿责任。承担质量违约金的同时，不免除成交供应商质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。 |
| 3 | - 单项合同人员违约：未履行项目负责人到场承诺，应承担违约责任，违约金限额为合同价的5%；若该项违约情节严重的，采购人有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由成交供应商承担。 |
| 4 | - 单项合同其他违约责任：成交供应商原因未履行安全文明作业承诺，成交供应商应承担的违约金为合同价的5%，如果在该项目施工过程中发生一般事故及以上，成交供应商除承担合同价的5％的安全事故承诺违约金外，并承担一切费用及责任。 |
| 5 | - 成交供应商应承担作业违约责任，其违约金累计为合同价的5%。 |
| 6 | - 成交供应商必须无条件的服从采购人在服务期间的工作分配与安排，接到采购人分配的任务后成交供应商须无条件实施维修任务，成交供应商不得以任何理由拒绝推脱，并须按要求完成作业。如有无故拖延实施进度或无理由不承建采购人委托的任务的，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的损失均由成交供应商承担。 |
| 7 | - 如服务期间，成交供应商履约无法满足采购人要求的，采购人有权解除合同。 |

三、其他要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | - 针对不同维修项目，接到采购人通知后，成交供应商需及时做好每项工程施工日期安排、材料及施工方案等报送，经采购人确认后方可实施，在采购人规定的竣工日内必须无条件完成整个项目的竣工及验收，并及时做好验收整改，保证项目在规定的时间内顺利完成。 |
| 2 | - 供应商须保证施工使用材料的安全性和可靠性。本项目所有施工使用的材料、设备、工具应符合环保、消防、文保等要求。 |
| 3 | - 成交供应商须严格按照国家法律规定安全生产、文明施工、保障现场安全、杜绝火灾坠物等事故发生。 - 成交供应商必须为全体作业员工购买社保或人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出生产责任事故。如因成交供应商原因发生安全生产责任事故或交通事故，由成交供应商承担一切责任及损失。 |

# 第四部分  评审办法

评审办法前附表

| 评分项 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 技术 65分 | 采购需求响应 | 根据供应商对第三部分 采购需求的响应情况进行评议。完全满足的得满分 15 分，非实质性要求的每负偏离 1 条扣 1.5 分，扣分达到15分时作无效标处理。各部分内容的最小序号为 1 条需求条款，标▲条款的有任一负偏离的作无效响应文件处理。 | 15 |
|  | 维修技术方案 | 针对本项目常见的维修案例问题的技术方案： 1、墙面脱落、开缝：提供维修技术方案、方案完整全面、工序流程规范的；每符合一项得1分，最多得3分。 2、台阶、铺砖损坏：提供维修技术方案、方案完整全面、工序流程规范的；每符合一项得1分，最多得3分。 3、门锁、灯具损坏：提供维修技术方案、方案完整全面、工序流程规范的；每符合一项得1分，最多得3分。 | 9 |
|  | 重点、难点分析及解决 | 投标人有针对本项目的重、难点问题分析的得 1 分； | 1 |
|  |  | 投标人针对本项目的重点、难点问题的解决方案重点突出切合实际可行，方案内容齐全针对性强，有利于本项目实施且保障措施到位的，每具备一项得 2 分，共 6 分。 | 6 |
|  | 质量保障措施 | 根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评议； 1、提供质量保证措施的得 1 分； 2、质量保证措施多种、措施针对本项目制定具有针对性有利于本项目实施且保障到位的，每具备一项得 2 分，最多得 4 分。 | 5 |
|  | 进度安排 | 1、投标人提供针对本项目各阶段工作安排及计划方案的得1分。 2、项目进度安排计划清晰，步骤明确，时间节点安排紧凑，进度安排针对本项目制定，每符合一项得1分，最多得4分。 | 5 |
|  | 安全保障措施 | 根据投标人提供的针对本项目的安全保障措施进行评议： 1、提供安全保障措施的得 1 分； 2、安全保障职责分明、组织框架明确，措施针对本项目制定具有针对性且有利于本项目实施且保障到位的；每具备一项得 2 分，最多 得 4 分。 | 5 |
|  | 应急保障措施 | 根据投标人提供的针对本项目的应急保障措施进行评议： 1、提供应急保障措施的得 1 分； 2、应急保障措施分工明确，措施针对本项目制定具有针对性有利于本项目实施且保障到位的；每具备一项得 2 分，最多得 4 分。 | 5 |
|  | 售后服务 | 1、设有利于采购人的售后服务机构及组织构架的得 1.5 分； 2、具有针对性措施的得 1.5 分； 3、距离服务地点近（30 分钟内到达）的，得 3 分；距离服务地点距离远（30 分钟以上 60 分钟以内到达）的，得 1 分；其他不得分。（投标文件中提供证明材料） | 6 |
|  | 人员配备 情况 | 评委对人员配备（项目负责人除外）进行评议：①拟派项目人员配备齐整优于需求的得1.5分；②工作经验丰富的得1分；③工作内容分配合理的得1.5分；④岗位设置明确的得1分。上述四项不具备的均不得分。 注：投标文件中提供供应商近三个月（2024年12月、2025年01月、02月）为相关人员缴纳社保的证明材料并加盖公章及各类证书扫描件等相关证明材料，未提供的不得分。 | 5 |
|  | 业绩 | 自2022年01月01日以来（以合同签订日期为准），供应商具有房屋建筑设备设施维修业绩的每个得1分，最多得2分。 注：响应文件中提供合同复印件并加盖公章。 | 2 |
|  | 政策加分 | 投标人是国家认定的少数民族地区企业的加1分。 | 1 |
| 价格35分 | 满足磋商文件要求且参与评审的最终综合折扣率最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 参与评审价格=投标价格 磋商报价得分=（磋商基准价/参与评审的最终综合折扣率）×价格权值×100 |  | 35 |
| 总分（100分） |  |  |  |

备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、评审标准

2. 评审标准：见评审办法前附表。

三、评审程序

3.1 符合性审查。磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。不满足竞争性磋商文件的实质性要求的，响应无效。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有有效供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，如有需要，可以对采购文件的“项目需求的技术、服务条款”以及“合同条款”进行实质性变动，如有实质性变动需经采购人代表现场签字确认，磋商小组将采购文件变更通知在线发给各有效供应商，供应商根据变更通知的要求作响应文件的补充文件，该补充文件是响应文件的组成部分，具有相应的法律效力。

3.2.2各有效供应商在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价），磋商小组以第二次报价（即最终报价）作为价格评议的标准。未在规定时间内在线提交第二次报价（即最终报价）视为无效响应文件。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.2.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.3 商务技术评审。磋商小组应当按照竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

3.4 汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.5 报价评审。

磋商小组对供应商提交的报价进行评审。

3.5.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.5.1.1电子交易平台生成的开标记录表(报价表)内容与响应文件中报价一览表(报价表)不一致的，以响应文件中报价一览表(报价表)为准；

3.5.1.2响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；

3.5.1.3 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.5.1.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

3.5.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.5.1规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

3.5.2响应文件出现不是唯一的、有选择性磋商报价的，响应无效。

3.5.3磋商报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

3.5.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.6综合评议。评分汇总（汇总各评委的评分，计算所有评委评出的总分的算术平均值作为供应商的综合得分）；按综合得分从高到低排序。

3.7磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.8编写评标报告。根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、评审中的其他事项

4.1响应澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应无效的情形。

4.2.1 没有响应竞争性磋商文件实质性要求的响应将被视为无效响应。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，可允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其响应无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

4.2.2 在电子开评标时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

4.2.2.1电子投标文件解密失败的；

4.2.2.2响应文件未按竞争性磋商文件要求加密、签字、盖章的；

4.2.3 在资格审查、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

4.2.3.1 资格证明文件不全的或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

4.2.3.2 响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

4.2.3.3 响应代表人未能出具身份证明或身份证明与法定代表授权委托书不符的；

4.2.3.4 响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

4.2.3.5 响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

4.2.3.6 响应有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

4.2.3.7 带“▲”的条款不能满足竞争性磋商文件要求、未实质性响应竞争性磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.3.8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

4.2.3.9 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3.10 商务技术文件中出现本项目磋商报价或单价的。

4.3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为无效响应文件：

4.3.1未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

4.3.2 明显不符合竞争性磋商文件要求的规格型号、质量标准，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

4.3.3 允许偏离的技术、性能指标或辅助功能项目发生负偏离达11条（含）以上的；

4.3.4 技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）技术方案的；

4.3.5 与其他参加本次磋商供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的；

4.3.6 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按竞争性磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

4.4 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

4.4.1 未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；

4.4.2 报价超过最高综合折扣率的；

4.4.3 磋商报价具有选择性的；

4.4.4 磋商报价中出现缺项、漏项或被磋商小组认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在合理的时间内证明其报价合理性的；

4.4.5供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。

4.5其他无效情形：

4.5.1 不同供应商的响应文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）进行网上报名、磋商的；

4.5.2 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.采购终止的情形。在本项目磋商采购中，出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.4电子交易平台无法正常运行，无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订采购合同的，成交或者成交结果无效，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  合同文本

项目名称：宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年     月     日，   （采购人）   以 竞争性磋商采购方式 对 宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目（项目编号：FHGQZB(2025)121D）进行了采购。经  （相关评定主体名称）  评定，标项    的   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本协议。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （成交供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下协议条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 服务范围及服务内容

1.1服务范围：

| 标项 | 区域 | 预算 |
| --- | --- | --- |

注：具体根据项目实际情况确定。

1.2服务内容：服务范围内“2000元（含）～区招标限额以下”的房屋（含附属设施）维修及其他零星工程维修改造等项目的维修任务（除特殊项目或区交管办通过公开招标方式建立区招标限额以下的施工参建单位预选名录库外）。

注：目前以《宁波市奉化区小型建设工程项目交易管理办法（修订版）》和《宁波市奉化区微型建设工程项目发包管理办法（修订版）》奉资交管办【2023】2号确认的区招标限额为准，如合同实施期间政策文件有调整的按照最新标准执行。

1.3零星维修中的施工质量要求：符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求。

1.4工期要求：符合单个项目工期要求，具体由甲方根据具体项目情况确定。

- 服务期限

2025年   月  日至2026年   月    日止。

- 任务量

1、年度零星维修任务量根据实际情况而定。

2、乙方须无条件承接甲方所委托的零星维修工程任务，不得以任何理由拒绝、推脱。

四、合同金额

4.1 招标年度施工成交综合折扣率为       ，即下浮率为      。

4.2 单项维修价确定：

情形一：单项工程预算在0.2万元（含）～1万元（不含）以内的项目

结算依据：按照“项目费用=人工+材料+其他费用（除人工、材料外，为完成项目涉及的一切费用）”进行结算。

注：（1）人工单价按照技术工按450元/工、普工按300元/工计取，上述人工费包含工资、奖金、加班费及福利补贴、保险、通讯、交通费等；（2）最终结算价以甲方委托的第三方咨询公司出具的审定价为准，不下浮，即最终结算价款＝审定价。

情形二：单项工程预算在1万元（含）-60万元（不含）的项目

1、结算依据：

施工图（如有）、《建设工程工程量计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范 GB 50856-2013 》、《市政工程工程量计算规范 GB 50857-2013》、《园林绿化工程工程量计算规范 GB 50858-2013》）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及有关的补充定额等。

注：① 在单项工程开工前，若有新的文件或定额出台按最新的文件或定额执行；② 如安全文明施工有特殊要求可按实结算。

2、人工价格：按开工日当月的月刊《宁波建设工程造价信息》综合版。

3、材料价格：材料价格根据《宁波建设工程造价信息》（按开工日当月的月刊，综合版）市区除税价格，《宁波建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》（按开工日当月的期数）除税价格，无信息价的材料按市场价计入，以上材料价格均采用除税价计入。

4、取费：根据各单项工程而定；

5、审定价由甲方委托的第三方公司出具；

6、综合折扣率按乙方投标响应时承诺的综合折扣率执行；

7、最终结算价款＝审定价×综合折扣率

注：两种情形的零星工程以派发的“工程任务单”为准，乙方须无条件接受。

五、技术资料

5.1 乙方应按单项合同约定的时间向甲方提供有关技术资料。

5.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、方案或其他资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务不因本协议终止、解除而终止。

六、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

6.1 本合同及其附件、补充协议、变更协议；

6.2 成交通知书；

6.3 采购文件（含澄清或者修改文件）；

6.4 响应文件（含澄清或者说明文件）；

6.5 其他相关文件。

七、履约保证金

1、金额：人民币      元整；

2、形式：                ；

3、时间：在签订合同后15个工作日内提交。

4、履约保证金的退还：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

八、转包或分包

8.1本合同范围的服务内容，应由乙方直接完成并承担后续服务，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人；

8.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除本合同及单项合同，并要求乙方承担造成合同解除的全部责任及损失。

九、服务要求

9.1 服务要求：满足单项工程服务要求。

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

10.1 履行时间：符合单个项目工期要求，具体根据甲方需求确定。

10.2 履行方式：根据实际情况定；

10.3 履行地点：甲方指定或认可地点。

10.4 单项维修验收：单项维修完工后进行验收。

十一、款项支付

每季度或多个项目费用累加超过5万元以上后结算一次，成交供应商将已完成项目进行汇总，并提交审计所需的完整资料（例如开竣工报告、联系单及隐蔽工程的照片、预算书、结算书、竣工图纸、材料报验单等资料，具体以审计单位要求为准），经审计后，结清项目款项。

十二、税

12.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

13.1 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

13.2 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.3单项维修的质保期为：具体根据单项工程实际情况确定。

十四、违约责任

14.1 单项合同工期/服务期限违约：乙方不能按合同约定的时间完成验收的，乙方应承担违约责任，其违约赔偿金额为1000元/天，累计限额为合同价的5%。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方承担赔偿责任。

14.2 零星维修中的施工单项合同质量违约：未达到国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求，乙方应向甲方支付合同价的5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方承担赔偿责任。承担质量违约金的同时，不免除乙方质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。

14.3 单项合同人员违约：未履行项目负责人到场承诺，应承担违约责任，违约金限额为合同价的5%；若该项违约情节严重的，甲方有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由乙方承担。

14.4 单项合同其他违约责任：因乙方原因未履行安全文明作业承诺，乙方应承担的违约金为合同价的5%，如果在该项目施工过程中发生一般事故及以上，乙方除承担合同价的5％的安全事故承诺违约金外，并承担一切费用及责任。

14.5 乙方应承担作业违约责任，其违约金累计为合同价的5%。

14.6 乙方必须无条件的服从甲方在服务期间的工作分配与安排，接到甲方分配的任务后乙方须无条件实施维修任务，乙方不得以任何理由拒绝推脱，并须按要求完成作业。如有无故拖延实施进度或无理由不承建甲方委托的任务的，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

14.7 如服务期间，乙方履约无法满足甲方要求的，甲方有权解除合同。

14.8 乙方须严格按照国家法律规定安全生产、文明施工、保障现场安全、杜绝火灾坠物等事故发生。乙方必须为全体作业员工按规定购买社保及人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出生产责任事故。如因乙方原因发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

14.9 针对不同维修项目，接到甲方通知后，乙方需及时做好每项工程施工日期安排、材料及施工方案等报送，经甲方确认后方可实施，在甲方规定的竣工日内必须无条件完成整个项目的竣工及验收，并及时做好验收整改，保证项目在规定的时间内顺利完成。

14.10 乙方须保证施工使用材料的安全性和可靠性。本项目所有施工使用的材料、设备、工具应符合环保、消防、文保等要求。

十五、不可抗力事件处理及合同终止

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

15.4 合同终止：合同期限内，实际支付金额达到本项目采购预算或到服务期限的，以先达者为准。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向宁波市北仑区人民法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章，且乙方提交了合格的履约担保后生效。

17.2 合同执行中涉及资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

17.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲  方（公章）：                                        乙   方（公章）：
地  址：                                                地   址：

法定代表人：                                            法定代表人：

委托代理人：                                            委托代理人：

电    话：                                              电    话：

传    真：                                              传    真：

开户银行：                                              开户银行：

帐    号：                                              帐    号：

邮政编码：                                              邮政编码：

附件一

| 单个工程任务单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （2025）-- 号 |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |  |
| 委托部门名称 |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 预算 | 元 |  | 设计 | 有 无 |
| 项目概况 | - 项目规模： - 建设地点： - 计划工期： - 其他说明： |  |  |  |
| 委托单位： 项目负责人（签字）： 委托单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |
| 实施单位： 项目经理（签字）： 实施单位（盖章）： 日期： |  |  |  |  |

说明：（1）本表一式  份，委托单位  份、施工单位  份；（2）甲方可根据实际需求进行调整。
附件二

施工合同

（具体以签订时为准）

发包方（以下简称甲方）：宁波市奉化区粮食购销有限公司

承包方（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》，为明确双方职责和权益，确保工程质量、安全生产，经双方协商，特签订合同如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、主要工程项目及工程量：按工程造价咨询报告书

四、工程暂定价为           元（按预算价              元下浮率           %计算）。

五、承包形式：本工程采用固定综合单价承包，工程量按实结算，变更项目凭项目联系单，并依据中标下浮率结算。

六、施工工期

1、工期为           日历天，自开工令发出之日起计算。

2、施工期间如遇人力不可抗拒原因，方可另行协商，按实际情况延长工期。

3、延误合同工期违约金每日按合同价款的          %计算。

七、工程质量和验收

l、按施工合同所明确的工程内容、质量要求进行施工和质量评定，工程质量确保合格。

2、工程完工后，发包方或委托第三方有资质的单位按国家有关质量标准进行工程验收。

八、材料采购

l、工程所需材料由承包方采购，主要材料必须有生产许可证、质量合格证书，并需经甲方现场管理员的认可。

2、施工期间材料价格不随市场价浮动而调整。

九、安全措施

l、承包方在抓好工程质量、施工进度的前提下，要时刻教育施工班组遵守施工操作规范，制订施工安全措施，做到安全施工。

2、承包方必须为其施工人员投保建设人员工伤保险，费用自负。施工期间发生一切工伤事故，发包方概不负责。

十、工程款支付

十一、工程结算

1、工程量的调整：

发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整：

（1）发包人提供的工程量清单的项目或数量有误；

（2）非承包人原因的变更引起的工程量变化；

（3）发包人及监理人签证引起的工程量调整；

（4）招标文件中的暂定工程量部分。

变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按有关工程量计算规则计算确定，经发包人或其委托的咨询单位工程师确认，并报财政或审计部门审定。

2、单价的确定

（1）合同中有适用变更工作的子目的, 应参照合同中适用子目的单价(下浮13.2%后的单价）。

（2）合同中有类似变更工作的子目的，应参照合同中类似子目的单价(下浮13.2%后的单价）。

（3）合同中没有类似变更工作子目单价的，由承包人根据合同中的“计价依据”提出适当的单价，经监理人及发包人认可，并按下浮率13.2%进行下浮，经发包人或其委托的咨询单位工程师确认，并报财政或审计部门审定。

（4）凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同造价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，经发包人或其委托的咨询单位工程师确认，并报财政或审计部门审定，作为结算的依据。

3、暂定价部分结算时按发包人的签证价并结合中标下浮率按实结算，并经第三方审计部门审定。

十二、质保期：    年，自工程项目验收合格之日起计算。质量保修金期满后无息退还。在保修范围内和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。承包人未履行保修义务或未依法承担赔偿责任，相应的款项先在质量保修金中予以扣减，不足部分由承包人继续承担责任。

十三、履约担保金

（1）承包人提供的履约担保形式为                。

（2）本合同履约担保金额为签约合同价的            。

（3）承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益由承包人承担；因承包人原因或其他承包人应承担责任的事由导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

（4）履约担保金归还时间：工程竣工验收合格后。

（5）未达到工程质量验收标准违约金限额合同价款的           %。

十四、结算计价依据：

十五、本合同未尽事项由双方协商解决。

十六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方：奉化区粮食购销有限公司   乙方：

法定代表人(签字)：             法定代表人(签字)：

本合同签订日期：    年  月  日

附件三

安全生产合同

（具体以签订时为准）

为在                         施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 奉化区粮食购销有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、发改委及电力部颁发的《水电水利工程施工通用安全技术规程》（DL/T 5370-2007）有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计算、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇架驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

承包人应严格按照施工安全操作规程及有关规定施工，若违反《工程安全施工合同》条款，被安检站处罚并下达了停工令的，自下达停工日起至解令复工为止，发包人将扣除承包人安全履约金     元/天，扣完履约金为止。若违反《工程安全施工合同》条款，被监理人员发现一条，扣安全履约金     元/条，扣完履约金为止。

本合同一式四份，合同双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：奉化区粮食购销有限公司 	乙方：

法定代表人：					    	法定代表人：

或其授权的代理人：             或其授权的代理人：

地 址：					            地 址：

电 话：					            电 话：

日 期：		     	                日 期：

附件四

廉政合同

（具体以签订时为准）

工程项目名称：

工程项目地址：

发包单位名称（以下称甲方）：宁波市奉化区粮食购销有限公司

承包单位名称（以下称乙方）：

为加强项目工程建设中的廉政建设，规范工程建设承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法专违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设和各项规定。

（二）严格执行本项目发包人承包人双方签订的  施工合同  文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者除外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，甲方可以建议市行政主管部门给予乙方一至三年内不得承包奉化市内工程的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由甲、乙双方的监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

- 本合同作为工程 施工合同 的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格止。

第八条  本合同一式四份，由甲、乙双方各执二份。

| 甲方单位（盖章）： | 乙方单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第六部分  应提交的有关格式范例

# 资格文件部分

# 目录

1 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、或监狱企业的证明文件）。

4 本项目的特定资格要求：提供有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质证书及安全生产许可证复印件。

一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：         】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

年    月    日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求（如适用）

（根据竞争性磋商公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的小微企业制造或者服务全部由符合政策要求的小微企业承接的，提供相应的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、或监狱企业的证明文件）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到竞争性磋商公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

三、本项目的特定资格要求

（根据竞争性磋商公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目 录

1 符合性自查表；

2 磋商函；

3 授权委托书；

4 供应商情况表；

5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

6 评审标准相应的商务技术资料；

7 商务响应表；

8 技术响应表；

9 同类业绩情况一览表；

10 采购供应商廉洁自律承诺书；

11 其他资料。

- 符合性自查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 自查结论 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | □通过 □不通过 | / |
| 2 | 响应文件中承诺的响应有效期不少于采购文件中载明的响应有效期。 | 磋商函 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供） | □通过 □不通过 | / |
| 4 | 响应文件没有采购文件中规定的其它无效响应条款的。 |  | □通过 □不通过 | / |
| 5 | 按有关法律、法规、规章不属于响应无效的。 |  | □通过 □不通过 | / |

备注：供应商自查表将作为供应商有效性审查的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应无效！

- 磋商函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：             】采购活动，并对此项目进行磋商响应。为此：

1.我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2.我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书；

2.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、或监狱企业的证明文件）。

2.1.4本项目的特定资格要求：提供有效的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质证书及安全生产许可证复印件。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 符合性自查表；

2.2.2 磋商函；

2.2.3 授权委托书；

2.2.4 供应商情况表；

2.2.5 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表；

2.2.6 评审标准相应的商务技术资料；

2.2.7 商务响应表；

2.2.8 技术响应表；

2.2.9 同类业绩情况一览表；

2.2.10 采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.11 其他资料。

2.3报价文件

2.3.1 报价一览表；

2.3.2响应报价明细表；

2.3.3 采购统计基础信息表。

3.我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

4.如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照采购文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明：                                        。

法定代表人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

年    月    日

- 授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来参加磋商采购活动的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       采购 项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名或印章：                               法定代表人签名或印章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商（盖章）：

日期：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一信用代码 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 供应商授权代表联系人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 项目负责人姓名 |  | 电话 |  | 技术职称 |  |
| 员工总人数： |  | 其中 | 高级职称 |  |  |
|  |  |  | 中级职称 |  |  |
|  |  |  | 各类注册人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 评审标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 优于情况说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金额：人民币8000元整； 形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 时间：在签订合同后15个工作日内提交。 履约保证金的退还：如果成交供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果成交供应商未能按合同约定全面履行义务，那么采购人有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响采购人要求成交供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |  |  |
| 2 | 采购内容：服务范围内“2000元（含）～区招标限额以下”的房屋（含附属设施）维修及其他零星工程维修改造等项目的维修任务（除特殊项目或区交管办通过公开招标方式建立区招标限额以下的施工参建单位预选名录库外）。 注：目前以《宁波市奉化区小型建设工程项目交易管理办法（修订版）》和《宁波市奉化区微型建设工程项目发包管理办法（修订版）》奉资交管办【2023】2号确认的区招标限额为准，如合同实施期间政策文件有调整的按照最新标准执行。 |  |  |
| 3 | 项目服务范围：具体根据项目实际情况确定。 |  |  |
| 4 | 年度施工任务量：年度零星维修任务量根据实际情况而定。 成交供应商须无条件承接采购人所委托的零星维修工程任务，不得以任何理由拒绝、推脱。 |  |  |
| 5 | 零星维修中的施工质量要求：符合国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求。 |  |  |
| 6 | 工期/服务期限要求：符合单个项目工期要求，具体由采购人根据具体项目情况确定 |  |  |
| 7 | 情形一：单项工程预算在0.2万元（含）～1万元（不含）以内的项目 （1）结算依据：按照“项目费用=人工+材料+其他费用（除人工、材料外，为完成项目涉及的一切费用）”进行结算。 注：①人工单价按照技术工按450元/工、普工按300元/工计取，上述人工费包含工资、奖金、加班费及福利补贴、保险、通讯、交通费等；②最终结算价以采购人委托的第三方咨询公司出具的审定价为准，不下浮，即最终结算价款＝审定价。 情形二：单项工程预算在1万元（含）-60万元（不含）的项目 （1）结算依据： 施工图（如有）、《建设工程工程量计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854-2013》、《通用安装工程工程量计算规范 GB 50856-2013 》、《市政工程工程量计算规范 GB 50857-2013》、《园林绿化工程工程量计算规范 GB 50858-2013》）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及有关的补充定额等。 注：① 在单项工程开工前，若有新的文件或定额出台按最新的文件或定额执行；② 如安全文明施工有特殊要求可按实结算。 （2）人工价格：按开工日当月的月刊《宁波建设工程造价信息》综合版。 （3）材料价格：材料价格根据《宁波建设工程造价信息》（按开工日当月的月刊，综合版）市区除税价格，《宁波建设工程造价信息》没有的参照《浙江造价信息》（按开工日当月的期数）除税价格，无信息价的材料按市场价计入，以上材料价格均采用除税价计入。 （4）取费：根据各单项工程而定； （5）审定价由采购人委托的第三方公司出具； （6）综合折扣率按承包人投标响应时承诺的综合折扣率执行； （7）最终结算价款＝审定价×综合折扣率 注：两种情形的零星工程以派发的“工程任务单”为准，成交供应商须无条件接受。 |  |  |
| 8 | 工程付款方式：每季度或多个项目费用累加超过5万元以上后结算一次，成交供应商将已完成项目进行汇总，并提交审计所需的完整资料（例如开竣工报告、联系单及隐蔽工程的照片、预算书、结算书、竣工图纸、材料报验单等资料，具体以审计单位要求为准），经审计后，结清项目款项。 |  |  |
| 9 | 除上述列明内容外的其它商务条款 |  |  |

供应商保证：除商务响应表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部商务要求。供应商需完全响应以上商务条款要求并在“是否响应”一栏里明确，未明确响应的作无效标处理。如有优于的，可以在“优于情况说明”一栏里详细说明。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 技术响应表

1、技术响应表

| 序号 | 具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 响应或偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 作业的人员及服务机构要求： - 1、项目负责人：服务期间需明确项目负责人，未经采购人同意不得更换项目负责人。 - 2、其他人员：成交供应商须配备专业作业人员进行作业，具体根据项目实际情况确定。 3、成交后，在奉化需设置有固定的服务机构。 |  |  |
| 2 | - 违约责任： - 1、单项合同工期/服务期限违约：成交供应商不能按合同约定的时间完成验收的，成交供应商应承担违约责任，其违约赔偿金额为1000元/天，累计限额为合同价的5%。如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交供应商承担赔偿责任。 - 2、零星维修中的施工单项合同质量违约：未达到国家、浙江省、宁波市验收规范（从高）一次性验收合格标准要求，成交供应商应向采购人支付合同价的5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交供应商承担赔偿责任。承担质量违约金的同时，不免除成交供应商质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。 - 3、单项合同人员违约：未履行项目负责人到场承诺，应承担违约责任，违约金限额为合同价的5%；若该项违约情节严重的，采购人有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由成交供应商承担； - 4、单项合同其他违约责任：因成交供应商原因未履行安全文明作业承诺，成交供应商应承担的违约金为合同价的5%，如果在该项目施工过程中发生一般事故及以上，成交供应商除承担合同价的5％的安全事故承诺违约金外，并承担一切费用及责任。 - 成交供应商应承担作业违约责任，其违约金累计为合同价的5%。 - 成交供应商必须无条件的服从采购人在服务期间的工作分配与安排，接到采购人分配的任务后成交供应商须无条件实施维修任务，成交供应商不得以任何理由拒绝推脱，并须按要求完成作业。如有无故拖延实施进度或无理由不承建采购人委托的任务的，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的损失均由成交供应商承担。 7、如服务期间，成交供应商履约无法满足采购人要求的，采购人有权解除合同。 |  |  |
| 3 | - 针对不同维修项目，接到采购人通知后，成交供应商需及时做好每项工程施工日期安排、材料及施工方案等报送，在采购人规定的竣工日内必须无条件完成整个项目的竣工及验收，并及时做好验收整改，保证项目在规定的时间内顺利完成。 |  |  |
| 4 | - 供应商须保证施工使用材料的安全性和可靠性。本项目所有施工使用的材料、设备、工具应符合环保、消防、文保等要求。 |  |  |
| 5 | - 成交供应商须严格按照国家法律规定安全生产、文明施工、保障现场安全、杜绝火灾坠物等事故发生。 成交供应商必须为全体作业员工购买社保或人身意外保险，必须重视安全生产工作，确保全年不出生产责任事故。如因成交供应商原因发生安全生产责任事故或交通事故，由成交供应商承担一切责任及损失。 |  |  |
| 6 | 除上述列明内容外的其它技术条款 |  |  |

供应商保证：除技术响应表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部技术要求。供应商需完全响应以上技术条款要求并在“是否响应”一栏里明确，未明确响应的作无效标处理。如有优于的，可以在“优于情况说明”一栏里详细说明。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 同类业绩情况一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附：评分标准要求的证明材料

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目磋商要求参加磋商采购活动。在这次采购过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

# 报价文件部分

# 目录

1 报价一览表；

2 响应报价明细表；

3 采购统计基础信息表；

4 其他资料（如有）。

一、报价一览表（初次报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本次磋商响应，我方承诺按照如下报价一览表（报价表）的价格完成本项目的实施。

| 序号 | 标项名称 | 项目内容 | 磋商报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目 | 零星工程维修 | 综合折扣率 % |

注：1、磋商报价折扣率以“%”的形式填写。本次项目设有最高折扣率（95%），未按折扣率进行报价或超过最高综合折扣率进行报价的磋商响应文件作无效处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日  期：

二、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 宁波市奉化区粮食购销有限公司2025年零星工程维修服务采购项目 采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承建。相关企业的具体情况如下：

零星工程维修 ，属于 建筑业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：

- 采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 供应商是否为外商投资企业 |  |
| 供应商是否为宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 |  |
| 货物原产地国别 | / |
| 提供的货物是否为节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否为环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |

备注：请各供应商务必填写此表作为响应文件的组成部分。

法定代表人或其授权委托人（签名或印章）：

供应商（盖章）：

日期：